

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

**О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.2024 № 17-П**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края   
от 23.01.2024 № 17-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Временно исполняющая обязанности Председателя Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Ю.С. Морозова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края   
от 23.01.2024 № 17-П

1. Раздел 2 дополнить следующим:

«7. Мероприятия, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

23. Мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, отобранные с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», реализуются в рамках региональной программы Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов» (далее – Региональная программа МКИ) .

24. Региональная программа МКИ приведена в приложении 11 к Программе.».

2. Дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11

к государственной программе Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

Региональная программа Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов»

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы: |  | Региональная программа Камчатского края Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов» (далее – Региональная программа МКИ) |
| Ответственный исполнитель Региональной программы МКИ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники  Региональной программы МКИ |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию). |
| Цель Региональной программы МКИ |  | 1) повышение надежности и качества коммунальных услуг для жителей Камчатского края;  2) снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Региональной программы МКИ |  | развитие систем коммунальной инфраструктуры путем модернизации, строительства и реконструкции объектов и сетей водоснабжения |
| Целевые показатели Региональной программы МКИ |  | 1) количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года;  2) численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года;  3) на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом |
| Сроки реализации Региональной программы МКИ |  | 2025–2030 годы |

1. Характеристика текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры на территории Камчатского края

В настоящее время на территории Камчатского края 232 источника теплоснабжения суммарной мощностью 1692,052 Гкал/час, источников водоснабжения – 109.

В 2024 году было выработано порядка 2,572 млн Гкал тепла, подано в сеть холодной воды в объёме 75,065 млн м3, из них пропущено через очистные сооружения 6,154 млн м3, сточных вод всего – 19,034 млн м3, их них пропущено через очистные сооружения 9,830 млн м3.

Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры составляет:

– сети теплоснабжения: 729,63 км, из них ветхие, нуждающиеся в замене 126,796 км (17,3%);

– сети водоснабжения: 1155,66 км, из них ветхие, нуждающиеся в замене 520,02 км (44,99%);

– сети водоотведения: 579,27 км, из них ветхие, нуждающиеся в замене 289,697 км (50%).

Ветхость объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость являются причиной предоставления коммунальных услуг низкого качества, не соответствующих запросам потребителей.

В связи с вышеизложенным, требуется комплексный подход к проведению мероприятий, связанных с обновлением, реконструкцией и строительством новых объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что позволит снизить эксплутационные затраты, улучшить состояние систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и обеспечит жителей Камчатского края услугами, соответствующими стандартам качества.

1. Обоснование включения мероприятий в региональную программу МКИ

Мероприятия Региональной программы МКИ отобраны с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1698.

Мероприятия включены в Комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры Камчатского края, сформированный в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Перечень мероприятий и характеристика объектов приведены в   
приложении 1.

1. Финансирование мероприятий Региональной программы МКИ

Совокупный объем финансового обеспечения Региональной программы МКИ определен с учетом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», а также Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, приведенными в приложении 27 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710   
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предельная стоимость мероприятий Региональной программы МКИ определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Объем ассигнований, направленных на реализацию мероприятий, устанавливается Законом Камчатского края «О краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период».

1. Сведения о порядке осуществления мониторинга и контроля за реализацией Региональной программы МКИ

Мониторинг и контроль за реализацией Региональной программы осуществляются в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных Региональной программой МКИ.

Срок реализации отражен в приложении 1.

В ходе мониторинга формируется информация о достижении показателей, результатов мероприятий, соблюдении объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения Региональной программы МКИ.

5. Ожидаемый эффект от реализации Региональной программы МКИ

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, их техническое перевооружение на основе использования современных технологий приведет к повышению надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов.

Реализация Региональной программы МКИ приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры приведет к эффективной работе объектов, позволит обеспечить гражданам комфортные условия и предоставлять им коммунальные услуги соответствующего качества.

В результате реализации комплекса мероприятий в целом планируется достижение следующих показателей (приложение 2):

– увеличение количества построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года;

– численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года;

– на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Региональной программе Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов» |

Характеристика объектов региональной программы Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Мощность, производительность, протяженность объекта | | Стоимость объекта капитального строительства в соответствии с положительным заключением экспертизы проектной документации | Номер и дата экспертизы проектной документации | Сроки реализации мероприятия | Участник, реализующий мероприятие |
| единица измерения | значение | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Реконструкция напорного коллектора Д-700 | линейный объект | реконструкция | диаметр/ мм | 700,00 | 885 947,08 | 41-1-1-3-005073-2023 от 06.02.2023 | 2025-2028 | КГУП "Камчатский водоканал" |
| протяженность/м | 4 291,55 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Региональной программе Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов» |

Показатели региональная программы Камчатского края «Модернизация коммунальной инфраструктуры Камчатского края на период 2025–2030 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей региональной программы | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | штука | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | миллион человек | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0026 | 0,0062 | 0,0112 | 0,0182 | 0,0276 | 0,04 |
| 3 | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | единица | - | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |