П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Ю.С. Морозова |
| --- | --- | --- |

| Приложение к постановлению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Правительства Камчатского края |  |  |  |
| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края»

1. В паспорте Программы:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 17 072 691, 99720 тыс. рублей, из них: 9 475 714 ,72927 тыс. рублей средства Фонда; 7 579 831, 50029 тыс. рублей средства краевого бюджета; 17 145, 76764 тыс. рублей средства бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;»; |
| --- | --- |

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

а) в пункте 1 цифры «5 506» заменить цифрами «5 454»;

б) в пункте 2 цифры «114 214,78» заменить цифрами «113 471,68».

2. Таблицу 1 части 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения

об аварийном жилищном фонде, признанном таковым в период 
с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенного пункта) в Камчатском крае | Количество расселяемой жилой площади | Количество граждан, планируемых к переселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. метров | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алеутский муниципальный округ | 1 087,90 | 42 |
| 2. | Быстринский муниципальный округ (с. Анавгай) | 109,60 | 5 |
| 3. | Вилючинский городской округ | 2 009,80 | 100 |
| 4. | Городской округ «поселок Палана» | 2 549,30 | 140 |
| 5. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 45 809,30 | 2 344 |
| 6. | Мильковский муниципальный округ (с. Мильково) | 2 850,50 | 120 |
| 7. | Тигильский муниципальный округ (с. Воямполка, с. Ковран, с. Лесная, с. Седанка, с. Тигиль, с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово) | 11 597,96 | 682 |
| 8. | Усть-Камчатский муниципальный округ (п.Ключи, п.Козыревск, п.Усть-Камчатск, с.Крутоберегово, с.Майское) | 15 298,80 | 597 |
| 9. | Елизовский муниципальный округ (г. Елизово) | 8 055,90 | 255 |
| 10. | Елизовский муниципальный округ (с. Николаевка) | 1 188,00 | 73 |
| 11. | Елизовский муниципальный округ (п. Новый) | 348,10 | 17 |
| 12. | Елизовский муниципальный округ (п. Березняки) | 154,60 | 11 |
| 13. | Елизовский муниципальный округ (п. Светлый) | 584,60 | 23 |
| 14. | Елизовский муниципальный округ (п. Раздольный) | 534,40 | 23 |
| 15. | Сельское поселение «поселок Оссора» | 1 225,90 | 40 |
| 16. | Сельское поселение «село Ачайваям» | 528,20 | 34 |
| 17. | Сельское поселение «село Вывенка» | 879,60 | 34 |
| 18. | Сельское поселение «село Хаилино» | 654,10 | 35 |
| 19. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» | 570,30 | 26 |
| 20. | Сельское поселение «село Аянка» | 1 268,10 | 70 |
| 21. | Сельское поселение «село Каменское» | 3 615,40 | 188 |
| 22. | Сельское поселение «село Манилы» | 3 392,98 | 166 |
| 23. | Сельское поселение «село Слаутное» | 418,80 | 23 |
| 24. | Сельское поселение «село Таловка» | 4 012,94 | 153 |
| 25. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (с. Усть-Большерецк) | 3 029,30 | 143 |
| 26. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (п. Озерновский) | 1 697,30 | 110 |
| 27. | ВСЕГО, в т.ч.: | 114 955,17 | 5 552 |
| 28. | с участием средств Фонда | 113 471,68 | 5 454 |
| 29. | без участия средств Фонда | 1 483,49 | 97 |

».

3. Таблицу 3 части 29 изложить в следующей редакции:

### «Таблица 3

Размер
планируемой предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенного пункта) в Камчатском крае | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алеутский муниципальный округ (c. Никольское) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 267,00 | 280,50 | 275,60 | 289,40 | 320,00 | 350,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 46,00 | 54,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| 2. | Быстринский муниципальный округ (c. Анавгай) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 250,00 | 262,50 | 275,60 | 289,40 | 320,00 | 350,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Вилючинский городской округ | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 147,03 | 153,06 | 159,34 | 165,87 | 172,67 | 179,75 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
| 4. | Елизовский муниципальный округ (г. Елизово) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 165,00 | 175,00 | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 150,00 | 165,00 | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
| 5. | Елизовский муниципальный округ (п. Березняки) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 70,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 | 90,00 | 96,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Елизовский муниципальный округ (п. Новый) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 165,00 | 175,00 | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 150,00 | 195,00 | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 |
| 7 | Елизовский муниципальный округ (п. Раздольный) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 170,00 | 170,00 | 175,00 | 185,00 | 195,00 | 195,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 175,00 | 185,00 | 195,00 |
| 8. | Елизовский муниципальный округ (п. Светлый) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 147,03 | 153,06 | 159,34 | 165,87 | 172,67 | 179,75 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв.м | 123,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
| 9. | Елизовский муниципальный округ (с. Николаевка) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 123,00 | 150,00 | 165,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 123,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 |
| 10. | Петропавловск-Камчатский городской округ | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 200,00 | 250,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв.м | 145,00 | 195,00 | 195,00 | 200,00 | 220,00 | 250,00 |
| 11. | Сельское поселение «поселок Оссора» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 236,80 | 250,00 | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| 12. | Мильковский муниципальный округ (с. Мильково) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 300,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 |
| 13. | Сельское поселение «село Ачайваям» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 306,23 | 324,60 | 344,08 | 364,72 | 386,61 | 409,80 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Сельское поселение «село Вывенка» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 277,57 | 294,23 | 311,88 | 330,59 | 350,43 | 371,45 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 295,95 | 313,70 | 332,53 | 352,48 | 373,63 | 396,04 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Сельское поселение «село Хаилино» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 298,01 | 315,89 | 334,85 | 354,94 | 376,24 | 398,81 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 75,00 | 79,50 | 84,27 | 89,32 | 94,69 | 100,37 |
| 17. | Сельское поселение «село Аянка» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 335,76 | 386,13 | 444,05 | 510,65 | 587,25 | 675,34 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 34,50 | 39,67 | 45,62 | 52,47 | 60,34 |
| 18. | Сельское поселение «село Каменское» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 312,69 | 359,59 | 413,50 | 475,56 | 546,89 | 628,93 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 34,50 | 39,67 | 45,62 | 52,47 | 60,34 |
| 19. | Сельское поселение «село Слаутное» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 325,51 | 374,33 | 430,48 | 495,06 | 569,31 | 654,71 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 34,5 | 39,67 | 45,62 | 52,47 | 60,34 |
| 20. | Сельское поселение «село Манилы» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 304,14 | 349,76 | 402,22 | 462,55 | 531,94 | 611,73 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 34,50 | 39,67 | 45,62 | 52,47 | 60,34 |
| 21. | Сельское поселение «село Таловка» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 329,75 | 379,21 | 436,09 | 501,51 | 576,74 | 663,25 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 30,00 | 34,50 | 39,670 | 45,62 | 52,47 | 60,34 |
| 22. | Городской округ «поселок Палана» | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 | 297,80 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 23. | Тигильский муниципальный округ (с. Воямполка) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 281,60 | 281,60 | 295,00 | 310,00 | 325,00 | 341,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Тигильский муниципальный округ (с. Ковран) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 207,30 | 227,30 | 247,30 | 267,30 | 287,30 | 307,30 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Тигильский муниципальный округ (с. Лесная) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 286,80 | 290,00 | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 55,80 | 65,80 | 85,80 | 105,80 | 125,80 | 145,80 |
| 26. | Тигильский муниципальный округ (с. Седанка) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 343,00 | 363,00 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 |
| 27. | Тигильский муниципальный округ (с. Тигиль) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 180,00 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 270,00 | 300,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 28. | Тигильский муниципальный округ (с. Усть-Хайрюзово) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 260,00 | 260,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| 29. | Тигильский муниципальный округ (с. Хайрюзово) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 207,30 | 227,30 | 247,30 | 267,30 | 287,30 | 307,30 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (п. Озерновский) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 158,60 | 166,50 | 174,80 | 183,50 | 192,70 | 202,30 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 55,50 | 58,30 | 61,20 | 64,30 | 67,50 | 70,80 |
| 31. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (с. Усть-Большерецк) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 158,60 | 166,50 | 174,80 | 183,50 | 192,70 | 202,30 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 55,50 | 58,30 | 61,20 | 64,30 | 67,50 | 70,80 |
| 32. | Усть-Камчатский муниципальный округ (п. Ключи) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 255,00 | 265,00 | 295,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| 33. | Усть-Камчатский муниципальный округ (п. Козыревск) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 255,00 | 265,00 | 295,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
| 34. | Усть-Камчатский муниципальный округ (п. Усть-Камчатск) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 255,00 | 265,00 | 295,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
| 35. | Усть-Камчатский муниципальный округ (с. Майское) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 190,00 | 200,00 | 208,50 | 219,00 | 229,95 | 241,50 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |
| 36. | Усть-Камчатский муниципальный округ (с. Крутоберегово) | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 190,00 | 200,00 | 208,50 | 219,00 | 229,95 | 241,50 |
|  |  | планируемый предельный размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 |

».

4. Часть 31 изложить в следующей редакции:

«31. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с требованиями пункта 19 Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469.

Объем финансирования этапа 2023 года Программы определен с учетом утвержденного лимита предоставления в 2023 году Камчатскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и составляет 2 595 738 714,94 рублей, в том числе:

средства Фонда – 2 089 816 233,74 рублей;

средства краевого бюджета – 503 326 740,71 рублей;

средства местных бюджетов – 2 595 740,49 рублей.

Объем финансирования этапа 2023 (2) года Программы определен с учетом невостребованного остатка лимита предоставления финансовой поддержки Камчатскому краю на 2021–2024 годы за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2017 года и составляет 439 474 915,26 рублей, в том числе:

средства Фонда – 348 247 687,91 рублей;

средства краевого бюджета – 90 724 838,00 рублей;

средства местных бюджетов – 502 389,35 рублей.

Объем финансирования этапа 2025 года Программы определен с учетом утвержденного лимита предоставления в 2025 году Камчатскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и составляет 947 690 749,03 рублей, в том числе:

средства Фонда – 357 872 264,90 рублей;

средства краевого бюджета – 588 870 789,58 рублей;

средства местных бюджетов – 947 694,55 рублей.».

Объем финансирования этапа 2026 года Программы определен с учетом утвержденного лимита предоставления в 2026 году Камчатскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и составляет 1 132 916 487,04 рублей, в том числе:

средства Фонда – 686 618 192,44 рублей;

средства краевого бюджета – 445 155 222,50 рублей;

средства местных бюджетов – 1 143 072,10 рублей.».

5. Приложения 1–4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Программе

Реестр

жилищного фонда многоквартирных домов

| № п/п | Наименование населенного пункта в Камчатском крае | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв.м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 114 804,07 | 5510 | 2686 | X | 108 992,87 | 4 048 843,10 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | X | X | X | 114 804,07 | 5510 | 2686 | X | 108 992,87 | 4 048 843,10 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 114 460,77 | 5490 | 2676 | X | 105 956,92 | 4 041 169,10 | X | X |
| Итого по Алеутскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 673,40 | 25 | 11 | X | 705,00 | 4 037,00 | X | X |
| 1 | с Никольское | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 11.05.2017 | 673,40 | 25 | 11 | 31.12.2025 | 705,00 | 4 037,00 | 41:03:0010101:88 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Быстринскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 109,60 | 7 | 3 | X | 138,20 | 821,00 | X | X |
| 2 | с Анавгай | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 05.07.2019 | 109,60 | 7 | 3 | 29.12.2027 | 138,20 | 821,00 | 41:04:0010102:412 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Вилючинскому городскому округу |  |  | X | X | X | X | X | 2 009,80 | 100 | 44 | X | 5 805,40 | 7 070,00 | X | X |
| 3 | Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.04.2021 | 509,30 | 28 | 11 | 31.12.2028 | 1 601,20 | 2 416,00 | 41:02:0010108:6531 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.12.2021 | 1 449,30 | 70 | 32 | 31.12.2029 | 2 215,00 | 2 357,00 | 41:02:0010108:191 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Кобзаря, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 27.04.2021 | 51,20 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 1 989,20 | 2 297,00 | 41:02:0010108:201 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Елизовскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 11 352,50 | 414 | 240 | X | 9 278,50 | 53 905,00 | X | X |
| 6 | Елизово | г. Елизово, ул. Вилюйская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.11.2020 | 778,90 | 26 | 16 | 31.12.2024 | 472,70 | 1 542,00 | 41:05:0101001:11775 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Елизово | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 06.10.2017 | 237,10 | 10 | 6 | 31.12.2026 | 230,10 | 1 223,00 | 41:05:0101001:450 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Елизово | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 06.10.2017 | 368,00 | 7 | 7 | 31.12.2024 | 308,50 | 1 993,00 | 41:05:0101001:447 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Елизово | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.11.2020 | 381,20 | 16 | 8 | 31.12.2024 | 252,00 |  |  | Не сформирован |
| 10 | Елизово | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 20А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.11.2020 | 504,10 | 17 | 12 | 31.12.2025 | 309,00 | 949,00 | 41:05:0101003:4036 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.07.2018 | 406,50 | 17 | 8 | 31.12.2024 | 273,00 |  |  | Не сформирован |
| 12 | Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.11.2020 | 741,30 | 21 | 12 | 31.12.2024 | 550,00 | 3 029,00 | 41:05:0101005:533 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.07.2018 | 728,80 | 22 | 12 | 31.12.2024 | 605,00 | 2 411,00 | 41:05:0101005:535 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.11.2020 | 746,60 | 16 | 12 | 31.12.2025 | 600,00 | 3 376,00 | 41:05:0101005:536 | Сформирован под одним домом |
| 15 | Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 588,30 | 18 | 11 | 31.12.2025 | 566,80 | 5 398,00 | 41:05:0101004:1388 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 669,10 | 25 | 12 | 31.12.2025 | 560,30 | 5 961,00 | 41:05:0101004:1387 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 386,00 | 7 | 6 | 31.12.2025 | 290,00 | 3 750,00 | 41:05:0101004:1388 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Елизово | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.07.2018 | 30,20 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 204,00 | 1 785,00 | 41:05:0101001:12202 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Елизово | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 24.07.2018 | 62,80 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 210,00 | 1 785,00 | 41:05:0101001:12202 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Елизово | г. Елизово, ул. Хирургическая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 17.11.2020 | 509,20 | 15 | 12 | 31.12.2025 | 350,20 |  |  | Не сформирован |
| 21 | Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 06.10.2017 | 334,50 | 8 | 8 | 31.12.2025 | 212,50 | 1 816,00 | 41:05:0101008:4651 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 06.10.2017 | 444,10 | 16 | 11 | 31.12.2025 | 343,30 | 1 950,00 | 41:05:0101008:4650 | Сформирован под одним домом |
| 23 | Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.05.2017 | 493,10 | 24 | 12 | 31.12.2024 | 324,50 |  |  | Не сформирован |
| 24 | п Березняки | п. Березняки, ул. Лесная, д. 11а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 23.10.2020 | 90,00 | 6 | 1 | 31.12.2024 | 204,00 | 3 300,00 |  | Не сформирован |
| 25 | п Березняки | п. Березняки, ул. Центральная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.10.2020 | 33,40 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 220,00 | 1 850,00 |  | Не сформирован |
| 26 | п Березняки | п. Березняки, ул. Центральная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.10.2020 | 31,20 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 204,00 | 1 700,00 |  | Не сформирован |
| 27 | п Новый | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 25.03.2021 | 348,10 | 17 | 19 | 31.12.2027 | 163,00 | 1 256,00 | 41:05:010176:823 | Сформирован под одним домом |
| 28 | п Раздольный | п. Раздольный, ул. Зеленая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 28.12.2021 | 609,60 | 26 | 12 | 31.12.2027 | 428,10 | 1 535,00 | 41:05:0101038:95 | Сформирован под одним домом |
| 29 | п Светлый | п. Светлый, ул. Березовая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 19.02.2021 | 90,80 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 137,90 | 2 403,00 | 41:05:0101082:2159 | Сформирован под одним домом |
| 30 | п Светлый | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 493,80 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 493,80 | 1 897,00 | 41:05:0101080:27 | Сформирован под одним домом |
| 31 | с Николаевка | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 30.10.2017 | 1 245,80 | 69 | 28 | 29.12.2027 | 765,80 | 2 996,00 | 41:05:0101095:519 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Карагинскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 1 225,90 | 40 | 30 | X | 1 710,46 | 2 129,00 | X | X |
| 32 | Оссора | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 09.12.2021 | 698,70 | 23 | 17 | 31.12.2030 | 708,94 | 1 914,00 | 82:02:000007:662 | Сформирован под одним домом |
| 33 | Оссора | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 05.04.2021 | 119,40 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 342,54 |  |  | Не сформирован |
| 34 | Оссора | п. Оссора, ул. Советская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 09.12.2021 | 194,60 | 9 | 5 | 31.12.2030 | 231,50 |  |  | Не сформирован |
| 35 | Оссора | п. Оссора, ул. Строительная, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 09.02.2021 | 122,60 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 214,69 |  |  | Не сформирован |
| 36 | Оссора | п. Оссора, ул. Строительная, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 09.12.2021 | 90,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 212,79 | 215,00 | 82:02:000007:31 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Мильковскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 2 947,40 | 124 | 65 | X | 3 167,00 | 3 167,00 | X | X |
| 37 | с Мильково | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.11.2021 | 370,60 | 21 | 8 | 31.12.2024 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010102:32 | Сформирован под одним домом |
| 38 | с Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2021 | 461,10 | 14 | 11 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:68 | Сформирован под одним домом |
| 39 | с Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2021 | 142,20 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:66 | Сформирован под одним домом |
| 40 | с Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2021 | 454,90 | 19 | 11 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:36 | Сформирован под одним домом |
| 41 | с Мильково | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3-А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.11.2021 | 594,10 | 22 | 10 | 31.12.2024 | 672,00 | 672,00 | 41:06:0010108:9 | Сформирован под одним домом |
| 42 | с Мильково | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.11.2021 | 464,40 | 25 | 11 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:010109:34 | Сформирован под одним домом |
| 43 | с Мильково | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35-А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 30.11.2021 | 460,10 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 455,00 | 455,00 | 41:06:0010102:78 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Олюторскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 2 684,20 | 130 | 62 | X | 3 589,58 | 683,00 | X | X |
| 44 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Артюшкина, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.12.2021 | 78,20 | 4 | 4 | 01.09.2031 | 98,57 |  |  | Не сформирован |
| 45 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Артюшкина, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 23.12.2021 | 76,30 | 4 | 4 | 01.09.2031 | 97,36 |  |  | Не сформирован |
| 46 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 23.12.2021 | 77,80 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 126,85 |  |  | Не сформирован |
| 47 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 23.12.2021 | 77,60 | 4 | 3 | 01.09.2031 | 113,88 |  |  | Не сформирован |
| 48 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 23.12.2021 | 71,40 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 112,70 |  |  | Не сформирован |
| 49 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 23.12.2021 | 88,50 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 119,01 |  |  | Не сформирован |
| 50 | с Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Школьная, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 23.12.2021 | 77,70 | 5 | 4 | 01.09.2031 | 97,61 |  |  | Не сформирован |
| 51 | с Вывенка | с. Вывенка, ул. Центральная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.11.2019 | 424,40 | 17 | 7 | 01.09.2031 | 436,10 |  |  | Не сформирован |
| 52 | с Вывенка | с. Вывенка, ул. Центральная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 25.11.2019 | 487,90 | 18 | 10 | 01.09.2031 | 567,70 |  |  | Не сформирован |
| 53 | с Средние Пахачи | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.01.2020 | 293,10 | 9 | 5 | 01.09.2031 | 481,80 |  |  | Не сформирован |
| 54 | с Средние Пахачи | с. Средние Пахачи, ул. Центральная, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 25.01.2020 | 277,20 | 17 | 7 | 01.09.2031 | 327,00 |  |  | Не сформирован |
| 55 | с Хаилино | с. Хаилино, ул. Подгорная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 24.12.2018 | 298,30 | 16 | 6 | 31.12.2027 | 298,30 | 197,00 |  | Не сформирован |
| 56 | с Хаилино | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 24.12.2018 | 355,80 | 19 | 6 | 31.12.2027 | 712,70 | 486,00 |  | Не сформирован |
| Итого по Пенжинскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 12 737,72 | 598 | 259 | X | 13 688,19 | 25 530,70 | X | X |
| 57 | с Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 22.01.2020 | 402,30 | 24 | 10 | 01.12.2028 | 329,40 | 2 000,00 |  | Не сформирован |
| 58 | с Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 25.10.2018 | 237,20 | 17 | 4 | 31.12.2027 | 468,11 | 2 500,00 |  | Не сформирован |
| 59 | с Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 25.10.2018 | 628,60 | 29 | 10 | 31.12.2027 | 468,97 | 2 500,00 |  | Не сформирован |
| 60 | с Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 427,10 | 23 | 10 | 31.12.2030 | 467,80 | 1 762,70 |  | Не сформирован |
| 61 | с Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 227,70 | 12 | 7 | 31.12.2030 | 455,80 | 1 577,80 |  | Не сформирован |
| 62 | с Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 483,60 | 30 | 12 | 31.12.2030 | 455,80 | 1 577,80 | 82:04:000004:249 | Сформирован под одним домом |
| 63 | с Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 29.11.2018 | 449,60 | 28 | 11 | 31.12.2030 | 434,40 | 1 524,60 | 82:04:000004:230 | Сформирован под одним домом |
| 64 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.11.2018 | 290,70 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 259,10 | 1 606,00 | 82:04:000004:254 | Сформирован под одним домом |
| 65 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 29.11.2018 | 243,30 | 8 | 6 | 31.12.2030 | 272,30 | 1 965,00 | 82:04:000004:244 | Сформирован под одним домом |
| 66 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.11.2018 | 332,00 | 21 | 8 | 31.12.2030 | 264,90 | 1 480,00 | 82:04:000004:262 | Сформирован под одним домом |
| 67 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2018 | 321,30 | 10 | 8 | 31.12.2030 | 260,40 | 1 499,00 | 82:04:000004:259 | Сформирован под одним домом |
| 68 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2018 | 282,20 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 281,20 | 1 512,30 | 82:04:000004:239 | Сформирован под одним домом |
| 69 | с Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.11.2018 | 258,70 | 13 | 6 | 31.12.2030 | 287,10 | 1 301,00 | 82:04:000004:679 | Сформирован под одним домом |
| 70 | с Каменское | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 29.11.2018 | 328,70 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 282,60 | 1 508,50 |  | Не сформирован |
| 71 | с Манилы | с. Манилы, ул. 50 лет образования СССР, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 25.04.2019 | 713,60 | 36 | 12 | 31.12.2030 | 405,28 |  |  | Не сформирован |
| 72 | с Манилы | с. Манилы, ул. Геологическая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 26.03.2018 | 721,40 | 30 | 12 | 01.09.2031 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 73 | с Манилы | с. Манилы, ул. Кооперативная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 05.06.2020 | 86,40 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 97,50 |  |  | Не сформирован |
| 74 | с Манилы | с. Манилы, ул. Ленинская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 26.03.2018 | 608,70 | 25 | 11 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 75 | с Манилы | с. Манилы, ул. Набережная, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 26.03.2018 | 673,60 | 37 | 11 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 76 | с Манилы | с. Манилы, ул. Тундровая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 26.03.2018 | 424,78 | 25 | 7 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 77 | с Манилы | с. Манилы, ул. Центральная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 05.06.2020 | 164,50 | 8 | 3 | 31.12.2030 | 195,08 |  |  | Не сформирован |
| 78 | с Слаутное | с. Слаутное, ул. Давыдова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 30.11.2018 | 418,80 | 23 | 8 | 31.12.2027 | 467,50 | 1 216,00 | 82:04:000002:196 | Сформирован под одним домом |
| 79 | с Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 30.11.2018 | 664,70 | 20 | 11 | 01.09.2031 | 718,20 |  |  | Не сформирован |
| 80 | с Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.11.2018 | 718,20 | 34 | 12 | 01.09.2031 | 428,30 |  |  | Не сформирован |
| 81 | с Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 30.11.2018 | 79,80 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| 82 | с Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2018 | 95,20 | 5 | 3 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| 83 | с Таловка | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.11.2018 | 557,70 | 19 | 9 | 01.09.2031 | 718,00 |  |  | Не сформирован |
| 84 | с Таловка | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 30.11.2018 | 718,20 | 25 | 12 | 01.09.2031 | 93,15 |  |  | Не сформирован |
| 85 | с Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2018 | 91,85 | 7 | 3 | 01.09.2031 | 170,00 |  |  | Не сформирован |
| 86 | с Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.11.2018 | 94,20 | 10 | 3 | 01.09.2031 | 170,00 |  |  | Не сформирован |
| 87 | с Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 30.11.2018 | 60,80 | 2 | 1 | 01.09.2031 | 170,50 |  |  | Не сформирован |
| 88 | с Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.11.2018 | 300,09 | 11 | 6 | 01.09.2031 | 2 034,00 |  |  | Не сформирован |
| 89 | с Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 30.11.2018 | 274,10 | 8 | 7 | 01.09.2031 | 335,00 |  |  | Не сформирован |
| 90 | с Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.11.2018 | 276,30 | 8 | 7 | 01.09.2031 | 335,00 |  |  | Не сформирован |
| 91 | с Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2018 | 81,80 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Петропавловску-Камчатскому |  |  | X | X | X | X | X | 47 603,79 | 2450 | 1208 | X | 35 726,20 | 3 866 367,40 | X | X |
| 92 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 04.09.2020 | 1 513,60 | 71 | 37 | 31.12.2028 | 742,50 | 1 551,00 | 41:01:0010118:228 | Сформирован под одним домом |
| 93 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 25, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 05.03.2018 | 1 000,20 | 86 | 42 | 31.12.2027 | 516,98 | 946,00 | 41:01:0010118:205 | Сформирован под одним домом |
| 94 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 11.12.2018 | 417,90 | 27 | 10 | 31.12.2026 | 415,99 | 108 327,00 | 41:01:0010126:404 | Сформирован под одним домом |
| 95 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Аммональная Падь, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 11.03.2020 | 430,50 | 12 | 8 | 31.12.2028 | 468,12 | 52 965,00 | 41:01:0010130:158 | Не сформирован |
| 96 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Байкальская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 24.05.2019 | 89,20 | 5 | 3 | 31.12.2027 | 122,84 | 1 562,00 | 41:01:010117:0390 | Сформирован под одним домом |
| 97 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 27.03.2020 | 357,40 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 181,93 |  |  | Не сформирован |
| 98 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.01.2018 | 312,30 | 20 | 7 | 31.12.2028 | 258,42 | 86 656,00 |  | Не сформирован |
| 99 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 26.01.2018 | 71,10 | 5 | 3 | 31.12.2025 | 104,36 | 1 630,00 | 41:01:0010112:2767 | Сформирован под одним домом |
| 100 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 13.11.2020 | 98,30 | 5 | 4 | 31.12.2028 | 104,01 |  |  | Не сформирован |
| 101 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 11.03.2020 | 108,60 | 4 | 4 | 31.12.2029 | 103,84 |  |  | Не сформирован |
| 102 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 26.06.2019 | 87,10 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 97,11 |  |  | Не сформирован |
| 103 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилкова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 20.12.2017 | 76,80 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 237,30 |  |  | Не сформирован |
| 104 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 26.02.2018 | 472,30 | 14 | 9 | 31.12.2026 | 258,42 | 761,00 |  | Не сформирован |
| 105 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.02.2021 | 516,50 | 35 | 10 | 01.09.2031 | 258,42 |  |  | Не сформирован |
| 106 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 13.07.2018 | 345,30 | 16 | 7 | 31.12.2026 | 761,28 | 1 949,00 |  | Не сформирован |
| 107 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 25.07.2018 | 1 753,80 | 79 | 43 | 31.12.2027 | 677,80 | 2 370,00 | 41:01:0010118:311 | Сформирован под одним домом |
| 108 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 70, лит. М | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 16.10.2020 | 53,20 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 121,50 | 63 760,00 |  | Не сформирован |
| 109 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Декабристов, д. 17а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 05.06.2019 | 82,80 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 157,13 | 327,00 | 41:01:0010117:328 | Сформирован под одним домом |
| 110 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 05.06.2017 | 111,00 | 5 | 3 | 31.12.2024 | 110,50 | 102,40 | 41:01:0010117:479 | Сформирован под одним домом |
| 111 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 08.08.2019 | 73,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 106,05 |  |  | Не сформирован |
| 112 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.03.2020 | 176,40 | 11 | 4 | 31.12.2030 | 111,07 | 583,00 | 41:01:0010117:482 | Сформирован под одним домом |
| 113 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 14.10.2020 | 179,00 | 13 | 4 | 31.12.2030 | 111,07 | 630,00 | 41:01:0010117:483 | Сформирован под одним домом |
| 114 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 16.08.2019 | 140,90 | 6 | 5 | 31.12.2030 | 111,07 | 558,00 | 41:01:0010117:484 | Сформирован под одним домом |
| 115 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.02.2018 | 178,30 | 13 | 4 | 31.12.2026 | 110,50 | 523,00 | 41:01:0010117:485 | Сформирован под одним домом |
| 116 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 31.01.2020 | 1 101,90 | 71 | 40 | 31.12.2030 | 498,47 | 1 162,00 | 41:01:0010132:2554 | Сформирован под одним домом |
| 117 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Завойко, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 17.04.2018 | 269,30 | 27 | 7 | 31.12.2025 | 271,50 |  |  | Не сформирован |
| 118 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.02.2021 | 827,80 | 34 | 16 | 01.09.2031 | 516,84 | 1 200,00 | 41:01:0010118:14710 | Сформирован под одним домом |
| 119 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 30.04.2021 | 724,50 | 36 | 17 | 01.09.2031 | 516,84 | 1 334,00 | 41:01:0010118:14722 | Сформирован под одним домом |
| 120 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 31.01.2020 | 1 881,20 | 87 | 45 | 31.12.2030 | 684,00 | 2 255,00 | 41:01:0010129:0406 | Сформирован под одним домом |
| 121 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 13.06.2018 | 210,00 | 15 | 9 | 31.12.2029 | 196,98 |  |  | Не сформирован |
| 122 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 02.10.2020 | 420,90 | 21 | 10 | 31.12.2027 | 471,10 |  |  | Не сформирован |
| 123 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Иркутская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 20.12.2017 | 44,50 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 105,55 |  |  | Не сформирован |
| 124 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Камчатская, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 07.02.2018 | 115,00 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 179,80 |  |  | Не сформирован |
| 125 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 10.06.2021 | 1 384,90 | 63 | 35 | 31.12.2029 | 409,21 | 1 332,00 | 41:01:0010127:6610 | Сформирован под одним домом |
| 126 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.08.2017 | 1 165,70 | 42 | 29 | 31.12.2026 | 387,52 | 2 137,00 | 41:01:0010127:6626 | Сформирован под одним домом |
| 127 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 11б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 29.12.2021 | 58,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 60,00 | 1 093,00 |  | Не сформирован |
| 128 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.01.2017 | 152,99 | 20 | 9 | 31.12.2028 | 508,40 | 1 340,00 | 41:01:0010127:6603 | Сформирован под одним домом |
| 129 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карьерная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 07.12.2021 | 87,80 | 3 | 3 | 01.09.2031 |  |  |  | Не сформирован |
| 130 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 08.06.2021 | 880,90 | 32 | 14 | 01.09.2031 | 697,60 | 2 176,00 |  | Не сформирован |
| 131 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 06.04.2017 | 735,70 | 27 | 14 | 31.12.2026 | 707,85 | 1 413,00 | 41:01:0010117:12209 | Сформирован под одним домом |
| 132 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 19, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 08.02.2021 | 626,70 | 36 | 11 | 31.12.2029 | 357,50 |  |  | Не сформирован |
| 133 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 11.06.2021 | 296,70 | 14 | 6 | 01.09.2031 | 275,90 |  |  | Не сформирован |
| 134 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 21.07.2021 | 934,20 | 39 | 17 | 31.12.2028 | 260,19 | 1 486,00 | 41:01:0010117:10710 | Сформирован под одним домом |
| 135 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1934 | 08.06.2021 | 433,70 | 25 | 8 | 01.09.2031 | 275,09 |  |  | Не сформирован |
| 136 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 23.11.2020 | 443,50 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 284,91 |  |  | Не сформирован |
| 137 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1947 | 05.03.2018 | 450,60 | 27 | 11 | 31.12.2027 | 373,75 |  |  | Не сформирован |
| 138 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 02.02.2018 | 96,10 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 290,23 |  |  | Не сформирован |
| 139 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 08.02.2021 | 72,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 353,11 |  |  | Не сформирован |
| 140 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 26.01.2018 | 413,60 | 31 | 13 | 31.12.2029 | 333,83 |  |  | Не сформирован |
| 141 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 13.09.2019 | 440,20 | 34 | 10 | 31.12.2029 | 380,00 |  |  | Не сформирован |
| 142 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.03.2020 | 2 092,50 | 111 | 49 | 31.12.2029 | 672,50 | 1 494,00 | 41:01:0010129:6216 | Сформирован под одним домом |
| 143 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 40 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 23.01.2020 | 611,90 | 39 | 18 | 31.12.2029 | 332,75 |  |  | Не сформирован |
| 144 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 30.03.2021 | 2 283,30 | 89 | 46 | 31.12.2030 | 879,78 | 2 677,00 | 41:01:0010128:201 | Сформирован под одним домом |
| 145 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 14.06.2019 | 1 165,10 | 37 | 22 | 31.12.2029 | 467,30 | 924,00 | 41:01:0010121:1629 | Сформирован под одним домом |
| 146 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красногвардейская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 13.11.2020 | 66,70 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 80,07 |  |  | Не сформирован |
| 147 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Краснофлотская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 22.07.2021 | 51,40 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 64,68 |  |  | Не сформирован |
| 148 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06.04.2017 | 38,90 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 282,24 | 2 349,00 | 41:01:0010112:2798 | Сформирован под одним домом |
| 149 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 11.12.2019 | 350,30 | 17 | 11 | 31.12.2026 | 380,00 |  |  | Не сформирован |
| 150 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 23.05.2017 | 174,40 | 7 | 3 | 31.12.2024 | 305,51 |  |  | Не сформирован |
| 151 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 06.09.2019 | 142,20 | 14 | 5 | 31.12.2029 | 269,73 | 54 180,00 | 41:01:0010127:160 | Сформирован под одним домом |
| 152 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 25.03.2021 | 434,70 | 24 | 8 | 01.09.2031 | 330,00 | 54 180,00 |  | Не сформирован |
| 153 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 27.12.2017 | 782,60 | 56 | 37 | 31.12.2029 | 515,08 | 2 203,00 | 41:01:0010127:5729 | Сформирован под одним домом |
| 154 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 07.03.2019 | 1 296,40 | 63 | 32 | 31.12.2029 | 472,23 |  |  | Не сформирован |
| 155 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1936 | 05.03.2018 | 408,60 | 18 | 8 | 31.12.2026 | 256,48 | 1 562,00 | 41:01:0010122:3752 | Не сформирован |
| 156 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1937 | 24.09.2019 | 355,00 | 16 | 9 | 31.12.2027 | 367,74 | 1 624,00 | 41:01:0010123:2969 | Сформирован под одним домом |
| 157 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 09.02.2018 | 412,00 | 20 | 9 | 31.12.2029 | 227,10 | 1 787,00 | 41:01:0010123:2971 | Сформирован под одним домом |
| 158 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 08.02.2021 | 135,30 | 3 | 3 | 01.09.2031 | 40,29 |  |  | Не сформирован |
| 159 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1935 | 30.04.2021 | 77,30 | 3 | 3 | 01.09.2031 | 180,48 |  |  | Не сформирован |
| 160 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 71 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 24.01.2018 | 109,60 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 198,02 | 371 115,00 |  | Не сформирован |
| 161 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Невельского, д. 47, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 07.11.2018 | 45,80 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 156,55 |  |  | Не сформирован |
| 162 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1937 | 14.06.2019 | 288,00 | 15 | 6 | 31.12.2029 | 305,51 | 940,00 | 41:01:0010127:6619 | Сформирован под одним домом |
| 163 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 05.03.2018 | 332,80 | 10 | 8 | 31.12.2026 | 167,20 | 3 881,00 | 41:01:0010127:6754 | Сформирован под одним домом |
| 164 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.06.2021 | 1 329,90 | 37 | 33 | 01.09.2031 | 588,00 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 165 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 09.04.2018 | 170,10 | 13 | 6 | 31.12.2027 | 305,36 |  |  | Не сформирован |
| 166 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 14.07.2021 | 157,70 | 13 | 10 | 01.09.2031 | 149,50 |  |  | Не сформирован |
| 167 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 03.05.2018 | 88,80 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 122,20 |  |  | Не сформирован |
| 168 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 19.03.2019 | 501,30 | 26 | 11 | 31.12.2028 | 470,90 | 2 818,00 | 41:01:0010132:3239 | Сформирован под одним домом |
| 169 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 28.08.2020 | 772,20 | 40 | 21 | 31.12.2029 | 476,00 | 1 026,00 | 41:01:0010130:2038 | Сформирован под одним домом |
| 170 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 04.07.2019 | 176,40 | 12 | 8 | 31.12.2028 | 291,76 |  |  | Не сформирован |
| 171 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 101 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.03.2019 | 306,00 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 210,30 |  |  | Не сформирован |
| 172 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 06.09.2019 | 280,00 | 18 | 8 | 31.12.2029 | 197,58 |  |  | Не сформирован |
| 173 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.05.2019 | 371,60 | 19 | 9 | 31.12.2029 | 255,37 | 994,00 | 41:01:0010117:670 | Сформирован под одним домом |
| 174 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 07.07.2017 | 131,40 | 8 | 5 | 31.12.2027 | 321,44 |  |  | Не сформирован |
| 175 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 02.11.2018 | 428,10 | 36 | 9 | 31.12.2027 | 325,12 |  |  | Не сформирован |
| 176 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 08.06.2017 | 293,50 | 15 | 7 | 31.12.2025 | 215,80 |  |  | Не сформирован |
| 177 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 25.07.2018 | 228,80 | 15 | 6 | 31.12.2027 | 328,00 |  |  | Не сформирован |
| 178 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 59а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 29.12.2021 | 120,80 | 7 | 3 | 01.09.2031 | 210,00 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 179 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 60а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 13.07.2018 | 252,50 | 17 | 7 | 31.12.2027 | 291,00 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 180 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 62а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 07.07.2017 | 76,30 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 291,40 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 181 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 62б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1946 | 24.05.2017 | 43,50 | 1 | 1 | 21.12.2026 | 291,00 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 182 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 20.12.2017 | 56,10 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 143,80 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 183 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 18.11.2019 | 234,10 | 8 | 7 | 31.12.2025 | 182,21 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 184 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 13.11.2020 | 95,10 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 139,84 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 185 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 68 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.05.2019 | 433,70 | 25 | 14 | 31.12.2029 | 357,12 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 186 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 78 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 11.05.2018 | 265,00 | 19 | 8 | 31.12.2029 | 185,50 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 187 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 80 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 21.06.2019 | 236,40 | 11 | 7 | 31.12.2029 | 185,50 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 188 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 05.07.2018 | 629,70 | 36 | 18 | 31.12.2029 | 513,40 |  |  | Не сформирован |
| 189 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сафонова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 12.05.2020 | 33,10 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 202,20 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 190 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1941 | 31.07.2017 | 440,50 | 16 | 8 | 31.12.2024 | 299,60 |  |  | Не сформирован |
| 191 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 02.10.2020 | 120,60 | 4 | 3 | 31.12.2029 | 150,31 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 192 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 24.01.2018 | 35,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 498,16 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 193 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 30.08.2018 | 205,60 | 7 | 6 | 31.12.2029 | 197,58 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 194 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 26.05.2017 | 205,10 | 14 | 7 | 31.12.2025 | 151,20 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 195 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 13.11.2020 | 31,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 150,31 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 196 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 26.02.2018 | 238,40 | 11 | 7 | 31.12.2029 | 190,08 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 197 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 28.03.2018 | 271,60 | 16 | 8 | 31.12.2026 | 191,33 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 198 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сибирцева, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 01.06.2017 | 147,90 | 8 | 6 | 31.12.2025 | 373,56 | 1 356,00 | 41:01:0010117:298 | Сформирован под одним домом |
| 199 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 11.03.2020 | 303,40 | 29 | 10 | 31.12.2029 | 252,46 | 727,00 | 41:01:0010122:241 | Сформирован под одним домом |
| 200 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стеллера, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 14.12.2020 | 56,70 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 255,70 |  |  | Не сформирован |
| 201 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.03.2020 | 57,00 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 156,57 | 1 334,00 | 41:01:0010126:391 | Сформирован под одним домом |
| 202 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Строительная, д. 113 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 07.02.2018 | 35,80 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 103,14 |  |  | Не сформирован |
| 203 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Строительная, д. 125а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 13.07.2018 | 235,90 | 9 | 6 | 31.12.2027 | 216,82 |  |  | Не сформирован |
| 204 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Суворова, д. 22в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 24.05.2019 | 86,10 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 78,50 | 320,00 | 41:01:0010125:156 | Сформирован под одним домом |
| 205 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 23.06.2017 | 200,40 | 8 | 4 | 31.12.2026 | 103,80 | 1 946,00 | 41:01:0010117:440 | Сформирован под одним домом |
| 206 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.08.2019 | 90,70 | 15 | 4 | 31.12.2029 | 97,90 | 990,00 | 41:01:0010118:274 | Сформирован под одним домом |
| 207 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 13.11.2020 | 438,20 | 19 | 11 | 31.12.2029 | 317,63 |  |  | Не сформирован |
| 208 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.03.2020 | 55,20 | 4 | 3 | 31.12.2029 | 103,80 |  |  | Не сформирован |
| 209 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 38а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 14.06.2019 | 81,00 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 133,40 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 210 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.10.2018 | 212,30 | 11 | 4 | 31.12.2024 | 185,50 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 211 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 42а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 18.08.2021 | 171,00 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 300,00 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 212 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 11.03.2020 | 305,50 | 16 | 6 | 31.12.2029 | 251,60 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 213 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 28.08.2020 | 349,90 | 22 | 8 | 31.12.2029 | 251,68 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 214 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 25.07.2018 | 278,70 | 12 | 6 | 31.12.2027 | 242,30 | 918,00 | 41:01:0010118:14718 | Сформирован под одним домом |
| 215 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 31.07.2017 | 239,30 | 15 | 6 | 31.12.2026 | 209,70 |  |  | Не сформирован |
| 216 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 29.08.2018 | 287,00 | 21 | 7 | 31.12.2027 | 215,25 |  |  | Не сформирован |
| 217 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 25.03.2021 | 141,80 | 8 | 4 | 01.09.2031 | 202,40 | 217 086,00 |  | Не сформирован |
| Итого по городскому округу «поселок Палана» |  |  | X | X | X | X | X | 2 581,00 | 144 | 62 | X | 2 612,35 | 9 636,00 | X | X |
| 218 | Палана | пгт. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 27.09.2017 | 39,30 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 209,55 | 466,00 | 82:01:000001:2305 | Сформирован под одним домом |
| 219 | Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 07.11.2017 | 183,70 | 7 | 5 | 31.12.2029 | 311,60 | 1 398,00 | 82:01:000001:2293 | Сформирован под одним домом |
| 220 | Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 475,90 | 30 | 11 | 31.12.2028 | 313,30 | 1 700,00 | 82:01:000001:2294 | Сформирован под одним домом |
| 221 | Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 461,10 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 317,90 | 1 700,00 | 82:01:000001:2295 | Сформирован под одним домом |
| 222 | Палана | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 27.09.2017 | 453,70 | 32 | 11 | 31.12.2029 | 312,80 | 567,00 | 82:01:000001:2296 | Сформирован под одним домом |
| 223 | Палана | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 "а" | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.09.2017 | 80,40 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 205,20 | 1 200,00 | 82:01:000002:608 | Сформирован под одним домом |
| 224 | Палана | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 07.11.2017 | 264,00 | 16 | 6 | 31.12.2029 | 317,50 | 1 112,00 | 82:01:000001:2292 | Сформирован под одним домом |
| 225 | Палана | пгт. Палана, ул. Совхозная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 622,90 | 29 | 15 | 31.12.2029 | 624,50 | 1 493,00 | 82:01:000002:607 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Тигильскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 10 329,56 | 611 | 224 | X | 8 710,23 | 6 060,00 | X | X |
| 226 | с Воямполка | с. Воямполка, ул. Гагарина, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 08.11.2017 | 49,20 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 105,73 |  |  | Не сформирован |
| 227 | с Воямполка | с. Воямполка, ул. Гагарина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 08.11.2017 | 34,10 | 6 | 1 | 31.12.2029 | 67,26 |  |  | Не сформирован |
| 228 | с Ковран | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 29.09.2017 | 515,40 | 37 | 12 | 01.09.2031 | 476,96 |  |  | Не сформирован |
| 229 | с Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.04.2017 | 342,00 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 419,90 |  |  | Не сформирован |
| 230 | с Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.09.2017 | 720,90 | 44 | 12 | 31.12.2030 | 448,92 |  |  | Не сформирован |
| 231 | с Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 15а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 28.09.2017 | 318,60 | 25 | 8 | 31.12.2030 | 242,78 |  |  | Не сформирован |
| 232 | с Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.09.2017 | 376,70 | 34 | 8 | 31.12.2030 | 242,78 |  |  | Не сформирован |
| 233 | с Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 28.09.2017 | 479,20 | 38 | 12 | 31.12.2030 | 309,87 |  |  | Не сформирован |
| 234 | с Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 18.09.2020 | 485,60 | 34 | 12 | 31.12.2030 | 308,80 |  |  | Не сформирован |
| 235 | с Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.01.2018 | 676,30 | 57 | 18 | 31.12.2027 | 481,36 |  |  | Не сформирован |
| 236 | с Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.01.2018 | 729,60 | 49 | 20 | 01.09.2031 | 473,89 |  |  | Не сформирован |
| 237 | с Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 24.01.2018 | 748,30 | 49 | 12 | 01.09.2031 | 471,54 |  |  | Не сформирован |
| 238 | с Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 24.01.2018 | 748,30 | 40 | 12 | 01.09.2031 | 471,54 | 2 275,00 | 82:01:000012:65 | Сформирован под одним домом |
| 239 | с Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 19, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.01.2018 | 555,60 | 23 | 9 | 31.12.2028 | 471,54 | 2 635,00 | 82:01:000012:64 | Сформирован под одним домом |
| 240 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.12.2021 | 216,10 | 6 | 5 | 31.12.2026 | 206,30 |  |  | Не сформирован |
| 241 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 28.09.2017 | 113,90 | 5 | 3 | 31.12.2025 | 206,30 | 1 150,00 |  | Не сформирован |
| 242 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.12.2021 | 156,00 | 6 | 4 | 31.12.2025 | 208,90 |  |  | Не сформирован |
| 243 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.09.2017 | 418,30 | 24 | 10 | 31.12.2024 | 306,64 |  |  | Не сформирован |
| 244 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24.02.2021 | 746,50 | 23 | 12 | 31.12.2026 | 471,54 |  |  | Не сформирован |
| 245 | с Тигиль | с. Тигиль, ул. Советская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.11.2017 | 329,00 | 24 | 8 | 31.12.2025 | 204,46 |  |  | Не сформирован |
| 246 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Аэропортовская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.11.2017 | 128,40 | 12 | 3 | 01.09.2031 | 213,75 |  |  | Не сформирован |
| 247 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Морская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24.11.2017 | 202,60 | 9 | 4 | 01.09.2031 | 263,59 |  |  | Не сформирован |
| 248 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 24.11.2017 | 202,50 | 7 | 6 | 01.09.2031 | 214,60 |  |  | Не сформирован |
| 249 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.11.2017 | 345,30 | 21 | 10 | 01.09.2031 | 314,82 |  |  | Не сформирован |
| 250 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.11.2017 | 203,70 | 9 | 5 | 01.09.2031 | 214,60 |  |  | Не сформирован |
| 251 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.11.2017 | 354,76 | 8 | 6 | 01.09.2031 | 485,94 |  |  | Не сформирован |
| 252 | с Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 24.11.2017 | 52,70 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 314,42 |  |  | Не сформирован |
| 253 | с Хайрюзово | с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 19.09.2017 | 80,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 91,50 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 4 091,80 | 217 | 112 | X | 4 480,50 | 13 125,00 | X | X |
| 254 | п Озерновский | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 15.12.2021 | 584,60 | 40 | 15 | 21.12.2029 | 625,50 | 708,00 | 41:08:0010113:1971 | Сформирован под одним домом |
| 255 | п Озерновский | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 15.12.2021 | 566,10 | 27 | 20 | 21.12.2029 | 599,40 | 2 000,00 | 41:08:0010113:2032 | Сформирован под одним домом |
| 256 | п Озерновский | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 15.12.2021 | 546,60 | 43 | 20 | 21.12.2029 | 590,00 |  |  | Не сформирован |
| 257 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 06.09.2017 | 111,60 | 12 | 3 | 31.12.2029 | 313,83 |  |  | Не сформирован |
| 258 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 26.05.2017 | 288,80 | 10 | 7 | 31.12.2028 | 210,33 | 1 820,00 | 41:08:0010104:358 | Сформирован под одним домом |
| 259 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 26.05.2017 | 246,30 | 17 | 6 | 31.12.2029 | 210,33 | 1 816,00 | 41:08:0010104:333 | Сформирован под одним домом |
| 260 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 26.05.2017 | 316,60 | 14 | 8 | 31.12.2029 | 217,94 | 1 815,00 | 41:08:0010104:285 | Сформирован под одним домом |
| 261 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 06.09.2017 | 120,20 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 405,28 |  |  | Не сформирован |
| 262 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 2а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 26.05.2017 | 173,40 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 349,15 | 2 150,00 | 41:08:0010103:481 | Сформирован под одним домом |
| 263 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 26.05.2017 | 675,60 | 29 | 16 | 31.12.2029 | 643,24 | 2 816,00 | 41:08:0010103:482 | Сформирован под одним домом |
| 264 | с Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.10.2019 | 462,00 | 14 | 11 | 31.12.2029 | 315,50 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 16 114,10 | 630 | 356 | X | 16 345,31 | 48 638,00 | X | X |
| 265 | п Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09.09.2021 | 621,40 | 23 | 10 | 31.12.2025 | 410,40 | 1 679,00 | 41:09:0010109:234 | Сформирован под одним домом |
| 266 | п Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 09.10.2019 | 407,00 | 19 | 10 | 31.12.2029 | 264,70 | 1 050,00 | 41:09:0010112:351 | Сформирован под одним домом |
| 267 | п Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 09.10.2019 | 515,00 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 422,65 | 979,00 | 41:09:0010112:352 | Сформирован под одним домом |
| 268 | п Ключи | п. Ключи, ул. Кабакова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 09.09.2021 | 65,60 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 104,60 | 835,00 | 41:09:0010109:389 | Сформирован под одним домом |
| 269 | п Ключи | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 09.09.2021 | 464,40 | 17 | 11 | 31.12.2030 | 289,00 | 999,00 | 41:09:0010110:2058 | Сформирован под одним домом |
| 270 | п Ключи | п. Ключи, ул. Лесная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 18.12.2018 | 50,50 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 340,05 | 1 344,00 | 41:09:0010109:959 | Сформирован под одним домом |
| 271 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 18.12.2018 | 597,80 | 21 | 10 | 31.12.2030 | 402,00 | 3 483,00 | 41:09:0010110:1929 | Сформирован под одним домом |
| 272 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 22А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 09.09.2021 | 723,70 | 26 | 12 | 31.12.2028 | 402,05 | 963,00 | 41:09:0010110:1927 | Сформирован под одним домом |
| 273 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 01.10.2019 | 463,30 | 14 | 11 | 31.12.2028 | 273,20 | 1 018,00 | 41:09:0010110:1930 | Сформирован под одним домом |
| 274 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 09.10.2019 | 330,70 | 12 | 8 | 31.12.2025 | 268,65 | 705,00 | 41:09:0010110:1925 | Сформирован под одним домом |
| 275 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 32А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2018 | 484,00 | 15 | 8 | 31.12.2028 | 372,50 | 2 769,00 | 41:09:0010112:360 | Сформирован под одним домом |
| 276 | п Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2018 | 371,20 | 11 | 6 | 31.12.2024 | 372,60 | 1 201,00 | 41:09:0010112:353 | Сформирован под одним домом |
| 277 | п Козыревск | п. Козыревск, ул. Новая, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 25.01.2021 | 162,90 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 194,15 | 1 508,00 | 41:09:0010107:218 | Сформирован под одним домом |
| 278 | п Козыревск | п. Козыревск, ул. Новая, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.01.2021 | 98,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 190,97 | 250,00 | 41:09:0010107:230 | Сформирован под одним домом |
| 279 | п Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.01.2021 | 76,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 90,41 | 1 944,00 | 41:09:0010107:412 | Сформирован под одним домом |
| 280 | п Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 63. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 25.01.2021 | 509,20 | 17 | 14 | 31.12.2030 | 333,92 | 711,00 | 41:09:0010107:423 | Сформирован под одним домом |
| 281 | п Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 25.01.2021 | 516,60 | 20 | 12 | 31.12.2030 | 333,24 | 567,00 | 41:09:0010107:421 | Сформирован под одним домом |
| 282 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 18.04.2018 | 1 566,90 | 68 | 34 | 31.12.2026 | 891,00 | 2 384,00 | 41:09:0010114:3332 | Сформирован под одним домом |
| 283 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.05.2020 | 446,10 | 27 | 11 | 31.12.2030 | 400,10 | 608,00 | 41:09:010114:406 | Сформирован под одним домом |
| 284 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 19.08.2019 | 434,40 | 18 | 11 | 31.12.2026 | 379,60 | 540,00 | 41:09:0010114:386 | Сформирован под одним домом |
| 285 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 08.05.2020 | 405,90 | 17 | 11 | 31.12.2028 | 407,40 | 570,00 | 41:09:010114:391 | Сформирован под одним домом |
| 286 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 03.11.2017 | 131,30 | 6 | 3 | 31.12.2024 | 407,40 | 1 200,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 287 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 72 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 14.01.2019 | 457,10 | 17 | 12 | 31.12.2026 | 441,60 | 1 440,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 288 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 348,00 | 10 | 9 | 31.12.2026 | 750,30 | 1 474,00 | 41:09:010114:408 | Сформирован под одним домом |
| 289 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 14.01.2019 | 199,30 | 8 | 5 | 31.12.2024 | 394,30 | 720,00 | 41:09:010114:409 | Сформирован под одним домом |
| 290 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 727,60 | 34 | 15 | 31.12.2024 | 750,30 | 1 474,00 | 41:09:010114:413 | Сформирован под одним домом |
| 291 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 845,30 | 35 | 20 | 31.12.2028 | 750,30 | 1 675,00 | 41:09:010114:407 | Сформирован под одним домом |
| 292 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 42. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 632,50 | 29 | 14 | 31.12.2026 | 745,80 | 1 020,00 | 41:09:0010114:384 | Сформирован под одним домом |
| 293 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 68 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 499,00 | 16 | 13 | 31.12.2024 | 426,40 | 640,00 | 41:09:010114:425 | Сформирован под одним домом |
| 294 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 08.05.2020 | 492,20 | 19 | 11 | 31.12.2030 | 426,40 | 720,00 | 41:09:0010114:421 | Сформирован под одним домом |
| 295 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 19.08.2019 | 357,00 | 23 | 10 | 31.12.2027 | 426,40 | 546,00 | 41:09:010114:385 | Сформирован под одним домом |
| 296 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 19.08.2019 | 336,80 | 12 | 9 | 31.12.2026 | 426,40 | 684,00 | 41:09:010114:423 | Сформирован под одним домом |
| 297 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 08.05.2020 | 410,40 | 18 | 10 | 31.12.2030 | 380,10 | 576,00 | 41:09:0010114:426 | Сформирован под одним домом |
| 298 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 107 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.11.2017 | 74,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 411,70 | 576,00 | 41:09:010114:428 | Сформирован под одним домом |
| 299 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 109 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.11.2017 | 228,90 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 411,70 | 836,00 | 41:09:010114:429 | Сформирован под одним домом |
| 300 | с Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Лесная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.01.2019 | 66,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 226,50 | 1 994,00 | 41:09:0010104:770 | Сформирован под одним домом |
| 301 | с Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 24,30 | 6 | 1 | 31.12.2026 | 228,50 | 1 368,00 | 41:09:0010104:624 | Сформирован под одним домом |
| 302 | с Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 14.01.2019 | 51,30 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 240,10 | 800,00 | 41:09:0010104:46 | Сформирован под одним домом |
| 303 | с Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 14.01.2019 | 103,00 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 175,70 | 1 586,00 | 41:09:0010104:769 | Сформирован под одним домом |
| 304 | с Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 64,10 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 245,40 |  |  | Не сформирован |
| 305 | с Майское | с. Майское, ул. Набережная, д. 2А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 04.02.2014 | 490,90 | 8 | 8 | 31.12.2030 | 506,29 | 1 402,00 | 41:09:0010108:367 | Сформирован под одним домом |
| 306 | с Майское | с. Майское, ул. Озерная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 04.02.2014 | 263,60 | 7 | 5 | 31.12.2030 | 430,53 | 1 800,00 | 41:09:0010108:368 | Сформирован под одним домом |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 343,30 | 20 | 10 | X | 3 035,95 | 7 674,00 | X | X |
| Итого по Петропавловску-Камчатскому |  |  | X | X | X | X | X | 179,60 | 11 | 6 | X | 1 091,25 | 3 689,00 | X | X |
| 1 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.01.2017 | 45,40 | 3 | 3 | 31.12.2028 | 508,40 | 1 340,00 | 41:01:0010127:6603 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 06.04.2017 | 44,40 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 300,61 |  |  | Не сформирован |
| 3 | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06.04.2017 | 89,80 | 5 | 1 | 31.12.2024 | 282,24 | 2 349,00 | 41:01:0010112:2798 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу |  |  | X | X | X | X | X | 163,70 | 9 | 4 | X | 1 944,70 | 3 985,00 | X | X |
| 4 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 19.08.2019 | 51,00 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 379,60 | 540,00 | 41:09:0010114:386 | Сформирован под одним домом |
| 5 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 08.05.2020 | 35,50 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 407,40 | 570,00 | 41:09:010114:391 | Сформирован под одним домом |
| 6 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 03.11.2017 | 36,10 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 407,40 | 1 200,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 7 | п Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 41,10 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 750,30 | 1 675,00 | 41:09:010114:407 | Сформирован под одним домом |

Приложение 2 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 5 454 | 2 624 | 1 490 | 1 134 | 113 471,68 | 63 396,54 | 50 075,14 | 17 072 691 997,20 | 9 475 714 729,27 | 7 579 831 500,29 | 17 145 767,64 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 863 | 479 | 338 | 141 | 22 662,60 | 16 216,60 | 6 446,00 | 2 595 738 714,94 | 2 089 816 233,74 | 503 326 740,71 | 2 595 740,49 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 42 | 21 | 11 | 10 | 1 087,90 | 518,70 | 569,20 | 179 075 399,99 | 178 896 324,60 | 0,00 | 179 075,39 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 13 | 5 | 0 | 5 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 9 167 000,00 | 9 157 833,00 | 0,00 | 9 167,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 238 | 146 | 110 | 36 | 7 602,80 | 5 786,70 | 1 816,10 | 1 087 751 939,06 | 761 058 410,63 | 325 605 776,44 | 1 087 751,99 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 11 | 3 | 0 | 3 | 154,60 | 0,00 | 154,60 | 6 493 200,00 | 6 486 706,80 | 0,00 | 6 493,20 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 21 | 9 | 8 | 1 | 468,10 | 437,60 | 30,50 | 62 067 000,00 | 40 646 261,38 | 21 358 671,62 | 62 067,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 99 | 52 | 43 | 9 | 2 402,00 | 2 002,50 | 399,50 | 137 660 718,40 | 137 523 057,67 | 0,00 | 137 660,73 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 166 | 79 | 55 | 24 | 3 359,30 | 2 372,60 | 986,70 | 522 004 553,69 | 365 478 326,08 | 156 004 223,06 | 522 004,55 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 56 | 36 | 36 | 0 | 1 916,90 | 1 916,90 | 0,00 | 86 340 815,00 | 85 896 404,58 | 358 069,59 | 86 340,83 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 217 | 128 | 75 | 53 | 5 406,50 | 3 181,60 | 2 224,90 | 505 178 088,80 | 504 672 909,00 | 0,00 | 505 179,80 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 186 | 84 | 46 | 38 | 3 933,70 | 2 145,10 | 1 788,60 | 439 474 915,26 | 348 247 687,91 | 90 724 838,00 | 502 389,35 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 67 | 27 | 15 | 12 | 1 108,20 | 585,00 | 523,20 | 196 053 347,61 | 113 028 399,59 | 82 828 894,67 | 196 053,35 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 77 | 37 | 23 | 14 | 1 749,60 | 1 153,00 | 596,60 | 70 502 608,66 | 70 432 106,04 | 0,00 | 70 502,62 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 42 | 20 | 8 | 12 | 1 075,90 | 407,10 | 668,80 | 172 918 958,99 | 164 787 182,28 | 7 895 943,33 | 235 833,38 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 311 | 170 | 112 | 58 | 7 000,50 | 4 368,00 | 2 632,50 | 947 690 749,03 | 357 872 264,90 | 588 870 789,58 | 947 694,55 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 13 | 11 | 8 | 3 | 404,20 | 312,00 | 92,20 | 54 494 087,00 | 33 515 883,10 | 20 923 709,82 | 54 494,08 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 16 | 5 | 5 | 0 | 228,10 | 228,10 | 0,00 | 31 592 600,00 | 0,00 | 31 561 007,40 | 31 592,60 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 18 | 8 | 0 | 8 | 359,70 | 0,00 | 359,70 | 27 369 153,18 | 27 341 784,03 | 0,00 | 27 369,15 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 164 | 100 | 90 | 10 | 3 985,60 | 3 458,10 | 527,50 | 593 135 886,55 | 227 527 600,28 | 365 015 150,38 | 593 135,89 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 28 | 12 | 1 | 11 | 481,20 | 17,00 | 464,20 | 30 963 333,30 | 30 932 369,97 | 0,00 | 30 963,33 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 28 | 11 | 3 | 8 | 593,80 | 132,90 | 460,90 | 21 181 821,00 | 21 160 638,17 | 0,00 | 21 182,83 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 44 | 23 | 5 | 18 | 947,90 | 219,90 | 728,00 | 188 953 868,00 | 17 393 989,35 | 171 370 921,98 | 188 956,67 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 400 | 174 | 109 | 65 | 6 763,80 | 3 972,10 | 2 791,70 | 1 132 916 487,04 | 686 618 192,44 | 445 155 222,50 | 1 143 072,10 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 57 | 21 | 13 | 8 | 959,90 | 608,10 | 351,80 | 155 272 700,00 | 75 563 637,00 | 79 553 790,30 | 155 272,70 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 17 | 9 | 6 | 3 | 348,10 | 243,30 | 104,80 | 55 251 755,80 | 27 806 069,61 | 27 390 434,43 | 55 251,76 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 3 | 3 | 0 | 3 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 8 910 000,00 | 8 901 090,00 | 0,00 | 8 910,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 6 | 2 | 2 | 0 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 9 295 222,27 | 9 285 927,04 | 0,00 | 9 295,23 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 33 | 12 | 2 | 10 | 503,50 | 90,40 | 413,10 | 191 732 136,03 | 191 540 403,89 | 0,00 | 191 732,14 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 225 | 101 | 79 | 22 | 3 481,80 | 2 618,10 | 863,70 | 634 275 427,18 | 298 539 621,40 | 335 101 530,35 | 634 275,43 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 30 | 13 | 1 | 12 | 625,40 | 30,60 | 594,80 | 39 966 289,70 | 39 916 543,50 | 0,00 | 49 746,20 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 29 | 13 | 6 | 7 | 651,90 | 277,20 | 374,70 | 38 212 956,06 | 35 064 900,00 | 3 109 467,42 | 38 588,64 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 344 | 158 | 96 | 62 | 6 921,10 | 4 278,88 | 2 642,22 | 1 322 476 150,32 | 680 620 320,73 | 640 533 353,45 | 1 322 476,14 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 5 | 3 | 0 | 3 | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 40 771 200,00 | 40 730 428,80 | 0,00 | 40 771,20 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 15 | 6 | 0 | 6 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 51 657 402,24 | 25 744 757,84 | 25 860 987,00 | 51 657,40 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 4 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 8 283 000,00 | 4 128 040,12 | 4 146 676,88 | 8 283,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 23 | 10 | 9 | 1 | 584,60 | 539,90 | 44,70 | 95 849 042,80 | 47 768 766,71 | 47 984 427,05 | 95 849,04 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 10 626 582,56 | 5 296 023,08 | 5 319 932,90 | 10 626,58 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 38 | 12 | 0 | 12 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 227 500 000,00 | 227 272 500,00 | 0,00 | 227 500,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 222 | 106 | 79 | 27 | 4 313,40 | 3 376,98 | 936,42 | 795 309 458,72 | 282 277 912,81 | 512 236 236,45 | 795 309,46 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 10 | 7 | 6 | 1 | 288,80 | 250,50 | 38,30 | 46 288 864,00 | 23 069 212,60 | 23 173 362,54 | 46 288,86 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 25 | 12 | 1 | 11 | 529,30 | 45,20 | 484,10 | 46 190 600,00 | 24 332 678,77 | 21 811 730,63 | 46 190,60 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 1 297 | 613 | 406 | 207 | 23 685,80 | 15 384,50 | 8 301,30 | 3 742 887 409,41 | 1 865 361 512,65 | 1 873 783 009,34 | 3 742 887,42 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 72 | 33 | 6 | 27 | 1 500,50 | 266,20 | 1 234,30 | 240 500 140,00 | 119 859 257,27 | 120 400 382,59 | 240 500,14 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 29 | 10 | 0 | 10 | 549,70 | 0,00 | 549,70 | 105 727 099,20 | 52 691 743,06 | 52 929 629,04 | 105 727,10 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 851 | 406 | 289 | 117 | 15 278,90 | 10 963,60 | 4 315,30 | 2 357 270 016,00 | 1 174 804 444,22 | 1 180 108 301,76 | 2 357 270,02 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 112 | 49 | 31 | 18 | 2 068,10 | 1 333,60 | 734,50 | 344 393 636,00 | 171 637 178,34 | 172 412 064,02 | 344 393,64 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 9 | 4 | 0 | 4 | 237,70 | 0,00 | 237,70 | 45 718 267,21 | 22 784 841,42 | 22 887 707,52 | 45 718,27 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 110 | 55 | 51 | 4 | 1 697,30 | 1 579,70 | 117,60 | 272 043 243,00 | 135 579 551,23 | 136 191 648,53 | 272 043,24 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 114 | 56 | 29 | 27 | 2 353,60 | 1 241,40 | 1 112,20 | 377 235 008,00 | 188 004 497,11 | 188 853 275,88 | 377 235,01 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 1 139 | 530 | 269 | 261 | 23 389,88 | 11 678,10 | 11 711,78 | 3 725 913 758,40 | 1 856 902 269,31 | 1 865 285 575,32 | 3 725 913,77 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "поселок Оссора" (Карагинский муниципальный район) | 40 | 30 | 17 | 13 | 1 225,90 | 697,80 | 528,10 | 196 487 252,00 | 97 924 334,21 | 98 366 430,54 | 196 487,25 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 155 | 77 | 23 | 54 | 3 111,90 | 971,80 | 2 140,10 | 579 476 312,00 | 288 796 506,99 | 290 100 328,70 | 579 476,31 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Манилы" (Пенжинский муниципальный район) | 166 | 59 | 17 | 42 | 3 392,98 | 1 038,80 | 2 354,18 | 543 826 834,40 | 271 029 698,59 | 272 253 308,98 | 543 826,83 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Слаутное" (Пенжинский муниципальный район) | 23 | 8 | 0 | 8 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 67 125 264,00 | 33 453 553,44 | 33 604 585,29 | 67 125,27 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 367 | 197 | 167 | 30 | 7 986,30 | 6 832,90 | 1 153,40 | 1 237 137 208,00 | 616 558 256,03 | 619 341 814,76 | 1 237 137,21 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 238 | 74 | 4 | 70 | 3 304,90 | 195,10 | 3 109,80 | 449 793 764,00 | 224 165 967,13 | 225 178 003,10 | 449 793,77 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 150 | 85 | 41 | 44 | 3 949,10 | 1 941,70 | 2 007,40 | 652 067 124,00 | 324 973 952,92 | 326 441 103,95 | 652 067,13 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 914 | 416 | 114 | 302 | 19 114,30 | 5 353,26 | 13 761,04 | 3 165 593 812,80 | 1 590 276 247,59 | 1 572 151 971,39 | 3 165 593,82 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 34 | 20 | 0 | 20 | 528,20 | 0,00 | 528,20 | 84 659 896,00 | 42 192 375,66 | 42 382 860,44 | 84 659,90 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 34 | 16 | 0 | 16 | 879,60 | 0,00 | 879,60 | 140 982 288,00 | 70 262 047,78 | 70 579 257,93 | 140 982,29 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 26 | 12 | 0 | 12 | 570,30 | 0,00 | 570,30 | 91 407 684,00 | 45 555 304,51 | 45 760 971,80 | 91 407,69 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 32 | 12 | 1 | 11 | 532,70 | 65,20 | 467,50 | 100 367 336,00 | 62 826 859,73 | 37 440 108,93 | 100 367,34 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 153 | 78 | 0 | 78 | 4 012,94 | 0,00 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 320 551 821,31 | 321 999 007,87 | 643 194,02 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 282 | 142 | 93 | 49 | 6 295,80 | 4 338,60 | 1 957,20 | 1 009 090 824,00 | 502 905 639,41 | 505 176 093,77 | 1 009 090,82 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 300 | 112 | 14 | 98 | 5 086,56 | 654,86 | 4 431,70 | 905 319 140,80 | 451 188 426,80 | 453 225 394,86 | 905 319,14 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 19 | 7 | 3 | 4 | 386,90 | 162,00 | 224,90 | 62 012 332,00 | 30 905 395,96 | 31 044 923,71 | 62 012,33 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 34 | 17 | 3 | 14 | 821,30 | 132,60 | 688,70 | 128 560 288,80 | 63 888 376,43 | 64 543 352,08 | 128 560,29 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "поселок Оссора" (Карагинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Манилы" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Слаутное" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |
|  |  |  |  | расселяемая площадь |  |  |  |  | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 113 471,68 | 17 072 691 997,20 | 57 654,84 | 57 623,74 | 7 616 300,197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 1 199 070,09 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 22 662,60 | 2 595 738 714,94 | 15 861,60 | 15 830,50 | 1 391 483 332,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 1 199 070,09 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 1 087,90 | 179 075 399,99 | 424,90 | 424,90 | 20 161 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 264,50 | 9 167 000,00 | 264,50 | 264,50 | 9 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 7 602,80 | 1 087 751 939,06 | 5 773,50 | 5 773,50 | 765 363 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 154,60 | 6 493 200,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 468,10 | 62 067 000,00 | 347,00 | 347,00 | 43 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 2 402,00 | 137 660 718,40 | 2 002,50 | 2 002,50 | 103 073 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 070,09 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 359,30 | 522 004 553,69 | 1 919,60 | 1 919,60 | 225 644 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 1 916,90 | 86 340 815,00 | 1 916,90 | 1 916,90 | 86 340 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 5 406,50 | 505 178 088,80 | 3 181,60 | 3 181,60 | 138 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 3 933,70 | 439 474 915,26 | 2 065,90 | 2 065,90 | 146 275 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 108,20 | 196 053 347,61 | 545,80 | 545,80 | 79 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 1 749,60 | 70 502 608,66 | 1 113,00 | 1 113,00 | 49 121 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 1 075,90 | 172 918 958,99 | 407,10 | 407,10 | 17 236 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 7 000,50 | 947 690 749,03 | 4 150,90 | 4 150,90 | 555 807 511,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 404,20 | 54 494 087,00 | 312,00 | 312,00 | 36 974 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 228,10 | 31 592 600,00 | 228,10 | 228,10 | 31 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 359,70 | 27 369 153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 985,60 | 593 135 886,55 | 3 258,00 | 3 258,00 | 472 706 057,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 481,20 | 30 963 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 593,80 | 21 181 821,00 | 132,90 | 132,90 | 5 631 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 947,90 | 188 953 868,00 | 219,90 | 219,90 | 8 902 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 6 763,80 | 1 132 916 487,04 | 3 881,70 | 3 881,70 | 617 386 576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 959,90 | 155 272 700,00 | 608,10 | 608,10 | 94 419 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 348,10 | 55 251 755,80 | 243,30 | 243,30 | 36 822 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 88,80 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 104,40 | 9 295 222,27 | 104,40 | 104,40 | 9 295 222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 503,50 | 191 732 136,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 481,80 | 634 275 427,18 | 2 618,10 | 2 618,10 | 459 653 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 625,40 | 39 966 289,70 | 30,60 | 30,60 | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 651,90 | 38 212 956,06 | 277,20 | 277,20 | 15 512 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 6 921,10 | ############# | 4 278,88 | 4 278,88 | 733 772 050,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 109,60 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 244,80 | 51 657 402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 48,90 | 8 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 584,60 | 95 849 042,80 | 539,90 | 539,90 | 86 535 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 66,30 | 10 626 582,56 | 66,30 | 66,30 | 10 626 582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 735,40 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 313,40 | 795 309 458,72 | 3 376,98 | 3 376,98 | 593 838 556,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 288,80 | 46 288 864,00 | 250,50 | 250,50 | 40 150 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 529,30 | 46 190 600,00 | 45,20 | 45,20 | 2 621 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 23 685,80 | 3 742 887 409,41 | 15 384,50 | 15 384,50 | 2 409 280 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 1 500,50 | 240 500 140,00 | 266,20 | 266,20 | 42 666 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 549,70 | 105 727 099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 15 278,90 | 2 357 270 016,00 | 10 963,60 | 10 963,60 | 1 692 845 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 2 068,10 | 344 393 636,00 | 1 333,60 | 1 333,60 | 221 603 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 237,70 | 45 718 267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 1 697,30 | 272 043 243,00 | 1 579,70 | 1 579,70 | 253 194 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 2 353,60 | 377 235 008,00 | 1 241,40 | 1 241,40 | 198 971 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 23 389,88 | 3 725 913 758,40 | 8 678,10 | 8 678,10 | 1 222 102 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "поселок Оссора" (Карагинский муниципальный район) | 1 225,90 | 196 487 252,00 | 697,80 | 697,80 | 111 843 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 3 111,90 | 579 476 312,00 | 971,80 | 971,80 | 170 249 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Манилы" (Пенжинский муниципальный район) | 3 392,98 | 543 826 834,40 | 1 038,80 | 1 038,80 | 166 498 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Слаутное" (Пенжинский муниципальный район) | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 7 986,30 | 1 237 137 208,00 | 3 832,90 | 3 832,90 | 433 685 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 3 304,90 | 449 793 764,00 | 195,10 | 195,10 | 14 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 3 949,10 | 652 067 124,00 | 1 941,70 | 1 941,70 | 325 400 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 19 114,30 | 3 165 593 812,80 | 3 353,26 | 3 353,26 | 540 191 384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 532,70 | 100 367 336,00 | 65,20 | 65,20 | 10 450 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 6 295,80 | 1 009 090 824,00 | 2 338,60 | 2 338,60 | 374 830 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 5 086,56 | 905 319 140,80 | 654,86 | 654,86 | 120 988 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 386,90 | 62 012 332,00 | 162,00 | 162,00 | 25 965 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 821,30 | 128 560 288,80 | 132,60 | 132,60 | 7 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 55 816,84 | 57 615,93 | 9 455 192 729,52 | 3 310,10 | 572 122 924,00 | 33 817,07 | 6 107 285 439,67 | 5 713,22 | 1 006 996 277,44 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 6 801,00 | 7 513,30 | 1 203 056 311,86 | 0,00 | 0,00 | 4 208,60 | 800 174 496,74 | 797,90 | 142 546 388,33 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 663,00 | 680,70 | 158 913 400,00 | 0,00 | 0,00 | 474,80 | 126 771 600,00 | 105,40 | 28 141 800,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 1 829,30 | 1 936,20 | 322 388 143,06 | 0,00 | 0,00 | 1 625,40 | 267 700 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 123,50 | 110,80 | 6 493 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 121,10 | 129,00 | 18 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 399,50 | 374,10 | 33 387 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 20 104 000,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 439,70 | 1 760,70 | 296 360 487,69 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 65 174 857,94 | 547,00 | 94 300 588,33 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 2 224,90 | 2 521,80 | 366 943 088,80 | 0,00 | 0,00 | 1 741,80 | 340 527 088,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 1 867,80 | 2 111,30 | 293 199 393,26 | 0,00 | 0,00 | 1 035,90 | 204 926 491,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 562,40 | 688,00 | 116 135 347,61 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | 49 243 847,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 636,60 | 669,60 | 21 381 401,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 668,80 | 753,70 | 155 682 643,99 | 0,00 | 0,00 | 753,70 | 155 682 643,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 2 849,60 | 3 143,08 | 391 883 237,88 | 0,00 | 0,00 | 526,27 | 166 790 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 92,20 | 98,50 | 17 519 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 359,70 | 409,10 | 27 369 153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 727,60 | 795,00 | 120 429 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 481,20 | 558,41 | 30 963 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 460,90 | 444,30 | 15 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 728,00 | 837,77 | 180 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526,27 | 166 790 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 2 882,10 | 3 115,83 | 515 529 910,97 | 0,00 | 0,00 | 1 636,16 | 290 868 625,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 351,80 | 422,20 | 60 853 200,00 | 0,00 | 0,00 | 422,20 | 60 853 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 104,80 | 104,80 | 18 428 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 88,80 | 99,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 503,50 | 580,00 | 191 732 136,03 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 191 732 136,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 863,70 | 863,70 | 174 621 573,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 594,80 | 633,96 | 38 283 289,70 | 0,00 | 0,00 | 633,96 | 38 283 289,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 374,70 | 412,17 | 22 700 736,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 2 642,22 | 2 958,30 | 588 704 099,74 | 1 463,40 | 271 069 000,00 | 181,72 | 49 054 200,00 | 936,42 | 201 470 902,70 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 109,60 | 131,52 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 244,80 | 293,76 | 51 657 402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 48,90 | 50,20 | 8 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 8 283 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 44,70 | 44,70 | 9 313 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 735,40 | 882,48 | 227 500 000,00 | 882,48 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 936,42 | 936,42 | 201 470 902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,42 | 201 470 902,70 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 38,30 | 38,30 | 6 138 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 484,10 | 580,92 | 43 569 000,00 | 580,92 | 43 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 8 301,30 | 8 301,30 | 1 333 606 533,41 | 1 846,70 | 301 053 924,00 | 4 315,30 | 664 424 712,00 | 2 021,70 | 349 278 970,41 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 1 234,30 | 1 234,30 | 197 833 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,30 | 197 833 604,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 549,70 | 549,70 | 105 727 099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 105 727 099,20 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 315,30 | 4 315,30 | 664 424 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315,30 | 664 424 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 734,50 | 734,50 | 122 790 508,00 | 734,50 | 122 790 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 237,70 | 237,70 | 45 718 267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,70 | 45 718 267,21 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 117,60 | 117,60 | 18 848 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 1 112,20 | 1 112,20 | 178 263 416,00 | 1 112,20 | 178 263 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 14 711,78 | 14 711,78 | 2 503 810 814,40 | 0,00 | 0,00 | 11 022,88 | 2 096 555 362,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "поселок Оссора" (Карагинский муниципальный район) | 528,10 | 528,10 | 84 643 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 2 140,10 | 2 140,10 | 409 226 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,10 | 409 226 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Манилы" (Пенжинский муниципальный район) | 2 354,18 | 2 354,18 | 377 327 970,40 | 0,00 | 0,00 | 2 354,18 | 377 327 970,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Слаутное" (Пенжинский муниципальный район) | 418,80 | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 153,40 | 4 153,40 | 803 451 584,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 480 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 3 109,80 | 3 109,80 | 435 368 564,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,80 | 435 368 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 2 007,40 | 2 007,40 | 326 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 326 666 668,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 15 761,04 | 15 761,04 | 2 625 402 428,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,24 | 1 834 491 151,20 | 1 957,20 | 313 700 016,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 528,20 | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 879,60 | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 570,30 | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 467,50 | 467,50 | 89 917 080,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 89 917 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 4 012,94 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 957,20 | 3 957,20 | 634 260 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,20 | 313 700 016,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 4 431,70 | 4 431,70 | 784 330 180,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431,70 | 784 330 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 224,90 | 224,90 | 36 046 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 688,70 | 688,70 | 120 604 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 14 775,54 | 1 768 788 088,41 | 0,00 | 51 287,33 | 0,00 | 0,00 | 6 121,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 2 506,80 | 260 335 426,79 | 0,00 | 6 607,60 | 0,00 | 0,00 | 785,60 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 100,50 | 4 000 000,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 116,70 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 310,80 | 54 687 193,06 | 0,00 | 1 816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 110,80 | 6 493 200,00 | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 129,00 | 18 570 000,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 228,60 | 13 283 992,31 | 0,00 | 374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 847,10 | 136 885 041,42 | 0,00 | 1 190,70 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 780,00 | 26 416 000,00 | 0,00 | 2 521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 1 075,40 | 88 272 901,66 | 0,00 | 1 996,40 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 405,80 | 66 891 500,00 | 0,00 | 619,70 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 669,60 | 21 381 401,66 | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 2 616,81 | 225 092 837,88 | 0,00 | 2 883,51 | 0,00 | 0,00 | 220,50 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 98,50 | 17 519 422,00 | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 409,10 | 27 369 153,18 | 0,00 | 409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 795,00 | 120 429 829,40 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 558,41 | 30 963 333,30 | 0,00 | 558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 444,30 | 15 550 500,00 | 0,00 | 444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 311,50 | 13 260 600,00 | 0,00 | 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 1 479,67 | 224 661 285,24 | 0,00 | 3 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 104,80 | 18 428 975,20 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 99,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 863,70 | 174 621 573,98 | 0,00 | 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 412,17 | 22 700 736,06 | 0,00 | 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 376,76 | 67 109 997,04 | 0,00 | 2 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 293,76 | 51 657 402,24 | 0,00 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 44,70 | 9 313 870,80 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 38,30 | 6 138 724,00 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 117,60 | 18 848 927,00 | 0,00 | 8 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 315,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 117,60 | 18 848 927,00 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 3 688,90 | 407 255 452,00 | 0,00 | 11 711,78 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "поселок Оссора" (Карагинский муниципальный район) | 528,10 | 84 643 868,00 | 0,00 | 528,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Манилы" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Слаутное" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 2 153,40 | 322 611 584,00 | 0,00 | 1 153,40 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 1 007,40 | 0,00 | 0,00 | 2 007,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 2 913,60 | 477 211 260,80 | 0,00 | 13 761,04 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 2 000,00 | 320 560 000,00 | 0,00 | 1 957,20 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 224,90 | 36 046 972,00 | 0,00 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 688,70 | 120 604 288,80 | 0,00 | 688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к Программе

Планируемые показатели

выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе переселения, в т. ч.: |  | 7 886,50 | 19 330,59 | 5562,36 | 6 187,24 | 6 921,02 | 9983,30 | 23 596,90 | 21 513,81 | 13 973,45 | 114 955,17 | 301 | 790 | 257 | 337 | 366 | 541 | 1 249 | 1 044 | 667 | 5 552 |
| в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.: |  | 7 543,20 | 19 053,10 | 4699,66 | 6 187,24 | 6 921,02 | 9983,30 | 23 597 | 21 514 | 13 973 | 113 471,68 | 281 | 768 | 201 | 337 | 366 | 541 | 1 249 | 1 044 | 667 | 5 454 |
| Всего по этапам 2023 года |  | 7 543,20 | 19 053,10 | x | x | x | x | x | x | x | 26 596,30 | 281 | 768 | x | x | x | x | x | x | x | 1 049 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 109,30 | 978,60 | x | x | x | x | x | x | x | 1 087,90 | 3 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | 42 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 193,40 | 71,10 | x | x | x | x | x | x | x | 264,50 | 4 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 2 082,70 | 5 520,10 | x | x | x | x | x | x | x | 7 602,80 | 51 | 187 | x | x | x | x | x | x | x | 238 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 90,00 | 64,60 | x | x | x | x | x | x | x | 154,60 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 221,40 | 246,70 | x | x | x | x | x | x | x | 468,10 | 11 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 1 734,40 | 667,60 | x | x | x | x | x | x | x | 2 402,00 | 68 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | 99 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 920,00 | 2 439,30 | x | x | x | x | x | x | x | 3 359,30 | 45 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | 166 |
| 8. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 1 108,20 | x | x | x | x | x | x | x | 1 108,20 | 0 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | 67 |
| 9. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 247,30 | 1 502,30 | x | x | x | x | x | x | x | 1 749,60 | 6 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | 77 |
| 10. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 134,40 | 2 858,40 | x | x | x | x | x | x | x | 2 992,80 | 4 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | 98 |
| 11. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 1 810,30 | 3 596,20 | x | x | x | x | x | x | x | 5 406,50 | 83 | 134 | x | x | x | x | x | x | x | 217 |
| Всего по этапу 2025 года |  | 0,00 | 0,00 | 4699,66 | 2 300,84 | x | x | x | x | x | 7 000,50 | 0 | 0 | 201 | 110 | x | x | x | x | x | 311 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 271,70 | x | x | x | x | x | 404,20 | 0 | 0 | 6 | 7 | x | x | x | x | x | 13 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 | x | x | x | x | x | 228,10 | 0 | 0 | 16 | 0 | x | x | x | x | x | 16 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 359,70 | 0,00 | x | x | x | x | x | 359,70 | 0 | 0 | 18 | 0 | x | x | x | x | x | 18 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 3372,50 | 613,10 | x | x | x | x | x | 3 985,60 | 0 | 0 | 132 | 32 | x | x | x | x | x | 164 |
| 5. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 0,00 | 0,00 | 144,36 | 336,84 | x | x | x | x | x | 481,20 | 0 | 0 | 8 | 20 | x | x | x | x | x | 28 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 178,10 | 415,70 | x | x | x | x | x | 593,80 | 0 | 0 | 8 | 20 | x | x | x | x | x | 28 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 284,40 | 663,50 | x | x | x | x | x | 947,90 | 0 | 0 | 13 | 31 | x | x | x | x | x | 44 |
| Всего по этапу 2026 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,40 | 2 877,40 | x | x | x | x | 6 763,80 | 0 | 0 | 0 | 227 | 173 | x | x | x | x | 400 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,10 | 351,80 | x | x | x | x | 959,90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | x | x | x | x | 57 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,30 | 104,80 | x | x | x | x | 348,10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | x | x | x | x | 17 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | x | x | x | x | 88,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | 3 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | x | x | x | x | 104,40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | x | 6 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Каменское" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,50 | x | x | x | x | 503,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | x | x | x | x | 33 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,26 | 1 044,54 | x | x | x | x | 3 481,80 | 0 | 0 | 0 | 158 | 67 | x | x | x | x | 225 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,04 | 416,36 | x | x | x | x | 625,40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | x | x | x | x | 30 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 456,40 | x | x | x | x | 651,90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | x | x | x | x | 29 |
| Всего по этапу 2027 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043,62 | 2877,48 | x | x | x | 6 921,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 151 | x | x | x | 344 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | x | x | x | 109,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 5 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 171,36 | x | x | x | 244,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | x | x | x | 15 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | x | x | x | 48,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | x | 4 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,90 | 44,70 | x | x | x | 584,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | x | x | x | 23 |
| 5. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | x | x | x | 66,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 2 |
| 6. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,40 | x | x | x | 735,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | x | x | x | 38 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019,38 | 1294,02 | x | x | x | 4 313,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 67 | x | x | x | 222 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 38,30 | x | x | x | 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | x | x | x | 10 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 484,10 | x | x | x | 529,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | x | x | x | 25 |
| Всего по этапу 2028 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105,82 | 16 579,98 | x | x | 23 685,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 907,00 | x | x | 1 297 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,20 | 1 050,30 | x | x | 1 500,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | x | x | 72 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,91 | 384,79 | x | x | 549,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | x | x | 29 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4583,67 | 10 695,23 | x | x | 15 278,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 596 | x | x | 851 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,43 | 1 447,67 | x | x | 2 068,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | x | x | 112 |
| 5. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31 | 166,39 | x | x | 237,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | x | x | 9 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (п. Озерновский) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,20 | 1 188,10 | x | x | 1 697,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77 | x | x | 110 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,10 | 1 647,50 | x | x | 2 353,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 80 | x | x | 114 |
| Всего по этапу 2029 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 016,92 | 16 372,96 | x | 23 389,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 797 | x | 1 139 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,77 | 858,13 | x | 1 225,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | x | 40 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084,00 | 2 531,40 | x | 3 615,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 108 | x | 155 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,89 | 2 375,09 | x | 3 392,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 116 | x | 166 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 | 293,20 | x | 418,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | x | 23 |
| 5. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315,60 | 5 403,00 | x | 7 718,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 257 | x | 367 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,90 | 1 964,40 | x | 2 806,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 167 | x | 238 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,50 | 2 847,80 | x | 4 068,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 105 | x | 150 |
| Всего по этапу 2030 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140,85 | 13 973,45 | 19 114,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 667 | 914 |
| 1. | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 528,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 2. | Итого по сельскому поселению "село Вывенка" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 879,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 3. | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 570,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 4. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,81 | 372,89 | 532,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Таловка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,88 | 2 809,06 | 4 012,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 107 | 153 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,70 | 4 407,10 | 6 295,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 197 | 282 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,97 | 3 560,59 | 5 086,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 210 | 300 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 270,80 | 386,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,39 | 574,91 | 821,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
| в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 343,30 | 277,49 | 862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,49 | 20 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) |  | 41,10 |  |  |  |  |  |  |  | 41,10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) |  |  | 42,10 |  |  |  |  |  |  | 42,10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 179,60 | 124,89 | 608,10 |  |  |  |  |  |  | 912,59 | 11 | 13 | 46 |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 4. | Итого по городскому округу "поселок Палана" |  |  | 31,70 |  |  |  |  |  |  | 31,70 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу |  |  | 180,80 |  |  |  |  |  |  | 180,80 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 6. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) |  | 111,50 |  |  |  |  |  |  |  | 111,50 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 163,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,70 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

».