П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Ю.С. Морозова |
| --- | --- | --- |

| Приложение к постановлению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Правительства Камчатского края |  |  |  |
| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 17.05.2023

№ 271-П «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края»

1. В паспорте Программы:

1) в позиции «Цель Программы» исключить слова «признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»;

2) позицию «Задачи программы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Камчатского края на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, получившего наибольшие повреждения в результате сейсмособытия 30.07.2025»;

3) позицию «Мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

| Мероприятия Программы | 1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года; 2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, получившего наибольшие повреждения в результате сейсмособытия 30.07.2025 |
| --- | --- |

4) позицию «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации Программы | 1) этап 2023 года (2023–2024 годы); 2) этап 2023 (2) года (2023–2024 годы); 3) этап 2025 года (2025–2026 годы); 4) этап 2026 года (2026–2027 годы); 5) этап 2026 (2) года (2026–2027 годы); 6) этап 2027 года (2027–2028 годы); 7) этап 2028 года (2028–2029 годы); 8) этап 2029 года (2029–2030 годы); 9) этап 2030 года (2030–2031 годы) |
| --- | --- |

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 17 252 941,33554 тыс. рублей, из них: 9 580 697,20752 тыс. рублей средства Фонда; 7 640 074,04798 тыс. рублей средства краевого бюджета; 32 170,08004 тыс. рублей средства бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае»; |
| --- | --- |

6) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) переселение 5 643 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде в Камчатском крае; 2) расселение 117 103,98 квадратных метров аварийного жилищного фонда». |
| --- | --- |

2. Часть 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«На территории Камчатского края 30.07.2025 произошло сильнейшее за последние семьдесят два года сейсмособытие. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 144 км юго-восточнее г. Петропавловск-Камчатского. Магнитуда составила 8.8.

Наибольшая интенсивность землетрясения пришлась на Авачинскую агломерацию, в которую входят Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский район и Вилючинский городской округ с общей численностью населения около 246 тысяч человек.

Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае были организованы работы по инструментальному и визуальному обследованию жилищного фонда, расположенного на территории соответствующих муниципальных образований, наиболее пострадавших в ходе указанного сейсмособытия и, как следствие, объем аварийного жилищного фонда на территории данных муниципальных образований увеличился.».

3. Часть 8 дополнить словами «, а также совокупность жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными после 1 января 2017 г., получивших значительные повреждения в результате сейсмособытия, произошедшего в июле 2025 года, расселяемых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 1276-р.».

4. Таблицу 1 части 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения

об аварийном жилищном фонде, расселяемом в рамках Программы

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенного пункта) в Камчатском крае | Количество расселяемой жилой площади | Количество граждан, планируемых к переселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. метров | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алеутский муниципальный округ | 1 087,90 | 42 |
| 2. | Быстринский муниципальный округ (с. Анавгай) | 109,60 | 5 |
| 3. | Вилючинский городской округ | 904,30 | 39 |
| 4. | Городской округ «поселок Палана» | 2 549,30 | 140 |
| 5. | Петропавловск-Камчатский городской округ | 50 607,20 | 2 593 |
| 6. | Мильковский муниципальный округ (с. Мильково) | 2 850,50 | 120 |
| 7. | Тигильский муниципальный округ (с. Воямполка, с. Ковран, с. Лесная, с. Седанка, с. Тигиль, с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово) | 11 584,56 | 683 |
| 8. | Усть-Камчатский муниципальный округ (п.Ключи, п.Козыревск, п.Усть-Камчатск, с.Крутоберегово, с.Майское) | 15 298,80 | 597 |
| 9. | Елизовский муниципальный округ (г. Елизово) | 8 055,90 | 255 |
| 10. | Елизовский муниципальный округ (с. Николаевка) | 1 141,30 | 72 |
| 11. | Елизовский муниципальный округ (п. Новый) | 348,10 | 17 |
| 12. | Елизовский муниципальный округ (п. Березняки) | 154,60 | 11 |
| 13. | Елизовский муниципальный округ (п. Светлый) | 584,60 | 23 |
| 14. | Елизовский муниципальный округ (п. Раздольный) | 534,40 | 23 |
| 15. | Сельское поселение «поселок Оссора» | 1 225,90 | 40 |
| 16. | Сельское поселение «село Ачайваям» | 528,20 | 34 |
| 17. | Сельское поселение «село Вывенка» | 879,60 | 34 |
| 18. | Сельское поселение «село Хаилино» | 654,10 | 35 |
| 19. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» | 570,30 | 26 |
| 20. | Сельское поселение «село Аянка» | 1 268,10 | 70 |
| 21. | Сельское поселение «село Каменское» | 3 615,40 | 188 |
| 22. | Сельское поселение «село Манилы» | 3 392,98 | 166 |
| 23. | Сельское поселение «село Слаутное» | 418,80 | 23 |
| 24. | Сельское поселение «село Таловка» | 4 012,94 | 153 |
| 25. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (с. Усть-Большерецк) | 3 029,30 | 143 |
| 26. | Усть-Большерецкий муниципальный округ (п. Озерновский) | 1 697,30 | 110 |
| 27. | ВСЕГО, в т.ч.: | 119 717,37 | 5 816 |
| 28. | с участием средств Фонда | 117 103,98 | 5 643 |
| 29. | без участия средств Фонда | 2 613,39 | 173 |

».

5. Часть 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) финансовое обеспечение расселения многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 г., получивших наибольшие повреждения вследствие сейсмособытия, расселяемого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 1276-р.».

6. Часть 15 изложить в следующей редакции:

«15. Реализация мероприятий Программы предусматривает следующие этапы:

1) этап 2023 года (2023–2024 годы);

2) этап 2023 (2) года (2023–2024 годы);

3) этап 2025 года (2025–2026 годы);

4) этап 2026 года (2026–2027 годы);

5) этап 2026 (2) года (2026–2027 годы);

6) этап 2027 года (2027–2028 годы);

7) этап 2028 года (2028–2029 годы);

8) этап 2029 года (2029–2030 годы);

9) этап 2030 года (2030–2031 годы).».

7. Часть 18 дополнить абзацем следующего содержания:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется Участниками Программы в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом способов переселения, указанных в части 23 Программы. Способы переселения определяются Участниками Программы.».

8. В части 20:

1) абзац первый дополнить словами «, многоквартирные жилые дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, получившие значительные повреждения в результате сейсмособытия, произошедшего в июле 2025 года, расселяемые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 1276-р.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Условия и очередность расселения многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, получивших значительные повреждения в результате сейсмособытия, произошедшего в июле 2025 года, изложены в разделе 10 Программы.».

9. Абзац первый части 21 после слов «в процессе их эксплуатации» дополнить словами «в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, получивших значительные повреждения в результате сейсмособытия, произошедшего в июле 2025 года, расселяемых в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 1276-р,».

10. Часть 22 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) выполнение Участниками Программы мероприятий по выплате гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, выселяемым по основаниям, предусмотренным статьями 86, 872 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, денежного возмещения взамен предоставления другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.».

11. Часть 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) выплата гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, выселяемым по основаниям, предусмотренным статьями 86, 872 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, денежного возмещения взамен предоставления другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.».

12. Часть 242 изложить в следующей редакции:

«242. В целях обеспечения жилищных прав граждан - нанимателей жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, расселяемом в рамках Программы, предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма, которое должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

С согласия в письменной форме нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, взамен предоставления другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма может быть выплачено денежное возмещение.

Размер денежного возмещения в таком случае определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

13. Дополнить частью 243 следующего содержания:

«243. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае осуществляют информационную и разъяснительную работу с гражданами, которые проживают в аварийных домах, входящих в этапы Программы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способах их переселения, указанных в части 24 Программы, порядке получения и размере денежного возмещения взамен предоставления другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, информацию о подготовке и реализации Программы с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных печатных изданий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.».

15. Часть 31 дополнить абзацем следующего содержания:

«Объем финансирования этапа 2026 (2) года Программы определен с учетом утвержденного лимита предоставления в 2026 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2026 № 1276-р Камчатскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и составляет 1 453 608 481,93 рублей, в том числе:

средства Фонда – 870 911 400,00 рублей;

средства краевого бюджета – 568 160 997,11 рублей;

средства местных бюджетов – 14 536 084,82 рублей.».

16. Дополнить разделом 10 следующего содержания;

«10. РАССЕЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ

АВАРИЙНЫМИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПОЛУЧИВШИХ НАИБОЛЬШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕЙСМОСОБЫТИЯ

56. На территории Камчатского края 30.07.2025 произошло сильнейшее за последние семьдесят два года сейсмособытие. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 144 км юго-восточнее г. Петропавловск-Камчатского. Магнитуда составила 8.8.

На территории муниципальных образований, расположенных в зоне влияния сейсмособытия, были организованы мероприятия по визуальному осмотру многоквартирных домов и социальных объектов с целью объективной оценки последствий землетрясения.

Благодаря содействию Минстроя России на Камчатку привлечены специалисты АО «НИЦ «Строительство», АО «ЦНИИ Промзданий» и ООО «Техкон» для координации, методологического сопровождения и проведения работ по визуальному осмотру и визуальному обследованию жилого фонда и объектов социального назначения.

Экспертные заключения по итогам работы специалистов показывают объективную картину технического состояния зданий, что позволило, по окончанию инструментальных обследований, определить перечень подлежащих первоочередному расселению из 12 домов на 780 квартир, общей площадью 20,9 тыс. кв. метров и объем финансирования, необходимый для расселения пострадавших домов в объеме 4,8 млрд рублей.

В целях расселения многоквартирных домов, получившими наибольшие повреждения в результате сейсмособытия от 30.07.2025, Минстроем России и Минфином России совместно с Правительством края проведена работа по выделению дополнительного финансирования.

По итогам проведенной работы Минстроем России совместно с Фондом развития территорий изыскана возможность уже в 2026 году выделить Камчатскому краю дополнительное финансирование на расселение аварийного жилищного фонда.

Правительством Российской Федерации в соответствии с распоряжением от 28.05.2026 № 1276-р, принято решение о выделении в 2026 году Камчатскому краю финансовой поддержки за счет средств Фонда в размере 870,91 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, имея ввиду переселение не менее 0,4 тыс. человек из 7,4 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда в г. Петропавловске-Камчатском.

57. С учетом предложений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в целях начала расселения многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, получивших значительные повреждения в результате сейсмособытия, определен перечень домов, подлежащих расселению в этапе 2026 (2) (2026–2027 годы):

1) ул. Бийская дом № 7;

2) ул. Владивостокская дом № 47/2;

3) ул. Капитана Беляева дом № 3;

4) ул. Капитана Беляева дом № 5;

5) ул. Пограничная дом № 93 (8 помещений).

58. Расселение многоквартирных жилых домов, указанных в части 59 Программы, осуществляется в рамках этапа 2026 (2) года (2026–2027 годы).».

17. Приложения 1–4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Программе

Реестр

жилищного фонда многоквартирных домов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв. м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 119 738,47 | 5 816 | 2 776 | X | 123 250,21 | 4 427 711,10 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | X | X | X | 119 738,47 | 5 816 | 2 776 | X | 123 250,21 | 4 427 711,10 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 117 103,98 | 5 643 | 2 701 | X | 107 512,40 | 3 544 576,10 | X | X |
| Итого по Алеутскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 42 | 21 | X | 1 121,00 | 5 247,00 | X | X |
| 1. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 31.12.2020 | 414,40 | 17 | 10 | 31.12.2025 | 416,00 | 1 210,00 | 41:03:0010101:20 | Сформирован под одним домом |
| 2. | с. Никольское | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 11.05.2017 | 673,50 | 25 | 11 | 31.12.2025 | 705,00 | 4 037,00 | 41:03:0010101:88 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Быстринскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 109,60 | 5 | 3 | X | 129,50 | 821,00 | X | X |
| 3. | с. Анавгай | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 05.07.2019 | 109,60 | 5 | 3 | 29.12.2027 | 129,50 | 821,00 | 41:04:0010102:154 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Вилючинскому городскому округу: |  |  | X | X | X | X | X | 904,30 | 39 | 18 | X | 5 805,40 | 7 070,00 | X | X |
| 4. | г. Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.04.2021 | 264,50 | 13 | 5 | 31.12.2028 | 1 601,20 | 2 416,00 | 41:02:0010108:6531 | Сформирован под одним домом |
| 5. | г. Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.12.2021 | 588,60 | 24 | 12 | 31.12.2030 | 2 215,00 | 2 357,00 | 41:02:0010108:191 | Сформирован под одним домом |
| 6. | г. Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Кобзаря, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 27.04.2021 | 51,20 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 1 989,20 | 2 297,00 | 41:02:0010108:201 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Елизовскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 10 818,90 | 401 | 215 | X | 9 278,50 | 53 905,00 | X | X |
| 7. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Вилюйская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.11.2020 | 738,80 | 24 | 15 | 31.12.2024 | 472,70 | 1 542,00 | 41:05:0101001:11775 | Сформирован под одним домом |
| 8. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 06.10.2017 | 196,50 | 7 | 5 | 31.12.2026 | 230,10 | 1 223,00 | 41:05:0101001:450 | Сформирован под одним домом |
| 9. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 06.10.2017 | 318,80 | 6 | 6 | 31.12.2024 | 308,50 | 1 993,00 | 41:05:0101001:447 | Сформирован под одним домом |
| 10. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 17.11.2020 | 339,00 | 15 | 7 | 31.12.2024 | 252,00 |  |  | Не сформирован |
| 11. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 20А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 17.11.2020 | 504,10 | 17 | 12 | 31.12.2025 | 309,00 | 949,00 | 41:05:0101003:4036 | Сформирован под одним домом |
| 12. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.07.2018 | 406,50 | 17 | 8 | 31.12.2024 | 273,00 |  |  | Не сформирован |
| 13. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 17.11.2020 | 741,30 | 21 | 12 | 31.12.2024 | 550,00 | 3 029,00 | 41:05:0101005:533 | Сформирован под одним домом |
| 14. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.07.2018 | 728,80 | 22 | 12 | 31.12.2024 | 605,00 | 2 411,00 | 41:05:0101005:535 | Сформирован под одним домом |
| 15. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 17.11.2020 | 746,60 | 16 | 12 | 31.12.2025 | 600,00 | 3 376,00 | 41:05:0101005:536 | Сформирован под одним домом |
| 16. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 546,80 | 16 | 9 | 31.12.2025 | 566,80 | 5 398,00 | 41:05:0101004:1388 | Сформирован под одним домом |
| 17. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 669,10 | 25 | 12 | 31.12.2025 | 560,30 | 5 961,00 | 41:05:0101004:1387 | Сформирован под одним домом |
| 18. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Связи, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1940 | 17.11.2020 | 386,00 | 7 | 6 | 31.12.2025 | 290,00 | 3 750,00 | 41:05:0101004:1388 | Сформирован под одним домом |
| 19. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.07.2018 | 30,20 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 204,00 | 1 785,00 | 41:05:0101001:12202 | Сформирован под одним домом |
| 20. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 24.07.2018 | 31,20 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 210,00 | 1 785,00 | 41:05:0101001:12202 | Сформирован под одним домом |
| 21. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Хирургическая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 17.11.2020 | 509,20 | 15 | 12 | 31.12.2025 | 350,20 |  |  | Не сформирован |
| 22. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 06.10.2017 | 296,10 | 7 | 7 | 31.12.2025 | 212,50 | 1 816,00 | 41:05:0101008:4651 | Сформирован под одним домом |
| 23. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 06.10.2017 | 404,30 | 15 | 10 | 31.12.2025 | 343,30 | 1 950,00 | 41:05:0101008:4650 | Сформирован под одним домом |
| 24. | г. Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 18.05.2017 | 462,60 | 23 | 11 | 31.12.2024 | 324,50 |  |  | Не сформирован |
| 25. | п. Березняки | п. Березняки, ул. Лесная, д. 11а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.10.2020 | 90,00 | 6 | 1 | 31.12.2024 | 204,00 | 3 300,00 |  | Не сформирован |
| 26. | п. Березняки | п. Березняки, ул. Центральная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.10.2020 | 33,40 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 220,00 | 1 850,00 |  | Не сформирован |
| 27. | п. Березняки | п. Березняки, ул. Центральная, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.10.2020 | 31,20 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 204,00 | 1 700,00 |  | Не сформирован |
| 28. | п. Новый | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 25.03.2021 | 348,10 | 17 | 9 | 31.12.2027 | 163,00 | 1 256,00 | 41:05:010176:823 | Сформирован под одним домом |
| 29. | п. Раздольный | п. Раздольный, ул. Зеленая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 28.12.2021 | 534,40 | 23 | 10 | 31.12.2027 | 428,10 | 1 535,00 | 41:05:0101038:95 | Сформирован под одним домом |
| 30. | п. Светлый | п. Светлый, ул. Березовая, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1979 | 19.02.2021 | 90,80 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 137,90 | 2 403,00 | 41:05:0101082:2159 | Сформирован под одним домом |
| 31. | п. Светлый | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 27.12.2021 | 493,80 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 493,80 | 1 897,00 | 41:05:0101080:27 | Сформирован под одним домом |
| 32. | с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 30.10.2017 | 1 141,30 | 72 | 25 | 29.12.2027 | 765,80 | 2 996,00 | 41:05:0101095:519 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Карагинскому муниципальному району: |  |  | X | X | X | X | X | 1 225,90 | 40 | 30 | X | 1 710,46 | 2 129,00 | X | X |
| 33. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 55 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 09.12.2021 | 698,70 | 23 | 17 | 31.12.2030 | 708,94 | 1 914,00 | 82:02:000007:662 | Сформирован под одним домом |
| 34. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 05.04.2021 | 119,40 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 342,54 |  |  | Не сформирован |
| 35. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Советская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 09.12.2021 | 194,60 | 9 | 5 | 31.12.2030 | 231,50 |  |  | Не сформирован |
| 36. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Строительная, д. 51 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 09.02.2021 | 122,60 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 214,69 |  |  | Не сформирован |
| 37. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Строительная, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 09.12.2021 | 90,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 212,79 | 215,00 | 82:02:000007:31 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Мильковскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 2 850,50 | 120 | 63 | X | 3 167,00 | 5 048,00 | X | X |
| 38. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 30.11.2021 | 370,60 | 21 | 8 | 31.12.2024 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010102:32 | Сформирован под одним домом |
| 39. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 16.01.2018 | 27,20 | 1 | 1 | 01.12.2026 | 0,00 | 1 881,00 | 41:06:0010118:59 |  |
| 40. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2021 | 415,80 | 13 | 10 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:68 | Сформирован под одним домом |
| 41. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2021 | 115,30 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:66 | Сформирован под одним домом |
| 42. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2021 | 454,90 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:36 | Сформирован под одним домом |
| 43. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3-А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 30.11.2021 | 594,10 | 22 | 10 | 31.12.2024 | 672,00 | 672,00 | 41:06:0010108:9 | Сформирован под одним домом |
| 44. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.11.2021 | 464,40 | 22 | 11 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:010109:34 | Сформирован под одним домом |
| 45. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35-А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 30.11.2021 | 408,20 | 19 | 10 | 31.12.2026 | 455,00 | 455,00 | 41:06:0010102:78 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Олюторскому муниципальному району: |  |  | X | X | X | X | X | 2 632,20 | 129 | 60 | X | 3 589,58 | 683,00 | X | X |
| 46. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Артюшкина, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 23.12.2021 | 78,20 | 4 | 4 | 01.09.2031 | 98,57 |  |  | Не сформирован |
| 47. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Артюшкина, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 23.12.2021 | 57,00 | 3 | 3 | 01.09.2031 | 97,36 |  |  | Не сформирован |
| 48. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 23.12.2021 | 77,80 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 126,85 |  |  | Не сформирован |
| 49. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 23.12.2021 | 77,60 | 4 | 3 | 01.09.2031 | 113,88 |  |  | Не сформирован |
| 50. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 23.12.2021 | 71,40 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 112,70 |  |  | Не сформирован |
| 51. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 23.12.2021 | 88,50 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 119,01 |  |  | Не сформирован |
| 52. | с. Ачайваям | с. Ачайваям, ул. Школьная, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 23.12.2021 | 77,70 | 6 | 4 | 01.09.2031 | 97,61 |  |  | Не сформирован |
| 53. | с. Вывенка | с. Вывенка, ул. Центральная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.11.2019 | 424,40 | 17 | 7 | 01.09.2031 | 436,10 |  |  | Не сформирован |
| 54. | с. Вывенка | с. Вывенка, ул. Центральная, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 25.11.2019 | 455,20 | 17 | 9 | 01.09.2031 | 567,70 |  |  | Не сформирован |
| 55. | с. Средние Пахачи | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 25.01.2020 | 293,10 | 9 | 5 | 01.09.2031 | 481,80 |  |  | Не сформирован |
| 56. | с. Средние Пахачи | с. Средние Пахачи, ул. Центральная, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 25.01.2020 | 277,20 | 17 | 7 | 01.09.2031 | 327,00 |  |  | Не сформирован |
| 57. | с. Хаилино | с. Хаилино, ул. Подгорная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 24.12.2018 | 298,30 | 16 | 6 | 31.12.2027 | 298,30 | 197,00 |  | Не сформирован |
| 58. | с. Хаилино | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 24.12.2018 | 355,80 | 19 | 6 | 31.12.2027 | 712,70 | 486,00 |  | Не сформирован |
| Итого по Пенжинскому муниципальному району: |  |  | X | X | X | X | X | 12 708,22 | 601 | 258 | X | 13 688,19 | 25 530,70 | X | X |
| 59. | с. Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 22.01.2020 | 402,30 | 24 | 10 | 01.12.2028 | 329,40 | 2 000,00 |  | Не сформирован |
| 60. | с. Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 25.10.2018 | 237,20 | 17 | 4 | 31.12.2027 | 468,11 | 2 500,00 |  | Не сформирован |
| 61. | с. Аянка | с. Аянка, ул. Полярная, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 25.10.2018 | 628,60 | 29 | 10 | 31.12.2027 | 468,97 | 2 500,00 |  | Не сформирован |
| 62. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 397,60 | 23 | 9 | 31.12.2030 | 467,80 | 1 762,70 |  | Не сформирован |
| 63. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 227,70 | 12 | 7 | 31.12.2030 | 455,80 | 1 577,80 |  | Не сформирован |
| 64. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 29.11.2018 | 483,60 | 31 | 12 | 31.12.2030 | 455,80 | 1 577,80 | 82:04:000004:249 | Сформирован под одним домом |
| 65. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 29.11.2018 | 449,60 | 28 | 11 | 31.12.2030 | 434,40 | 1 524,60 | 82:04:000004:230 | Сформирован под одним домом |
| 66. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.11.2018 | 290,70 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 259,10 | 1 606,00 | 82:04:000004:254 | Сформирован под одним домом |
| 67. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 29.11.2018 | 243,30 | 8 | 6 | 31.12.2030 | 272,30 | 1 965,00 | 82:04:000004:244 | Сформирован под одним домом |
| 68. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.11.2018 | 332,00 | 21 | 8 | 31.12.2030 | 264,90 | 1 480,00 | 82:04:000004:262 | Сформирован под одним домом |
| 69. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2018 | 321,30 | 10 | 8 | 31.12.2030 | 260,40 | 1 499,00 | 82:04:000004:259 | Сформирован под одним домом |
| 70. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 29.11.2018 | 282,20 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 281,20 | 1 512,30 | 82:04:000004:239 | Сформирован под одним домом |
| 71. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Ленина, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 29.11.2018 | 258,70 | 14 | 6 | 31.12.2030 | 287,10 | 1 301,00 | 82:04:000004:679 | Сформирован под одним домом |
| 72. | с. Каменское | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 29.11.2018 | 328,70 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 282,60 | 1 508,50 |  | Не сформирован |
| 73. | с. Манилы | с. Манилы, ул. 50 лет образования СССР, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 25.04.2019 | 713,60 | 36 | 12 | 31.12.2030 | 405,28 |  |  | Не сформирован |
| 74. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Геологическая, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 26.03.2018 | 721,40 | 30 | 12 | 01.09.2031 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 75. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Кооперативная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 05.06.2020 | 86,40 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 97,50 |  |  | Не сформирован |
| 76. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Ленинская, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 26.03.2018 | 608,70 | 25 | 11 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 77. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Набережная, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 26.03.2018 | 673,60 | 37 | 11 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 78. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Тундровая, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1990 | 26.03.2018 | 424,78 | 25 | 7 | 31.12.2030 | 475,20 |  |  | Не сформирован |
| 79. | с. Манилы | с. Манилы, ул. Центральная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 05.06.2020 | 164,50 | 8 | 3 | 31.12.2030 | 195,08 |  |  | Не сформирован |
| 80. | с. Слаутное | с. Слаутное, ул. Давыдова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1993 | 30.11.2018 | 418,80 | 23 | 8 | 31.12.2027 | 467,50 | 1 216,00 | 82:04:000002:196 | Сформирован под одним домом |
| 81. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 30.11.2018 | 664,70 | 21 | 11 | 01.09.2031 | 718,20 |  |  | Не сформирован |
| 82. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.11.2018 | 718,20 | 34 | 12 | 01.09.2031 | 428,30 |  |  | Не сформирован |
| 83. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 30.11.2018 | 79,80 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| 84. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2018 | 95,20 | 5 | 3 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| 85. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.11.2018 | 557,70 | 19 | 9 | 01.09.2031 | 718,00 |  |  | Не сформирован |
| 86. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1998 | 30.11.2018 | 718,20 | 25 | 12 | 01.09.2031 | 93,15 |  |  | Не сформирован |
| 87. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2018 | 91,85 | 7 | 3 | 01.09.2031 | 170,00 |  |  | Не сформирован |
| 88. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 30.11.2018 | 94,20 | 10 | 3 | 01.09.2031 | 170,00 |  |  | Не сформирован |
| 89. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Северная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 30.11.2018 | 60,80 | 2 | 1 | 01.09.2031 | 170,50 |  |  | Не сформирован |
| 90. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1992 | 30.11.2018 | 300,09 | 11 | 6 | 01.09.2031 | 2 034,00 |  |  | Не сформирован |
| 91. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 30.11.2018 | 274,10 | 8 | 7 | 01.09.2031 | 335,00 |  |  | Не сформирован |
| 92. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 30.11.2018 | 276,30 | 8 | 7 | 01.09.2031 | 335,00 |  |  | Не сформирован |
| 93. | с. Таловка | с. Таловка, ул. Центральная, д. 22 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 30.11.2018 | 81,80 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 154,00 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу: |  |  | X | X | X | X | X | 50 607,20 | 2 593 | 1 262 | X | 35 646,13 | 3 367 483,40 | X | X |
| 94. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 04.09.2020 | 1 483,80 | 70 | 36 | 31.12.2028 | 742,50 | 1 551,00 | 41:01:0010118:228 | Сформирован под одним домом |
| 95. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 25, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 05.03.2018 | 868,50 | 64 | 37 | 31.12.2027 | 516,98 | 946,00 | 41:01:0010118:205 | Сформирован под одним домом |
| 96. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 11.12.2018 | 381,80 | 24 | 9 | 31.12.2029 | 415,99 | 108 327,00 | 41:01:0010126:404 | Сформирован под одним домом |
| 97. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Аммональная Падь, д. 1а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 11.03.2020 | 211,00 | 6 | 4 | 31.12.2029 | 468,12 | 52 965,00 | 41:01:0010130:158 | Не сформирован |
| 98. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Байкальская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 24.05.2019 | 89,20 | 5 | 3 | 31.12.2027 | 122,84 | 1 562,00 | 41:01:010117:0390 | Сформирован под одним домом |
| 99. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 27.03.2020 | 357,40 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 181,93 |  |  | Не сформирован |
| 100. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 24.10.2024 | 2 044,20 | 111 | 47 | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 101. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.01.2018 | 189,70 | 15 | 4 | 31.12.2028 | 258,42 | 86 656,00 |  | Не сформирован |
| 102. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 26.01.2018 | 71,10 | 5 | 3 | 31.12.2025 | 104,36 | 1 630,00 | 41:01:0010112:2767 | Сформирован под одним домом |
| 103. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 13.11.2020 | 65,80 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 104,01 |  |  | Не сформирован |
| 104. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 11.03.2020 | 59,30 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 103,84 |  |  | Не сформирован |
| 105. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 26.06.2019 | 87,10 | 10 | 3 | 31.12.2030 | 97,11 |  |  | Не сформирован |
| 106. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилкова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 20.12.2017 | 54,30 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 237,30 |  |  | Не сформирован |
| 107. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 43 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 26.02.2018 | 472,70 | 14 | 9 | 31.12.2026 | 258,42 | 761,00 |  | Не сформирован |
| 108. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 45 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.02.2021 | 419,90 | 31 | 8 | 31.12.2030 | 258,42 |  |  | Не сформирован |
| 109. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 54 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 13.07.2018 | 299,60 | 16 | 7 | 31.12.2026 | 761,28 | 1 949,00 |  | Не сформирован |
| 110. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 07.02.2024 | 1 968,20 | 105 | 47 | 31.12.2027 |  |  |  |  |
| 111. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 25.07.2018 | 1 723,60 | 78 | 42 | 31.12.2027 | 677,80 | 2 370,00 | 41:01:0010118:311 | Сформирован под одним домом |
| 112. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 70, лит. М | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 16.10.2020 | 53,20 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 121,50 | 63 760,00 |  | Не сформирован |
| 113. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Декабристов, д. 17а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 05.06.2019 | 82,80 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 157,13 | 327,00 | 41:01:0010117:328 | Сформирован под одним домом |
| 114. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 05.06.2017 | 111,00 | 5 | 3 | 31.12.2024 | 110,50 | 102,40 | 41:01:0010117:479 | Сформирован под одним домом |
| 115. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 08.08.2019 | 73,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 106,05 |  |  | Не сформирован |
| 116. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.03.2020 | 176,40 | 11 | 4 | 31.12.2030 | 111,07 | 583,00 | 41:01:0010117:482 | Сформирован под одним домом |
| 117. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 14.10.2020 | 179,00 | 13 | 4 | 31.12.2030 | 111,07 | 630,00 | 41:01:0010117:483 | Сформирован под одним домом |
| 118. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 16.08.2019 | 140,90 | 6 | 5 | 31.12.2030 | 111,07 | 558,00 | 41:01:0010117:484 | Сформирован под одним домом |
| 119. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.02.2018 | 44,60 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 110,50 | 523,00 | 41:01:0010117:485 | Сформирован под одним домом |
| 120. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 31.01.2020 | 1 080,30 | 70 | 39 | 31.12.2030 | 498,47 | 1 162,00 | 41:01:0010132:2554 | Сформирован под одним домом |
| 121. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Завойко, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 17.04.2018 | 297,80 | 27 | 7 | 31.12.2025 | 271,50 |  |  | Не сформирован |
| 122. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.02.2021 | 827,80 | 34 | 16 | 01.09.2031 | 516,84 | 1 200,00 | 41:01:0010118:14710 | Сформирован под одним домом |
| 123. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 30.04.2021 | 724,50 | 36 | 17 | 01.09.2031 | 516,84 | 1 334,00 | 41:01:0010118:14722 | Сформирован под одним домом |
| 124. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 31.01.2020 | 1 881,20 | 87 | 45 | 31.12.2030 | 684,00 | 2 255,00 | 41:01:0010129:0406 | Сформирован под одним домом |
| 125. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 13.06.2018 | 154,60 | 9 | 6 | 31.12.2029 | 196,98 |  |  | Не сформирован |
| 126. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 02.10.2020 | 460,70 | 22 | 9 | 31.12.2027 | 471,10 |  |  | Не сформирован |
| 127. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Иркутская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 20.12.2017 | 21,90 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 105,55 |  |  | Не сформирован |
| 128. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Камчатская, д. 61 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 07.02.2018 | 119,60 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 179,80 |  |  | Не сформирован |
| 129. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 03.03.2026 | 1 728,80 | 97 | 43 | 31.12.2028 |  |  |  |  |
| 130. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 10.06.2021 | 1 324,40 | 59 | 34 | 31.12.2027 | 409,21 | 1 332,00 | 41:01:0010127:6610 | Сформирован под одним домом |
| 131. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 11.08.2017 | 1 165,70 | 42 | 29 | 31.12.2026 | 387,52 | 2 137,00 | 41:01:0010127:6626 | Сформирован под одним домом |
| 132. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 11б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 29.12.2021 | 58,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 60,00 | 1 093,00 |  | Не сформирован |
| 133. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.01.2017 | 85,00 | 9 | 5 | 31.12.2028 | 508,40 | 1 340,00 | 41:01:0010127:6603 | Сформирован под одним домом |
| 134. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карьерная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 07.12.2021 | 87,80 | 3 | 3 | 01.09.2031 |  |  |  | Не сформирован |
| 135. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 08.06.2021 | 880,90 | 32 | 14 | 01.09.2031 | 697,60 | 2 176,00 |  | Не сформирован |
| 136. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 06.04.2017 | 735,70 | 27 | 14 | 31.12.2026 | 707,85 | 1 413,00 | 41:01:0010117:12209 | Сформирован под одним домом |
| 137. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 19, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 08.02.2021 | 626,70 | 36 | 11 | 31.12.2030 | 357,50 |  |  | Не сформирован |
| 138. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 11.06.2021 | 296,70 | 14 | 6 | 01.09.2031 | 275,90 |  |  | Не сформирован |
| 139. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 21.07.2021 | 934,20 | 39 | 17 | 31.12.2028 | 260,19 | 1 486,00 | 41:01:0010117:10710 | Сформирован под одним домом |
| 140. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1934 | 08.06.2021 | 433,70 | 25 | 8 | 01.09.2031 | 275,09 |  |  | Не сформирован |
| 141. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 23.11.2020 | 443,50 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 284,91 |  |  | Не сформирован |
| 142. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1947 | 05.03.2018 | 271,60 | 18 | 7 | 31.12.2027 | 373,75 |  |  | Не сформирован |
| 143. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 02.02.2018 | 41,90 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 290,23 |  |  | Не сформирован |
| 144. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 08.02.2021 | 72,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 353,11 |  |  | Не сформирован |
| 145. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 26.01.2018 | 335,70 | 27 | 12 | 31.12.2029 | 333,83 |  |  | Не сформирован |
| 146. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 13.09.2019 | 450,30 | 34 | 9 | 31.12.2030 | 380,00 |  |  | Не сформирован |
| 147. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.03.2020 | 2 037,40 | 110 | 48 | 31.12.2029 | 672,50 | 1 494,00 | 41:01:0010129:6216 | Сформирован под одним домом |
| 148. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 40 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 23.01.2020 | 611,90 | 39 | 18 | 31.12.2030 | 332,75 |  |  | Не сформирован |
| 149. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 30.03.2021 | 2 363,10 | 91 | 48 | 31.12.2030 | 879,78 | 2 677,00 | 41:01:0010128:201 | Сформирован под одним домом |
| 150. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 46 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 14.06.2019 | 1 165,10 | 37 | 22 | 31.12.2029 | 467,30 | 924,00 | 41:01:0010121:1629 | Сформирован под одним домом |
| 151. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Краснофлотская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 22.07.2021 | 51,40 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 64,68 |  |  | Не сформирован |
| 152. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06.04.2017 | 38,90 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 282,24 | 2 349,00 | 41:01:0010112:2798 | Сформирован под одним домом |
| 153. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 11.12.2019 | 325,00 | 14 | 10 | 31.12.2026 | 380,00 |  |  | Не сформирован |
| 154. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 23.05.2017 | 174,40 | 7 | 3 | 31.12.2024 | 305,51 |  |  | Не сформирован |
| 155. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 06.09.2019 | 142,20 | 14 | 5 | 31.12.2029 | 269,73 | 54 180,00 | 41:01:0010127:160 | Сформирован под одним домом |
| 156. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 25.03.2021 | 434,70 | 24 | 8 | 01.09.2031 | 330,00 | 54 180,00 |  | Не сформирован |
| 157. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 27.12.2017 | 658,70 | 49 | 30 | 31.12.2029 | 515,08 | 2 203,00 | 41:01:0010127:5729 | Сформирован под одним домом |
| 158. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 07.03.2019 | 1 296,40 | 63 | 32 | 31.12.2030 | 472,23 |  |  | Не сформирован |
| 159. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1936 | 05.03.2018 | 410,00 | 18 | 8 | 31.12.2026 | 256,48 | 1 562,00 | 41:01:0010122:3752 | Не сформирован |
| 160. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1937 | 24.09.2019 | 283,70 | 13 | 7 | 31.12.2027 | 367,74 | 1 624,00 | 41:01:0010123:2969 | Сформирован под одним домом |
| 161. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1939 | 09.02.2018 | 412,00 | 20 | 9 | 31.12.2029 | 227,10 | 1 787,00 | 41:01:0010123:2971 | Сформирован под одним домом |
| 162. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 08.02.2021 | 135,30 | 3 | 3 | 01.09.2031 | 40,29 |  |  | Не сформирован |
| 163. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1935 | 30.04.2021 | 77,30 | 3 | 3 | 01.09.2031 | 180,48 |  |  | Не сформирован |
| 164. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 71 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 24.01.2018 | 109,60 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 198,02 | 371 115,00 |  | Не сформирован |
| 165. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Невельского, д. 47, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 07.11.2018 | 22,40 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 156,55 |  |  | Не сформирован |
| 166. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1937 | 14.06.2019 | 288,00 | 15 | 6 | 31.12.2030 | 305,51 | 940,00 | 41:01:0010127:6619 | Сформирован под одним домом |
| 167. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 05.03.2018 | 236,10 | 7 | 5 | 31.12.2030 | 167,20 | 3 881,00 | 41:01:0010127:6754 | Сформирован под одним домом |
| 168. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.06.2021 | 1 299,00 | 36 | 32 | 01.09.2031 | 588,00 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 169. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 09.04.2018 | 153,10 | 12 | 5 | 31.12.2027 | 305,36 |  |  | Не сформирован |
| 170. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 14.07.2021 | 157,70 | 13 | 10 | 01.09.2031 | 149,50 |  |  | Не сформирован |
| 171. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 03.05.2018 | 79,90 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 122,20 |  |  | Не сформирован |
| 172. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 19.03.2019 | 318,20 | 14 | 7 | 31.12.2028 | 470,90 | 2 818,00 | 41:01:0010132:3239 | Сформирован под одним домом |
| 173. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 28.08.2020 | 772,20 | 40 | 21 | 31.12.2030 | 476,00 | 1 026,00 | 41:01:0010130:2038 | Сформирован под одним домом |
| 174. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 04.07.2019 | 145,70 | 10 | 6 | 31.12.2028 | 291,76 |  |  | Не сформирован |
| 175. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 101 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 14.03.2019 | 306,00 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 210,30 |  |  | Не сформирован |
| 176. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 93 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 10.10.2024 | 394,70 | 15 | 9 | 31.12.2028 |  |  | 41:01:010125:288 |  |
| 177. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 06.09.2019 | 280,00 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 197,58 |  |  | Не сформирован |
| 178. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.05.2019 | 310,70 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 255,37 | 994,00 | 41:01:0010117:670 | Сформирован под одним домом |
| 179. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1951 | 07.07.2017 | 131,40 | 8 | 5 | 31.12.2029 | 321,44 |  |  | Не сформирован |
| 180. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 02.11.2018 | 446,10 | 36 | 9 | 31.12.2027 | 325,12 |  |  | Не сформирован |
| 181. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 08.06.2017 | 293,50 | 15 | 7 | 31.12.2025 | 215,80 |  |  | Не сформирован |
| 182. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 25.07.2018 | 172,70 | 8 | 4 | 31.12.2027 | 328,00 |  |  | Не сформирован |
| 183. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 59а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1948 | 29.12.2021 | 120,80 | 7 | 3 | 01.09.2031 | 210,00 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 184. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 60а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 13.07.2018 | 137,10 | 12 | 4 | 31.12.2027 | 291,00 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 185. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 62а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 07.07.2017 | 76,30 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 291,40 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 186. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 62б | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1946 | 24.05.2017 | 35,70 | 1 | 1 | 21.12.2026 | 291,00 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 187. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 63 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 20.12.2017 | 56,10 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 143,80 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 188. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 64 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 18.11.2019 | 234,10 | 8 | 7 | 31.12.2025 | 182,21 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 189. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 13.11.2020 | 95,10 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 139,84 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 190. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 68 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.05.2019 | 433,70 | 25 | 14 | 31.12.2030 | 357,12 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 191. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 78 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 11.05.2018 | 265,00 | 19 | 8 | 31.12.2029 | 185,50 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 192. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 80 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 21.06.2019 | 236,40 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 185,50 | 33 831,00 |  | Не сформирован |
| 193. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 05.07.2018 | 421,50 | 19 | 12 | 31.12.2030 | 513,40 |  |  | Не сформирован |
| 194. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сафонова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 12.05.2020 | 33,10 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 202,20 |  |  | Не сформирован |
| 195. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1941 | 31.07.2017 | 385,70 | 15 | 7 | 31.12.2024 | 299,60 |  |  | Не сформирован |
| 196. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 02.10.2020 | 120,60 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 150,31 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 197. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 24.01.2018 | 35,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 498,16 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 198. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 30.08.2018 | 139,70 | 5 | 4 | 31.12.2029 | 197,58 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 199. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 26.05.2017 | 205,10 | 14 | 7 | 31.12.2024 | 151,20 |  |  | Не сформирован |
| 200. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 13.11.2020 | 31,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 150,31 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 201. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 26.02.2018 | 238,40 | 11 | 7 | 31.12.2029 | 190,08 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 202. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 28.03.2018 | 240,90 | 13 | 7 | 31.12.2026 | 191,33 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 203. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сибирцева, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 01.06.2017 | 122,70 | 7 | 5 | 31.12.2025 | 373,56 | 1 356,00 | 41:01:0010117:298 | Сформирован под одним домом |
| 204. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1938 | 11.03.2020 | 303,40 | 29 | 10 | 31.12.2029 | 252,46 | 727,00 | 41:01:0010122:241 | Сформирован под одним домом |
| 205. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стеллера, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 14.12.2020 | 56,70 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 255,70 |  |  | Не сформирован |
| 206. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.03.2020 | 57,00 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 156,57 | 1 334,00 | 41:01:0010126:391 | Сформирован под одним домом |
| 207. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Строительная, д. 113 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 07.02.2018 | 35,80 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 103,14 |  |  | Не сформирован |
| 208. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Строительная, д. 125а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 13.07.2018 | 202,60 | 8 | 5 | 31.12.2027 | 216,82 |  |  | Не сформирован |
| 209. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Суворова, д. 22в | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 24.05.2019 | 86,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 78,50 | 320,00 | 41:01:0010125:156 | Сформирован под одним домом |
| 210. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 23.06.2017 | 158,40 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 103,80 | 1 946,00 | 41:01:0010117:440 | Сформирован под одним домом |
| 211. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 48 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 23.08.2019 | 65,70 | 14 | 3 | 31.12.2030 | 97,90 | 990,00 | 41:01:0010118:274 | Сформирован под одним домом |
| 212. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 13.11.2020 | 436,70 | 19 | 11 | 31.12.2030 | 317,63 |  |  | Не сформирован |
| 213. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 11.03.2020 | 55,20 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 103,80 |  |  | Не сформирован |
| 214. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 38а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 14.06.2019 | 46,00 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 133,40 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 215. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 42 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 11.10.2018 | 162,90 | 9 | 3 | 31.12.2024 | 185,50 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 216. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 42а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1957 | 18.08.2021 | 171,00 | 8 | 4 | 31.12.2030 | 300,00 | 31 631,00 |  | Не сформирован |
| 217. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 52 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 11.03.2020 | 305,50 | 16 | 6 | 31.12.2030 | 251,60 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 218. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 28.08.2020 | 287,20 | 20 | 7 | 31.12.2030 | 251,68 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 219. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-д. Туристический, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 25.07.2018 | 175,80 | 7 | 4 | 31.12.2028 | 242,30 | 918,00 | 41:01:0010118:14718 | Сформирован под одним домом |
| 220. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 31.07.2017 | 163,60 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 209,70 |  |  | Не сформирован |
| 221. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 29.08.2018 | 246,80 | 20 | 6 | 31.12.2027 | 215,25 |  |  | Не сформирован |
| 222. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 25.03.2021 | 141,80 | 8 | 4 | 01.09.2031 | 202,40 | 217 086,00 |  | Не сформирован |
| Итого по городскому округу «поселок Палана»: |  |  | X | X | X | X | X | 2 549,30 | 140 | 61 | X | 2 612,35 | 9 636,00 | X | X |
| 223. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 27.09.2017 | 39,30 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 209,55 | 466,00 | 82:01:000001:2305 | Сформирован под одним домом |
| 224. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 07.11.2017 | 183,70 | 7 | 5 | 31.12.2030 | 311,60 | 1 398,00 | 82:01:000001:2293 | Сформирован под одним домом |
| 225. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 475,90 | 30 | 11 | 31.12.2030 | 313,30 | 1 700,00 | 82:01:000001:2294 | Сформирован под одним домом |
| 226. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 461,10 | 24 | 11 | 31.12.2030 | 317,90 | 1 700,00 | 82:01:000001:2295 | Сформирован под одним домом |
| 227. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 27.09.2017 | 453,70 | 32 | 11 | 31.12.2030 | 312,80 | 567,00 | 82:01:000001:2296 | Сформирован под одним домом |
| 228. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 "а" | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 27.09.2017 | 80,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 205,20 | 1 200,00 | 82:01:000002:608 | Сформирован под одним домом |
| 229. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 07.11.2017 | 264,00 | 13 | 6 | 31.12.2030 | 317,50 | 1 112,00 | 82:01:000001:2292 | Сформирован под одним домом |
| 230. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. Совхозная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 591,20 | 28 | 14 | 31.12.2030 | 624,50 | 1 493,00 | 82:01:000002:607 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Тигильскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 11 584,56 | 683 | 251 | X | 10 178,58 | 6 060,00 | X | X |
| 231. | с. Воямполка | с. Воямполка, ул. Гагарина, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 08.11.2017 | 49,20 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 105,73 |  |  | Не сформирован |
| 232. | с. Воямполка | с. Воямполка, ул. Гагарина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 08.11.2017 | 34,10 | 6 | 1 | 31.12.2029 | 67,26 |  |  | Не сформирован |
| 233. | с. Ковран | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 21.03.2018 | 62,90 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 77,17 |  |  | Не сформирован |
| 234. | с. Ковран | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 21.03.2018 | 58,00 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 77,17 |  |  | Не сформирован |
| 235. | с. Ковран | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 29.09.2017 | 558,20 | 39 | 13 | 01.09.2031 | 476,96 |  |  | Не сформирован |
| 236. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Гагарина, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 29.09.2017 | 102,50 | 10 | 4 | 01.09.2031 | 119,52 |  |  | Не сформирован |
| 237. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Гагарина, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 29.09.2017 | 101,00 | 5 | 4 | 01.09.2031 | 116,74 |  |  | Не сформирован |
| 238. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Гагарина, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.03.2018 | 129,30 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 168,89 |  |  | Не сформирован |
| 239. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Гагарина, д. 15 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.03.2018 | 59,70 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 171,68 |  |  | Не сформирован |
| 240. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Гагарина, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 21.03.2018 | 114,70 | 9 | 2 | 01.09.2031 |  |  |  | Не сформирован |
| 241. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Рябикова, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 21.03.2018 | 168,60 | 10 | 4 | 01.09.2031 | 191,77 |  |  | Не сформирован |
| 242. | с. Ковран | с. Ковран, ул. Рябикова, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 21.03.2018 | 146,30 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 162,61 |  |  | Не сформирован |
| 243. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Депутатская, д. 10 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 12.02.2019 | 162,60 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 136,12 |  |  | Не сформирован |
| 244. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 25.04.2017 | 134,40 | 10 | 4 | 01.09.2031 | 111,39 |  |  | Не сформирован |
| 245. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 28.09.2017 | 146,30 | 10 | 4 | 01.09.2031 | 135,29 |  |  | Не сформирован |
| 246. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 28.04.2017 | 342,00 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 419,90 |  |  | Не сформирован |
| 247. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Советская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 28.09.2017 | 720,90 | 44 | 12 | 31.12.2030 | 448,92 |  |  | Не сформирован |
| 248. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 15а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 01.10.2017 | 318,60 | 25 | 8 | 31.12.2030 | 242,78 |  |  | Не сформирован |
| 249. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 01.10.2017 | 376,70 | 34 | 8 | 31.12.2030 | 242,78 |  |  | Не сформирован |
| 250. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 01.10.2017 | 479,20 | 38 | 12 | 31.12.2030 | 309,87 |  |  | Не сформирован |
| 251. | с. Лесная | с. Лесная, ул. Яганова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1973 | 01.10.2017 | 485,60 | 34 | 12 | 31.12.2030 | 308,80 |  |  | Не сформирован |
| 252. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.01.2018 | 676,30 | 57 | 18 | 31.12.2027 | 481,36 |  |  | Не сформирован |
| 253. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1982 | 24.01.2018 | 729,60 | 49 | 20 | 01.09.2031 | 473,89 |  |  | Не сформирован |
| 254. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1986 | 24.01.2018 | 748,30 | 49 | 12 | 01.09.2031 | 471,54 |  |  | Не сформирован |
| 255. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1991 | 24.01.2018 | 692,00 | 35 | 11 | 01.09.2031 | 471,54 | 2 275,00 | 82:01:000012:65 | Сформирован под одним домом |
| 256. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Школьная, д. 19а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 24.01.2018 | 555,60 | 23 | 9 | 31.12.2028 | 471,54 | 2 635,00 | 82:01:000012:64 | Сформирован под одним домом |
| 257. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.12.2021 | 165,50 | 5 | 4 | 31.12.2026 | 206,30 |  |  | Не сформирован |
| 258. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 28.09.2017 | 37,60 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 206,30 | 1 150,00 |  | Не сформирован |
| 259. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 29.12.2021 | 156,00 | 6 | 4 | 31.12.2025 | 208,90 |  |  | Не сформирован |
| 260. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 13 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 28.09.2017 | 420,10 | 21 | 10 | 31.12.2024 | 306,64 |  |  | Не сформирован |
| 261. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 24.02.2021 | 746,50 | 23 | 12 | 31.12.2026 | 471,54 |  |  | Не сформирован |
| 262. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Советская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 28.11.2017 | 329,00 | 24 | 8 | 31.12.2025 | 204,46 |  |  | Не сформирован |
| 263. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Аэропортовская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 27.11.2017 | 128,40 | 12 | 3 | 01.09.2031 | 213,75 |  |  | Не сформирован |
| 264. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Морская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 24.11.2017 | 202,60 | 9 | 4 | 01.09.2031 | 263,59 |  |  | Не сформирован |
| 265. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 24.11.2017 | 202,50 | 7 | 5 | 01.09.2031 | 214,60 |  |  | Не сформирован |
| 266. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 24.11.2017 | 352,50 | 21 | 8 | 01.09.2031 | 314,82 |  |  | Не сформирован |
| 267. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 24 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 24.11.2017 | 203,70 | 9 | 5 | 01.09.2031 | 214,60 |  |  | Не сформирован |
| 268. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1985 | 24.11.2017 | 354,86 | 8 | 6 | 01.09.2031 | 485,94 |  |  | Не сформирован |
| 269. | с. Усть-Хайрюзово | с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 36 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 24.11.2017 | 52,70 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 314,42 |  |  | Не сформирован |
| 270. | с. Хайрюзово | с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 25 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 19.09.2017 | 80,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 91,50 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 4 726,60 | 253 | 125 | X | 4 480,50 | 13 125,00 | X | X |
| 271. | п. Озерновский | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 15.12.2021 | 584,60 | 40 | 15 | 21.12.2030 | 625,50 | 708,00 | 41:08:0010113:1971 | Сформирован под одним домом |
| 272. | п. Озерновский | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 15.12.2021 | 566,10 | 27 | 20 | 21.12.2030 | 599,40 | 2 000,00 | 41:08:0010113:2032 | Сформирован под одним домом |
| 273. | п. Озерновский | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 15.12.2021 | 546,60 | 43 | 20 | 21.12.2030 | 590,00 |  |  | Не сформирован |
| 274. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1950 | 01.02.2021 | 82,00 | 5 | 2 | 31.12.2030 |  |  |  | Не сформирован |
| 275. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 06.09.2017 | 111,60 | 12 | 3 | 31.12.2030 | 313,83 |  |  | Не сформирован |
| 276. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 01.02.2021 | 165,90 | 12 | 4 | 31.12.2030 |  |  |  | Не сформирован |
| 277. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 26.05.2017 | 288,80 | 10 | 7 | 31.12.2028 | 210,33 | 1 820,00 | 41:08:0010104:358 | Сформирован под одним домом |
| 278. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 26.05.2017 | 246,30 | 17 | 6 | 31.12.2030 | 210,33 | 1 816,00 | 41:08:0010104:333 | Сформирован под одним домом |
| 279. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 14.09.2020 | 224,40 | 8 | 4 | 01.09.2031 |  |  |  | Не сформирован |
| 280. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д. 18 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 14.09.2020 | 162,50 | 11 | 3 | 01.09.2031 |  |  |  | Не сформирован |
| 281. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 26.05.2017 | 316,60 | 14 | 8 | 31.12.2029 | 217,94 | 1 815,00 | 41:08:0010104:285 | Сформирован под одним домом |
| 282. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 41 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 06.09.2017 | 120,20 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 405,28 |  |  | Не сформирован |
| 283. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 2а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 26.05.2017 | 173,40 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 349,15 | 2 150,00 | 41:08:0010103:481 | Сформирован под одним домом |
| 284. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 6а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 26.05.2017 | 675,60 | 29 | 16 | 31.12.2029 | 643,24 | 2 816,00 | 41:08:0010103:482 | Сформирован под одним домом |
| 285. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1974 | 28.10.2019 | 462,00 | 14 | 11 | 31.12.2030 | 315,50 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 15 298,80 | 597 | 334 | X | 16 105,21 | 47 838,00 | X | X |
| 286. | п. Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 11 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1978 | 09.09.2021 | 621,40 | 23 | 10 | 31.12.2025 | 410,40 | 1 679,00 | 41:09:0010109:234 | Сформирован под одним домом |
| 287. | п. Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 12 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 09.10.2019 | 407,00 | 19 | 10 | 31.12.2029 | 264,70 | 1 050,00 | 41:09:0010112:351 | Сформирован под одним домом |
| 288. | п. Ключи | п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 14 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 09.10.2019 | 515,00 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 422,65 | 979,00 | 41:09:0010112:352 | Сформирован под одним домом |
| 289. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Кабакова, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 09.09.2021 | 65,60 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 104,60 | 835,00 | 41:09:0010109:389 | Сформирован под одним домом |
| 290. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 09.09.2021 | 464,40 | 17 | 11 | 31.12.2030 | 289,00 | 999,00 | 41:09:0010110:2058 | Сформирован под одним домом |
| 291. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Лесная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1987 | 18.12.2018 | 50,50 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 340,05 | 1 344,00 | 41:09:0010109:959 | Сформирован под одним домом |
| 292. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 18.12.2018 | 548,60 | 20 | 9 | 31.12.2030 | 402,00 | 3 483,00 | 41:09:0010110:1929 | Сформирован под одним домом |
| 293. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 22А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1983 | 09.09.2021 | 723,70 | 26 | 12 | 31.12.2028 | 402,05 | 963,00 | 41:09:0010110:1927 | Сформирован под одним домом |
| 294. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 09.10.2019 | 463,30 | 14 | 11 | 31.12.2028 | 273,20 | 1 018,00 | 41:09:0010110:1930 | Сформирован под одним домом |
| 295. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1977 | 09.10.2019 | 330,70 | 12 | 8 | 31.12.2025 | 268,65 | 705,00 | 41:09:0010110:1925 | Сформирован под одним домом |
| 296. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 32А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2018 | 484,00 | 15 | 8 | 31.12.2028 | 372,50 | 2 769,00 | 41:09:0010112:360 | Сформирован под одним домом |
| 297. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2018 | 192,00 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 372,60 | 1 201,00 | 41:09:0010112:353 | Сформирован под одним домом |
| 298. | п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Новая, д. 38 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 25.01.2021 | 162,90 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 194,15 | 1 508,00 | 41:09:0010107:218 | Сформирован под одним домом |
| 299. | п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Новая, д. 44 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.01.2021 | 98,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 190,97 | 250,00 | 41:09:0010107:230 | Сформирован под одним домом |
| 300. | п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 25.01.2021 | 76,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 90,41 | 1 944,00 | 41:09:0010107:412 | Сформирован под одним домом |
| 301. | п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 63. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 25.01.2021 | 509,20 | 17 | 12 | 31.12.2030 | 333,92 | 711,00 | 41:09:0010107:423 | Сформирован под одним домом |
| 302. | п. Козыревск | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 25.01.2021 | 516,60 | 20 | 12 | 31.12.2030 | 333,24 | 567,00 | 41:09:0010107:421 | Сформирован под одним домом |
| 303. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 18.04.2018 | 1 521,60 | 67 | 33 | 31.12.2026 | 891,00 | 2 384,00 | 41:09:0010114:3332 | Сформирован под одним домом |
| 304. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 08.05.2020 | 446,10 | 27 | 11 | 31.12.2030 | 400,10 | 608,00 | 41:09:010114:406 | Сформирован под одним домом |
| 305. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 19.08.2019 | 404,20 | 17 | 10 | 31.12.2026 | 379,60 | 540,00 | 41:09:0010114:386 | Сформирован под одним домом |
| 306. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 08.05.2020 | 344,50 | 14 | 9 | 31.12.2028 | 407,40 | 570,00 | 41:09:010114:391 | Сформирован под одним домом |
| 307. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 03.11.2017 | 131,30 | 6 | 3 | 31.12.2024 | 407,40 | 1 200,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 308. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 72 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1963 | 14.01.2019 | 457,10 | 17 | 12 | 31.12.2026 | 441,60 | 1 440,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 309. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 31 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 348,00 | 10 | 9 | 31.12.2026 | 750,30 | 1 474,00 | 41:09:010114:408 | Сформирован под одним домом |
| 310. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 32 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 14.01.2019 | 199,30 | 8 | 5 | 31.12.2024 | 394,30 | 720,00 | 41:09:010114:409 | Сформирован под одним домом |
| 311. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 33 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 635,10 | 28 | 13 | 31.12.2024 | 750,30 | 1 474,00 | 41:09:010114:413 | Сформирован под одним домом |
| 312. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 751,60 | 37 | 17 | 31.12.2028 | 750,30 | 1 675,00 | 41:09:010114:407 | Сформирован под одним домом |
| 313. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 42. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 579,60 | 28 | 13 | 31.12.2026 | 745,80 | 1 020,00 | 41:09:0010114:384 | Сформирован под одним домом |
| 314. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 68 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 499,00 | 16 | 13 | 31.12.2024 | 426,40 | 640,00 | 41:09:010114:425 | Сформирован под одним домом |
| 315. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 08.05.2020 | 492,20 | 19 | 11 | 31.12.2030 | 426,40 | 720,00 | 41:09:0010114:421 | Сформирован под одним домом |
| 316. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 19.08.2019 | 255,50 | 13 | 7 | 31.12.2027 | 426,40 | 546,00 | 41:09:010114:385 | Сформирован под одним домом |
| 317. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 81 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 19.08.2019 | 278,80 | 9 | 7 | 31.12.2026 | 426,40 | 684,00 | 41:09:010114:423 | Сформирован под одним домом |
| 318. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 08.05.2020 | 410,40 | 18 | 10 | 31.12.2030 | 380,10 | 576,00 | 41:09:0010114:426 | Сформирован под одним домом |
| 319. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 107 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.11.2017 | 74,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 411,70 | 576,00 | 41:09:010114:428 | Сформирован под одним домом |
| 320. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 109 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1970 | 03.11.2017 | 228,80 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 411,70 | 836,00 | 41:09:010114:429 | Сформирован под одним домом |
| 321. | с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Лесная, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1984 | 14.01.2019 | 66,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 226,50 | 1 994,00 | 41:09:0010104:770 | Сформирован под одним домом |
| 322. | с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 24,30 | 6 | 1 | 31.12.2026 | 228,50 | 1 368,00 | 41:09:0010104:624 | Сформирован под одним домом |
| 323. | с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 29 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1967 | 14.01.2019 | 103,00 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 175,70 | 1 586,00 | 41:09:0010104:769 | Сформирован под одним домом |
| 324. | с. Крутоберегово | с. Крутоберегово, ул. Юбилейная, д. 35 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 14.01.2019 | 64,10 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 245,40 |  |  | Не сформирован |
| 325. | с. Майское | с. Майское, ул. Набережная, д. 2А | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1980 | 25.01.2021 | 490,90 | 8 | 8 | 31.12.2030 | 506,29 | 1 402,00 | 41:09:0010108:367 | Сформирован под одним домом |
| 326. | с. Майское | с. Майское, ул. Озерная, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1989 | 25.01.2021 | 263,60 | 7 | 5 | 31.12.2030 | 430,53 | 1 800,00 | 41:09:0010108:368 | Сформирован под одним домом |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 2 634,49 | 173 | 75 | X | 15 737,81 | 883 135,00 | X | X |
| Итого по Алеутскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 41,10 | 2 | 1 | X | 416,00 | 1 210,00 | X | X |
| 1. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1975 | 31.12.2020 | 41,10 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 416,00 | 1 210,00 | 41:03:0010101:20 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Вилючинскому городскому округу: |  |  | X | X | X | X | X | 338,20 | 19 | 9 | X | 3 816,20 | 4 773,00 | X | X |
| 2. | г. Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 17 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 27.04.2021 | 113,80 | 9 | 3 | 31.12.2028 | 1 601,20 | 2 416,00 | 41:02:0010108:6531 | Сформирован под одним домом |
| 3. | г. Вилючинск | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1976 | 21.12.2021 | 224,40 | 10 | 6 | 31.12.2030 | 2 215,00 | 2 357,00 | 41:02:0010108:191 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Карагинскому муниципальному району: |  |  | X | X | X | X | X | 88,80 | 2 | 2 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 4. | п. Оссора | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 94 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 13.11.2024 | 88,80 | 2 | 2 | 31.12.2034 |  |  |  |  |
| Итого по Мильковскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 42,10 | 1 | 1 | X | 408,00 | 408,00 | X | X |
| 5. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 19 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1971 | 30.11.2021 | 42,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 408,00 | 408,00 | 41:06:0010110:68 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу: |  |  | X | X | X | X | X | 1 636,59 | 124 | 50 | X | 7 729,41 | 869 519,00 | X | X |
| 6. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 25, к. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1966 | 05.03.2018 | 132,90 | 19 | 5 | 31.12.2027 | 516,98 | 946,00 | 41:01:0010118:205 | Сформирован под одним домом |
| 7. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 16 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1981 | 11.12.2018 | 36,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 415,99 | 108 327,00 | 41:01:0010126:404 | Сформирован под одним домом |
| 8. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.01.2018 | 122,60 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 258,42 | 86 656,00 |  | Не сформирован |
| 9. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Братская, д. 6 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1949 | 11.03.2020 | 49,30 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 103,84 |  |  | Не сформирован |
| 10. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1961 | 25.07.2018 | 30,20 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 677,80 | 2 370,00 | 41:01:0010118:311 | Сформирован под одним домом |
| 11. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 20 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 26.02.2018 | 133,70 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 110,50 | 523,00 | 41:01:0010117:485 | Сформирован под одним домом |
| 12. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 27 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1958 | 13.06.2018 | 63,80 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 196,98 |  |  | Не сформирован |
| 13. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1962 | 17.01.2017 | 99,29 | 13 | 6 | 31.12.2028 | 508,40 | 1 340,00 | 41:01:0010127:6603 | Сформирован под одним домом |
| 14. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 50 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1947 | 05.03.2018 | 156,50 | 9 | 4 | 31.12.2027 | 373,75 |  |  | Не сформирован |
| 15. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 02.02.2018 | 54,20 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 290,23 |  |  | Не сформирован |
| 16. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 7 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 06.04.2017 | 44,40 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 300,61 |  |  | Не сформирован |
| 17. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 26.01.2018 | 77,10 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 333,83 |  |  | Не сформирован |
| 18. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красногвардейская, д. 4 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1955 | 13.11.2020 | 33,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 80,07 |  |  | Не сформирован |
| 19. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 1 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 06.04.2017 | 89,80 | 5 | 1 | 31.12.2024 | 282,24 | 2 349,00 | 41:01:0010112:2798 | Сформирован под одним домом |
| 20. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 8 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 11.12.2019 | 25,30 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 380,00 |  |  | Не сформирован |
| 21. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Невельского, д. 47, к. а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 07.11.2018 | 23,40 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 156,55 |  |  | Не сформирован |
| 22. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 30 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 05.03.2018 | 18,60 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 167,20 | 3 881,00 | 41:01:0010127:6754 | Сформирован под одним домом |
| 23. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Осипенко, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1953 | 09.04.2018 | 17,00 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 305,36 |  |  | Не сформирован |
| 24. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1956 | 17.05.2019 | 60,90 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 255,37 | 994,00 | 41:01:0010117:670 | Сформирован под одним домом |
| 25. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 25.07.2018 | 26,00 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 328,00 |  |  | Не сформирован |
| 26. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 60а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 13.07.2018 | 73,70 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 291,00 | 15 400,00 |  | Не сформирован |
| 27. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/3 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 05.07.2018 | 103,00 | 12 | 4 | 31.12.2030 | 513,40 |  |  | Не сформирован |
| 28. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 8а | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1960 | 30.08.2018 | 30,20 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 197,58 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 29. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 21 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1959 | 28.03.2018 | 30,70 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 191,33 | 249 442,00 |  | Не сформирован |
| 30. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 53 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1952 | 28.08.2020 | 45,60 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 251,68 | 146 931,00 |  | Не сформирован |
| 31. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, пр-д. Туристический, д. 5 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1954 | 25.07.2018 | 59,00 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 242,30 | 918,00 | 41:01:0010118:14718 | Сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу «поселок Палана»: |  |  | X | X | X | X | X | 31,70 | 1 | 1 | X | 624,50 | 1 493,00 | X | X |
| 32. | пгт. Палана | пгт. Палана, ул. Совхозная, д. 9 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1972 | 27.09.2017 | 31,70 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 624,50 | 1 493,00 | 82:01:000002:607 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу: |  |  | X | X | X | X | X | 456,00 | 24 | 11 | X | 2 743,70 | 5 732,00 | X | X |
| 33. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 34 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1988 | 18.12.2018 | 111,50 | 7 | 2 | 31.12.2024 | 372,60 | 1 201,00 | 41:09:0010112:353 | Сформирован под одним домом |
| 34. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 43. | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 19.08.2019 | 81,20 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 379,60 | 540,00 | 41:09:0010114:386 | Сформирован под одним домом |
| 35. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1968 | 08.05.2020 | 96,90 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 407,40 | 570,00 | 41:09:010114:391 | Сформирован под одним домом |
| 36. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 58 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1965 | 03.11.2017 | 36,10 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 407,40 | 1 200,00 | 41:09:0010114:3596 | Сформирован под одним домом |
| 37. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 37 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1969 | 14.01.2019 | 93,10 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 750,30 | 1 675,00 | 41:09:010114:407 | Сформирован под одним домом |
| 38. | п. Усть-Камчатск | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 75 | Многоквартирный дом | Аварийный | Нет | 1964 | 19.08.2019 | 37,20 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 426,40 | 546,00 | 41:09:010114:385 | Сформирован под одним домом |

Приложение 2 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 5 643 | 2 702 | 1 624 | 1 078 | 117 103,98 | 68 930,14 | 48 173,84 | 17 252 941 335,54 | 9 580 697 207,52 | 7 640 074 047,98 | 32 170 080,04 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 863 | 479 | 338 | 141 | 22 662,60 | 16 216,60 | 6 446,00 | 2 595 746 997,94 | 2 089 816 233,74 | 503 326 740,71 | 2 604 023,49 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 42 | 21 | 11 | 10 | 1 087,90 | 518,70 | 569,20 | 179 075 399,99 | 178 896 324,60 | 0,00 | 179 075,39 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 13 | 5 | 0 | 5 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 9 167 000,00 | 9 157 833,00 | 0,00 | 9 167,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 238 | 146 | 110 | 36 | 7 602,80 | 5 786,70 | 1 816,10 | 1 087 760 222,06 | 761 058 410,63 | 325 605 776,44 | 1 096 034,99 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 11 | 3 | 0 | 3 | 154,60 | 0,00 | 154,60 | 6 493 200,00 | 6 486 706,80 | 0,00 | 6 493,20 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 21 | 9 | 8 | 1 | 468,10 | 437,60 | 30,50 | 62 067 000,00 | 40 646 261,38 | 21 358 671,62 | 62 067,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 99 | 52 | 43 | 9 | 2 402,00 | 2 002,50 | 399,50 | 137 660 718,40 | 137 523 057,67 | 0,00 | 137 660,73 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 166 | 79 | 55 | 24 | 3 359,30 | 2 372,60 | 986,70 | 522 004 553,69 | 365 478 326,08 | 156 004 223,06 | 522 004,55 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 56 | 36 | 36 | 0 | 1 916,90 | 1 916,90 | 0,00 | 86 340 815,00 | 85 896 404,58 | 358 069,59 | 86 340,83 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 217 | 128 | 75 | 53 | 5 406,50 | 3 181,60 | 2 224,90 | 505 178 088,80 | 504 672 909,00 | 0,00 | 505 179,80 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 186 | 84 | 46 | 38 | 3 933,70 | 2 145,10 | 1 788,60 | 439 474 915,26 | 347 804 930,48 | 90 724 838,00 | 945 146,78 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 67 | 27 | 15 | 12 | 1 108,20 | 585,00 | 523,20 | 196 053 347,61 | 113 028 399,59 | 82 828 894,67 | 196 053,35 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 77 | 37 | 23 | 14 | 1 749,60 | 1 153,00 | 596,60 | 70 502 608,66 | 69 989 348,61 | 0,00 | 513 260,05 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 42 | 20 | 8 | 12 | 1 075,90 | 407,10 | 668,80 | 172 918 958,99 | 164 787 182,28 | 7 895 943,33 | 235 833,38 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 311 | 170 | 112 | 58 | 7 000,50 | 4 368,00 | 2 632,50 | 947 690 749,04 | 357 872 264,90 | 588 870 789,58 | 947 694,56 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 13 | 11 | 8 | 3 | 404,20 | 312,00 | 92,20 | 54 494 087,01 | 33 515 883,10 | 20 923 709,82 | 54 494,09 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 16 | 5 | 5 | 0 | 228,10 | 228,10 | 0,00 | 31 592 600,00 | 0,00 | 31 561 007,40 | 31 592,60 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 18 | 8 | 0 | 8 | 359,70 | 0,00 | 359,70 | 27 369 153,18 | 27 341 784,03 | 0,00 | 27 369,15 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 164 | 100 | 90 | 10 | 3 985,60 | 3 458,10 | 527,50 | 593 135 886,55 | 227 527 600,28 | 365 015 150,38 | 593 135,89 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 28 | 12 | 1 | 11 | 481,20 | 17,00 | 464,20 | 30 963 333,30 | 30 932 369,97 | 0,00 | 30 963,33 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 28 | 11 | 3 | 8 | 593,80 | 132,90 | 460,90 | 21 181 821,00 | 21 160 638,17 | 0,00 | 21 182,83 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 44 | 23 | 5 | 18 | 947,90 | 219,90 | 728,00 | 188 953 868,00 | 17 393 989,35 | 171 370 921,98 | 188 956,67 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 369 | 164 | 113 | 51 | 6 411,20 | 4 175,10 | 2 236,10 | 1 219 849 715,02 | 662 507 015,56 | 554 802 139,58 | 2 540 559,88 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 4 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 56 | 20 | 13 | 7 | 913,20 | 608,10 | 305,10 | 155 272 699,99 | 75 563 637,00 | 79 553 790,30 | 155 272,69 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 17 | 9 | 6 | 3 | 348,10 | 243,30 | 104,80 | 55 251 755,80 | 27 806 069,61 | 27 390 434,43 | 55 251,76 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 3 | 3 | 0 | 3 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 8 910 000,00 | 8 901 090,00 | 0,00 | 8 910,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 6 | 2 | 2 | 0 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 9 295 222,27 | 9 285 927,04 | 0,00 | 9 295,23 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 33 | 12 | 2 | 10 | 503,50 | 90,40 | 413,10 | 191 732 136,02 | 191 540 403,89 | 0,00 | 191 732,13 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 194 | 92 | 80 | 12 | 3 140,40 | 2 632,10 | 508,30 | 610 164 250,30 | 274 428 444,52 | 335 101 530,35 | 634 275,43 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 27 | 12 | 4 | 8 | 612,00 | 219,60 | 392,40 | 39 956 500,00 | 39 916 543,50 | 0,00 | 39 956,50 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 29 | 13 | 6 | 7 | 651,90 | 277,20 | 374,70 | 135 267 150,64 | 35 064 900,00 | 100 156 384,50 | 45 866,14 |
|  | Всего по этапу 2026 (2) года | 387 | 181 | 159 | 22 | 7 460,30 | 6 510,80 | 949,50 | 1 453 608 481,93 | 870 911 400,00 | 568 160 997,11 | 14 536 084,82 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 387 | 181 | 159 | 22 | 7 460,30 | 6 510,80 | 949,50 | 1 453 608 481,93 | 870 911 400,00 | 568 160 997,11 | 14 536 084,82 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 309 | 142 | 93 | 49 | 6 395,60 | 4 156,78 | 2 238,82 | 1 236 358 051,59 | 680 648 617,45 | 554 473 076,09 | 1 236 358,05 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 5 | 3 | 0 | 3 | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 40 771 200,00 | 40 730 428,80 | 0,00 | 40 771,20 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 12 | 6 | 5 | 1 | 272,80 | 215,00 | 57,80 | 57 565 928,64 | 28 689 419,69 | 28 818 943,02 | 57 565,93 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 23 | 10 | 9 | 1 | 584,60 | 539,90 | 44,70 | 105 159 460,49 | 52 408 846,12 | 52 645 454,91 | 105 159,46 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,30 | 66,30 | 0,00 | 11 658 788,70 | 5 810 448,82 | 5 836 681,09 | 11 658,79 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 38 | 12 | 0 | 12 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 227 500 000,00 | 227 272 500,00 | 0,00 | 227 500,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 194 | 91 | 71 | 20 | 3 808,80 | 3 039,88 | 768,92 | 701 223 209,76 | 278 335 082,65 | 422 186 903,90 | 701 223,21 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 10 | 7 | 6 | 1 | 288,80 | 250,50 | 38,30 | 46 288 864,00 | 23 069 212,60 | 23 173 362,54 | 46 288,86 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 25 | 12 | 1 | 11 | 529,30 | 45,20 | 484,10 | 46 190 600,00 | 24 332 678,77 | 21 811 730,63 | 46 190,60 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 393 | 190 | 120 | 70 | 6 992,40 | 4 213,10 | 2 779,30 | 1 582 978 264,26 | 682 534 239,55 | 898 861 046,43 | 1 582 978,28 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 29 | 10 | 0 | 10 | 549,70 | 0,00 | 549,70 | 109 961 086,18 | 54 801 856,32 | 55 049 268,77 | 109 961,09 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 265 | 132 | 102 | 30 | 4 484,80 | 3 437,30 | 1 047,50 | 875 229 425,17 | 480 781 487,76 | 393 572 707,98 | 875 229,43 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 48 | 20 | 0 | 20 | 792,30 | 0,00 | 792,30 | 351 887 545,27 | 24 400 379,49 | 327 135 278,23 | 351 887,55 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 51 | 28 | 18 | 10 | 1 165,60 | 775,80 | 389,80 | 245 900 207,64 | 122 550 515,98 | 123 103 791,45 | 245 900,21 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 1 793 | 814 | 466 | 348 | 35 163,78 | 19 868,10 | 15 295,68 | 4 208 262 304,34 | 2 097 292 725,89 | 2 106 761 316,13 | 4 208 262,32 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 14 | 7 | 0 | 7 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 137 954 909,94 | 68 753 278,24 | 69 063 676,79 | 137 954,91 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 40 | 30 | 17 | 13 | 1 225,90 | 697,80 | 528,10 | 196 487 252,00 | 97 924 334,21 | 98 366 430,54 | 196 487,25 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 155 | 77 | 23 | 54 | 3 111,90 | 971,80 | 2 140,10 | 579 476 312,00 | 288 796 506,99 | 290 100 328,70 | 579 476,31 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 166 | 59 | 17 | 42 | 3 392,98 | 1 038,80 | 2 354,18 | 543 826 834,40 | 271 029 698,59 | 272 253 308,98 | 543 826,83 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 23 | 8 | 0 | 8 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 67 125 264,00 | 33 453 553,44 | 33 604 585,29 | 67 125,27 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 896 | 425 | 334 | 91 | 17 369,20 | 13 756,30 | 3 612,90 | 1 237 137 208,00 | 616 558 256,03 | 619 341 814,76 | 1 237 137,21 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 112 | 49 | 31 | 18 | 2 068,10 | 1 333,60 | 734,50 | 344 393 636,00 | 171 637 178,34 | 172 412 064,02 | 344 393,64 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 237 | 74 | 3 | 71 | 3 260,80 | 128,10 | 3 132,70 | 449 793 764,00 | 224 165 967,13 | 225 178 003,10 | 449 793,77 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 150 | 85 | 41 | 44 | 3 949,10 | 1 941,70 | 2 007,40 | 652 067 124,00 | 324 973 952,92 | 326 441 103,95 | 652 067,13 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 1 032 | 478 | 177 | 301 | 21 083,90 | 7 276,56 | 13 807,34 | 3 568 971 856,16 | 1 791 309 779,95 | 1 774 093 104,35 | 3 568 971,86 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 34 | 20 | 0 | 20 | 528,20 | 0,00 | 528,20 | 84 659 896,00 | 42 192 375,66 | 42 382 860,44 | 84 659,90 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 34 | 16 | 0 | 16 | 879,60 | 0,00 | 879,60 | 140 982 288,00 | 70 262 047,78 | 70 579 257,93 | 140 982,29 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 26 | 12 | 0 | 12 | 570,30 | 0,00 | 570,30 | 91 407 684,00 | 45 555 304,51 | 45 760 971,80 | 91 407,69 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 32 | 12 | 1 | 11 | 532,70 | 65,20 | 467,50 | 100 367 336,00 | 62 826 859,73 | 37 440 108,93 | 100 367,34 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 154 | 78 | 0 | 78 | 4 012,94 | 0,00 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 320 551 821,31 | 321 999 007,87 | 643 194,02 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 260 | 136 | 95 | 41 | 5 890,60 | 4 271,70 | 1 618,90 | 1 009 090 824,00 | 502 905 639,41 | 505 176 093,77 | 1 009 090,82 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 266 | 97 | 13 | 84 | 4 576,06 | 599,76 | 3 976,30 | 905 319 140,80 | 451 188 426,80 | 453 225 394,86 | 905 319,14 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 192 | 90 | 65 | 25 | 3 272,20 | 2 207,30 | 1 064,90 | 465 390 375,36 | 231 938 928,32 | 232 986 056,67 | 465 390,37 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 34 | 17 | 3 | 14 | 821,30 | 132,60 | 688,70 | 128 560 288,80 | 63 888 376,43 | 64 543 352,08 | 128 560,29 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 1 866 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 (2) года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |
|  |  |  |  | расселяемая площадь |  |  |  |  | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 117 103,98 | 17 252 941 335,54 | 58 661,20 | 58 630,10 | 7 111 936 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 1 199 070,09 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 22 662,60 | 2 595 746 997,94 | 15 861,60 | 15 830,50 | 1 391 483 332,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 1 199 070,09 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 1 087,90 | 179 075 399,99 | 424,90 | 424,90 | 20 161 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 264,50 | 9 167 000,00 | 264,50 | 264,50 | 9 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 7 602,80 | 1 087 760 222,06 | 5 773,50 | 5 773,50 | 765 363 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 154,60 | 6 493 200,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 468,10 | 62 067 000,00 | 347,00 | 347,00 | 43 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 2 402,00 | 137 660 718,40 | 2 002,50 | 2 002,50 | 103 073 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 070,09 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 359,30 | 522 004 553,69 | 1 919,60 | 1 919,60 | 225 644 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 1 916,90 | 86 340 815,00 | 1 916,90 | 1 916,90 | 86 340 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 5 406,50 | 505 178 088,80 | 3 181,60 | 3 181,60 | 138 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 3 933,70 | 439 474 915,26 | 2 065,90 | 2 065,90 | 146 275 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 108,20 | 196 053 347,61 | 545,80 | 545,80 | 79 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 1 749,60 | 70 502 608,66 | 1 113,00 | 1 113,00 | 49 121 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 1 075,90 | 172 918 958,99 | 407,10 | 407,10 | 17 236 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 7 000,50 | 947 690 749,04 | 4 150,90 | 4 150,90 | 555 807 511,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 404,20 | 54 494 087,01 | 312,00 | 312,00 | 36 974 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 228,10 | 31 592 600,00 | 228,10 | 228,10 | 31 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 359,70 | 27 369 153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 985,60 | 593 135 886,55 | 3 258,00 | 3 258,00 | 472 706 057,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 481,20 | 30 963 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 593,80 | 21 181 821,00 | 132,90 | 132,90 | 5 631 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 947,90 | 188 953 868,00 | 219,90 | 219,90 | 8 902 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 6 411,20 | 1 219 849 715,02 | 3 895,70 | 3 895,70 | 617 368 991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 48,90 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 913,20 | 155 272 699,99 | 608,10 | 608,10 | 94 419 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 348,10 | 55 251 755,80 | 243,30 | 243,30 | 36 822 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 88,80 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 104,40 | 9 295 222,27 | 104,40 | 104,40 | 9 295 222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 503,50 | 191 732 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 140,40 | 610 164 250,30 | 2 632,10 | 2 632,10 | 459 636 268,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 612,00 | 39 956 500,00 | 30,60 | 30,60 | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 651,90 | 135 267 150,64 | 277,20 | 277,20 | 15 512 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 (2) года | 7 460,30 | 1 453 608 481,93 | 3 172,86 | 3 172,86 | 556 386 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 7 460,30 | 1 453 608 481,93 | 3 172,86 | 3 172,86 | 556 386 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 6 395,60 | 1 236 358 051,59 | 4 156,78 | 4 156,78 | 748 520 599,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 109,60 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 272,80 | 57 565 928,64 | 215,00 | 215,00 | 45 369 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 584,60 | 105 159 460,49 | 539,90 | 539,90 | 94 940 875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 66,30 | 11 658 788,70 | 66,30 | 66,30 | 11 658 788,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 735,40 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 808,80 | 701 223 209,76 | 3 039,88 | 3 039,88 | 553 780 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 288,80 | 46 288 864,00 | 250,50 | 250,50 | 40 150 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 529,30 | 46 190 600,00 | 45,20 | 45,20 | 2 621 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 6 992,40 | 1 582 978 264,26 | 4 212,80 | 4 212,80 | 796 388 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 549,70 | 109 961 086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 484,80 | 875 229 425,17 | 3 437,30 | 3 437,30 | 632 743 754,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 792,30 | 351 887 545,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 1 165,60 | 245 900 207,64 | 775,50 | 775,50 | 163 645 079,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 35 163,78 | 4 208 262 304,34 | 15 868,10 | 15 868,10 | 1 438 706 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 367,00 | 137 954 909,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 1 225,90 | 196 487 252,00 | 697,80 | 697,80 | 111 843 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 3 111,90 | 579 476 312,00 | 971,80 | 971,80 | 170 249 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 3 392,98 | 543 826 834,40 | 1 038,80 | 1 038,80 | 166 498 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 17 369,20 | 1 237 137 208,00 | 9 756,30 | 9 756,30 | 433 685 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 2 068,10 | 344 393 636,00 | 1 333,60 | 1 333,60 | 221 603 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 3 260,80 | 449 793 764,00 | 128,10 | 128,10 | 9 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 3 949,10 | 652 067 124,00 | 1 941,70 | 1 941,70 | 325 400 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 21 083,90 | 3 568 971 856,16 | 5 276,56 | 5 276,56 | 860 999 287,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 532,70 | 100 367 336,00 | 65,20 | 65,20 | 10 450 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 5 890,60 | 1 009 090 824,00 | 2 271,70 | 2 271,70 | 374 830 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 4 576,06 | 905 319 140,80 | 599,76 | 599,76 | 120 988 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 3 272,20 | 465 390 375,36 | 2 207,30 | 2 207,30 | 346 773 262,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 821,30 | 128 560 288,80 | 132,60 | 132,60 | 7 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |

| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 58 442,78 | 61 353,31 | 10 139 805 879,00 | 1 853,20 | 353 324 128,24 | 33 377,17 | 6 234 484 771,18 | 3 879,20 | 713 650 546,45 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 6 801,00 | 7 513,30 | 1 203 064 594,86 | 0,00 | 0,00 | 4 208,60 | 800 174 496,74 | 797,90 | 142 546 388,33 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 663,00 | 680,70 | 158 913 400,00 | 0,00 | 0,00 | 474,80 | 126 771 600,00 | 105,40 | 28 141 800,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 1 829,30 | 1 936,20 | 322 396 426,06 | 0,00 | 0,00 | 1 625,40 | 267 700 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 123,50 | 110,80 | 6 493 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 121,10 | 129,00 | 18 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 399,50 | 374,10 | 33 387 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 20 104 000,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 439,70 | 1 760,70 | 296 360 487,69 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 65 174 857,94 | 547,00 | 94 300 588,33 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 2 224,90 | 2 521,80 | 366 943 088,80 | 0,00 | 0,00 | 1 741,80 | 340 527 088,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 1 867,80 | 2 111,30 | 293 199 393,26 | 0,00 | 0,00 | 1 035,90 | 204 926 491,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 562,40 | 688,00 | 116 135 347,61 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | 49 243 847,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 636,60 | 669,60 | 21 381 401,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 668,80 | 753,70 | 155 682 643,99 | 0,00 | 0,00 | 753,70 | 155 682 643,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 2 849,60 | 3 143,08 | 391 883 237,89 | 0,00 | 0,00 | 526,27 | 166 790 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 92,20 | 98,50 | 17 519 422,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 359,70 | 409,10 | 27 369 153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 727,60 | 795,00 | 120 429 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 481,20 | 558,41 | 30 963 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 460,90 | 444,30 | 15 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 728,00 | 837,77 | 180 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526,27 | 166 790 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 2 515,50 | 2 889,57 | 602 480 723,85 | 0,00 | 0,00 | 946,10 | 252 585 336,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 48,90 | 48,90 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 305,10 | 366,10 | 60 853 200,00 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | 60 853 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 104,80 | 104,80 | 18 428 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 88,80 | 99,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 503,50 | 580,00 | 191 732 136,02 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 191 732 136,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 508,30 | 645,00 | 150 527 981,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 581,40 | 633,60 | 38 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 374,70 | 412,17 | 119 754 930,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 (2) года | 4 287,44 | 5 153,76 | 897 222 245,93 | 0,00 | 0,00 | 1 694,16 | 288 855 045,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 287,44 | 5 153,76 | 897 222 245,93 | 0,00 | 0,00 | 1 694,16 | 288 855 045,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 2 238,82 | 2 659,98 | 487 837 451,97 | 1 463,40 | 271 069 000,00 | 131,52 | 40 771 200,00 | 912,70 | 147 443 055,94 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 109,60 | 131,52 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 40 771 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 57,80 | 69,36 | 12 196 886,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 44,70 | 44,70 | 10 218 585,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 735,40 | 882,48 | 227 500 000,00 | 882,48 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 768,92 | 912,70 | 147 443 055,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,70 | 147 443 055,94 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 38,30 | 38,30 | 6 138 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 484,10 | 580,92 | 43 569 000,00 | 580,92 | 43 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 2 779,60 | 2 779,30 | 786 589 429,90 | 389,80 | 82 255 128,24 | 554,60 | 302 927 666,69 | 549,70 | 109 961 086,18 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 549,70 | 549,70 | 109 961 086,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 109 961 086,18 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 047,50 | 1 047,50 | 242 485 670,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 792,30 | 792,30 | 351 887 545,27 | 0,00 | 0,00 | 554,60 | 302 927 666,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 390,10 | 389,80 | 82 255 128,24 | 389,80 | 82 255 128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 19 295,68 | 19 295,68 | 2 769 556 232,34 | 0,00 | 0,00 | 12 780,28 | 2 224 345 870,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 367,00 | 367,00 | 137 954 909,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 528,10 | 528,10 | 84 643 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 2 140,10 | 2 140,10 | 409 226 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,10 | 409 226 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 2 354,18 | 2 354,18 | 377 327 970,40 | 0,00 | 0,00 | 2 354,18 | 377 327 970,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 418,80 | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 67 125 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 7 612,90 | 7 612,90 | 803 451 584,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 480 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 734,50 | 734,50 | 122 790 508,00 | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 122 790 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 3 132,70 | 3 132,70 | 440 368 564,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132,70 | 440 368 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 2 007,40 | 2 007,40 | 326 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 326 666 668,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 15 807,34 | 15 807,34 | 2 707 972 569,00 | 0,00 | 0,00 | 11 499,74 | 1 953 108 264,20 | 1 618,90 | 313 700 016,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 528,20 | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 84 659 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 879,60 | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 140 982 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 570,30 | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 91 407 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 467,50 | 467,50 | 89 917 080,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 89 917 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 4 012,94 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 | 4 012,94 | 643 194 023,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 618,90 | 3 618,90 | 634 260 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,90 | 313 700 016,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 3 976,30 | 3 976,30 | 784 330 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,30 | 784 330 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 1 064,90 | 1 064,90 | 118 617 113,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,90 | 118 617 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 688,70 | 688,70 | 120 604 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 22 243,74 | 2 838 346 433,13 | 0,00 | 50 653,11 | 0,00 | 0,00 | 10 700,20 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 2 506,80 | 260 343 709,79 | 0,00 | 6 607,60 | 0,00 | 0,00 | 905,70 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 100,50 | 4 000 000,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 116,70 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 310,80 | 54 695 476,06 | 0,00 | 1 816,10 | 0,00 | 0,00 | 120,10 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) (Елизовский муниципальный район) | 110,80 | 6 493 200,00 | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 129,00 | 18 570 000,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 228,60 | 13 283 992,31 | 0,00 | 374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 847,10 | 136 885 041,42 | 0,00 | 1 190,70 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 780,00 | 26 416 000,00 | 0,00 | 2 521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 (2) года | 1 075,40 | 88 272 901,66 | 0,00 | 1 996,40 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 405,80 | 66 891 500,00 | 0,00 | 619,70 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| 2. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 669,60 | 21 381 401,66 | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 |
| 3. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 2 616,81 | 225 092 837,89 | 0,00 | 2 923,08 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 98,50 | 17 519 422,01 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 409,10 | 27 369 153,18 | 0,00 | 409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 795,00 | 120 429 829,40 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 558,41 | 30 963 333,30 | 0,00 | 558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 444,30 | 15 550 500,00 | 0,00 | 444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 311,50 | 13 260 600,00 | 0,00 | 837,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 1 943,47 | 349 895 387,83 | 0,00 | 2 889,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 48,90 | 14 000 000,00 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 104,80 | 18 428 975,20 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 99,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 645,00 | 150 527 981,99 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 633,60 | 38 273 500,00 | 0,00 | 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 412,17 | 119 754 930,64 | 0,00 | 412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 (2) года | 3 459,60 | 608 367 200,40 | 0,00 | 1 694,16 | 0,00 | 0,00 | 3 459,60 |
| 1. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 3 459,60 | 608 367 200,40 | 0,00 | 1 694,16 | 0,00 | 0,00 | 3 459,60 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 152,36 | 28 554 196,03 | 0,00 | 2 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 69,36 | 12 196 886,64 | 0,00 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 44,70 | 10 218 585,39 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 38,30 | 6 138 724,00 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 1 285,20 | 291 445 548,79 | 0,00 | 2 779,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 1 047,50 | 242 485 670,21 | 0,00 | 1 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 237,70 | 48 959 878,58 | 0,00 | 792,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 6 515,40 | 545 210 361,94 | 0,00 | 15 295,68 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 367,00 | 137 954 909,94 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 528,10 | 84 643 868,00 | 0,00 | 528,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 4 612,90 | 322 611 584,00 | 0,00 | 3 612,90 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 1 007,40 | 0,00 | 0,00 | 2 007,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 2 688,70 | 441 164 288,80 | 0,00 | 13 807,34 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 2 000,00 | 320 560 000,00 | 0,00 | 1 618,90 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 688,70 | 120 604 288,80 | 0,00 | 688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к Программе

Планируемые показатели

выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе переселения, в т. ч.: |  | 7 886,50 | 19 330,59 | 6 750,66 | 9 898,12 | 9 179,62 | 5 550,63 | 15 443,76 | 31 364,77 | 14 333,82 | 119 738,47 | 301 | 790 | 300 | 557 | 474 | 289 | 819 | 1 595 | 691 | 5 816 |
| в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.: |  | 7 543,20 | 19 053,10 | 5 887,96 | 8 747,12 | 9 179,62 | 5 550,63 | 15 443,76 | 31 364,77 | 14 333,82 | 117 103,98 | 281 | 768 | 244 | 482 | 474 | 289 | 819 | 1 595 | 691 | 5 643 |
| Всего по этапам 2023 года |  | 7 543,20 | 19 053,10 | x | x | x | x | x | x | x | 26 596,30 | 281 | 768 | x | x | x | x | x | x | x | 1 049 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) | 109,30 | 978,60 | x | x | x | x | x | x | x | 1 087,90 | 3 | 39 | x | x | x | x | x | x | x | 42 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 193,40 | 71,10 | x | x | x | x | x | x | x | 264,50 | 4 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 2 082,70 | 5 520,10 | x | x | x | x | x | x | x | 7 602,80 | 51 | 187 | x | x | x | x | x | x | x | 238 |
| 4. | Итого по Новолесновскому сельскому поселению (п. Березняки) | 90,00 | 64,60 | x | x | x | x | x | x | x | 154,60 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
| 5. | Итого по Раздольненскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 221,40 | 246,70 | x | x | x | x | x | x | x | 468,10 | 11 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 6. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 1 734,40 | 667,60 | x | x | x | x | x | x | x | 2 402,00 | 68 | 31 | x | x | x | x | x | x | x | 99 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 920,00 | 2 439,30 | x | x | x | x | x | x | x | 3 359,30 | 45 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | 166 |
| 8. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 1 108,20 | x | x | x | x | x | x | x | 1 108,20 | 0 | 67 | x | x | x | x | x | x | x | 67 |
| 9. | Итого по Тигильскому муниципальному округу (с. Тигиль) | 247,30 | 1 502,30 | x | x | x | x | x | x | x | 1 749,60 | 6 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | 77 |
| 10. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) | 134,40 | 2 858,40 | x | x | x | x | x | x | x | 2 992,80 | 4 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | 98 |
| 11. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) | 1 810,30 | 3 596,20 | x | x | x | x | x | x | x | 5 406,50 | 83 | 134 | x | x | x | x | x | x | x | 217 |
| Всего по этапу 2025 года |  | 0,00 | 0,00 | 5 887,96 | 1 112,54 | x | x | x | x | x | 7 000,50 | 0 | 0 | 244 | 67 | x | x | x | x | x | 311 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 271,70 | 132,50 | x | x | x | x | x | 404,20 | 0 | 0 | 7 | 6 | x | x | x | x | x | 13 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 0,00 | x | x | x | x | x | 228,10 | 0 | 0 | 16 | 0 | x | x | x | x | x | 16 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 359,70 | 0,00 | x | x | x | x | x | 359,70 | 0 | 0 | 18 | 0 | x | x | x | x | x | 18 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 3 844,60 | 141,00 | x | x | x | x | x | 3 985,60 | 0 | 0 | 154 | 10 | x | x | x | x | x | 164 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 0,00 | 0,00 | 144,36 | 336,84 | x | x | x | x | x | 481,20 | 0 | 0 | 8 | 20 | x | x | x | x | x | 28 |
| 6. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 525,60 | 68,20 | x | x | x | x | x | 593,80 | 0 | 0 | 24 | 4 | x | x | x | x | x | 28 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 513,90 | 434,00 | x | x | x | x | x | 947,90 | 0 | 0 | 17 | 27 | x | x | x | x | x | 44 |
| Всего по этапу 2026 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634,58 | 6 236,92 | x | x | x | x | 13 871,50 | 0 | 0 | 0 | 415 | 341 | x | x | x | x | 756 |
| 1. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (г. Елизово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | x | x | x | x | 48,90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | x | x | 4 |
| 2. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (с. Николаевка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,10 | 305,10 | x | x | x | x | 913,20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | x | x | x | x | 56 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Новый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,30 | 104,80 | x | x | x | x | 348,10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | x | x | x | x | 17 |
| 4. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | x | x | x | x | 88,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | 3 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | x | x | x | x | 104,40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | x | 6 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,50 | x | x | x | x | 503,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | x | x | x | x | 33 |
| 7. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928,58 | 4 672,12 | x | x | x | x | 10 600,70 | 0 | 0 | 0 | 330 | 251 | x | x | x | x | 581 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 195,00 | x | x | x | x | 612,00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | x | x | x | x | 27 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 456,40 | x | x | x | x | 651,90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | x | x | x | x | 29 |
| Всего по этапу 2027 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942,70 | 3 452,90 | x | x | x | 6 395,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 176 | x | x | x | 309 |
| 1. | Итого по Быстринскому муниципальному округу (с. Анавгай) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | x | x | x | 109,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 5 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 | 136,40 | x | x | x | 272,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | x | x | x | 12 |
| 3. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Светлый) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,90 | 44,70 | x | x | x | 584,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | x | x | x | 23 |
| 4. | Итого по Елизовскому муниципальному округу (п. Раздольный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 | x | x | x | 66,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 2 |
| 5. | Итого по сельскому поселению "село Аянка" (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,40 | x | x | x | 735,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | x | x | x | 38 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904,40 | 1 904,40 | x | x | x | 3 808,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | x | x | x | 194 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 38,30 | x | x | x | 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | x | x | x | 10 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 484,10 | x | x | x | 529,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | x | x | x | 25 |
| Всего по этапу 2028 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097,73 | 4 894,67 | x | x | 6 992,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 280 | x | x | 393 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Хаилино» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,91 | 384,79 | x | x | 549,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | x | x | 29 |
| 2. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,44 | 3 139,36 | x | x | 4 484,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 185 | x | x | 265 |
| 3. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,70 | 554,60 | x | x | 792,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | x | x | 48 |
| 4. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,68 | 815,92 | x | x | 1 165,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | x | x | 51 |
| Всего по этапу 2029 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 549,09 | 24 614,69 | x | 35 163,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1 254 | x | 1 793 |
| 1. | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 256,90 | x | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | x | 14 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «поселок Оссора» (Карагинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,77 | 858,13 | x | 1 225,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | x | 40 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Каменское» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,57 | 2 178,33 | x | 3 111,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 108 | x | 155 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Манилы» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,89 | 2 375,09 | x | 3 392,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 116 | x | 166 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Слаутное» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 | 293,20 | x | 418,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | x | 23 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,76 | 12 158,44 | x | 17 369,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 627 | x | 896 |
| 7. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,43 | 1 447,67 | x | 2 068,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | x | 112 |
| 8. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,24 | 2 282,56 | x | 3 260,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 166 | x | 237 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,73 | 2 764,37 | x | 3 949,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 105 | x | 150 |
| Всего по этапу 2030 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,08 | 14 333,82 | 21 083,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 341 | 691 | 1 032 |
| 1. | Итого по сельскому поселению «село Ачайваям» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,20 | 528,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 2. | Итого по сельскому поселению «село Вывенка» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,60 | 879,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 3. | Итого по сельскому поселению «село Средние Пахачи» (Олюторский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,30 | 570,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Аянка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,81 | 372,89 | 532,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Таловка» (Пенжинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,88 | 2 809,06 | 4 012,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 108 | 154 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767,18 | 4 123,42 | 5 890,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 182 | 260 |
| 7. | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372,82 | 3 203,24 | 4 576,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 186 | 266 |
| 8. | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу (с. Усть-Большерецк) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 272,20 | 3 272,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 75 | 192 |
| 9. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,39 | 574,91 | 821,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
| в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 343,30 | 277,49 | 862,70 | 1 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613,39 | 20 | 22 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 1. | Итого по Алеутскому муниципальному округу (с. Никольское) |  | 41,10 |  |  |  |  |  |  |  | 41,10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Итого по Вилючинскому городскому округу |  |  |  | 347,30 |  |  |  |  |  | 347,30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 3. | Итого по Мильковскому муниципальному округу (с. Мильково) |  |  |  | 88,80 |  |  |  |  |  | 88,80 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу |  |  | 42,10 |  |  |  |  |  |  | 42,10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Итого по городскому округу «поселок Палана» | 179,60 | 124,89 | 608,10 | 693,80 |  |  |  |  |  | 1 606,39 | 11 | 13 | 46 | 53 |  |  |  |  |  | 123 |
| 6. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу |  |  | 31,70 |  |  |  |  |  |  | 31,70 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Ключи) |  |  | 180,80 |  |  |  |  |  |  | 180,80 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 8. | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу (п. Усть-Камчатск) |  | 111,50 |  |  |  |  |  |  |  | 111,50 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

».