П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014–2055 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014–2055 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Ю.С. Морозова |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«2. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Камчатском крае на 2014–2055 годы

| № п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь жилых (нежилых) помещений | Код МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6 | 1992 | 834,2 | 37.12 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |  |
| 2. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6а | 2015 | 1162,4 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 3. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | 1988 | 739,6 | 37.12 | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |  |
| 4. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Гагарина, д. 11 | 1985 | 841,2 | 37.12 | 2029 2031 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |  |
| 5. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 1986 | 723,5 | 37.12 | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |  |
| 6. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Гагарина, д. 5 | 1984 | 736,5 | 37.12 | 2026 2028 |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 |  |  |
| 7. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 11а | 2017 | 485,6 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 8. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 5 | 2021 | 581,2 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 9. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 6 | 2016 | 1162,4 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 10. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 6а | 1991 | 737,9 | 37.12 | 2035 2037 |  | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |  |
| 11. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | 1978 | 763 | 37.12 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 12. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. Школьная, д. 8 | 2017 | 581,2 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 13. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1967 | 461,9 | 37.12 | 2014 2016 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 14. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 2014 | 585,4 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 15. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 2014 | 585,4 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 16. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1973 | 505,5 | 29.23 | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 17. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1972 | 501,3 | 37.12 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 18. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 22а | 2022 | 581,8 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 19. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 23а | 2020 | 581,2 | 29.23 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 20. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 25 | 1980 | 843 | 37.12 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 21. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 1974 | 541,7 | 37.12 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 22. | Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 1974 | 542,6 | 37.12 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 23. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 1977 | 725,7 | 29.26 |  |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 24. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 1981 | 470,4 | 29.26 |  |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 25. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 11 | 1986 | 722,1 | 37.15 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2029 2031 |  |  |
| 26. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 13 | 1984 | 727,6 | 37.15 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 |  |  |
| 27. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 14 | 1990 | 739,6 | 37.15 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2029 2031 |  |  |
| 28. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 15 | 1990 | 704,8 | 37.15 |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |
| 29. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 1983 | 701,4 | 37.15 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 30. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 9 | 1985 | 726,2 | 37.15 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 |  |  |
| 31. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Совхозная, д. 5 | 2022 | 289,7 | 33.26 |  |  | 2041 2043 |  | 2045 2047 | 2041 2043 |  |  |  |
| 32. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10 | 1976 | 502,6 | 37.15 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 33. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | 1974 | 498,9 | 37.15 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 34. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 2а | 2009 | 475,6 | 37.15 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 35. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 5 | 1975 | 484 | 37.15 |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 36. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | 1973 | 499,6 | 37.15 |  |  | 2035 2037 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |
| 37. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | 1975 | 496,7 | 37.15 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 38. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | 1980 | 741,5 | 37.15 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 39. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | 1978 | 738,8 | 37.15 |  | 2038 2040 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 40. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | 1979 | 707,6 | 37.15 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 41. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | 1981 | 727,9 | 37.15 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 42. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | 1982 | 731,3 | 37.15 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 43. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 10а | 1977 | 480,5 | 37.15 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 44. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1972 | 493,9 | 37.15 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |
| 45. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11а | 2015 | 962,1 | 02.26 |  |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |  |
| 46. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11б | 2015 | 999,7 | 02.26 |  |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |  |
| 47. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 50 | 1976 | 495 | 37.15 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 48. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | 1975 | 492,5 | 37.15 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 49. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. Ягодная, д. 1а | 1985 | 730,6 | 37.15 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 50. | Быстринский муниципальный округ Камчатского края, с. Эссо, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1989 | 710 | 37.15 |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |
| 51. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | 1990 | 2642,9 | 04.08 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |  |  |
| 52. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 12 | 1988 | 3932,1 | 04.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 53. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | 1992 | 4487,6 | 04.08 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |  |  |
| 54. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 14 | 1989 | 3918,1 | 04.08 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 55. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 15 | 1990 | 5733,6 | 15.08 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 |  | 2017 2019 |  |  |  |
| 56. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 16 | 1990 | 4018,8 | 15.08 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 57. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 8 | 1995 | 2829,8 | 15.08 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 |  | 2029 2031 |  |  |  |
| 58. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 10 | 1985 | 5981,2 | 35.08 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 59. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 11 | 1980 | 5429,6 | 15.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 60. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 12 | 1983 | 6078,8 | 04.08 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 |  |  |  |
| 61. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 13 | 1984 | 2818,8 | 15.08 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2017 2019 |  | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 62. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 15 | 1984 | 4233,7 | 15.08 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 63. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 16 | 1983 | 4196 | 15.08 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |
| 64. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 17 | 1984 | 4206,8 | 15.08 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 65. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | 1986 | 4184,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 66. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 1985 | 4225,2 | 04.08 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 |  |  |  |
| 67. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 1986 | 4180 | 04.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 |  |  |  |
| 68. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 21 | 1984 | 4261,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 69. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 22 | 1986 | 4175,6 | 15.08 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 70. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 23 | 1985 | 4187,3 | 15.08 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 71. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 24 | 1987 | 4180,2 | 15.08 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 72. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 26 | 1987 | 4195,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 73. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28 | 1988 | 4159,1 | 15.08 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 74. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 30 | 1988 | 4223,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 75. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | 1988 | 4264,1 | 15.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 76. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 33 | 1989 | 4247,9 | 15.08 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 77. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 7 | 1981 | 2701,5 | 15.08 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 78. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | 1987 | 4167,6 | 04.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 79. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 9 | 1983 | 4246,8 | 15.08 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 80. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 13 | 1991 | 4187,3 | 15.08 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 81. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 15 | 1984 | 4148,1 | 15.08 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 82. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 25 | 1991 | 2991,8 | 15.08 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 83. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 1963 | 2710,2 | 22.08 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 84. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 39 | 1985 | 2013 | 35.08 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 85. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 41 | 1985 | 2012,4 | 35.08 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 86. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 43 | 1981 | 4271,6 | 15.08 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 87. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 1989 | 4176,4 | 15.08 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 88. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | 1963 | 2896,4 | 35.08 | 2017 2019 |  | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 89. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 1963 | 2999,4 | 35.08 | 2017 2019 |  | 2023 2025 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 90. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 1964 | 2888,8 | 35.08 | 2017 2019 |  | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 91. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 51 | 1983 | 4166,2 | 15.08 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |  |
| 92. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 53 | 1983 | 4159,9 | 15.08 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |  |
| 93. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | 1985 | 2113 | 35.08 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 94. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 16 | 1988 | 2803 | 15.08 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 95. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 18 | 1987 | 2797,7 | 15.08 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 96. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 20 | 1987 | 6094,3 | 15.08 |  |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |  |
| 97. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 21 | 2008 | 6787,6 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 98. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 22 | 1986 | 6180 | 15.08 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 99. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 23 | 2008 | 5080,2 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 100. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 24 | 1986 | 2837,6 | 15.08 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 |  |  |  |
| 101. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 25 | 2009 | 4338,0 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 102. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | 1986 | 4188,6 | 15.08 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 103. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 27 | 2009 | 4323,2 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 104. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 28 | 1980 | 1440,7 | 13.19 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 105. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 31 | 2009 | 5084,2 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 106. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 1982 | 4006,1 | 15.08 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2017 2019 |  |  |
| 107. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32а | 1983 | 3984 | 15.08 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 108. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 1989 | 4280,3 | 15.08 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2017 2019 |  |  |  |
| 109. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 1988 | 4230,7 | 15.08 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 |  |  |  |
| 110. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 44/1 | 1989 | 2614,7 | 15.19 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 111. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 44/2 | 1989 | 2621,7 | 15.19 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 112. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 46 | 2009 | 4390,3 | 04.19 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 113. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 1967 | 4068,8 | 33.08 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 114. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 1968 | 4028,9 | 13.08 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 115. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | 1966 | 4039,7 | 33.08 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 116. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 1969 | 3136,1 | 32.08 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 117. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 | 1969 | 3330,7 | 32.08 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 118. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 5 | 1969 | 2561,7 | 32.08 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 119. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 | 1970 | 3129,6 | 12.08 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 120. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 | 1971 | 3133 | 32.08 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 121. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 1972 | 4232,5 | 32.08 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 122. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1972 | 4222,7 | 32.08 |  | 2020 2022 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 123. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | 1960 | 1506,5 | 20.08 | 2020 2022 |  | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 124. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 | 1962 | 2033,2 | 23.08 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 125. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 1964 | 2015,7 | 33.08 | 2017 2019 |  | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 126. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 2021,4 | 33.08 | 2026 2028 |  | 2035 2037 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 127. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 1964 | 2551,8 | 03.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 128. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 | 1965 | 1376,6 | 23.08 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 129. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 18 | 1966 | 2012,2 | 03.08 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 130. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 | 1962 | 1540,1 | 20.08 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 131. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 21 | 2001 | 1393,4 | 15.08 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 132. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 | 1962 | 2002,9 | 23.08 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 133. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 1960 | 2017,9 | 03.08 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 134. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 1961 | 2021,6 | 23.08 | 2029 2031 |  | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 135. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | 1961 | 2092,2 | 23.08 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 136. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 7 | 1961 | 2017,3 | 33.08 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 137. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 8 | 1962 | 2031,5 | 33.08 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 138. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 9 | 1962 | 1994,7 | 23.08 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 |  | 2026 2028 |  |
| 139. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 1966 | 2561,9 | 33.08 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 140. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 24 | 1966 | 1270,5 | 33.08 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 141. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 1971 | 4167,8 | 22.08 |  |  | 2029 2031 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 142. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 1971 | 4166,8 | 22.08 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 143. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | 1977 | 2711,3 | 15.08 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 144. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | 1980 | 6025,5 | 15.08 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |  |
| 145. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 42 | 1988 | 1405,9 | 15.08 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 146. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 44 | 1988 | 4197,1 | 15.08 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 147. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 46 | 1990 | 4230,5 | 15.08 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 |  |  |  |
| 148. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 48 | 1991 | 4180 | 15.08 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 149. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 50 | 1992 | 2766,2 | 15.08 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 150. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 52 | 1994 | 2784,4 | 15.08 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |  |
| 151. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 1980 | 2709,3 | 15.08 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2032 2034 |  |  |
| 152. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 11 | 1978 | 2732,8 | 15.08 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 153. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 12 | 1980 | 2690,9 | 04.08 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |  |
| 154. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 13 | 1980 | 2718 | 15.08 | 2035 2037 |  | 2038 2040 | 2035 2037 |  | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 155. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | 1980 | 2725,5 | 15.08 |  | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |  |
| 156. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16 | 1980 | 2733,2 | 15.08 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |  |
| 157. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 17 | 1979 | 4399,3 | 15.08 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 158. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 18 | 1979 | 5405,9 | 04.08 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 159. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 19 | 1979 | 2703,2 | 15.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 160. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2 | 1976 | 5797,3 | 15.08 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 161. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | 1980 | 5438,8 | 15.08 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2032 2034 |  |  |
| 162. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 21 | 1980 | 2716,9 | 15.08 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 163. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 23 | 1977 | 2725,7 | 15.08 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 164. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25 | 1977 | 2718,2 | 15.08 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 165. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 26 | 1976 | 2712,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 166. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 1976 | 4411 | 25.08 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 167. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 28 | 1977 | 2724,3 | 15.08 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 168. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 1976 | 1289,8 | 33.08 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 169. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 4 | 1975 | 4405,6 | 15.08 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 170. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 6 | 1975 | 5800,5 | 15.08 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 171. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | 1975 | 2720,1 | 15.08 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 172. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 8 | 1980 | 2718,2 | 04.08 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 173. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 1973 | 3201 | 32.08 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 174. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 10 | 1972 | 2690,6 | 15.08 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 175. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 11 | 1972 | 2703 | 15.08 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 176. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 12 | 1971 | 2712,5 | 15.08 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 177. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 13 | 1973 | 2709,5 | 15.08 |  |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 178. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 14 | 1971 | 2707,5 | 15.08 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 179. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 1974 | 3234,5 | 32.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 180. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | 1973 | 2910,7 | 32.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 181. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 1973 | 2239,4 | 03.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 182. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 | 1973 | 2250,1 | 32.08 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 183. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 5 | 1970 | 2718,9 | 15.08 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 184. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 7 | 1973 | 2719,5 | 15.08 | 2032 2034 |  | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 185. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | 1973 | 2714,3 | 15.08 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 186. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 | 1972 | 2708,2 | 15.08 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 187. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 1991 | 7021,8 | 15.08 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 188. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1а | 1992 | 2833,3 | 04.08 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 189. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | 1990 | 2832,6 | 04.08 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |  |  |
| 190. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 1989 | 4248,1 | 04.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 191. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 1989 | 4249,4 | 04.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 |  |  |  |
| 192. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | 1994 | 8366,7 | 15.08 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |  |  |
| 193. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 6 | 1983 | 1177,3 | 31.08 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 194. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 7 | 1988 | 2085,5 | 33.08 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 195. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1970 | 2547 | 32.08 |  | 2038 2040 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 196. | Вилючинский городской округ, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1968 | 3106,9 | 32.08 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 197. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 1977 | 1061,6 | 11.14 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 198. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 1977 | 1078,3 | 11.14 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 199. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 14 | 1978 | 1074,5 | 11.14 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 200. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, пер. Строительный, д. 12 | 1989 | 718,81 | 37.14 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2023 2025 |  |  |
| 201. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 14 | 1987 | 1281,6 | 13.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 202. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 16 | 1986 | 1407 | 13.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 203. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 18 | 1989 | 2044,57 | 15.14 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 204. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 20 | 1989 | 1484,01 | 13.14 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |  |
| 205. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 4 | 1990 | 2095,5 | 15.14 |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |  |
| 206. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 5 | 1979 | 1625,96 | 11.14 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 207. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 6 | 1991 | 2138 | 15.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |  |
| 208. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 7 | 1980 | 1060,45 | 11.14 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 209. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Гиля, д. 9 | 1978 | 1603,17 | 11.14 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 210. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 505,52 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 211. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 13 | 1987 | 1310,8 | 13.14 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 212. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 1982 | 1265,9 | 13.25 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 213. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 17 | 1981 | 1062,7 | 11.14 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 214. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | 1980 | 1068,6 | 11.14 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 215. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 23 | 1991 | 2104,01 | 15.14 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 216. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 1976 | 1638,75 | 10.14 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 217. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | 1977 | 1657,51 | 11.14 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 218. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 511,77 | 37.14 |  |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 219. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 320 | 37.14 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 220. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 1 | 1992 | 1157,77 | 13.14 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 221. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 12 | 1983 | 1111,8 | 11.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 222. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 14 | 1983 | 1096,2 | 11.25 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 223. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 16 | 1985 | 1133,29 | 13.14 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 224. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 18 | 1984 | 1131,3 | 13.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 225. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 20 | 1985 | 1661,29 | 13.14 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |  |
| 226. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 3 | 1989 | 1479,8 | 13.14 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 227. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 5 | 1993 | 1873,64 | 15.14 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |  |
| 228. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 1977 | 1062,41 | 11.14 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 229. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 13а | 2016 | 1288,9 | 29.25 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 230. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 4 | 1970 | 495,6 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 231. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 6 | 1970 | 501,57 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 232. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Комсомольская, д. 2 | 1986 | 1458,4 | 13.14 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 |  |  |
| 233. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1985 | 291,8 | 37.14 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |  |
| 234. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 3 | 1976 | 498,5 | 29.25 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  | 2023 2025 |  |
| 235. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 1985 | 290,81 | 37.14 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2020 2022 |  |  |
| 236. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 1976 | 498,14 | 37.14 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 237. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 1976 | 496,68 | 37.14 |  |  | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 238. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 1973 | 504,36 | 37.14 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 239. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 321,74 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 240. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 329,2 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |  |
| 241. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 326,3 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 242. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 323,97 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 243. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 324,2 | 37.14 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 244. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 323,52 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 245. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 1981 | 2131,4 | 13.14 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |  |
| 246. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 336,98 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 247. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 338,53 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 248. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 340,73 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2035 2037 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 249. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 326,6 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 250. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 322,21 | 37.14 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 251. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 31 | 1969 | 331,24 | 37.14 | 2038 2040 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 252. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 15а | 1994 | 2131,4 | 15.14 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 253. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 33 | 1988 | 1658,65 | 13.14 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 254. | Городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 35 | 1988 | 2096,8 | 15.14 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |  |
| 255. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 1970 | 277,4 | 29.21 | 2017 2019 |  | 2020 2022 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 256. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Строительная, д. 27 | 1983 | 882,8 | 28.21 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 257. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 1960 | 1499,8 | 30.21 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 258. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 1960 | 1546,9 | 31.21 | 2035 2037 |  | 2023 2025 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 259. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 1963 | 1500,6 | 30.21 | 2014 2016 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 260. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 1968 | 1498,4 | 30.21 | 2014 2016 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 261. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 1965 | 1485,7 | 30.21 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 262. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 1957 | 279 | 28.21 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 263. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | 1964 | 1497,2 | 30.21 |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 |  |
| 264. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 18 | 1968 | 1884,2 | 31.21 |  |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2038 2040 |  |
| 265. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 19 | 1969 | 1879,8 | 30.21 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 266. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1971 | 3145,3 | 22.21 |  |  | 2026 2028 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 267. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 1981 | 2792,6 | 35.21 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 268. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 1988 | 4705,7 | 25.21 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 269. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 23 | 1994 | 1471,2 | 33.21 | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |  |
| 270. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 1982 | 5942,1 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 271. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Радужный, д. 2 | 1980 | 2681,9 | 33.02 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |  |
| 272. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Радужный, д. 4 | 1981 | 3052,9 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 273. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Радужный, д. 6 | 1981 | 2679,9 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 274. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Радужный, д. 8 | 1985 | 3173,1 | 33.02 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 275. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 2 | 1975 | 3109,5 | 33.02 |  |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 276. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 1976 | 3168,9 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2035 2037 |  |
| 277. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 1977 | 5367,6 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 278. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | 1979 | 1958,1 | 33.02 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 279. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 1986 | 2817,4 | 33.02 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 280. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 8 | 1978 | 3135,4 | 33.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 281. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 1989 | 4485,8 | 15.02 | 2038 2040 |  | 2017 2019 | 2020 2022 |  | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 282. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | 1964 | 1473,7 | 30.02 |  |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 |  | 2035 2037 |  |
| 283. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 21 | 1965 | 1477,2 | 31.02 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 284. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | 1965 | 1951,9 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 285. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 1988 | 3807,4 | 33.02 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 286. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 5 | 1990 | 1652,5 | 33.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 287. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Беринга, д. 6 | 1962 | 1773,2 | 30.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 288. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ватутина, д. 2 | 1954 | 896,8 | 28.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 289. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ватутина, д. 3 | 1954 | 895,7 | 28.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 290. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ватутина, д. 4 | 1959 | 1573,2 | 30.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 291. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | 1959 | 1583,8 | 30.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 292. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 1980 | 2714,8 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 293. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Взлетная, д. 4 | 1991 | 1319,2 | 15.02 | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 294. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Взлетная, д. 5 | 1991 | 716,4 | 15.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 295. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Взлетная, д. 6 | 1993 | 4481,7 | 15.02 | 2032 2034 |  | 2014 2016 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2014 2016 |  |  |  |
| 296. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 12б | 1984 | 1327,6 | 33.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 297. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 18 | 1966 | 1489,5 | 33.02 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2035 2037 |  |
| 298. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 | 1965 | 1470,9 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2035 2037 |  |
| 299. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 21 | 1992 | 582,2 | 23.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 300. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 22 | 1975 | 2252,6 | 33.02 |  | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 301. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 23 | 1994 | 4107,5 | 35.02 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 302. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 1982 | 3703,2 | 23.02 |  |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 303. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/3 | 1984 | 468,9 | 09.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |  |
| 304. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/4 | 1989 | 6141,8 | 15.02 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |  |
| 305. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26 | 1965 | 235,6 | 28.02 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 306. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 1970 | 4788,9 | 33.02 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 307. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1970 | 3106,8 | 33.02 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 308. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 28 | 1972 | 3350,3 | 33.02 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 309. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 32 | 1994 | 2109,7 | 35.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |  |
| 310. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 34 | 2019 | 4829,6 | 05.02 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 311. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 36/1 | 2012 | 3808,8 | 25.02 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 312. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 | 1975 | 586 | 29.02 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 313. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 12 | 1975 | 588,7 | 29.02 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 314. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | 1976 | 594,3 | 29.02 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 315. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 15 | 1978 | 945,5 | 31.02 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 316. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 16 | 1979 | 594,3 | 29.02 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 317. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 17 | 1981 | 3064,9 | 33.02 | 2026 2028 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 318. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 18 | 1984 | 1637,8 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 319. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 19 | 1985 | 580,8 | 29.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 320. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 20 | 1988 | 1156,8 | 33.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2017 2019 |  |  |  |
| 321. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 1 | 2003 | 2106,3 | 35.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |  |  |
| 322. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 13 | 2017 | 8337,0 | 05.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 323. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 15 | 2015 | 1534,0 | 04.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 324. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 17 | 2015 | 4110,3 | 05.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 325. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 5 | 2013 | 3172,5 | 04.02 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 326. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7 | 1992 | 2103,5 | 35.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 327. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7а | 2014 | 3812,4 | 04.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 328. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 9 | 2011 | 7430,8 | 15.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 329. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1989 | 4476,5 | 15.02 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2038 2040 |  |  |
| 330. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 1968 | 2543 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2014 2016 |  | 2026 2028 |  |
| 331. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 1975 | 2125,6 | 32.02 |  |  | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 332. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | 1969 | 2529,5 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 333. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 1971 | 2103,6 | 32.02 | 2017 2019 |  | 2038 2040 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 334. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 9 | 1992 | 2739,4 | 15.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 335. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 1985 | 4198,6 | 15.02 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2017 2019 |  |  |  |
| 336. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 100 | 1982 | 2835,1 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 337. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 100а | 1991 | 1474,3 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |
| 338. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 102 | 1979 | 2662,7 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 339. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 104 | 1980 | 1333,9 | 13.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 340. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 11 | 1966 | 1936,4 | 33.02 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2029 2031 |  | 2032 2034 |  |
| 341. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 111 | 1984 | 1342,2 | 12.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 342. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 112 | 1974 | 1628,4 | 31.02 |  |  | 2014 2016 |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 343. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 114 | 2011 | 1471,1 | 13.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 344. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 122 | 1963 | 631 | 20.02 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 345. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | 1963 | 468,0 | 21.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2026 2028 |  |
| 346. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | 1986 | 2778,9 | 15.02 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 347. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 29 | 1991 | 2753 | 15.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 348. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 31 | 1996 | 1495,6 | 15.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 349. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | 1987 | 4370,3 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 350. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | 1991 | 3715,9 | 35.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 351. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 42а | 1995 | 2066,5 | 35.02 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 352. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 1982 | 2749,9 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 353. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 52 | 1969 | 279,8 | 29.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 354. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 55 | 2020 | 3326,4 | 04.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 355. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 63 | 1980 | 3951,2 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 356. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 65 | 1990 | 4473,5 | 15.02 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |  |
| 357. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 81 | 1991 | 4055 | 15.02 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 358. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Завойко, д. 95 | 1978 | 363,7 | 28.02 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 359. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 1961 | 1479,6 | 10.02 | 2026 2028 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 360. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 3а | 1987 | 2130,1 | 13.02 | 2050 2052 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |  |
| 361. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 4 | 1978 | 1124,8 | 30.02 |  |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 362. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 5 | 1968 | 1930,6 | 13.02 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 363. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 1970 | 2179,7 | 32.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 364. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 1973 | 2247 | 31.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 365. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | 1975 | 2215,8 | 33.02 |  |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 366. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 1992 | 4839 | 15.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 367. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 1988 | 5308,2 | 15.02 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 368. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 1990 | 5570,7 | 15.02 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 369. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | 1989 | 2981 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 370. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 1986 | 4237,3 | 15.02 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 |  |  |  |
| 371. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2а | 1991 | 1504,6 | 15.02 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 372. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 1985 | 6108,7 | 35.02 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 373. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 5а | 1988 | 2264,5 | 35.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 374. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 1985 | 762,3 | 29.02 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |
| 375. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 1989 | 1311,7 | 15.02 | 2026 2028 |  | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 376. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1971 | 2528,1 | 32.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 377. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2 | 1964 | 1490,5 | 31.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 378. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 4 | 1968 | 1498,7 | 23.02 |  |  | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 379. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 1965 | 1524,8 | 25.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 380. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ларина, д. 2 | 1986 | 1570,1 | 33.02 |  |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 381. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 1971 | 922,4 | 31.02 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 382. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | 1967 | 1949,6 | 33.02 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 383. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ларина, д. 8 | 2008 | 2728,4 | 15.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |  |  |
| 384. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 12 | 1964 | 938,4 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 385. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 15 | 1963 | 2398,4 | 31.02 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 386. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 1970 | 4000 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 387. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 1975 | 3150,3 | 33.02 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 388. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 27а | 1978 | 3174,1 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 389. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 1972 | 3072,5 | 25.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 390. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 1976 | 3116,7 | 33.02 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 391. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | 1967 | 2512,8 | 32.02 | 2020 2022 |  | 2026 2028 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 392. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 1976 | 3186,8 | 33.02 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 393. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | 1971 | 6203,1 | 33.02 | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 394. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 32а | 1972 | 1156,4 | 33.02 | 2035 2037 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 395. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 1975 | 3101,5 | 33.02 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 396. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 34 | 1976 | 5401,2 | 33.02 |  |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 397. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 35 | 1980 | 2650,5 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 398. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 1978 | 2205,4 | 33.02 | 2023 2025 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 399. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 1982 | 3148,6 | 33.02 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 400. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 1981 | 2749,2 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 401. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 1986 | 2814,4 | 33.02 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 402. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | 1987 | 1632,9 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 403. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | 1987 | 1483,8 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 404. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 41б | 1987 | 1135,3 | 33.02 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 405. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 1989 | 4191,3 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 406. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 41/1 | 2002 | 582,7 | 35.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 407. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 1987 | 3217,4 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 408. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 43 | 2013 | 3038,7 | 04.02 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 409. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 1985 | 6613,2 | 33.02 | 2035 2037 |  | 2017 2019 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 410. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 45 | 1987 | 1668,4 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 411. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 45а | 1988 | 1472 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 412. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | 1988 | 2074,8 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 413. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 47а | 1988 | 1435,6 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 414. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 47б | 2007 | 805,3 | 35.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 415. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 49 | 1987 | 1134,7 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 416. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 49а | 1988 | 1658 | 13.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 417. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 49б | 2010 | 1495,9 | 05.02 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 418. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 | 1988 | 1829,2 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 419. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 51а | 1989 | 1432,6 | 35.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 420. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 53 | 1991 | 1846,4 | 35.02 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 421. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Ленина, д. 55 | 1992 | 2076,5 | 35.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 422. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 1 | 1972 | 3109,7 | 25.02 | 2026 2028 |  | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 423. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 1а | 1979 | 2704,2 | 23.02 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 424. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 1б | 1986 | 1456,6 | 13.02 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 425. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/1 | 1986 | 2270,4 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 426. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | 1984 | 2258 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 427. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/3 | 1989 | 1681,7 | 25.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 428. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 12 | 1990 | 3620 | 13.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 429. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 12а | 1990 | 1498,8 | 13.02 | 2026 2028 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 430. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 14 | 1983 | 2116,9 | 33.02 |  |  | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 431. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 18 | 2008 | 1683,5 | 13.02 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2017 2019 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 432. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 3 | 1974 | 1639,5 | 11.02 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 433. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 4 | 1985 | 1460,6 | 13.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |
| 434. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 4а | 1987 | 1131,4 | 33.02 |  |  |  |  |  | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 435. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Лесная, д. 6 | 1982 | 2254,2 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 436. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Магистральная, д. 46 | 2010 | 4152,4 | 35.02 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 437. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мирная, д. 18 | 1993 | 2709 | 15.02 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2014 2016 |  |  |  |
| 438. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мирная, д. 20 | 1993 | 1373 | 15.02 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |  |
| 439. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мурманская, д. 15 | 1971 | 327,9 | 29.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 440. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 11 | 1972 | 349,7 | 29.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 441. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 13 | 1971 | 766,4 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 442. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 14а | 1965 | 298,1 | 29.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 443. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 15 | 1978 | 1661,9 | 31.02 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 444. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 17 | 1980 | 930,9 | 31.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 445. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 20 | 1976 | 1088,9 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 446. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 22 | 1974 | 1108,5 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 447. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 1969 | 597,3 | 28.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 448. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Набережная, д. 13 | 1987 | 2936,1 | 33.02 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 449. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Набережная, д. 23 | 1984 | 4940,5 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 450. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Набережная, д. 9 | 1987 | 3631,2 | 33.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 451. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 10 | 1970 | 484,4 | 21.02 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 452. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 22 | 1977 | 1472,6 | 25.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 453. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 24 | 1978 | 740,8 | 33.02 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 454. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 26 | 1989 | 3345,4 | 13.02 | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 455. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27а | 1991 | 2493 | 35.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 456. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 28 | 1991 | 4467,6 | 13.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 457. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 30 | 1984 | 2954,2 | 21.02 |  |  |  |  | 2026 2028 |  |  |  |  |
| 458. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1991 | 1692,6 | 33.02 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 459. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 1990 | 3265 | 33.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 460. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Первомайская, д. 7 | 1985 | 1457,8 | 33.02 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 461. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Первомайская, д. 9 | 1986 | 1645,7 | 13.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 462. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Первомайская, д. 9а | 1991 | 1496,3 | 33.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 463. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 1989 | 2754,4 | 35.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 464. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21 | 1968 | 444,5 | 23.02 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 465. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21а | 1990 | 624 | 33.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |  |
| 466. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 23 | 1965 | 463 | 31.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 467. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 23/1 | 1983 | 2561,1 | 33.02 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 468. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 29 | 1963 | 259,7 | 28.02 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 469. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 1976 | 1654 | 31.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 470. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 5 | 1981 | 715,9 | 29.02 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 471. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13 | 1987 | 651,6 | 20.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2053 2055 | 2053 2055 |  |
| 472. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Попова, д. 22 | 1972 | 2142 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 473. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 1975 | 2248,2 | 13.02 | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 474. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Попова, д. 22б | 1978 | 1104,8 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 475. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Попова, д. 26 | 1983 | 676,6 | 15.02 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 476. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Попова, д. 28 | 1986 | 1392,1 | 15.02 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 477. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 1992 | 4950,5 | 33.02 | 2032 2034 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 478. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рабочей смены, д. 3 | 1987 | 3224,2 | 24.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 479. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рабочей смены, д. 3а | 1989 | 1487,1 | 12.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 480. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 1967 | 1950,2 | 33.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 481. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 14 | 1990 | 3594,9 | 33.02 |  |  | 2041 2043 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 482. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 16 | 1985 | 3605,6 | 33.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 483. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 18 | 1986 | 3319,9 | 33.02 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 484. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 40 | 1981 | 3353,5 | 33.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 485. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 40а | 1986 | 3313,4 | 33.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 486. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 49 | 1979 | 7519,3 | 33.02 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 487. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 49а | 2021 | 4804,3 | 05.02 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  | 2047 2049 |
| 488. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | 1975 | 6710 | 33.02 |  |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 489. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | 1976 | 6784,8 | 33.02 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 490. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 53 | 1975 | 4478,9 | 33.02 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 491. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 54 | 1982 | 704,5 | 28.02 |  |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 492. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 57 | 1988 | 7835,9 | 33.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 493. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 59 | 1984 | 8801,7 | 33.02 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 494. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1985 | 6164,6 | 33.02 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 495. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 7 | 1984 | 4177,5 | 15.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 496. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 9 | 1987 | 4154,4 | 15.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 497. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 5 | 1963 | 269,5 | 28.02 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 498. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 6 | 1962 | 660,1 | 28.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 499. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 7 | 1962 | 614,2 | 28.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 500. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Свердлова, д. 28 , корп. 1 | 2017 | 1495,7 | 05.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 501. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Свердлова, д. 28 , корп. 2 | 2017 | 1503,0 | 05.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 502. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Свердлова, д. 30 , корп. 1 | 2018 | 1508,8 | 05.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 503. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Свердлова, д. 30 , корп. 2 | 2018 | 1528,3 | 05.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 504. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 1966 | 603,1 | 28.02 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |
| 505. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 1991 | 5991,8 | 15.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 506. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 1992 | 4483,5 | 15.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 507. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Смоленская, д. 2 | 1976 | 1068,8 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 508. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Соловьева, д. 1 | 1965 | 284,8 | 29.02 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 509. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 1966 | 2004,8 | 33.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 510. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 1987 | 1643,3 | 33.02 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 511. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1а | 1993 | 3336,6 | 33.02 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |  |
| 512. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Сопочная, д. 3 | 1997 | 1661 | 33.02 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |  |
| 513. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Сопочная, д. 7 | 1993 | 1703,2 | 33.02 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 514. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 1983 | 3321,2 | 33.02 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |  |
| 515. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Спортивная, д. 14 | 2020 | 2217,0 | 06.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 516. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Спортивная, д. 14/1 | 2020 | 2224,3 | 06.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 517. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Строительная, д. 5 | 1988 | 2150,4 | 33.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 518. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 1 | 1980 | 1083,7 | 31.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 519. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 10 | 2010 | 3691,8 | 04.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 520. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 1983 | 4229,5 | 15.02 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |  |
| 521. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 1976 | 1113,8 | 31.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2035 2037 |  |
| 522. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | 1988 | 2142,3 | 33.02 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 523. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 5 | 1976 | 1115,9 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 524. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 7 | 1974 | 1076,5 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2038 2040 |  |
| 525. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Уральская, д. 9 | 1974 | 1080,9 | 31.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 526. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Хуторская, д. 11 | 1967 | 528,6 | 28.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 527. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 9 | 1964 | 932,3 | 31.02 |  |  |  |  | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 528. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 9а | 1968 | 954,3 | 23.02 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 529. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | 1976 | 1072,7 | 22.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2014 2016 |  | 2035 2037 |  |
| 530. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | 1977 | 1474,9 | 22.02 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 531. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 18 | 1981 | 1291,6 | 24.02 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 532. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 20 | 1980 | 1521,8 | 24.02 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 533. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 22 | 1979 | 1064,9 | 22.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 534. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 1979 | 930 | 28.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 535. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 26 | 1990 | 1833,9 | 34.02 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 536. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 28 | 1991 | 733 | 37.02 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 537. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Чкалова, д. 8 | 1984 | 2151,2 | 33.02 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 538. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 1а | 1987 | 4266,9 | 15.02 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2014 2016 |  |  |  |
| 539. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | 1991 | 4290,8 | 15.02 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 540. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 3189,5 | 32.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 541. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 10а | 2000 | 787,6 | 28.02 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 542. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 1975 | 3171,6 | 32.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 543. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 1971 | 2090,8 | 24.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 544. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 1976 | 3198,1 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 545. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 3 | 1985 | 4071,3 | 35.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 546. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 4а | 1985 | 4233,9 | 15.02 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 547. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 1977 | 3138,7 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 548. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 5/1 | 1992 | 1325,6 | 15.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 549. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 6 | 1987 | 4143,4 | 35.02 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2014 2016 |  |  |  |
| 550. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | 1975 | 1599,4 | 24.02 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2035 2037 |  |
| 551. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | 1969 | 3160,6 | 32.02 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 552. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 1974 | 3145,7 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 553. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1973 | 3196,8 | 33.02 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 554. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 2005 | 2463,4 | 15.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 555. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 10а | 1996 | 1842,2 | 15.02 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |  |
| 556. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1989 | 4194 | 35.02 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 557. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 12 | 1992 | 2101,4 | 35.02 |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 558. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 12/1 | 2008 | 2445,9 | 35.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |  |  |
| 559. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 2019 | 4248,1 | 05.02 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 560. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 14 | 1992 | 2066,4 | 35.02 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |  |
| 561. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 16 | 2007 | 1698,2 | 32.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 562. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 18 | 2012 | 1524,7 | 04.02 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 563. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1974 | 3143,6 | 13.02 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 564. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1977 | 5324,4 | 33.02 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 565. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1981 | 3132,2 | 33.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 566. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, Елизовское городское поселение, тер. Паратунская трасса, 8-ой км, д. б/н | 1963 | 625 | 28.21 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 567. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 1968 | 620,2 | 21.04 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 568. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | 1968 | 609,5 | 21.04 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 569. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 1971 | 636,8 | 20.04 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 570. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1969 | 642,2 | 21.04 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 571. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 1972 | 725,4 | 20.04 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 572. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 1972 | 730,9 | 21.04 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 573. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 1977 | 1669,8 | 23.04 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 574. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 4 | 1982 | 1592 | 25.04 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |  |
| 575. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 5 | 1990 | 1712,4 | 13.04 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 576. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 7 | 1987 | 1662,3 | 13.04 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 577. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, пер. Связи, д. 3 | 1966 | 802 | 29.03 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |
| 578. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Вилкова, д. 3 | 1991 | 3137,9 | 13.03 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 579. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Воинская, д. 1 | 1989 | 1256,2 | 23.03 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 580. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 1982 | 730,6 | 29.03 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2017 2019 |  |  |
| 581. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 10 | 1985 | 883,4 | 23.03 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 582. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 11 | 1986 | 887,4 | 11.03 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 583. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1986 | 4282,1 | 15.03 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 584. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 17 | 1988 | 1643,1 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 585. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 1990 | 4183,6 | 15.03 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 586. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 19 | 1990 | 1658 | 13.03 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |
| 587. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 21 | 1991 | 1307,8 | 15.03 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |
| 588. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 1983 | 722,5 | 29.03 | 2023 2025 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 589. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1983 | 742,2 | 29.03 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |  |
| 590. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 1973 | 689,5 | 21.03 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 591. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 1971 | 1628,1 | 23.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 592. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 1973 | 1658,1 | 23.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |
| 593. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 1976 | 1700,1 | 23.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 594. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 22 | 1978 | 1635 | 23.03 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 595. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 24 | 1982 | 1560,9 | 13.03 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 596. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 26 | 1984 | 2798,1 | 25.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 597. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 27 | 1984 | 2783,5 | 25.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |
| 598. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 28 | 1986 | 2827,3 | 13.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 599. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Колхозная, д. 30 | 1988 | 1662,1 | 13.03 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 600. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Лазо, д. 1а | 1981 | 588,8 | 21.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 601. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 17 | 1991 | 376,2 | 21.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2044 2046 |  |  |
| 602. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Дальний, ул. Набережная, д. 14 | 1985 | 475,5 | 29.06 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |
| 603. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 1983 | 364,1 | 29.24 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 604. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Дальний, ул. Советская, д. 40 | 1990 | 645,1 | 20.06 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 605. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Начики, д. 15 | 1978 | 2181,9 | 25.06 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 606. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Начики, д. 16 | 1971 | 2060,5 | 25.06 | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 607. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 1978 | 1655,3 | 23.06 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 608. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 1992 | 1685,5 | 13.06 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 609. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 1987 | 2872,6 | 25.06 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 610. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 1975 | 1670,3 | 23.06 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 611. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 1981 | 1704,1 | 13.06 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 612. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 1983 | 1583,6 | 13.06 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 613. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | 1983 | 1646,1 | 13.06 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 614. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Лесная, д. 9 | 1985 | 1663,7 | 13.06 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 615. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | 1972 | 1647,4 | 23.06 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 616. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 6 | 1974 | 1646,5 | 23.06 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 617. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 10 | 1986 | 1649,4 | 33.22 |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 618. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 1992 | 2770,2 | 23.22 |  |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 619. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 24 | 1972 | 1075 | 31.22 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 620. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2770 | 33.22 | 2023 2025 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |  |
| 621. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 1971 | 1069,7 | 31.22 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 622. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 1987 | 2798,8 | 33.22 |  |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 623. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 1102,1 | 31.22 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 624. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 1673,5 | 33.22 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2017 2019 |  |  |  |
| 625. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 1083,6 | 31.22 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 626. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1334,7 | 31.22 | 2032 2034 |  | 2017 2019 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 627. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 33 | 1990 | 1712,5 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 628. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 1991 | 1679,3 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 629. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 45 | 1989 | 1660 | 33.22 |  |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 630. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 733,2 | 29.22 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 631. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Советская, д. 53 | 1991 | 1650,4 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 632. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Николаевка, ул. Юбилейная, д. 23 | 1989 | 1659,1 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 633. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 1981 | 1305 | 33.22 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2017 2019 |  | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 634. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 1660,7 | 30.22 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 635. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 1979 | 1587,1 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 636. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 1634,9 | 30.22 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 637. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 1979 | 2238 | 33.22 | 2038 2040 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 638. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 1989 | 1707,4 | 33.22 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 639. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 1969 | 1492,1 | 30.22 | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 640. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 1445,2 | 30.22 | 2017 2019 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 641. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Красный, ул. Почтовая, д. 1б | 1973 | 1048,6 | 29.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 642. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Красный, ул. Вулканная, д. 1 | 1975 | 1046,3 | 29.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 643. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Красный, ул. Вулканная, д. 1а | 1978 | 1661,4 | 29.02 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 644. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 14 | 1991 | 3343,3 | 33.02 | 2032 2034 |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |  |
| 645. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 1977 | 1071,9 | 31.02 | 2032 2034 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 646. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | 1972 | 1627,6 | 31.02 | 2020 2022 |  | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 647. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | 1974 | 1656,4 | 31.02 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 648. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 20 | 1988 | 1667,5 | 29.02 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 649. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 1966 | 636,6 | 29.02 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 650. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 2 | 1966 | 647,2 | 29.02 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 651. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 3 | 1966 | 638,7 | 29.02 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 652. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1978 | 1663,4 | 31.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 653. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1986 | 4057,4 | 33.02 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 654. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 6 | 2014 | 1702,5 | 12.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 655. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | 621,8 | 29.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 656. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 442,5 | 29.02 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 657. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 1966 | 641,8 | 29.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  | 2026 2028 |  |
| 658. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 1973 | 643 | 31.02 |  |  | 2020 2022 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |  |
| 659. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 2 | 1993 | 1091,1 | 33.02 | 2041 2043 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 660. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 1976 | 1115,7 | 31.02 | 2023 2025 |  | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 661. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 21 | 1977 | 1117,7 | 31.02 | 2029 2031 |  | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2038 2040 |  |
| 662. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 1973 | 1609,3 | 33.02 | 2017 2019 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 663. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 1986 | 1654,7 | 33.02 | 2032 2034 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 664. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 23 | 1987 | 1675,4 | 33.02 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 665. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 23а | 1988 | 1653,1 | 33.02 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 666. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 24 | 2014 | 1684,9 | 13.02 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2032 2034 |  |  |  |
| 667. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Новый, ул. Молодежная, д. 25 | 1990 | 1657,5 | 33.02 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 668. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Октябрьская, д. 1 | 1987 | 595,4 | 08.05 | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 669. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 1975 | 1094,3 | 23.05 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 670. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 10 | 1986 | 1642 | 13.05 |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 671. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1965 | 634 | 21.05 |  |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 672. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 1971 | 667,7 | 09.05 |  |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 673. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 1973 | 652,1 | 09.05 |  |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 674. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 1985 | 1622,2 | 13.05 |  |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |  |
| 675. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Чапаева, д. 10 | 1985 | 1568,5 | 13.05 |  |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 676. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Чапаева, д. 12 | 1982 | 1632,4 | 13.05 |  |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 677. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Чапаева, д. 14 | 1980 | 3131,3 | 25.05 |  |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |
| 678. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Лесной, ул. Школьная, д. 2 | 1989 | 1657,4 | 13.05 | 2029 2031 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 679. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Южные Коряки, ул. Шоссейная, д. 9 | 1986 | 1648,9 | 25.04 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 680. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Южные Коряки, ул. Шоссейная, д. 10 | 1993 | 3088,8 | 15.04 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 681. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Дачная, д. 10 | 1996 | 891 | 39.23 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 682. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Дачная, д. 4 | 1988 | 1617,9 | 39.23 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |  |
| 683. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Дачная, д. 6 | 1989 | 233,1 | 39.23 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 684. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 1 | 1986 | 579,8 | 28.23 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 685. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 3 | 1987 | 588,4 | 28.23 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 686. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 5 | 1989 | 605,3 | 28.23 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |  |
| 687. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 1991 | 907 | 30.23 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 688. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1994 | 898,6 | 31.23 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2017 2019 |  |  |  |
| 689. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 16 | 2016 | 1971,2 | 04.05 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 690. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 18 | 2015 | 2996,7 | 04.05 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 691. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 1988 | 1667,9 | 33.23 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 692. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | 1990 | 1700,5 | 33.23 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 693. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 2196,4 | 33.23 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 694. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 1980 | 2263,8 | 33.23 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 695. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 7 | 1979 | 1302,3 | 33.23 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 696. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 1983 | 1651,3 | 33.23 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 697. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Ленина, д. 9 | 1985 | 2811,5 | 33.23 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 698. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 1 | 1975 | 370,9 | 28.23 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 699. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 2 | 1975 | 365,8 | 28.23 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |  |
| 700. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 3 | 1977 | 363,9 | 28.23 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 701. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 4 | 1978 | 672,1 | 28.23 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 702. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 5 | 1980 | 594 | 29.23 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 703. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Термальный, ул. Промысловая, д. 6 | 1988 | 1106,7 | 32.23 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2038 2040 |  |  |
| 704. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | 1981 | 1101,8 | 30.23 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 705. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 4361,6 | 15.23 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 706. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 1989 | 2860,1 | 33.23 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2038 2040 |  |  |
| 707. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 1993 | 3377,6 | 33.23 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 708. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 1988 | 4247,9 | 15.23 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 709. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 1993 | 4175,1 | 15.23 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 710. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Невельского, д. 1 | 1986 | 2070,4 | 35.23 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 711. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, с. Паратунка, ул. Невельского, д. 2 | 1989 | 1491,4 | 15.23 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 712. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутобереговый, ул. Елизовское шоссе, д. 6 | 1979 | 844,8 | 25.02 | 2041 2043 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |  |
| 713. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1981 | 2687,6 | 15.02 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 714. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 10 | 1988 | 4040,2 | 15.02 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |  |
| 715. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 11 | 2005 | 4132,8 | 15.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 |  |  |  |
| 716. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 1981 | 4360,6 | 15.02 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 717. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 1981 | 4375,2 | 15.02 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 718. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 1983 | 4175,7 | 15.02 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 719. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 1982 | 4650,8 | 15.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  | 2041 2043 |  |
| 720. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 1984 | 4239,7 | 15.02 |  | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |  |
| 721. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 1990 | 4118,7 | 15.02 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2017 2019 |  |  |  |
| 722. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 1987 | 4264,9 | 15.02 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 723. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 2а | 1962 | 544,1 | 20.02 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 724. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 1980 | 636,7 | 21.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 725. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | 1964 | 635,6 | 21.02 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2029 2031 |  | 2026 2028 |  |
| 726. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 8/1 | 2014 | 2548 | 03.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 727. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 8/2 | 2014 | 2548 | 03.02 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 728. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 1 | 2023 | 8 021,6 | 05.02 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  | 2047 2049 |
| 729. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 19 | 2000 | 569,8 | 08.02 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 730. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 1973 | 2698,8 | 15.02 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 731. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 1973 | 2672,7 | 15.02 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 732. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 1972 | 1670,1 | 15.02 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2053 2055 | 2035 2037 |  |
| 733. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 1966 | 954,6 | 23.02 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2026 2028 |  |
| 734. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 7 | 1967 | 949,3 | 23.02 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 735. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Светлый, ул. Мира, д. 1 | 1976 | 385,2 | 21.02 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 736. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Светлый, ул. Мира, д. 11 | 1970 | 288 | 21.02 |  |  |  |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 737. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Светлый, ул. Мира, д. 13 | 1968 | 285,9 | 21.02 |  |  |  |  |  | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |
| 738. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 1982 | 1190 | 23.02 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 739. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 1966 | 599,4 | 28.21 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |
| 740. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 606,8 | 28.21 | 2014 2016 |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 741. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | 1993 | 750,3 | 37.21 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2023 2025 |  |  |
| 742. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 7 | 1993 | 618,7 | 29.21 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 743. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | 1985 | 3287,2 | 33.21 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 744. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 1987 | 3574,8 | 33.21 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 745. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 1990 | 3375,4 | 33.21 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |  |
| 746. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 1998 | 4150,5 | 35.21 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |  |
| 747. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1974 | 1115 | 30.21 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 |  |  |  |
| 748. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1971 | 1115,9 | 31.21 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |  |
| 749. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 1116,3 | 30.21 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 |  |  |  |
| 750. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 1974 | 1106,8 | 22.03 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2023 2025 |  |  |
| 751. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 1976 | 1108,9 | 31.21 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 752. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 1976 | 1094,6 | 31.21 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |  |  |
| 753. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 1969 | 638,1 | 28.21 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 754. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 1969 | 692 | 20.03 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |  |
| 755. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 1970 | 637,9 | 20.03 | 2032 2034 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 756. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 1969 | 637,6 | 20.03 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |  |  |
| 757. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1977 | 1096,3 | 31.21 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 |  |  |  |
| 758. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1978 | 1109,7 | 11.03 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 759. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1979 | 1582,9 | 13.21 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |  |
| 760. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1983 | 3297,2 | 33.21 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 |  |  |  |
| 761. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1980 | 3130 | 33.21 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 |  |  |  |
| 762. | Елизовский муниципальный округ Камчатского края, п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1981 | 3259,9 | 33.21 | 2023 2025 |  | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |  |  |
| 763. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Заводская, д. 24 | 1985 | 728,4 | 29.22 |  |  | 2041 2043 |  |  |  | 2035 2037 |  |  |
| 764. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 100 | 1990 | 728,7 | 37.11 |  |  | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |
| 765. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 1970 | 529,4 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 766. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 13 | 1972 | 503 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 767. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 1970 | 516,2 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 768. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 1972 | 1571,0 | 23.22 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 769. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 1970 | 514,4 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 770. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 1987 | 1638,7 | 13.22 | 2023 2025 |  | 2041 2043 |  | 2023 2025 | 2041 2043 | 2023 2025 |  |  |
| 771. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 1988 | 1652,0 | 13.22 | 2023 2025 |  | 2041 2043 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |
| 772. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65 | 2018 | 581,2 | 29.22 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 773. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 1985 | 1352,7 | 13.22 | 2026 2028 |  |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 774. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | 1989 | 2089,12 | 15.22 |  |  | 2035 2037 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |
| 775. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 67 | 1976 | 517,6 | 37.11 |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  | 2035 2037 |  |
| 776. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 1988 | 2078,5 | 15.22 | 2023 2025 |  | 2035 2037 |  | 2023 2025 | 2032 2034 | 2023 2025 |  |  |
| 777. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69 | 1979 | 2511,5 | 13.22 |  |  |  | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |
| 778. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69а | 1980 | 2675,3 | 13.22 |  |  |  | 2041 2043 |  | 2038 2040 | 2023 2025 |  |  |
| 779. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 70 | 1984 | 1139,2 | 25.22 |  |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 780. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 71 | 1975 | 505,6 | 29.22 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 781. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 72 | 1967 | 339,1 | 29.22 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 782. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 74 | 1967 | 344,3 | 29.22 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 783. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78 | 1961 | 336,2 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 784. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 82 | 1967 | 513,6 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 785. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | 1969 | 338,6 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 786. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 1969 | 523,2 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 787. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 92 | 1972 | 489,5 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 788. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 1б | 2018 | 741,2 | 01.22 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 789. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 100 | 1991 | 2166,7 | 13.22 |  |  | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 790. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 42 | 1980 | 1318,3 | 25.22 |  |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 791. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 74 | 1990 | 1463,2 | 13.22 | 2032 2034 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 792. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 1960 | 335,2 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2014 2016 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 793. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Советская, д. 90 | 1984 | 741,1 | 29.22 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 794. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 39 | 1993 | 2091,7 | 15.22 | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 795. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 41 | 1992 | 2124,5 | 15.22 |  |  |  |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 796. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 43 | 1987 | 1255,8 | 13.22 |  |  | 2038 2040 |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 797. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 1986 | 1142,3 | 13.22 | 2026 2028 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 798. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 1985 | 1138,2 | 13.22 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 |  |  |
| 799. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 49 | 1982 | 1368,0 | 13.22 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 800. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 59 | 1967 | 346,5 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2023 2025 |  |
| 801. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 1975 | 514,2 | 29.22 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  | 2017 2019 | 2038 2040 |  |
| 802. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Строительная, д. 81 | 1980 | 749,7 | 29.22 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 803. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Центральная, д. 14 | 1994 | 1205,3 | 22.22 | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2044 2046 |  |  |
| 804. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 1975 | 516,4 | 29.22 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 805. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 1975 | 518,2 | 29.22 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 806. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение поселок Оссора, п. Оссора, ул. Центральная, д. 22 | 1974 | 511,5 | 29.22 |  |  | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 807. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, пер. Лиманный, д. 8 | 1977 | 542,1 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 808. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 14 | 1982 | 723,8 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2023 2025 |  |
| 809. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 1973 | 776,2 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2026 2028 |  |
| 810. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | 1972 | 532,1 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2020 2022 |  |
| 811. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 33 | 1975 | 486,4 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2026 2028 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 812. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 1983 | 513 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2026 2028 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2017 2019 |  |  |
| 813. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Левченко, д. 4 | 1989 | 724,4 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 814. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | 1976 | 498,2 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2020 2022 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |
| 815. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 1979 | 503,2 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |
| 816. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Речная, д. 27 | 1987 | 731,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 817. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 13 | 1987 | 473,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |
| 818. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 14 | 1989 | 724,4 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |
| 819. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 15 | 1989 | 484,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 |  |
| 820. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 16 | 1993 | 724,9 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 |  |
| 821. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Школьная, д. 9 | 1979 | 728,2 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |
| 822. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 17 | 1987 | 738,4 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |
| 823. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ивашка, с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | 1990 | 740,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2020 2022 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 824. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Калининская, д. 11 | 1981 | 742,9 | 37.11 |  |  |  |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 825. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Калининская, д. 8а | 1990 | 658,2 | 37.11 |  |  |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |
| 826. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Калининская, д. 9 | 1990 | 458 | 37.11 |  |  |  |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |  |
| 827. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Ленинская, д. 13 | 1977 | 498,8 | 37.11 |  |  |  |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 828. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Ленинская, д. 19 | 1989 | 718,2 | 37.11 |  |  |  |  | 2029 2031 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |
| 829. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Ильпырский, с. Ильпырский, ул. Ленинская, д. 9 | 1971 | 535,1 | 37.11 |  |  |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 830. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 1991 | 736,8 | 29.22 | 2038 2040 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 831. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 1960 | 218,8 | 36.11 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 832. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 1980 | 488 | 29.22 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 833. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 1981 | 495,3 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |
| 834. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 505,5 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 835. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1983 | 502,6 | 29.22 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |
| 836. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Лукашевского, д. 9 | 1988 | 760,1 | 29.22 | 2038 2040 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 837. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1972 | 535,6 | 29.22 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 838. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Карага, с. Карага, ул. Солодчука, д. 17 | 1992 | 743,5 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 839. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Комарова, д. 11 | 1987 | 729,4 | 29.22 | 2038 2040 |  | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 840. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1987 | 736 | 29.22 | 2023 2025 |  | 2014 2016 |  | 2032 2034 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 841. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | 1979 | 735,6 | 29.22 | 2029 2031 |  | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 842. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Комарова, д. 9 | 1987 | 299,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 |  |  |
| 843. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Набережная, д. 4 | 1989 | 308 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |
| 844. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Чечулина, д. 10 | 1990 | 734,6 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2041 2043 | 2035 2037 |  |  |
| 845. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Чечулина, д. 13 | 1987 | 742,5 | 29.22 | 2035 2037 |  | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |  |
| 846. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Чечулина, д. 16 | 1991 | 742,5 | 29.22 | 2041 2043 |  | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2041 2043 | 2026 2028 |  |  |
| 847. | Карагинский муниципальный район, Сельское поселение село Тымлат, с. Тымлат, ул. Чечулина, д. 9 | 1981 | 740,2 | 29.22 | 2038 2040 |  | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 848. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 1989 | 387,7 | 29.32 |  |  |  |  |  | 2017 2019 | 2038 2040 |  |  |
| 849. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 10 | 1991 | 721,3 | 28.32 |  |  |  |  |  | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 850. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, п. Атласово, ул. Льва Толстого, д. 8 | 1990 | 722,7 | 29.10 |  |  |  |  |  | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 851. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Долиновка, ул. Центральная, д. 1 | 1977 | 715 | 37.31 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 852. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Долиновка, ул. Центральная, д. 2а | 2016 | 566,4 | 37.31 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 853. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Долиновка, ул. Центральная, д. 3 | 1985 | 633,4 | 37.31 | 2038 2040 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |
| 854. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Геологический, д. 1 | 1984 | 1598,4 | 13.03 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 855. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 1988 | 619,4 | 28.03 | 2035 2037 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 856. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 1987 | 1652 | 32.03 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 857. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 1993 | 723 | 29.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2020 2022 |  |  |
| 858. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 1979 | 1598 | 22.08 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 859. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пер. Торговый, д. 4 | 1988 | 648,5 | 28.03 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 860. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 1984 | 2624,8 | 33.03 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 861. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 11 | 1989 | 1788,4 | 35.03 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 862. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 3 | 1984 | 2616,7 | 33.03 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 863. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 5 | 1991 | 1820,4 | 35.03 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 864. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 7 | 1991 | 1839,4 | 35.03 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 865. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 9 | 1989 | 1748,1 | 35.03 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 866. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Дорожная, д. 14 | 1978 | 704 | 28.03 | 2014 2016 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 867. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Комсомольская, д. 9 | 1985 | 1584,4 | 13.03 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 868. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 1981 | 634,4 | 20.08 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 869. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 51а | 1979 | 1498,6 | 13.03 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 870. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | 1988 | 2062,2 | 33.03 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 871. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 63 | 1971 | 1468,6 | 30.03 | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2038 2040 |  | 2035 2037 |  |
| 872. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 1974 | 1097,4 | 30.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 873. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 1979 | 1065,5 | 30.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 874. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 1979 | 1085,4 | 30.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 875. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 1977 | 1062,6 | 30.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 876. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 1978 | 1061,7 | 30.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 877. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 1972 | 572,1 | 29.03 | 2020 2022 |  | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 878. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | 1985 | 366,4 | 28.03 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 879. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Мелиораторов, д. 6 | 1989 | 2964,5 | 13.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 880. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Мелиораторов, д. 8 | 1987 | 1146,4 | 23.03 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 881. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 1975 | 1619,9 | 30.03 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 882. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 26 | 2012 | 589,7 | 28.03 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 883. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 26а | 1991 | 605,3 | 28.03 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 884. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 1982 | 605,2 | 28.03 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 885. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 34 | 2012 | 1626,8 | 32.03 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 886. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | 1982 | 642,1 | 30.03 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 887. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 31 | 1976 | 367,6 | 29.03 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 888. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 1976 | 1656,6 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 889. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 1978 | 1642,6 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 890. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 1978 | 1634,8 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 891. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 1977 | 1608,5 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 892. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 10 | 1984 | 2599,6 | 33.03 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 893. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | 1976 | 1087,6 | 31.03 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 894. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 1976 | 1093,3 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 895. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 12 | 1984 | 2614,3 | 33.03 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 896. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 14 | 1986 | 2634,1 | 33.03 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 897. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 1980 | 2626 | 03.03 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 898. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 1979 | 2600,4 | 03.03 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 899. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 1977 | 1649,9 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 900. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 1974 | 1660,2 | 31.03 | 2017 2019 |  | 2020 2022 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 901. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Полевая, д. 5 | 1985 | 2510 | 23.03 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 902. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | 1980 | 596,3 | 21.08 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 903. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | 1975 | 1120,9 | 22.08 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 904. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 47 | 1990 | 2090,8 | 35.03 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 905. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 49 | 2008 | 2071 | 34.03 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 906. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 49а | 2018 | 1986,9 | 05.08 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 907. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 51а | 2021 | 1710,7 | 04.08 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 908. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 53а , корп. 1 | 2022 | 1268,0 | 04.08 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 909. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 56 | 1990 | 4121,2 | 34.03 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 910. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 73 | 1986 | 1633,3 | 23.03 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |  |
| 911. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 73а | 1985 | 1640,2 | 23.03 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 912. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 75 | 1987 | 1660,5 | 23.03 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 913. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 75а | 1987 | 1665,8 | 23.03 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 914. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 77 | 1988 | 1693,3 | 23.03 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 915. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 1988 | 1672,1 | 32.03 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 916. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Строительная, д. 26 | 2017 | 1737,4 | 14.03 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 917. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 1980 | 632 | 20.08 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 918. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 1978 | 628,2 | 28.03 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 919. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Строительная, д. 36 | 1985 | 1617,3 | 23.03 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 920. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 10 | 1986 | 2822,8 | 23.03 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 921. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 16 | 1989 | 2802,7 | 23.03 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 922. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 18 | 1984 | 2854,1 | 23.03 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 923. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 1973 | 694,9 | 20.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 924. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 1982 | 1646,1 | 31.03 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 925. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 1976 | 1063,9 | 22.08 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 926. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 1979 | 1646,7 | 22.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 927. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 1977 | 1608,5 | 22.08 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 928. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Томская, д. 8 | 1978 | 1636,4 | 31.03 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 929. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 11 | 1983 | 2208,4 | 23.03 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 930. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 1978 | 1614,5 | 31.03 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 931. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 14 | 1977 | 1647,5 | 31.03 | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 932. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 5 | 1992 | 1633 | 23.03 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 933. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 7 | 1989 | 1648,8 | 23.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |  |
| 934. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Чубарова, д. 9 | 1989 | 1674,6 | 23.03 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |  |
| 935. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 1974 | 1674,2 | 31.03 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 936. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | 1982 | 1292,4 | 22.03 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 937. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | 1984 | 1278,8 | 22.03 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |  |
| 938. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 1972 | 1061,7 | 31.03 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 939. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 1972 | 1609,8 | 31.03 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 940. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 1973 | 1090,2 | 30.03 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 941. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 1979 | 372,8 | 37.03 | 2020 2022 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |
| 942. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | 1977 | 1072,2 | 11.03 | 2023 2025 |  | 2041 2043 | 2023 2025 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 943. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 1 | 1985 | 1529,9 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 944. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 11 | 1991 | 1618,9 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 945. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 2 | 1985 | 1576,8 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 946. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 3 | 1985 | 1517,6 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 947. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 5 | 1985 | 1530,6 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 948. | Мильковский муниципальный округ Камчатского края, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д. 9 | 1986 | 1601,7 | 13.03 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 949. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Апука, с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 1986 | 494,7 | 01.21 | 2023 2025 |  | 2014 2016 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2026 2028 |  |
| 950. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Апука, с. Апука, ул. Речная, д. 12 | 1974 | 497,0 | 29.21 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 951. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Апука, с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 1989 | 745,6 | 37.10 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2023 2025 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 952. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Ачайваям, с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 39 | 1981 | 725,7 | 29.21 |  |  | 2014 2016 | 2014 2016 |  | 2023 2025 |  | 2038 2040 |  |
| 953. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Ачайваям, с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 1984 | 718,7 | 29.21 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2026 2028 |  |  |  |
| 954. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Ачайваям, с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 1988 | 299,4 | 37.10 |  | 2032 2034 | 2020 2022 | 2029 2031 |  | 2032 2034 |  |  |  |
| 955. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Средние Пахачи, с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 1974 | 491 | 29.21 |  |  |  |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 956. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Средние Пахачи, с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | 1989 | 291,2 | 29.21 |  |  |  |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 957. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | 1972 | 499,9 | 29.21 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 958. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 13 | 1963 | 357 | 29.21 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 959. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 1979 | 532,2 | 29.21 | 2023 2025 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |
| 960. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 1979 | 656,3 | 29.21 |  |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 961. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | 1985 | 723,8 | 29.21 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 962. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | 1979 | 740,8 | 29.21 | 2023 2025 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |
| 963. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 1985 | 844,3 | 29.21 | 2026 2028 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 964. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 10а | 1991 | 718,9 | 29.21 | 2035 2037 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 965. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 13 | 1963 | 319,4 | 29.21 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 966. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2 | 1983 | 304,7 | 29.21 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 967. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2а | 1984 | 289,5 | 08.21 |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 968. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 12а | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 969. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 14 | 2008 | 509,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 970. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 14а | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 971. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 16б | 2007 | 277,4 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 972. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 16в | 2007 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 973. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 18 | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 974. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 18а | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 975. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 18б | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 976. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 18в | 2007 | 277,2 | 29.21 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 977. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 20 | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 978. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 20а | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 979. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 20б | 2007 | 277,2 | 29.21 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 980. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 20в | 2007 | 277,2 | 29.21 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 981. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 21 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 982. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 22 | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 983. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 22а | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 984. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 22б | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 985. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 23 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 986. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 24 | 2008 | 277,2 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 987. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 24б | 2020 | 309,1 | 29.21 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 988. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 25 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 989. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 26 | 2015 | 316,3 | 29.21 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 990. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 27 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 991. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 29 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 992. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 31 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 993. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 32 | 2018 | 741,2 | 01.21 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 994. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 4а | 2008 | 509,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 995. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 6 | 2008 | 509,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 996. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 6а | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 997. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 8 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 998. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 8а | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 999. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 11 | 1973 | 551 | 29.21 | 2029 2031 |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 1000. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 12 | 1968 | 512,4 | 29.21 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1001. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 22 | 1976 | 488,3 | 29.21 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1002. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 1971 | 516,8 | 29.21 |  |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 1003. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 1978 | 493,5 | 29.21 | 2041 2043 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1004. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 1971 | 511,2 | 29.21 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 1005. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 1975 | 554,4 | 29.21 |  |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 1006. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Советская, д. 3 | 1973 | 583 | 29.21 |  |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1007. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 1 | 2007 | 545,6 | 09.10 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 1008. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 1а | 2007 | 545,8 | 29.21 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 |  | 2038 2040 |  |  |
| 1009. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 10 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 1010. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 11 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 1011. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 12 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 1012. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 13 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 1013. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 2 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 1014. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 3 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 1015. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 4 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 1016. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 5 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 1017. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 6 | 2007 | 545,6 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 1018. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Солнечная, д. 9 | 2008 | 545,8 | 37.10 |  |  |  |  |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 1019. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Тиличики, с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 1968 | 556,9 | 29.21 |  |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1020. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село хаилино, с. хаилино, ул. Центральная, д. 17а | 1983 | 306,8 | 37.10 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |
| 1021. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Хаилино, с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 1983 | 292,5 | 37.10 | 2029 2031 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 1022. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Хаилино, с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 1985 | 303,2 | 37.10 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 1023. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Хаилино, с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | 1986 | 297,2 | 37.10 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |  |
| 1024. | Олюторский муниципальный район, Сельское поселение село Хаилино, с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | 1990 | 297,4 | 37.10 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 |  |  |
| 1025. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Аянка, с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | 1985 | 299,5 | 37.09 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |
| 1026. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Аянка, с. Аянка, ул. Полярная, д. 8 | 1986 | 255,9 | 29.20 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1027. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Аянка, с. Аянка, ул. Полярная, д. 9 | 2019 | 481,6 | 33.20 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2053 2055 | 2053 2055 |  |
| 1028. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Аянка, с. Аянка, ул. Полярная, д. 11 | 1988 | 640,3 | 29.20 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1029. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 16а | 1982 | 758 | 37.09 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 1030. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 22а | 1973 | 501,4 | 37.09 |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1031. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28 | 1974 | 487,2 | 37.09 |  |  | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1032. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | 1974 | 498,8 | 37.09 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1033. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 30 | 1978 | 764,7 | 37.09 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |
| 1034. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 1979 | 730 | 37.09 |  |  | 2014 2016 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1035. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 46 | 1990 | 736 | 37.09 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1036. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Беккерова, д. 8 | 1970 | 335 | 37.09 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1037. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 | 1980 | 761,2 | 37.09 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |
| 1038. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 20 | 1983 | 759 | 37.09 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1039. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 1980 | 759 | 37.09 |  |  | 2026 2028 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 1040. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 27 | 1979 | 760 | 37.09 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |
| 1041. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 31 | 1987 | 710 | 37.09 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1042. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Ленина, д. 33 | 1987 | 704 | 37.09 |  |  | 2041 2043 | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1043. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Чубарова, д. 25 | 1983 | 736 | 37.09 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1044. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Чубарова, д. 3 | 1977 | 534 | 37.09 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1045. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Каменское, с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | 1972 | 534 | 37.09 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1046. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Манилы, с. Манилы, ул. Геологическая, д. 2 | 1991 | 718 | 37.09 |  |  | 2035 2037 | 2023 2025 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |
| 1047. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Манилы, с. Манилы, ул. Геологическая, д. 7 | 1991 | 297,5 | 29.20 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2053 2055 |  |  |
| 1048. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Манилы, с. Манилы, ул. Северная, д. 3а | 1995 | 325,6 | 29.20 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2053 2055 |  |  |
| 1049. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Манилы, с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | 1972 | 516,6 | 37.09 |  |  | 2020 2022 | 2017 2019 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1050. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Манилы, с. Манилы, ул. Тундровая, д. 9 | 1988 | 739 | 37.09 |  |  | 2023 2025 | 2020 2022 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |
| 1051. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Слаутное, ул. Давыдова, д. 4 | 1983 | 712,5 | 29.20 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2053 2055 | 2053 2055 |  |
| 1052. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Слаутное, ул. Давыдова, д. 20 | 1988 | 625,9 | 29.20 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2053 2055 | 2053 2055 |  |
| 1053. | Пенжинский муниципальный район, Сельское поселение село Слаутное, ул. Юности, д. 7а | 2023 | 600,5 | 33.20 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2053 2055 | 2053 2055 |  |
| 1054. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 20 | 1992 | 1 046,9 | 23.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1055. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 1950 | 1 063,1 | 28.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |  |
| 1056. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3 , корп. Б | 1980 | 3 177,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 1057. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 1 | 1974 | 2699 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 1058. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 10 | 1996 | 2806,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1059. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 2 | 1968 | 2083,7 | 13.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1060. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 3 | 1976 | 2715,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1061. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 4 | 1973 | 3226,6 | 33.01 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 1062. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | 1969 | 2109,2 | 33.01 |  |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 1063. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 8 | 1987 | 2801,4 | 15.01 |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1064. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 1970 | 5759,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1065. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 1969 | 2711,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1066. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 12 | 1980 | 2723 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1067. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 1972 | 5764,4 | 15.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1068. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 1969 | 2706,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1069. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 1970 | 2685,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1070. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 19 | 1971 | 2710,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1071. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 1971 | 5660,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1072. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 1970 | 6430,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1073. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 1969 | 2714 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1074. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 1973 | 5760,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1075. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 1972 | 4377,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1076. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 1974 | 4422,3 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1077. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 3 | 1974 | 2707,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1078. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 5 | 1973 | 2757,4 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1079. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 7 | 1973 | 2744,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1080. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 1973 | 4410,9 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1081. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Имени Заварицкого А.Н, д. 4 | 1980 | 5752,4 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 1082. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Имени Заварицкого А.Н, д. 8 | 1988 | 4135,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1083. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 1 | 1989 | 4270,7 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 1084. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 10 | 1972 | 2708,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 1085. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 3 | 1993 | 2792,7 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1086. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 4 | 1977 | 5844,5 | 15.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1087. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 5 | 1984 | 2808,2 | 15.01 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1088. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 6 | 1978 | 2706,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1089. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый, д. 7 | 1980 | 2683,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1090. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 1975 | 5792,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1091. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 1975 | 5782,1 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1092. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 17 | 1973 | 5777,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1093. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 1975 | 5714,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1094. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2 | 1983 | 5052,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1095. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 1976 | 4410,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1096. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/2 | 2009 | 4357,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1097. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | 1975 | 4 163,3 | 25.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1098. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 1974 | 5711,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1099. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 1 | 1989 | 5537,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1100. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 1979 | 5681,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1101. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 1979 | 4358,8 | 15.01 | 2053 2055 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1102. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 1972 | 5670,1 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1103. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 17 | 1972 | 2681 | 25.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1104. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 1972 | 5648,4 | 15.01 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1105. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 29 | 1970 | 4123,4 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1106. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 1972 | 4318,4 | 15.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1107. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 31 | 1970 | 4371,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1108. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 1969 | 4431,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1109. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 37 | 1969 | 2710,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1110. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 39 | 1969 | 2711,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1111. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 1977 | 12028 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1112. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4/1 | 1981 | 1235,8 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1113. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 41/1 | 1993 | 2717,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1114. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 43 | 1974 | 2691,8 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1115. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 1975 | 5766,1 | 15.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1116. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45/1 | 1989 | 2285,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1117. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 47/1 | 1987 | 5676,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1118. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 49/1 | 1987 | 4680,9 | 35.01 | 2053 2055 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 1119. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 1972 | 4389,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1120. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 55 | 1981 | 2719,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1121. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 57 | 1983 | 2812 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1122. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 59/1 | 1994 | 2726 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1123. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 61 | 1981 | 4426,6 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1124. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 6/2 | 1981 | 2713,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1125. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 6/3 | 1981 | 2719,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1126. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 1972 | 4445,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1127. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 75 | 1994 | 4216,1 | 23.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1128. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 77 | 1995 | 2148,8 | 27.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1129. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 1975 | 5743,4 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1130. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8/1 | 1978 | 1235,9 | 33.01 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 1131. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 81 | 1977 | 4443,4 | 32.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1132. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8/3 | 1979 | 2707,6 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1133. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 1974 | 5832,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1134. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 1 | 1984 | 4341,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1135. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 1967 | 2740,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1136. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 1/1 | 1984 | 2816,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1137. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 12 | 1969 | 2718,2 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1138. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/1 | 1985 | 4242,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1139. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/2 | 1986 | 4229,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1140. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 1993 | 2744,5 | 15.01 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1141. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 1966 | 2762,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1142. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 15 | 1985 | 4231,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1143. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 15/1 | 1985 | 4257,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1144. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 1967 | 2718,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1145. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 1967 | 2734,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1146. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 1971 | 6131,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1147. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 20 | 1967 | 2723,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1148. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 22 | 1967 | 2697,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1149. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 23 | 1996 | 1395,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1150. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 1967 | 2766,4 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1151. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 1967 | 2742 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1152. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 3 | 1984 | 4241,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 |  |  |
| 1153. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 1968 | 2705,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1154. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 34 | 1972 | 2694 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1155. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 1971 | 2683,9 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1156. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 5 | 1985 | 4216,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1157. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 5/1 | 1992 | 5641,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 1158. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 8 | 1971 | 2716,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1159. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 9 | 1973 | 2399,2 | 25.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1160. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Таранца А.И., д. 5 | 1990 | 4113,2 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1161. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Таранца А.И., д. 7 | 1990 | 2746,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1162. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Таранца А.И., д. 9 | 1990 | 6883,2 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1163. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | 1977 | 7674 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1164. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 13 | 1980 | 675,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1165. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 1977 | 9372,8 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1166. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 17 | 1977 | 676,5 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 1167. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 1977 | 7109,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1168. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 21 | 1978 | 689,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1169. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 23 | 1976 | 5041,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1170. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 27 | 1978 | 3991,4 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1171. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 29 | 1979 | 2664,4 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1172. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 30 | 1985 | 10256,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1173. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 31 | 1979 | 2000,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1174. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 32 | 1991 | 2773,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1175. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 1977 | 10809,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1176. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 34 | 1991 | 2753,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1177. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 1984 | 4047,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 1178. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35/1 | 1988 | 3976,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1179. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 36 | 1990 | 2749,5 | 35.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 1180. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 37 | 1986 | 2595,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1181. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 38 | 1988 | 2116,6 | 33.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |  |
| 1182. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 39 | 1986 | 2611,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1183. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 45 | 1987 | 3937,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1184. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 45/1 | 1989 | 4215,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1185. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 47 | 2007 | 2451,1 | 17.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  | 2032 2034 |
| 1186. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 57 | 1980 | 5408,4 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1187. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 63 | 1980 | 1724 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1188. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 65 | 1980 | 2708,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1189. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 67 | 1980 | 1694,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1190. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 7 | 1989 | 1547,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1191. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 1983 | 4299,5 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1192. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 1982 | 4210,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1193. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 9/2 | 1993 | 4179 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1194. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 10 | 1964 | 1549,8 | 22.01 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1195. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 10/1 | 1980 | 2716,9 | 25.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1196. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 12 | 1962 | 1936,5 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 1197. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 1963 | 1505,5 | 22.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1198. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 1962 | 2023,4 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 1199. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/1 | 1966 | 1926,2 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1200. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 1965 | 2051,9 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1201. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 1965 | 2670,5 | 23.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1202. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 1966 | 2040,5 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1203. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/5 | 1966 | 1926,2 | 23.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1204. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/7 | 1966 | 2045,4 | 23.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1205. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/8 | 1968 | 1989 | 23.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1206. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18 | 1964 | 7016,5 | 23.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1207. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 1964 | 1946,4 | 23.01 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 1208. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 20 | 1965 | 4307,1 | 23.01 | 2026 2028 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1209. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 20/1 | 1964 | 2039,1 | 23.01 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1210. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 1965 | 3322,1 | 23.01 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 1211. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | 1966 | 2038,9 | 23.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1212. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 25 | 1990 | 1394,4 | 25.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1213. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 26 | 1966 | 2455,5 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 1214. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 27 | 1965 | 1855 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1215. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 28 | 1966 | 1513,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 1216. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 1965 | 2046,2 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 1217. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 1965 | 2046 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1218. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 33 | 1961 | 1359,9 | 22.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1219. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 1965 | 6801,2 | 23.01 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  | 2026 2028 |  |
| 1220. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/1 | 1979 | 2692,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1221. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 1982 | 4244,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1222. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/3 | 1986 | 4226,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1223. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/1 | 1965 | 1382,1 | 33.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 1224. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 1965 | 2197 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1225. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 1961 | 2268,5 | 23.01 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2020 2022 |  |
| 1226. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7 | 1963 | 4377,1 | 23.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2026 2028 |  |
| 1227. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7/1 | 1963 | 3021 | 23.01 | 2029 2031 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1228. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7/2 | 1973 | 2703,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1229. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7/3 | 1973 | 2739,1 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1230. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 1961 | 2256 | 23.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2020 2022 |  |
| 1231. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9 | 1964 | 2280,3 | 23.01 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1232. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 1965 | 2656,9 | 23.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 1233. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/2 | 1963 | 2457,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 1234. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/3 | 1964 | 2312,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |
| 1235. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/4 | 1967 | 2116,1 | 13.01 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1236. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 1964 | 2095,1 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 1237. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/6 | 1964 | 1289,7 | 23.01 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 1238. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/7 | 1964 | 1254,5 | 23.01 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 1239. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/8 | 1967 | 2036,5 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1240. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 1985 | 11699,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2020 2022 |  |  |
| 1241. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 12 | 1986 | 7990,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1242. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 16 | 1986 | 4309,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1243. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 17 | 2014 | 3348,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1244. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 18 | 1986 | 5805,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1245. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 19 | 2011 | 4932 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1246. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 20 | 1986 | 6525,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1247. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3 , корп. В | 1990 | 3326 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1248. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 1985 | 4261,1 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1249. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 5 , корп. А | 1989 | 3650 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1250. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 5 , корп. Б | 1989 | 3870 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1251. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 5 , корп. В | 1989 | 3706,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1252. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7 , корп. А | 1985 | 3394 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1253. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7 , корп. Б | 1985 | 3784,4 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1254. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7 , корп. В | 1985 | 3246,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1255. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 1 | 1984 | 2793 | 15.01 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1256. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 10 | 1987 | 2847 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1257. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 11 | 1986 | 1419,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1258. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 12 | 1988 | 4304,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1259. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | 1987 | 4193,7 | 15.01 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 1260. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 2 | 1984 | 1400,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1261. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 3 | 1985 | 1426 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1262. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 4 | 1988 | 1402 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1263. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 5 | 1986 | 1418,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1264. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 6 | 1988 | 1393,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1265. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 7 | 1986 | 1389,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1266. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 8 | 1988 | 1400,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1267. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 9 | 1986 | 1411,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1268. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 1 | 2017 | 1273 | 10.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1269. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 3 | 2017 | 1198,7 | 10.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1270. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 18 | 2010 | 1135 | 10.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1271. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 22 | 1984 | 2811,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1272. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 24 | 1987 | 3929,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1273. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 26 | 1991 | 3937,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1274. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 27 | 1966 | 577,7 | 31.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1275. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 28 | 1997 | 3962,2 | 11.01 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1276. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 2 | 2015 | 2207,3 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |
| 1277. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 4 | 2015 | 1223,7 | 04.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1278. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 6 | 2015 | 1206,3 | 04.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1279. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 8 | 2015 | 2205,5 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |
| 1280. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 10 | 2014 | 1233,9 | 04.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1281. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 12 | 2014 | 1211,5 | 04.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1282. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 14 | 2014 | 2204,6 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |
| 1283. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 16 | 2014 | 1205,1 | 04.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1284. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 70 лет Победы, д. 18 | 2014 | 1116,6 | 04.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1285. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 10 | 1979 | 2722 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1286. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 12 | 1984 | 1403,5 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1287. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 13 | 1975 | 2698,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1288. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 14 | 1981 | 2720,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1289. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 15 | 1980 | 2714,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1290. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 17 | 1975 | 5713,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1291. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 19 | 1976 | 2713,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1292. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 21 | 1975 | 2712,9 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 1293. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 25 | 1979 | 2678 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1294. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 27 | 1982 | 2803,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1295. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 29 | 1981 | 1349,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1296. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 31 | 1975 | 2695,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1297. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 33 | 1977 | 1359,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1298. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 35 | 1976 | 2701,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1299. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 37 | 1981 | 1352,9 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1300. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 39 | 1976 | 4380,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1301. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 1969 | 4384,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1302. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 7 | 1975 | 5794 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1303. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 8 | 1977 | 5807,8 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1304. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 8/1 | 1977 | 5813,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1305. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 10а | 1994 | 532,2 | 28.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1306. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | 1983 | 670 | 29.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |
| 1307. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 7а | 1992 | 1024 | 20.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1308. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 9а | 1999 | 1265,8 | 22.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1309. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 1 | 1975 | 2625,8 | 23.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1310. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 11 | 1980 | 2640,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1311. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 12 | 1982 | 2476,2 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1312. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 13 | 1981 | 4398,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1313. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14 | 1982 | 4243,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1314. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14/1 | 1983 | 4229,5 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1315. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 15 | 1989 | 1091,6 | 13.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2026 2028 |  |  |
| 1316. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 16 | 1983 | 4225,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1317. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 17 | 1988 | 1655 | 33.01 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1318. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 18 | 1974 | 2276,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1319. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 19 | 1986 | 1652,9 | 25.01 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1320. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 1975 | 3204,5 | 23.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |
| 1321. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 21 | 1986 | 1665,3 | 33.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1322. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 22 | 1982 | 2207,1 | 23.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1323. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 23 | 1993 | 2770,4 | 13.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1324. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 24 | 1982 | 1455,2 | 23.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1325. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 27 | 1981 | 2720,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1326. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 27/1 | 1999 | 1305 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1327. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 1974 | 4412,3 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1328. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 3 | 1978 | 1671,8 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1329. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 31 | 1984 | 2690,2 | 15.01 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1330. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | 1981 | 4355,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1331. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 1973 | 4453,7 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1332. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 1974 | 4411,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1333. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 39 | 1976 | 2720,8 | 25.01 | 2023 2025 |  |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1334. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 43 | 1977 | 2818 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1335. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45 | 1978 | 2703,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1336. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45/1 | 1977 | 2783,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1337. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45/2 | 1977 | 2717,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1338. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 47 | 1978 | 3427,5 | 15.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1339. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 49 | 1977 | 2732,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1340. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 49/1 | 1977 | 2730,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1341. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 49/2 | 1978 | 2718 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1342. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 5 | 1978 | 2713,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1343. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51 | 1978 | 3423,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1344. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 53 | 1978 | 3376,6 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1345. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 57 | 1979 | 2634 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1346. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 59 | 1987 | 2700,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1347. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 7 | 1986 | 2823,1 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1348. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 1979 | 5386,1 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1349. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 1979 | 5355,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1350. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 19 | 1980 | 3598,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1351. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 19/1 | 1981 | 5408,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1352. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 21 | 1980 | 17893,4 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1353. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 25 | 1993 | 2164,2 | 35.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1354. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 29 | 1981 | 9807,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1355. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | 1982 | 4244,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1356. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 1981 | 4398,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1357. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 1982 | 4279,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1358. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39 | 1983 | 5644,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1359. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 1983 | 4327,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1360. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 1982 | 4293,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1361. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41/1 | 1984 | 3739,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |
| 1362. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 1982 | 4268,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1363. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 1984 | 8285,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1364. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 45 | 1983 | 1658,1 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1365. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47 | 1987 | 6989,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1366. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/1 | 1987 | 6361,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 1367. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/2 | 1984 | 6507,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1368. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | 1982 | 4303 | 15.01 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1369. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 51 | 1994 | 2736,5 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1370. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 55 | 1992 | 2768,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1371. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 55/1 | 1992 | 2061,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1372. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 7/30 | 1976 | 4416,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1373. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 1979 | 4422,4 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1374. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9а | 1980 | 1700,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1375. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 1 | 1985 | 7114,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1376. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 11 | 1984 | 4124,4 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1377. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 15 | 1985 | 11517,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1378. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 19 | 1983 | 2830,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1379. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 21 | 1985 | 8729,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1380. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 1983 | 4246,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1381. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 25 | 1983 | 4223,1 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1382. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 27 | 1984 | 5433,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1383. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 3 | 1984 | 4204,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1384. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 31 | 1983 | 1411,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1385. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 33 | 1983 | 1401,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1386. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 35 | 1983 | 4281,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1387. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 39 | 1983 | 4250,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1388. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 41 | 1987 | 3337,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |  |  |
| 1389. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 43 | 1987 | 2250,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1390. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 45 | 1986 | 2339,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1391. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 47 | 1988 | 2285,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1392. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 5 | 1985 | 4228,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1393. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 51 | 1992 | 4172,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1394. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 53 | 1992 | 3488,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1395. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 55 | 2001 | 4128,9 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |
| 1396. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 7 | 1984 | 4193,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1397. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 9 | 1984 | 6501,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1398. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Амурская, д. 1 | 1967 | 2503,3 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1399. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Амурская, д. 3 | 1970 | 1552,2 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 1400. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 1962 | 1868,3 | 35.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 1401. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 35 | 1986 | 2339,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1402. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 37 | 1987 | 4300 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1403. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 39 | 1995 | 2188 | 33.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1404. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 4 | 1972 | 4229,7 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1405. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 41 | 1986 | 4175,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1406. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 45 | 1993 | 2130,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1407. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 1963 | 2297,8 | 33.01 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1408. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1962 | 2033 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 1409. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 10 | 2024 | 4727,8 | 06.01 |  | 2044 2046 | 2044 2046 | 2044 2046 | 2044 2046 | 2035 2037 |  |  | 2047 2049 |
| 1410. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 21 | 1987 | 3636,5 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1411. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22 | 1962 | 1158,9 | 32.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1412. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22а | 1962 | 1124,1 | 32.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1413. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 25 | 1988 | 2871,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1414. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 1972 | 2093,4 | 13.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1415. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 29 | 1972 | 1297,5 | 30.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1416. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1 | 1974 | 2679,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1417. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 1979 | 2710,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1418. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 1981 | 5652,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1419. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 3 | 1976 | 2707,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1420. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | 1974 | 5767,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1421. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 5 | 1976 | 2705,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1422. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 1977 | 5103,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1423. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | 1975 | 4697,4 | 15.01 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1424. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 1979 | 5383,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1425. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 9 | 1972 | 2720,8 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1426. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 105 | 1986 | 5062,4 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1427. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 1976 | 3016,1 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1428. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 1967 | 2198,8 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1429. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 113 | 1982 | 2839,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1430. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 117 | 1969 | 2019,8 | 13.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1431. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 119 | 1977 | 2738,4 | 25.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1432. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 6 | 1996 | 4120,9 | 25.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2020 2022 |  |  |
| 1433. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 90 | 1988 | 4220,4 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1434. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 6 | 1971 | 2374,3 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1435. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 8 | 1973 | 1340,1 | 23.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1436. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 1 | 1973 | 2272,9 | 33.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1437. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10 | 1977 | 2465 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1438. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10/1 | 1992 | 3018,1 | 15.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1439. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10/2 | 1991 | 3022,9 | 15.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1440. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 11 | 1971 | 5196,9 | 13.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |
| 1441. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 12 | 1977 | 2246,3 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1442. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 14 | 1982 | 3328,7 | 13.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1443. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 15 | 1989 | 4131,4 | 13.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1444. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 1981 | 5201,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1445. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/1 | 1984 | 5687,6 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1446. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/2 | 1988 | 915,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1447. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 17 | 1997 | 841,2 | 13.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1448. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1980 | 5139,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1449. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 19 | 1995 | 881,1 | 23.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 |  | 2053 2055 |  |
| 1450. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 2 | 1979 | 1658,2 | 33.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1451. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 20 | 1987 | 935,8 | 35.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1452. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 1970 | 2708,7 | 35.01 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1453. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 1972 | 3420 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1454. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 4 | 1978 | 2384,5 | 13.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1455. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 1974 | 3296,2 | 32.01 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1456. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 6 | 1978 | 2277,4 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1457. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 1972 | 3319,6 | 33.01 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1458. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 8 | 1976 | 2265,8 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1459. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 9 | 1972 | 5106,4 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1460. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 1970 | 4389,4 | 15.01 | 2017 2019 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1461. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10 | 1989 | 5489,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1462. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/1 | 1989 | 1373,9 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1463. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/2 | 1988 | 4144,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1464. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/3 | 1989 | 1371,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1465. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/4 | 1988 | 2773,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1466. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/5 | 1988 | 1382,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1467. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/6 | 1988 | 2820,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1468. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 15 | 1989 | 2762,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1469. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 17 | 1988 | 2756 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1470. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 2 , корп. 1 | 2012 | 3095,3 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1471. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 2 , корп. 2 | 2012 | 3097,5 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1472. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 2 , корп. 3 | 2012 | 1544,3 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1473. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | 1988 | 4255,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1474. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3/1 | 1988 | 1401,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1475. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4 | 1987 | 8653,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1476. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4/1 | 1987 | 1396,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1477. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4/2 | 1987 | 1411,2 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1478. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4/3 | 1987 | 1394,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1479. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 5 | 1988 | 4264,6 | 35.01 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1480. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 6 | 1987 | 9368,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1481. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 6/1 | 1987 | 1395,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1482. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 6/2 | 1987 | 1399,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1483. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 6/3 | 1987 | 1410,2 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1484. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 6/4 | 1987 | 9304,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1485. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 7 | 1988 | 3512,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1486. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8 | 1987 | 3459 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1487. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/2 | 1988 | 1402,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1488. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/3 | 1988 | 1397,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1489. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/4 | 1988 | 1388,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1490. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/5 | 1989 | 3449,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1491. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/7 | 1988 | 1411,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1492. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/8 | 1988 | 1404,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1493. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8/9 | 1989 | 1393,6 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1494. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 1970 | 2695,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1495. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 1970 | 2686,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1496. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 1970 | 2729,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1497. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 15 | 1966 | 2350,5 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1498. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 17 | 1964 | 3345,1 | 23.01 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2029 2031 |  | 2026 2028 |  |
| 1499. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 19 | 1965 | 3408,3 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1500. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 1970 | 5415,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1501. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 23 | 1994 | 1234,3 | 15.01 | 2053 2055 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |  |  |
| 1502. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 25 | 1984 | 2794,2 | 15.01 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1503. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 27 | 1984 | 2796,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1504. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | 1969 | 3849,6 | 35.01 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1505. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 31 | 1969 | 2371,9 | 25.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  | 2038 2040 |  |
| 1506. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 33 | 1966 | 1867,9 | 13.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1507. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35а | 1962 | 1456,9 | 23.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 1508. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35б | 1964 | 1495 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |
| 1509. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | 1970 | 5411,4 | 15.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1510. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41 | 1960 | 1831,4 | 32.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2041 2043 |  | 2038 2040 |  |
| 1511. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 1960 | 2004,4 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1512. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 43 | 1959 | 1301,9 | 33.01 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1513. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 45 | 1960 | 1841,7 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1514. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 45/1 | 1960 | 1687,5 | 23.01 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1515. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 47/1 | 1967 | 2702,8 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1516. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 1970 | 2718,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1517. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 7 | 1966 | 1471,9 | 23.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1518. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 8 | 1977 | 2711,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1519. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 1969 | 2153,4 | 13.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |
| 1520. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 15 | 1969 | 2326,8 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  |
| 1521. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 17 | 1974 | 1691,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1522. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 19 | 1975 | 1683,5 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1523. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 1974 | 4383,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1524. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 1971 | 4919,1 | 33.01 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 |  | 2032 2034 |  |
| 1525. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 1970 | 3786,8 | 31.01 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1526. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9 | 1971 | 2129,4 | 13.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 1527. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 1973 | 2725,4 | 35.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1528. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 22 | 1992 | 5480,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1529. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 24 | 1991 | 2071,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1530. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 24б | 1991 | 5519,1 | 15.01 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1531. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 28 | 1992 | 1379 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1532. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 4/1 | 1988 | 4158,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 1533. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 6/1 | 1989 | 4144,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |
| 1534. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 6/2 | 1989 | 2753,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1535. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 6/3 | 1989 | 2753,3 | 15.01 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1536. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 5 | 1984 | 6068,7 | 25.01 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1537. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 7 | 1988 | 3881,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1538. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 9 | 1991 | 4465,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1539. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 11 | 1962 | 414,9 | 30.01 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 1540. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 4 | 1988 | 4288,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1541. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 1962 | 266,6 | 28.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 1542. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 10 | 1967 | 2569,9 | 33.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 1543. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 11 | 1966 | 4106 | 33.01 |  | 2017 2019 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1544. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 12 | 1968 | 2595,3 | 33.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 1545. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 13 | 1966 | 2057,2 | 33.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1546. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 1968 | 2640 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 1547. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15 | 1961 | 1856,9 | 33.01 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1548. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15/1 | 1966 | 2013,5 | 33.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1549. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15/2 | 1969 | 2015,6 | 33.01 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1550. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 16 | 1969 | 2942,4 | 33.01 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1551. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 1967 | 2052,6 | 33.01 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 1552. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 18 | 1973 | 2593,3 | 33.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1553. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 19 | 1967 | 2047,2 | 33.01 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1554. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 2 | 1967 | 3315 | 32.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1555. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 4а | 1970 | 1419,3 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1556. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 11 | 1967 | 2075,4 | 33.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1557. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 13 | 1961 | 4062,9 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 1558. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 1971 | 5406,3 | 15.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1559. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 1967 | 2757,1 | 33.01 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1560. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 23 | 1967 | 4082,5 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 |  |
| 1561. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 25 | 1971 | 2676,1 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1562. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 27 | 1973 | 2205,6 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1563. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 3 | 1971 | 2020,3 | 33.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2038 2040 |  |
| 1564. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 5 | 1968 | 4077,5 | 13.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1565. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 7 | 1968 | 4249,2 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1566. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 6 | 2015 | 2213,1 | 16.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1567. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 10 | 2006 | 2902,2 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1568. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 12 | 1995 | 4158,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1569. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 14 | 1993 | 1372,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1570. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 16 | 1994 | 4147,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 1571. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 18 | 1993 | 1381 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1572. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 21 | 2015 | 4279,6 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |
| 1573. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 22 | 2007 | 2914,6 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1574. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 23 | 2016 | 4601,5 | 05.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |
| 1575. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 24 | 1991 | 2753,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 1576. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 25 | 2016 | 4239,6 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |
| 1577. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 26 | 2008 | 1463,4 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1578. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 28 | 2011 | 3806,7 | 07.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 1579. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 30 | 2011 | 3823,1 | 07.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 1580. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 32 | 2011 | 3822 | 07.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 1581. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 34 | 2011 | 4472,6 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1582. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 36 | 2011 | 2198,6 | 03.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1583. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 38 | 2011 | 4137,7 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1584. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 40/1 | 2011 | 2407,1 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 1585. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 40/2 | 2011 | 1324,6 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1586. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 40/3 | 2011 | 1349,1 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1587. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 8 | 1995 | 4457,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1588. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 24 | 1988 | 3224,9 | 33.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1589. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 24/1 | 1994 | 2783,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1590. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 26 | 1985 | 6963,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 1591. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 26/1 | 1987 | 7404 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1592. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 1981 | 5769,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1593. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 36 | 1978 | 2717 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1594. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 38 | 1978 | 4338,3 | 15.01 | 2032 2034 |  | 2020 2022 |  | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1595. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 1980 | 5767,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1596. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 48 | 1988 | 4231,1 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1597. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 50 | 1986 | 5568,5 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 1598. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 52 | 1993 | 4151,8 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1599. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Даурская, д. 6 | 2010 | 2919,9 | 15.01 | 2053 2055 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1600. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Даурская, д. 8 | 2010 | 2914,1 | 15.01 | 2047 2049 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2047 2049 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1601. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дзержинского, д. 2а | 1994 | 4091,7 | 15.01 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 1602. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 1964 | 2554,4 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1603. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 13 | 1990 | 2792,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1604. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 15 | 1977 | 2701,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 1605. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 17 | 1977 | 5809,7 | 15.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1606. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 19 | 1975 | 2694,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1607. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | 1971 | 5795,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1608. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 21 | 1986 | 2814,9 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1609. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 6а | 1966 | 2295,6 | 33.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1610. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 7 | 2014 | 2502,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1611. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 7/1 | 2014 | 2515,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1612. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 8а | 1965 | 1848,4 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1613. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Закхеева, д. 3 | 1983 | 3312,8 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1614. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Закхеева, д. 5 | 1983 | 1130,3 | 23.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1615. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 1 | 1987 | 2815 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1616. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 10 | 1978 | 2710,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1617. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 11 | 1987 | 3893,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1618. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 1978 | 5456,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1619. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12/1 | 1996 | 685,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1620. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 13 | 1988 | 4227 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 1621. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 14 | 1980 | 1357 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1622. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 1981 | 4251,9 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1623. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 17 | 1986 | 4249,4 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1624. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 19 | 1986 | 2867 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1625. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20 | 1979 | 1692 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1626. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 1979 | 4765,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1627. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 21 | 1986 | 2768,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1628. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 23 | 1983 | 4216,4 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1629. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25 | 1987 | 4261,1 | 15.01 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1630. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25/1 | 1986 | 4243,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1631. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 27 | 1990 | 2278,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1632. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 30 | 1979 | 8770,5 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1633. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 30/1 | 1978 | 674,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1634. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 4 | 1978 | 7077,9 | 15.01 | 2053 2055 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1635. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 4/1 | 1993 | 1663,4 | 35.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1636. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5 | 1982 | 4977 | 35.01 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1637. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/1 | 1987 | 2824,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1638. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2 | 1988 | 4306,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 1639. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 6 | 1978 | 4437 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 1640. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 6/1 | 2005 | 696,5 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1641. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 7 | 1982 | 5150 | 25.01 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1642. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 8 | 1978 | 2725,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1643. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 8а | 1980 | 676,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1644. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 8/2 | 1980 | 1360,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1645. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 9 | 1987 | 4225,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1646. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, д. 2 | 1977 | 2749,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1647. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, д. 2а | 1981 | 680,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1648. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, д. 4 | 1977 | 2731,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1649. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеленая роща, д. 4а | 1981 | 676,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1650. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 1958 | 1541,8 | 30.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 |  |
| 1651. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | 1960 | 1102,3 | 31.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 1652. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 27/1 | 1980 | 928,3 | 25.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1653. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 1960 | 2147,3 | 31.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 1654. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 1957 | 1526,5 | 32.01 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 1655. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 20 | 1985 | 4191,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1656. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30 | 1989 | 2792,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1657. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 1988 | 2760,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1658. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 32 | 1989 | 2722,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1659. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34 | 1978 | 2686,4 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1660. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 1982 | 5702 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1661. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 38 | 1978 | 2862,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1662. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 1963 | 2422,2 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1663. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1а | 1963 | 1290,7 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 1664. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 11 | 1963 | 1101,3 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1665. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 2 | 1963 | 1471,4 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1666. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 4 | 1963 | 1454,8 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1667. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 14 | 1960 | 1052,5 | 32.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1668. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 1962 | 2403,4 | 23.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1669. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карагинская, д. 78 | 1969 | 2733,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1670. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 10 | 1991 | 4147,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1671. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 10/1 | 1991 | 4219,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1672. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 12 | 1979 | 11527,5 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1673. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 14 | 1982 | 4292,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1674. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 14/1 | 1983 | 874,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1675. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 14/2 | 1983 | 1411,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1676. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 16 | 1983 | 9793,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1677. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 18 | 1983 | 2122,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1678. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 2 | 1980 | 5758,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1679. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 20 | 1993 | 2634,1 | 25.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1680. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 3 | 1990 | 15424,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1681. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 1981 | 5418,6 | 15.01 | 2053 2055 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1682. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4/1 | 1983 | 1409,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1683. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4/2 | 1983 | 1414,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1684. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 5 | 2020 | 7120,5 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1685. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 6 | 1982 | 2711,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1686. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 6/1 | 1982 | 1399,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1687. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 7 | 1996 | 6137,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1688. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 1976 | 11568,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1689. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 10 | 1976 | 4399,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1690. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 11 | 1978 | 1359,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1691. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 12 | 1977 | 1368,5 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1692. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 13 | 1978 | 676,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1693. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 1976 | 4382 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1694. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 17 | 1978 | 1352,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1695. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | 1978 | 676,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 1696. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 2 | 1978 | 2042 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1697. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 1976 | 4399,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1698. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 3 | 1977 | 1371,7 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 1699. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 4 | 1978 | 2013 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1700. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 5 | 1979 | 1360,7 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1701. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | 1976 | 4399,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1702. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | 1965 | 2716,2 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1703. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 1971 | 4396,6 | 15.01 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1704. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 1968 | 4323,8 | 25.01 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 1705. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 1950 | 530,2 | 28.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1706. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 42 | 1960 | 1312,5 | 30.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1707. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 44 | 1970 | 1682,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1708. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 5 | 1964 | 1298,7 | 30.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1709. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 1952 | 1237,5 | 20.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 1710. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 1960 | 1962,1 | 30.01 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1711. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 9 | 1962 | 1670,1 | 32.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2041 2043 |  |
| 1712. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 1978 | 2245,4 | 13.01 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1713. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 1956 | 1476 | 10.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 1714. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 3 | 1965 | 1628,9 | 23.01 |  | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1715. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 1 | 1978 | 5406,1 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1716. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 1963 | 1546,2 | 35.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1717. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 1963 | 1807,3 | 33.01 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1718. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 1965 | 2025,7 | 33.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1719. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2032 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1720. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1980 | 6104 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1721. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 7 | 1982 | 4297,3 | 15.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1722. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1964 | 2211,2 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 |  |
| 1723. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 9 | 1984 | 1416,7 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1724. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 1981 | 4405,9 | 15.01 | 2053 2055 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1725. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 3а | 1979 | 1471,4 | 32.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1726. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | 1976 | 7289,3 | 13.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1727. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 3 | 1980 | 2648,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1728. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1987 | 4212,4 | 25.01 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1729. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 55 | 1963 | 2266,5 | 35.01 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1730. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 42/1 | 1979 | 2678,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1731. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная Сопка, д. 44 | 1978 | 2722,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1732. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | 1972 | 4387,4 | 15.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1733. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 1971 | 4379,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1734. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | 1970 | 4425,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1735. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 1971 | 3119,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1736. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 18 | 1970 | 3018,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1737. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 1974 | 4440,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1738. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 1971 | 4431,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1739. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 6 | 1971 | 4357,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1740. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 8 | 1971 | 2682,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1741. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 1973 | 3292,5 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1742. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 3 | 1975 | 2706,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 1743. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 1960 | 1650,3 | 31.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1744. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 22 | 1985 | 2007,3 | 25.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1745. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 26 | 1991 | 749 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1746. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 1964 | 2027,8 | 23.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1747. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 1969 | 2533,9 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1748. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 1 | 2019 | 2223 | 05.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1749. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 3 | 2019 | 2228,5 | 05.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1750. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 1963 | 2043,4 | 22.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1751. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 1963 | 2106,4 | 22.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2014 2016 |  | 2038 2040 |  |
| 1752. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 1962 | 1474,3 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 |  |
| 1753. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 11 | 1989 | 5496 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1754. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 12 , корп. 1 | 2012 | 2538,3 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1755. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 12 , корп. 2 | 2012 | 2501,3 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1756. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 16 | 2006 | 3442,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1757. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 16/1 | 2004 | 4164,1 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1758. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 16/2 | 2009 | 2866,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1759. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 16/3 | 2009 | 4474 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1760. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17 | 1991 | 7528,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1761. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 18 | 1996 | 2764 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 1762. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 18 , корп. 1 | 2002 | 4668,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1763. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 21 | 1990 | 6841,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1764. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/1 | 2008 | 2069,5 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1765. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/10 | 2010 | 3838,9 | 07.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2035 2037 |
| 1766. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/2 | 2009 | 2099,8 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1767. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/3 | 2009 | 2105 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1768. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/4 | 2008 | 2457,9 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1769. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/5 | 2010 | 2005 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1770. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/6 | 2010 | 2010 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1771. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/7 | 2010 | 3833,8 | 07.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |
| 1772. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/8 | 2010 | 2699,1 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1773. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/9 | 2010 | 2070,1 | 16.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1774. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 24 | 1993 | 2767 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1775. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 25 | 1991 | 2608,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1776. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 26 | 1994 | 2803,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1777. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 27 | 1991 | 4148,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1778. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 27/1 | 1991 | 2759,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1779. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 28 | 1995 | 2722,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1780. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 29 | 1991 | 4174,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1781. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 30 | 2000 | 3136,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1782. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 3 | 1989 | 4854,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1783. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 31 | 1993 | 4840,6 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1784. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 32 | 1997 | 2754,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1785. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 33 | 1993 | 4176,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1786. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 38 | 2001 | 4140,7 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1787. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 40 | 2006 | 1457,9 | 17.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1788. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 46 | 2016 | 4008 | 04.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1789. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 48 | 2016 | 3997,5 | 04.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1790. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 1 | 2012 | 3098 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1791. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 2 | 2012 | 1516,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1792. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 3 | 2012 | 1472,3 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1793. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 4 | 2013 | 1948,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1794. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 5 | 2013 | 1600,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1795. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 6 | 2013 | 1599,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1796. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 7 | 2013 | 5060,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1797. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 6 , корп. 8 | 2013 | 3407,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1798. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 7 | 1990 | 5535,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1799. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 8 , корп. 1 | 2013 | 3326,4 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1800. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 8 , корп. 2 | 2014 | 2989,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |
| 1801. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 8 , корп. 3 | 2015 | 4562,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |
| 1802. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 8 , корп. 4 | 2014 | 4558,3 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |
| 1803. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 8 , корп. 5 | 2013 | 3390,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1804. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 1 | 1987 | 2547,6 | 15.01 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1805. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 116 | 1975 | 1183,4 | 23.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 1806. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | 1994 | 3832 | 07.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2020 2022 |
| 1807. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 124 | 1988 | 2506,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1808. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 124а | 1989 | 1489,5 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1809. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 1964 | 1455,5 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1810. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65 | 1966 | 4584,9 | 23.01 | 2014 2016 |  | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2029 2031 |  | 2026 2028 |  |
| 1811. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65/1 | 1968 | 5798,6 | 15.01 | 2017 2019 |  | 2035 2037 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1812. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72 | 1959 | 2882,4 | 24.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1813. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 1962 | 5974,8 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1814. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 1970 | 2701,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1815. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 1970 | 2669,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1816. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 1958 | 2953,9 | 30.01 | 2026 2028 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1817. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 10 | 1983 | 1050,8 | 30.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1818. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 1955 | 1080 | 30.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1819. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 34 | 1956 | 914,7 | 22.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 1820. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 1953 | 1438 | 30.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1821. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 60 | 1962 | 1382,5 | 13.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1822. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 67 | 1961 | 1251,1 | 12.01 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1823. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 1987 | 6714,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |  |
| 1824. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10а | 1984 | 7013,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1825. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 12 | 1983 | 2807,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1826. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 1961 | 2045,8 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1827. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20 | 1962 | 2344,7 | 33.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1828. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 1965 | 2384 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1829. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20/1 | 1965 | 2008,3 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1830. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | 1962 | 1705,2 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1831. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 26 | 1987 | 2855,2 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1832. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 28 | 1986 | 4231,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1833. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 30 | 1989 | 6555,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1834. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лизы Чайкиной, д. 13 | 1972 | 2713,2 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1835. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | 1977 | 2703,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1836. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лизы Чайкиной, д. 17 | 1977 | 2723,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1837. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 14/1 | 1972 | 2142,2 | 11.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 1838. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 26 | 2018 | 739,4 | 02.01 |  |  |  | 2053 2055 | 2044 2046 | 2035 2037 |  |  |  |
| 1839. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 28 | 2016 | 687,1 | 02.01 |  |  |  | 2053 2055 | 2044 2046 | 2035 2037 |  |  |  |
| 1840. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 30 | 2016 | 684,7 | 02.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1841. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 4 | 1993 | 5477,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1842. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ломоносова, д. 60 | 2017 | 6003,6 | 05.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |
| 1843. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 8 | 2009 | 2891,4 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1844. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 10 | 2008 | 2904,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 1845. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 12 | 1969 | 2282,1 | 23.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1846. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 18 | 1975 | 2704 | 15.01 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1847. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 1968 | 2330 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1848. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 1963 | 786,1 | 21.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 1849. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | 1965 | 2401,7 | 23.01 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1850. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | 1965 | 2527,4 | 23.01 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1851. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 33 | 1990 | 5534,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1852. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 37 | 1987 | 4236,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1853. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 39 | 1987 | 4231,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1854. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 41 | 1987 | 4278,4 | 15.01 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 1855. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 43 | 1995 | 2768,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1856. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 45 | 1987 | 4268,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 1857. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 46 | 1994 | 4160,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 1858. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 1974 | 3133,6 | 33.01 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1859. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 1979 | 4390,4 | 15.01 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1860. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 1977 | 4363,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1861. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 1973 | 5767,7 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1862. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1982 | 5747,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1863. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/2 | 1992 | 3359 | 13.01 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1864. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 1975 | 5742,4 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1865. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 1971 | 4814,5 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1866. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 1972 | 4405,5 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1867. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 10 | 1972 | 2658,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1868. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 11 | 1972 | 2618,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1869. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 13 | 1972 | 2421,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2035 2037 |  |
| 1870. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 14 | 1973 | 2697,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1871. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 15 | 1972 | 2693 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1872. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 16 | 1974 | 2725,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1873. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 1972 | 7122 | 15.01 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1874. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 4 | 1973 | 2655,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1875. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 5 | 1971 | 2699,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1876. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 7 | 1972 | 2655,9 | 15.01 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1877. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 37 | 1992 | 2777,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1878. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 46 | 1979 | 1937,9 | 33.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1879. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | 1963 | 2323,3 | 35.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 1880. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 1 | 1988 | 22675,6 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 1881. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 12 | 1977 | 2665,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 1882. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 2 | 1981 | 2714,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1883. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 3 | 1978 | 679 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1884. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 4 | 1982 | 2718,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1885. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 5 | 1978 | 678,1 | 15.01 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1886. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 6 | 1981 | 2666,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1887. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 7 | 1978 | 679,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1888. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 8 | 1977 | 2672,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1889. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 9 | 1978 | 680,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1890. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 1976 | 2711,9 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1891. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 2 | 1982 | 2810,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1892. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 2/1 | 1985 | 2808,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1893. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 16 | 1983 | 4040,2 | 35.01 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1894. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 22 | 1988 | 2560,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 1895. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 24 | 1988 | 2565,4 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 1896. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 26 | 1989 | 2574,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 1897. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 1987 | 4690,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2038 2040 |  |
| 1898. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 12 | 1984 | 925,8 | 35.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1899. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 121/1 | 1988 | 4560,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 1900. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 121/2 | 1988 | 4560,6 | 25.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 1901. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22б | 1961 | 1654,4 | 23.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 1902. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | 1961 | 1762,3 | 31.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1903. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | 1961 | 1767 | 31.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1904. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 24 | 1983 | 1196,2 | 23.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 1905. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 40/1 | 1985 | 1182,7 | 23.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 1906. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 1968 | 2398,3 | 22.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1907. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 1958 | 1369,6 | 32.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 |  |
| 1908. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 1958 | 1638 | 32.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 |  |
| 1909. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 61 | 1978 | 2258,7 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1910. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 1958 | 1326,7 | 32.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 1911. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63 | 1975 | 2249,1 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1912. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 1982 | 4428,3 | 25.01 | 2053 2055 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 1913. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 1958 | 1295,5 | 32.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 1914. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 65 | 1972 | 2469,7 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1915. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 65/1 | 1980 | 2704,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1916. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 65/2 | 1990 | 1320,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1917. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 65/3 | 1989 | 1321,9 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1918. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 65/4 | 1989 | 1321,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 1919. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 1975 | 2258,9 | 23.01 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1920. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67/1 | 1991 | 3405 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 1921. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 69 | 1976 | 2988,2 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1922. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 73 | 1987 | 4084,2 | 33.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1923. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 75 | 1982 | 2258 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1924. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 77 | 1981 | 2222,1 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1925. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 78 | 1992 | 4514,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1926. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 79 | 1972 | 4436,7 | 15.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1927. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 1965 | 2289,1 | 22.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1928. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80б | 1975 | 2816,2 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1929. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80/1 | 1990 | 1340,7 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 1930. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 1974 | 2699,7 | 35.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1931. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 82 | 1956 | 490 | 20.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1932. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 83 | 1978 | 4384,1 | 15.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 1933. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 90/1 | 1988 | 3785,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 1934. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 91 | 1973 | 2706,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1935. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 92б | 1993 | 4018,9 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1936. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 92в | 1997 | 2234 | 15.01 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1937. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94 | 1964 | 2273,8 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 1938. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 1970 | 2692,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1939. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 98 | 2011 | 4816,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 1940. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Олега Кошевого, д. 10 | 1985 | 753,5 | 37.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 1941. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Олега Кошевого, д. 10/1 | 1984 | 706,7 | 37.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 1942. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Олега Кошевого, д. 10/2 | 1985 | 719 | 37.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 1943. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Омская, д. 30 | 1992 | 1388,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 1944. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 2 | 1973 | 5573,9 | 33.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1945. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 3 | 1971 | 2197,6 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1946. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 4 | 1976 | 2650,2 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1947. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 6 | 1977 | 2677,1 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1948. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 1972 | 3274,8 | 33.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 1949. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 1979 | 3185,6 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 1950. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 8 | 1971 | 2395,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1951. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 1959 | 402,5 | 30.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 1952. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 25 | 1958 | 1001,9 | 30.01 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1953. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 28 | 1962 | 1480,8 | 23.01 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 1954. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 30 | 1962 | 1456,7 | 23.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 1955. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 31 | 1954 | 358,3 | 22.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 |  |
| 1956. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 34 | 1959 | 1338,9 | 32.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1957. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 35 | 1959 | 1167,1 | 32.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 1958. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 42 | 1970 | 2374 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1959. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 56 | 1961 | 1488,8 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 1960. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 10 | 1971 | 1547,9 | 31.01 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1961. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 12 | 1965 | 1537,1 | 31.01 | 2014 2016 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 1962. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 15 | 1969 | 4458 | 15.01 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1963. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 17 | 1976 | 2695,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1964. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, д. 2 | 1991 | 4131,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1965. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 2 | 1997 | 4260,6 | 08.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1966. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 1958 | 1335,9 | 28.01 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 1967. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 24а | 1981 | 2227,9 | 32.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1968. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 35 | 1985 | 2995,1 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 1969. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 38 | 1991 | 2053 | 35.01 | 2035 2037 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1970. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 1965 | 2628,5 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 1971. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 46 | 1972 | 2652,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1972. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 47 | 1972 | 2595,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1973. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 48 | 1973 | 2710 | 15.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1974. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 49 | 1974 | 2692,8 | 15.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1975. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 49/1 | 1994 | 1494,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1976. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 5 | 1991 | 2802,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1977. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 50 | 1974 | 2707,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |
| 1978. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 51 | 1976 | 2714,1 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 1979. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 51/1 | 1996 | 2275,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 1980. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 52 | 1977 | 2733,8 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1981. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 53 | 1977 | 2703,7 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 1982. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 54 | 1979 | 2710,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1983. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 56 | 1990 | 5646,6 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 1984. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 57 | 1980 | 2241,1 | 33.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 1985. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 58 | 1982 | 2705,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 1986. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 60 | 1991 | 4079 | 25.01 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 1987. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 62 | 1986 | 4216,1 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1988. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 63 | 1982 | 2274,8 | 25.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 1989. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 64 | 1987 | 2844,8 | 15.01 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 1990. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 68 | 1988 | 6264,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 1991. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 74 | 1985 | 4224,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 1992. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 78 | 1988 | 6098,7 | 35.01 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 1993. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 10 | 2011 | 5832,4 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 1994. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 1969 | 4134,7 | 13.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1995. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 18 | 1966 | 1971,8 | 33.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 1996. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20 | 1967 | 2473,6 | 13.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 1997. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/1 | 1969 | 2701,9 | 15.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 1998. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 1969 | 2693,3 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 1999. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 1976 | 2785,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2000. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21/1 | 1979 | 2558,1 | 17.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2020 2022 |
| 2001. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 1967 | 5825,1 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2002. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 1975 | 5794,8 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2003. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 1968 | 6142,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2004. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 1969 | 2732,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2005. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 1968 | 6134,2 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2006. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 28 | 1980 | 2713,9 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2007. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 1968 | 2747,1 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2008. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30/1 | 1992 | 6840 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2009. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 1987 | 4240,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 2010. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35/1 | 1980 | 2721,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2011. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35/2 | 1984 | 3494,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2012. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 36 | 1998 | 2775,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2013. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42 | 1991 | 2741,9 | 25.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2014. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42/2 | 1994 | 2708 | 25.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |
| 2015. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 44 | 1981 | 2699,8 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2016. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 44/1 | 1992 | 4065,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2017. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 6 | 1974 | 2363,6 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 2018. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 1 | 1979 | 4358,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2019. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 1978 | 3992,7 | 23.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2020. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 11 | 1976 | 2710,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2021. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 | 1979 | 5395,8 | 15.01 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2022. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 17 | 1978 | 2727,1 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2023. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 2 | 1974 | 2722,8 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2024. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 23 | 1975 | 2720,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2025. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 27 | 1978 | 2717 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2026. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 29 | 1984 | 6029,5 | 35.01 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 |  |  |
| 2027. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 1983 | 4256,6 | 15.01 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2028. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 31 | 1996 | 4091,7 | 35.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 2029. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 1980 | 3927,1 | 33.01 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2030. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 35 | 1980 | 3197,2 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2031. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 37 | 1982 | 2703,6 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2032. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 1987 | 5120,1 | 25.01 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 2033. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 4 | 1971 | 2703,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2034. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 5 | 1986 | 4237,5 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 2035. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 1970 | 2695,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2036. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 7 | 1973 | 2719,3 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2037. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 7а | 1993 | 2972,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 2038. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 1971 | 3161,1 | 13.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2039. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 9 | 1993 | 4490,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2040. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 1980 | 4416,6 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2041. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33 | 1938 | 606,2 | 37.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 |  |
| 2042. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33/1 | 1975 | 1706,1 | 15.01 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2043. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 37 | 1980 | 4434,1 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2044. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 39 | 1984 | 4230 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2045. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 41 | 1985 | 1399,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2046. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Портовская, д. 11 | 1987 | 2480,4 | 23.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2047. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 1960 | 409 | 30.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 2048. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 24 | 1987 | 1530,5 | 13.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2049. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пушкинская, д. 1 | 1988 | 2862,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 2050. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пушкинская, д. 1/1 | 1991 | 1372,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2051. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1994 | 2771,6 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2052. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 2а | 2015 | 692,9 | 10.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 2053. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 10 | 1982 | 2397 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2054. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 1958 | 1200,3 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 2055. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35б | 1969 | 1184 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2056. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 37 | 1956 | 618,4 | 20.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2057. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | 1968 | 2072,8 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2058. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 6 | 1979 | 2710,9 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 2059. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 1968 | 2554,6 | 23.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2060. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/1 | 1966 | 2124,7 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2061. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 1965 | 1286,1 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2062. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | 1965 | 2064,4 | 23.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2063. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 87 | 1964 | 1008,5 | 30.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 2064. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 9 | 1961 | 1861,9 | 33.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 2065. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 1964 | 2026,8 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2066. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 10 | 1991 | 1393,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2067. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 11 | 1991 | 4163,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 2068. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 14 | 1991 | 2753,3 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2069. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 15 | 1991 | 2735,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2070. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 16 , корп. 1 | 2014 | 2333,0 | 16.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 2071. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 16/2 | 2014 | 3090,79 | 05.01 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |  |
| 2072. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 18 , корп. 1 | 2012 | 3422,3 | 06.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2073. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 18 , корп. 2 | 2012 | 3416,6 | 06.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2074. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 18 , корп. 3 | 2012 | 2504,9 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2075. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 19 | 1993 | 2750,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2076. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 20 , корп. 1 | 2012 | 2520,5 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2077. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 20 , корп. 2 | 2012 | 2515,8 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2078. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | 2008 | 4400,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2079. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 22 , корп. 1 | 2012 | 2517,1 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2080. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 22 , корп. 2 | 2012 | 2511,9 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2081. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 22 , корп. 3 | 2012 | 2511,6 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2038 2040 |
| 2082. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 24 , корп. 1 | 2013 | 3537,6 | 06.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |
| 2083. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 24 , корп. 2 | 2013 | 3532 | 06.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |
| 2084. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 24 , корп. 3 | 2013 | 2473,8 | 06.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |
| 2085. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 25 | 2011 | 1651,8 | 02.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2086. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 27 | 2011 | 1087,3 | 03.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2087. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 29 | 2011 | 1100,1 | 03.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2088. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 31 | 2011 | 1653,4 | 02.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2089. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 33 | 2011 | 1654,5 | 02.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2090. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 35/1 | 2011 | 1335,9 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2091. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 35/2 | 2011 | 1326,6 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2092. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 35/3 | 2011 | 2407,8 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 2093. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 4 | 1991 | 2087,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2094. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 5 | 1991 | 2079 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2095. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 6 | 1992 | 2799 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2096. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 7 | 1991 | 2764 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2097. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 8 | 1991 | 1374,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2098. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 9 | 1991 | 1868,3 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2099. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сафонова, д. 34 | 1982 | 1678,4 | 09.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2100. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 1955 | 1520,4 | 30.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 |  |
| 2101. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 2 | 1984 | 4242,5 | 15.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 2102. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4а | 1985 | 1402,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 2103. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 6 | 1984 | 1400,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |  |
| 2104. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 2а | 1973 | 2723,4 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2105. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 19 | 1951 | 879,8 | 28.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 |  |
| 2106. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 1963 | 2293 | 33.01 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 |  |
| 2107. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 1955 | 907,7 | 30.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 2108. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 36 | 1964 | 1495,7 | 13.01 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2109. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 1954 | 1463,2 | 30.01 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 2110. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 38 | 1961 | 1442,8 | 13.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2111. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 40 | 1960 | 1431,8 | 13.01 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2112. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 1940 | 710,8 | 30.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  |
| 2113. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 48 | 1968 | 1622,1 | 27.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2114. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1/1 | 1972 | 2014,4 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2115. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 11 | 1984 | 12740,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2116. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1/3 | 1969 | 1957,7 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2117. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1/4 | 1972 | 3179,4 | 32.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 2118. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 1963 | 955,8 | 21.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 2119. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19б | 1965 | 943 | 21.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2120. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19/1 | 1974 | 2692,4 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2121. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 1972 | 2090,8 | 23.01 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2122. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 23 | 1973 | 2250,7 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |  |
| 2123. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 5 | 1978 | 5380,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 2124. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 7 | 1979 | 2688,3 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2125. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Спортивная, д. 10 | 1993 | 4134,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2126. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Спортивная, д. 3 | 1989 | 4294,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2127. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Спортивная, д. 6 | 1985 | 4250,5 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2128. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Спортивная, д. 8 | 1973 | 2097,6 | 23.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2129. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Спортивная, д. 9 | 1967 | 938,6 | 30.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2130. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Старицына, д. 12 | 1988 | 3312,9 | 13.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2131. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Строительная, д. 133 | 1986 | 895,1 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2132. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 1а | 1961 | 1307,7 | 23.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2133. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2а | 1960 | 1499,3 | 31.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2134. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 1963 | 2209,2 | 33.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2023 2025 |  |
| 2135. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 1966 | 2720,6 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2136. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 3 | 1967 | 2731,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 |  | 2026 2028 |  |
| 2137. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1 | 1996 | 3461,9 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2138. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1/1 | 2010 | 3019,0 | 05.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |
| 2139. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 3 | 1996 | 2771,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2140. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 4 | 2020 | 3685,2 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2141. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 5 | 1999 | 1384,7 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2142. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/1 | 2012 | 4375,9 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |
| 2143. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/2 | 2013 | 4848,3 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |
| 2144. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/3 | 2013 | 4843,9 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |
| 2145. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/5 | 2014 | 13189,7 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |
| 2146. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 6/1 | 2016 | 6397,4 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |
| 2147. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 6/3 | 2016 | 6894,2 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |
| 2148. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 6/4 | 2017 | 3494,5 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |
| 2149. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 6/5 | 2015 | 6478,3 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |
| 2150. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 7 | 2008 | 8196,3 | 04.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2151. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 9/8 | 2012 | 4932,2 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |
| 2152. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 9/9 | 2012 | 4555,7 | 05.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |
| 2153. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 25 | 1968 | 4083,3 | 33.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2154. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 1969 | 2697,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2155. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 1970 | 2664,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2156. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 1970 | 2692,4 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2157. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 1970 | 2687,9 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2158. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 1972 | 4399,5 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2159. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 1972 | 4393,4 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2160. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 1974 | 4413,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2161. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 43 | 1975 | 2726 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2162. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 1973 | 5796,9 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2163. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10/1 | 1977 | 2742 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2164. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10/2 | 1991 | 1308,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2165. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10/3 | 1991 | 4207,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2014 2016 |  |  |
| 2166. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 1969 | 4654,8 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2044 2046 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2167. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 1974 | 4448,9 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2168. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12/1 | 1984 | 2849,6 | 15.01 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 2169. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 | 1969 | 5549,2 | 33.01 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2170. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 1973 | 5792,2 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2171. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 1970 | 2446,5 | 33.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2172. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 1971 | 4304,6 | 33.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2173. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 2 | 1975 | 5763,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2174. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 29 | 1980 | 4364,5 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  | 2041 2043 |  |
| 2175. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 29/1 | 1981 | 2710,5 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2176. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 3 | 1966 | 4933,5 | 13.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 2177. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 4 | 1976 | 2712 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2178. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 5 | 1966 | 1964,4 | 33.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2179. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 5/1 | 1973 | 2736,7 | 15.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2180. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 1973 | 5772,7 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2032 2034 |  |
| 2181. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7 | 1967 | 4338,3 | 13.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 2182. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/1 | 1973 | 2274,7 | 13.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2183. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 1967 | 2441,8 | 33.01 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2184. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 1976 | 2696,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2185. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 9 | 1968 | 5153,5 | 13.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2186. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8/1 | 1987 | 2804,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 2187. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Уссурийская, д. 10 | 2008 | 1376,5 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 2188. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Уссурийская, д. 2 | 2008 | 1302,7 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2189. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Уссурийская, д. 4 | 2009 | 1497,4 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2190. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Уссурийская, д. 6 | 2009 | 1294,8 | 35.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2191. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 22 | 1985 | 4238,2 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 2192. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 25 | 1988 | 5557,7 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 2193. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 27 | 1991 | 1667,6 | 23.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2194. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 30 | 1992 | 1386,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2195. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 1 | 1993 | 1371,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2196. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 10 | 2004 | 2734 | 35.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2197. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 12 | 2004 | 1348,8 | 04.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2198. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 14 | 2007 | 1352,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2199. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 16 | 2007 | 1381,7 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2200. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 2 | 1992 | 1351,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2201. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 3 | 1993 | 1372 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2202. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 4 | 1992 | 1347 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2203. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 6 | 1992 | 1373,4 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2204. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Флотская, д. 8 | 1992 | 3432,7 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2205. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 2 | 1989 | 7463,1 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2206. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 2/1 | 1989 | 2782,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2207. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 2/2 | 1991 | 2070,9 | 15.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2208. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 4 | 1989 | 2737 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2209. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 4/1 | 1990 | 2744,2 | 15.01 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2210. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, д. 4/2 | 1989 | 3282,9 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2211. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 1 | 1967 | 933,7 | 22.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2212. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 2 | 1974 | 1381,2 | 23.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2213. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 3 | 1967 | 918,5 | 22.01 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2214. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 3/1 | 1986 | 4228,8 | 15.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 2215. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 7 | 1994 | 2784,2 | 25.01 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2216. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фурманова, д. 7/1 | 1998 | 1301,4 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2217. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 1975 | 4447,8 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2218. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 1980 | 5400,5 | 15.01 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2219. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 12 | 1975 | 4359,9 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2220. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 14 | 1975 | 5771,3 | 15.01 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2221. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 1975 | 5772,9 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2222. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 1990 | 3006,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2223. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 1974 | 4441,2 | 15.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2224. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 1976 | 4417,1 | 15.01 | 2017 2019 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2225. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 1974 | 5742,5 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2226. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/2 | 1987 | 3352,8 | 13.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 2227. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/3 | 1991 | 6332,5 | 15.01 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2228. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 1974 | 4425,7 | 15.01 | 2017 2019 | 2038 2040 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2229. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 1976 | 4399,3 | 15.01 | 2020 2022 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2230. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Шевченко 2-я, д. 3 | 1989 | 4281,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2231. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Шевченко 2-я, д. 5 | 1991 | 4334,2 | 15.01 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2232. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Шевченко 2-я, д. 7 | 1992 | 4110,2 | 15.01 | 2035 2037 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2233. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Шевченко 2-я, д. 9 | 1992 | 1312,5 | 15.01 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2234. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 2а | 1958 | 962,1 | 32.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2235. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 3а | 1974 | 1817,2 | 15.01 |  | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 2236. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 1974 | 4439 | 15.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2237. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 13 | 1974 | 4465,3 | 25.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2238. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 19 | 1974 | 2691,2 | 15.01 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2239. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 21 | 1975 | 2710,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2240. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25а | 1981 | 1647,8 | 31.01 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2241. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 1/1 | 1991 | 8520,8 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2242. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 3 | 1992 | 2074,9 | 15.01 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2243. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 3/1 | 1992 | 1387,3 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2244. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 4/1 | 2020 | 7124,4 | 05.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2245. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 5 | 1991 | 1381,6 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2246. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 7 | 1991 | 1377,8 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2247. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 7/1 | 1991 | 1393,1 | 15.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2248. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 7/2 | 1991 | 1385,1 | 15.01 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2249. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 10 | 1989 | 4670,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2250. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 10/1 | 2003 | 4845,5 | 15.01 | 2053 2055 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |  |  |
| 2251. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 12 | 1992 | 2783,7 | 15.01 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2252. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 18 | 1991 | 5488,5 | 15.01 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2253. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 1965 | 2038,3 | 35.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 2254. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27/2 | 1984 | 4219 | 15.01 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 2255. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 29 | 1974 | 2693,2 | 15.01 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2256. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 1962 | 2031,9 | 13.01 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 2257. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 37 | 1993 | 1091,6 | 33.01 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2258. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 39 | 1989 | 3309,6 | 33.01 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2259. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 41 | 1984 | 2713,8 | 23.01 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 2260. | Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 43 | 1987 | 4230,4 | 13.01 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 2261. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 1993 | 749,6 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 |  |  |
| 2262. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 1989 | 719,8 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2014 2016 |  |  |
| 2263. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 1990 | 731,5 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 2264. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 1975 | 946,1 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2265. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 1980 | 990,7 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2266. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 1985 | 726,5 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |  |
| 2267. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 1979 | 994,0 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2268. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 1986 | 722,1 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2017 2019 |  |  |
| 2269. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 1994 | 705,7 | 29.18 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 |  |  |
| 2270. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 1969 | 328,6 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 2271. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | 1974 | 495,6 | 37.07 |  |  | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2272. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 16 | 1973 | 490,8 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2273. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 2 | 1976 | 494,1 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2274. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 1981 | 740,4 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 2275. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 2б | 1980 | 744,9 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 2276. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 2в | 1982 | 741,5 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 2277. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 2г | 1983 | 725,7 | 37.07 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |
| 2278. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 1976 | 478,8 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2279. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 1977 | 490,4 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2280. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 1978 | 486,9 | 37.07 |  |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2281. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 1981 | 740,6 | 37.07 |  |  | 2038 2040 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 2282. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 7а | 2021 | 775,1 | 29.18 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 2283. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 7б | 2021 | 771,6 | 29.18 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 2284. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 1976 | 480,1 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2285. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 1978 | 731,4 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2286. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | 1960 | 400,5 | 37.07 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2020 2022 |  |
| 2287. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | 1984 | 734,9 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |  |
| 2288. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64а | 1986 | 744,2 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2289. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64б | 1986 | 739,1 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2023 2025 |  |  |
| 2290. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64в | 1986 | 738,2 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2291. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64д | 1997 | 740,5 | 29.18 | 2032 2034 |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2292. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64е | 1992 | 736,3 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2293. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | 1974 | 497,5 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2294. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | 1974 | 502,7 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 2295. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Набережная, д. 22 | 1969 | 519,6 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2296. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 1973 | 491,5 | 36.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2297. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Набережная, д. 24а | 1971 | 493,6 | 36.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |
| 2298. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Набережная, д. 26 | 1970 | 328,7 | 36.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2299. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Набережная, д. 37 | 1974 | 490,6 | 36.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2300. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Пионерская, д. 9 | 1995 | 731,5 | 09.18 | 2035 2037 |  | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 2301. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 16а | 1992 | 750 | 37.07 |  |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |
| 2302. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 16б | 1985 | 499,3 | 29.18 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2303. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 18б | 1973 | 330,8 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2304. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 20 | 1968 | 333,2 | 29.18 |  |  | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2305. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 22 | 1969 | 326,7 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |
| 2306. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 22а | 1969 | 327,2 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2029 2031 |  |
| 2307. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 30а | 1969 | 518,2 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2308. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 1973 | 497,3 | 37.07 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2309. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 32 | 1970 | 332,7 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2310. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 38 | 1971 | 473,6 | 37.07 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2311. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 1968 | 327,8 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 2312. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 1969 | 331,5 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 2313. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 1966 | 329,7 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2314. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 1968 | 331,4 | 37.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 2315. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Строительная, д. 10 | 1973 | 487 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2316. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 1970 | 326,3 | 37.07 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 2317. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Строительная, д. 9 | 1975 | 498,7 | 37.07 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2318. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Соболево, ул. Энергетиков, д. 1а | 2002 | 746,5 | 28.07 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2319. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 1989 | 738,1 | 37.07 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2029 2031 |  |  |
| 2320. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Набережная, д. 6 | 1991 | 733,2 | 37.07 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2026 2028 |  | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |
| 2321. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 1983 | 265,9 | 37.07 | 2041 2043 |  | 2014 2016 | 2014 2016 |  |  | 2017 2019 | 2041 2043 |  |
| 2322. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | 1983 | 260 | 37.07 | 2041 2043 |  |  | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 2323. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42 | 1989 | 741,8 | 37.07 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2023 2025 |  |  |
| 2324. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42а | 1989 | 305,6 | 37.07 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  | 2038 2040 | 2023 2025 |  |  |
| 2325. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | 1989 | 743,6 | 37.07 | 2035 2037 |  | 2032 2034 | 2023 2025 |  | 2035 2037 | 2023 2025 |  |  |
| 2326. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 1981 | 713 | 37.07 | 2038 2040 |  | 2014 2016 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |
| 2327. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Речная, д. 37 | 1988 | 487,1 | 37.07 | 2032 2034 |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  | 2038 2040 | 2026 2028 |  |  |
| 2328. | Соболевский муниципальный округ Камчатского края, с. Устьевое, ул. Речная, д. 37а | 1989 | 305,9 | 37.07 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2032 2034 |  | 2038 2040 | 2023 2025 |  |  |
| 2329. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 23 | 1992 | 745,6 | 29.24 | 2041 2043 |  | 2017 2019 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2026 2028 |  |  |
| 2330. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1990 | 738,8 | 29.24 | 2023 2025 |  | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2020 2022 |  |  |
| 2331. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 1999 | 653,1 | 08.25 |  |  |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 |  |
| 2332. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 1990 | 728,4 | 29.24 |  |  | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |
| 2333. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 33 | 1967 | 313,8 | 29.24 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2334. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | 1969 | 369,9 | 29.24 |  |  |  |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |
| 2335. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 1986 | 1658,8 | 13.24 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 2336. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 24 | 1991 | 2134,5 | 15.24 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 2337. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 1986 | 1647,8 | 13.24 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |  |
| 2338. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 26 | 1988 | 2091,9 | 15.24 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |  |
| 2339. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 27 | 1988 | 1124,7 | 13.24 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 2340. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 28 | 1989 | 1415,1 | 13.24 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2341. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 29 | 1988 | 1126,6 | 13.24 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  |  |  |
| 2342. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, пер. Строительный, д. 30 | 1995 | 1260,9 | 15.24 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2343. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 1968 | 339,5 | 29.24 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2344. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 1985 | 1398,4 | 13.24 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 2345. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 1983 | 1322,2 | 13.24 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2346. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Лесная, д. 1 | 1993 | 738,2 | 29.24 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2026 2028 |  |  |
| 2347. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Нагорная, д. 19 | 1975 | 505,7 | 29.24 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2348. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Нагорная, д. 30 | 1987 | 743,6 | 29.24 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |  |
| 2349. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | 1966 | 322,7 | 29.24 |  |  | 2014 2016 |  | 2020 2022 | 2014 2016 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 2350. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 42 | 1979 | 1300 | 13.24 |  | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |
| 2351. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 44 | 1980 | 1445,7 | 13.24 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2352. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 1982 | 1494 | 13.24 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2353. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 1966 | 344,1 | 29.24 |  |  | 2020 2022 |  | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 2354. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 3 | 1967 | 334,2 | 29.24 |  |  | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2026 2028 |  |
| 2355. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 1980 | 1647,3 | 11.24 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |  |  |  |
| 2356. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | 1970 | 344,3 | 29.24 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2357. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 1982 | 1326,8 | 13.24 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2017 2019 |  | 2041 2043 |  |
| 2358. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 1967 | 327,4 | 29.24 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 2359. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 11 | 1970 | 330,8 | 29.24 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2360. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 25 | 1991 | 1199,3 | 13.24 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2361. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | 1974 | 484,4 | 29.24 |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2362. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 4 | 1964 | 336,1 | 29.24 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2363. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 1967 | 342,11 | 29.24 | 2017 2019 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 2364. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 1967 | 312,5 | 29.24 |  |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2365. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Комсомольская, д. 1 | 1991 | 721,64 | 29.24 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 |  |  |
| 2366. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Комсомольская, д. 2 | 1992 | 309,62 | 29.24 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2367. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Комсомольская, д. 3 | 1991 | 736,48 | 29.24 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2368. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Ленинская, д. 1а | 1995 | 719,8 | 29.24 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |  |
| 2369. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Ленинская, д. 4 | 1980 | 304,93 | 29.24 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2370. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Ленинская, д. 8 | 1986 | 719,74 | 29.24 | 2035 2037 |  | 2023 2025 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |
| 2371. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Ленинская, д. 9 | 1988 | 728,86 | 29.24 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2372. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Рыбацкая, д. 26 | 1986 | 727,56 | 29.24 | 2029 2031 |  | 2023 2025 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |  |
| 2373. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | 1967 | 481,1 | 29.24 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2374. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 11а | 1978 | 492,16 | 29.24 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2375. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 13 | 1988 | 701,65 | 29.24 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2029 2031 |  |  |
| 2376. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 17 | 1992 | 483,6 | 29.24 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2377. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 18 | 1992 | 502,12 | 29.24 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2378. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 19 | 1992 | 505,29 | 29.24 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2379. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 28 | 2017 | 306,8 | 01.24 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2380. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Флотская, д. 9 | 1982 | 739,54 | 29.24 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 2381. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 21 | 1979 | 487,7 | 29.24 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2382. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | 1979 | 746,7 | 29.24 |  |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |
| 2383. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 27 | 1985 | 721,96 | 29.24 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |
| 2384. | Тигильский муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 6 | 1985 | 712,8 | 29.24 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 |  |  |
| 2385. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 1973 | 552,3 | 21.14 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 2386. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 1984 | 1461,1 | 13.14 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |  |
| 2387. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 11 | 1985 | 1484,7 | 13.14 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2388. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 13 | 1989 | 1648,6 | 13.14 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2389. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 15 | 1986 | 1423,7 | 13.14 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 2390. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1986 | 4232,4 | 15.14 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |  |
| 2391. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | 1987 | 4230,7 | 15.14 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |  |
| 2392. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 21 | 1989 | 1786,9 | 15.14 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 2393. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 1983 | 1472,4 | 13.14 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2394. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 1467,7 | 13.14 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2395. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 7 | 1982 | 1480,2 | 13.14 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2396. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | 1982 | 1460,4 | 13.14 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 2397. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1992 | 705,3 | 29.17 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2398. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 16 | 1982 | 1626,9 | 24.17 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2399. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 1971 | 1241,4 | 22.17 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2023 2025 | 2023 2025 |  |
| 2400. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 1969 | 1448,6 | 22.17 | 2020 2022 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |
| 2401. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 46 | 1987 | 604,4 | 20.17 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2402. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 48 | 1988 | 611,4 | 20.17 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2403. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Запорожье, ул. Центральная, д. 50 | 1990 | 735,9 | 29.17 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2404. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 1988 | 3340,45 | 13.15 |  | 2023 2025 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 2405. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 10 | 1984 | 1661,8 | 13.15 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 2406. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | 1987 | 3344,5 | 13.15 |  | 2023 2025 | 2014 2016 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |  |
| 2407. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | 1980 | 1641,43 | 10.15 |  |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2408. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | 1670,37 | 10.15 |  |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |
| 2409. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 1971 | 1128,1 | 20.17 | 2029 2031 |  |  | 2029 2031 |  | 2020 2022 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 2410. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 10 | 1972 | 1534,2 | 22.17 | 2041 2043 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 2411. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 1959 | 626,8 | 20.17 | 2020 2022 |  |  | 2020 2022 |  | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 |  |
| 2412. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 1967 | 641,3 | 21.17 | 2041 2043 |  |  | 2041 2043 |  | 2017 2019 |  |  |  |
| 2413. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 16 | 1965 | 630,6 | 21.17 | 2041 2043 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 2414. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | 1964 | 609,4 | 20.17 | 2038 2040 |  |  | 2038 2040 |  | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |
| 2415. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 6 | 1965 | 498,5 | 20.17 | 2014 2016 |  |  | 2014 2016 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2416. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | 1960 | 645,8 | 20.17 | 2038 2040 |  |  | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2020 2022 |  |
| 2417. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | 1967 | 1469,4 | 30.06 | 2023 2025 |  |  | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2418. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1950 | 604,2 | 28.06 | 2032 2034 |  |  | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 2419. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 1968 | 1502,3 | 31.06 | 2020 2022 |  |  | 2020 2022 |  | 2020 2022 |  | 2026 2028 |  |
| 2420. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 21 | 1972 | 2198,9 | 32.06 | 2038 2040 |  |  | 2035 2037 |  | 2038 2040 |  |  |  |
| 2421. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1979 | 1621,3 | 31.06 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 2422. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 25 | 1987 | 486,5 | 28.06 | 2041 2043 |  |  | 2035 2037 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2423. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 27 | 1960 | 529,6 | 28.06 | 2041 2043 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |
| 2424. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 28 | 1974 | 1663,7 | 30.06 | 2026 2028 |  |  | 2023 2025 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2425. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 30 | 1974 | 1628,5 | 10.06 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 |  | 2035 2037 |  |
| 2426. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1954 | 521,1 | 28.06 | 2017 2019 |  |  | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2017 2019 | 2020 2022 |  |
| 2427. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 1967 | 1468,2 | 31.06 | 2023 2025 |  |  | 2023 2025 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2428. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 1967 | 1509,3 | 30.06 | 2035 2037 |  |  | 2035 2037 |  | 2017 2019 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2429. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 38 | 1979 | 1637 | 31.06 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 |  | 2038 2040 |  |
| 2430. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1983 | 1614,6 | 12.17 | 2029 2031 |  |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2431. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 40 | 1976 | 1636,2 | 30.06 | 2029 2031 |  |  | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2432. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1985 | 1645,5 | 33.06 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2038 2040 |  |  |
| 2433. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 8 | 1983 | 1614,6 | 32.06 | 2035 2037 |  |  | 2041 2043 |  | 2041 2043 |  |  |  |
| 2434. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 10 | 1990 | 1625,2 | 13.06 | 2038 2040 |  |  | 2035 2037 |  | 2035 2037 |  |  |  |
| 2435. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 11 | 1970 | 644,5 | 29.06 | 2026 2028 |  |  | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2029 2031 | 2032 2034 |  |
| 2436. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 13 | 1960 | 500,4 | 29.06 | 2023 2025 |  |  | 2023 2025 |  | 2038 2040 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 2437. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | 1961 | 628,3 | 29.06 | 2020 2022 |  |  | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2020 2022 |  |
| 2438. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 19 | 1966 | 1511,7 | 31.06 | 2023 2025 |  |  | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2439. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | 1960 | 501 | 28.06 | 2020 2022 |  |  | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2038 2040 | 2023 2025 |  |
| 2440. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Озерновский, ул. Речная, д. 4 | 1957 | 370,6 | 29.06 | 2020 2022 |  |  | 2020 2022 |  | 2032 2034 |  |  |  |
| 2441. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 1985 | 5617,7 | 15.52 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 2442. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 1973 | 1469,2 | 30.52 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2443. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 1975 | 2203,9 | 33.52 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2444. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 45 | 1991 | 4143,6 | 15.52 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2014 2016 | 2041 2043 |  |  |
| 2445. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47 | 1981 | 2685,5 | 14.52 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 2446. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 1976 | 2207,8 | 30.52 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2447. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 71 | 1984 | 2678,6 | 15.52 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 2448. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 1989 | 4279 | 15.52 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2023 2025 | 2038 2040 |  |  |
| 2449. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 80 | 2016 | 988,9 | 02.16 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |
| 2450. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 1977 | 2191,4 | 12.52 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2451. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | 1982 | 2685,5 | 15.16 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2452. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 1991 | 4242,8 | 15.52 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 2453. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Октябрьский, ул. Цепляева, д. 48 | 1987 | 4140,2 | 15.52 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2038 2040 |  |  |
| 2454. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Паужетка, ул. Энергетиков, д. 1 | 1964 | 226,1 | 20.17 | 2029 2031 |  |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2047 2049 | 2044 2046 |  |
| 2455. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Паужетка, ул. Энергетиков, д. 5 | 1966 | 229,3 | 20.17 | 2029 2031 |  |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2050 2052 | 2047 2049 | 2044 2046 |  |
| 2456. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, п. Паужетка, ул. Энергетиков, д. 7 | 1966 | 221,5 | 20.17 | 2032 2034 |  |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2047 2049 | 2044 2046 |  |
| 2457. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | 1986 | 1429,4 | 25.15 |  |  |  |  |  | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 2458. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 14а | 1993 | 1370,2 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 2459. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | 1989 | 750,5 | 37.51 |  |  |  |  |  | 2026 2028 | 2020 2022 |  |  |
| 2460. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 16 | 1986 | 4190,8 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2014 2016 | 2032 2034 |  |  |
| 2461. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 18 | 1990 | 1415,4 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 2462. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 18а | 1990 | 1414,7 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 2463. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 20 | 1993 | 749,2 | 37.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 |  |  |
| 2464. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 1978 | 839,1 | 28.51 |  |  |  |  |  | 2017 2019 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2465. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 5 | 1968 | 337,3 | 37.51 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2466. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 1975 | 387,1 | 37.51 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2029 2031 |  |
| 2467. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, д. 11 | 1986 | 713,3 | 28.51 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  | 2023 2025 | 2029 2031 |  |  |
| 2468. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, д. 5 | 1985 | 587,4 | 29.51 |  |  | 2023 2025 | 2041 2043 |  | 2023 2025 |  |  |  |
| 2469. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, д. 9 | 1976 | 588,3 | 29.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2041 2043 |  |
| 2470. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | 1989 | 1470,8 | 33.51 |  |  |  |  |  | 2020 2022 | 2038 2040 |  |  |
| 2471. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 12а | 1986 | 1567,8 | 32.51 |  |  |  |  |  | 2026 2028 | 2035 2037 |  |  |
| 2472. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 13 | 1987 | 1423,1 | 33.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2032 2034 |  |  |
| 2473. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 14 | 1986 | 1388,4 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2032 2034 |  |  |
| 2474. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 15 | 1991 | 1354,2 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 | 2041 2043 |  |  |
| 2475. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | 1982 | 1505,3 | 24.15 |  |  |  |  |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2476. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 17 | 1996 | 1329,7 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2023 2025 |  |  |  |
| 2477. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | 1980 | 1533,1 | 32.51 |  |  |  |  |  | 2020 2022 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2478. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | 1981 | 1483,4 | 32.51 | 2038 2040 |  | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 2479. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 2 | 1971 | 487,8 | 37.51 |  |  |  |  |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2480. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 20 | 1988 | 3991,8 | 15.51 |  |  |  |  |  | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |
| 2481. | Усть-Большерецкий муниципальный округ Камчатского края, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 1971 | 486,1 | 37.51 |  |  |  |  |  | 2017 2019 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2482. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Атласова, д. 1 | 1987 | 2766,3 | 14.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2483. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Атласова, д. 10а | 1993 | 726 | 29.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2047 2049 |  |  |
| 2484. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Атласова, д. 11 | 1961 | 703,4 | 29.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2047 2049 |  |  |
| 2485. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Атласова, д. 4 | 1982 | 726,0 | 37.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2486. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 1 | 1972 | 3084,0 | 32.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2487. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 2 | 1983 | 2730,5 | 14.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2488. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 3 | 1975 | 3084 | 12.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 2489. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 4 | 1976 | 3055,6 | 32.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2490. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 3084 | 12.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 2491. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 6 | 1977 | 3055,6 | 12.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2492. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 7 | 1975 | 3091,9 | 32.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2493. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 8 | 1979 | 2730,5 | 34.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2494. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 10 | 1980 | 2730,5 | 14.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 2495. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Ленина, д. 12 | 1992 | 2587,2 | 12.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |  |
| 2496. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Чайковского, д. 26 | 1981 | 2758,5 | 34.41 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2035 2037 |  |
| 2497. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кабакова, д. 20а | 1983 | 632,7 | 20.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 2498. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кабакова, д. 22 | 1982 | 631,8 | 20.12 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2499. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кирова, д. 105/2 | 2023 | 753,7 | 29.12 |  |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2050 2052 |  |  |
| 2500. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кирова, д. 105/3 | 2021 | 753,7 | 29.12 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2501. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кирова, д. 134 | 1983 | 1227,9 | 29.12 |  |  | 2032 2034 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |
| 2502. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 1963 | 507 | 29.12 |  |  | 2017 2019 | 2038 2040 | 2020 2022 |  | 2038 2040 | 2023 2025 |  |
| 2503. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 1969 | 771,4 | 29.12 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2035 2037 | 2023 2025 | 2017 2019 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2504. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Колхозная, д. 14 | 1991 | 639 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2505. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Колхозная, д. 3 | 1986 | 576,3 | 21.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2032 2034 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |
| 2506. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | 1972 | 513,5 | 29.12 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 |  |
| 2507. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Колхозная, д. 5 | 1985 | 568,2 | 21.12 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 2508. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 1991 | 2552,8 | 25.12 | 2032 2034 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2020 2022 | 2041 2043 |  |  |
| 2509. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 1967 | 521,4 | 29.12 | 2020 2022 |  | 2032 2034 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2510. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 1969 | 519,6 | 29.12 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 2511. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 1968 | 515,4 | 29.12 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 2512. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14 | 1980 | 498,7 | 29.12 | 2026 2028 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2513. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 18 | 1978 | 514,1 | 29.12 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2514. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 2 | 1991 | 730,6 | 29.12 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |
| 2515. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 4/1 | 2018 | 585,4 | 29.12 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2516. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 4/2 | 2019 | 585,4 | 29.12 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2517. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 1976 | 514,8 | 29.12 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2518. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | 1974 | 514 | 29.12 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 |  | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2519. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24 | 1976 | 514,5 | 29.12 |  |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 |  | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2520. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Партизанская, д. 4а | 1982 | 492,2 | 29.12 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2041 2043 |  |  |
| 2521. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | 1983 | 1394,5 | 25.12 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2023 2025 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |
| 2522. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Пионерская, д. 9 | 1985 | 1378,7 | 25.12 | 2035 2037 |  | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |
| 2523. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Рабочая, д. 5 | 1992 | 650,8 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2524. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Речной тупик, д. 7 | 1981 | 747 | 29.12 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 |  | 2041 2043 |  |  |
| 2525. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 1968 | 520,8 | 29.12 | 2017 2019 |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2526. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 1977 | 1438,1 | 22.12 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |
| 2527. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 1972 | 497,0 | 29.12 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2032 2034 |  |
| 2528. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 1975 | 1470,7 | 22.12 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2529. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | 1967 | 519,6 | 29.12 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 |  | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 2530. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Строительная, д. 1 | 1975 | 504,2 | 29.12 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2531. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Строительная, д. 3 | 1972 | 519 | 29.12 |  |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2532. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Строительная, д. 4 | 1972 | 520,6 | 29.12 |  |  | 2026 2028 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2533. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | 1988 | 643,4 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |
| 2534. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Строительная, д. 6а | 1986 | 745,6 | 29.12 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 2535. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 14/1 | 2014 | 573,4 | 29.12 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2536. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 14/2 | 2014 | 573,4 | 29.12 |  |  |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |  |
| 2537. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 20 | 1985 | 731 | 29.12 | 2035 2037 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |  |
| 2538. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 20а | 1985 | 736,9 | 29.12 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 2539. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 25а | 2007 | 1458,3 | 12.12 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2540. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 25б | 2012 | 1399,5 | 12.12 |  |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |
| 2541. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 26 | 1974 | 525,1 | 29.12 | 2023 2025 |  | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2035 2037 |  |
| 2542. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. Школьная, д. 28а | 1991 | 728,6 | 29.12 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 |  | 2041 2043 |  |  |
| 2543. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 11а | 1977 | 629,7 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |
| 2544. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 13 | 1981 | 655,7 | 20.12 | 2041 2043 |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |
| 2545. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 13а | 1984 | 627,8 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2035 2037 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2032 2034 |  |
| 2546. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 13б | 1987 | 580 | 21.12 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2547. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 16 | 1989 | 640,2 | 20.12 | 2029 2031 |  | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2029 2031 | 2038 2040 |  |  |
| 2548. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 17 | 1987 | 1725,3 | 25.12 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |  |
| 2549. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, д. 9а | 1980 | 640,2 | 20.12 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2550. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 1970 | 513,4 | 29.11 | 2023 2025 |  | 2032 2034 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2035 2037 | 2029 2031 |  |
| 2551. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, пер. Рабочий 3-й, д. 21 | 2016 | 585,4 | 33.11 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2053 2055 |  |
| 2552. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Комсомольская, д. 55 | 2016 | 585,4 | 33.11 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2053 2055 |  |
| 2553. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 60 | 1965 | 515,4 | 29.11 |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2029 2031 | 2023 2025 | 2041 2043 | 2029 2031 |  |
| 2554. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 80 | 1976 | 487,2 | 29.11 |  |  | 2029 2031 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2555. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Октябрьская, д. 30а | 2015 | 585,4 | 33.11 |  |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2053 2055 |  |
| 2556. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 1967 | 328,7 | 29.11 | 2014 2016 |  | 2014 2016 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2026 2028 |  |
| 2557. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 329,6 | 29.11 | 2020 2022 |  | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 |  |
| 2558. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 62 | 1970 | 516 | 29.11 |  |  | 2032 2034 | 2038 2040 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2038 2040 | 2029 2031 |  |
| 2559. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 66 | 1940 | 345,2 | 28.11 |  |  | 2032 2034 | 2035 2037 | 2020 2022 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2023 2025 |  |
| 2560. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | 1975 | 333,4 | 29.11 |  |  | 2035 2037 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2561. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 71 | 2016 | 661,6 | 33.11 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2053 2055 |  |
| 2562. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 1967 | 329,4 | 29.11 | 2020 2022 |  | 2017 2019 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2026 2028 |  |
| 2563. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 27 | 1990 | 1272,8 | 37.42 | 2038 2040 |  | 2038 2040 | 2035 2037 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2564. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 29 | 1972 | 538,2 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2032 2034 |  |
| 2565. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 1966 | 544,8 | 37.42 | 2032 2034 |  | 2029 2031 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2026 2028 |  |
| 2566. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 1972 | 489,6 | 37.42 | 2017 2019 |  | 2029 2031 | 2017 2019 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 2567. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 1976 | 495,3 | 37.42 | 2026 2028 |  | 2029 2031 | 2020 2022 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |
| 2568. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 80 | 1978 | 494 | 37.42 | 2032 2034 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2038 2040 |  |
| 2569. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 1990 | 797,3 | 37.42 | 2029 2031 |  | 2026 2028 | 2023 2025 | 2023 2025 | 2029 2031 | 2023 2025 |  |  |
| 2570. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 2а | 1991 | 783,6 | 37.42 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2035 2037 |  |  |
| 2571. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 1969 | 986 | 37.42 | 2020 2022 |  | 2029 2031 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2017 2019 | 2020 2022 | 2029 2031 |  |
| 2572. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | 1970 | 494,8 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2026 2028 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2573. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 16 | 1995 | 725,1 | 37.42 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |
| 2574. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | 1964 | 339,4 | 37.42 | 2029 2031 |  |  | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |
| 2575. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 1976 | 494,4 | 37.42 | 2026 2028 |  | 2029 2031 | 2026 2028 | 2026 2028 |  | 2026 2028 | 2035 2037 |  |
| 2576. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | 502,1 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2026 2028 | 2014 2016 | 2014 2016 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2023 2025 |  |
| 2577. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 1969 | 534,5 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2026 2028 | 2014 2016 | 2020 2022 | 2023 2025 | 2014 2016 | 2029 2031 |  |
| 2578. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 74 | 1964 | 533 | 37.42 | 2026 2028 |  | 2032 2034 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 |  |  |
| 2579. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 1961 | 541,1 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2026 2028 | 2014 2016 | 2020 2022 |  | 2026 2028 | 2023 2025 |  |
| 2580. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 1970 | 544,4 | 37.42 | 2032 2034 |  | 2026 2028 | 2032 2034 | 2020 2022 |  | 2023 2025 | 2029 2031 |  |
| 2581. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | 1961 | 528,7 | 37.42 | 2014 2016 |  | 2029 2031 | 2014 2016 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2014 2016 | 2026 2028 |  |
| 2582. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50а | 1989 | 733,3 | 37.42 | 2041 2043 | 2020 2022 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2583. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Пограничная, д. 1 | 2018 | 532,5 | 01.13 | 2041 2043 |  | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2584. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 2 | 1990 | 2481,1 | 15.42 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2585. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 2а | 1992 | 1396 | 15.42 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |  |
| 2586. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 2б | 1992 | 2751,5 | 15.42 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2587. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 9 | 2024 | 580,6 | 33.13 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2053 2055 |  |  |
| 2588. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 9а | 2024 | 1161,2 | 33.13 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 | 2053 2055 |  |  |
| 2589. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1977 | 2241,5 | 23.42 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2020 2022 | 2035 2037 |  |
| 2590. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1978 | 2303,9 | 23.42 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 2591. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1978 | 2292,7 | 23.42 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2035 2037 |  |
| 2592. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 1980 | 2682,1 | 15.42 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2038 2040 |  |
| 2593. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1984 | 5550,2 | 15.42 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2017 2019 | 2032 2034 | 2026 2028 | 2017 2019 | 2035 2037 |  |  |
| 2594. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1985 | 1378,7 | 15.42 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2595. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 13 | 1983 | 4183,7 | 15.42 | 2026 2028 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 |  |  |  |
| 2596. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 14 | 1984 | 4185,5 | 15.42 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2029 2031 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |
| 2597. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 1981 | 2680,3 | 15.42 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2598. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 16 | 1981 | 2684,2 | 15.42 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2035 2037 | 2041 2043 |  |
| 2599. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1985 | 1371 | 15.42 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2600. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1986 | 2801,8 | 15.42 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2035 2037 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2020 2022 |  |  |
| 2601. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 19 | 1980 | 2702,9 | 15.42 | 2026 2028 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2602. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1986 | 1386,4 | 15.42 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2603. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 25 | 1987 | 2769,2 | 15.42 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2041 2043 |  |  |
| 2604. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 1988 | 2761,4 | 15.42 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2020 2022 |  |  |
| 2605. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 1988 | 2786,8 | 15.42 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2038 2040 | 2035 2037 | 2026 2028 | 2032 2034 | 2041 2043 |  |  |
| 2606. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 35 | 2016 | 1507,9 | 04.13 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2607. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 35а | 2017 | 1508,5 | 04.13 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2608. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 36 | 2024 | 613,2 | 01.13 |  | 2038 2040 | 2038 2040 | 2038 2040 | 2044 2046 | 2038 2040 |  |  |  |
| 2609. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 4/а | 2016 | 1527,5 | 04.13 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2610. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 4б | 2017 | 1508,5 | 04.13 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 | 2041 2043 |  |
| 2611. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1979 | 2662,1 | 15.42 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |  |
| 2612. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1979 | 2692,3 | 15.42 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2032 2034 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2032 2034 |  |  |  |
| 2613. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1980 | 2663,8 | 15.42 | 2032 2034 | 2041 2043 | 2038 2040 | 2041 2043 | 2032 2034 | 2035 2037 |  |  |  |
| 2614. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 1982 | 4236 | 15.42 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2023 2025 |  | 2041 2043 |  |
| 2615. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1980 | 2726,9 | 15.42 | 2026 2028 | 2038 2040 | 2029 2031 | 2038 2040 | 2026 2028 | 2029 2031 | 2032 2034 | 2038 2040 |  |
| 2616. | Усть-Камчатский муниципальный округ Камчатского края, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 1987 | 4196,6 | 15.42 | 2026 2028 |  | 2020 2022 | 2023 2025 | 2020 2022 | 2014 2016 | 2035 2037 |  |  |

».