



МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2024 № 31-Н 
«Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» 
в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 
2020-2049 годы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2024 № 31-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в 
Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы» изменения, изложив приложения 1-5 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	А.А. Питиримов
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	Приложение к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



«Приложение № 1 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2024 № 31-Н

Паспорт 
инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении 
на 2020-2049 годы

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Акционерное общество "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")

	Местонахождение регулируемой организации
	683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2020-2049 гг.

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Ведущий экономист отдела экономики производства 
Ерохин Александр Николаевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
	тел. 8(4152) 46-26-47(216); факс 8(4152) 46-26-47(254); 
E-mail   erohin@korenergo.ru

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса, д. 5

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов

	Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
	Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, email: tekl@kamgov.ru

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Усть-Камчатского муниципального округа

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	684415, п. Усть-Камчатск Камчатского края, ул. 60 лет Октября, д. 24

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
	Глава Усть-Камчатского муниципального округа Легеза Роман Юрьевич

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
	тел/факс +7-4153-42-08-44/2-00-85;E-mail  secretar@ustkam.ixs.ru





Приложение № 2 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2024 № 31-Н

Инвестиционная программа 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год 
начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), 
км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), 
км
	Способ прокладки
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный 
	41:09-6.651
	ТИ с сетями
	мкр Погодный, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского МР 
	0
	0
	0
	0
	0
	от 50мм до 325мм
	560
	5600
	смешанная
	 
	2022
	2029

	2.1.2
	Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый
	41:09-6.651
	ТИ с сетями
	мкр Новый, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского МР 
	0
	0
	0
	0
	0
	от 50мм до 150мм
	68
	1880
	смешанная
	 
	2020
	2022

	2.1.3
	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный
	41:09:0010101:455
	ТИ с сетями
	мкр Погодный, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчактского МР 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	19,35
	2020
	2029

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый
	41:09:0010114:4367
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,58
	2020
	2021

	3.2.2
	Модернизация котельной №17 микрорайон Новый 
	41:09:0010114:4371
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,29
	2020
	2021

	3.2.3
	Модернизация котельной №15 микрорайон Новый
	41:09:0010114:4370
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87
	2020
	2022

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе





Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2024 году
	Финансирование, в т. ч. по годам

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный 
	302 526,99
	12 466,04
	290 060,95
	
	
	
	23 706,90
	18 750,00
	18 750,00
	18 750,00
	18 041,66
	78 393,84

	2.1.2
	Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый 
	27 045,20
	-
	27 045,20
	
	1 250,00
	23 313,42
	2 481,78
	
	-
	-
	-
	                         -     

	2.1.3
	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный 
	1 079 918,60
	9 495,77
	1 070 422,83
	
	10 250,00
	
	45 369,54
	53 166,67
	53 166,67
	53 166,67
	53 083,33
	311 801,60   

	Всего по группе 2
	1 409 490,79
	21 961,81
	1 387 528,98
	
	11 500,00
	23 313,42
	71 558,22
	71 916,67
	71 916,67
	71 916,67
	71 124,99
	390 195,44

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый
	39 180,03
	670,30
	38 509,74
	
	1 666,67
	37 513,36
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Модернизация котельной №17 микрорайон Новый 
	25 874,36
	980,00
	24 894,35
	
	1 250,00
	24 624,36
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Модернизация котельной №15 микрорайон Новый
	34 921,78
	980,00
	33 941,77
	
	1 000,00
	
	33 921,78
	
	
	
	
	

	Всего по группе 3
	99 976,16
	2 630,30
	97 345,86
	-
	3 916,67
	62 137,72
	33 921,78
	
	
	
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
	1 509 466,95
	24 592,11
	1 484 874,84
	-
	15 416,67
	85 451,14
	105 480,00
	71 916,67
	71 916,67
	71 916,67
	71 124,99
	390 195,44





Продолжение таблицы

	

№ п/п
	

Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
	Расшифровка источников финансирования , тыс. руб. без НДС

	
	
	Финансирование, в т.ч. по годам
 
	Остаток финансирования
	Амортизация
(стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
(стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение
(стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства 
(стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)

	 
	 
	2028
	2029
	2030-2049
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	10.13
	10.14
	10.15
	10.16
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный 
	63 337,23
	62 797,36
	
	
	
	302 526,99
	
	
	
	

	2.1.2
	Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый
	
	
	
	
	
	27 045,20
	
	
	
	

	2.1.3
	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный
	251 915,80
	247 998,32
	
	
	95 598,15
	944 053,28
	
	
	
	

	Всего по группе 2
	315 253,03
	310 795,68
	
	
	95 598,15
	1 273 625,47
	
	
	
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый
	 
	 
	 
	 
	 
	                     39 180,03   
	
	
	
	

	3.2.2
	Модернизация котельной №17 микрорайон Новый 
	 
	 
	 
	 
	 
	                     25 874,36   
	
	
	
	

	3.2.3
	Модернизация котельной №15 микрорайон Новый
	 
	 
	 
	 
	 
	                     34 921,78   
	
	
	
	

	Всего по группе 3
	
	
	
	
	
	99 976,17

	
	
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
	315 253,03
	310 795,68
	
	
	95 598,15
	1 373 601,64
	
	
	
	






Продолжение таблицы

	

№ п/п
	

Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования , тыс. руб. без НДС

	
	
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
(стр. 1.6 ФП)
	Иные собственные средства 
(стр. 2 ФП)
	Привлеченные средства на возвратной основе 
(стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
(стр. 4 ФП)
	Прочие источники финансирования 
(стр. 5 ФП)



	1
	2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1
	
	
	
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Строительство котельной №1 микрорайон Погодный 
	 
	 
	40 267,17
	 
	 

	Всего по группе 2
	
	
	40 267,17
	
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый
	 
	 
	 
	
	

	3.2.2
	Модернизация котельной №17 микрорайон Новый 
	 
	 
	 
	
	

	3.2.3
	Модернизация котельной №15 микрорайон Новый
	 
	 
	 
	
	

	Всего по группе 3
	
	
	
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5
	
	
	
	
	

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
	
	
	40 267,17
	
	



Приложение № 3 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2024 № 31-Н

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения 
в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения, 2018 год
	Текущее значение, 2019 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032



	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Удельный расход электрической энергии 
на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	0,107
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,2158
	0,1914
	0,2158
	0,2158
	0,2153
	0,2147
	0,2112
	0,2103
	0,2076
	0,19971
	0,1996
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914

	
	
	т.у.т./м3
	8,535
	7,028
	8,532
	8,532
	8,532
	8,489
	8,350
	7,722
	7,623
	7,406
	7,329
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Процент износа объектов системы теплоснабжения
	%
	4,96
	88,26
	24,96
	34,96
	29,60
	37,49
	45,38
	26,82
	33,06
	34,81
	40,58
	45,04
	49,49
	53,94
	47,72

	
	износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы 
	
	4,96
	95,90
	24,96
	34,96
	32,16
	40,44
	48,72
	55,46
	63,62
	53,23
	59,89
	63,97
	68,04
	72,12
	61,12

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	1774,73
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	4 996,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	16,890
	26,970
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	17,820
	26,970
	26,970
	26,970

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	550,3
	2 073,6
	1 633,0
	1 633,0
	1 633,0
	1 633,0
	1 633,0
	1 633,0
	1 633,0
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6

	
	
	куб. м для пара
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
	
	не устанавливается






Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановые значения

	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048
	2049



	1
	2
	3
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1
	Удельный расход электрической энергии 
на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914
	0,1914

	
	
	т.у.т./м3
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028
	7,028

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Процент износа объектов системы теплоснабжения
	%
	52,15
	54,37
	58,51
	60,74
	63,63
	65,61
	68,56
	71,52
	71,52
	77,43
	80,38
	82,69
	84,99
	84,92
	87,17
	86,90
	88,26

	
	износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы 
	
	65,73
	70,35
	74,96
	79,57
	81,30
	83,04
	84,77
	86,50
	86,50
	89,96
	91,69
	92,39
	93,09
	93,79
	94,50
	95,20
	95,90

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00
	7 563,00

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970
	26,970

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6
	2 073,6

	
	
	куб. м для пара
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
	 
	 не устанавливается 
 



Приложение № 4 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2024 № 31-Н

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

	
	
	Текущее значение, 2019
	Плановое значение

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2049

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	
	Текущее значение, 2019
	Плановое значение

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2049

	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (тут/Гкал)

	
	
	Текущее значение, 2019
	Плановое значение

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2049

	1
	2
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
	0,1914
	0,2158
	0,2158
	0,2153
	0,2147
	0,2112
	0,2103
	0,2076
	0,1997
	0,1996
	0,1914



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Отношение величины технологических потерь  тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (*Гкал/кв.м.)

	
	
	Текущее значение, 2019
	Плановое значение

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030-2049

	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	1
	Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	4,314
	3,447









Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
(Гкал/год)

	
	
	Текущее значение, 2019
	Плановое значение

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2029
	2030-2049

	1
	2
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	1
	Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	7 563









Приложение № 5 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2024 № 31-Н

Финансовый план 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)

	
	
	по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)
	Всего
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)

	
	
	Теплоснабжение
	Вид деятельности
	
	2020
	2021
	2022
	2023



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Собственные средства
	
	 
	1 469 199,79
	15 416,67
	85 451,14
	105 480,00
	60 071,17

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	
	 
	95 598,15
	
	
	
	12 571,17

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	
	 
	1 373 601,63
	15 416,67
	85 451,14
	105 480,00
	47 500,00

	1.3
	экономия расходов
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	
	
	40 267,17
	
	
	
	11 845,50

	3.1
	кредиты
	
	
	40 267,17
	
	
	
	11 845,50

	3.2
	займы организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	прочие привлеченные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО по программе
	
	
	    1 509 466,95   
	      15 416,67   
	    85 451,14   
	     105 480,00   
	    71 916,67   

	5
	Прочие источники финансирования
	 
	 
	          40 267,17   
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	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2049
	



	1
	2
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Собственные средства
	43 495,00
	71 916,67
	71 125,00
	390 195,44
	315 253,03
	310 795,68
	
	

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	12 495,00
	13 382,88
	13 343,21
	14 610,00
	14 598,75
	14 597,14
	
	2.1.3.

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	31 000,00
	58 533,78
	57 781,79
	375 585,44
	300 654,28
	296 198,54
	
	2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.

	1.3
	экономия расходов
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2.
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3.
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	28 421,67
	
	
	
	
	
	
	2.1.3.

	3.1
	кредиты
	28 421,67
	
	
	
	
	
	
	2.1.3.

	3.2
	займы организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3.3
	прочие привлеченные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	ИТОГО по программе
	71 916,67
	71 916,67
	71 125,00
	390 195,44
	315 253,03
	310 795,68
	
	

	5
	Прочие источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	40 267,17
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