МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2024 № 31-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2024 № 31-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в 
Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы» изменения, изложив приложения 1-5 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к приказу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2024 № 31-Н

Паспорт

инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении

на 2020-2049 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2049 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий экономист отдела экономики производства Ерохин Александр Николаевич |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. 8(4152) 46-26-47(216); факс 8(4152) 46-26-47(254); E-mail erohin@korenergo.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, email: tekl@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Усть-Камчатского муниципального округа |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 684415, п. Усть-Камчатск Камчатского края, ул. 60 лет Октября, д. 24 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Усть-Камчатского муниципального округа Легеза Роман Юрьевич |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | тел/факс +7-4153-42-08-44/2-00-85;E-mail secretar@ustkam.ixs.ru |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2024 № 31-Н

Инвестиционная программа

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | 41:09-6.651 | ТИ с сетями | мкр Погодный, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | от 50мм до 325мм | 560 | 5600 | смешанная |  | 2022 | 2029 |
| 2.1.2 | Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый | 41:09-6.651 | ТИ с сетями | мкр Новый, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | от 50мм до 150мм | 68 | 1880 | смешанная |  | 2020 | 2022 |
| 2.1.3 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 41:09:0010101:455 | ТИ с сетями | мкр Погодный, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчактского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19,35 | 2020 | 2029 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый | 41:09:0010114:4367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 | 2020 | 2021 |
| 3.2.2 | Модернизация котельной №17 микрорайон Новый | 41:09:0010114:4371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 2020 | 2021 |
| 3.2.3 | Модернизация котельной №15 микрорайон Новый | 41:09:0010114:4370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 2020 | 2022 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | 302 526,99 | 12 466,04 | 290 060,95 |  |  |  | 23 706,90 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 041,66 | 78 393,84 |
| 2.1.2 | Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый | 27 045,20 | - | 27 045,20 |  | 1 250,00 | 23 313,42 | 2 481,78 |  | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 1 079 918,60 | 9 495,77 | 1 070 422,83 |  | 10 250,00 |  | 45 369,54 | 53 166,67 | 53 166,67 | 53 166,67 | 53 083,33 | 311 801,60 |
| Всего по группе 2 |  | 1 409 490,79 | 21 961,81 | 1 387 528,98 |  | 11 500,00 | 23 313,42 | 71 558,22 | 71 916,67 | 71 916,67 | 71 916,67 | 71 124,99 | 390 195,44 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый | 39 180,03 | 670,30 | 38 509,74 |  | 1 666,67 | 37 513,36 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация котельной №17 микрорайон Новый | 25 874,36 | 980,00 | 24 894,35 |  | 1 250,00 | 24 624,36 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Модернизация котельной №15 микрорайон Новый | 34 921,78 | 980,00 | 33 941,77 |  | 1 000,00 |  | 33 921,78 |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 99 976,16 | 2 630,30 | 97 345,86 | - | 3 916,67 | 62 137,72 | 33 921,78 |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 1 509 466,95 | 24 592,11 | 1 484 874,84 | - | 15 416,67 | 85 451,14 | 105 480,00 | 71 916,67 | 71 916,67 | 71 916,67 | 71 124,99 | 390 195,44 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  | Расшифровка источников финансирования , тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|  |  | 2028 | 2029 | 2030-2049 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | 63 337,23 | 62 797,36 |  |  |  | 302 526,99 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый |  |  |  |  |  | 27 045,20 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 251 915,80 | 247 998,32 |  |  | 95 598,15 | 944 053,28 |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  | 315 253,03 | 310 795,68 |  |  | 95 598,15 | 1 273 625,47 |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый |  |  |  |  |  | 39 180,03 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация котельной №17 микрорайон Новый |  |  |  |  |  | 25 874,36 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Модернизация котельной №15 микрорайон Новый |  |  |  |  |  | 34 921,78 |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 99 976,17 |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | 315 253,03 | 310 795,68 |  |  | 95 598,15 | 1 373 601,64 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования , тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |

| 1 | 2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный |  |  | 40 267,17 |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  | 40 267,17 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №18 микрорайона Новый |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Модернизация котельной №17 микрорайон Новый |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Модернизация котельной №15 микрорайон Новый |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 40 267,17 |  |  |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2024 № 31-Н

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения

в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения, 2018 год | Текущее значение, 2019 год | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,107 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2158 | 0,1914 | 0,2158 | 0,2158 | 0,2153 | 0,2147 | 0,2112 | 0,2103 | 0,2076 | 0,19971 | 0,1996 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 |
|  |  | т.у.т./м3 | 8,535 | 7,028 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 8,489 | 8,350 | 7,722 | 7,623 | 7,406 | 7,329 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 4,96 | 88,26 | 24,96 | 34,96 | 29,60 | 37,49 | 45,38 | 26,82 | 33,06 | 34,81 | 40,58 | 45,04 | 49,49 | 53,94 | 47,72 |
|  | износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | 4,96 | 95,90 | 24,96 | 34,96 | 32,16 | 40,44 | 48,72 | 55,46 | 63,62 | 53,23 | 59,89 | 63,97 | 68,04 | 72,12 | 61,12 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 1774,73 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 4 996,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16,890 | 26,970 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 26,970 | 26,970 | 26,970 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 550,3 | 2 073,6 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 1 633,0 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 |

| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 |
|  |  | т.у.т./м3 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 | 7,028 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения | % | 52,15 | 54,37 | 58,51 | 60,74 | 63,63 | 65,61 | 68,56 | 71,52 | 71,52 | 77,43 | 80,38 | 82,69 | 84,99 | 84,92 | 87,17 | 86,90 | 88,26 |
|  | износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | 65,73 | 70,35 | 74,96 | 79,57 | 81,30 | 83,04 | 84,77 | 86,50 | 86,50 | 89,96 | 91,69 | 92,39 | 93,09 | 93,79 | 94,50 | 95,20 | 95,90 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 | 7 563,00 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 | 26,970 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 | 2 073,6 |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2024 № 31-Н

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2019 | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2019 | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2049 |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (тут/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2019 | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2049 |
| 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 0,1914 | 0,2158 | 0,2158 | 0,2153 | 0,2147 | 0,2112 | 0,2103 | 0,2076 | 0,1997 | 0,1996 | 0,1914 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (*Гкал/кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2019 | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2049 |
| 1 | 2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | 3,447 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение, 2019 | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2049 |
| 1 | 2 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения и горячего водоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 4 996 | 7 563 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2024 № 31-Н

Финансовый план

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении на 2020-2049 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Вид деятельности |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства |  |  | 1 469 199,79 | 15 416,67 | 85 451,14 | 105 480,00 | 60 071,17 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  |  | 95 598,15 |  |  |  | 12 571,17 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |  |  | 1 373 601,63 | 15 416,67 | 85 451,14 | 105 480,00 | 47 500,00 |
| 1.3 | экономия расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  | 40 267,17 |  |  |  | 11 845,50 |
| 3.1 | кредиты |  |  | 40 267,17 |  |  |  | 11 845,50 |
| 3.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 1 509 466,95 | 15 416,67 | 85 451,14 | 105 480,00 | 71 916,67 |
| 5 | Прочие источники финансирования |  |  | 40 267,17 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  |  |  |  | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2049 |  |

| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 43 495,00 | 71 916,67 | 71 125,00 | 390 195,44 | 315 253,03 | 310 795,68 |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 12 495,00 | 13 382,88 | 13 343,21 | 14 610,00 | 14 598,75 | 14 597,14 |  | 2.1.3. |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 31 000,00 | 58 533,78 | 57 781,79 | 375 585,44 | 300 654,28 | 296 198,54 |  | 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3. |
| 1.3 | экономия расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 28 421,67 |  |  |  |  |  |  | 2.1.3. |
| 3.1 | кредиты | 28 421,67 |  |  |  |  |  |  | 2.1.3. |
| 3.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 71 916,67 | 71 916,67 | 71 125,00 | 390 195,44 | 315 253,03 | 310 795,68 |  |  |
| 5 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  | 40 267,17 |  |

».