МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2017–2019 годы

В соответствии с частью 16 Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2017–2019 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Тимощук |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014–2055 годы по Камчатскому краю на 2017–2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Камчатскому краю на период 2017-2019 годы |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1 915 124,89 | 1 692 108,02 | 1 642 221,01 | 80 084 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | Х | Х | Х | Х | Х | 699 353,13 | 617 813,98 | 597 353,71 | 30 199 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 5 895,80 | 5 327,10 | 5 335,90 | 299 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 5 895,80 | 5 327,10 | 5 335,90 | 299 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 533,90 | 492,50 | 501,30 | 27 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 547,10 | 505,50 | 505,50 | 35 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 542,80 | 501,30 | 501,30 | 40 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 1980 | 1980 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 955,70 | 843,00 | 843,00 | 41 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 1972 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,30 | 497,30 | 497,30 | 23 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 541,70 | 500,30 | 500,30 | 25 |
| 1.1.7 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 29 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 542,60 | 500,70 | 500,70 | 36 |
| 1.1.8 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 1986 | 1986 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 825,50 | 723,50 | 723,50 | 35 |
| 1.1.9 | с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | 1978 | 1978 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 868,20 | 763,00 | 763,00 | 37 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 1 891,00 | 1 689,00 | 1 689,60 | 73 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 330,70 | 1 195,70 | 1 195,70 | 58 |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 1977 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 806,30 | 725,30 | 725,30 | 35 |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 1981 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 524,40 | 470,40 | 470,40 | 23 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 266 999,68 | 231 356,10 | 226 236,60 | 11 980 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8 758,54 | 7 980,00 | 7 980,00 | 415 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 1975 | 2016 | блочный | 2 | 1 | 302,20 | 277,40 | 277,40 | 14 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 1965 | 2009 | блочный | 3 | 3 | 1 594,80 | 1 485,70 | 1 485,70 | 86 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 1957 | 2005 | блочный | 2 | 1 | 300,10 | 279,00 | 279,00 | 12 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1971 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 3 440,80 | 3 145,30 | 3 145,30 | 159 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 1981 | 1981 | блочный | 5 | 4 | 3 120,64 | 2 792,60 | 2 792,60 | 144 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 93 902,40 | 81 029,10 | 80 994,80 | 4 304 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 1982 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 8 | 6 833,40 | 5 924,90 | 5 924,90 | 351 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 1988 | 2016 | крупно-блочный | 4 | 6 | 4 502,70 | 3 809,40 | 3 809,40 | 143 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | 1964 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 592,70 | 1 473,70 | 1 473,70 | 78 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 18 | 1966 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1 353,20 | 1 242,10 | 1 242,10 | 73 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 | 1965 | 2012 | блочный | 4 | 3 | 2 062,70 | 1 437,80 | 1 437,80 | 29 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 1970 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 5 669,10 | 4 788,90 | 4 788,90 | 366 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1970 | 2008 | блочный | 4 | 4 | 3 362,40 | 3 107,70 | 3 107,70 | 192 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | 1976 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 653,00 | 594,30 | 594,30 | 29 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1989 | 2004 | панельный | 5 | 6 | 5 748,50 | 4 476,50 | 4 476,50 | 218 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 1968 | 2004 | блочный | 4 | 4 | 2 786,60 | 2 543,00 | 2 543,00 | 136 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 1985 | 1985 | панельный | 5 | 6 | 4 679,90 | 4 198,10 | 4 198,10 | 172 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 1982 | 1982 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 227,80 | 2 687,40 | 2 687,40 | 165 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | 1963 | 1979 | блочный | 2 | 6 | 528,90 | 468,00 | 468,00 | 28 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 1961 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 608,30 | 1 479,60 | 1 449,40 | 108 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 1973 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 340,40 | 2 247,40 | 2 247,40 | 144 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | 1975 | 2015 | блочный | 4 | 3 | 3 098,00 | 2 215,80 | 2 215,80 | 108 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 1985 | 2014 | крупно-блочный | 5 | 6 | 7 132,40 | 6 108,70 | 6 108,70 | 384 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 1985 | 2007 | блочный | 2 | 3 | 855,20 | 762,30 | 758,20 | 27 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1971 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 770,20 | 2 528,10 | 2 528,10 | 192 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 1971 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1 003,10 | 922,40 | 922,40 | 42 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 1972 | 2009 | блочный | 4 | 4 | 3 359,40 | 3 080,20 | 3 080,20 | 147 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 1989 | 1989 | крупно-блочный | 5 | 4 | 4 918,10 | 4 191,30 | 4 191,30 | 194 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 1985 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 10 | 7 716,70 | 6 540,30 | 6 540,30 | 142 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1985 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 8 | 7 231,20 | 6 150,50 | 6 150,50 | 375 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 1987 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 894,90 | 1 643,30 | 1 643,30 | 80 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 490,70 | 3 235,80 | 3 235,80 | 189 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 1975 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 482,90 | 3 171,60 | 3 171,60 | 192 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 21 154,00 | 19 208,00 | 17 471,60 | 976 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 1992 | 1992 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,50 | 2 770,20 | 2 770,20 | 135 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 2 770,00 | 168 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 203,70 | 1 102,10 | 722,20 | 35 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 1996 | блочный | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 81 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 |
| 3.3.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1992 | блочный | 3 | 1 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 |
| 3.3.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 851,20 | 1 694,90 | 1 694,90 | 108 |
| 3.3.8 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 2013 | блочный | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 70 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2013 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 1981 | 2012 | блочный | 4 | 1 | 1 495,80 | 1 305,00 | 1 305,00 | 64 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 26 166,00 | 18 958,20 | 17 712,90 | 946 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 14 | 1991 | 1991 | блочный | 4 | 4 | 4 800,00 | 3 346,20 | 3 154,20 | 175 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 1966 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 691,70 | 636,60 | 507,80 | 42 |
| 3.4.3 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 7 | 6 279,80 | 4 062,50 | 3 825,90 | 187 |
| 3.4.4 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1986 | 1986 | блочный | 4 | 9 | 7 989,70 | 5 370,10 | 5 026,50 | 244 |
| 3.4.5 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | 1962 | 2010 | блочный | 3 | 1 | 486,40 | 442,50 | 363,30 | 18 |
| 3.4.6 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 697,10 | 641,80 | 641,80 | 48 |
| 3.4.7 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 1 052,00 | 642,40 | 439,60 | 32 |
| 3.4.8 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 1973 | 2010 | блочный | 3 | 2 | 1 198,90 | 1 091,10 | 1 091,10 | 53 |
| 3.4.9 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 1976 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1 219,00 | 1 115,70 | 1 115,70 | 54 |
| 3.4.10 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 1973 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1 751,40 | 1 609,30 | 1 547,00 | 93 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 668,54 | 3 350,50 | 3 350,50 | 165 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 1975 | 2009 | блочный | 3 | 2 | 1 212,30 | 1 094,30 | 1 094,30 | 61 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1971 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 690,04 | 634,00 | 634,00 | 36 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 1985 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1 766,20 | 1 622,20 | 1 622,20 | 68 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 11 372,90 | 10 316,80 | 9 068,10 | 460 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 4 821,00 | 4 361,60 | 4 361,60 | 202 |
| 3.6.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 1989 | 1989 | блочный | 4 | 3 | 3 144,20 | 2 860,10 | 1 611,50 | 102 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1994 | 1994 | блочный | 3 | 2 | 1 001,20 | 898,60 | 898,60 | 36 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 1973 | блочный | 4 | 3 | 2 406,50 | 2 196,50 | 2 196,40 | 120 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 39 177,10 | 37 940,80 | 37 772,50 | 2 026,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1981 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 2 687,60 | 2 687,60 | 2 687,60 | 147 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 1981 | 2014 | панельный | 5 | 6 | 4 375,20 | 4 375,20 | 4 375,20 | 213 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 1983 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 175,70 | 4 175,70 | 4 175,70 | 237 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 1982 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 650,80 | 4 650,80 | 4 650,80 | 226 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 1984 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 239,70 | 4 239,70 | 4 239,70 | 206 |
| 3.7.6 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 1990 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 759,30 | 4 187,00 | 4 118,70 | 267 |
| 3.7.7 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 1987 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 264,90 | 4 264,90 | 4 264,90 | 265 |
| 3.7.8 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 10 | 1988 | 2012 | панельный | 5 | 4 | 517,70 | 517,70 | 419,30 | 20 |
| 3.7.9 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 1980 | 2011 | крупно-блочный | 2 | 2 | 636,70 | 636,70 | 636,70 | 34 |
| 3.7.10 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | 1964 | 2012 | блочный | 2 | 2 | 633,60 | 633,60 | 633,60 | 31 |
| 3.7.11 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 1966 | 2010 | блочный | 3 | 2 | 1 082,00 | 951,90 | 950,30 | 46 |
| 3.7.12 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 1973 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 3 070,10 | 2 698,80 | 2 698,80 | 131 |
| 3.7.13 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 1972 | 2013 | крупно-блочный | 5 | 2 | 1 670,10 | 1 670,10 | 1 670,10 | 95 |
| 3.7.14 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 1980 | 1980 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 24 |
| 3.7.15 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 1982 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 501,10 | 501,10 | 501,10 | 24 |
| 3.7.16 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 1982 | 2011 | крупно-блочный | 3 | 2 | 1 352,60 | 1 190,00 | 1 190,00 | 60 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 30 226,10 | 21 482,50 | 21 350,20 | 1 201 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1983 | 1983 | блочный | 4 | 4 | 4 720,40 | 3 297,20 | 3 297,20 | 161 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 653,50 | 599,40 | 599,40 | 29 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 1964 | блочный | 2 | 2 | 658,20 | 606,80 | 606,80 | 39 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1981 | 1980 | блочный | 4 | 4 | 4 521,30 | 3 128,10 | 2 995,80 | 168 |
| 3.8.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1981 | 1981 | панельн. | 4 | 4 | 4 695,10 | 3 265,60 | 3 265,60 | 178 |
| 3.8.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 1987 | 1987 | блочный | 4 | 6 | 5 254,80 | 3 574,10 | 3 574,10 | 189 |
| 3.8.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 2 | 1 739,40 | 1 115,90 | 1 115,90 | 80 |
| 3.8.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 1973 | блочный | 3 | 2 | 1 737,10 | 1 116,30 | 1 116,30 | 74 |
| 3.8.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 2 | 1 727,30 | 1 107,50 | 1 107,50 | 76 |
| 3.8.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 2 | 1 743,80 | 1 115,00 | 1 115,00 | 80 |
| 3.8.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 1970 | 1970 | блочный | 2 | 2 | 693,00 | 637,90 | 637,90 | 31 |
| 3.8.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 689,90 | 637,60 | 637,60 | 31 |
| 3.8.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 695,40 | 638,10 | 638,10 | 31 |
| 3.8.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 696,90 | 643,00 | 643,00 | 34 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 15 785,60 | 15 555,10 | 15 030,00 | 731 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 1983 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 364,10 | 364,10 | 364,10 | 18 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 1971 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 060,50 | 2 060,50 | 1 735,10 | 84 |
| 3.9.3 | п. Начики, ул. Начики, д. 17 | 1970 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 3 | 1 959,10 | 1 959,10 | 1 959,10 | 95 |
| 3.9.4 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 1978 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 655,30 | 1 655,30 | 1 655,30 | 81 |
| 3.9.5 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 1987 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 872,60 | 2 872,60 | 2 872,60 | 140 |
| 3.9.6 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 1975 | 1975 | блочный | 3 | 3 | 1 900,80 | 1 670,30 | 1 611,10 | 78 |
| 3.9.7 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 1981 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 704,10 | 1 704,10 | 1 563,60 | 76 |
| 3.9.8 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 1983 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 583,60 | 1 583,60 | 1 583,60 | 77 |
| 3.9.9 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 1992 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 685,50 | 1 685,50 | 1 685,50 | 82 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 16 788,50 | 15 535,10 | 15 506,00 | 756 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 1968 | 1968 | блочный | 2 | 2 | 674,0 | 620,20 | 591,10 | 29 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | 1968 | 1968 | блочный | 2 | 2 | 681,4 | 609,50 | 609,50 | 30 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 1971 | 1971 | блочный | 2 | 2 | 708,9 | 636,80 | 636,80 | 31 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1969 | 1969 | крупно-блочный | 2 | 2 | 714,8 | 642,20 | 642,20 | 31 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 1982 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 811,0 | 730,60 | 730,60 | 36 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 802,9 | 722,50 | 722,50 | 35 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 1982 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 817,7 | 737,30 | 737,30 | 36 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 822,6 | 742,20 | 742,20 | 36 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1986 | 1986 | блочный | 5 | 3 | 4 496,0 | 4 282,10 | 4 282,10 | 209 |
| 3.10.10 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 1990 | 1990 | блочный | 5 | 3 | 4 450,3 | 4 183,60 | 4 183,60 | 204 |
| 3.10.11 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 3 | 1 808,9 | 1 628,10 | 1 628,10 | 79 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 11 612,50 | 10 125,60 | 8 460,40 | 449 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 7 644,00 | 7 027,40 | 7 027,40 | 326 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 563,20 | 516,20 | 516,20 | 25 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 558,40 | 514,40 | 514,40 | 25 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 569,90 | 528,30 | 528,30 | 26 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 567,00 | 529,40 | 529,40 | 26 |
| 4.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 553,80 | 507,60 | 507,60 | 25 |
| 4.1.6 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 75 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 539,70 | 499,10 | 499,10 | 24 |
| 4.1.7 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,00 | 329,50 | 329,50 | 16 |
| 4.1.8 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363,60 | 338,60 | 338,60 | 16 |
| 4.1.9 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 586,90 | 523,20 | 523,20 | 25 |
| 4.1.10 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 1960 | 1960 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 364,90 | 335,20 | 335,20 | 16 |
| 4.1.11 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 370,70 | 342,80 | 342,80 | 17 |
| 4.1.12 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 561,90 | 514,20 | 514,20 | 23 |
| 4.1.13 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,50 | 514,30 | 514,30 | 25 |
| 4.1.14 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 562,60 | 516,40 | 516,40 | 16 |
| 4.1.15 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 565,90 | 518,20 | 518,20 | 21 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 929,40 | 1 792,40 | 657,40 | 60 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 548,60 | 503,20 | 95,70 | 17 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 822,40 | 776,20 | 305,00 | 15 |
| 4.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 558,40 | 513,00 | 256,70 | 28 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 2 039,10 | 1 305,80 | 775,60 | 63 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 1981 | 2007 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 495,30 | 332,20 | 332,20 | 16 |
| 4.3.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 1982 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 505,60 | 332,20 | 39,10 | 16 |
| 4.3.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1983 | 1983 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 502,60 | 332,20 | 95,10 | 16 |
| 4.3.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1972 | 1972 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 535,60 | 309,20 | 309,20 | 15 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 18 053,70 | 16 423,40 | 15 993,40 | 621 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 18 053,70 | 16 423,40 | 15 993,40 | 621 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1975 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 520,5 | 479,5 | 479,5 | 24 |
| 5.2.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 1972 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 545,20 | 503,20 | 503,20 | 20 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 1974 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532,1 | 492,8 | 492,8 | 33 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 547,9 | 507,3 | 507,3 | 10 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | 1985 | 1985 | блочный | 2 | 1 | 513,3 | 366,4 | 366,4 | 12 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 3 | 1 827,2 | 1 660,2 | 1 660,2 | 67 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 1982 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 824,3 | 729,0 | 729,0 | 17 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 1974 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 536,00 | 495,00 | 495,00 | 23 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 589,00 | 527,80 | 527,80 | 23 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 1976 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 531,30 | 490,00 | 490,00 | 30 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 1972 | 2014 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 543,4 | 501,4 | 501,4 | 28 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 1979 | 1979 | блочный | 3 | 3 | 1 805,7 | 1 646,7 | 1 636,4 | 58 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 1982 | 1982 | блочный | 3 | 3 | 1 791,1 | 1 646,1 | 1 645,7 | 66 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 762,5 | 1 608,5 | 1 602,5 | 53 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 1974 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 829,30 | 1 674,20 | 1 674,20 | 69 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 1972 | 2016 | блочный | 3 | 3 | 1 764,90 | 1 609,80 | 1 609,80 | 56 |
| 5.2.17 | с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | 1977 | 2011 | панельный | 3 | 2 | 1 590,0 | 1 485,5 | 1 072,2 | 32 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 285 936,58 | 256 622,80 | 256 623,70 | 12 906 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 6 | 4 869,2 | 4 410,90 | 4 410,90 | 225 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 882,2 | 4 422,30 | 4 422,30 | 225 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 1962 | 1962 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 144,7 | 1 981,40 | 1 981,40 | 95 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 749,9 | 1 505,50 | 1 505,50 | 165 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 1962 | 1962 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 192,3 | 2 023,40 | 2 023,40 | 110 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 1966 | 1966 | блочный | 4 | 2 | 2 211,3 | 2 040,50 | 2 040,50 | 144 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 6 | 4 812,0 | 4 358,80 | 4 358,80 | 225 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 8 | 6 275,8 | 5 648,40 | 5 648,40 | 297 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 1977 | 1977 | панельный | 5 | 18 | 13 577,4 | 12 028,00 | 12 028,00 | 665 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 1967 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 3 160,8 | 2 766,40 | 2 766,40 | 180 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 1977 | 1977 | панельный | 5 | 13 | 10 517,5 | 9 372,80 | 9 372,80 | 497 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 4 | 4 047,10 | 4 047,10 | 4 047,10 | 350 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 4 725,6 | 4 210,50 | 4 210,50 | 217 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 1985 | 1985 | панельный | 5 | 16 | 12 971,0 | 11 699,20 | 11 699,20 | 527 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 1975 | 1975 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 495,3 | 3 204,50 | 3 204,50 | 160 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 896,3 | 4 412,30 | 4 412,30 | 222 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 8 | 5 958,1 | 5 355,70 | 5 355,70 | 300 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 1981 | 1981 | панельный | 5 | 8 | 4 856,2 | 4 398,70 | 4 398,70 | 270 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 4 750,9 | 4 268,3 | 4 268,3 | 150 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 1983 | 1983 | панельный | 5 | 6 | 4 712,7 | 4 246,70 | 4 246,70 | 197 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 4 | 3 016,3 | 2 710,30 | 2 710,30 | 132 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 1970 | 1970 | панельный | 5 | 6 | 4 898,8 | 4 389,40 | 4 389,40 | 225 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 840,3 | 4 383,10 | 4 383,10 | 225 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 1962 | 1962 | блочный | 2 | 1 | 292,00 | 266,60 | 266,60 | 20 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 1968 | 1968 | блочный | 4 | 4 | 2 890,70 | 2 640,00 | 2 640,00 | 152 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | 1971 | 1971 | панельный | 5 | 8 | 7 793,90 | 5 795,90 | 5 795,90 | 225 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | 1955 | 1955 | деревянный | 2 | 2 | 1 072,3 | 969,70 | 969,70 | 38 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 1957 | 1957 | блочный | 2 | 1 | 576,60 | 528,60 | 528,60 | 20 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 1957 | 1957 | блочный | 4 | 2 | 1 701,50 | 1 526,50 | 1 526,50 | 48 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 4 | 2 404,10 | 2 147,30 | 2 147,30 | 168 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 1957 | 1957 | блочный | 2 | 1 | 397,70 | 356,70 | 356,70 | 15 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 1976 | 1976 | панельный | 5 | 6 | 4 893,20 | 4 382,00 | 4 382,00 | 225 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 1971 | 1971 | панельный | 5 | 3 | 4 871,80 | 4 396,60 | 4 396,60 | 267 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 1956 | 1956 | панельный | 3 | 1 | 1 939,70 | 1 476,00 | 1 476,00 | 102 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1964 | 1964 | блочный | 4 | 3 | 2 504,62 | 2 211,20 | 2 211,20 | 110 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 1981 | 1981 | панельный | 5 | 6 | 4 914,10 | 4 405,90 | 4 405,90 | 225 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1987 | 1987 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4 722,00 | 4 212,40 | 4 212,40 | 197 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 1969 | 1969 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 752,90 | 2 533,90 | 2 533,90 | 160 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 1963 | 1963 | блочный | 4 | 3 | 2 293,50 | 2 043,40 | 2 043,40 | 123 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 1963 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2 268,80 | 2 106,40 | 2 106,40 | 138 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 1962 | 1962 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 583,90 | 1 474,30 | 1 474,30 | 67 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/6 | 2010 | 2010 | монолитный | 6 | 1 | 2 552,30 | 2 007,50 | 2 007,50 | 84 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 1987 | 1987 | крупно-блочный | 5 | 4 | 7 156,60 | 6 714,90 | 6 714,90 | 255 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1 567,80 | 1 455,50 | 1 455,50 | 96 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 6 | 5 987,16 | 5 974,80 | 5 974,80 | 204 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 1961 | 2008 | блочный | 4 | 2 | 1 443,60 | 1 306,60 | 1 306,60 | 96 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 1968 | 1968 | блочный | 4 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 2 330,00 | 159 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 3 | 2 | 886,00 | 786,10 | 786,10 | 50 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 6 | 4 846,00 | 4 390,40 | 4 390,40 | 225 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 1977 | 1977 | панельный | 5 | 6 | 4 818,80 | 4 363,10 | 4 363,10 | 225 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 8 | 6 386,10 | 5 767,70 | 5 767,70 | 119 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 8 | 6 429,40 | 5 747,30 | 5 747,30 | 297 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6 425,00 | 5 742,40 | 5 742,40 | 297 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 1971 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5 273,80 | 4 814,50 | 4 814,50 | 212 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 6 | 4 861,60 | 4 405,50 | 4 405,50 | 267 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 818,20 | 1 638,00 | 1 638,00 | 57 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 1982 | 1982 | блочный | 5 | 6 | 4 891,00 | 4 428,30 | 4 428,30 | 90 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 1975 | 1975 | блочный | 4 | 2 | 2 499,00 | 2 258,00 | 2 258,90 | 144 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 1965 | 1965 | блочный | 4 | 3 | 2 454,10 | 2 289,10 | 2 289,10 | 150 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 1978 | 1978 | панельный | 5 | 6 | 5 306,20 | 4 690,70 | 4 690,70 | 225 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 1 | 712,00 | 598,50 | 598,50 | 20 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 1965 | 1965 | блочный | 4 | 4 | 2 846,50 | 2 628,50 | 2 628,50 | 186 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6 422,60 | 5 794,80 | 5 794,80 | 297 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 1983 | 1983 | панельный | 5 | 6 | 4 771,00 | 4 256,60 | 4 256,60 | 197 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 1980 | 1980 | блочный | 4 | 5 | 4 293,90 | 3 927,10 | 3 927,10 | 197 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 1 | 449,10 | 409,00 | 409,00 | 33 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | 1959 | 1959 | блочный | 2 | 1 | 303,60 | 277,40 | 277,40 | 24 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 372,20 | 1 200,30 | 1 200,30 | 67 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 1944 | 1944 | деревянный | 2 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 1 067,40 | 62 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 1 | 998,40 | 907,70 | 907,70 | 30 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1/1 | 2010 | 2010 | монолитный | 10 | 1 | 3 019,00 | 2 290,80 | 2 290,80 | 65 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4 875,40 | 4 393,40 | 4 393,40 | 214 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6 458,10 | 5 772,90 | 5 772,90 | 119 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 1962 | 1962 | блочный | 2 | 2 | 685,60 | 630,40 | 630,40 | 40 |
| 7 | Вилючинский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 50 237,10 | 45 577,00 | 45 577,00 | 1 655 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 1985 | 1985 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4 708,30 | 4 225,20 | 4 225,20 | 156 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 1986 | 1986 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4 653,40 | 4 180,00 | 4 180,00 | 163 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 1963 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 009,30 | 2 710,20 | 2 710,20 | 92 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 5 | 4 | 3 193,70 | 2 896,40 | 2 896,40 | 91 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 5 | 4 | 3 350,20 | 2 999,40 | 2 999,40 | 69 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 1964 | 1964 | крупно-блочный | 5 | 4 | 3 183,20 | 2 888,80 | 2 888,80 | 91 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1972 | 2015 | блочный | 4 | 6 | 4 664,60 | 4 222,70 | 4 222,70 | 176 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | 1960 | 2006 | крупно-блочный | 3 | 3 | 1 628,90 | 1 506,50 | 1 506,50 | 60 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 1964 | 2015 | блочный | 4 | 3 | 2 178,10 | 2 015,70 | 2 015,70 | 65 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 1961 | 2006 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 184,00 | 2 021,60 | 2 021,60 | 87 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | 1980 | 2006 | панельный | 5 | 8 | 6 738,50 | 6 025,60 | 6 025,60 | 218 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 1976 | 2016 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4 745,80 | 4 411,00 | 4 411,00 | 204 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 1974 | 2016 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 532,40 | 3 234,50 | 3 234,50 | 97 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 1973 | 1973 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 466,70 | 2 239,40 | 2 239,40 | 86 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 8 186,20 | 7 579,90 | 4 615,62 | 394 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299,91 | 277,21 | 209,30 | 14 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537,95 | 495,60 | 236,28 | 28 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,16 | 501,57 | 236,29 | 29 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544,47 | 511,77 | 347,50 | 25 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,22 | 505,52 | 413,92 | 19 |
| 8.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346,20 | 320,00 | 39,00 | 16 |
| 8.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 1977 | 1977 | панельный | 3 | 2 | 1 166,31 | 1 062,41 | 881,35 | 41 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 325,20 | 291,80 | 228,70 | 13 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,04 | 321,74 | 199,99 | 18 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,31 | 322,20 | 113,50 | 29 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353,50 | 329,20 | 164,13 | 8 |
| 8.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350,80 | 326,30 | 190,78 | 15 |
| 8.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349,17 | 324,00 | 151,70 | 23 |
| 8.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 348,80 | 324,20 | 201,30 | 22 |
| 8.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,92 | 323,52 | 323,52 | 13 |
| 8.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362,58 | 337,00 | 86,80 | 29 |
| 8.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363,63 | 338,53 | 259,72 | 15 |
| 8.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366,33 | 340,73 | 79,84 | 19 |
| 8.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352,70 | 326,60 | 252,00 | 18 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 8 950,60 | 8 113,40 | 5 314,00 | 270 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8 648,40 | 7 847,50 | 5 048,10 | 264 |
| 9.1.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 1969 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 328,60 | 328,60 | 209,30 | 10 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 1981 | 1981 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 841,20 | 740,40 | 740,40 | 36 |
| 9.1.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 1976 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 522,90 | 478,80 | 301,30 | 15 |
| 9.1.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 1977 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 534,60 | 490,40 | 310,80 | 15 |
| 9.1.5 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 1978 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 531,00 | 486,90 | 308,40 | 15 |
| 9.1.6 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 1981 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 840,00 | 740,60 | 401,40 | 20 |
| 9.1.7 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 1976 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 525,10 | 480,00 | 299,70 | 15 |
| 9.1.8 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 1978 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 831,40 | 731,40 | 371,30 | 18 |
| 9.1.9 | с. Соболево, ул. Комсомольска, д. 36 | 1989 | 1989 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 836,00 | 734,90 | 477,80 | 37 |
| 9.1.10 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 1973 | 2012 | деревянный, брусчатый | 1 | 2 | 536,10 | 491,50 | 293,70 | 14 |
| 9.1.11 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 1973 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,80 | 497,30 | 297,60 | 14 |
| 9.1.12 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 1968 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 356,00 | 327,80 | 205,70 | 12 |
| 9.1.13 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 356,70 | 331,50 | 208,80 | 12 |
| 9.1.14 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 1966 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 358,30 | 329,70 | 207,50 | 10 |
| 9.1.15 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 357,10 | 331,40 | 207,80 | 11 |
| 9.1.16 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 1970 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 354,60 | 326,30 | 206,60 | 10 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 302,20 | 265,90 | 265,90 | 6 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 302,20 | 265,90 | 265,90 | 6 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 7 453,01 | 5 272,44 | 3 452,05 | 361 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 702,90 | 479,20 | 24,00 | 42 |
| 10.1.1 | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 702,90 | 479,20 | 24,00 | 42 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 707,81 | 654,60 | 323,61 | 34 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 1697 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 368,51 | 342,10 | 222,91 | 19 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 1697 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 339,30 | 312,50 | 100,70 | 15 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 817,50 | 729,60 | 729,60 | 45 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 1982 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 817,50 | 729,60 | 729,60 | 45 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 842,00 | 738,80 | 55,90 | 32 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.26 | 1990 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 842,00 | 738,80 | 55,90 | 32 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 4 382,80 | 2 670,24 | 2 318,94 | 208 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер.Строительный, д. 23 | 1986 | 1986 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 634,20 | 1 006,40 | 937,90 | 85 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 1982 | 1982 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 327,20 | 786,74 | 720,84 | 57 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 1973 | 1988 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 484,90 | 300,20 | 182,50 | 20 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 1977 | 1977 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 471,20 | 289,80 | 244,40 | 21 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 1977 | 1977 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 465,30 | 287,10 | 233,30 | 25 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 20 819,10 | 17 566,50 | 13 114,10 | 682 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 5 322,10 | 4 784,70 | 4 784,70 | 233 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 1973 | 1973 | блочный | 2 | 2 | 610,40 | 552,30 | 552,30 | 27 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1986 | 2011 | блочный | 5 | 6 | 4711,7 | 4232,4 | 4232,4 | 206 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 5 455,30 | 5 010,90 | 5 010,90 | 180 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | 1979 | крупно-блоный | 3 | 3 | 1 837,41 | 1 670,40 | 1 670,40 | 56 |
| 11.2.2 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 1988 | 1988 | крупно-блоный | 4 | 4 | 3 617,89 | 3 340,50 | 3 340,50 | 124 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 518,70 | 1 378,10 | 1 378,10 | 44 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 1971 | 1971 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532,50 | 487,10 | 487,10 | 17 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 551,20 | 503,90 | 503,90 | 11 |
| 11.3.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 435,00 | 387,10 | 387,10 | 16 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 7 931,60 | 5 871,70 | 1 419,30 | 209 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 1973 | 2011 | панельный | 3 | 3 | 2 002,10 | 1 469,20 | 387,10 | 60 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 1976 | 2011 | крупно-блочный | 3 | 3 | 2 954,40 | 2 207,80 | 432,20 | 70 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 1977 | 2013 | блочный | 4 | 3 | 2 975,10 | 2 194,70 | 600,00 | 79 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 591,40 | 521,10 | 521,10 | 16 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1954 | 1954 | блочные | 2 | 2 | 591,40 | 521,10 | 521,10 | 16 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 4 065,40 | 3 818,60 | 3 780,20 | 139 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 180,10 | 1 961,20 | 1 961,20 | 51 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 1964 | 1964 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 572,70 | 510,80 | 510,80 | 15 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 580,80 | 519,60 | 519,60 | 17 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 594,60 | 532,00 | 532,00 | 8 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 1961 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 432,00 | 398,80 | 398,80 | 11 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 355,60 | 329,40 | 291,00 | 13 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,60 | 329,40 | 291,00 | 13 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 529,70 | 1 528,00 | 1 528,00 | 75 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 1966 | 1966 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544,80 | 543,60 | 543,60 | 27 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 1972 | 2002 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 24 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 495,30 | 494,80 | 494,80 | 24 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 9 252,46 | 8 342,14 | 7 161,14 | 370 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 4 834,10 | 4 262,70 | 3 081,70 | 173 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 1986 | 1986 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 836,50 | 745,40 | 509,30 | 26 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532,10 | 489,90 | 355,30 | 23 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 818,00 | 736,40 | 668,10 | 22 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 950,30 | 738,00 | 614,90 | 25 |
| 13.1.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 539,50 | 498,10 | 333,80 | 23 |
| 13.1.6 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,80 | 497,00 | 342,90 | 22 |
| 13.1.7 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 618,90 | 557,90 | 257,40 | 32 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 383,92 | 1 240,30 | 1 240,30 | 60 |
| 13.2.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 1971 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 556,3 | 494,7 | 494,7 | 24 |
| 13.2.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 1989 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 827,62 | 745,6 | 745,6 | 36 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 294,34 | 1 154,24 | 1 154,24 | 56 |
| 13.3.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 1984 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 813,8 | 718,7 | 718,7 | 35 |
| 13.3.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 1988 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 480,54 | 435,54 | 435,54 | 21 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 24 |
| 13.4.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 24 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 249,10 | 1 193,90 | 1 193,90 | 57 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 15 |
| 13.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 1985 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 328,7 | 292,5 | 292,5 | 14 |
| 13.5.3 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | 1986 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 316,2 | 297,2 | 297,2 | 14 |
| 13.5.4 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 306,8 | 306,8 | 306,8 | 15 |
| 13.5.5 | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | 1990 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 14 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | Х | Х | Х | Х | Х | 566 865,20 | 504 294,53 | 483 869,62 | 24 206 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 4 720,30 | 4 154,10 | 1 362,70 | 154 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4 720,30 | 4 154,10 | 1 362,70 | 154 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 1980 | 1980 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 843,00 | 730,30 | 134,50 | 25 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,30 | 497,30 | 260,90 | 21 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6 | 1991 | 1991 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 834,20 | 730,70 | 230,10 | 27 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 1986 | 1986 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 825,50 | 723,60 | 245,50 | 26 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 5 | 1984 | 1984 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 838,10 | 736,50 | 245,50 | 27 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 11 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 841,20 | 735,70 | 246,20 | 28 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 2 424,50 | 2 226,40 | 1 532,25 | 107 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 424,50 | 2 226,40 | 1 532,25 | 107 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомльская, д. 10а | 1974 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544,40 | 498,90 | 176,60 | 25 |
| 2.2.2 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10б | 1977 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,80 | 498,90 | 315,55 | 35 |
| 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 10а | 1977 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 522,00 | 480,50 | 354,20 | 23 |
| 2.2.4 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1993 | 1993 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 2.2.5 | с. Эссо, ул. Ягодная, д. 23 | 1972 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 259,00 | 254,80 | 192,00 | 9 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 223 857,08 | 197 336,20 | 195 439,60 | 10 456 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 18 817,24 | 17 228,20 | 16 634,00 | 842 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 1975 | 2016 | блочный | 2 | 1 | 302,20 | 277,40 | 277,40 | 14 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 1960 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 660,70 | 1 546,90 | 1 424,20 | 75 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 1968 | 1968 | блочный | 3 | 3 | 1 608,70 | 1 498,40 | 1 498,40 | 74 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 1965 | 2016 | блочный | 3 | 3 | 1 594,80 | 1 485,70 | 1 485,70 | 78 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 1957 | 2005 | блочный | 2 | 1 | 300,10 | 279,00 | 279,00 | 13 |
| 3.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | 1964 | 2010 | блочный | 3 | 3 | 1 604,50 | 1 497,20 | 1 497,20 | 96 |
| 3.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1971 | 2017 | блочный | 4 | 4 | 3 440,80 | 3 145,30 | 3 145,30 | 159 |
| 3.1.8 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 1981 | 1981 | блочный | 5 | 4 | 3 120,64 | 2 792,60 | 2 792,60 | 147 |
| 3.1.9 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 1988 | 2015 | блочный | 5 | 4 | 5 184,80 | 4 705,70 | 4 234,20 | 186 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 143 038,50 | 124 446,70 | 124 273,60 | 6 786 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 1982 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 8 | 6 833,40 | 5 924,90 | 5 924,90 | 351 |
| 3.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 1977 | 2009 | крупно-блочный | 4 | 7 | 6 106,40 | 5 366,60 | 5 366,60 | 112 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1977 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 6 | 6 057,70 | 5 324,40 | 5 324,40 | 210 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1981 | 1981 | крупно-блочный | 4 | 8 | 5 814,20 | 3 690,70 | 3 690,70 | 333 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 1988 | 2016 | крупно-блочный | 4 | 6 | 4 502,70 | 3 809,40 | 3 809,40 | 143 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | 1965 | 2009 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 185,00 | 1 953,80 | 1 953,80 | 62 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/3 | 1984 | 1984 | блочный | 2 | 2 | 550,60 | 468,90 | 468,90 | 36 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 1970 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 5 669,10 | 4 788,90 | 4 788,90 | 366 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1970 | 2008 | блочный | 4 | 4 | 3 362,40 | 3 107,70 | 3 107,70 | 192 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 20 | 1988 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1 398,50 | 1 156,80 | 1 156,80 | 96 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1989 | 2004 | панельный | 5 | 6 | 5 748,50 | 4 476,50 | 4 476,50 | 218 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 1968 | 1968 | блочный | 4 | 4 | 2 786,60 | 2 543,00 | 2 543,00 | 136 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 1975 | 1975 | блочный | 4 | 3 | 2 354,40 | 2 125,60 | 2 092,70 | 144 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | 1969 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 2 763,90 | 2 529,50 | 2 529,50 | 192 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 1971 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2 337,70 | 2 103,60 | 2 103,60 | 98 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 1961 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 608,30 | 1 479,60 | 1 449,40 | 108 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 1973 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 340,40 | 2 247,40 | 2 247,40 | 144 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 1988 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 6 183,70 | 5 314,90 | 5 314,90 | 229 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 1970 | 2009 | блочный | 4 | 6 | 4 442,40 | 3 999,30 | 3 999,30 | 255 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 1975 | 2009 | блочный | 4 | 4 | 3 540,90 | 3 150,70 | 3 150,70 | 192 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 1976 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 3 462,10 | 3 116,70 | 3 116,70 | 192 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 1976 | 2009 | блочный | 4 | 4 | 3 582,50 | 3 236,60 | 3 236,60 | 140 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 1975 | 1975 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 532,90 | 3 101,50 | 3 101,50 | 135 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 1982 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 172,50 | 2 662,50 | 2 662,50 | 130 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 1981 | 1981 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 2 749,20 | 162 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 1985 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 10 | 7 716,70 | 6 540,30 | 6 540,30 | 142 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 1 | 1972 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 3 431,80 | 3 109,70 | 3 109,70 | 192 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 18 | 2008 | 2008 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 683,50 | 1 608,90 | 1 608,90 | 144 |
| 3.2.29 | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13 | 1987 | 1987 | блочный | 2 | 2 | 651,60 | 365,70 | 365,70 | 36 |
| 3.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | 1975 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 9 | 7 355,20 | 6 731,30 | 6 731,30 | 327 |
| 3.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51А | 1976 | 1976 | блочный | 4 | 9 | 7 650,00 | 6 611,60 | 6 611,60 | 420 |
| 3.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 1977 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 458,60 | 3 138,70 | 3 138,70 | 192 |
| 3.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | 1969 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 3 459,70 | 3 160,60 | 3 160,60 | 192 |
| 3.2.34 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 1974 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 479,20 | 3 145,70 | 3 145,70 | 192 |
| 3.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 2004 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 490,70 | 3 235,80 | 3 125,80 | 189 |
| 3.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 1975 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 482,90 | 3 171,60 | 3 171,60 | 192 |
| 3.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 1976 | 2015 | блочный | 4 | 4 | 3 543,00 | 3 198,10 | 3 198,10 | 192 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8 724,30 | 7 882,40 | 7 485,70 | 398 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 2 770,00 | 168 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 2013 | блочный | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 |
| 3.3.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2013 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 |
| 3.3.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 10 960,10 | 8 095,10 | 7 689,20 | 391 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1986 | 1986 | блочный | 4 | 9 | 7 989,70 | 5 370,10 | 5 026,50 | 244 |
| 3.4.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 1976 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1 219,00 | 1 115,70 | 1 115,70 | 54 |
| 3.4.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 1973 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1 751,40 | 1 609,30 | 1 547,00 | 93 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 456,24 | 2 256,20 | 2 256,20 | 104 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1971 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 690,04 | 634,00 | 634,00 | 36 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 1985 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1 766,20 | 1 622,20 | 1 622,20 | 68 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4 821,00 | 4 361,60 | 4 361,60 | 202 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 4 821,00 | 4 361,60 | 4 361,60 | 202 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 10 670,70 | 10 670,70 | 10 670,70 | 621 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 1983 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 175,70 | 4 175,70 | 4 175,70 | 237 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 1987 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 264,90 | 4 264,90 | 4 264,90 | 265 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 1972 | 2013 | крупно-блочный | 5 | 2 | 1 670,10 | 1 670,10 | 1 670,10 | 95 |
| 3.7.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 1980 | 1980 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 24 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 741,00 | 2 959,70 | 2 959,70 | 179 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 653,50 | 599,40 | 599,40 | 29 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 1964 | блочный | 2 | 2 | 658,20 | 606,80 | 606,80 | 39 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 2 | 1 739,40 | 1 115,90 | 1 115,90 | 80 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 689,90 | 637,60 | 637,60 | 31 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4 079,90 | 4 079,90 | 3 754,50 | 183 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 1983 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 364,10 | 364,10 | 364,10 | 18 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 1971 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 060,50 | 2 060,50 | 1 735,10 | 84 |
| 3.9.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 1978 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 655,30 | 1 655,30 | 1 655,30 | 81 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 16 548,1 | 15 355,7 | 15 354,4 | 750 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 714,8 | 642,20 | 642,20 | 31 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 1972 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 804,5 | 732,20 | 730,90 | 36 |
| 3.10.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 1982 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 811,0 | 730,60 | 730,60 | 36 |
| 3.10.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 1982 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 817,7 | 737,30 | 737,30 | 36 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1986 | 1986 | блочный | 5 | 3 | 4 496,0 | 4 282,10 | 4 282,10 | 209 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 1990 | 1990 | панельный | 5 | 3 | 4 450,3 | 4 183,60 | 4 183,60 | 204 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 1973 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 756,5 | 689,50 | 689,50 | 34 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 1973 | 2008 | блочный | 3 | 3 | 1 831,6 | 1 658,10 | 1 658,10 | 81 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 1976 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 865,7 | 1 700,10 | 1 700,10 | 83 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 3 803,70 | 3 460,80 | 2 797,00 | 147 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 860,10 | 1 708,60 | 1 708,60 | 72,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 1960 | 1960 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 364,90 | 335,20 | 335,20 | 16 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 370,70 | 342,80 | 342,80 | 17 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная , д. 75 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 561,90 | 514,20 | 514,20 | 23 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 562,60 | 516,40 | 516,40 | 16 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 107,00 | 1 016,20 | 352,40 | 45 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 558,40 | 513,00 | 256,70 | 28 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 548,60 | 503,20 | 95,70 | 17 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 836,60 | 736,00 | 736,00 | 30 |
| 4.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1987 | 1987 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 836,60 | 736,00 | 736,00 | 30 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 18 153,20 | 16 230,20 | 16 073,30 | 640 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 441,00 | 387,70 | 230,80 | 11 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 1989 | 2009 | блочный | 2 | 1 | 441,00 | 387,70 | 230,80 | 11 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 17 712,20 | 15 842,50 | 15 842,50 | 629 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1975 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 520,5 | 479,5 | 479,5 | 24 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 1979 | 1979 | блочный | 3 | 3 | 1 728,90 | 1 597,20 | 1 597,20 | 64 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 1972 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 545,20 | 503,20 | 503,20 | 20 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 1973 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 547,9 | 507,3 | 507,3 | 10 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 1975 | 1975 | блочный | 3 | 3 | 1 773,40 | 1 619,10 | 1 619,10 | 60 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 807,6 | 1 642,6 | 1 642,6 | 71 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 795,9 | 1 634,8 | 1 634,8 | 58 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 3 | 1 776,1 | 1 608,5 | 1 608,5 | 65 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 3 | 1 827,2 | 1 660,2 | 1 660,2 | 67 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 1982 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 824,3 | 729,0 | 729,0 | 17 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 1974 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 536,00 | 495,00 | 495,00 | 23 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 1978 | 1978 | блочный | 2 | 2 | 696,20 | 628,20 | 628,20 | 28 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 1976 | 1976 | блочный | 3 | 2 | 1 503,70 | 1 063,70 | 1 063,70 | 53 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 1974 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 829,30 | 1 674,20 | 1 674,20 | 69 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 203 493,48 | 186 619,10 | 186 619,10 | 8 984 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4 869,20 | 4 410,90 | 4 410,90 | 214 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1980 | 1980 | панельный | 5 | 1 | 6 207,60 | 5 139,10 | 5 139,10 | 233 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 749,9 | 1 505,50 | 1 505,50 | 165 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 1966 | 1966 | блочный | 4 | 2 | 2 211,3 | 2 040,50 | 2 040,50 | 144 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 1965 | 1965 | блочный | 4 | 10 | 7 296,6 | 6 801,2 | 6 801,2 | 213 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 6 | 4 812,0 | 4 358,80 | 4 358,80 | 225 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 1972 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6 278,10 | 5 670,10 | 5 670,10 | 230 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рыбаков, д. 3 | 1984 | 2012 | панельный | 5 | 6 | 4 750,3 | 4 241,7 | 4 241,7 | 126 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 1975 | 1975 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 495,3 | 3 204,50 | 3 204,50 | 160 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 8 | 5 958,1 | 5 355,70 | 5 355,70 | 300 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 4 786,3 | 4 279,70 | 4 279,70 | 197 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 1984 | 2007 | панельный | 5 | 11 | 9 186,00 | 8 285,70 | 8 285,70 | 278 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 1972 | 1972 | блочный | 4 | 3 | 2 314,90 | 2 093,40 | 2 093,40 | 92 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 4 | 3 016,3 | 2 710,30 | 2 710,30 | 125 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 1974 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 296,20 | 3 296,20 | 3 296,20 | 105 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 1970 | 1970 | панельный | 5 | 6 | 4 898,8 | 4 389,40 | 4 389,40 | 225 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 1968 | 1968 | блочный | 4 | 4 | 2 890,70 | 2 640,00 | 2 640,00 | 152 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 1957 | 1957 | блочный | 4 | 2 | 1 701,50 | 1 526,50 | 1 526,50 | 48 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 4 | 2 404,10 | 2 147,30 | 2 147,30 | 168 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 1957 | 1957 | блочный | 2 | 1 | 397,70 | 356,70 | 356,70 | 15 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 1976 | 1976 | панельный | 5 | 16 | 11 568,50 | 7 940,00 | 7 940,00 | 532 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 1976 | 1976 | панельный | 5 | 6 | 4 893,20 | 4 382,00 | 4 382,00 | 225 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 1978 | 1978 | блочный | 4 | 3 | 2 245,40 | 2 245,40 | 2 245,40 | 23 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1964 | 1964 | блочный | 4 | 3 | 2 504,62 | 2 211,20 | 2 211,20 | 110 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 1981 | 1981 | панельный | 5 | 6 | 4 914,10 | 4 405,90 | 4 405,90 | 225 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1987 | 1987 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4 722,00 | 4 212,40 | 4 212,40 | 197 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 1969 | 1969 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 752,90 | 2 533,90 | 2 533,90 | 160 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 1962 | 1962 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 583,90 | 1 474,30 | 1 474,30 | 67 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 1987 | 1987 | крупно-блочный | 5 | 4 | 7 156,60 | 6 714,90 | 6 714,90 | 255 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лениградская, д. 74 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 6 | 5 987,16 | 5 974,80 | 5 974,80 | 204 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 1961 | 2008 | блочный | 4 | 2 | 1 443,60 | 1 306,60 | 1 306,60 | 96 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 1968 | 1968 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 2 330,00 | 132 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 3 | 2 | 886,00 | 786,10 | 786,10 | 50 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 1974 | 1974 | блочный | 4 | 4 | 3 470,00 | 3 133,60 | 3 133,60 | 160 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 6 | 4 846,00 | 4 390,40 | 4 390,40 | 225 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 1977 | 1977 | панельный | 5 | 6 | 4 818,80 | 4 363,10 | 4 363,10 | 225 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 8 | 6 429,40 | 5 747,30 | 5 747,30 | 297 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6 425,00 | 5 742,40 | 5 742,40 | 297 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 10 | 7 886,90 | 7 122,00 | 7 122,00 | 372 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 818,20 | 1 638,00 | 1 638,00 | 57 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80а | 1965 | 1965 | блочный | 4 | 3 | 2 454,10 | 2 289,10 | 2 289,10 | 150 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 1978 | 1978 | панельный | 5 | 6 | 5 306,20 | 4 690,70 | 4 690,70 | 225 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.13 | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 1 | 712,00 | 598,50 | 598,50 | 19 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 62 | 1986 | 1986 | панельный | 5 | 6 | 4 651,10 | 4 216,10 | 4 216,10 | 168 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6 422,60 | 5 794,80 | 5 794,80 | 297 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 1983 | 1983 | панельный | 5 | 6 | 4 771,00 | 4 256,60 | 4 256,60 | 197 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 1980 | 1980 | блочный | 4 | 5 | 4 293,90 | 3 927,10 | 3 927,10 | 197 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 372,20 | 1 200,30 | 1 200,30 | 67 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 4 | 2 711,70 | 2 515,70 | 2 515,70 | 155 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 1 | 998,00 | 907,70 | 907,70 | 30 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 1963 | 1963 | блочный | 3 | 2 | 1 025,80 | 955,80 | 955,80 | 34 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 1951 | 1951 | крупно-блочный | 3 | 1 | 576,80 | 521,00 | 521,00 | 24 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 1990 | 1990 | панельный | 5 | 4 | 3 006,10 | 1 638,20 | 1 638,20 | 97 |
| 7 | Вилючинский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 39 702,20 | 36 478,10 | 36 478,10 | 1 250 |
| 7.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 1963 | 1963 | крупно-блочный | 5 | 4 | 3 350,20 | 2 999,40 | 2 999,40 | 69 |
| 7.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 1964 | 1964 | крупно-блочный | 5 | 4 | 3 183,20 | 2 888,80 | 2 888,80 | 91 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 4 | 4 472,20 | 4 006,10 | 4 006,10 | 129 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 1968 | 2010 | панельный | 4 | 6 | 4 353,10 | 4 028,90 | 4 028,90 | 138 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 1964 | 2015 | блочный | 4 | 3 | 2 178,10 | 2 015,70 | 2 015,70 | 65 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 2015 | блочный | 4 | 3 | 2 183,80 | 2 021,40 | 2 021,40 | 78 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 1960 | 2014 | блочный | 4 | 3 | 2 180,30 | 2 017,90 | 2 017,90 | 78 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 1961 | 2006 | блочный | 4 | 3 | 2 184,20 | 2 021,60 | 2 021,60 | 87 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | 1961 | 2006 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 254,90 | 2 092,30 | 2 092,30 | 95 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 1966 | 1966 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 787,70 | 2 561,90 | 2 561,90 | 102 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 1971 | 1971 | крупно-блочный | 4 | 6 | 4 608,00 | 4 167,80 | 4 167,80 | 135 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 1973 | 1973 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 499,80 | 3 201,00 | 3 201,00 | 97 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 1973 | 1973 | блочный | 4 | 3 | 2 466,70 | 2 455,30 | 2 455,30 | 86 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 4 228,51 | 3 982,29 | 2 461,62 | 194 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 299,91 | 277,21 | 209,30 | 14 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537,95 | 495,68 | 236,28 | 28 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,16 | 501,57 | 236,29 | 29 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 544,47 | 511,77 | 347,50 | 25 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,22 | 505,52 | 413,92 | 19 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 353,50 | 329,20 | 164,13 | 8 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 350,80 | 326,30 | 190,78 | 15 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349,17 | 369,91 | 151,70 | 23 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363,63 | 338,53 | 259,72 | 15 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 352,70 | 326,60 | 252,00 | 18 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 5 747,00 | 4 375,70 | 2 921,40 | 180 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 713,80 | 662,90 | 416,60 | 23 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 356,70 | 331,50 | 208,80 | 12 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 357,10 | 331,40 | 207,80 | 11 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 135,70 | 1 004,00 | 1 004,00 | 26 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 1989 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 833,50 | 738,10 | 738,10 | 20 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 302,20 | 265,90 | 265,90 | 6 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 897,50 | 2 708,80 | 1 500,80 | 131 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 1975 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1 986,80 | 993,40 | 379,10 | 48 |
| 9.3.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 1980 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1 089,70 | 990,90 | 593,00 | 48 |
| 9.3.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 1986 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 821,00 | 724,50 | 528,70 | 35 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 9 202,21 | 7 796,74 | 5 014,75 | 414 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 707,81 | 654,60 | 323,61 | 34 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 1697 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 368,51 | 342,10 | 222,91 | 19 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 339,30 | 312,50 | 100,70 | 15 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 794,80 | 728,40 | 728,40 | 36 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 1990 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 794,80 | 728,40 | 728,40 | 36 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 1 677,00 | 1 484,40 | 198,10 | 66 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 1992 | 1992 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 835,00 | 745,60 | 142,20 | 34 |
| 10.4.2 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 26 | 1990 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 842,00 | 738,80 | 55,90 | 32 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 6 022,60 | 4 929,34 | 3 764,64 | 278 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер.Строительный, д. 23 | 1986 | 1986 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 634,20 | 1 625,10 | 937,90 | 85 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 44 | 1980 | 2012 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 572,90 | 1 455,70 | 1 445,70 | 70 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 1982 | 1982 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 327,20 | 786,74 | 720,84 | 57 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 1973 | 1988 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 551,80 | 484,90 | 182,50 | 20 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 1977 | 1977 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 471,20 | 289,80 | 244,40 | 21 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 1977 | 1977 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 465,30 | 287,10 | 233,30 | 25 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 25 198,40 | 19 777,10 | 13 530,60 | 772 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4 711,70 | 4 232,40 | 4 232,40 | 206 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1986 | 2011 | блочный | 5 | 6 | 4 711,70 | 4 232,40 | 4 232,40 | 206 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 368,80 | 1 226,60 | 1 226,60 | 45 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 435,00 | 387,10 | 387,10 | 16 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 1978 | 1978 | блочный | 2 | 2 | 933,80 | 839,50 | 839,50 | 29 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 16 796,20 | 12 086,50 | 5 967,00 | 449 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 1973 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 2 002,10 | 1 469,20 | 387,10 | 60 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 45 | 1991 | 2016 | панельный | 5 | 6 | 5 781,90 | 4 143,60 | 4 143,60 | 150 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 1989 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 6 037,10 | 4 279,00 | 836,30 | 160 |
| 11.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 1977 | 2013 | блочный | 4 | 3 | 2 975,10 | 2 194,70 | 600,00 | 79 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 321,70 | 2 231,60 | 2 104,60 | 72 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 1967 | 1967 | блочные | 2 | 2 | 688,80 | 641,30 | 630,60 | 27 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 1967 | 1967 | блочные | 3 | 3 | 1 632,90 | 1 590,30 | 1 474,00 | 45 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 11 705,20 | 10 563,70 | 10 562,00 | 402 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 7 125,50 | 6 338,60 | 6 338,60 | 193 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 1963 | 1963 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 569,60 | 507,00 | 507,00 | 11 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 579,40 | 515,80 | 515,80 | 18 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 1964 | 1964 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 584,60 | 523,40 | 523,40 | 17 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 1991 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2 828,00 | 2 483,80 | 2 483,80 | 82 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 580,80 | 519,60 | 519,60 | 17 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 594,60 | 532,00 | 532,00 | 8 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 582,70 | 520,80 | 520,80 | 21 |
| 12.1.8 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | 1964 | 1964 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 805,80 | 736,20 | 736,20 | 19 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 711,40 | 659,00 | 659,00 | 23 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,60 | 329,40 | 329,40 | 13 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,80 | 329,60 | 329,60 | 10 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 868,30 | 3 566,10 | 3 564,40 | 186 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 1966 | 1966 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 586,10 | 544,80 | 543,60 | 27 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 1972 | 2002 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 536,40 | 489,60 | 489,60 | 24 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 543,10 | 495,30 | 494,80 | 24 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 1969 | 2003 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1 070,70 | 986,00 | 986,00 | 48 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 543,30 | 502,10 | 502,10 | 36 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 1965 | 1965 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 588,70 | 548,30 | 548,30 | 27 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 2 811,00 | 2 584,40 | 1 926,90 | 114 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 2 507,80 | 2 281,20 | 1 623,70 | 99 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532,10 | 489,90 | 355,30 | 23 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 818,00 | 736,40 | 668,10 | 22 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,80 | 497,00 | 342,90 | 22 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 618,90 | 557,90 | 257,40 | 32 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 303,20 | 303,20 | 303,20 | 15 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 303,2 | 303,2 | 303,2 | 15 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 11 818,42 | 8 709,70 | 7 150,30 | 392 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 805,52 | 516,60 | 516,60 | 25 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 805,52 | 516,60 | 516,60 | 25 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | Х | Х | Х | Х | Х | 6 034,00 | 3 773,10 | 3 773,10 | 204 |
| 14.2.1 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | 1990 | 1990 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1 144,00 | 718,20 | 718,20 | 36 |
| 14.2.2 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | 1992 | 1992 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1 144,00 | 718,20 | 718,20 | 36 |
| 14.2.3 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | 1988 | 1988 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1 144,00 | 718,20 | 718,20 | 36 |
| 14.2.4 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | 1977 | 1977 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1 144,00 | 718,20 | 718,20 | 36 |
| 14.2.5 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | 1991 | 1991 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 486,00 | 300,10 | 300,10 | 18 |
| 14.2.6 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | 1986 | 1986 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 486,00 | 300,10 | 300,10 | 24 |
| 14.2.7 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | 1987 | 1987 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 486,00 | 300,10 | 300,10 | 18 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 4 978,90 | 4 420,00 | 2 860,60 | 163 |
| 14.4.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 16а | 1982 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 851,15 | 758,00 | 546,50 | 31 |
| 14.4.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 1979 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 823,15 | 730,00 | 550,80 | 32 |
| 14.4.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 20 | 1983 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 852,15 | 759,00 | 300,30 | 28 |
| 14.4.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 1980 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 852,15 | 759,00 | 397,90 | 29 |
| 14.4.5 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 31 | 1987 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 803,15 | 710,00 | 481,80 | 27 |
| 14.4.6 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 33 | 1987 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 797,15 | 704,00 | 583,30 | 16 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | Х | Х | Х | Х | Х | 648 906,56 | 569 999,51 | 560 997,68 | 25 679 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 2 162,10 | 1 996,60 | 708,00 | 81 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 162,10 | 1 996,60 | 708,00 | 81 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 533,90 | 492,50 | 184,40 | 23 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 547,10 | 505,50 | 84,40 | 18 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 542,80 | 501,30 | 178,30 | 19 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,3 | 497,3 | 260,9 | 21 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560,30 | 493,30 | 493,90 | 15 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 190 401,45 | 168 294,86 | 165 229,26 | 7 869 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 524,60 | 3 277,80 | 3 277,80 | 195 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 1975 | 2016 | блочный | 2 | 1 | 302,20 | 277,40 | 277,40 | 14 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 1960 |  | блочный | 3 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 1 499,80 | 87 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 1963 | 2016 | блочный | 3 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 1 500,60 | 94 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 90 882,10 | 79 044,66 | 77 259,66 | 3 549 |
| 3.2.1 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 1989 | 2012 | панельный | 5 | 6 | 5 688,80 | 4 485,80 | 4 485,80 | 170 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1970 | 2008 | блочный | 4 | 4 | 3 362,40 | 3 107,70 | 3 107,70 | 192 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 | 1975 | 2016 | блочный | 2 | 2 | 655,60 | 586,00 | 586,00 | 29 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 12 | 1975 | 2016 | блочный | 2 | 2 | 648,80 | 588,70 | 588,70 | 29 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 13 | 1977 | 1977 | блочный | 2 | 2 | 640,30 | 586,50 | 586,50 | 29 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 11 | 1966 | 2012 | блочный | 4 | 3 | 2 166,90 | 1 936,40 | 1 450,70 | 54 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 1973 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 247,40 | 2 241,47 | 2 241,47 | 144 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 1990 | 1990 | панельный | 5 | 8 | 6 831,40 | 5 570,70 | 5 570,70 | 250 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 1987 | 2014 | панельный | 5 | 6 | 4 769,30 | 4 237,30 | 4 237,30 | 237 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 1989 | 2010 | панельный | 5 | 1 | 1 538,90 | 1 311,70 | 1 311,70 | 120 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2 | 1964 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 623,80 | 1 490,50 | 1 490,50 | 108 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 4 | 1968 | 2004 | блочный | 3 | 3 | 1 630,80 | 1 498,89 | 1 498,89 | 108 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 1965 | 1965 | блочный | 4 | 2 | 1 645,70 | 1 524,80 | 1 524,80 | 33 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1971 | 2017 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2 770,20 | 2 528,10 | 2 528,10 | 129 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 19 | 1955 | 2006 | блочный | 2 | 1 | 284,70 | 161,70 | 161,70 | 24 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 1982 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 172,50 | 3 148,60 | 3 148,60 | 130 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 1986 | 1986 | блочный | 4 | 4 | 3 278,10 | 2 814,40 | 2 814,40 | 112 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 1987 | 1987 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 614,10 | 3 217,40 | 2 083,20 | 74 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 1990 | 1990 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 3 175,50 | 92 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 1989 | 1989 | панельный | 5 | 4 | 3 467,50 | 2 754,40 | 2 754,40 | 92 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1985 | 1985 | крупно-блочный | 4 | 8 | 7 231,20 | 6 164,60 | 6 089,00 | 252 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 1991 | 1991 | панельный | 5 | 8 | 7 574,60 | 5 991,80 | 5 991,80 | 227 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 1992 | 1992 | панельный | 5 | 6 | 5 512,10 | 4 483,50 | 4 483,50 | 183 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 1966 | 2004 | блочный | 4 | 3 | 2 185,80 | 2 004,80 | 2 004,80 | 144 |
| 3.2.25 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 1976 | 1976 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 3 168,90 | 117 |
| 3.2.26 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 1686 | 1686 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 256,10 | 2 817,50 | 2 817,50 | 113 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 1983 | 1983 | панельный | 5 | 6 | 4 743,70 | 4 229,50 | 4 229,50 | 165 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 1977 | 2015 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 138,70 | 3 128,00 | 3 128,00 | 192 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 22 212,40 | 20 134,30 | 19 174,50 | 998 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 1971 | 2016 | блочный | 3 | 2 | 1191,10 | 1069,70 | 1069,70 | 82 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 1987 | 2016 | блочный | 4 | 4 | 3114,10 | 2798,80 | 2798,80 | 128 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 2017 | блочный | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 80 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1992 | блочный | 3 | 2 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 1975 | 2013 | блочный | 4 | 2 | 1867,40 | 1679,30 | 1679,30 | 71 |
| 3.3.6 | с. Сосновка, ул. Новая, д.6 | 1981 | 2012 | блочный | 4 | 1 | 1 495,80 | 1 305,00 | 1 305,00 | 79 |
| 3.3.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 65 |
| 3.3.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2018 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 77 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 1979 | 1979 | блочный | 4 | 3 | 1 769,30 | 1 587,10 | 1 587,10 | 67 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2018 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 1974 | 1974 | блочный | 4 | 3 | 2 480,90 | 2 238,00 | 2 238,00 | 117 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 1989 | 2016 | блочный | 4 | 2 | 1 857,50 | 1 707,40 | 1 707,40 | 67 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 5 491,70 | 3 982,80 | 3 662,00 | 217 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 1966 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 691,70 | 636,60 | 507,80 | 42 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 1991 | 1991 | блочный | 4 | 4 | 4 800,00 | 3 346,20 | 3 154,20 | 175 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 2 619,10 | 2 414,10 | 2 414,10 | 124 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 1975 | 2009 | блочный | 3 | 2 | 1 212,30 | 1 094,30 | 1 094,30 | 61 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 1971 | 2010 | панельный | 2 | 2 | 724,10 | 667,70 | 667,70 | 30 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 1973 | 2010 | панельный | 2 | 2 | 682,70 | 652,10 | 652,10 | 33 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 23 761,35 | 21 260,80 | 21 260,80 | 850 |
| 3.6.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 1991 | 1991 | блочный | 3 | 2 | 1 020,90 | 907,00 | 907,00 | 32 |
| 3.6.2 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1994 | 1994 | блочный | 3 | 2 | 1 001,20 | 898,60 | 898,60 | 24 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 1988 | 1988 | панельный | 4 | 2 | 1 837,00 | 1667,90 | 1667,90 | 69 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 1983 | 1983 | панельный | 4 | 2 | 1 818,20 | 1651,30 | 1651,30 | 42 |
| 3.6.5 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 1980 | 1980 | блочный | 4 | 3 | 2 506,30 | 2263,80 | 2263,80 | 110 |
| 3.6.6 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 1 | 1975 | 1975 | блочный | 2 | 1 | 413,00 | 370,90 | 370,90 | 19 |
| 3.6.7 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 5 | 1980 | 1980 | блочный | 2 | 2 | 645,30 | 594,00 | 594,00 | 28 |
| 3.6.8 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 6 | 1988 | 1988 | блочный | 4 | 2 | 1 287,65 | 1106,70 | 1106,70 | 55 |
| 3.6.9 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 1993 | 1993 | блочный | 4 | 3 | 3 688,30 | 3377,60 | 3377,60 | 121 |
| 3.6.10 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 1988 | 1988 | панельный | 5 | 6 | 4 807,90 | 4247,90 | 4247,90 | 170 |
| 3.6.11 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 1993 | 1993 | панельный | 5 | 6 | 4 735,60 | 4175,10 | 4175,10 | 180 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 17 191,30 | 15 955,00 | 15 955,00 | 879 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 1990 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 759,30 | 4 187,00 | 4 187,00 | 267 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 1966 | 2010 | крупно-блочный | 3 | 2 | 1 082,00 | 951,90 | 951,90 | 68 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 1973 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 3 070,10 | 2 698,80 | 2 698,80 | 131 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1981 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 2 687,60 | 2 687,60 | 2 687,60 | 147 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 1984 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4 239,70 | 4 239,70 | 4 239,70 | 206 |
| 3.7.6 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 1982 | 2011 | крупно-блочный | 3 | 2 | 1 352,60 | 1 190,00 | 1 190,00 | 60 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 10 118,50 | 8 642,20 | 8 642,20 | 438 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 1990 | 1990 | блочный | 4 | 4 | 3 682,90 | 3 375,40 | 3 375,40 | 164 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 1998 | 2013 | блочный | 5 | 6 | 4 698,50 | 4 150,50 | 4 150,50 | 202 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 1973 | блочный | 3 | 2 | 1 737,10 | 1 116,30 | 1 116,30 | 72 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 583,60 | 1 583,60 | 1 583,60 | 69 |
| 3.9.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 1983 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 583,60 | 1 583,60 | 1 583,60 | 69 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 13 016,80 | 11 999,60 | 11 999,60 | 550 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 3 | 1 794,40 | 1 669,80 | 1 669,80 | 46 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 714,80 | 642,20 | 642,20 | 31 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 1972 | 1972 | блочный | 2 | 2 | 799,00 | 725,40 | 725,40 | 35 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 1972 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 804,50 | 730,90 | 730,90 | 36 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 1990 | 1990 | панельный | 5 | 3 | 4 450,30 | 4 183,60 | 4 183,60 | 204 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 1973 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 756,50 | 689,50 | 689,50 | 34 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 1973 | 2008 | блочный | 3 | 3 | 1 831,60 | 1 658,10 | 1 658,10 | 81 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 1976 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1 865,70 | 1 700,10 | 1 700,10 | 83 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 1 071,50 | 850,40 | 557,30 | 37 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 565,90 | 518,20 | 518,20 | 21 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 565,90 | 518,20 | 518,20 | 21 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 505,60 | 332,20 | 39,10 | 16 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 1982 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 505,60 | 332,20 | 39,10 | 16 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 29 528,10 | 24 556,20 | 23 676,40 | 923 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 441,00 | 387,70 | 230,80 | 11 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 1989 | 2009 | блочный | 2 | 1 | 441,00 | 387,70 | 230,80 | 11 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 29 087,10 | 24 168,50 | 23 445,60 | 912 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 1993 | 1993 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 808,0 | 723,0 | 723,0 | 26 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 1979 | 1979 | блочный | 3 | 3 | 1 728,90 | 1 597,20 | 1 597,20 | 64 |
| 5.2.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 1984 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 615,70 | 3 352,10 | 2 629,20 | 89 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 2 | 1 629,90 | 1 097,40 | 1 097,40 | 34 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 1979 | 1979 | блочный | 3 | 2 | 1 557,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 56 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 1979 | 1979 | блочный | 3 | 2 | 1 557,80 | 1 085,40 | 1 085,40 | 51 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 2 | 1 526,00 | 1 062,60 | 1 062,60 | 42 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 2 | 1 553,80 | 1 061,70 | 1 061,70 | 41 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 1972 | 1972 | блочный | 2 | 2 | 626,00 | 572,10 | 572,10 | 14 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 1975 | 1975 | блочный | 3 | 3 | 1 773,40 | 1 619,10 | 1 619,10 | 60 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 1 642,60 | 71 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 1 634,80 | 58 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 1 608,50 | 65 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 3 | 1 815,50 | 1 649,90 | 1 649,90 | 59 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 1978 | 1978 | блочный | 2 | 2 | 696,20 | 628,20 | 628,20 | 28 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 1976 | 1976 | блочный | 3 | 2 | 1 503,70 | 1 063,70 | 1 063,70 | 53 |
| 5.2.17 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 3 | 1 760,70 | 1 614,50 | 1 614,50 | 62 |
| 5.2.18 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 1973 | 1973 | блочный | 3 | 2 | 1 554,40 | 1 090,20 | 1 090,20 | 39 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 273 912,10 | 247 179,70 | 245 433,80 | 11 862 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д. 14 | 1987 | 1987 | панельный | 5 | 6 | 4 651,20 | 4 193,70 | 4 193,70 | 172 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр.50 лет Октября, д. 35 | 1965 | 1965 | крупно-блочный | 4 | 10 | 7 346,10 | 6 801,20 | 6 801,20 | 208 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 17 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 8 | 6 480,90 | 5 777,90 | 5 777,90 | 227 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 24 | 1967 | 1967 | панельный | 5 | 4 | 3 160,80 | 2 766,40 | 2 766,40 | 102 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 6 | 4 777,80 | 4 318,40 | 4 318,40 | 217 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 1969 | 1969 | панельный | 5 | 6 | 4 889,90 | 4 431,30 | 4 431,30 | 220 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 6 | 4 905,80 | 4 445,10 | 4 445,10 | 225 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 41 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 2 | 6 081,60 | 5 161,90 | 5 161,90 | 195 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 1985 | 1985 | панельный | 5 | 6 | 4 778,80 | 4 261,10 | 4 261,10 | 197 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 6 | 4 919,90 | 4 453,70 | 4 453,70 | 225 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45 | 1978 | 1978 | панельный | 5 | 4 | 3 047,50 | 2 703,20 | 2 703,20 | 150 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 11 | 9 186,00 | 8 285,70 | 8 285,70 | 365 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 9 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 9 | 7 304,80 | 6 501,90 | 6 501,90 | 305 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 3 | 2 186,20 | 2 033,00 | 2 033,00 | 97 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 1972 | 1972 | блочный | 4 | 3 | 2 314,90 | 2 093,40 | 2 093,40 | 120 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4а | 1961 | 1961 | панельный | 3 | 1 | 391,80 | 357,40 | 357,40 | 15 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 1976 | 1976 | блочный | 4 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 3 016,10 | 155 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 3 | 2 504,80 | 2 198,80 | 2 198,80 | 120 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 3 | 2 054,20 | 2 005,00 | 2 005,00 | 110 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 11 | 1971 | 1971 | крупно-блочный | 4 | 6 | 5 670,90 | 5 196,90 | 5 196,90 | 202 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1980 | 1980 | панельный | 5 | 1 | 5 337,10 | 5 139,10 | 5 139,10 | 227 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/1 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 1 | 6 493,50 | 5 687,60 | 5 687,60 | 210 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 17 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 5 | 3 575,40 | 3 345,10 | 3 345,10 | 204 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35б | 1964 | 1964 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 618,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 57 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 5 | 1984 | 1984 | крупно-блочный | 5 | 6 | 6805,2 | 6068,7 | 6068,7 | 300 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 11 | 1962 | 1962 | блочный | 3 | 1 | 452,60 | 414,90 | 414,90 | 26 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 10 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 4 | 2 787,90 | 2 569,90 | 2 569,90 | 160 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 11 | 1966 | 1966 | блочный | 4 | 6 | 4 440,60 | 4 106,00 | 4 106,00 | 235 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 12 | 1968 | 1968 | блочный | 4 | 4 | 2 817,80 | 2 595,30 | 2 595,30 | 160 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25 | 1987 | 1987 | панельный | 5 | 6 | 4 791,30 | 4 261,10 | 4 261,10 | 183 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 1958 | 1958 | блочный | 3 | 3 | 1672 | 1541,8 | 1541,8 | 42 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 1988 | 1988 | панельный | 5 | 4 | 3098 | 2760,1 | 2760,1 | 136 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 1976 | 1976 | панельный | 5 | 16 | 12 222,20 | 11 568,50 | 11 568,50 | 532 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 9 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 3 | 1 776,40 | 1 670,10 | 1 670,10 | 70 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 1971 | 1971 | блочный | 5 | 6 | 4 871,80 | 4 396,60 | 4 396,60 | 267 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 1978 | 1978 | блочный | 4 | 3 | 2 490,80 | 2 245,40 | 2 245,40 | 23 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 896,40 | 4 440,70 | 4 440,70 | 225 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 3 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 4 | 3 073,80 | 2 706,70 | 2 706,70 | 150 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | 1950 | 1951 | блочный | 2 | 2 | 482,50 | 434,10 | 435,10 | 25 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65/1 | 1968 | 1968 | панельный | 5 | 8 | 6 427,70 | 5 798,60 | 5 798,60 | 297 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 1970 | 1970 | панельный | 5 | 4 | 3 006,60 | 2 701,20 | 2 701,20 | 150 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 18 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 4 | 2982,8 | 2704 | 2704 | 150 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 45 | 1987 | 1987 | панельный | 5 | 6 | 3 380,50 | 4 268,80 | 4 268,80 | 197 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 12 | 1974 | 1974 | блочный | 4 | 2 | 2 998,10 | 2 998,10 | 2 998,10 | 128 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 1968 | 1968 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2 572,80 | 2 398,30 | 2 398,30 | 97 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 502,90 | 1 369,60 | 1 369,60 | 50 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 1958 | 1958 | блочный | 4 | 2 | 1 818,20 | 1 638,00 | 1 638,00 | 57 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 1978 | 1978 | панельный | 5 | 6 | 5 306,20 | 4 690,70 | 4 690,70 | 225 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 1962 | 1962 | блочный | 5 | 2 | 1 630,80 | 1 477,80 | 1 477,80 | 70 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 1 | 712 | 598,5 | 598,5 | 19 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 31 | 1954 | 1954 | блочный | 3 | 1 | 398,10 | 358,30 | 358,30 | 3 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 5 | 1986 | 1986 | панельный | 5 | 6 | 4 754,80 | 4237,5 | 4237,5 | 156 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 | 1979 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6 093,20 | 5 395,80 | 5 126,70 | 192 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33 | 1938 | 1938 | рубленный из бруса | 2 | 2 | 682,60 | 606,20 | 606,20 | 22 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 35 | 1938 | 1938 | рубленный из бруса | 2 | 2 | 661,10 | 577,30 | 577,30 | 22 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 4 | 2 711,70 | 2 515,70 | 2 515,70 | 155 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 2 | 1953,9 | 1520,4 | 1520,4 | 20 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 14а | 1960 | 1960 | блочный | 2 | 1 | 302,60 | 276,00 | 276,00 | 40 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 19 | 1951 | 1975 | блочный | 2 | 2 | 908,10 | 879,80 | 879,80 | 21 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 1963 | 1963 | блочный | 4 | 3 | 2 460,20 | 2 293,00 | 2 293,00 | 90 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 1 | 998,00 | 907,70 | 907,70 | 30 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 1940 | 1940 | блочный | 3 | 2 | 828,90 | 710,80 | 710,80 | 30 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 1963 | 1963 | блочный | 4 | 3 | 2 424,00 | 2 209,20 | 2 209,20 | 125 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 1972 | 1972 | панельный | 5 | 6 | 4 910,50 | 4 399,50 | 4 399,50 | 225 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 923,10 | 4 413,10 | 4 413,10 | 225 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 8 | 6 764,00 | 5 796,90 | 5 796,90 | 297 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 908,90 | 4 448,90 | 4 448,90 | 225 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 1973 | 1973 | панельный | 5 | 8 | 6 420,00 | 5 792,20 | 5 792,20 | 297 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 1990 | 2013 | панельный | 5 | 4 | 3 405,10 | 3 006,10 | 3 006,10 | 98 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 893,80 | 4 441,20 | 4 441,20 | 215 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 1976 | 1976 | панельный | 5 | 6 | 4 922,70 | 4 417,10 | 4 417,10 | 225 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 6 | 4 925,90 | 4 425,70 | 4 425,70 | 220 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д.3а | 1974 | 1974 | панельный | 5 | 1 | 2 946,70 | 1 817,20 | 1 817,20 | 291 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25 | 1963 | 1963 | блочный | 2 | 1 | 1160 | 988,5 | 988,5 | 30 |
| 6.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 1965 | 1965 | крупно-блочный | 5 | 3 | 2 541,40 | 2 038,30 | 2 038,30 | 127 |
| 6.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 2 | 1 204,80 | 1 138,60 | 1 138,60 | 25 |
| 6.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 41 | 1984 | 1984 | блочный | 4 | 1 | 2 903,80 | 2 713,80 | 2 713,80 | 157 |
| 7 | Вилючинский городской округ | Х | Х | Х | Х | Х | 60 408,30 | 51 301,30 | 53 863,00 | 2 014 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 15 | 1990 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6 422,00 | 5 733,60 | 5 733,60 | 244 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 12 | 1983 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 6 847,40 | 6 078,80 | 6 078,80 | 242 |
| 7.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 13 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 4 | 3 148,40 | 2 818,80 | 2 818,80 | 112 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 20 | 1987 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 6 904,90 | 6 094,30 | 6 094,30 | 214 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 24 | 1986 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 3 206,50 | 2 837,60 | 2 837,60 | 111 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 1989 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 4 820,90 | 4 280,30 | 4 280,30 | 140 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 1988 | 2001 | панельный | 5 | 6 | 4 751,00 | 4 230,70 | 4 230,70 | 126 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 46 | 1990 | 2004 | панельный | 5 | 6 | 4 753,80 | 4 230,50 | 4 230,50 | 161 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16 | 1980 | 1980 | панельный | 5 | 4 | 3 036,40 | 2 733,20 | 2 733,20 | 125 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25 | 1977 | 1977 | панельный | 5 | 4 | 2 995,60 | 2 718,20 | 2 718,20 | 113 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 1976 | 1976 | блочный | 4 | 1 | 1 492,30 | 1 289,80 | 1 289,80 | 48 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 1989 | 1989 | панельный | 5 | 6 | 4 768,80 | 4 249,40 | 4 249,40 | 160 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 1982 | 1982 | панельный | 5 | 4 | 4 472,20 | 4 006,10 | 4 006,10 | 120 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 5 | 1969 | 1969 | панельный | 4 | 4 | 2 788,10 | 2561,7 | 2 561,70 | 98 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 7 982,04 | 2 659,21 | 4 193,98 | 382 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 1977 | 1977 | панельный | 3 | 2 | 1 166,31 | 1 062,41 | 881,35 | 41 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 2016 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 346,20 | 320,00 | 39,00 | 16 |
| 8.3 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 324,21 | 290,81 | 236,28 | 28 |
| 8.4 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,34 | 498,14 | 133,90 | 30 |
| 8.5 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 1973 | 1973 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 530,20 | 504,36 | 151,80 | 22 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1967 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,04 | 321,74 | 199,99 | 18 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,92 | 323,52 | 323,52 | 13 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 1981 | 2008 | панельный | 5 | 4 | 3 305,60 | 2131,4 | 1 948,00 | 137 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362,58 | 336,98 | 86,80 | 29 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 1968 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366,33 | 340,73 | 79,84 | 19 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2015 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 347,31 | 322,21 | 113,50 | 29 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 2 300,50 | 2 025,30 | 1 016,50 | 62 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 356,00 | 327,80 | 205,70 | 11 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 1968 | 2009 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 356,00 | 327,80 | 205,70 | 11 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 123,50 | 973,00 | 282,10 | 36 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, 26 | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 302,20 | 260,00 | 32,80 | 7 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Речная, 35 | 1981 | 1981 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 821,30 | 713,00 | 249,30 | 29 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 821,00 | 724,50 | 528,70 | 15 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 1986 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 821,00 | 724,50 | 528,70 | 15 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 8 285,34 | 7 351,74 | 5 137,64 | 285 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 707,81 | 654,61 | 323,61 | 37 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 339,30 | 312,50 | 100,70 | 15 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 368,51 | 342,11 | 222,91 | 22 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 835,00 | 745,60 | 142,20 | 34 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.23 | 1992 | 1992 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 835,00 | 745,60 | 142,20 | 34 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 6 742,53 | 5 951,53 | 4 671,83 | 214 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 1986 | 1986 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 806,70 | 1 647,80 | 1 482,10 | 54 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 27 | 1988 | 1988 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1 257,50 | 1 124,70 | 842,30 | 40 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 28 | 1988 | 1989 | крупно-блочный | 5 | 2 | 1 571,20 | 1 414,70 | 1 178,30 | 64 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 1968 | 1992 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 365,40 | 339,53 | 260,93 | 11 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 1966 | 1966 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 370,40 | 344,10 | 39,00 | 14 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 3 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 349,50 | 334,20 | 122,70 | 11 |
| 10.5.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | 1979 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1 021,83 | 746,50 | 746,50 | 20 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 39 388,51 | 34 384,90 | 32 018,30 | 1 196 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 13 225,60 | 11 969,40 | 11 958,70 | 367 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д.3 | 1973 | 2017 | блочный | 2 | 2 | 610,4 | 552,3 | 552,3 | 10 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 1984 | 1984 | блочный | 4 | 2 | 1588,6 | 1461,7 | 1461,7 | 66 |
| 11.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 1983 | 1983 | блочный | 4 | 2 | 1603,4 | 1471,7 | 1461 | 50 |
| 11.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1986 | 2018 | блочный | 5 | 6 | 4711,7 | 4232,4 | 4232,4 | 171 |
| 11.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная д.19 | 1987 | 2016 | панельный | 5 | 6 | 4711,5 | 4251,3 | 4251,3 | 70 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 837,41 | 1 670,40 | 1 670,40 | 56 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | 1979 | крупно-блоный | 3 | 3 | 1 837,41 | 1 670,40 | 1 670,40 | 56 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 933,80 | 839,50 | 839,50 | 29 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 933,80 | 839,50 | 839,50 | 29 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 9 323,40 | 7 825,50 | 6 049,90 | 248 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 1985 | 2014 | панельный | 5 | 8 | 6 369,00 | 5 617,70 | 5 617,70 | 178 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 1976 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2 954,40 | 2 207,80 | 432,20 | 70 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 10 996,50 | 9 390,10 | 9 058,40 | 356 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 1971 | 1971 | блочные | 2 | 2 | 2 012,50 | 1 128,10 | 937,90 | 31 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | 1964 | 1964 | блочные | 2 | 2 | 669,80 | 609,40 | 609,40 | 22 |
| 11.5.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | 1960 | 1960 | блочные | 2 | 2 | 704,60 | 645,80 | 645,80 | 29 |
| 11.5.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 1959 | 1959 | блочные | 2 | 2 | 686,40 | 626,80 | 626,90 | 25 |
| 11.5.5 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 1967 | 1967 | блочные | 2 | 2 | 688,80 | 641,30 | 630,60 | 27 |
| 11.5.6 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 16 | 1965 | 1965 | блочные | 2 | 2 | 686,90 | 630,60 | 630,60 | 29 |
| 11.5.7 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 1968 | 1968 | блочные | 3 | 3 | 1 638,00 | 1 502,30 | 1 471,90 | 53 |
| 11.5.8 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 1967 | 1967 | блочные | 3 | 3 | 1 592,90 | 1 468,20 | 1 468,20 | 60 |
| 11.5.9 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 1967 | 1967 | блочные | 3 | 3 | 1 632,90 | 1 509,30 | 1 474,00 | 57 |
| 11.5.10 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | 1961 | 1961 | блочные | 2 | 2 | 683,70 | 628,30 | 563,10 | 23 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3 071,80 | 2 690,00 | 2 441,40 | 140 |
| 11.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 1971 | ─ | блочный | 3 | 3 | 1 572,10 | 1 241,40 | 1 130,80 | 61 |
| 11.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 1969 | ─ | шлакоблочный | 3 | 3 | 1 499,70 | 1 448,60 | 1 310,60 | 79 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 30 924,40 | 27 340,80 | 27 340,50 | 889 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 6 727,90 | 5 484,30 | 5 484,30 | 175 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 1964 | 1964 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 572,70 | 510,80 | 510,80 | 15 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 1976 | 1976 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 557,00 | 514,80 | 514,80 | 21 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 594,60 | 532,00 | 532,00 | 8 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 582,70 | 520,80 | 520,80 | 21 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 1975 | 1975 | блочный | 3 | 3 | 1 924,70 | 1 438,10 | 1 438,10 | 56 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538,50 | 497,10 | 497,10 | 16 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 1977 | 1977 | блочный | 3 | 3 | 1 957,70 | 1 470,70 | 1 470,70 | 38 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1 289,80 | 1 175,60 | 1 175,60 | 43,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,80 | 329,60 | 329,60 | 10 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 1967 | 1967 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355,60 | 329,40 | 329,40 | 13 |
| 12.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | 1965 | 1965 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 578,40 | 516,60 | 516,60 | 20 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 22 906,70 | 20 680,90 | 20 680,60 | 671 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 1 | 1977 | 1977 | панельный | 4 | 3 | 2 477,10 | 2 240,20 | 2 240,20 | 58 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 1984 | 2012 | панельный | 5 | 8 | 6 245,70 | 5 550,20 | 5 550,20 | 100 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1986 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 3 141,60 | 2 801,80 | 2 801,80 | 69 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 1998 | 1998 | панельный | 5 | 4 | 3 099,60 | 2 761,40 | 2 761,40 | 69 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.25 | 1971 | 1971 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 624,60 | 574,20 | 574,20 | 24 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | 1962 | 1962 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 557,50 | 513,10 | 513,10 | 24 |
| 12.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 1968 | 1968 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 579,30 | 541,40 | 541,10 | 33 |
| 12.3.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 1 063,00 | 980,20 | 980,20 | 24 |
| 12.3.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 1969 | 2003 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1 070,70 | 986,00 | 986,00 | 57 |
| 12.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 539,50 | 492,00 | 492,00 | 26 |
| 12.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 582,40 | 534,50 | 534,50 | 36 |
| 12.3.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 1965 | 1965 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 586,20 | 539,10 | 539,10 | 34 |
| 12.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 1965 | 1965 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 590,00 | 548,30 | 548,30 | 30 |
| 12.3.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 74 | 1964 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 581,00 | 533,00 | 533,00 | 26 |
| 12.3.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 1961 | 1961 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 582,10 | 541,10 | 541,10 | 32 |
| 12.3.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 1970 | 1970 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 586,40 | 544,40 | 544,40 | 29 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 1 176,40 | 1 048,60 | 812,50 | 39 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 836,50 | 745,40 | 509,30 | 26 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 1986 | 1986 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 836,50 | 745,40 | 509,30 | 26 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 339,90 | 303,20 | 303,20 | 13 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 339,9 | 303,2 | 303,2 | 13 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 805,52 | 516,60 | 516,60 | 25 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 805,52 | 516,60 | 516,60 | 25 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 805,52 | 516,60 | 516,60 | 25 |
| 14.2 | Сельское поселение "селоТаловка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |

| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Камчатскому краю на период 2017-2019 годы |  | 2 124 378 119,59 | 0,00 | 1 204 934 508,29 | 8 352 872,09 | 905 610 624,44 | 5 480 114,77 | Х | Х | Х |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 552 667 229,29 | 0,00 | 280 921 020,85 | 0,00 | 271 446 208,44 | 300 000,00 | Х | Х | Х |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 573 763,00 | 0,00 | 401 634,10 | 0,00 | 172 128,90 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 573 763,00 | 0,00 | 401 634,10 | 0,00 | 172 128,90 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 101 225,00 | 0,00 | 70 857,50 | 0,00 | 30 367,50 | 0,00 | 205,53 | 1 923,23 | 31.12.2017 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 57 942,00 | 0,00 | 40 559,40 | 0,00 | 17 382,60 | 0,00 | 114,62 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 101 314,00 | 0,00 | 70 919,80 | 0,00 | 30 394,20 | 0,00 | 202,10 | 1 923,23 | 31.12.2017 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 62 528,00 | 0,00 | 43 769,60 | 0,00 | 18 758,40 | 0,00 | 74,17 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 43 382,00 | 0,00 | 30 367,40 | 0,00 | 13 014,60 | 0,00 | 87,24 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 57 881,00 | 0,00 | 40 516,70 | 0,00 | 17 364,30 | 0,00 | 115,69 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 1.1.7 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 29 | 57 891,00 | 0,00 | 40 523,70 | 0,00 | 17 367,30 | 0,00 | 115,62 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 1.1.8 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 45 800,00 | 0,00 | 32 060,00 | 0,00 | 13 740,00 | 0,00 | 63,30 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.9 | с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | 45 800,00 | 0,00 | 32 060,00 | 0,00 | 13 740,00 | 0,00 | 60,03 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 2 802 062,15 | 0,00 | 1 636 582,26 | 0,00 | 1 165 479,89 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 172 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 587,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 88 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 597,00 | 0,00 | 122,15 | 9 038,17 | 31.12.2017 |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 83 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 990,00 | 0,00 | 178,55 | 9 038,17 | 31.12.2017 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 2 629 475,15 | 0,00 | 1 636 582,26 | 0,00 | 992 892,89 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 2 629 475,15 | 0,00 | 1 636 582,26 | 0,00 | 992 892,89 | 0,00 | 5 330,38 | 14 730,43 | 31.12.2017 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 94 460 550,92 | 0,00 | 60 620 797,99 | 0,00 | 33 839 752,93 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 1 891 650,00 | 0,00 | 1 069 881,35 | 0,00 | 821 768,65 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 76 421,00 | 0,00 | 46 027,22 | 0,00 | 30 393,78 | 0,00 | 275,49 | 1 439,08 | 31.12.2017 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 332 455,00 | 0,00 | 200 232,67 | 0,00 | 132 222,33 | 0,00 | 223,77 | 2 421,65 | 31.12.2017 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 55 170,00 | 0,00 | 33 228,06 | 0,00 | 21 941,94 | 0,00 | 197,74 | 719,54 | 31.12.2017 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1 333 473,00 | 0,00 | 733 699,70 | 0,00 | 599 773,30 | 0,00 | 423,96 | 1 068,94 | 31.12.2017 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 94 131,00 | 0,00 | 56 693,70 | 0,00 | 37 437,30 | 0,00 | 33,71 | 72,50 | 31.12.2017 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 70 411 051,92 | 0,00 | 47 279 226,00 | 0,00 | 23 131 825,92 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 278 355,00 | 0,00 | 139 488,00 | 0,00 | 138 867,00 | 0,00 | 46,98 | 783,61 | 31.12.2017 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 109 077,00 | 0,00 | 107 607,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 28,63 | 340,21 | 31.12.2017 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | 3 302 102,00 | 0,00 | 1 654 730,80 | 0,00 | 1 647 371,20 | 0,00 | 2 240,69 | 6 223,79 | 31.12.2017 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 18 | 216 589,00 | 0,00 | 118 670,08 | 0,00 | 97 918,92 | 0,00 | 174,37 | 445,10 | 31.12.2017 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 | 2 791 050,68 | 0,00 | 2 364 852,78 | 0,00 | 426 197,90 | 0,00 | 1 941,20 | 5 066,02 | 31.12.2017 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 267 582,00 | 0,00 | 241 176,33 | 0,00 | 26 405,67 | 0,00 | 55,88 | 353,38 | 31.12.2017 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 103 318,00 | 0,00 | 51 774,00 | 0,00 | 51 544,00 | 0,00 | 33,25 | 151,44 | 31.12.2017 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | 1 323 055,00 | 0,00 | 724 907,76 | 0,00 | 598 147,24 | 0,00 | 2 226,24 | 5 609,39 | 31.12.2017 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 4 081 239,00 | 0,00 | 3 317 639,82 | 0,00 | 763 599,18 | 0,00 | 911,70 | 1 565,36 | 31.12.2017 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 3 939 753,44 | 0,00 | 3 938 323,52 | 0,00 | 1 429,92 | 0,00 | 1 549,25 | 3 706,15 | 31.12.2017 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 4 416 223,51 | 0,00 | 3 660 409,76 | 0,00 | 755 813,75 | 0,00 | 1 051,96 | 2 048,77 | 31.12.2017 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 3 151 737,00 | 0,00 | 2 408 703,12 | 0,00 | 743 033,88 | 0,00 | 1 172,78 | 2 567,48 | 31.12.2017 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | 1 544 544,00 | 0,00 | 1 113 334,23 | 0,00 | 431 209,77 | 0,00 | 3 300,31 | 4 341,85 | 31.12.2017 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 2 007 026,00 | 0,00 | 1 090 184,71 | 0,00 | 916 841,29 | 0,00 | 1 356,47 | 2 587,59 | 31.12.2017 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 3 608 166,00 | 0,00 | 3 485 446,01 | 0,00 | 122 719,99 | 0,00 | 1 605,48 | 3 311,68 | 31.12.2017 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | 3 755 833,00 | 0,00 | 1 993 104,26 | 0,00 | 1 762 728,74 | 0,00 | 1 695,02 | 4 620,92 | 31.12.2017 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 4 834 619,00 | 0,00 | 2 384 219,07 | 0,00 | 2 450 399,93 | 0,00 | 791,43 | 791,43 | 31.12.2017 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 2 154 203,29 | 0,00 | 1 079 502,03 | 0,00 | 1 074 701,26 | 0,00 | 2 825,93 | 2 825,93 | 31.12.2017 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 3 331 175,00 | 0,00 | 2 304 887,16 | 0,00 | 1 026 287,84 | 0,00 | 1 317,66 | 1 819,36 | 31.12.2017 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 66 720,00 | 0,00 | 22 120,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 72,33 | 223,67 | 31.12.2017 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 103 303,00 | 0,00 | 51 767,00 | 0,00 | 51 536,00 | 0,00 | 33,54 | 114,11 | 31.12.2017 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 5 126 112,00 | 0,00 | 2 808 619,72 | 0,00 | 2 317 492,28 | 0,00 | 1 223,04 | 1 368,13 | 31.12.2017 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 9 929 152,00 | 0,00 | 5 440 226,85 | 0,00 | 4 488 925,15 | 0,00 | 1 518,15 | 2 567,48 | 31.12.2017 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1 439 875,00 | 0,00 | 721 541,92 | 0,00 | 718 333,08 | 0,00 | 234,11 | 297,38 | 31.12.2017 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 427 681,00 | 0,00 | 214 317,00 | 0,00 | 213 364,00 | 0,00 | 260,26 | 297,38 | 31.12.2017 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 3 947 953,00 | 0,00 | 2 950 102,36 | 0,00 | 997 850,64 | 0,00 | 1 220,09 | 1 819,36 | 31.12.2017 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 4 154 608,00 | 0,00 | 2 891 570,71 | 0,00 | 1 263 037,29 | 0,00 | 1 309,94 | 1 819,36 | 31.12.2017 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 1 444 907,00 | 0,00 | 667 791,31 | 0,00 | 777 115,69 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 101 904,00 | 0,00 | 61 557,15 | 0,00 | 40 346,85 | 0,00 | 36,79 | 151,44 | 31.12.2017 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 219 041,00 | 0,00 | 131 965,42 | 0,00 | 87 075,58 | 0,00 | 79,08 | 348,82 | 31.12.2017 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 68 409,00 | 0,00 | 41 323,82 | 0,00 | 27 085,18 | 0,00 | 62,07 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 66 915,00 | 0,00 | 40 421,48 | 0,00 | 26 493,52 | 0,00 | 39,99 | 106,01 | 31.12.2017 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 57 794,00 | 0,00 | 34 676,40 | 0,00 | 23 117,60 | 0,00 | 53,34 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 3.3.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 161 100,00 | 0,00 | 97 316,00 | 0,00 | 63 784,00 | 0,00 | 120,70 | 348,59 | 31.12.2017 |
| 3.3.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 170 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 122,00 | 0,00 | 100,37 | 348,59 | 31.12.2017 |
| 3.3.8 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 38 651,00 | 0,00 | 23 190,60 | 0,00 | 15 460,40 | 0,00 | 52,72 | 470,48 | 31.12.2017 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 60 550,00 | 0,00 | 36 330,00 | 0,00 | 24 220,00 | 0,00 | 41,90 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 62 407,00 | 0,00 | 37 444,20 | 0,00 | 24 962,80 | 0,00 | 37,58 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 62 140,00 | 0,00 | 37 284,00 | 0,00 | 24 856,00 | 0,00 | 38,01 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 375 874,00 | 0,00 | 126 282,24 | 0,00 | 249 591,76 | 0,00 | 288,03 | 560,84 | 31.12.2017 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 1 170 954,00 | 0,00 | 810 709,32 | 0,00 | 360 244,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 14 | 77 405,00 | 0,00 | 52 064,51 | 0,00 | 25 340,49 | 0,00 | 23,13 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 102 899,00 | 0,00 | 69 212,40 | 0,00 | 33 686,60 | 0,00 | 161,64 | 1 548,10 | 31.12.2017 |
| 3.4.3 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 432 954,00 | 0,00 | 312 766,00 | 0,00 | 120 188,00 | 0,00 | 106,57 | 605,87 | 31.12.2017 |
| 3.4.4 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 88 682,00 | 0,00 | 59 649,70 | 0,00 | 29 032,30 | 0,00 | 16,51 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.4.5 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | 83 161,00 | 0,00 | 55 936,13 | 0,00 | 27 224,87 | 0,00 | 187,93 | 201,80 | 31.12.2017 |
| 3.4.6 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 59 625,00 | 0,00 | 40 105,24 | 0,00 | 19 519,76 | 0,00 | 92,90 | 896,23 | 31.12.2017 |
| 3.4.7 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 52 612,00 | 0,00 | 36 934,49 | 0,00 | 15 677,51 | 0,00 | 81,90 | 875,99 | 31.12.2017 |
| 3.4.8 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 89 107,00 | 0,00 | 59 935,56 | 0,00 | 29 171,44 | 0,00 | 81,67 | 197,25 | 31.12.2017 |
| 3.4.9 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 89 328,00 | 0,00 | 60 084,21 | 0,00 | 29 243,79 | 0,00 | 80,06 | 197,25 | 31.12.2017 |
| 3.4.10 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 95 181,00 | 0,00 | 64 021,08 | 0,00 | 31 159,92 | 0,00 | 59,14 | 453,65 | 31.12.2017 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 145 880,00 | 0,00 | 75 384,44 | 0,00 | 70 495,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 47 938,00 | 0,00 | 24 772,28 | 0,00 | 23 165,72 | 0,00 | 43,81 | 105,94 | 31.12.2017 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 31 262,00 | 0,00 | 16 154,84 | 0,00 | 15 107,16 | 0,00 | 49,31 | 470,48 | 31.12.2017 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 66 680,00 | 0,00 | 34 457,32 | 0,00 | 32 222,68 | 0,00 | 41,10 | 106,01 | 31.12.2017 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 7 712 977,00 | 0,00 | 4 075 103,43 | 0,00 | 3 637 873,57 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 190 747,00 | 0,00 | 54 448,42 | 0,00 | 136 298,58 | 0,00 | 43,73 | 190,19 | 31.12.2017 |
| 3.6.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 3 115 994,00 | 0,00 | 1 857 181,01 | 0,00 | 1 258 812,99 | 0,00 | 1 089,47 | 2 351,88 | 31.12.2017 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1 689 328,00 | 0,00 | 693 279,68 | 0,00 | 996 048,32 | 0,00 | 1 879,96 | 2 748,63 | 31.12.2017 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 2 716 908,00 | 0,00 | 1 470 194,32 | 0,00 | 1 246 713,68 | 0,00 | 1 236,93 | 2 351,88 | 31.12.2017 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 2 521 579,00 | 0,00 | 1 522 347,48 | 0,00 | 999 231,52 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 304 698,00 | 0,00 | 173 677,86 | 0,00 | 131 020,14 | 0,00 | 113,37 | 328,52 | 31.12.2017 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 140 809,00 | 0,00 | 140 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 142,63 | 31.12.2017 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 154 176,00 | 0,00 | 91 720,98 | 0,00 | 62 455,02 | 0,00 | 36,92 | 185,89 | 31.12.2017 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 284 402,00 | 0,00 | 162 109,14 | 0,00 | 122 292,86 | 0,00 | 61,15 | 284,99 | 31.12.2017 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 280 250,00 | 0,00 | 159 742,50 | 0,00 | 120 507,50 | 0,00 | 66,10 | 284,99 | 31.12.2017 |
| 3.7.6 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 97 660,00 | 0,00 | 55 666,20 | 0,00 | 41 993,80 | 0,00 | 23,32 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 3.7.7 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 182 795,00 | 0,00 | 104 193,15 | 0,00 | 78 601,85 | 0,00 | 42,86 | 185,89 | 31.12.2017 |
| 3.7.8 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 10 | 121 326,00 | 0,00 | 69 155,82 | 0,00 | 52 170,18 | 0,00 | 234,36 | 142,63 | 31.12.2017 |
| 3.7.9 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 44 211,00 | 0,00 | 25 200,27 | 0,00 | 19 010,73 | 0,00 | 69,44 | 672,11 | 31.12.2017 |
| 3.7.10 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | 88 370,00 | 0,00 | 50 370,90 | 0,00 | 37 999,10 | 0,00 | 139,47 | 1 344,22 | 31.12.2017 |
| 3.7.11 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 152 656,00 | 0,00 | 87 013,92 | 0,00 | 65 642,08 | 0,00 | 160,37 | 348,59 | 31.12.2017 |
| 3.7.12 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 264 684,00 | 0,00 | 150 869,88 | 0,00 | 113 814,12 | 0,00 | 98,07 | 285,26 | 31.12.2017 |
| 3.7.13 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 165 714,00 | 0,00 | 94 456,98 | 0,00 | 71 257,02 | 0,00 | 99,22 | 134,98 | 31.12.2017 |
| 3.7.14 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 91 609,00 | 0,00 | 72 876,05 | 0,00 | 18 732,95 | 0,00 | 163,59 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 3.7.15 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 57 426,00 | 0,00 | 32 732,82 | 0,00 | 24 693,18 | 0,00 | 114,60 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 3.7.16 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 90 793,00 | 0,00 | 51 752,01 | 0,00 | 39 040,99 | 0,00 | 76,30 | 221,06 | 31.12.2017 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 5 730 215,00 | 0,00 | 3 336 765,25 | 0,00 | 2 393 449,75 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 3 457 662,00 | 0,00 | 2 098 673,60 | 0,00 | 1 358 988,40 | 0,00 | 1 048,67 | 3 119,37 | 31.12.2017 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 50 038,00 | 0,00 | 31 023,38 | 0,00 | 19 014,62 | 0,00 | 83,48 | 959,48 | 31.12.2017 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 58 612,00 | 0,00 | 58 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59 | 959,48 | 31.12.2017 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 204 288,00 | 0,00 | 204 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,31 | 680,42 | 31.12.2017 |
| 3.8.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 342 667,00 | 0,00 | 204 431,50 | 0,00 | 138 235,50 | 0,00 | 104,93 | 262,44 | 31.12.2017 |
| 3.8.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 208 782,00 | 0,00 | 208 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,42 | 680,42 | 31.12.2017 |
| 3.8.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 381 433,00 | 0,00 | 107 983,40 | 0,00 | 273 449,60 | 0,00 | 341,82 | 853,07 | 31.12.2017 |
| 3.8.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 223 547,00 | 0,00 | 108 022,11 | 0,00 | 115 524,89 | 0,00 | 200,26 | 1 725,23 | 31.12.2017 |
| 3.8.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 290 876,00 | 0,00 | 107 102,82 | 0,00 | 183 773,18 | 0,00 | 262,64 | 2 247,50 | 31.12.2017 |
| 3.8.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 291 173,00 | 0,00 | 107 896,32 | 0,00 | 183 276,68 | 0,00 | 261,14 | 2 247,50 | 31.12.2017 |
| 3.8.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 44 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 221,00 | 0,00 | 69,32 | 719,54 | 31.12.2017 |
| 3.8.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 88 436,00 | 0,00 | 47 163,87 | 0,00 | 41 272,13 | 0,00 | 138,70 | 1 439,46 | 31.12.2017 |
| 3.8.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 44 222,00 | 0,00 | 26 382,39 | 0,00 | 17 839,61 | 0,00 | 69,30 | 719,54 | 31.12.2017 |
| 3.8.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 44 258,00 | 0,00 | 26 403,86 | 0,00 | 17 854,14 | 0,00 | 68,83 | 719,54 | 31.12.2017 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 617 002,00 | 0,00 | 423 222,80 | 0,00 | 193 779,20 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 29 341,00 | 0,00 | 17 604,60 | 0,00 | 11 736,40 | 0,00 | 80,59 | 470,48 | 31.12.2017 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 67 720,00 | 0,00 | 40 632,00 | 0,00 | 27 088,00 | 0,00 | 32,87 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.9.3 | п. Начики, ул. Начики, д. 17 | 67 362,00 | 0,00 | 40 417,20 | 0,00 | 26 944,80 | 0,00 | 34,38 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.9.4 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 50 548,00 | 0,00 | 30 328,80 | 0,00 | 20 219,20 | 0,00 | 30,54 | 105,94 | 31.12.2017 |
| 3.9.5 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 70 591,00 | 0,00 | 42 354,60 | 0,00 | 28 236,40 | 0,00 | 24,57 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.9.6 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 132 554,00 | 0,00 | 132 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36 | 1 231,61 | 31.12.2017 |
| 3.9.7 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 66 460,00 | 0,00 | 39 876,00 | 0,00 | 26 584,00 | 0,00 | 39,00 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.9.8 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 66 034,00 | 0,00 | 39 620,40 | 0,00 | 26 413,60 | 0,00 | 41,70 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.9.9 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 66 392,00 | 0,00 | 39 835,20 | 0,00 | 26 556,80 | 0,00 | 39,39 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 2 814 335,00 | 0,00 | 1 360 366,61 | 0,00 | 1 453 968,39 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 174 964,00 | 0,00 | 86 769,84 | 0,00 | 88 194,16 | 0,00 | 282,11 | 2 668,45 | 31.12.2017 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | 203 929,00 | 0,00 | 96 020,01 | 0,00 | 107 908,99 | 0,00 | 334,58 | 3 116,44 | 31.12.2017 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 207 807,00 | 0,00 | 114 348,90 | 0,00 | 93 458,10 | 0,00 | 326,33 | 3 116,44 | 31.12.2017 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 208 038,00 | 0,00 | 97 954,74 | 0,00 | 110 083,26 | 0,00 | 323,95 | 3 116,44 | 31.12.2017 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 272 697,00 | 0,00 | 128 399,45 | 0,00 | 144 297,55 | 0,00 | 373,25 | 4 915,55 | 31.12.2017 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 167 236,00 | 0,00 | 78 743,10 | 0,00 | 88 492,90 | 0,00 | 231,47 | 3 019,12 | 31.12.2017 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 273 033,00 | 0,00 | 128 557,65 | 0,00 | 144 475,35 | 0,00 | 370,31 | 4 915,55 | 31.12.2017 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 122 068,00 | 0,00 | 71 821,21 | 0,00 | 50 246,79 | 0,00 | 164,47 | 2 195,78 | 31.12.2017 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 372 875,00 | 0,00 | 175 568,27 | 0,00 | 197 306,73 | 0,00 | 87,08 | 273,08 | 31.12.2017 |
| 3.10.10 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 372 875,00 | 0,00 | 175 568,27 | 0,00 | 197 306,73 | 0,00 | 89,13 | 273,08 | 31.12.2017 |
| 3.10.11 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 438 813,00 | 0,00 | 206 615,17 | 0,00 | 232 197,83 | 0,00 | 269,52 | 903,53 | 31.12.2017 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 2 285 122,00 | 0,00 | 1 233 224,96 | 0,00 | 1 051 897,04 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 1 526 590,00 | 0,00 | 987 097,82 | 0,00 | 539 492,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 132 171,00 | 0,00 | 85 287,29 | 0,00 | 46 883,71 | 0,00 | 256,05 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 132 049,00 | 0,00 | 85 208,62 | 0,00 | 46 840,38 | 0,00 | 256,70 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | 132 342,00 | 0,00 | 85 397,64 | 0,00 | 46 944,36 | 0,00 | 250,51 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 132 268,00 | 0,00 | 85 349,82 | 0,00 | 46 918,18 | 0,00 | 249,85 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | 131 931,00 | 0,00 | 85 132,43 | 0,00 | 46 798,57 | 0,00 | 259,91 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.6 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 75 | 57 859,00 | 0,00 | 37 335,28 | 0,00 | 20 523,72 | 0,00 | 115,93 | 2 442,65 | 31.12.2017 |
| 4.1.7 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | 126 857,00 | 0,00 | 63 271,91 | 0,00 | 63 585,09 | 0,00 | 385,00 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.8 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | 55 882,00 | 0,00 | 36 059,54 | 0,00 | 19 822,46 | 0,00 | 165,04 | 2 442,65 | 31.12.2017 |
| 4.1.9 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 132 776,00 | 0,00 | 85 677,61 | 0,00 | 47 098,39 | 0,00 | 253,78 | 3 018,99 | 31.12.2017 |
| 4.1.10 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 55 897,00 | 0,00 | 36 069,20 | 0,00 | 19 827,80 | 0,00 | 166,76 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.1.11 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 55 962,00 | 0,00 | 36 111,16 | 0,00 | 19 850,84 | 0,00 | 163,25 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.1.12 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 58 108,00 | 0,00 | 37 495,93 | 0,00 | 20 612,07 | 0,00 | 113,01 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.1.13 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 58 092,00 | 0,00 | 58 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | 2 442,65 | 31.12.2017 |
| 4.1.14 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 132 156,00 | 0,00 | 85 277,53 | 0,00 | 46 878,47 | 0,00 | 255,92 | 1 674,23 | 31.12.2017 |
| 4.1.15 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 132 240,00 | 0,00 | 85 331,86 | 0,00 | 46 908,14 | 0,00 | 255,19 | 1 674,23 | 31.12.2017 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 149 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 819,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 49 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 042,00 | 0,00 | 97,46 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 51 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 642,00 | 0,00 | 66,53 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 49 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 135,00 | 0,00 | 95,78 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 608 713,00 | 0,00 | 246 127,14 | 0,00 | 362 585,86 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 114 720,00 | 0,00 | 46 386,00 | 0,00 | 68 334,00 | 0,00 | 345,33 | 2 195,78 | 31.12.2017 |
| 4.3.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 156 766,00 | 0,00 | 63 386,81 | 0,00 | 93 379,19 | 0,00 | 471,90 | 2 994,32 | 31.12.2017 |
| 4.3.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 130 624,00 | 0,00 | 52 816,51 | 0,00 | 77 807,49 | 0,00 | 393,21 | 1 674,23 | 31.12.2017 |
| 4.3.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 206 603,00 | 0,00 | 83 537,82 | 0,00 | 123 065,18 | 0,00 | 668,19 | 4 092,21 | 31.12.2017 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 24 186 967,53 | 0,00 | 12 812 830,99 | 0,00 | 11 374 136,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 24 186 967,53 | 0,00 | 12 812 830,99 | 0,00 | 11 374 136,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 120 840,00 | 0,00 | 69 863,09 | 0,00 | 50 976,91 | 0,00 | 252,01 | 2 719,77 | 31.12.2017 |
| 5.2.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 57 921,00 | 0,00 | 34 126,40 | 0,00 | 23 794,60 | 0,00 | 115,11 | 576,34 | 31.12.2017 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 2 573 938,74 | 0,00 | 1 314 855,87 | 0,00 | 1 259 082,87 | 0,00 | 5 223,09 | 14 238,65 | 31.12.2017 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 120 816,00 | 0,00 | 69 743,13 | 0,00 | 51 072,87 | 0,00 | 238,15 | 2 719,77 | 31.12.2017 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | 1 005 514,27 | 0,00 | 525 984,29 | 0,00 | 479 529,98 | 0,00 | 2 744,31 | 5 078,18 | 31.12.2017 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 3 428 493,55 | 0,00 | 1 818 104,35 | 0,00 | 1 610 389,20 | 0,00 | 2 065,11 | 3 155,78 | 31.12.2017 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 88 891,00 | 0,00 | 51 313,87 | 0,00 | 37 577,13 | 0,00 | 121,94 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 57 817,00 | 0,00 | 34 065,79 | 0,00 | 23 751,21 | 0,00 | 116,80 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 58 412,00 | 0,00 | 34 416,20 | 0,00 | 23 995,80 | 0,00 | 110,67 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 57 764,00 | 0,00 | 34 034,73 | 0,00 | 23 729,27 | 0,00 | 117,89 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 3 057 771,50 | 0,00 | 1 654 319,98 | 0,00 | 1 403 451,52 | 0,00 | 6 098,47 | 16 958,42 | 31.12.2017 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 5 718 717,98 | 0,00 | 2 975 482,77 | 0,00 | 2 743 235,21 | 0,00 | 3 472,84 | 2 747,16 | 31.12.2017 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 3 389 364,66 | 0,00 | 1 821 473,13 | 0,00 | 1 567 891,53 | 0,00 | 2 059,03 | 2 747,16 | 31.12.2017 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 3 612 014,83 | 0,00 | 1 939 463,46 | 0,00 | 1 672 551,37 | 0,00 | 2 245,58 | 2 747,16 | 31.12.2017 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 621 010,00 | 0,00 | 316 928,40 | 0,00 | 304 081,60 | 0,00 | 370,93 | 421,51 | 31.12.2017 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 97 511,00 | 0,00 | 57 452,51 | 0,00 | 40 058,49 | 0,00 | 60,57 | 201,80 | 31.12.2017 |
| 5.2.17 | с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | 120 170,00 | 0,00 | 61 203,02 | 0,00 | 58 966,98 | 0,00 | 80,90 | 390,00 | 31.12.2017 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 361 083 160,97 | 0,00 | 166 932 458,87 | 0,00 | 193 850 702,10 | 300 000,00 | Х | Х | Х |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 4 230 186,03 | 0,00 | 1 667 586,53 | 0,00 | 2 562 599,50 | 0,00 | 959,03 | 1 468,49 | 31.12.2017 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 12 921 788,25 | 0,00 | 7 559 448,74 | 0,00 | 5 362 339,51 | 0,00 | 2 921,96 | 10 551,64 | 31.12.2017 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 3 807 329,81 | 0,00 | 3 469 087,59 | 0,00 | 338 242,22 | 0,00 | 1 921,54 | 4 519,48 | 31.12.2017 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 409 565,00 | 0,00 | 91 666,88 | 0,00 | 317 898,12 | 0,00 | 272,05 | 455,47 | 31.12.2017 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 3 855 981,00 | 0,00 | 2 204 849,11 | 0,00 | 1 651 131,89 | 0,00 | 1 905,69 | 4 519,47 | 31.12.2017 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 130 005,00 | 0,00 | 50 363,36 | 0,00 | 79 641,64 | 0,00 | 63,71 | 453,65 | 31.12.2017 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 7 726 534,00 | 0,00 | 3 297 294,27 | 0,00 | 4 429 239,73 | 0,00 | 1 772,63 | 5 307,43 | 31.12.2017 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 11 241 329,00 | 0,00 | 7 533 808,61 | 0,00 | 3 707 520,39 | 0,00 | 1 990,18 | 3 442,98 | 31.12.2017 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 44 280 150,30 | 0,00 | 17 872 279,47 | 0,00 | 26 407 870,83 | 0,00 | 3 681,42 | 5 703,07 | 31.12.2017 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 7 090 000,00 | 0,00 | 5 601 329,26 | 0,00 | 1 488 670,74 | 0,00 | 2 562,90 | 6 516,41 | 31.12.2017 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 29 165 802,94 | 0,00 | 11 298 702,21 | 0,00 | 17 867 100,73 | 0,00 | 3 111,75 | 5 704,80 | 31.12.2017 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 8 147 901,00 | 0,00 | 3 156 460,55 | 0,00 | 4 991 440,45 | 0,00 | 2 013,27 | 3 317,44 | 31.12.2017 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 14 213 831,02 | 0,00 | 8 461 693,38 | 0,00 | 5 752 137,64 | 0,00 | 3 375,81 | 5 187,63 | 31.12.2017 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 12 240 401,00 | 0,00 | 5 287 461,60 | 0,00 | 6 952 939,40 | 0,00 | 1 046,26 | 1 368,64 | 31.12.2017 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 9 658 823,19 | 0,00 | 3 804 512,30 | 0,00 | 5 854 310,89 | 0,00 | 3 014,14 | 8701,94 | 31.12.2017 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 14 020 612,32 | 0,00 | 8 657 249,09 | 0,00 | 5 363 363,23 | 0,00 | 3 177,62 | 5 713,60 | 31.12.2017 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 6 392 859,78 | 0,00 | 2 809 846,08 | 0,00 | 3 583 013,70 | 0,00 | 1 193,66 | 2 129,83 | 31.12.2017 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 6 123 208,00 | 0,00 | 2 372 103,49 | 0,00 | 3 751 104,51 | 0,00 | 1 392,05 | 3 376,51 | 31.12.2017 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 36,55 | 5 623,76 | 31.12.2017 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 11 967 861,23 | 0,00 | 8 043 489,95 | 0,00 | 3 924 371,28 | 0,00 | 2 818,16 | 5 307,87 | 31.12.2017 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 452 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 974,00 | 0,00 | 167,13 | 167,13 | 31.12.2017 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 4 143 523,27 | 0,00 | 1 556 591,47 | 0,00 | 2 586 931,80 | 0,00 | 943,98 | 1 611,12 | 31.12.2017 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 14 117 509,03 | 0,00 | 8 812 651,94 | 0,00 | 5 304 857,09 | 0,00 | 3 220,90 | 5 693,85 | 31.12.2017 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 3 662 650,97 | 0,00 | 2 528 712,44 | 0,00 | 1 133 938,53 | 0,00 | 13 738,38 | 30 277,34 | 31.12.2017 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 8 295 474,27 | 0,00 | 3 273 483,12 | 0,00 | 5 021 991,15 | 0,00 | 3 142,23 | 8 725,83 | 31.12.2017 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | 2 365 000,00 | 0,00 | 996 315,21 | 0,00 | 1 368 684,79 | 0,00 | 408,05 | 1 171,71 | 31.12.2017 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | 4 454 382,08 | 0,00 | 2 044 054,73 | 0,00 | 2 410 327,35 | 0,00 | 4 593,57 | 19 737,89 | 31.12.2017 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 6 699 069,33 | 0,00 | 2 847 404,25 | 0,00 | 3 851 665,08 | 0,00 | 12 673,23 | 25 280,75 | 31.12.2017 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 94 929,00 | 0,00 | 92 945,53 | 0,00 | 1 983,47 | 0,00 | 62,19 | 439,48 | 31.12.2017 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 6 705 519,00 | 0,00 | 2 597 543,25 | 0,00 | 4 107 975,75 | 0,00 | 3 122,77 | 6 603,88 | 31.12.2017 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 184 212,00 | 0,00 | 71 362,91 | 0,00 | 112 849,09 | 0,00 | 516,43 | 2 322,64 | 31.12.2017 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 913 141,00 | 0,00 | 266 811,22 | 0,00 | 646 329,78 | 0,00 | 208,38 | 717,92 | 31.12.2017 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 334 407,00 | 0,00 | 129 547,78 | 0,00 | 204 859,22 | 0,00 | 76,06 | 803,97 | 31.12.2017 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 226 201,00 | 0,00 | 146 176,26 | 0,00 | 80 024,74 | 0,00 | 153,25 | 255,26 | 31.12.2017 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 296 958,00 | 0,00 | 115 040,19 | 0,00 | 181 917,81 | 0,00 | 134,30 | 454,32 | 31.12.2017 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 100 472,00 | 0,00 | 38 922,40 | 0,00 | 61 549,60 | 0,00 | 22,80 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 99 793,00 | 0,00 | 38 659,36 | 0,00 | 61 133,64 | 0,00 | 23,69 | 64,00 | 31.12.2017 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 70 168,00 | 0,00 | 27 182,77 | 0,00 | 42 985,23 | 0,00 | 27,69 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 9 374 782,27 | 0,00 | 3 634 273,74 | 0,00 | 5 740 508,53 | 0,00 | 4 587,84 | 4 587,84 | 31.12.2017 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 2 341 620,87 | 0,00 | 913 232,14 | 0,00 | 1 428 388,73 | 0,00 | 1 111,67 | 1 111,67 | 31.12.2017 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 317 595,00 | 0,00 | 89 767,18 | 0,00 | 227 827,82 | 0,00 | 215,42 | 1145,45 | 31.12.2017 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/6 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 398,51 | 1529,36 | 31.12.2017 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 108 400,00 | 0,00 | 41 993,68 | 0,00 | 66 406,32 | 0,00 | 16,14 | 64,00 | 31.12.2017 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 1 111 681,00 | 0,00 | 430 660,27 | 0,00 | 681 020,73 | 0,00 | 763,78 | 763,78 | 31.12.2017 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 657 094,00 | 0,00 | 254 555,30 | 0,00 | 402 538,70 | 0,00 | 109,98 | 803,97 | 31.12.2017 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 124 836,00 | 0,00 | 48 360,91 | 0,00 | 76 475,09 | 0,00 | 95,54 | 118,20 | 31.12.2017 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 627 937,00 | 0,00 | 141 869,04 | 0,00 | 486 067,96 | 0,00 | 269,50 | 2 155,83 | 31.12.2017 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 265 044,00 | 0,00 | 47 864,06 | 0,00 | 217 179,94 | 0,00 | 337,16 | 514,51 | 31.12.2017 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 100 231,00 | 0,00 | 38 829,04 | 0,00 | 61 401,96 | 0,00 | 22,83 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 100 135,00 | 0,00 | 38 791,85 | 0,00 | 61 343,15 | 0,00 | 22,95 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 13 834 832,00 | 0,00 | 5 359 552,28 | 0,00 | 8 475 279,72 | 0,00 | 2 398,67 | 2 398,67 | 31.12.2017 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 105 829,00 | 0,00 | 40 997,68 | 0,00 | 64 831,32 | 0,00 | 18,41 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 105 814,00 | 0,00 | 40 991,87 | 0,00 | 64 822,13 | 0,00 | 18,43 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 4 764 370,42 | 0,00 | 1 845 695,87 | 0,00 | 2 918 674,55 | 0,00 | 989,59 | 989,59 | 31.12.2017 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 8 322 219,00 | 0,00 | 3 223 990,50 | 0,00 | 5 098 228,50 | 0,00 | 1 889,05 | 1 889,05 | 31.12.2017 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 732 629,00 | 0,00 | 99 734,54 | 0,00 | 632 894,46 | 0,00 | 447,27 | 824,67 | 31.12.2017 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 9 179 759,80 | 0,00 | 3 556 198,03 | 0,00 | 5 623 561,77 | 0,00 | 2 072,98 | 2 072,98 | 31.12.2017 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 572 017,00 | 0,00 | 221 596,84 | 0,00 | 350 420,16 | 0,00 | 253,33 | 253,33 | 31.12.2017 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 556 510,00 | 0,00 | 139 378,71 | 0,00 | 417 131,29 | 0,00 | 243,11 | 596,60 | 31.12.2017 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 101 858,00 | 0,00 | 39 459,33 | 0,00 | 62 398,67 | 0,00 | 21,71 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 128 540,00 | 0,00 | 49 795,82 | 0,00 | 78 744,18 | 0,00 | 214,77 | 302,88 | 31.12.2017 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 5 551 088,00 | 0,00 | 2 150 466,76 | 0,00 | 3 400 621,24 | 0,00 | 2 111,88 | 2 111,88 | 31.12.2017 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 105 805,00 | 0,00 | 40 988,38 | 0,00 | 64 816,62 | 0,00 | 18,26 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 99 966,00 | 0,00 | 38 726,38 | 0,00 | 61 239,62 | 0,00 | 23,48 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 144 030,00 | 0,00 | 55 796,58 | 0,00 | 88 233,42 | 0,00 | 36,68 | 99,84 | 31.12.2017 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 2 607 123,00 | 0,00 | 1 011 675,78 | 0,00 | 1 595 447,22 | 0,00 | 6 374,38 | 6 374,38 | 31.12.2017 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | 303 733,00 | 0,00 | 113 648,57 | 0,00 | 190 084,43 | 0,00 | 1 094,93 | 4 459,58 | 31.12.2017 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 189 642,00 | 0,00 | 73 466,46 | 0,00 | 116 175,54 | 0,00 | 158,00 | 307,95 | 31.12.2017 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 3 938 358,00 | 0,00 | 1 574 305,20 | 0,00 | 2 364 052,80 | 0,00 | 3 689,67 | 4 793,54 | 31.12.2017 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 578 035,00 | 0,00 | 223 928,16 | 0,00 | 354 106,84 | 0,00 | 636,81 | 4 005,93 | 31.12.2017 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1/1 | 849 523,00 | 0,00 | 100 391,36 | 0,00 | 749 131,64 | 0,00 | 370,84 | 541,36 | 31.12.2017 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 8 547 959,57 | 0,00 | 3 311 441,45 | 0,00 | 5 236 518,12 | 0,00 | 1 945,64 | 1 945,64 | 31.12.2017 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 14 231 583,05 | 0,00 | 5 513 251,34 | 0,00 | 8 718 331,71 | 0,00 | 2 465,24 | 2 465,24 | 31.12.2017 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 8 606 029,17 | 0,00 | 3 604 146,47 | 0,00 | 5 001 882,70 | 0,00 | 13 651,70 | 30 177,34 | 31.12.2017 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 35 050 445,86 | 0,00 | 20 356 924,18 | 0,00 | 14 693 521,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 2 453 198,66 | 0,00 | 2 453 198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,61 | 1 379,80 | 31.12.2017 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 3 312 315,48 | 0,00 | 1 697 445,76 | 0,00 | 1 614 869,72 | 0,00 | 792,42 | 1 379,80 | 31.12.2017 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 7 653 842,47 | 0,00 | 4 087 179,97 | 0,00 | 3 566 662,50 | 0,00 | 2 824,09 | 7 045,89 | 31.12.2017 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | 722 445,86 | 0,00 | 383 297,99 | 0,00 | 339 147,87 | 0,00 | 249,43 | 384,60 | 31.12.2017 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 541 660,57 | 0,00 | 343 074,53 | 0,00 | 198 586,04 | 0,00 | 180,59 | 384,60 | 31.12.2017 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 1 448 440,76 | 0,00 | 800 973,65 | 0,00 | 647 467,11 | 0,00 | 501,40 | 797,10 | 31.12.2017 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 7 538 636,74 | 0,00 | 3 869 902,36 | 0,00 | 3 668 734,38 | 0,00 | 1 785,26 | 2 487,81 | 31.12.2017 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | 3 125 135,30 | 0,00 | 1 610 480,41 | 0,00 | 1 514 654,89 | 0,00 | 2 074,43 | 3 320,10 | 31.12.2017 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 387 409,44 | 0,00 | 220 717,59 | 0,00 | 166 691,85 | 0,00 | 192,20 | 600,17 | 31.12.2017 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 3 726 712,83 | 0,00 | 2 694 052,42 | 0,00 | 1 032 660,41 | 0,00 | 1 843,45 | 3 028,80 | 31.12.2017 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | 1 114 454,19 | 0,00 | 601 301,75 | 0,00 | 513 152,44 | 0,00 | 184,95 | 798,21 | 31.12.2017 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 627 398,71 | 0,00 | 316 657,46 | 0,00 | 310 741,25 | 0,00 | 142,24 | 384,60 | 31.12.2017 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 72 492,83 | 0,00 | 61 019,02 | 0,00 | 11 473,81 | 0,00 | 22,41 | 141,13 | 31.12.2017 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 2 326 302,02 | 0,00 | 1 217 622,61 | 0,00 | 1 108 679,41 | 0,00 | 1 038,81 | 2 598,93 | 31.12.2017 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 7 468 007,00 | 0,00 | 3 050 454,65 | 0,00 | 4 417 552,35 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1 529 123,00 | 0,00 | 777 729,41 | 0,00 | 751 393,59 | 0,00 | 5 516,12 | 10 680,99 | 31.12.2017 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 144 597,00 | 0,00 | 60 276,54 | 0,00 | 84 320,46 | 0,00 | 291,76 | 2719,77 | 31.12.2017 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 101 222,00 | 0,00 | 43 817,16 | 0,00 | 57 404,84 | 0,00 | 201,81 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 57 912,00 | 0,00 | 44 708,23 | 0,00 | 13 203,77 | 0,00 | 113,16 | 6 039,99 | 31.12.2017 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 101 224,00 | 0,00 | 76 313,30 | 0,00 | 24 910,70 | 0,00 | 200,24 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 97 452,00 | 0,00 | 40 623,73 | 0,00 | 56 828,27 | 0,00 | 304,54 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 156 806,00 | 0,00 | 65 365,96 | 0,00 | 91 440,04 | 0,00 | 147,59 | 783,61 | 31.12.2017 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1 840 975,00 | 0,00 | 678 634,55 | 0,00 | 1 162 340,45 | 0,00 | 6 309,03 | 6 039,99 | 31.12.2017 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 193 683,00 | 0,00 | 80 738,46 | 0,00 | 112 944,54 | 0,00 | 601,99 | 3817,66 | 31.12.2017 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 97 474,00 | 0,00 | 38 989,60 | 0,00 | 58 484,40 | 0,00 | 302,53 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 2 435 987,00 | 0,00 | 831 105,68 | 0,00 | 1 604 881,32 | 0,00 | 7 399,72 | 7 961,22 | 31.12.2017 |
| 8.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 97 543,00 | 0,00 | 40 661,66 | 0,00 | 56 881,34 | 0,00 | 298,94 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 97 510,00 | 0,00 | 39 004,00 | 0,00 | 58 506,00 | 0,00 | 300,96 | 1921,23 | 31.12.2017 |
| 8.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 41 787,00 | 0,00 | 17 419,28 | 0,00 | 24 367,72 | 0,00 | 128,89 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 8.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 41 780,00 | 0,00 | 28 262,71 | 0,00 | 13 517,29 | 0,00 | 129,14 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 8.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 97 774,00 | 0,00 | 39 109,60 | 0,00 | 58 664,40 | 0,00 | 290,13 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 8.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 97 795,00 | 0,00 | 51 104,49 | 0,00 | 46 690,51 | 0,00 | 288,88 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 8.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 139 783,00 | 0,00 | 55 913,20 | 0,00 | 83 869,80 | 0,00 | 410,25 | 2 719,77 | 31.12.2017 |
| 8.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 97 580,00 | 0,00 | 40 677,09 | 0,00 | 56 902,91 | 0,00 | 298,78 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 1 019 214,00 | 0,00 | 382 636,33 | 0,00 | 636 577,67 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 972 512,00 | 0,00 | 382 636,33 | 0,00 | 589 875,67 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 55 481,00 | 0,00 | 16 173,00 | 0,00 | 39 308,00 | 0,00 | 168,84 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 61 243,00 | 0,00 | 17 853,00 | 0,00 | 43 390,00 | 0,00 | 82,72 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 57 670,00 | 0,00 | 16 811,00 | 0,00 | 40 859,00 | 0,00 | 120,45 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 57 802,00 | 0,00 | 16 850,00 | 0,00 | 40 952,00 | 0,00 | 117,87 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.5 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 57 761,00 | 0,00 | 16 838,00 | 0,00 | 40 923,00 | 0,00 | 118,63 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.6 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 61 229,00 | 0,00 | 17 849,00 | 0,00 | 43 380,00 | 0,00 | 82,67 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.7 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 57 695,00 | 0,00 | 16 819,00 | 0,00 | 40 876,00 | 0,00 | 120,20 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.8 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 61 133,00 | 0,00 | 17 821,00 | 0,00 | 43 312,00 | 0,00 | 83,58 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.9 | с. Соболево, ул. Комсомольска, д. 36 | 61 184,00 | 0,00 | 17 836,00 | 0,00 | 43 348,00 | 0,00 | 83,25 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.10 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 40 551,00 | 0,00 | 28 729,94 | 0,00 | 11 821,06 | 0,00 | 82,50 | 1 611,27 | 31.12.2017 |
| 9.1.11 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 57 849,00 | 0,00 | 16 864,00 | 0,00 | 40 985,00 | 0,00 | 116,33 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.12 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 42 595,00 | 0,00 | 12 417,00 | 0,00 | 30 178,00 | 0,00 | 129,94 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.13 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 55 805,00 | 0,00 | 39 537,23 | 0,00 | 16 267,77 | 0,00 | 168,34 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.14 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 55 823,00 | 0,00 | 39 549,98 | 0,00 | 16 273,02 | 0,00 | 169,31 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.1.15 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 132 910,00 | 0,00 | 74 427,18 | 0,00 | 58 482,82 | 0,00 | 401,06 | 1 674,23 | 31.12.2017 |
| 9.1.16 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 55 781,00 | 0,00 | 16 261,00 | 0,00 | 39 520,00 | 0,00 | 170,95 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 | 0,00 | 175,64 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 1 685 658,89 | 0,00 | 1 095 919,89 | 0,00 | 589 739,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 45 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 567,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.1.1 | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | 45 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 567,00 | 0,00 | 95,09 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 1 028 148,45 | 0,00 | 880 224,03 | 0,00 | 147 924,42 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 932 083,5 | 0,00 | 830 270,23 | 0,00 | 101 813,22 | 0,00 | 2 724,59 | 9 791,73 | 31.12.2017 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 96 065,0 | 0,00 | 49 953,80 | 0,00 | 46 111,20 | 0,00 | 307,41 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 51 596,00 | 0,00 | 20 638,40 | 0,00 | 30 957,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 51 596,00 | 0,00 | 20 638,40 | 0,00 | 30 957,60 | 0,00 | 70,72 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 32 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,44 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.26 | 32 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,44 | 0,00 | 43,90 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 527 912,00 | 0,00 | 195 057,46 | 0,00 | 332 854,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер.Строительный, д. 23 | 66 213,00 | 0,00 | 24 978,60 | 0,00 | 41 234,40 | 0,00 | 65,79 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 50 098,00 | 0,00 | 18 900,75 | 0,00 | 31 197,25 | 0,00 | 63,68 | 238,15 | 31.12.2017 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 128 885,00 | 0,00 | 44 524,76 | 0,00 | 84 360,24 | 0,00 | 429,33 | 1 649,43 | 31.12.2017 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 141 439,00 | 0,00 | 53 357,23 | 0,00 | 88 081,77 | 0,00 | 488,06 | 2 719,77 | 31.12.2017 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 141 277,00 | 0,00 | 53 296,12 | 0,00 | 87 980,88 | 0,00 | 492,08 | 2 719,77 | 31.12.2017 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 13 414 688,97 | 0,00 | 7 207 988,70 | 0,00 | 6 206 700,27 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 520 825,00 | 0,00 | 329 009,34 | 0,00 | 191 815,66 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 121 312,00 | 0,00 | 85 749,50 | 0,00 | 35 562,50 | 0,00 | 219,65 | 2 928,56 | 31.12.2017 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 399 513,00 | 0,00 | 243 259,84 | 0,00 | 156 253,16 | 0,00 | 94,39 | 475,45 | 31.12.2017 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 1 286 599,00 | 0,00 | 502 610,53 | 0,00 | 783 988,47 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1 171 235,00 | 0,00 | 502 610,53 | 0,00 | 668 624,47 | 0,00 | 701,17 | 1 044,30 | 31.12.2017 |
| 11.2.2 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 115 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 364,00 | 0,00 | 34,53 | 443,40 | 31.12.2017 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 867 259,97 | 0,00 | 1 606 336,80 | 0,00 | 2 260 923,17 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 1 757 083,16 | 0,00 | 760 281,59 | 0,00 | 996 801,57 | 0,00 | 3 607,23 | 5 789,97 | 31.12.2017 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | 2 053 492,81 | 0,00 | 822 101,46 | 0,00 | 1 231 391,35 | 0,00 | 4 075,20 | 6 887,86 | 31.12.2017 |
| 11.3.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 56 684,00 | 0,00 | 23 953,75 | 0,00 | 32 730,25 | 0,00 | 146,43 | 1 097,89 | 31.12.2017 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 4 293 821,00 | 0,00 | 2 827 740,99 | 0,00 | 1 466 080,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 175 243,00 | 0,00 | 105 145,80 | 0,00 | 70 097,20 | 0,00 | 119,28 | 1 218,69 | 31.12.2017 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 598 033,00 | 0,00 | 522 769,00 | 0,00 | 75 264,00 | 0,00 | 270,87 | 1 657,60 | 31.12.2017 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 3 520 545,00 | 0,00 | 2 199 826,19 | 0,00 | 1 320 718,81 | 0,00 | 1 604,11 | 2 234,02 | 31.12.2017 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 3 446 184,00 | 0,00 | 1 942 291,04 | 0,00 | 1 503 892,96 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 3 446 184,00 | 0,00 | 1 942 291,04 | 0,00 | 1 503 892,96 | 0,00 | 6 613,29 | 11 882,90 | 31.12.2017 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 6 728 532,00 | 0,00 | 4 016 311,94 | 0,00 | 2 712 220,06 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 2 569 343,00 | 0,00 | 1 668 460,42 | 0,00 | 900 882,58 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 36 953,00 | 0,00 | 19 748,01 | 0,00 | 17 204,99 | 0,00 | 72,34 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 37 011,00 | 0,00 | 19 779,01 | 0,00 | 17 231,99 | 0,00 | 71,23 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 48 366,00 | 0,00 | 43 915,80 | 0,00 | 4 450,20 | 0,00 | 90,91 | 1 073,09 | 31.12.2017 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 2 447 013,00 | 0,00 | 1 585 017,60 | 0,00 | 861 995,40 | 0,00 | 6 135,94 | 15 272,21 | 31.12.2017 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 118 944,00 | 0,00 | 44 047,98 | 0,00 | 74 896,02 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 118 944,00 | 0,00 | 44 047,98 | 0,00 | 74 896,02 | 0,00 | 361,09 | 1 646,68 | 31.12.2017 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 4 040 245,00 | 0,00 | 2 303 803,54 | 0,00 | 1 736 441,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 3 389 911,00 | 0,00 | 1 802 925,36 | 0,00 | 1 586 985,64 | 0,00 | 6 236,04 | 23 284,56 | 31.12.2017 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 564 902,00 | 0,00 | 455 441,14 | 0,00 | 109 460,86 | 0,00 | 1 153,80 | 7 637,27 | 31.12.2017 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 85 432,00 | 0,00 | 45 437,04 | 0,00 | 39 994,96 | 0,00 | 172,66 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 1 909 056,00 | 0,00 | 1 173 255,99 | 0,00 | 735 800,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 611 630,00 | 0,00 | 293 590,40 | 0,00 | 318 039,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 101 383,00 | 0,00 | 48 663,84 | 0,00 | 52 719,16 | 0,00 | 136,01 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 76 189,00 | 0,00 | 36 574,69 | 0,00 | 39 614,31 | 0,00 | 155,52 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 105 347,00 | 0,00 | 50 566,56 | 0,00 | 54 780,44 | 0,00 | 143,06 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | 107 912,00 | 0,00 | 51 797,76 | 0,00 | 56 114,24 | 0,00 | 146,22 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.1.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 43 392,00 | 0,00 | 20 828,16 | 0,00 | 22 563,84 | 0,00 | 87,12 | 823,34 | 31.12.2017 |
| 13.1.6 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 99 934,00 | 0,00 | 47 968,32 | 0,00 | 51 965,68 | 0,00 | 201,07 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.1.7 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 77 473,00 | 0,00 | 37 191,07 | 0,00 | 40 281,93 | 0,00 | 138,87 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 165 235,00 | 0,00 | 99 603,65 | 0,00 | 65 631,35 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.2.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 58 633,00 | 0,00 | 35 343,97 | 0,00 | 23 289,03 | 0,00 | 118,52 | 1 674,23 | 31.12.2017 |
| 13.2.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 106 602,00 | 0,00 | 64 259,68 | 0,00 | 42 342,32 | 0,00 | 142,97 | 1 896,43 | 31.12.2017 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 238 804,00 | 0,00 | 135 115,31 | 0,00 | 103 688,69 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.3.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 182 896,00 | 0,00 | 103 482,56 | 0,00 | 79 413,44 | 0,00 | 254,48 | 2 472,77 | 31.12.2017 |
| 13.3.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 55 908,00 | 0,00 | 31 632,75 | 0,00 | 24 275,25 | 0,00 | 128,36 | 1 073,09 | 31.12.2017 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 115 786,00 | 0,00 | 78 942,72 | 0,00 | 36 843,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.4.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 115 786,00 | 0,00 | 78 942,72 | 0,00 | 36 843,28 | 0,00 | 235,82 | 3 268,87 | 31.12.2017 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 777 601,00 | 0,00 | 566 003,91 | 0,00 | 211 597,09 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 193 918,00 | 0,00 | 135 894,24 | 0,00 | 58 023,76 | 0,00 | 639,57 | 3 817,66 | 31.12.2017 |
| 13.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 98 092,00 | 0,00 | 95 970,66 | 0,00 | 2 121,34 | 0,00 | 335,36 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 13.5.3 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | 97 844,00 | 0,00 | 63 614,34 | 0,00 | 34 229,66 | 0,00 | 329,22 | 1 921,23 | 31.12.2017 |
| 13.5.4 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | 194 059,00 | 0,00 | 137 229,99 | 0,00 | 56 829,01 | 0,00 | 632,53 | 3 817,66 | 31.12.2017 |
| 13.5.5 | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | 193 688,00 | 0,00 | 133 294,68 | 0,00 | 60 393,32 | 0,00 | 651,27 | 3 817,66 | 31.12.2017 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 623 846 531,75 | 0,00 | 425 522 373,69 | 8 352 872,09 | 189 835 339,97 | 135 946,00 | Х | Х | Х |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 397 247,00 | 0,00 | 397 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 397 247,00 | 0,00 | 397 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 59 402,00 | 0,00 | 59 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34 | 1 223,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 56 086,00 | 0,00 | 56 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 1 223,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6 | 59 306,00 | 0,00 | 59 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | 1 223,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 59 212,00 | 0,00 | 59 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,83 | 1 223,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 5 | 103 859,00 | 0,00 | 103 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,02 | 2 140,39 | 31.12.2018 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 11 | 59 382,00 | 0,00 | 59 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 1 223,13 | 31.12.2018 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 1 694 386,80 | 0,00 | 1 247 949,31 | 0,00 | 446 437,49 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 1 694 386,80 | 0,00 | 1 247 949,31 | 0,00 | 446 437,49 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомльская, д. 10а | 58 498,00 | 0,00 | 40 948,60 | 0,00 | 17 549,40 | 0,00 | 117,25 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 2.2.2 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10б | 687 273,51 | 0,00 | 541 413,78 | 0,00 | 145 859,73 | 0,00 | 1 377,58 | 5 378,24 | 31.12.2018 |
| 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 10а | 674 157,29 | 0,00 | 478 451,39 | 0,00 | 195 705,90 | 0,00 | 1 403,03 | 5 378,24 | 31.12.2018 |
| 2.2.4 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 204 054,00 | 0,00 | 137 852,74 | 0,00 | 66 201,26 | 0,00 | 413,65 | 3 817,66 | 31.12.2018 |
| 2.2.5 | с. Эссо, ул. Ягодная, д. 23 | 70 404,00 | 0,00 | 49 282,80 | 0,00 | 21 121,20 | 0,00 | 276,31 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 138 936 197,64 | 0,00 | 98 263 708,28 | 0,00 | 40 536 543,36 | 135 946,00 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 5 254 655,00 | 0,00 | 3 338 219,32 | 0,00 | 1 916 435,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 237 611,00 | 0,00 | 149 634,67 | 0,00 | 87 976,33 | 0,00 | 856,56 | 3 941,35 | 31.12.2018 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 97 317,00 | 0,00 | 61 285,03 | 0,00 | 36 031,97 | 0,00 | 62,91 | 201,80 | 31.12.2018 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 191 278,00 | 0,00 | 120 456,63 | 0,00 | 70 821,37 | 0,00 | 127,65 | 1 377,11 | 31.12.2018 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 1 002 673,00 | 0,00 | 565 380,12 | 0,00 | 437 292,88 | 0,00 | 674,88 | 826,82 | 31.12.2018 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 452 590,00 | 0,00 | 267 969,12 | 0,00 | 184 620,88 | 0,00 | 1 622,19 | 6 765,96 | 31.12.2018 |
| 3.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | 191 184,00 | 0,00 | 156 193,55 | 0,00 | 34 990,45 | 0,00 | 127,69 | 1 377,11 | 31.12.2018 |
| 3.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 136 543,00 | 0,00 | 85 987,46 | 0,00 | 50 555,54 | 0,00 | 43,41 | 197,38 | 31.12.2018 |
| 3.1.8 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 2 603 940,00 | 0,00 | 1 716 242,38 | 0,00 | 887 697,62 | 0,00 | 932,44 | 1 947,08 | 31.12.2018 |
| 3.1.9 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 341 519,00 | 0,00 | 215 070,36 | 0,00 | 126 448,64 | 0,00 | 72,58 | 241,67 | 31.12.2018 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 80 113 540,55 | 0,00 | 59 781 602,54 | 0,00 | 20 331 938,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 6 006 706,84 | 0,00 | 3 140 789,26 | 0,00 | 2 865 917,58 | 0,00 | 1 013,81 | 1 013,81 | 31.12.2018 |
| 3.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 703 916,00 | 0,00 | 647 442,70 | 0,00 | 56 473,30 | 0,00 | 131,17 | 637,59 | 31.12.2018 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 3 118 363,00 | 0,00 | 2 309 143,45 | 0,00 | 809 219,55 | 0,00 | 585,67 | 3549,43 | 31.12.2019 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 7 044 623,00 | 0,00 | 4 715 795,12 | 0,00 | 2 328 827,88 | 0,00 | 1 908,75 | 1 978,36 | 31.12.2019 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 964 686,00 | 0,00 | 504 415,40 | 0,00 | 460 270,60 | 0,00 | 253,24 | 744,20 | 31.12.2018 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | 286 195,00 | 0,00 | 276 604,51 | 0,00 | 9 590,49 | 0,00 | 146,48 | 297,38 | 31.12.2018 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/3 | 1 680 544,00 | 0,00 | 1 015 416,82 | 0,00 | 665 127,18 | 0,00 | 3 584,01 | 2 907,07 | 31.12.2019 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 4 003 457,66 | 0,00 | 2 093 329,53 | 0,00 | 1 910 128,13 | 0,00 | 835,99 | 835,99 | 31.12.2018 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 745 452,00 | 0,00 | 547 826,20 | 0,00 | 197 625,80 | 0,00 | 239,87 | 1 381,79 | 31.12.2019 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 20 | 2 100 933,00 | 0,00 | 1 531 781,26 | 0,00 | 569 151,74 | 0,00 | 1 816,16 | 1 978,36 | 31.12.2019 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 4 101 476,00 | 0,00 | 3 298 397,17 | 0,00 | 803 078,83 | 0,00 | 916,22 | 1 497,04 | 31.12.2018 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 737 377,00 | 0,00 | 385 559,98 | 0,00 | 351 817,02 | 0,00 | 289,96 | 1 208,43 | 31.12.2018 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 433 072,00 | 0,00 | 413 182,12 | 0,00 | 19 889,88 | 0,00 | 203,74 | 1 084,41 | 31.12.2019 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | 3 638 669,63 | 0,00 | 3 206 188,35 | 0,00 | 432 481,28 | 0,00 | 1 438,49 | 4 500,07 | 31.12.2018 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 848 618,00 | 0,00 | 841 155,49 | 0,00 | 7 462,51 | 0,00 | 403,41 | 1 414,73 | 31.12.2018 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 533 417,00 | 0,00 | 303 692,17 | 0,00 | 229 724,83 | 0,00 | 360,51 | 1 137,58 | 31.12.2018 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 95 174,00 | 0,00 | 49 764,62 | 0,00 | 45 409,38 | 0,00 | 42,35 | 340,21 | 31.01.2018 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 1 037 741,00 | 0,00 | 1 034 013,71 | 0,00 | 3 727,29 | 0,00 | 195,25 | 794,20 | 31.12.2018 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 370 766,00 | 0,00 | 318 342,97 | 0,00 | 52 423,03 | 0,00 | 92,71 | 596,54 | 31.12.2018 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 9 686 178,00 | 0,00 | 8 399 119,46 | 0,00 | 1 287 058,54 | 0,00 | 3 074,29 | 6 953,87 | 31.12.2019 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 8 685 955,72 | 0,00 | 7 510 330,64 | 0,00 | 1 175 625,08 | 0,00 | 2 786,91 | 453,65 | 31.12.2019 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 300 566,00 | 0,00 | 205 982,52 | 0,00 | 94 583,48 | 0,00 | 92,86 | 637,59 | 31.12.2018 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 1 036 821,00 | 0,00 | 1 018 232,70 | 0,00 | 18 588,30 | 0,00 | 334,30 | 1 722,00 | 31.12.2018 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 517 817,00 | 0,00 | 517 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,49 | 744,20 | 31.12.2018 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 3 636 476,00 | 0,00 | 2 510 608,64 | 0,00 | 1 125 867,36 | 0,00 | 1 322,74 | 1 978,36 | 31.12.2019 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 1 201 324,00 | 0,00 | 656 336,07 | 0,00 | 544 987,93 | 0,00 | 183,68 | 914,77 | 31.12.2019 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 1 | 134 025,00 | 0,00 | 84 458,78 | 0,00 | 49 566,22 | 0,00 | 43,10 | 453,65 | 31.12.2018 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 18 | 2 329 378,00 | 0,00 | 1 777 790,43 | 0,00 | 551 587,57 | 0,00 | 1 447,81 | 1 978,36 | 31.12.2019 |
| 3.2.29 | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13 | 3 014 868,70 | 0,00 | 1 608 212,93 | 0,00 | 1 406 655,77 | 0,00 | 8 244,10 | 4 845,53 | 31.12.2019 |
| 3.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | 2 554 292,00 | 0,00 | 1 277 146,00 | 0,00 | 1 277 146,00 | 0,00 | 379,46 | 491,23 | 31.12.2018 |
| 3.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51А | 121 176,00 | 0,00 | 63 360,56 | 0,00 | 57 815,44 | 0,00 | 18,33 | 491,23 | 31.12.2018 |
| 3.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 351 224,00 | 0,00 | 301 195,62 | 0,00 | 50 028,38 | 0,00 | 111,90 | 637,59 | 31.12.2018 |
| 3.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | 375 142,00 | 0,00 | 325 110,75 | 0,00 | 50 031,25 | 0,00 | 118,69 | 522,57 | 31.12.2018 |
| 3.2.34 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 2 950 093,00 | 0,00 | 2 164 392,56 | 0,00 | 785 700,44 | 0,00 | 937,82 | 3 648,47 | 31.12.2018 |
| 3.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 1 021 611,00 | 0,00 | 983 341,05 | 0,00 | 38 269,95 | 0,00 | 315,72 | 996,56 | 31.12.2018 |
| 3.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 488 506,00 | 0,00 | 488 426,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 154,03 | 395,89 | 31.12.2018 |
| 3.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 3 256 900,00 | 0,00 | 3 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,39 | 4 500,07 | 31.12.2018 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 4 042 130,00 | 0,00 | 2 326 795,61 | 0,00 | 1 715 334,39 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 2 790 492,00 | 0,00 | 1 611 427,18 | 0,00 | 1 179 064,82 | 0,00 | 1 007,40 | 1 007,40 | 31.12.2018 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 232 379,00 | 0,00 | 139 427,40 | 0,00 | 92 951,60 | 0,00 | 214,45 | 214,45 | 31.12.2018 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 232 596,00 | 0,00 | 121 666,26 | 0,00 | 110 929,74 | 0,00 | 317,23 | 317,23 | 31.12.2018 |
| 3.3.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 351 592,00 | 0,00 | 203 034,05 | 0,00 | 148 557,95 | 0,00 | 211,71 | 211,71 | 31.12.2018 |
| 3.3.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 435 071,00 | 0,00 | 251 240,72 | 0,00 | 183 830,28 | 0,00 | 266,11 | 266,11 | 31.12.2018 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 10 113 504,37 | 0,00 | 6 509 027,92 | 0,00 | 3 604 476,45 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 8 003 090,00 | 0,00 | 5 147 052,56 | 0,00 | 2 856 037,44 | 0,00 | 1 490,31 | 1 740,21 | 31.12.2018 |
| 3.4.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 1 639 145,07 | 0,00 | 1 054 188,55 | 0,00 | 584 956,52 | 0,00 | 1 469,16 | 2 263,77 | 31.12.2018 |
| 3.4.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 471 269,30 | 0,00 | 307 786,81 | 0,00 | 163 482,49 | 0,00 | 292,84 | 297,38 | 31.12.2018 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 3 513 320,00 | 0,00 | 2 158 090,30 | 0,00 | 1 219 283,70 | 135 946,00 | Х | Х | Х |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1 702 515,00 | 0,00 | 809 534,78 | 0,00 | 757 034,22 | 135 946,00 | 2 685,35 | 3 646,06 | 31.12.2018 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 1 810 805,00 | 0,00 | 1 348 555,52 | 0,00 | 462 249,48 | 0,00 | 1 116,26 | 2 245,87 | 31.12.2018 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 7 273 963,00 | 0,00 | 5 622 934,49 | 0,00 | 1 651 028,51 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 7 273 963,00 | 0,00 | 5 622 934,49 | 0,00 | 1 651 028,51 | 0,00 | 1 667,73 | 1 667,73 | 31.12.2018 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 10 000 631,72 | 0,00 | 5 823 671,99 | 0,00 | 4 176 959,73 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 4 352 537,03 | 0,00 | 2 611 522,22 | 0,00 | 1 741 014,81 | 0,00 | 1 042,35 | 1 042,35 | 31.12.2018 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 3 721 197,37 | 0,00 | 2 089 919,33 | 0,00 | 1 631 278,04 | 0,00 | 872,52 | 872,52 | 31.12.2018 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 883 606,36 | 0,00 | 496 255,86 | 0,00 | 387 350,50 | 0,00 | 529,07 | 529,07 | 31.12.2018 |
| 3.7.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 1 043 290,96 | 0,00 | 625 974,58 | 0,00 | 417 316,38 | 0,00 | 1 863,02 | 1 863,02 | 31.12.2018 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 4 736 907,00 | 0,00 | 2 911 057,45 | 0,00 | 1 825 849,55 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.8.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 3 362 818,00 | 0,00 | 2 024 446,16 | 0,00 | 1 338 371,84 | 0,00 | 5 610,31 | 10 429,89 | 31.12.2018 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 148 125,00 | 0,00 | 95 575,54 | 0,00 | 52 549,46 | 0,00 | 244,11 | 2 376,88 | 31.12.2018 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1 180 853,00 | 0,00 | 761 928,52 | 0,00 | 418 924,48 | 0,00 | 1 058,21 | 2 717,80 | 31.12.2018 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 45 111,00 | 0,00 | 29 107,23 | 0,00 | 16 003,77 | 0,00 | 70,75 | 151,44 | 31.12.2018 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 7 310 573,00 | 0,00 | 4 274 373,94 | 0,00 | 3 036 199,06 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 798 550,00 | 0,00 | 463 967,50 | 0,00 | 334 582,50 | 0,00 | 2 193,22 | 2 424,58 | 31.12.2018 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 2 873 971,00 | 0,00 | 1 510 471,50 | 0,00 | 1 363 499,50 | 0,00 | 1 394,79 | 1 747,15 | 31.12.2018 |
| 3.9.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 3 638 052,00 | 0,00 | 2 299 934,94 | 0,00 | 1 338 117,06 | 0,00 | 2 197,82 | 2 678,54 | 31.12.2018 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 6 576 973,0 | 0,00 | 5 517 934,72 | 0,00 | 1 059 038,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 501 357,00 | 0,00 | 498 000,17 | 0,00 | 3 356,83 | 0,00 | 780,69 | 2 192,26 | 31.12.2018 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 30 966,00 | 0,00 | 21 745,70 | 0,00 | 9 220,30 | 0,00 | 42,29 | 470,48 | 31.12.2018 |
| 3.10.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 3 291 384,00 | 0,00 | 3 219 839,85 | 0,00 | 71 544,15 | 0,00 | 4 505,04 | 12 465,62 | 31.12.2018 |
| 3.10.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 426 126,00 | 0,00 | 426 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,95 | 1 023,00 | 31.12.2018 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1 678 997,00 | 0,00 | 851 375,96 | 0,00 | 827 621,04 | 0,00 | 392,10 | 690,60 | 31.12.2018 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 95 830,00 | 0,00 | 95 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 763,00 | 31.12.2018 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 74 537,00 | 0,00 | 69 501,60 | 0,00 | 5 035,40 | 0,00 | 108,10 | 1 142,59 | 31.12.2018 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 238 424,00 | 0,00 | 167 432,00 | 0,00 | 70 992,00 | 0,00 | 143,79 | 504,99 | 31.12.2018 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 239 352,00 | 0,00 | 168 083,44 | 0,00 | 71 268,56 | 0,00 | 140,79 | 504,99 | 31.12.2018 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 27 297 948,00 | 0,00 | 14 366 705,92 | 8 352 872,09 | 4 578 369,99 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 16 690 521,00 | 0,00 | 13 515 736,44 | 0,00 | 3 174 784,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 3 181 378,00 | 0,00 | 1 500 686,08 | 0,00 | 1 680 691,92 | 0,00 | 9 490,98 | 14 261,32 | 31.12.2018 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 3 141 043,00 | 0,00 | 2 510 196,00 | 0,00 | 630 847,00 | 0,00 | 9 162,90 | 14 261,32 | 31.12.2018 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная , д. 75 | 4 373 875,00 | 0,00 | 3 912 270,96 | 0,00 | 461 604,04 | 0,00 | 8 506,17 | 13 163,43 | 31.12.2018 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 5 994 225,00 | 0,00 | 5 592 583,40 | 0,00 | 401 641,60 | 0,00 | 11 607,72 | 18 736,93 | 31.12.2018 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 10 548 095,00 | 0,00 | 814 199,66 | 8 352 872,09 | 1 381 023,25 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 5 346 109,80 | 0,00 | 407 099,83 | 4 092 907,32 | 846 102,65 | 0,00 | 10 421,27 | 13 163,43 | 31.12.2018 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 5 201 985,20 | 0,00 | 407 099,83 | 4 259 964,77 | 534 920,60 | 0,00 | 10 337,81 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 59 332,00 | 0,00 | 36 769,82 | 0,00 | 22 562,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 59 332,00 | 0,00 | 36 769,82 | 0,00 | 22 562,18 | 0,00 | 80,61 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 20 098 728,72 | 0,00 | 11 242 565,85 | 0,00 | 8 856 162,87 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 28 889,00 | 0,00 | 22 240,00 | 0,00 | 6 649,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 28 889,00 | 0,00 | 22 240,00 | 0,00 | 6 649,00 | 0,00 | 74,51 | 470,48 | 31.12.2018 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 20 069 839,72 | 0,00 | 11 220 325,85 | 0,00 | 8 849 513,87 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1 592 111,24 | 0,00 | 1 232 243,49 | 0,00 | 359 867,75 | 0,00 | 3 320,36 | 3 320,36 | 31.12.2018 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 233 272,00 | 0,00 | 182 686,61 | 0,00 | 50 585,39 | 0,00 | 146,05 | 1 725,23 | 31.12.2018 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 3 390 664,54 | 0,00 | 2 624 266,56 | 0,00 | 766 397,98 | 0,00 | 6 738,20 | 6 738,20 | 31.12.2018 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 1 397 430,72 | 0,00 | 1 081 566,96 | 0,00 | 315 863,76 | 0,00 | 2 754,64 | 2 754,64 | 31.12.2018 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 234 473,00 | 0,00 | 185 319,19 | 0,00 | 49 153,81 | 0,00 | 144,82 | 1 725,23 | 31.12.2018 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 625 743,00 | 0,00 | 247 074,87 | 0,00 | 378 668,13 | 0,00 | 380,95 | 388,97 | 31.12.2018 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 624 905,00 | 0,00 | 227 407,40 | 0,00 | 397 497,60 | 0,00 | 382,25 | 391,15 | 31.12.2018 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 623 486,00 | 0,00 | 264 751,78 | 0,00 | 358 734,22 | 0,00 | 387,62 | 394,29 | 31.12.2018 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 767 302,28 | 0,00 | 593 867,57 | 0,00 | 173 434,71 | 0,00 | 462,17 | 1 911,76 | 31.12.2018 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 1 676 138,50 | 0,00 | 1 297 277,91 | 0,00 | 378 860,59 | 0,00 | 2 299,23 | 4 246,09 | 31.12.2018 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 3 175 935,19 | 0,00 | 2 223 154,63 | 0,00 | 952 780,56 | 0,00 | 6 416,03 | 6 416,03 | 31.12.2018 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 143 210,00 | 0,00 | 120 914,01 | 0,00 | 22 295,99 | 0,00 | 227,97 | 2 376,80 | 31.12.2018 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 295 979,00 | 0,00 | 249 900,62 | 0,00 | 46 078,38 | 0,00 | 278,25 | 2 274,50 | 31.12.2018 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 5 289 189,25 | 0,00 | 689 894,25 | 0,00 | 4 599 295,00 | 0,00 | 3 159,23 | 2 747,16 | 31.12.2019 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 332 595 383,46 | 0,00 | 220 680 146,26 | 0,00 | 111 915 237,20 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 4 593 728,00 | 0,00 | 4 518 622,62 | 0,00 | 75 105,38 | 0,00 | 1 041,45 | 2 536,28 | 31.12.2018 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 291 010,00 | 0,00 | 123 970,26 | 0,00 | 167 039,74 | 0,00 | 56,63 | 317,80 | 31.12.2018 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 2 314 173,45 | 0,00 | 985 236,94 | 0,00 | 1 328 936,51 | 0,00 | 1 537,15 | 4 519,48 | 31.12.2018 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 964 515,00 | 0,00 | 385 806,00 | 0,00 | 578 709,00 | 0,00 | 472,69 | 647,12 | 31.12.2018 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 275 124,00 | 0,00 | 275 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,45 | 873,00 | 31.12.2018 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 5 818 892,56 | 0,00 | 2 477 337,15 | 0,00 | 3 341 555,41 | 0,00 | 1 334,98 | 1 368,65 | 31.12.2018 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 5 768 470,80 | 0,00 | 3 622 262,69 | 0,00 | 2 146 208,11 | 0,00 | 1 017,35 | 2 391,25 | 31.12.2018 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рыбаков, д. 3 | 10 101 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 101 762,00 | 0,00 | 2 381,54 | 5 623,76 | 31.12.2019 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 401 630,79 | 0,00 | 170 990,42 | 0,00 | 230 640,37 | 0,00 | 125,33 | 735,23 | 31.12.2018 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 8 764 096,00 | 0,00 | 7 686 140,04 | 0,00 | 1 077 955,96 | 0,00 | 1 636,41 | 3 818,98 | 31.12.2018 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 3 367 143,00 | 0,00 | 2 636 216,50 | 0,00 | 730 926,50 | 0,00 | 786,77 | 1 948,78 | 31.12.2018 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 13 667 966,00 | 0,00 | 10 569 137,10 | 0,00 | 3 098 828,90 | 0,00 | 1 649,58 | 3 818,98 | 31.12.2018 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 3 062 407,00 | 0,00 | 1 266 551,20 | 0,00 | 1 795 855,80 | 0,00 | 1 462,89 | 2 272,16 | 31.12.2018 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 6 869 854,00 | 0,00 | 5 715 404,76 | 0,00 | 1 154 449,24 | 0,00 | 2 534,72 | 5 623,76 | 31.12.2018 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 2 171 849,00 | 0,00 | 2 111 863,67 | 0,00 | 59 985,33 | 0,00 | 658,89 | 3 038,69 | 31.12.2018 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 681 430,00 | 0,00 | 290 112,22 | 0,00 | 391 317,78 | 0,00 | 155,24 | 406,38 | 31.12.2018 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 4 265 505,00 | 0,00 | 1 856 026,83 | 0,00 | 2 409 478,17 | 0,00 | 1 615,72 | 4 519,48 | 31.12.2018 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 270 838,00 | 0,00 | 270 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,42 | 427,50 | 31.12.2018 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 4 105 098,00 | 0,00 | 1 642 039,20 | 0,00 | 2 463 058,80 | 0,00 | 1 911,75 | 5 913,64 | 31.12.2018 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 3 308 008,22 | 0,00 | 3 205 502,52 | 0,00 | 102 505,70 | 0,00 | 9 273,92 | 13 691,53 | 31.12.2018 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 28 058 851,00 | 0,00 | 21 239 776,00 | 0,00 | 6 819 075,00 | 0,00 | 3 533,86 | 5 047,92 | 31.12.2018 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 11 215 880,52 | 0,00 | 7 554 787,18 | 0,00 | 3 661 093,34 | 0,00 | 2 559,53 | 5 594,01 | 31.12.2018 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 66 297,00 | 0,00 | 66 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53 | 265,32 | 31.12.2018 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 8 859 727,00 | 0,00 | 7 984 496,53 | 0,00 | 875 230,47 | 0,00 | 4 006,75 | 8 481,54 | 31.12.2018 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 6 699 792,56 | 0,00 | 2 852 371,80 | 0,00 | 3 847 420,76 | 0,00 | 1 520,64 | 3 189,43 | 31.12.2018 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 10 306 792,70 | 0,00 | 6 968 551,56 | 0,00 | 3 338 241,14 | 0,00 | 2 446,77 | 3 885,69 | 31.12.2018 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 7 009 195,00 | 0,00 | 6 414 736,41 | 0,00 | 594 458,59 | 0,00 | 2 766,17 | 6 701,76 | 31.12.2018 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 9 397 465,24 | 0,00 | 7 651 449,41 | 0,00 | 1 746 015,83 | 0,00 | 6 374,19 | 12 667,37 | 31.12.2018 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 17 258 857,68 | 0,00 | 11 108 425,27 | 0,00 | 6 150 432,41 | 0,00 | 2 570,23 | 3 885,69 | 31.12.2018 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лениградская, д. 74 | 8 015 510,92 | 0,00 | 7 258 417,30 | 0,00 | 757 093,62 | 0,00 | 1 341,55 | 8 206,52 | 31.12.2018 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 3 946 044,00 | 0,00 | 1 686 380,59 | 0,00 | 2 259 663,41 | 0,00 | 3 020,09 | 3 118,51 | 31.12.2018 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 7 946 306,00 | 0,00 | 6 173 853,61 | 0,00 | 1 772 452,39 | 0,00 | 3 410,43 | 6 223,80 | 31.12.2018 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 6 828 135,00 | 0,00 | 3 100 482,55 | 0,00 | 3 727 652,45 | 0,00 | 8 686,09 | 9 265,25 | 31.12.2018 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 5 216 830,00 | 0,00 | 2 047 389,15 | 0,00 | 3 169 440,85 | 0,00 | 1 664,80 | 4 735,59 | 31.12.2018 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 13 369 926,00 | 0,00 | 5 656 059,42 | 0,00 | 7 713 866,58 | 0,00 | 3 045,26 | 5 187,63 | 31.12.2018 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 7 856 638,59 | 0,00 | 3 763 710,54 | 0,00 | 4 092 928,05 | 0,00 | 1 800,70 | 2 862,85 | 31.12.2018 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 15 060 902,00 | 0,00 | 9 637 424,15 | 0,00 | 5 423 477,85 | 0,00 | 2 620,52 | 5 187,63 | 31.12.2018 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 15 731 418,00 | 0,00 | 10 503 737,27 | 0,00 | 5 227 680,73 | 0,00 | 2 739,52 | 5 594,01 | 31.12.2018 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 4 785 114,00 | 0,00 | 2 041 659,16 | 0,00 | 2 743 454,84 | 0,00 | 671,88 | 1 494,20 | 31.12.2018 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 4 962 251,00 | 0,00 | 4 939 746,98 | 0,00 | 22 504,02 | 0,00 | 3 029,46 | 6 696,20 | 31.12.2018 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80а | 6 345 760,00 | 0,00 | 4 824 510,55 | 0,00 | 1 521 249,45 | 0,00 | 2 772,16 | 4 950,44 | 31.12.2018 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 5 080 550,51 | 0,00 | 2 829 746,02 | 0,00 | 2 250 804,49 | 0,00 | 1 083,11 | 1 416,98 | 31.12.2018 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.13 | 2 514 088,00 | 0,00 | 2 510 407,86 | 0,00 | 3 680,14 | 0,00 | 4 200,65 | 9 865,91 | 31.12.2018 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 62 | 96 518,00 | 0,00 | 49 523,39 | 0,00 | 46 994,61 | 0,00 | 22,89 | 99,84 | 31.12.2018 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 10 193 783,77 | 0,00 | 5 399 932,39 | 0,00 | 4 793 851,38 | 0,00 | 1 759,13 | 4 061,06 | 31.12.2018 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 10 108 808,04 | 0,00 | 7 914 119,35 | 0,00 | 2 194 688,69 | 0,00 | 2 374,86 | 5 187,63 | 31.12.2018 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 4 646 193,46 | 0,00 | 3 998 586,40 | 0,00 | 647 607,06 | 0,00 | 1 183,11 | 4 697,53 | 31.12.2018 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 11 179 536,31 | 0,00 | 9 323 417,46 | 0,00 | 1 856 118,85 | 0,00 | 9 313,95 | 18 244,86 | 31.12.2018 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 3 798 399,00 | 0,00 | 3 087 618,94 | 0,00 | 710 780,06 | 0,00 | 1 509,88 | 7 665,41 | 31.12.2018 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 4 520 736,34 | 0,00 | 2 121 429,36 | 0,00 | 2 399 306,98 | 0,00 | 4 980,43 | 10 673,71 | 31.12.2018 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 129 974,00 | 0,00 | 66 689,24 | 0,00 | 63 284,76 | 0,00 | 135,98 | 339,79 | 31.12.2018 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 185 601,00 | 0,00 | 95 231,30 | 0,00 | 90 369,70 | 0,00 | 356,24 | 1 062,01 | 31.12.2018 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 85,46 | 211,82 | 31.12.2018 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 36 673 257,06 | 0,00 | 25 256 446,78 | 0,00 | 11 416 810,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 7.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 114 413,00 | 0,00 | 53 854,07 | 0,00 | 60 558,93 | 0,00 | 38,15 | 412,50 | 31.12.2018 |
| 7.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 9 743 145,77 | 0,00 | 6 183 254,65 | 0,00 | 3 559 891,12 | 0,00 | 3 372,73 | 4 370,63 | 31.12.2018 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 118 759,00 | 0,00 | 67 600,57 | 0,00 | 51 158,43 | 0,00 | 29,64 | 798,21 | 31.12.2018 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 11 351 699,00 | 0,00 | 8 892 203,57 | 0,00 | 2 459 495,43 | 0,00 | 2 817,57 | 5 860,82 | 31.12.2018 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 4 813 341,79 | 0,00 | 2 412 088,72 | 0,00 | 2 401 253,07 | 0,00 | 2 387,93 | 2 351,88 | 31.12.2018 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 5 495 829,50 | 0,00 | 3 134 519,28 | 0,00 | 2 361 310,22 | 0,00 | 2 718,82 | 3 020,75 | 31.12.2018 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 82 504,00 | 0,00 | 42 328,45 | 0,00 | 40 175,55 | 0,00 | 40,89 | 921,92 | 31.12.2018 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 165 040,00 | 0,00 | 84 673,31 | 0,00 | 80 366,69 | 0,00 | 81,64 | 1 703,86 | 31.12.2018 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | 190 774,00 | 0,00 | 97 876,09 | 0,00 | 92 897,91 | 0,00 | 91,18 | 4 117,07 | 31.12.2018 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 990 310,00 | 0,00 | 932 001,38 | 0,00 | 58 308,62 | 0,00 | 386,55 | 1 729,14 | 31.12.2018 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 738 152,00 | 0,00 | 618 349,55 | 0,00 | 119 802,45 | 0,00 | 177,11 | 605,13 | 31.12.2018 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 424 408,00 | 0,00 | 398 637,61 | 0,00 | 25 770,39 | 0,00 | 132,59 | 605,13 | 31.12.2018 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 2 444 881,00 | 0,00 | 2 339 059,53 | 0,00 | 105 821,47 | 0,00 | 995,76 | 2 576,87 | 31.12.2018 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 3 507 683,00 | 0,00 | 2 994 891,53 | 0,00 | 512 791,47 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 73 772,00 | 0,00 | 73 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,12 | 266,12 | 31.12.2018 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 700 986,00 | 0,00 | 569 359,58 | 0,00 | 131 626,42 | 0,00 | 1 414,19 | 1 414,19 | 31.12.2018 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 548 884,00 | 0,00 | 540 594,48 | 0,00 | 8 289,52 | 0,00 | 1 094,33 | 1 094,33 | 31.12.2018 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 354 686,00 | 0,00 | 278 430,17 | 0,00 | 76 255,83 | 0,00 | 693,06 | 693,06 | 31.12.2018 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 564 835,00 | 0,00 | 401 574,01 | 0,00 | 163 260,99 | 0,00 | 1 117,33 | 1 117,33 | 31.12.2018 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 325 771,00 | 0,00 | 325 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,58 | 989,58 | 31.12.2018 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 324 887,00 | 0,00 | 321 656,68 | 0,00 | 3 230,32 | 0,00 | 995,67 | 995,67 | 31.12.2018 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 315 965,00 | 0,00 | 222 861,85 | 0,00 | 93 103,15 | 0,00 | 854,17 | 854,17 | 31.12.2018 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 86 047,00 | 0,00 | 86 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,18 | 254,18 | 31.12.2018 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 211 850,00 | 0,00 | 174 824,76 | 0,00 | 37 025,24 | 0,00 | 648,65 | 648,65 | 31.12.2018 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 8 040 972,00 | 0,00 | 7 640 770,18 | 0,00 | 400 201,82 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 5 693 564,00 | 0,00 | 5 476 765,42 | 0,00 | 216 798,58 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 2 953 310,00 | 0,00 | 2 790 341,07 | 0,00 | 162 968,93 | 0,00 | 8 908,93 | 8 908,93 | 31.12.2018 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 2 740 254,00 | 0,00 | 2 686 424,35 | 0,00 | 53 829,65 | 0,00 | 8 268,72 | 12 696,26 | 31.12.2018 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 2 146 243,00 | 0,00 | 2 029 066,15 | 0,00 | 117 176,85 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 60 386,00 | 0,00 | 60 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,81 | 1 073,09 | 31.12.2018 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 2 085 857,00 | 0,00 | 1 968 680,15 | 0,00 | 117 176,85 | 0,00 | 7 844,52 | 13 769,35 | 31.12.2018 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 201 165,00 | 0,00 | 134 938,61 | 0,00 | 66 226,39 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 74 851,00 | 0,00 | 50 208,98 | 0,00 | 24 642,02 | 0,00 | 75,35 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 9.3.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 64 680,00 | 0,00 | 43 386,42 | 0,00 | 21 293,58 | 0,00 | 65,27 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 9.3.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 61 634,00 | 0,00 | 41 343,21 | 0,00 | 20 290,79 | 0,00 | 85,07 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 12 242 518,00 | 0,00 | 8 942 695,52 | 0,00 | 3 299 822,48 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 1 398 135,00 | 0,00 | 1 257 818,19 | 0,00 | 140 316,81 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 869 678,00 | 0,00 | 812 789,20 | 0,00 | 56 888,80 | 0,00 | 2 542,17 | 2 542,17 | 31.12.2018 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 528 457,00 | 0,00 | 445 028,99 | 0,00 | 83 428,01 | 0,00 | 1 691,06 | 1 691,06 | 31.12.2018 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 75 010,00 | 0,00 | 59 487,32 | 0,00 | 15 522,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 75 010,00 | 0,00 | 59 487,32 | 0,00 | 15 522,68 | 0,00 | 102,98 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 262 791,00 | 0,00 | 167 239,20 | 0,00 | 95 551,80 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 200 919,00 | 0,00 | 127 864,10 | 0,00 | 73 054,90 | 0,00 | 269,47 | 2 747,32 | 31.12.2018 |
| 10.4.2 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 26 | 61 872,00 | 0,00 | 39 375,10 | 0,00 | 22 496,90 | 0,00 | 83,75 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 10 506 582,00 | 0,00 | 7 458 150,81 | 0,00 | 3 048 431,19 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер.Строительный, д. 23 | 3 411 513,00 | 0,00 | 2 125 054,32 | 0,00 | 1 286 458,68 | 0,00 | 2 099,26 | 2 490,85 | 31.12.2018 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 44 | 63 991,00 | 0,00 | 63 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,96 | 238,15 | 31.12.2018 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 2 532 562,00 | 0,00 | 1 821 069,77 | 0,00 | 711 492,23 | 0,00 | 3 219,06 | 4 409,12 | 31.12.2018 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 3 054 435,00 | 0,00 | 2 164 301,32 | 0,00 | 890 133,68 | 0,00 | 6 299,10 | 8 502,00 | 31.12.2018 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 814 154,00 | 0,00 | 730 675,83 | 0,00 | 83 478,17 | 0,00 | 2 809,37 | 8 910,19 | 31.12.2018 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 629 927,00 | 0,00 | 553 058,57 | 0,00 | 76 868,43 | 0,00 | 2 194,10 | 8 910,18 | 31.12.2018 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 13 046 690,00 | 0,00 | 8 374 271,78 | 0,00 | 4 672 418,22 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 1 542 338,00 | 0,00 | 671 919,59 | 0,00 | 870 418,41 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1 542 338,00 | 0,00 | 671 919,59 | 0,00 | 870 418,41 | 0,00 | 364,41 | 470,77 | 31.12.2018 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 009 321,00 | 0,00 | 2 799 987,62 | 0,00 | 209 333,38 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 2 929 176,00 | 0,00 | 2 755 614,54 | 0,00 | 173 561,46 | 0,00 | 7 566,97 | 12 857,37 | 31.12.2018 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 80 145,00 | 0,00 | 44 373,08 | 0,00 | 35 771,92 | 0,00 | 95,47 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 7 526 545,00 | 0,00 | 4 387 643,94 | 0,00 | 3 138 901,06 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 1 214 885,00 | 0,00 | 701 996,82 | 0,00 | 512 888,18 | 0,00 | 826,90 | 854,06 | 31.12.2018 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 45 | 2 311 766,00 | 0,00 | 1 232 640,51 | 0,00 | 1 079 125,49 | 0,00 | 557,91 | 662,98 | 31.12.2018 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 2 194 438,00 | 0,00 | 1 270 506,86 | 0,00 | 923 931,14 | 0,00 | 512,84 | 662,98 | 31.12.2018 |
| 11.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 1 805 456,00 | 0,00 | 1 182 499,75 | 0,00 | 622 956,25 | 0,00 | 822,64 | 1 136,36 | 31.12.2018 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 968 486,00 | 0,00 | 514 720,63 | 0,00 | 453 765,37 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 370 633,00 | 0,00 | 216 875,37 | 0,00 | 153 757,63 | 0,00 | 577,94 | 577,94 | 31.12.2018 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 597 853,00 | 0,00 | 297 845,26 | 0,00 | 300 007,74 | 0,00 | 375,94 | 375,94 | 31.12.2018 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 25 453 755,00 | 0,00 | 23 048 236,69 | 0,00 | 2 405 518,31 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 8 491 865,00 | 0,00 | 6 774 265,79 | 0,00 | 1 717 599,21 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 760 408,00 | 0,00 | 614 800,57 | 0,00 | 145 607,43 | 0,00 | 1 499,82 | 5 587,15 | 31.12.2018 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 2 231 341,00 | 0,00 | 1 704 304,91 | 0,00 | 527 036,09 | 0,00 | 4 325,98 | 6 270,25 | 31.12.2018 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 791 059,00 | 0,00 | 609 007,38 | 0,00 | 182 051,62 | 0,00 | 1 511,39 | 5 587,15 | 31.12.2018 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 68 294,00 | 0,00 | 68 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 106,01 | 31.12.2018 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 2 878 102,00 | 0,00 | 2 713 829,38 | 0,00 | 164 272,62 | 0,00 | 5 539,07 | 10 965,49 | 31.12.2018 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 1 045 040,00 | 0,00 | 592 407,85 | 0,00 | 452 632,15 | 0,00 | 1 964,36 | 6 160,74 | 31.12.2018 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 44 199,00 | 0,00 | 26 519,40 | 0,00 | 17 679,60 | 0,00 | 84,87 | 823,34 | 31.12.2018 |
| 12.1.8 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | 673 422,00 | 0,00 | 445 102,30 | 0,00 | 228 319,70 | 0,00 | 914,73 | 5 587,15 | 31.12.2018 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 684 696,00 | 0,00 | 566 635,13 | 0,00 | 118 060,87 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 488 704,00 | 0,00 | 449 275,74 | 0,00 | 39 428,26 | 0,00 | 1 483,62 | 5 543,93 | 31.12.2018 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 195 992,00 | 0,00 | 117 359,39 | 0,00 | 78 632,61 | 0,00 | 594,64 | 3 817,66 | 31.12.2018 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 16 277 194,00 | 0,00 | 15 707 335,77 | 0,00 | 569 858,23 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 1 754 849,00 | 0,00 | 1 752 924,01 | 0,00 | 1 924,99 | 0,00 | 3 221,09 | 5 830,70 | 31.12.2018 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 6 060 567,00 | 0,00 | 5 964 385,98 | 0,00 | 96 181,02 | 0,00 | 12 378,61 | 21 477,99 | 31.12.2018 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 4 455 102,00 | 0,00 | 4 389 458,05 | 0,00 | 65 643,95 | 0,00 | 8 994,75 | 14 549,40 | 31.12.2018 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 3 875 531,00 | 0,00 | 3 494 525,06 | 0,00 | 381 005,94 | 0,00 | 3 930,56 | 6 407,04 | 31.12.2018 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 74 511,00 | 0,00 | 49 408,67 | 0,00 | 25 102,33 | 0,00 | 148,40 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 56 634,00 | 0,00 | 56 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 2 783 577,07 | 0,00 | 2 013 722,14 | 0,00 | 769 854,93 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 2 715 383,07 | 0,00 | 2 012 180,82 | 0,00 | 703 202,25 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 577 808,98 | 0,00 | 412 854,92 | 0,00 | 164 954,06 | 0,00 | 1 179,44 | 1 179,44 | 31.12.2018 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 790 653,86 | 0,00 | 613 405,37 | 0,00 | 177 248,49 | 0,00 | 1 073,67 | 1 073,67 | 31.12.2018 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 585 781,20 | 0,00 | 424 509,14 | 0,00 | 161 272,06 | 0,00 | 1 178,63 | 1 178,63 | 31.12.2018 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 761 139,03 | 0,00 | 561 411,39 | 0,00 | 199 727,64 | 0,00 | 1 364,29 | 1 364,29 | 31.12.2018 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 68 194,00 | 0,00 | 1 541,32 | 0,00 | 66 652,68 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 68 194,00 | 0,00 | 1 541,32 | 0,00 | 66 652,68 | 0,00 | 224,91 | 260,19 | 31.12.2018 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 1 078 188,00 | 0,00 | 1 053 016,45 | 0,00 | 25 171,55 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 101 912,00 | 0,00 | 99 763,36 | 0,00 | 2 148,64 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 101 912,00 | 0,00 | 99 763,36 | 0,00 | 2 148,64 | 0,00 | 197,27 | 1 896,43 | 31.12.2018 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 417 259,00 | 0,00 | 396 165,84 | 0,00 | 21 093,16 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.2.1 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | 62 677,00 | 0,00 | 59 508,99 | 0,00 | 3 168,01 | 0,00 | 87,27 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.2 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | 62 677,00 | 0,00 | 59 508,99 | 0,00 | 3 168,01 | 0,00 | 87,27 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.3 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | 62 677,00 | 0,00 | 59 508,99 | 0,00 | 3 168,01 | 0,00 | 87,27 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.4 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | 62 677,00 | 0,00 | 59 508,99 | 0,00 | 3 168,01 | 0,00 | 87,27 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.5 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | 55 517,00 | 0,00 | 52 709,96 | 0,00 | 2 807,04 | 0,00 | 185,00 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.6 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | 55 517,00 | 0,00 | 52 709,96 | 0,00 | 2 807,04 | 0,00 | 185,00 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.2.7 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | 55 517,00 | 0,00 | 52 709,96 | 0,00 | 2 807,04 | 0,00 | 185,00 | 1 097,89 | 31.12.2018 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 559 017,00 | 0,00 | 557 087,25 | 0,00 | 1 929,75 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.4.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 16а | 101 157,00 | 0,00 | 101 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,45 | 1 896,43 | 31.12.2018 |
| 14.4.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 75 403,00 | 0,00 | 73 473,25 | 0,00 | 1 929,75 | 0,00 | 103,29 | 576,34 | 31.12.2018 |
| 14.4.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 20 | 102 789,00 | 0,00 | 102 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,43 | 1 896,43 | 31.12.2018 |
| 14.4.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 102 789,00 | 0,00 | 102 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,43 | 1 896,43 | 31.12.2018 |
| 14.4.5 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 31 | 75 125,00 | 0,00 | 75 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,81 | 642,09 | 31.12.2018 |
| 14.4.6 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 33 | 101 754,00 | 0,00 | 101 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,54 | 1 896,43 | 31.12.2018 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 947 864 358,55 | 0,00 | 498 491 113,75 | 0,00 | 444 329 076,03 | 5 044 168,77 | Х | Х | Х |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 398 825,00 | 0,00 | 261 234,68 | 0,00 | 137 590,32 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 398 825,00 | 0,00 | 261 234,68 | 0,00 | 137 590,32 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 96 431,00 | 0,00 | 63 163,35 | 0,00 | 33 267,65 | 0,00 | 195,80 | 3 268,38 | 31.12.2019 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 150 681,00 | 0,00 | 98 697,68 | 0,00 | 51 983,32 | 0,00 | 298,08 | 4 463,88 | 31.12.2019 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 55 199,00 | 0,00 | 36 155,94 | 0,00 | 19 043,06 | 0,00 | 110,11 | 4 704,94 | 31.12.2019 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 96 514,00 | 0,00 | 63 217,71 | 0,00 | 33 296,29 | 0,00 | 194,08 | 2 140,39 | 31.12.2019 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 1 189 306,20 | 0,00 | 1 189 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 1 189 306,20 | 0,00 | 1 189 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1 189 306,20 | 0,00 | 1 189 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,92 | 10 602,58 | 31.12.2019 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 129 752 462,09 | 0,00 | 71 633 297,13 | 0,00 | 58 119 164,96 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 1 179 380,75 | 0,00 | 924 368,86 | 0,00 | 255 011,89 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 382 168,75 | 0,00 | 259 140,52 | 0,00 | 123 028,23 | 0,00 | 1 377,68 | 5 131,39 | 31.12.2019 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 340 384,00 | 0,00 | 279 678,35 | 0,00 | 60 705,65 | 0,00 | 226,95 | 2 891,91 | 31.12.2019 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 456 828,00 | 0,00 | 385 549,99 | 0,00 | 71 278,01 | 0,00 | 304,43 | 3 299,20 | 31.12.2019 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 64 225 233,68 | 0,00 | 35 845 944,29 | 0,00 | 28 379 289,39 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 3 805 453,14 | 0,00 | 1 781 360,43 | 0,00 | 2 024 092,71 | 0,00 | 848,33 | 1 951,05 | 31.12.2020 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1 799 632,00 | 0,00 | 130 567,00 | 0,00 | 1 669 065,00 | 0,00 | 579,09 | 4 348,82 | 31.12.2020 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 | 635 356,00 | 0,00 | 436 666,26 | 0,00 | 198 689,74 | 0,00 | 1 084,23 | 7 973,97 | 31.12.2020 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 12 | 166 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 502,00 | 0,00 | 282,83 | 4 903,45 | 31.12.2020 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 13 | 855 890,00 | 0,00 | 849 503,19 | 0,00 | 6 386,81 | 0,00 | 1 459,32 | 7 388,20 | 31.12.2019 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 11 | 1 064 359,00 | 0,00 | 612 904,14 | 0,00 | 451 454,86 | 0,00 | 549,66 | 735,67 | 31.12.2019 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 138 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 742,00 | 0,00 | 61,90 | 799,81 | 31.12.2019 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 6 815 695,00 | 0,00 | 4 552 831,17 | 0,00 | 2 262 863,83 | 0,00 | 1 223,49 | 3 876,34 | 31.12.2020 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 4 609 476,00 | 0,00 | 2 199 196,11 | 0,00 | 2 410 279,89 | 0,00 | 1 087,83 | 3 876,34 | 31.12.2020 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 1 645 031,00 | 0,00 | 992 547,68 | 0,00 | 652 483,32 | 0,00 | 1 254,12 | 2 835,86 | 31.12.2020 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2 | 249 607,00 | 0,00 | 249 607,00 |  | 0,00 | 0,00 | 167,47 | 5 400,61 | 31.12.2020 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 4 | 69 817,00 | 0,00 | 39 494,36 | 0,00 | 30 322,64 | 0,00 | 46,58 | 168,60 | 31.12.2020 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 350 695,09 | 0,00 | 310 837,04 | 0,00 | 39 858,05 | 0,00 | 229,99 | 1 019,12 | 31.12.2020 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1 118 036,65 | 0,00 | 248 016,00 | 0,00 | 870 020,65 | 0,00 | 442,24 | 1 576,11 | 31.12.2020 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 19 | 67 937,00 | 0,00 | 38 430,88 | 0,00 | 29 506,12 | 0,00 | 420,14 | 561,14 | 31.12.2020 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 3 922 583,80 | 0,00 | 2 508 894,13 | 0,00 | 1 413 689,67 | 0,00 | 1 245,82 | 5 775,88 | 31.12.2020 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 6 241 135,00 | 0,00 | 3 388 753,85 | 0,00 | 2 852 381,15 | 0,00 | 2 217,57 | 3 765,88 | 31.12.2020 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 4 112 549,00 | 0,00 | 2 101 981,78 | 0,00 | 2 010 567,22 | 0,00 | 1 278,22 | 2 585,34 | 31.12.2020 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 90 552,00 | 0,00 | 51 223,82 | 0,00 | 39 328,18 | 0,00 | 27,73 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 4 250 705,00 | 0,00 | 1 794 201,70 | 0,00 | 2 456 503,30 | 0,00 | 1 543,24 | 2 091,43 | 31.12.2020 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 607 934,00 | 0,00 | 343 898,55 | 0,00 | 264 035,45 | 0,00 | 98,62 | 675,44 | 31.12.2019 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 9 304 942,00 | 0,00 | 5 950 076,00 | 0,00 | 3 354 866,00 | 0,00 | 1 552,95 | 1 667,81 | 31.12.2020 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 8 813 743,00 | 0,00 | 5 283 038,22 | 0,00 | 3 530 704,78 | 0,00 | 1 965,82 | 1 667,81 | 31.12.2020 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 66 092,00 | 0,00 | 37 387,19 | 0,00 | 28 704,81 | 0,00 | 32,97 | 118,10 | 31.12.2020 |
| 3.2.25 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 817 645,00 | 0,00 | 462 528,72 | 0,00 | 355 116,28 | 0,00 | 258,02 | 951,04 | 31.12.2019 |
| 3.2.26 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 88 929,00 | 0,00 | 50 305,72 | 0,00 | 38 623,28 | 0,00 | 31,56 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 123 443,00 | 0,00 | 69 829,73 | 0,00 | 53 613,27 | 0,00 | 29,19 | 111,23 | 31.12.2019 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 2 392 752,00 | 0,00 | 1 361 863,62 | 0,00 | 1 030 888,38 | 0,00 | 764,95 | 5 367,94 | 31.12.2019 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 7 107 315,00 | 0,00 | 4 425 926,60 | 0,00 | 2 681 388,40 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 112 567,00 | 0,00 | 69 228,34 | 0,00 | 43 338,66 | 0,00 | 105,23 | 224,82 | 31.12.2019 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 126 155,00 | 0,00 | 77 584,92 | 0,00 | 48 570,08 | 0,00 | 45,07 | 168,72 | 31.12.2019 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 2 675 733,00 | 0,00 | 1 901 598,29 | 0,00 | 774 134,71 | 0,00 | 1 598,88 | 2 718,33 | 31.12.2019 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1 450 123,00 | 0,00 | 690 740,60 | 0,00 | 759 382,40 | 0,00 | 1 086,48 | 3 038,45 | 31.12.2019 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 430 479,00 | 0,00 | 264 743,20 | 0,00 | 165 735,80 | 0,00 | 256,34 | 613,60 | 31.12.2019 |
| 3.3.6 | с. Сосновка, ул. Новая, д.6 | 366 625,00 | 0,00 | 225 473,20 | 0,00 | 141 151,80 | 0,00 | 280,94 | 856,38 | 31.12.2019 |
| 3.3.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 235 866,00 | 0,00 | 145 056,83 | 0,00 | 90 809,17 | 0,00 | 163,21 | 1 551,72 | 31.12.2019 |
| 3.3.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 276 403,00 | 0,00 | 169 986,96 | 0,00 | 106 416,04 | 0,00 | 166,44 | 1 183,15 | 31.12.2019 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 357 205,00 | 0,00 | 219 679,93 | 0,00 | 137 525,07 | 0,00 | 225,07 | 511,80 | 31.12.2019 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 275 224,00 | 0,00 | 169 261,88 | 0,00 | 105 962,12 | 0,00 | 168,34 | 1 183,15 | 31.12.2019 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 370 680,00 | 0,00 | 227 967,01 | 0,00 | 142 712,99 | 0,00 | 165,63 | 511,80 | 31.12.2019 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 430 255,00 | 0,00 | 264 605,44 | 0,00 | 165 649,56 | 0,00 | 251,99 | 613,60 | 31.12.2019 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 3 911 900,00 | 0,00 | 1 830 946,45 | 0,00 | 2 080 953,55 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 379 723,00 | 0,00 | 376 933,64 | 0,00 | 2 789,36 | 0,00 | 596,49 | 5 115,79 | 31.12.2019 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 3 532 177,00 | 0,00 | 1 454 012,81 | 0,00 | 2 078 164,19 | 0,00 | 1 055,58 | 1 740,21 | 31.12.2019 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 3 484 013,00 | 0,00 | 1 379 156,51 | 0,00 | 2 104 856,49 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 3 196 579,00 | 0,00 | 1 265 374,94 | 0,00 | 1 931 204,06 | 0,00 | 2 921,12 | 2 642,69 | 31.12.2019 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 144 276,00 | 0,00 | 57 112,07 | 0,00 | 87 163,93 | 0,00 | 216,08 | 1 204,60 | 31.12.2019 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 143 158,00 | 0,00 | 56 669,50 | 0,00 | 86 488,50 | 0,00 | 219,53 | 1 204,60 | 31.12.2019 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 19 246 773,25 | 0,00 | 9 658 912,62 | 0,00 | 9 587 860,63 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.6.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 1 576 952,00 | 0,00 | 1 197 440,16 | 0,00 | 379 511,84 | 0,00 | 1 738,65 | 4857,69 | 31.12.2019 |
| 3.6.2 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1 947 451,00 | 0,00 | 1 650 750,00 | 0,00 | 296 701,00 | 0,00 | 2 167,21 | 5062,74 | 31.12.2019 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 82 728,00 | 0,00 | 37 024,82 | 0,00 | 45 703,18 | 0,00 | 49,60 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 82 646,00 | 0,00 | 36 214,13 | 0,00 | 46 431,87 | 0,00 | 50,05 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.6.5 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 85 653,00 | 0,00 | 38 333,56 | 0,00 | 47 319,44 | 0,00 | 37,84 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.6.6 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 1 | 2 444 646,00 | 0,00 | 1 171 598,52 | 0,00 | 1 273 047,48 | 0,00 | 6 591,12 | 5457,86 | 31.12.2019 |
| 3.6.7 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 5 | 2 875 324,25 | 0,00 | 1 168 900,50 | 0,00 | 1 706 423,75 | 0,00 | 4 840,61 | 3276,95 | 31.12.2019 |
| 3.6.8 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 6 | 2 764 091,00 | 0,00 | 1 207 546,75 | 0,00 | 1 556 544,25 | 0,00 | 2 497,60 | 1822,10 | 31.12.2019 |
| 3.6.9 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 70 055,00 | 0,00 | 32 245,31 | 0,00 | 37 809,69 | 0,00 | 20,74 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 3.6.10 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 7 082 167,00 | 0,00 | 3 013 659,31 | 0,00 | 4 068 507,69 | 0,00 | 1 667,22 | 1688,34 | 31.12.2019 |
| 3.6.11 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 235 060,00 | 0,00 | 105 199,56 | 0,00 | 129 860,44 | 0,00 | 56,30 | 111,23 | 31.12.2019 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 9 476 499,53 | 0,00 | 5 798 013,21 | 0,00 | 3 678 486,32 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 5 375 781,00 | 0,00 | 3 245 314,76 | 0,00 | 2 130 466,24 | 0,00 | 1 283,92 | 1 556,58 | 31.12.2019 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 45 736,00 | 0,00 | 30 486,15 | 0,00 | 15 249,85 | 0,00 | 48,05 | 118,02 | 31.12.2019 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 381 897,55 | 0,00 | 381 897,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,51 | 725,90 | 31.12.2019 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1 691 434,00 | 0,00 | 797 418,87 | 0,00 | 894 015,13 | 0,00 | 629,35 | 1 743,96 | 31.12.2019 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 753 853,98 | 0,00 | 753 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,81 | 725,90 | 31.12.2019 |
| 3.7.6 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 1 227 797,00 | 0,00 | 589 041,90 | 0,00 | 638 755,10 | 0,00 | 1 031,76 | 4 277,82 | 31.12.2019 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 7 187 401,00 | 0,00 | 5 306 391,04 | 0,00 | 1 881 009,96 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 4 110 567,00 | 0,00 | 2 599 051,20 | 0,00 | 1 511 515,80 | 0,00 | 1 217,80 | 1 985,30 | 31.12.2019 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 159 239,00 | 0,00 | 99 836,20 | 0,00 | 59 402,80 | 0,00 | 38,37 | 185,89 | 31.12.2019 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 2 917 595,00 | 0,00 | 2 607 503,64 | 0,00 | 310 091,36 | 0,00 | 2 613,63 | 5 723,72 | 31.12.2019 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 434,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.9.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 434,00 | 0,00 | 1 852,38 | 2 542,11 | 31.12.2019 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 11 000 511,88 | 0,00 | 6 463 637,55 | 0,00 | 4 536 874,33 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 215 828,00 | 0,00 | 147 861,20 | 0,00 | 67 966,80 | 0,00 | 129,25 | 511,44 | 31.12.2019 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 2 678 964,00 | 0,00 | 881 722,82 | 0,00 | 1 797 241,18 | 0,00 | 4 171,54 | 8 292,00 | 31.12.2019 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 132 665,00 | 0,00 | 90 887,05 | 0,00 | 41 777,95 | 0,00 | 182,89 | 1 974,39 | 31.12.2019 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 2 429 065,88 | 0,00 | 1 786 511,61 | 0,00 | 642 554,27 | 0,00 | 3 323,39 | 4 197,42 | 31.12.2019 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 2 056 105,00 | 0,00 | 1 442 907,13 | 0,00 | 613 197,87 | 0,00 | 491,47 | 763,00 | 31.12.2019 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 3 106 230,00 | 0,00 | 1 852 281,80 | 0,00 | 1 253 948,20 | 0,00 | 4 505,05 | 4 700,41 | 31.12.2019 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 238 186,00 | 0,00 | 163 177,53 | 0,00 | 75 008,47 | 0,00 | 143,65 | 562,02 | 31.12.2019 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 143 468,00 | 0,00 | 98 288,41 | 0,00 | 45 179,59 | 0,00 | 84,39 | 337,20 | 31.12.2019 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 11 389 121,00 | 0,00 | 3 150 737,83 | 0,00 | 8 238 383,17 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 10 922 982,00 | 0,00 | 2 963 286,83 | 0,00 | 7 959 695,17 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 10 922 982,00 | 0,00 | 2 963 286,83 | 0,00 | 7 959 695,17 | 0,00 | 21 078,70 | 18 736,93 | 31.12.2019 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 466 139,00 | 0,00 | 187 451,00 | 0,00 | 278 688,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 466 139,00 | 0,00 | 187 451,00 | 0,00 | 278 688,00 | 0,00 | 1 403,19 | 1 022,43 | 31.12.2019 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 39 870 677,25 | 0,00 | 24 738 503,83 | 0,00 | 15 132 173,42 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 1 009 143,90 | 0,00 | 613 289,45 | 0,00 | 395 854,45 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 1 009 143,90 | 0,00 | 613 289,45 | 0,00 | 395 854,45 | 0,00 | 2 602,90 | 3 116,51 | 31.12.2018 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 38 861 533,35 | 0,00 | 24 125 214,38 | 0,00 | 14 736 318,97 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 205 246,00 | 0,00 | 156 087,84 | 0,00 | 49 158,16 | 0,00 | 283,88 | 4 253,15 | 31.12.2019 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 3 051 897,66 | 0,00 | 2 451 000,77 | 0,00 | 600 896,89 | 0,00 | 1 910,78 | 2 998,67 | 31.12.2019 |
| 5.2.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 723 351,00 | 0,00 | 455 607,85 | 0,00 | 267 743,15 | 0,00 | 215,79 | 238,15 | 31.12.2019 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 349 186,00 | 0,00 | 219 937,32 | 0,00 | 129 248,68 | 0,00 | 318,19 | 2 329,33 | 31.12.2019 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 346 230,00 | 0,00 | 218 075,47 | 0,00 | 128 154,53 | 0,00 | 324,95 | 2 329,33 | 31.12.2019 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 346 243,00 | 0,00 | 148 862,65 | 0,00 | 197 380,35 | 0,00 | 319,00 | 2 329,33 | 31.12.2019 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 117 142,00 | 0,00 | 86 803,77 | 0,00 | 30 338,23 | 0,00 | 110,24 | 407,29 | 31.12.2019 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 117 528,00 | 0,00 | 87 089,10 | 0,00 | 30 438,90 | 0,00 | 110,70 | 407,29 | 31.12.2019 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 609 825,00 | 0,00 | 427 621,84 | 0,00 | 182 203,16 | 0,00 | 1 065,94 | 1 272,93 | 31.12.2019 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 2 935 409,60 | 0,00 | 2 366 445,70 | 0,00 | 568 963,90 | 0,00 | 1 812,99 | 3 245,93 | 31.12.2019 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 7 907 257,34 | 0,00 | 4 725 487,21 | 0,00 | 3 181 770,13 | 0,00 | 4 813,87 | 6 975,98 | 31.12.2019 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 8 776 169,87 | 0,00 | 6 381 073,28 | 0,00 | 2 395 096,59 | 0,00 | 5 368,34 | 6 975,98 | 31.12.2019 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 8 382 359,86 | 0,00 | 2 411 376,15 | 0,00 | 5 970 983,71 | 0,00 | 5 211,29 | 6 975,98 | 31.12.2019 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 1 077 607,00 | 0,00 | 823 264,32 | 0,00 | 254 342,68 | 0,00 | 653,13 | 734,54 | 31.12.2019 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 1 134 926,12 | 0,00 | 916 690,94 | 0,00 | 218 235,18 | 0,00 | 1 806,63 | 11 827,41 | 31.12.2019 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 1 826 898,90 | 0,00 | 1 425 009,14 | 0,00 | 401 889,76 | 0,00 | 1 717,49 | 4 349,11 | 31.12.2019 |
| 5.2.17 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 836 720,00 | 0,00 | 737 685,63 | 0,00 | 99 034,37 | 0,00 | 518,25 | 576,27 | 31.12.2019 |
| 5.2.18 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 117 536,00 | 0,00 | 87 095,40 | 0,00 | 30 440,60 | 0,00 | 107,81 | 407,29 | 31.12.2019 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 580 885 157,01 | 0,00 | 325 805 763,96 | 0,00 | 255 079 393,05 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д. 14 | 10 101 762,00 | 0,00 | 7 951 255,20 | 0,00 | 2 150 506,80 | 0,00 | 2 408,79 | 4 049,56 | 31.12.2019 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр.50 лет Октября, д. 35 | 3 377 040,74 | 0,00 | 428 484,42 | 0,00 | 2 948 556,32 | 0,00 | 496,54 | 1 649,71 | 31.12.2019 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 17 | 19 620 705,00 | 0,00 | 10 954 898,40 | 0,00 | 8 665 806,60 | 0,00 | 3 395,82 | 5 411,94 | 31.12.2019 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 24 | 1 510 000,00 | 0,00 | 954 769,91 | 0,00 | 555 230,09 | 0,00 | 545,84 | 954,62 | 31.12.2019 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 231 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 532,00 | 0,00 | 53,62 | 2 513,88 | 31.12.2019 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 5 455 356,00 | 0,00 | 3 326 495,08 | 0,00 | 2 128 860,92 | 0,00 | 1 231,10 | 2 513,88 | 31.12.2019 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 3 242 240,98 | 0,00 | 1 725 814,67 | 0,00 | 1 516 426,31 | 0,00 | 729,40 | 2 194,34 | 31.12.2019 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 41 | 6 174 936,00 | 0,00 | 2 754 158,19 | 0,00 | 3 420 777,81 | 0,00 | 1 196,25 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 4 410 090,00 | 0,00 | 2 189 383,59 | 0,00 | 2 220 706,41 | 0,00 | 1 034,97 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 11 941 535,53 | 0,00 | 10 129 349,55 | 0,00 | 1 812 185,98 | 0,00 | 2 681,26 | 6 343,37 | 31.12.2019 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45 | 3 622 060,00 | 0,00 | 2 150 613,46 | 0,00 | 1 471 446,54 | 0,00 | 1 339,92 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 9 110 686,00 | 0,00 | 6 493 691,88 | 0,00 | 2 616 994,12 | 0,00 | 1 099,57 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 9 | 6 021 193,00 | 0,00 | 2 694 217,46 | 0,00 | 3 326 975,54 | 0,00 | 926,07 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1 922 982,28 | 0,00 | 1 922 982,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,88 | 9 147,77 | 31.12.2019 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 1 115 819,00 | 0,00 | 1 115 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,02 | 2 424,25 | 31.12.2019 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4а | 78 278,00 | 0,00 | 46 423,74 | 0,00 | 31 854,26 | 0,00 | 219,02 | 257,67 | 31.12.2019 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 5 580 107,18 | 0,00 | 3 370 370,77 | 0,00 | 2 209 736,41 | 0,00 | 1 850,11 | 2 531,35 | 31.12.2019 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 2 940 161,00 | 0,00 | 1 963 443,95 | 0,00 | 976 717,05 | 0,00 | 1 337,17 | 9 147,77 | 31.12.2019 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 10 878 863,00 | 0,00 | 9 913 864,23 | 0,00 | 964 998,77 | 0,00 | 5 425,87 | 20 674,31 | 31.12.2019 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 11 | 10 199 566,00 | 0,00 | 5 829 363,46 | 0,00 | 4 370 202,54 | 0,00 | 1 962,63 | 7 151,53 | 31.12.2019 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1 657 316,00 | 0,00 | 260 357,00 | 0,00 | 1 396 959,00 | 0,00 | 322,49 | 611,64 | 31.12.2019 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/1 | 7 843 542,00 | 0,00 | 2 208 930,16 | 0,00 | 5 634 611,84 | 0,00 | 1 379,06 | 7 239,05 | 31.12.2019 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 17 | 129 035,00 | 0,00 | 129 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 713,14 | 31.12.2019 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35б | 10 918 955,00 | 0,00 | 6 226 924,97 | 0,00 | 4 692 030,03 | 0,00 | 7 303,65 | 15 981,66 | 31.12.2019 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 5 | 9 025 667,00 | 0,00 | 323 866,00 | 0,00 | 8 701 801,00 | 0,00 | 1 487,25 | 1 488,35 | 31.12.2019 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 11 | 6 342 606,97 | 0,00 | 1 598 226,98 | 0,00 | 4 744 379,99 | 0,00 | 15 287,07 | 21 515,41 | 31.12.2019 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 10 | 5 475 828,00 | 0,00 | 3 091 399,45 | 0,00 | 2 384 428,55 | 0,00 | 2 130,76 | 8 995,18 | 31.12.2019 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 11 | 12 162 829,00 | 0,00 | 6 030 347,20 | 0,00 | 6 132 481,80 | 0,00 | 2 962,21 | 3 736,33 | 31.12.2019 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 12 | 6 552 256,00 | 0,00 | 6 013 313,59 | 0,00 | 538 942,41 | 0,00 | 2 524,66 | 8 995,18 | 31.12.2019 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25 | 11 265 874,00 | 0,00 | 8 079 045,60 | 0,00 | 3 186 828,40 | 0,00 | 2 643,89 | 4 049,56 | 31.12.2019 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 16 451 515,46 | 0,00 | 9 154 588,05 | 0,00 | 7 296 927,41 | 0,00 | 10 670,33 | 19 839,60 | 31.12.2019 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 7 700 000,00 | 0,00 | 6 125 837,90 | 0,00 | 1 574 162,10 | 0,00 | 2 789,75 | 4 132,72 | 31.12.2019 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 21,61 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 9 | 14 127 672,43 | 0,00 | 9 935 831,89 | 0,00 | 4 191 840,54 | 0,00 | 8 459,18 | 12 570,83 | 31.12.2019 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 3 435 923,00 | 0,00 | 2 068 215,86 | 0,00 | 1 367 707,14 | 0,00 | 781,50 | 1 364,57 | 31.12.2019 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 4 921 645,00 | 0,00 | 3 300 809,74 | 0,00 | 1 620 835,26 | 0,00 | 2 191,88 | 5 167,10 | 31.12.2019 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 4 586 286,00 | 0,00 | 2 877 334,40 | 0,00 | 1 708 951,60 | 0,00 | 1 032,78 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 3 | 3 493 401,00 | 0,00 | 2 152 709,72 | 0,00 | 1 340 691,28 | 0,00 | 1 290,65 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | 54 554,00 | 0,00 | 32 353,76 | 0,00 | 22 200,24 | 0,00 | 125,67 | 1 068,93 | 31.12.2019 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65/1 | 7 249 982,00 | 0,00 | 4 981 285,64 | 0,00 | 2 268 696,36 | 0,00 | 1 250,30 | 3 278,17 | 31.12.2019 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 4 002 210,23 | 0,00 | 2 148 979,29 | 0,00 | 1 853 230,94 | 0,00 | 1 481,64 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 18 | 3 903 145,00 | 0,00 | 2 243 856,03 | 0,00 | 1 659 288,97 | 0,00 | 1 443,47 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 45 | 6 177 132,00 | 0,00 | 2 724 048,20 | 0,00 | 3 453 083,80 | 0,00 | 1 447,04 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 12 | 8 370 570,00 | 0,00 | 6 709 982,50 | 0,00 | 1 660 587,50 | 0,00 | 2 791,96 | 10 093,69 | 31.12.2019 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 6 614 106,00 | 0,00 | 1 134 866,19 | 0,00 | 5 479 239,81 | 0,00 | 2 757,83 | 7 199,19 | 31.12.2019 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 15 014 536,02 | 0,00 | 8 340 889,97 | 0,00 | 6 673 646,05 | 0,00 | 10 962,72 | 12 107,88 | 31.12.2019 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 5 945 657,00 | 0,00 | 5 945 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,83 | 7 053,94 | 31.12.2019 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 17 375 359,00 | 0,00 | 9 714 845,47 | 0,00 | 7 660 513,53 | 0,00 | 3 704,21 | 5 411,94 | 31.12.2019 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 160 404,00 | 0,00 | 95 129,55 | 0,00 | 65 274,45 | 0,00 | 108,54 | 237,20 | 31.12.2019 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 4 356 605,00 | 0,00 | 2 199 725,67 | 0,00 | 2 156 879,33 | 0,00 | 7 279,21 | 5 161,20 | 31.12.2019 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 31 | 5 768 624,00 | 0,00 | 3 936 927,00 | 0,00 | 1 831 697,00 | 0,00 | 16 099,98 | 24 507,46 | 31.12.2019 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 5 | 4 618 828,00 | 0,00 | 1 444 871,05 | 0,00 | 3 173 956,95 | 0,00 | 1 089,99 | 1 636,01 | 31.12.2019 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 | 15 373 810,00 | 0,00 | 10 230 436,80 | 0,00 | 5 143 373,20 | 0,00 | 2 849,22 | 5 623,76 | 31.12.2019 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33 | 11 972 872,45 | 0,00 | 8 746 108,98 | 0,00 | 3 226 763,47 | 0,00 | 19 750,70 | 39 726,60 | 31.12.2019 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 35 | 9 068 176,00 | 0,00 | 8 764 708,67 | 0,00 | 303 467,33 | 0,00 | 15 707,91 | 37 051,93 | 31.12.2019 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 5 043 518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 518,93 | 0,00 | 2 004,82 | 2 413,25 | 31.12.2019 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 12 339 695,00 | 0,00 | 6 198 558,87 | 0,00 | 6 141 136,13 | 0,00 | 8 116,08 | 19 573,92 | 31.12.2019 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 14а | 4 650 206,00 | 0,00 | 3 852 051,57 | 0,00 | 798 154,43 | 0,00 | 16 848,57 | 38 699,50 | 31.12.2019 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 19 | 19 250 376,48 | 0,00 | 339 969,19 | 0,00 | 18 910 407,29 | 0,00 | 21 880,40 | 45 623,19 | 31.12.2019 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 17 660 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 660 709,80 | 0,00 | 7 702,01 | 11 841,79 | 31.12.2019 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 10 198 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 198 946,80 | 0,00 | 11 236,03 | 5 161,20 | 31.12.2019 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 500 365,00 | 0,00 | 500 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,95 | 5 580,38 | 31.12.2019 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 7 588 841,37 | 0,00 | 3 500 703,45 | 0,00 | 4 088 137,92 | 0,00 | 3 435,11 | 11 674,02 | 31.12.2019 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 8 230 152,00 | 0,00 | 6 578 310,74 | 0,00 | 1 651 841,26 | 0,00 | 1 870,70 | 4 919,25 | 31.12.2019 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 8 561 188,00 | 0,00 | 6 937 571,51 | 0,00 | 1 623 616,49 | 0,00 | 1 939,95 | 4 919,25 | 31.12.2019 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 20 543 773,00 | 0,00 | 17 425 598,21 | 0,00 | 3 118 174,79 | 0,00 | 3 543,92 | 6 343,37 | 31.12.2019 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 15 402 045,00 | 0,00 | 10 346 603,71 | 0,00 | 5 055 441,29 | 0,00 | 3 461,99 | 6 343,37 | 31.12.2019 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 20 137 823,00 | 0,00 | 15 158 091,13 | 0,00 | 4 979 731,87 | 0,00 | 3 476,71 | 6 343,37 | 31.12.2019 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 7 990 000,00 | 0,00 | 6 293 559,15 | 0,00 | 1 696 440,85 | 0,00 | 2 657,93 | 5 411,94 | 31.12.2019 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 9 582 304,00 | 0,00 | 7 228 635,45 | 0,00 | 2 353 668,55 | 0,00 | 2 157,59 | 4 172,29 | 31.12.2019 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 2 969 074,00 | 0,00 | 1 488 651,04 | 0,00 | 1 480 422,96 | 0,00 | 672,18 | 1 664,65 | 31.12.2019 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 7 163 994,00 | 0,00 | 5 230 062,00 | 0,00 | 1 933 932,00 | 0,00 | 1 618,73 | 5 471,74 | 31.12.2019 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д.3а | 9 325 573,00 | 0,00 | 4 921 235,44 | 0,00 | 4 404 337,56 | 0,00 | 5 131,84 | 9 645,25 | 31.12.2019 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25 | 60 091,00 | 0,00 | 60 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,79 | 3 184,76 | 31.12.2019 |
| 6.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 4 467 237,00 | 0,00 | 4 013 159,38 | 0,00 | 454 077,62 | 0,00 | 2 191,65 | 3 905,81 | 31.12.2019 |
| 6.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 389 146,81 | 0,00 | 196 169,60 | 0,00 | 192 977,21 | 0,00 | 341,78 | 5 481,34 | 31.12.2019 |
| 6.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 41 | 18 928 260,55 | 0,00 | 649 533,00 | 0,00 | 18 278 727,55 | 0,00 | 6 974,82 | 7 703,96 | 31.12.2019 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 105 753 309,24 | 0,00 | 31 211 580,99 | 0,00 | 71 041 728,25 | 3 500 000,00 | Х | Х | Х |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 15 | 8 970 337,00 | 0,00 | 3 140 404,87 | 0,00 | 5 829 932,13 | 0,00 | 1 564,52 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 12 | 10 594 454,22 | 0,00 | 3 138 464,91 | 0,00 | 7 455 989,31 | 0,00 | 1 742,85 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 13 | 672 672,96 | 0,00 | 672 672,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,64 | 798,21 | 31.12.2019 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 20 | 13 648 219,96 | 0,00 | 2 232 910,07 | 0,00 | 7 915 309,89 | 3 500 000,00 | 2 239,51 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 24 | 4 215 006,00 | 0,00 | 1 652 869,42 | 0,00 | 2 562 136,58 | 0,00 | 1 485,41 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 6 601 633,78 | 0,00 | 2 478 180,77 | 0,00 | 4 123 453,01 | 0,00 | 1 542,33 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 8 368 323,95 | 0,00 | 2 501 140,83 | 0,00 | 5 867 183,12 | 0,00 | 1 978,00 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 46 | 6 115 563,00 | 0,00 | 2 489 879,31 | 0,00 | 3 625 683,69 | 0,00 | 1 445,59 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16 | 4 812 750,60 | 0,00 | 1 092 020,56 | 0,00 | 3 720 730,04 | 0,00 | 1 760,85 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25 | 4 707 977,60 | 0,00 | 940 335,88 | 0,00 | 3 767 641,72 | 0,00 | 1 732,02 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 4 122 044,08 | 0,00 | 1 263 058,00 | 0,00 | 2 858 986,08 | 0,00 | 3 195,88 | 3 273,80 | 31.12.2019 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 6 908 172,76 | 0,00 | 1 134 841,77 | 0,00 | 5 773 330,99 | 0,00 | 1 625,68 | 1 515,46 | 31.12.2019 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 18 437 674,33 | 0,00 | 5 740 880,64 | 0,00 | 12 696 793,69 | 0,00 | 4 602,40 | 5 840,88 | 31.12.2019 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 5 | 7 578 479,00 | 0,00 | 2 733 921,00 | 0,00 | 4 844 558,00 | 0,00 | 2 958,38 | 1 822,10 | 31.12.2019 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 3 321 721,17 | 0,00 | 1 800 869,48 | 0,00 | 1 520 851,69 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 339 474,00 | 0,00 | 160 902,23 | 0,00 | 178 571,77 | 0,00 | 319,53 | 876,24 | 31.12.2019 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 208 639,00 | 0,00 | 208 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 3 937,41 | 31.12.2019 |
| 8.3 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 255 431,00 | 0,00 | 82 938,00 | 0,00 | 172 493,00 | 0,00 | 878,34 | 4 559,02 | 31.12.2019 |
| 8.4 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 266 505,00 | 0,00 | 86 534,00 | 0,00 | 179 971,00 | 0,00 | 535,00 | 5 201,11 | 31.12.2019 |
| 8.5 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 142 768,00 | 0,00 | 67 668,48 | 0,00 | 75 099,52 | 0,00 | 283,07 | 2 446,26 | 31.12.2019 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1 282 058,17 | 0,00 | 607 695,55 | 0,00 | 674 362,62 | 0,00 | 3 984,76 | 10 784,31 | 31.12.2019 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 144 344,00 | 0,00 | 144 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,17 | 3 587,06 | 31.12.2019 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 117 158,00 | 0,00 | 55 529,98 | 0,00 | 61 628,02 | 0,00 | 54,97 | 61,40 | 31.12.2019 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 202 243,00 | 0,00 | 93 795,89 | 0,00 | 108 447,11 | 0,00 | 600,16 | 2 363,93 | 31.12.2019 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 255 560,00 | 0,00 | 187 584,38 | 0,00 | 67 975,62 | 0,00 | 750,04 | 5 167,81 | 31.12.2019 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 107 541,00 | 0,00 | 105 237,97 | 0,00 | 2 303,03 | 0,00 | 333,76 | 2 363,93 | 31.12.2019 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 6 772 763,00 | 0,00 | 5 576 962,22 | 0,00 | 1 195 800,78 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 2 615 421,00 | 0,00 | 1 778 486,28 | 0,00 | 836 934,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 2 615 421,00 | 0,00 | 1 778 486,28 | 0,00 | 836 934,72 | 0,00 | 7 978,71 | 7 978,71 | 31.12.2019 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 230 556,00 | 0,00 | 147 642,10 | 0,00 | 82 913,90 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, 26 | 155 134,00 | 0,00 | 99 343,80 | 0,00 | 55 790,20 | 0,00 | 596,67 | 1 865,22 | 31.12.2019 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Речная, 35 | 75 422,00 | 0,00 | 48 298,30 | 0,00 | 27 123,70 | 0,00 | 105,78 | 1 223,13 | 31.12.2019 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 3 926 786,00 | 0,00 | 3 650 833,84 | 0,00 | 275 952,16 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 3 926 786,00 | 0,00 | 3 650 833,84 | 0,00 | 275 952,16 | 0,00 | 5 419,99 | 12 696,26 | 31.12.2019 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 7 993 854,66 | 0,00 | 5 504 858,80 | 0,00 | 2 488 995,86 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 6 429 931,66 | 0,00 | 4 419 247,16 | 0,00 | 2 010 684,50 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 2 522 550,00 | 0,00 | 1 511 865,50 | 0,00 | 1 010 684,50 | 0,00 | 8 072,16 | 8 528,64 | 31.12.2019 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 3 907 381,66 | 0,00 | 2 907 381,66 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 11 421,42 | 14 344,75 | 31.12.2019 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 839 180,00 | 0,00 | 532 607,73 | 0,00 | 306 572,27 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.23 | 839 180,00 | 0,00 | 532 607,73 | 0,00 | 306 572,27 | 0,00 | 1 125,51 | 1 097,89 | 31.12.2019 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 724 743,00 | 0,00 | 553 003,91 | 0,00 | 171 739,09 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 84 942,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 22 563,00 | 0,00 | 51,55 | 118,10 | 31.12.2019 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 27 | 152 498,00 | 0,00 | 111 990,21 | 0,00 | 40 507,79 | 0,00 | 135,59 | 219,90 | 31.12.2019 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 28 | 206 611,00 | 0,00 | 151 729,26 | 0,00 | 54 881,74 | 0,00 | 146,05 | 219,90 | 31.12.2019 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 67 543,00 | 0,00 | 49 601,66 | 0,00 | 17 941,34 | 0,00 | 198,93 | 1 195,50 | 31.12.2019 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 67 618,00 | 0,00 | 49 656,74 | 0,00 | 17 961,26 | 0,00 | 196,51 | 1 195,50 | 31.12.2019 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 3 | 67 327,00 | 0,00 | 49 443,04 | 0,00 | 17 883,96 | 0,00 | 201,46 | 1 195,50 | 31.12.2019 |
| 10.5.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | 78 204,00 | 0,00 | 78 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 15567,88 | 31.12.2019 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 24 841 001,20 | 0,00 | 13 287 813,42 | 0,00 | 11 553 187,78 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 3 788 369,00 | 0,00 | 3 671 135,51 | 0,00 | 117 233,49 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д.3 | 72 496,00 | 0,00 | 54 194,46 | 0,00 | 18 301,54 | 0,00 | 131,26 | 181,80 | 31.12.2019 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 117 258,00 | 0,00 | 82 432,66 | 0,00 | 34 825,34 | 0,00 | 80,22 | 219,90 | 31.12.2019 |
| 11.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 117 351,00 | 0,00 | 82 497,89 | 0,00 | 34 853,11 | 0,00 | 79,74 | 219,90 | 31.12.2019 |
| 11.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 2 899 398,00 | 0,00 | 2 899 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,05 | 1 468,79 | 31.12.2019 |
| 11.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная д.19 | 581 866,00 | 0,00 | 552 612,50 | 0,00 | 29 253,50 | 0,00 | 136,87 | 139,59 | 31.12.2019 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 102 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 774,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 102 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 774,00 | 0,00 | 61,53 | 98,29 | 31.12.2019 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 276 487,20 | 0,00 | 2 059 466,21 | 0,00 | 1 217 020,99 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 3 276 487,20 | 0,00 | 2 059 466,21 | 0,00 | 1 217 020,99 | 0,00 | 3 902,90 | 5 213,63 | 31.12.2019 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 2 226 741,00 | 0,00 | 224 034,00 | 0,00 | 2 002 707,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 2 014 139,00 | 0,00 | 113 260,00 | 0,00 | 1 900 879,00 | 0,00 | 358,53 | 898,00 | 31.12.2019 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 212 602,00 | 0,00 | 110 774,00 | 0,00 | 101 828,00 | 0,00 | 96,30 | 147,62 | 31.12.2019 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 15 270 605,00 | 0,00 | 7 209 704,59 | 0,00 | 8 060 900,41 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 103 598,00 | 0,00 | 60 599,50 | 0,00 | 42 998,50 | 0,00 | 91,83 | 561,14 | 31.12.2019 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | 109 980,00 | 0,00 | 64 332,65 | 0,00 | 45 647,35 | 0,00 | 180,47 | 1 497,56 | 31.12.2019 |
| 11.5.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | 110 704,00 | 0,00 | 64 756,15 | 0,00 | 45 947,85 | 0,00 | 171,42 | 1 497,56 | 31.12.2019 |
| 11.5.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 110 326,00 | 0,00 | 64 535,04 | 0,00 | 45 790,96 | 0,00 | 176,01 | 1 497,56 | 31.12.2019 |
| 11.5.5 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 5 628 841,00 | 0,00 | 2 644 170,56 | 0,00 | 2 984 670,44 | 0,00 | 8 777,24 | 7 649,62 | 31.12.2019 |
| 11.5.6 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 16 | 465 016,00 | 0,00 | 294 028,60 | 0,00 | 170 987,40 | 0,00 | 737,42 | 1 062,44 | 31.12.2019 |
| 11.5.7 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 329 459,00 | 0,00 | 192 716,58 | 0,00 | 136 742,42 | 0,00 | 219,30 | 455,22 | 31.12.2019 |
| 11.5.8 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 150 512,00 | 0,00 | 88 041,78 | 0,00 | 62 470,22 | 0,00 | 102,51 | 118,02 | 31.12.2019 |
| 11.5.9 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 8 151 899,00 | 0,00 | 3 672 021,45 | 0,00 | 4 479 877,55 | 0,00 | 5 401,11 | 4 965,25 | 31.12.2019 |
| 11.5.10 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | 110 270,00 | 0,00 | 64 502,28 | 0,00 | 45 767,72 | 0,00 | 175,51 | 1 497,56 | 31.12.2019 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 176 025,00 | 0,00 | 123 473,11 | 0,00 | 52 551,89 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 11.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 88 389,00 | 0,00 | 62 000,65 | 0,00 | 26 388,35 | 0,00 | 71,20 | 581,85 | 31.12.2019 |
| 11.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 87 636,00 | 0,00 | 61 472,46 | 0,00 | 26 163,54 | 0,00 | 60,50 | 581,85 | 31.12.2019 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 29 034 811,13 | 0,00 | 13 225 471,76 | 0,00 | 15 809 339,37 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 7 408 550,86 | 0,00 | 3 069 268,24 | 0,00 | 4 339 282,62 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 71 286,00 | 0,00 | 60 494,01 | 0,00 | 10 791,99 | 0,00 | 139,56 | 162,86 | 31.12.2019 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 177 775,00 | 0,00 | 146 358,93 | 0,00 | 31 416,07 | 0,00 | 345,33 | 405,13 | 31.12.2019 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 427 517,64 | 0,00 | 427 517,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | 5 283,96 | 31.12.2019 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 171 626,22 | 0,00 | 171 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,54 | 2 417,14 | 31.12.2019 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 117 468,00 | 0,00 | 67 451,15 | 0,00 | 50 016,85 | 0,00 | 81,68 | 73,95 | 31.12.2019 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 177 135,00 | 0,00 | 141 498,40 | 0,00 | 35 636,60 | 0,00 | 356,34 | 405,13 | 31.12.2019 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 6 265 743,00 | 0,00 | 2 054 321,89 | 0,00 | 4 211 421,11 | 0,00 | 4 260,38 | 4 537,53 | 31.12.2019 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 710 923,27 | 0,00 | 608 126,98 | 0,00 | 102 796,29 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 506 277,73 | 0,00 | 452 706,00 | 0,00 | 53 571,73 | 0,00 | 1 536,04 | 8 141,22 | 31.12.2019 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 121 275,54 | 0,00 | 72 050,98 | 0,00 | 49 224,56 | 0,00 | 368,17 | 2 661,85 | 31.12.2019 |
| 12.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | 83 370,00 | 0,00 | 83 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,38 | 1 834,52 | 31.12.2019 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 20 915 337,00 | 0,00 | 9 548 076,54 | 0,00 | 11 367 260,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 1 | 122 178,00 | 0,00 | 80 360,77 | 0,00 | 41 817,23 | 0,00 | 54,54 | 54.19 | 31.12.2019 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 17 893 585,00 | 0,00 | 7 330 294,01 | 0,00 | 10 563 290,99 | 0,00 | 3 223,95 | 4 217,96 | 31.12.2019 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 221 792,00 | 0,00 | 145 880,40 | 0,00 | 75 911,60 | 0,00 | 79,16 | 117,29 | 31.12.2019 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 221 443,00 | 0,00 | 145 650,86 | 0,00 | 75 792,14 | 0,00 | 80,19 | 117,29 | 31.12.2019 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.25 | 254 426,00 | 0,00 | 167 344,94 | 0,00 | 87 081,06 | 0,00 | 443,10 | 3 057,65 | 31.12.2019 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | 524 683,00 | 0,00 | 311 363,52 | 0,00 | 213 319,48 | 0,00 | 1 022,57 | 4 411,00 | 31.12.2019 |
| 12.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 252 228,00 | 0,00 | 165 899,23 | 0,00 | 86 328,77 | 0,00 | 465,88 | 3 057,65 | 31.12.2019 |
| 12.3.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | 78 728,00 | 0,00 | 61 349,04 | 0,00 | 17 378,96 | 0,00 | 80,32 | 642,09 | 31.12.2019 |
| 12.3.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 699 237,00 | 0,00 | 684 613,32 | 0,00 | 14 623,68 | 0,00 | 709,17 | 7 549,95 | 31.12.2019 |
| 12.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 91 108,00 | 0,00 | 59 924,94 | 0,00 | 31 183,06 | 0,00 | 185,18 | 642,09 | 31.12.2019 |
| 12.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 72 108,00 | 0,00 | 47 427,97 | 0,00 | 24 680,03 | 0,00 | 134,91 | 1 223,13 | 31.12.2019 |
| 12.3.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 72 161,00 | 0,00 | 47 462,83 | 0,00 | 24 698,17 | 0,00 | 133,85 | 1 223,13 | 31.12.2019 |
| 12.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 126 373,00 | 0,00 | 83 119,97 | 0,00 | 43 253,03 | 0,00 | 230,48 | 2 140,39 | 31.12.2019 |
| 12.3.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 74 | 86 896,00 | 0,00 | 86 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 | 6 031,87 | 31.12.2019 |
| 12.3.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 72 104,00 | 0,00 | 47 425,34 | 0,00 | 24 678,66 | 0,00 | 133,25 | 1 223,13 | 31.12.2019 |
| 12.3.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 126 287,00 | 0,00 | 83 063,40 | 0,00 | 43 223,60 | 0,00 | 231,97 | 2 140,39 | 31.12.2019 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 5 148 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 289,23 | 1 544 168,77 | Х | Х | Х |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 1 098 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 086,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 1 098 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 086,00 | 0,00 | 1 473,15 | 1 473,15 | 31.12.2019 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 203,23 | 1 544 168,77 | Х | Х | Х |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 203,23 | 1 544 168,77 | 13 358,75 | 6 209,30 | 31.12.2019 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 1 512 891,60 | 0,00 | 1 104 713,45 | 0,00 | 408 178,15 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 1 512 891,60 | 0,00 | 1 104 713,45 | 0,00 | 408 178,15 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 1 512 891,60 | 0,00 | 1 104 713,45 | 0,00 | 408 178,15 | 0,00 | 2 928,56 | 7 325,06 | 31.12.2019 |
| 14.2 | Сельское поселение "селоТаловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |

Приложение 2

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |

Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по видам ремонта                            по Камчатскому краю на 2017 - 2019 годы

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту ВСЕГО | Виды работ по капитальному ремонту, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |
|  |  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водоотведение | электро снабжение |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Камчатскому краю на период 2017-2019 годы |  | 2 124 378 119,59 | 789 824 569,72 | 395 890 385,32 | 83 927 396,51 | 96 790 701,57 | 58 853 966,45 | 154 362 119,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 552 667 229,29 | 304 446 292,88 | 173 579 330,56 | 27 984 783,91 | 39 852 337,36 | 21 249 284,97 | 41 780 556,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 573 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 573 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 101 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 57 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 101 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 62 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 43 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 57 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 29 | 57 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 2 802 062,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 172 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 88 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 83 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 2 629 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 2 629 475,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 94 460 550,92 | 61 840 884,41 | 50 477 483,15 | 4 405 716,84 | 3 347 963,38 | 2 393 258,04 | 1 216 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 1 891 650,00 | 1 216 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная д. 4 | 76 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 332 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 55 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1 333 473,00 | 1 216 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 94 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 70 411 051,92 | 60 624 421,41 | 50 477 483,15 | 4 405 716,84 | 3 347 963,38 | 2 393 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 278 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 109 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | 3 302 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 18 | 216 589,00 | 216 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 | 2 791 050,68 | 2 694 296,68 | 1 892 020,64 | 493 163,00 | 0,00 | 309 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 267 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 103 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | 1 323 055,00 | 1 323 055,00 | 1 323 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 4 081 239,00 | 4 081 239,00 | 4 081 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 3 939 753,44 | 3 939 753,44 | 3 939 753,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 4 416 223,51 | 675 145,00 | 0,00 | 675 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 3 151 737,00 | 3 151 737,00 | 3 151 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | 1 544 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 2 007 026,00 | 1 935 211,00 | 1 935 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 3 608 166,00 | 3 608 166,00 | 3 193 029,00 | 415 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | 3 755 833,00 | 3 653 851,00 | 3 103 786,00 | 550 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 4 834 619,00 | 4 834 619,00 | 0,00 | 1 984 180,00 | 2 850 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 2 154 203,29 | 2 154 203,29 | 1 368 652,07 | 288 026,84 | 497 524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 3 331 175,00 | 3 331 175,00 | 3 331 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 66 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 103 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 5 126 112,00 | 5 126 112,00 | 5 126 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 9 929 152,00 | 9 929 152,00 | 9 929 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1 439 875,00 | 1 439 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 427 681,00 | 427 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 3 947 953,00 | 3 947 953,00 | 3 947 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 4 154 608,00 | 4 154 608,00 | 4 154 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 1 444 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 101 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 219 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 68 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 66 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 57 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 170 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 38 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 60 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 62 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 62 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 375 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 1 170 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 77 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 102 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 432 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 88 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | 83 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.7 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 52 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.8 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 89 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 89 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.10 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 95 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 145 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 47 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 31 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 66 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 7 712 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 190 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 3 115 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1 689 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 2 716 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 2 521 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 304 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 140 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 154 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 284 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 280 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.6 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 97 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.7 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 182 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.8 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 10 | 121 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.9 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 44 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.10 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | 88 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.11 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.12 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 264 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.13 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 165 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.14 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 91 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.15 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 57 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.16 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 90 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 5 730 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 3 457 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 50 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 58 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 204 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 342 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 208 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 381 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 223 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 290 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 291 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 44 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 88 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 44 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 44 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 617 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 29 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 67 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3 | п. Начики, ул. Начики, д. 17 | 67 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.4 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 50 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.5 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 70 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.6 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 132 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.7 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 66 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.8 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 66 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.9 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 66 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 2 814 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 174 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | 203 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 207 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 208 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 272 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 167 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 273 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 122 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 372 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.10 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 372 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.11 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 438 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 2 285 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 1 526 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 132 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 132 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | 132 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 132 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | 131 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 75 | 57 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | 126 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | 55 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 132 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 55 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.11 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 55 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 58 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.13 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 58 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.14 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 132 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.15 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 132 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 149 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 49 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 51 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 49 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 608 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 156 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 130 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 206 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 24 186 967,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 24 186 967,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 120 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 57 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 2 573 938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 120 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | 1 005 514,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 3 428 493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 88 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 57 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 58 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 57 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 3 057 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 5 718 717,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 3 389 364,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 3 612 014,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 621 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 97 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.17 | с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | 120 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 361 083 160,97 | 221 786 437,42 | 109 033 439,49 | 21 580 412,97 | 36 504 373,98 | 15 192 154,90 | 39 476 056,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 4 230 186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 12 921 788,25 | 8 253 769,74 | 3 557 698,92 | 854 368,32 | 1 220 476,72 | 757 885,78 | 1 863 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 3 807 329,81 | 3 807 329,81 | 2 063 101,96 | 525 279,90 | 964 290,41 | 254 657,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 409 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 3 855 981,00 | 3 855 981,00 | 2 444 895,00 | 442 268,00 | 697 381,00 | 271 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 130 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 7 726 534,00 | 7 652 793,00 | 4 149 947,00 | 694 667,00 | 1 033 115,00 | 0,00 | 1 775 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 11 241 329,00 | 11 241 329,00 | 7 030 429,00 | 1 097 914,00 | 0,00 | 670 360,00 | 2 442 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 44 280 150,30 | 29 044 704,47 | 13 909 450,50 | 2 677 859,99 | 4 693 165,92 | 2 468 809,21 | 5 295 418,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 7 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 29 165 802,94 | 19 271 045,00 | 8 765 746,00 | 1 577 851,00 | 3 106 203,00 | 1 796 038,00 | 4 025 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 8 147 901,00 | 8 147 901,00 | 5 982 764,00 | 883 813,00 | 1 281 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 14 213 831,02 | 10 235 832,02 | 5 843 880,12 | 1 107 267,18 | 1 467 326,72 | 0,00 | 1 817 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 12 240 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 9 658 823,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 14 020 612,32 | 9 194 627,23 | 4 231 153,00 | 766 389,00 | 1 524 018,00 | 769 565,00 | 1 903 502,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 6 392 859,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 6 123 208,00 | 6 123 208,00 | 4 156 472,00 | 670 293,00 | 1 296 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 11 967 861,23 | 8 866 430,13 | 4 951 418,13 | 884 871,00 | 1 211 426,00 | 0,00 | 1 818 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 452 974,00 | 452 974,00 | 452 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 4 143 523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 14 117 509,03 | 9 510 148,04 | 4 008 058,86 | 868 763,67 | 1 981 445,06 | 798 051,45 | 1 853 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 3 662 650,97 | 1 361 277,00 | 568 291,00 | 157 965,00 | 350 483,00 | 93 705,00 | 190 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 8 295 474,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | 4 454 382,08 | 2 574 768,00 | 959 967,00 | 319 371,00 | 503 222,00 | 220 775,00 | 571 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 6 699 069,33 | 2 400 575,00 | 1 437 706,00 | 305 586,00 | 0,00 | 163 273,00 | 494 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 94 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 6 705 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 184 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 913 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 334 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 226 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 296 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 100 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 99 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 70 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 9 374 782,27 | 6 062 989,27 | 3 360 168,63 | 424 131,04 | 999 261,20 | 309 904,40 | 969 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 2 341 620,87 | 2 341 620,87 | 0,00 | 0,00 | 838 771,63 | 499 937,24 | 1 002 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 317 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/6 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 1 111 681,00 | 1 111 681,00 | 0,00 | 321 999,00 | 407 856,00 | 381 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 657 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 124 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 627 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 265 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 100 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 100 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 13 834 832,00 | 13 834 832,00 | 6 829 314,00 | 1 342 422,00 | 2 220 396,00 | 868 284,00 | 2 574 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 105 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 105 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 4 764 370,42 | 4 764 370,42 | 0,00 | 0,00 | 1 968 909,25 | 827 307,17 | 1 968 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 8 322 219,00 | 8 322 219,00 | 3 452 351,00 | 715 806,00 | 1 428 285,00 | 786 222,00 | 1 939 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 732 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 9 179 759,80 | 9 179 759,80 | 4 565 182,25 | 830 650,61 | 1 772 559,94 | 0,00 | 2 011 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 572 017,00 | 572 017,00 | 0,00 | 0,00 | 572 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 556 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 101 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.13 | 128 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 5 551 088,00 | 5 551 088,00 | 3 279 734,00 | 605 776,00 | 1 329 472,00 | 336 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 105 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 99 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 144 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 2 607 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | 303 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 189 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 3 938 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 578 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1/1 | 849 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 8 547 959,57 | 8 547 959,57 | 4 140 924,18 | 782 227,19 | 938 750,52 | 734 520,68 | 1 951 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 14 231 583,05 | 14 231 583,05 | 7 428 660,94 | 1 176 715,07 | 2 236 300,61 | 915 167,43 | 2 474 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 8 606 029,17 | 2 906 625,00 | 1 463 152,00 | 281 159,00 | 461 475,00 | 168 323,00 | 532 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 35 050 445,86 | 18 439 642,05 | 14 068 407,92 | 1 713 690,10 | 0,00 | 2 657 544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 2 453 198,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 3 312 315,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 7 653 842,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | 722 445,86 | 651 836,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651836,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 541 660,57 | 470 775,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470775,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 1 448 440,76 | 1 307 261,38 | 0,00 | 677 615,29 | 0,00 | 629 646,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 7 538 636,74 | 7 407 317,92 | 7 407 317,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | 3 125 135,30 | 3 001 011,00 | 3 001 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 387 409,44 | 336 299,29 | 0,00 |  | 0,00 | 336 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 3 726 712,83 | 3 660 079,00 | 3 660 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | 1 114 454,19 | 1 036 074,81 | 0,00 | 1 036 074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 627 398,71 | 568 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 72 492,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 2 326 302,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 7 468 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 1 529 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 144 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 101 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 57 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 101 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 97 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 156 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 1 840 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 193 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 97 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 2 435 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 97 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 97 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 41 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 41 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 97 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 97 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 139 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 97 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 1 019 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 972 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 55 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 61 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 57 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 57 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 57 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 61 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.8 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 61 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | 61 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.10 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 40 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.11 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 57 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.12 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 42 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.13 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 55 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.14 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 55 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.15 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 132 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.16 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 55 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 46 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 1 685 658,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 45 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | 45 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 1 028 148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 932 083,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 96 065,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 51 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 51 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 32 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.26 | 32 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 527 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 66 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул.Соболева, д. 3 | 50 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 128 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 141 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 141 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 13 414 688,97 | 1 900 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 755,00 | 1 088 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 520 825,00 | 84 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 121 312,00 | 84 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 399 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 1 286 599,00 | 1 088 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1 171 235,00 | 1 088 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.2 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 115 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 867 259,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 1 757 083,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | 2 053 492,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 56 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 4 293 821,00 | 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 175 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 598 033,00 | 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 3 520 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 3 446 184,00 | 318 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 3 446 184,00 | 318 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 6 728 532,00 | 478 537,00 | 0,00 | 284 964,00 | 0,00 | 193 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 2 569 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 36 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 37 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 48 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 2 447 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 118 944,00 | 48 130,00 | 0,00 | 48 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 118 944,00 | 48 130,00 | 0,00 | 48 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 4 040 245,00 | 430 407,00 | 0,00 | 236 834,00 | 0,00 | 193 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 3 389 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 564 902,00 | 430 407,00 | 0,00 | 236 834,00 | 0,00 | 193 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 85 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 1 909 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 611 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 101 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 76 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 105 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | 107 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 43 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.6 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 99 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.7 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 77 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 165 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 58 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 106 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 238 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 182 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 55 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 115 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 115 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 777 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 193 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 98 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.3 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | 97 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.4 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | 194 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.5 | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | 193 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 623 846 531,75 | 260 974 532,80 | 119 181 424,58 | 32 045 463,91 | 25 886 863,27 | 19 474 522,85 | 64 386 258,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 397 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 397 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 59 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 56 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6 | 59 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 59 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 5 | 103 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 11 | 59 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 1 694 386,80 | 1 157 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 121,85 | 682 121,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 1 694 386,80 | 1 157 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 121,85 | 682 121,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | 58 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10б | 687 273,51 | 585 013,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 377,00 | 342 636,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 10а | 674 157,29 | 572 230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 744,85 | 339 485,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 204 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | с. Эссо, ул. Ягодная, д. 23 | 70 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 138 936 197,64 | 56 158 185,22 | 27 173 506,61 | 10 362 368,96 | 1 251 917,00 | 7 326 845,38 | 10 043 547,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 5 254 655,00 | 1 444 582,00 | 0,00 | 126 410,00 | 0,00 | 56 703,00 | 1 261 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 237 611,00 | 183 113,00 | 0,00 | 126 410,00 | 0,00 | 56 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 97 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 191 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 1 002 673,00 | 1 002 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 452 590,00 | 258 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | 191 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 136 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 2 603 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 341 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 80 113 540,55 | 34 831 101,13 | 13 331 025,82 | 9 456 797,96 | 1 251 917,00 | 5 438 431,08 | 5 352 929,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 6 006 706,84 | 6 006 706,84 | 4 859 050,27 | 1 147 656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 703 916,00 | 585 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 3 118 363,00 | 2 773 490,00 | 0,00 | 808 151,00 | 1 251 917,00 | 713 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 7 044 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 964 686,00 | 964 686,00 | 0,00 | 964 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | 286 195,00 | 286 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/3 | 1 680 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 4 003 457,66 | 4 003 457,66 | 0,00 | 1 204 820,39 | 0,00 | 0,00 | 2 798 637,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 745 452,00 | 645 273,00 | 0,00 | 331 246,00 | 0,00 | 314 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 20 | 2 100 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 4 101 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 737 377,00 | 737 377,00 | 0,00 | 342 727,00 | 0,00 | 394 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 433 072,00 | 337 829,00 | 0,00 | 337 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | 3 638 669,63 | 3 405 316,63 | 3 146 461,55 | 0,00 | 0,00 | 258 855,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 848 618,00 | 650 346,00 | 0,00 | 425 630,00 | 0,00 | 224 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 533 417,00 | 463 784,00 | 0,00 | 463 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 95 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 1 037 741,00 | 886 279,00 | 0,00 | 886 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 370 766,00 | 260 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 9 686 178,00 | 216 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 8 685 955,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 300 566,00 | 195 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 1 036 821,00 | 826 353,00 | 0,00 | 528 673,00 | 0,00 | 297 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 517 817,00 | 517 817,00 | 0,00 | 517 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 3 636 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 1 201 324,00 | 1 079 821,00 | 0,00 | 1 079 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 1 | 134 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 18 | 2 329 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29 | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13 | 3 014 868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | 2 554 292,00 | 2 554 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51А | 121 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 351 224,00 | 246 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | 375 142,00 | 270 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.34 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 2 950 093,00 | 2 708 335,00 | 2 469 485,00 | 0,00 | 0,00 | 238 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 1 021 611,00 | 811 573,00 | 0,00 | 417 678,00 | 0,00 | 393 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 488 506,00 | 383 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 3 256 900,00 | 3 014 389,00 | 2 856 029,00 | 0,00 | 0,00 | 158 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 4 042 130,00 | 4 042 130,00 | 2 202 704,00 | 587 788,00 | 0,00 | 1 251 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 2 790 492,00 | 2 790 492,00 | 2 202 704,00 | 587 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 232 379,00 | 232 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 232 596,00 | 232 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 351 592,00 | 351 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 435 071,00 | 435 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 10 113 504,37 | 2 110 414,37 | 1 639 145,07 | 0,00 | 0,00 | 471 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 8 003 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 1 639 145,07 | 1 639 145,07 | 1 639 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 471 269,30 | 471 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 3 513 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1 702 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 1 810 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 7 273 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 7 273 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 10 000 631,72 | 10 000 631,72 | 10 000 631,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 4 352 537,03 | 4 352 537,03 | 4 352 537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 3 721 197,37 | 3 721 197,37 | 3 721 197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 883 606,36 | 883 606,36 | 883 606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 1 043 290,96 | 1 043 290,96 | 1 043 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 4 736 907,00 | 1 180 853,00 | 0,00 | 191 373,00 | 0,00 | 108 804,00 | 880 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 3 362 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 148 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1 180 853,00 | 1 180 853,00 | 0,00 | 191 373,00 | 0,00 | 108 804,00 | 880 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 45 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 7 310 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 798 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 2 873 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 3 638 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 6 576 973,00 | 2 548 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 501 357,00 | 443 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 30 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 3 291 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 426 126,00 | 426 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1 678 997,00 | 1 678 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 95 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 74 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 238 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 239 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 27 297 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 16 690 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 3 181 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 3 141 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 4 373 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 5 994 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 10 548 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 5 346 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 5 201 985,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 59 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 59 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 20 098 728,72 | 5 432 982,74 | 3 799 992,71 | 1 033 647,59 | 0,00 | 599 342,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 28 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 28 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 20 069 839,72 | 5 432 982,74 | 3 799 992,71 | 1 033 647,59 | 0,00 | 599 342,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1 592 111,24 | 1 592 111,24 | 1 170 547,22 | 263 610,71 | 0,00 | 157 953,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 233 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 3 390 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 1 397 430,72 | 1 397 430,72 | 953 306,99 | 268 283,46 | 0,00 | 175 840,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 234 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 625 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 624 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 623 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 767 302,28 | 767 302,28 | 0,00 | 501 753,42 | 0,00 | 265 548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 1 676 138,50 | 1 676 138,50 | 1 676 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 3 175 935,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 143 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 295 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 5 289 189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 332 595 383,46 | 171 337 906,97 | 78 712 809,03 | 17 812 432,52 | 24 176 480,27 | 9 159 232,18 | 41 476 952,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 4 593 728,00 | 4 593 728,00 | 0,00 | 673 829,00 | 1 903 317,00 | 247 288,00 | 1 769 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 291 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 2 314 173,45 | 2 314 173,45 | 1 505 986,43 | 358 027,67 | 277 914,71 | 172 244,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 964 515,00 | 964 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 275 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 5 818 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 5 768 470,80 | 5 768 470,80 | 3 576 555,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 3 | 10 101 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 401 630,79 | 401 630,79 | 0,00 | 401 630,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 8 764 096,00 | 8 764 096,00 | 4 727 333,00 | 782 490,00 | 1 521 103,00 | 0,00 | 1 733 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 3 367 143,00 | 3 367 143,00 | 3 367 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 13 667 966,00 | 13 667 966,00 | 6 990 490,00 | 1 239 359,00 | 1 891 325,00 | 0,00 | 3 546 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 3 062 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 6 869 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 2 171 849,00 | 2 171 849,00 | 1 632 514,58 | 303 236,80 | 0,00 | 236 097,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 681 430,00 | 681 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 4 265 505,00 | 4 265 505,00 | 1 736 092,00 | 748 066,00 | 1 349 926,00 | 431 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 270 838,00 | 270 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 4 105 098,00 | 4 105 098,00 | 2 015 263,00 | 616 556,00 | 1 133 726,00 | 339 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 3 308 008,22 | 162 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 28 058 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 11 215 880,52 | 6 603 214,52 | 2 843 657,33 | 692 478,82 | 970 805,74 | 591 205,63 | 1 505 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 66 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 8 859 727,00 | 1 506 950,00 | 0,00 | 421 887,00 | 711 061,00 | 374 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 6 699 792,56 | 1 444 175,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 175,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 10 306 792,70 | 5 989 611,61 | 2 359 630,00 | 805 401,00 | 1 381 282,00 | 0,00 | 1 443 298,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 7 009 195,00 | 3 951 331,00 | 2 273 101,00 | 378 582,00 | 165 180,00 | 278 939,00 | 855 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 9 397 465,24 | 2 873 760,24 | 1 267 807,80 | 250 574,54 | 446 458,76 | 253 929,55 | 654 989,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 17 258 857,68 | 11 071 915,00 | 5 460 499,00 | 1 154 087,00 | 2 157 946,00 | 0,00 | 2 299 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лениградская, д. 74 | 8 015 510,92 | 8 015 510,92 | 3 398 022,38 | 543 893,49 | 674 138,17 | 477 910,88 | 2 921 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 3 946 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 7 946 306,00 | 4 945 108,00 | 3 262 249,00 | 441 605,00 | 879 613,00 | 361 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 6 828 135,00 | 248 434,00 | 0,00 | 248 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 5 216 830,00 | 5 216 830,00 | 3 896 238,00 | 0,00 | 0,00 | 464 614,00 | 855 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 13 369 926,00 | 8 387 698,00 | 5 011 974,00 | 668 536,00 | 1 306 385,00 | 0,00 | 1 400 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 7 856 638,59 | 2 237 341,00 | 0,00 | 434 602,00 | 0,00 | 359 419,00 | 1 443 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 15 060 902,00 | 9 231 490,00 | 4 663 654,00 | 976 123,00 | 1 434 256,00 | 0,00 | 2 157 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 15 731 418,00 | 9 577 644,00 | 3 956 615,00 | 982 823,00 | 1 488 248,00 | 899 785,00 | 2 250 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 4 785 114,00 | 4 785 114,00 | 0,00 | 1 050 013,00 | 0,00 | 731 931,00 | 3 003 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 4 962 251,00 | 3 134 097,00 | 1 429 130,00 | 316 079,00 | 394 541,00 | 82 165,00 | 912 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 6 345 760,00 | 6 345 760,00 | 2 855 188,00 | 726 759,00 | 1 004 631,00 | 505 631,00 | 1 253 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 5 080 550,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 2 514 088,00 | 725 385,00 | 392 365,00 | 176 125,00 | 141 648,00 | 15 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 62 | 96 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 10 193 783,77 | 3 808 511,77 | 0,00 | 662 898,00 | 722 773,00 | 569 050,00 | 1 853 790,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 10 108 808,04 | 6 345 233,04 | 3 187 150,00 | 570 186,00 | 700 499,00 | 0,00 | 1 887 398,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 4 646 193,46 | 4 646 193,46 | 1 877 670,00 | 297 304,00 | 571 953,00 | 0,00 | 1 899 266,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 11 179 536,31 | 3 268 323,81 | 1 502 506,71 | 309 258,41 | 461 605,89 | 355 281,86 | 639 670,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 3 798 399,00 | 3 730 504,00 | 2 666 087,00 | 371 093,00 | 340 251,00 | 353 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 4 520 736,34 | 1 748 373,00 | 857 887,00 | 210 495,00 | 145 893,00 | 106 535,00 | 427 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 129 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 185 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Вилючинскийгородскойокруг | 36 673 257,06 | 4 715 734,00 | 1 951 471,00 | 1 737 641,00 | 0,00 | 372 869,00 | 653 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 114 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 9 743 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 118 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 11 351 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 4 813 341,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 5 495 829,50 | 653 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 82 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 165 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | 190 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 990 310,00 | 828 319,00 | 0,00 | 455 450,00 | 0,00 | 372 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 738 152,00 | 646 367,00 | 0,00 | 646 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 424 408,00 | 336 797,00 | 0,00 | 336 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 2 444 881,00 | 2 250 498,00 | 1 951 471,00 | 299 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 3 507 683,00 | 3 507 683,00 | 0,00 | 178 954,00 | 0,00 | 1 107 037,00 | 2 221 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 73 772,00 | 73 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 700 986,00 | 700 986,00 | 0,00 | 178 954,00 | 0,00 | 168 505,00 | 353 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 548 884,00 | 548 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 152,00 | 340 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 354 686,00 | 354 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 564 835,00 | 564 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 873,00 | 310 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 325 771,00 | 325 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 359,00 | 203 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 324 887,00 | 324 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 088,00 | 222 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 315 965,00 | 315 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 241,00 | 223 724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 86 047,00 | 86 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 211 850,00 | 211 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 8 040 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 5 693 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 2 953 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 2 740 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 2 146 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 60 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 2 085 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 201 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 74 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 64 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 61 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 12 242 518,00 | 3 082 136,00 | 1 822 468,00 | 473 725,00 | 458 466,00 | 28 004,00 | 299 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 1 398 135,00 | 1 213 894,00 | 724 371,00 | 162 046,00 | 0,00 | 28 004,00 | 299 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 869 678,00 | 813 174,00 | 368 030,00 | 117 667,00 | 0,00 | 28 004,00 | 299 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 528 457,00 | 400 720,00 | 356 341,00 | 44 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 75 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 75 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 262 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 200 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.2 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 26 | 61 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 10 506 582,00 | 1 868 242,00 | 1 098 097,00 | 311 679,00 | 458 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 3 411 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 44 | 63 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 2 532 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 3 054 435,00 | 424 161,00 | 424 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 814 154,00 | 814 154,00 | 415 849,00 | 136 931,00 | 261 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 629 927,00 | 629 927,00 | 258 087,00 | 174 748,00 | 197 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 13 046 690,00 | 8 743 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 996,00 | 8 634 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 1 542 338,00 | 1 542 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 1 542 338,00 | 1 542 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 009 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 2 929 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 80 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 7 526 545,00 | 7 201 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 996,00 | 7 092 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 1 214 885,00 | 1 214 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 45 | 2 311 766,00 | 2 149 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 2 194 438,00 | 2 031 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 1 805 456,00 | 1 805 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 996,00 | 1 696 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 968 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 370 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 597 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 25 453 755,00 | 4 123 419,00 | 3 452 489,00 | 0,00 | 0,00 | 297 075,00 | 373 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 8 491 865,00 | 3 677 092,00 | 3 006 162,00 | 0,00 | 0,00 | 297 075,00 | 373 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 760 408,00 | 702 947,00 | 702 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 2 231 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 791 059,00 | 733 432,00 | 733 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 68 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 2 878 102,00 | 670 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 075,00 | 373 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 1 045 040,00 | 956 440,00 | 956 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 44 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.8 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | 673 422,00 | 613 343,00 | 613 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 684 696,00 | 446 327,00 | 446 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 488 704,00 | 446 327,00 | 446 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 195 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 16 277 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 1 754 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 6 060 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 4 455 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 3 875 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 74 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 56 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 2 783 577,07 | 2 715 383,07 | 2 268 688,23 | 446 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 2 715 383,07 | 2 715 383,07 | 2 268 688,23 | 446 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 577 808,98 | 577 808,98 | 475 979,50 | 101 829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 790 653,86 | 790 653,86 | 656 748,30 | 133 905,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 585 781,20 | 585 781,20 | 495 134,83 | 90 646,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 761 139,03 | 761 139,03 | 640 825,60 | 120 313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Средние Хаилино" | 68 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 68 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 1 078 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 101 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 101 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 417 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.1 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | 62 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.2 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | 62 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.3 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | 62 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.4 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | 62 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.5 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | 55 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.6 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | 55 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.7 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | 55 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 559 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 16а | 101 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 75 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 20 | 102 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 102 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.5 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 31 | 75 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4.6 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 33 | 101 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 947 864 358,55 | 224 403 744,04 | 103 129 630,18 | 23 897 148,69 | 31 051 500,94 | 18 130 158,63 | 48 195 305,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 398 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 398 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 96 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 150 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 55 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 96 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 1 189 306,20 | 1 189 306,20 | 408 223,48 | 187 668,77 | 0,00 | 240 526,70 | 352 887,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 1 189 306,20 | 1 189 306,20 | 408 223,48 | 187 668,77 | 0,00 | 240 526,70 | 352 887,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 1 189 306,20 | 1 189 306,20 | 408 223,48 | 187 668,77 | 0,00 | 240 526,70 | 352 887,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 129 752 462,09 | 42 677 083,96 | 26 701 951,01 | 4 053 631,27 | 4 879 777,22 | 1 001 450,46 | 6 040 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 1 179 380,75 | 382 168,75 | 382 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 382 168,75 | 382 168,75 | 382 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 340 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 456 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 64 225 233,68 | 28 184 461,68 | 19 022 203,26 | 2 332 944,74 | 3 250 203,22 | 766 445,46 | 2 812 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 3 805 453,14 | 3 660 038,14 | 3 660 038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 1 799 632,00 | 1 669 065,00 | 1 669 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 | 635 356,00 | 524 441,00 | 524 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 12 | 166 502,00 | 68 764,00 | 0,00 | 68 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 13 | 855 890,00 | 855 890,00 | 789 326,00 | 66 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 11 | 1 064 359,00 | 1 064 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 138 742,00 | 138 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 6 815 695,00 | 5 990 809,00 | 4 071 065,00 | 767 465,00 | 1 152 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 4 609 476,00 | 4 114 048,00 | 2 611 832,00 | 494 163,00 | 1 008 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 1 645 031,00 | 1 362 547,00 | 1 362 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2 | 249 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 4 | 69 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 350 695,09 | 258 923,09 | 0,00 | 258 923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1 118 036,65 | 870 020,65 | 0,00 | 475 412,65 | 0,00 | 394 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 19 | 67 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 3 922 583,80 | 3 693 979,80 | 2 371 013,12 | 0,00 | 1 089 871,22 | 233 095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 6 241 135,00 | 1 748 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 4 112 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 90 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 4 250 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 607 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 9 304 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 8 813 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 66 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 817 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 88 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 123 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 2 392 752,00 | 2 164 529,00 | 1 962 876,00 | 201 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 7 107 315,00 | 1 701 480,00 | 1 334 855,00 | 366 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 112 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 126 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 2 675 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1 450 123,00 | 1 334 855,00 | 1 334 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 430 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 366 625,00 | 366 625,00 | 0,00 | 366 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 235 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 276 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 357 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 275 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 370 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 430 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 3 911 900,00 | 379 723,00 | 379 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 379 723,00 | 379 723,00 | 379 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 3 532 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 3 484 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 3 196 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 144 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 143 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 19 246 773,25 | 3 226 083,00 | 2 704 964,00 | 0,00 | 521 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 1 576 952,00 | 1 427 607,00 | 1 203 189,00 | 0,00 | 224 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 1 947 451,00 | 1 798 476,00 | 1 501 775,00 | 0,00 | 296 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 82 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 82 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 85 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.6 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 1 | 2 444 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.7 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 5 | 2 875 324,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.8 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 6 | 2 764 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.9 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 70 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.10 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 7 082 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.11 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 235 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 9 476 499,53 | 3 922 142,53 | 1 691 434,00 | 1 354 061,53 | 876 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 5 375 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 45 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 381 897,55 | 381 897,55 | 0,00 | 381 897,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1 691 434,00 | 1 691 434,00 | 1 691 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 753 853,98 | 753 853,98 | 0,00 | 753 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.6 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 1 227 797,00 | 1 094 957,00 | 0,00 | 218 310,00 | 876 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 7 187 401,00 | 2 824 920,00 | 1 186 603,00 | 0,00 | 231 808,00 | 235 005,00 | 1 171 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 4 110 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 159 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 2 917 595,00 | 2 824 920,00 | 1 186 603,00 | 0,00 | 231 808,00 | 235 005,00 | 1 171 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 11 000 511,88 | 2 056 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 215 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 2 678 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 132 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 2 429 065,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 2 056 105,00 | 2 056 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 3 106 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 238 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 143 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 11 389 121,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 10 922 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 10 922 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 466 139,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 466 139,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 39 870 677,25 | 8 949 132,28 | 6 374 769,78 | 1 192 902,54 | 297 756,60 | 1 083 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 1 009 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 1 009 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 38 861 533,35 | 8 949 132,28 | 6 374 769,78 | 1 192 902,54 | 297 756,60 | 1 083 703,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 205 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 3 051 897,66 | 3 051 897,66 | 2 305 750,56 | 390 685,02 | 0,00 | 355 462,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 723 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 349 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 346 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 346 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 117 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 117 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 609 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 2 935 409,60 | 2 935 409,60 | 2 233 480,40 | 360 043,02 | 0,00 | 341 886,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 7 907 257,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 8 776 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 8 382 359,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 1 077 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 1 134 926,12 | 1 134 926,12 | 828 288,85 | 159 936,65 | 0,00 | 146 700,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 1 826 898,90 | 1 826 898,90 | 1 007 249,97 | 282 237,85 | 297 756,60 | 239 654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.17 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 836 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.18 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 117 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 580 885 157,01 | 148 226 363,06 | 56 190 115,39 | 13 333 983,16 | 24 143 684,12 | 14 530 632,21 | 40 027 948,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д.14 | 10 101 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 3 377 040,74 | 3 377 040,74 | 0,00 | 0,00 | 3 377 040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 17 | 19 620 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 24 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 231 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 5 455 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 3 242 240,98 | 2 786 204,98 | 0,00 | 589 036,82 | 0,00 | 273 649,16 | 1 923 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 41 | 6 174 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 4 410 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 11 941 535,53 | 7 385 476,53 | 3 637 100,00 | 655 471,09 | 1 085 841,00 | 316 437,44 | 1 690 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45 | 3 622 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 9 110 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 9 | 6 021 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1 922 982,28 | 1 523 438,28 | 874 971,12 | 236 960,33 | 308 472,36 | 103 034,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 1 115 819,00 | 830 672,00 | 0,00 | 243 502,00 | 407 505,00 | 179 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4а | 78 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 5 580 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 2 940 161,00 | 2 534 013,00 | 1 593 442,00 | 205 632,00 | 561 569,00 | 173 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 10 878 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 11 | 10 199 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1 657 316,00 | 1 471 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/1 | 7 843 542,00 | 6 787 967,00 | 1 532 496,00 | 524 316,00 | 627 523,00 | 1 131 984,00 | 2 971 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 17 | 129 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35б | 10 918 955,00 | 1 856 029,00 | 1 075 066,00 | 147 607,00 | 460 937,00 | 172 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 5 | 9 025 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 11 | 6 342 606,97 | 1 445 105,35 | 822 560,35 | 43 826,00 | 0,00 | 162 925,00 | 415 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 10 | 5 475 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 11 | 12 162 829,00 | 1 712 387,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 12 | 6 552 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25 | 11 265 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 16 451 515,46 | 2 599 163,00 | 1 855 074,00 | 296 656,00 | 330 608,00 | 116 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 9 | 14 127 672,43 | 2 209 430,00 | 0,00 | 434 809,00 | 374 734,00 | 204 349,00 | 1 195 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 3 435 923,00 | 3 435 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 4 921 645,00 | 1 477 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 616,00 | 1 053 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 4 586 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 3 | 3 493 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | 54 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65/1 | 7 249 982,00 | 441 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 4 002 210,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 18 | 3 903 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 45 | 6 177 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 12 | 8 370 570,00 | 7 663 558,00 | 2 845 276,00 | 705 943,00 | 1 291 971,00 | 537 028,00 | 2 283 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 6 614 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 15 014 536,02 | 2 653 683,00 | 1 758 392,00 | 198 388,00 | 531 989,00 | 164 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 5 945 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 17 375 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 160 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 4 356 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 31 | 5 768 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 5 | 4 618 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 | 15 373 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33 | 11 972 872,45 | 1 705 526,45 | 737 272,00 | 115 762,00 | 211 629,45 | 108 204,00 | 532 659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 35 | 9 068 176,00 | 1 912 062,00 | 954 482,00 | 148 253,00 | 255 976,00 | 0,00 | 553 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 5 043 518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 12 339 695,00 | 2 076 200,00 | 835 001,00 | 291 486,00 | 245 780,00 | 66 880,00 | 637 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 14а | 4 650 206,00 | 935 432,00 | 401 291,00 | 54 345,00 | 108 704,00 | 112 006,00 | 259 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 19 | 19 250 376,48 | 1 116 344,00 | 635 794,00 | 50 002,00 | 91 262,00 | 57 669,00 | 281 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 17 660 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 10 198 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 500 365,00 | 417 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 7 588 841,37 | 4 179 489,37 | 2 166 504,00 | 386 973,00 | 619 650,00 | 150 407,00 | 855 955,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 8 230 152,00 | 8 047 707,00 | 3 292 779,00 | 851 945,00 | 1 064 947,00 | 492 554,00 | 2 345 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 8 561 188,00 | 8 378 663,00 | 3 492 197,00 | 836 303,00 | 1 215 193,00 | 485 689,00 | 2 349 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 20 543 773,00 | 10 965 291,00 | 6 317 696,00 | 787 354,00 | 1 196 576,00 | 534 293,00 | 2 129 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 15 402 045,00 | 7 885 324,00 | 4 075 277,00 | 669 506,00 | 1 051 051,00 | 492 945,00 | 1 596 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 20 137 823,00 | 10 842 087,00 | 5 195 944,00 | 961 992,00 | 1 743 166,00 | 712 172,00 | 2 228 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 7 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 9 582 304,00 | 3 652 677,00 | 0,00 | 546 095,00 | 857 622,00 | 191 803,00 | 2 057 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 2 969 074,00 | 2 969 074,00 | 0,00 | 621 946,00 | 0,00 | 264 832,00 | 2 082 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 7 163 994,00 | 7 068 158,00 | 3 792 707,00 | 787 359,00 | 0,00 | 419 999,00 | 2 068 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 3а | 9 325 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25 | 60 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 4 467 237,00 | 3 748 275,00 | 1 561 532,00 | 327 117,00 | 757 054,00 | 39 520,00 | 1 063 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 389 146,81 | 389 146,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 146,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 41 | 18 928 260,55 | 18 236 297,55 | 6 737 261,92 | 1 615 397,92 | 3 654 496,57 | 4 317 177,14 | 1 911 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 105 753 309,24 | 809 282,64 | 0,00 | 809 282,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 15 | 8 970 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 12 | 10 594 454,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 13 | 672 672,96 | 572 872,96 | 0,00 | 572 872,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 20 | 13 648 219,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 24 | 4 215 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 6 601 633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 8 368 323,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 46 | 6 115 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16 | 4 812 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25 | 4 707 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 4 122 044,08 | 236 409,68 | 0,00 | 236 409,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 6 908 172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 18 437 674,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 5 | 7 578 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 3 321 721,17 | 2 131 530,17 | 686 387,00 | 130 617,00 | 0,00 | 671 397,00 | 643 129,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 339 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 208 639,00 | 208 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 255 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 266 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 142 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 1 282 058,17 | 1 282 058,17 | 686 387,00 | 0,00 | 0,00 | 161 181,00 | 434 490,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 144 344,00 | 75 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 117 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 202 243,00 | 202 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 255 560,00 | 255 560,00 | 0,00 | 130 617,00 | 0,00 | 124 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 107 541,00 | 107 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 6 772 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 2 615 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 2 615 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 230 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | 155 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 75 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 3 926 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 3 926 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 7 993 854,66 | 1 176 457,00 | 839 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 6 429 931,66 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 2 522 550,00 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 3 907 381,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран " | 839 180,00 | 839 180,00 | 839 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 839 180,00 | 839 180,00 | 839 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 724 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 84 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 27 | 152 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 28 | 206 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 67 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 67 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 3 | 67 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | 78 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 24 841 001,20 | 4 800 277,00 | 0,00 | 3 069 994,00 | 1 730 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 3 788 369,00 | 2 899 398,00 | 0,00 | 1 169 115,00 | 1 730 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 72 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 117 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 117 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 2 899 398,00 | 2 899 398,00 | 0,00 | 1 169 115,00 | 1 730 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | 581 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 102 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 102 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 276 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 3 276 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 2 226 741,00 | 1 900 879,00 | 0,00 | 1 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 2 014 139,00 | 1 900 879,00 | 0,00 | 1 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 212 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 15 270 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 103 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | 109 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | 110 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 110 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.5 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 5 628 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.6 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 16 | 465 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.7 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 329 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.8 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 150 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.9 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 8 151 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.10 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | 110 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 176 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 88 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 87 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 29 034 811,13 | 11 367 195,13 | 9 824 558,52 | 612 536,71 | 0,00 | 602 448,90 | 327 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 7 408 550,86 | 599 143,86 | 0,00 | 117 970,50 | 0,00 | 481 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 71 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 177 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 427 517,64 | 427 517,64 | 0,00 | 117 970,50 | 0,00 | 309 547,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 171 626,22 | 171 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 626,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 117 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 177 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 6 265 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 710 923,27 | 627 553,27 | 458 098,52 | 48 179,21 | 0,00 | 121 275,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 506 277,73 | 506 277,73 | 458 098,52 | 48 179,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 121 275,54 | 121 275,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 275,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | 83 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 20 915 337,00 | 10 140 498,00 | 9 366 460,00 | 446 387,00 | 0,00 | 0,00 | 327 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 122 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 17 893 585,00 | 9 366 460,00 | 9 366 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 221 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 221 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.25 | 254 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | 524 683,00 | 327 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 252 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | 78 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 699 237,00 | 446 387,00 | 0,00 | 446 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 91 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 72 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 72 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 126 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 74 | 86 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 72 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 126 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 5 148 458,00 | 1 098 086,00 | 786 611,00 | 311 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 1 098 086,00 | 1 098 086,00 | 786 611,00 | 311 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 1 098 086,00 | 1 098 086,00 | 786 611,00 | 311 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Средние Хаилино" | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 1 512 891,60 | 1 512 891,60 | 1 317 834,00 | 195 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 1 512 891,60 | 1 512 891,60 | 1 317 834,00 | 195 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 1 512 891,60 | 1 512 891,60 | 1 317 834,00 | 195 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "селоТаловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы

| № п\п | Адрес МКД | Виды работ по капитальному ремонту, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ по капитальному ремонту, установленные Законом Камчатского края от 02.12.2013 №359 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды |
|  |  | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Камчатскому краю на период 2017-2019 годы |  | 171 944,96 | 728 087 285,77 | 0,00 | 0,00 | 84 184,81 | 495 945 827,65 | 812,13 | 5 706 119,70 | 1 913 269,00 | 0,00 | 102 901 047,75 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 37 981,20 | 148 641 936,53 | 0,00 | 0,00 | 11 788,50 | 60 233 488,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 345 511,75 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 763,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 763,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 225,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 942,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 314,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 528,00 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 382,00 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 881,00 |
| 1.1.7 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 891,00 |
| 1.1.8 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 1.1.9 | с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 | 2 597 749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 312,53 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 587,00 |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 597,00 |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 990,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 | 2 597 749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 725,53 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,90 | 2 597 749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 725,53 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 5 382,60 | 18 990 737,51 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 628 929,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 187,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 421,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 455,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 170,00 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 010,00 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 131,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 1 892,60 | 8 465 958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 672,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 355,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 077,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | 680,90 | 3 180 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 766,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 754,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 582,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 318,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 1 020,70 | 3 741 078,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | 191,00 | 1 544 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 815,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 982,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 720,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 303,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 907,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 904,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 041,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 409,00 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 915,00 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 794,00 |
| 3.3.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 100,00 |
| 3.3.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 122,00 |
| 3.3.8 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 651,00 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 550,00 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407,00 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 140,00 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 874,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 954,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 405,00 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 899,00 |
| 3.4.3 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 954,00 |
| 3.4.4 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 682,00 |
| 3.4.5 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 161,00 |
| 3.4.6 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 625,00 |
| 3.4.7 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 612,00 |
| 3.4.8 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 107,00 |
| 3.4.9 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 328,00 |
| 3.4.10 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 181,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 880,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 938,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 262,00 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 680,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 2 265,00 | 7 335 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 934,00 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 747,00 |
| 3.6.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 985,00 | 3 044 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 551,00 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 500,00 | 1 642 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 693,00 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 780,00 | 2 647 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 943,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 579,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 698,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 809,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 176,00 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 402,00 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 250,00 |
| 3.7.6 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 660,00 |
| 3.7.7 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 795,00 |
| 3.7.8 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 326,00 |
| 3.7.9 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 211,00 |
| 3.7.10 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 370,00 |
| 3.7.11 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 656,00 |
| 3.7.12 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 684,00 |
| 3.7.13 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 714,00 |
| 3.7.14 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 609,00 |
| 3.7.15 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 426,00 |
| 3.7.16 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 793,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 1 225,00 | 3 189 736,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 479,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 225,00 | 3 189 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 926,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 038,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 612,00 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 288,00 |
| 3.8.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 667,00 |
| 3.8.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 782,00 |
| 3.8.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 433,00 |
| 3.8.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 547,00 |
| 3.8.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 876,00 |
| 3.8.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 173,00 |
| 3.8.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 221,00 |
| 3.8.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 436,00 |
| 3.8.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 222,00 |
| 3.8.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 258,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 002,00 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 341,00 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 720,00 |
| 3.9.3 | п. Начики, ул. Начики, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 362,00 |
| 3.9.4 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 548,00 |
| 3.9.5 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 591,00 |
| 3.9.6 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 554,00 |
| 3.9.7 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 460,00 |
| 3.9.8 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 034,00 |
| 3.9.9 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 392,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 335,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 964,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 929,00 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 807,00 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 038,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 697,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 236,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 033,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 068,00 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 875,00 |
| 3.10.10 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 875,00 |
| 3.10.11 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 813,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 122,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 590,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 171,00 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 049,00 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 342,00 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 268,00 |
| 4.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 931,00 |
| 4.1.6 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 859,00 |
| 4.1.7 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 857,00 |
| 4.1.8 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 882,00 |
| 4.1.9 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 776,00 |
| 4.1.10 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 897,00 |
| 4.1.11 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 962,00 |
| 4.1.12 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 108,00 |
| 4.1.13 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 092,00 |
| 4.1.14 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 156,00 |
| 4.1.15 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 240,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 819,00 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 042,00 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 642,00 |
| 4.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 135,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 713,00 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 |
| 4.3.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 766,00 |
| 4.3.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 624,00 |
| 4.3.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 603,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 3 437,60 | 16 803 165,29 | 0,00 | 0,00 | 1 225,50 | 5 397 454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 348,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 3 437,60 | 16 803 165,29 | 0,00 | 0,00 | 1 225,50 | 5 397 454,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 348,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 840,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 921,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,80 | 2 518 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 773,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 816,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | 283,94 | 932 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 335,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 789,76 | 3 253 415,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 078,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 891,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 817,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 412,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 764,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,70 | 2 879 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 483,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 837,00 | 5 718 717,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 771,60 | 3 338 016,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 348,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 755,30 | 3 560 835,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 179,00 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 010,00 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 511,00 |
| 5.2.17 | с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 170,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 23 639,30 | 92 105 668,07 | 0,00 | 0,00 | 6 860,20 | 36 062 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 371,21 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 1 211,00 | 4 183 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 063,50 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 1 218,00 | 4 619 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 507,51 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 565,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 005,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 741,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 3 400,90 | 15 173 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 717,83 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,10 | 6 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 2 573,00 | 9 837 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 105,94 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 1 184,00 | 3 977 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 3 210,00 | 12 240 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 1 171,00 | 4 098 939,38 | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 5 353 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 403,81 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 1 210,00 | 4 777 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 490,09 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 1 460,00 | 5 730 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 346,78 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 1 104,00 | 3 053 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 202,10 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 1 210,90 | 4 025 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 664,27 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 1 212,00 | 4 558 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 438,99 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 218,00 | 1 029 365,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | 1 245 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 919,97 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,80 | 7 866 601,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 873,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | 568,00 | 1 710 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 429,08 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 300,00 | 1 298 597,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 | 2 935 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 501,33 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 929,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,50 | 6 367 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 871,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 212,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 141,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 407,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 201,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 958,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 472,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 793,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 168,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 738,50 | 3 311 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 595,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 22/6 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 094,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 836,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 937,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 044,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 231,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 135,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 829,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 814,00 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 629,00 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 510,00 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 858,00 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 540,00 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 805,00 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 966,00 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 030,00 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 400,00 | 648 102,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 959 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 733,00 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 642,00 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 801,00 | 3 855 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 655,00 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 035,00 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1/1 | 0,00 | 849 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 449,00 | 2 325 029,16 | 0,00 | 0,00 | 254,30 | 3 345 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 926,01 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 2 968,10 | 7 900 235,69 | 0,00 | 0,00 | 1 707,40 | 7 530 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 316,12 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 1 096,00 | 2 401 283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 914,97 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 1 101,20 | 3 260 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 830,48 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1707,40 | 7 530 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 590,47 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 609,72 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 885,08 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 179,38 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 318,82 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 124,30 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 110,15 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 633,83 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 379,38 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 411,69 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 492,83 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 770,90 | 2 238 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 835,02 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 480,00 | 5 304 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 184,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 160,00 | 1 225 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 504,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 597,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 222,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 912,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 224,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 452,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 806,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | 160,00 | 1 811 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 112,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 683,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 474,00 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 160,00 | 2 267 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 646,00 |
| 8.12 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 543,00 |
| 8.13 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 510,00 |
| 8.14 | п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 787,00 |
| 8.15 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 780,00 |
| 8.16 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 774,00 |
| 8.17 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 795,00 |
| 8.18 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 783,00 |
| 8.19 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 580,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 214,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 512,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 481,00 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 243,00 |
| 9.1.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 670,00 |
| 9.1.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 802,00 |
| 9.1.5 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 761,00 |
| 9.1.6 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 229,00 |
| 9.1.7 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 695,00 |
| 9.1.8 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 133,00 |
| 9.1.9 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 184,00 |
| 9.1.10 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 551,00 |
| 9.1.11 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 849,00 |
| 9.1.12 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 595,00 |
| 9.1.13 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 805,00 |
| 9.1.14 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 823,00 |
| 9.1.15 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 910,00 |
| 9.1.16 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 781,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 702,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 344,00 | 699 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 834,89 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 567,00 |
| 10.1.1 | с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 567,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 344,00 | 699 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 324,45 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 344,0 | 699 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 259,5 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 065,0 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 596,00 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 596,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,44 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 435,44 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 912,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 213,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул.Соболева, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 098,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 885,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 439,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 277,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 1 729,60 | 6 837 482,97 | 0,00 | 0,00 | 526,60 | 3 040 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 556,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 735,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 222,00 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 513,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 562,00 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 198,00 |
| 11.2.2 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 364,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 891,80 | 3 628 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 333,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 438,30 | 1 695 365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 718,00 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | 453,50 | 1 933 561,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 931,00 |
| 11.3.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 684,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 837,80 | 3 208 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 392,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 243,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 160,00 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 837,80 | 3 208 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 989,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,60 | 3 040 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 534,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,60 | 3 040 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 534,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,90 | 5 604 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 505,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 2 399 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 265,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 953,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 366,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,50 | 2 399 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 935,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 814,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 814,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 3 205 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 426,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 3 205 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 499,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 495,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 432,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 056,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 630,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 383,00 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 189,00 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 347,00 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 912,00 |
| 13.1.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 392,00 |
| 13.1.6 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 934,00 |
| 13.1.7 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 473,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 235,00 |
| 13.2.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 633,00 |
| 13.2.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 602,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 804,00 |
| 13.3.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 896,00 |
| 13.3.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 908,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 786,00 |
| 13.4.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 786,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 601,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 918,00 |
| 13.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 092,00 |
| 13.5.3 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 844,00 |
| 13.5.4 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 059,00 |
| 13.5.5 | с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 688,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 38 950,90 | 168 287 531,43 | 0,00 | 0,00 | 36 749,00 | 175 797 995,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 786 472,00 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 247,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 247,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 402,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 086,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 306,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 212,00 |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 859,00 |
| 1.1.6 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 382,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 143,00 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 143,00 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 498,00 |
| 2.2.2 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 260,00 |
| 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 927,00 |
| 2.2.4 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 054,00 |
| 2.2.5 | с. Эссо, ул. Ягодная, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 404,00 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 14 057,17 | 44 679 783,70 | 0,00 | 0,00 | 14 310,50 | 31 560 645,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 537 583,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 724,00 | 2 426 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 171,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 498,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 317,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 278,00 |
| 3.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 794,00 |
| 3.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 184,00 |
| 3.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 543,00 |
| 3.1.8 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 724,00 | 2 426 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 038,00 |
| 3.1.9 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 519,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 8 308,50 | 23 425 898,70 | 0,00 | 0,00 | 4 380,50 | 17 781 817,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 723,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 363,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 873,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 2335,00 | 6 966 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 531,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/3 | 429,00 | 1 651 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 049,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 179,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 20 | 445,00 | 2 038 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 565,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1 241,60 | 3 997 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 469,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 243,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 353,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 272,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 633,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 174,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 462,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 874,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194,00 | 9 230 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 013,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,50 | 8 551 732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 223,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 487,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 468,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 1 042,00 | 3 568 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 703,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 503,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 025,00 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 18 | 2 335,00 | 2 262 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 059,00 |
| 3.2.29 | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 13 | 480,90 | 2 941 844,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 024,00 |
| 3.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 176,00 |
| 3.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 855,00 |
| 3.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 861,00 |
| 3.2.34 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 758,00 |
| 3.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 038,00 |
| 3.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 979,00 |
| 3.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 511,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 2 051,60 | 8 003 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 2 051,60 | 8 003 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 1 118,07 | 3 513 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 510,07 | 1 702 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | 608,00 | 1 810 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 7 273 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,00 | 7 273 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 3 213 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 573,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 3 213 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 337,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 125,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 111,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 1 855,00 | 7 310 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 295,00 | 798 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 16 | 790,00 | 2 873 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 770,00 | 3 638 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630,00 | 3 291 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 116,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 007,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 966,00 |
| 3.10.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630,00 | 3 291 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 830,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 537,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 424,00 |
| 3.10.9 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 352,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 452,00 | 1 849 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707,80 | 25 389 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 332,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 452,00 | 1 849 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 14 841 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 3 181 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 3 141 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 4 373 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | 452,00 | 1 849 250,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 4 144 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117,80 | 10 548 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,50 | 5 346 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,30 | 5 201 985,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 332,00 |
| 4.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 332,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 846,10 | 5 289 189,25 | 0,00 | 0,00 | 998,20 | 6 566 599,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 957,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 889,00 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 889,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 846,10 | 5 289 189,25 | 0,00 | 0,00 | 998,20 | 6 566 599,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 068,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 272,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,20 | 3 390 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 473,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 743,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 905,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 486,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 3 175 935,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 210,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 979,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 846,10 | 5 289 189,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 17 928,90 | 86 265 217,19 | 0,00 | 0,00 | 12 017,00 | 72 708 005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 254,00 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 010,00 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 124,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 1211,60 | 5 818 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 156,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 832,00 | 2 993 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 314,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,20 | 6 740 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 257,00 | 1 097 415,92 | 0,00 | 0,00 | 224,70 | 2 047 637,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584,40 | 27 785 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 235,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 1 170,00 | 4 612 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 297,00 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,00 | 7 352 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 1 109,80 | 5 255 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1 146,00 | 4 317 181,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 867,00 | 3 057 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 481,40 | 2 244 105,00 | 0,00 | 0,00 | 671,70 | 4 279 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 2254,,0 | 6 186 942,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лениградская, д. 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,00 | 3 946 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 894,00 | 3 001 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 503,10 | 1 821 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,20 | 4 758 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 1 169,00 | 4 982 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 1 167,00 | 5 619 297,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1 526,00 | 5 829 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 1 513,00 | 6 153 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 600,00 | 1 672 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 009,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 377,00 | 4 892 429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 121,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 350,00 | 1 788 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 518,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 1 593,00 | 6 385 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 520,00 | 3 763 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 180,00 | 1 999 547,50 | 0,00 | 0,00 | 755,80 | 5 911 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 895,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 462,00 | 2 772 363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 974,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 601,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 7 | Вилючинскийгородскойокруг | 1 504,00 | 9 435 134,29 | 0,00 | 0,00 | 4 926,00 | 20 821 349,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 039,00 |
| 7.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 413,00 |
| 7.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 9 591 230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 915,00 |
| 7.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 759,00 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,00 | 11 230 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 580,00 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 752,00 | 4 755 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 746,00 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 752,00 | 4 679 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 538,00 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 504,00 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 040,00 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 774,00 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 991,00 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 785,00 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 611,00 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 383,00 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,70 | 7 779 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 551,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,20 | 5 693 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,20 | 2 953 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 2 740 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 2 085 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 386,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 386,00 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 2 085 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 165,00 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 851,00 |
| 9.3.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 680,00 |
| 9.3.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 634,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 1 524,93 | 8 574 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 033,00 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 241,00 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 504,00 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 737,00 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 010,00 |
| 10.3.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 010,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 791,00 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 919,00 |
| 10.4.2 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 872,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 1 524,93 | 8 574 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 991,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 806,85 | 3 411 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 991,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 456,90 | 2 532 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | 261,18 | 2 630 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 | 2 929 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 655,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 | 2 929 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 145,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 | 2 929 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 145,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 024,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 807,00 |
| 11.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 217,00 |
| 11.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 486,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 633,00 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 853,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 2 637,80 | 12 194 608,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 8 043 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 296,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 1 095,80 | 4 232 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 246,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 461,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 515,80 | 2 156 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 032,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 627,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 294,00 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 580,00 | 2 076 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 954,00 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 199,00 |
| 12.1.8 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 079,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 369,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 377,00 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 992,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 1 542,00 | 7 962 081,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 8 043 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 681,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 383,00 | 1 754 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | 383,00 | 2 413 829,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 3 588 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 408,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 4 455 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 776,00 | 3 793 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 128,00 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 511,00 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 634,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 194,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.2 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.4 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Средние Хаилино" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 194,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 194,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 188,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 912,00 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 912,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 259,00 |
| 14.2.1 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,00 |
| 14.2.2 | с. Таловка, ул. Комсомольская, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,00 |
| 14.2.3 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,00 |
| 14.2.4 | с. Таловка, ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 677,00 |
| 14.2.5 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 517,00 |
| 14.2.6 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 517,00 |
| 14.2.7 | с. Таловка, ул. Центральная, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 517,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 017,00 |
| 14.4.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 16а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 157,00 |
| 14.4.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 403,00 |
| 14.4.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 789,00 |
| 14.4.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 789,00 |
| 14.4.5 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 125,00 |
| 14.4.6 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 754,00 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Камчатскому краю |  | 95 012,86 | 411 157 817,81 | 0,00 | 0,00 | 35 647,31 | 259 914 344,00 | 812,13 | 5 706 119,70 | 1 913 269,00 | 0,00 | 44 769 064,00 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 825,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 825,00 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 431,00 |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 681,00 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 199,00 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября , д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 514,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 20 945,90 | 71 981 361,13 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 2 678 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415 053,00 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 212,00 |
| 3.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 384,00 |
| 3.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 828,00 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 6 638,75 | 30 136 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904 727,00 |
| 3.2.1 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 415,00 |
| 3.2.2 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 567,00 |
| 3.2.3 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 915,00 |
| 3.2.4 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 738,00 |
| 3.2.5 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 886,00 |
| 3.2.9 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 428,00 |
| 3.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 484,00 |
| 3.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 607,00 |
| 3.2.12 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 817,00 |
| 3.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 772,00 |
| 3.2.14 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 016,00 |
| 3.2.15 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 937,00 |
| 3.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 604,00 |
| 3.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 956,25 | 4 068 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 353,00 |
| 3.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 1 041,70 | 4 022 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 494,00 |
| 3.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 552,00 |
| 3.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 760,00 | 4 132 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 866,00 |
| 3.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 934,00 |
| 3.2.22 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 1 600,00 | 9 198 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 540,00 |
| 3.2.23 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 1 200,00 | 8 714 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 470,00 |
| 3.2.24 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 092,00 |
| 3.2.25 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 645,00 |
| 3.2.26 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 929,00 |
| 3.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 443,00 |
| 3.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 223,00 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 605,00 | 2 518 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 643,00 |
| 3.3.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 567,00 |
| 3.3.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 155,00 |
| 3.3.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 605,00 | 2 518 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 541,00 |
| 3.3.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 268,00 |
| 3.3.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 479,00 |
| 3.3.6 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 866,00 |
| 3.3.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 403,00 |
| 3.3.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 205,00 |
| 3.3.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 224,00 |
| 3.3.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 680,00 |
| 3.3.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 255,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 1 239,00 | 3 532 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 1 239,00 | 3 532 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 542,00 | 3 196 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 434,00 |
| 3.5.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 542,00 | 3 196 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 276,00 |
| 3.5.3 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 158,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 7 153,85 | 14 822 318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 372,00 |
| 3.6.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 345,00 |
| 3.6.2 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 975,00 |
| 3.6.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 728,00 |
| 3.6.4 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 646,00 |
| 3.6.5 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 653,00 |
| 3.6.6 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 1 | 413,00 | 2 376 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 554,00 |
| 3.6.7 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 5 | 645,30 | 2 845 769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 555,00 |
| 3.6.8 | п. Термальный, ул. Промысловая, д. 6 | 1 287,65 | 2 613 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 363,00 |
| 3.6.9 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 055,00 |
| 3.6.10 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 4 807,90 | 6 986 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 438,00 |
| 3.6.11 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 060,00 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 800,00 | 5 375 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 576,00 |
| 3.7.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 8 | 800,00 | 5 375 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 736,00 |
| 3.7.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.6 | п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 1 263,00 | 4 047 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 337,00 |
| 3.8.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 1 263,00 | 4 047 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 423,00 |
| 3.8.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 239,00 |
| 3.8.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 675,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 1 583,60 | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | 1 583,60 | 2 933 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 1 120,70 | 5 419 690,88 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 2 678 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 752,00 |
| 3.10.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 828,00 |
| 3.10.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 2 678 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 665,00 |
| 3.10.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 431,20 | 2 429 065,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.5 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 689,50 | 2 990 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 605,00 |
| 3.10.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 186,00 |
| 3.10.8 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 468,00 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 452,00 | 3 693 395,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 7 229 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 452,00 | 3 693 395,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 7 229 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | 452,00 | 3 693 395,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 7 229 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 13 135,70 | 25 352 491,97 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 643,00 | 0,00 | 4 137 410,00 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 300,00 | 1 009 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | п. Атласово, ул. Зеленая, д. 4 | 300,00 | 1 009 143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 12 835,70 | 24 343 348,07 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 643,00 | 0,00 | 4 137 410,00 |
| 5.2.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 246,00 |
| 5.2.2 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 351,00 |
| 5.2.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 1 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 186,00 |
| 5.2.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 1 065,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 230,00 |
| 5.2.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 1 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 243,00 |
| 5.2.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 142,00 |
| 5.2.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 528,00 |
| 5.2.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 450,00 | 0,00 | 403 375,00 |
| 5.2.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 846,10 | 7 666 444,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 846,10 | 8 535 356,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 846,10 | 8 141 546,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 1 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 168,00 | 0,00 | 825 439,00 |
| 5.2.15 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.16 | с. Мильково, ул. Томская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.17 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 1 607,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 586,00 | 0,00 | 586 134,00 |
| 5.2.18 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 536,00 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 39 805,40 | 193 887 405,24 | 0,00 | 0,00 | 31 358,30 | 215 252 266,01 | 812,13 | 5 706 119,70 | 0,00 | 0,00 | 17 813 003,00 |
| 6.1 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 | 10 101 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,30 | 19 620 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Рыбаков, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 1 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 532,00 |
| 6.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 1 211,60 | 5 218 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 389,00 |
| 6.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 036,00 |
| 6.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 41 | 1 015,00 | 6 047 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 135,00 |
| 6.9 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 1 175,00 | 4 314 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 340,00 |
| 6.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 1 218,00 | 4 458 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 440,00 |
| 6.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 45 | 762,00 | 3 532 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 504,00 |
| 6.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 2 177,20 | 9 000 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 196,00 |
| 6.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 9 | 1 170,00 | 5 917 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 855,00 |
| 6.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 544,00 |
| 6.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 147,00 |
| 6.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 4а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 278,00 |
| 6.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 1 117,00 | 5 511 259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 848,00 |
| 6.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 148,00 |
| 6.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 742,60 | 4 525 201,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,30 | 5 769 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 303,00 |
| 6.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 10 053 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 148,00 |
| 6.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 485,00 |
| 6.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16/1 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 575,00 |
| 6.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 035,00 |
| 6.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 35б | 483,00 | 2 807 683,00 | 0,00 | 0,00 | 809,30 | 5 684 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 991,00 |
| 6.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Гастелло, д. 5 | 1 871,00 | 8 923 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 171,00 |
| 6.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 11 | 300,00 | 1 664 542,99 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2 567 714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 244,00 |
| 6.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,00 | 5 348 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 657,00 |
| 6.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 11 | 1 486,00 | 10 274 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 293,00 |
| 6.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,80 | 6 424 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 849,00 |
| 6.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128,00 | 11 265 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 901,00 | 5 338 856,46 | 0,00 | 0,00 | 971,30 | 8 007 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 019,00 |
| 6.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956,30 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 9 | 600,00 | 5 123 806,43 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 5 993 502,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 934,00 |
| 6.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 1 235,00 | 2 912 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 606,00 |
| 6.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 1 220,00 | 4 488 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 359,00 |
| 6.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 3 | 759,90 | 3 403 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 592,00 |
| 6.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 554,00 |
| 6.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 65/1 | 1 574,00 | 6 338 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 096,00 |
| 6.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 759,30 | 3 912 844,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 366,00 |
| 6.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 18 | 763,00 | 3 813 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 286,00 |
| 6.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 45 | 1 217,50 | 6 081 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 473,00 |
| 6.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 012,00 |
| 6.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 830,00 | 6 036 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 065,00 |
| 6.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 600,00 | 4 186 316,02 | 0,00 | 0,00 | 856,80 | 7 515 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 939,00 |
| 6.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,60 | 5 737 242,00 | 158,13 | 208 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 17 375 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 404,00 |
| 6.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 4 356 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 31 | 90,00 | 1 852 764,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2 423 763,00 | 250,00 | 956 248,00 | 0,00 | 0,00 | 535 849,00 |
| 6.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 5 | 1 046,00 | 4 497 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 433,00 |
| 6.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 15 223 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 33 | 350,00 | 3 641 330,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3 216 571,00 | 100,00 | 2 846 491,00 | 0,00 | 0,00 | 562 954,00 |
| 6.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 35 | 340,00 | 3 333 416,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 3 312 020,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 678,00 |
| 6.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 330,00 | 5 043 518,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 700,00 | 3 679 179,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,20 | 6 270 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 967,00 |
| 6.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Свердлова, д. 14а | 110,00 | 1 557 187,00 | 0,00 | 0,00 | 174,10 | 1 815 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 164,00 |
| 6.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 19 | 233,00 | 4 217 925,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 11 629 090,78 | 79,00 | 1 694 965,70 | 0,00 | 0,00 | 592 051,00 |
| 6.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 738,00 | 3 661 570,00 | 0,00 | 0,00 | 925,70 | 13 889 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 572,00 |
| 6.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 10 198 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 956,00 |
| 6.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 736,00 | 3 342 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 909,00 |
| 6.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 445,00 |
| 6.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 525,00 |
| 6.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 1 647,00 | 9 476 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 032,00 |
| 6.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 1 269,00 | 7 420 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 779,00 |
| 6.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 1 647,00 | 9 194 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 872,00 |
| 6.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 7 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 1 222,10 | 5 833 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 728,00 |
| 6.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 1 212,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 836,00 |
| 6.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 3а | 493,30 | 3 300 905,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,60 | 5 761 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 389,00 |
| 6.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 091,00 |
| 6.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 962,00 |
| 6.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 963,00 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 12 156,64 | 85 387 020,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 258 043,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 963,00 |
| 7.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 15 | 1 440,00 | 8 892 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 596,00 |
| 7.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 12 | 1 691,50 | 10 515 942,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 512,00 |
| 7.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 800,00 |
| 7.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 20 | 1 857,00 | 13 569 666,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 553,00 |
| 7.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 24 | 616,00 | 4 145 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 910,00 |
| 7.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 1 214,00 | 6 527 894,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 739,00 |
| 7.7 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 1 209,00 | 8 294 715,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 608,00 |
| 7.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 46 | 1 193,00 | 6 041 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 606,00 |
| 7.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 16 | 659,13 | 4 743 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 633,00 |
| 7.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 25 | 688,80 | 4 638 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 593,00 |
| 7.11 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 490,71 | 3 767 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 489,00 |
| 7.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 1 097,50 | 6 834 516,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 656,00 |
| 7.13 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 258 043,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 631,00 |
| 7.14 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 5 | 0,00 | 7 415 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 637,00 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 191,00 |
| 8.1 | п. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 474,00 |
| 8.2 | п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 431,00 |
| 8.4 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 505,00 |
| 8.5 | п. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 768,00 |
| 8.6 | п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7 | п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 855,00 |
| 8.8 | п. Палана, ул. Обухова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 158,00 |
| 8.9 | п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.10 | п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.11 | п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,20 | 6 542 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 556,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,60 | 2 615 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,60 | 2 615 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 556,00 |
| 9.2.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 134,00 |
| 9.2.2 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 422,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,60 | 3 926 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,60 | 3 926 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 312,50 | 2 185 273,00 | 0,00 | 0,00 | 342,11 | 3 907 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 743,00 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 312,50 | 2 185 273,00 | 0,00 | 0,00 | 342,11 | 3 907 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 312,50 | 2 185 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,11 | 3 907 381,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 743,00 |
| 10.5.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 942,00 |
| 10.5.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 498,00 |
| 10.5.3 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 611,00 |
| 10.5.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 543,00 |
| 10.5.5 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 618,00 |
| 10.5.6 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 327,00 |
| 10.5.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 204,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 2 474,52 | 16 575 601,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 626,00 | 0,00 | 2 983 497,00 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 971,00 |
| 11.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 496,00 |
| 11.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 258,00 |
| 11.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 351,00 |
| 11.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 866,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 774,00 |
| 11.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 774,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 674,82 | 3 276 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | 674,82 | 3 276 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 689,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 862,00 |
| 11.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 260,00 |
| 11.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 689,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 602,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 1 109,90 | 13 299 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 626,00 | 0,00 | 1 489 865,00 |
| 11.5.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 598,00 |
| 11.5.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 980,00 |
| 11.5.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 704,00 |
| 11.5.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 326,00 |
| 11.5.5 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 14 | 421,10 | 5 388 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.6 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 016,00 |
| 11.5.7 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 459,00 |
| 11.5.8 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 512,00 |
| 11.5.9 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 36 | 688,80 | 7 911 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5.10 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 270,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 025,00 |
| 11.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 389,00 |
| 11.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 636,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 5 550,20 | 8 044 898,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,70 | 6 045 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 823,00 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,70 | 6 045 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 512,00 |
| 12.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 286,00 |
| 12.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 775,00 |
| 12.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.4 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 468,00 |
| 12.1.6 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 135,00 |
| 12.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,70 | 6 045 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 848,00 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 370,00 |
| 12.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 370,00 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 5 550,20 | 8 044 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 941,00 |
| 12.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 178,00 |
| 12.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 5 550,20 | 8 044 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 227,00 |
| 12.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 792,00 |
| 12.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 443,00 |
| 12.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 426,00 |
| 12.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Восточная, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 032,00 |
| 12.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 228,00 |
| 12.3.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 728,00 |
| 12.3.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 850,00 |
| 12.3.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 108,00 |
| 12.3.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 108,00 |
| 12.3.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 161,00 |
| 12.3.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 373,00 |
| 12.3.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 896,00 |
| 12.3.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 104,00 |
| 12.3.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 287,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 180,00 | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Средние Хаилино" | 180,00 | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 180,00 | 4 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.1 | с. Манилы, ул. Торговая, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Сельское поселение "селоТаловка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Камчатскому краю на 2017 - 2019 годы

| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Камчатскому краю : |  | 1 915 124,89 | 80 084 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 378 119,59 | 2 124 378 119,59 |
|  | 2017 год | 699 353,13 | 30 199 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 667 229,29 | 552 667 229,29 |
|  | 2018 год | 566 865,20 | 24 206 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 846 531,75 | 623 846 531,75 |
|  | 2019 год | 648 906,56 | 25 679 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 864 358,55 | 947 864 358,55 |
| 1 | Алеутский муниципальный район | 12 778,20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 835,00 | 1 369 835,00 |
| 1.1 | Никольское сельское поселение | 12 778,20 | 534 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 1 369 835,00 | 1 369 835,00 |
|  | 2017 год | 5 895,80 | 299 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 573 763,00 | 573 763,00 |
|  | 2018 год | 4 720,30 | 154 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 397 247,00 | 397 247,00 |
|  | 2019 год | 2 162,10 | 81 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 398 825,00 | 398 825,00 |
| 2 | Быстринский муниципальный район | 4 875,80 | 195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 755,15 | 5 685 755,15 |
| 2.1 | Анавгайское сельское поселение | 1 330,70 | 58 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 172 587,00 | 172 587,00 |
|  | 2017 год | 1 330,70 | 58 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 172 587,00 | 172 587,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Эссовское сельское поселение | 3 545,10 | 137 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 5 513 168,15 | 5 513 168,15 |
|  | 2017 год | 560,30 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 629 475,15 | 2 629 475,15 |
|  | 2018 год | 2 424,50 | 107 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 694 386,80 | 1 694 386,80 |
|  | 2019 год | 560,30 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 189 306,20 | 1 189 306,20 |
| 3 | Елизовский муниципальный район | 681 258,21 | 30 305 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 149 210,65 | 363 149 210,65 |
| 3.1 | Вулканное городское поселение | 31 100,38 | 1 452 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 8 325 685,75 | 8 325 685,75 |
|  | 2017 год | 8 758,54 | 415 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 891 650,00 | 1 891 650,00 |
|  | 2018 год | 18 817,24 | 842 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 5 254 655,00 | 5 254 655,00 |
|  | 2019 год | 3 524,60 | 195 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 179 380,75 | 1 179 380,75 |
| 3.2 | Елизовское городское поселение | 327 823,00 | 14 639 |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  | 214 749 826,15 | 214 749 826,15 |
|  | 2017 год | 93 902,40 | 4 304 |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  | 70 411 051,92 | 70 411 051,92 |
|  | 2018 год | 143 038,50 | 6 786 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  | 80 113 540,55 | 80 113 540,55 |
|  | 2019 год | 90 882,10 | 3 549 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 64 225 233,68 | 64 225 233,68 |
| 3.3 | Николаевское сельское поселение | 52 090,70 | 2 372 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 12 594 352,00 | 12 594 352,00 |
|  | 2017 год | 21 154,00 | 976 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1 444 907,00 | 1 444 907,00 |
|  | 2018 год | 8 724,30 | 398 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 4 042 130,00 | 4 042 130,00 |
|  | 2019 год | 22 212,40 | 998 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 7 107 315,00 | 7 107 315,00 |
| 3.4 | Новоавачинское сельское поселение | 42 617,80 | 1 554 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 196 358,37 | 15 196 358,37 |
|  | 2017 год | 26 166,00 | 946 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 170 954,00 | 1 170 954,00 |
|  | 2018 год | 10 960,10 | 391 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 113 504,37 | 10 113 504,37 |
|  | 2019 год | 5 491,70 | 217 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 911 900,00 | 3 911 900,00 |
| 3.5 | Новолесновское сельское поселение | 8 743,88 | 393 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 7 143 213,00 | 7 143 213,00 |
|  | 2017 год | 3 668,54 | 165 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 145 880,00 | 145 880,00 |
|  | 2018 год | 2 456,24 | 104 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 513 320,00 | 3 513 320,00 |
|  | 2019 год | 2 619,10 | 124 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 484 013,00 | 3 484 013,00 |
| 3.6 | Паратунское сельское поселение | 39 955,25 | 1 512 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 34 233 713,25 | 34 233 713,25 |
|  | 2017 год | 11 372,90 | 460 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7 712 977,00 | 7 712 977,00 |
|  | 2018 год | 4 821,00 | 202 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7 273 963,00 | 7 273 963,00 |
|  | 2019 год | 23 761,35 | 850 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 19 246 773,25 | 19 246 773,25 |
| 3.7 | Пионерское сельское поселение | 67 039,10 | 3 526 |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 21 998 710,25 | 21 998 710,25 |
|  | 2017 год | 39 177,10 | 2 026 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 2 521 579,00 | 2 521 579,00 |
|  | 2018 год | 10 670,70 | 621 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 10 000 631,72 | 10 000 631,72 |
|  | 2019 год | 17 191,30 | 879 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 9 476 499,53 | 9 476 499,53 |
| 3.8 | Раздольненское сельское поселение | 44 085,60 | 1 818 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 17 654 523,00 | 17 654 523,00 |
|  | 2017 год | 30 226,10 | 1 201 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 5 730 215,00 | 5 730 215,00 |
|  | 2018 год | 3 741,00 | 179 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 736 907,00 | 4 736 907,00 |
|  | 2019 год | 10 118,50 | 438 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 187 401,00 | 7 187 401,00 |
| 3.9 | Начикинское сельское поселение | 21 449,10 | 983 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 10 861 009,00 | 10 861 009,00 |
|  | 2017 год | 15 785,60 | 731 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 617 002,00 | 617 002,00 |
|  | 2018 год | 4 079,90 | 183 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 310 573,00 | 7 310 573,00 |
|  | 2019 год | 1 583,60 | 69 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 933 434,00 | 2 933 434,00 |
| 3.10 | Корякское сельское поселение | 46 353,40 | 2 056 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 20 391 819,88 | 20 391 819,88 |
|  | 2017 год | 16 788,50 | 756 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 2 814 335,00 | 2 814 335,00 |
|  | 2018 год | 16 548,10 | 750 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 6 576 973,00 | 6 576 973,00 |
|  | 2019 год | 13 016,80 | 550 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 11 000 511,88 | 11 000 511,88 |
| 4 | Карагинский муниципальный район | 16 487,70 | 633 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 972 191,00 | 40 972 191,00 |
| 4.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | 10 070,00 | 419 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 29 140 093,00 | 29 140 093,00 |
|  | 2017 год | 7 644,00 | 326 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 1 526 590,00 | 1 526 590,00 |
|  | 2018 год | 1 860,10 | 72 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 16 690 521,00 | 16 690 521,00 |
|  | 2019 год | 565,90 | 21 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 922 982,00 | 10 922 982,00 |
| 4.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | 3 036,40 | 105 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 697 914,00 | 10 697 914,00 |
|  | 2017 год | 1 929,40 | 60 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 149 819,00 | 149 819,00 |
|  | 2018 год | 1 107,00 | 45 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 548 095,00 | 10 548 095,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Сельское поселение "село Карага" | 2 544,70 | 79 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 074 852,00 | 1 074 852,00 |
|  | 2017 год | 2 039,10 | 63 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 608 713,00 | 608 713,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 505,60 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 466 139,00 | 466 139,00 |
| 4.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | 836,60 | 30 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 59 332,00 | 59 332,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 836,60 | 30 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 59 332,00 | 59 332,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мильковский муниципальный район | 65 735,00 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 156 373,50 | 84 156 373,50 |
| 5.1 | Атласовское сельское поселение | 882,00 | 22 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 038 032,90 | 1 038 032,90 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 441,00 | 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 28 889,00 | 28 889,00 |
|  | 2019 год | 441,00 | 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 009 143,90 | 1 009 143,90 |
| 5.2 | Мильковское сельское поселение | 64 853,00 | 2 162 |  |  |  | 49 | 49 |  |  |  | 83 118 340,60 | 83 118 340,60 |
|  | 2017 год | 18 053,70 | 621 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 24 186 967,53 | 24 186 967,53 |
|  | 2018 год | 17 712,20 | 629 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 20 069 839,72 | 20 069 839,72 |
|  | 2019 год | 29 087,10 | 912 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 38 861 533,35 | 38 861 533,35 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 763 342,16 | 33 752 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 563 701,44 | 1 274 563 701,44 |
|  | 2017 год | 285 936,58 | 12 906 |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  | 361 083 160,97 | 361 083 160,97 |
|  | 2018 год | 203 493,48 | 8 984 |  |  |  | 53 | 53 |  |  |  | 332 595 383,46 | 332 595 383,46 |
|  | 2019 год | 273 912,10 | 11 862 |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  | 580 885 157,01 | 580 885 157,01 |
| 7 | Вилючинский городской округ | 150 347,60 | 4 919 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 477 012,16 | 177 477 012,16 |
|  | 2017 год | 50 237,10 | 1 655 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 35 050 445,86 | 35 050 445,86 |
|  | 2018 год | 39 702,20 | 1 250 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 36 673 257,06 | 36 673 257,06 |
|  | 2019 год | 60 408,30 | 2 014 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 105 753 309,24 | 105 753 309,24 |
| 8 | Городской округ "посёлок Палана" | 20 396,75 | 970 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297 411,17 | 14 297 411,17 |
|  | 2017 год | 8 186,20 | 394 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 7 468 007,00 | 7 468 007,00 |
|  | 2018 год | 4 228,51 | 194 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 3 507 683,00 | 3 507 683,00 |
|  | 2019 год | 7 982,04 | 382 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 3 321 721,17 | 3 321 721,17 |
| 9 | Соболевский муниципальный район | 16 998,10 | 512,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 832 949,00 | 15 832 949,00 |
| 9.1 | Соболевское сельское поселение | 9 718,20 | 298 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 9 281 497,00 | 9 281 497,00 |
|  | 2017 год | 8 648,40 | 264 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 972 512,00 | 972 512,00 |
|  | 2018 год | 713,80 | 23 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 693 564,00 | 5 693 564,00 |
|  | 2019 год | 356,00 | 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 615 421,00 | 2 615 421,00 |
| 9.2 | Устьевое сельское поселение | 2 561,40 | 68 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2 423 501,00 | 2 423 501,00 |
|  | 2017 год | 302,20 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 46 702,00 | 46 702,00 |
|  | 2018 год | 1 135,70 | 26 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 146 243,00 | 2 146 243,00 |
|  | 2019 год | 1 123,50 | 36 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 230 556,00 | 230 556,00 |
| 9.3 | Крутогоровское сельское поселение | 4 718,50 | 146 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 127 951,00 | 4 127 951,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 3 897,50 | 131 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 201 165,00 | 201 165,00 |
|  | 2019 год | 821,00 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 926 786,00 | 3 926 786,00 |
| 10 | Тигильский муниципальный район | 24 940,56 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 21 922 031,55 | 21 922 031,55 |
| 10.1 | Сельское поселение "село Лесная" | 702,90 | 42 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 45 567,00 | 45 567,00 |
|  | 2017 год | 702,90 | 42 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 45 567,00 | 45 567,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | 2 123,43 | 105 |  |  | 0 | 6 | 6 |  |  | 0,00 | 8 856 215,11 | 8 856 215,11 |
|  | 2017 год | 707,81 | 34 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 028 148,45 | 1 028 148,45 |
|  | 2018 год | 707,81 | 34 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 398 135,00 | 1 398 135,00 |
|  | 2019 год | 707,81 | 37 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 429 931,66 | 6 429 931,66 |
| 10.3 | Сельское поселение "село Седанка" | 1 612,30 | 81 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 126 606,00 | 126 606,00 |
|  | 2017 год | 817,50 | 45 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 51 596,00 | 51 596,00 |
|  | 2018 год | 794,80 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 75 010,00 | 75 010,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Сельское поселение "село Ковран" | 3 354,00 | 132 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 1 134 406,44 | 1 134 406,44 |
|  | 2017 год | 842,00 | 32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 32 435,44 | 32 435,44 |
|  | 2018 год | 1 677,00 | 66 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 262 791,00 | 262 791,00 |
|  | 2019 год | 835,00 | 34 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 839 180,00 | 839 180,00 |
| 10.5 | Сельское поселение "село Тигиль" | 17 147,93 | 700 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 11 759 237,00 | 11 759 237,00 |
|  | 2017 год | 4 382,80 | 208 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 527 912,00 | 527 912,00 |
|  | 2018 год | 6 022,60 | 278 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 10 506 582,00 | 10 506 582,00 |
|  | 2019 год | 6 742,53 | 214 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 724 743,00 | 724 743,00 |
| 11 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 85 406,01 | 2 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 302 380,17 | 51 302 380,17 |
| 11.1 | Апачинское сельское поселение | 23 259,40 | 806 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 5 851 532,00 | 5 851 532,00 |
|  | 2017 год | 5 322,10 | 233 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 520 825,00 | 520 825,00 |
|  | 2018 год | 4 711,70 | 206 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 542 338,00 | 1 542 338,00 |
|  | 2019 год | 13 225,60 | 367 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3 788 369,00 | 3 788 369,00 |
| 11.2 | Кавалерское сельское поселение | 7 292,71 | 236 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 389 373,00 | 1 389 373,00 |
|  | 2017 год | 5 455,30 | 180 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 286 599,00 | 1 286 599,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 1 837,41 | 56 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 102 774,00 | 102 774,00 |
| 11.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 821,30 | 118 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 10 153 068,17 | 10 153 068,17 |
|  | 2017 год | 1 518,70 | 44 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 867 259,97 | 3 867 259,97 |
|  | 2018 год | 1 368,80 | 45 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 009 321,00 | 3 009 321,00 |
|  | 2019 год | 933,80 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 276 487,20 | 3 276 487,20 |
| 11.4 | Октябрьское городское поселение | 34 051,20 | 906 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 14 047 107,00 | 14 047 107,00 |
|  | 2017 год | 7 931,60 | 209 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 293 821,00 | 4 293 821,00 |
|  | 2018 год | 16 796,20 | 449 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7 526 545,00 | 7 526 545,00 |
|  | 2019 год | 9 323,40 | 248 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 226 741,00 | 2 226 741,00 |
| 11.5 | Озерновское городское поселение | 13 909,60 | 444 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 19 685 275,00 | 19 685 275,00 |
|  | 2017 год | 591,40 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 446 184,00 | 3 446 184,00 |
|  | 2018 год | 2 321,70 | 72 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 968 486,00 | 968 486,00 |
|  | 2019 год | 10 996,50 | 356 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 15 270 605,00 | 15 270 605,00 |
| 11.6 | Запорожское сельское поселение | 3 071,80 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 025,00 | 176 025,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 3 071,80 | 140 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 176 025,00 | 176 025,00 |
| 12 | Усть-Камчатский муниципальный район | 46 695,00 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 217 098,13 | 61 217 098,13 |
| 12.1 | Ключевское сельское поселение | 16 033,50 | 419 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 18 469 758,86 | 18 469 758,86 |
|  | 2017 год | 2 180,10 | 51 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 569 343,00 | 2 569 343,00 |
|  | 2018 год | 7 125,50 | 193 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 491 865,00 | 8 491 865,00 |
|  | 2019 год | 6 727,90 | 175 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 7 408 550,86 | 7 408 550,86 |
| 12.2 | Козыревское сельское поселение | 2 356,80 | 79 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 514 563,27 | 1 514 563,27 |
|  | 2017 год | 355,60 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 118 944,00 | 118 944,00 |
|  | 2018 год | 711,40 | 23 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 684 696,00 | 684 696,00 |
|  | 2019 год | 1 289,80 | 43 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 710 923,27 | 710 923,27 |
| 12.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 28 304,70 | 932 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 41 232 776,00 | 41 232 776,00 |
|  | 2017 год | 1 529,70 | 75 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 040 245,00 | 4 040 245,00 |
|  | 2018 год | 3 868,30 | 186 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 16 277 194,00 | 16 277 194,00 |
|  | 2019 год | 22 906,70 | 671 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 20 915 337,00 | 20 915 337,00 |
| 13 | Олюторский муниципальный район | 13 239,86 | 523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 091,07 | 9 841 091,07 |
| 13.1 | Сельское поселение "село Тиличики" | 8 178,40 | 298 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 4 425 099,07 | 4 425 099,07 |
|  | 2017 год | 4 834,10 | 173 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 611 630,00 | 611 630,00 |
|  | 2018 год | 2 507,80 | 99 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 715 383,07 | 2 715 383,07 |
|  | 2019 год | 836,50 | 26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 098 086,00 | 1 098 086,00 |
| 13.2 | Сельское поселение "село Апука" | 1 383,92 | 60 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 165 235,00 | 165 235,00 |
|  | 2017 год | 1 383,92 | 60 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 165 235,00 | 165 235,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Сельское поселение "село Ачайваям" | 1 294,34 | 56 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 238 804,00 | 238 804,00 |
|  | 2017 год | 1 294,34 | 56 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 238 804,00 | 238 804,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | 491,00 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 115 786,00 | 115 786,00 |
|  | 2017 год | 491,00 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 115 786,00 | 115 786,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Сельское поселение "село Хаилино" | 1 892,20 | 85 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 4 896 167,00 | 4 896 167,00 |
|  | 2017 год | 1 249,10 | 57 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 777 601,00 | 777 601,00 |
|  | 2018 год | 303,20 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 68 194,00 | 68 194,00 |
|  | 2019 год | 339,90 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 050 372,00 | 4 050 372,00 |
| 14 | Пенжинский муниципальный район | 12 623,94 | 417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 079,60 | 2 591 079,60 |
| 14.1 | Сельское поселение "село Манилы" | 1 611,04 | 50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 614 803,60 | 1 614 803,60 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 805,52 | 25 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 101 912,00 | 101 912,00 |
|  | 2019 год | 805,52 | 25 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 512 891,60 | 1 512 891,60 |
| 14.2 | Сельское поселение "село Таловка" | 6 034,00 | 204 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 417 259,00 | 417 259,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 6 034,00 | 204 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 417 259,00 | 417 259,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Сельское поселение "село Аянка" | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Сельское поселение "село Каменское" | 4 978,90 | 163 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 559 017,00 | 559 017,00 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 год | 4 978,90 | 163 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 559 017,00 | 559 017,00 |
|  | 2019 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |