МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2020–2022 годы

В соответствии с частью 16 Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2022–2022 годы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Тимощук |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014–2055 годы по Камчатскому краю на 2020–2022 годы |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки многоквартирного дома | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь многоквартирного дома, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2020 - 2022 годов | X | X | X | X | X | 2 226 024,55 | 1 973 475,71 | 680 347,29 | 99 399 | X |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2020 год | X | X | X | X | X | 926 978,80 | 829 678,29 | 277 236,98 | 43 996 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 2 999,70 | 2 731,30 | 1 749,50 | 114 | X |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 29.23 | 2 | 547,10 | 505,50 | 315,80 | 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 547,10 | 505,50 | 315,80 | 16 | X |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | РО | 1972 | 1972 | 29.23 | 2 | 542,80 | 501,30 | 318,50 | 23 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 542,80 | 501,30 | 318,50 | 23 | X |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | РО | 1974 | 1974 | 29.23 | 2 | 541,70 | 500,30 | 320,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541,70 | 500,30 | 320,00 | 24 | X |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1974 | 1974 | 29.23 | 2 | 542,60 | 500,70 | 320,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1974 | 1974 | 29.23 | 2 | 542,60 | 500,70 | 320,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 542,60 | 500,70 | 320,00 | 24 | X |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | РО | 1986 | 2005 | 29.23 | 2 | 825,50 | 723,50 | 475,20 | 27 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 825,50 | 723,50 | 475,20 | 27 | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 3 192,60 | 2 919,90 | 2 246,16 | 134 | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 806,30 | 725,70 | 500,00 | 40 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 806,30 | 725,70 | 500,00 | 40 | X |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 |  | 29.26 | 2 | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 522,80 | 500,00 | 403,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 522,80 | 500,00 | 403,00 | 18 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 522,80 | 500,00 | 403,00 | 18 | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805,30 | 731,30 | 588,80 | 25 | Ремонт фасада |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 | 1982 | 29.26 | 2 | 805,30 | 731,30 | 588,80 | 25 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 805,30 | 731,30 | 588,80 | 25 | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 533,90 | 492,50 | 403,00 | 26 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 533,90 | 492,50 | 403,00 | 26 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 533,90 | 492,50 | 403,00 | 26 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 53 410,60 | 48 422,70 | 15 327,71 | 1 849 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 2003 | 15.19 | 5 | 3 350,20 | 2 999,40 | 957,00 | 56 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3 350,20 | 2 999,40 | 957,00 | 56 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 350,20 | 2 999,40 | 957,00 | 56 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 13.19 | 4 | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | РО | 1972 | 1972 | 24.19 | 4 | 4 622,00 | 4 232,50 | 1 740,00 | 165 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 622,00 | 4 232,50 | 1 740,00 | 165 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 030,90 | 2 725,50 | 791,00 | 114 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 030,90 | 2 725,50 | 791,00 | 114 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 030,90 | 2 725,50 | 791,00 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 030,90 | 2 725,50 | 791,00 | 114 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 030,90 | 2 725,50 | 791,00 | 114 | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 25.19 | 4 | 1 492,30 | 1 289,80 | 490,71 | 41 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 25.19 | 4 | 1 492,30 | 1 289,80 | 490,71 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 492,30 | 1 289,80 | 490,71 | 41 | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 | 1973 | 24.19 | 4 | 3 205,50 | 2 910,70 | 1 300,00 | 121 | Ремонт крыши |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 | 1973 | 24.19 | 4 | 3 205,50 | 2 910,70 | 1 300,00 | 121 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 205,50 | 2 910,70 | 1 300,00 | 121 | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 | 1973 | 15.19 | 5 | 3 034,60 | 2 714,30 | 771,00 | 116 | Ремонт крыши |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 | 1973 | 15.19 | 5 | 3 034,60 | 2 714,30 | 771,00 | 116 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 034,60 | 2 714,30 | 771,00 | 116 | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 | 1990 | 04.19 | 5 | 2 839,90 | 2 642,90 | 717,70 | 104 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 839,90 | 2 642,90 | 717,70 | 104 | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 | 1990 | 04.19 | 5 | 3 187,50 | 2 832,60 | 731,20 | 106 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 | 1990 | 04.19 | 5 | 3 187,50 | 2 832,60 | 731,20 | 106 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 187,50 | 2 832,60 | 731,20 | 106 | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 665,30 | 4 184,30 | 1 074,00 | 190 | Ремонт крыши |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 665,30 | 4 184,30 | 1 074,00 | 190 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 665,30 | 4 184,30 | 1 074,00 | 190 | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | РО | 1986 | 1986 | 04.19 | 5 | 4 653,40 | 4 180,00 | 1 101,20 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 653,40 | 4 180,00 | 1 101,20 | 162 | X |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 04.19 | 5 | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | Ремонт крыши |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 149 487,90 | 129 991,60 | 47 204,18 | 5 663 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 6 313,40 | 5 793,00 | 2 176,88 | 315 | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 1963 | 22.03 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 1963 | 22.03 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 1963 | 22.03 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | X |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 100 348,10 | 86 145,20 | 29 663,56 | 3 293 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 575,30 | 3 168,90 | 1 073,50 | 117 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | Ремонт крыши |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4 502,70 | 3 807,40 | 1 279,48 | 128 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 502,70 | 3 807,40 | 1 279,48 | 128 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2 354,40 | 2 125,60 | 900,00 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 354,40 | 2 125,60 | 900,00 | 81 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | Ремонт крыши |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | Ремонт крыши |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 3 | 2 340,40 | 2 247,00 | 552,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 340,40 | 2 247,00 | 552,00 | 144 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3 348,40 | 2 981,00 | 1 000,00 | 121 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 13.02 | 4 | 3 348,40 | 2 981,00 | 1 000,00 | 121 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 348,40 | 2 981,00 | 1 000,00 | 121 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 23.02 | 3 | 1 003,10 | 922,40 | 576,00 | 38 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 23.02 | 3 | 1 003,10 | 922,40 | 576,00 | 38 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 003,10 | 922,40 | 576,00 | 38 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Ремонт крыши |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | Ремонт крыши |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Ремонт крыши |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Ремонт крыши |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2 591,50 | 2 142,30 | 1 220,00 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 591,50 | 2 142,30 | 1 220,00 | 108 | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | Ремонт крыши |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 6 350,90 | 5 692,60 | 2 980,40 | 279 | X |
| 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 29.03 | 2 | 836,80 | 737,30 | 263,40 | 36 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 836,80 | 737,30 | 263,40 | 36 | X |
| 5.3.2 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | РО | 1971 | 2020 | 23.03 | 3 | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2020 | 23.03 | 3 | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 704,10 | 1 063,00 | 567,00 | 69 | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | РО | 1981 | 1981 | 13.06 | 4 | 1 704,10 | 1 063,00 | 567,00 | 69 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 704,10 | 1 063,00 | 567,00 | 69 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 9 878,20 | 9 005,00 | 3 770,68 | 502 | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | РО | 1971 | 1971 | 23.04 | 3 | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | РО | 1996 | 1996 | 13.04 | 4 | 1 832,80 | 1 673,50 | 605,00 | 96 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 832,80 | 1 673,50 | 605,00 | 96 | X |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | РО | 1992 | 1992 | 11.04 | 3 | 1 379,00 | 1 334,70 | 696,00 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 379,00 | 1 334,70 | 696,00 | 81 | X |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 1991 | 13.04 | 4 | 1 867,40 | 1 679,30 | 599,00 | 96 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 867,40 | 1 679,30 | 599,00 | 96 | X |
| 5.5.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 22.04 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 784,00 | 73 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 838,60 | 1 660,70 | 784,00 | 73 | X |
| 5.5.6 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 1979 | 13.04 | 4 | 1 769,30 | 1 587,10 | 577,68 | 84 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 769,30 | 1 587,10 | 577,68 | 84 | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 538,40 | 1 084,90 | 654,00 | 50 | X |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | РО | 1962 | 1962 | 23.02 | 3 | 486,40 | 442,50 | 226,00 | 18 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 486,40 | 442,50 | 226,00 | 18 | X |
| 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | РО | 1966 | 2020 | 21.02 | 2 | 1 052,00 | 642,40 | 428,00 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 052,00 | 642,40 | 428,00 | 32 | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 09.05 | 2 | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 207,70 | 1 101,20 | 506,50 | 36 | X |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 | 1981 | 23.05 | 3 | 1 207,70 | 1 101,20 | 506,50 | 36 | Ремонт крыши |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 | 1981 | 23.05 | 3 | 1 207,70 | 1 101,20 | 506,50 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 207,70 | 1 101,20 | 506,50 | 36 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 14 934,50 | 14 884,00 | 4 411,80 | 859 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2011 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | X |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2020 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | X |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | X |
| 5.9.5 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | РО | 1982 | 1982 | 29.02 | 2 | 551,60 | 501,10 | 308,70 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 551,60 | 501,10 | 308,70 | 36 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 6 488,50 | 4 555,00 | 2 048,56 | 229 | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | X |
| 5.10.2 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | РО | 1993 | 1993 | 29.05 | 2 | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 624,20 | 1 106,80 | 509,00 | 60 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 624,20 | 1 106,80 | 509,00 | 60 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 624,20 | 1 106,80 | 509,00 | 60 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 | 2020 | 22.03 | 3 | 1 624,20 | 1 106,80 | 509,00 | 60 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 624,20 | 1 106,80 | 509,00 | 60 | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 7 081,82 | 6 366,90 | 5 292,82 | 350 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 3 458,42 | 3 106,00 | 2 686,50 | 216 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 567,00 | 529,40 | 389,00 | 36 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 567,00 | 529,40 | 389,00 | 36 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 82 | РО | 1967 | 1967 | 29.22 | 2 | 582,60 | 513,60 | 515,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,60 | 513,60 | 515,00 | 36 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 | 1969 | 29.22 | 2 | 586,90 | 523,20 | 420,00 | 36 | Ремонт крыши |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 | 1969 | 29.22 | 2 | 586,90 | 523,20 | 420,00 | 36 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,90 | 523,20 | 420,00 | 36 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 555,80 | 505,80 | 510,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 555,80 | 505,80 | 510,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 555,80 | 505,80 | 510,00 | 36 | X |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | РО | 1969 | 1969 | 29.22 | 2 | 564,32 | 500,60 | 510,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 564,32 | 500,60 | 510,00 | 36 | X |
| 6.1.6 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 71 | РО | 1968 | 1968 | 29.22 | 2 | 601,80 | 533,40 | 342,50 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 601,80 | 533,40 | 342,50 | 36 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 1 966,50 | 1 770,90 | 1 501,32 | 74 | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 572,50 | 532,10 | 341,32 | 26 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 572,50 | 532,10 | 341,32 | 26 | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 | 1976 | 29.22 | 2 | 543,90 | 498,20 | 420,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 543,90 | 498,20 | 420,00 | 24 | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | РО | 1990 | 1990 | 29.22 | 2 | 850,10 | 740,60 | 740,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 740,60 | 740,00 | 24 | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 817,80 | 754,40 | 617,90 | 27 | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | 839,10 | 735,60 | 487,10 | 33 | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 | 1979 | 29.22 | 2 | 839,10 | 735,60 | 487,10 | 33 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 | 1979 | 29.22 | 2 | 839,10 | 735,60 | 487,10 | 33 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 839,10 | 735,60 | 487,10 | 33 | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 10 259,20 | 8 013,60 | 4 500,70 | 307 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 1993 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 | 1974 | 22.08 | 3 | 1 266,70 | 1 196,20 | 600,00 | 34 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 | 1974 | 22.08 | 3 | 1 266,70 | 1 196,20 | 600,00 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 | 1974 | 22.08 | 3 | 1 266,70 | 1 196,20 | 600,00 | 34 | Ремонт крыши |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 | 1974 | 22.08 | 3 | 1 266,70 | 1 196,20 | 600,00 | 34 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 266,70 | 1 196,20 | 600,00 | 34 | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | РО | 1982 | 2013 | 29.08 | 2 | 824,30 | 729,00 | 648,00 | 18 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 824,30 | 729,00 | 648,00 | 18 | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 | 1973 | 22.08 | 3 | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 6 736,86 | 5 926,90 | 4 610,50 | 284 | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | 1 383,92 | 1 240,30 | 1 016,00 | 36 | X |
| 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1986 | 2020 | 01.21 | 2 | 556,30 | 494,70 | 392,00 | 13 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 556,30 | 494,70 | 392,00 | 13 | X |
| 8.1.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | РО | 1989 | 2020 | 29.21 | 2 | 827,62 | 745,60 | 624,00 | 23 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 827,62 | 745,60 | 624,00 | 23 | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | 1 294,34 | 1 018,10 | 841,00 | 60 | X |
| 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 | 2020 | 29.21 | 2 | 813,80 | 718,70 | 590,00 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 | 2020 | 29.21 | 2 | 813,80 | 718,70 | 590,00 | 36 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 813,80 | 718,70 | 590,00 | 36 | X |
| 8.2.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | РО | 1988 | 2020 | 29.21 | 2 | 480,54 | 299,40 | 251,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 480,54 | 299,40 | 251,00 | 24 | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | 534,20 | 491,00 | 245,50 | 24 | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | РО | 1974 | 1974 | 29.21 | 2 | 534,20 | 491,00 | 245,50 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 534,20 | 491,00 | 245,50 | 24 | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 2 855,40 | 2 581,80 | 2 168,00 | 122 | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 29.21 | 2 | 540,90 | 499,90 | 380,00 | 19 | Ремонт крыши |
| 8.4.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 29.21 | 2 | 540,90 | 499,90 | 380,00 | 19 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 540,90 | 499,90 | 380,00 | 19 | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | X |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | X |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 | 1975 | 29.21 | 2 | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 | 1975 | 29.21 | 2 | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | X |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | 669,00 | 595,70 | 340,00 | 42 | X |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 | 2020 | 29.21 | 2 | 339,90 | 303,20 | 180,00 | 18 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 | 2020 | 29.21 | 2 | 339,90 | 303,20 | 180,00 | 18 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 | 2020 | 29.21 | 2 | 339,90 | 303,20 | 180,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 339,90 | 303,20 | 180,00 | 18 | X |
| 8.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | РО | 1985 | 2020 | 29.21 | 2 | 329,10 | 292,50 | 160,00 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 329,10 | 292,50 | 160,00 | 24 | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 4 113,37 | 3 612,50 | 3 121,00 | 123 | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | X |
| 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 1986 | 29.20 | 2 | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | 3 668,57 | 3 313,00 | 2 776,00 | 110 | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 | 1984 | 29.20 | 2 | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 | 1984 | 29.20 | 2 | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | X |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 | РО | 1980 | 1984 | 29.20 | 2 | 854,35 | 761,20 | 663,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 | РО | 1980 | 1984 | 29.20 | 2 | 854,35 | 761,20 | 663,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 854,35 | 761,20 | 663,00 | 27 | X |
| 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.20 | 2 | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | X |
| 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 27 | РО | 1979 | 1984 | 29.20 | 2 | 854,35 | 760,00 | 663,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 27 | РО | 1979 | 1984 | 29.20 | 2 | 854,35 | 760,00 | 663,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 854,35 | 760,00 | 663,00 | 16 | X |
| 9.2.5 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 | 1984 | 29.20 | 2 | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 9.2.5 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 | 1984 | 29.20 | 2 | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 628 410,20 | 566 674,90 | 162 341,25 | 33 255 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 250,40 | 2 109,20 | 671,30 | 76 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 250,40 | 2 109,20 | 671,30 | 76 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | РО | 1979 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 812,00 | 4 358,80 | 1 442,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 812,00 | 4 358,80 | 1 442,00 | 270 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1961 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1961 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1961 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 | 1993 | 15.01 | 5 | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 8 751,00 | 7 674,00 | 1 733,60 | 486 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 8 751,00 | 7 674,00 | 1 733,60 | 486 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 12 971,00 | 11 699,20 | 3 000,00 | 633 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 12 971,00 | 11 699,20 | 3 000,00 | 633 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 12 971,00 | 11 699,20 | 3 000,00 | 633 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | СС | 1987 | 2010 | 15.01 | 5 | 4 723,90 | 4 193,70 | 1 183,00 | 172 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 723,90 | 4 193,70 | 1 183,00 | 172 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | РО | 1983 | 1983 | 21.01 | 2 | 762,40 | 670,00 | 425,70 | 33 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | РО | 1983 | 1983 | 21.01 | 2 | 762,40 | 670,00 | 425,70 | 33 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 762,40 | 670,00 | 425,70 | 33 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 728,00 | 4 244,30 | 1 066,40 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 728,00 | 4 244,30 | 1 066,40 | 237 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 226,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 226,00 | 270 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 685,50 | 4 303,00 | 1 106,10 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 685,50 | 4 303,00 | 1 106,10 | 237 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 459,90 | 2 297,80 | 737,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 459,90 | 2 297,80 | 737,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 459,90 | 2 297,80 | 737,10 | 108 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 5 151,30 | 4 697,40 | 1 216,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 151,30 | 4 697,40 | 1 216,00 | 270 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 | 1976 | 25.01 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Ремонт крыши |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Ремонт фундамента |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Ремонт фундамента |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Ремонт фундамента |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 139,10 | 1 188,10 | 233 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 139,10 | 1 188,10 | 233 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 139,10 | 1 188,10 | 233 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | СС | 1969 | 1969 | 27.01 | 5 | 4 661,90 | 3 849,60 | 800,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | СС | 1969 | 1969 | 27.01 | 5 | 4 661,90 | 3 849,60 | 800,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 661,90 | 3 849,60 | 800,00 | 159 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт крыши |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 7 905,30 | 7 077,90 | 2 160,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 905,30 | 7 077,90 | 2 160,00 | 180 | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | X |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 | 1955 | 23.01 | 3 | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 091,40 | 1 015,30 | 568,00 | 51 | X |
| 10.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 237,90 | 1 102,30 | 447,50 | 84 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 237,90 | 1 102,30 | 447,50 | 84 | X |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Ремонт крыши |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | X |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | X |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 3 124,70 | 2 760,10 | 768,00 | 136 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 124,70 | 2 760,10 | 768,00 | 136 | X |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | X |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | X |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 532,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 532,00 | 360 | X |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | X |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | СС | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 882,90 | 4 399,90 | 1 111,60 | 214 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | СС | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 882,90 | 4 399,90 | 1 111,60 | 214 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 882,90 | 4 399,90 | 1 111,60 | 214 | X |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 | 1938 | 21.01 | 2 | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 161,80 | 1 003,20 | 697,60 | 45 | X |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 | 1954 | 21.01 | 2 | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 007,20 | 929,80 | 611,30 | 48 | X |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,60 | 436,70 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,60 | 436,70 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,60 | 436,70 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 492,60 | 436,70 | 275,90 | 24 | X |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Ремонт крыши |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | X |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | X |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | X |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | X |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Ремонт крыши |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | X |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | X |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | РО | 1978 | 1978 | 13.01 | 4 | 2 490,80 | 2 245,40 | 757,50 | 109 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | РО | 1978 | 1978 | 13.01 | 4 | 2 490,80 | 2 245,40 | 757,50 | 109 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | РО | 1978 | 1978 | 13.01 | 4 | 2 490,80 | 2 245,40 | 757,50 | 109 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 490,80 | 2 245,40 | 757,50 | 109 | X |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 194,70 | 2 025,70 | 678,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 194,70 | 2 025,70 | 678,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 194,70 | 2 025,70 | 678,00 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 194,70 | 2 025,70 | 678,00 | 144 | X |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | X |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 914,10 | 4 405,90 | 1 109,80 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 914,10 | 4 405,90 | 1 109,80 | 270 | X |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | X |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | X |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | X |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | X |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | X |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | X |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Ремонт крыши |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | X |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Ремонт крыши |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | X |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | РО | 1994 | 2011 | 07.01 | 16 | 5 067,60 | 3 874,20 | 417,00 | 234 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта лифтового оборудования |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 067,60 | 3 874,20 | 417,00 | 234 | X |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | X |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | X |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | Ремонт фундамента |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | X |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт фундамента |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | X |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 565,00 | 2 384,00 | 675,00 | 159 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 565,00 | 2 384,00 | 675,00 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 565,00 | 2 384,00 | 675,00 | 159 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 565,00 | 2 384,00 | 675,00 | 159 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 565,00 | 2 384,00 | 675,00 | 159 | X |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 | 1963 | 23.01 | 3 | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 | 1963 | 23.01 | 3 | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 | 1963 | 23.01 | 3 | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | X |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 846,00 | 4 390,40 | 1 260,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 846,00 | 4 390,40 | 1 260,00 | 270 | X |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 6 429,40 | 5 747,30 | 1 598,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 429,40 | 5 747,30 | 1 598,00 | 357 | X |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | X |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Ремонт крыши |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | X |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2 481,10 | 2 323,30 | 683,20 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 481,10 | 2 323,30 | 683,20 | 144 | X |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | X |
| 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | РО | 1982 | 1982 | 27.01 | 5 | 4 891,00 | 4 428,30 | 1 206,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 891,00 | 4 428,30 | 1 206,00 | 270 | X |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | X |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | X |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | X |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | X |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2022 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2005 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта лифтового оборудования |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | X |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | X |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | X |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | X |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | X |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | X |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | X |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт фундамента |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | X |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | X |
| 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | X |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | X |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Ремонт крыши |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | X |
| 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828,90 | 710,80 | 453,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828,90 | 710,80 | 453,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,90 | 710,80 | 453,00 | 36 | X |
| 10.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | X |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | X |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | X |
| 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Ремонт крыши |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Ремонт фундамента |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Ремонт фасада |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | X |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | X |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | X |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | X |
| 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | X |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | X |
| 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | X |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | X |
| 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 308,40 | 1 235,30 | 788,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 308,40 | 1 235,30 | 788,00 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 308,40 | 1 235,30 | 788,00 | 48 | X |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Ремонт крыши |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | X |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 13 017,30 | 11 700,80 | 9 520,79 | 401 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 9 208,90 | 8 258,80 | 7 348,00 | 265 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2004 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2012 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1979 | 2004 | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1979 | 2004 | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 070,80 | 972,80 | 720,00 | 16 | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2005 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2005 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | X |
| 11.1.10 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2005 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 684,90 | 2 469,00 | 1 487,89 | 98 | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 | 2020 | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,60 | 298,23 | 20 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 | 2020 | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,60 | 298,23 | 20 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 535,70 | 495,60 | 298,23 | 20 | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | РО | 1973 | 1973 | 29.18 | 1 | 536,10 | 491,50 | 295,02 | 20 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,10 | 491,50 | 295,02 | 20 | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | РО | 1966 | 1966 | 29.18 | 2 | 358,30 | 329,70 | 199,92 | 19 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 358,30 | 329,70 | 199,92 | 19 | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 29.18 | 2 | 354,60 | 326,30 | 197,77 | 11 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,60 | 326,30 | 197,77 | 11 | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 29.18 | 2 | 357,20 | 328,60 | 197,77 | 9 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 357,20 | 328,60 | 197,77 | 9 | X |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | РО | 1973 | 1973 | 29.18 | 2 | 543,00 | 497,30 | 299,18 | 19 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 543,00 | 497,30 | 299,18 | 19 | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 123,50 | 973,00 | 684,90 | 38 | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | РО | 1981 | 1981 | 29.18 | 2 | 821,30 | 713,00 | 497,50 | 29 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 821,30 | 713,00 | 497,50 | 29 | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 | 1983 | 29.18 | 2 | 302,20 | 260,00 | 187,40 | 9 | Ремонт фасада |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 | 1983 | 29.18 | 2 | 302,20 | 260,00 | 187,40 | 9 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 302,20 | 260,00 | 187,40 | 9 | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 6 761,22 | 5 655,60 | 2 987,15 | 210 | X |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | X |
| 12.1.4 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 339,30 | 312,50 | 233,84 | 12 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 339,30 | 312,50 | 233,84 | 12 | X |
| 12.1.5 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 | 1974 | 29.24 | 2 | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 12.1.5 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 | 2011 | 29.24 | 2 | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | X |
| 12.1.6 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 12.1.6 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | X |
| 12.1.7 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 | 1979 | 29.24 | 2 | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 12.1.7 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 | 1979 | 29.24 | 2 | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 18 757,62 | 17 154,98 | 7 882,58 | 628 | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | РО | 1959 | 1959 | 20.17 | 2 | 686,40 | 626,80 | 419,90 | 25 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 686,40 | 626,80 | 419,90 | 25 | X |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | X |
| 13.1.3 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | РО | 1988 |  | 13.15 | 4 | 3 666,15 | 3 340,45 | 1 114,80 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 666,15 | 3 340,45 | 1 114,80 | 114 | X |
| 13.1.4 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | РО | 1980 | 2009 | 10.15 | 3 | 1 808,47 | 1 641,43 | 961,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,47 | 1 641,43 | 961,00 | 75 | X |
| 13.1.5 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | РО | 1986 | 1986 | 25.15 | 4 | 1 569,00 | 1 429,40 | 445,00 | 46 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 569,00 | 1 429,40 | 445,00 | 46 | X |
| 13.1.6 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | РО | 1989 | 1989 | 29.15 | 2 | 853,50 | 750,50 | 694,00 | 30 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 853,50 | 750,50 | 694,00 | 30 | X |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 25.15 | 4 | 1 619,90 | 1 470,80 | 445,00 | 55 | Ремонт крыши |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 25.15 | 4 | 1 619,90 | 1 470,80 | 445,00 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 619,90 | 1 470,80 | 445,00 | 55 | X |
| 13.1.8 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | РО | 1982 | 1982 | 24.15 | 4 | 1 630,90 | 1 505,30 | 687,00 | 43 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 630,90 | 1 505,30 | 687,00 | 43 | X |
| 13.1.9 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | РО | 1980 | 1980 | 24.15 | 4 | 1 679,60 | 1 533,10 | 687,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 679,60 | 1 533,10 | 687,00 | 33 | X |
| 13.1.10 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | РО | 1981 | 1981 | 24.15 | 4 | 1 561,50 | 1 402,10 | 610,00 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 561,50 | 1 402,10 | 610,00 | 57 | X |
| 13.1.11 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 | 1971 | 22.17 | 3 | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | X |
| 13.1.12 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | РО | 1969 | 1969 | 22.17 | 3 | 1 499,70 | 1 448,60 | 634,44 | 79 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 499,70 | 1 448,60 | 634,44 | 79 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 21 584,10 | 19 444,20 | 9 964,64 | 639 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | РО | 1964 | 1964 | 29.12 | 2 | 571,70 | 510,80 | 326,90 | 15 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 571,70 | 510,80 | 326,90 | 15 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | 1963 | 29.12 | 2 | 578,00 | 516,00 | 334,60 | 26 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | 1963 | 29.12 | 2 | 578,00 | 516,00 | 334,60 | 26 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 | 1963 | 29.12 | 2 | 578,00 | 516,00 | 334,60 | 26 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 578,00 | 516,00 | 334,60 | 26 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 | 1963 | 29.12 | 2 | 569,60 | 507,00 | 315,00 | 14 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 | 1963 | 29.12 | 2 | 569,60 | 507,00 | 315,00 | 14 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 569,60 | 507,00 | 315,00 | 14 | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | 1991 | 25.12 | 4 | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 583,60 | 521,40 | 372,60 | 20 | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 580,80 | 519,60 | 388,50 | 17 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,80 | 519,60 | 388,50 | 17 | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 | 1961 | 29.12 | 2 | 432,00 | 398,80 | 208,00 | 11 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 | 1961 | 29.12 | 2 | 432,00 | 398,80 | 208,00 | 11 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 432,00 | 398,80 | 208,00 | 11 | X |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 594,60 | 532,00 | 392,40 | 8 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 594,60 | 532,00 | 392,40 | 8 | X |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1977 | 1977 | 22.12 | 3 | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1977 | 1977 | 22.12 | 3 | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1977 | 1977 | 22.12 | 3 | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | X |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 580,80 | 519,60 | 406,00 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 580,80 | 519,60 | 406,00 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,80 | 519,60 | 406,00 | 22 | X |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1975 | 1975 | 22.12 | 3 | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1975 | 1975 | 22.12 | 3 | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1975 | 1975 | 22.12 | 3 | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | X |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | X |
| 14.1.15 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | X |
| 14.1.16 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | X |
| 14.1.17 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 66 | РО | 1940 | 1940 | 28.11 | 1 | 443,10 | 345,20 | 301,50 | 15 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 443,10 | 345,20 | 301,50 | 15 | X |
| 14.1.18 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | X |
| 14.1.19 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | РО | 1986 | 1986 | 15.13 | 5 | 3 167,90 | 2 801,80 | 720,00 | 81 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 167,90 | 2 801,80 | 720,00 | 81 | X |
| 14.1.20 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | РО | 1988 | 1988 | 15.13 | 5 | 3 126,40 | 2 761,40 | 720,00 | 76 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 126,40 | 2 761,40 | 720,00 | 76 | X |
| 14.1.21 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | РО | 1966 | 1966 | 29.13 | 2 | 586,10 | 544,80 | 394,34 | 31 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,10 | 544,80 | 394,34 | 31 | X |
| 14.1.22 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50а | РО | 1989 | 2011 | 29.13 | 2 | 822,40 | 733,30 | 640,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,40 | 733,30 | 640,00 | 27 | X |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2021 год | X | X | X | X | X | 581 695,50 | 509 940,70 | 185 595,99 | 24 281 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 3 459,34 | 3 111,80 | 2 431,96 | 136 | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 806,30 | 725,70 | 500,00 | 40 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 806,30 | 725,70 | 500,00 | 40 | X |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 |  | 29.26 | 2 | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 524,14 | 496,70 | 403,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,14 | 496,70 | 403,00 | 21 | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 | 2 | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 1979 | 29.26 | 2 | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 36 539,60 | 33 161,50 | 9 730,10 | 1 238 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 4 334,90 | 4 039,70 | 1 519,00 | 125 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 4 334,90 | 4 039,70 | 1 519,00 | 125 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 334,90 | 4 039,70 | 1 519,00 | 125 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 | 1969 | 24.19 | 4 | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 426,00 | 3 136,10 | 1 300,00 | 139 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 | 1992 | 15.19 | 5 | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 821,30 | 4 264,10 | 1 068,00 | 173 | Ремонт крыши |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 821,30 | 4 264,10 | 1 068,00 | 173 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 821,30 | 4 264,10 | 1 068,00 | 173 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 821,30 | 4 264,10 | 1 068,00 | 173 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 821,30 | 4 264,10 | 1 068,00 | 173 | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 04.19 | 5 | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 04.19 | 5 | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 3 463,09 | 3 190,93 | 2 440,00 | 144 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 29.25 | 2 | 324,21 | 290,81 | 350,00 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 324,21 | 290,81 | 350,00 | 25 | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 29.25 | 2 | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | X |
| 4.1.6 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 23 | РО | 1969 | 2021 | 29.25 | 2 | 363,63 | 338,53 | 350,00 | 11 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 363,63 | 338,53 | 350,00 | 11 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 179 905,36 | 155 274,40 | 57 697,01 | 6 423 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 131 024,46 | 112 687,80 | 40 974,99 | 4 536 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 615,40 | 5 942,10 | 1 070,00 | 228 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 601,10 | 4 194,00 | 1 131,48 | 154 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6 057,70 | 5 324,40 | 1 978,00 | 249 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6 057,70 | 5 324,40 | 1 978,00 | 249 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 057,70 | 5 324,40 | 1 978,00 | 249 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 814,20 | 3 132,20 | 2 017,70 | 214 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 4 502,70 | 3 807,40 | 1 279,48 | 128 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 502,70 | 3 807,40 | 1 279,48 | 128 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 6 | РО | 1962 | 1962 | 22.02 | 3 | 1 998,80 | 1 773,20 | 1 279,48 | 96 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 998,80 | 1 773,20 | 1 279,48 | 96 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 129,80 | 2 714,80 | 1 124,00 | 100 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5 778,20 | 4 788,90 | 2 300,00 | 160 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 5 778,20 | 4 788,90 | 2 300,00 | 160 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 778,20 | 4 788,90 | 2 300,00 | 160 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 2 354,40 | 2 125,60 | 900,00 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 354,40 | 2 125,60 | 900,00 | 81 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | РО | 1985 | 2011 | 15.02 | 5 | 4 679,90 | 4 198,60 | 1 240,00 | 169 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 679,90 | 4 198,60 | 1 240,00 | 169 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 103,80 | 2 778,90 | 751,50 | 97 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 126,40 | 3 715,90 | 1 027,50 | 122 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 848,00 | 2 749,90 | 450,00 | 105 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 13.02 | 3 | 2 340,40 | 2 247,00 | 552,00 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 340,40 | 2 247,00 | 552,00 | 144 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6 831,40 | 5 570,70 | 1 566,30 | 216 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6 831,40 | 5 570,70 | 1 566,30 | 216 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 831,40 | 5 570,70 | 1 566,30 | 216 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 4 769,30 | 4 237,30 | 1 081,37 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 4 769,30 | 4 237,30 | 1 081,37 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 769,30 | 4 237,30 | 1 081,37 | 237 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2 770,20 | 2 528,10 | 1 187,00 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | РО | 1971 | 1971 | 12.02 | 4 | 2 770,20 | 2 528,10 | 1 187,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 770,20 | 2 528,10 | 1 187,00 | 129 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 164,06 | 1 949,60 | 864,00 | 64 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 164,06 | 1 949,60 | 864,00 | 64 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 164,06 | 1 949,60 | 864,00 | 64 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2 303,00 | 2 074,80 | 640,08 | 88 | Ремонт крыши |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2 303,00 | 2 074,80 | 640,08 | 88 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 303,00 | 2 074,80 | 640,08 | 88 | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21а | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854,10 | 624,00 | 280,00 | 19 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 854,10 | 624,00 | 280,00 | 19 | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 635,20 | 1 950,20 | 824,60 | 55 | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Ремонт крыши |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 665,20 | 603,10 | 560,00 | 27 | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 13.02 | 4 | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 655,70 | 3 321,20 | 1 120,00 | 152 | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 239,80 | 1 113,80 | 509,90 | 55 | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 13.02 | 4 | 2 591,50 | 2 142,30 | 1 220,00 | 108 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 591,50 | 2 142,30 | 1 220,00 | 108 | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3 490,70 | 3 189,50 | 1 440,00 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 12.02 | 4 | 3 490,70 | 3 189,50 | 1 440,00 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 490,70 | 3 189,50 | 1 440,00 | 116 | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3 482,90 | 3 171,60 | 1 440,00 | 151 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 482,90 | 3 171,60 | 1 440,00 | 151 | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 090,80 | 3 721,50 | 2 569,40 | 146 | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | Ремонт крыши |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 20.04 | 2 | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 20.04 | 2 | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | X |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 | 1972 | 20.04 | 2 | 788,90 | 725,40 | 620,00 | 35 | Ремонт крыши |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 | 1972 | 20.04 | 2 | 788,90 | 725,40 | 620,00 | 35 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 788,90 | 725,40 | 620,00 | 35 | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 1973 | 21.03 | 2 | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 1973 | 21.03 | 2 | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | РО | 1987 | 1987 | 25.06 | 4 | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 908,90 | 7 167,40 | 2 746,88 | 390 | X |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1 769,30 | 1 587,10 | 577,68 | 84 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 769,30 | 1 587,10 | 577,68 | 84 | X |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | РО | 1972 | 1972 | 22.04 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 790,00 | 89 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 801,20 | 1 634,90 | 790,00 | 89 | X |
| 5.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | РО | 1979 | 1979 | 12.04 | 4 | 2 480,90 | 2 238,00 | 764,20 | 121 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 480,90 | 2 238,00 | 764,20 | 121 | X |
| 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 1989 | 13.04 | 4 | 1 857,50 | 1 707,40 | 615,00 | 96 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 857,50 | 1 707,40 | 615,00 | 96 | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 896,00 | 1 732,90 | 992,00 | 101 | X |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | РО | 1960 | 1960 | 21.02 | 2 | 697,10 | 641,80 | 479,00 | 48 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 697,10 | 641,80 | 479,00 | 48 | X |
| 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | РО | 1973 | 1973 | 23.02 | 3 | 1 198,90 | 1 091,10 | 513,00 | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 198,90 | 1 091,10 | 513,00 | 53 | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 09.05 | 2 | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 724,10 | 667,70 | 424,80 | 31 | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 10 813,70 | 9 739,90 | 3 048,14 | 215 | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | РО | 1988 | 1988 | 25.05 | 4 | 1 814,70 | 1 667,90 | 565,74 | 42 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 814,70 | 1 667,90 | 565,74 | 42 | X |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 | 1990 | 25.05 | 4 | 1 856,90 | 1 700,50 | 610,50 | 46 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 | 1990 | 25.05 | 4 | 1 856,90 | 1 700,50 | 610,50 | 46 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 856,90 | 1 700,50 | 610,50 | 46 | X |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | X |
| 5.8.4 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | РО | 1993 | 1993 | 15.05 | 5 | 4 735,60 | 4 175,10 | 1 094,56 | 79 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 735,60 | 4 175,10 | 1 094,56 | 79 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 323,50 | 7 323,50 | 2 051,60 | 422 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2021 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2021 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 11 324,10 | 7 861,30 | 3 230,20 | 379 | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Ремонт крыши |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | РО | 1983 | 1983 | 25.03 | 4 | 4 720,40 | 3 297,20 | 1 181,60 | 149 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 720,40 | 3 297,20 | 1 181,60 | 149 | X |
| 5.10.3 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | РО | 1993 | 1993 | 29.05 | 2 | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 | 1974 | 22.03 | 3 | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 743,80 | 1 115,00 | 509,04 | 63 | X |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | РО | 1971 | 2021 | 23.03 | 3 | 1 739,40 | 1 115,90 | 509,04 | 61 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | РО | 1971 | 2021 | 23.03 | 3 | 1 739,40 | 1 115,90 | 509,04 | 61 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 739,40 | 1 115,90 | 509,04 | 61 | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 3 100,90 | 2 798,00 | 2 065,23 | 145 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 2 319,60 | 2 081,00 | 1 350,43 | 110 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 563,20 | 516,20 | 322,61 | 32 | Ремонт фасада |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 563,20 | 516,20 | 322,61 | 32 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 563,20 | 516,20 | 322,61 | 32 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 61 | РО | 1968 | 1968 | 29.22 | 2 | 604,80 | 533,50 | 342,54 | 26 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 604,80 | 533,50 | 342,54 | 26 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 | 1969 | 29.22 | 2 | 581,50 | 519,70 | 356,00 | 26 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 | 1969 | 29.22 | 2 | 581,50 | 519,70 | 356,00 | 26 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 581,50 | 519,70 | 356,00 | 26 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 570,10 | 511,60 | 329,28 | 26 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 570,10 | 511,60 | 329,28 | 26 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 570,10 | 511,60 | 329,28 | 26 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 543,90 | 498,20 | 420,00 | 24 | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 | 1976 | 29.22 | 2 | 543,90 | 498,20 | 420,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 543,90 | 498,20 | 420,00 | 24 | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 | 1960 | 28.22 | 1 | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 237,40 | 218,80 | 294,80 | 11 | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 10 564,40 | 8 970,10 | 4 831,20 | 319 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 1993 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 1993 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 1993 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 1993 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Ремонт крыши |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1972 | 21.08 | 2 | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 | 2023 | 23.08 | 3 | 1 194,70 | 1 087,60 | 506,50 | 34 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 194,70 | 1 087,60 | 506,50 | 34 | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | Ремонт крыши |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 3 141,90 | 2 817,50 | 2 409,00 | 132 | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 3 141,90 | 2 817,50 | 2 409,00 | 132 | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 29.21 | 2 | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577,90 | 516,80 | 404,00 | 28 | X |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | РО | 1971 | 1971 | 29.21 | 2 | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 572,30 | 511,20 | 590,00 | 25 | X |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 | 1975 | 29.21 | 2 | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | Ремонт крыши |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 | 1975 | 29.21 | 2 | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | РО | 1975 | 1975 | 29.21 | 2 | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 545,40 | 497,00 | 390,00 | 19 | X |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | Ремонт крыши |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 618,90 | 556,90 | 404,00 | 31 | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 3 156,54 | 2 561,20 | 1 957,00 | 107 | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | X |
| 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 1986 | 29.20 | 2 | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 444,80 | 299,50 | 345,00 | 13 | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | 1 107,72 | 1 032,80 | 772,00 | 38 | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 | 1984 | 29.20 | 2 | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 | 1984 | 29.20 | 2 | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,52 | 498,80 | 457,00 | 17 | X |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 | 1984 | 29.20 | 2 | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 | 1984 | 29.20 | 2 | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 571,20 | 534,00 | 315,00 | 21 | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | 1 604,02 | 1 228,90 | 840,00 | 56 | X |
| 9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 29.20 | 2 | 805,52 | 516,60 | 300,00 | 25 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 29.20 | 2 | 805,52 | 516,60 | 300,00 | 25 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 805,52 | 516,60 | 300,00 | 25 | X |
| 9.3.2 | с. Манилы, ул. Тундровая, д. 9 | РО | 1988 | 1988 | 29.20 | 2 | 798,50 | 712,30 | 540,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 798,50 | 712,30 | 540,00 | 31 | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 267 234,70 | 238 216,40 | 70 320,72 | 13 632 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 250,40 | 2 109,20 | 671,30 | 76 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 250,40 | 2 109,20 | 671,30 | 76 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 192,30 | 2 023,40 | 750,00 | 132 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 192,30 | 2 023,40 | 750,00 | 132 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 17 | СС | 1973 | 2013 | 15.01 | 5 | 6 480,90 | 5 777,90 | 1 440,00 | 342 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 17 | СС | 1973 | 2013 | 15.01 | 5 | 6 480,90 | 5 777,90 | 1 440,00 | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 480,90 | 5 777,90 | 1 440,00 | 342 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 395,30 | 5 711,20 | 1 624,00 | 342 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 | 2012 | 15.01 | 5 | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 | 1993 | 15.01 | 5 | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 | 1993 | 15.01 | 5 | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 | 1993 | 15.01 | 5 | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 004,90 | 2 744,50 | 720,00 | 79 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | СС | 1987 | 2010 | 15.01 | 5 | 4 723,90 | 4 193,70 | 1 183,00 | 172 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | СС | 1987 | 2010 | 15.01 | 5 | 4 723,90 | 4 193,70 | 1 183,00 | 172 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 723,90 | 4 193,70 | 1 183,00 | 172 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 22 | СС | 1984 | 1984 | 15.01 | 5 | 3 159,70 | 2 811,70 | 737,00 | 137 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 159,70 | 2 811,70 | 737,00 | 137 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 750,90 | 4 268,30 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 459,90 | 2 297,80 | 737,10 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 459,90 | 2 297,80 | 737,10 | 108 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 6 | СС | 1996 | 1996 | 25.01 | 5 | 5 918,20 | 4 120,90 | 784,60 | 249 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 918,20 | 4 120,90 | 784,60 | 249 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 613,40 | 539,50 | 476,00 | 24 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Ремонт фасада |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 609,50 | 537,20 | 414,10 | 24 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Ремонт фасада |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 | 1938 | 20.01 | 2 | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 689,10 | 617,30 | 496,00 | 24 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/5 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 1 568,30 | 1 382,10 | 365,80 | 87 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 568,30 | 1 382,10 | 365,80 | 87 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 4 806,30 | 4 255,90 | 1 100,00 | 207 | Фасад (строительный контроль) |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 4 806,30 | 4 255,90 | 1 100,00 | 207 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 4 806,30 | 4 255,90 | 1 100,00 | 207 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 806,30 | 4 255,90 | 1 100,00 | 207 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8 | СС | 1987 | 2012 | 15.01 | 5 | 5 464,70 | 3 459,00 | 445,00 | 157 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8 | СС | 1987 | 2012 | 15.01 | 5 | 5 464,70 | 3 459,00 | 445,00 | 157 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 464,70 | 3 459,00 | 445,00 | 157 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 | 1957 | 24.01 | 4 | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 701,50 | 1 526,50 | 893,00 | 48 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | СС | 1988 | 1988 | 15.01 | 5 | 3 124,70 | 2 760,10 | 768,00 | 136 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 124,70 | 2 760,10 | 768,00 | 136 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт фундамента |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | СС | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 12 724,50 | 11 568,50 | 2 980,00 | 708 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 12 724,50 | 11 568,50 | 2 980,00 | 708 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 | 1934 | 21.01 | 2 | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 492,10 | 434,50 | 275,90 | 24 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт фундамента |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт крыши |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 | 1960 | 22.01 | 3 | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 094,00 | 1 962,10 | 916,30 | 108 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | Ремонт фасада |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 | 1955 | 29.01 | 2 | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 589,70 | 543,80 | 324,00 | 24 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 33 | СС | 1993 | 1993 | 15.01 | 5 | 4 546,90 | 4 176,20 | 1 102,20 | 246 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 546,90 | 4 176,20 | 1 102,20 | 246 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | РО | 1994 | 2011 | 07.01 | 16 | 5 067,60 | 3 874,20 | 417,00 | 234 | Проведение капитального ремонта лифтового оборудования |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 067,60 | 3 874,20 | 417,00 | 234 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 663,00 | 2 527,40 | 755,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 663,00 | 2 527,40 | 755,00 | 96 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 | 1963 | 27.01 | 5 | 2 481,10 | 2 323,30 | 683,20 | 144 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 481,10 | 2 323,30 | 683,20 | 144 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Ремонт крыши |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 457,20 | 1 335,90 | 872,64 | 39 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2022 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2005 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Проведение капитального ремонта лифтового оборудования |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2021 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Ремонт крыши |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт фасада |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 | 1952 | 29.01 | 2 | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 593,30 | 544,80 | 330,00 | 24 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 711,70 | 2 515,70 | 1,00 | 186 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 711,70 | 2 515,70 | 1,00 | 186 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | СС | 2008 | 2008 | 15.01 | 5 | 4 812,40 | 4 400,20 | 534,00 | 241 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | СС | 2008 | 2011 | 15.01 | 5 | 4 812,40 | 4 400,20 | 534,00 | 241 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | СС | 2008 | 2011 | 15.01 | 5 | 4 812,40 | 4 400,20 | 534,00 | 241 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 812,40 | 4 400,20 | 534,00 | 241 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 | 1945 | 29.01 | 2 | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 638,30 | 544,90 | 512,00 | 24 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Ремонт фасада |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 | 1944 | 29.01 | 2 | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 165,10 | 1 067,40 | 914,00 | 48 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 | 1954 | 22.01 | 3 | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 563,20 | 1 463,20 | 512,20 | 24 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 | 1940 | 22.01 | 3 | 828,90 | 710,80 | 453,00 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,90 | 710,80 | 453,00 | 36 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 | 1951 | 22.01 | 3 | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 576,80 | 521,00 | 317,80 | 54 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 251,10 | 2 031,90 | 703,20 | 144 | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 12 400,10 | 11 134,70 | 8 992,11 | 405 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 138,10 | 7 286,00 | 6 628,00 | 249 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2004 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2004 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2004 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2004 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2012 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2004 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2005 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2005 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2005 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2003 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2005 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2005 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2005 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2005 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2005 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2005 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 262,00 | 3 848,70 | 2 364,11 | 156 | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | РО | 1981 | 1981 | 29.18 | 2 | 841,20 | 740,40 | 466,12 | 26 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 841,20 | 740,40 | 466,12 | 26 | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | РО | 1978 | 1978 | 29.18 | 2 | 531,00 | 486,90 | 299,97 | 17 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 531,00 | 486,90 | 299,97 | 17 | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | РО | 1981 | 1981 | 29.18 | 2 | 840,00 | 740,60 | 461,55 | 25 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 840,00 | 740,60 | 461,55 | 25 | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 29.18 | 2 | 525,20 | 480,10 | 298,13 | 22 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 525,20 | 480,10 | 298,13 | 22 | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 | 1960 | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | X |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538,50 | 497,50 | 294,98 | 30 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,50 | 497,50 | 294,98 | 30 | X |
| 11.2.7 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544,30 | 502,70 | 298,56 | 18 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 544,30 | 502,70 | 298,56 | 18 | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 10 450,36 | 8 724,70 | 4 389,60 | 336 | X |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Ремонт крыши |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 | 1999 | 08.25 | 2 | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 725,20 | 653,10 | 442,23 | 32 | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | РО | 1968 | 1992 | 29.24 | 2 | 365,40 | 339,50 | 161,68 | 11 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 365,40 | 339,50 | 161,68 | 11 | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 1980 | 11.24 | 3 | 1 806,00 | 1 647,30 | 751,10 | 64 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 806,00 | 1 647,30 | 751,10 | 64 | X |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1964 | 29.24 | 2 | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1964 | 29.24 | 2 | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | X |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1966 | 1966 | 29.24 | 2 | 344,90 | 322,70 | 186,84 | 9 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 344,90 | 322,70 | 186,84 | 9 | X |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | X |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 29.24 | 2 | 370,90 | 344,10 | 195,57 | 14 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 370,90 | 344,10 | 195,57 | 14 | X |
| 12.1.9 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | РО | 1966 | 1966 | 29.24 | 2 | 354,60 | 328,40 | 192,96 | 9 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,60 | 328,40 | 192,96 | 9 | X |
| 12.1.10 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 339,30 | 312,50 | 233,84 | 12 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 339,30 | 312,50 | 233,84 | 12 | X |
| 12.1.11 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 | 1974 | 29.24 | 2 | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 12.1.11 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 | 2011 | 29.24 | 2 | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 525,70 | 484,40 | 358,56 | 22 | X |
| 12.1.12 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 12.1.12 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 29.24 | 2 | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 520,50 | 481,10 | 330,62 | 23 | X |
| 12.1.13 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | РО | 1969 | 1969 | 29.24 | 2 | 369,90 | 343,70 | 194,49 | 12 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 369,90 | 343,70 | 194,49 | 12 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 31 735,61 | 24 988,97 | 9 523,32 | 800 | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | РО | 1971 |  | 20.17 | 2 | 2 012,50 | 1 128,10 | 776,30 | 31 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 012,50 | 1 128,10 | 776,30 | 31 | X |
| 13.1.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 22.17 | 3 | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | X |
| 13.1.3 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 | 1968 | 22.17 | 3 | 1 638,00 | 1 502,30 | 659,70 | 53 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 638,00 | 1 502,30 | 659,70 | 53 | X |
| 13.1.4 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 | 1967 | 22.17 | 3 | 1 592,90 | 1 468,20 | 659,70 | 60 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 592,90 | 1 468,20 | 659,70 | 60 | X |
| 13.1.5 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 | 1975 | 24.16 | 4 | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 13.1.5 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 | 1975 | 24.16 | 4 | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | X |
| 13.1.6 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | РО | 1976 | 2021 | 24.16 | 4 | 3 200,90 | 2 207,80 | 760,00 | 66 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 13.1.6 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | РО | 1976 | 2004 | 24.16 | 4 | 3 200,90 | 2 207,80 | 760,00 | 66 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 200,90 | 2 207,80 | 760,00 | 66 | X |
| 13.1.7 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.16 | 5 | 2 993,50 | 2 685,50 | 760,02 | 92 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 993,50 | 2 685,50 | 760,02 | 92 | X |
| 13.1.8 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 2010 | 15.16 | 5 | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | X |
| 13.1.9 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 1987 | 15.14 | 5 | 4 713,40 | 4 230,70 | 1 194,00 | 70 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 713,40 | 4 230,70 | 1 194,00 | 70 | X |
| 13.1.10 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1979 |  | 10.15 | 3 | 1 837,41 | 1 670,37 | 961,00 | 52 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 837,41 | 1 670,37 | 961,00 | 52 | X |
| 13.1.11 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | РО | 1986 | 1986 | 25.15 | 4 | 1 569,00 | 1 429,40 | 445,00 | 46 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 569,00 | 1 429,40 | 445,00 | 46 | X |
| 13.1.12 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | РО | 1989 | 1989 | 29.15 | 2 | 853,50 | 750,50 | 694,00 | 30 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 853,50 | 750,50 | 694,00 | 30 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 16 543,60 | 14 990,50 | 8 808,74 | 464 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 580,80 | 519,60 | 388,50 | 17 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,80 | 519,60 | 388,50 | 17 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | РО | 1966 | 1966 | 29.12 | 2 | 584,20 | 522,00 | 374,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 584,20 | 522,00 | 374,00 | 15 | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 594,60 | 532,00 | 392,40 | 8 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 594,60 | 532,00 | 392,40 | 8 | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | РО | 1968 | 1968 | 29.12 | 2 | 582,70 | 520,80 | 558,00 | 20 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,70 | 520,80 | 558,00 | 20 | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1977 | 1977 | 22.12 | 3 | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1977 | 1977 | 22.12 | 3 | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 544,40 | 1 438,10 | 600,00 | 56 | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1975 | 1975 | 22.12 | 3 | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1975 | 1975 | 22.12 | 3 | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 577,40 | 1 470,70 | 606,00 | 38 | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | X |
| 14.1.10 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | X |
| 14.1.11 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 66 | РО | 1940 | 1940 | 28.11 | 1 | 443,10 | 345,20 | 301,50 | 15 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 443,10 | 345,20 | 301,50 | 15 | X |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 | 2021 | 29.13 | 2 | 624,60 | 574,20 | 383,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 | 2021 | 29.13 | 2 | 624,60 | 574,20 | 383,00 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 624,60 | 574,20 | 383,00 | 24 | X |
| 14.1.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | РО | 1966 | 1966 | 29.13 | 2 | 586,10 | 544,80 | 394,34 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,10 | 544,80 | 394,34 | 31 | X |
| 14.1.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | РО | 1976 | 2021 | 29.13 | 2 | 543,60 | 495,30 | 383,00 | 26 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 543,60 | 495,30 | 383,00 | 26 | X |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 | 1969 | 29.13 | 2 | 1 070,70 | 986,00 | 776,00 | 57 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 | 1969 | 29.13 | 2 | 1 070,70 | 986,00 | 776,00 | 57 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 | 1969 | 29.13 | 2 | 1 070,70 | 986,00 | 776,00 | 57 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 070,70 | 986,00 | 776,00 | 57 | X |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50а | РО | 1989 | 2011 | 29.13 | 2 | 822,40 | 733,30 | 640,00 | 27 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,40 | 733,30 | 640,00 | 27 | X |
| 14.1.17 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | X |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2022 год | X | X | X | X | X | 717 350,25 | 633 856,72 | 217 514,32 | 31 122 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 82 085,46 | 74 530,40 | 22 251,10 | 2 792 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Ремонт крыши |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 377,30 | 2 113,00 | 624,00 | 92 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 13.19 | 4 | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | РО | 1972 | 1972 | 12.19 | 4 | 4 664,60 | 4 222,70 | 1 740,00 | 181 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 664,60 | 4 222,70 | 1 740,00 | 181 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 | 1964 | 03.19 | 4 | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 773,80 | 2 551,80 | 859,00 | 75 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 2 787,70 | 2 561,90 | 960,00 | 27 | Ремонт фасада |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 | 1966 | 25.19 | 4 | 2 787,70 | 2 561,90 | 960,00 | 27 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 787,70 | 2 561,90 | 960,00 | 27 | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4 608,00 | 4 166,80 | 1 583,00 | 128 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4 608,00 | 4 166,80 | 1 583,00 | 128 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4 608,00 | 4 166,80 | 1 583,00 | 128 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 12.19 | 4 | 4 608,00 | 4 166,80 | 1 583,00 | 128 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 608,00 | 4 166,80 | 1 583,00 | 128 | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 6 052,40 | 5 438,80 | 1 480,00 | 231 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 6 052,40 | 5 438,80 | 1 480,00 | 231 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 052,40 | 5 438,80 | 1 480,00 | 231 | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | РО | 1976 | 1976 | 15.19 | 5 | 4 745,80 | 4 411,00 | 1 209,00 | 173 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 745,80 | 4 411,00 | 1 209,00 | 173 | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | РО | 1974 | 2022 | 24.19 | 4 | 3 532,40 | 3 234,50 | 1 300,00 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 532,40 | 3 234,50 | 1 300,00 | 135 | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 | РО | 1972 | 1972 | 15.19 | 5 | 3 014,00 | 2 708,20 | 771,00 | 122 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 014,00 | 2 708,20 | 771,00 | 122 | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 | 1990 | 04.19 | 5 | 2 839,90 | 2 642,90 | 717,70 | 104 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 839,90 | 2 642,90 | 717,70 | 104 | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | X |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | X |
| 3.1.16 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | РО | 1994 | 1994 | 15.19 | 5 | 9 473,76 | 8 366,70 | 2 144,00 | 327 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 9 473,76 | 8 366,70 | 2 144,00 | 327 | X |
| 3.1.17 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | РО | 1986 | 1986 | 04.19 | 5 | 4 653,40 | 4 180,00 | 1 101,20 | 162 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 653,40 | 4 180,00 | 1 101,20 | 162 | X |
| 3.1.18 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 04.19 | 5 | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 384,30 | 4 167,60 | 1 130,90 | 145 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 2 286,35 | 2 112,20 | 1 952,00 | 119 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 29.25 | 2 | 324,21 | 290,81 | 350,00 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 29.25 | 2 | 324,21 | 290,81 | 350,00 | 25 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 324,21 | 290,81 | 350,00 | 25 | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 29.25 | 2 | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | РО | 1967 | 2022 | 29.25 | 2 | 353,20 | 322,21 | 350,00 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 353,20 | 322,21 | 350,00 | 25 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 201 518,81 | 174 939,30 | 67 750,38 | 7 861 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 116 284,31 | 98 701,50 | 38 288,58 | 4 234 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 3 | РО | 1954 | 1954 | 20.02 | 2 | 1 537,30 | 895,70 | 902,00 | 32 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 3 | РО | 1954 | 1954 | 20.02 | 2 | 1 537,30 | 895,70 | 902,00 | 32 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 537,30 | 895,70 | 902,00 | 32 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 4 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 2 465,70 | 1 573,20 | 1 032,00 | 42 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 4 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 2 465,70 | 1 573,20 | 1 032,00 | 42 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 465,70 | 1 573,20 | 1 032,00 | 42 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 | 1959 | 22.02 | 3 | 1 808,80 | 1 583,80 | 1 032,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,80 | 1 583,80 | 1 032,00 | 53 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 4 000,60 | 3 703,20 | 1 374,80 | 240 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 4 000,60 | 3 703,20 | 1 374,80 | 240 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 000,60 | 3 703,20 | 1 374,80 | 240 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 337,70 | 2 103,60 | 985,00 | 90 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 179,70 | 2 179,70 | 960,00 | 76 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 6 183,70 | 5 308,20 | 1 436,00 | 231 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 183,70 | 5 308,20 | 1 436,00 | 231 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 15.02 | 5 | 6 831,40 | 5 570,70 | 1 566,30 | 216 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 831,40 | 5 570,70 | 1 566,30 | 216 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7 132,40 | 6 108,70 | 1 960,00 | 260 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.02 | 5 | 7 132,40 | 6 108,70 | 1 960,00 | 260 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 132,40 | 6 108,70 | 1 960,00 | 260 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 | 1967 | 25.02 | 4 | 2 164,06 | 1 949,60 | 864,00 | 64 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 164,06 | 1 949,60 | 864,00 | 64 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2 744,40 | 2 512,80 | 960,00 | 148 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2 744,40 | 2 512,80 | 960,00 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 744,40 | 2 512,80 | 960,00 | 148 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4 560,00 | 3 186,80 | 1 068,00 | 121 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4 560,00 | 3 186,80 | 1 068,00 | 121 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4 560,00 | 3 186,80 | 1 068,00 | 121 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 13.02 | 4 | 4 560,00 | 3 186,80 | 1 068,00 | 121 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 560,00 | 3 186,80 | 1 068,00 | 121 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 25.02 | 4 | 3 532,90 | 3 101,50 | 1 162,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 25.02 | 4 | 3 532,90 | 3 101,50 | 1 162,00 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 25.02 | 4 | 3 532,90 | 3 101,50 | 1 162,00 | 129 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 25.02 | 4 | 3 532,90 | 3 101,50 | 1 162,00 | 129 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 532,90 | 3 101,50 | 1 162,00 | 129 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 494,95 | 3 148,60 | 1 038,60 | 162 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | РО | 1982 | 1982 | 13.02 | 4 | 3 494,95 | 3 148,60 | 1 038,60 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 494,95 | 3 148,60 | 1 038,60 | 162 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 | 1981 | 13.02 | 4 | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 298,80 | 2 749,20 | 1 042,00 | 110 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | РО | 1986 | 1986 | 25.02 | 4 | 3 930,40 | 2 814,40 | 2 814,40 | 112 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 930,40 | 2 814,40 | 2 814,40 | 112 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21а | РО | 1990 | 1990 | 25.02 | 4 | 854,10 | 624,00 | 280,00 | 19 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 854,10 | 624,00 | 280,00 | 19 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | РО | 1975 | 1975 | 13.02 | 4 | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 565,50 | 2 248,20 | 864,00 | 101 | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 231,20 | 6 164,60 | 2 226,40 | 252 | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 | 1983 | 15.02 | 5 | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 743,70 | 4 229,50 | 1 131,48 | 165 | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 12.02 | 4 | 3 482,90 | 3 171,60 | 1 440,00 | 151 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 482,90 | 3 171,60 | 1 440,00 | 151 | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3 543,00 | 3 198,10 | 1 113,60 | 148 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 | 1976 | 24.02 | 4 | 3 543,00 | 3 198,10 | 1 113,60 | 148 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 543,00 | 3 198,10 | 1 113,60 | 148 | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3 458,60 | 3 138,70 | 1 170,00 | 135 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 3 458,60 | 3 138,70 | 1 170,00 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 458,60 | 3 138,70 | 1 170,00 | 135 | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3 479,20 | 3 145,70 | 1 440,00 | 161 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 24.02 | 4 | 3 479,20 | 3 145,70 | 1 440,00 | 161 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 479,20 | 3 145,70 | 1 440,00 | 161 | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | Ремонт крыши |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 24.02 | 4 | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 747,60 | 1 599,40 | 711,00 | 72 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 9 745,40 | 8 782,20 | 4 929,80 | 394 | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 | 1972 | 20.04 | 2 | 788,90 | 725,40 | 620,00 | 35 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 788,90 | 725,40 | 620,00 | 35 | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | РО | 1983 | 1983 | 29.03 | 2 | 842,30 | 742,20 | 263,40 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 842,30 | 742,20 | 263,40 | 36 | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 1973 | 21.03 | 2 | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | Ремонт фасада |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 1973 | 21.03 | 2 | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 756,50 | 689,50 | 489,40 | 34 | X |
| 5.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 23.03 | 3 | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | X |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 23.03 | 3 | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 23.03 | 3 | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | X |
| 5.3.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.3.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 416,60 | 6 709,80 | 2 955,00 | 216 | X |
| 5.4.1 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 | 1978 | 25.06 | 4 | 2 400,10 | 2 181,90 | 985,00 | 44 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.4.1 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 | 1978 | 25.06 | 4 | 2 400,10 | 2 181,90 | 985,00 | 44 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 400,10 | 2 181,90 | 985,00 | 44 | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | РО | 1978 | 1978 | 23.06 | 3 | 1 826,90 | 1 655,30 | 985,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | РО | 1978 | 1978 | 23.06 | 3 | 1 826,90 | 1 655,30 | 985,00 | 56 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 826,90 | 1 655,30 | 985,00 | 56 | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | РО | 1987 | 1987 | 25.06 | 4 | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | РО | 1987 | 1987 | 25.06 | 4 | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 17 579,60 | 15 928,90 | 7 079,50 | 855 | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | РО | 1984 | 1984 | 25.04 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 1 234,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 082,40 | 2 770,00 | 1 234,00 | 168 | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | РО | 1987 | 1987 | 25.04 | 4 | 3 114,10 | 2 798,80 | 1 265,00 | 168 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 114,10 | 2 798,80 | 1 265,00 | 168 | X |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | РО | 1975 | 2013 | 11.04 | 3 | 1 203,70 | 1 102,10 | 549,00 | 49 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | РО | 1975 | 1975 | 11.04 | 3 | 1 203,70 | 1 102,10 | 549,00 | 49 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 203,70 | 1 102,10 | 549,00 | 49 | X |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | РО | 1973 | 2013 | 11.04 | 3 | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | РО | 1973 | 1973 | 11.04 | 3 | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | X |
| 5.5.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 1991 | 13.04 | 4 | 1 867,40 | 1 679,30 | 599,00 | 96 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.5.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 1991 | 13.04 | 4 | 1 867,40 | 1 679,30 | 599,00 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 867,40 | 1 679,30 | 599,00 | 96 | X |
| 5.5.6 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 22.04 | 3 | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | X |
| 5.5.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 22.04 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 784,00 | 73 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 838,60 | 1 660,70 | 784,00 | 73 | X |
| 5.5.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | РО | 1972 | 1972 | 22.04 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 790,00 | 89 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 801,20 | 1 634,90 | 790,00 | 89 | X |
| 5.5.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 1989 | 13.04 | 4 | 1 857,50 | 1 707,40 | 615,00 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.5.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 1989 | 13.04 | 4 | 1 857,50 | 1 707,40 | 615,00 | 96 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 857,50 | 1 707,40 | 615,00 | 96 | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 053,70 | 5 756,20 | 2 070,40 | 265 | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 3 | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 3 | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 3 | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | X |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 1964 | 1964 | 21.02 | 2 | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 09.05 | 2 | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 142,10 | 6 371,50 | 1 871,90 | 127 | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | X |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | РО | 1993 | 1993 | 15.05 | 5 | 4 735,60 | 4 175,10 | 1 094,56 | 79 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 735,60 | 4 175,10 | 1 094,56 | 79 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 23 012,70 | 23 012,70 | 6 434,60 | 1 274 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | РО | 1981 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 687,60 | 2 687,60 | 689,90 | 147 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 687,60 | 2 687,60 | 689,90 | 147 | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2012 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | X |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | РО | 1981 | 2022 | 15.02 | 5 | 4 375,20 | 4 375,20 | 1 111,00 | 261 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 375,20 | 4 375,20 | 1 111,00 | 261 | X |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 1982 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2011 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | X |
| 5.9.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | РО | 1984 | 2022 | 15.02 | 5 | 4 239,70 | 4 239,70 | 1 214,60 | 223 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 239,70 | 4 239,70 | 1 214,60 | 223 | X |
| 5.9.6 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 11 601,70 | 9 024,40 | 3 700,60 | 463 | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | РО | 1964 | 2022 | 20.03 | 2 | 658,20 | 606,80 | 506,52 | 48 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 658,20 | 606,80 | 506,52 | 48 | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 1981 | 25.03 | 4 | 4 695,10 | 3 259,90 | 1 122,66 | 166 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 695,10 | 3 259,90 | 1 122,66 | 166 | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | РО | 1987 | 2022 | 25.03 | 4 | 3 978,00 | 3 574,80 | 1 530,00 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 978,00 | 3 574,80 | 1 530,00 | 192 | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 8 461,32 | 7 525,92 | 3 454,42 | 321 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 7 038,72 | 6 253,22 | 2 373,10 | 271 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 29.22 | 2 | 558,40 | 514,40 | 390,00 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 558,40 | 514,40 | 390,00 | 24 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | РО | 1989 | 1989 | 15.22 | 5 | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | РО | 1989 | 1989 | 15.22 | 5 | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | Ремонт крыши |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | РО | 1989 | 1989 | 15.22 | 5 | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69 | РО | 1979 | 1979 | 13.22 | 4 | 2 944,20 | 2 511,50 | 908,10 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69 | РО | 1979 | 1979 | 13.22 | 4 | 2 944,20 | 2 511,50 | 908,10 | 144 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 944,20 | 2 511,50 | 908,10 | 144 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Ремонт фасада |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 272,00 | 1 138,20 | 445,00 | 33 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 1 422,60 | 1 272,70 | 1 081,32 | 50 | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 | 1972 | 29.22 | 2 | 572,50 | 532,10 | 341,32 | 26 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 572,50 | 532,10 | 341,32 | 26 | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | РО | 1990 | 1990 | 29.22 | 2 | 850,10 | 740,60 | 740,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 740,60 | 740,00 | 24 | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 20 075,00 | 16 266,70 | 8 852,34 | 590 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 2022 | 20.08 | 2 | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 2022 | 20.08 | 2 | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 2022 | 20.08 | 2 | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 2022 | 20.08 | 2 | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 | 2013 | 29.08 | 2 | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 808,00 | 723,00 | 657,60 | 26 | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3 611,30 | 2 624,80 | 1 015,20 | 89 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3 611,30 | 2 624,80 | 1 015,20 | 89 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 611,30 | 2 624,80 | 1 015,20 | 89 | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 3 | РО | 1984 | 1984 | 25.08 | 4 | 3 616,80 | 2 616,70 | 1 031,50 | 101 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 616,80 | 2 616,70 | 1 031,50 | 101 | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 | 1981 | 20.08 | 2 | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 695,10 | 634,40 | 379,50 | 24 | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1972 | 21.08 | 2 | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | Ремонт крыши |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1986 | 21.08 | 2 | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 | 1986 | 21.08 | 2 | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 626,00 | 572,10 | 416,60 | 14 | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 20.08 | 2 | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 20.08 | 2 | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 20.08 | 2 | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 20.08 | 2 | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 20.08 | 2 | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 651,00 | 605,20 | 617,50 | 22 | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | РО | 1982 | 1982 | 22.08 | 3 | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | РО | 1982 | 1982 | 22.08 | 3 | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | РО | 1982 | 1982 | 22.08 | 3 | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 815,50 | 1 649,90 | 765,00 | 59 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 815,50 | 1 649,90 | 765,00 | 59 | X |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 21.08 | 2 | 649,20 | 596,30 | 455,60 | 25 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 21.08 | 2 | 649,20 | 596,30 | 455,60 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 21.08 | 2 | 649,20 | 596,30 | 455,60 | 25 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 21.08 | 2 | 649,20 | 596,30 | 455,60 | 25 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 649,20 | 596,30 | 455,60 | 25 | X |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 | 1980 | 20.08 | 2 | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 691,00 | 632,00 | 401,20 | 28 | X |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | X |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 23.08 | 3 | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 767,50 | 1 614,50 | 753,00 | 62 | X |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 | 1973 | 22.08 | 3 | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 29.21 | 2 | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 827,40 | 735,60 | 621,00 | 29 | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.20 | 2 | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 852,15 | 759,00 | 678,00 | 29 | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 336 429,90 | 303 580,40 | 85 641,31 | 17 484 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 832,80 | 2 670,50 | 738,00 | 129 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | РО | 1964 | 1964 | 23.01 | 4 | 2 118,80 | 1 946,40 | 770,00 | 138 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 118,80 | 1 946,40 | 770,00 | 138 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Ремонт фасада |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Ремонт крыши |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 799,60 | 4 244,80 | 1 112,00 | 237 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 421,00 | 5 766,10 | 1 576,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 421,00 | 5 766,10 | 1 576,00 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 421,00 | 5 766,10 | 1 576,00 | 357 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 417,20 | 5 743,40 | 1 586,90 | 354 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 444,80 | 5 832,30 | 1 587,50 | 339 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 444,80 | 5 832,30 | 1 587,50 | 339 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 444,80 | 5 832,30 | 1 587,50 | 339 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 444,80 | 5 832,30 | 1 587,50 | 339 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 061,40 | 2 718,60 | 694,70 | 97 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 051,40 | 2 734,60 | 699,40 | 106 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 160,80 | 2 766,40 | 699,20 | 180 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Ремонт крыши |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,50 | 4 384,70 | 1 211,00 | 195 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 | 1960 | 25.01 | 4 | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 221,70 | 2 004,40 | 676,00 | 144 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 954,50 | 2 757,10 | 952,00 | 186 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Ремонт крыши |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 720,40 | 2 554,40 | 723,30 | 147 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт фасада |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 | 1962 | 23.01 | 4 | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 608,80 | 2 403,40 | 679,80 | 156 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 | 1939 | 23.01 | 3 | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 746,30 | 628,20 | 416,30 | 24 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 | 1950 | 20.01 | 2 | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,20 | 530,20 | 389,40 | 51 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 | 1952 | 20.01 | 2 | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 942,70 | 1 166,10 | 879,10 | 82 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 | 1951 | 29.01 | 2 | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 583,10 | 533,60 | 329,00 | 24 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 204,30 | 2 953,90 | 1 500,00 | 63 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт фасада |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 | 1953 | 22.01 | 3 | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 568,60 | 1 438,00 | 544,30 | 48 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 568,90 | 2 401,70 | 744,00 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 568,90 | 2 401,70 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 663,00 | 2 527,40 | 755,00 | 96 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 663,00 | 2 527,40 | 755,00 | 96 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 846,00 | 4 390,40 | 1 260,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 846,00 | 4 390,40 | 1 260,00 | 270 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 6 429,40 | 5 747,30 | 1 598,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 429,40 | 5 747,30 | 1 598,00 | 357 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | Ремонт фасада |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 273,80 | 4 814,50 | 1 225,00 | 261 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 | 1941 | 20.01 | 2 | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 598,10 | 543,20 | 351,90 | 30 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | РО | 1968 | 2022 | 12.01 | 4 | 2 572,80 | 2 398,30 | 1 500,00 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | РО | 1968 | 2022 | 12.01 | 4 | 2 572,80 | 2 398,30 | 1 500,00 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | РО | 1968 | 2022 | 12.01 | 4 | 2 572,80 | 2 398,30 | 1 500,00 | 117 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | РО | 1968 | 2022 | 12.01 | 4 | 2 572,80 | 2 398,30 | 1 500,00 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 572,80 | 2 398,30 | 1 500,00 | 117 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 82 | РО | 1956 | 1956 | 20.01 | 2 | 531,60 | 490,00 | 170,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 82 | РО | 1956 | 1956 | 20.01 | 2 | 531,60 | 490,00 | 170,00 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 531,60 | 490,00 | 170,00 | 24 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 498,30 | 3 185,60 | 692,00 | 168 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2022 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 | 2022 | 15.01 | 5 | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 326,70 | 2 785,70 | 763,00 | 180 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Ремонт крыши |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Ремонт фасада |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 772,80 | 2 554,60 | 949,30 | 192 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 711,70 | 2 515,70 | 1,00 | 186 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 711,70 | 2 515,70 | 1,00 | 186 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Ремонт фасада |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Ремонт крыши |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 899,60 | 4 447,80 | 1 108,00 | 270 | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Ремонт крыши |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 880,50 | 4 399,30 | 1 111,60 | 267 | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 12 727,60 | 11 178,10 | 9 141,07 | 425 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 138,10 | 7 286,00 | 6 628,00 | 249 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2011 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2013 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2013 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2013 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2013 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 1994 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Ремонт фасада |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2013 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2013 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 1994 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 330,70 | 2 101,10 | 1 182,07 | 98 | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | РО | 1976 | 1976 | 29.18 | 2 | 522,90 | 478,80 | 298,42 | 19 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 522,90 | 478,80 | 298,42 | 19 | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | РО | 1977 | 1977 | 29.18 | 2 | 534,60 | 490,40 | 304,65 | 32 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 534,60 | 490,40 | 304,65 | 32 | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | РО | 1978 | 1978 | 29.18 | 2 | 831,40 | 731,40 | 334,20 | 29 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 831,40 | 731,40 | 334,20 | 29 | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 | 1960 | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 258,80 | 1 791,00 | 1 331,00 | 78 | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 1 065,80 | 741,80 | 499,00 | 20 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 065,80 | 741,80 | 499,00 | 20 | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42а | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 348,40 | 305,60 | 333,00 | 29 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 348,40 | 305,60 | 333,00 | 29 | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 844,60 | 743,60 | 499,00 | 29 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 844,60 | 743,60 | 499,00 | 29 | X |
| 12 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 12 446,16 | 9 770,10 | 4 226,76 | 373 | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 12 446,16 | 9 770,10 | 4 226,76 | 373 | X |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 343,62 | 1 648,00 | 557,85 | 48 | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1985 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1985 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | РО | 1968 | 1992 | 29.24 | 2 | 365,40 | 339,50 | 161,68 | 11 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 365,40 | 339,50 | 161,68 | 11 | X |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 1 841,60 | 1 326,80 | 669,42 | 52 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 841,60 | 1 326,80 | 669,42 | 52 | X |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 1980 | 11.24 | 3 | 1 806,00 | 1 647,30 | 751,10 | 64 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 1980 | 11.24 | 3 | 1 806,00 | 1 647,30 | 751,10 | 64 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 806,00 | 1 647,30 | 751,10 | 64 | X |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1964 | 29.24 | 2 | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 | 1964 | 29.24 | 2 | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,80 | 327,40 | 280,00 | 17 | X |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Ремонт крыши |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 | 1982 | 13.24 | 4 | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 029,54 | 1 492,50 | 503,86 | 63 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 20 110,30 | 15 716,30 | 5 626,94 | 572 | X |
| 13.1.1 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 2010 | 15.16 | 5 | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | X |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | X |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 13.14 | 4 | 1 588,60 | 1 461,10 | 534,00 | 66 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 588,60 | 1 461,10 | 534,00 | 66 | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 21 | РО | 1989 | 2010 | 15.14 | 5 | 1 976,40 | 1 786,90 | 562,00 | 66 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 976,40 | 1 786,90 | 562,00 | 66 | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | РО | 1983 | 1983 | 13.14 | 4 | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | X |
| 13.1.6 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | РО | 1987 | 1987 | 13.15 | 4 | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | X |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | РО | 1981 | 1981 | 24.15 | 4 | 1 561,50 | 1 402,10 | 610,00 | 57 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 561,50 | 1 402,10 | 610,00 | 57 | X |
| 13.1.8 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 | 1971 | 22.17 | 3 | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 18 735,30 | 16 031,30 | 6 730,20 | 500 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 557,00 | 514,80 | 525,00 | 21 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | РО | 1966 | 1966 | 29.12 | 2 | 584,20 | 522,00 | 374,00 | 15 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 584,20 | 522,00 | 374,00 | 15 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | РО | 1968 | 1968 | 29.12 | 2 | 582,70 | 520,80 | 558,00 | 20 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,70 | 520,80 | 558,00 | 20 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,40 | 497,00 | 497,00 | 16 | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,90 | 328,70 | 210,00 | 15 | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Ремонт крыши |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | РО | 1982 | 2009 | 15.13 | 5 | 5 665,90 | 4 236,00 | 962,80 | 109 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 665,90 | 4 236,00 | 962,80 | 109 | X |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | РО | 1980 | 2009 | 15.13 | 5 | 3 056,40 | 2 726,90 | 697,00 | 100 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 056,40 | 2 726,90 | 697,00 | 100 | X |
| 14.1.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | РО | 1961 | 1961 | 29.13 | 2 | 582,10 | 541,10 | 383,00 | 32 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,10 | 541,10 | 383,00 | 32 | X |
| 14.1.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 | 2022 | 29.13 | 2 | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | X |
| 14.1.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | РО | 1969 | 2003 | 29.13 | 2 | 582,40 | 534,50 | 383,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 14.1.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | РО | 1969 | 1969 | 29.13 | 2 | 582,40 | 534,50 | 383,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,40 | 534,50 | 383,00 | 36 | X |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | РО | 1965 | 1965 | 29.13 | 2 | 586,20 | 539,10 | 383,00 | 34 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,20 | 539,10 | 383,00 | 34 | X |
| 14.1.13 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | X |

Продолжение таблицы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость услуг и (или) работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2020 - 2022 годов | 2 747 528 613,68 | 0,00 | 441 361 377,92 | 143 521 803,21 | 1 996 592 766,18 | 166 052 666,37 | X | X | X |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2020 год | 737 502 393,40 | 0,00 | 192 507 893,96 | 30 949 993,05 | 511 379 217,48 | 2 665 288,91 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 1 779 106,86 | 0,00 | 21 735,00 | 0,00 | 1 757 371,86 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 371 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 207,29 | 0,00 | 678,50 | 3 941,99 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 371 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 207,29 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 366 519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 519,44 | 0,00 | 675,24 | 3 941,99 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 366 519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 519,44 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 390 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 111,11 | 0,00 | 720,16 | 3 941,99 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 390 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 111,11 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 387 212,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 212,25 | 0,00 | 713,62 | 3 941,99 | 31.12.2020 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | 55 865,00 | 0,00 | 21 735,00 | 0,00 | 34 130,00 | 0,00 | 102,96 | 139,05 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 443 077,25 | 0,00 | 21 735,00 | 0,00 | 421 342,25 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.5 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | 208 191,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 191,77 | 0,00 | 252,20 | 1 869,92 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 208 191,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 191,77 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 6 383 253,11 | 0,00 | 2 833 253,27 | 0,00 | 3 549 999,84 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 57 408,86 | 0,00 | 35 857,57 | 0,00 | 21 551,29 | 0,00 | 71,20 | 191,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 57 408,86 | 0,00 | 35 857,57 | 0,00 | 21 551,29 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 54 423,92 | 0,00 | 33 993,18 | 0,00 | 20 430,74 | 0,00 | 103,80 | 191,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 54 423,92 | 0,00 | 33 993,18 | 0,00 | 20 430,74 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | 74 201,00 | 0,00 | 62 557,95 | 0,00 | 11 643,05 | 0,00 | 141,93 | 191,11 | 31.12.2020 |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | 459 069,37 | 0,00 | 284 289,22 | 0,00 | 174 780,15 | 0,00 | 878,10 | 2 528,53 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 533 270,37 | 0,00 | 346 847,17 | 0,00 | 186 423,20 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | 5 133 218,40 | 0,00 | 1 991 689,00 | 0,00 | 3 141 529,40 | 0,00 | 6 374,29 | 18 282,64 | 31.12.2020 |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | 78 281,00 | 0,00 | 78 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 | 224,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 211 499,40 | 0,00 | 2 069 970,00 | 0,00 | 3 141 529,40 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | 452 287,56 | 0,00 | 284 112,54 | 0,00 | 168 175,02 | 0,00 | 847,14 | 2 528,53 | 31.12.2020 |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | 74 363,00 | 0,00 | 62 472,81 | 0,00 | 11 890,19 | 0,00 | 139,28 | 191,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 526 650,56 | 0,00 | 346 585,35 | 0,00 | 180 065,21 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 47 863 239,28 | 0,00 | 8 214 287,27 | 0,00 | 39 495 292,21 | 153 659,80 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 122 160,00 | 0,00 | 68 610,18 | 0,00 | 53 549,82 | 0,00 | 36,46 | 60,12 | 31.12.2020 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | 234 201,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 201,11 | 0,00 | 69,91 | 165,21 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 356 361,11 | 0,00 | 68 610,18 | 0,00 | 287 750,93 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | 220 637,27 | 0,00 | 88 721,27 | 0,00 | 131 916,00 | 0,00 | 92,81 | 119,79 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 220 637,27 | 0,00 | 88 721,27 | 0,00 | 131 916,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 140 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 537,78 | 0,00 | 32,00 | 115,07 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 140 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 537,78 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 4 810 537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 537,25 | 0,00 | 1 404,13 | 4 482,50 | 31.12.2020 |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 174 930,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 930,95 | 0,00 | 51,06 | 159,42 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 985 468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 468,20 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 189 946,49 | 0,00 | 37 989,26 | 0,00 | 151 957,23 | 0,00 | 41,10 | 231,94 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 189 946,49 | 0,00 | 37 989,26 | 0,00 | 151 957,23 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | 173 562,82 | 0,00 | 58 518,10 | 0,00 | 115 044,72 | 0,00 | 57,26 | 86,68 | 31.12.2020 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | 283 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 982,40 | 0,00 | 93,70 | 1 130,93 | 31.12.2020 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | 2 224 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 778,40 | 0,00 | 734,03 | 6 999,65 | 31.12.2020 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | 226 210,27 | 0,00 | 77 056,94 | 0,00 | 149 153,33 | 0,00 | 74,63 | 119,79 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 908 533,89 | 0,00 | 135 575,04 | 0,00 | 2 772 958,85 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 158 446,78 | 0,00 | 53 118,59 | 0,00 | 105 328,19 | 0,00 | 106,18 | 158,27 | 31.12.2020 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | 2 165 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 799,00 | 153 659,80 | 1 451,09 | 4 441,03 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 323 905,58 | 0,00 | 53 118,59 | 0,00 | 2 117 127,19 | 153 659,80 | X | X | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | 15 918 410,40 | 0,00 | 6 538 169,40 | 0,00 | 9 380 241,00 | 0,00 | 12 244,93 | 26 848,16 | 31.12.2020 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | 225 542,62 | 0,00 | 103 336,35 | 0,00 | 122 206,27 | 0,00 | 70,36 | 117,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 143 953,02 | 0,00 | 6 641 505,75 | 0,00 | 9 502 447,27 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | 5 411 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 411 968,80 | 0,00 | 7 019,41 | 22 859,37 | 31.12.2020 |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | 121 511,39 | 0,00 | 41 015,64 | 0,00 | 80 495,75 | 0,00 | 40,04 | 60,12 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 533 480,19 | 0,00 | 41 015,64 | 0,00 | 5 492 464,55 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | 120 619,87 | 0,00 | 38 383,92 | 0,00 | 82 235,95 | 0,00 | 42,47 | 102,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 120 619,87 | 0,00 | 38 383,92 | 0,00 | 82 235,95 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | 122 211,87 | 0,00 | 43 081,97 | 0,00 | 79 129,90 | 0,00 | 38,34 | 102,23 | 31.12.2020 |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | 6 086 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086 942,40 | 0,00 | 8 324,59 | 22 859,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 209 154,27 | 0,00 | 43 081,97 | 0,00 | 6 166 072,30 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | 5 426 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 412,60 | 0,00 | 5 052,53 | 22 859,37 | 31.12.2020 |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | 128 977,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 977,87 | 0,00 | 27,65 | 60,12 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 555 390,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 390,47 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 2 445 944,00 | 0,00 | 834 040,53 | 0,00 | 1 611 903,47 | 0,00 | 515,02 | 1 546,14 | 31.12.2020 |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 246 045,59 | 0,00 | 122 265,73 | 0,00 | 123 779,86 | 0,00 | 51,81 | 109,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 691 989,59 | 0,00 | 956 306,26 | 0,00 | 1 735 683,33 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 240 041,76 | 0,00 | 109 979,39 | 0,00 | 130 062,37 | 0,00 | 51,58 | 193,77 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 240 041,76 | 0,00 | 109 979,39 | 0,00 | 130 062,37 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | 243 219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 219,79 | 0,00 | 55,48 | 187,63 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 243 219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 219,79 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 8 372 672,00 | 0,00 | 1 411 113,67 | 0,00 | 6 961 558,33 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 452 906,00 | 0,00 | 124 284,62 | 0,00 | 328 621,38 | 0,00 | 388,32 | 1 031,82 | 31.12.2020 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 446 018,00 | 0,00 | 120 424,86 | 0,00 | 325 593,14 | 0,00 | 382,42 | 1 333,77 | 31.12.2020 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 5 130 560,00 | 0,00 | 533 743,43 | 0,00 | 4 596 816,57 | 0,00 | 10 513,44 | 33 331,54 | 31.12.2020 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 1 651 364,00 | 0,00 | 445 868,28 | 0,00 | 1 205 495,72 | 0,00 | 1 415,89 | 6 663,66 | 31.12.2020 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 691 824,00 | 0,00 | 186 792,48 | 0,00 | 505 031,52 | 0,00 | 593,17 | 3 118,76 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 372 672,00 | 0,00 | 1 411 113,67 | 0,00 | 6 961 558,33 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 137 135 339,18 | 0,00 | 50 180 075,66 | 0,00 | 86 646 086,45 | 309 177,07 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 5 689 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 161,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 1 156 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 842,00 | 0,00 | 718,45 | 2 415,97 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 156 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 842,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 997 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 220,00 | 0,00 | 618,55 | 2 415,97 | 31.12.2020 |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 213 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 217,00 | 0,00 | 132,25 | 1 559,48 | 31.12.2020 |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 1 483 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 853,00 | 0,00 | 920,39 | 8 763,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 694 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 290,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 1 838 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 029,00 | 0,00 | 594,64 | 5 129,90 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 838 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 029,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 91 744 490,13 | 0,00 | 39 805 984,68 | 0,00 | 51 938 505,45 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 122 990,96 | 0,00 | 47 966,47 | 0,00 | 75 024,49 | 0,00 | 18,59 | 136,22 | 31.12.2020 |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 122 990,96 | 0,00 | 47 966,47 | 0,00 | 75 024,49 | 0,00 | 18,59 | 137,61 | 31.12.2020 |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 163 987,70 | 0,00 | 63 955,20 | 0,00 | 100 032,50 | 0,00 | 24,79 | 180,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 409 969,62 | 0,00 | 159 888,14 | 0,00 | 250 081,48 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 1 773 369,00 | 0,00 | 686 791,53 | 0,00 | 1 086 577,47 | 0,00 | 496,01 | 1 561,48 | 31.12.2020 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 2 252 607,00 | 0,00 | 1 534 425,23 | 0,00 | 718 181,77 | 0,00 | 630,05 | 4 642,24 | 31.12.2020 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 251 220,00 | 0,00 | 251 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27 | 1 346,95 | 31.12.2020 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 489 693,00 | 0,00 | 489 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,97 | 3 070,97 | 31.12.2020 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 590 144,00 | 0,00 | 353 802,26 | 0,00 | 236 341,74 | 0,00 | 165,06 | 1 164,95 | 31.12.2020 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | 5 710 229,00 | 0,00 | 2 904 170,54 | 0,00 | 2 806 058,46 | 0,00 | 5 319,26 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 067 262,00 | 0,00 | 6 220 102,56 | 0,00 | 4 847 159,44 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 3 747 052,00 | 0,00 | 1 725 252,14 | 0,00 | 2 021 799,86 | 0,00 | 3 501,92 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 136 203,66 | 0,00 | 53 119,43 | 0,00 | 83 084,23 | 0,00 | 41,83 | 180,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 883 255,66 | 0,00 | 1 778 371,57 | 0,00 | 2 104 884,09 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 184 963,00 | 0,00 | 162 659,17 | 0,00 | 22 303,83 | 0,00 | 41,08 | 180,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 184 963,00 | 0,00 | 162 659,17 | 0,00 | 22 303,83 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 198 740,32 | 0,00 | 77 508,72 | 0,00 | 121 231,60 | 0,00 | 38,99 | 109,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 198 740,32 | 0,00 | 77 508,72 | 0,00 | 121 231,60 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 126 144,10 | 0,00 | 49 196,20 | 0,00 | 76 947,90 | 0,00 | 53,58 | 117,26 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 126 144,10 | 0,00 | 49 196,20 | 0,00 | 76 947,90 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 134 482,42 | 0,00 | 52 448,14 | 0,00 | 82 034,28 | 0,00 | 57,53 | 117,26 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 134 482,42 | 0,00 | 52 448,14 | 0,00 | 82 034,28 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | 119 639,00 | 0,00 | 46 076,10 | 0,00 | 73 562,90 | 0,00 | 38,55 | 77,89 | 31.12.2020 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | 2 687 987,00 | 0,00 | 1 013 614,57 | 0,00 | 1 674 372,43 | 0,00 | 3 576,83 | 13 010,89 | 31.12.2020 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | 172 457,00 | 0,00 | 67 258,23 | 0,00 | 105 198,77 | 0,00 | 55,56 | 109,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 980 083,00 | 0,00 | 1 126 948,90 | 0,00 | 1 853 134,10 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | 7 298 784,00 | 0,00 | 4 801 051,43 | 0,00 | 2 497 732,57 | 0,00 | 3 947,42 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | 99 363,00 | 0,00 | 38 267,29 | 0,00 | 61 095,71 | 0,00 | 19,85 | 98,14 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 398 147,00 | 0,00 | 4 839 318,72 | 0,00 | 2 558 828,28 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | 184 549,34 | 0,00 | 71 974,24 | 0,00 | 112 575,10 | 0,00 | 44,72 | 109,57 | 31.12.2020 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | 96 888,94 | 0,00 | 37 786,69 | 0,00 | 59 102,25 | 0,00 | 23,48 | 77,89 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 281 438,28 | 0,00 | 109 760,93 | 0,00 | 171 677,35 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 135 831,44 | 0,00 | 52 974,26 | 0,00 | 82 857,18 | 0,00 | 35,30 | 180,23 | 31.12.2020 |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 101 873,58 | 0,00 | 39 730,70 | 0,00 | 62 142,88 | 0,00 | 26,47 | 137,61 | 31.12.2020 |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 101 873,58 | 0,00 | 39 730,70 | 0,00 | 62 142,88 | 0,00 | 26,47 | 136,22 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 339 578,60 | 0,00 | 132 435,66 | 0,00 | 207 142,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 126 066,50 | 0,00 | 49 166,00 | 0,00 | 76 900,50 | 0,00 | 57,84 | 96,35 | 31.12.2020 |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 164 306,34 | 0,00 | 64 079,47 | 0,00 | 100 226,87 | 0,00 | 75,38 | 135,65 | 31.12.2020 |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 126 066,50 | 0,00 | 49 166,00 | 0,00 | 76 900,50 | 0,00 | 57,84 | 96,35 | 31.12.2020 |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 168 088,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 088,34 | 0,00 | 77,12 | 121,97 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 584 527,68 | 0,00 | 162 411,47 | 0,00 | 422 116,21 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 148 616,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 616,19 | 0,00 | 63,50 | 180,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 148 616,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 616,19 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 141 885,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 885,01 | 0,00 | 28,35 | 77,89 | 31.12.2020 |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 270 255,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 255,93 | 0,00 | 54,00 | 109,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 412 140,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 140,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | 91 916,00 | 0,00 | 35 399,25 | 0,00 | 56 516,75 | 0,00 | 27,45 | 98,14 | 31.12.2020 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | 6 042 406,00 | 0,00 | 1 896 852,46 | 0,00 | 4 145 553,54 | 0,00 | 6 042,41 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 134 322,00 | 0,00 | 1 932 251,71 | 0,00 | 4 202 070,29 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 121 823,98 | 0,00 | 47 511,35 | 0,00 | 74 312,63 | 0,00 | 79,16 | 92,66 | 31.12.2020 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 121 823,98 | 0,00 | 47 511,35 | 0,00 | 74 312,63 | 0,00 | 79,16 | 87,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 243 647,96 | 0,00 | 95 022,70 | 0,00 | 148 625,26 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 121 547,22 | 0,00 | 47 403,42 | 0,00 | 74 143,80 | 0,00 | 73,86 | 159,23 | 31.12.2020 |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 160 494,00 | 0,00 | 105 402,04 | 0,00 | 55 091,96 | 0,00 | 97,52 | 121,97 | 31.12.2020 |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 156 883,00 | 0,00 | 104 087,02 | 0,00 | 52 795,98 | 0,00 | 95,33 | 135,65 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 438 924,22 | 0,00 | 256 892,48 | 0,00 | 182 031,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 785 241,00 | 0,00 | 97 726,29 | 0,00 | 687 514,71 | 0,00 | 782,81 | 2 006,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | 115 209,06 | 0,00 | 28 417,69 | 0,00 | 86 791,37 | 0,00 | 114,85 | 141,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 900 450,06 | 0,00 | 126 143,98 | 0,00 | 774 306,08 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 139 296,86 | 0,00 | 54 325,77 | 0,00 | 84 971,09 | 0,00 | 38,40 | 180,23 | 31.12.2020 |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 6 687 807,00 | 0,00 | 2 180 531,76 | 0,00 | 4 507 275,24 | 0,00 | 5 341,70 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 827 103,86 | 0,00 | 2 234 857,53 | 0,00 | 4 592 246,33 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 172 972,04 | 0,00 | 67 459,10 | 0,00 | 105 512,94 | 0,00 | 49,88 | 109,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 172 972,04 | 0,00 | 67 459,10 | 0,00 | 105 512,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 88 396,00 | 0,00 | 62 231,89 | 0,00 | 26 164,11 | 0,00 | 34,46 | 98,14 | 31.12.2020 |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 3 720 159,00 | 0,00 | 1 450 862,01 | 0,00 | 2 269 296,99 | 0,00 | 4 305,74 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 808 555,00 | 0,00 | 1 513 093,90 | 0,00 | 2 295 461,10 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 88 709,00 | 0,00 | 34 164,15 | 0,00 | 54 544,85 | 0,00 | 33,66 | 112,58 | 31.12.2020 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 4 534 267,00 | 0,00 | 1 768 364,13 | 0,00 | 2 765 902,87 | 0,00 | 5 498,75 | 20 953,06 | 31.12.2020 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 95 973,56 | 0,00 | 37 429,69 | 0,00 | 58 543,87 | 0,00 | 36,42 | 96,35 | 31.12.2020 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 127 965,24 | 0,00 | 49 906,44 | 0,00 | 78 058,80 | 0,00 | 48,56 | 121,97 | 31.12.2020 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 125 085,90 | 0,00 | 48 783,50 | 0,00 | 76 302,40 | 0,00 | 47,47 | 135,65 | 31.12.2020 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 95 973,56 | 0,00 | 37 429,69 | 0,00 | 58 543,87 | 0,00 | 36,42 | 96,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 067 974,26 | 0,00 | 1 976 077,60 | 0,00 | 3 091 896,66 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 974 147,00 | 0,00 | 867 378,33 | 0,00 | 106 768,67 | 0,00 | 134,71 | 1 164,95 | 31.12.2020 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 1 257 474,00 | 0,00 | 1 226 262,34 | 0,00 | 31 211,66 | 0,00 | 173,90 | 3 070,97 | 31.12.2020 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 9 768 600,00 | 0,00 | 3 492 190,55 | 0,00 | 6 276 409,45 | 0,00 | 4 387,62 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 5 135 665,00 | 0,00 | 2 879 142,35 | 0,00 | 2 256 522,65 | 0,00 | 710,21 | 4 642,24 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 135 886,00 | 0,00 | 8 464 973,57 | 0,00 | 8 670 912,43 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 42 812,70 | 0,00 | 16 696,95 | 0,00 | 26 115,75 | 0,00 | 64,36 | 145,39 | 31.12.2020 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 42 812,70 | 0,00 | 16 696,95 | 0,00 | 26 115,75 | 0,00 | 64,36 | 143,67 | 31.12.2020 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 57 083,60 | 0,00 | 22 262,60 | 0,00 | 34 821,00 | 0,00 | 85,81 | 191,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 41 426,00 | 0,00 | 16 156,14 | 0,00 | 25 269,86 | 0,00 | 62,28 | 105,32 | 31.12.2020 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 57 083,60 | 0,00 | 22 262,60 | 0,00 | 34 821,00 | 0,00 | 85,81 | 291,25 | 31.12.2020 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 42 812,70 | 0,00 | 16 696,95 | 0,00 | 26 115,75 | 0,00 | 64,36 | 143,67 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 031,30 | 0,00 | 110 772,19 | 0,00 | 173 259,11 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 134 583,80 | 0,00 | 52 487,68 | 0,00 | 82 096,12 | 0,00 | 36,81 | 180,23 | 31.12.2020 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 5 387 602,00 | 0,00 | 2 101 164,78 | 0,00 | 3 286 437,22 | 0,00 | 4 810,36 | 22 499,37 | 31.12.2020 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 131 555,72 | 0,00 | 51 306,73 | 0,00 | 80 248,99 | 0,00 | 35,99 | 186,46 | 31.12.2020 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 100 938,22 | 0,00 | 39 365,91 | 0,00 | 61 572,31 | 0,00 | 27,61 | 136,22 | 31.12.2020 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 93 297,00 | 0,00 | 35 931,11 | 0,00 | 57 365,89 | 0,00 | 25,52 | 98,14 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 847 976,74 | 0,00 | 2 280 256,21 | 0,00 | 3 567 720,53 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 5 434 072,00 | 0,00 | 1 471 403,00 | 0,00 | 3 962 669,00 | 0,00 | 4 802,62 | 13 010,89 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 434 072,00 | 0,00 | 1 471 403,00 | 0,00 | 3 962 669,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 66 181,16 | 0,00 | 25 810,65 | 0,00 | 40 370,51 | 0,00 | 53,38 | 98,45 | 31.12.2020 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 3 584 841,00 | 0,00 | 1 398 087,99 | 0,00 | 2 186 753,01 | 0,00 | 7 030,48 | 21 702,95 | 31.12.2020 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 61 172,00 | 0,00 | 23 558,93 | 0,00 | 37 613,07 | 0,00 | 49,34 | 72,45 | 31.12.2020 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 88 242,04 | 0,00 | 34 414,40 | 0,00 | 53 827,64 | 0,00 | 71,17 | 129,87 | 31.12.2020 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 66 181,16 | 0,00 | 25 810,65 | 0,00 | 40 370,51 | 0,00 | 53,38 | 98,45 | 31.12.2020 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 86 256,62 | 0,00 | 33 640,08 | 0,00 | 52 616,54 | 0,00 | 69,57 | 136,73 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 952 873,98 | 0,00 | 1 541 322,70 | 0,00 | 2 411 551,28 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | 67 032,90 | 0,00 | 26 142,83 | 0,00 | 40 890,07 | 0,00 | 25,87 | 98,14 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 67 032,90 | 0,00 | 26 142,83 | 0,00 | 40 890,07 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | 7 141 972,00 | 0,00 | 2 785 369,08 | 0,00 | 4 356 602,92 | 0,00 | 4 422,27 | 13 010,89 | 31.12.2020 |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | 137 347,00 | 0,00 | 52 895,92 | 0,00 | 84 451,08 | 0,00 | 19,50 | 77,89 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 279 319,00 | 0,00 | 2 838 265,00 | 0,00 | 4 441 054,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 8 977 826,00 | 0,00 | 922 165,80 | 0,00 | 8 055 660,20 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 816 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 539,00 | 0,00 | 975,79 | 17 584,84 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 816 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 539,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.2 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 1 485 943,00 | 0,00 | 519 278,48 | 0,00 | 966 664,52 | 0,00 | 821,46 | 6 235,39 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 485 943,00 | 0,00 | 519 278,48 | 0,00 | 966 664,52 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 957 040,00 | 0,00 | 270 801,26 | 0,00 | 686 238,74 | 0,00 | 522,52 | 1 824,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 957 040,00 | 0,00 | 270 801,26 | 0,00 | 686 238,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 5 718 304,00 | 0,00 | 132 086,06 | 0,00 | 5 586 217,94 | 0,00 | 6 649,19 | 20 513,02 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 718 304,00 | 0,00 | 132 086,06 | 0,00 | 5 586 217,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 2 427 227,00 | 0,00 | 512 001,56 | 0,00 | 1 915 225,44 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | 2 427 227,00 | 0,00 | 512 001,56 | 0,00 | 1 915 225,44 | 0,00 | 4 280,82 | 21 813,63 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 427 227,00 | 0,00 | 512 001,56 | 0,00 | 1 915 225,44 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 8 881 850,67 | 0,00 | 3 746 602,50 | 0,00 | 4 826 071,10 | 309 177,07 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 3 979 291,67 | 0,00 | 2 103 851,67 | 0,00 | 1 875 440,00 | 0,00 | 3 340,85 | 11 193,90 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 979 291,67 | 0,00 | 2 103 851,67 | 0,00 | 1 875 440,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 892 404,00 | 0,00 | 550 929,97 | 0,00 | 341 474,03 | 0,00 | 486,91 | 1 533,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 892 404,00 | 0,00 | 550 929,97 | 0,00 | 341 474,03 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1 169 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 373,93 | 309 177,07 | 848,12 | 1 863,20 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 169 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 373,93 | 309 177,07 | X | X | X |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 900 906,00 | 0,00 | 561 330,68 | 0,00 | 339 575,32 | 0,00 | 482,44 | 1 533,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 900 906,00 | 0,00 | 561 330,68 | 0,00 | 339 575,32 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1 070 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 027,00 | 0,00 | 581,98 | 2 363,34 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 070 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 027,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.6 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 869 671,00 | 0,00 | 530 490,18 | 0,00 | 339 180,82 | 0,00 | 491,53 | 1 533,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 869 671,00 | 0,00 | 530 490,18 | 0,00 | 339 180,82 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 1 560 165,18 | 0,00 | 828 907,84 | 0,00 | 731 257,34 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | 153 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 471,18 | 0,00 | 315,52 | 12 298,63 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 153 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 471,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 1 406 694,00 | 0,00 | 828 907,84 | 0,00 | 577 786,16 | 0,00 | 1 337,16 | 9 971,38 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 406 694,00 | 0,00 | 828 907,84 | 0,00 | 577 786,16 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | 1 012,37 | 2 680,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 733 054,00 | 0,00 | 111 073,82 | 0,00 | 621 980,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 2 880 711,00 | 0,00 | 1 591 041,68 | 0,00 | 1 289 669,32 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | 2 819 066,00 | 0,00 | 1 547 760,50 | 0,00 | 1 271 305,50 | 0,00 | 5 565,78 | 21 014,55 | 31.12.2020 |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | 61 645,00 | 0,00 | 43 281,18 | 0,00 | 18 363,82 | 0,00 | 51,04 | 117,83 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 880 711,00 | 0,00 | 1 591 041,68 | 0,00 | 1 289 669,32 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 9 536 761,20 | 0,00 | 2 289 779,52 | 0,00 | 7 246 981,68 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 1 157 533,20 | 0,00 | 364 970,20 | 0,00 | 792 563,00 | 0,00 | 265,45 | 1 137,56 | 31.12.2020 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 241 440,00 | 0,00 | 101 702,97 | 0,00 | 139 737,03 | 0,00 | 55,37 | 109,57 | 31.12.2020 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 887 170,80 | 0,00 | 279 725,00 | 0,00 | 607 445,80 | 0,00 | 203,45 | 1 207,24 | 31.12.2020 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 181 080,00 | 0,00 | 76 286,21 | 0,00 | 104 793,79 | 0,00 | 41,53 | 87,04 | 31.12.2020 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 182 260,12 | 0,00 | 57 483,02 | 0,00 | 124 777,10 | 0,00 | 41,80 | 87,04 | 31.12.2020 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 1 879 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 032,00 | 0,00 | 430,91 | 1 555,84 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 528 516,12 | 0,00 | 880 167,40 | 0,00 | 3 648 348,72 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 240 019,87 | 0,00 | 85 474,93 | 0,00 | 154 544,94 | 0,00 | 51,61 | 120,26 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 240 019,87 | 0,00 | 85 474,93 | 0,00 | 154 544,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 331 544,00 | 0,00 | 276 133,76 | 0,00 | 55 410,24 | 0,00 | 122,85 | 1 207,24 | 31.12.2020 |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 171 390,74 | 0,00 | 57 096,74 | 0,00 | 114 294,00 | 0,00 | 63,51 | 92,66 | 31.12.2020 |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 228 520,65 | 0,00 | 76 146,65 | 0,00 | 152 374,00 | 0,00 | 84,67 | 109,57 | 31.12.2020 |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 119 974,11 | 0,00 | 79 992,00 | 0,00 | 39 982,11 | 0,00 | 44,45 | 77,89 | 31.12.2020 |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 1 233 110,00 | 0,00 | 224 650,70 | 0,00 | 1 008 459,30 | 0,00 | 456,91 | 1 555,84 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 084 539,50 | 0,00 | 714 019,85 | 0,00 | 1 370 519,65 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 1 386 153,00 | 0,00 | 25 027,00 | 0,00 | 1 361 126,00 | 0,00 | 518,63 | 1 555,84 | 31.12.2020 |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 170 111,00 | 0,00 | 103 679,53 | 0,00 | 66 431,47 | 0,00 | 63,65 | 87,04 | 31.12.2020 |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 226 815,00 | 0,00 | 138 250,07 | 0,00 | 88 564,93 | 0,00 | 84,86 | 109,57 | 31.12.2020 |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 279 402,00 | 0,00 | 88 123,40 | 0,00 | 191 278,60 | 0,00 | 104,54 | 1 137,56 | 31.12.2020 |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 119 854,71 | 0,00 | 40 635,71 | 0,00 | 79 219,00 | 0,00 | 44,84 | 77,89 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 182 335,71 | 0,00 | 395 715,71 | 0,00 | 1 786 620,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.5 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 501 350,00 | 0,00 | 214 401,63 | 0,00 | 286 948,37 | 0,00 | 908,90 | 2 482,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 501 350,00 | 0,00 | 214 401,63 | 0,00 | 286 948,37 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 4 704 093,00 | 0,00 | 372 518,26 | 0,00 | 4 331 574,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 157 573,00 | 0,00 | 126 453,49 | 0,00 | 31 119,51 | 0,00 | 69,40 | 119,66 | 31.12.2020 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 161 200,00 | 0,00 | 123 258,42 | 0,00 | 37 941,58 | 0,00 | 71,00 | 178,57 | 31.12.2020 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 84 630,00 | 0,00 | 74 261,29 | 0,00 | 10 368,71 | 0,00 | 37,28 | 97,48 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 403 403,00 | 0,00 | 323 973,20 | 0,00 | 79 429,80 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | 78 014,00 | 0,00 | 48 545,06 | 0,00 | 29 468,94 | 0,00 | 91,77 | 181,29 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 78 014,00 | 0,00 | 48 545,06 | 0,00 | 29 468,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 273 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 928,00 | 0,00 | 157,09 | 4 559,52 | 31.12.2020 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1 465 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 581,00 | 0,00 | 840,45 | 8 763,37 | 31.12.2020 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 179 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 627,00 | 0,00 | 103,01 | 1 265,79 | 31.12.2020 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 196 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 857,00 | 0,00 | 112,89 | 1 559,48 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 115 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 993,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 191 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 944,00 | 0,00 | 118,18 | 1 559,48 | 31.12.2020 |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 1 513 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 967,00 | 0,00 | 932,13 | 8 763,37 | 31.12.2020 |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 109 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 753,00 | 0,00 | 67,57 | 1 265,79 | 31.12.2020 |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 291 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 019,00 | 0,00 | 179,18 | 4 559,52 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 106 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 683,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 16 592 400,05 | 0,00 | 894 382,30 | 3 757 406,00 | 11 940 611,75 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 14 832 413,00 | 0,00 | 240 353,20 | 3 757 406,00 | 10 834 653,80 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | 3 757 406,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 406,00 | 0,00 | 0,00 | 9 659,14 | 35 186,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 757 406,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 406,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 82 | 75 824,00 | 0,00 | 22 747,20 | 0,00 | 53 076,80 | 0,00 | 130,15 | 315,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 75 824,00 | 0,00 | 22 747,20 | 0,00 | 53 076,80 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 3 725 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 494,00 | 0,00 | 8 870,22 | 35 186,37 | 31.12.2020 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | 6 949 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 767,00 | 0,00 | 11 841,48 | 42 140,61 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 675 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 675 261,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | 75 656,00 | 0,00 | 75 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,12 | 315,64 | 31.12.2020 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | 96 386,00 | 0,00 | 96 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,42 | 273,40 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 172 042,00 | 0,00 | 172 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | 75 666,00 | 0,00 | 22 699,80 | 0,00 | 52 966,20 | 0,00 | 134,08 | 315,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 75 666,00 | 0,00 | 22 699,80 | 0,00 | 52 966,20 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.6 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 71 | 76 214,00 | 0,00 | 22 864,20 | 0,00 | 53 349,80 | 0,00 | 126,64 | 315,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 76 214,00 | 0,00 | 22 864,20 | 0,00 | 53 349,80 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 247 415,00 | 0,00 | 95 255,57 | 0,00 | 152 159,43 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | 93 859,00 | 0,00 | 40 052,78 | 0,00 | 53 806,22 | 0,00 | 163,95 | 259,77 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 859,00 | 0,00 | 40 052,78 | 0,00 | 53 806,22 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | 74 872,00 | 0,00 | 31 597,59 | 0,00 | 43 274,41 | 0,00 | 137,66 | 222,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 74 872,00 | 0,00 | 31 597,59 | 0,00 | 43 274,41 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | 78 684,00 | 0,00 | 23 605,20 | 0,00 | 55 078,80 | 0,00 | 92,56 | 222,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 78 684,00 | 0,00 | 23 605,20 | 0,00 | 55 078,80 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 1 357 534,05 | 0,00 | 558 048,53 | 0,00 | 799 485,52 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 36 608,04 | 0,00 | 28 334,23 | 0,00 | 8 273,81 | 0,00 | 154,20 | 240,68 | 31.12.2020 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 47 712,24 | 0,00 | 36 818,48 | 0,00 | 10 893,76 | 0,00 | 200,98 | 321,44 | 31.12.2020 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 48 809,73 | 0,00 | 37 778,72 | 0,00 | 11 031,01 | 0,00 | 205,60 | 330,85 | 31.12.2020 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 36 608,04 | 0,00 | 28 334,23 | 0,00 | 8 273,81 | 0,00 | 154,20 | 240,68 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 169 738,05 | 0,00 | 131 265,66 | 0,00 | 38 472,39 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 526 991,00 | 0,00 | 225 800,00 | 0,00 | 301 191,00 | 0,00 | 907,98 | 4 450,50 | 31.12.2020 |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 505 731,00 | 0,00 | 163 675,44 | 0,00 | 342 055,56 | 0,00 | 871,35 | 13 747,43 | 31.12.2020 |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 155 074,00 | 0,00 | 37 307,43 | 0,00 | 117 766,57 | 0,00 | 267,18 | 2 083,29 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 187 796,00 | 0,00 | 426 782,87 | 0,00 | 761 013,13 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 155 038,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 154 313,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | 77 519,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 76 794,00 | 0,00 | 92,38 | 220,95 | 31.12.2020 |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | 77 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 519,00 | 0,00 | 92,38 | 315,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 155 038,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 154 313,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 19 924 970,59 | 0,00 | 8 079 773,74 | 0,00 | 11 845 196,85 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 59 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 122,90 | 0,00 | 73,17 | 116,90 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 122,90 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 247 797,08 | 0,00 | 160 507,21 | 0,00 | 87 289,87 | 0,00 | 195,62 | 1 011,04 | 31.12.2020 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 1 201 281,20 | 0,00 | 826 644,96 | 0,00 | 374 636,24 | 0,00 | 948,35 | 6 953,05 | 31.12.2020 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 4 194 770,12 | 0,00 | 1 308 039,12 | 0,00 | 2 886 731,00 | 0,00 | 6 991,28 | 16 312,43 | 31.12.2020 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | 302 970,89 | 0,00 | 191 885,98 | 0,00 | 111 084,91 | 0,00 | 239,18 | 1 247,65 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 946 819,29 | 0,00 | 2 487 077,27 | 0,00 | 3 459 742,02 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 334 376,86 | 0,00 | 216 588,09 | 0,00 | 117 788,77 | 0,00 | 214,69 | 1 247,65 | 31.12.2020 |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 1 104 403,92 | 0,00 | 715 362,71 | 0,00 | 389 041,21 | 0,00 | 709,09 | 6 953,05 | 31.12.2020 |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 226 435,51 | 0,00 | 146 670,54 | 0,00 | 79 764,97 | 0,00 | 145,38 | 1 011,04 | 31.12.2020 |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 4 122 086,63 | 0,00 | 900 980,63 | 0,00 | 3 221 106,00 | 0,00 | 8 481,66 | 16 312,43 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 787 302,92 | 0,00 | 1 979 601,97 | 0,00 | 3 807 700,95 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 1 231 563,94 | 0,00 | 797 728,90 | 0,00 | 433 835,04 | 0,00 | 790,58 | 6 953,05 | 31.12.2020 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 261 915,67 | 0,00 | 147 709,81 | 0,00 | 114 205,86 | 0,00 | 168,13 | 1 247,65 | 31.12.2020 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 237 551,03 | 0,00 | 153 870,47 | 0,00 | 83 680,56 | 0,00 | 152,49 | 1 011,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 731 030,64 | 0,00 | 1 099 309,18 | 0,00 | 631 721,46 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 90 452,00 | 0,00 | 68 914,63 | 0,00 | 21 537,37 | 0,00 | 59,27 | 136,36 | 31.12.2020 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 117 888,00 | 0,00 | 90 739,46 | 0,00 | 27 148,54 | 0,00 | 77,25 | 183,08 | 31.12.2020 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 176 366,40 | 0,00 | 75 308,45 | 0,00 | 101 057,95 | 0,00 | 115,57 | 1 247,65 | 31.12.2020 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 310 383,60 | 0,00 | 162 330,62 | 0,00 | 148 052,98 | 0,00 | 203,40 | 1 011,04 | 31.12.2020 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 1 097 652,00 | 0,00 | 1 025 207,00 | 0,00 | 72 445,00 | 0,00 | 719,30 | 6 953,05 | 31.12.2020 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 90 452,00 | 0,00 | 68 914,63 | 0,00 | 21 537,37 | 0,00 | 59,27 | 136,36 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 883 194,00 | 0,00 | 1 491 414,79 | 0,00 | 391 779,21 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 90 749,00 | 0,00 | 70 169,94 | 0,00 | 20 579,06 | 0,00 | 58,40 | 136,36 | 31.12.2020 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 118 276,00 | 0,00 | 92 392,49 | 0,00 | 25 883,51 | 0,00 | 76,12 | 183,08 | 31.12.2020 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 90 749,00 | 0,00 | 70 169,94 | 0,00 | 20 579,06 | 0,00 | 58,40 | 136,36 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 299 774,00 | 0,00 | 232 732,37 | 0,00 | 67 041,63 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | 79 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 066,68 | 0,00 | 95,92 | 204,20 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 79 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 066,68 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 4 138 660,16 | 0,00 | 789 638,16 | 0,00 | 3 349 022,00 | 0,00 | 8 190,50 | 16 312,43 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 138 660,16 | 0,00 | 789 638,16 | 0,00 | 3 349 022,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 21 098 180,00 | 0,00 | 7 612 717,18 | 0,00 | 13 435 704,93 | 49 757,89 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 1 379 379,00 | 0,00 | 513 336,99 | 0,00 | 848 282,89 | 17 759,12 | X | X | X |
| 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 450 077,00 | 0,00 | 160 256,37 | 0,00 | 289 820,63 | 0,00 | 809,05 | 3 348,42 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 450 077,00 | 0,00 | 160 256,37 | 0,00 | 289 820,63 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | 929 302,00 | 0,00 | 353 080,62 | 0,00 | 558 462,26 | 17 759,12 | 1 122,86 | 1 871,65 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 929 302,00 | 0,00 | 353 080,62 | 0,00 | 558 462,26 | 17 759,12 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 3 272 426,00 | 0,00 | 693 843,11 | 0,00 | 2 553 614,46 | 24 968,43 | X | X | X |
| 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 288 398,00 | 0,00 | 59 901,48 | 0,00 | 228 496,52 | 0,00 | 354,38 | 1 866,51 | 31.12.2020 |
| 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | 2 137 628,00 | 0,00 | 489 754,78 | 0,00 | 1 622 904,79 | 24 968,43 | 2 626,72 | 7 913,40 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 426 026,00 | 0,00 | 549 656,26 | 0,00 | 1 851 401,31 | 24 968,43 | X | X | X |
| 8.2.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | 846 400,00 | 0,00 | 144 186,85 | 0,00 | 702 213,15 | 0,00 | 1 761,35 | 7 913,40 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 846 400,00 | 0,00 | 144 186,85 | 0,00 | 702 213,15 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 514 097,00 | 0,00 | 412 978,69 | 0,00 | 94 087,97 | 7 030,34 | X | X | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 514 097,00 | 0,00 | 412 978,69 | 0,00 | 94 087,97 | 7 030,34 | 962,37 | 4 009,53 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 514 097,00 | 0,00 | 412 978,69 | 0,00 | 94 087,97 | 7 030,34 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 15 005 276,00 | 0,00 | 5 859 135,15 | 0,00 | 9 146 140,85 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | 6 994 386,00 | 0,00 | 2 781 660,00 | 0,00 | 4 212 726,00 | 0,00 | 18 406,28 | 35 186,37 | 31.12.2020 |
| 8.4.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | 93 767,00 | 0,00 | 57 448,94 | 0,00 | 36 318,06 | 0,00 | 173,35 | 245,51 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 088 153,00 | 0,00 | 2 839 108,94 | 0,00 | 4 249 044,06 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 75 865,00 | 0,00 | 27 460,00 | 0,00 | 48 405,00 | 0,00 | 131,28 | 198,47 | 31.12.2020 |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 75 865,00 | 0,00 | 46 480,79 | 0,00 | 29 384,21 | 0,00 | 131,28 | 283,32 | 31.12.2020 |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 94 440,00 | 0,00 | 57 861,28 | 0,00 | 36 578,72 | 0,00 | 163,42 | 245,51 | 31.12.2020 |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 7 117 770,00 | 0,00 | 2 638 978,00 | 0,00 | 4 478 792,00 | 0,00 | 17 618,24 | 35 186,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 363 940,00 | 0,00 | 2 770 780,07 | 0,00 | 4 593 159,93 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 56 837,00 | 0,00 | 20 885,00 | 0,00 | 35 952,00 | 0,00 | 99,31 | 139,70 | 31.12.2020 |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 75 783,00 | 0,00 | 27 847,00 | 0,00 | 47 936,00 | 0,00 | 132,42 | 198,47 | 31.12.2020 |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 74 078,00 | 0,00 | 26 737,00 | 0,00 | 47 341,00 | 0,00 | 129,44 | 196,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 206 698,00 | 0,00 | 75 469,00 | 0,00 | 131 229,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 96 702,00 | 0,00 | 59 247,15 | 0,00 | 37 454,85 | 0,00 | 177,30 | 245,51 | 31.12.2020 |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 75 904,00 | 0,00 | 30 221,00 | 0,00 | 45 683,00 | 0,00 | 139,17 | 198,47 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 172 606,00 | 0,00 | 89 468,15 | 0,00 | 83 137,85 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 76 464,00 | 0,00 | 24 625,00 | 0,00 | 51 839,00 | 0,00 | 123,55 | 198,47 | 31.12.2020 |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 97 415,00 | 0,00 | 59 683,99 | 0,00 | 37 731,01 | 0,00 | 157,40 | 245,51 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 173 879,00 | 0,00 | 84 308,99 | 0,00 | 89 570,01 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 927 002,00 | 0,00 | 133 423,24 | 0,00 | 793 578,76 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 242 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 550,00 | 0,00 | 713,59 | 1 866,51 | 31.12.2020 |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 278 786,00 | 0,00 | 69 847,00 | 0,00 | 208 939,00 | 0,00 | 820,20 | 4 009,53 | 31.12.2020 |
| 8.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | 71 030,00 | 0,00 | 63 576,24 | 0,00 | 7 453,76 | 0,00 | 208,97 | 198,47 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 592 366,00 | 0,00 | 133 423,24 | 0,00 | 458 942,76 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | 334 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 636,00 | 0,00 | 1 016,82 | 1 871,65 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 334 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 636,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 693 952,00 | 0,00 | 451 650,66 | 0,00 | 242 301,34 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 71 990,00 | 0,00 | 21 597,00 | 0,00 | 50 393,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | 71 990,00 | 0,00 | 21 597,00 | 0,00 | 50 393,00 | 0,00 | 161,85 | 442,07 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 71 990,00 | 0,00 | 21 597,00 | 0,00 | 50 393,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 621 962,00 | 0,00 | 430 053,66 | 0,00 | 191 908,34 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | 73 567,00 | 0,00 | 53 205,03 | 0,00 | 20 361,97 | 0,00 | 137,12 | 534,59 | 31.12.2020 |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | 56 445,00 | 0,00 | 40 822,08 | 0,00 | 15 622,92 | 0,00 | 105,21 | 369,66 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 012,00 | 0,00 | 94 027,11 | 0,00 | 35 984,89 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 | 59 928,00 | 0,00 | 43 341,05 | 0,00 | 16 586,95 | 0,00 | 70,14 | 369,66 | 31.12.2020 |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 18 | 78 106,00 | 0,00 | 56 487,72 | 0,00 | 21 618,28 | 0,00 | 91,42 | 534,59 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 138 034,00 | 0,00 | 99 828,77 | 0,00 | 38 205,23 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 85 013,00 | 0,00 | 61 482,99 | 0,00 | 23 530,01 | 0,00 | 99,76 | 442,07 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 85 013,00 | 0,00 | 61 482,99 | 0,00 | 23 530,01 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 27 | 78 088,00 | 0,00 | 56 474,70 | 0,00 | 21 613,30 | 0,00 | 91,40 | 534,59 | 31.12.2020 |
| 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 27 | 59 914,00 | 0,00 | 23 570,04 | 0,00 | 36 343,96 | 0,00 | 70,13 | 369,66 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 138 002,00 | 0,00 | 80 044,74 | 0,00 | 57 957,26 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.5 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | 56 831,00 | 0,00 | 41 101,24 | 0,00 | 15 729,76 | 0,00 | 99,49 | 369,66 | 31.12.2020 |
| 9.2.5 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | 74 070,00 | 0,00 | 53 568,81 | 0,00 | 20 501,19 | 0,00 | 129,67 | 534,59 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 901,00 | 0,00 | 94 670,05 | 0,00 | 36 230,95 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 387 910 246,39 | 0,00 | 93 466 973,08 | 0,00 | 293 754 639,31 | 688 634,00 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | 172 565,84 | 0,00 | 53 624,51 | 0,00 | 118 941,33 | 0,00 | 76,68 | 186,38 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 172 565,84 | 0,00 | 53 624,51 | 0,00 | 118 941,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 260 578,56 | 0,00 | 80 961,76 | 0,00 | 179 616,80 | 0,00 | 40,85 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 199 932,31 | 0,00 | 62 128,58 | 0,00 | 137 803,73 | 0,00 | 31,34 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 460 510,87 | 0,00 | 143 090,34 | 0,00 | 317 420,53 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 177 531,88 | 0,00 | 55 167,69 | 0,00 | 122 364,19 | 0,00 | 58,58 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 231 384,26 | 0,00 | 71 891,10 | 0,00 | 159 493,16 | 0,00 | 76,35 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 916,14 | 0,00 | 127 058,79 | 0,00 | 281 857,35 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 261 086,01 | 0,00 | 81 119,43 | 0,00 | 179 966,58 | 0,00 | 40,56 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 267 095,81 | 0,00 | 82 999,51 | 0,00 | 184 096,30 | 0,00 | 41,50 | 107,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 200 321,36 | 0,00 | 62 249,48 | 0,00 | 138 071,88 | 0,00 | 31,12 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 728 503,18 | 0,00 | 226 368,42 | 0,00 | 502 134,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 124 269,53 | 0,00 | 38 610,55 | 0,00 | 85 658,98 | 0,00 | 41,01 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 236 703,54 | 0,00 | 73 555,17 | 0,00 | 163 148,37 | 0,00 | 78,12 | 107,60 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 360 973,07 | 0,00 | 112 165,72 | 0,00 | 248 807,35 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 236 365,24 | 0,00 | 73 450,05 | 0,00 | 162 915,19 | 0,00 | 79,00 | 107,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 231 046,96 | 0,00 | 71 786,29 | 0,00 | 159 260,67 | 0,00 | 77,22 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 177 274,17 | 0,00 | 55 087,61 | 0,00 | 122 186,56 | 0,00 | 59,25 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 644 686,37 | 0,00 | 200 323,95 | 0,00 | 444 362,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 3 970 476,00 | 0,00 | 1 230 847,56 | 0,00 | 2 739 628,44 | 0,00 | 609,50 | 1 518,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 2 366 743,00 | 0,00 | 194 979,48 | 0,00 | 2 171 763,52 | 0,00 | 363,32 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 6 521 398,00 | 0,00 | 444 049,10 | 0,00 | 6 077 348,90 | 0,00 | 1 001,09 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 858 617,00 | 0,00 | 1 869 876,14 | 0,00 | 10 988 740,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 231 424,06 | 0,00 | 71 914,58 | 0,00 | 159 509,48 | 0,00 | 76,25 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 177 562,72 | 0,00 | 55 177,28 | 0,00 | 122 385,44 | 0,00 | 58,50 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 986,78 | 0,00 | 127 091,86 | 0,00 | 281 894,92 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 173 784,71 | 0,00 | 54 003,27 | 0,00 | 119 781,44 | 0,00 | 61,35 | 213,78 | 31.12.2020 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 133 321,05 | 0,00 | 41 429,27 | 0,00 | 91 891,78 | 0,00 | 47,06 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 173 761,82 | 0,00 | 53 996,15 | 0,00 | 119 765,67 | 0,00 | 61,34 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 133 321,05 | 0,00 | 41 429,27 | 0,00 | 91 891,78 | 0,00 | 47,06 | 107,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 133 321,05 | 0,00 | 41 429,27 | 0,00 | 91 891,78 | 0,00 | 47,06 | 106,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 747 509,68 | 0,00 | 232 287,23 | 0,00 | 515 222,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 78 608,45 | 0,00 | 24 427,43 | 0,00 | 54 181,02 | 0,00 | 21,85 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 96 905,04 | 0,00 | 30 108,40 | 0,00 | 66 796,64 | 0,00 | 26,94 | 67,94 | 31.12.2020 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 138 434,35 | 0,00 | 43 018,21 | 0,00 | 95 416,14 | 0,00 | 38,48 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 180 426,34 | 0,00 | 56 067,14 | 0,00 | 124 359,20 | 0,00 | 50,16 | 132,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 134 461,00 | 0,00 | 61 009,18 | 0,00 | 73 451,82 | 0,00 | 37,38 | 99,61 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 628 835,18 | 0,00 | 214 630,36 | 0,00 | 414 204,82 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 107 530,80 | 0,00 | 33 414,99 | 0,00 | 74 115,81 | 0,00 | 22,40 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 241 288,50 | 0,00 | 60 168,27 | 0,00 | 181 120,23 | 0,00 | 50,27 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 185 131,69 | 0,00 | 47 579,76 | 0,00 | 137 551,93 | 0,00 | 38,57 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 107 530,80 | 0,00 | 33 414,99 | 0,00 | 74 115,81 | 0,00 | 22,40 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 641 481,79 | 0,00 | 174 578,01 | 0,00 | 466 903,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 96 652,85 | 0,00 | 30 034,69 | 0,00 | 66 618,16 | 0,00 | 39,85 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 74 158,50 | 0,00 | 23 044,61 | 0,00 | 51 113,89 | 0,00 | 30,57 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 170 811,35 | 0,00 | 53 079,30 | 0,00 | 117 732,05 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 96 613,30 | 0,00 | 30 022,40 | 0,00 | 66 590,90 | 0,00 | 39,96 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 74 127,99 | 0,00 | 23 035,13 | 0,00 | 51 092,86 | 0,00 | 30,66 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 74 127,99 | 0,00 | 23 035,13 | 0,00 | 51 092,86 | 0,00 | 30,66 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 244 869,28 | 0,00 | 76 092,66 | 0,00 | 168 776,62 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 75 749,55 | 0,00 | 23 539,03 | 0,00 | 52 210,52 | 0,00 | 26,63 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 133 399,65 | 0,00 | 41 453,69 | 0,00 | 91 945,96 | 0,00 | 46,90 | 99,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 75 749,55 | 0,00 | 23 539,03 | 0,00 | 52 210,52 | 0,00 | 26,63 | 95,13 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 898,75 | 0,00 | 88 531,75 | 0,00 | 196 367,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 168 235,60 | 0,00 | 73 608,60 | 0,00 | 94 627,00 | 0,00 | 76,50 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 129 081,35 | 0,00 | 57 214,35 | 0,00 | 71 867,00 | 0,00 | 58,70 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 129 081,35 | 0,00 | 57 214,35 | 0,00 | 71 867,00 | 0,00 | 58,70 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 129 081,35 | 0,00 | 57 214,35 | 0,00 | 71 867,00 | 0,00 | 58,70 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 555 479,65 | 0,00 | 245 251,65 | 0,00 | 310 228,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 5 241 328,00 | 0,00 | 822 598,98 | 0,00 | 4 418 729,02 | 0,00 | 816,42 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 1 026 818,00 | 0,00 | 319 032,35 | 0,00 | 707 785,65 | 0,00 | 159,94 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 268 146,00 | 0,00 | 1 141 631,33 | 0,00 | 5 126 514,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 3 178 681,00 | 0,00 | 987 616,19 | 0,00 | 2 191 064,81 | 0,00 | 495,94 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 1 148 426,00 | 0,00 | 356 815,96 | 0,00 | 791 610,04 | 0,00 | 179,18 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 327 107,00 | 0,00 | 1 344 432,15 | 0,00 | 2 982 674,85 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 4 812 845,00 | 0,00 | 951 403,22 | 0,00 | 3 861 441,78 | 0,00 | 752,81 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 2 278 297,00 | 0,00 | 171 235,12 | 0,00 | 2 107 061,88 | 0,00 | 356,36 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 091 142,00 | 0,00 | 1 122 638,34 | 0,00 | 5 968 503,66 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 253 241,00 | 0,00 | 108 806,27 | 0,00 | 144 434,73 | 0,00 | 39,60 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 152 743,00 | 0,00 | 82 633,20 | 0,00 | 70 109,80 | 0,00 | 23,88 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 4 981 579,00 | 0,00 | 1 549 271,00 | 0,00 | 3 432 308,00 | 0,00 | 778,94 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 2 205 386,00 | 0,00 | 685 875,00 | 0,00 | 1 519 511,00 | 0,00 | 344,84 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 592 949,00 | 0,00 | 2 426 585,47 | 0,00 | 5 166 363,53 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 113 701,72 | 0,00 | 35 332,59 | 0,00 | 78 369,13 | 0,00 | 17,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 148 191,02 | 0,00 | 46 050,08 | 0,00 | 102 140,94 | 0,00 | 23,07 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 200 235,79 | 0,00 | 62 222,89 | 0,00 | 138 012,90 | 0,00 | 31,17 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 462 128,53 | 0,00 | 143 605,56 | 0,00 | 318 522,97 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 107 577,70 | 0,00 | 33 429,56 | 0,00 | 74 148,14 | 0,00 | 22,36 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 107 577,70 | 0,00 | 33 429,56 | 0,00 | 74 148,14 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 140 595,16 | 0,00 | 43 689,68 | 0,00 | 96 905,48 | 0,00 | 28,75 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 107 873,75 | 0,00 | 33 521,56 | 0,00 | 74 352,19 | 0,00 | 22,06 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 107 873,75 | 0,00 | 33 521,56 | 0,00 | 74 352,19 | 0,00 | 22,06 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 356 342,66 | 0,00 | 110 732,80 | 0,00 | 245 609,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 107 810,47 | 0,00 | 33 501,90 | 0,00 | 74 308,57 | 0,00 | 22,12 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 107 810,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 810,47 | 0,00 | 22,12 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 215 620,94 | 0,00 | 33 501,90 | 0,00 | 182 119,04 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 4 902 018,00 | 0,00 | 980 938,25 | 0,00 | 3 921 079,75 | 0,00 | 763,89 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 852 387,00 | 0,00 | 264 836,64 | 0,00 | 587 550,36 | 0,00 | 132,83 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 754 405,00 | 0,00 | 1 245 774,89 | 0,00 | 4 508 630,11 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 124 452,61 | 0,00 | 38 667,43 | 0,00 | 85 785,18 | 0,00 | 40,55 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 177 788,59 | 0,00 | 55 238,91 | 0,00 | 122 549,68 | 0,00 | 57,93 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 302 241,20 | 0,00 | 93 906,34 | 0,00 | 208 334,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 6 270 666,00 | 0,00 | 4 543 212,25 | 0,00 | 1 727 453,75 | 0,00 | 2 086,81 | 10 442,66 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 270 666,00 | 0,00 | 4 543 212,25 | 0,00 | 1 727 453,75 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 124 452,61 | 0,00 | 38 580,31 | 0,00 | 85 872,30 | 0,00 | 40,55 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 230 249,00 | 0,00 | 112 976,24 | 0,00 | 117 272,76 | 0,00 | 75,02 | 107,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 225 068,00 | 0,00 | 109 254,38 | 0,00 | 115 813,62 | 0,00 | 73,34 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 775 498,00 | 0,00 | 287 477,10 | 0,00 | 488 020,90 | 0,00 | 252,69 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 172 687,00 | 0,00 | 84 732,26 | 0,00 | 87 954,74 | 0,00 | 56,27 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 1 898 669,00 | 0,00 | 589 916,45 | 0,00 | 1 308 752,55 | 0,00 | 618,66 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 426 623,61 | 0,00 | 1 222 936,74 | 0,00 | 2 203 686,87 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 124 417,78 | 0,00 | 38 569,51 | 0,00 | 85 848,27 | 0,00 | 40,64 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 177 738,84 | 0,00 | 55 232,01 | 0,00 | 122 506,83 | 0,00 | 58,06 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 177 738,84 | 0,00 | 55 232,01 | 0,00 | 122 506,83 | 0,00 | 58,06 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 177 738,84 | 0,00 | 55 232,01 | 0,00 | 122 506,83 | 0,00 | 58,06 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 231 652,92 | 0,00 | 71 974,57 | 0,00 | 159 678,35 | 0,00 | 75,67 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 889 287,22 | 0,00 | 276 240,11 | 0,00 | 613 047,11 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 177 671,18 | 0,00 | 55 210,98 | 0,00 | 122 460,20 | 0,00 | 58,23 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 124 371,02 | 0,00 | 38 555,02 | 0,00 | 85 816,00 | 0,00 | 40,76 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 177 671,18 | 0,00 | 55 210,98 | 0,00 | 122 460,20 | 0,00 | 58,23 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 231 565,36 | 0,00 | 71 958,49 | 0,00 | 159 606,87 | 0,00 | 75,89 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 177 671,18 | 0,00 | 55 210,98 | 0,00 | 122 460,20 | 0,00 | 58,23 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 888 949,92 | 0,00 | 276 146,45 | 0,00 | 612 803,47 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 196 974,00 | 0,00 | 87 944,82 | 0,00 | 109 029,18 | 0,00 | 28,94 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 256 723,00 | 0,00 | 115 800,28 | 0,00 | 140 922,72 | 0,00 | 37,72 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 1 408 441,00 | 0,00 | 498 046,79 | 0,00 | 910 394,21 | 0,00 | 206,93 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 4 337 230,00 | 0,00 | 1 533 712,44 | 0,00 | 2 803 517,56 | 0,00 | 637,23 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 199 368,00 | 0,00 | 2 235 504,33 | 0,00 | 3 963 863,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 813 311,00 | 0,00 | 813 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,31 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 491 971,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 491 970,00 | 0,00 | 155,65 | 1 110,52 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 305 282,00 | 0,00 | 813 312,00 | 0,00 | 491 970,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 230 325,00 | 0,00 | 112 715,88 | 0,00 | 117 609,12 | 0,00 | 74,83 | 107,60 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 230 325,00 | 0,00 | 112 715,88 | 0,00 | 117 609,12 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 236 863,73 | 0,00 | 73 604,95 | 0,00 | 163 258,78 | 0,00 | 77,72 | 107,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 177 647,30 | 0,00 | 55 203,56 | 0,00 | 122 443,74 | 0,00 | 58,29 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 231 533,52 | 0,00 | 71 948,60 | 0,00 | 159 584,92 | 0,00 | 75,97 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 646 044,55 | 0,00 | 200 757,11 | 0,00 | 445 287,44 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | 1 812 049,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 712 049,00 | 0,00 | 207,07 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 812 049,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 712 049,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 6 696 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 788,00 | 0,00 | 840,24 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 1 789 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 059,00 | 0,00 | 224,47 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 485 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 485 847,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 301 573,56 | 0,00 | 93 713,41 | 0,00 | 207 860,15 | 0,00 | 27,22 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 231 386,26 | 0,00 | 71 902,84 | 0,00 | 159 483,42 | 0,00 | 20,88 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 532 959,82 | 0,00 | 165 616,25 | 0,00 | 367 343,57 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 11 445,70 | 0,00 | 3 556,18 | 0,00 | 7 889,52 | 0,00 | 0,88 | 163,40 | 31.12.2020 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 57 403 099,81 | 0,00 | 427 708,38 | 0,00 | 56 975 391,43 | 0,00 | 4 425,50 | 10 442,66 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 57 414 545,51 | 0,00 | 431 264,56 | 0,00 | 56 983 280,95 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 107 451,69 | 0,00 | 33 390,41 | 0,00 | 74 061,28 | 0,00 | 22,49 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 107 451,69 | 0,00 | 33 390,41 | 0,00 | 74 061,28 | 0,00 | 22,49 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 140 045,42 | 0,00 | 43 518,85 | 0,00 | 96 526,57 | 0,00 | 29,31 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 354 948,80 | 0,00 | 110 299,67 | 0,00 | 244 649,13 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | 7 591 786,80 | 0,00 | 6 838 367,94 | 0,00 | 753 418,86 | 0,00 | 1 607,10 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 591 786,80 | 0,00 | 6 838 367,94 | 0,00 | 753 418,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 189 628,09 | 0,00 | 58 926,57 | 0,00 | 130 701,52 | 0,00 | 39,19 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 132 739,96 | 0,00 | 41 242,31 | 0,00 | 91 497,65 | 0,00 | 27,43 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 189 628,09 | 0,00 | 58 926,57 | 0,00 | 130 701,52 | 0,00 | 39,19 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 247 149,05 | 0,00 | 76 801,10 | 0,00 | 170 347,95 | 0,00 | 51,08 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 189 628,09 | 0,00 | 58 926,57 | 0,00 | 130 701,52 | 0,00 | 39,19 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 948 773,28 | 0,00 | 294 823,12 | 0,00 | 653 950,16 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | 72 387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 387,88 | 0,00 | 94,95 | 79,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | 4 724 636,00 | 0,00 | 1 467 944,40 | 0,00 | 3 256 691,60 | 0,00 | 11 098,51 | 18 694,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 797 023,88 | 0,00 | 1 467 944,40 | 0,00 | 3 329 079,48 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 247 421,68 | 0,00 | 76 885,81 | 0,00 | 170 535,87 | 0,00 | 50,81 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 189 838,04 | 0,00 | 58 991,81 | 0,00 | 130 846,23 | 0,00 | 38,98 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 437 259,72 | 0,00 | 135 877,62 | 0,00 | 301 382,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 112 316,92 | 0,00 | 34 902,27 | 0,00 | 77 414,65 | 0,00 | 18,54 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 112 316,92 | 0,00 | 34 902,27 | 0,00 | 77 414,65 | 0,00 | 18,54 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 146 386,43 | 0,00 | 45 489,30 | 0,00 | 100 897,13 | 0,00 | 24,16 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 371 020,27 | 0,00 | 115 293,84 | 0,00 | 255 726,43 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | 107 258,47 | 0,00 | 33 330,36 | 0,00 | 73 928,11 | 0,00 | 22,69 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 107 258,47 | 0,00 | 33 330,36 | 0,00 | 73 928,11 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 107 745,50 | 0,00 | 33 481,71 | 0,00 | 74 263,79 | 0,00 | 22,19 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 107 745,50 | 0,00 | 33 481,71 | 0,00 | 74 263,79 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 105 608,66 | 0,00 | 32 817,69 | 0,00 | 72 790,97 | 0,00 | 24,60 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 137 643,60 | 0,00 | 42 772,49 | 0,00 | 94 871,11 | 0,00 | 32,06 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 105 608,66 | 0,00 | 32 817,69 | 0,00 | 72 790,97 | 0,00 | 24,60 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 348 860,92 | 0,00 | 108 407,87 | 0,00 | 240 453,05 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | 107 096,88 | 0,00 | 33 280,15 | 0,00 | 73 816,73 | 0,00 | 22,86 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 107 096,88 | 0,00 | 33 280,15 | 0,00 | 73 816,73 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 174 434,45 | 0,00 | 54 205,17 | 0,00 | 120 229,28 | 0,00 | 70,91 | 85,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 127 071,00 | 0,00 | 71 662,04 | 0,00 | 55 408,96 | 0,00 | 51,66 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 301 505,45 | 0,00 | 125 867,21 | 0,00 | 175 638,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 171 992,72 | 0,00 | 53 446,41 | 0,00 | 118 546,31 | 0,00 | 78,67 | 85,17 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 171 992,72 | 0,00 | 53 446,41 | 0,00 | 118 546,31 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 112 049,66 | 0,00 | 34 819,22 | 0,00 | 77 230,44 | 0,00 | 18,71 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 112 049,66 | 0,00 | 34 819,22 | 0,00 | 77 230,44 | 0,00 | 18,71 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 146 037,80 | 0,00 | 45 380,97 | 0,00 | 100 656,83 | 0,00 | 24,38 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 370 137,12 | 0,00 | 115 019,41 | 0,00 | 255 117,71 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | 147 750,32 | 0,00 | 45 913,13 | 0,00 | 101 837,19 | 0,00 | 23,32 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | 113 363,29 | 0,00 | 35 227,43 | 0,00 | 78 135,86 | 0,00 | 17,90 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 261 113,61 | 0,00 | 81 140,56 | 0,00 | 179 973,05 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 110 272,19 | 0,00 | 34 266,87 | 0,00 | 76 005,32 | 0,00 | 19,97 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 110 272,19 | 0,00 | 34 266,87 | 0,00 | 76 005,32 | 0,00 | 19,97 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 110 272,19 | 0,00 | 34 266,87 | 0,00 | 76 005,32 | 0,00 | 19,97 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 330 816,57 | 0,00 | 102 800,61 | 0,00 | 228 015,96 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | 108 866,46 | 0,00 | 33 830,04 | 0,00 | 75 036,42 | 0,00 | 21,13 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 108 866,46 | 0,00 | 33 830,04 | 0,00 | 75 036,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 146 059,28 | 0,00 | 45 387,64 | 0,00 | 100 671,64 | 0,00 | 24,37 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 112 066,05 | 0,00 | 34 824,31 | 0,00 | 77 241,74 | 0,00 | 18,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 112 066,05 | 0,00 | 34 824,31 | 0,00 | 77 241,74 | 0,00 | 18,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 112 066,05 | 0,00 | 34 824,31 | 0,00 | 77 241,74 | 0,00 | 18,70 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 482 257,43 | 0,00 | 149 860,57 | 0,00 | 332 396,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 77 593,71 | 0,00 | 24 112,10 | 0,00 | 53 481,61 | 0,00 | 23,30 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 77 593,71 | 0,00 | 24 112,10 | 0,00 | 53 481,61 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 56 348,84 | 0,00 | 17 510,30 | 0,00 | 38 838,54 | 0,00 | 91,86 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 92 034,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 034,51 | 0,00 | 150,04 | 357,64 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 75 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 132,45 | 0,00 | 122,49 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 95 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 718,00 | 0,00 | 156,04 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 75 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 132,45 | 0,00 | 122,49 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 4 760 899,00 | 0,00 | 1 077 844,00 | 0,00 | 3 683 055,00 | 0,00 | 10 001,89 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 73 441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 441,94 | 0,00 | 119,73 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 56 348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 348,84 | 0,00 | 91,86 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 56 348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 348,84 | 0,00 | 91,86 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 738 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 965,00 | 0,00 | 1 204,70 | 14 901,30 | 31.12.2020 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 5 483 999,00 | 0,00 | 1 703 878,50 | 0,00 | 3 780 120,50 | 0,00 | 8 940,33 | 20 749,19 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 564 368,87 | 0,00 | 2 799 232,80 | 0,00 | 8 765 136,07 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 91 965,86 | 0,00 | 55 034,11 | 0,00 | 36 931,75 | 0,00 | 150,89 | 357,64 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 75 075,73 | 0,00 | 67 388,83 | 0,00 | 7 686,90 | 0,00 | 123,18 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 95 647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 647,36 | 0,00 | 156,93 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 75 075,73 | 0,00 | 44 925,79 | 0,00 | 30 149,94 | 0,00 | 123,18 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 56 307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 307,05 | 0,00 | 92,38 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 73 387,22 | 0,00 | 29 494,84 | 0,00 | 43 892,38 | 0,00 | 120,41 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 56 307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 307,05 | 0,00 | 92,38 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 56 307,05 | 0,00 | 33 694,42 | 0,00 | 22 612,63 | 0,00 | 92,38 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 570 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 668,00 | 0,00 | 936,29 | 14 901,30 | 31.12.2020 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 4 674 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 217,00 | 0,00 | 11 287,65 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 824 958,05 | 0,00 | 230 537,99 | 0,00 | 5 594 420,06 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 93 366,82 | 0,00 | 62 221,72 | 0,00 | 31 145,10 | 0,00 | 135,49 | 357,64 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 76 219,99 | 0,00 | 76 189,84 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 110,61 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 95 979,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 979,69 | 0,00 | 139,28 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 76 219,99 | 0,00 | 50 793,33 | 0,00 | 25 426,66 | 0,00 | 110,61 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 57 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 164,74 | 0,00 | 82,96 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 74 504,60 | 0,00 | 50 159,41 | 0,00 | 24 345,19 | 0,00 | 108,12 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 57 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 164,74 | 0,00 | 82,96 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 57 164,74 | 0,00 | 38 094,42 | 0,00 | 19 070,32 | 0,00 | 82,96 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 556 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 162,00 | 0,00 | 807,08 | 14 901,30 | 31.12.2020 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 4 526 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 805,00 | 688 634,00 | 9 125,89 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 670 386,31 | 0,00 | 277 458,72 | 0,00 | 4 704 293,59 | 688 634,00 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 177 810,43 | 0,00 | 55 254,25 | 0,00 | 122 556,18 | 0,00 | 28,64 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 177 810,43 | 0,00 | 55 254,25 | 0,00 | 122 556,18 | 0,00 | 28,64 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 231 746,21 | 0,00 | 72 014,69 | 0,00 | 159 731,52 | 0,00 | 37,33 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 587 367,07 | 0,00 | 182 523,19 | 0,00 | 404 843,88 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1 924 379,00 | 0,00 | 57 355,00 | 0,00 | 1 867 024,00 | 0,00 | 310,00 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 18 | 1 215 188,00 | 0,00 | 37 755,00 | 0,00 | 1 177 433,00 | 0,00 | 195,76 | 1 110,52 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 139 567,00 | 0,00 | 95 110,00 | 0,00 | 3 044 457,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 231 250,93 | 0,00 | 71 860,78 | 0,00 | 159 390,15 | 0,00 | 76,69 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 177 430,39 | 0,00 | 55 136,15 | 0,00 | 122 294,24 | 0,00 | 58,84 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 681,32 | 0,00 | 126 996,93 | 0,00 | 281 684,39 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 162 633,26 | 0,00 | 50 537,97 | 0,00 | 112 095,29 | 0,00 | 43,29 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 124 782,45 | 0,00 | 38 775,91 | 0,00 | 86 006,54 | 0,00 | 33,21 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 124 782,45 | 0,00 | 38 775,91 | 0,00 | 86 006,54 | 0,00 | 33,21 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 124 782,45 | 0,00 | 38 775,91 | 0,00 | 86 006,54 | 0,00 | 33,21 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 536 980,61 | 0,00 | 166 865,70 | 0,00 | 370 114,91 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 175 777,00 | 0,00 | 70 204,29 | 0,00 | 105 572,71 | 0,00 | 49,38 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 124 199,50 | 0,00 | 38 594,76 | 0,00 | 85 604,74 | 0,00 | 34,89 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 1 899 966,00 | 0,00 | 775 185,00 | 0,00 | 1 124 781,00 | 0,00 | 533,76 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 134 868,00 | 0,00 | 54 688,71 | 0,00 | 80 179,29 | 0,00 | 37,89 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 124 199,50 | 0,00 | 38 594,76 | 0,00 | 85 604,74 | 0,00 | 34,89 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 459 010,00 | 0,00 | 977 267,52 | 0,00 | 1 481 742,48 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 77 349,74 | 0,00 | 24 036,28 | 0,00 | 53 313,46 | 0,00 | 15,79 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 247 674,41 | 0,00 | 76 964,35 | 0,00 | 170 710,06 | 0,00 | 50,56 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 325 024,15 | 0,00 | 101 000,63 | 0,00 | 224 023,52 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 206 812,86 | 0,00 | 64 266,70 | 0,00 | 142 546,16 | 0,00 | 68,69 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 158 679,88 | 0,00 | 49 309,47 | 0,00 | 109 370,41 | 0,00 | 52,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 158 679,88 | 0,00 | 49 309,47 | 0,00 | 109 370,41 | 0,00 | 52,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 158 679,88 | 0,00 | 49 309,47 | 0,00 | 109 370,41 | 0,00 | 52,70 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 682 852,50 | 0,00 | 212 195,11 | 0,00 | 470 657,39 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 206 819,09 | 0,00 | 64 268,64 | 0,00 | 142 550,45 | 0,00 | 68,67 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 158 684,33 | 0,00 | 49 310,85 | 0,00 | 109 373,48 | 0,00 | 52,69 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 172 314,00 | 0,00 | 86 001,74 | 0,00 | 86 312,26 | 0,00 | 57,21 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 158 684,33 | 0,00 | 49 310,85 | 0,00 | 109 373,48 | 0,00 | 52,69 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 696 501,75 | 0,00 | 248 892,08 | 0,00 | 447 609,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 207 186,66 | 0,00 | 64 382,86 | 0,00 | 142 803,80 | 0,00 | 67,73 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 158 966,46 | 0,00 | 49 398,52 | 0,00 | 109 567,94 | 0,00 | 51,97 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 158 966,46 | 0,00 | 49 398,52 | 0,00 | 109 567,94 | 0,00 | 51,97 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 525 119,58 | 0,00 | 163 179,90 | 0,00 | 361 939,68 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 227 934,34 | 0,00 | 70 830,16 | 0,00 | 157 104,18 | 0,00 | 39,86 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 174 885,89 | 0,00 | 54 345,46 | 0,00 | 120 540,43 | 0,00 | 30,58 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 174 885,89 | 0,00 | 54 345,46 | 0,00 | 120 540,43 | 0,00 | 30,58 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 174 885,89 | 0,00 | 54 345,46 | 0,00 | 120 540,43 | 0,00 | 30,58 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 752 592,01 | 0,00 | 233 866,54 | 0,00 | 518 725,47 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | 168 560,66 | 0,00 | 52 379,91 | 0,00 | 116 180,75 | 0,00 | 36,16 | 147,88 | 31.12.2020 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | 168 560,66 | 0,00 | 52 379,91 | 0,00 | 116 180,75 | 0,00 | 36,16 | 147,88 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 337 121,32 | 0,00 | 104 759,82 | 0,00 | 232 361,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | 176 711,28 | 0,00 | 54 912,69 | 0,00 | 121 798,59 | 0,00 | 29,34 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 176 711,28 | 0,00 | 54 912,69 | 0,00 | 121 798,59 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 125 523,00 | 0,00 | 75 479,87 | 0,00 | 50 043,13 | 0,00 | 56,50 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 205 017,00 | 0,00 | 123 275,86 | 0,00 | 81 741,14 | 0,00 | 92,28 | 102,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 154 126,64 | 0,00 | 47 894,56 | 0,00 | 106 232,08 | 0,00 | 69,37 | 130,50 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 87 867,00 | 0,00 | 52 830,95 | 0,00 | 35 036,05 | 0,00 | 39,55 | 64,07 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 172 310,12 | 0,00 | 75 488,12 | 0,00 | 96 822,00 | 0,00 | 77,56 | 85,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 4 610 540,00 | 0,00 | 1 432 494,78 | 0,00 | 3 178 045,22 | 0,00 | 6 820,33 | 18 085,81 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 163 599,00 | 0,00 | 97 706,52 | 0,00 | 65 892,48 | 0,00 | 73,64 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 125 523,00 | 0,00 | 75 479,87 | 0,00 | 50 043,13 | 0,00 | 56,50 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 115 594,98 | 0,00 | 35 920,92 | 0,00 | 79 674,06 | 0,00 | 52,03 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 655 173,00 | 0,00 | 203 103,63 | 0,00 | 452 069,37 | 0,00 | 294,90 | 6 576,33 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 415 273,74 | 0,00 | 2 219 675,08 | 0,00 | 4 195 598,66 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 207 007,77 | 0,00 | 64 327,27 | 0,00 | 142 680,50 | 0,00 | 68,19 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 120 467,73 | 0,00 | 37 435,12 | 0,00 | 83 032,61 | 0,00 | 39,68 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 120 467,73 | 0,00 | 37 435,12 | 0,00 | 83 032,61 | 0,00 | 39,68 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 120 467,73 | 0,00 | 37 435,12 | 0,00 | 83 032,61 | 0,00 | 39,68 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 568 410,96 | 0,00 | 176 632,63 | 0,00 | 391 778,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 151 466,43 | 0,00 | 47 067,90 | 0,00 | 104 398,53 | 0,00 | 65,14 | 132,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 116 214,42 | 0,00 | 36 113,41 | 0,00 | 80 101,01 | 0,00 | 49,98 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 116 214,42 | 0,00 | 36 113,41 | 0,00 | 80 101,01 | 0,00 | 49,98 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 116 214,42 | 0,00 | 36 113,41 | 0,00 | 80 101,01 | 0,00 | 49,98 | 99,61 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 500 109,69 | 0,00 | 155 408,13 | 0,00 | 344 701,56 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 189 260,00 | 0,00 | 70 220,37 | 0,00 | 119 039,63 | 0,00 | 36,04 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 133 726,95 | 0,00 | 41 555,39 | 0,00 | 92 171,56 | 0,00 | 25,46 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 1 516 416,00 | 0,00 | 470 088,96 | 0,00 | 1 046 327,04 | 0,00 | 288,76 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 145 213,00 | 0,00 | 53 330,28 | 0,00 | 91 882,72 | 0,00 | 27,65 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 133 726,95 | 0,00 | 41 555,39 | 0,00 | 92 171,56 | 0,00 | 25,46 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 118 342,90 | 0,00 | 676 750,39 | 0,00 | 1 441 592,51 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 110 128,60 | 0,00 | 34 222,25 | 0,00 | 75 906,35 | 0,00 | 26,74 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 179 662,00 | 0,00 | 91 963,11 | 0,00 | 87 698,89 | 0,00 | 43,63 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 1 621 978,00 | 0,00 | 502 813,18 | 0,00 | 1 119 164,82 | 0,00 | 393,85 | 8 759,56 | 31.12.2020 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 110 128,60 | 0,00 | 34 222,25 | 0,00 | 75 906,35 | 0,00 | 26,74 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 137 848,00 | 0,00 | 69 849,03 | 0,00 | 67 998,97 | 0,00 | 33,47 | 107,71 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 159 745,20 | 0,00 | 733 069,82 | 0,00 | 1 426 675,38 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 231 387,25 | 0,00 | 71 903,15 | 0,00 | 159 484,10 | 0,00 | 76,34 | 201,78 | 31.12.2020 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 158 800,03 | 0,00 | 49 346,81 | 0,00 | 109 453,22 | 0,00 | 52,39 | 147,88 | 31.12.2020 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 158 800,03 | 0,00 | 49 346,81 | 0,00 | 109 453,22 | 0,00 | 52,39 | 147,88 | 31.12.2020 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 177 534,86 | 0,00 | 55 168,62 | 0,00 | 122 366,24 | 0,00 | 58,57 | 149,22 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 726 522,17 | 0,00 | 225 765,39 | 0,00 | 500 756,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 52 597,40 | 0,00 | 8 173,64 | 0,00 | 44 423,76 | 0,00 | 18,20 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 52 597,35 | 0,00 | 8 173,63 | 0,00 | 44 423,72 | 0,00 | 18,20 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 68 551,92 | 0,00 | 21 302,38 | 0,00 | 47 249,54 | 0,00 | 23,71 | 96,17 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 173 746,67 | 0,00 | 37 649,65 | 0,00 | 136 097,02 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 176 596,47 | 0,00 | 54 877,02 | 0,00 | 121 719,45 | 0,00 | 29,41 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 176 596,47 | 0,00 | 54 877,02 | 0,00 | 121 719,45 | 0,00 | 29,41 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 257 317,94 | 0,00 | 79 961,06 | 0,00 | 177 356,88 | 0,00 | 42,85 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 610 510,88 | 0,00 | 189 715,10 | 0,00 | 420 795,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 119 980,01 | 0,00 | 37 283,56 | 0,00 | 82 696,45 | 0,00 | 40,61 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 178 847,27 | 0,00 | 55 576,45 | 0,00 | 123 270,82 | 0,00 | 60,53 | 130,50 | 31.12.2020 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 173 714,00 | 0,00 | 84 967,99 | 0,00 | 88 746,01 | 0,00 | 58,80 | 85,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 1 005 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 645,00 | 0,00 | 340,38 | 1 691,28 | 31.12.2020 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 169 805,00 | 0,00 | 82 179,03 | 0,00 | 87 625,97 | 0,00 | 57,47 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 119 980,01 | 0,00 | 37 283,56 | 0,00 | 82 696,45 | 0,00 | 40,61 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 767 971,29 | 0,00 | 297 290,59 | 0,00 | 1 470 680,70 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 81 590,09 | 0,00 | 25 353,96 | 0,00 | 56 236,13 | 0,00 | 12,64 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 81 590,09 | 0,00 | 25 353,96 | 0,00 | 56 236,13 | 0,00 | 12,64 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 81 590,09 | 0,00 | 25 353,96 | 0,00 | 56 236,13 | 0,00 | 12,64 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 244 770,27 | 0,00 | 76 061,88 | 0,00 | 168 708,39 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 81 475,47 | 0,00 | 25 318,35 | 0,00 | 56 157,12 | 0,00 | 12,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 81 475,47 | 0,00 | 25 318,35 | 0,00 | 56 157,12 | 0,00 | 12,70 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 81 475,47 | 0,00 | 25 318,35 | 0,00 | 56 157,12 | 0,00 | 12,70 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 244 426,41 | 0,00 | 75 955,05 | 0,00 | 168 471,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 132 568,82 | 0,00 | 43 665,82 | 0,00 | 88 903,00 | 0,00 | 48,73 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 92 798,68 | 0,00 | 30 555,68 | 0,00 | 62 243,00 | 0,00 | 34,11 | 64,07 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 176 758,76 | 0,00 | 58 203,76 | 0,00 | 118 555,00 | 0,00 | 64,98 | 85,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 2 207 695,00 | 0,00 | 684 385,45 | 0,00 | 1 523 309,55 | 0,00 | 811,53 | 1 691,28 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 172 781,75 | 0,00 | 55 722,75 | 0,00 | 117 059,00 | 0,00 | 63,51 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 132 568,82 | 0,00 | 43 665,82 | 0,00 | 88 903,00 | 0,00 | 48,73 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 53 960,18 | 0,00 | 8 385,41 | 0,00 | 45 574,77 | 0,00 | 19,84 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 969 132,01 | 0,00 | 924 584,69 | 0,00 | 2 044 547,32 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 79 704,81 | 0,00 | 24 768,12 | 0,00 | 54 936,69 | 0,00 | 13,83 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 79 704,81 | 0,00 | 24 768,12 | 0,00 | 54 936,69 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 77 143,59 | 0,00 | 11 988,11 | 0,00 | 65 155,48 | 0,00 | 15,99 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 77 143,59 | 0,00 | 11 988,11 | 0,00 | 65 155,48 | 0,00 | 15,99 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 154 287,18 | 0,00 | 23 976,22 | 0,00 | 130 310,96 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 78 235,87 | 0,00 | 24 311,65 | 0,00 | 53 924,22 | 0,00 | 14,98 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 78 235,87 | 0,00 | 24 311,65 | 0,00 | 53 924,22 | 0,00 | 14,98 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 78 235,87 | 0,00 | 12 157,85 | 0,00 | 66 078,02 | 0,00 | 14,98 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 234 707,61 | 0,00 | 60 781,15 | 0,00 | 173 926,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 4 | 85 537,21 | 0,00 | 26 580,52 | 0,00 | 58 956,69 | 0,00 | 10,82 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 85 537,21 | 0,00 | 26 580,52 | 0,00 | 58 956,69 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | 25 979,53 | 0,00 | 4 037,22 | 0,00 | 21 942,31 | 0,00 | 23,35 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | 33 860,00 | 0,00 | 5 261,84 | 0,00 | 28 598,16 | 0,00 | 30,44 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | 25 979,53 | 0,00 | 4 037,22 | 0,00 | 21 942,31 | 0,00 | 23,35 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | 25 979,53 | 0,00 | 4 037,22 | 0,00 | 21 942,31 | 0,00 | 23,35 | 219,62 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 111 798,59 | 0,00 | 17 373,50 | 0,00 | 94 425,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 141 067,12 | 0,00 | 35 461,83 | 0,00 | 105 605,29 | 0,00 | 129,25 | 169,89 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 115 159,31 | 0,00 | 94 541,69 | 0,00 | 20 617,62 | 0,00 | 105,52 | 213,78 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 146 712,75 | 0,00 | 80 361,64 | 0,00 | 66 351,11 | 0,00 | 134,43 | 77,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 115 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 159,31 | 0,00 | 105,52 | 140,37 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 86 369,98 | 0,00 | 47 270,69 | 0,00 | 39 099,29 | 0,00 | 79,14 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 112 568,33 | 0,00 | 62 240,98 | 0,00 | 50 327,35 | 0,00 | 103,14 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 86 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 369,98 | 0,00 | 79,14 | 107,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | 86 369,98 | 0,00 | 47 270,69 | 0,00 | 39 099,29 | 0,00 | 79,14 | 106,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 889 776,76 | 0,00 | 367 147,52 | 0,00 | 522 629,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | 6 549 642,85 | 0,00 | 2 034 974,03 | 0,00 | 4 514 668,82 | 0,00 | 5 290,93 | 13 254,37 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 549 642,85 | 0,00 | 2 034 974,03 | 0,00 | 4 514 668,82 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 197 187,00 | 0,00 | 64 934,24 | 0,00 | 132 252,76 | 0,00 | 115,89 | 233,48 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 205 079,00 | 0,00 | 183 824,03 | 0,00 | 21 254,97 | 0,00 | 120,53 | 180,11 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 160 972,00 | 0,00 | 120 487,10 | 0,00 | 40 484,90 | 0,00 | 94,61 | 188,47 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 99 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 976,00 | 0,00 | 58,76 | 149,14 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 157 350,00 | 0,00 | 117 375,59 | 0,00 | 39 974,41 | 0,00 | 92,48 | 202,01 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 120 729,00 | 0,00 | 90 369,83 | 0,00 | 30 359,17 | 0,00 | 70,95 | 154,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 2 285 688,00 | 0,00 | 709 947,10 | 0,00 | 1 575 740,90 | 0,00 | 1 343,34 | 4 699,27 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 6 285 830,00 | 0,00 | 1 567 372,75 | 0,00 | 4 718 457,25 | 0,00 | 7 039,00 | 16 952,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 449 755,00 | 0,00 | 139 424,05 | 0,00 | 310 330,95 | 0,00 | 264,33 | 3 108,68 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 962 566,00 | 0,00 | 2 993 734,69 | 0,00 | 6 968 831,31 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 84 571,36 | 0,00 | 26 280,39 | 0,00 | 58 290,97 | 0,00 | 54,35 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 110 224,72 | 0,00 | 34 252,12 | 0,00 | 75 972,60 | 0,00 | 70,84 | 147,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 84 571,36 | 0,00 | 26 280,39 | 0,00 | 58 290,97 | 0,00 | 54,35 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 84 571,36 | 0,00 | 26 280,39 | 0,00 | 58 290,97 | 0,00 | 54,35 | 109,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 363 938,80 | 0,00 | 113 093,29 | 0,00 | 250 845,51 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 4 139 741,00 | 0,00 | 3 589 618,04 | 0,00 | 550 122,96 | 0,00 | 5 390,29 | 12 984,36 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 139 741,00 | 0,00 | 3 589 618,04 | 0,00 | 550 122,96 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 159 932,11 | 0,00 | 49 698,60 | 0,00 | 110 233,51 | 0,00 | 28,05 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 227 824,16 | 0,00 | 131 564,77 | 0,00 | 96 259,39 | 0,00 | 39,96 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 178 800,50 | 0,00 | 55 561,91 | 0,00 | 123 238,59 | 0,00 | 31,36 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 159 932,11 | 0,00 | 49 698,60 | 0,00 | 110 233,51 | 0,00 | 28,05 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 2 343 396,00 | 0,00 | 728 093,14 | 0,00 | 1 615 302,86 | 0,00 | 410,98 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 069 884,88 | 0,00 | 1 014 617,02 | 0,00 | 2 055 267,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 2 586 591,60 | 0,00 | 803 654,00 | 0,00 | 1 782 937,60 | 0,00 | 991,49 | 2 346,55 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 2 723 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 503,00 | 0,00 | 1 043,97 | 8 759,56 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 954 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 398,00 | 0,00 | 365,84 | 3 686,86 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 215 305,06 | 0,00 | 76 047,06 | 0,00 | 139 258,00 | 0,00 | 82,53 | 169,89 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 175 762,77 | 0,00 | 54 617,95 | 0,00 | 121 144,82 | 0,00 | 67,37 | 213,78 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 92 276,30 | 0,00 | 28 674,68 | 0,00 | 63 601,62 | 0,00 | 35,37 | 77,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 175 762,76 | 0,00 | 54 617,94 | 0,00 | 121 144,82 | 0,00 | 67,37 | 140,37 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 131 822,57 | 0,00 | 40 963,61 | 0,00 | 90 858,96 | 0,00 | 50,53 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 166 877,00 | 0,00 | 58 255,33 | 0,00 | 108 621,67 | 0,00 | 63,97 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 128 039,00 | 0,00 | 44 246,80 | 0,00 | 83 792,20 | 0,00 | 49,08 | 107,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 131 822,57 | 0,00 | 40 963,61 | 0,00 | 90 858,96 | 0,00 | 50,53 | 106,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 482 160,63 | 0,00 | 1 202 040,98 | 0,00 | 6 280 119,65 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 80 624,56 | 0,00 | 25 053,93 | 0,00 | 55 570,63 | 0,00 | 13,21 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 80 624,56 | 0,00 | 25 053,93 | 0,00 | 55 570,63 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 4 865 520,00 | 0,00 | 11 717,00 | 0,00 | 4 853 803,00 | 0,00 | 1 002,72 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 964 051,00 | 0,00 | 267 230,94 | 0,00 | 696 820,06 | 0,00 | 198,68 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 829 571,00 | 0,00 | 278 947,94 | 0,00 | 5 550 623,06 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | 406 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 062,00 | 0,00 | 83,16 | 163,40 | 31.12.2020 |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | 4 329 747,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329 747,94 | 0,00 | 886,72 | 10 442,66 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 735 809,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 809,94 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 67 848,00 | 0,00 | 67 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 83 962,08 | 0,00 | 26 091,06 | 0,00 | 57 871,02 | 0,00 | 72,27 | 142,73 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 64 420,28 | 0,00 | 20 018,48 | 0,00 | 44 401,80 | 0,00 | 55,45 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 82 463,00 | 0,00 | 82 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98 | 143,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 105 059,00 | 0,00 | 105 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43 | 79,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 17 486,00 | 0,00 | 5 432,90 | 0,00 | 12 053,10 | 0,00 | 15,05 | 219,08 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 20 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 340,00 | 0,00 | 17,51 | 173,56 | 31.12.2020 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | 517 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 286,00 | 0,00 | 445,25 | 3 135,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 958 864,36 | 0,00 | 306 912,44 | 0,00 | 651 951,92 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 102 926,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 926,78 | 0,00 | 102,19 | 79,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 99 147,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 147,77 | 0,00 | 98,44 | 173,56 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 80 790,02 | 0,00 | 16 367,17 | 0,00 | 64 422,85 | 0,00 | 80,21 | 219,08 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 60 592,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 592,52 | 0,00 | 60,16 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 80 790,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 790,02 | 0,00 | 80,21 | 143,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 60 592,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 592,52 | 0,00 | 60,16 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 78 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 973,15 | 0,00 | 78,41 | 142,73 | 31.12.2020 |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | 60 592,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 592,52 | 0,00 | 60,16 | 108,03 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 624 405,30 | 0,00 | 16 367,17 | 0,00 | 608 038,13 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | 16 563,00 | 0,00 | 5 146,12 | 0,00 | 11 416,88 | 0,00 | 33,62 | 173,56 | 31.12.2020 |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | 16 563,00 | 0,00 | 5 146,12 | 0,00 | 11 416,88 | 0,00 | 33,62 | 79,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | 16 563,00 | 0,00 | 5 146,12 | 0,00 | 11 416,88 | 0,00 | 33,62 | 219,08 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 49 689,00 | 0,00 | 15 438,36 | 0,00 | 34 250,64 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 92 880,00 | 0,00 | 52 940,20 | 0,00 | 39 939,80 | 0,00 | 188,74 | 79,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 2 841 017,00 | 0,00 | 1 585 376,95 | 0,00 | 1 255 640,05 | 0,00 | 10 297,27 | 18 694,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 54 678,00 | 0,00 | 31 140,84 | 0,00 | 23 537,16 | 0,00 | 111,11 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 54 678,00 | 0,00 | 31 140,84 | 0,00 | 23 537,16 | 0,00 | 111,11 | 108,03 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 71 264,00 | 0,00 | 41 002,63 | 0,00 | 30 261,37 | 0,00 | 144,82 | 142,73 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 54 678,00 | 0,00 | 31 140,84 | 0,00 | 23 537,16 | 0,00 | 111,11 | 106,91 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 72 904,00 | 0,00 | 41 521,12 | 0,00 | 31 382,88 | 0,00 | 148,15 | 143,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 72 904,00 | 0,00 | 62 281,68 | 0,00 | 10 622,32 | 0,00 | 148,15 | 219,08 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 315 003,00 | 0,00 | 1 876 545,10 | 0,00 | 1 438 457,90 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 188 656,97 | 0,00 | 58 624,79 | 0,00 | 130 032,18 | 0,00 | 40,20 | 149,22 | 31.12.2020 |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 245 883,40 | 0,00 | 76 407,80 | 0,00 | 169 475,60 | 0,00 | 52,39 | 201,78 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 434 540,37 | 0,00 | 135 032,59 | 0,00 | 299 507,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 107 721,68 | 0,00 | 42 560,37 | 0,00 | 65 161,31 | 0,00 | 144,34 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 82 650,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 650,67 | 0,00 | 110,75 | 107,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 82 650,67 | 0,00 | 32 323,71 | 0,00 | 50 326,96 | 0,00 | 110,75 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 134 992,64 | 0,00 | 52 797,04 | 0,00 | 82 195,60 | 0,00 | 180,88 | 169,89 | 31.12.2020 |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 82 650,67 | 0,00 | 32 323,71 | 0,00 | 50 326,96 | 0,00 | 110,75 | 106,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 490 666,33 | 0,00 | 160 004,83 | 0,00 | 330 661,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 350 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 135,00 | 0,00 | 601,40 | 3 298,89 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 57 957,76 | 0,00 | 18 010,26 | 0,00 | 39 947,50 | 0,00 | 99,55 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 57 957,76 | 0,00 | 18 010,26 | 0,00 | 39 947,50 | 0,00 | 99,55 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 75 538,41 | 0,00 | 23 473,42 | 0,00 | 52 064,99 | 0,00 | 129,75 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 77 276,68 | 0,00 | 24 013,58 | 0,00 | 53 263,10 | 0,00 | 132,73 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 75 059,00 | 0,00 | 42 913,69 | 0,00 | 32 145,31 | 0,00 | 128,92 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 98 451,27 | 0,00 | 30 593,54 | 0,00 | 67 857,73 | 0,00 | 169,10 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 57 957,76 | 0,00 | 18 010,26 | 0,00 | 39 947,50 | 0,00 | 99,55 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 94 662,31 | 0,00 | 29 416,13 | 0,00 | 65 246,18 | 0,00 | 162,59 | 357,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 944 995,95 | 0,00 | 204 441,14 | 0,00 | 740 554,81 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 91 168,87 | 0,00 | 91 168,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 6 932 044,04 | 0,00 | 546 069,94 | 0,00 | 6 385 974,10 | 0,00 | 7 885,39 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 68 376,40 | 0,00 | 31 189,10 | 0,00 | 37 187,30 | 0,00 | 35,20 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 68 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 376,40 | 0,00 | 35,20 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 89 118,17 | 0,00 | 89 118,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,87 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 68 376,40 | 0,00 | 31 189,10 | 0,00 | 37 187,30 | 0,00 | 35,20 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 116 149,33 | 0,00 | 50 074,67 | 0,00 | 66 074,66 | 0,00 | 59,79 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 91 168,87 | 0,00 | 43 575,45 | 0,00 | 47 593,42 | 0,00 | 46,93 | 215,98 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 524 778,48 | 0,00 | 882 385,30 | 0,00 | 6 642 393,18 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 83 606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 606,87 | 0,00 | 39,93 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 108 968,42 | 0,00 | 33 861,73 | 0,00 | 75 106,69 | 0,00 | 52,04 | 147,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 134 064,31 | 0,00 | 41 660,23 | 0,00 | 92 404,08 | 0,00 | 64,02 | 145,19 | 31.12.2020 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 100 548,73 | 0,00 | 31 245,33 | 0,00 | 69 303,40 | 0,00 | 48,02 | 109,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 427 188,33 | 0,00 | 106 767,29 | 0,00 | 320 421,04 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 366 989,00 | 0,00 | 41 847,65 | 0,00 | 325 141,35 | 0,00 | 147,34 | 1 033,42 | 31.12.2020 |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 1 650 128,00 | 0,00 | 8 282,81 | 0,00 | 1 641 845,19 | 0,00 | 662,49 | 4 323,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Козельская, д. 14 | 650 806,00 | 0,00 | 101 079,91 | 0,00 | 549 726,09 | 0,00 | 261,28 | 3 343,44 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 667 923,00 | 0,00 | 151 210,37 | 0,00 | 2 516 712,63 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 161 479,00 | 0,00 | 109 917,82 | 0,00 | 51 561,18 | 0,00 | 73,58 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 123 897,00 | 0,00 | 84 737,74 | 0,00 | 39 159,26 | 0,00 | 56,45 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 292 957,00 | 0,00 | 91 021,74 | 0,00 | 201 935,26 | 0,00 | 133,48 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 578 333,00 | 0,00 | 285 677,30 | 0,00 | 292 655,70 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 115 434,78 | 0,00 | 35 871,14 | 0,00 | 79 563,64 | 0,00 | 52,59 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 163 373,00 | 0,00 | 98 272,47 | 0,00 | 65 100,53 | 0,00 | 74,43 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 125 350,00 | 0,00 | 75 907,89 | 0,00 | 49 442,11 | 0,00 | 57,11 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 115 434,78 | 0,00 | 35 871,14 | 0,00 | 79 563,64 | 0,00 | 52,59 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 509 912,00 | 0,00 | 251 652,00 | 0,00 | 1 258 260,00 | 0,00 | 687,89 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 238 672,00 | 0,00 | 59 743,00 | 0,00 | 178 929,00 | 0,00 | 108,73 | 1 666,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 268 176,56 | 0,00 | 557 317,64 | 0,00 | 1 710 858,92 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 77 391,05 | 0,00 | 24 049,12 | 0,00 | 53 341,93 | 0,00 | 15,75 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 77 391,05 | 0,00 | 24 049,12 | 0,00 | 53 341,93 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 237 276,00 | 0,00 | 120 271,04 | 0,00 | 117 004,96 | 0,00 | 49,04 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 169 616,20 | 0,00 | 52 707,91 | 0,00 | 116 908,29 | 0,00 | 35,06 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 169 616,20 | 0,00 | 52 707,91 | 0,00 | 116 908,29 | 0,00 | 35,06 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 169 616,20 | 0,00 | 52 707,91 | 0,00 | 116 908,29 | 0,00 | 35,06 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 746 124,60 | 0,00 | 278 394,77 | 0,00 | 467 729,83 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 161 211,04 | 0,00 | 50 096,02 | 0,00 | 111 115,02 | 0,00 | 46,95 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 126 162,02 | 0,00 | 39 198,54 | 0,00 | 86 963,48 | 0,00 | 36,74 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 161 211,04 | 0,00 | 50 096,02 | 0,00 | 111 115,02 | 0,00 | 46,95 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 210 111,20 | 0,00 | 65 291,65 | 0,00 | 144 819,55 | 0,00 | 61,19 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 161 211,04 | 0,00 | 50 096,02 | 0,00 | 111 115,02 | 0,00 | 46,95 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 819 906,34 | 0,00 | 254 778,25 | 0,00 | 565 128,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 169 963,30 | 0,00 | 52 815,77 | 0,00 | 117 147,53 | 0,00 | 34,71 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 169 963,30 | 0,00 | 52 815,77 | 0,00 | 117 147,53 | 0,00 | 34,71 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 169 963,30 | 0,00 | 52 815,77 | 0,00 | 117 147,53 | 0,00 | 34,71 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 509 889,90 | 0,00 | 158 447,31 | 0,00 | 351 442,59 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 140 739,24 | 0,00 | 43 734,45 | 0,00 | 97 004,79 | 0,00 | 29,27 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 107 983,92 | 0,00 | 33 555,80 | 0,00 | 74 428,12 | 0,00 | 22,46 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 107 983,92 | 0,00 | 33 555,80 | 0,00 | 74 428,12 | 0,00 | 22,46 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 107 983,92 | 0,00 | 33 555,80 | 0,00 | 74 428,12 | 0,00 | 22,46 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 464 691,00 | 0,00 | 144 401,85 | 0,00 | 320 289,15 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 58 021,92 | 0,00 | 18 030,20 | 0,00 | 39 991,72 | 0,00 | 13,78 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 58 021,92 | 0,00 | 18 030,20 | 0,00 | 39 991,72 | 0,00 | 13,78 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 142 547,68 | 0,00 | 44 296,42 | 0,00 | 98 251,26 | 0,00 | 33,84 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 258 591,52 | 0,00 | 80 356,82 | 0,00 | 178 234,70 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 51 566,62 | 0,00 | 8 013,45 | 0,00 | 43 553,17 | 0,00 | 31,25 | 213,78 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 51 566,62 | 0,00 | 8 013,45 | 0,00 | 43 553,17 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 74 696,64 | 0,00 | 23 211,84 | 0,00 | 51 484,80 | 0,00 | 128,10 | 133,34 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 91 501,19 | 0,00 | 41 251,50 | 0,00 | 50 249,69 | 0,00 | 156,92 | 166,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 74 696,64 | 0,00 | 50 510,55 | 0,00 | 24 186,09 | 0,00 | 128,10 | 241,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 95 163,79 | 0,00 | 42 858,71 | 0,00 | 52 305,08 | 0,00 | 163,20 | 155,25 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 3 824 853,00 | 0,00 | 1 082 437,00 | 0,00 | 2 742 416,00 | 0,00 | 11 625,69 | 23 903,02 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 56 022,48 | 0,00 | 11 649,67 | 0,00 | 44 372,81 | 0,00 | 96,08 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 73 016,08 | 0,00 | 14 590,31 | 0,00 | 58 425,77 | 0,00 | 125,22 | 133,57 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 56 022,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 022,48 | 0,00 | 96,08 | 108,65 | 31.12.2020 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 632 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 049,00 | 0,00 | 1 083,95 | 12 583,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 978 021,30 | 0,00 | 1 266 509,58 | 0,00 | 3 711 511,72 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 74 791,16 | 0,00 | 34 054,89 | 0,00 | 40 736,27 | 0,00 | 126,83 | 133,34 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 91 617,61 | 0,00 | 18 319,37 | 0,00 | 73 298,24 | 0,00 | 155,36 | 166,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 74 791,17 | 0,00 | 51 082,33 | 0,00 | 23 708,84 | 0,00 | 126,83 | 241,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 95 284,19 | 0,00 | 35 625,56 | 0,00 | 59 658,63 | 0,00 | 161,58 | 155,25 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 3 797 080,00 | 0,00 | 2 322 533,45 | 0,00 | 1 474 546,55 | 0,00 | 11 719,38 | 23 903,02 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 56 093,12 | 0,00 | 25 541,01 | 0,00 | 30 552,11 | 0,00 | 95,12 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 73 108,62 | 0,00 | 33 629,78 | 0,00 | 39 478,84 | 0,00 | 123,98 | 133,57 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 56 093,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 093,13 | 0,00 | 95,12 | 108,65 | 31.12.2020 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 714 752,00 | 0,00 | 202 917,51 | 0,00 | 511 834,49 | 0,00 | 1 212,06 | 12 583,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 033 611,00 | 0,00 | 2 723 703,90 | 0,00 | 2 309 907,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | 614 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 226,00 | 0,00 | 121,21 | 324 630,50 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 614 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 226,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 170 296,00 | 0,00 | 84 129,86 | 0,00 | 86 166,14 | 0,00 | 56,64 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 100 718,61 | 0,00 | 31 298,12 | 0,00 | 69 420,49 | 0,00 | 33,50 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 221 953,00 | 0,00 | 108 494,56 | 0,00 | 113 458,44 | 0,00 | 73,82 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 569 456,00 | 0,00 | 176 929,98 | 0,00 | 392 526,02 | 0,00 | 189,40 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 100 718,61 | 0,00 | 31 298,12 | 0,00 | 69 420,49 | 0,00 | 33,50 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 1 495 268,00 | 0,00 | 464 579,77 | 0,00 | 1 030 688,23 | 0,00 | 497,33 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 658 410,22 | 0,00 | 896 730,41 | 0,00 | 1 761 679,81 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 172 048,00 | 0,00 | 86 910,23 | 0,00 | 85 137,77 | 0,00 | 57,91 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 100 582,42 | 0,00 | 31 255,79 | 0,00 | 69 326,63 | 0,00 | 33,86 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 224 236,00 | 0,00 | 112 131,94 | 0,00 | 112 104,06 | 0,00 | 75,48 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 729 078,97 | 0,00 | 226 524,84 | 0,00 | 502 554,13 | 0,00 | 245,42 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 100 582,42 | 0,00 | 31 255,79 | 0,00 | 69 326,63 | 0,00 | 33,86 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 2 655 178,22 | 0,00 | 824 963,87 | 0,00 | 1 830 214,35 | 0,00 | 893,79 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 981 706,03 | 0,00 | 1 313 042,46 | 0,00 | 2 668 663,57 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 179 154,00 | 0,00 | 55 671,76 | 0,00 | 123 482,24 | 0,00 | 55,91 | 175,85 | 31.12.2020 |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 17 549 356,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 549 356,22 | 0,00 | 5 476,81 | 6 463,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 112 929,52 | 0,00 | 35 092,63 | 0,00 | 77 836,89 | 0,00 | 35,24 | 109,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 841 439,74 | 0,00 | 90 764,39 | 0,00 | 17 750 675,35 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 118 483,00 | 0,00 | 54 790,71 | 0,00 | 63 692,29 | 0,00 | 75,53 | 147,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 148 479,00 | 0,00 | 48 731,16 | 0,00 | 99 747,84 | 0,00 | 94,66 | 175,85 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 123 428,76 | 0,00 | 40 509,32 | 0,00 | 82 919,44 | 0,00 | 78,69 | 221,29 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 154 422,00 | 0,00 | 72 179,53 | 0,00 | 82 242,47 | 0,00 | 98,45 | 187,27 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 121 210,00 | 0,00 | 56 704,21 | 0,00 | 64 505,79 | 0,00 | 77,27 | 145,19 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 94 690,17 | 0,00 | 29 424,79 | 0,00 | 65 265,38 | 0,00 | 60,37 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 413 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 222,00 | 0,00 | 263,43 | 4 814,55 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 90 908,00 | 0,00 | 42 528,79 | 0,00 | 48 379,21 | 0,00 | 57,95 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 94 690,17 | 0,00 | 29 424,79 | 0,00 | 65 265,38 | 0,00 | 60,37 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 446 781,00 | 0,00 | 138 814,86 | 0,00 | 307 966,14 | 0,00 | 284,83 | 6 463,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 626 687,00 | 0,00 | 200 505,53 | 0,00 | 426 181,47 | 0,00 | 399,52 | 1 426,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 1 372 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 096,00 | 0,00 | 874,73 | 7 034,82 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 805 097,10 | 0,00 | 713 613,69 | 0,00 | 3 091 483,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 189 510,00 | 0,00 | 130 761,90 | 0,00 | 58 748,10 | 0,00 | 73,88 | 988,37 | 31.12.2020 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 1 607 650,00 | 0,00 | 499 496,86 | 0,00 | 1 108 153,14 | 0,00 | 626,76 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 449 566,00 | 0,00 | 139 365,46 | 0,00 | 310 200,54 | 0,00 | 175,27 | 836,72 | 31.12.2020 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 525 594,00 | 0,00 | 163 302,06 | 0,00 | 362 291,94 | 0,00 | 204,91 | 1 666,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 772 320,00 | 0,00 | 932 926,28 | 0,00 | 1 839 393,72 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 46 195,11 | 0,00 | 14 355,04 | 0,00 | 31 840,07 | 0,00 | 52,14 | 142,61 | 31.12.2020 |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 35 443,98 | 0,00 | 5 507,99 | 0,00 | 29 935,99 | 0,00 | 40,00 | 106,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 35 443,98 | 0,00 | 5 507,99 | 0,00 | 29 935,99 | 0,00 | 40,00 | 107,71 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 117 083,07 | 0,00 | 25 371,02 | 0,00 | 91 712,05 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 77 205,96 | 0,00 | 11 997,81 | 0,00 | 65 208,15 | 0,00 | 15,93 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 77 205,96 | 0,00 | 11 997,81 | 0,00 | 65 208,15 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 81 517,99 | 0,00 | 12 667,90 | 0,00 | 68 850,09 | 0,00 | 12,68 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 81 517,99 | 0,00 | 12 667,90 | 0,00 | 68 850,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 180 607,40 | 0,00 | 56 123,40 | 0,00 | 124 484,00 | 0,00 | 34,25 | 163,40 | 31.12.2020 |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 250 944,97 | 0,00 | 77 980,67 | 0,00 | 172 964,30 | 0,00 | 47,58 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 192 540,46 | 0,00 | 59 831,58 | 0,00 | 132 708,88 | 0,00 | 36,51 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 624 092,83 | 0,00 | 193 935,65 | 0,00 | 430 157,18 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 56 183,67 | 0,00 | 23 665,06 | 0,00 | 32 518,61 | 0,00 | 93,94 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 91 765,87 | 0,00 | 54 004,91 | 0,00 | 37 760,96 | 0,00 | 153,43 | 357,64 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 74 912,56 | 0,00 | 66 128,44 | 0,00 | 8 784,12 | 0,00 | 125,25 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 95 438,41 | 0,00 | 8 853,55 | 0,00 | 86 584,86 | 0,00 | 159,57 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 74 912,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 912,55 | 0,00 | 125,25 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 4 070 833,00 | 0,00 | 1 990 804,34 | 0,00 | 2 080 028,66 | 0,00 | 11 568,15 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 73 227,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 227,03 | 0,00 | 122,43 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 56 183,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 183,67 | 0,00 | 93,94 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 56 183,67 | 0,00 | 33 064,22 | 0,00 | 23 119,45 | 0,00 | 93,94 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 583 888,00 | 0,00 | 180 519,29 | 0,00 | 403 368,71 | 0,00 | 976,24 | 14 901,30 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 233 528,43 | 0,00 | 2 357 039,81 | 0,00 | 2 876 488,62 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | 121 699,44 | 0,00 | 37 812,10 | 0,00 | 83 887,34 | 0,00 | 49,05 | 105,59 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 121 699,44 | 0,00 | 37 812,10 | 0,00 | 83 887,34 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 202 602,89 | 0,00 | 62 958,46 | 0,00 | 139 644,43 | 0,00 | 140,07 | 233,48 | 31.12.2020 |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 210 712,15 | 0,00 | 145 233,75 | 0,00 | 65 478,40 | 0,00 | 145,68 | 180,11 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 413 315,04 | 0,00 | 208 192,21 | 0,00 | 205 122,83 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 77 328,27 | 0,00 | 12 016,82 | 0,00 | 65 311,45 | 0,00 | 15,81 | 147,88 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 77 328,27 | 0,00 | 12 016,82 | 0,00 | 65 311,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 177 304,02 | 0,00 | 55 088,36 | 0,00 | 122 215,66 | 0,00 | 59,17 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 177 304,02 | 0,00 | 55 088,36 | 0,00 | 122 215,66 | 0,00 | 59,17 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 231 086,76 | 0,00 | 71 798,66 | 0,00 | 159 288,10 | 0,00 | 77,12 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 585 694,80 | 0,00 | 181 975,38 | 0,00 | 403 719,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 138 316,94 | 0,00 | 42 975,07 | 0,00 | 95 341,87 | 0,00 | 38,64 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 184 422,26 | 0,00 | 57 308,87 | 0,00 | 127 113,39 | 0,00 | 51,52 | 130,50 | 31.12.2020 |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 56 299,86 | 0,00 | 8 748,99 | 0,00 | 47 550,87 | 0,00 | 15,73 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 180 273,10 | 0,00 | 55 884,66 | 0,00 | 124 388,44 | 0,00 | 50,36 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 138 316,94 | 0,00 | 42 975,07 | 0,00 | 95 341,87 | 0,00 | 38,64 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 697 629,10 | 0,00 | 207 892,66 | 0,00 | 489 736,44 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 137 773,67 | 0,00 | 42 806,28 | 0,00 | 94 967,39 | 0,00 | 39,38 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 96 442,36 | 0,00 | 29 897,13 | 0,00 | 66 545,23 | 0,00 | 27,57 | 64,07 | 31.12.2020 |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 137 773,67 | 0,00 | 42 812,90 | 0,00 | 94 960,77 | 0,00 | 39,38 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 179 564,67 | 0,00 | 54 858,64 | 0,00 | 124 706,03 | 0,00 | 51,33 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 137 773,67 | 0,00 | 42 806,28 | 0,00 | 94 967,39 | 0,00 | 39,38 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 689 328,04 | 0,00 | 213 181,23 | 0,00 | 476 146,81 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 85 722,00 | 0,00 | 85 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,83 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 107 424,00 | 0,00 | 107 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,72 | 357,64 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 87 695,00 | 0,00 | 87 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,18 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 67 714,72 | 0,00 | 21 042,22 | 0,00 | 46 672,50 | 0,00 | 46,47 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 575 131,00 | 0,00 | 178 290,61 | 0,00 | 396 840,39 | 0,00 | 394,68 | 17 462,68 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 65 771,00 | 0,00 | 65 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 | 220,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 67 714,72 | 0,00 | 21 042,22 | 0,00 | 46 672,50 | 0,00 | 46,47 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 362 493,00 | 0,00 | 112 372,83 | 0,00 | 250 120,17 | 0,00 | 248,76 | 14 901,30 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 419 665,44 | 0,00 | 679 359,88 | 0,00 | 740 305,56 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 71 652,19 | 0,00 | 22 265,78 | 0,00 | 49 386,41 | 0,00 | 23,16 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 54 975,91 | 0,00 | 8 543,26 | 0,00 | 46 432,65 | 0,00 | 17,77 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 54 975,91 | 0,00 | 8 543,26 | 0,00 | 46 432,65 | 0,00 | 17,77 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 54 975,91 | 0,00 | 8 543,26 | 0,00 | 46 432,65 | 0,00 | 17,77 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 236 579,92 | 0,00 | 47 895,56 | 0,00 | 188 684,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 173 599,64 | 0,00 | 87 576,07 | 0,00 | 86 023,57 | 0,00 | 57,17 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 226 258,03 | 0,00 | 111 671,28 | 0,00 | 114 586,75 | 0,00 | 74,51 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 100 832,16 | 0,00 | 31 333,40 | 0,00 | 69 498,76 | 0,00 | 33,21 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 100 832,16 | 0,00 | 31 333,40 | 0,00 | 69 498,76 | 0,00 | 33,21 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 124 300,37 | 0,00 | 38 533,11 | 0,00 | 85 767,26 | 0,00 | 40,94 | 59,59 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 725 822,36 | 0,00 | 300 447,26 | 0,00 | 425 375,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 206 303,30 | 0,00 | 64 108,36 | 0,00 | 142 194,94 | 0,00 | 62,01 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 287 789,70 | 0,00 | 89 416,26 | 0,00 | 198 373,44 | 0,00 | 86,51 |  | 31.12.2020 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 294 717,01 | 0,00 | 91 582,75 | 0,00 | 203 134,26 | 0,00 | 88,59 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 294 717,01 | 0,00 | 91 582,75 | 0,00 | 203 134,26 | 0,00 | 88,59 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 384 114,77 | 0,00 | 119 344,46 | 0,00 | 264 770,31 | 0,00 | 115,46 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 467 641,79 | 0,00 | 456 034,58 | 0,00 | 1 011 607,21 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 80 701,11 | 0,00 | 25 077,72 | 0,00 | 55 623,39 | 0,00 | 13,17 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 138 786,58 | 0,00 | 43 120,99 | 0,00 | 95 665,59 | 0,00 | 22,64 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 80 701,11 | 0,00 | 25 077,72 | 0,00 | 55 623,39 | 0,00 | 13,17 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 258 406,49 | 0,00 | 80 299,33 | 0,00 | 178 107,16 | 0,00 | 42,16 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 80 701,11 | 0,00 | 25 077,72 | 0,00 | 55 623,39 | 0,00 | 13,17 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 639 296,40 | 0,00 | 198 653,48 | 0,00 | 440 642,92 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 140 456,19 | 0,00 | 43 541,42 | 0,00 | 96 914,77 | 0,00 | 21,65 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 200 651,70 | 0,00 | 62 342,48 | 0,00 | 138 309,22 | 0,00 | 30,94 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 261 515,85 | 0,00 | 81 252,98 | 0,00 | 180 262,87 | 0,00 | 40,32 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 200 651,70 | 0,00 | 62 342,48 | 0,00 | 138 309,22 | 0,00 | 30,94 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 80 701,11 | 0,00 | 25 077,72 | 0,00 | 55 623,39 | 0,00 | 12,44 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 883 976,55 | 0,00 | 274 557,08 | 0,00 | 609 419,47 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 231 469,84 | 0,00 | 71 917,68 | 0,00 | 159 552,16 | 0,00 | 76,13 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 72 288,45 | 0,00 | 22 463,50 | 0,00 | 49 824,95 | 0,00 | 23,78 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 72 288,45 | 0,00 | 22 463,50 | 0,00 | 49 824,95 | 0,00 | 23,78 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 177 597,55 | 0,00 | 55 179,56 | 0,00 | 122 417,99 | 0,00 | 58,41 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 553 644,29 | 0,00 | 172 024,24 | 0,00 | 381 620,05 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 115 192,77 | 0,00 | 35 795,93 | 0,00 | 79 396,84 | 0,00 | 16,90 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 256 808,00 | 0,00 | 115 970,57 | 0,00 | 140 837,43 | 0,00 | 37,68 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 197 039,00 | 0,00 | 88 074,09 | 0,00 | 108 964,91 | 0,00 | 28,91 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 115 192,77 | 0,00 | 35 795,93 | 0,00 | 79 396,84 | 0,00 | 16,90 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 3 361 065,00 | 0,00 | 1 044 282,90 | 0,00 | 2 316 782,10 | 0,00 | 493,09 | 6 872,04 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 863 309,00 | 0,00 | 268 230,10 | 0,00 | 595 078,90 | 0,00 | 126,65 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 142 003,42 | 0,00 | 44 127,29 | 0,00 | 97 876,13 | 0,00 | 20,83 | 59,59 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 050 609,96 | 0,00 | 1 632 276,81 | 0,00 | 3 418 333,15 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 231 582,27 | 0,00 | 71 952,61 | 0,00 | 159 629,66 | 0,00 | 75,85 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 72 323,68 | 0,00 | 22 474,45 | 0,00 | 49 849,23 | 0,00 | 23,69 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 72 323,68 | 0,00 | 22 474,45 | 0,00 | 49 849,23 | 0,00 | 23,69 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 177 684,12 | 0,00 | 55 206,46 | 0,00 | 122 477,66 | 0,00 | 58,19 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 553 913,75 | 0,00 | 172 107,97 | 0,00 | 381 805,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 100 186,06 | 0,00 | 31 132,63 | 0,00 | 69 053,43 | 0,00 | 21,22 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 76 869,00 | 0,00 | 23 886,89 | 0,00 | 52 982,11 | 0,00 | 16,28 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 76 869,00 | 0,00 | 23 886,89 | 0,00 | 52 982,11 | 0,00 | 16,28 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 76 869,00 | 0,00 | 23 886,89 | 0,00 | 52 982,11 | 0,00 | 16,28 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 330 793,06 | 0,00 | 102 793,30 | 0,00 | 227 999,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 231 262,88 | 0,00 | 71 853,38 | 0,00 | 159 409,50 | 0,00 | 76,66 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 72 224,05 | 0,00 | 22 443,49 | 0,00 | 49 780,56 | 0,00 | 23,94 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 72 224,05 | 0,00 | 22 443,49 | 0,00 | 49 780,56 | 0,00 | 23,94 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 177 439,35 | 0,00 | 55 130,41 | 0,00 | 122 308,94 | 0,00 | 58,82 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 553 150,33 | 0,00 | 171 870,77 | 0,00 | 381 279,56 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 73 159,37 | 0,00 | 33 834,88 | 0,00 | 39 324,49 | 0,00 | 123,31 | 133,57 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 91 681,29 | 0,00 | 17 935,34 | 0,00 | 73 745,95 | 0,00 | 154,53 | 166,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 74 842,91 | 0,00 | 51 394,01 | 0,00 | 23 448,90 | 0,00 | 126,15 | 241,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 95 349,86 | 0,00 | 38 595,02 | 0,00 | 56 754,84 | 0,00 | 160,71 | 155,25 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 74 842,91 | 0,00 | 34 262,78 | 0,00 | 40 580,13 | 0,00 | 126,15 | 133,34 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 58 081,14 | 0,00 | 18 048,60 | 0,00 | 40 032,54 | 0,00 | 97,90 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 306 596,40 | 0,00 | 190 966,76 | 0,00 | 115 629,64 | 0,00 | 516,76 | 1 199,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 56 131,93 | 0,00 | 10 982,73 | 0,00 | 45 149,20 | 0,00 | 94,61 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 551 773,01 | 0,00 | 171 435,87 | 0,00 | 380 337,14 | 0,00 | 930,01 | 12 583,69 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 273 888,00 | 0,00 | 85 110,17 | 0,00 | 188 777,83 | 0,00 | 461,63 | 3 496,05 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 1 153 402,80 | 0,00 | 358 362,25 | 0,00 | 795 040,55 | 0,00 | 1 944,05 | 15 262,01 | 31.12.2020 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 2 592 134,16 | 0,00 | 805 376,08 | 0,00 | 1 786 758,08 | 0,00 | 7 854,95 | 23 903,02 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 401 883,78 | 0,00 | 1 816 304,49 | 0,00 | 3 585 579,29 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 132 919,07 | 0,00 | 41 297,96 | 0,00 | 91 621,11 | 0,00 | 47,94 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 177 226,42 | 0,00 | 55 064,25 | 0,00 | 122 162,17 | 0,00 | 63,92 | 130,50 | 31.12.2020 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 93 044,44 | 0,00 | 28 843,78 | 0,00 | 64 200,66 | 0,00 | 33,56 | 64,07 | 31.12.2020 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 132 919,07 | 0,00 | 41 297,96 | 0,00 | 91 621,11 | 0,00 | 47,94 | 68,75 | 31.12.2020 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 173 238,46 | 0,00 | 53 825,19 | 0,00 | 119 413,27 | 0,00 | 62,48 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 132 919,07 | 0,00 | 41 297,96 | 0,00 | 91 621,11 | 0,00 | 47,94 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 842 266,53 | 0,00 | 261 627,10 | 0,00 | 580 639,43 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | 74 162,00 | 0,00 | 36 401,34 | 0,00 | 37 760,66 | 0,00 | 116,19 | 133,57 | 31.12.2020 |
| 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | 607 345,00 | 0,00 | 198 347,15 | 0,00 | 408 997,85 | 0,00 | 951,50 | 15 262,01 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 681 507,00 | 0,00 | 234 748,49 | 0,00 | 446 758,51 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 61 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 883,00 | 0,00 | 53,11 | 108,65 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 82 511,00 | 0,00 | 82 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82 | 241,71 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 82 511,00 | 0,00 | 82 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82 | 133,34 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 61 883,00 | 0,00 | 61 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 80 654,00 | 0,00 | 80 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22 | 133,57 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 236 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 642,00 | 0,00 | 203,11 | 2 113,97 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 64 457,10 | 0,00 | 20 029,92 | 0,00 | 44 427,18 | 0,00 | 55,32 | 107,53 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 397 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 471,00 | 0,00 | 341,15 | 3 496,05 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 1 146 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 285,00 | 0,00 | 983,85 | 15 262,01 | 31.12.2020 |
| 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 343 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 304,00 | 0,00 | 294,66 | 7 702,81 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 557 601,10 | 0,00 | 327 588,92 | 0,00 | 2 230 012,18 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 94 629,48 | 0,00 | 29 405,93 | 0,00 | 65 223,55 | 0,00 | 60,54 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 154 324,00 | 0,00 | 50 857,64 | 0,00 | 103 466,36 | 0,00 | 98,72 | 187,27 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 121 133,00 | 0,00 | 56 849,42 | 0,00 | 64 283,58 | 0,00 | 77,49 | 145,19 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 90 850,00 | 0,00 | 42 637,31 | 0,00 | 48 212,69 | 0,00 | 58,12 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 118 408,00 | 0,00 | 54 935,20 | 0,00 | 63 472,80 | 0,00 | 75,75 | 147,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 90 850,00 | 0,00 | 42 637,31 | 0,00 | 48 212,69 | 0,00 | 58,12 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 126 172,96 | 0,00 | 39 208,01 | 0,00 | 86 964,95 | 0,00 | 80,71 | 221,29 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 591 219,00 | 0,00 | 166 504,57 | 0,00 | 424 714,43 | 0,00 | 378,21 | 1 426,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 1 044 138,00 | 0,00 | 370 097,84 | 0,00 | 674 040,16 | 0,00 | 667,95 | 7 034,82 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 5 148 732,00 | 0,00 | 3 583 723,80 | 0,00 | 1 565 008,20 | 0,00 | 10 052,19 | 21 188,32 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 241 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 597,00 | 0,00 | 154,55 | 4 814,55 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 243 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 996,00 | 0,00 | 156,09 | 1 959,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 148 385,00 | 0,00 | 48 980,40 | 0,00 | 99 404,60 | 0,00 | 94,92 | 175,85 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 214 434,44 | 0,00 | 4 485 837,43 | 0,00 | 3 728 597,01 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 137 133,00 | 0,00 | 84 423,15 | 0,00 | 52 709,85 | 0,00 | 165,44 | 175,85 | 31.12.2020 |
| 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 83 960,00 | 0,00 | 51 685,78 | 0,00 | 32 274,22 | 0,00 | 101,29 | 109,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 221 093,00 | 0,00 | 136 108,93 | 0,00 | 84 984,07 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 70 280,06 | 0,00 | 10 921,52 | 0,00 | 59 358,54 | 0,00 | 30,52 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 70 280,06 | 0,00 | 10 921,52 | 0,00 | 59 358,54 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 231 200,19 | 0,00 | 71 833,90 | 0,00 | 159 366,29 | 0,00 | 76,82 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 72 204,62 | 0,00 | 22 437,45 | 0,00 | 49 767,17 | 0,00 | 23,99 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 72 204,62 | 0,00 | 22 437,45 | 0,00 | 49 767,17 | 0,00 | 23,99 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 177 391,59 | 0,00 | 55 115,57 | 0,00 | 122 276,02 | 0,00 | 58,94 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 553 001,02 | 0,00 | 171 824,37 | 0,00 | 381 176,65 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 230 904,68 | 0,00 | 71 742,08 | 0,00 | 159 162,60 | 0,00 | 77,60 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 72 112,28 | 0,00 | 22 408,75 | 0,00 | 49 703,53 | 0,00 | 24,23 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 72 112,28 | 0,00 | 22 408,75 | 0,00 | 49 703,53 | 0,00 | 24,23 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 177 164,73 | 0,00 | 55 045,08 | 0,00 | 122 119,65 | 0,00 | 59,54 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 552 293,97 | 0,00 | 171 604,66 | 0,00 | 380 689,31 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 231 102,68 | 0,00 | 71 803,61 | 0,00 | 159 299,07 | 0,00 | 77,08 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 177 316,96 | 0,00 | 55 092,38 | 0,00 | 122 224,58 | 0,00 | 59,14 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 419,64 | 0,00 | 126 895,99 | 0,00 | 281 523,65 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 231 221,08 | 0,00 | 71 840,39 | 0,00 | 159 380,69 | 0,00 | 76,77 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 177 407,51 | 0,00 | 55 120,51 | 0,00 | 122 287,00 | 0,00 | 58,90 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 628,59 | 0,00 | 126 960,90 | 0,00 | 281 667,69 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 80 290,00 | 0,00 | 62 500,36 | 0,00 | 17 789,64 | 0,00 | 139,20 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 131 137,00 | 0,00 | 94 457,77 | 0,00 | 36 679,23 | 0,00 | 227,35 | 175,85 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 107 053,00 | 0,00 | 83 332,94 | 0,00 | 23 720,06 | 0,00 | 185,60 | 145,19 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 80 290,00 | 0,00 | 62 500,36 | 0,00 | 17 789,64 | 0,00 | 139,20 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 104 644,00 | 0,00 | 81 223,13 | 0,00 | 23 420,87 | 0,00 | 181,42 | 147,36 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 2 173 776,00 | 0,00 | 690 052,40 | 0,00 | 1 483 723,60 | 0,00 | 6 840,08 | 21 188,32 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 83 630,74 | 0,00 | 51 047,74 | 0,00 | 32 583,00 | 0,00 | 144,99 | 109,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 310 834,52 | 0,00 | 96 591,24 | 0,00 | 214 243,28 | 0,00 | 538,89 | 6 463,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 287 033,00 | 0,00 | 87 325,50 | 0,00 | 199 707,50 | 0,00 | 497,63 | 1 426,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 3 165 029,14 | 0,00 | 965 110,60 | 0,00 | 2 199 918,54 | 0,00 | 5 487,22 | 11 395,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 631 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 787,00 | 0,00 | 1 095,33 | 7 034,82 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 155 504,40 | 0,00 | 2 274 142,04 | 0,00 | 4 881 362,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 147 783,37 | 0,00 | 45 923,40 | 0,00 | 101 859,97 | 0,00 | 29,59 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 192 611,10 | 0,00 | 59 853,53 | 0,00 | 132 757,57 | 0,00 | 38,57 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 7 897 422,00 | 0,00 | 1 548 864,57 | 0,00 | 6 348 557,43 | 0,00 | 1 581,26 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 147 783,37 | 0,00 | 45 923,40 | 0,00 | 101 859,97 | 0,00 | 29,59 | 68,75 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 385 599,84 | 0,00 | 1 700 564,90 | 0,00 | 6 685 034,94 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 163 373,00 | 0,00 | 86 435,95 | 0,00 | 76 937,05 | 0,00 | 62,98 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 125 350,00 | 0,00 | 66 918,67 | 0,00 | 58 431,33 | 0,00 | 48,32 | 74,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 1 582 216,00 | 0,00 | 491 594,51 | 0,00 | 1 090 621,49 | 0,00 | 609,93 | 5 617,74 | 31.12.2020 |
| 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 571 517,00 | 0,00 | 177 570,33 | 0,00 | 393 946,67 | 0,00 | 220,31 | 1 666,64 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 442 456,00 | 0,00 | 822 519,46 | 0,00 | 1 619 936,54 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 164 437,68 | 0,00 | 84 807,72 | 0,00 | 79 629,96 | 0,00 | 61,25 | 96,17 | 31.12.2020 |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 176 442,35 | 0,00 | 54 829,12 | 0,00 | 121 613,23 | 0,00 | 65,72 | 130,50 | 31.12.2020 |
| 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 126 167,00 | 0,00 | 65 689,97 | 0,00 | 60 477,03 | 0,00 | 46,99 | 74,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 467 047,03 | 0,00 | 205 326,81 | 0,00 | 261 720,22 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 197 462,73 | 0,00 | 61 361,17 | 0,00 | 136 101,56 | 0,00 | 32,86 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 257 359,73 | 0,00 | 79 974,05 | 0,00 | 177 385,68 | 0,00 | 42,83 | 118,35 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 454 822,46 | 0,00 | 141 335,22 | 0,00 | 313 487,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 75 537,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 537,67 | 0,00 | 15,42 | 59,59 | 31.12.2020 |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 143 880,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 880,64 | 0,00 | 29,37 | 107,60 | 31.12.2020 |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 107 910,48 | 0,00 | 33 532,98 | 0,00 | 74 377,50 | 0,00 | 22,02 | 85,58 | 31.12.2020 |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 172 475,00 | 0,00 | 63 307,16 | 0,00 | 109 167,84 | 0,00 | 35,20 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 507 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 978,00 | 0,00 | 103,68 | 2 208,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 007 781,79 | 0,00 | 96 840,14 | 0,00 | 910 941,65 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 247 538,09 | 0,00 | 76 922,00 | 0,00 | 170 616,09 | 0,00 | 50,59 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 189 926,60 | 0,00 | 59 019,33 | 0,00 | 130 907,27 | 0,00 | 38,82 | 91,18 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 437 464,69 | 0,00 | 135 941,33 | 0,00 | 301 523,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 129 428,00 | 0,00 | 40 213,28 | 0,00 | 89 214,72 | 0,00 | 57,50 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 129 428,00 | 0,00 | 40 213,28 | 0,00 | 89 214,72 | 0,00 | 57,50 | 95,13 | 31.12.2020 |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 168 689,31 | 0,00 | 52 411,77 | 0,00 | 116 277,54 | 0,00 | 74,94 | 132,96 | 31.12.2020 |
| 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 129 428,00 | 0,00 | 40 213,28 | 0,00 | 89 214,72 | 0,00 | 57,50 | 99,61 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 556 973,31 | 0,00 | 173 051,61 | 0,00 | 383 921,70 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | 89 154,00 | 0,00 | 38 210,01 | 0,00 | 50 943,99 | 0,00 | 68,14 | 111,23 | 31.12.2020 |
| 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | 116 197,00 | 0,00 | 49 128,66 | 0,00 | 67 068,34 | 0,00 | 88,81 | 147,36 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 205 351,00 | 0,00 | 87 338,67 | 0,00 | 118 012,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 82 881,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 881,51 | 0,00 | 71,90 | 217,84 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 105 590,39 | 0,00 | 50 795,45 | 0,00 | 54 794,94 | 0,00 | 91,60 | 278,63 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 82 881,51 | 0,00 | 36 201,39 | 0,00 | 46 680,12 | 0,00 | 71,90 | 215,98 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 6 903 351,00 | 0,00 | 2 998 317,08 | 0,00 | 3 905 033,92 | 0,00 | 10 369,13 | 21 713,00 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 62 160,63 | 0,00 | 31 073,40 | 0,00 | 31 087,23 | 0,00 | 53,93 | 219,62 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 81 015,88 | 0,00 | 39 500,90 | 0,00 | 41 514,98 | 0,00 | 70,28 | 288,21 | 31.12.2020 |
| 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 62 160,63 | 0,00 | 31 073,40 | 0,00 | 31 087,23 | 0,00 | 53,93 | 219,62 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 380 041,55 | 0,00 | 3 186 961,62 | 0,00 | 4 193 079,93 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 104 578,11 | 0,00 | 32 497,45 | 0,00 | 72 080,66 | 0,00 | 26,00 | 91,18 | 31.12.2020 |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 136 300,04 | 0,00 | 42 354,98 | 0,00 | 93 945,06 | 0,00 | 33,88 | 118,35 | 31.12.2020 |
| 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 104 578,11 | 0,00 | 32 497,45 | 0,00 | 72 080,66 | 0,00 | 26,00 | 85,58 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 345 456,26 | 0,00 | 107 349,88 | 0,00 | 238 106,38 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 34 913 675,00 | 0,00 | 1 293 910,94 | 27 192 587,05 | 5 064 892,56 | 1 362 284,45 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 926 989,00 | 0,00 | 150 617,97 | 0,00 | 776 371,03 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 61 771,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 51 871,00 | 0,00 | 56,78 | 144,49 | 31.12.2020 |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 81 441,00 | 0,00 | 13 053,00 | 0,00 | 68 388,00 | 0,00 | 74,86 | 200,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 143 212,00 | 0,00 | 22 953,00 | 0,00 | 120 259,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | 71,49 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | 73,80 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 72,95 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 60 579,00 | 0,00 | 11 751,97 | 0,00 | 48 827,03 | 0,00 | 58,06 | 144,49 | 31.12.2020 |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 80 804,00 | 0,00 | 12 951,00 | 0,00 | 67 853,00 | 0,00 | 77,45 | 200,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 141 383,00 | 0,00 | 24 702,97 | 0,00 | 116 680,03 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | 61 586,00 | 0,00 | 9 871,00 | 0,00 | 51 715,00 | 0,00 | 57,51 | 144,49 | 31.12.2020 |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | 81 196,00 | 0,00 | 13 014,00 | 0,00 | 68 182,00 | 0,00 | 75,83 | 200,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 142 782,00 | 0,00 | 22 885,00 | 0,00 | 119 897,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | 71,98 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 61 824,00 | 0,00 | 9 909,00 | 0,00 | 51 915,00 | 0,00 | 56,57 | 144,49 | 31.12.2020 |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 80 578,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 67 663,00 | 0,00 | 73,74 | 200,41 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 142 402,00 | 0,00 | 22 824,00 | 0,00 | 119 578,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | 72,46 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.10 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | 73,55 | 144,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 25 392 025,00 | 0,00 | 1 065 714,31 | 21 887 010,73 | 2 439 299,96 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | 75 248,00 | 0,00 | 48 606,08 | 0,00 | 26 641,92 | 0,00 | 140,47 | 198,66 | 31.12.2020 |
| 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | 560 288,00 | 0,00 | 285 186,60 | 0,00 | 275 101,40 | 0,00 | 1 045,90 | 2 845,97 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 635 536,00 | 0,00 | 333 792,68 | 0,00 | 301 743,32 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | 7 280 472,00 | 0,00 | 415 504,15 | 5 330 159,70 | 1 534 808,15 | 0,00 | 13 580,44 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 280 472,00 | 0,00 | 415 504,15 | 5 330 159,70 | 1 534 808,15 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | 4 024 740,00 | 0,00 | 11 081,28 | 3 824 958,56 | 188 700,16 | 0,00 | 11 232,88 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 024 740,00 | 0,00 | 11 081,28 | 3 824 958,56 | 188 700,16 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | 4 041 027,00 | 0,00 | 288 621,85 | 3 752 405,15 | 0,00 | 0,00 | 11 396,02 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 041 027,00 | 0,00 | 288 621,85 | 3 752 405,15 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | 4 200 813,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 678,16 | 167 134,84 | 0,00 | 11 760,39 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 200 813,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 678,16 | 167 134,84 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | 5 209 437,00 | 0,00 | 16 714,35 | 4 945 809,16 | 246 913,49 | 0,00 | 9 593,81 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 209 437,00 | 0,00 | 16 714,35 | 4 945 809,16 | 246 913,49 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 8 594 661,00 | 0,00 | 77 578,66 | 5 305 576,32 | 1 849 221,57 | 1 362 284,45 | X | X | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 4 957 581,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 123,98 | 576 172,57 | 1 362 284,45 | 6 036,26 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 957 581,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 123,98 | 576 172,57 | 1 362 284,45 | X | X | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | 2 364 031,00 | 0,00 | 77 578,66 | 2 286 452,34 | 0,00 | 0,00 | 7 822,74 | 50 968,49 | 31.12.2020 |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | 1 273 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 049,00 | 0,00 | 6 793,22 | 35 384,42 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 637 080,00 | 0,00 | 77 578,66 | 2 286 452,34 | 1 273 049,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 1 198 936,21 | 0,00 | 590 717,25 | 0,00 | 608 218,96 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 78 017,00 | 0,00 | 23 405,10 | 0,00 | 54 611,90 | 0,00 | 107,58 | 315,59 | 31.12.2020 |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 99 393,00 | 0,00 | 29 817,90 | 0,00 | 69 575,10 | 0,00 | 137,06 | 275,43 | 31.12.2020 |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 78 017,00 | 0,00 | 23 405,10 | 0,00 | 54 611,90 | 0,00 | 107,58 | 225,51 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 255 427,00 | 0,00 | 76 628,10 | 0,00 | 178 798,90 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 166 537,00 | 0,00 | 61 342,79 | 0,00 | 105 194,21 | 0,00 | 71,06 | 277,85 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 166 537,00 | 0,00 | 61 342,79 | 0,00 | 105 194,21 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 134 989,21 | 0,00 | 41 897,23 | 0,00 | 93 091,98 | 0,00 | 92,36 | 2 011,20 | 31.12.2020 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 121 745,00 | 0,00 | 39 229,08 | 0,00 | 82 515,92 | 0,00 | 83,30 | 202,13 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 256 734,21 | 0,00 | 81 126,31 | 0,00 | 175 607,90 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.4 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 70 722,00 | 0,00 | 58 502,91 | 0,00 | 12 219,09 | 0,00 | 208,44 | 318,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 70 722,00 | 0,00 | 58 502,91 | 0,00 | 12 219,09 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.5 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | 73 384,00 | 0,00 | 60 761,87 | 0,00 | 12 622,13 | 0,00 | 139,59 | 223,20 | 31.12.2020 |
| 12.1.5 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | 95 680,00 | 0,00 | 32 076,00 | 0,00 | 63 604,00 | 0,00 | 182,00 | 276,02 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 169 064,00 | 0,00 | 92 837,87 | 0,00 | 76 226,13 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.6 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | 73 310,00 | 0,00 | 55 343,42 | 0,00 | 17 966,58 | 0,00 | 140,85 | 318,57 | 31.12.2020 |
| 12.1.6 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | 73 310,00 | 0,00 | 60 812,86 | 0,00 | 12 497,14 | 0,00 | 140,85 | 223,20 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 146 620,00 | 0,00 | 116 156,28 | 0,00 | 30 463,72 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.7 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | 76 193,00 | 0,00 | 59 178,50 | 0,00 | 17 014,50 | 0,00 | 90,13 | 224,92 | 31.12.2020 |
| 12.1.7 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | 57 639,00 | 0,00 | 44 944,49 | 0,00 | 12 694,51 | 0,00 | 68,18 | 157,33 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 133 832,00 | 0,00 | 104 122,99 | 0,00 | 29 709,01 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 13 146 858,89 | 0,00 | 3 286 830,13 | 0,00 | 9 758 253,06 | 101 775,70 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | 21 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 024,00 | 0,00 | 30,63 | 258,04 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 024,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 3 515 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 223,89 | 0,00 | 5 758,89 | 18 711,30 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 515 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 223,89 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.3 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 2 995 912,38 | 0,00 | 2 019 010,08 | 0,00 | 976 902,30 | 0,00 | 817,18 | 4 596,72 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 995 912,38 | 0,00 | 2 019 010,08 | 0,00 | 976 902,30 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.4 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | 129 690,29 | 0,00 | 77 013,93 | 0,00 | 52 676,36 | 0,00 | 71,71 | 175,69 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 129 690,29 | 0,00 | 77 013,93 | 0,00 | 52 676,36 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.5 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | 85 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 450,60 | 0,00 | 54,46 | 159,19 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 85 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 450,60 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.6 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | 79 491,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 491,55 | 0,00 | 93,14 | 206,12 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 79 491,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 491,55 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | 4 772 770,00 | 0,00 | 1 190 806,12 | 0,00 | 3 581 963,88 | 0,00 | 10 725,33 | 21 026,69 | 31.12.2020 |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | 85 683,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 683,43 | 0,00 | 52,89 | 159,19 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 858 453,43 | 0,00 | 1 190 806,12 | 0,00 | 3 667 647,31 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.8 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | 225 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 057,06 | 0,00 | 138,00 | 164,08 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 225 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 057,06 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.9 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | 208 588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 588,82 | 0,00 | 124,19 | 164,08 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 208 588,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 588,82 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.10 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | 208 179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 179,87 | 0,00 | 133,32 | 164,08 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 208 179,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 179,87 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.11 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 405 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 587,83 | 33 873,17 | 257,91 | 1 678,81 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 405 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 587,83 | 33 873,17 | X | X | X |
| 13.1.12 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 414 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 423,47 | 67 902,53 | 276,27 | 1 678,81 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 414 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 423,47 | 67 902,53 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 40 489 563,84 | 0,00 | 14 170 473,81 | 0,00 | 26 319 090,03 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | 689 596,00 | 0,00 | 513 958,64 | 0,00 | 175 637,36 | 0,00 | 1 206,22 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 689 596,00 | 0,00 | 513 958,64 | 0,00 | 175 637,36 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 58 355,00 | 0,00 | 44 915,54 | 0,00 | 13 439,46 | 0,00 | 69,84 | 183,74 | 31.12.2020 |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 103 257,00 | 0,00 | 79 476,91 | 0,00 | 23 780,09 | 0,00 | 123,57 | 1 063,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 161 612,00 | 0,00 | 124 392,45 | 0,00 | 37 219,55 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | 74 130,00 | 0,00 | 57 057,48 | 0,00 | 17 072,52 | 0,00 | 128,25 | 213,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | 109 030,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 030,11 | 0,00 | 188,63 | 258,93 | 31.12.2020 |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | 533 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 380,00 | 0,00 | 922,80 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 716 540,11 | 0,00 | 57 057,48 | 0,00 | 659 482,63 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 74 010,00 | 0,00 | 56 965,11 | 0,00 | 17 044,89 | 0,00 | 129,93 | 213,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | 531 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 412,00 | 0,00 | 932,96 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 605 422,00 | 0,00 | 56 965,11 | 0,00 | 548 456,89 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 5 339 866,84 | 0,00 | 2 571 838,13 | 0,00 | 2 768 028,71 | 0,00 | 5 573,97 | 21 272,57 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 339 866,84 | 0,00 | 2 571 838,13 | 0,00 | 2 768 028,71 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 67 352,00 | 0,00 | 51 840,83 | 0,00 | 15 511,17 | 0,00 | 115,41 | 1 063,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 55 658,00 | 0,00 | 42 839,67 | 0,00 | 12 818,33 | 0,00 | 95,37 | 183,74 | 31.12.2020 |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 74 210,00 | 0,00 | 57 119,05 | 0,00 | 17 090,95 | 0,00 | 127,16 | 213,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 145 984,00 | 0,00 | 112 363,88 | 0,00 | 33 620,12 | 0,00 | 250,14 | 1 835,70 | 31.12.2020 |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 55 658,00 | 0,00 | 42 839,67 | 0,00 | 12 818,33 | 0,00 | 95,37 | 183,74 | 31.12.2020 |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | 491 184,00 | 0,00 | 192 192,56 | 0,00 | 298 991,44 | 0,00 | 841,64 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 890 046,00 | 0,00 | 499 195,66 | 0,00 | 390 850,34 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 75 527,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 527,47 | 0,00 | 130,04 | 258,93 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 75 527,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 527,47 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 544 387,22 | 0,00 | 419 012,01 | 0,00 | 125 375,21 | 0,00 | 977,36 | 13 307,23 | 31.12.2020 |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 191 143,64 | 0,00 | 147 122,26 | 0,00 | 44 021,38 | 0,00 | 343,17 | 1 835,70 | 31.12.2020 |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 166 042,86 | 0,00 | 127 802,33 | 0,00 | 38 240,53 | 0,00 | 298,10 | 1 063,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 901 573,72 | 0,00 | 693 936,60 | 0,00 | 207 637,12 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 217 240,00 | 0,00 | 120 763,77 | 0,00 | 96 476,23 | 0,00 | 502,87 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | 72 046,00 | 0,00 | 55 453,43 | 0,00 | 16 592,57 | 0,00 | 166,77 | 213,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 289 286,00 | 0,00 | 176 217,20 | 0,00 | 113 068,80 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 75 728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 728,46 | 0,00 | 127,36 | 213,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 75 728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 728,46 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 92 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 307,15 | 0,00 | 59,77 | 110,22 | 31.12.2020 |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 92 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 307,15 | 0,00 | 59,77 | 110,22 | 31.12.2020 |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 1 020 635,00 | 0,00 | 693 704,61 | 0,00 | 326 930,39 | 0,00 | 660,86 | 2 037,43 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 205 249,30 | 0,00 | 693 704,61 | 0,00 | 511 544,69 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | 74 170,00 | 0,00 | 57 088,26 | 0,00 | 17 081,74 | 0,00 | 127,70 | 213,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | 477 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 261,00 | 0,00 | 821,73 | 3 055,09 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 551 431,00 | 0,00 | 57 088,26 | 0,00 | 494 342,74 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 92 667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 667,34 | 0,00 | 58,75 | 110,22 | 31.12.2020 |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 92 667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 667,34 | 0,00 | 58,75 | 110,22 | 31.12.2020 |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 924 785,00 | 0,00 | 320 522,44 | 0,00 | 604 262,56 | 0,00 | 586,27 | 2 037,43 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 110 119,68 | 0,00 | 320 522,44 | 0,00 | 789 597,24 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 173 077,81 | 0,00 | 133 217,09 | 0,00 | 39 860,72 | 0,00 | 321,47 | 1 835,70 | 31.12.2020 |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 135 772,32 | 0,00 | 104 503,25 | 0,00 | 31 269,07 | 0,00 | 252,18 | 1 063,09 | 31.12.2020 |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 573 909,41 | 0,00 | 441 735,09 | 0,00 | 132 174,32 | 0,00 | 1 065,95 | 13 307,23 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 882 759,54 | 0,00 | 679 455,43 | 0,00 | 203 304,11 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.15 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 52 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 636,44 | 0,00 | 148,31 | 299,48 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 52 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 636,44 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.16 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 26 268,45 | 0,00 | 15 486,74 | 0,00 | 10 781,71 | 0,00 | 73,83 | 1 282,31 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 26 268,45 | 0,00 | 15 486,74 | 0,00 | 10 781,71 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.17 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 66 | 37 335,58 | 0,00 | 7 463,58 | 0,00 | 29 872,00 | 0,00 | 84,26 | 230,89 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 37 335,58 | 0,00 | 7 463,58 | 0,00 | 29 872,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.18 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 67 313,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 313,21 | 0,00 | 189,29 | 255,96 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 67 313,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 313,21 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.19 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 13 150 839,00 | 0,00 | 4 075 445,00 | 0,00 | 9 075 394,00 | 0,00 | 4 151,28 | 14 694,79 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 150 839,00 | 0,00 | 4 075 445,00 | 0,00 | 9 075 394,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.20 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | 13 562 206,00 | 0,00 | 3 600 379,62 | 0,00 | 9 961 826,38 | 0,00 | 4 337,96 | 14 694,79 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 562 206,00 | 0,00 | 3 600 379,62 | 0,00 | 9 961 826,38 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.21 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 55 064,69 | 0,00 | 15 424,55 | 0,00 | 39 640,14 | 0,00 | 93,95 | 135,05 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 064,69 | 0,00 | 15 424,55 | 0,00 | 39 640,14 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.22 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50а | 43 142,35 | 0,00 | 11 942,31 | 0,00 | 31 200,04 | 0,00 | 52,46 | 131,19 | 31.12.2020 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 43 142,35 | 0,00 | 11 942,31 | 0,00 | 31 200,04 | 0,00 | X | X | X |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2021 год | 953 540 923,82 | 0,00 | 214 649 486,70 | 33 901 679,35 | 630 161 063,72 | 74 828 694,05 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 1 486 305,46 | 0,00 | 808 818,29 | 0,00 | 597 117,04 | 80 370,13 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | 679 794,00 | 0,00 | 382 316,14 | 0,00 | 268 178,73 | 29 299,13 | 843,10 | 2 528,53 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 679 794,00 | 0,00 | 382 316,14 | 0,00 | 268 178,73 | 29 299,13 | X | X | X |
| 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 495 329,00 | 0,00 | 299 921,71 | 0,00 | 195 407,29 | 0,00 | 944,74 | 2 528,53 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 495 329,00 | 0,00 | 299 921,71 | 0,00 | 195 407,29 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | 42 099,26 | 0,00 | 14 309,54 | 0,00 | 19 327,77 | 8 461,95 | 80,32 | 191,11 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 42 099,26 | 0,00 | 14 309,54 | 0,00 | 19 327,77 | 8 461,95 | X | X | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | 56 060,63 | 0,00 | 19 055,01 | 0,00 | 25 737,44 | 11 268,18 | 69,20 | 192,82 | 31.12.2021 |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | 43 013,33 | 0,00 | 14 620,23 | 0,00 | 19 747,42 | 8 645,68 | 53,10 | 141,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 99 073,96 | 0,00 | 33 675,24 | 0,00 | 45 484,86 | 19 913,86 | X | X | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 55 813,46 | 0,00 | 18 970,99 | 0,00 | 25 623,96 | 11 218,51 | 70,25 | 192,82 | 31.12.2021 |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 57 097,89 | 0,00 | 40 217,10 | 0,00 | 16 880,79 | 0,00 | 71,87 | 224,35 | 31.12.2021 |
| 2.1.5 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 57 097,89 | 0,00 | 19 407,57 | 0,00 | 26 213,64 | 11 476,68 | 71,87 | 191,11 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 170 009,24 | 0,00 | 78 595,66 | 0,00 | 68 718,39 | 22 695,19 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 53 546 229,36 | 0,00 | 4 157 581,09 | 0,00 | 46 394 480,18 | 2 994 168,09 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 6 156 392,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 472,67 | 561 919,68 | 1 324,13 | 6 999,65 | 31.12.2021 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 2 354 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 234,52 | 262 592,48 | 506,48 | 1 546,14 | 31.12.2021 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 174 844,00 | 0,00 | 38 351,59 | 0,00 | 136 492,41 | 0,00 | 37,61 | 119,79 | 31.12.2021 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 178 868,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 868,38 | 0,00 | 38,47 | 109,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 864 931,73 | 0,00 | 38 351,59 | 0,00 | 8 002 067,98 | 824 512,16 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | 86 327,48 | 0,00 | 16 197,48 | 0,00 | 70 130,00 | 0,00 | 36,31 | 60,12 | 31.12.2021 |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | 4 761 727,32 | 0,00 | 376 176,45 | 0,00 | 3 956 995,40 | 428 555,47 | 7 630,97 | 22 859,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 848 054,80 | 0,00 | 392 373,93 | 0,00 | 4 027 125,40 | 428 555,47 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | 133 081,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 081,03 | 0,00 | 30,70 | 158,27 | 31.12.2021 |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | 7 652 091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 023 502,67 | 628 588,80 | 1 765,23 | 4 441,03 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 785 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 156 583,70 | 628 588,80 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 97 777,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 777,21 | 0,00 | 28,54 | 115,66 | 31.12.2021 |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 578 629,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 918,08 | 101 711,84 | 168,89 | 1 129,66 | 31.12.2021 |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 980 017,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 919,30 | 182 098,33 | 286,05 | 3 118,17 | 31.12.2021 |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 97 777,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 777,21 | 0,00 | 28,54 | 117,08 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 754 201,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 391,80 | 283 810,17 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 66 268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 268,70 | 0,00 | 23,89 | 83,55 | 31.12.2021 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 7 691 037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 336,11 | 728 701,49 | 8 953,48 | 22 859,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 757 306,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 604,81 | 728 701,49 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | 94 558,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 558,15 | 0,00 | 18,82 | 60,12 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 94 558,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 558,15 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 6 761 619,74 | 0,00 | 3 184 046,74 | 0,00 | 3 577 573,00 | 0,00 | 1 423,74 | 6 999,65 | 31.12.2021 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 175 209,32 | 0,00 | 35 787,03 | 0,00 | 139 422,29 | 0,00 | 36,89 | 119,79 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 936 829,06 | 0,00 | 3 219 833,77 | 0,00 | 3 716 995,29 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | 7 120 939,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 939,98 | 100 000,00 | 6 667,55 | 22 859,37 | 31.12.2021 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | 94 479,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 479,87 | 0,00 | 19,60 | 60,12 | 31.12.2021 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | 2 089 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 129,00 | 0,00 | 433,31 | 1 546,14 | 31.12.2021 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | 179 960,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 960,72 | 0,00 | 37,33 | 109,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 484 509,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384 509,57 | 100 000,00 | X | X | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | 5 847 468,14 | 0,00 | 462 534,73 | 0,00 | 5 384 933,41 | 0,00 | 1 333,73 | 4 300,81 | 31.12.2021 |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | 173 197,14 | 0,00 | 44 487,07 | 0,00 | 128 710,07 | 0,00 | 39,50 | 193,77 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 020 665,28 | 0,00 | 507 021,80 | 0,00 | 5 513 643,48 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 3 195 711,82 | 0,00 | 376 397,80 | 0,00 | 2 568 625,29 | 250 688,73 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | 687 381,00 | 0,00 | 100 481,42 | 0,00 | 511 793,95 | 75 105,63 | 589,36 | 2 040,75 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 687 381,00 | 0,00 | 100 481,42 | 0,00 | 511 793,95 | 75 105,63 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 351 177,62 | 0,00 | 38 629,53 | 0,00 | 287 965,65 | 24 582,44 | 1 083,18 | 3 646,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 351 177,62 | 0,00 | 38 629,53 | 0,00 | 287 965,65 | 24 582,44 | X | X | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 875 012,40 | 0,00 | 96 251,36 | 0,00 | 717 510,17 | 61 250,87 | 1 625,39 | 3 646,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 875 012,40 | 0,00 | 96 251,36 | 0,00 | 717 510,17 | 61 250,87 | X | X | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 91 629,00 | 0,00 | 10 079,19 | 0,00 | 75 135,78 | 6 414,03 | 170,54 | 186,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 91 629,00 | 0,00 | 10 079,19 | 0,00 | 75 135,78 | 6 414,03 | X | X | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 708 257,00 | 0,00 | 77 908,27 | 0,00 | 580 770,74 | 49 577,99 | 1 328,06 | 3 646,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 708 257,00 | 0,00 | 77 908,27 | 0,00 | 580 770,74 | 49 577,99 | X | X | X |
| 4.1.6 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 23 | 482 254,80 | 0,00 | 53 048,03 | 0,00 | 395 449,00 | 33 757,77 | 1 326,22 | 3 646,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 482 254,80 | 0,00 | 53 048,03 | 0,00 | 395 449,00 | 33 757,77 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 225 338 766,68 | 0,00 | 41 240 828,32 | 0,00 | 168 186 476,71 | 15 911 461,65 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 4 439 070,00 | 0,00 | 2 068 337,00 | 0,00 | 1 916 409,12 | 454 323,88 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 3 754 521,60 | 0,00 | 1 704 841,80 | 0,00 | 1 595 355,92 | 454 323,88 | 2 331,71 | 8 763,37 | 31.12.2021 |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 684 548,40 | 0,00 | 363 495,20 | 0,00 | 321 053,20 | 0,00 | 425,13 | 1 559,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 439 070,00 | 0,00 | 2 068 337,00 | 0,00 | 1 916 409,12 | 454 323,88 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 172 579 582,30 | 0,00 | 31 441 522,08 | 0,00 | 129 300 597,66 | 11 837 462,56 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 4 429 662,00 | 0,00 | 283 055,40 | 0,00 | 4 146 606,60 | 0,00 | 669,60 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 2 360 268,00 | 0,00 | 430 040,83 | 0,00 | 1 930 227,17 | 0,00 | 356,78 | 1 346,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | 1 978 083,00 | 0,00 | 363 373,85 | 0,00 | 1 024 904,45 | 589 804,70 | 299,01 | 3 070,97 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 768 013,00 | 0,00 | 1 076 470,08 | 0,00 | 7 101 738,22 | 589 804,70 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 2 242 412,00 | 0,00 | 218 410,93 | 0,00 | 2 024 001,07 | 0,00 | 688,68 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 242 412,00 | 0,00 | 218 410,93 | 0,00 | 2 024 001,07 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 183 149,26 | 0,00 | 17 830,21 | 0,00 | 165 319,05 | 0,00 | 39,81 | 109,57 | 31.12.2021 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 137 361,76 | 0,00 | 13 372,64 | 0,00 | 123 989,12 | 0,00 | 29,85 | 87,04 | 31.12.2021 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 137 361,76 | 0,00 | 13 372,64 | 0,00 | 123 989,12 | 0,00 | 29,85 | 92,66 | 31.12.2021 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 2 058 176,00 | 0,00 | 178 238,00 | 0,00 | 1 879 938,00 | 0,00 | 447,32 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1 744 830,00 | 0,00 | 224 734,10 | 0,00 | 1 520 095,90 | 0,00 | 379,22 | 2 256,87 | 31.12.2021 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 566 507,00 | 0,00 | 107 296,50 | 0,00 | 459 210,50 | 0,00 | 123,12 | 1 137,56 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 827 385,78 | 0,00 | 554 844,09 | 0,00 | 4 272 541,69 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 201 909,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 909,38 | 0,00 | 33,33 | 180,23 | 31.12.2021 |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 2 765 449,00 | 0,00 | 269 354,73 | 0,00 | 2 496 094,27 | 0,00 | 456,52 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 967 358,38 | 0,00 | 269 354,73 | 0,00 | 2 698 003,65 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 2 979 893,00 | 0,00 | 289 943,59 | 0,00 | 2 689 949,41 | 0,00 | 512,52 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 5 693 867,00 | 0,00 | 1 552 966,00 | 0,00 | 4 140 901,00 | 0,00 | 979,30 | 4 642,24 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 739 460,00 | 0,00 | 71 949,50 | 0,00 | 667 510,50 | 0,00 | 127,18 | 1 346,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 991 223,00 | 0,00 | 96 446,00 | 0,00 | 894 777,00 | 0,00 | 170,48 | 3 070,97 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 135 722,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 722,97 | 0,00 | 23,34 | 137,61 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 135 722,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 722,97 | 0,00 | 23,34 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 180 963,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 963,63 | 0,00 | 31,12 | 180,23 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 135 722,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 722,97 | 0,00 | 23,34 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 176 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 892,09 | 0,00 | 30,42 | 186,46 | 31.12.2021 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1 073 298,00 | 0,00 | 104 432,00 | 0,00 | 968 866,00 | 0,00 | 184,60 | 1 164,95 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 242 765,63 | 0,00 | 2 115 737,09 | 0,00 | 10 127 028,54 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | 2 045 772,00 | 0,00 | 968 784,53 | 0,00 | 1 076 987,47 | 0,00 | 454,34 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 045 772,00 | 0,00 | 968 784,53 | 0,00 | 1 076 987,47 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 6 | 111 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 912,00 | 0,00 | 55,99 | 140,15 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 111 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 912,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 176 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 374,70 | 0,00 | 56,35 | 180,23 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 132 281,27 | 0,00 | 12 942,75 | 0,00 | 119 338,52 | 0,00 | 42,27 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 172 406,63 | 0,00 | 33 833,39 | 0,00 | 138 573,24 | 0,00 | 55,09 | 186,46 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 132 281,27 | 0,00 | 12 942,75 | 0,00 | 119 338,52 | 0,00 | 42,27 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 132 281,27 | 0,00 | 12 942,75 | 0,00 | 119 338,52 | 0,00 | 42,27 | 137,61 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 1 282 422,00 | 0,00 | 124 907,90 | 0,00 | 1 157 514,10 | 0,00 | 409,75 | 1 164,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 1 670 090,00 | 0,00 | 375 101,25 | 0,00 | 1 294 988,75 | 0,00 | 533,61 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 2 721 539,00 | 0,00 | 265 078,00 | 0,00 | 2 456 461,00 | 0,00 | 869,56 | 4 642,24 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 1 429 220,40 | 0,00 | 139 206,10 | 0,00 | 1 290 014,30 | 0,00 | 456,65 | 1 346,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | 1 949 851,20 | 0,00 | 189 915,50 | 0,00 | 1 759 935,70 | 0,00 | 623,00 | 3 070,97 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 798 747,74 | 0,00 | 1 166 870,39 | 0,00 | 8 631 877,35 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 199 471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 471,63 | 0,00 | 34,52 | 159,23 | 31.12.2021 |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | 26 024 142,00 | 0,00 | 8 053 518,93 | 0,00 | 12 129 857,87 | 5 840 765,20 | 4 503,85 | 10 613,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 26 223 613,63 | 0,00 | 8 053 518,93 | 0,00 | 12 329 329,50 | 5 840 765,20 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 2 938 979,00 | 0,00 | 273 912,84 | 0,00 | 2 665 066,16 | 0,00 | 576,52 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 938 979,00 | 0,00 | 273 912,84 | 0,00 | 2 665 066,16 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | 1 548 908,00 | 0,00 | 150 863,64 | 0,00 | 1 398 044,36 | 0,00 | 657,88 | 1 581,81 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 548 908,00 | 0,00 | 150 863,64 | 0,00 | 1 398 044,36 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 1 666 663,00 | 0,00 | 162 166,30 | 0,00 | 1 504 496,70 | 0,00 | 712,95 | 1 581,81 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 666 663,00 | 0,00 | 162 166,30 | 0,00 | 1 504 496,70 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | 838 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 201,00 | 0,00 | 179,11 | 2 256,87 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 838 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 201,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | 1 978 737,00 | 0,00 | 192 729,00 | 0,00 | 1 786 008,00 | 0,00 | 637,52 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 978 737,00 | 0,00 | 192 729,00 | 0,00 | 1 786 008,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | 2 926 928,00 | 0,00 | 227 715,00 | 0,00 | 2 699 213,00 | 0,00 | 709,32 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | 8 331 038,00 | 0,00 | 2 476 817,60 | 0,00 | 5 854 220,40 | 0,00 | 8 108,07 | 13 010,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 257 966,00 | 0,00 | 2 704 532,60 | 0,00 | 8 553 433,40 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 2 048 861,00 | 0,00 | 189 314,76 | 0,00 | 1 859 546,24 | 0,00 | 532,45 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 779 746,80 | 0,00 | 110 724,00 | 0,00 | 669 022,80 | 0,00 | 202,64 | 1 346,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | 754 392,00 | 0,00 | 126 436,00 | 0,00 | 440 338,60 | 187 617,40 | 196,05 | 3 070,97 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 582 999,80 | 0,00 | 426 474,76 | 0,00 | 2 968 907,64 | 187 617,40 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 1 000 705,00 | 0,00 | 97 468,67 | 0,00 | 903 236,33 | 0,00 | 459,10 | 1 578,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 000 705,00 | 0,00 | 97 468,67 | 0,00 | 903 236,33 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | 1 218 650,00 | 0,00 | 118 696,51 | 0,00 | 1 099 953,49 | 0,00 | 520,70 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 218 650,00 | 0,00 | 118 696,51 | 0,00 | 1 099 953,49 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 2 779 941,00 | 0,00 | 270 488,00 | 0,00 | 2 509 453,00 | 0,00 | 555,47 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 10 887 355,27 | 0,00 | 1 060 428,40 | 0,00 | 8 253 704,00 | 1 573 222,87 | 5 888,24 | 13 010,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 667 296,27 | 0,00 | 1 330 916,40 | 0,00 | 10 763 157,00 | 1 573 222,87 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 109 987,68 | 0,00 | 10 707,68 | 0,00 | 99 280,00 | 0,00 | 16,10 | 77,89 | 31.12.2021 |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 10 177 701,00 | 0,00 | 4 692 205,00 | 0,00 | 5 485 496,00 | 0,00 | 6 497,93 | 13 010,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 287 688,68 | 0,00 | 4 702 912,68 | 0,00 | 5 584 776,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 2 449 159,00 | 0,00 | 237 568,42 | 0,00 | 2 211 590,58 | 0,00 | 513,53 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | 246 577,91 | 0,00 | 23 992,03 | 0,00 | 222 585,88 | 0,00 | 51,70 | 109,57 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 695 736,91 | 0,00 | 261 560,45 | 0,00 | 2 434 176,46 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 1 539 926,00 | 0,00 | 336 627,82 | 0,00 | 1 203 298,18 | 0,00 | 555,89 | 1 319,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | 173 238,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 238,45 | 0,00 | 62,54 | 140,33 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 713 164,45 | 0,00 | 336 627,82 | 0,00 | 1 376 536,63 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | 1 393 787,00 | 0,00 | 138 403,05 | 0,00 | 1 255 383,95 | 0,00 | 644,06 | 1 578,74 | 31.12.2021 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | 124 909,04 | 0,00 | 12 160,32 | 0,00 | 112 748,72 | 0,00 | 57,72 | 121,97 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 518 696,04 | 0,00 | 150 563,37 | 0,00 | 1 368 132,67 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 1 210 625,00 | 0,00 | 144 670,00 | 0,00 | 1 065 955,00 | 0,00 | 473,14 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 127 468,70 | 0,00 | 12 409,52 | 0,00 | 115 059,18 | 0,00 | 49,82 | 180,23 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 338 093,70 | 0,00 | 157 079,52 | 0,00 | 1 181 014,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 102 370,86 | 0,00 | 9 966,16 | 0,00 | 92 404,70 | 0,00 | 31,03 | 137,61 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 102 370,86 | 0,00 | 9 966,16 | 0,00 | 92 404,70 | 0,00 | 31,03 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 3 654 448,00 | 0,00 | 513 449,94 | 0,00 | 3 140 998,06 | 0,00 | 1 107,81 | 4 642,24 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 582 071,00 | 0,00 | 74 214,05 | 0,00 | 507 856,95 | 0,00 | 176,45 | 1 346,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 1 109 380,00 | 0,00 | 144 774,09 | 0,00 | 964 605,91 | 0,00 | 336,30 | 3 070,97 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 610 931,00 | 0,00 | 121 880,73 | 0,00 | 489 050,27 | 0,00 | 185,20 | 1 164,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 136 494,48 | 0,00 | 13 288,21 | 0,00 | 123 206,27 | 0,00 | 41,38 | 180,23 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 102 370,86 | 0,00 | 9 966,16 | 0,00 | 92 404,70 | 0,00 | 31,03 | 136,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 133 423,48 | 0,00 | 12 989,24 | 0,00 | 120 434,24 | 0,00 | 40,45 | 186,46 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 533 860,54 | 0,00 | 910 494,74 | 0,00 | 5 623 365,80 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | 2 723 878,00 | 0,00 | 220 634,00 | 0,00 | 2 503 244,00 | 0,00 | 4 255,53 | 13 010,89 | 31.12.2021 |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | 87 878,70 | 0,00 | 8 555,30 | 0,00 | 79 323,40 | 0,00 | 38,16 | 77,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 811 756,70 | 0,00 | 229 189,30 | 0,00 | 2 582 567,40 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 2 641 732,00 | 0,00 | 257 304,70 | 0,00 | 2 384 427,30 | 0,00 | 728,27 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 641 732,00 | 0,00 | 257 304,70 | 0,00 | 2 384 427,30 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21а | 174 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 836,00 | 0,00 | 204,70 | 159,23 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 174 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 836,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 611 797,20 | 0,00 | 161 572,54 | 0,00 | 450 224,66 | 0,00 | 232,16 | 1 362,60 | 31.12.2021 |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 3 391 750,80 | 0,00 | 528 122,20 | 0,00 | 2 097 181,82 | 766 446,78 | 1 287,09 | 4 693,19 | 31.12.2021 |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 1 666 181,00 | 0,00 | 107 302,10 | 0,00 | 1 558 878,90 | 0,00 | 632,28 | 1 578,74 | 31.12.2021 |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | 363 397,20 | 0,00 | 139 052,95 | 0,00 | 224 344,25 | 0,00 | 137,90 | 1 177,75 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 033 126,20 | 0,00 | 936 049,79 | 0,00 | 4 330 629,63 | 766 446,78 | X | X | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 756 405,00 | 0,00 | 44 627,90 | 0,00 | 711 777,10 | 0,00 | 1 137,11 | 2 192,39 | 31.12.2021 |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 3 392 069,00 | 0,00 | 374 823,60 | 0,00 | 2 459 250,00 | 557 995,40 | 6 057,27 | 18 694,22 | 31.12.2021 |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | 85 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 188,00 | 0,00 | 128,06 | 192,98 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 233 662,00 | 0,00 | 419 451,50 | 0,00 | 3 256 215,10 | 557 995,40 | X | X | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 248 735,07 | 0,00 | 24 201,92 | 0,00 | 224 533,15 | 0,00 | 45,13 | 109,57 | 31.12.2021 |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 2 417 753,00 | 0,00 | 235 489,14 | 0,00 | 2 182 263,86 | 0,00 | 438,63 | 1 555,84 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 666 488,07 | 0,00 | 259 691,06 | 0,00 | 2 406 797,01 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 461 789,00 | 0,00 | 120 988,72 | 0,00 | 340 800,28 | 0,00 | 126,32 | 1 164,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 2 077 587,00 | 0,00 | 202 357,00 | 0,00 | 1 875 230,00 | 0,00 | 568,31 | 1 561,48 | 31.12.2021 |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | 4 662 502,00 | 0,00 | 603 794,01 | 0,00 | 3 162 108,86 | 896 599,13 | 1 275,41 | 4 642,24 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 201 878,00 | 0,00 | 927 139,73 | 0,00 | 5 378 139,14 | 896 599,13 | X | X | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 2 458 812,00 | 0,00 | 318 170,27 | 0,00 | 2 140 641,73 | 0,00 | 1 983,23 | 6 540,01 | 31.12.2021 |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 522 811,20 | 0,00 | 103 621,18 | 0,00 | 419 190,02 | 0,00 | 421,69 | 895,75 | 31.12.2021 |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 467 032,80 | 0,00 | 67 019,21 | 0,00 | 400 013,59 | 0,00 | 376,70 | 1 173,43 | 31.12.2021 |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | 969 785,00 | 0,00 | 33 457,60 | 0,00 | 936 327,40 | 0,00 | 782,21 | 1 913,20 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 418 441,00 | 0,00 | 522 268,26 | 0,00 | 3 896 172,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | 6 545 756,00 | 0,00 | 1 125 870,03 | 0,00 | 3 994 874,89 | 1 425 011,08 | 5 365,37 | 22 499,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 545 756,00 | 0,00 | 1 125 870,03 | 0,00 | 3 994 874,89 | 1 425 011,08 | X | X | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 2 387 332,00 | 0,00 | 336 872,85 | 0,00 | 2 050 459,15 | 0,00 | 683,91 | 1 319,95 | 31.12.2021 |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | 140 741,34 | 0,00 | 13 701,66 | 0,00 | 127 039,68 | 0,00 | 40,32 | 140,33 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 528 073,34 | 0,00 | 350 574,51 | 0,00 | 2 177 498,83 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 133 463,44 | 0,00 | 12 993,13 | 0,00 | 120 470,31 | 0,00 | 38,32 | 140,33 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 133 463,44 | 0,00 | 12 993,13 | 0,00 | 120 470,31 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | 176 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 044,00 | 0,00 | 100,73 | 151,08 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 176 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 044,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 7 083 000,32 | 0,00 | 1 262 705,66 | 0,00 | 5 268 074,76 | 552 219,90 | X | X | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 3 273 712,00 | 0,00 | 458 319,68 | 0,00 | 2 537 126,80 | 278 265,52 | 3 897,28 | 20 572,34 | 31.12.2021 |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 86 645,95 | 0,00 | 12 113,10 | 0,00 | 67 150,60 | 7 382,25 | 47,00 | 99,37 | 31.12.2021 |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 112 929,43 | 0,00 | 15 787,50 | 0,00 | 87 520,30 | 9 621,63 | 61,25 | 137,95 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 473 287,38 | 0,00 | 486 220,28 | 0,00 | 2 691 797,70 | 295 269,40 | X | X | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 134 801,00 | 0,00 | 18 845,20 | 0,00 | 104 497,70 | 11 458,10 | 192,08 | 10 953,22 | 31.12.2021 |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 585 713,00 | 0,00 | 353 602,70 | 0,00 | 232 110,30 | 0,00 | 834,59 | 2 481,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 720 514,00 | 0,00 | 372 447,90 | 0,00 | 336 608,00 | 11 458,10 | X | X | X |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 2 746 655,00 | 0,00 | 383 982,37 | 0,00 | 2 117 180,23 | 245 492,40 | 4 430,09 | 23 356,46 | 31.12.2021 |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 42 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 998,83 | 0,00 | 54,50 | 157,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 789 653,83 | 0,00 | 383 982,37 | 0,00 | 2 160 179,06 | 245 492,40 | X | X | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 56 882,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 882,61 | 0,00 | 75,19 | 125,77 | 31.12.2021 |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 42 662,50 | 0,00 | 20 055,11 | 0,00 | 22 607,39 | 0,00 | 56,39 | 110,86 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 99 545,11 | 0,00 | 20 055,11 | 0,00 | 79 490,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 4 043 800,00 | 0,00 | 1 989 549,60 | 0,00 | 1 726 702,60 | 327 547,80 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 4 043 800,00 | 0,00 | 1 989 549,60 | 0,00 | 1 726 702,60 | 327 547,80 | 4 105,38 | 20 974,40 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 043 800,00 | 0,00 | 1 989 549,60 | 0,00 | 1 726 702,60 | 327 547,80 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 5 661 954,81 | 0,00 | 633 446,16 | 0,00 | 4 738 126,90 | 290 381,75 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 3 135 872,00 | 0,00 | 633 446,15 | 0,00 | 2 212 044,10 | 290 381,75 | 5 428,39 | 21 781,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 135 872,00 | 0,00 | 633 446,15 | 0,00 | 2 212 044,10 | 290 381,75 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1 041 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 221,00 | 0,00 | 578,07 | 2 363,34 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 041 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 221,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 1 211 025,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 211 024,99 | 0,00 | 488,14 | 1 533,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 211 025,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1 211 024,99 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 273 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 836,81 | 0,00 | 147,42 | 1 143,93 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 273 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 836,81 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 5 908 889,00 | 0,00 | 716 824,83 | 0,00 | 4 799 063,09 | 393 001,08 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 4 431 327,00 | 0,00 | 716 824,83 | 0,00 | 3 321 501,09 | 393 001,08 | 6 356,80 | 14 782,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 431 327,00 | 0,00 | 716 824,83 | 0,00 | 3 321 501,09 | 393 001,08 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | 1 477 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 562,00 | 0,00 | 1 232,43 | 6 858,50 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 477 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 562,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 4 110 851,53 | 0,00 | 898 014,09 | 0,00 | 2 883 538,59 | 329 298,85 | X | X | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | 4 110 851,53 | 0,00 | 898 014,09 | 0,00 | 2 883 538,59 | 329 298,85 | 5 677,19 | 16 775,47 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 110 851,53 | 0,00 | 898 014,09 | 0,00 | 2 883 538,59 | 329 298,85 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 6 749 902,98 | 0,00 | 567 614,70 | 0,00 | 5 370 536,96 | 811 751,32 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | 2 290 485,00 | 0,00 | 522 917,73 | 0,00 | 1 767 567,27 | 0,00 | 4 048,65 | 21 145,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 290 485,00 | 0,00 | 522 917,73 | 0,00 | 1 767 567,27 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | 86 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 768,98 | 0,00 | 46,73 | 174,61 | 31.12.2021 |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | 3 663 686,00 | 0,00 | 44 696,97 | 0,00 | 2 827 266,49 | 791 722,54 | 6 001,12 | 21 145,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 750 454,98 | 0,00 | 44 696,97 | 0,00 | 2 914 035,47 | 791 722,54 | X | X | X |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 136 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 698,00 | 0,00 | 56,80 | 139,21 | 31.12.2021 |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 136 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 698,00 | 0,00 | 56,80 | 137,79 | 31.12.2021 |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 178 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 134,22 | 20 028,78 | 74,03 | 194,54 | 31.12.2021 |
| 5.8.3 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 136 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 698,00 | 0,00 | 56,80 | 137,79 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 588 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 228,22 | 20 028,78 | X | X | X |
| 5.8.4 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 120 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 706,00 | 0,00 | 25,49 | 59,87 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 120 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 706,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 6 982 489,00 | 0,00 | 636 104,85 | 0,00 | 5 806 334,91 | 540 049,24 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 2 046 070,00 | 0,00 | 186 397,00 | 0,00 | 1 701 307,00 | 158 366,00 | 439,94 | 2 256,87 | 31.12.2021 |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 985 795,00 | 0,00 | 89 806,00 | 0,00 | 819 689,00 | 76 300,00 | 211,96 | 1 137,56 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 031 865,00 | 0,00 | 276 203,00 | 0,00 | 2 520 996,00 | 234 666,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 3 950 624,00 | 0,00 | 359 901,85 | 0,00 | 3 285 338,91 | 305 383,24 | 5 775,77 | 13 010,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 950 624,00 | 0,00 | 359 901,85 | 0,00 | 3 285 338,91 | 305 383,24 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 7 779 226,74 | 0,00 | 1 026 709,35 | 0,00 | 6 377 092,12 | 375 425,27 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 3 217 113,00 | 0,00 | 431 093,14 | 0,00 | 2 628 381,32 | 157 638,54 | 5 941,99 | 21 789,16 | 31.12.2021 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 116 379,67 | 0,00 | 15 594,88 | 0,00 | 95 082,19 | 5 702,60 | 51,26 | 136,37 | 31.12.2021 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 113 265,93 | 0,00 | 15 290,90 | 0,00 | 92 538,26 | 5 436,77 | 49,89 | 134,96 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 446 758,60 | 0,00 | 461 978,92 | 0,00 | 2 816 001,77 | 168 777,91 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1 119 126,00 | 0,00 | 149 962,80 | 0,00 | 914 214,00 | 54 949,20 | 237,08 | 1 287,31 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 119 126,00 | 0,00 | 149 962,80 | 0,00 | 914 214,00 | 54 949,20 | X | X | X |
| 5.10.3 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | 690 737,00 | 0,00 | 92 627,83 | 0,00 | 564 263,06 | 33 846,11 | 812,54 | 2 981,06 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 690 737,00 | 0,00 | 92 627,83 | 0,00 | 564 263,06 | 33 846,11 | X | X | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 118 576,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 576,14 | 0,00 | 68,00 | 118,91 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 118 576,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 576,14 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 544 844,00 | 0,00 | 73 009,00 | 0,00 | 445 083,00 | 26 752,00 | 313,24 | 2 893,06 | 31.12.2021 |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1 859 185,00 | 0,00 | 249 130,80 | 0,00 | 1 518 954,15 | 91 100,05 | 1 068,87 | 6 235,39 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 404 029,00 | 0,00 | 322 139,80 | 0,00 | 1 964 037,15 | 117 852,05 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 13 830 445,00 | 0,00 | 7 261 336,18 | 0,00 | 4 522 719,70 | 2 046 389,12 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 11 291 263,00 | 0,00 | 7 072 110,63 | 0,00 | 2 562 279,18 | 1 656 873,19 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 6 840 367,00 | 0,00 | 4 359 329,73 | 0,00 | 1 398 335,77 | 1 082 701,50 | 12 145,54 | 42 140,61 | 31.12.2021 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | 4 030 010,00 | 0,00 | 2 345 080,90 | 0,00 | 1 110 757,41 | 574 171,69 | 12 491,89 | 35 186,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 870 377,00 | 0,00 | 6 704 410,63 | 0,00 | 2 509 093,18 | 1 656 873,19 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 61 | 76 258,00 | 0,00 | 76 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,09 | 315,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 76 258,00 | 0,00 | 76 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | 96 799,00 | 0,00 | 96 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,46 | 273,40 | 31.12.2021 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | 75 980,00 | 0,00 | 22 794,00 | 0,00 | 53 186,00 | 0,00 | 130,66 | 315,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 172 779,00 | 0,00 | 119 593,00 | 0,00 | 53 186,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | 96 278,00 | 0,00 | 96 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 | 273,40 | 31.12.2021 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | 75 571,00 | 0,00 | 75 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,56 | 315,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 171 849,00 | 0,00 | 171 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 1 037 776,00 | 0,00 | 177 561,76 | 0,00 | 598 776,51 | 261 437,73 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | 1 037 776,00 | 0,00 | 177 561,76 | 0,00 | 598 776,51 | 261 437,73 | 1 908,03 | 13 747,43 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 037 776,00 | 0,00 | 177 561,76 | 0,00 | 598 776,51 | 261 437,73 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 1 501 406,00 | 0,00 | 11 663,79 | 0,00 | 1 361 664,01 | 128 078,20 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 65 071,00 | 0,00 | 11 663,79 | 0,00 | 53 407,21 | 0,00 | 274,10 | 2 527,89 | 31.12.2021 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 503 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 028,00 | 0,00 | 2 118,90 | 2 497,91 | 31.12.2021 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 475 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 907,00 | 0,00 | 2 004,66 | 4 380,17 | 31.12.2021 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | 457 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 321,80 | 128 078,20 | 1 926,71 | 24 312,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 501 406,00 | 0,00 | 11 663,79 | 0,00 | 1 361 664,01 | 128 078,20 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 24 831 808,68 | 0,00 | 2 895 501,29 | 0,00 | 18 728 754,76 | 3 207 552,63 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 242 647,20 | 0,00 | 49 985,00 | 0,00 | 192 662,20 | 0,00 | 300,31 | 3 939,85 | 31.12.2021 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 260 818,80 | 0,00 | 53 728,70 | 0,00 | 207 090,10 | 0,00 | 322,80 | 2 554,78 | 31.12.2021 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 218 116,80 | 0,00 | 44 932,00 | 0,00 | 173 184,80 | 0,00 | 269,95 | 3 281,80 | 31.12.2021 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 1 308 093,60 | 0,00 | 269 467,30 | 0,00 | 1 038 626,30 | 0,00 | 1 618,93 | 15 003,81 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 029 676,40 | 0,00 | 418 113,00 | 0,00 | 1 611 563,40 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 57 892,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 892,09 | 0,00 | 83,29 | 112,65 | 31.12.2021 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 57 892,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 892,08 | 0,00 | 83,29 | 112,65 | 31.12.2021 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 75 452,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 452,84 | 0,00 | 108,55 | 164,31 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 191 237,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 237,01 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 4 533 212,40 | 0,00 | 935 655,04 | 0,00 | 3 597 557,36 | 0,00 | 9 101,01 | 16 312,43 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 533 212,40 | 0,00 | 935 655,04 | 0,00 | 3 597 557,36 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 1 138 910,40 | 0,00 | 235 071,10 | 0,00 | 903 839,30 | 0,00 | 732,98 | 6 953,05 | 31.12.2021 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 330 948,00 | 0,00 | 59 913,50 | 0,00 | 271 034,50 | 0,00 | 212,99 | 1 011,04 | 31.12.2021 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 4 506 822,00 | 0,00 | 863 056,40 | 0,00 | 3 317 922,40 | 325 843,20 | 8 912,05 | 16 312,43 | 31.12.2021 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 216 644,40 | 0,00 | 44 715,40 | 0,00 | 171 929,00 | 0,00 | 139,43 | 1 247,65 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 193 324,80 | 0,00 | 1 202 756,40 | 0,00 | 4 664 725,20 | 325 843,20 | X | X | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 96 810,00 | 0,00 | 19 981,58 | 0,00 | 76 828,42 | 0,00 | 154,65 | 1 108,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 96 810,00 | 0,00 | 19 981,58 | 0,00 | 76 828,42 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | 115 339,40 | 0,00 | 43 416,40 | 0,00 | 71 923,00 | 0,00 | 96,54 | 138,13 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 115 339,40 | 0,00 | 43 416,40 | 0,00 | 71 923,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 88 556,99 | 0,00 | 28 260,99 | 0,00 | 60 296,00 | 0,00 | 73,77 | 99,05 | 31.12.2021 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 88 556,99 | 0,00 | 28 260,99 | 0,00 | 60 296,00 | 0,00 | 73,77 | 99,05 | 31.12.2021 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 115 420,00 | 0,00 | 79 382,00 | 0,00 | 36 038,00 | 0,00 | 96,15 | 138,13 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 292 533,98 | 0,00 | 135 903,98 | 0,00 | 156 630,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | 116 041,87 | 0,00 | 109 508,00 | 0,00 | 6 533,87 | 0,00 | 97,28 | 183,08 | 31.12.2021 |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | 89 034,59 | 0,00 | 5 865,59 | 0,00 | 83 169,00 | 0,00 | 74,64 | 136,36 | 31.12.2021 |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | 89 034,59 | 0,00 | 5 865,59 | 0,00 | 83 169,00 | 0,00 | 74,64 | 136,36 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 294 111,05 | 0,00 | 121 239,18 | 0,00 | 172 871,87 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 94 718,03 | 0,00 | 5 936,03 | 0,00 | 88 782,00 | 0,00 | 53,59 | 99,05 | 31.12.2021 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 94 718,03 | 0,00 | 5 936,03 | 0,00 | 88 782,00 | 0,00 | 53,59 | 99,05 | 31.12.2021 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 10 772 678,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 969,50 | 2 881 709,43 | 14 306,35 | 21 731,58 | 31.12.2021 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 123 448,65 | 0,00 | 6 563,65 | 0,00 | 116 885,00 | 0,00 | 69,84 | 138,13 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 085 563,64 | 0,00 | 18 435,71 | 0,00 | 8 185 418,50 | 2 881 709,43 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 18 879 613,00 | 0,00 | 5 503 190,34 | 0,00 | 12 829 032,35 | 547 390,31 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 18 879 613,00 | 0,00 | 5 503 190,34 | 0,00 | 12 829 032,35 | 547 390,31 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | 101 392,00 | 0,00 | 35 069,00 | 0,00 | 66 323,00 | 0,00 | 122,54 | 245,51 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 101 392,00 | 0,00 | 35 069,00 | 0,00 | 66 323,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | 684 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 709,02 | 36 351,98 | 1 183,70 | 4 009,53 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 684 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 709,02 | 36 351,98 | X | X | X |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 647 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 533,55 | 35 112,45 | 1 131,65 | 4 009,53 | 31.12.2021 |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 338 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 856,08 | 16 672,92 | 591,52 | 1 866,51 | 31.12.2021 |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 20 | 1 167 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 889,10 | 45 262,90 | 2 039,41 | 7 913,40 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 153 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 278,73 | 97 048,27 | X | X | X |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 6 821 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 573 426,01 | 247 817,99 | 17 490,37 | 35 186,37 | 31.12.2021 |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 75 904,00 | 0,00 | 8 204,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 139,17 | 283,32 | 31.12.2021 |
| 8.4.4 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | 534 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 170,17 | 28 310,83 | 979,98 | 4 009,53 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 431 629,00 | 0,00 | 8 204,00 | 0,00 | 7 147 296,18 | 276 128,82 | X | X | X |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 693 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 087,02 | 36 351,98 | 1 120,44 | 4 009,53 | 31.12.2021 |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 7 739 301,00 | 0,00 | 5 459 917,34 | 0,00 | 2 177 874,40 | 101 509,26 | 19 156,69 | 35 186,37 | 31.12.2021 |
| 8.4.5 | с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | 76 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 464,00 | 0,00 | 123,55 | 283,32 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 509 204,00 | 0,00 | 5 459 917,34 | 0,00 | 2 911 425,42 | 137 861,24 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 8 356 880,60 | 0,00 | 2 538 500,86 | 0,00 | 5 692 118,88 | 126 260,86 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 5 744 703,60 | 0,00 | 863 303,03 | 0,00 | 4 823 742,71 | 57 657,86 | X | X | X |
| 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | 5 744 703,60 | 0,00 | 863 303,03 | 0,00 | 4 823 742,71 | 57 657,86 | 12 915,25 | 62 228,77 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 744 703,60 | 0,00 | 863 303,03 | 0,00 | 4 823 742,71 | 57 657,86 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 2 543 574,00 | 0,00 | 1 675 197,83 | 0,00 | 868 376,17 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | 234 190,80 | 0,00 | 154 238,06 | 0,00 | 79 952,74 | 0,00 | 436,50 | 2 551,59 | 31.12.2021 |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | 1 012 417,20 | 0,00 | 666 777,97 | 0,00 | 345 639,23 | 0,00 | 1 887,01 | 18 407,08 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 246 608,00 | 0,00 | 821 016,03 | 0,00 | 425 591,97 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | 1 055 476,80 | 0,00 | 695 137,02 | 0,00 | 360 339,78 | 0,00 | 1 847,82 | 18 407,08 | 31.12.2021 |
| 9.2.2 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | 241 489,20 | 0,00 | 159 044,78 | 0,00 | 82 444,42 | 0,00 | 422,78 | 2 551,59 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 296 966,00 | 0,00 | 854 181,80 | 0,00 | 442 784,20 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 68 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 603,00 | X | X | X |
| 9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | 34 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 823,00 | 43,23 | 442,07 | 31.12.2021 |
| 9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | 20 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 742,00 | 25,75 | 627,35 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 565,00 | X | X | X |
| 9.3.2 | с. Манилы, ул. Тундровая, д. 9 | 13 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038,00 | 16,33 | 627,35 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 447 821 419,86 | 0,00 | 121 599 394,14 | 0,00 | 295 832 916,04 | 30 389 109,68 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | 9 445 029,00 | 0,00 | 1 135 292,49 | 0,00 | 7 538 077,64 | 771 658,87 | 4 197,04 | 11 829,26 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 445 029,00 | 0,00 | 1 135 292,49 | 0,00 | 7 538 077,64 | 771 658,87 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 4 137 218,00 | 0,00 | 668 311,00 | 0,00 | 3 131 310,00 | 337 597,00 | 642,74 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 137 218,00 | 0,00 | 668 311,00 | 0,00 | 3 131 310,00 | 337 597,00 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 2 054 398,00 | 0,00 | 308 398,00 | 0,00 | 1 473 955,00 | 272 045,00 | 678,04 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 054 398,00 | 0,00 | 308 398,00 | 0,00 | 1 473 955,00 | 272 045,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 2 035 047,00 | 0,00 | 305 257,00 | 0,00 | 1 455 518,00 | 274 272,00 | 680,16 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 035 047,00 | 0,00 | 305 257,00 | 0,00 | 1 455 518,00 | 274 272,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 3 952 705,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 705,96 | 0,00 | 1 302,29 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 1 138 957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 957,79 | 0,00 | 375,25 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 091 663,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 663,75 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 18 650,00 | 0,00 | 2 241,73 | 0,00 | 14 884,57 | 1 523,70 | 8,51 | 169,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 650,00 | 0,00 | 2 241,73 | 0,00 | 14 884,57 | 1 523,70 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 94 265,32 | 0,00 | 11 332,43 | 0,00 | 75 234,03 | 7 698,86 | 33,28 | 140,37 | 31.12.2021 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 9 466 523,90 | 0,00 | 45 809,49 | 0,00 | 8 627 175,79 | 793 538,62 | 3 341,76 | 13 254,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 560 789,22 | 0,00 | 57 141,92 | 0,00 | 8 702 409,82 | 801 237,48 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 107 759,03 | 0,00 | 12 954,63 | 0,00 | 86 003,48 | 8 800,92 | 29,96 | 186,38 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 107 759,03 | 0,00 | 12 954,63 | 0,00 | 86 003,48 | 8 800,92 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 358 194,04 | 0,00 | 43 054,92 | 0,00 | 288 166,11 | 26 973,01 | 162,88 | 836,72 | 31.12.2021 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 900 040,78 | 0,00 | 108 184,90 | 0,00 | 718 322,55 | 73 533,33 | 409,28 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 3 468 255,98 | 0,00 | 283 356,51 | 0,00 | 2 768 015,10 | 416 884,37 | 1 577,13 | 5 617,74 | 31.12.2021 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 583 707,20 | 0,00 | 70 161,61 | 0,00 | 465 856,71 | 47 688,88 | 265,43 | 988,37 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 310 198,00 | 0,00 | 504 757,94 | 0,00 | 4 240 360,47 | 565 079,59 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 17 | 3 010 447,00 | 0,00 | 2 430 812,50 | 0,00 | 579 634,50 | 0,00 | 464,51 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 17 | 8 399 406,00 | 0,00 | 6 783 360,00 | 0,00 | 1 616 046,00 | 0,00 | 1 296,02 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 409 853,00 | 0,00 | 9 214 172,50 | 0,00 | 2 195 680,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 99 980,00 | 0,00 | 12 019,44 | 0,00 | 79 794,97 | 8 165,59 | 15,63 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 1 142 692,00 | 0,00 | 137 351,58 | 0,00 | 911 982,48 | 93 357,94 | 178,68 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 842 296,00 | 0,00 | 101 243,98 | 0,00 | 672 236,44 | 68 815,58 | 131,71 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 99 980,00 | 0,00 | 12 019,44 | 0,00 | 79 794,97 | 8 165,59 | 15,63 | 85,58 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 184 948,00 | 0,00 | 262 634,44 | 0,00 | 1 743 808,86 | 178 504,70 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 2 043 071,00 | 0,00 | 1 870 602,00 | 0,00 | 172 469,00 | 0,00 | 679,91 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 857 351,00 | 0,00 | 784 977,00 | 0,00 | 72 374,00 | 0,00 | 285,32 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 1 257 304,00 | 0,00 | 1 151 168,00 | 0,00 | 106 136,00 | 0,00 | 418,42 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | 2 949 903,00 | 0,00 | 2 700 882,00 | 0,00 | 249 021,00 | 0,00 | 981,70 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 107 629,00 | 0,00 | 6 507 629,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 441 816,00 | 0,00 | 53 106,30 | 0,00 | 352 613,35 | 36 096,35 | 144,32 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 1 071 871,00 | 0,00 | 128 838,90 | 0,00 | 855 460,24 | 87 571,86 | 350,12 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 437 279,00 | 0,00 | 52 560,94 | 0,00 | 348 992,37 | 35 725,69 | 142,84 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 2 038 135,00 | 0,00 | 296 854,10 | 0,00 | 1 521 148,00 | 220 132,90 | 665,75 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 236 984,13 | 0,00 | 28 489,86 | 0,00 | 189 139,24 | 19 355,03 | 77,41 | 107,60 | 31.12.2021 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 2 323 806,00 | 0,00 | 279 321,50 | 0,00 | 1 854 629,57 | 189 854,93 | 759,07 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 549 891,13 | 0,00 | 839 171,60 | 0,00 | 5 121 982,77 | 588 736,76 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 583 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 209,15 | 47 705,85 | 191,36 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 1 133 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 821,43 | 92 600,57 | 371,44 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 541 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 151,09 | 44 230,91 | 177,42 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 2 221 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 201,80 | 181 514,20 | 728,10 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 236 895,57 | 0,00 | 28 479,22 | 0,00 | 189 068,55 | 19 347,80 | 77,64 | 107,60 | 31.12.2021 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 2 173 975,00 | 0,00 | 437 662,10 | 0,00 | 1 516 180,00 | 220 132,90 | 712,45 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 891 305,57 | 0,00 | 466 141,32 | 0,00 | 5 819 632,02 | 605 532,23 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 63,28 | 59,59 | 31.12.2021 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 7 413 360,41 | 0,00 | 6 953 859,83 | 0,00 | 459 500,58 | 0,00 | 10 602,63 | 12 984,36 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 613 360,41 | 0,00 | 6 953 859,83 | 0,00 | 659 500,58 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 2 258 022,00 | 0,00 | 559 150,60 | 0,00 | 1 514 391,00 | 184 480,40 | 740,87 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 258 022,00 | 0,00 | 559 150,60 | 0,00 | 1 514 391,00 | 184 480,40 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | 3 616 485,00 | 0,00 | 2 754 315,00 | 0,00 | 862 170,00 | 0,00 | 765,57 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Орбитальный, д. 14 | 1 671 394,00 | 0,00 | 1 272 767,38 | 0,00 | 398 626,62 | 0,00 | 353,82 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 287 879,00 | 0,00 | 4 027 082,38 | 0,00 | 1 260 796,62 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 22 | 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 640,00 | 0,00 | 73,63 | 163,40 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 640,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 127 785,74 | 0,00 | 15 362,20 | 0,00 | 101 986,99 | 10 436,55 | 26,41 | 107,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 127 785,74 | 0,00 | 15 362,20 | 0,00 | 101 986,99 | 10 436,55 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 28,79 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 25,26 | 91,18 | 31.12.2021 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 200,00 | 0,00 | 19,20 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 1 476 881,00 | 0,00 | 197 139,12 | 0,00 | 1 279 741,88 | 0,00 | 310,86 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | 1 046 756,00 | 0,00 | 197 139,12 | 0,00 | 849 616,88 | 0,00 | 220,33 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 871 637,00 | 0,00 | 394 278,24 | 0,00 | 2 477 358,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 1 155 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 589,88 | 67 519,12 | 469,58 | 1 691,28 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 155 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 589,88 | 67 519,12 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1 491 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 120,00 | 200 919,00 | 682,02 | 1 691,28 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 491 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 120,00 | 200 919,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 6 | 11 541 152,00 | 0,00 | 6 257 054,63 | 0,00 | 5 284 097,37 | 0,00 | 1 950,11 | 18 068,47 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 541 152,00 | 0,00 | 6 257 054,63 | 0,00 | 5 284 097,37 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 428 936,00 | 0,00 | 192 420,69 | 0,00 | 236 515,31 | 0,00 | 699,28 | 3 298,89 | 31.12.2021 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 1 271 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 986,00 | 0,00 | 2 073,66 | 17 462,68 | 31.12.2021 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | 96 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 465,00 | 0,00 | 157,26 | 2 043,67 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 797 387,00 | 0,00 | 192 420,69 | 0,00 | 1 604 966,31 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 458 337,00 | 0,00 | 201 668,28 | 0,00 | 256 668,72 | 0,00 | 751,99 | 3 298,89 | 31.12.2021 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 6 012 539,00 | 0,00 | 1 283 506,04 | 0,00 | 4 244 882,00 | 484 150,96 | 9 864,71 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 885 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 927,00 | 0,00 | 1 453,53 | 17 462,68 | 31.12.2021 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | 76 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 709,00 | 0,00 | 125,86 | 2 043,67 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 433 512,00 | 0,00 | 1 485 174,32 | 0,00 | 5 464 186,72 | 484 150,96 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 461 401,00 | 0,00 | 206 977,42 | 0,00 | 254 423,58 | 0,00 | 669,57 | 3 298,89 | 31.12.2021 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 6 189 810,00 | 0,00 | 822 895,03 | 0,00 | 4 865 880,00 | 501 034,97 | 8 982,46 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | 28 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 086,00 | 0,00 | 40,76 | 2 043,67 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 679 297,00 | 0,00 | 1 029 872,45 | 0,00 | 5 148 389,58 | 501 034,97 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 4 107 573,60 | 0,00 | 492 908,80 | 0,00 | 3 277 843,73 | 336 821,07 | 1 362,20 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 1 049 984,40 | 0,00 | 125 643,09 | 0,00 | 834 154,70 | 90 186,61 | 348,21 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 157 558,00 | 0,00 | 618 551,89 | 0,00 | 4 111 998,43 | 427 007,68 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10/5 | 5 269 000,00 | 0,00 | 4 029 623,20 | 0,00 | 1 239 376,80 | 0,00 | 3 359,69 | 10 442,66 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 269 000,00 | 0,00 | 4 029 623,20 | 0,00 | 1 239 376,80 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | 361 113,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 113,12 | 0,00 | 75,13 | 150,11 | 31.12.2021 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | 353 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 920,00 | 0,00 | 73,64 | 163,40 | 31.12.2021 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 3 | 18 865 241,00 | 0,00 | 11 618 607,00 | 0,00 | 7 246 634,00 | 0,00 | 3 925,11 | 10 442,66 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 580 274,12 | 0,00 | 11 618 607,00 | 0,00 | 7 961 667,12 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 41,17 | 163,40 | 31.12.2021 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 8 | 11 874 144,00 | 0,00 | 9 067 278,18 | 0,00 | 2 806 865,82 | 0,00 | 2 172,88 | 10 442,66 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 099 144,00 | 0,00 | 9 067 278,18 | 0,00 | 3 031 865,82 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 127 785,74 | 0,00 | 15 359,85 | 0,00 | 101 985,80 | 10 440,09 | 42,43 | 107,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 127 785,74 | 0,00 | 15 359,85 | 0,00 | 101 985,80 | 10 440,09 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 140 807,20 | 0,00 | 16 925,02 | 0,00 | 112 378,23 | 11 503,95 | 24,62 | 107,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 140 807,20 | 0,00 | 16 925,02 | 0,00 | 112 378,23 | 11 503,95 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 1 880 939,00 | 0,00 | 364 379,43 | 0,00 | 1 283 587,00 | 232 972,57 | 846,62 | 1 691,28 | 31.12.2021 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 1 569 745,00 | 0,00 | 188 683,00 | 0,00 | 1 252 656,50 | 128 405,50 | 706,55 | 5 617,74 | 31.12.2021 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 465 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 460,25 | 109 505,75 | 209,73 | 988,37 | 31.12.2021 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 508 850,00 | 0,00 | 61 163,77 | 0,00 | 406 062,30 | 41 623,93 | 229,04 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 320 077,00 | 0,00 | 38 473,25 | 0,00 | 255 453,45 | 26 150,30 | 144,07 | 836,72 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 745 577,00 | 0,00 | 652 699,45 | 0,00 | 3 554 219,50 | 538 658,05 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 2 346 778,00 | 0,00 | 282 082,70 | 0,00 | 1 870 616,75 | 194 078,55 | 774,26 | 12 977,77 | 31.12.2021 |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 583 486,00 | 0,00 | 70 135,00 | 0,00 | 465 680,00 | 47 671,00 | 192,51 | 3 770,44 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 930 264,00 | 0,00 | 352 217,70 | 0,00 | 2 336 296,75 | 241 749,55 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 4 473 574,00 | 0,00 | 537 723,60 | 0,00 | 3 570 360,40 | 365 490,00 | 745,01 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 473 574,00 | 0,00 | 537 723,60 | 0,00 | 3 570 360,40 | 365 490,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 13 299 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 990 746,00 | 1 308 855,00 | 4 501,47 | 18 068,47 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 299 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 990 746,00 | 1 308 855,00 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 778 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 735,00 | 0,00 | 457,68 | 1 580,26 | 31.12.2021 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | 451 325,00 | 0,00 | 54 249,27 | 0,00 | 360 202,48 | 36 873,25 | 265,25 | 1 178,94 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 230 060,00 | 0,00 | 54 249,27 | 0,00 | 1 138 937,48 | 36 873,25 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | 2 120 000,00 | 0,00 | 1 673 222,25 | 0,00 | 446 777,75 | 0,00 | 678,47 | 1 518,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 120 000,00 | 0,00 | 1 673 222,25 | 0,00 | 446 777,75 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 910 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 200,00 | 729 220,00 | 348,98 | 7 576,98 | 31.12.2021 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 7 166 948,40 | 0,00 | 1 052 968,46 | 0,00 | 5 398 629,40 | 715 350,54 | 10 542,73 | 21 174,28 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 077 368,40 | 0,00 | 1 052 968,46 | 0,00 | 5 579 829,40 | 1 444 570,54 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 25 180 000,00 | 0,00 | 18 470 250,14 | 0,00 | 6 709 749,86 | 0,00 | 8 449,66 | 12 984,36 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 180 000,00 | 0,00 | 18 470 250,14 | 0,00 | 6 709 749,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | 415 539,00 | 0,00 | 186 404,43 | 0,00 | 229 134,57 | 0,00 | 844,42 | 3 135,23 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 415 539,00 | 0,00 | 186 404,43 | 0,00 | 229 134,57 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 4 281 310,00 | 0,00 | 514 974,00 | 0,00 | 3 416 914,00 | 349 422,00 | 912,20 | 12 977,77 | 31.12.2021 |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 1 664 944,00 | 0,00 | 200 126,00 | 0,00 | 1 328 792,00 | 136 026,00 | 354,74 | 3 770,44 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 946 254,00 | 0,00 | 715 100,00 | 0,00 | 4 745 706,00 | 485 448,00 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 673 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 577,07 | 57 387,93 | 1 157,62 | 14 901,30 | 31.12.2021 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 551 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 732,00 | 947,67 | 17 462,68 | 31.12.2021 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 3 900 903,00 | 0,00 | 168 205,17 | 0,00 | 3 347 709,19 | 384 988,64 | 10 017,73 | 21 713,00 | 31.12.2021 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 289 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 008,00 | 496,41 | 1 456,20 | 31.12.2021 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 265 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 885,37 | 63 750,63 | 456,26 | 10 066,95 | 31.12.2021 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 73 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 771,60 | 21 578,40 | 125,99 | 2 043,67 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 754 594,00 | 0,00 | 168 205,17 | 0,00 | 4 217 943,23 | 1 368 445,60 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 1 393 937,00 | 0,00 | 167 551,23 | 0,00 | 1 112 501,12 | 113 884,65 | 717,53 | 3 298,89 | 31.12.2021 |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 9 669 961,14 | 0,00 | 356 992,57 | 0,00 | 8 521 965,83 | 791 002,74 | 4 977,59 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 063 898,14 | 0,00 | 524 543,80 | 0,00 | 9 634 466,95 | 904 887,39 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 1 203 847,00 | 0,00 | 144 702,41 | 0,00 | 960 308,75 | 98 835,84 | 574,90 | 1 426,21 | 31.12.2021 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 1 109 944,00 | 0,00 | 133 421,30 | 0,00 | 885 775,21 | 90 747,49 | 530,06 | 7 034,82 | 31.12.2021 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | 331 439,00 | 0,00 | 39 838,96 | 0,00 | 264 488,32 | 27 111,72 | 158,28 | 4 814,55 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 645 230,00 | 0,00 | 317 962,67 | 0,00 | 2 110 572,28 | 216 695,05 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 628 278,00 | 0,00 | 75 519,00 | 0,00 | 501 366,00 | 51 393,00 | 149,17 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 628 278,00 | 0,00 | 75 519,00 | 0,00 | 501 366,00 | 51 393,00 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 345 077,00 | 0,00 | 41 478,26 | 0,00 | 275 405,95 | 28 192,79 | 591,80 | 3 496,05 | 31.12.2021 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 5 110 517,00 | 0,00 | 57 661,90 | 0,00 | 4 632 948,23 | 419 906,87 | 8 764,39 | 35 006,11 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 455 594,00 | 0,00 | 99 140,16 | 0,00 | 4 908 354,18 | 448 099,66 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 334 169,00 | 0,00 | 61 230,18 | 0,00 | 245 770,98 | 27 167,84 | 566,68 | 3 496,05 | 31.12.2021 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 5 688 679,00 | 0,00 | 684 892,75 | 0,00 | 4 538 264,31 | 465 521,94 | 9 646,73 | 35 006,11 | 31.12.2021 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | 798 637,00 | 0,00 | 95 996,17 | 0,00 | 637 312,33 | 65 328,50 | 1 354,31 | 15 262,01 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 821 485,00 | 0,00 | 842 119,10 | 0,00 | 5 421 347,62 | 558 018,28 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 33 | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 169 457,72 | 0,00 | 3 870 542,28 | 0,00 | 3 087,82 | 10 442,66 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 169 457,72 | 0,00 | 3 870 542,28 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | 9 699 901,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 699 901,56 | 0,00 | 1 914,10 | 8 190 185,22 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 699 901,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 699 901,56 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 150 572,36 | 0,00 | 18 101,57 | 0,00 | 120 173,20 | 12 297,59 | 46,99 | 145,19 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 150 572,36 | 0,00 | 18 101,57 | 0,00 | 120 173,20 | 12 297,59 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | 98 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 917,40 | 0,00 | 37,15 | 85,17 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 917,40 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 6 375 562,51 | 0,00 | 1 961 105,84 | 0,00 | 3 858 273,51 | 556 183,16 | 10 659,69 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 375 562,51 | 0,00 | 1 961 105,84 | 0,00 | 3 858 273,51 | 556 183,16 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | 5 505 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 097,00 | 1 768 761,18 | 8 058,93 | 18 564,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 505 858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 097,00 | 1 768 761,18 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 184 422,23 | 0,00 | 22 170,95 | 0,00 | 147 189,10 | 15 062,18 | 51,52 | 85,17 | 31.12.2021 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 4 440 578,35 | 0,00 | 533 569,00 | 0,00 | 3 542 285,35 | 364 724,00 | 1 240,56 | 5 617,74 | 31.12.2021 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 1 451 841,38 | 0,00 | 174 221,00 | 0,00 | 1 158 569,42 | 119 050,96 | 405,60 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 810 391,01 | 0,00 | 97 311,72 | 0,00 | 646 692,00 | 66 387,29 | 226,40 | 836,72 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 887 232,97 | 0,00 | 827 272,67 | 0,00 | 5 494 735,87 | 565 224,43 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 183 697,89 | 0,00 | 57 074,93 | 0,00 | 126 622,96 | 0,00 | 52,51 | 85,17 | 31.12.2021 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 3 476 293,63 | 0,00 | 109 503,25 | 0,00 | 2 987 587,76 | 379 202,62 | 993,71 | 5 617,74 | 31.12.2021 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 7 515 568,00 | 0,00 | 755 896,74 | 0,00 | 5 537 403,26 | 1 222 268,00 | 10 860,65 | 18 085,81 | 31.12.2021 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 593 656,56 | 0,00 | 63 097,80 | 0,00 | 434 507,76 | 96 051,00 | 169,70 | 988,37 | 31.12.2021 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 925 294,44 | 0,00 | 38 992,52 | 0,00 | 738 477,50 | 147 824,42 | 264,50 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 786 511,15 | 0,00 | 94 381,34 | 0,00 | 589 179,44 | 102 950,37 | 224,83 | 836,72 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 481 021,67 | 0,00 | 1 118 946,58 | 0,00 | 10 413 778,68 | 1 948 296,41 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 108 756,48 | 0,00 | 13 074,53 | 0,00 | 86 799,56 | 8 882,39 | 74,63 | 215,98 | 31.12.2021 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 1 169 908,00 | 0,00 | 140 622,94 | 0,00 | 933 820,57 | 95 464,49 | 802,85 | 3 298,89 | 31.12.2021 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | 7 118 529,46 | 0,00 | 855 647,24 | 0,00 | 5 680 586,50 | 582 295,72 | 4 885,07 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 397 193,94 | 0,00 | 1 009 344,71 | 0,00 | 6 701 206,63 | 686 642,60 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 3 383 256,00 | 0,00 | 387 044,48 | 0,00 | 2 733 332,53 | 262 878,99 | 1 114,20 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 594 477,00 | 0,00 | 71 456,14 | 0,00 | 474 511,54 | 48 509,32 | 195,78 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 977 733,00 | 0,00 | 458 500,62 | 0,00 | 3 207 844,07 | 311 388,31 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 207 276,80 | 0,00 | 24 918,49 | 0,00 | 165 429,54 | 16 928,77 | 62,31 | 107,60 | 31.12.2021 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 3 658 537,00 | 0,00 | 439 756,14 | 0,00 | 2 919 878,38 | 298 902,48 | 1 099,75 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 6 323 103,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 103,31 | 0,00 | 1 900,71 |  | 31.12.2021 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 1 120 365,00 | 0,00 | 134 667,87 | 0,00 | 894 163,30 | 91 533,83 | 336,78 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 709 608,00 | 0,00 | 85 294,88 | 0,00 | 566 338,14 | 57 974,98 | 213,31 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 018 890,11 | 0,00 | 684 637,38 | 0,00 | 10 868 912,67 | 465 340,06 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 5 359 531,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 358,92 | 442 172,20 | 826,31 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 9 113 240,00 | 0,00 | 1 634 319,69 | 0,00 | 6 433 858,00 | 1 045 062,31 | 7 549,70 | 12 984,36 | 31.12.2021 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 1 883 887,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 957,53 | 160 929,50 | 290,45 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 1 092 257,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 023,16 | 89 234,20 | 168,40 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 448 915,51 | 0,00 | 1 634 319,69 | 0,00 | 14 077 197,61 | 1 737 398,21 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 393 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 239,64 | 75 461,90 | 129,49 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 1 235 316,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 844,96 | 196 471,40 | 406,30 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 629 017,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 084,60 | 271 933,30 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 2 334 012,48 | 0,00 | 324 712,70 | 0,00 | 1 800 744,41 | 208 555,37 | 764,42 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 562 513,12 | 0,00 | 120 596,50 | 0,00 | 359 846,74 | 82 069,88 | 184,23 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 896 525,60 | 0,00 | 445 309,20 | 0,00 | 2 160 591,15 | 290 625,25 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 2 648 823,00 | 0,00 | 318 388,53 | 0,00 | 2 114 025,64 | 216 408,83 | 878,05 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 810 828,00 | 0,00 | 97 461,53 | 0,00 | 647 121,83 | 66 244,64 | 268,78 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 459 651,00 | 0,00 | 415 850,06 | 0,00 | 2 761 147,47 | 282 653,47 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 4 051 396,99 | 0,00 | 486 977,92 | 0,00 | 3 233 419,93 | 330 999,14 | 6 828,58 | 35 006,11 | 31.12.2021 |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | 124 190,40 | 0,00 | 14 927,70 | 0,00 | 99 104,00 | 10 158,70 | 209,32 | 2 113,97 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 175 587,39 | 0,00 | 501 905,62 | 0,00 | 3 332 523,93 | 341 157,84 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 7 073 574,00 | 0,00 | 850 243,60 | 0,00 | 5 644 712,10 | 578 618,30 | 7 451,36 | 18 085,81 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 073 574,00 | 0,00 | 850 243,60 | 0,00 | 5 644 712,10 | 578 618,30 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 93 521,84 | 0,00 | 11 243,05 | 0,00 | 74 640,65 | 7 638,14 | 34,49 | 85,17 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 521,84 | 0,00 | 11 243,05 | 0,00 | 74 640,65 | 7 638,14 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | 4 209 068,00 | 0,00 | 2 277 106,00 | 0,00 | 1 931 962,00 | 0,00 | 874,63 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | 2 217 038,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 217 038,00 | 0,00 | 460,69 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 21 | 1 596 028,00 | 0,00 | 863 703,76 | 0,00 | 732 324,24 | 0,00 | 331,65 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 022 134,00 | 0,00 | 5 140 809,76 | 0,00 | 2 881 324,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | 44 354,19 | 0,00 | 5 332,19 | 0,00 | 35 399,49 | 3 622,51 | 69,49 | 133,34 | 31.12.2021 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | 921 210,00 | 0,00 | 123 066,29 | 0,00 | 708 290,00 | 89 853,71 | 1 443,22 | 3 496,05 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 965 564,19 | 0,00 | 128 398,48 | 0,00 | 743 689,49 | 93 476,22 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 7 265 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 245,29 | 782 931,71 | 6 235,67 | 35 006,11 | 31.12.2021 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | 514 978,80 | 0,00 | 53 996,16 | 0,00 | 424 299,51 | 36 683,13 | 442,00 | 1 199,62 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 780 155,80 | 0,00 | 53 996,16 | 0,00 | 6 906 544,80 | 819 614,84 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | 7 697 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 871,00 | 1 635 939,00 | 4 924,39 | 11 395,00 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 697 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 871,00 | 1 635 939,00 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 188 538,00 | 0,00 | 22 662,26 | 0,00 | 150 453,32 | 15 422,42 | 227,46 | 1 959,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 188 538,00 | 0,00 | 22 662,26 | 0,00 | 150 453,32 | 15 422,42 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 990 254,00 | 0,00 | 119 028,50 | 0,00 | 790 321,70 | 80 903,80 | 329,04 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 419 824,00 | 0,00 | 50 462,84 | 0,00 | 335 061,53 | 34 299,63 | 139,50 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 2 448 582,00 | 0,00 | 294 319,50 | 0,00 | 1 954 213,30 | 200 049,20 | 813,62 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 647 518,00 | 0,00 | 77 831,66 | 0,00 | 516 784,12 | 52 902,22 | 215,16 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 506 178,00 | 0,00 | 541 642,50 | 0,00 | 3 596 380,65 | 368 154,85 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 716 987,00 | 0,00 | 86 038,44 | 0,00 | 572 155,62 | 58 792,94 | 240,95 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 2 920 153,00 | 0,00 | 350 418,36 | 0,00 | 2 301 080,56 | 268 654,08 | 981,33 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 366 115,00 | 0,00 | 43 933,80 | 0,00 | 292 159,77 | 30 021,43 | 123,03 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 1 019 624,00 | 0,00 | 122 354,88 | 0,00 | 813 659,95 | 83 609,17 | 342,65 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 022 879,00 | 0,00 | 602 745,48 | 0,00 | 3 979 055,90 | 441 077,62 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 101 775,47 | 0,00 | 12 235,29 | 0,00 | 81 227,95 | 8 312,23 | 33,94 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 101 775,47 | 0,00 | 12 235,29 | 0,00 | 81 227,95 | 8 312,23 | 33,94 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 2 070 851,00 | 0,00 | 248 916,29 | 0,00 | 1 652 746,18 | 169 188,53 | 690,65 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 607 382,00 | 0,00 | 73 007,32 | 0,00 | 484 751,57 | 49 623,11 | 202,57 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 978 859,00 | 0,00 | 117 658,85 | 0,00 | 781 227,37 | 79 972,78 | 326,46 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 716 789,00 | 0,00 | 58 561,66 | 0,00 | 572 069,30 | 86 158,04 | 239,06 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 577 431,94 | 0,00 | 522 614,70 | 0,00 | 3 653 250,32 | 401 566,92 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 72 211,09 | 0,00 | 8 681,10 | 0,00 | 57 632,34 | 5 897,65 | 23,98 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 72 211,09 | 0,00 | 8 681,10 | 0,00 | 57 632,34 | 5 897,65 | 23,98 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 2 644 832,00 | 0,00 | 317 908,81 | 0,00 | 2 110 840,42 | 216 082,77 | 878,13 | 6 872,04 | 31.12.2021 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 714 784,00 | 0,00 | 85 917,00 | 0,00 | 570 469,11 | 58 397,89 | 237,32 | 1 175,48 | 31.12.2021 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 1 119 065,00 | 0,00 | 134 511,61 | 0,00 | 893 125,78 | 91 427,61 | 371,55 | 2 208,41 | 31.12.2021 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 758 492,00 | 0,00 | 91 170,74 | 0,00 | 605 352,47 | 61 968,79 | 251,83 | 1 110,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 381 595,18 | 0,00 | 646 870,36 | 0,00 | 4 295 052,46 | 439 672,36 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | 76 413,00 | 0,00 | 9 185,00 | 0,00 | 60 978,00 | 6 250,00 | 132,48 | 1 484,30 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 76 413,00 | 0,00 | 9 185,00 | 0,00 | 60 978,00 | 6 250,00 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 95 125,63 | 0,00 | 11 434,10 | 0,00 | 75 919,77 | 7 771,76 | 19,05 | 68,75 | 31.12.2021 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 1 722 742,80 | 0,00 | 207 073,70 | 0,00 | 1 374 921,00 | 140 748,10 | 344,93 | 988,37 | 31.12.2021 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 2 014 305,60 | 0,00 | 193 916,57 | 0,00 | 1 631 718,78 | 188 670,25 | 403,31 | 1 666,64 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 832 174,03 | 0,00 | 412 424,37 | 0,00 | 3 082 559,55 | 337 190,11 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 77 120,01 | 0,00 | 9 271,25 | 0,00 | 61 550,19 | 6 298,57 | 29,73 | 68,75 | 31.12.2021 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 77 120,01 | 0,00 | 9 271,25 | 0,00 | 61 550,19 | 6 298,57 | 29,73 | 68,75 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 154 240,02 | 0,00 | 18 542,50 | 0,00 | 123 100,38 | 12 597,14 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 124 828,11 | 0,00 | 15 006,64 | 0,00 | 99 626,47 | 10 195,00 | 20,56 | 85,58 | 31.12.2021 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 183 436,11 | 0,00 | 22 052,40 | 0,00 | 146 402,06 | 14 981,65 | 30,21 | 118,35 | 31.12.2021 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 145 024,11 | 0,00 | 17 434,57 | 0,00 | 115 745,09 | 11 844,45 | 23,89 | 91,18 | 31.12.2021 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 124 828,11 | 0,00 | 15 006,64 | 0,00 | 99 626,47 | 10 195,00 | 20,56 | 85,58 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 578 116,44 | 0,00 | 69 500,25 | 0,00 | 461 400,09 | 47 216,10 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 77 801,13 | 0,00 | 9 353,13 | 0,00 | 62 093,80 | 6 354,20 | 28,98 | 68,75 | 31.12.2021 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 77 801,13 | 0,00 | 9 353,13 | 0,00 | 62 093,80 | 6 354,20 | 28,98 | 68,75 | 31.12.2021 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 1 691 611,00 | 0,00 | 203 331,64 | 0,00 | 1 350 074,74 | 138 204,62 | 630,05 | 5 617,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 847 213,26 | 0,00 | 222 037,90 | 0,00 | 1 474 262,34 | 150 913,02 | X | X | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 124 362,81 | 0,00 | 14 950,70 | 0,00 | 99 255,12 | 10 156,99 | 20,69 | 85,58 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 124 362,81 | 0,00 | 14 950,70 | 0,00 | 99 255,12 | 10 156,99 | X | X | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 224 793,00 | 0,00 | 120 334,19 | 0,00 | 104 458,81 | 0,00 | 45,88 | 118,35 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 224 793,00 | 0,00 | 120 334,19 | 0,00 | 104 458,81 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 172 571,80 | 0,00 | 53 618,06 | 0,00 | 118 953,74 | 0,00 | 76,66 | 122,42 | 31.12.2021 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 1 182 076,00 | 0,00 | 142 085,54 | 0,00 | 943 414,85 | 96 575,61 | 525,11 | 1 395,59 | 31.12.2021 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 3 029 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 889,61 | 284 608,39 | 1 345,79 | 4 323,62 | 31.12.2021 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 495 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 115,00 | 49 837,00 | 220,32 | 1 269,21 | 31.12.2021 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 1 018 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 729,04 | 110 365,96 | 452,27 | 3 343,44 | 31.12.2021 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 451 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 049,09 | 68 697,91 | 200,68 | 1 033,42 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 349 939,80 | 0,00 | 195 703,60 | 0,00 | 5 544 151,33 | 610 084,87 | X | X | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 9 527 120,00 | 0,00 | 483 708,37 | 0,00 | 8 139 457,00 | 903 954,63 | 8 265,05 | 20 749,19 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 527 120,00 | 0,00 | 483 708,37 | 0,00 | 8 139 457,00 | 903 954,63 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 40 982 241,82 | 0,00 | 1 807 653,20 | 33 901 679,35 | 4 706 508,66 | 566 400,61 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 15 593 782,82 | 0,00 | 1 285 341,43 | 10 872 889,15 | 3 241 200,51 | 194 351,73 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 521 373,00 | 0,00 | 14 247,32 | 443 413,89 | 60 531,41 | 3 180,38 | 479,25 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 1 662 485,00 | 0,00 | 36 609,05 | 1 523 924,54 | 91 000,00 | 10 951,41 | 1 528,16 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 183 858,00 | 0,00 | 50 856,37 | 1 967 338,43 | 151 531,41 | 14 131,79 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 1 536 890,40 | 0,00 | 324 092,43 | 1 023 938,24 | 175 027,51 | 13 832,22 | 1 839,71 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 167 154,00 | 0,00 | 16 969,89 | 92 798,89 | 54 465,60 | 2 919,62 | 200,09 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 106 178,00 | 0,00 | 9 804,79 | 0,00 | 83 361,15 | 13 012,06 | 127,10 | 200,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 810 222,40 | 0,00 | 350 867,11 | 1 116 737,13 | 312 854,26 | 29 763,90 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 1 364 943,60 | 0,00 | 135 387,63 | 874 011,73 | 331 703,28 | 23 840,96 | 1 696,21 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 104 787,00 | 0,00 | 9 676,34 | 0,00 | 95 110,66 | 0,00 | 130,22 | 200,41 | 31.12.2021 |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 159 396,00 | 0,00 | 16 254,32 | 85 862,79 | 54 494,78 | 2 784,11 | 198,08 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 629 126,60 | 0,00 | 161 318,29 | 959 874,52 | 481 308,72 | 26 625,07 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 1 364 991,60 | 0,00 | 135 396,58 | 873 889,46 | 331 863,76 | 23 841,80 | 1 673,40 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 159 396,00 | 0,00 | 16 253,50 | 85 892,79 | 54 465,60 | 2 784,11 | 195,41 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 105 285,00 | 0,00 | 9 722,33 | 0,00 | 95 562,67 | 0,00 | 129,07 | 200,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 629 672,60 | 0,00 | 161 372,41 | 959 782,25 | 481 892,03 | 26 625,91 | X | X | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 393 432,00 | 0,00 | 8 199,14 | 338 155,46 | 45 677,46 | 1 399,94 | 377,10 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 1 668 485,00 | 0,00 | 45 716,48 | 1 475 455,98 | 140 312,54 | 7 000,00 | 1 599,24 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 061 917,00 | 0,00 | 53 915,62 | 1 813 611,44 | 185 990,00 | 8 399,94 | X | X | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 105 874,00 | 0,00 | 9 776,72 | 0,00 | 96 097,28 | 0,00 | 127,76 | 200,41 | 31.12.2021 |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 212 791,20 | 0,00 | 21 424,25 | 124 662,69 | 62 987,52 | 3 716,74 | 256,78 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 1 408 893,60 | 0,00 | 139 450,62 | 912 970,60 | 331 863,76 | 24 608,62 | 1 700,13 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 727 558,80 | 0,00 | 170 651,59 | 1 037 633,29 | 490 948,56 | 28 325,36 | X | X | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 1 119 601,00 | 0,00 | 15 416,13 | 966 298,69 | 130 942,05 | 6 944,13 | 1 024,53 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 240 200,00 | 0,00 | 3 581,48 | 224 046,40 | 11 106,90 | 1 465,22 | 219,80 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 359 801,00 | 0,00 | 18 997,61 | 1 190 345,09 | 142 048,95 | 8 409,35 | X | X | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 105 580,00 | 0,00 | 9 749,57 | 0,00 | 95 830,43 | 0,00 | 128,41 | 200,41 | 31.12.2021 |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 1 312 821,60 | 0,00 | 130 024,09 | 847 702,23 | 312 164,72 | 22 930,56 | 1 596,72 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 293 029,20 | 0,00 | 29 802,52 | 160 729,79 | 97 378,66 | 5 118,23 | 356,40 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 711 430,80 | 0,00 | 169 576,18 | 1 008 432,02 | 505 373,81 | 28 048,79 | X | X | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 1 191 241,42 | 0,00 | 119 347,46 | 719 383,71 | 331 703,28 | 20 806,97 | 1 475,40 | 4 295,57 | 31.12.2021 |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 184 045,20 | 0,00 | 18 751,18 | 99 751,27 | 62 328,10 | 3 214,65 | 227,95 | 1 608,93 | 31.12.2021 |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 104 909,00 | 0,00 | 9 687,61 | 0,00 | 95 221,39 | 0,00 | 129,93 | 200,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 480 195,62 | 0,00 | 147 786,25 | 819 134,98 | 489 252,77 | 24 021,62 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 25 388 459,00 | 0,00 | 522 311,77 | 23 028 790,20 | 1 465 308,15 | 372 048,88 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 6 467 670,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 441 670,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | 7 688,62 | 50 968,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 467 670,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 441 670,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | 5 775 760,00 | 0,00 | 137 463,09 | 5 120 788,82 | 409 501,38 | 108 006,71 | 10 877,14 | 50 968,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 775 760,00 | 0,00 | 137 463,09 | 5 120 788,82 | 409 501,38 | 108 006,71 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | 6 011 588,00 | 0,00 | 100 892,97 | 5 311 285,98 | 450 892,88 | 148 516,17 | 7 156,65 | 50 968,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 011 588,00 | 0,00 | 100 892,97 | 5 311 285,98 | 450 892,88 | 148 516,17 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | 6 850 842,00 | 0,00 | 163 735,12 | 6 155 045,40 | 417 535,48 | 114 526,00 | 13 044,25 | 50 968,49 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 850 842,00 | 0,00 | 163 735,12 | 6 155 045,40 | 417 535,48 | 114 526,00 | X | X | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | 90 497,00 | 0,00 | 18 757,52 | 0,00 | 71 739,48 | 0,00 | 204,84 | 237,27 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 90 497,00 | 0,00 | 18 757,52 | 0,00 | 71 739,48 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | 95 919,00 | 0,00 | 24 163,82 | 0,00 | 71 755,18 | 0,00 | 178,12 | 189,56 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 95 919,00 | 0,00 | 24 163,82 | 0,00 | 71 755,18 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.7 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | 96 183,00 | 0,00 | 67 299,25 | 0,00 | 28 883,75 | 0,00 | 176,71 | 189,56 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 96 183,00 | 0,00 | 67 299,25 | 0,00 | 28 883,75 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 38 806 003,20 | 0,00 | 5 655 397,41 | 0,00 | 20 451 165,63 | 12 699 440,16 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 703 596,00 | 0,00 | 369 276,23 | 0,00 | 334 319,77 | 0,00 | 970,21 | 3 829,09 | 31.12.2021 |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 7 770 609,00 | 0,00 | 271 028,48 | 0,00 | 2 439 871,03 | 5 059 709,49 | 17 571,42 | 38 331,27 | 31.12.2021 |
| 12.1.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | 9 605 277,00 | 0,00 | 217 543,54 | 0,00 | 3 264 534,69 | 6 123 198,77 | 13 245,00 | 56 425,26 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 079 482,00 | 0,00 | 857 848,25 | 0,00 | 6 038 725,49 | 11 182 908,26 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 3 813 007,00 | 0,00 | 953 251,75 | 0,00 | 2 592 844,76 | 266 910,49 | 6 835,18 | 27 100,33 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 813 007,00 | 0,00 | 953 251,75 | 0,00 | 2 592 844,76 | 266 910,49 | X | X | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 94 343,92 | 0,00 | 23 585,98 | 0,00 | 64 153,87 | 6 604,07 | 258,19 | 276,02 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 94 343,92 | 0,00 | 23 585,98 | 0,00 | 64 153,87 | 6 604,07 | X | X | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 93 899,00 | 0,00 | 34 383,14 | 0,00 | 59 515,86 | 0,00 | 51,99 | 171,95 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 899,00 | 0,00 | 34 383,14 | 0,00 | 59 515,86 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 72 606,00 | 0,00 | 18 151,50 | 0,00 | 49 372,08 | 5 082,42 | 204,64 | 223,20 | 31.12.2021 |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 54 454,00 | 0,00 | 19 939,50 | 0,00 | 34 514,50 | 0,00 | 153,48 | 157,33 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 127 060,00 | 0,00 | 38 091,00 | 0,00 | 83 886,58 | 5 082,42 | X | X | X |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | 72 461,00 | 0,00 | 26 533,15 | 0,00 | 45 927,85 | 0,00 | 210,09 | 223,20 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 72 461,00 | 0,00 | 26 533,15 | 0,00 | 45 927,85 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 86 202,00 | 0,00 | 31 564,72 | 0,00 | 54 637,28 | 0,00 | 42,47 | 161,77 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 86 202,00 | 0,00 | 31 564,72 | 0,00 | 54 637,28 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | 519 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 301,00 | 1 400,11 | 13 761,46 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 519 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 301,00 | X | X | X |
| 12.1.9 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | 70 969,00 | 0,00 | 17 742,25 | 0,00 | 48 258,92 | 4 967,83 | 200,14 | 224,92 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 70 969,00 | 0,00 | 17 742,25 | 0,00 | 48 258,92 | 4 967,83 | X | X | X |
| 12.1.10 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | 4 155 279,00 | 0,00 | 132 137,90 | 0,00 | 3 931 309,46 | 91 831,64 | 12 246,62 | 57 980,18 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 155 279,00 | 0,00 | 132 137,90 | 0,00 | 3 931 309,46 | 91 831,64 | X | X | X |
| 12.1.11 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | 461 151,00 | 0,00 | 440 813,17 | 0,00 | 10 000,00 | 10 337,83 | 877,21 | 3 138,99 | 31.12.2021 |
| 12.1.11 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | 5 523 380,28 | 0,00 | 2 882 108,10 | 0,00 | 2 154 383,93 | 486 888,25 | 15 404,34 | 47 853,70 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 984 531,28 | 0,00 | 3 322 921,27 | 0,00 | 2 164 383,93 | 497 226,08 | X | X | X |
| 12.1.12 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | 461 151,00 | 0,00 | 14 664,60 | 0,00 | 436 248,00 | 10 238,40 | 885,98 | 3 138,99 | 31.12.2021 |
| 12.1.12 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | 5 175 108,00 | 0,00 | 164 568,40 | 0,00 | 4 896 169,63 | 114 369,97 | 9 942,57 | 57 980,18 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 636 259,00 | 0,00 | 179 233,00 | 0,00 | 5 332 417,63 | 124 608,37 | X | X | X |
| 12.1.13 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | 73 209,00 | 0,00 | 38 105,00 | 0,00 | 35 104,00 | 0,00 | 197,92 | 223,20 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 73 209,00 | 0,00 | 38 105,00 | 0,00 | 35 104,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 52 158 715,67 | 0,00 | 14 833 007,64 | 0,00 | 34 737 604,10 | 2 588 103,93 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | 9 958 590,00 | 0,00 | 3 731 179,13 | 0,00 | 5 810 198,22 | 417 212,65 | 12 828,28 | 31 787,14 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 958 590,00 | 0,00 | 3 731 179,13 | 0,00 | 5 810 198,22 | 417 212,65 | X | X | X |
| 13.1.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | 158 531,00 | 0,00 | 47 559,30 | 0,00 | 110 971,70 | 0,00 | 97,55 | 142,05 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 158 531,00 | 0,00 | 47 559,30 | 0,00 | 110 971,70 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.3 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | 6 608 182,00 | 0,00 | 1 609 988,91 | 0,00 | 4 687 681,99 | 310 511,10 | 10 016,95 | 31 787,10 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 608 182,00 | 0,00 | 1 609 988,91 | 0,00 | 4 687 681,99 | 310 511,10 | X | X | X |
| 13.1.4 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 93 303,00 | 0,00 | 27 990,90 | 0,00 | 65 312,10 | 0,00 | 58,57 | 134,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 303,00 | 0,00 | 27 990,90 | 0,00 | 65 312,10 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.5 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 54 630,05 | 0,00 | 17 481,62 | 0,00 | 37 148,43 | 0,00 | 17,23 | 150,76 | 31.12.2021 |
| 13.1.5 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 72 840,06 | 0,00 | 23 308,82 | 0,00 | 49 531,24 | 0,00 | 22,97 | 188,52 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 127 470,11 | 0,00 | 40 790,44 | 0,00 | 86 679,67 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.6 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 1 635 263,00 | 0,00 | 455 467,60 | 0,00 | 1 179 795,40 | 0,00 | 510,88 | 1 867,69 | 31.12.2021 |
| 13.1.6 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | 9 894 600,00 | 0,00 | 3 889 105,46 | 0,00 | 5 252 710,00 | 752 784,54 | 13 019,21 | 16 011,20 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 529 863,00 | 0,00 | 4 344 573,06 | 0,00 | 6 432 505,40 | 752 784,54 | X | X | X |
| 13.1.7 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | 98 262,34 | 0,00 | 31 443,95 | 0,00 | 66 818,39 | 0,00 | 32,83 | 124,48 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 262,34 | 0,00 | 31 443,95 | 0,00 | 66 818,39 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.8 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 138 014,46 | 0,00 | 44 164,63 | 0,00 | 93 849,83 | 0,00 | 21,14 | 113,41 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 138 014,46 | 0,00 | 44 164,63 | 0,00 | 93 849,83 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.9 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | 877 962,00 | 0,00 | 93 941,94 | 0,00 | 557 505,87 | 226 514,19 | 186,27 | 1 141,27 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 877 962,00 | 0,00 | 93 941,94 | 0,00 | 557 505,87 | 226 514,19 | X | X | X |
| 13.1.10 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 9 757 391,00 | 0,00 | 1 434 779,64 | 0,00 | 8 094 920,85 | 227 690,51 | 10 153,37 | 15 998,76 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 757 391,00 | 0,00 | 1 434 779,64 | 0,00 | 8 094 920,85 | 227 690,51 | X | X | X |
| 13.1.11 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | 4 845 299,76 | 0,00 | 1 636 669,92 | 0,00 | 2 993 158,23 | 215 471,61 | 10 888,31 | 21 026,69 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 845 299,76 | 0,00 | 1 636 669,92 | 0,00 | 2 993 158,23 | 215 471,61 | X | X | X |
| 13.1.12 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | 7 965 847,00 | 0,00 | 1 789 925,82 | 0,00 | 5 738 001,85 | 437 919,33 | 9 333,15 | 30 414,78 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 965 847,00 | 0,00 | 1 789 925,82 | 0,00 | 5 738 001,85 | 437 919,33 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 24 306 782,67 | 0,00 | 5 971 880,14 | 0,00 | 14 913 544,38 | 3 421 358,15 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 60 776,59 | 0,00 | 19 691,35 | 0,00 | 35 421,46 | 5 663,78 | 72,73 | 183,74 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 60 776,59 | 0,00 | 19 691,35 | 0,00 | 35 421,46 | 5 663,78 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | 5 127 327,60 | 0,00 | 1 483 336,12 | 0,00 | 2 833 767,85 | 810 223,63 | 8 828,04 | 47 425,56 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 127 327,60 | 0,00 | 1 483 336,12 | 0,00 | 2 833 767,85 | 810 223,63 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 45 028,17 | 0,00 | 14 589,13 | 0,00 | 26 242,42 | 4 196,62 | 80,84 | 213,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 45 028,17 | 0,00 | 14 589,13 | 0,00 | 26 242,42 | 4 196,62 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | 45 509,31 | 0,00 | 14 745,02 | 0,00 | 26 522,83 | 4 241,46 | 77,90 | 213,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 45 509,31 | 0,00 | 14 745,02 | 0,00 | 26 522,83 | 4 241,46 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | 668 915,00 | 0,00 | 216 728,46 | 0,00 | 389 977,45 | 62 209,09 | 1 124,98 | 3 055,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 668 915,00 | 0,00 | 216 728,46 | 0,00 | 389 977,45 | 62 209,09 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 45 509,31 | 0,00 | 14 745,02 | 0,00 | 26 522,83 | 4 241,46 | 78,10 | 213,09 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 45 509,31 | 0,00 | 14 745,02 | 0,00 | 26 522,83 | 4 241,46 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 698 509,20 | 0,00 | 226 317,00 | 0,00 | 407 091,16 | 65 101,04 | 452,29 | 958,70 | 31.12.2021 |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 558 346,80 | 0,00 | 180 904,36 | 0,00 | 325 404,52 | 52 037,92 | 361,53 | 1 250,76 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 256 856,00 | 0,00 | 407 221,36 | 0,00 | 732 495,68 | 117 138,96 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 458 268,00 | 0,00 | 148 478,83 | 0,00 | 267 078,60 | 42 710,57 | 290,52 | 958,70 | 31.12.2021 |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 515 739,60 | 0,00 | 177 414,42 | 0,00 | 300 573,04 | 37 752,14 | 326,96 | 1 250,76 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 974 007,60 | 0,00 | 325 893,25 | 0,00 | 567 651,64 | 80 462,71 | X | X | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 44 679,68 | 0,00 | 14 476,02 | 0,00 | 26 039,95 | 4 163,71 | 82,99 | 213,09 | 31.12.2021 |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 97 621,44 | 0,00 | 31 628,92 | 0,00 | 56 895,17 | 9 097,35 | 181,32 | 187,46 | 31.12.2021 |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 76 625,95 | 0,00 | 24 826,81 | 0,00 | 44 672,93 | 7 126,21 | 142,32 | 258,93 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 218 927,07 | 0,00 | 70 931,75 | 0,00 | 127 608,05 | 20 387,27 | X | X | X |
| 14.1.10 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 52 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 636,44 | 0,00 | 148,31 | 201,96 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 52 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 636,44 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.11 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 66 | 584 650,00 | 0,00 | 216 963,62 | 0,00 | 272 914,62 | 94 771,76 | 1 319,45 | 4 261,12 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 584 650,00 | 0,00 | 216 963,62 | 0,00 | 272 914,62 | 94 771,76 | X | X | X |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | 278 486,40 | 0,00 | 74 202,12 | 0,00 | 204 284,28 | 0,00 | 445,86 | 2 638,71 | 31.12.2021 |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | 614 937,60 | 0,00 | 141 291,60 | 0,00 | 473 646,00 | 0,00 | 984,53 | 2 772,11 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 893 424,00 | 0,00 | 215 493,72 | 0,00 | 677 930,28 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.13 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | 596 848,00 | 0,00 | 140 738,68 | 0,00 | 456 109,32 | 0,00 | 1 018,34 | 4 635,89 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 596 848,00 | 0,00 | 140 738,68 | 0,00 | 456 109,32 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.14 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | 305 149,20 | 0,00 | 81 813,65 | 0,00 | 223 335,55 | 0,00 | 561,35 | 2 638,71 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 305 149,20 | 0,00 | 81 813,65 | 0,00 | 223 335,55 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 610 154,40 | 0,00 | 102 111,98 | 0,00 | 508 042,42 | 0,00 | 569,86 | 2 772,11 | 31.12.2021 |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 1 370 242,00 | 0,00 | 253 631,79 | 0,00 | 1 116 610,21 | 0,00 | 1 279,76 | 4 635,89 | 31.12.2021 |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | 10 394 076,00 | 0,00 | 2 213 938,20 | 0,00 | 5 962 316,39 | 2 217 821,41 | 9 707,74 | 32 679,68 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 374 472,40 | 0,00 | 2 569 681,97 | 0,00 | 7 586 969,02 | 2 217 821,41 | X | X | X |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50а | 810 778,00 | 0,00 | 133 778,37 | 0,00 | 676 999,63 | 0,00 | 985,87 | 3 152,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 810 778,00 | 0,00 | 133 778,37 | 0,00 | 676 999,63 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.17 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 245 967,98 | 0,00 | 45 528,67 | 0,00 | 200 439,31 | 0,00 | 52,30 | 163,60 | 31.12.2021 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 245 967,98 | 0,00 | 45 528,67 | 0,00 | 200 439,31 | 0,00 | X | X | X |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2022 год | 1 056 485 296,46 | 0,00 | 34 203 997,26 | 78 670 130,81 | 855 052 484,98 | 88 558 683,41 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 8 206 989,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 767 407,34 | 439 582,60 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 8 206 989,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 767 407,34 | 439 582,60 | 10 329,75 | 18 282,64 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 206 989,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 767 407,34 | 439 582,60 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 100 589 200,36 | 0,00 | 196 273,74 | 0,00 | 95 143 494,04 | 5 249 432,58 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 7 490 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 092,23 | 250 923,77 | 7 005,25 | 22 859,37 | 31.12.2022 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 93 906,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 906,51 | 0,00 | 20,20 | 60,12 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 583 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 998,74 | 250 923,77 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | 2 030 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 508,33 | 352 412,91 | 854,30 | 6 999,65 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 030 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 508,33 | 352 412,91 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 1 367 948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 881,91 | 116 066,97 | 311,45 | 1 498,10 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 367 948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 881,91 | 116 066,97 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 823 720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 579,70 | 671 140,44 | 176,59 | 4 322,65 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 823 720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 579,70 | 671 140,44 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 123 386,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 386,16 | 0,00 | 44,48 | 158,63 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 94 669,78 | 0,00 | 7 782,45 | 0,00 | 86 887,33 | 0,00 | 34,13 | 115,07 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 94 669,78 | 0,00 | 7 782,45 | 0,00 | 86 887,33 | 0,00 | 34,13 | 116,49 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 1 886 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 758,37 | 71 483,63 | 680,02 | 1 634,05 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 94 669,78 | 0,00 | 7 782,45 | 0,00 | 86 887,33 | 0,00 | 34,13 | 115,07 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | 126 226,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 226,13 | 0,00 | 45,51 | 152,05 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 419 863,63 | 0,00 | 23 347,35 | 0,00 | 2 325 032,65 | 71 483,63 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 23 571 716,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 867 565,02 | 704 151,46 | 8 455,61 | 11 926,91 | 31.12.2022 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | 126 314,56 | 0,00 | 59 418,37 | 0,00 | 66 896,19 | 0,00 | 45,31 | 230,20 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 23 698 031,04 | 0,00 | 59 418,37 | 0,00 | 22 934 461,21 | 704 151,46 | X | X | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 2 274 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 947,40 | 211 168,88 | 493,51 | 2 163,84 | 31.12.2022 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 103 409,29 | 0,00 | 48 646,34 | 0,00 | 54 762,95 | 0,00 | 22,44 | 143,96 | 31.12.2022 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 3 679 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 692,63 | 352 510,37 | 798,44 | 3 612,17 | 31.12.2022 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 137 878,82 | 0,00 | 64 861,68 | 0,00 | 73 017,14 | 0,00 | 29,92 | 190,59 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 194 607,39 | 0,00 | 113 508,02 | 0,00 | 5 517 420,12 | 563 679,25 | X | X | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | 705 972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 205,02 | 143 767,36 | 116,64 | 1 130,93 | 31.12.2022 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | 1 604 842,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 204,25 | 152 637,84 | 265,16 | 1 200,71 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 310 814,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 409,27 | 296 405,20 | X | X | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 563 175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 456,41 | 141 719,53 | 118,67 | 1 130,93 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 563 175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 456,41 | 141 719,53 | X | X | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 2 358 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 772,29 | 127 299,95 | 667,56 | 1 703,08 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 358 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 772,29 | 127 299,95 | X | X | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 | 327 480,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 480,08 | 0,00 | 108,65 | 1 130,93 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 327 480,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 480,08 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | 7 374 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 262,07 | 284 740,93 | 10 274,49 | 22 859,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 374 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 262,07 | 284 740,93 | X | X | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 5 743 573,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494 799,62 | 248 773,64 | 755,99 | 1 546,14 | 31.12.2022 |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 248 170,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 170,27 | 0,00 | 32,67 | 109,09 | 31.12.2022 |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 103 739,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 739,10 | 0,00 | 13,65 | 60,12 | 31.12.2022 |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 18 680 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 165 102,84 | 514 941,19 | 10 153,30 | 22 859,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 775 526,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 011 811,83 | 763 714,83 | X | X | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 179 636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 636,71 | 0,00 | 37,66 | 109,09 | 31.12.2022 |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 3 856 014,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 930,32 | 165 084,45 | 808,34 | 1 546,14 | 31.12.2022 |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 94 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 309,53 | 0,00 | 19,77 | 60,12 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 129 961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 876,56 | 165 084,45 | X | X | X |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 179 626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 626,56 | 0,00 | 37,67 | 109,09 | 31.12.2022 |
| 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 4 026 646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 614,28 | 165 032,52 | 844,37 | 1 546,14 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 206 273,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 240,84 | 165 032,52 | X | X | X |
| 3.1.16 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | 109 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 999,63 | 0,00 | 11,61 | 60,12 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 109 999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 999,63 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.17 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | 7 794 567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 716,99 | 423 850,49 | 1 675,03 | 4 300,81 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 794 567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 716,99 | 423 850,49 | X | X | X |
| 3.1.18 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | 2 520 311,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 585,41 | 151 726,25 | 574,85 | 1 634,06 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 520 311,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 585,41 | 151 726,25 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 9 535 292,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 384 075,40 | 1 151 216,84 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 979 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 292,59 | 64 968,41 | 3 020,45 | 13 803,81 | 31.12.2022 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | 226 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 219,93 | 21 129,07 | 698,16 | 2 802,68 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 205 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 512,52 | 86 097,48 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 1 205 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 282,60 | 97 452,40 | 2 239,73 | 13 803,81 | 31.12.2022 |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | 317 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 462,15 | 26 073,85 | 589,84 | 2 802,68 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 523 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 744,75 | 123 526,25 | X | X | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 153 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 915,65 | 28 740,35 | 285,98 | 2 802,68 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 153 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 915,65 | 28 740,35 | X | X | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 6 188 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314 369,58 | 873 878,66 | 11 603,69 | 56 425,26 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 188 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314 369,58 | 873 878,66 | X | X | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | 464 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 532,90 | 38 974,10 | 1 315,14 | 3 646,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 464 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 532,90 | 38 974,10 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 180 087 897,11 | 0,00 | 13 172 178,15 | 0,00 | 152 731 355,57 | 14 184 363,39 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 121 631 430,26 | 0,00 | 6 513 621,73 | 0,00 | 105 236 554,51 | 9 881 254,02 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 3 | 848 928,00 | 0,00 | 465 524,00 | 0,00 | 0,00 | 383 404,00 | 552,22 | 3 258,16 | 31.12.2022 |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 3 | 107 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 037,00 | 0,00 | 69,63 | 196,17 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 955 965,00 | 0,00 | 465 524,00 | 0,00 | 107 037,00 | 383 404,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 4 | 1 306 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 913,88 | 580 385,12 | 529,79 | 1 997,99 | 31.12.2022 |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 4 | 162 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 653,00 | 0,00 | 65,97 | 185,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 468 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 566,88 | 580 385,12 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | 149 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 506,00 | 0,00 | 82,65 | 185,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 149 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 506,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 221 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 375,00 | 0,00 | 55,34 | 180,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 2 688 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 940,36 | 641 530,64 | 672,02 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 909 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 315,36 | 641 530,64 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 210 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 945,00 | 0,00 | 90,24 | 178,59 | 31.12.2022 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | 13 598 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852 628,52 | 745 384,48 | 5 816,83 | 10 647,80 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 808 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 063 573,52 | 745 384,48 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | 280 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 536,00 | 0,00 | 56,05 | 186,46 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 280 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 536,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 207 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 883,00 | 0,00 | 95,37 | 159,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | 12 679 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 949 139,23 | 730 195,77 | 5 817,01 | 10 613,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 887 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 157 022,23 | 730 195,77 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | 156 268,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 268,02 | 0,00 | 25,27 | 92,66 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 156 268,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 268,02 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | 4 453 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 008,54 | 589 156,46 | 651,87 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 453 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 008,54 | 589 156,46 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 5 391 120,00 | 0,00 | 658 553,21 | 0,00 | 4 541 802,82 | 190 763,97 | 755,86 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | 198 647,08 | 0,00 | 37 977,98 | 0,00 | 160 669,10 | 0,00 | 27,85 | 109,57 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 589 767,08 | 0,00 | 696 531,19 | 0,00 | 4 702 471,92 | 190 763,97 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 817 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 371,82 | 295 128,18 | 496,75 | 1 578,74 | 31.12.2022 |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 3 083 353,00 | 0,00 | 549 980,87 | 0,00 | 2 250 579,49 | 282 792,64 | 1 873,58 | 4 693,19 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 900 853,00 | 0,00 | 549 980,87 | 0,00 | 2 772 951,31 | 577 920,82 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | 93 681,78 | 0,00 | 17 910,38 | 0,00 | 75 771,40 | 0,00 | 43,29 | 96,35 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 681,78 | 0,00 | 17 910,38 | 0,00 | 75 771,40 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | 1 868 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 955,04 | 150 613,96 | 680,87 | 1 581,81 | 31.12.2022 |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | 128 673,42 | 0,00 | 24 600,20 | 0,00 | 104 073,22 | 0,00 | 46,89 | 117,26 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 997 242,42 | 0,00 | 24 600,20 | 0,00 | 1 822 028,26 | 150 613,96 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 433 484,00 | 0,00 | 220 552,69 | 0,00 | 99 526,13 | 113 405,18 | 95,06 | 3 070,97 | 31.12.2022 |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 3 153 958,00 | 0,00 | 334 319,50 | 0,00 | 2 647 432,35 | 172 206,15 | 691,66 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 140 449,78 | 0,00 | 26 851,64 | 0,00 | 113 598,14 | 0,00 | 30,80 | 180,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | 105 336,78 | 0,00 | 20 138,63 | 0,00 | 85 198,15 | 0,00 | 23,10 | 137,61 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 833 228,56 | 0,00 | 601 862,46 | 0,00 | 2 945 754,77 | 285 611,33 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 139 872,58 | 0,00 | 26 741,29 | 0,00 | 113 131,29 | 0,00 | 39,59 | 121,97 | 31.12.2022 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 3 146 349,00 | 0,00 | 333 513,00 | 0,00 | 2 641 045,35 | 171 790,65 | 890,59 | 1 578,74 | 31.12.2022 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 514 054,00 | 0,00 | 215 018,07 | 0,00 | 188 476,58 | 110 559,35 | 145,50 | 2 016,82 | 31.12.2022 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | 104 903,88 | 0,00 | 20 055,86 | 0,00 | 84 848,02 | 0,00 | 29,69 | 101,97 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 905 179,46 | 0,00 | 595 328,22 | 0,00 | 3 027 501,24 | 282 350,00 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 154 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 920,00 | 0,00 | 60,55 | 136,22 | 31.12.2022 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 154 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 920,00 | 0,00 | 60,55 | 136,22 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 309 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 840,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 2 264 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 457,45 | 381 379,55 | 648,03 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 37 | 214 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 672,00 | 0,00 | 61,42 | 180,23 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 479 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 129,45 | 381 379,55 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | 2 281 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 037,14 | 388 599,86 | 691,66 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 281 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 037,14 | 388 599,86 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 40 | 2 967 481,00 | 0,00 | 1 095 516,85 | 0,00 | 1 041 787,87 | 830 176,28 | 755,01 | 4 693,19 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 967 481,00 | 0,00 | 1 095 516,85 | 0,00 | 1 041 787,87 | 830 176,28 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 2 940 971,00 | 0,00 | 311 743,00 | 0,00 | 2 468 651,00 | 160 577,00 | 597,99 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 251 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 005,00 | 0,00 | 51,04 | 92,66 | 31.12.2022 |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 188 962,70 | 0,00 | 36 126,50 | 0,00 | 152 836,20 | 0,00 | 38,42 | 109,57 | 31.12.2022 |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 251 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 005,00 | 0,00 | 51,04 | 87,04 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 631 943,70 | 0,00 | 347 869,50 | 0,00 | 3 123 497,20 | 160 577,00 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 3 151 932,00 | 0,00 | 334 104,80 | 0,00 | 2 645 731,72 | 172 095,48 | 908,99 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 151 932,00 | 0,00 | 334 104,80 | 0,00 | 2 645 731,72 | 172 095,48 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 21а | 3 860 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 037,80 | 331 891,20 | 4 520,46 | 10 613,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 860 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 037,80 | 331 891,20 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 94 081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 081,01 | 0,00 | 52,08 | 98,45 | 31.12.2022 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 1 584 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 407,16 | 126 538,84 | 877,41 | 1 913,20 | 31.12.2022 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 65 857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 857,33 | 0,00 | 36,46 | 72,45 | 31.12.2022 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 125 441,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 441,93 | 0,00 | 69,44 | 129,87 | 31.12.2022 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 94 081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 081,01 | 0,00 | 52,08 | 98,45 | 31.12.2022 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 32 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 447,00 | 0,00 | 17,96 | 136,73 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 996 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 315,44 | 126 538,84 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 154 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 996,00 | 0,00 | 60,42 | 136,22 | 31.12.2022 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 124 069,14 | 0,00 | 23 719,94 | 0,00 | 100 349,20 | 0,00 | 48,36 | 186,46 | 31.12.2022 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 95 193,60 | 0,00 | 18 199,42 | 0,00 | 76 994,18 | 0,00 | 37,11 | 136,22 | 31.12.2022 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 1 551 302,00 | 0,00 | 285 257,37 | 0,00 | 1 119 369,19 | 146 675,44 | 604,68 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 126 924,80 | 0,00 | 24 265,89 | 0,00 | 102 658,91 | 0,00 | 49,47 | 180,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22а | 283 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 358,62 | 17 303,38 | 110,57 | 1 164,95 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 336 147,54 | 0,00 | 351 442,62 | 0,00 | 1 820 726,10 | 163 978,82 | X | X | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 155 965,36 | 0,00 | 29 817,96 | 0,00 | 126 147,40 | 0,00 | 21,57 | 180,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | 9 561 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 561 865,00 | 0,00 | 1 322,31 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 717 830,36 | 0,00 | 29 817,96 | 0,00 | 9 688 012,40 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 8 106 434,00 | 0,00 | 859 282,00 | 0,00 | 6 804 541,00 | 442 611,00 | 1 070,21 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 196 037,10 | 0,00 | 37 479,00 | 0,00 | 158 558,10 | 0,00 | 25,88 | 109,57 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 302 471,10 | 0,00 | 896 761,00 | 0,00 | 6 963 099,10 | 442 611,00 | X | X | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 137 413,56 | 0,00 | 26 271,16 | 0,00 | 111 142,40 | 0,00 | 28,97 | 87,04 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 2 492 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 342,16 | 270 227,84 | 525,45 | 1 555,84 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 137 413,56 | 0,00 | 26 271,16 | 0,00 | 111 142,40 | 0,00 | 28,97 | 92,66 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 183 218,08 | 0,00 | 35 028,22 | 0,00 | 148 189,86 | 0,00 | 38,62 | 109,57 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 4 251 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 974,44 | 317 274,56 | 896,19 | 7 028,26 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 498 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 367,60 | 57 722,40 | 105,00 | 1 137,56 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 911 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 187,86 | 47 926,14 | 192,07 | 2 256,87 | 31.12.2022 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | 179 096,28 | 0,00 | 34 240,20 | 0,00 | 144 856,08 | 0,00 | 37,75 | 120,26 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 790 164,48 | 0,00 | 121 810,74 | 0,00 | 7 975 202,80 | 693 150,94 | X | X | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | 2 035 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 738,63 | 168 324,37 | 584,30 | 1 319,95 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 035 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 738,63 | 168 324,37 | X | X | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 140 901,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 901,92 | 0,00 | 39,77 | 117,26 | 31.12.2022 |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | 2 036 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 647,98 | 205 199,02 | 574,89 | 1 581,81 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 177 748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 549,90 | 205 199,02 | X | X | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 133 305,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 305,82 | 0,00 | 38,54 | 180,23 | 31.12.2022 |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | 1 981 624,00 | 0,00 | 384 560,94 | 0,00 | 1 399 327,08 | 197 735,98 | 572,96 | 1 561,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 114 929,82 | 0,00 | 384 560,94 | 0,00 | 1 532 632,90 | 197 735,98 | X | X | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 131 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 276,00 | 0,00 | 37,73 | 117,26 | 31.12.2022 |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | 1 790 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 172,06 | 201 503,94 | 514,68 | 1 581,81 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 921 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 448,06 | 201 503,94 | X | X | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | 6 104 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 671,09 | 158 959,91 | 8 585,98 | 19 375,74 | 31.12.2022 |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | 951 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 182,72 | 101 215,28 | 544,40 | 1 581,81 | 31.12.2022 |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | 108 601,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 601,74 | 0,00 | 62,14 | 117,26 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 164 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 455,55 | 260 175,19 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 10 269 549,34 | 0,00 | 1 058 252,95 | 0,00 | 8 464 736,91 | 746 559,48 | X | X | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 334 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 910,00 | 0,00 | 181,66 | 1 114,92 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 334 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 910,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | 42 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 305,85 | 0,00 | 53,63 | 157,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 42 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 305,85 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1 011 870,00 | 0,00 | 144 596,22 | 0,00 | 867 273,78 | 0,00 | 1 201,32 | 2 469,70 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 011 870,00 | 0,00 | 144 596,22 | 0,00 | 867 273,78 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 4 452 672,00 | 0,00 | 180 630,30 | 0,00 | 3 525 482,22 | 746 559,48 | 5 885,88 | 14 912,84 | 31.12.2022 |
| 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | 966 781,00 | 0,00 | 148 006,00 | 0,00 | 818 775,00 | 0,00 | 1 277,97 | 2 195,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 419 453,00 | 0,00 | 328 636,30 | 0,00 | 4 344 257,22 | 746 559,48 | X | X | X |
| 5.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 2 075 500,00 | 0,00 | 448 214,00 | 0,00 | 1 627 286,00 | 0,00 | 1 147,38 | 1 824,69 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 075 500,00 | 0,00 | 448 214,00 | 0,00 | 1 627 286,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 370 747,00 | 0,00 | 53 016,82 | 0,00 | 317 730,18 | 0,00 | 202,42 | 1 119,37 | 31.12.2022 |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 614 096,00 | 0,00 | 37 813,82 | 0,00 | 576 282,18 | 0,00 | 335,28 | 855,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 984 843,00 | 0,00 | 90 830,64 | 0,00 | 894 012,36 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 79 158,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 158,49 | 0,00 | 42,25 | 131,57 | 31.12.2022 |
| 5.3.7 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 321 509,00 | 0,00 | 45 975,79 | 0,00 | 275 533,21 | 0,00 | 171,60 | 1 119,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 400 667,49 | 0,00 | 45 975,79 | 0,00 | 354 691,70 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 5 500 701,04 | 0,00 | 65 031,69 | 0,00 | 5 065 954,95 | 369 714,40 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | 122 465,60 | 0,00 | 23 413,36 | 0,00 | 99 052,24 | 0,00 | 51,03 | 189,06 | 31.12.2022 |
| 5.4.1 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | 1 166 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 902,67 | 105 388,33 | 485,93 | 1 726,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 288 756,60 | 0,00 | 23 413,36 | 0,00 | 1 159 954,91 | 105 388,33 | X | X | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 90 834,59 | 0,00 | 17 366,00 | 0,00 | 73 468,59 | 0,00 | 49,72 | 178,69 | 31.12.2022 |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 902 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 222,85 | 112 096,15 | 493,91 | 2 386,25 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 993 153,59 | 0,00 | 17 366,00 | 0,00 | 863 691,44 | 112 096,15 | X | X | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 3 091 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 707,08 | 152 229,92 | 969,38 | 1 726,89 | 31.12.2022 |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 126 853,85 | 0,00 | 24 252,33 | 0,00 | 102 601,52 | 0,00 | 39,77 | 189,06 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 218 790,85 | 0,00 | 24 252,33 | 0,00 | 3 042 308,60 | 152 229,92 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 5 236 558,88 | 0,00 | 577 326,20 | 0,00 | 4 082 664,40 | 576 568,28 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 98 906,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 906,15 | 0,00 | 32,09 | 156,69 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 906,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 906,15 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 595 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 012,98 | 102 248,02 | 191,15 | 1 287,34 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 595 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 012,98 | 102 248,02 | X | X | X |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 46 035,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 035,21 | 0,00 | 38,24 | 158,90 | 31.12.2022 |
| 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 85 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,99 | 0,00 | 70,62 | 190,84 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 131 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 036,20 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 45 936,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 936,19 | 0,00 | 38,57 | 158,90 | 31.12.2022 |
| 5.5.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 84 841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 841,09 | 0,00 | 71,24 | 190,84 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 777,28 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 185 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 863,00 | 0,00 | 99,53 | 1 143,93 | 31.12.2022 |
| 5.5.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 1 410 452,00 | 0,00 | 183 358,76 | 0,00 | 838 936,85 | 388 156,39 | 755,30 | 4 558,33 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 596 315,00 | 0,00 | 183 358,76 | 0,00 | 1 024 799,85 | 388 156,39 | X | X | X |
| 5.5.6 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 95 583,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 583,92 | 0,00 | 58,87 | 168,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 95 583,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 583,92 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.7 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 98 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 985,48 | 0,00 | 53,84 | 168,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 985,48 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 98 393,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 393,85 | 0,00 | 54,63 | 168,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 393,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 393,85 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 1 336 816,00 | 0,00 | 173 786,08 | 0,00 | 1 163 029,92 | 0,00 | 719,69 | 4 558,33 | 31.12.2022 |
| 5.5.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 1 054 484,00 | 0,00 | 220 181,36 | 0,00 | 748 138,77 | 86 163,87 | 567,69 | 1 533,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 391 300,00 | 0,00 | 393 967,44 | 0,00 | 1 911 168,69 | 86 163,87 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 7 546 353,42 | 0,00 | 1 450 960,78 | 0,00 | 5 592 417,81 | 502 974,83 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 63 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 323,48 | 0,00 | 57,56 | 98,45 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 63 323,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 323,48 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 114 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 132,90 | 74 825,10 | 177,55 | 1 346,95 | 31.12.2022 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 737 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 591,70 | 111 933,30 | 117,44 | 1 164,95 | 31.12.2022 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 5 575 716,00 | 0,00 | 1 450 960,78 | 0,00 | 3 808 538,79 | 316 216,43 | 887,88 | 4 642,24 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 428 199,00 | 0,00 | 1 450 960,78 | 0,00 | 5 474 263,39 | 502 974,83 | X | X | X |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 54 830,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 830,94 | 0,00 | 81,39 | 191,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 54 830,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 830,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 928 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 389,00 | 86 347,00 | X | X | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 928 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 389,00 | 86 347,00 | 1 360,39 | 2 680,35 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 928 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 389,00 | 86 347,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 10 767 371,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 084 836,34 | 682 535,49 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 2 598 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 462,00 | 60 710,00 | 1 079,65 | 2 458,30 | 31.12.2022 |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 1 114 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 649,00 | 0,00 | 463,18 | 3 496,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 712 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 111,00 | 60 710,00 | X | X | X |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 40 | 7 054 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 725,34 | 621 825,49 | 6 445,10 | 13 018,18 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 054 550,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 725,34 | 621 825,49 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 14 066 650,34 | 0,00 | 3 286 606,30 | 0,00 | 10 026 184,23 | 753 859,81 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 70 990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 990,68 | 0,00 | 26,41 | 77,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 70 990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 990,68 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 102 439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 439,94 | 0,00 | 23,49 | 77,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 102 439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 439,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 550 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 557,19 | 135 388,81 | 125,92 | 1 137,56 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 550 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 557,19 | 135 388,81 | X | X | X |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 166 981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 981,72 | 0,00 | 35,90 | 109,57 | 31.12.2022 |
| 5.9.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 5 556 078,00 | 0,00 | 1 721 403,93 | 0,00 | 3 557 272,05 | 277 402,02 | 1 194,65 | 7 028,26 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 723 059,72 | 0,00 | 1 721 403,93 | 0,00 | 3 724 253,77 | 277 402,02 | X | X | X |
| 5.9.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 7 | 1 183 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 430,02 | 106 747,98 | 279,07 | 2 256,87 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 183 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 430,02 | 106 747,98 | X | X | X |
| 5.9.6 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 6 436 036,00 | 0,00 | 1 565 202,37 | 0,00 | 4 636 512,63 | 234 321,00 | 7 882,47 | 13 010,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 436 036,00 | 0,00 | 1 565 202,37 | 0,00 | 4 636 512,63 | 234 321,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 4 140 546,00 | 0,00 | 220 378,50 | 0,00 | 3 335 617,42 | 584 550,08 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 578 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 525,00 | 0,00 | 878,95 | 3 300,24 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 578 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 525,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 890 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 354,52 | 192 969,48 | 392,14 | 1 151,97 | 31.12.2022 |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1 669 536,00 | 0,00 | 220 378,50 | 0,00 | 1 377 367,20 | 71 790,30 | 735,35 | 4 590,07 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 559 860,00 | 0,00 | 220 378,50 | 0,00 | 2 074 721,72 | 264 759,78 | X | X | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 584 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 778,70 | 319 790,30 | 124,51 | 1 287,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 584 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 778,70 | 319 790,30 | X | X | X |
| 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 417 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 592,00 | 0,00 | 104,98 | 1 287,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 417 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 592,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 65 740 515,08 | 0,00 | 780 683,09 | 52 688 211,85 | 10 586 625,95 | 1 684 994,19 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 62 338 002,68 | 0,00 | 780 683,09 | 52 688 211,85 | 7 413 350,64 | 1 455 757,10 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | 6 256 910,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 078,71 | 0,00 | 199 831,29 | 16 043,36 | 35 186,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 256 910,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 078,71 | 0,00 | 199 831,29 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | 222 174,26 | 0,00 | 16 218,72 | 0,00 | 201 067,71 | 4 887,83 | 98,13 | 303,46 | 31.12.2022 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | 9 389 339,00 | 0,00 | 0,00 | 8 548 875,03 | 599 815,19 | 240 648,78 | 14 903,71 | 26 231,22 | 31.12.2022 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | 116 641,62 | 0,00 | 8 514,84 | 0,00 | 105 560,67 | 2 566,11 | 51,52 | 117,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 728 154,88 | 0,00 | 24 733,56 | 8 548 875,03 | 906 443,57 | 248 102,72 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69 | 190 907,00 | 0,00 | 14 012,50 | 0,00 | 172 770,94 | 4 123,56 | 64,84 | 291,61 | 31.12.2022 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69 | 28 451 345,00 | 0,00 | 690 178,89 | 23 185 670,79 | 4 010 603,59 | 564 891,73 | 9 663,52 | 13 847,03 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 642 252,00 | 0,00 | 704 191,39 | 23 185 670,79 | 4 183 374,53 | 569 015,29 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 118 763,38 | 0,00 | 8 669,72 | 0,00 | 107 480,86 | 2 612,80 | 93,37 | 145,50 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 734 263,00 | 0,00 | 0,00 | 710 145,91 | 0,00 | 24 117,09 | 577,25 | 1 302,01 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 872 548,00 | 0,00 | 0,00 | 843 496,09 | 0,00 | 29 051,91 | 685,97 | 1 568,42 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 2 855 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 731,68 | 0,00 | 94 900,32 | 2 244,99 | 5 123,37 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 11 275 922,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398 845,37 | 1 681 872,76 | 195 203,87 | 8 864,72 | 13 847,03 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 1 263 305,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 368,27 | 0,00 | 79 936,73 | 993,16 | 4 315,54 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 118 763,37 | 0,00 | 8 669,72 | 0,00 | 107 480,85 | 2 612,80 | 93,37 | 145,50 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 154 787,90 | 0,00 | 11 299,50 | 0,00 | 140 083,50 | 3 404,90 | 121,69 | 204,80 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 158 350,57 | 0,00 | 11 559,60 | 0,00 | 143 307,30 | 3 483,67 | 124,49 | 198,58 | 31.12.2022 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 47 | 158 350,58 | 0,00 | 11 559,60 | 0,00 | 143 307,27 | 3 483,71 | 124,49 | 291,61 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 710 685,80 | 0,00 | 51 758,14 | 14 896 587,32 | 2 323 532,54 | 438 807,80 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 3 402 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 275,31 | 229 237,09 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | 1 511 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 973,47 | 174 878,93 | 2 640,79 | 13 629,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 511 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 973,47 | 174 878,93 | X | X | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | 1 890 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 301,84 | 54 358,16 | 2 224,04 | 13 747,43 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 890 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 301,84 | 54 358,16 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 37 013 955,49 | 0,00 | 296 935,18 | 0,00 | 33 981 087,00 | 2 735 933,31 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 207 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 210,83 | 15 478,17 | 220,34 | 1 474,18 | 31.12.2022 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 41 984,04 | 0,00 | 9 815,05 | 0,00 | 32 168,99 | 0,00 | 44,54 | 112,65 | 31.12.2022 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 54 718,94 | 0,00 | 12 792,22 | 0,00 | 41 926,72 | 0,00 | 58,05 | 164,31 | 31.12.2022 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 1 722 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 640,52 | 118 414,48 | 1 826,92 | 9 180,67 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 026 446,98 | 0,00 | 22 607,27 | 0,00 | 1 869 947,06 | 133 892,65 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | 7 352 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 538 580,98 | 814 300,02 | 9 100,10 | 30 794,73 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 352 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 538 580,98 | 814 300,02 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 99 339,26 | 0,00 | 23 223,58 | 0,00 | 76 115,68 | 0,00 | 27,51 | 126,92 | 31.12.2022 |
| 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | 99 339,26 | 0,00 | 23 223,58 | 0,00 | 76 115,68 | 0,00 | 27,51 | 131,99 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 198 678,52 | 0,00 | 46 447,16 | 0,00 | 152 231,36 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 3 | 98 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 910,87 | 0,00 | 27,35 | 131,99 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 98 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 910,87 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 243 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 531,88 | 17 812,12 | 350,08 | 1 474,18 | 31.12.2022 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 251 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 821,11 | 24 776,89 | 361,96 | 1 537,66 | 31.12.2022 |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | 1 823 622,00 | 0,00 | 98 353,94 | 0,00 | 1 593 063,99 | 132 204,07 | 2 623,54 | 9 180,67 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 318 564,00 | 0,00 | 98 353,94 | 0,00 | 2 045 416,98 | 174 793,08 | X | X | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 5 686 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 094,48 | 339 806,52 | 13 650,75 | 12 435,56 | 31.12.2022 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 36 246,25 | 0,00 | 580,24 | 0,00 | 32 801,11 | 2 864,90 | 57,90 | 130,68 | 31.12.2022 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | 49 521,65 | 0,00 | 792,75 | 0,00 | 44 814,72 | 3 914,18 | 79,11 | 176,92 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 772 668,90 | 0,00 | 1 372,99 | 0,00 | 5 424 710,31 | 346 585,60 | X | X | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 206 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 480,96 | 20 158,04 | 317,42 | 1 474,18 | 31.12.2022 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 1 526 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 920,76 | 128 161,24 | 2 344,21 | 9 180,67 | 31.12.2022 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 54 510,90 | 0,00 | 12 743,59 | 0,00 | 41 767,31 | 0,00 | 83,73 | 164,31 | 31.12.2022 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 41 824,58 | 0,00 | 9 777,77 | 0,00 | 32 046,81 | 0,00 | 64,25 | 112,65 | 31.12.2022 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | 41 824,58 | 0,00 | 9 777,77 | 0,00 | 32 046,81 | 0,00 | 64,25 | 112,65 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 870 881,06 | 0,00 | 32 299,13 | 0,00 | 1 690 262,65 | 148 319,28 | X | X | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | 40 869,21 | 0,00 | 654,24 | 0,00 | 36 984,68 | 3 230,29 | 60,83 | 136,36 | 31.12.2022 |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | 55 141,52 | 0,00 | 882,72 | 0,00 | 49 900,43 | 4 358,37 | 82,07 | 183,08 | 31.12.2022 |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | 40 869,21 | 0,00 | 654,24 | 0,00 | 36 984,68 | 3 230,29 | 60,83 | 136,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 136 879,94 | 0,00 | 2 191,20 | 0,00 | 123 869,79 | 10 818,95 | X | X | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 10 405 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 777 282,31 | 627 773,69 | 13 601,38 | 21 731,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 405 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 777 282,31 | 627 773,69 | X | X | X |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | 41 809,36 | 0,00 | 9 774,21 | 0,00 | 32 035,15 | 0,00 | 64,40 | 130,68 | 31.12.2022 |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | 999 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 354,28 | 63 551,72 | 1 540,21 | 12 694,66 | 31.12.2022 |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | 41 809,36 | 0,00 | 9 774,21 | 0,00 | 32 035,15 | 0,00 | 64,40 | 130,68 | 31.12.2022 |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | 54 491,33 | 0,00 | 12 739,00 | 0,00 | 41 752,33 | 0,00 | 83,94 | 176,92 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 138 016,05 | 0,00 | 32 287,42 | 0,00 | 1 042 176,91 | 63 551,72 | X | X | X |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 190 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 883,01 | 17 102,99 | 276,39 | 1 474,18 | 31.12.2022 |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 42 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 141,34 | 0,00 | 60,99 | 112,65 | 31.12.2022 |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 54 924,07 | 0,00 | 12 840,18 | 0,00 | 42 083,89 | 0,00 | 79,48 | 164,31 | 31.12.2022 |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 42 141,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 141,34 | 0,00 | 60,99 | 112,65 | 31.12.2022 |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | 1 724 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 772,82 | 128 210,18 | 2 496,36 | 9 180,67 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 055 175,75 | 0,00 | 12 840,18 | 0,00 | 1 897 022,40 | 145 313,17 | X | X | X |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 90 196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 196,73 | 0,00 | 38,15 | 138,13 | 31.12.2022 |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 69 204,34 | 0,00 | 16 178,63 | 0,00 | 53 025,71 | 0,00 | 29,27 | 101,33 | 31.12.2022 |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 69 204,34 | 0,00 | 16 178,63 | 0,00 | 53 025,71 | 0,00 | 29,27 | 99,05 | 31.12.2022 |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 69 204,34 | 0,00 | 16 178,63 | 0,00 | 53 025,71 | 0,00 | 29,27 | 99,05 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 297 809,75 | 0,00 | 48 535,89 | 0,00 | 249 273,86 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 358 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 452,00 | 36 371,00 | 203,01 | 1 102,92 | 31.12.2022 |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | 2 896 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 395,44 | 227 386,56 | 1 638,91 | 6 129,14 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 255 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 847,44 | 263 757,56 | X | X | X |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 86 381,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 554,08 | 6 827,59 | 74,14 | 181,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 86 381,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 554,08 | 6 827,59 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 8 841 034,00 | 0,00 | 1 034 847,29 | 1 603 275,00 | 5 808 279,52 | 394 632,19 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 8 841 034,00 | 0,00 | 1 034 847,29 | 1 603 275,00 | 5 808 279,52 | 394 632,19 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Заречная, д. 5 | 8 841 034,00 | 0,00 | 1 034 847,29 | 1 603 275,00 | 5 808 279,52 | 394 632,19 | 14 236,77 | 35 186,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 841 034,00 | 0,00 | 1 034 847,29 | 1 603 275,00 | 5 808 279,52 | 394 632,19 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 11 969 497,00 | 0,00 | 6 709 454,87 | 0,00 | 4 507 821,00 | 752 221,13 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 11 969 497,00 | 0,00 | 6 709 454,87 | 0,00 | 4 507 821,00 | 752 221,13 | X | X | X |
| 9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина, д. 22 | 11 969 497,00 | 0,00 | 6 709 454,87 | 0,00 | 4 507 821,00 | 752 221,13 | 14 046,23 | 62 228,77 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 969 497,00 | 0,00 | 6 709 454,87 | 0,00 | 4 507 821,00 | 752 221,13 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 546 916 592,55 | 0,00 | 2 692 998,00 | 0,00 | 489 079 572,81 | 55 144 021,74 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 138 326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 326,06 | 0,00 | 21,69 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 159 284,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 284,08 | 0,00 | 24,97 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 138 326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 326,06 | 0,00 | 21,69 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 6 514 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109 566,20 | 405 076,80 | 1 021,33 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 1 949 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 280,50 | 160 251,50 | 305,64 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 900 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 334 782,90 | 565 328,30 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 716 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 944,96 | 192 568,04 | 236,43 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 2 302 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 183,89 | 290 736,11 | 759,89 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 019 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 128,85 | 483 304,15 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 5 545 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 055 273,54 | 489 755,46 | 8 064,32 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 545 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 055 273,54 | 489 755,46 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 409 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 424,00 | 21 596,00 | 136,70 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 2 239 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 517,00 | 161 669,00 | 748,39 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 648 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 941,00 | 183 265,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 684 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 663,69 | 179 734,31 | 141,48 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 678 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 486,89 | 190 247,11 | 140,31 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 943 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 723,07 | 357 422,93 | 194,97 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 306 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 873,65 | 727 404,35 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 351 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 727,26 | 190 994,74 | 124,16 | 2 015,21 | 31.12.2022 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 865 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 590,62 | 45 869,38 | 305,51 | 3 686,86 | 31.12.2022 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 572 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 909,50 | 127 176,50 | 201,95 | 1 341,86 | 31.12.2022 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 1 398 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 637,10 | 74 134,90 | 493,78 | 2 346,55 | 31.12.2022 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 1 714 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 786,81 | 90 877,19 | 605,29 | 8 759,56 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 902 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 651,29 | 529 052,71 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 2 058 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 340,74 | 620 949,26 | 971,44 | 8 759,56 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 058 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 340,74 | 620 949,26 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 20 939 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 344 224,08 | 1 595 125,92 | 5 821,18 | 11 829,26 | 31.12.2022 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 9 695 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 145 957,11 | 549 448,89 | 7 610,21 | 19 904,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 756 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 088,29 | 133 295,71 | 210,28 | 1 269,21 | 31.12.2022 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 420 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 809,92 | 43 001,08 | 116,99 | 1 033,42 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 811 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 491 079,40 | 2 320 871,60 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 4 642 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 142,32 | 332 439,68 | 967,29 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 1 698 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 099,37 | 217 758,63 | 353,96 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 1 219 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 431,84 | 178 326,16 | 254,14 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 743 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 793,25 | 224 838,75 | 154,94 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 304 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 466,78 | 953 363,22 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 827 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 433,49 | 299 210,51 | 341,20 | 1 666,64 | 31.12.2022 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 2 304 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 371,63 | 710 891,37 | 949,94 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 131 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 805,12 | 1 010 101,88 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 1 669 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 744,01 | 446 689,99 | 690,51 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 353 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 977,00 | 55 902,00 | 146,37 | 1 666,64 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 023 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 721,01 | 502 591,99 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 342 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 885,00 | 0,00 | 120,54 | 1 033,42 | 31.12.2022 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 61 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 791,00 | 0,00 | 21,72 | 3 343,44 | 31.12.2022 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 34 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 218,00 | 0,00 | 12,03 | 1 269,21 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 438 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 894,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 1 582 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 813,10 | 83 882,90 | 719,70 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 582 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 813,10 | 83 882,90 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 4 163 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 711,05 | 326 048,95 | 648,57 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 163 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 711,05 | 326 048,95 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 4 458 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 164,31 | 325 515,69 | 695,65 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 458 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 164,31 | 325 515,69 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 4 974 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 242,07 | 224 692,93 | 778,16 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 974 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 242,07 | 224 692,93 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 1 263 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 600,69 | 252 522,31 | 196,72 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 1 008 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 833,73 | 238 568,27 | 157,05 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 271 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 434,42 | 491 090,58 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 3 770 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 865,17 | 325 911,83 | 587,60 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 1 431 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 804,14 | 252 372,86 | 223,02 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 924 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 104,91 | 238 427,09 | 144,07 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 126 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309 774,22 | 816 711,78 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 1 010 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 667,45 | 239 452,55 | 156,73 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 1 686 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 105,30 | 376 179,70 | 261,65 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 1 444 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 421,70 | 253 458,30 | 224,19 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 141 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 194,45 | 869 090,55 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 503 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 761,02 | 43 524,98 | 164,00 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 6 398 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 072,51 | 375 546,49 | 9 210,62 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 901 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 833,53 | 419 071,47 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 1 906 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 100,98 | 155 866,02 | 621,36 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 5 879 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 971,44 | 378 533,56 | 8 396,89 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 786 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 252 072,42 | 534 399,58 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | 5 983 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 444,12 | 373 022,88 | 8 613,02 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 983 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 444,12 | 373 022,88 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | 6 104 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 196,12 | 373 022,88 | 8 727,79 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 104 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 196,12 | 373 022,88 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | 1 257 980,18 | 0,00 | 18 558,56 | 0,00 | 1 239 421,62 | 0,00 | 397,99 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 257 980,18 | 0,00 | 18 558,56 | 0,00 | 1 239 421,62 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 1 688 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 703,06 | 156 312,94 | 548,45 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 688 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 703,06 | 156 312,94 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 107 934,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 048,21 | 8 886,21 | 35,41 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 107 934,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 048,21 | 8 886,21 | 35,41 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 2 376 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 832,89 | 700 738,11 | 779,77 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 960 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 070,44 | 119 862,56 | 315,29 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 650 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 117,62 | 225 189,38 | 213,37 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 412 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 870,88 | 113 239,12 | 135,22 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 615 789,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 988,25 | 1 176 801,59 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 1 807 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 501,00 | 0,00 | 226,79 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 1 743 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 432,88 | 296 124,12 | 218,76 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 551 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 933,88 | 296 124,12 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 9 976 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 178,00 | 526 783,00 | 900,46 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 3 798 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 555,00 | 200 539,00 | 342,79 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 775 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 047 733,00 | 727 322,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 3 178 033,00 | 0,00 | 2 063 055,79 | 0,00 | 871 406,72 | 243 570,49 | 662,66 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 1 658 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 085,72 | 354 349,28 | 345,80 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 918 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 615,31 | 178 188,69 | 191,58 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 755 272,00 | 0,00 | 2 063 055,79 | 0,00 | 2 916 107,75 | 776 108,46 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 2 406 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 193,20 | 127 557,80 | 497,42 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 5 339 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 332,53 | 366 605,47 | 1 103,64 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 7 265 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714 882,69 | 550 592,31 | 5 999,57 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 1 649 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 812,79 | 161 352,21 | 340,84 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 1 680 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 012,87 | 134 910,13 | 347,41 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | 804 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 059,52 | 75 039,48 | 166,19 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 146 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730 293,60 | 1 416 057,40 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 3 870 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 775,77 | 204 342,23 | 794,72 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 935 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 307,35 | 49 405,65 | 192,15 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 805 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552 083,12 | 253 747,88 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 1 331 269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 129,79 | 117 139,30 | 241,12 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 790 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 207,52 | 205 140,48 | 143,15 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 1 202 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 794,91 | 407 946,09 | 217,84 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 324 358,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 132,22 | 730 225,87 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 1 123 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 776,24 | 211 731,76 | 187,46 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 765 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 419,25 | 200 031,75 | 127,72 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 1 364 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 469,22 | 397 786,78 | 227,63 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 253 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 664,71 | 809 550,29 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 3 800 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 463,30 | 1 126 312,70 | 775,86 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 800 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 463,30 | 1 126 312,70 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 1 950 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 535,45 | 103 399,55 | 647,79 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 2 567 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 293,51 | 345 051,49 | 852,46 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 1 096 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 352,66 | 153 151,34 | 364,08 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 607 335,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 276,62 | 71 059,01 | 201,66 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 222 119,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 458,24 | 672 661,39 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 3 887 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 428,60 | 233 261,40 | 679,80 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 887 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 428,60 | 233 261,40 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | 11 388 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 368,80 | 603 616,20 | 5 126,25 | 18 068,47 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 388 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 368,80 | 603 616,20 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 2 167 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 451,39 | 437 042,61 | 932,14 | 4 323,62 | 31.12.2022 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 169 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 039,11 | 76 891,89 | 73,08 | 1 269,21 | 31.12.2022 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 829 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 654,78 | 129 659,22 | 356,65 | 3 343,44 | 31.12.2022 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 504 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 267,74 | 65 094,26 | 216,90 | 1 033,42 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 671 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 413,02 | 708 687,98 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 2 686 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 794,16 | 1 110 602,84 | 909,26 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 880 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 684,46 | 164 743,54 | 298,00 | 1 666,64 | 31.12.2022 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | 517 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 295,96 | 82 708,04 | 174,99 | 836,72 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 083 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 774,58 | 1 358 054,42 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 1 651 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 208,96 | 211 104,04 | 607,01 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 5 598 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142 972,98 | 455 469,02 | 7 740,14 | 18 085,81 | 31.12.2022 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 561 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 172,26 | 72 618,74 | 206,51 | 988,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 655 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 405,08 | 111 853,92 | 240,87 | 1 666,64 | 31.12.2022 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | 449 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 928,33 | 59 363,67 | 165,16 | 836,72 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 916 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005 687,61 | 910 409,39 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 2 677 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 009,18 | 366 222,82 | 1 720,59 | 7 034,82 | 31.12.2022 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 255 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 577,97 | 77 271,03 | 164,43 | 1 484,30 | 31.12.2022 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 295 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 095,99 | 102 021,01 | 189,66 | 1 959,74 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 228 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 683,14 | 545 514,86 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 937 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 683,70 | 49 680,30 | 164,39 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 937 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 683,70 | 49 680,30 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 14 956 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 920,92 | 3 119 616,08 | 5 733,11 | 13 254,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 946 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 842,10 | 49 992,90 | 362,94 | 1 341,86 | 31.12.2022 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | 565 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 189,80 | 29 833,20 | 216,58 | 2 015,21 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 468 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 268 952,82 | 3 199 442,18 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | 140 395,50 | 0,00 | 69 017,79 | 0,00 | 71 377,71 | 0,00 | 188,12 | 77,71 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 140 395,50 | 0,00 | 69 017,79 | 0,00 | 71 377,71 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | 4 746 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 130,58 | 251 575,42 | 8 153,05 | 20 749,19 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 746 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 130,58 | 251 575,42 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 2 685 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 402,67 | 1 010 450,33 | 1 382,54 | 17 462,68 | 31.12.2022 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 440 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 855,38 | 84 260,62 | 226,55 | 1 456,20 | 31.12.2022 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | 307 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 416,37 | 118 253,63 | 158,37 | 2 043,67 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 433 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 674,42 | 1 212 964,58 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 737 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 253,81 | 72 583,19 | 336,14 | 988,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 312 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 360,35 | 61 446,65 | 142,51 | 836,72 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 050 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 614,16 | 134 029,84 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 5 574 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 508,85 | 365 967,15 | 8 059,09 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 574 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 508,85 | 365 967,15 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 11 224 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 641,23 | 688 141,77 | 6 801,66 | 13 254,37 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 224 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 641,23 | 688 141,77 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 693 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 751,91 | 70 808,09 | 1 189,44 | 15 262,01 | 31.12.2022 |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | 70 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 577,62 | 8 570,38 | 120,30 | 2 113,97 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 763 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 329,53 | 79 378,47 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | 1 188 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 481,73 | 131 727,27 | 370,82 | 1 426,21 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 188 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 481,73 | 131 727,27 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 10 865 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 297 992,16 | 567 013,84 | 6 926,56 | 11 395,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 479 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 736,69 | 45 334,31 | 305,41 | 1 484,30 | 31.12.2022 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | 341 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 658,87 | 29 046,13 | 217,84 | 1 959,74 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 685 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 044 387,72 | 641 394,28 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | 1 117 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 781,02 | 76 680,98 | 435,00 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 117 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 781,02 | 76 680,98 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | 1 301 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 357,33 | 150 684,67 | 488,56 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 301 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 357,33 | 150 684,67 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 787 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 110,61 | 190 581,39 | 162,54 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 787 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 110,61 | 190 581,39 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1 383 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 389,41 | 121 666,59 | 215,11 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 383 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 389,41 | 121 666,59 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 22 949 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 164 204,53 | 3 784 814,47 | 4 351,51 | 10 442,66 | 31.12.2022 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 5 855 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461 688,47 | 394 148,53 | 1 110,36 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 695 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 358,07 | 90 609,93 | 131,97 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 29 500 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 231 251,07 | 4 269 572,93 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | 397 545,00 | 0,00 | 22 262,52 | 0,00 | 355 444,98 | 19 837,50 | 664,68 | 3 298,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 397 545,00 | 0,00 | 22 262,52 | 0,00 | 355 444,98 | 19 837,50 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 1 985 131,00 | 0,00 | 294 034,79 | 0,00 | 1 361 849,01 | 329 247,20 | 771,58 | 4 680,76 | 31.12.2022 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 432 777,00 | 0,00 | 72 706,50 | 0,00 | 337 998,80 | 22 071,70 | 168,21 | 1 626,64 | 31.12.2022 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 525 683,00 | 0,00 | 88 735,30 | 0,00 | 410 926,40 | 26 021,30 | 204,32 | 3 255,86 | 31.12.2022 |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 54б | 384 683,00 | 0,00 | 64 626,75 | 0,00 | 300 437,45 | 19 618,80 | 149,52 | 1 179,19 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 328 274,00 | 0,00 | 520 103,34 | 0,00 | 2 411 211,66 | 396 959,00 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 5 996 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 146,67 | 0,00 | 12 317,47 | 16 952,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 996 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 146,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 82 | 98 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 298,00 | 0,00 | 184,91 | 278,63 | 31.12.2022 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 82 | 5 250 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 567,61 | 219 270,39 | 30 887,28 | 21 713,00 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 349 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 865,61 | 219 270,39 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 105 953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 230,52 | 8 723,13 | 35,36 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 2 890 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 373,58 | 688 943,42 | 964,56 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 615 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 603,95 | 117 845,05 | 205,39 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 858 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 162,97 | 221 399,03 | 286,52 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 570 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 466,90 | 111 333,10 | 190,49 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 041 081,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 837,92 | 1 148 243,73 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 1 957 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 333,72 | 129 568,28 | 546,98 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 14 939 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 773 781,14 | 1 166 129,86 | 4 173,74 | 18 068,47 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 897 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 602 114,86 | 1 295 698,14 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | 2 144 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 030,24 | 197 949,76 | 613,15 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 144 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 030,24 | 197 949,76 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 437 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 138,96 | 102 291,04 | 141,41 | 988,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 358 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 900,61 | 86 596,39 | 115,89 | 836,72 | 31.12.2022 |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 4 110 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 852,18 | 581 407,82 | 1 328,72 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 906 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 891,75 | 770 295,25 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 5 226 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 618,60 | 277 011,40 | 7 574,83 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 226 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 618,60 | 277 011,40 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 4 591 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 433,09 | 412 989,91 | 1 380,17 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | 9 990 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417 483,11 | 573 227,89 | 13 093,99 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 582 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595 916,20 | 986 217,80 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 6 183 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 702,33 | 307 945,67 | 1 008,83 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 10 343 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591 297,29 | 752 673,71 | 15 019,56 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 1 818 078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 650,66 | 142 427,71 | 296,61 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 1 533 883,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 145,34 | 127 737,77 | 250,25 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 879 580,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 548 795,62 | 1 330 784,86 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 1 059 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 194,47 | 255 082,53 | 163,31 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 059 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 194,47 | 255 082,53 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 610 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 770,47 | 119 571,53 | 200,74 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 701 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 233,82 | 112 964,18 | 230,63 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 311 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 004,29 | 232 535,71 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 10 295 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591 716,15 | 703 869,85 | 8 733,21 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 295 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 591 716,15 | 703 869,85 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 3 769 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 410,60 | 491 209,40 | 664,32 | 2 587,40 | 31.12.2022 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 3 743 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 627,76 | 488 569,24 | 659,66 | 12 977,77 | 31.12.2022 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 584 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 351,80 | 121 450,20 | 103,06 | 3 770,44 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 097 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 390,16 | 1 101 228,84 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 135 796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 796,60 | 0,00 | 39,35 | 67,94 | 31.12.2022 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 249 585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 585,80 | 0,00 | 72,33 | 122,42 | 31.12.2022 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 200 826,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 826,82 | 0,00 | 58,20 | 95,13 | 31.12.2022 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 293 791,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 791,66 | 0,00 | 85,14 | 132,96 | 31.12.2022 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 219 285,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 285,06 | 0,00 | 63,55 | 99,61 | 31.12.2022 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 200 826,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 826,82 | 0,00 | 58,20 | 95,13 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 300 112,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 112,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 15 244 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 010,27 | 807 984,73 | 5 498,05 | 18 068,47 | 31.12.2022 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 3 506 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 283,33 | 247 592,67 | 1 264,74 | 5 617,74 | 31.12.2022 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 1 094 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 220,63 | 96 695,37 | 394,88 | 988,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 1 337 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 214,20 | 113 689,80 | 482,51 | 1 666,64 | 31.12.2022 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | 701 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 541,66 | 60 730,34 | 252,91 | 836,72 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 885 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 559 270,09 | 1 326 692,91 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 1 742 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 727,98 | 92 329,02 | 642,42 | 1 691,28 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 742 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 727,98 | 92 329,02 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 133 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 184,00 | 0,00 | 44,00 | 59,59 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 235 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 757,00 | 0,00 | 77,89 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 191 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 636,00 | 0,00 | 63,31 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 350,00 | 0,00 | 88,99 | 118,35 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 208 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 467,00 | 0,00 | 68,87 | 91,18 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 191 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 363,00 | 0,00 | 63,22 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 3 628 522,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 522,49 | 0,00 | 1 198,80 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 2 738 085,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 085,46 | 0,00 | 904,61 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 10 890 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890 244,53 | 0,00 | 14 329,27 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 916 132,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 132,75 | 0,00 | 302,67 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 960 639,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 639,67 | 0,00 | 317,38 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 587 299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 299,55 | 0,00 | 194,03 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 950 681,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 950 681,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 3 877 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 467,75 | 1 395 935,25 | 638,62 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 886 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 860,68 | 238 777,32 | 146,03 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 1 487 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 248,90 | 448 598,10 | 245,05 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 1 023 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 728,18 | 225 582,82 | 168,54 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 275 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 305,51 | 2 308 893,49 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 12 356 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 432 039,14 | 924 157,86 | 4 602,11 | 18 068,47 | 31.12.2022 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 401 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 279,04 | 88 782,96 | 149,38 | 988,37 | 31.12.2022 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 350 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 214,13 | 75 160,87 | 130,50 | 836,72 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 107 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 019 532,31 | 1 088 101,69 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 5 171 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 212,38 | 550 615,62 | 860,61 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 1 423 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 921,27 | 195 697,73 | 236,89 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 595 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 133,65 | 746 313,35 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 2 766 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 712,62 | 146 615,38 | 564,60 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 2 591 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 335,67 | 298 454,33 | 528,98 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 6 647 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 919,95 | 481 331,05 | 5 999,32 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | 396 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 384,90 | 55 652,10 | 80,83 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 401 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 419 353,14 | 982 052,86 | X | X | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 172 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 295,92 | 14 201,68 | 26,86 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 4 660 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 235,69 | 326 201,31 | 725,60 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 980 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 355,88 | 173 087,12 | 152,65 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 1 256 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 093,48 | 143 321,52 | 195,61 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 916 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 193,10 | 95 467,90 | 142,72 | 1 110,52 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 986 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234 174,07 | 752 279,53 | X | X | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 85 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 822,62 | 7 071,65 | 17,60 | 59,59 | 31.12.2022 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 163 607,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 137,95 | 13 469,78 | 33,52 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 122 705,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 603,18 | 10 102,31 | 25,14 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 3 426 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 974,91 | 247 867,09 | 702,15 | 1 518,00 | 31.12.2022 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 7 107 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624 735,05 | 482 894,95 | 6 394,05 | 12 984,36 | 31.12.2022 |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | 600 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 626,25 | 44 371,75 | 123,14 | 1 175,48 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 507 677,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 701 899,96 | 805 777,53 | X | X | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 4 227 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 411,44 | 397 974,56 | 863,95 | 6 872,04 | 31.12.2022 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 661 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 477,56 | 107 924,44 | 135,17 | 2 208,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 888 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 889,00 | 505 899,00 | X | X | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 145 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 978,32 | 0,00 | 30,20 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 25,33 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 174 816,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 816,86 | 0,00 | 36,17 | 118,35 | 31.12.2022 |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 137 278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 278,19 | 0,00 | 28,40 | 91,18 | 31.12.2022 |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 25,33 | 85,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 702 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 926,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 145 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 978,32 | 0,00 | 29,39 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 24,65 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 174 816,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 816,86 | 0,00 | 35,19 | 118,35 | 31.12.2022 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 137 278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 278,19 | 0,00 | 27,63 | 91,18 | 31.12.2022 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 24,65 | 85,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 702 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 926,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 145 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 978,32 | 0,00 | 30,38 | 107,60 | 31.12.2022 |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 25,48 | 85,58 | 31.12.2022 |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 174 816,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 816,86 | 0,00 | 36,38 | 118,35 | 31.12.2022 |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 137 278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 278,19 | 0,00 | 28,57 | 91,18 | 31.12.2022 |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 122 426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 426,65 | 0,00 | 25,48 | 85,58 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 702 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 926,67 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 913 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 092,12 | 56 735,88 | 792,77 | 3 298,89 | 31.12.2022 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 2 231 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 297,42 | 228 049,58 | 1 935,76 | 17 462,68 | 31.12.2022 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 245 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 295,68 | 29 117,32 | 212,90 | 2 043,67 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 390 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 685,22 | 313 902,78 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 33 337 351,64 | 0,00 | 2 262 409,77 | 23 860 509,33 | 6 498 401,20 | 716 031,34 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 17 685 446,00 | 0,00 | 0,00 | 16 619 198,87 | 872 129,00 | 194 118,13 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 656 037,00 | 0,00 | 0,00 | 639 107,00 | 0,00 | 16 930,00 | 603,03 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 67 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 920,00 | 0,00 | 62,43 | 144,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 723 957,00 | 0,00 | 0,00 | 639 107,00 | 67 920,00 | 16 930,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 915 090,00 | 0,00 | 0,00 | 902 089,00 | 0,00 | 13 001,00 | 1 095,39 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 64 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 913,00 | 0,00 | 77,70 | 144,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 980 003,00 | 0,00 | 0,00 | 902 089,00 | 64 913,00 | 13 001,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 875 119,00 | 0,00 | 0,00 | 803 699,08 | 0,00 | 71 419,92 | 1 087,51 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 64 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 547,00 | 0,00 | 80,21 | 144,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 939 666,00 | 0,00 | 0,00 | 803 699,08 | 64 547,00 | 71 419,92 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 768 689,00 | 0,00 | 0,00 | 755 995,00 | 0,00 | 12 694,00 | 942,37 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 64 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 678,00 | 0,00 | 79,29 | 144,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 833 367,00 | 0,00 | 0,00 | 755 995,00 | 64 678,00 | 12 694,00 | X | X | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 67 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 389,00 | 0,00 | 64,59 | 144,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 163 250,00 | 0,00 | 0,00 | 147 014,00 | 0,00 | 16 236,00 | 156,47 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 230 639,00 | 0,00 | 0,00 | 147 014,00 | 67 389,00 | 16 236,00 | X | X | X |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 64 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 833,00 | 0,00 | 78,23 | 144,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 687 854,00 | 0,00 | 0,00 | 674 958,00 | 0,00 | 12 896,00 | 830,04 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 752 687,00 | 0,00 | 0,00 | 674 958,00 | 64 833,00 | 12 896,00 | X | X | X |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 67 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 978,00 | 0,00 | 62,21 | 144,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 1 101 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 768,79 | 0,00 | 25 581,21 | 1 007,82 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 169 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 768,79 | 67 978,00 | 25 581,21 | X | X | X |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 64 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 756,00 | 0,00 | 78,76 | 144,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 895 234,00 | 0,00 | 0,00 | 882 439,00 | 0,00 | 12 795,00 | 1 088,83 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 959 990,00 | 0,00 | 0,00 | 882 439,00 | 64 756,00 | 12 795,00 | X | X | X |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 10 110 678,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916 168,00 | 194 510,00 | 0,00 | 12 522,51 | 50 968,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 834 526,00 | 0,00 | 0,00 | 821 961,00 | 0,00 | 12 565,00 | 1 033,60 | 2 221,46 | 31.12.2022 |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 64 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 545,00 | 0,00 | 79,94 | 144,49 | 31.12.2022 |
| 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 86 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 060,00 | 0,00 | 106,59 | 231,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 095 809,00 | 0,00 | 0,00 | 10 738 129,00 | 345 115,00 | 12 565,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 15 488 310,77 | 0,00 | 2 262 409,77 | 7 241 310,46 | 5 462 677,33 | 521 913,21 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | 6 640 411,00 | 0,00 | 1 021 408,37 | 3 478 976,77 | 2 140 025,86 | 0,00 | 12 699,20 | 50 968,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 640 411,00 | 0,00 | 1 021 408,37 | 3 478 976,77 | 2 140 025,86 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | 7 865 965,00 | 0,00 | 1 241 001,40 | 2 913 977,69 | 3 189 072,70 | 521 913,21 | 14 713,74 | 50 968,49 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 865 965,00 | 0,00 | 1 241 001,40 | 2 913 977,69 | 3 189 072,70 | 521 913,21 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | 132 578,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 578,77 | 0,00 | 159,46 | 237,27 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 132 578,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 578,77 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | 849 356,00 | 0,00 | 0,00 | 848 356,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 922,49 | 12 777,08 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 849 356,00 | 0,00 | 0,00 | 848 356,00 | 1 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 163 594,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 594,87 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42 | 53 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 264,15 | 0,00 | 49,98 | 231,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 53 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 264,15 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42а | 60 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 496,00 | 0,00 | 173,64 | 231,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 60 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 496,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | 49 834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 834,72 | 0,00 | 59,00 | 231,60 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 49 834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 834,72 | 0,00 | X | X | X |
| 12 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 11 690 221,39 | 0,00 | 5 237 339,91 | 0,00 | 5 554 291,37 | 898 590,11 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 11 690 221,39 | 0,00 | 5 237 339,91 | 0,00 | 5 554 291,37 | 898 590,11 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 133 951,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 951,66 | 0,00 | 59,70 | 277,85 | 31.12.2022 |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 110 014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 014,01 | 0,00 | 49,03 | 216,83 | 31.12.2022 |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 90 818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 818,19 | 0,00 | 40,48 | 202,13 | 31.12.2022 |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 130 858,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 858,82 | 0,00 | 58,32 | 276,98 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 465 642,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 642,68 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 112 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 186,32 | 0,00 | 47,87 | 216,83 | 31.12.2022 |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 112 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 186,32 | 0,00 | 47,87 | 202,13 | 31.12.2022 |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | 133 050,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 050,53 | 0,00 | 56,77 | 276,98 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 357 423,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 423,17 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 112 318,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 318,24 | 0,00 | 76,85 | 276,98 | 31.12.2022 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 72 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 268,40 | 0,00 | 49,45 | 161,77 | 31.12.2022 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 113 554,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 554,02 | 0,00 | 77,70 | 277,85 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 298 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 140,66 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | 3 196 258,00 | 0,00 | 1 904 058,05 | 0,00 | 1 071 000,00 | 221 199,95 | 19 769,04 | 47 853,70 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 196 258,00 | 0,00 | 1 904 058,05 | 0,00 | 1 071 000,00 | 221 199,95 | X | X | X |
| 12.1.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | 122 039,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 039,09 | 0,00 | 66,27 | 276,98 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 122 039,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 039,09 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 101 569,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 569,18 | 0,00 | 56,24 | 239,71 | 31.12.2022 |
| 12.1.6 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 330 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 386,88 | 116 363,12 | 183,14 | 2 091,13 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 432 319,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 956,06 | 116 363,12 | X | X | X |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 358 144,00 | 0,00 | 190 041,99 | 0,00 | 136 261,05 | 31 840,96 | 1 009,43 | 3 138,99 | 31.12.2022 |
| 12.1.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 211 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 829,05 | 20 229,95 | 594,87 | 1 994,33 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 569 203,00 | 0,00 | 190 041,99 | 0,00 | 327 090,10 | 52 070,91 | X | X | X |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 128 783,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 783,99 | 0,00 | 63,45 | 277,85 | 31.12.2022 |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 105 358,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 358,01 | 0,00 | 51,91 | 216,83 | 31.12.2022 |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 5 783 534,00 | 0,00 | 3 143 239,87 | 0,00 | 2 131 338,00 | 508 956,13 | 11 478,45 | 27 100,33 | 31.12.2022 |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 126 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 161,60 | 0,00 | 62,16 | 276,98 | 31.12.2022 |
| 12.1.8 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | 105 358,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 358,01 | 0,00 | 51,91 | 202,13 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 249 195,61 | 0,00 | 3 143 239,87 | 0,00 | 2 596 999,61 | 508 956,13 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 20 745 882,22 | 0,00 | 406 714,80 | 518 134,63 | 17 448 246,99 | 2 372 785,80 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 10 565 750,00 | 0,00 | 319 054,12 | 518 134,63 | 8 862 699,10 | 865 862,15 | 9 419,41 | 13 087,81 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 565 750,00 | 0,00 | 319 054,12 | 518 134,63 | 8 862 699,10 | 865 862,15 | X | X | X |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 75 093,75 | 0,00 | 25 043,73 | 0,00 | 50 050,02 | 0,00 | 123,02 | 193,41 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 75 093,75 | 0,00 | 25 043,73 | 0,00 | 50 050,02 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 998 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 194,00 | 0,00 | 1 257,83 | 5 143,23 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 998 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 194,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 21 | 111 650,49 | 0,00 | 62 616,95 | 0,00 | 49 033,54 | 0,00 | 56,49 | 149,12 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 111 650,49 | 0,00 | 62 616,95 | 0,00 | 49 033,54 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 2 097 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 844,19 | 493 492,81 | 1 308,06 | 5 143,23 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 097 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 844,19 | 493 492,81 | X | X | X |
| 13.1.6 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | 180 667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 667,12 | 0,00 | 38,69 | 179,47 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 180 667,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 667,12 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.7 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | 5 595 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 683,96 | 1 013 430,84 | 9 172,32 | 15 998,76 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 595 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 683,96 | 1 013 430,84 | X | X | X |
| 13.1.8 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 122 075,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 075,06 | 0,00 | 77,65 | 157,44 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 122 075,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 075,06 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 21 810 867,44 | 0,00 | 1 414 162,46 | 0,00 | 17 561 826,79 | 2 834 878,19 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | 598 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 565,04 | 102 450,96 | 1 073,64 | 3 055,09 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 598 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 565,04 | 102 450,96 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | 628 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 266,10 | 107 453,90 | 1 076,21 | 3 055,09 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 628 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 266,10 | 107 453,90 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | 630 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 354,99 | 107 178,01 | 1 082,09 | 3 055,09 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 630 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 354,99 | 107 178,01 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 565 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 789,23 | 99 029,77 | 1 050,93 | 3 055,09 | 31.12.2022 |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | 4 749 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 947,49 | 498 714,51 | 9 556,66 | 24 814,99 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 315 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717 736,72 | 597 744,28 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 349 439,00 | 0,00 | 105 268,54 | 0,00 | 244 170,46 | 0,00 | 984,61 | 3 693,11 | 31.12.2022 |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 67 059,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 059,51 | 0,00 | 188,95 | 255,96 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 416 498,51 | 0,00 | 105 268,54 | 0,00 | 311 229,97 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 3 073 364,00 | 0,00 | 451 090,24 | 0,00 | 2 543 364,60 | 78 909,16 | 14 334,72 | 23 549,17 | 31.12.2022 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 351 678,00 | 0,00 | 105 268,54 | 0,00 | 246 409,46 | 0,00 | 988,97 | 3 693,11 | 31.12.2022 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 52 835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 835,78 | 0,00 | 148,58 | 201,96 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 477 877,78 | 0,00 | 556 358,78 | 0,00 | 2 842 609,84 | 78 909,16 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 101 363,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,79 | 62 762,23 | 17,89 | 133,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 101 363,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,79 | 62 762,23 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 83 222,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 366,55 | 33 856,28 | 27,23 | 133,31 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 83 222,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 366,55 | 33 856,28 | X | X | X |
| 14.1.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 900 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 101,10 | 191 271,90 | 1 546,77 | 4 635,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 900 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 101,10 | 191 271,90 | X | X | X |
| 14.1.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 992 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 888,58 | 192 438,42 | 1 692,24 | 4 635,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 992 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 888,58 | 192 438,42 | X | X | X |
| 14.1.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 37 959,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 504,74 | 8 454,56 | 65,18 | 185,59 | 31.12.2022 |
| 14.1.11 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 904 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 944,01 | 196 880,99 | 1 553,61 | 4 635,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 942 784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 448,75 | 205 335,55 | X | X | X |
| 14.1.12 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 914 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 938,10 | 190 564,90 | 1 560,05 | 4 635,89 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 914 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 938,10 | 190 564,90 | X | X | X |
| 14.1.13 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 6 809 168,00 | 0,00 | 752 535,14 | 0,00 | 5 091 720,26 | 964 912,60 | 1 447,80 | 7 554,77 | 31.12.2022 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 809 168,00 | 0,00 | 752 535,14 | 0,00 | 5 091 720,26 | 964 912,60 | X | X | X |

Приложение 2

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Камчатскому краю на 2020-2022 годы

| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Камчатскому краю: |  | 2 226 024,55 | 99 399 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 528 613,68 | 2 747 528 613,68 |
|  | 2020 год | 926 978,80 | 43 996 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 502 393,40 | 737 502 393,40 |
|  | 2021 год | 581 695,50 | 24 281 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 540 923,82 | 953 540 923,82 |
|  | 2022 год | 717 350,25 | 31 122 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 485 296,46 | 1 056 485 296,46 |
| 1.1 | Алеутский муниципальный округ | 2 999,70 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 106,86 | 1 779 106,86 |
|  | 2020 год | 2 999,70 | 114 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 779 106,86 | 1 779 106,86 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Быстринский муниципальный округ | 7 446,44 | 297 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076 548,51 | 16 076 548,51 |
|  | 2020 год | 3 192,60 | 134 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6 383 253,11 | 6 383 253,11 |
|  | 2021 год | 3 459,34 | 136 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 486 305,46 | 1 486 305,46 |
|  | 2022 год | 794,50 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 206 989,94 | 8 206 989,94 |
| 3.1 | Вилючинский городской округ | 172 035,66 | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 998 669,00 | 201 998 669,00 |
|  | 2020 год | 53 410,60 | 1 849 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 47 863 239,28 | 47 863 239,28 |
|  | 2021 год | 36 539,60 | 1 238 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 53 546 229,36 | 53 546 229,36 |
|  | 2022 год | 82 085,46 | 2 792 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 100 589 200,36 | 100 589 200,36 |
| 4.1 | Городской округ поселок Палана | 6 915,75 | 302 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 103 676,06 | 21 103 676,06 |
|  | 2020 год | 1 166,31 | 39 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 372 672,00 | 8 372 672,00 |
|  | 2021 год | 3 463,09 | 144 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 3 195 711,82 | 3 195 711,82 |
|  | 2022 год | 2 286,35 | 119 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9 535 292,24 | 9 535 292,24 |
| 5 | Елизовский муниципальный округ | 530 912,07 | 19 947 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 562 002,97 | 542 562 002,97 |
| 5.1 | Вулканное городское поселение | 7 923,60 | 402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 128 231,00 | 10 128 231,00 |
|  | 2020 год | 6 313,40 | 315 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5 689 161,00 | 5 689 161,00 |
|  | 2021 год | 1 610,20 | 87 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 439 070,00 | 4 439 070,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Елизовское городское поселение | 347 656,87 | 12 063 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 955 502,69 | 385 955 502,69 |
|  | 2020 год | 100 348,10 | 3 293 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 91 744 490,13 | 91 744 490,13 |
|  | 2021 год | 131 024,46 | 4 536 |  |  |  | 37 | 37 |  |  |  | 172 579 582,30 | 172 579 582,30 |
|  | 2022 год | 116 284,31 | 4 234 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 121 631 430,26 | 121 631 430,26 |
| 5.3 | Корякское сельское поселение | 20 187,10 | 819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 330 375,66 | 26 330 375,66 |
|  | 2020 год | 6 350,90 | 279 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 977 826,00 | 8 977 826,00 |
|  | 2021 год | 4 090,80 | 146 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 7 083 000,32 | 7 083 000,32 |
|  | 2022 год | 9 745,40 | 394 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 10 269 549,34 | 10 269 549,34 |
| 5.4 | Начикинское сельское поселение | 12 310,30 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 971 728,04 | 11 971 728,04 |
|  | 2020 год | 1 704,10 | 69 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 427 227,00 | 2 427 227,00 |
|  | 2021 год | 3 189,60 | 116 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 043 800,00 | 4 043 800,00 |
|  | 2022 год | 7 416,60 | 216 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 5 500 701,04 | 5 500 701,04 |
| 5.5 | Николаевское сельское поселение | 35 366,70 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780 364,36 | 19 780 364,36 |
|  | 2020 год | 9 878,20 | 502 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 8 881 850,67 | 8 881 850,67 |
|  | 2021 год | 7 908,90 | 390 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 661 954,81 | 5 661 954,81 |
|  | 2022 год | 17 579,60 | 855 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 5 236 558,88 | 5 236 558,88 |
| 5.6 | Новоавачинское сельское поселение | 11 488,10 | 416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 015 407,60 | 15 015 407,60 |
|  | 2020 год | 1 538,40 | 50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 560 165,18 | 1 560 165,18 |
|  | 2021 год | 1 896,00 | 101 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 908 889,00 | 5 908 889,00 |
|  | 2022 год | 8 053,70 | 265 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 546 353,42 | 7 546 353,42 |
| 5.7 | Новолесновское сельское поселение | 2 130,90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 772 641,53 | 5 772 641,53 |
|  | 2020 год | 724,10 | 31 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 733 054,00 | 733 054,00 |
|  | 2021 год | 724,10 | 31 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 110 851,53 | 4 110 851,53 |
|  | 2022 год | 682,70 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 928 736,00 | 928 736,00 |
| 5.8 | Паратунское сельское поселение | 19 163,50 | 378 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 397 985,81 | 20 397 985,81 |
|  | 2020 год | 1 207,70 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 880 711,00 | 2 880 711,00 |
|  | 2021 год | 10 813,70 | 215 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 749 902,98 | 6 749 902,98 |
|  | 2022 год | 7 142,10 | 127 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 767 371,83 | 10 767 371,83 |
| 5.9 | Пионерское сельское поселение | 45 270,70 | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 585 900,54 | 30 585 900,54 |
|  | 2020 год | 14 934,50 | 859 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9 536 761,20 | 9 536 761,20 |
|  | 2021 год | 7 323,50 | 422 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 982 489,00 | 6 982 489,00 |
|  | 2022 год | 23 012,70 | 1 274 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 14 066 650,34 | 14 066 650,34 |
| 5.10 | Раздольненское сельское поселение | 29 414,30 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623 865,74 | 16 623 865,74 |
|  | 2020 год | 6 488,50 | 229 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 704 093,00 | 4 704 093,00 |
|  | 2021 год | 11 324,10 | 379 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7 779 226,74 | 7 779 226,74 |
|  | 2022 год | 11 601,70 | 463 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 140 546,00 | 4 140 546,00 |
| 6 | Карагинский муниципальный район | 18 644,04 | 816 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 163 360,13 | 96 163 360,13 |
| 6.1 | Сельское поселение поселок Оссора | 12 816,74 | 597 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 461 678,68 | 88 461 678,68 |
|  | 2020 год | 3 458,42 | 216 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 14 832 413,00 | 14 832 413,00 |
|  | 2021 год | 2 319,60 | 110 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 11 291 263,00 | 11 291 263,00 |
|  | 2022 год | 7 038,72 | 271 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 62 338 002,68 | 62 338 002,68 |
| 6.2 | Сельское поселение село Ивашка | 3 933,00 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 703,40 | 4 687 703,40 |
|  | 2020 год | 1 966,50 | 74 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 247 415,00 | 247 415,00 |
|  | 2021 год | 543,90 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 037 776,00 | 1 037 776,00 |
|  | 2022 год | 1 422,60 | 50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 402 512,40 | 3 402 512,40 |
| 6.3 | Сельское поселение село Ильпырское | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Сельское поселение село Карага | 1 055,20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 940,05 | 2 858 940,05 |
|  | 2020 год | 817,80 | 27 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 357 534,05 | 1 357 534,05 |
|  | 2021 год | 237,40 | 11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 501 406,00 | 1 501 406,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Сельское поселение село Тымлат | 839,10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 038,00 | 155 038,00 |
|  | 2020 год | 839,10 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 155 038,00 | 155 038,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мильковский муниципальный округ | 40 898,60 | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 770 734,76 | 81 770 734,76 |
|  | 2020 год | 10 259,20 | 307 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 19 924 970,59 | 19 924 970,59 |
|  | 2021 год | 10 564,40 | 319 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 24 831 808,68 | 24 831 808,68 |
|  | 2022 год | 20 075,00 | 590 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 37 013 955,49 | 37 013 955,49 |
| 8 | Олюторский муниципальный район | 10 706,16 | 445 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 818 827,00 | 48 818 827,00 |
| 8.1 | Сельское поселение село Апука | 1 383,92 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 379,00 | 1 379 379,00 |
|  | 2020 год | 1 383,92 | 36 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 379 379,00 | 1 379 379,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Сельское поселение село Ачайваям | 1 294,34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 426,00 | 3 272 426,00 |
|  | 2020 год | 1 294,34 | 60 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 272 426,00 | 3 272 426,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | 534,20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 097,00 | 514 097,00 |
|  | 2020 год | 534,20 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 514 097,00 | 514 097,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Сельское поселение село Тиличики | 6 824,70 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 725 923,00 | 42 725 923,00 |
|  | 2020 год | 2 855,40 | 122 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 15 005 276,00 | 15 005 276,00 |
|  | 2021 год | 3 141,90 | 132 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 18 879 613,00 | 18 879 613,00 |
|  | 2022 год | 827,40 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 841 034,00 | 8 841 034,00 |
| 8.5 | Сельское поселение село Хаилино | 669,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 002,00 | 927 002,00 |
|  | 2020 год | 669,00 | 42 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 927 002,00 | 927 002,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пенжинский муниципальный район | 8 122,06 | 259 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 020 329,60 | 21 020 329,60 |
| 9.1 | Сельское поселение село Аянка | 889,60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 693,60 | 5 816 693,60 |
|  | 2020 год | 444,80 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 71 990,00 | 71 990,00 |
|  | 2021 год | 444,80 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 744 703,60 | 5 744 703,60 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Сельское поселение село Каменское | 5 628,44 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 033,00 | 15 135 033,00 |
|  | 2020 год | 3 668,57 | 110 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 621 962,00 | 621 962,00 |
|  | 2021 год | 1 107,72 | 38 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 543 574,00 | 2 543 574,00 |
|  | 2022 год | 852,15 | 29 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 969 497,00 | 11 969 497,00 |
| 9.3 | Сельское поселение село Манилы | 1 604,02 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 603,00 | 68 603,00 |
|  | 2020 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 год | 1 604,02 | 56 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 68 603,00 | 68 603,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Сельское поселение село Слаутное | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 1 232 074,80 | 64 371 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 648 258,80 | 1 382 648 258,80 |
|  | 2020 год | 628 410,20 | 33 255 |  |  |  | 168 | 168 |  |  |  | 387 910 246,39 | 387 910 246,39 |
|  | 2021 год | 267 234,70 | 13 632 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 447 821 419,86 | 447 821 419,86 |
|  | 2022 год | 336 429,90 | 17 484 |  |  |  | 87 | 87 |  |  |  | 546 916 592,55 | 546 916 592,55 |
| 11 | Соболевский муниципальный округ | 38 145,00 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 233 268,46 | 109 233 268,46 |
| 11.1 | Крутогоровское сельское поселение | 25 485,10 | 763 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 206 217,82 | 34 206 217,82 |
|  | 2020 год | 9 208,90 | 265 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 926 989,00 | 926 989,00 |
|  | 2021 год | 8 138,10 | 249 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 15 593 782,82 | 15 593 782,82 |
|  | 2022 год | 8 138,10 | 249 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 17 685 446,00 | 17 685 446,00 |
| 11.2 | Соболевское сельское поселение | 9 277,60 | 352 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 268 794,77 | 66 268 794,77 |
|  | 2020 год | 2 684,90 | 98 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 25 392 025,00 | 25 392 025,00 |
|  | 2021 год | 4 262,00 | 156 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 25 388 459,00 | 25 388 459,00 |
|  | 2022 год | 2 330,70 | 98 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 15 488 310,77 | 15 488 310,77 |
| 11.3 | Устьевое сельское поселение | 3 382,30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 758 255,87 | 8 758 255,87 |
|  | 2020 год | 1 123,50 | 38 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 594 661,00 | 8 594 661,00 |
|  | 2021 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 2 258,80 | 78 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 163 594,87 | 163 594,87 |
| 12 | Тигильский муниципальный округ | 29 657,74 | 919 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 695 160,80 | 51 695 160,80 |
| 12.1 | Тигильский муниципальный округ | 29 657,74 | 919 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 695 160,80 | 51 695 160,80 |
|  | 2020 год | 6 761,22 | 210 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 1 198 936,21 | 1 198 936,21 |
|  | 2021 год | 10 450,36 | 336 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 38 806 003,20 | 38 806 003,20 |
|  | 2022 год | 12 446,16 | 373 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 11 690 221,39 | 11 690 221,39 |
| 13.1 | Усть-Большерецкий муниципальный округ | 70 603,53 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 051 456,78 | 86 051 456,78 |
|  | 2020 год | 18 757,62 | 628 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 13 146 858,89 | 13 146 858,89 |
|  | 2021 год | 31 735,61 | 800 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 52 158 715,67 | 52 158 715,67 |
|  | 2022 год | 20 110,30 | 572 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 20 745 882,22 | 20 745 882,22 |
| 14.1 | Усть-Камчатский муниципальный округ | 56 863,00 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 607 213,95 | 86 607 213,95 |
|  | 2020 год | 21 584,10 | 639 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 40 489 563,84 | 40 489 563,84 |
|  | 2021 год | 16 543,60 | 464 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 24 306 782,67 | 24 306 782,67 |
|  | 2022 год | 18 735,30 | 500 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 21 810 867,44 | 21 810 867,44 |