МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

[Дата регистрации] № [Номер документа]

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2023–2025 годы

В соответствии с частью 16 Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2023–2025 годы согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Тимощук |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014–2055 годы по Камчатскому краю на 2023–2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки многоквартирного дома | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь многоквартирного дома, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2023 - 2025 годов | X | X | X | X | X | 2 136 672,05 | 1 895 709,03 | 611 931,60 | 104 980 | X |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2023 год | X | X | X | X | X | 981 796,26 | 870 771,13 | 287 263,10 | 47 576 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 2 476,60 | 2 246,70 | 1 442,00 | 99 | X |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 29.23 | 2 | 547,10 | 505,50 | 315,80 | 16 | Ремонт фасада |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 29.23 | 2 | 547,10 | 505,50 | 315,80 | 16 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 547,10 | 505,50 | 315,80 | 16 | X |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | РО | 1972 | 1972 | 29.23 | 2 | 542,80 | 501,30 | 318,50 | 23 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 542,80 | 501,30 | 318,50 | 23 | X |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | РО | 1974 | 1974 | 29.23 | 2 | 541,70 | 500,30 | 320,00 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | РО | 1974 | 1974 | 29.23 | 2 | 541,70 | 500,30 | 320,00 | 24 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541,70 | 500,30 | 320,00 | 24 | X |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | РО | 1988 | 1988 | 29.23 | 2 | 845,00 | 739,60 | 487,70 | 36 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | РО | 1988 | 2007 | 29.23 | 2 | 845,00 | 739,60 | 487,70 | 36 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | РО | 1988 | 2007 | 29.23 | 2 | 845,00 | 739,60 | 487,70 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 845,00 | 739,60 | 487,70 | 36 | X |
| 2 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 4 278,64 | 3 857,90 | 3 109,56 | 181 | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 4 278,64 | 3 857,90 | 3 109,56 | 181 | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 | 2008 | 29.26 | 2 | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,30 | 470,40 | 351,36 | 25 | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. 40 лет Победы, д. 2 | РО | 1989 | 1989 | 29.26 | 2 | 783,70 | 710,00 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 783,70 | 710,00 | 588,80 | 36 | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1975 | 1975 | 29.26 | 2 | 524,14 | 496,70 | 403,00 | 21 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,14 | 496,70 | 403,00 | 21 | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 841,60 | 741,50 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | РО | 1980 | 1980 | 29.26 | 2 | 841,60 | 741,50 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 841,60 | 741,50 | 588,80 | 36 | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810,40 | 727,90 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,40 | 727,90 | 588,80 | 36 | X |
| 2.1.6 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 | 1983 | 29.26 | 2 | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 794,50 | 711,40 | 588,80 | 27 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 67 407,26 | 60 875,30 | 16 072,00 | 2 773 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 649,40 | 4 176,40 | 1 069,20 | 166 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | Ремонт крыши |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 28 | РО | 1980 | 1979 | 13.19 | 4 | 1 620,80 | 1 440,70 | 499,90 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 620,80 | 1 440,70 | 499,90 | 90 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 15.19 | 5 | 4 472,20 | 4 006,10 | 1 144,00 | 126 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 472,20 | 4 006,10 | 1 144,00 | 126 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 820,90 | 4 280,30 | 1 214,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 820,90 | 4 280,30 | 1 214,00 | 237 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 751,00 | 4 230,70 | 1 200,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 751,00 | 4 230,70 | 1 200,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 751,00 | 4 230,70 | 1 200,00 | 237 | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | РО | 1961 | 2006 | 13.19 | 4 | 2 184,60 | 2 021,60 | 600,00 | 84 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 184,60 | 2 021,60 | 600,00 | 84 | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 12 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 297,40 | 3 932,10 | 1 072,80 | 360 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 12 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 297,40 | 3 932,10 | 1 072,80 | 360 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 297,40 | 3 932,10 | 1 072,80 | 360 | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 | 1992 | 15.19 | 5 | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | РО | 1994 | 1994 | 15.19 | 5 | 9 473,76 | 8 366,70 | 2 144,00 | 327 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 9 473,76 | 8 366,70 | 2 144,00 | 327 | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 | 1985 | 15.19 | 5 | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 749,20 | 4 225,20 | 1 080,00 | 160 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 15 856,57 | 14 328,63 | 7 163,50 | 717 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 2007 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | РО | 1977 | 2007 | 11.25 | 3 | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 187,71 | 1 078,30 | 506,50 | 51 | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, пер. Строительный, д. 12 | РО | 1989 | 1989 | 29.25 | 2 | 853,40 | 718,81 | 580,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 4.1.3 | пгт. Палана, пер. Строительный, д. 12 | РО | 1989 | 1989 | 29.25 | 2 | 853,40 | 718,81 | 580,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 853,40 | 718,81 | 580,00 | 24 | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 7 | РО | 1980 | 1980 | 11.25 | 3 | 1 061,40 | 1 060,45 | 506,50 | 53 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 061,40 | 1 060,45 | 506,50 | 53 | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 9 | РО | 1978 | 1978 | 11.25 | 3 | 1 755,97 | 1 603,17 | 720,00 | 79 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 755,97 | 1 603,17 | 720,00 | 79 | X |
| 4.1.6 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | РО | 1982 | 1982 | 13.25 | 4 | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | X |
| 4.1.7 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 17 | РО | 1981 | 2008 | 11.25 | 3 | 1 091,27 | 1 062,70 | 506,50 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 091,27 | 1 062,70 | 506,50 | 57 | X |
| 4.1.8 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | РО | 1980 | 2008 | 11.25 | 3 | 1 278,00 | 1 068,60 | 500,00 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 278,00 | 1 068,60 | 500,00 | 72 | X |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 10.25 | 3 | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 10.25 | 3 | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 10.25 | 3 | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 10.25 | 3 | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | X |
| 4.1.10 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 4.1.10 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | X |
| 4.1.11 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 12 | РО | 1983 | 1983 | 11.25 | 3 | 1 241,31 | 1 111,80 | 506,50 | 41 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 241,31 | 1 111,80 | 506,50 | 41 | X |
| 4.1.12 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 4.1.12 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | X |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 29.25 | 2 | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 29.25 | 2 | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 29.25 | 2 | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 533,30 | 504,36 | 450,00 | 19 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 191 731,77 | 162 891,70 | 59 133,95 | 7 310 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 13 761,20 | 12 602,00 | 4 445,58 | 619 | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 21.03 | 2 | 302,20 | 277,40 | 203,00 | 15 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 21.03 | 2 | 302,20 | 277,40 | 203,00 | 15 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 302,20 | 277,40 | 203,00 | 15 | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | X |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | РО | 1960 | 1960 | 23.03 | 3 | 1 660,70 | 1 546,90 | 672,50 | 73 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | РО | 1960 | 1960 | 23.03 | 3 | 1 660,70 | 1 546,90 | 672,50 | 73 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | РО | 1960 | 1960 | 23.03 | 3 | 1 660,70 | 1 546,90 | 672,50 | 73 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | РО | 1960 | 1960 | 23.03 | 3 | 1 660,70 | 1 546,90 | 672,50 | 73 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 660,70 | 1 546,90 | 672,50 | 73 | X |
| 5.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 1963 | 22.03 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 5.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2005 | 22.03 | 3 | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 612,20 | 1 500,60 | 800,40 | 89 | X |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | РО | 1957 | 1957 | 20.03 | 2 | 300,10 | 279,00 | 207,50 | 14 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | РО | 1957 | 1957 | 20.03 | 2 | 300,10 | 279,00 | 207,50 | 14 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | РО | 1957 | 1957 | 20.03 | 2 | 300,10 | 279,00 | 207,50 | 14 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 300,10 | 279,00 | 207,50 | 14 | X |
| 5.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |
| 5.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | РО | 1988 | 1988 | 15.03 | 5 | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 118 216,97 | 99 893,90 | 34 136,60 | 4 252 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | РО | 1977 | 2009 | 13.02 | 4 | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | РО | 1977 | 2009 | 13.02 | 4 | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | РО | 1979 | 1979 | 13.02 | 4 | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 8 | РО | 1978 | 2006 | 13.02 | 4 | 3 586,90 | 3 135,40 | 1 118,00 | 143 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 8 | РО | 1978 | 2006 | 13.02 | 4 | 3 586,90 | 3 135,40 | 1 118,00 | 143 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 586,90 | 3 135,40 | 1 118,00 | 143 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | РО | 1973 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 498,00 | 3 196,80 | 1 105,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 498,00 | 3 196,80 | 1 105,00 | 102 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 2 464,70 | 2 103,50 | 624,00 | 90 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 464,70 | 2 103,50 | 624,00 | 90 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 9 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 4 361,10 | 2 739,40 | 767,00 | 111 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 361,10 | 2 739,40 | 767,00 | 111 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 104 | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 1 516,40 | 1 333,90 | 494,00 | 81 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 516,40 | 1 333,90 | 494,00 | 81 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 29 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 3 070,00 | 2 753,00 | 780,00 | 129 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 070,00 | 2 753,00 | 780,00 | 129 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 370,30 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | РО | 1985 | 1985 | 29.02 | 2 | 866,30 | 762,30 | 648,00 | 12 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 866,30 | 762,30 | 648,00 | 12 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | РО | 1970 | 1970 | 13.02 | 4 | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | РО | 1975 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 540,90 | 3 150,30 | 1 092,00 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | РО | 1975 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 540,90 | 3 150,30 | 1 092,00 | 192 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 540,90 | 3 150,30 | 1 092,00 | 192 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | РО | 1976 | 2010 | 13.02 | 4 | 3 462,10 | 3 116,70 | 1 092,00 | 192 | Ремонт крыши |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | РО | 1976 | 2010 | 13.02 | 4 | 3 462,10 | 3 116,70 | 1 092,00 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 462,10 | 3 116,70 | 1 092,00 | 192 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | РО | 1971 | 2010 | 13.02 | 4 | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | Ремонт крыши |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | РО | 1971 | 2010 | 13.02 | 4 | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 | 1978 | 13.02 | 4 | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 558,70 | 2 205,40 | 830,00 | 102 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | Ремонт крыши |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41б | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 272,90 | 1 135,30 | 377,00 | 42 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 272,90 | 1 135,30 | 377,00 | 42 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 918,10 | 4 191,30 | 1 200,00 | 194 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 3 614,10 | 3 217,40 | 1 105,00 | 87 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 3 614,10 | 3 217,40 | 1 105,00 | 87 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 614,10 | 3 217,40 | 1 105,00 | 87 | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 2 290,30 | 1 668,40 | 572,00 | 63 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 290,30 | 1 668,40 | 572,00 | 63 | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45а | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 1 982,00 | 1 472,00 | 416,00 | 62 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 982,00 | 1 472,00 | 416,00 | 62 | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47а | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 1 961,60 | 1 435,60 | 416,00 | 68 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 961,60 | 1 435,60 | 416,00 | 68 | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 49 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 642,70 | 1 134,70 | 416,00 | 53 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 642,70 | 1 134,70 | 416,00 | 53 | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2 471,20 | 1 829,20 | 520,00 | 75 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 471,20 | 1 829,20 | 520,00 | 75 | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | РО | 1984 | 1984 | 13.02 | 4 | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | РО | 1984 | 1984 | 13.02 | 4 | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27а | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 3 591,20 | 2 493,00 | 840,00 | 58 | Ремонт крыши |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27а | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 3 591,20 | 2 493,00 | 840,00 | 58 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 591,20 | 2 493,00 | 840,00 | 58 | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Первомайская, д. 7 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 1 680,30 | 1 457,80 | 533,00 | 73 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 680,30 | 1 457,80 | 533,00 | 73 | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Попова, д. 28 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 1 554,50 | 1 392,10 | 390,00 | 62 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 554,50 | 1 392,10 | 390,00 | 62 | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 512,10 | 4 483,50 | 1 200,00 | 183 | X |
| 5.2.38 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 22 | РО | 1979 | 1979 | 10.02 | 3 | 1 181,20 | 1 064,90 | 665,00 | 66 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 181,20 | 1 064,90 | 665,00 | 66 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 603,50 | 6 758,50 | 4 127,40 | 381 | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 25.04 | 4 | 1 747,80 | 1 528,50 | 960,00 | 93 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 747,80 | 1 528,50 | 960,00 | 93 | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | РО | 1968 | 1968 | 21.04 | 2 | 643,50 | 535,10 | 413,70 | 45 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 643,50 | 535,10 | 413,70 | 45 | X |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 20.04 | 2 | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | Ремонт фасада |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 20.04 | 2 | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 701,80 | 636,80 | 620,00 | 31 | X |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | РО | 1972 | 1972 | 21.04 | 2 | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | РО | 1972 | 1972 | 21.04 | 2 | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | РО | 1972 | 1972 | 21.04 | 2 | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | РО | 1972 | 1972 | 21.04 | 2 | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | РО | 1972 | 1972 | 21.04 | 2 | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 805,20 | 730,90 | 413,70 | 48 | X |
| 5.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 1973 | 23.03 | 3 | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 831,60 | 1 658,10 | 860,00 | 81 | X |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 873,60 | 1 669,10 | 860,00 | 83 | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 6 796,60 | 6 166,10 | 2 431,00 | 320 | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1983 | 1983 | 13.06 | 4 | 1 782,10 | 1 646,10 | 600,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 782,10 | 1 646,10 | 600,00 | 96 | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | РО | 1987 | 1987 | 25.06 | 4 | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 189,60 | 2 872,60 | 985,00 | 116 | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 23.06 | 3 | 1 824,90 | 1 647,40 | 846,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 824,90 | 1 647,40 | 846,00 | 108 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 394,70 | 2 185,70 | 1 114,00 | 95 | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | РО | 1975 | 2013 | 11.04 | 3 | 1 203,70 | 1 102,10 | 549,00 | 49 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 203,70 | 1 102,10 | 549,00 | 49 | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | РО | 1973 | 2013 | 11.04 | 3 | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | Ремонт крыши |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | РО | 1973 | 1973 | 11.04 | 3 | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 191,00 | 1 083,60 | 565,00 | 46 | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 235,80 | 3 985,00 | 2 031,00 | 175 | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 642,90 | 636,60 | 476,60 | 25 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 642,90 | 636,60 | 476,60 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 642,90 | 636,60 | 476,60 | 25 | X |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 1964 | 1964 | 21.02 | 2 | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | X |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 819,00 | 1 654,70 | 581,00 | 72 | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 09.05 | 2 | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 682,70 | 652,10 | 420,00 | 33 | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 688,30 | 3 377,60 | 1 134,00 | 121 | X |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | РО | 1993 | 1993 | 13.05 | 4 | 3 688,30 | 3 377,60 | 1 134,00 | 121 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 688,30 | 3 377,60 | 1 134,00 | 121 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 059,40 | 7 059,40 | 2 051,50 | 401 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2012 | 15.02 | 5 | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 360,60 | 4 360,60 | 1 235,00 | 270 | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 27 292,60 | 20 211,40 | 7 242,87 | 913 | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 | 1979 | 13.03 | 4 | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 270,40 | 1 582,90 | 541,42 | 57 | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | РО | 1983 | 1983 | 25.03 | 4 | 4 720,40 | 3 297,20 | 1 181,60 | 149 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 720,40 | 3 297,20 | 1 181,60 | 149 | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | РО | 1980 | 2023 | 13.03 | 4 | 4 521,30 | 3 130,00 | 1 177,76 | 168 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | РО | 1980 | 2023 | 13.03 | 4 | 4 521,30 | 3 130,00 | 1 177,76 | 168 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 13.03 | 4 | 4 521,30 | 3 130,00 | 1 177,76 | 168 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 13.03 | 4 | 4 521,30 | 3 130,00 | 1 177,76 | 168 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 521,30 | 3 130,00 | 1 177,76 | 168 | X |
| 5.10.4 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | РО | 1993 | 1993 | 29.05 | 2 | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | X |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | РО | 1985 | 1985 | 13.03 | 4 | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | РО | 1985 | 1985 | 13.03 | 4 | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | X |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | РО | 1990 | 1990 | 25.03 | 4 | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | РО | 1990 | 1990 | 25.03 | 4 | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | РО | 1990 | 1990 | 25.03 | 4 | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | X |
| 5.10.7 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | РО | 1998 | 2013 | 15.03 | 5 | 4 698,50 | 4 150,50 | 1 095,22 | 109 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 698,50 | 4 150,50 | 1 095,22 | 109 | X |
| 5.10.8 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | РО | 1970 | 2004 | 20.03 | 2 | 693,00 | 637,90 | 490,00 | 41 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 693,00 | 637,90 | 490,00 | 41 | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 10 873,50 | 9 869,30 | 5 015,39 | 404 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 6 941,20 | 6 320,50 | 2 510,00 | 261 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 2011 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Ремонт крыши |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 2011 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69а | РО | 1980 | 1980 | 13.22 | 4 | 2 965,20 | 2 675,30 | 900,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69а | РО | 1980 | 1980 | 13.22 | 4 | 2 965,20 | 2 675,30 | 900,00 | 144 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 965,20 | 2 675,30 | 900,00 | 144 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 53 | РО | 1967 | 1967 | 29.22 | 2 | 376,40 | 346,50 | 350,00 | 12 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 376,40 | 346,50 | 350,00 | 12 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 1 972,10 | 1 804,70 | 1 141,89 | 66 | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | РО | 1973 | 1973 | 29.22 | 2 | 853,40 | 776,20 | 491,25 | 33 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 853,40 | 776,20 | 491,25 | 33 | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 33 | РО | 1975 | 2012 | 29.22 | 2 | 532,60 | 486,40 | 312,84 | 13 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 33 | РО | 1975 | 1975 | 29.22 | 2 | 532,60 | 486,40 | 312,84 | 13 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 532,60 | 486,40 | 312,84 | 13 | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, пер. Лиманный, д. 8 | РО | 1977 | 1977 | 29.22 | 2 | 586,10 | 542,10 | 337,80 | 20 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,10 | 542,10 | 337,80 | 20 | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 1 131,80 | 1 008,10 | 876,40 | 41 | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 577,30 | 505,50 | 438,20 | 23 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577,30 | 505,50 | 438,20 | 23 | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | РО | 1987 | 1987 | 29.22 | 2 | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | РО | 1987 | 1987 | 29.22 | 2 | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 45 215,00 | 38 940,40 | 19 457,54 | 1 896 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 942,60 | 619,40 | 487,50 | 23 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 728,90 | 1 597,20 | 787,20 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 728,90 | 1 597,20 | 787,20 | 108 | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 711,80 | 648,50 | 407,40 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.4 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 4 | РО | 1988 | 1988 | 20.08 | 2 | 711,80 | 648,50 | 407,40 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 711,80 | 648,50 | 407,40 | 36 | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Дорожная, д. 14 | РО | 1978 | 1978 | 20.08 | 2 | 1 017,90 | 704,00 | 437,00 | 29 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 017,90 | 704,00 | 437,00 | 29 | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | X |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | РО | 1982 | 1982 | 22.08 | 3 | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 671,90 | 642,10 | 516,84 | 25 | X |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.15 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 | 2023 | 23.08 | 3 | 1 194,70 | 1 087,60 | 506,50 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 194,70 | 1 087,60 | 506,50 | 34 | X |
| 7.1.16 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | X |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | РО | 1980 | 1980 | 13.08 | 4 | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 881,50 | 2 626,00 | 1 088,80 | 103 | X |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 13.08 | 4 | 2 864,80 | 2 600,40 | 1 088,80 | 67 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 13.08 | 4 | 2 864,80 | 2 600,40 | 1 088,80 | 67 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 13.08 | 4 | 2 864,80 | 2 600,40 | 1 088,80 | 67 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 13.08 | 4 | 2 864,80 | 2 600,40 | 1 088,80 | 67 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 864,80 | 2 600,40 | 1 088,80 | 67 | X |
| 7.1.19 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | РО | 1977 | 1979 | 23.08 | 3 | 1 815,50 | 1 649,90 | 765,00 | 59 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 815,50 | 1 649,90 | 765,00 | 59 | X |
| 7.1.20 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 23.08 | 3 | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.20 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 23.08 | 3 | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.21 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 | 1975 | 22.08 | 3 | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 192,90 | 1 120,90 | 600,00 | 31 | X |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | X |
| 7.1.23 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | РО | 1978 | 1978 | 20.08 | 2 | 696,20 | 628,20 | 399,60 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 696,20 | 628,20 | 399,60 | 36 | X |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | X |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 | 1982 | 23.08 | 3 | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 364,00 | 1 646,10 | 850,00 | 53 | X |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 2018 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | X |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 2018 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | X |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 23.08 | 3 | 1 164,80 | 1 061,70 | 498,10 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 23.08 | 3 | 1 164,80 | 1 061,70 | 498,10 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 23.08 | 3 | 1 164,80 | 1 061,70 | 498,10 | 72 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 23.08 | 3 | 1 164,80 | 1 061,70 | 498,10 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 164,80 | 1 061,70 | 498,10 | 72 | X |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 | 1973 | 22.08 | 3 | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 | 1973 | 22.08 | 3 | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 | 1973 | 22.08 | 3 | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 165,10 | 1 090,20 | 505,30 | 39 | X |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 894,00 | 785,90 | 587,92 | 21 | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | 556,30 | 494,70 | 392,00 | 13 | X |
| 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1986 | 1986 | 01.21 | 2 | 556,30 | 494,70 | 392,00 | 13 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 556,30 | 494,70 | 392,00 | 13 | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | РО | 1989 | 1989 | 29.21 | 2 | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 337,70 | 291,20 | 195,92 | 8 | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 594 326,12 | 534 313,30 | 150 430,01 | 32 665 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 378,60 | 5 759,70 | 1 620,50 | 280 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 514,30 | 5 660,90 | 1 603,00 | 345 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Ремонт крыши |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | Ремонт крыши |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 837,50 | 4 377,50 | 1 242,00 | 270 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 597,10 | 3 322,10 | 1 274,00 | 102 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 425,70 | 2 268,50 | 735,00 | 132 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 417,70 | 2 256,00 | 676,00 | 138 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт крыши |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 777,80 | 4 318,40 | 1 198,60 | 261 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 777,80 | 4 318,40 | 1 198,60 | 261 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 777,80 | 4 318,40 | 1 198,60 | 261 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 777,80 | 4 318,40 | 1 198,60 | 261 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 777,80 | 4 318,40 | 1 198,60 | 261 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Ремонт крыши |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 047,80 | 2 705,90 | 778,00 | 180 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 970,10 | 7 109,60 | 2 314,00 | 441 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 226,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 226,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 226,00 | 270 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/1 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 7 249,00 | 6 361,90 | 2 237,81 | 369 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 249,00 | 6 361,90 | 2 237,81 | 369 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 334,90 | 5 767,30 | 761,00 | 357 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 | 1976 | 25.01 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 | 1976 | 25.01 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 | 1976 | 25.01 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 | 1976 | 25.01 | 4 | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 330,00 | 3 016,10 | 1 117,00 | 186 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 756,90 | 3 420,00 | 1 215,00 | 192 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 24.01 | 4 | 3 296,20 | 3 296,20 | 1 066,25 | 192 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 296,20 | 3 296,20 | 1 066,25 | 192 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Ремонт фасада |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 19 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3 783,90 | 3 408,30 | 950,00 | 186 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 19 | РО | 1965 | 1965 | 23.01 | 4 | 3 783,90 | 3 408,30 | 950,00 | 186 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 783,90 | 3 408,30 | 950,00 | 186 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 325,30 | 2 153,40 | 777,00 | 138 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 640,00 | 960,00 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 640,00 | 960,00 | 183 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 890,70 | 2 640,00 | 960,00 | 183 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 | 1958 | 20.01 | 2 | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 112,50 | 1 022,00 | 486,70 | 24 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 1 672,00 | 1 541,80 | 901,00 | 51 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 672,00 | 1 541,80 | 901,00 | 51 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 315,20 | 1 074,70 | 483,80 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 315,20 | 1 074,70 | 483,80 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 315,20 | 1 074,70 | 483,80 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 315,20 | 1 074,70 | 483,80 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 315,20 | 1 074,70 | 483,80 | 24 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 2 404,10 | 2 147,30 | 685,00 | 168 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 404,10 | 2 147,30 | 685,00 | 168 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 | 1957 | 22.01 | 3 | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 556,00 | 1 436,20 | 636,70 | 57 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | РО | 1962 | 1962 | 24.01 | 4 | 2 483,40 | 2 269,50 | 677,90 | 162 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | РО | 1962 | 1962 | 24.01 | 4 | 2 483,40 | 2 269,50 | 677,90 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | РО | 1962 | 1962 | 24.01 | 4 | 2 483,40 | 2 269,50 | 677,90 | 162 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | РО | 1962 | 1962 | 24.01 | 4 | 2 483,40 | 2 269,50 | 677,90 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 483,40 | 2 269,50 | 677,90 | 162 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 499,10 | 2 282,80 | 683,30 | 162 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 499,10 | 2 282,80 | 683,30 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 499,10 | 2 282,80 | 683,30 | 162 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 499,10 | 2 282,80 | 683,30 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 499,10 | 2 282,80 | 683,30 | 162 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 532,00 | 360 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 532,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 532,00 | 360 | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | Ремонт крыши |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 3 480,20 | 2 716,20 | 946,70 | 124 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 480,20 | 2 716,20 | 946,70 | 124 | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 195,00 | 2 032,00 | 671,00 | 144 | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | РО | 1966 | 1966 | 27.01 | 5 | 3 032,60 | 2 866,70 | 929,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | РО | 1966 | 1966 | 27.01 | 5 | 3 032,60 | 2 866,70 | 929,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | РО | 1966 | 1966 | 27.01 | 5 | 3 032,60 | 2 866,70 | 929,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | РО | 1966 | 1966 | 27.01 | 5 | 3 032,60 | 2 866,70 | 929,00 | 162 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 032,60 | 2 866,70 | 929,00 | 162 | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 846,70 | 4 387,40 | 1 212,00 | 267 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 846,70 | 4 387,40 | 1 212,00 | 267 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 846,70 | 4 387,40 | 1 212,00 | 267 | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | X |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | X |
| 10.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | X |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | X |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | X |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | X |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | X |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Ремонт фасада |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | X |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт фасада |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | X |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | X |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | X |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 843,72 | 2 380,80 | 711,00 | 147 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 843,72 | 2 380,80 | 711,00 | 147 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 843,72 | 2 380,80 | 711,00 | 147 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 843,72 | 2 380,80 | 711,00 | 147 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 843,72 | 2 380,80 | 711,00 | 147 | X |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 | 1963 | 23.01 | 3 | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | X |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 386,10 | 5 767,70 | 1 447,20 | 357 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 386,10 | 5 767,70 | 1 447,20 | 357 | X |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | X |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 16 | РО | 1983 | 1983 | 27.01 | 5 | 4 555,10 | 4 040,20 | 1 135,20 | 240 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 555,10 | 4 040,20 | 1 135,20 | 240 | X |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 502,90 | 1 369,60 | 600,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 502,90 | 1 369,60 | 600,00 | 60 | X |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | X |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | X |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | X |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | X |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | X |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | X |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | X |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | X |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | X |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | X |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | X |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | РО | 1978 | 1978 | 25.01 | 4 | 4 406,60 | 3 992,70 | 1 340,34 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | РО | 1978 | 1978 | 25.01 | 4 | 4 406,60 | 3 992,70 | 1 340,34 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | РО | 1978 | 1978 | 25.01 | 4 | 4 406,60 | 3 992,70 | 1 340,34 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | РО | 1978 | 1978 | 25.01 | 4 | 4 406,60 | 3 992,70 | 1 340,34 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 406,60 | 3 992,70 | 1 340,34 | 237 | X |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | X |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | X |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 784,40 | 2 545,60 | 966,00 | 192 | X |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | РО | 1956 | 1956 | 22.01 | 3 | 1 639,00 | 1 494,10 | 444,50 | 39 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | РО | 1956 | 1956 | 22.01 | 3 | 1 639,00 | 1 494,10 | 444,50 | 39 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | РО | 1956 | 1956 | 22.01 | 3 | 1 639,00 | 1 494,10 | 444,50 | 39 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | РО | 1956 | 1956 | 22.01 | 3 | 1 639,00 | 1 494,10 | 444,50 | 39 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 639,00 | 1 494,10 | 444,50 | 39 | X |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 89 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 262,00 | 2 183,80 | 676,60 | 152 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 89 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 262,00 | 2 183,80 | 676,60 | 152 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 262,00 | 2 183,80 | 676,60 | 152 | X |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | X |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | X |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 3 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 039,30 | 2 731,30 | 777,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 3 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 039,30 | 2 731,30 | 777,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 039,30 | 2 731,30 | 777,00 | 180 | X |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | X |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | X |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 393,40 | 1 100,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 393,40 | 1 100,00 | 270 | X |
| 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 764,00 | 5 796,90 | 1 647,00 | 357 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 764,00 | 5 796,90 | 1 647,00 | 357 | X |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Ремонт крыши |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | X |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 5 971,00 | 5 549,20 | 1 792,00 | 330 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 971,00 | 5 549,20 | 1 792,00 | 330 | X |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 420,00 | 5 792,20 | 1 647,00 | 357 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 420,00 | 5 792,20 | 1 647,00 | 357 | X |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | X |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | X |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | X |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Ремонт крыши |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 684,90 | 2 441,80 | 764,60 | 144 | X |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 222,70 | 2 052,10 | 683,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 222,70 | 2 052,10 | 683,00 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 222,70 | 2 052,10 | 683,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 2 222,70 | 2 052,10 | 683,00 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 222,70 | 2 052,10 | 683,00 | 144 | X |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | РО | 1964 | 1964 | 27.01 | 5 | 3 111,00 | 2 817,20 | 937,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | РО | 1964 | 1964 | 27.01 | 5 | 3 111,00 | 2 817,20 | 937,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | РО | 1964 | 1964 | 27.01 | 5 | 3 111,00 | 2 817,20 | 937,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | РО | 1964 | 1964 | 27.01 | 5 | 3 111,00 | 2 817,20 | 937,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 111,00 | 2 817,20 | 937,00 | 180 | X |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 510,00 | 360 | X |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | X |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 833,00 | 3 394,00 | 961,87 | 144 | X |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 967,60 | 3 784,40 | 972,90 | 144 | X |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | РО | 1985 | 1989 | 15.01 | 5 | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 805,00 | 3 246,20 | 964,53 | 144 | X |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | X |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | РО | 1975 | 2012 | 25.01 | 4 | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | РО | 1975 | 2012 | 25.01 | 4 | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | РО | 1975 | 2012 | 25.01 | 4 | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 9 012,50 | 7 783,90 | 6 791,86 | 274 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 366,80 | 3 879,80 | 3 674,00 | 126 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2012 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Ремонт крыши |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 | 2012 | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,70 | 726,50 | 720,00 | 25 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 1979 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2012 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 | 2012 | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 822,20 | 722,10 | 720,00 | 15 | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2012 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1994 | 2012 | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 807,40 | 705,70 | 720,00 | 20 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 037,10 | 1 807,20 | 1 453,86 | 62 | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | РО | 1984 | 1984 | 29.18 | 2 | 836,00 | 734,90 | 624,86 | 22 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 836,00 | 734,90 | 624,86 | 22 | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64б | РО | 1986 | 1986 | 29.18 | 2 | 840,30 | 739,10 | 596,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 840,30 | 739,10 | 596,00 | 24 | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 | 1968 | 29.18 | 2 | 360,80 | 333,20 | 233,00 | 16 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 360,80 | 333,20 | 233,00 | 16 | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 608,60 | 2 096,90 | 1 664,00 | 86 | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 1 065,80 | 741,80 | 499,00 | 20 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 065,80 | 741,80 | 499,00 | 20 | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42а | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 348,40 | 305,60 | 333,00 | 29 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 348,40 | 305,60 | 333,00 | 29 | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 844,60 | 743,60 | 499,00 | 29 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 844,60 | 743,60 | 499,00 | 29 | X |
| 11.3.4 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37а | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 349,80 | 305,90 | 333,00 | 8 | Ремонт фасада |
| 11.3.4 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37а | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 349,80 | 305,90 | 333,00 | 8 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 349,80 | 305,90 | 333,00 | 8 | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 6 133,70 | 5 039,20 | 2 269,45 | 232 | X |
| 12.1.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | РО | 1990 | 1990 | 29.24 | 2 | 856,60 | 728,40 | 453,60 | 36 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 856,60 | 728,40 | 453,60 | 36 | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1985 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1993 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 14 597,80 | 12 609,80 | 5 444,92 | 459 | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 22.17 | 3 | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | X |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 | 1975 | 24.16 | 4 | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 | 1975 | 24.16 | 4 | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 171,20 | 2 203,90 | 837,80 | 81 | X |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1984 | 1984 | 13.14 | 4 | 1 588,60 | 1 461,10 | 534,00 | 66 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 588,60 | 1 461,10 | 534,00 | 66 | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 21 | РО | 1989 | 2010 | 15.14 | 5 | 1 976,40 | 1 786,90 | 562,00 | 66 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 976,40 | 1 786,90 | 562,00 | 66 | X |
| 13.1.6 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | РО | 1983 | 1983 | 13.14 | 4 | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | X |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | РО | 1982 | 2009 | 13.14 | 4 | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | РО | 1982 | 2009 | 13.14 | 4 | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | X |
| 13.1.8 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 20 | РО | 1993 | 1993 | 29.15 | 2 | 847,50 | 749,20 | 674,28 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 847,50 | 749,20 | 674,28 | 24 | X |
| 13.1.9 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 | 1971 | 22.17 | 3 | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 13.1.9 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 | 1971 | 22.17 | 3 | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 18 992,80 | 17 229,10 | 10 345,00 | 545 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | РО | 1964 | 1964 | 29.12 | 2 | 584,60 | 523,40 | 620,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | РО | 1964 | 1964 | 29.12 | 2 | 584,60 | 523,40 | 620,00 | 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 584,60 | 523,40 | 620,00 | 17 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148 | РО | 1972 | 1972 | 31.12 | 3 | 796,00 | 733,20 | 420,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148 | РО | 1972 | 1972 | 31.12 | 3 | 796,00 | 733,20 | 420,00 | 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 796,00 | 733,20 | 420,00 | 16 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 14 | РО | 1991 | 1991 | 20.12 | 2 | 699,60 | 639,00 | 386,00 | 19 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 699,60 | 639,00 | 386,00 | 19 | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | 1991 | 25.12 | 4 | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | 1991 | 25.12 | 4 | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 29.12 | 2 | 580,60 | 518,20 | 580,00 | 21 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,60 | 518,20 | 580,00 | 21 | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 17 | РО | 1966 | 1966 | 29.12 | 2 | 582,80 | 521,00 | 566,00 | 16 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 17 | РО | 1966 | 1966 | 29.12 | 2 | 582,80 | 521,00 | 566,00 | 16 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,80 | 521,00 | 566,00 | 16 | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | РО | 1974 | 1974 | 29.12 | 2 | 554,80 | 514,00 | 374,00 | 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | РО | 1974 | 1974 | 29.12 | 2 | 554,80 | 514,00 | 374,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,80 | 514,00 | 374,00 | 17 | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | РО | 1983 | 1983 | 25.12 | 4 | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | X |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 1 | РО | 1975 | 1975 | 29.12 | 2 | 545,90 | 504,20 | 369,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 1 | РО | 1975 | 1975 | 29.12 | 2 | 545,90 | 504,20 | 369,00 | 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 545,90 | 504,20 | 369,00 | 17 | X |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 2 | РО | 1975 | 1975 | 29.12 | 2 | 534,80 | 494,00 | 570,00 | 23 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 534,80 | 494,00 | 570,00 | 23 | X |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 524,80 | 484,10 | 406,00 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 524,80 | 484,10 | 406,00 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,80 | 484,10 | 406,00 | 22 | X |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 26 | РО | 1974 | 1974 | 29.12 | 2 | 567,10 | 525,10 | 415,00 | 25 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 26 | РО | 1974 | 1974 | 29.12 | 2 | 567,10 | 525,10 | 415,00 | 25 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 567,10 | 525,10 | 415,00 | 25 | X |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | РО | 1971 | 1971 | 29.12 | 2 | 578,50 | 519,00 | 592,00 | 22 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | РО | 1971 | 1971 | 29.12 | 2 | 578,50 | 519,00 | 592,00 | 22 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 578,50 | 519,00 | 592,00 | 22 | X |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | РО | 1990 | 1990 | 29.13 | 2 | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | X |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | РО | 1970 | 1970 | 29.13 | 2 | 541,00 | 494,80 | 383,00 | 26 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | РО | 1970 | 1970 | 29.13 | 2 | 541,00 | 494,80 | 383,00 | 26 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541,00 | 494,80 | 383,00 | 26 | X |
| 14.1.17 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | РО | 1961 | 2003 | 29.13 | 2 | 544,20 | 502,10 | 383,00 | 36 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 544,20 | 502,10 | 383,00 | 36 | X |
| 14.1.18 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 | 1970 | 29.13 | 2 | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | X |
| 14.1.19 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | X |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2024 год | X | X | X | X | X | 558 905,48 | 495 826,18 | 153 420,50 | 27 947 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 2 181,30 | 1 966,30 | 1 580,60 | 108 | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 29.26 | 2 | 541,70 | 499,60 | 403,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541,70 | 499,60 | 403,00 | 36 | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829,20 | 738,80 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829,20 | 738,80 | 588,80 | 36 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 829,20 | 738,80 | 588,80 | 36 | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 29.26 | 2 | 810,40 | 727,90 | 588,80 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,40 | 727,90 | 588,80 | 36 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 25 719,30 | 23 258,10 | 6 377,70 | 954 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 28 | РО | 1980 | 1979 | 13.19 | 4 | 1 620,80 | 1 440,70 | 499,90 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 620,80 | 1 440,70 | 499,90 | 90 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | РО | 1982 | 1982 | 15.19 | 5 | 4 472,20 | 4 006,10 | 1 144,00 | 126 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 472,20 | 4 006,10 | 1 144,00 | 126 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 820,90 | 4 280,30 | 1 214,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 820,90 | 4 280,30 | 1 214,00 | 237 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | РО | 1961 | 2006 | 13.19 | 4 | 2 184,60 | 2 021,60 | 600,00 | 84 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 184,60 | 2 021,60 | 600,00 | 84 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 | 1992 | 15.19 | 5 | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 023,40 | 4 487,60 | 1 080,00 | 163 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 | 1991 | 15.19 | 5 | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 597,40 | 7 021,80 | 1 839,80 | 254 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 3 574,28 | 3 260,68 | 1 510,00 | 167 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 9 | РО | 1978 | 1978 | 11.25 | 3 | 1 755,97 | 1 603,17 | 720,00 | 79 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 755,97 | 1 603,17 | 720,00 | 79 | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 98 826,20 | 84 984,00 | 29 250,45 | 3 928 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 8 275,80 | 7 498,30 | 1 888,18 | 341 | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | РО | 1988 | 1988 | 15.03 | 5 | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 53 069,00 | 44 109,20 | 15 660,01 | 2 039 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | РО | 1979 | 1979 | 13.02 | 4 | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | РО | 1973 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 498,00 | 3 196,80 | 1 105,00 | 102 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 498,00 | 3 196,80 | 1 105,00 | 102 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 3 362,40 | 3 107,70 | 1 084,60 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 362,40 | 3 107,70 | 1 084,60 | 192 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 28 | РО | 1972 | 1972 | 25.02 | 4 | 3 674,30 | 3 118,00 | 1 074,28 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 674,30 | 3 118,00 | 1 074,28 | 192 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 9 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 4 361,10 | 2 739,40 | 767,00 | 111 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 361,10 | 2 739,40 | 767,00 | 111 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 104 | РО | 1980 | 1980 | 13.02 | 4 | 1 516,40 | 1 333,90 | 494,00 | 81 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 516,40 | 1 333,90 | 494,00 | 81 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 29 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 3 070,00 | 2 753,00 | 780,00 | 129 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 070,00 | 2 753,00 | 780,00 | 129 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 538,90 | 1 311,70 | 385,60 | 63 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 | 1965 | 25.02 | 4 | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 645,70 | 1 524,80 | 560,00 | 57 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41б | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 272,90 | 1 135,30 | 377,00 | 42 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 272,90 | 1 135,30 | 377,00 | 42 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 2 290,30 | 1 668,40 | 572,00 | 63 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 290,30 | 1 668,40 | 572,00 | 63 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45а | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 1 982,00 | 1 472,00 | 416,00 | 62 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 982,00 | 1 472,00 | 416,00 | 62 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47а | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 1 961,60 | 1 435,60 | 416,00 | 68 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 961,60 | 1 435,60 | 416,00 | 68 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 49 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 642,70 | 1 134,70 | 416,00 | 53 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 642,70 | 1 134,70 | 416,00 | 53 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 14а | РО | 1965 | 1965 | 21.02 | 2 | 331,10 | 298,10 | 224,50 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 331,10 | 298,10 | 224,50 | 24 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 24 | РО | 1978 | 1978 | 09.02 | 2 | 817,90 | 740,80 | 511,20 | 48 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 817,90 | 740,80 | 511,20 | 48 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Первомайская, д. 7 | РО | 1985 | 1985 | 13.02 | 4 | 1 680,30 | 1 457,80 | 533,00 | 73 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 680,30 | 1 457,80 | 533,00 | 73 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 467,50 | 2 754,40 | 760,00 | 127 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Попова, д. 28 | РО | 1986 | 1986 | 15.02 | 5 | 1 554,50 | 1 392,10 | 390,00 | 62 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 554,50 | 1 392,10 | 390,00 | 62 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 22 | РО | 1979 | 1979 | 10.02 | 3 | 1 181,20 | 1 064,90 | 665,00 | 66 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 181,20 | 1 064,90 | 665,00 | 66 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 349,10 | 7 466,70 | 2 877,00 | 362 | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 | 1977 | 23.04 | 3 | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 843,60 | 1 669,80 | 840,00 | 46 | X |
| 5.3.2 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | РО | 1990 | 1990 | 15.03 | 5 | 4 696,60 | 4 168,80 | 1 040,00 | 237 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 696,60 | 4 168,80 | 1 040,00 | 237 | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 23.03 | 3 | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,90 | 1 628,10 | 997,00 | 79 | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 617,30 | 3 331,60 | 1 177,00 | 149 | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1983 | 1983 | 13.06 | 4 | 1 782,10 | 1 646,10 | 600,00 | 96 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 782,10 | 1 646,10 | 600,00 | 96 | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1992 | 1992 | 13.06 | 4 | 1 835,20 | 1 685,50 | 577,00 | 53 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 835,20 | 1 685,50 | 577,00 | 53 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 201,60 | 2 937,30 | 1 472,50 | 178 | X |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | РО | 1969 | 2010 | 22.04 | 3 | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | X |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | РО | 1963 | 1963 | 22.04 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 794,00 | 108 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | РО | 1963 | 2006 | 22.04 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 794,00 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 577,90 | 1 445,20 | 794,00 | 108 | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 794,90 | 1 632,40 | 556,50 | 71 | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 12 | РО | 1982 | 2011 | 13.05 | 4 | 1 794,90 | 1 632,40 | 556,50 | 71 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 794,90 | 1 632,40 | 556,50 | 71 | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 912,40 | 4 460,20 | 1 552,34 | 127 | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | РО | 1973 | 1973 | 25.05 | 4 | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 406,50 | 2 196,40 | 777,34 | 48 | X |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 25.05 | 4 | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 25.05 | 4 | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 5 360,30 | 5 360,30 | 1 373,90 | 327 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | РО | 1981 | 2011 | 15.02 | 5 | 2 687,60 | 2 687,60 | 689,90 | 147 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 687,60 | 2 687,60 | 689,90 | 147 | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 10 245,80 | 8 188,00 | 2 693,02 | 334 | X |
| 5.10.1 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | РО | 1993 | 1993 | 29.05 | 2 | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 850,10 | 750,30 | 489,10 | 49 | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | РО | 1985 | 1985 | 13.03 | 4 | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | РО | 1985 | 1985 | 13.03 | 4 | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 697,20 | 3 287,20 | 1 108,70 | 176 | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | РО | 1998 | 2013 | 15.03 | 5 | 4 698,50 | 4 150,50 | 1 095,22 | 109 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 698,50 | 4 150,50 | 1 095,22 | 109 | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 8 528,90 | 7 791,10 | 3 079,20 | 349 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 7 120,10 | 6 519,50 | 2 269,00 | 297 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Ремонт фасада |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | РО | 1987 | 1987 | 13.22 | 4 | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 791,20 | 1 646,70 | 630,00 | 53 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 | 1988 | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 | 1988 | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 |  | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 |  | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2024 | 29.22 | 2 | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580,40 | 535,60 | 323,10 | 16 | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | РО | 1987 | 1987 | 29.22 | 2 | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | Ремонт фасада |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | РО | 1987 | 1987 | 29.22 | 2 | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 828,40 | 736,00 | 487,10 | 36 | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 3 021,30 | 2 745,30 | 1 082,10 | 107 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 25.08 | 4 | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 820,90 | 1 652,00 | 567,90 | 62 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | РО | 1976 | 2024 | 23.08 | 3 | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 200,40 | 1 093,30 | 514,20 | 45 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 370 436,80 | 333 345,90 | 92 332,95 | 20 879 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 030,60 | 2 711,50 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 436,80 | 5 764,40 | 1 605,12 | 357 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 029,90 | 2 706,50 | 687,60 | 132 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,20 | 2 714,00 | 775,00 | 117 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 425,00 | 5 760,60 | 1 519,56 | 357 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 419,90 | 5 792,70 | 1 456,20 | 357 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 409,40 | 5 782,10 | 1 654,00 | 357 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 393,20 | 5 714,90 | 1 647,00 | 342 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 423,90 | 5 681,60 | 1 577,60 | 357 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 6 421,00 | 5 766,10 | 1 576,00 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 421,00 | 5 766,10 | 1 576,00 | 357 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 795,90 | 4 299,50 | 1 184,00 | 237 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 755,90 | 4 243,30 | 1 120,30 | 237 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 755,90 | 4 243,30 | 1 120,30 | 237 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,50 | 4 327,60 | 1 114,10 | 237 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 230,40 | 270 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 186,20 | 2 033,00 | 684,00 | 117 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.01 | 5 | 5 151,30 | 4 697,40 | 1 216,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 151,30 | 4 697,40 | 1 216,00 | 270 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,70 | 2 686,90 | 692,30 | 174 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 251,50 | 4 919,10 | 1 050,00 | 252 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Ремонт фасада |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 | 1970 | 23.01 | 3 | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 118,30 | 3 786,80 | 1 443,90 | 390 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 890,70 | 2 052,60 | 1 110,60 | 183 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 38 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 4 795,80 | 4 338,30 | 1 104,00 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 795,80 | 4 338,30 | 1 104,00 | 267 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 23 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 5 695,40 | 4 216,40 | 1 170,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 695,40 | 4 216,40 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 852,30 | 4 399,30 | 1 195,20 | 270 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 871,80 | 4 396,60 | 1 209,00 | 267 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 871,80 | 4 396,60 | 1 209,00 | 267 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 871,80 | 4 396,60 | 1 209,00 | 267 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 693,40 | 4 323,80 | 1 493,00 | 288 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 752,90 | 2 533,90 | 927,00 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 752,90 | 2 533,90 | 927,00 | 192 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 60 | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 1 502,00 | 1 382,50 | 421,50 | 72 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 502,00 | 1 382,50 | 421,50 | 72 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 67 | РО | 1961 | 1961 | 12.01 | 4 | 1 351,90 | 1 251,10 | 426,85 | 84 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 351,90 | 1 251,10 | 426,85 | 84 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 7 156,60 | 6 625,90 | 2 065,70 | 306 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 156,60 | 6 625,90 | 2 065,70 | 306 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 | 1963 | 23.01 | 3 | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 886,00 | 786,10 | 448,82 | 60 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,30 | 2 711,90 | 761,00 | 180 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 446,40 | 1 326,70 | 486,80 | 57 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67/1 | РО | 1991 | 1991 | 15.01 | 5 | 4 608,50 | 3 405,00 | 945,54 | 204 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 608,50 | 3 405,00 | 945,54 | 204 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 053,30 | 2 747,10 | 755,00 | 180 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 | 1987 | 27.01 | 5 | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 674,40 | 5 120,10 | 1 395,30 | 300 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 36 | РО | 1964 | 1964 | 13.01 | 4 | 1 605,50 | 1 495,70 | 433,44 | 90 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 605,50 | 1 495,70 | 433,44 | 90 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 38 | РО | 1961 | 1961 | 13.01 | 4 | 1 550,80 | 1 442,80 | 445,44 | 96 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 550,80 | 1 442,80 | 445,44 | 96 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 40 | РО | 1960 | 1960 | 13.01 | 4 | 1 567,70 | 1 431,80 | 455,68 | 96 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 567,70 | 1 431,80 | 455,68 | 96 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 48 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 1 738,80 | 1 600,60 | 470,00 | 44 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 738,80 | 1 600,60 | 470,00 | 44 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 009,50 | 2 697,50 | 685,00 | 177 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 393,40 | 1 100,00 | 270 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 393,40 | 1 100,00 | 270 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 764,00 | 5 796,90 | 1 647,00 | 357 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 764,00 | 5 796,90 | 1 647,00 | 357 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 994,40 | 4 654,80 | 1 597,90 | 276 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 420,00 | 5 792,20 | 1 647,00 | 357 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 420,00 | 5 792,20 | 1 647,00 | 357 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Ремонт крыши |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 893,10 | 4 439,00 | 1 112,20 | 267 | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | РО | 1975 | 2012 | 25.01 | 4 | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 297,20 | 4 163,30 | 1 394,00 | 216 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 7 325,70 | 6 448,60 | 5 390,00 | 269 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 782,30 | 3 417,90 | 2 954,00 | 133 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2011 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 1980 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2012 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 1990 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 1975 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2011 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 201,10 | 1 072,30 | 829,00 | 40 | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64б | РО | 1986 | 1986 | 29.18 | 2 | 840,30 | 739,10 | 596,00 | 24 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 840,30 | 739,10 | 596,00 | 24 | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 20 | РО | 1968 | 1968 | 29.18 | 2 | 360,80 | 333,20 | 233,00 | 16 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 360,80 | 333,20 | 233,00 | 16 | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 342,30 | 1 958,40 | 1 607,00 | 96 | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 839,20 | 738,10 | 676,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 29.18 | 2 | 839,20 | 738,10 | 676,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 839,20 | 738,10 | 676,00 | 36 | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 6 | РО | 1991 | 1991 | 29.18 | 2 | 842,10 | 733,20 | 676,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 842,10 | 733,20 | 676,00 | 36 | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37 | РО | 1988 | 1988 | 29.18 | 2 | 661,00 | 487,10 | 255,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 661,00 | 487,10 | 255,00 | 24 | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 5 643,20 | 4 655,10 | 1 815,85 | 220 | X |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | РО | 1986 | 1986 | 13.24 | 4 | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 243,70 | 1 658,80 | 806,85 | 71 | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 | 1985 | 13.24 | 4 | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 461,50 | 1 329,80 | 496,00 | 47 | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1992 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | РО | 1983 | 1993 | 13.24 | 4 | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 571,90 | 1 322,20 | 513,00 | 78 | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | РО | 1970 | 2013 | 29.24 | 2 | 366,10 | 344,30 | 0,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | РО | 1970 | 2013 | 29.24 | 2 | 366,10 | 344,30 | 0,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | РО | 1970 | 2013 | 29.24 | 2 | 366,10 | 344,30 | 0,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 366,10 | 344,30 | 0,00 | 24 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 19 998,00 | 15 015,90 | 4 949,82 | 588 | X |
| 13.1.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47 | РО | 1981 | 1981 | 14.16 | 5 | 3 565,30 | 2 685,50 | 716,30 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 565,30 | 2 685,50 | 716,30 | 180 | X |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.16 | 5 | 2 993,50 | 2 685,50 | 760,02 | 92 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 993,50 | 2 685,50 | 760,02 | 92 | X |
| 13.1.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 1991 | 15.16 | 5 | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 21.14 | 2 | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 610,40 | 552,30 | 550,00 | 10 | X |
| 13.1.5 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | РО | 1987 | 2011 | 13.15 | 4 | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 669,70 | 3 344,50 | 1 114,80 | 114 | X |
| 13.1.6 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | РО | 1982 | 1982 | 24.15 | 4 | 1 630,90 | 1 505,30 | 687,00 | 43 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 630,90 | 1 505,30 | 687,00 | 43 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 13 650,50 | 12 355,20 | 6 051,83 | 378 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | 1991 | 25.12 | 4 | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | РО | 1974 | 1974 | 29.12 | 2 | 554,80 | 514,00 | 374,00 | 17 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,80 | 514,00 | 374,00 | 17 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | РО | 1983 | 1983 | 25.12 | 4 | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 2 | РО | 1975 | 1975 | 29.12 | 2 | 534,80 | 494,00 | 570,00 | 23 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 534,80 | 494,00 | 570,00 | 23 | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 524,80 | 484,10 | 406,00 | 22 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 524,80 | 484,10 | 406,00 | 22 | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | X |
| 14.1.7 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | X |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | РО | 1990 | 1990 | 29.13 | 2 | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | РО | 1990 | 1990 | 29.13 | 2 | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | РО | 1990 | 1990 | 29.13 | 2 | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | РО | 1990 | 1990 | 29.13 | 2 | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 893,70 | 797,30 | 640,00 | 31 | X |
| 14.1.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 | 1970 | 29.13 | 2 | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,40 | 544,40 | 383,00 | 29 | X |
| 14.1.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | РО | 1969 | 2003 | 29.13 | 2 | 582,40 | 534,50 | 383,00 | 36 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 582,40 | 534,50 | 383,00 | 36 | X |
| 14.1.11 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | X |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2025 год | X | X | X | X | X | 595 970,31 | 529 111,72 | 171 248,00 | 29 457 | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 2 181,00 | 1 946,00 | 1 580,60 | 95 | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | РО | 1973 | 1973 | 29.26 | 2 | 541,70 | 499,60 | 403,00 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 541,70 | 499,60 | 403,00 | 36 | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | РО | 1978 | 1978 | 29.26 | 2 | 829,20 | 738,80 | 588,80 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 829,20 | 738,80 | 588,80 | 36 | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 2010 | 29.26 | 2 | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 | 2010 | 29.26 | 2 | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,10 | 707,60 | 588,80 | 23 | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | X | X | X | X | X | 36 328,50 | 33 155,20 | 9 342,90 | 1 700 | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | РО | 1986 | 1986 | 15.19 | 5 | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 228,10 | 4 188,60 | 925,00 | 237 | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | РО | 1988 | 1988 | 15.19 | 5 | 4 751,00 | 4 230,70 | 1 200,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 751,00 | 4 230,70 | 1 200,00 | 237 | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 13.19 | 4 | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 | 1967 | 13.19 | 4 | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 392,20 | 4 068,80 | 1 519,00 | 138 | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | РО | 1968 | 1968 | 13.19 | 4 | 4 353,10 | 4 028,90 | 1 342,00 | 216 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 353,10 | 4 028,90 | 1 342,00 | 216 | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | РО | 1977 | 2000 | 15.19 | 5 | 3 016,20 | 2 711,30 | 774,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | РО | 1977 | 1977 | 15.19 | 5 | 3 016,20 | 2 711,30 | 774,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | РО | 1977 | 1977 | 15.19 | 5 | 3 016,20 | 2 711,30 | 774,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | РО | 1977 | 1977 | 15.19 | 5 | 3 016,20 | 2 711,30 | 774,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,20 | 2 711,30 | 774,00 | 180 | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Ремонт крыши |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | РО | 1980 | 1980 | 15.19 | 5 | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 051,40 | 2 709,30 | 692,00 | 180 | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.19 | 5 | 2 997,40 | 2 720,10 | 687,60 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.19 | 5 | 2 997,40 | 2 720,10 | 687,60 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.19 | 5 | 2 997,40 | 2 720,10 | 687,60 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 15.19 | 5 | 2 997,40 | 2 720,10 | 687,60 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 997,40 | 2 720,10 | 687,60 | 180 | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 770,30 | 4 248,10 | 1 105,80 | 181 | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.19 | 5 | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 768,80 | 4 249,40 | 1 097,50 | 151 | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 3 507,62 | 3 192,90 | 1 513,00 | 184 | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 2007 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 17 | РО | 1981 | 2008 | 11.25 | 3 | 1 091,27 | 1 062,70 | 506,50 | 57 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 091,27 | 1 062,70 | 506,50 | 57 | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | РО | 1980 | 2008 | 11.25 | 3 | 1 278,00 | 1 068,60 | 500,00 | 72 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 278,00 | 1 068,60 | 500,00 | 72 | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 164 729,67 | 142 583,80 | 50 834,46 | 6 943 | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 8 275,80 | 7 498,30 | 1 888,18 | 341 | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | РО | 1988 | 1988 | 15.03 | 5 | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 137 294,07 | 117 650,90 | 42 036,58 | 5 761 | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 25.02 | 4 | 3 358,00 | 3 052,90 | 757,08 | 138 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 358,00 | 3 052,90 | 757,08 | 138 | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 13.02 | 4 | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 106,40 | 5 367,60 | 1 885,00 | 233 | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | РО | 1979 | 1979 | 13.02 | 4 | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | РО | 1979 | 1979 | 13.02 | 4 | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 750,00 | 1 958,10 | 494,00 | 32 | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 688,80 | 4 485,80 | 1 181,80 | 149 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 688,80 | 4 485,80 | 1 181,80 | 149 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 688,80 | 4 485,80 | 1 181,80 | 149 | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | РО | 1970 | 1970 | 25.02 | 4 | 3 362,40 | 3 107,70 | 1 084,60 | 192 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 362,40 | 3 107,70 | 1 084,60 | 192 | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 28 | РО | 1972 | 1972 | 25.02 | 4 | 3 674,30 | 3 118,00 | 1 074,28 | 192 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 674,30 | 3 118,00 | 1 074,28 | 192 | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 15 | РО | 1978 | 1978 | 23.02 | 3 | 1 322,50 | 945,50 | 600,00 | 123 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 322,50 | 945,50 | 600,00 | 123 | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 2 464,70 | 2 103,50 | 624,00 | 90 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 464,70 | 2 103,50 | 624,00 | 90 | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 | 1989 | 15.02 | 5 | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 097,80 | 4 476,50 | 1 241,60 | 81 | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42а | РО | 1995 | 1995 | 15.02 | 5 | 2 823,30 | 2 066,50 | 569,25 | 120 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 823,30 | 2 066,50 | 569,25 | 120 | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | РО | 1985 | 1985 | 29.02 | 2 | 866,30 | 762,30 | 648,00 | 12 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 866,30 | 762,30 | 648,00 | 12 | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | РО | 1970 | 2009 | 13.02 | 4 | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | РО | 1970 | 1970 | 13.02 | 4 | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | РО | 1972 | 1972 | 13.02 | 4 | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | Ремонт фасада |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | РО | 1972 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 13.02 | 4 | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | РО | 1971 | 1971 | 13.02 | 4 | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,60 | 6 203,10 | 2 210,00 | 279 | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 864,20 | 1 632,90 | 585,00 | 82 | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 717,20 | 1 483,80 | 507,00 | 60 | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 | РО | 1988 | 1988 | 15.02 | 5 | 2 471,20 | 1 829,20 | 520,00 | 75 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 471,20 | 1 829,20 | 520,00 | 75 | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | РО | 1984 | 1984 | 13.02 | 4 | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 14а | РО | 1965 | 1965 | 21.02 | 2 | 331,10 | 298,10 | 224,50 | 24 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 331,10 | 298,10 | 224,50 | 24 | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | РО | 1969 | 1969 | 20.02 | 2 | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 659,20 | 597,30 | 561,83 | 48 | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 22 | РО | 1977 | 1977 | 25.02 | 4 | 1 626,80 | 1 472,60 | 1 325,34 | 96 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 626,80 | 1 472,60 | 1 325,34 | 96 | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 24 | РО | 1978 | 1978 | 09.02 | 2 | 817,90 | 740,80 | 511,20 | 48 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 817,90 | 740,80 | 511,20 | 48 | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 | 1990 | 13.02 | 4 | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 627,40 | 3 265,00 | 1 252,00 | 92 | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | РО | 1976 | 1976 | 11.02 | 3 | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 806,40 | 1 654,00 | 916,00 | 84 | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | Ремонт крыши |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | РО | 1992 | 1992 | 25.02 | 4 | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 764,90 | 4 950,50 | 1 682,70 | 288 | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 16 | РО | 1985 | 1985 | 25.02 | 4 | 4 002,20 | 3 605,60 | 1 118,40 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 002,20 | 3 605,60 | 1 118,40 | 192 | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 18 | РО | 1986 | 1986 | 25.02 | 4 | 3 685,10 | 3 319,90 | 1 126,10 | 192 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 685,10 | 3 319,90 | 1 126,10 | 192 | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | РО | 1976 | 2008 | 25.02 | 4 | 7 531,10 | 6 784,80 | 2 530,90 | 420 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 531,10 | 6 784,80 | 2 530,90 | 420 | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 53 | РО | 1975 | 2011 | 25.02 | 4 | 4 971,60 | 4 478,90 | 1 573,60 | 288 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 971,60 | 4 478,90 | 1 573,60 | 288 | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 7 | РО | 1984 | 1984 | 15.02 | 5 | 4 531,20 | 4 177,50 | 1 228,80 | 240 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 531,20 | 4 177,50 | 1 228,80 | 240 | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 9 | РО | 1987 | 1987 | 15.02 | 5 | 4 543,50 | 4 154,40 | 1 120,00 | 240 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 543,50 | 4 154,40 | 1 120,00 | 240 | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 894,90 | 1 643,30 | 652,62 | 96 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 894,90 | 1 643,30 | 652,62 | 96 | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | X |
| 5.2.38 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | X |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 939,50 | 2 664,50 | 1 800,00 | 116 | X |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | РО | 1983 | 1983 | 21.06 | 2 | 364,10 | 364,10 | 295,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | РО | 1983 | 1983 | 21.06 | 2 | 364,10 | 364,10 | 295,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 364,10 | 364,10 | 295,00 | 24 | X |
| 5.4.2 | п. Дальний, ул. Советская, д. 40 | РО | 1990 | 1990 | 20.06 | 2 | 748,50 | 645,10 | 520,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 748,50 | 645,10 | 520,00 | 36 | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | РО | 1978 | 1978 | 23.06 | 3 | 1 826,90 | 1 655,30 | 985,00 | 56 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 826,90 | 1 655,30 | 985,00 | 56 | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 063,50 | 2 699,50 | 1 368,20 | 155 | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 100,20 | 1 071,90 | 545,40 | 47 | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | РО | 1972 | 1972 | 23.02 | 3 | 1 963,30 | 1 627,60 | 822,80 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | РО | 1972 | 1972 | 23.02 | 3 | 1 963,30 | 1 627,60 | 822,80 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | РО | 1972 | 1972 | 23.02 | 3 | 1 963,30 | 1 627,60 | 822,80 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | РО | 1972 | 1972 | 23.02 | 3 | 1 963,30 | 1 627,60 | 822,80 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 963,30 | 1 627,60 | 822,80 | 108 | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 10 458,00 | 9 371,80 | 2 925,00 | 439 | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 25.05 | 4 | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | РО | 1980 | 1980 | 25.05 | 4 | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | X |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | РО | 1989 | 1989 | 25.05 | 4 | 3 144,20 | 2 860,10 | 1 070,00 | 126 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | РО | 1989 | 1989 | 25.05 | 4 | 3 144,20 | 2 860,10 | 1 070,00 | 126 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 144,20 | 2 860,10 | 1 070,00 | 126 | X |
| 5.8.3 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | РО | 1988 | 1988 | 15.05 | 5 | 4 807,90 | 4 247,90 | 1 080,00 | 234 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 807,90 | 4 247,90 | 1 080,00 | 234 | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 698,80 | 2 698,80 | 816,50 | 131 | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 13 544,02 | 12 263,42 | 6 895,10 | 613 | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 9 332,92 | 8 532,92 | 3 076,90 | 422 | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | РО | 1988 | 1988 | 13.22 | 4 | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 808,40 | 1 652,00 | 630,00 | 52 | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | РО | 1989 | 1989 | 15.22 | 5 | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 264,12 | 2 089,12 | 630,00 | 70 | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 | 1988 | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | X |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Ремонт фасада |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 |  | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 1 918,90 | 1 721,40 | 1 780,00 | 96 | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | РО | 1983 | 2012 | 29.22 | 2 | 558,40 | 513,00 | 420,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 558,40 | 513,00 | 420,00 | 36 | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 14 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 810,00 | 723,80 | 690,00 | 36 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,00 | 723,80 | 690,00 | 36 | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 15 | РО | 1989 | 1989 | 29.22 | 2 | 550,50 | 484,60 | 670,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 550,50 | 484,60 | 670,00 | 24 | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 2 292,20 | 2 009,10 | 2 038,20 | 95 | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 9 | РО | 1988 | 1988 | 29.22 | 2 | 867,80 | 760,10 | 800,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 867,80 | 760,10 | 800,00 | 36 | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 577,30 | 505,50 | 438,20 | 23 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577,30 | 505,50 | 438,20 | 23 | X |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Солодчука, д. 17 | РО | 1992 | 1992 | 29.22 | 2 | 847,10 | 743,50 | 800,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Солодчука, д. 17 | РО | 1992 | 1992 | 29.22 | 2 | 847,10 | 743,50 | 800,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 847,10 | 743,50 | 800,00 | 36 | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 15 674,60 | 12 914,30 | 6 497,40 | 702 | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,50 | 1 065,50 | 486,00 | 56 | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,80 | 1 085,40 | 600,00 | 51 | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 526,00 | 1 062,60 | 498,10 | 42 | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 553,80 | 1 061,70 | 505,70 | 41 | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 807,60 | 1 642,60 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | РО | 1978 | 1978 | 22.08 | 3 | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 795,90 | 1 634,80 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 23.08 | 3 | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 817,20 | 1 672,10 | 622,00 | 56 | X |
| 7.1.10 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 310 362,20 | 280 597,00 | 77 694,48 | 17 676 | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 056,90 | 6 430,70 | 1 447,80 | 348 | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Ремонт фасада |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Ремонт фасада |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Ремонт крыши |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 347,80 | 2 197,00 | 741,60 | 189 | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 199,10 | 2 095,10 | 744,00 | 144 | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 920,00 | 4 410,30 | 1 107,00 | 270 | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 889,90 | 4 431,30 | 1,00 | 264 | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 873,30 | 4 389,20 | 1 223,00 | 270 | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 068,90 | 2 740,30 | 694,70 | 357 | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 806,40 | 6 131,90 | 1 573,00 | 348 | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 077,80 | 2 742,00 | 733,00 | 180 | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 11 079,90 | 10 809,60 | 3 002,20 | 711 | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 869,80 | 4 411,20 | 1 246,20 | 270 | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 47 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 3 748,80 | 3 427,50 | 851,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 47 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 3 748,80 | 3 427,50 | 851,00 | 138 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 748,80 | 3 427,50 | 851,00 | 138 | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 685,50 | 4 303,00 | 1 106,10 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 685,50 | 4 303,00 | 1 106,10 | 237 | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 | 1977 | 15.01 | 5 | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 521,30 | 5 103,80 | 1 384,00 | 360 | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | РО | 1967 | 1967 | 25.01 | 4 | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 504,80 | 2 198,80 | 675,40 | 144 | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 186,00 | 2 005,30 | 675,40 | 132 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 186,00 | 2 005,30 | 675,40 | 132 | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 015,40 | 2 708,70 | 694,50 | 180 | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 24.01 | 4 | 3 296,20 | 3 296,20 | 1 066,25 | 192 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 296,20 | 3 296,20 | 1 066,25 | 192 | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 559,60 | 3 319,60 | 1 081,10 | 192 | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 898,80 | 4 389,40 | 1 105,80 | 270 | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт фасада |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 010,90 | 2 695,70 | 801,46 | 180 | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт фасада |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 058,80 | 2 729,90 | 689,30 | 180 | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 718,90 | 5 415,60 | 1 386,30 | 360 | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 023,90 | 5 411,40 | 1 530,00 | 354 | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 035,90 | 2 718,30 | 758,00 | 180 | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 717,80 | 2 129,40 | 950,00 | 255 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 717,80 | 2 129,40 | 950,00 | 255 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 717,80 | 2 129,40 | 950,00 | 255 | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 763,70 | 5 456,90 | 1 552,00 | 360 | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | РО | 1958 | 1958 | 22.01 | 3 | 1 672,00 | 1 541,80 | 901,00 | 51 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 672,00 | 1 541,80 | 901,00 | 51 | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 2 404,10 | 2 147,30 | 685,00 | 168 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 404,10 | 2 147,30 | 685,00 | 168 | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 757,80 | 676,60 | 210,00 | 45 | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | РО | 1965 | 1965 | 25.01 | 4 | 3 480,20 | 2 716,20 | 946,70 | 124 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 480,20 | 2 716,20 | 946,70 | 124 | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | РО | 1972 | 1972 | 15.01 | 5 | 4 846,70 | 4 387,40 | 1 212,00 | 267 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 846,70 | 4 387,40 | 1 212,00 | 267 | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 838,40 | 4 379,90 | 1 101,60 | 267 | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 433,80 | 3 119,20 | 691,70 | 174 | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 896,40 | 4 440,70 | 1 220,00 | 270 | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт фасада |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,20 | 4 352,50 | 1 105,80 | 255 | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 | 1973 | 25.01 | 4 | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 211,90 | 3 292,50 | 1 000,00 | 405 | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 | 1960 | 23.01 | 3 | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 650,30 | 1 477,40 | 742,60 | 108 | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 489,60 | 2 027,80 | 730,00 | 144 | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 2 752,90 | 2 533,90 | 927,00 | 192 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 752,90 | 2 533,90 | 927,00 | 192 | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 006,60 | 2 701,20 | 759,30 | 180 | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 970,70 | 2 669,50 | 690,50 | 180 | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | РО | 1961 | 1961 | 25.01 | 4 | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 311,20 | 2 045,80 | 714,60 | 135 | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 386,10 | 5 767,70 | 1 447,20 | 357 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 386,10 | 5 767,70 | 1 447,20 | 357 | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 502,90 | 1 369,60 | 600,00 | 60 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 502,90 | 1 369,60 | 600,00 | 60 | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67/1 | РО | 1991 | 1991 | 15.01 | 5 | 4 608,50 | 3 405,00 | 945,54 | 204 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 608,50 | 3 405,00 | 945,54 | 204 | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | РО | 1974 | 1974 | 27.01 | 5 | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 005,60 | 2 699,70 | 750,00 | 180 | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 579,50 | 3 274,80 | 1 167,80 | 192 | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 13.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 589,50 | 4 134,70 | 1 422,00 | 243 | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 036,50 | 2 693,30 | 690,00 | 180 | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 | 1967 | 15.01 | 5 | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 129,50 | 5 825,10 | 688,70 | 171 | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 486,10 | 6 142,50 | 1 207,10 | 174 | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 040,40 | 2 732,80 | 775,00 | 180 | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 | 1968 | 15.01 | 5 | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 816,40 | 6 134,20 | 1 178,90 | 351 | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 722,40 | 4 240,80 | 1 142,30 | 237 | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 016,70 | 2 695,60 | 688,70 | 180 | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Ремонт крыши |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Ремонт фасада |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | РО | 1964 | 1964 | 25.01 | 4 | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 191,30 | 2 026,80 | 674,70 | 144 | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 48 | РО | 1968 | 1968 | 27.01 | 5 | 1 738,80 | 1 600,60 | 470,00 | 44 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 738,80 | 1 600,60 | 470,00 | 44 | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Ремонт крыши |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 975,70 | 2 664,70 | 691,70 | 185 | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт фасада |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 998,40 | 2 692,40 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт крыши |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 011,90 | 2 687,90 | 689,40 | 180 | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 908,90 | 4 448,90 | 1 269,00 | 270 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 908,90 | 4 448,90 | 1 269,00 | 270 | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 5 971,00 | 5 549,20 | 1 792,00 | 330 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 971,00 | 5 549,20 | 1 792,00 | 330 | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 | 1970 | 25.01 | 4 | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 594,10 | 2 446,50 | 717,60 | 144 | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 25.01 | 4 | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 975,40 | 4 304,60 | 1 555,30 | 432 | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 | 1973 | 15.01 | 5 | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 071,50 | 5 772,70 | 1 554,00 | 357 | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 3 224,00 | 2 930,80 | 2 308,00 | 109 | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 224,00 | 2 930,80 | 2 308,00 | 109 | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 1980 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 2011 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 1975 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 2011 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 1979 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 1 687,40 | 1 492,10 | 1 162,05 | 59 | X |
| 12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | РО | 1990 | 1990 | 29.24 | 2 | 842,00 | 745,40 | 594,00 | 33 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 842,00 | 745,40 | 594,00 | 33 | X |
| 12.1.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 | 1979 | 29.24 | 2 | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| 12.1.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 | 1979 | 29.24 | 2 | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 845,40 | 746,70 | 568,05 | 26 | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | X | X | X | X | X | 27 556,60 | 23 402,90 | 8 155,38 | 1 010 | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 22.17 | 3 | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 625,10 | 1 469,40 | 654,10 | 70 | X |
| 13.1.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 | 1967 | 22.17 | 3 | 1 592,90 | 1 468,20 | 659,70 | 60 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 592,90 | 1 468,20 | 659,70 | 60 | X |
| 13.1.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | РО | 1989 | 2011 | 15.16 | 5 | 4 822,20 | 4 279,00 | 1 119,80 | 237 | Разработка ПСД ремонта крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 822,20 | 4 279,00 | 1 119,80 | 237 | X |
| 13.1.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 1991 | 15.16 | 5 | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 528,20 | 4 242,80 | 1 121,70 | 149 | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | РО | 1983 | 1983 | 13.14 | 4 | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,40 | 1 472,40 | 500,00 | 49 | X |
| 13.1.6 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | РО | 1983 | 1983 | 13.14 | 4 | 1 598,50 | 1 467,70 | 495,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 598,50 | 1 467,70 | 495,00 | 72 | X |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 7 | РО | 1982 | 1982 | 13.14 | 4 | 1 609,30 | 1 480,20 | 500,90 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 609,30 | 1 480,20 | 500,90 | 72 | X |
| 13.1.8 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | РО | 1982 | 1982 | 13.14 | 4 | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | X |
| 13.1.9 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | РО | 1980 | 1980 | 24.15 | 4 | 1 679,60 | 1 533,10 | 687,00 | 33 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 679,60 | 1 533,10 | 687,00 | 33 | X |
| 13.1.10 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 16 | РО | 1982 | 1982 | 24.17 | 4 | 1 822,50 | 1 626,90 | 650,00 | 96 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 822,50 | 1 626,90 | 650,00 | 96 | X |
| 13.1.11 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 | 1971 | 22.17 | 3 | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | Ремонт фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 572,10 | 1 454,20 | 634,44 | 61 | X |
| 13.1.12 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | РО | 1969 | 1969 | 22.17 | 3 | 1 499,70 | 1 448,60 | 634,44 | 79 | Разработка ПСД ремонта фасада |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 499,70 | 1 448,60 | 634,44 | 79 | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | X | X | X | X | X | 17 174,70 | 14 633,30 | 5 264,63 | 366 | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 | 1969 | 29.12 | 2 | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,60 | 771,40 | 620,00 | 18 | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 14 | РО | 1991 | 1991 | 20.12 | 2 | 699,60 | 639,00 | 386,00 | 19 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 699,60 | 639,00 | 386,00 | 19 | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 | 1991 | 25.12 | 4 | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | ремонт ВДИС теплоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 828,00 | 2 552,80 | 958,00 | 87 | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | РО | 1983 | 1983 | 25.12 | 4 | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 511,30 | 1 394,50 | 520,00 | 43 | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Ремонт крыши |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Ремонт ВДИС водоотведения |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | РО | 1970 | 1970 | 29.11 | 2 | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 575,40 | 513,40 | 443,43 | 18 | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | Ремонт фундамента |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,80 | 329,60 | 214,40 | 12 | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | РО | 1982 | 2009 | 15.13 | 5 | 5 665,90 | 4 236,00 | 962,80 | 109 | Ремонт крыши |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 665,90 | 4 236,00 | 962,80 | 109 | X |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Ремонт ВДИС электроснабжения |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 15.13 | 5 | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 703,10 | 4 196,60 | 1 160,00 | 60 | X |

Продолжение таблицы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость услуг и (или) работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2023 - 2025 годов | 3 202 854 429,68 | 0,00 | 11 461 810,88 | 232 210 596,35 | 2 571 491 472,35 | 387 690 550,10 | X | X | X |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2023 год | 903 976 913,81 | 0,00 | 11 461 810,88 | 85 553 766,22 | 669 945 970,08 | 137 015 366,63 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 26 244 476,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800 954,59 | 443 522,18 | X | X | X |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 9 347 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 347 324,00 | 0,00 | 17 085,22 | 54 950,58 | 31.12.2023 |
| 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 276 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 763,91 | 221 761,09 | 505,44 | 2 302,93 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 623 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402 087,91 | 221 761,09 | X | X | X |
| 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 7 486 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 486 549,00 | 0,00 | 13 792,46 | 54 950,58 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 486 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 486 549,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 305 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 099,91 | 221 761,09 | 564,63 | 2 302,93 | 31.12.2023 |
| 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 8 522 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 522 709,00 | 0,00 | 15 733,26 | 54 950,58 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 828 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 808,91 | 221 761,09 | X | X | X |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | 88 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 136,10 | 0,00 | 104,30 | 154,19 | 31.12.2023 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | 129 236,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 236,57 | 0,00 | 152,94 | 219,31 | 31.12.2023 |
| 1.1.4 | с. Никольское, ул. Братьев Волокитиных, д. 8 | 88 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 136,10 | 0,00 | 104,30 | 154,19 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 305 508,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 508,77 | 0,00 | X | X | X |
| 2 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | 1 958 381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 381,55 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 1 958 381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 381,55 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | 69 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 677,86 | 0,00 | 132,90 | 202,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 69 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 677,86 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 109 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 692,00 | 0,00 | 139,97 | 250,44 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 109 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 692,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | 558 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 970,00 | 0,00 | 1 066,45 | 2 790,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 558 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 970,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | 102 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 344,70 | 0,00 | 121,61 | 213,66 | 31.12.2023 |
| 2.1.4 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 12 | 74 945,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 945,39 | 0,00 | 89,05 | 158,37 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 177 290,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 290,09 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.5 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | 101 967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 967,60 | 0,00 | 125,82 | 213,66 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 101 967,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 967,60 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.6 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | 940 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 784,00 | 0,00 | 1 184,12 | 2 790,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 940 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 784,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 63 438 549,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 074 285,63 | 8 364 263,71 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 283 705,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 705,34 | 0,00 | 61,02 | 102,44 | 31.12.2023 |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | 252 395,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 395,68 | 0,00 | 54,29 | 96,69 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 536 101,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 101,02 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | 169 225,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 225,62 | 0,00 | 40,02 | 67,12 | 31.12.2023 |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | 14 083 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083 441,00 | 0,00 | 15 225,34 | 25 228,97 | 31.12.2023 |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | 294 886,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 886,16 | 0,00 | 69,74 | 122,31 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 547 552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 547 552,78 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 28 | 131 563,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 563,87 | 0,00 | 81,17 | 170,58 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 131 563,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 563,87 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 298 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 180,60 | 0,00 | 66,67 | 122,31 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 298 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 180,60 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 255 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 125,96 | 0,00 | 52,92 | 96,69 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 255 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 125,96 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 254 012,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 012,55 | 0,00 | 53,47 | 96,69 | 31.12.2023 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 301 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 943,69 | 0,00 | 63,55 | 122,31 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 555 956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 956,24 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 116 102,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 102,57 | 0,00 | 53,15 | 93,36 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 116 102,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 102,57 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 12 | 169 951,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 951,97 | 0,00 | 39,55 | 67,12 | 31.12.2023 |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 12 | 13 624 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 624 839,00 | 0,00 | 12 700,26 | 25 228,97 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 794 790,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 794 790,97 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | 371 281,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 281,26 | 0,00 | 73,91 | 133,08 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 371 281,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 281,26 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 442 409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 409,83 | 0,00 | 58,23 | 133,08 | 31.12.2023 |
| 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 299 330,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 330,83 | 0,00 | 39,40 | 96,69 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 741 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 740,66 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 364 287,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 287,41 | 0,00 | 76,37 | 133,08 | 31.12.2023 |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 254 320,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 320,01 | 0,00 | 53,31 | 96,69 | 31.12.2023 |
| 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 13 236 207,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 637 982,50 | 2 598 224,69 | 11 969,80 | 25 228,97 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 854 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 256 589,92 | 2 598 224,69 | X | X | X |
| 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 364 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 245,62 | 0,00 | 76,38 | 133,08 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 364 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 245,62 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | 17 617 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851 069,47 | 5 766 039,02 | 8 216,93 | 25 228,97 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 617 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851 069,47 | 5 766 039,02 | X | X | X |
| 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | 253 984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 984,69 | 0,00 | 53,48 | 96,69 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 253 984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 984,69 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 3 675 005,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 005,84 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 97 354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 354,78 | 0,00 | 85,52 | 121,49 | 31.12.2023 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 118 313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 313,46 | 0,00 | 103,93 | 152,24 | 31.12.2023 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 104 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 952,60 | 0,00 | 92,20 | 138,55 | 31.12.2023 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 136 487,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 487,14 | 0,00 | 119,90 | 173,28 | 31.12.2023 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 116 481,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 481,67 | 0,00 | 102,33 | 149,56 | 31.12.2023 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 104 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 952,60 | 0,00 | 92,20 | 138,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 678 542,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 542,25 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 101 680,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 680,05 | 0,00 | 85,61 | 121,49 | 31.12.2023 |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 109 626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 626,12 | 0,00 | 92,30 | 138,55 | 31.12.2023 |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 121 929,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 929,29 | 0,00 | 102,66 | 149,56 | 31.12.2023 |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 142 959,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 959,61 | 0,00 | 120,37 | 173,28 | 31.12.2023 |
| 4.1.2 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 12 | 123 289,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 289,46 | 0,00 | 103,80 | 152,24 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 599 484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 484,53 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, пер. Строительный, д. 12 | 181 435,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 435,03 | 0,00 | 212,60 | 282,42 | 31.12.2023 |
| 4.1.3 | пгт. Палана, пер. Строительный, д. 12 | 118 109,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 109,38 | 0,00 | 138,40 | 204,42 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 299 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 544,41 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 7 | 90 004,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 004,38 | 0,00 | 84,80 | 121,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 90 004,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 004,38 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.5 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 9 | 150 025,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 025,11 | 0,00 | 85,44 | 121,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 150 025,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 025,11 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.6 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 153 781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 781,16 | 0,00 | 98,53 | 148,91 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 153 781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 781,16 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.7 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 17 | 93 403,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 403,64 | 0,00 | 85,59 | 121,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 403,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 403,64 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.8 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | 81 967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 967,13 | 0,00 | 64,14 | 121,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 81 967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 967,13 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 185 443,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 443,98 | 0,00 | 103,05 | 152,24 | 31.12.2023 |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 132 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 545,54 | 0,00 | 73,65 | 138,55 | 31.12.2023 |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 201 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 872,80 | 0,00 | 112,18 | 173,28 | 31.12.2023 |
| 4.1.9 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 132 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 545,54 | 0,00 | 73,65 | 138,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 652 407,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 407,86 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.10 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | 127 001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 001,96 | 0,00 | 69,85 | 121,49 | 31.12.2023 |
| 4.1.10 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | 133 051,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 051,83 | 0,00 | 73,17 | 138,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 260 053,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 053,79 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.11 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 12 | 148 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 136,60 | 0,00 | 119,34 | 173,28 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 148 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 136,60 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.12 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 113 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 151,40 | 0,00 | 210,59 | 282,42 | 31.12.2023 |
| 4.1.12 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 83 319,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 319,84 | 0,00 | 155,07 | 278,72 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 196 471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 471,24 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 78 531,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 531,37 | 0,00 | 147,26 | 204,42 | 31.12.2023 |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 114 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 121,00 | 0,00 | 213,99 | 278,72 | 31.12.2023 |
| 4.1.13 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | 78 531,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 531,37 | 0,00 | 147,26 | 204,42 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 271 183,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 183,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 170 024 987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 233 758,08 | 22 791 229,38 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 11 549 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 910 298,65 | 639 591,35 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 27 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 417,00 | 0,00 | 90,72 | 141,02 | 31.12.2023 |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | 35 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 232,00 | 0,00 | 116,59 | 178,70 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 62 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 649,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 12 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922,00 | 0,00 | 8,03 | 154,79 | 31.12.2023 |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 96 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 046,00 | 0,00 | 59,65 | 92,19 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 108 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 968,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 1 433 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 272,00 | 0,00 | 863,05 | 2 013,84 | 31.12.2023 |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 130 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 388,00 | 0,00 | 78,51 | 154,38 | 31.12.2023 |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 90 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 004,00 | 0,00 | 54,20 | 111,73 | 31.12.2023 |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | 89 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 908,00 | 0,00 | 54,14 | 111,73 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 743 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 572,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 159 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 890,00 | 0,00 | 99,18 | 154,79 | 31.12.2023 |
| 5.1.4 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 4 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 408,65 | 639 591,35 | 6 161,92 | 15 600,12 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 091 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 298,65 | 639 591,35 | X | X | X |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 965 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 239,00 | 0,00 | 3 216,39 | 19 221,20 | 31.12.2023 |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340,00 | 0,00 | 21,13 | 60,68 | 31.12.2023 |
| 5.1.5 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | 2 955 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 917,00 | 0,00 | 9 849,77 | 22 954,73 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 927 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 496,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.6 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 237 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 686,00 | 0,00 | 76,90 | 160,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 237 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 686,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.7 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 377 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 629,00 | 0,00 | 72,83 | 179,05 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 377 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 629,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 97 355 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 569 634,31 | 16 786 247,69 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 160 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 572,00 | 0,00 | 26,30 | 109,78 | 31.12.2023 |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 14 450 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 834 523,10 | 616 240,90 | 7 666,19 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 611 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 995 095,10 | 616 240,90 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 475,00 | 0,00 | 44,54 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 475,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 8 | 131 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 974,00 | 0,00 | 36,79 | 109,78 | 31.12.2023 |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 8 | 5 643 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 643 766,00 | 0,00 | 5 048,09 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 775 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 740,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 130 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 965,00 | 0,00 | 37,44 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 965,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 9 | 171 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 269,00 | 0,00 | 39,27 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 171 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 269,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 104 | 113 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 227,00 | 0,00 | 74,67 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 113 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 227,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 29 | 132 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 655,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 132 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 655,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | 7 336 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 336 758,00 | 0,00 | 1 465,97 | 5 123,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 336 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 336 758,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 6 688 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688 031,00 | 0,00 | 1 336,35 | 7 756,81 | 31.12.2023 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 353 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 232,00 | 0,00 | 70,58 | 133,62 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 041 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 041 263,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 125 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 035,00 | 0,00 | 144,33 | 262,68 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 125 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 035,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 66 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 475,00 | 0,00 | 43,20 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 66 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 475,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 116 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 927,00 | 0,00 | 71,05 | 107,57 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 116 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 927,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 254 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 827,00 | 0,00 | 57,36 | 305,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 254 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 827,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 131 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 452,00 | 0,00 | 37,12 | 109,78 | 31.12.2023 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | 5 878 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 465,97 | 2 805 094,03 | 5 383,30 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 010 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 917,97 | 2 805 094,03 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 236 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 012,00 | 0,00 | 69,20 | 305,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 236 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 012,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 6 565 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 680,33 | 3 083 012,67 | 6 012,54 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 29 | 130 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 558,00 | 0,00 | 37,71 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 696 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 238,33 | 3 083 012,67 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | 15 437 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 437 627,00 | 0,00 | 6 985,35 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | 168 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 520,00 | 0,00 | 24,76 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 606 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 147,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 541 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 362,00 | 211,58 | 1 486,57 | 31.12.2023 |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | 324 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 983,00 | 127,01 | 1 285,70 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 866 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 345,00 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | 3 184 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 992,00 | 0,00 | 5 444,43 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | 112 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 420,00 | 0,00 | 60,30 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 297 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 412,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | 110 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 752,00 | 0,00 | 64,50 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 110 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 752,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41б | 91 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 381,00 | 0,00 | 71,79 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 91 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 381,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 889 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 302,00 | 180,82 | 1 255,48 | 31.12.2023 |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | 2 087 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 941,92 | 1 545 637,08 | 424,47 | 2 490,82 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 976 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 941,92 | 2 434 939,08 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 254 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 806,00 | 0,00 | 70,50 | 208,38 | 31.12.2023 |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 42 | 2 757 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 614,00 | 0,00 | 763,02 | 5 123,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 012 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 420,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45 | 117 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 257,00 | 0,00 | 51,20 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 117 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 257,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45а | 85 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 642,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 85 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 642,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47а | 84 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 761,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 84 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 761,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 49 | 109 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 906,00 | 0,00 | 66,91 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 109 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 906,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 | 106 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 781,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 106 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 781,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | 126 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 604,00 | 0,00 | 51,05 | 109,78 | 31.12.2023 |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | 4 461 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 718,11 | 382 003,89 | 5 311,57 | 24 831,66 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 588 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 322,11 | 382 003,89 | X | X | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27а | 3 507 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 081,74 | 1 098 219,26 | 4 175,36 | 14 359,60 | 31.12.2023 |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27а | 155 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 176,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 662 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 257,74 | 1 098 219,26 | X | X | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Первомайская, д. 7 | 110 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 333,00 | 0,00 | 65,66 | 109,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 110 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 333,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 244 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 736,00 | 0,00 | 70,58 | 133,62 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 244 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 736,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 406 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 107,00 | 224,82 | 988,61 | 31.12.2023 |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 6 291 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 396,14 | 5 094 285,86 | 6 868,65 | 23 952,68 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 697 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 396,14 | 5 500 392,86 | X | X | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Попова, д. 28 | 67 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 170,00 | 0,00 | 43,21 | 87,09 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 67 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 170,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 443 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 636,00 | 0,00 | 58,57 | 133,62 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 443 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 636,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 386 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 455,00 | 0,00 | 70,11 | 133,62 | 31.12.2023 |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | 5 548 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 446,00 | 0,00 | 1 006,59 | 7 756,81 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 934 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 901,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.38 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 22 | 93 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 102,00 | 0,00 | 78,82 | 120,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 102,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 15 411 945,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 161 976,28 | 1 249 968,90 | X | X | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 4 | 149 640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 640,05 | 0,00 | 85,62 | 175,77 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 149 640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 640,05 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 4 334 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 161,10 | 1 249 968,90 | 6 735,24 | 18 520,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 334 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 161,10 | 1 249 968,90 | X | X | X |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 3 597 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 694,00 | 0,00 | 5 126,38 | 18 216,18 | 31.12.2023 |
| 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 86 618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 618,73 | 0,00 | 123,42 | 193,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 684 312,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 312,73 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 70 864,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 864,89 | 0,00 | 88,01 | 179,45 | 31.12.2023 |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 70 864,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 864,89 | 0,00 | 88,01 | 179,45 | 31.12.2023 |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 96 121,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 121,98 | 0,00 | 119,38 | 198,40 | 31.12.2023 |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 80 308,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 308,45 | 0,00 | 99,74 | 155,45 | 31.12.2023 |
| 5.3.4 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 15 | 85 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 730,19 | 0,00 | 106,47 | 163,28 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 403 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 890,40 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | 5 635 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 625,00 | 0,00 | 6 553,05 | 22 639,41 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 635 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 625,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.6 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | 1 204 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 347,00 | 0,00 | 642,80 | 944,26 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 204 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 347,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 434 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 694,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | 135 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 078,00 | 0,00 | 75,80 | 149,77 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 135 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 078,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | 128 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 936,00 | 0,00 | 40,42 | 217,87 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 128 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 936,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | 170 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 680,00 | 0,00 | 93,53 | 206,10 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 170 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 680,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 13 517 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 558 402,71 | 958 707,29 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 3 987 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 839,23 | 288 666,77 | 7 263,22 | 24 113,51 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 987 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 839,23 | 288 666,77 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 4 245 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 244,44 | 253 961,56 | 7 513,64 | 24 113,51 | 31.12.2023 |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 5 284 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 319,04 | 416 078,96 | 4 436,94 | 12 623,67 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 529 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 859 563,48 | 670 040,52 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 8 447 962,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 605 829,02 | 842 133,70 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 215 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 267,00 | 0,00 | 195,66 | 1 295,07 | 31.12.2023 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 1 255 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 904,00 | 0,00 | 1 141,52 | 2 111,53 | 31.12.2023 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 105 206,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 206,32 | 0,00 | 95,62 | 145,67 | 31.12.2023 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 109 953,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 953,48 | 0,00 | 99,94 | 152,49 | 31.12.2023 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 77 942,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 942,33 | 0,00 | 70,84 | 110,32 | 31.12.2023 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 1 400 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 437,00 | 0,00 | 1 272,89 | 7 217,95 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 164 710,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 710,13 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 87 488,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 488,36 | 0,00 | 136,08 | 214,78 | 31.12.2023 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 561 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 807,52 | 400 483,48 | 873,06 | 2 419,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 648 779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 295,88 | 400 483,48 | X | X | X |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 568 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 425,78 | 441 650,22 | 843,22 | 2 419,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 568 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 425,78 | 441 650,22 | X | X | X |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 1 939 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 122,00 | 0,00 | 1 066,04 | 5 123,46 | 31.12.2023 |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 1 189 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 158,00 | 0,00 | 653,74 | 1 723,34 | 31.12.2023 |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 211 578,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 578,79 | 0,00 | 116,32 | 208,38 | 31.12.2023 |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 150 430,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 430,07 | 0,00 | 82,70 | 152,76 | 31.12.2023 |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 197 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 532,37 | 0,00 | 108,59 | 202,26 | 31.12.2023 |
| 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | 378 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 576,00 | 0,00 | 208,12 | 1 285,70 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 066 397,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 397,23 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 3 799 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 216,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | 3 799 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 216,00 | 0,00 | 5 564,99 | 18 514,42 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 799 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 216,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 5 265 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 647,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 36 | 5 265 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 647,00 | 0,00 | 4 643,43 | 24 049,19 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 265 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 647,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 6 885 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 292,76 | 1 335 864,84 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 6 601 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 638,16 | 1 335 864,84 | 5 345,35 | 14 359,60 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 601 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 638,16 | 1 335 864,84 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 283 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 654,60 | 0,00 | 105,10 | 185,87 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 283 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 654,60 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 7 357 482,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 767,35 | 978 715,61 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1 139 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 217,00 | 0,00 | 501,77 | 1 704,27 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 139 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 217,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 158 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 372,00 | 0,00 | 33,55 | 147,95 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 158 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 372,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 972 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 970,64 | 352 523,36 | 215,09 | 1 271,38 | 31.12.2023 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1 817 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 018,75 | 626 192,25 | 401,92 | 3 351,01 | 31.12.2023 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 2 208 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 344,00 | 0,00 | 488,43 | 1 704,27 | 31.12.2023 |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 156 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 630,05 | 0,00 | 34,64 | 200,38 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 154 679,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 963,44 | 978 715,61 | X | X | X |
| 5.10.4 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | 47 421,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 421,87 | 0,00 | 55,78 | 151,85 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 47 421,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 421,87 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | 128 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 127,88 | 0,00 | 27,28 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | 122 645,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 645,14 | 0,00 | 26,11 | 151,34 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 250 773,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 773,02 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 123 717,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 717,85 | 0,00 | 25,55 | 90,77 | 31.12.2023 |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 129 329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 329,37 | 0,00 | 26,71 | 92,20 | 31.12.2023 |
| 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 169 552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 552,57 | 0,00 | 35,02 | 127,87 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 422 599,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 599,79 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.7 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 116 645,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 645,23 | 0,00 | 24,83 | 91,87 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 116 645,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 645,23 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.8 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 67 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 775,00 | 0,00 | 97,80 | 149,81 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 67 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 775,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 39 539 782,93 | 0,00 | 0,00 | 34 325 310,00 | 4 003 552,89 | 1 210 920,04 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 37 966 234,38 | 0,00 | 0,00 | 34 325 310,00 | 2 600 239,38 | 1 040 685,00 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 113 422,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 422,98 | 0,00 | 63,32 | 162,26 | 31.12.2023 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 1 175 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 600,00 | 677 454,00 | 656,01 | 1 731,00 | 31.12.2023 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 157 964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 964,42 | 0,00 | 88,19 | 221,02 | 31.12.2023 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 255 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 012,00 | 0,00 | 142,37 | 325,15 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 701 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 999,40 | 677 454,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 6 607 867,00 | 0,00 | 0,00 | 6 606 867,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10 488,68 | 27 246,66 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 113 681,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 681,92 | 0,00 | 62,86 | 162,26 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 255 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 709,00 | 0,00 | 141,40 | 325,15 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 158 374,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 374,06 | 0,00 | 87,58 | 221,02 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 156 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 041,00 | 0,00 | 86,29 | 128,49 | 31.12.2023 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 860 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 600,00 | 363 231,00 | 476,02 | 1 731,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 152 503,98 | 0,00 | 0,00 | 6 606 867,00 | 1 182 405,98 | 363 231,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69а | 302 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 604,00 | 0,00 | 102,05 | 325,15 | 31.12.2023 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 69а | 27 719 443,00 | 0,00 | 0,00 | 27 718 443,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 348,25 | 15 282,41 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 022 047,00 | 0,00 | 0,00 | 27 718 443,00 | 303 604,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 53 | 90 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 230,00 | 0,00 | 239,72 | 349,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 90 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 230,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 319 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 260,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | 104 487,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 487,84 | 0,00 | 122,44 | 287,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 104 487,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 487,84 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 33 | 63 083,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 083,02 | 0,00 | 118,44 | 245,41 | 31.12.2023 |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 33 | 72 197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 197,63 | 0,00 | 135,56 | 287,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 135 280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 280,65 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, пер. Лиманный, д. 8 | 79 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 491,51 | 0,00 | 135,63 | 287,63 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 79 491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 491,51 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 1 093 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 048,37 | 170 235,04 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 120 984,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 984,04 | 0,00 | 209,57 | 349,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 120 984,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 984,04 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 93 456,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 456,37 | 0,00 | 168,54 | 243,87 | 31.12.2023 |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 878 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 607,96 | 170 235,04 | 1 584,93 | 4 911,84 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 972 299,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 064,33 | 170 235,04 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 161 005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 005,14 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 94 217,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 217,64 | 0,00 | 113,73 | 349,71 | 31.12.2023 |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 66 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 787,50 | 0,00 | 80,62 | 172,86 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 161 005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 005,14 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 31 272 299,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 786 493,95 | 4 485 805,16 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | 93 013,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 013,45 | 0,00 | 98,68 | 182,05 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 93 013,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 013,45 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 156 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 495,59 | 0,00 | 85,94 | 142,02 | 31.12.2023 |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 221 776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 776,54 | 0,00 | 121,80 | 206,85 | 31.12.2023 |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 167 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 518,20 | 0,00 | 92,00 | 147,19 | 31.12.2023 |
| 7.1.2 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 156 495,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 495,59 | 0,00 | 85,94 | 142,02 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 702 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 285,92 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 2 | 100 051,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 051,09 | 0,00 | 57,87 | 203,20 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 100 051,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 051,09 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 4 | 73 158,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 158,24 | 0,00 | 102,78 | 182,05 | 31.12.2023 |
| 7.1.4 | с. Мильково, пер. Торговый, д. 4 | 50 547,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 547,14 | 0,00 | 71,01 | 126,12 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 123 705,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 705,38 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Дорожная, д. 14 | 94 772,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 772,86 | 0,00 | 93,11 | 182,05 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 94 772,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 772,86 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 139 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 366,20 | 0,00 | 89,48 | 203,20 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 139 366,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 366,20 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 139 372,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 372,26 | 0,00 | 89,47 | 203,20 | 31.12.2023 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 6 570 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 446,58 | 4 150 605,42 | 10 950,09 | 18 003,37 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 709 424,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 818,84 | 4 150 605,42 | X | X | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 138 701,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 701,02 | 0,00 | 90,89 | 203,20 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 138 701,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 701,02 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 139 288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 288,35 | 0,00 | 89,64 | 203,20 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 139 288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 288,35 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.10 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 395 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 381,00 | 0,00 | 2 076,77 | 7 673,80 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 395 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 381,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 143 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 179,99 | 0,00 | 78,77 | 147,05 | 31.12.2023 |
| 7.1.11 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 75 146,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 146,01 | 0,00 | 41,34 | 110,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 218 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 326,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 104 942,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 942,67 | 0,00 | 58,06 | 204,77 | 31.12.2023 |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 109 209,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 209,71 | 0,00 | 60,42 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.12 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 109 209,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 209,71 | 0,00 | 60,42 | 152,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 323 362,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 362,09 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 109 020,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 020,28 | 0,00 | 60,71 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 104 827,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 827,62 | 0,00 | 58,37 | 204,77 | 31.12.2023 |
| 7.1.13 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 109 020,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 020,28 | 0,00 | 60,71 | 152,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 322 868,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 868,18 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 108 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 698,50 | 0,00 | 61,20 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 104 633,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 633,86 | 0,00 | 58,91 | 204,77 | 31.12.2023 |
| 7.1.14 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 108 698,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 698,50 | 0,00 | 61,20 | 152,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 322 030,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 030,86 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.15 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | 2 221 070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 870,58 | 335 199,74 | 1 859,10 | 6 764,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 221 070,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 870,58 | 335 199,74 | X | X | X |
| 7.1.16 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 99 029,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 029,52 | 0,00 | 82,50 | 147,05 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 99 029,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 029,52 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 82 422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 422,64 | 0,00 | 28,60 | 153,00 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 86 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 443,48 | 0,00 | 30,00 | 155,32 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 121 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 118,38 | 0,00 | 42,03 | 209,31 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 4 361 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 461,00 | 0,00 | 1 513,61 | 5 105,20 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 1 864 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 986,00 | 0,00 | 647,23 | 1 493,05 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 809 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 080,00 | 0,00 | 280,78 | 1 282,54 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 82 422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 422,64 | 0,00 | 28,60 | 153,00 | 31.12.2023 |
| 7.1.17 | с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | 1 457 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 756,00 | 0,00 | 505,90 | 3 429,39 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 865 690,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 865 690,14 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 82 318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 318,09 | 0,00 | 28,73 | 153,00 | 31.12.2023 |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 82 318,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 318,09 | 0,00 | 28,73 | 153,00 | 31.12.2023 |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 86 315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 315,47 | 0,00 | 30,13 | 155,32 | 31.12.2023 |
| 7.1.18 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 120 902,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 902,67 | 0,00 | 42,20 | 209,31 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 371 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 854,32 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.19 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | 143 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 133,28 | 0,00 | 78,84 | 147,05 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 143 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 133,28 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.20 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 143 369,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 369,42 | 0,00 | 78,46 | 147,05 | 31.12.2023 |
| 7.1.20 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 156 347,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 347,88 | 0,00 | 85,57 | 153,88 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 299 717,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 717,30 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.21 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | 137 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 727,03 | 0,00 | 115,46 | 261,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 137 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 727,03 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 167 441,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 441,58 | 0,00 | 92,14 | 147,19 | 31.12.2023 |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 156 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 440,86 | 0,00 | 86,09 | 142,02 | 31.12.2023 |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 156 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 440,86 | 0,00 | 86,09 | 142,02 | 31.12.2023 |
| 7.1.22 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 221 670,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 670,09 | 0,00 | 121,98 | 206,85 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 701 993,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 993,39 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.23 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 30 | 81 637,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 637,84 | 0,00 | 117,26 | 206,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 81 637,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 637,84 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 79 716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 716,67 | 0,00 | 104,46 | 183,45 | 31.12.2023 |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 56 998,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 998,31 | 0,00 | 74,69 | 130,45 | 31.12.2023 |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 54 184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 184,46 | 0,00 | 71,01 | 126,12 | 31.12.2023 |
| 7.1.24 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 54 184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 184,46 | 0,00 | 71,01 | 126,12 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 245 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 083,90 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 507 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 055,00 | 0,00 | 214,49 | 751,96 | 31.12.2023 |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 3 281 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 715,00 | 0,00 | 1 388,20 | 6 764,49 | 31.12.2023 |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 887 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 434,00 | 0,00 | 375,40 | 3 141,90 | 31.12.2023 |
| 7.1.25 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | 408 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 738,00 | 0,00 | 172,90 | 1 217,25 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 084 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 942,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 104 924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 924,50 | 0,00 | 58,11 | 204,77 | 31.12.2023 |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 109 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 178,57 | 0,00 | 60,46 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 114 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 277,74 | 0,00 | 63,29 | 155,56 | 31.12.2023 |
| 7.1.26 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 109 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 178,57 | 0,00 | 60,46 | 152,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 437 559,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 559,38 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 107 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,60 | 0,00 | 61,10 | 110,90 | 31.12.2023 |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 107 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,60 | 0,00 | 61,10 | 110,90 | 31.12.2023 |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 111 791,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 791,73 | 0,00 | 63,46 | 113,22 | 31.12.2023 |
| 7.1.27 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 154 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 471,70 | 0,00 | 87,69 | 153,88 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 481 544,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 544,63 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 95 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 749,45 | 0,00 | 82,20 | 147,05 | 31.12.2023 |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 72 386,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 386,66 | 0,00 | 62,15 | 110,90 | 31.12.2023 |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 102 947,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 947,11 | 0,00 | 88,38 | 153,88 | 31.12.2023 |
| 7.1.28 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 72 386,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 386,66 | 0,00 | 62,15 | 110,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 343 469,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 469,88 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 54 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 001,36 | 0,00 | 46,35 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 54 001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 001,36 | 0,00 | 46,35 | 152,78 | 31.12.2023 |
| 7.1.29 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | 680 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 350,00 | 0,00 | 583,94 | 2 119,14 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 788 352,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 352,72 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 45 904,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 904,69 | 0,00 | 110,93 | 198,58 | 31.12.2023 |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 32 011,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 011,06 | 0,00 | 77,36 | 146,27 | 31.12.2023 |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 36 989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989,99 | 0,00 | 89,39 | 197,54 | 31.12.2023 |
| 7.1.30 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 32 011,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 011,06 | 0,00 | 77,36 | 146,27 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 146 916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 916,80 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 122 669,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 669,63 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 87 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 435,63 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 87 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 435,63 | 0,00 | 157,17 | 245,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 87 435,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 435,63 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 35 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 234,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3.1 | с. Средние Пахачи, ул. Оленеводов, д. 86 | 35 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 234,00 | 0,00 | 104,34 | 218,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 35 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 234,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 447 415 679,64 | 0,00 | 11 461 810,88 | 0,00 | 344 900 748,20 | 91 053 120,56 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 993 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 956,53 | 177 750,47 | 155,79 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 1 289 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 956,92 | 297 834,08 | 202,21 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 4 413 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 895 471,57 | 518 152,43 | 691,94 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 697 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 385,02 | 993 736,98 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 5 288 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 102,50 | 1 570 906,50 | 6 823,24 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 2 747 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 927,34 | 294 176,66 | 906,46 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 190 968,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 968,36 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 234 994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 994,12 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 132 710,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 710,12 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 190 968,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 968,36 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 784 753,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 670,80 | 1 865 083,16 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 287 347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 347,05 | 0,00 | 44,64 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 287 347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 347,05 | 0,00 | 44,64 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 574 694,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 694,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 190 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 924,58 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 181 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 624,75 | 0,00 | 59,94 | 101,17 | 31.12.2023 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 190 924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 924,58 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 268 433,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 433,09 | 0,00 | 88,59 | 131,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 831 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 907,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 188 534,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 534,56 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 188 534,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 534,56 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 131 018,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 018,90 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 508 088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 088,02 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 1 317 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 618,37 | 329 927,63 | 202,25 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 772 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 079,13 | 196 381,87 | 118,58 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 090 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 697,50 | 526 309,50 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 297 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 337,84 | 0,00 | 42,13 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 435 995,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 995,07 | 0,00 | 61,78 | 131,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 297 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 337,84 | 0,00 | 42,13 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 341 625,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 625,29 | 0,00 | 48,41 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 205 483,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 483,42 | 0,00 | 29,12 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 4 028 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 343 984,35 | 685 004,65 | 570,93 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 223 859,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 859,64 | 0,00 | 31,72 | 101,17 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 830 628,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145 623,45 | 685 004,65 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 191 257,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 257,91 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 235 350,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 350,34 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 5 336 899,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 187,85 | 1 578 711,18 | 6 886,32 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 1 794 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 321,85 | 294 623,15 | 591,38 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 191 257,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 257,91 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 132 911,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 911,11 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 882 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 286,97 | 1 873 334,33 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 12 082 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 770 979,14 | 2 311 025,86 | 7 950,99 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 198 594,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 594,04 | 0,00 | 30,91 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 280 599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969 573,18 | 2 311 025,86 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 5 233 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 883,87 | 977 207,13 | 1 081,78 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 233 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 883,87 | 977 207,13 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 209 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 230,27 | 0,00 | 58,17 | 166,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 176 450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 450,27 | 0,00 | 49,05 | 137,30 | 31.12.2023 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | 3 642 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 452,74 | 411 340,26 | 1 012,70 | 1 540,25 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 028 473,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 133,28 | 411 340,26 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,00 | 0,00 | 45,09 | 208,75 | 31.12.2023 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | 7 862 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 264,00 | 0,00 | 3 544,91 | 13 055,48 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 962 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962 263,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 119 745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 745,61 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 144 484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 484,16 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 119 745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 745,61 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 170 858,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 858,48 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 554 833,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 833,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 12 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 124,00 | 0,00 | 5,00 | 114,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 122 599,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 599,92 | 0,00 | 50,54 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 211 339,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 339,99 | 0,00 | 87,13 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 1 347 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 133,69 | 262 337,31 | 555,50 | 1 866,59 | 31.12.2023 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 6 515 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 241,00 | 1 850 029,00 | 8 864,31 | 19 960,59 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 208 804,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096 438,60 | 2 112 366,31 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 12 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084,00 | 0,00 | 5,00 | 114,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 122 503,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 503,41 | 0,00 | 50,67 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 211 230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 230,54 | 0,00 | 87,37 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 2 440 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 043,87 | 261 472,13 | 1 009,44 | 1 866,59 | 31.12.2023 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 6 454 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 304,65 | 1 781 795,35 | 9 547,49 | 19 960,59 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 240 433,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197 166,47 | 2 043 267,48 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 1 585 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 462,11 | 307 640,89 | 557,23 | 1 540,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 5 327 855,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 541,45 | 1 902 314,45 | 6 828,75 | 21 967,66 | 31.12.2023 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 217 084,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 084,13 | 0,00 | 76,31 | 137,30 | 31.12.2023 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 232 707,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 707,62 | 0,00 | 81,81 | 208,75 | 31.12.2023 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 127 626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 626,66 | 0,00 | 44,87 | 75,82 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 490 377,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 421,97 | 2 209 955,34 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 208 984,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 984,68 | 0,00 | 95,03 | 145,95 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 208 984,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 984,68 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 312 322,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 322,54 | 0,00 | 63,48 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 182 186,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 186,49 | 0,00 | 37,03 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 262 909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 909,85 | 0,00 | 53,44 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 262 909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 909,85 | 0,00 | 53,44 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 376 447,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 447,31 | 0,00 | 76,51 | 131,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 396 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 776,04 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 287 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 139,09 | 0,00 | 44,70 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 287 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 139,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 296 472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 472,32 | 0,00 | 62,05 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 310 372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 372,34 | 0,00 | 64,96 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 2 698 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 430,82 | 463 775,18 | 564,74 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 3 | 25 319 090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 128 673,65 | 5 190 416,56 | 5 299,32 | 11 525,15 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 624 140,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 969 949,13 | 5 654 191,74 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 298 260,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 260,53 | 0,00 | 61,00 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 311 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 909,62 | 0,00 | 63,79 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 4 117 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 658,62 | 2 148 791,38 | 842,03 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 1 072 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 468,85 | 790 536,15 | 219,23 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 664 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 690,81 | 547 244,19 | 135,98 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 464 560,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 988,43 | 3 486 571,72 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 311 680,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 680,07 | 0,00 | 63,96 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 311 680,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 680,07 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 193 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 381,24 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 237 963,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 963,21 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 2 671 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 745,59 | 297 894,41 | 870,55 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 271 888,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 888,73 | 0,00 | 88,59 | 131,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 193 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 381,24 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 568 254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 360,01 | 297 894,41 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 193 388,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 388,20 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 193 388,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 388,20 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 386 776,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 776,40 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 338 190,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 190,55 | 0,00 | 49,69 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 202 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 752,15 | 0,00 | 29,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 11 123 955,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 911,12 | 2 306 044,14 | 7 071,81 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 293 302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 302,12 | 0,00 | 43,09 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 293 302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 302,12 | 0,00 | 43,09 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 251 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945 458,06 | 2 306 044,14 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 272 675,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 675,28 | 0,00 | 88,59 | 131,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 134 775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 775,99 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 193 941,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 941,36 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 6 509 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 010,45 | 1 579 707,55 | 8 880,92 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 265 201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 201,20 | 0,00 | 86,17 | 101,17 | 31.12.2023 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 193 941,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 941,36 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 570 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 545,64 | 1 579 707,55 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 133 463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 463,33 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | 5 284 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 377,02 | 1 875 057,98 | 6 792,33 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 417 898,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 840,35 | 1 875 057,98 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 18 337 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 415 894,97 | 3 921 288,03 | 7 924,45 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 337 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 415 894,97 | 3 921 288,03 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 249 341,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 341,03 | 0,00 | 22,50 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 396 793,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 793,07 | 0,00 | 35,81 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 362 154,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 154,13 | 0,00 | 32,69 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 008 288,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 288,23 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 260 634,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 634,28 | 0,00 | 54,54 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 310 386,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 386,27 | 0,00 | 64,95 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 571 020,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 020,55 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 262 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 099,48 | 0,00 | 53,82 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 262 099,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 099,48 | 0,00 | 53,82 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 524 198,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 198,96 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 327 946,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 946,24 | 0,00 | 54,12 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 217 224,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 224,12 | 0,00 | 35,85 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 545 170,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 170,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 181 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 490,00 | 0,00 | 37,37 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 774 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 323,35 | 365 021,65 | 159,45 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 955 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 813,35 | 365 021,65 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 261 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 112,88 | 0,00 | 54,30 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 261 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 112,88 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 175 358,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 358,84 | 0,00 | 40,84 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 303 734,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 734,04 | 0,00 | 70,74 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 479 092,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 092,88 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/1 | 207 575,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 575,77 | 0,00 | 28,64 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 207 575,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 575,77 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 182 067,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 067,09 | 0,00 | 37,09 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 262 731,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 731,74 | 0,00 | 53,52 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 444 798,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 798,83 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 160 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 120,50 | 0,00 | 73,24 | 114,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 160 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 120,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 193 840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 840,87 | 0,00 | 32,37 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 326 981,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 981,10 | 0,00 | 54,60 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 520 821,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 821,97 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | 331 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 725,04 | 0,00 | 52,36 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | 285 705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 705,29 | 0,00 | 45,10 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 617 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 430,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 320 566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 566,37 | 0,00 | 58,06 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 320 566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 566,37 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 327 039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 039,80 | 0,00 | 54,57 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 327 039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 039,80 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 3 203 957,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 324,60 | 785 632,69 | 962,15 | 6 200,08 | 31.12.2023 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 430 183,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 413,55 | 140 769,84 | 129,18 | 1 090,82 | 31.12.2023 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 414 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 990,93 | 159 684,67 | 124,53 | 1 839,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 287 923,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 897,56 | 78 025,81 | 86,46 | 923,45 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 336 739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 626,64 | 1 164 113,01 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 118 083,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 083,62 | 0,00 | 47,14 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 115 443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 443,88 | 0,00 | 46,09 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 233 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 527,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 196 222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 222,88 | 0,00 | 31,61 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 283 653,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 653,06 | 0,00 | 45,69 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 329 977,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 977,02 | 0,00 | 53,16 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 809 852,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 852,96 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 160 414,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 414,89 | 0,00 | 53,20 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 286 204,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 204,78 | 0,00 | 94,91 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 5 213 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 265,86 | 1 824 431,14 | 7 507,12 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 660 316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 885,53 | 1 824 431,14 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 4 969 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 741,56 | 980 512,44 | 1 322,70 | 6 200,08 | 31.12.2023 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 636 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 688,62 | 310 822,38 | 169,42 | 923,45 | 31.12.2023 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | 768 897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 887,14 | 368 010,67 | 204,66 | 1 090,82 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 374 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 317,32 | 1 659 345,49 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 223 275,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 275,79 | 0,00 | 67,74 | 211,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 223 275,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 275,79 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 134 676,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 676,49 | 0,00 | 37,83 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 219 059,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 059,01 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 353 735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 735,50 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 312 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 030,30 | 0,00 | 63,70 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 312 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 030,30 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 3 306 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 432,90 | 807 059,10 | 1 098,17 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 131 846,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 846,73 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 233 464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 464,54 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 728 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 202,48 | 176 632,52 | 242,07 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 948 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 724,16 | 202 396,84 | 314,90 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 1 094 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 926,54 | 337 223,46 | 363,40 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 442 909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 597,35 | 1 523 311,92 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 268 295,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 295,03 | 0,00 | 89,08 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 19 531 256,26 | 0,00 | 11 461 810,88 | 0,00 | 8 069 445,38 | 0,00 | 6 485,13 | 11 525,15 | 31.12.2023 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 131 881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 881,56 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 931 432,85 | 0,00 | 11 461 810,88 | 0,00 | 8 469 621,97 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 133 944,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 944,91 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 1 115 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 978,98 | 446 397,02 | 364,64 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 750 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 999,16 | 141 765,84 | 245,44 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 269 046,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 046,83 | 0,00 | 87,96 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 1 082 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 928,60 | 305 871,40 | 354,00 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 237 180,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 180,14 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 192 745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 745,43 | 0,00 | 63,01 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 2 656 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 513,30 | 1 344 142,70 | 868,53 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 438 514,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 337,35 | 2 238 176,96 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 19 | 138 899,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 899,01 | 0,00 | 36,71 | 86,77 | 31.12.2023 |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 19 | 9 506 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219 747,44 | 2 286 295,56 | 10 006,36 | 23 369,22 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 644 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 358 646,45 | 2 286 295,56 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 6 426 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 559,46 | 1 483 196,54 | 1 123,77 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 190 895,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 895,68 | 0,00 | 33,38 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 1 501 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 541,96 | 375 334,04 | 262,62 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 1 603 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 454,08 | 348 205,92 | 280,41 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 2 427 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 894,15 | 673 117,85 | 424,38 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 150 199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 270 345,33 | 2 879 854,35 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | 327 458,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 458,69 | 0,00 | 54,36 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 327 458,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 458,69 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 2 331 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 997,27 | 735 235,73 | 767,89 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 132 941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 941,22 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 235 403,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 403,78 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 780 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 406,94 | 196 835,06 | 257,01 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 856 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 039,51 | 177 495,49 | 282,14 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 1 108 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 092,65 | 309 426,35 | 365,14 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 444 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 881,37 | 1 418 992,63 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 143 100,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 100,12 | 0,00 | 61,54 | 137,30 | 31.12.2023 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 1 097 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 409,92 | 251 479,08 | 472,15 | 1 540,25 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 240 989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 510,04 | 251 479,08 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 250 087,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 087,91 | 0,00 | 47,62 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 250 087,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 087,91 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 234 550,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 550,35 | 0,00 | 56,95 | 157,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 142 911,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 911,85 | 0,00 | 34,70 | 86,77 | 31.12.2023 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 257 169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 169,69 | 0,00 | 62,45 | 239,49 | 31.12.2023 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 5 444 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 366,44 | 2 955 033,86 | 3 770,62 | 23 369,22 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 079 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 998,33 | 2 955 033,86 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 160 579,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 579,19 | 0,00 | 52,98 | 118,22 | 31.12.2023 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 286 417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 417,20 | 0,00 | 94,50 | 219,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 446 996,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 996,39 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 177 895,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 895,08 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | 1 732 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 626,39 | 312 626,61 | 599,25 | 1 866,59 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 910 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 521,47 | 312 626,61 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 39 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 575,00 | 0,00 | 13,69 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 164 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 365,00 | 0,00 | 56,86 | 82,26 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 203 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 940,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 316 045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 045,97 | 0,00 | 52,63 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 327 195,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 195,02 | 0,00 | 54,49 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 643 240,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 240,99 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 333 382,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 382,89 | 0,00 | 51,64 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 333 382,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 382,89 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 332 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 806,79 | 0,00 | 51,89 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 332 806,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 806,79 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 191 383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 383,24 | 0,00 | 33,20 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 323 890,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 890,65 | 0,00 | 56,19 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 515 273,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 273,89 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 310 994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 994,21 | 0,00 | 64,48 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 261 347,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 347,69 | 0,00 | 54,19 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 572 341,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 341,90 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 316 491,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 491,87 | 0,00 | 60,58 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 316 491,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 491,87 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | 103 115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 115,28 | 0,00 | 92,69 | 242,45 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 103 115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 115,28 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 154 741,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 741,41 | 0,00 | 92,55 | 162,89 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 154 741,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 741,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | 104 323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 323,76 | 0,00 | 79,32 | 123,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | 137 248,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 248,31 | 0,00 | 104,36 | 162,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | 104 323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 323,76 | 0,00 | 79,32 | 123,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 30 | 140 755,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 755,69 | 0,00 | 107,02 | 164,92 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 486 651,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 651,52 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 165 211,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 211,79 | 0,00 | 68,72 | 157,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 165 211,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 211,79 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | 152 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 345,45 | 0,00 | 97,91 | 162,89 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 152 345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 345,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 323 045,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 045,66 | 0,00 | 56,65 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 323 045,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 045,66 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 133 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 552,88 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 161 144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 144,23 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 133 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 552,88 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 190 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 559,41 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 618 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 809,40 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 124 658,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 658,58 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 150 412,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 412,16 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 124 658,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 658,58 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 177 867,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 867,19 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 577 596,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 596,51 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | 173 568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 568,79 | 0,00 | 69,89 | 166,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | 212 131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 131,02 | 0,00 | 85,42 | 211,53 | 31.12.2023 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | 173 568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 568,79 | 0,00 | 69,89 | 166,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 1 | 243 213,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 213,82 | 0,00 | 97,94 | 225,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 802 482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 482,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | 127 463,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 463,48 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | 153 796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 796,16 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | 127 463,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 463,48 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 6 | 181 869,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 869,08 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 590 592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 592,20 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 195 066,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 066,76 | 0,00 | 31,97 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 328 523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 523,13 | 0,00 | 53,84 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 523 589,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 589,89 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | 80 635,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 635,03 | 0,00 | 106,41 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | 1 460 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 772,90 | 346 961,10 | 6 955,88 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | 33 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 351,00 | 0,00 | 44,01 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 574 720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 758,93 | 346 961,10 | X | X | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | 214 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 173,75 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 214 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 173,75 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 325 970,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 970,95 | 0,00 | 69,45 | 331,21 | 31.12.2023 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 309 215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 215,16 | 0,00 | 65,88 | 219,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 635 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 186,11 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 30 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 047,00 | 0,00 | 13,69 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 30 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 047,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | 213 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 816,00 | 0,00 | 70,51 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | 279 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 896,00 | 0,00 | 92,30 | 219,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | 213 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 816,00 | 0,00 | 70,51 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 | 304 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 539,00 | 0,00 | 100,42 | 225,61 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 012 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 067,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | 297 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 571,38 | 0,00 | 61,40 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | 311 317,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 317,59 | 0,00 | 64,23 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 608 888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 888,97 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 311 203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 203,16 | 0,00 | 64,32 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 297 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 438,92 | 0,00 | 61,47 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 181 296,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 296,96 | 0,00 | 37,47 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 623 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 570,54 | 159 790,46 | 128,84 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 4 852 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 879,22 | 1 322 069,78 | 1 003,01 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 1 271 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 504,00 | 310 383,00 | 262,87 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 1 544 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 473,74 | 425 261,26 | 319,27 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 082 871,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 366,54 | 2 217 504,50 | X | X | X |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 275 029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 029,92 | 0,00 | 80,09 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 266 258,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 258,02 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 2 796 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 934,44 | 751 586,56 | 814,41 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 546 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 314,57 | 192 702,43 | 159,01 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 1 196 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 451,85 | 342 916,15 | 348,41 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 549 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 113,65 | 186 626,35 | 160,10 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 629 933,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 102,45 | 1 473 831,49 | X | X | X |
| 10.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 311 999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 999,16 | 0,00 | 63,72 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 311 999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 999,16 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 3 360 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 591,63 | 1 225 466,37 | 698,82 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 182 175,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 175,54 | 0,00 | 37,89 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 871 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 621,88 | 211 492,12 | 181,17 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 298 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 725,04 | 0,00 | 62,13 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 1 022 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 107,97 | 546 666,03 | 212,71 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 312 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 308,61 | 0,00 | 64,95 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 573 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 029,65 | 119 409,35 | 119,26 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 620 594,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517 560,32 | 2 103 033,87 | X | X | X |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 142 224,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 224,31 | 0,00 | 33,77 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 235 853,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 853,81 | 0,00 | 56,00 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 378 078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 078,12 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 154 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 293,65 | 0,00 | 93,49 | 157,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 117 827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 827,90 | 0,00 | 71,40 | 119,19 | 31.12.2023 |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 158 747,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 747,28 | 0,00 | 96,19 | 159,58 | 31.12.2023 |
| 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 117 808,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 808,99 | 0,00 | 71,39 | 119,19 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 548 677,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 677,82 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 126 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 978,91 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 153 212,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 212,09 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 126 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 978,91 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 181 178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 178,55 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 588 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 348,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 18 408 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 544,30 | 5 007 682,70 | 6 122,61 | 11 525,15 | 31.12.2023 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 233 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 132,48 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 268 214,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 214,49 | 0,00 | 89,21 | 183,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 909 573,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 901 891,27 | 5 007 682,70 | X | X | X |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 18 367 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 383 590,80 | 3 983 710,20 | 6 182,82 | 11 525,15 | 31.12.2023 |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 267 641,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 641,69 | 0,00 | 90,09 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 230 349,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 349,46 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 130 087,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 087,29 | 0,00 | 43,79 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 995 379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011 669,24 | 3 983 710,20 | X | X | X |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 85 667,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 667,51 | 0,00 | 79,32 | 123,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 115 584,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 584,18 | 0,00 | 107,02 | 164,92 | 31.12.2023 |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 112 703,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 703,65 | 0,00 | 104,36 | 162,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 85 667,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 667,51 | 0,00 | 79,32 | 123,25 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 399 622,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 622,85 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 168 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 195,80 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 117 879,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 879,64 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 142 233,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 233,26 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 117 879,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 879,64 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 546 188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 188,34 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 145 019,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 019,26 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 174 986,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 986,67 | 0,00 | 61,53 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 206 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 940,10 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 145 019,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 019,26 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 671 965,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 965,29 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 89 380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 380,85 | 0,00 | 100,88 | 157,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 89 380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 380,85 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 198 170,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 170,17 | 0,00 | 31,03 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 198 170,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 170,17 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 191 544,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 544,46 | 0,00 | 63,00 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 191 544,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 544,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 16 | 338 434,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 434,33 | 0,00 | 74,30 | 225,61 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 338 434,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 434,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 198 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 692,55 | 0,00 | 132,21 | 211,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 198 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 692,55 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 156 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 693,60 | 0,00 | 108,33 | 166,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 858 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 598,25 | 146 158,75 | 593,72 | 1 744,07 | 31.12.2023 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 214 340,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 340,91 | 0,00 | 148,19 | 225,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 156 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 693,60 | 0,00 | 108,33 | 166,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 195 310,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 310,54 | 0,00 | 135,03 | 211,53 | 31.12.2023 |
| 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 123 381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 381,68 | 0,00 | 85,30 | 172,61 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 705 177,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 018,58 | 146 158,75 | X | X | X |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 212 428,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 428,52 | 0,00 | 148,27 | 225,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 155 224,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 224,98 | 0,00 | 108,34 | 166,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 193 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 646,90 | 0,00 | 135,16 | 211,53 | 31.12.2023 |
| 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 155 236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 236,92 | 0,00 | 108,35 | 166,89 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 716 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 537,32 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 286 070,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 070,46 | 0,00 | 95,18 | 219,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 160 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 311,41 | 0,00 | 53,34 | 118,22 | 31.12.2023 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 218 392,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 392,55 | 0,00 | 72,66 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 218 392,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 392,55 | 0,00 | 72,66 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 310 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 145,48 | 0,00 | 103,19 | 225,61 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 193 312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 312,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 268 053,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 053,39 | 0,00 | 89,46 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 232 292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 292,70 | 0,00 | 77,52 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 500 346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 346,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 134 907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 907,08 | 0,00 | 37,69 | 71,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 134 907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 907,08 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 129 282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 282,34 | 0,00 | 41,79 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 190 367,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 367,38 | 0,00 | 61,54 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 319 649,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 649,72 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 301 852,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 852,15 | 0,00 | 65,77 | 147,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 207 500,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,29 | 0,00 | 45,21 | 106,35 | 31.12.2023 |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 197 417,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 417,95 | 0,00 | 43,02 | 106,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 241 011,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 011,89 | 0,00 | 52,51 | 137,30 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 947 782,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 782,28 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 235 450,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 450,83 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 235 450,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 450,83 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 328 908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 908,20 | 0,00 | 53,66 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 328 908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 908,20 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 333 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 798,62 | 0,00 | 51,46 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 333 798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 798,62 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 133 073,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 073,29 | 0,00 | 43,77 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 5 403 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 153,73 | 881 700,27 | 6 972,71 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 235 751,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 751,32 | 0,00 | 77,54 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 772 678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 978,34 | 881 700,27 | X | X | X |
| 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 339 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 150,72 | 0,00 | 49,76 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 339 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 150,72 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 133 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 680,24 | 0,00 | 43,78 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 5 489 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 376,43 | 1 576 801,57 | 7 270,43 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 42 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814,00 | 0,00 | 14,02 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 665 672,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 870,67 | 1 576 801,57 | X | X | X |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 309 613,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 613,15 | 0,00 | 65,56 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 3 928 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 124,08 | 693 363,92 | 831,88 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 972 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 425,92 | 338 321,08 | 205,99 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 1 380 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 474,77 | 417 686,23 | 292,26 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 756 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 242,86 | 229 998,14 | 160,14 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 347 250,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 880,78 | 1 679 369,37 | X | X | X |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 934 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 366,21 | 191 664,79 | 211,96 | 1 090,82 | 31.12.2023 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 3 120 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 893,97 | 677 794,03 | 708,18 | 6 200,08 | 31.12.2023 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 656 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 073,06 | 128 387,94 | 148,97 | 923,45 | 31.12.2023 |
| 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 891 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 013,43 | 209 839,57 | 202,39 | 1 839,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 603 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 346,67 | 1 207 686,33 | X | X | X |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 132 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 765,00 | 0,00 | 44,01 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 235 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 091,00 | 0,00 | 77,93 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 367 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 856,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 311 710,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 710,62 | 0,00 | 63,94 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 181 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 700,93 | 0,00 | 37,27 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 262 190,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 190,46 | 0,00 | 53,78 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 262 190,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 190,46 | 0,00 | 53,78 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 017 792,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 792,47 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | 142 003,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 003,41 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | 125 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 707,30 | 0,00 | 45,15 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | 142 003,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 003,41 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | 202 616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 616,82 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 101 | 157 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 526,41 | 0,00 | 56,57 | 82,26 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 769 857,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 857,35 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | 27 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 177,00 | 0,00 | 16,58 | 123,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 20,26 | 162,89 | 31.12.2023 |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | 27 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 177,00 | 0,00 | 16,58 | 123,25 | 31.12.2023 |
| 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 24 | 48 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 531,00 | 0,00 | 29,61 | 164,92 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 136 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 085,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 89 | 115 355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 355,30 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 89 | 115 355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 355,30 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 230 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 710,60 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 111 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 749,45 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 134 834,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 834,44 | 0,00 | 61,53 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 111 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 749,45 | 0,00 | 51,00 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 159 468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 468,65 | 0,00 | 72,77 | 106,54 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 517 801,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 801,99 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 108 303,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 303,76 | 0,00 | 47,03 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 141 652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 652,18 | 0,00 | 61,51 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 249 955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 955,94 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 3 | 132 649,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 649,42 | 0,00 | 43,64 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 3 | 5 881 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 332,70 | 1 633 510,30 | 7 569,94 | 14 330,32 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 014 492,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 982,12 | 1 633 510,30 | X | X | X |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 130 107,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 107,19 | 0,00 | 43,23 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 231 755,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 755,40 | 0,00 | 77,01 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 361 862,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 862,59 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 129 777,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 777,85 | 0,00 | 43,61 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 229 300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 300,73 | 0,00 | 77,06 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 359 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 078,58 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 290 103,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 103,19 | 0,00 | 96,75 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 231 626,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 626,05 | 0,00 | 77,25 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 129 998,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 998,74 | 0,00 | 43,36 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 651 727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 727,98 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 290 338,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 338,02 | 0,00 | 96,40 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 231 784,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 784,25 | 0,00 | 76,96 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 130 130,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130,09 | 0,00 | 43,21 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 652 252,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 252,36 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 284 423,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 423,74 | 0,00 | 58,34 | 183,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 423,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 423,74 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 379 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 288,00 | 0,00 | 56,07 | 183,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 379 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 288,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 151 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 278,80 | 0,00 | 30,29 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 13 658 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 427,49 | 3 847 974,51 | 8 547,72 | 19 960,59 | 31.12.2023 |
| 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 246 563,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 563,98 | 0,00 | 49,37 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 056 244,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 208 270,27 | 3 847 974,51 | X | X | X |
| 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 | 162 578,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 578,03 | 0,00 | 27,23 | 71,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 162 578,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 578,03 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 221 655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 655,95 | 0,00 | 34,53 | 183,00 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 221 655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 655,95 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 122 263,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 263,61 | 0,00 | 47,13 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 159 376,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 376,10 | 0,00 | 61,44 | 95,43 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 281 639,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 639,71 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 151 058,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 058,91 | 0,00 | 30,36 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 213 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 718,04 | 0,00 | 42,95 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 312 596,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 596,17 | 0,00 | 62,83 | 106,54 | 31.12.2023 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 246 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 303,30 | 0,00 | 49,50 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 213 718,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 718,04 | 0,00 | 42,95 | 76,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 137 394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 394,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 217 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 876,50 | 0,00 | 35,89 | 183,00 | 31.12.2023 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 328 113,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 113,19 | 0,00 | 54,04 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 194 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 740,40 | 0,00 | 32,07 | 66,50 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 740 730,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 730,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 164 968,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 968,01 | 0,00 | 61,44 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 124 556,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 556,09 | 0,00 | 46,39 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 5 689 528,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 266,97 | 1 884 261,39 | 7 441,18 | 19 960,59 | 31.12.2023 |
| 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | 2 032 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 808,48 | 290 369,52 | 756,89 | 1 866,59 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 011 230,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 836 599,55 | 2 174 630,91 | X | X | X |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | 137 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 474,00 | 0,00 | 61,85 | 95,43 | 31.12.2023 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | 105 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 312,00 | 0,00 | 47,38 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | 113 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 936,00 | 0,00 | 51,26 | 76,55 | 31.12.2023 |
| 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 24 | 113 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 936,00 | 0,00 | 51,26 | 76,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 470 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 658,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | 214 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 710,00 | 0,00 | 69,02 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | 280 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 953,00 | 0,00 | 90,31 | 219,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | 214 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 710,00 | 0,00 | 69,02 | 165,87 | 31.12.2023 |
| 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фестивальная, д. 28 | 306 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 372,00 | 0,00 | 98,48 | 225,61 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 016 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 745,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 194 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 064,80 | 0,00 | 32,29 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 327 262,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 262,46 | 0,00 | 54,46 | 120,65 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 521 327,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 327,26 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 311 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 953,39 | 0,00 | 63,75 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 181 893,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 893,96 | 0,00 | 37,17 | 66,50 | 31.12.2023 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 262 476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 476,02 | 0,00 | 53,64 | 95,46 | 31.12.2023 |
| 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 262 476,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 476,02 | 0,00 | 53,64 | 95,46 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 018 799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 799,39 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 3 765 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 353,60 | 1 258 481,40 | 779,19 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 2 385 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 889,88 | 434 436,12 | 493,55 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 1 009 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 234,50 | 236 988,50 | 208,82 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 1 312 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 726,17 | 354 254,83 | 271,67 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. А | 1 008 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 190,63 | 292 344,37 | 208,68 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 481 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 905 394,78 | 2 576 505,22 | X | X | X |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 3 218 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 603,89 | 1 144 471,11 | 647,81 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 2 003 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 154,36 | 453 970,64 | 403,24 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 866 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 422,24 | 279 409,76 | 174,50 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 1 287 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 163,63 | 415 196,37 | 259,15 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. Б | 1 592 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 066,85 | 447 701,15 | 320,63 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 968 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 227 410,97 | 2 740 749,03 | X | X | X |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 3 827 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 490,51 | 1 261 276,49 | 796,62 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 2 550 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 388,57 | 442 739,43 | 530,72 | 1 675,36 | 31.12.2023 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 849 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 342,32 | 263 079,68 | 176,78 | 1 225,64 | 31.12.2023 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 1 137 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 534,66 | 366 714,34 | 236,68 | 1 297,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 7, к. В | 937 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 108,98 | 323 274,02 | 195,08 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 301 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 865,04 | 2 657 083,96 | X | X | X |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 300 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 013,80 | 0,00 | 74,58 | 120,65 | 31.12.2023 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 977 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 082,20 | 323 616,80 | 243,06 | 2 437,33 | 31.12.2023 |
| 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 3 319 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 952,15 | 466 540,85 | 825,23 | 7 584,40 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 597 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 048,15 | 790 157,65 | X | X | X |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | 59 869,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 869,82 | 0,00 | 11,30 | 114,71 | 31.12.2023 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | 174 466,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 466,33 | 0,00 | 32,94 | 71,47 | 31.12.2023 |
| 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | 287 443,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 443,56 | 0,00 | 54,26 | 145,95 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 521 779,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 779,71 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 79 767 155,92 | 0,00 | 0,00 | 51 228 456,22 | 27 358 883,88 | 1 179 815,82 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 21 034 431,44 | 0,00 | 0,00 | 20 311 506,25 | 450 264,34 | 272 660,85 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 79 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 659,34 | 0,00 | 97,66 | 257,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 79 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 659,34 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 6 624 135,36 | 0,00 | 0,00 | 6 351 474,51 | 0,00 | 272 660,85 | 9 200,19 | 39 052,38 | 31.12.2023 |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | 118 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 479,00 | 0,00 | 142,97 | 210,45 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 742 614,36 | 0,00 | 0,00 | 6 351 474,51 | 118 479,00 | 272 660,85 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 17 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 212,00 | 0,00 | 15,75 | 264,57 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 212,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 142,91 | 210,45 | 31.12.2023 |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | 7 527 610,57 | 0,00 | 0,00 | 7 526 610,57 | 1 000,00 | 0,00 | 10 455,01 | 39 052,38 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 645 110,57 | 0,00 | 0,00 | 7 526 610,57 | 118 500,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 115 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 414,00 | 0,00 | 142,95 | 210,45 | 31.12.2023 |
| 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | 6 434 421,17 | 0,00 | 0,00 | 6 433 421,17 | 1 000,00 | 0,00 | 8 936,70 | 39 052,38 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 549 835,17 | 0,00 | 0,00 | 6 433 421,17 | 116 414,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 9 881 532,89 | 0,00 | 0,00 | 8 964 064,85 | 185 098,89 | 732 369,15 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | 9 697 434,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964 064,85 | 1 000,00 | 732 369,15 | 11 599,80 | 56 251,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 697 434,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964 064,85 | 1 000,00 | 732 369,15 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64б | 121 914,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 914,37 | 0,00 | 145,08 | 257,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 121 914,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 914,37 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 20 | 62 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 184,52 | 0,00 | 172,35 | 257,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 62 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 184,52 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 48 851 191,59 | 0,00 | 0,00 | 21 952 885,12 | 26 723 520,65 | 174 785,82 | X | X | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42 | 16 859 861,59 | 0,00 | 0,00 | 5 665 039,82 | 11 194 821,77 | 0,00 | 15 818,97 | 56 251,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 859 861,59 | 0,00 | 0,00 | 5 665 039,82 | 11 194 821,77 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 42а | 6 956 598,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 881,54 | 1 676 930,64 | 174 785,82 | 19 967,27 | 56 251,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 956 598,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 881,54 | 1 676 930,64 | 174 785,82 | X | X | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | 15 478 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 697,76 | 13 790 067,24 | 0,00 | 18 326,74 | 56 251,90 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 478 765,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 697,76 | 13 790 067,24 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.4 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37а | 9 495 266,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 266,00 | 1 000,00 | 0,00 | 27 144,84 | 56 251,90 | 31.12.2023 |
| 11.3.4 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37а | 60 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 701,00 | 0,00 | 173,53 | 257,47 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 555 967,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 266,00 | 61 701,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 13 957 654,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 742 019,35 | 1 215 634,99 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 23 | 8 021 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 353,00 | 0,00 | 17 683,76 | 52 814,23 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 021 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 353,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 150 557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 557,05 | 0,00 | 67,10 | 225,45 | 31.12.2023 |
| 12.1.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 3 978 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 381,01 | 1 215 634,99 | 1 772,97 | 7 516,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 128 573,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 938,06 | 1 215 634,99 | X | X | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 1 182 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 607,00 | 0,00 | 809,17 | 2 538,37 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 182 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 607,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 136 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 566,69 | 0,00 | 86,88 | 225,45 | 31.12.2023 |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 157 224,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 224,05 | 0,00 | 100,02 | 240,45 | 31.12.2023 |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 194 763,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 763,86 | 0,00 | 123,90 | 308,80 | 31.12.2023 |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 136 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 566,69 | 0,00 | 86,88 | 225,45 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 625 121,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 121,29 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 13 705 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 865 895,85 | 1 839 834,45 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | 179 583,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 583,57 | 0,00 | 110,51 | 164,16 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 179 583,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 583,57 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 670 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 219,16 | 519 763,84 | 211,59 | 1 786,86 | 31.12.2023 |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 2 459 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 748,15 | 519 763,85 | 775,58 | 2 061,29 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 130 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 967,31 | 1 039 527,69 | X | X | X |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 548 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 155,00 | 0,00 | 898,03 | 3 278,97 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 548 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 155,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 130 863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 863,08 | 0,00 | 82,38 | 221,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 863,08 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 21 | 4 447 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 277,74 | 612 227,26 | 7 913,71 | 14 411,37 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 447 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 277,74 | 612 227,26 | X | X | X |
| 13.1.6 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 131 007,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 007,62 | 0,00 | 81,71 | 221,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 131 007,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 007,62 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | 74 190,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 190,30 | 0,00 | 46,28 | 172,01 | 31.12.2023 |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | 3 413 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 141,00 | 0,00 | 6 849,57 | 24 120,56 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 487 331,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 331,30 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.8 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 20 | 105 238,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 238,17 | 0,00 | 124,17 | 230,31 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 105 238,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 238,17 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.9 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 1 373 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 447,50 | 188 079,50 | 873,69 | 2 189,08 | 31.12.2023 |
| 13.1.9 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 172 024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 024,56 | 0,00 | 109,42 | 164,16 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 545 551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 472,06 | 188 079,50 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 12 854 540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 423 320,64 | 4 431 220,34 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 63 054,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 054,25 | 0,00 | 107,86 | 237,53 | 31.12.2023 |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | 773 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 074,00 | 0,00 | 1 322,40 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 836 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 128,25 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148 | 85 907,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 907,91 | 0,00 | 107,92 | 238,96 | 31.12.2023 |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148 | 591 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 642,08 | 4 877,92 | 743,12 | 3 279,13 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 677 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 549,99 | 4 877,92 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 855 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 347,00 | 0,00 | 1 023,63 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 74 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 275,24 | 0,00 | 88,89 | 237,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 929 622,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 622,24 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 14 | 37 800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,34 | 0,00 | 54,03 | 120,62 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 37 800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,34 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 157 729,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 729,47 | 0,00 | 55,77 | 238,71 | 31.12.2023 |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 113 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 463,40 | 0,00 | 40,12 | 141,49 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 271 192,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 192,87 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 22 | 62 726,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 726,14 | 0,00 | 108,04 | 237,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 62 726,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 726,14 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 17 | 62 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 782,99 | 0,00 | 107,73 | 237,53 | 31.12.2023 |
| 14.1.7 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 17 | 788 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 574,00 | 0,00 | 1 353,08 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 851 356,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 356,99 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | 537 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 147,84 | 478 484,16 | 969,06 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | 60 045,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 045,73 | 0,00 | 108,23 | 237,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 597 677,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 193,57 | 478 484,16 | X | X | X |
| 14.1.9 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | 136 773,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 773,26 | 0,00 | 90,50 | 238,71 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 136 773,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 773,26 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 1 | 58 926,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 926,44 | 0,00 | 107,94 | 237,53 | 31.12.2023 |
| 14.1.10 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 1 | 543 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 368,85 | 478 484,15 | 996,25 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 602 779,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 295,29 | 478 484,15 | X | X | X |
| 14.1.11 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 2 | 57 309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 309,15 | 0,00 | 107,16 | 237,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 57 309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 309,15 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | 56 613,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 613,88 | 0,00 | 107,88 | 237,53 | 31.12.2023 |
| 14.1.12 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | 567 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 885,00 | 0,00 | 1 082,10 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 624 498,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 498,88 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 26 | 61 256,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 256,13 | 0,00 | 108,02 | 237,53 | 31.12.2023 |
| 14.1.13 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 26 | 542 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 225,85 | 478 484,15 | 956,99 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 603 966,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 481,98 | 478 484,15 | X | X | X |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | 647 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 370,00 | 1 119,05 | 3 371,78 | 31.12.2023 |
| 14.1.14 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | 62 446,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 446,65 | 0,00 | 107,95 | 237,53 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 709 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 446,65 | 647 370,00 | X | X | X |
| 14.1.15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 71 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 871,00 | 0,00 | 80,42 | 120,84 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 71 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 871,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | 55 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 247,00 | 0,00 | 102,12 | 149,84 | 31.12.2023 |
| 14.1.16 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | 762 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 285,00 | 0,00 | 1 409,03 | 5 116,45 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 817 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 532,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.17 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 4 665 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 046,04 | 2 343 519,96 | 12 181,63 | 22 564,77 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 665 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 046,04 | 2 343 519,96 | X | X | X |
| 14.1.18 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 47 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 158,00 | 0,00 | 80,42 | 120,84 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 47 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 158,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.19 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 253 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 338,00 | 0,00 | 53,87 | 131,55 | 31.12.2023 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 253 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 338,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2024 год | 836 431 799,51 | 0,00 | 0,00 | 74 541 145,77 | 668 844 827,00 | 93 045 826,74 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 1 107 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 116,82 | 463 810,25 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | 68 047,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 047,74 | 0,00 | 125,62 | 158,37 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 68 047,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 047,74 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | 114 763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 763,33 | 0,00 | 138,40 | 213,66 | 31.12.2024 |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | 125 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 893,00 | 0,00 | 151,82 | 257,97 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 240 656,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 656,33 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 16 | 799 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 412,75 | 463 810,25 | 986,21 | 2 790,63 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 799 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 412,75 | 463 810,25 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 40 174 680,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 674 387,17 | 6 500 293,39 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 28 | 1 750 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 955,00 | 0,00 | 1 080,30 | 1 803,44 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 750 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 955,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | 4 073 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 895,00 | 0,00 | 910,94 | 1 706,41 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 073 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 895,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 40 | 1 066 014,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 014,23 | 0,00 | 221,12 | 1 248,16 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 066 014,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 014,23 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | 8 426 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 527,06 | 2 564 723,54 | 14 043,75 | 25 228,97 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 426 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 527,06 | 2 564 723,54 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | 8 612 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 970,71 | 1 911 736,29 | 1 714,52 | 7 725,24 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 612 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 970,71 | 1 911 736,29 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 15 192 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 168 266,44 | 2 023 833,56 | 1 999,64 | 7 725,24 | 31.12.2024 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | 1 052 758,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 758,73 | 0,00 | 138,57 | 1 248,16 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 244 858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 221 025,17 | 2 023 833,56 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 19 440 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 046 583,54 | 1 394 222,46 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 9 | 11 095 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701 371,54 | 1 394 222,46 | 15 410,55 | 36 786,70 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 095 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701 371,54 | 1 394 222,46 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | 8 345 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345 212,00 | 0,00 | 10 563,56 | 36 786,70 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 345 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345 212,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 100 785 017,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 586 164,32 | 14 198 852,87 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 1 143 820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 820,89 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 231 171,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 171,93 | 0,00 | 74,79 | 110,67 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 231 171,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 171,93 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 912 648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 648,96 | 0,00 | 176,02 | 1 433,79 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 912 648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 648,96 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 62 765 704,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 295 959,60 | 11 469 744,83 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | 5 307 743,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 942,90 | 1 616 800,13 | 10 744,42 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 307 743,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 942,90 | 1 616 800,13 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 7 763 192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 157,47 | 2 310 035,11 | 7 025,51 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 763 192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 157,47 | 2 310 035,11 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 252 634,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 634,14 | 0,00 | 75,14 | 178,24 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 252 634,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 634,14 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 28 | 261 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 237,00 | 0,00 | 71,10 | 178,24 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 261 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 237,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 9 | 5 833 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 164,51 | 1 241 602,79 | 7 605,95 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 833 767,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 164,51 | 1 241 602,79 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 104 | 2 724 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 849,75 | 803 687,25 | 5 515,26 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 724 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 849,75 | 803 687,25 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 29 | 5 128 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 422,52 | 0,00 | 6 574,90 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 128 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 422,52 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | 3 199 436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 567,24 | 907 869,00 | 8 297,29 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 199 436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 567,24 | 907 869,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | 1 586 833,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 833,05 | 0,00 | 964,23 | 1 503,85 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 586 833,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 833,05 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | 2 258 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 237,65 | 718 065,35 | 4 454,25 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 258 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 237,65 | 718 065,35 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41б | 1 862 330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 230,79 | 589 099,60 | 4 939,87 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 862 330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 230,79 | 589 099,60 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45 | 2 507 259,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 668,00 | 744 591,52 | 4 383,32 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 507 259,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 668,00 | 744 591,52 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 45а | 2 648 646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 646,88 | 0,00 | 6 366,94 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 648 646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 646,88 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47а | 2 593 068,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 068,83 | 0,00 | 6 233,34 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 593 068,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 068,83 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 49 | 2 740 622,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 622,86 | 0,00 | 6 588,04 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 740 622,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 622,86 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 14а | 29 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 868,00 | 0,00 | 90,21 | 117,71 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 29 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 868,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 64 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 059,00 | 0,00 | 97,18 | 126,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 64 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 059,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 24 | 108 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 944,00 | 0,00 | 133,20 | 349,35 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 108 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 944,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 274 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 213,00 | 0,00 | 75,59 | 208,38 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 274 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 213,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Первомайская, д. 7 | 2 247 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 940,82 | 726 829,18 | 4 217,20 | 24 831,66 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 247 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 940,82 | 726 829,18 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | 4 590 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 033,10 | 1 811 164,90 | 1 323,78 | 7 756,81 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 590 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 033,10 | 1 811 164,90 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Попова, д. 28 | 2 241 074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 074,09 | 0,00 | 5 746,34 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 241 074,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 074,09 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 22 | 6 289 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 897,00 | 0,00 | 9 458,49 | 16 661,25 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 289 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 897,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 251 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 647,00 | 0,00 | 72,60 | 133,93 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 251 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 647,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 11 251 894,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397 032,93 | 854 861,18 | X | X | X |
| 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | 1 679 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 850,82 | 854 861,18 | 911,10 | 2 005,82 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 679 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 850,82 | 854 861,18 | X | X | X |
| 5.3.2 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | 9 085 318,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 318,11 | 0,00 | 8 735,88 | 15 542,41 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 085 318,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 318,11 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 486 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 864,00 | 0,00 | 269,15 | 1 235,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 486 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 864,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 3 876 107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 759,19 | 423 348,03 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | 739 818,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 470,95 | 423 348,03 | 415,14 | 1 452,90 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 739 818,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 470,95 | 423 348,03 | X | X | X |
| 5.4.2 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | 3 136 288,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 288,24 | 0,00 | 5 435,51 | 24 074,84 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 136 288,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 288,24 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 620 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 234,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 212 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 971,00 | 0,00 | 131,16 | 222,99 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 212 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 971,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 195 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 692,00 | 0,00 | 124,02 | 165,15 | 31.12.2024 |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 211 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 571,00 | 0,00 | 134,08 | 222,99 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 407 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 263,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 120 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 219,65 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 12 | 120 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 219,65 | 0,00 | 66,98 | 109,55 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 120 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 219,65 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 1 429 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 153,62 | 781 549,38 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 683 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 443,60 | 518 245,40 | 284,10 | 2 595,04 | 31.12.2024 |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 354 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 709,02 | 263 303,98 | 147,11 | 2 242,19 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 037 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 152,62 | 781 549,38 | X | X | X |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 163 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 225,00 | 0,00 | 65,14 | 155,97 | 31.12.2024 |
| 5.8.2 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 228 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 776,00 | 0,00 | 91,29 | 217,46 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 392 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 001,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 6 428 254,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 254,83 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 6 145 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 044,00 | 0,00 | 8 907,15 | 14 359,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 145 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 044,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 283 210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 210,83 | 0,00 | 105,96 | 185,87 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 283 210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 210,83 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 13 149 079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 479 729,61 | 669 349,45 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Кеткино, ул. Зеленая, д. 10 | 217 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 617,00 | 0,00 | 255,99 | 2 465,31 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 217 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 617,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | 1 996 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 250,00 | 0,00 | 424,99 | 3 351,01 | 31.12.2024 |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 2 | 1 128 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 891,00 | 0,00 | 240,33 | 1 271,38 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 125 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 141,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 9 806 321,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 971,61 | 669 349,45 | 8 953,75 | 15 542,41 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 806 321,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 136 971,61 | 669 349,45 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 55 165 972,75 | 0,00 | 0,00 | 45 329 288,65 | 8 158 823,27 | 1 677 860,83 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 26 349 627,36 | 0,00 | 0,00 | 21 953 596,87 | 3 008 009,36 | 1 388 021,13 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 11 559 849,25 | 0,00 | 0,00 | 10 868 154,87 | 1 000,00 | 690 694,38 | 6 453,69 | 15 282,41 | 31.12.2024 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 57 | 1 515 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 603,00 | 0,00 | 846,14 | 4 762,88 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 075 452,25 | 0,00 | 0,00 | 10 868 154,87 | 1 516 603,00 | 690 694,38 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 11 783 768,75 | 0,00 | 0,00 | 11 085 442,00 | 1 000,00 | 697 326,75 | 6 516,13 | 15 282,41 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 783 768,75 | 0,00 | 0,00 | 11 085 442,00 | 1 000,00 | 697 326,75 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 380 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 652,00 | 0,00 | 168,41 | 339,00 | 31.12.2024 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 265 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 207,00 | 0,00 | 117,33 | 172,05 | 31.12.2024 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 367 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 416,00 | 0,00 | 162,55 | 229,68 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 013 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 275,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 226 863,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 863,99 | 0,00 | 180,02 | 221,02 | 31.12.2024 |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 250 267,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 267,37 | 0,00 | 198,59 | 325,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 477 131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 131,36 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 11 392 977,48 | 0,00 | 0,00 | 11 275 691,78 | 1 000,00 | 116 285,70 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 11 392 977,48 | 0,00 | 0,00 | 11 275 691,78 | 1 000,00 | 116 285,70 | 19 629,53 | 46 508,91 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 392 977,48 | 0,00 | 0,00 | 11 275 691,78 | 1 000,00 | 116 285,70 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 17 423 367,91 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 5 149 813,91 | 173 554,00 | X | X | X |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 16 714 973,41 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 4 614 973,41 | 0,00 | 20 177,42 | 46 508,91 | 31.12.2024 |
| 6.5.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 708 394,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 840,50 | 173 554,00 | 855,14 | 2 299,24 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 423 367,91 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 5 149 813,91 | 173 554,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 5 412 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 329,88 | 2 574 255,18 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 326 609,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 661,00 | 293 948,31 | 179,37 | 1 426,23 | 31.12.2024 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 725 636,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 563,42 | 653 073,00 | 398,50 | 1 328,73 | 31.12.2024 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 1 300 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 170 002,87 | 713,93 | 5 676,36 | 31.12.2024 |
| 7.1.1 | с. Мильково, пер. Зеленый, д. 1 | 508 034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 803,46 | 457 231,00 | 279,00 | 3 754,67 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 860 283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 027,88 | 2 574 255,18 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 1 886 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 476,00 | 0,00 | 1 571,54 | 6 764,49 | 31.12.2024 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 330 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 604,00 | 0,00 | 275,41 | 751,96 | 31.12.2024 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11а | 335 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 222,00 | 0,00 | 279,26 | 1 217,25 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 552 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 302,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 540 084 038,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 615 753,64 | 60 468 285,23 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 699 787,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 787,81 | 0,00 | 230,91 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | 516 967,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 967,49 | 0,00 | 170,58 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 216 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 755,30 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 6 134 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 041,39 | 1 469 436,61 | 953,03 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 1 018 612,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 612,04 | 0,00 | 158,25 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 1 753 539,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 539,23 | 0,00 | 272,42 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 906 629,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437 192,66 | 1 469 436,61 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 491 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 637,00 | 0,00 | 162,26 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 2 792 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 199,00 | 0,00 | 921,55 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 1 056 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 132,00 | 0,00 | 348,57 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | 850 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 496,00 | 0,00 | 280,70 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 190 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 464,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 6 294 893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 798,20 | 932 095,32 | 8 114,07 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 294 893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 798,20 | 932 095,32 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 886 350,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 350,49 | 0,00 | 292,02 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | 509 701,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 701,59 | 0,00 | 167,93 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 396 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 052,08 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 7 929 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929 797,00 | 0,00 | 1 234,21 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 263 667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 667,43 | 0,00 | 41,04 | 131,47 | 31.12.2024 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 207 701,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 701,22 | 0,00 | 32,33 | 101,17 | 31.12.2024 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 9 | 1 349 029,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 029,44 | 0,00 | 209,97 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 750 195,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 195,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 242 253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 253,86 | 0,00 | 103,18 | 145,95 | 31.12.2024 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 127 770,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 770,26 | 0,00 | 54,42 | 71,47 | 31.12.2024 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 2 968 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 431,59 | 367 421,41 | 1 264,53 | 1 866,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 338 877,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 455,71 | 367 421,41 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 1 218 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 575,36 | 0,00 | 189,81 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 783 298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 298,79 | 0,00 | 122,01 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 001 874,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 874,15 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 757 681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 681,30 | 0,00 | 118,21 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 1 182 805,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 805,21 | 0,00 | 184,54 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 940 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 486,51 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 1 505 579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 579,29 | 0,00 | 235,50 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 895 685,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 685,26 | 0,00 | 140,10 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 401 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 264,55 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 3 918 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 071,71 | 691 080,29 | 796,37 | 1 675,36 | 31.12.2024 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 5 322 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 912,77 | 0,00 | 1 081,89 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 10 199 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 499,46 | 1 330 020,04 | 9 213,66 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 440 584,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 419 483,94 | 2 021 100,33 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 1 910 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 926,00 | 0,00 | 297,47 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 5 243 871,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 899,37 | 1 064 972,50 | 816,31 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | 1 087 099,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 099,95 | 0,00 | 169,23 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 241 897,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176 925,32 | 1 064 972,50 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 24 680 432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 680 432,57 | 0,00 | 5 047,23 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 680 432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 680 432,57 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 4 424 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 193,41 | 1 456 874,59 | 689,00 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 424 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 193,41 | 1 456 874,59 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 1 431 973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 973,24 | 0,00 | 293,84 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 1 594 237,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 195,58 | 364 041,84 | 327,14 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 026 210,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 168,82 | 364 041,84 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 348 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 347,00 | 0,00 | 113,51 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 538 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 421,00 | 0,00 | 175,44 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 886 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 768,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 424 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 656,00 | 0,00 | 138,37 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 879 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 715,00 | 0,00 | 286,65 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 304 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 371,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 2 233 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 002,00 | 0,00 | 328,07 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 1 119 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 477,00 | 0,00 | 164,47 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 352 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 479,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 1 473 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 236,53 | 0,00 | 132,96 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 473 236,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 236,53 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 4 401 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 889,40 | 949 838,60 | 917,81 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 401 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 889,40 | 949 838,60 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 1 225 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 637,00 | 0,00 | 256,47 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 4 575 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 575 391,00 | 0,00 | 957,44 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 597 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 026,00 | 0,00 | 124,93 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 1 836 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 160,00 | 0,00 | 384,23 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 234 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 214,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14 | 199 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 299,13 | 0,00 | 41,91 | 95,46 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 199 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 299,13 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 4 585 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 332,58 | 1 078 831,42 | 756,69 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 189,12 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 2 226 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 082,74 | 593 913,26 | 367,52 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 2 502 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 106,00 | 0,00 | 412,92 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 460 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 521,32 | 1 672 744,68 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 1 625 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 223,80 | 0,00 | 337,99 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 4 858 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 266,85 | 1 046 390,15 | 1 010,43 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 887 605,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 605,74 | 0,00 | 184,59 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 1 561 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 489,20 | 0,00 | 324,74 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 932 975,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 886 585,59 | 1 046 390,15 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 3 598 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 248,00 | 0,00 | 838,01 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 598 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 248,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 2 618 675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 675,37 | 0,00 | 533,44 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 4 511 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 712,77 | 961 981,23 | 919,07 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 986 300,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 300,51 | 0,00 | 200,92 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 1 644 914,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 914,08 | 0,00 | 335,08 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 761 583,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 799 602,73 | 961 981,23 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1 561 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 399,98 | 1 330 343,00 | 714,36 | 7 258,03 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 561 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 399,98 | 1 330 343,00 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 4 394 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 623,00 | 0,00 | 733,77 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 394 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 623,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | 1 517 932,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 932,10 | 0,00 | 294,67 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 517 932,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 932,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 4 744 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747 123,09 | 997 554,91 | 791,65 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 744 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 747 123,09 | 997 554,91 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 6 789 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 071,87 | 0,00 | 10 051,93 | 19 960,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 789 071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 071,87 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 842 001,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 001,09 | 0,00 | 236,54 | 1 090,82 | 31.12.2024 |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 508 269,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 269,67 | 0,00 | 142,79 | 923,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 350 270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 270,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 940 368,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 368,49 | 0,00 | 191,96 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 940 368,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 368,49 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | 7 041 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209 881,92 | 831 773,08 | 10 171,39 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 041 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209 881,92 | 831 773,08 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | 1 083 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 731,00 | 0,00 | 179,91 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 083 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 731,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 1 966 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 857,89 | 197 353,11 | 374,41 | 1 866,59 | 31.12.2024 |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 389 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 140,00 | 0,00 | 74,10 | 923,45 | 31.12.2024 |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 711 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 599,00 | 0,00 | 135,50 | 1 090,82 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 066 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 596,89 | 197 353,11 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 12 047 054,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 765,13 | 384 289,58 | 2 925,25 | 14 628,32 | 31.12.2024 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 2 139 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 154,00 | 0,00 | 519,43 | 2 589,79 | 31.12.2024 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 369 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 220,00 | 0,00 | 89,65 | 2 224,11 | 31.12.2024 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | 1 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 400,00 | 0,00 | 277,40 | 1 480,95 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 697 828,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 539,13 | 384 289,58 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 1 983 756,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 426,40 | 452 329,76 | 686,25 | 6 200,08 | 31.12.2024 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 754 641,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 641,87 | 0,00 | 261,06 | 1 090,82 | 31.12.2024 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 636 800,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 524,32 | 216 276,43 | 220,29 | 1 839,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 403 798,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 798,81 | 0,00 | 139,69 | 923,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 778 997,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 391,40 | 668 606,19 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 2 202 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 931,40 | 0,00 | 341,23 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 1 090 530,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 530,72 | 0,00 | 168,92 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 1 733 927,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 927,81 | 0,00 | 268,58 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 027 389,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 389,93 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 38 | 4 823 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 220,46 | 1 368 270,22 | 1 005,77 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 823 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 220,46 | 1 368 270,22 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 2 166 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 233,00 | 0,00 | 337,74 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 2 002 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 444,00 | 0,00 | 312,20 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 5 469 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 755,88 | 1 069 465,12 | 852,71 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 1 027 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 660,00 | 0,00 | 160,22 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 665 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 596 092,88 | 1 069 465,12 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 1 125 938,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 938,42 | 0,00 | 195,35 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 125 938,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 938,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 1 830 130,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 130,59 | 0,00 | 379,45 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 4 746 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 713,34 | 1 249 885,66 | 984,14 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 977 123,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 123,94 | 0,00 | 202,59 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 1 148 604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 604,13 | 0,00 | 238,15 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 702 457,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 572,00 | 1 249 885,66 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 2 757 749,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 749,42 | 0,00 | 527,88 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 5 644 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 748,13 | 1 125 060,87 | 1 080,51 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 1 278 513,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 513,54 | 0,00 | 244,73 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 2 476 396,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 396,51 | 0,00 | 474,02 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 157 468,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 032 407,60 | 1 125 060,87 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 23 | 4 417 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 177,17 | 1 016 547,83 | 775,67 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 417 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 177,17 | 1 016 547,83 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 992 406,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 406,66 | 0,00 | 174,05 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 475 714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 714,90 | 0,00 | 83,43 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 468 121,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 121,56 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 1 338 762,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 762,03 | 0,00 | 275,90 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 676 528,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 528,39 | 0,00 | 139,42 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 015 290,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 290,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 198 989,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 989,91 | 0,00 | 40,85 | 183,00 | 31.12.2024 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | 24 268 074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 560 568,38 | 4 707 505,69 | 4 981,34 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 467 063,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 759 558,29 | 4 707 505,69 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 2 809 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 062,60 | 1 123 676,40 | 598,66 | 2 855,61 | 31.12.2024 |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | 24 859 770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 859 770,46 | 0,00 | 5 296,75 | 19 660,26 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 669 509,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 545 833,06 | 1 123 676,40 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 3 540 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 906,48 | 679 618,52 | 731,76 | 1 675,36 | 31.12.2024 |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 9 258 721,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 189,57 | 1 323 532,09 | 8 404,79 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 799 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 796 096,05 | 2 003 150,61 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 1 359 795,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 795,14 | 0,00 | 277,71 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 656 505,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 505,59 | 0,00 | 134,08 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 1 197 674,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 674,36 | 0,00 | 244,60 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 213 975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213 975,09 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 1 769 098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 098,16 | 0,00 | 420,02 | 1 090,82 | 31.12.2024 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 701 118,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 118,30 | 0,00 | 166,46 | 923,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 470 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 216,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 254 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 008,00 | 0,00 | 92,27 | 208,75 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 254 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 008,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 1 403 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 122,70 | 0,00 | 466,68 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 403 761,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 761,71 | 0,00 | 134,29 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 806 884,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 884,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 1 078 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 118,51 | 0,00 | 362,92 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 472 721,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 721,89 | 0,00 | 159,13 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 550 840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 840,40 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 60 | 225 666,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 666,46 | 0,00 | 150,24 | 208,75 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 225 666,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 666,46 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 67 | 222 723,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 723,28 | 0,00 | 164,75 | 255,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 222 723,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 723,28 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 464 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 674,00 | 0,00 | 64,93 | 183,00 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 464 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 674,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 1 679 873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 180,25 | 361 693,63 | 726,84 | 1 866,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 679 873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 180,25 | 361 693,63 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 661 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 749,83 | 192 377,17 | 746,19 | 2 589,79 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 661 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 749,83 | 192 377,17 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 2 625 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 335,00 | 0,00 | 863,51 | 7 584,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 715 031,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 031,97 | 0,00 | 235,18 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 754 891,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 891,57 | 0,00 | 248,30 | 2 437,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 095 258,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 258,54 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 489 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 731,00 | 0,00 | 338,59 | 1 503,52 | 31.12.2024 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 1 356 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 968,21 | 334 398,79 | 937,75 | 5 186,40 | 31.12.2024 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 326 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 323,00 | 0,00 | 225,61 | 1 301,14 | 31.12.2024 |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 386 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 867,03 | 137 026,97 | 267,49 | 3 430,93 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 559 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 889,24 | 471 425,76 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67/1 | 251 063,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 063,10 | 0,00 | 54,48 | 183,00 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 251 063,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 063,10 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 5 889 799,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 500,70 | 1 497 298,81 | 7 853,07 | 20 488,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 889 799,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 500,70 | 1 497 298,81 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 1 981 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 902,75 | 956 558,25 | 640,54 | 1 866,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 981 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 902,75 | 956 558,25 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 1 678 092,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 092,58 | 0,00 | 552,64 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 740 628,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 628,66 | 0,00 | 243,91 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 418 721,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 721,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 1 504 141,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 141,14 | 0,00 | 492,63 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | 713 293,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 293,93 | 0,00 | 233,61 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 217 435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 435,07 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 771 268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 268,86 | 0,00 | 135,92 | 2 523,09 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 771 268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 268,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 1 103 560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 560,55 | 0,00 | 365,82 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 430 378,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 378,21 | 0,00 | 142,67 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 533 938,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 938,76 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 8 233 550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620 567,45 | 1 612 983,18 | 7 433,69 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 233 550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620 567,45 | 1 612 983,18 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 36 | 227 696,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 696,54 | 0,00 | 141,82 | 208,75 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 227 696,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 696,54 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 38 | 226 623,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 623,87 | 0,00 | 146,13 | 208,75 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 226 623,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 623,87 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 40 | 159 861,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 861,47 | 0,00 | 101,97 | 208,75 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 159 861,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 861,47 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 48 | 306 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 160,00 | 0,00 | 176,08 | 331,21 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 306 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 160,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 2 677 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 311,89 | 273 379,11 | 889,75 | 1 675,36 | 31.12.2024 |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | 5 149 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 391,56 | 728 393,34 | 7 517,93 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 827 475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 703,45 | 1 001 772,45 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 21 163 799,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 432,35 | 7 402 367,19 | 4 340,94 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 163 799,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 432,35 | 7 402 367,19 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 32 142 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 142 194,40 | 0,00 | 4 751,95 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 32 142 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 142 194,40 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | 3 915 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 496,00 | 0,00 | 783,98 | 1 866,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 915 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 496,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 30 963 028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 963 028,41 | 0,00 | 4 822,90 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 30 963 028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 963 028,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 5 946 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 602,38 | 784 640,62 | 8 286,29 | 19 960,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 946 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 602,38 | 784 640,62 | X | X | X |
| 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 16 428 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 984 248,53 | 7 444 029,27 | 10 562,77 | 19 960,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 428 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 984 248,53 | 7 444 029,27 | X | X | X |
| 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 30 413 344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 413 344,28 | 0,00 | 5 009,20 | 11 525,15 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 30 413 344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 413 344,28 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 9 711 950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 682,44 | 1 336 267,61 | 8 732,20 | 14 330,32 | 31.12.2024 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 3 330 531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 230,12 | 687 301,85 | 680,66 | 1 675,36 | 31.12.2024 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 889 069,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 069,44 | 0,00 | 181,70 | 1 225,64 | 31.12.2024 |
| 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | 2 224 375,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 375,03 | 0,00 | 454,59 | 1 297,33 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 155 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 132 357,03 | 2 023 569,46 | X | X | X |
| 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 8 | 9 543 146,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 956,56 | 6 339 189,91 | 6 845,87 | 19 960,59 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 543 146,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 956,56 | 6 339 189,91 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 31 088 678,10 | 0,00 | 0,00 | 29 211 857,12 | 1 138 039,26 | 738 781,72 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 9 956 584,26 | 0,00 | 0,00 | 9 097 625,26 | 672 635,26 | 186 323,74 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 155 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 521,00 | 0,00 | 142,96 | 210,45 | 31.12.2024 |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 150 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 629,00 | 0,00 | 138,46 | 264,57 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 306 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 150,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 97 724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 724,40 | 0,00 | 116,98 | 210,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 97 724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 724,40 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 9 284 949,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 625,26 | 1 000,00 | 186 323,74 | 11 382,80 | 56 251,90 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 284 949,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 625,26 | 1 000,00 | 186 323,74 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 148 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 576,00 | 0,00 | 142,41 | 264,57 | 31.12.2024 |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 119 184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 184,86 | 0,00 | 114,24 | 210,45 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 267 760,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 760,86 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 20 668 689,84 | 0,00 | 0,00 | 20 114 231,86 | 2 000,00 | 552 457,98 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 64б | 12 294 524,84 | 0,00 | 0,00 | 11 741 066,86 | 1 000,00 | 552 457,98 | 14 631,11 | 56 251,90 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 294 524,84 | 0,00 | 0,00 | 11 741 066,86 | 1 000,00 | 552 457,98 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Советская, д. 20 | 8 374 165,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 165,00 | 1 000,00 | 0,00 | 23 209,99 | 56 251,90 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 374 165,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 165,00 | 1 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 463 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 404,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 87 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 433,00 | 0,00 | 104,19 | 161,19 | 31.12.2024 |
| 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | 128 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 306,00 | 0,00 | 152,89 | 257,47 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 215 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 739,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 6 | 128 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 454,00 | 0,00 | 152,54 | 257,47 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 128 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 454,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 37 | 119 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 211,00 | 0,00 | 180,35 | 257,47 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 119 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 211,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 19 259 499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 429 094,30 | 830 405,33 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 1 840 235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 235,94 | 0,00 | 820,18 | 2 219,68 | 31.12.2024 |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 1 328 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 466,50 | 0,00 | 592,09 | 4 970,16 | 31.12.2024 |
| 12.1.1 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | 719 510,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 510,75 | 0,00 | 320,68 | 1 892,51 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 888 213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888 213,19 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | 8 370 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 359,00 | 0,00 | 16 875,72 | 29 909,56 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 370 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 359,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 1 776 550,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 550,85 | 0,00 | 1 130,19 | 2 219,68 | 31.12.2024 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 570 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 166,66 | 0,00 | 362,72 | 1 892,51 | 31.12.2024 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 1 220 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 996,52 | 0,00 | 776,76 | 4 970,16 | 31.12.2024 |
| 12.1.3 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 36 | 3 304 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 877,62 | 830 405,33 | 2 102,09 | 7 516,71 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 871 996,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 591,65 | 830 405,33 | X | X | X |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | 37 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 417,63 | 0,00 | 102,21 | 174,45 | 31.12.2024 |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | 37 417,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 417,63 | 0,00 | 102,21 | 174,45 | 31.12.2024 |
| 12.1.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 10 | 54 095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 095,20 | 0,00 | 147,76 | 247,82 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 128 930,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 930,46 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 13 383 029,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 067 625,65 | 1 315 404,20 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47 | 228 950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 950,50 | 0,00 | 64,22 | 169,01 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 228 950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 950,50 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | 3 481 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 019,48 | 710 722,52 | 1 163,10 | 1 684,50 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 481 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 019,48 | 710 722,52 | X | X | X |
| 13.1.3 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 284 688,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 688,41 | 0,00 | 43,61 | 131,90 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 688,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 688,41 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 379 315,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 315,53 | 0,00 | 621,42 | 2 005,54 | 31.12.2024 |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 213 182,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 182,62 | 0,00 | 349,25 | 5 547,61 | 31.12.2024 |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 53 523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 523,04 | 0,00 | 87,69 | 153,72 | 31.12.2024 |
| 13.1.4 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 51 852,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 852,75 | 0,00 | 84,95 | 150,60 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 697 873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 873,94 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.5 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | 161 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 312,00 | 0,00 | 34,54 | 155,96 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 161 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 312,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.6 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | 8 528 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 923 781,32 | 604 681,68 | 12 414,07 | 17 657,19 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 528 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 923 781,32 | 604 681,68 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 10 529 564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645 909,15 | 2 883 655,28 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 797 883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 796 883,61 | 282,14 | 1 431,16 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 797 883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 796 883,61 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 22 | 47 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 149,85 | 0,00 | 84,99 | 205,49 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 47 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 149,85 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | 81 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 678,40 | 0,00 | 54,05 | 97,73 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 81 678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 678,40 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 2 | 734 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 425,00 | 0,00 | 1 373,27 | 3 371,78 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 734 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 425,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 17 | 50 395,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 395,43 | 0,00 | 96,03 | 208,35 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 50 395,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 395,43 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 61 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 281,05 | 0,00 | 106,50 | 164,37 | 31.12.2024 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 108 497,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 497,78 | 0,00 | 188,56 | 285,42 | 31.12.2024 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 61 281,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 281,05 | 0,00 | 106,50 | 164,37 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 231 059,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 059,88 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 62 683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 683,01 | 0,00 | 176,17 | 270,28 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 62 683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 683,01 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 105 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 057,00 | 0,00 | 117,55 | 149,84 | 31.12.2024 |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 435 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 768,00 | 0,00 | 487,60 | 2 912,24 | 31.12.2024 |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 840 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 024,00 | 0,00 | 939,94 | 5 116,45 | 31.12.2024 |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б | 128 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 117,00 | 0,00 | 143,36 | 247,04 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 508 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 966,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.9 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | 112 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 855,00 | 0,00 | 192,45 | 247,04 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 112 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 855,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.10 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 6 706 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619 754,33 | 2 086 771,67 | 17 510,51 | 22 564,77 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 706 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619 754,33 | 2 086 771,67 | X | X | X |
| 14.1.11 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 195 942,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 942,25 | 0,00 | 41,66 | 131,55 | 31.12.2024 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 195 942,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 942,25 | 0,00 | X | X | X |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2025 год | 1 462 445 716,36 | 0,00 | 0,00 | 72 115 684,36 | 1 232 700 675,27 | 157 629 356,73 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутский муниципальный округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринский муниципальный округу | 3 007 771,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 703,59 | 798 068,40 | X | X | X |
| 2.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | 275 072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 059,20 | 106 013,40 | 507,80 | 1 578,28 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 275 072,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 059,20 | 106 013,40 | X | X | X |
| 2.1.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 13а | 1 067 093,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 215,59 | 269 878,00 | 1 286,90 | 2 790,63 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 067 093,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 215,59 | 269 878,00 | X | X | X |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | 93 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 015,00 | 0,00 | 114,82 | 158,37 | 31.12.2025 |
| 2.1.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | 1 572 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 413,80 | 422 177,00 | 1 941,23 | 2 184,02 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 665 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 428,80 | 422 177,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинский городскому округу | 39 266 857,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 470 177,00 | 7 796 680,04 | X | X | X |
| 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 26 | 4 950 341,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 751,19 | 1 091 590,52 | 1 170,82 | 1 706,41 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 950 341,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 751,19 | 1 091 590,52 | X | X | X |
| 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 41 | 5 053 929,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 400,05 | 881 529,68 | 1 063,76 | 1 706,41 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 053 929,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 172 400,05 | 881 529,68 | X | X | X |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 4 901 804,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 362,78 | 1 198 442,20 | 1 116,02 | 1 803,44 | 31.12.2025 |
| 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 296 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 749,00 | 0,00 | 67,56 | 170,58 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 198 553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 111,78 | 1 198 442,20 | X | X | X |
| 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | 336 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 549,00 | 0,00 | 77,31 | 206,74 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 336 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 549,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | 180 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 532,00 | 0,00 | 59,85 | 67,12 | 31.12.2025 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | 260 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 725,00 | 0,00 | 86,44 | 96,69 | 31.12.2025 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | 260 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 725,00 | 0,00 | 86,44 | 96,69 | 31.12.2025 |
| 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 38 | 328 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 199,00 | 0,00 | 108,81 | 122,31 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 030 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 181,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 240 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 182,00 | 0,00 | 78,71 | 96,69 | 31.12.2025 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 240 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 182,00 | 0,00 | 78,71 | 96,69 | 31.12.2025 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 10 328 821,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 394,47 | 2 641 426,55 | 14 926,04 | 25 228,97 | 31.12.2025 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 166 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 129,00 | 0,00 | 54,44 | 67,12 | 31.12.2025 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 745 415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 415,08 | 0,00 | 244,29 | 1 325,17 | 31.12.2025 |
| 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 10 | 633 429,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 429,96 | 0,00 | 207,59 | 1 248,16 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 354 159,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712 732,51 | 2 641 426,55 | X | X | X |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | 588 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 316,12 | 0,00 | 196,28 | 1 248,16 | 31.12.2025 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | 236 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 489,00 | 0,00 | 78,90 | 96,69 | 31.12.2025 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | 547 095,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 095,42 | 0,00 | 182,52 | 1 325,17 | 31.12.2025 |
| 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7 | 236 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 489,00 | 0,00 | 78,90 | 96,69 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 608 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 389,54 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | 4 431 730,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 975,76 | 1 015 754,50 | 929,03 | 7 725,24 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 431 730,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 975,76 | 1 015 754,50 | X | X | X |
| 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | 4 303 022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 086,17 | 967 936,59 | 902,33 | 7 725,24 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 303 022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 086,17 | 967 936,59 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 23 793 025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 424 517,53 | 2 368 507,80 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 8 709 288,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 709 288,08 | 0,00 | 17 195,04 | 36 786,70 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 709 288,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 709 288,08 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 17 | 8 617 256,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 256,59 | 0,00 | 17 013,34 | 36 786,70 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 617 256,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 256,59 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 19 | 6 466 480,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 972,86 | 2 368 507,80 | 12 932,96 | 36 786,70 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 466 480,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 972,86 | 2 368 507,80 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 225 317 611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 540 736,67 | 24 776 874,55 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 8 055 390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 155,58 | 743 235,23 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 2 966 151,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 151,73 | 0,00 | 959,61 | 1 904,53 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 966 151,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 151,73 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 5 089 239,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 003,85 | 743 235,23 | 981,57 | 8 284,96 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 089 239,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 003,85 | 743 235,23 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 188 024 642,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 493 823,63 | 19 530 818,51 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 4 | 161 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 302,00 | 0,00 | 48,04 | 126,00 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 161 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 302,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 324 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 673,00 | 0,00 | 53,17 | 202,26 | 31.12.2025 |
| 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | 6 232 395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 395,56 | 0,00 | 1 020,63 | 1 723,34 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 557 068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 068,56 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | 274 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 583,00 | 0,00 | 99,85 | 208,38 | 31.12.2025 |
| 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7 | 2 584 236,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 289,68 | 972 947,15 | 939,72 | 5 123,46 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 858 819,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 872,68 | 972 947,15 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 304 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 648,00 | 0,00 | 93,56 | 208,38 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 304 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 648,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 1 122 462,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 462,18 | 0,00 | 197,31 | 1 255,48 | 31.12.2025 |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Авачинская, д. 4 | 280 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 362,00 | 0,00 | 49,28 | 97,10 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 402 824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 824,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | 26 129 665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 973 723,20 | 2 155 941,94 | 7 771,14 | 11 713,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 26 129 665,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 973 723,20 | 2 155 941,94 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 28 | 24 775 337,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 715 774,78 | 2 059 562,56 | 6 742,87 | 11 713,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 775 337,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 715 774,78 | 2 059 562,56 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 15 | 103 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 637,00 | 0,00 | 78,36 | 87,96 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 103 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 637,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Гришечко, д. 7 | 3 729 764,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 682,18 | 342 082,27 | 5 977,19 | 14 359,60 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 729 764,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 682,18 | 342 082,27 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1 051 679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 434 679,34 | 206,30 | 1 255,48 | 31.12.2025 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 250 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 523,00 | 0,00 | 49,14 | 97,10 | 31.12.2025 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 1 326 419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 136 419,57 | 260,19 | 2 490,82 | 31.12.2025 |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | 279 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 856,00 | 0,00 | 54,90 | 102,83 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 908 477,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 379,00 | 571 098,91 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42а | 211 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 284,00 | 0,00 | 74,84 | 87,09 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 211 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 284,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 335 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 594,00 | 0,00 | 67,06 | 102,83 | 31.12.2025 |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 321 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 842,00 | 0,00 | 64,31 | 97,10 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 657 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 436,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | 6 466 006,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 116,62 | 643 890,22 | 9 978,41 | 23 909,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 466 006,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 116,62 | 643 890,22 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 174 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 795,00 | 0,00 | 39,35 | 109,78 | 31.12.2025 |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 16 725 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 629 045,16 | 2 096 365,87 | 3 764,95 | 12 305,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 900 206,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 803 840,16 | 2 096 365,87 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 15 877 256,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 847 497,05 | 2 029 759,12 | 4 655,40 | 12 305,59 | 31.12.2025 |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 161 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 495,00 | 0,00 | 47,35 | 109,78 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 038 751,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 008 992,05 | 2 029 759,12 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | 7 712 556,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712 556,74 | 0,00 | 1 133,10 | 1 723,34 | 31.12.2025 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 32 | 336 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 230,00 | 0,00 | 49,40 | 202,26 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 048 786,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 786,74 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | 2 273 903,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 903,14 | 0,00 | 1 219,77 | 1 723,34 | 31.12.2025 |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41 | 254 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 655,00 | 0,00 | 136,60 | 202,26 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 528 558,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 558,14 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | 2 216 856,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 216 856,01 | 0,00 | 1 290,97 | 1 723,34 | 31.12.2025 |
| 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41а | 252 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 228,00 | 0,00 | 146,88 | 202,26 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 469 084,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 084,01 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.19 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 51 | 4 118 486,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 252,01 | 332 234,87 | 7 920,17 | 14 359,60 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 118 486,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 252,01 | 332 234,87 | X | X | X |
| 5.2.20 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | 284 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 194,00 | 0,00 | 114,60 | 208,38 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 194,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.21 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 14а | 3 498 946,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 946,94 | 0,00 | 15 585,51 | 20 632,07 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 498 946,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 946,94 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 73 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 639,00 | 0,00 | 111,71 | 125,26 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 77 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 196,00 | 0,00 | 117,11 | 131,38 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 73 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 639,00 | 0,00 | 111,71 | 125,26 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 1 237 886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 886,04 | 0,00 | 1 877,86 | 19 008,98 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 420 511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 511,69 | 0,00 | 637,91 | 2 227,13 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 500 947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 947,27 | 0,00 | 759,93 | 1 586,92 | 31.12.2025 |
| 5.2.22 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 24 | 8 477 534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 685 220,63 | 792 313,87 | 15 089,15 | 23 963,78 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 861 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 069 039,63 | 792 313,87 | X | X | X |
| 5.2.23 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 22 | 142 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 216,00 | 0,00 | 87,42 | 126,00 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 142 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 216,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.24 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 24 | 7 759 795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071 532,55 | 688 262,46 | 9 487,46 | 18 922,63 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 759 795,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071 532,55 | 688 262,46 | X | X | X |
| 5.2.25 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | 2 827 135,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 267,88 | 445 867,68 | 779,38 | 5 123,46 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 827 135,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 267,88 | 445 867,68 | X | X | X |
| 5.2.26 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 31 | 205 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 788,18 | 0,00 | 113,92 | 1 295,07 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 205 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 788,18 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 182 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 318,00 | 0,00 | 31,63 | 126,00 | 31.12.2025 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 1 456 964,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 227,40 | 305 737,38 | 252,73 | 1 299,84 | 31.12.2025 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 12 793 992,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106 900,40 | 2 687 092,28 | 7 603,25 | 23 125,06 | 31.12.2025 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 5 004 644,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 646,37 | 2 061 998,34 | 868,12 | 5 179,69 | 31.12.2025 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 397 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 559,00 | 0,00 | 68,96 | 150,59 | 31.12.2025 |
| 5.2.27 | г. Елизово, ул. Пушкина, д. 6 | 257 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 905,00 | 0,00 | 44,74 | 107,57 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 093 384,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 038 556,17 | 5 054 828,00 | X | X | X |
| 5.2.28 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 16 | 291 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 295,00 | 0,00 | 72,78 | 178,24 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 291 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 295,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.29 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 18 | 284 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 786,00 | 0,00 | 77,28 | 178,24 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 284 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 786,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.30 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | 219 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 889,00 | 0,00 | 29,20 | 107,57 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 219 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 889,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.31 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 53 | 192 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 950,00 | 0,00 | 38,81 | 126,00 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 192 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 950,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.32 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 7 | 374 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 275,00 | 0,00 | 82,60 | 185,87 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 374 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 275,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.33 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 9 | 374 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 510,00 | 0,00 | 82,43 | 185,87 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 374 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 510,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.34 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 4 165 784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 538,58 | 738 246,10 | 549,97 | 7 756,81 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 165 784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 538,58 | 738 246,10 | X | X | X |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 219 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 889,00 | 0,00 | 76,89 | 107,57 | 31.12.2025 |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 219 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 889,00 | 0,00 | 76,89 | 107,57 | 31.12.2025 |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 270 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 880,00 | 0,00 | 94,72 | 136,79 | 31.12.2025 |
| 5.2.35 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 317 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 058,00 | 0,00 | 110,87 | 150,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 027 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 716,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.36 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 143 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 758,00 | 0,00 | 75,87 | 109,78 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 143 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 758,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | 191 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 360,00 | 0,00 | 120,31 | 208,16 | 31.12.2025 |
| 5.2.37 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | 1 619 873,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 668,42 | 242 204,67 | 1 018,40 | 2 205,10 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 811 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 028,42 | 242 204,67 | X | X | X |
| 5.2.38 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | 423 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 654,00 | 0,00 | 60,16 | 122,85 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 423 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 654,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 281 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 141,00 | 0,00 | 81,10 | 131,49 | 31.12.2025 |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 201 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 893,00 | 0,00 | 58,24 | 99,69 | 31.12.2025 |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 3 498 017,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 804,86 | 365 212,82 | 1 009,12 | 5 189,79 | 31.12.2025 |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 1 805 526,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 526,89 | 0,00 | 520,87 | 1 506,74 | 31.12.2025 |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 683 362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 362,22 | 0,00 | 197,14 | 1 302,37 | 31.12.2025 |
| 5.2.39 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 201 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 893,00 | 0,00 | 58,24 | 99,69 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 671 833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 620,97 | 365 212,82 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 936 589,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 287,00 | 362 302,71 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 55 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 046,00 | 0,00 | 151,18 | 188,04 | 31.12.2025 |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | 562 302,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 362 302,71 | 1 544,36 | 2 584,68 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 617 348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 046,00 | 362 302,71 | X | X | X |
| 5.4.2 | п. Дальний, ул. Советская, д. 40 | 97 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 409,00 | 0,00 | 130,14 | 145,56 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 97 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 409,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | 221 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 832,00 | 0,00 | 121,43 | 206,10 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 221 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 832,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 5 227 988,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 389,71 | 978 598,98 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 72 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 476,00 | 0,00 | 65,88 | 80,83 | 31.12.2025 |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | 4 007 717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 118,61 | 978 598,98 | 7 348,22 | 23 952,68 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 080 193,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 594,61 | 978 598,98 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | 143 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 396,00 | 0,00 | 73,04 | 120,50 | 31.12.2025 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | 143 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 396,00 | 0,00 | 73,04 | 120,50 | 31.12.2025 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | 478 924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 924,98 | 0,00 | 243,94 | 2 111,08 | 31.12.2025 |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 17 | 382 078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 078,12 | 0,00 | 194,61 | 1 358,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 147 795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 795,10 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 7 461 831,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 731,67 | 1 468 100,17 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 521 571,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 571,19 | 0,00 | 208,14 | 3 859,06 | 31.12.2025 |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 2 912 796,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 796,44 | 0,00 | 1 162,38 | 2 713,12 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 434 367,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 367,63 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 3 446 181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 081,04 | 1 468 100,17 | 1 096,04 | 2 713,12 | 31.12.2025 |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | 284 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 826,00 | 0,00 | 90,59 | 217,46 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 731 007,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 907,04 | 1 468 100,17 | X | X | X |
| 5.8.3 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 296 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 457,00 | 0,00 | 61,66 | 96,31 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 296 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 457,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 15 611 168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 917 349,08 | 1 693 818,95 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | 15 611 168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 917 349,08 | 1 693 818,95 | 5 784,48 | 14 340,31 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 611 168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 917 349,08 | 1 693 818,95 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 73 853 713,68 | 0,00 | 0,00 | 50 848 142,41 | 20 628 356,20 | 2 377 215,07 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 57 418 788,43 | 0,00 | 0,00 | 37 387 162,83 | 17 828 814,73 | 2 202 810,87 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 152 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 311,00 | 0,00 | 87,54 | 175,04 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 152 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 311,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 59 | 1 335 128,05 | 0,00 | 0,00 | 969 489,30 | 365 638,75 | 0,00 | 738,29 | 4 762,88 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 335 128,05 | 0,00 | 0,00 | 969 489,30 | 365 638,75 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 66 | 22 699 384,83 | 0,00 | 0,00 | 10 134 153,70 | 11 409 070,79 | 1 156 160,34 | 10 025,70 | 14 401,58 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 22 699 384,83 | 0,00 | 0,00 | 10 134 153,70 | 11 409 070,79 | 1 156 160,34 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 19 441 283,56 | 0,00 | 0,00 | 14 613 245,74 | 3 781 387,29 | 1 046 650,53 | 8 601,20 | 14 401,58 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 441 283,56 | 0,00 | 0,00 | 14 613 245,74 | 3 781 387,29 | 1 046 650,53 | X | X | X |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 12 673 441,39 | 0,00 | 0,00 | 10 891 335,29 | 1 782 106,10 | 0,00 | 10 056,69 | 15 282,41 | 31.12.2025 |
| 6.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 1 117 239,60 | 0,00 | 0,00 | 778 938,80 | 338 300,80 | 0,00 | 886,56 | 4 762,88 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 790 680,99 | 0,00 | 0,00 | 11 670 274,09 | 2 120 406,90 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 422 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 065,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | 114 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 794,00 | 0,00 | 205,58 | 245,41 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 114 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 794,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 14 | 175 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 937,00 | 0,00 | 217,21 | 287,63 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 175 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 937,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.3 | с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 15 | 131 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 334,00 | 0,00 | 238,57 | 287,63 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 131 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 334,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 16 012 860,25 | 0,00 | 0,00 | 13 460 979,58 | 2 377 476,47 | 174 404,20 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 9 | 151 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 603,00 | 0,00 | 174,70 | 243,87 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 151 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 603,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 14 445 390,08 | 0,00 | 0,00 | 13 460 979,58 | 810 006,30 | 174 404,20 | 25 022,33 | 46 508,91 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 445 390,08 | 0,00 | 0,00 | 13 460 979,58 | 810 006,30 | 174 404,20 | X | X | X |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Солодчука, д. 17 | 160 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 231,00 | 0,00 | 189,15 | 243,87 | 31.12.2025 |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Солодчука, д. 17 | 1 255 636,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 636,17 | 0,00 | 1 482,28 | 4 911,84 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 415 867,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 867,17 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковский муниципальный округу | 25 608 544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 554 727,37 | 5 053 816,81 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66б | 1 319 514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 593,89 | 361 920,87 | 847,20 | 2 119,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 319 514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 593,89 | 361 920,87 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | 1 175 320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 447,85 | 305 872,87 | 754,47 | 2 119,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 175 320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 447,85 | 305 872,87 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | 1 370 814,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 075,18 | 352 738,95 | 898,31 | 2 119,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 370 814,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 075,18 | 352 738,95 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | 1 349 530,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 791,70 | 352 738,95 | 868,54 | 2 119,14 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 349 530,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 791,70 | 352 738,95 | X | X | X |
| 7.1.5 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 2 080 982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 817,41 | 475 164,61 | 1 144,78 | 1 983,51 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 080 982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 817,41 | 475 164,61 | X | X | X |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 3 336 454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 476,50 | 1 225 978,26 | 1 845,79 | 7 673,80 | 31.12.2025 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 386 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 112,30 | 0,00 | 213,60 | 1 376,99 | 31.12.2025 |
| 7.1.6 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | 1 106 083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 083,43 | 0,00 | 611,91 | 1 115,85 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 828 650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 672,23 | 1 225 978,26 | X | X | X |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 1 601 297,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 297,01 | 0,00 | 891,64 | 1 115,85 | 31.12.2025 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 3 349 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 920,12 | 647 404,08 | 1 864,98 | 7 673,80 | 31.12.2025 |
| 7.1.7 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | 563 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 789,00 | 0,00 | 313,93 | 1 376,99 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 514 410,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 006,13 | 647 404,08 | X | X | X |
| 7.1.8 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 1 746 256,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 089,52 | 330 166,85 | 955,70 | 1 983,51 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 746 256,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 089,52 | 330 166,85 | X | X | X |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 1 938 776,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 776,27 | 0,00 | 1 066,90 | 1 328,73 | 31.12.2025 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 1 060 165,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 327,11 | 296 838,58 | 583,41 | 3 754,67 | 31.12.2025 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 2 146 580,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 515,94 | 554 064,90 | 1 181,26 | 5 676,36 | 31.12.2025 |
| 7.1.9 | с. Мильково, ул. Советская, д. 77а | 587 947,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 947,86 | 0,00 | 323,55 | 1 426,23 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 733 470,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882 567,18 | 850 903,48 | X | X | X |
| 7.1.10 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 489 594,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 666,28 | 150 927,89 | 1 183,17 | 2 656,37 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 489 594,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 666,28 | 150 927,89 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.4 | Итого по Сельскому поселению село Слаутное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 949 255 196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 972 149,10 | 102 283 047,07 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 2 933 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 639,21 | 0,00 | 415,71 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 1 342 174,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 174,64 | 0,00 | 190,19 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 4 014 888,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 888,11 | 0,00 | 568,93 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 4 884 538,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 502,18 | 772 036,50 | 692,16 | 7 584,40 | 31.12.2025 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | 10 803 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124 491,44 | 1 679 037,47 | 7 462,03 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 23 978 769,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 527 695,58 | 2 451 073,97 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 14 166 443,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 523 751,65 | 2 642 691,53 | 6 450,43 | 13 055,48 | 31.12.2025 |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 266 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 630,00 | 0,00 | 121,41 | 208,75 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 433 073,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 790 381,65 | 2 642 691,53 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 305 706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 706,36 | 0,00 | 130,21 | 923,45 | 31.12.2025 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 16 571 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 256 640,04 | 4 315 182,96 | 7 058,45 | 19 941,45 | 31.12.2025 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 9 227 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 527,89 | 1 020 630,89 | 12 442,23 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 1 200 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 540,55 | 402 571,93 | 511,16 | 6 200,08 | 31.12.2025 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/2 | 850 131,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 131,33 | 0,00 | 362,10 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 154 931,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 416 546,17 | 5 738 385,78 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 305 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 752,00 | 0,00 | 107,49 | 147,89 | 31.12.2025 |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 14 252 013,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 110,76 | 4 855 902,30 | 5 010,20 | 13 055,48 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 557 765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 701 862,76 | 4 855 902,30 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 20 411 753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 369 876,80 | 4 041 877,02 | 9 281,87 | 19 941,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 411 753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 369 876,80 | 4 041 877,02 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 2 491 103,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 103,35 | 0,00 | 506,32 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 2 166 383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 383,59 | 0,00 | 440,32 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 209 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 442,00 | 0,00 | 42,57 | 101,17 | 31.12.2025 |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2/1 | 1 121 713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 713,21 | 0,00 | 227,99 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 988 642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 988 642,15 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | 4 196 002,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 002,17 | 0,00 | 858,10 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 196 002,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 002,17 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | 5 693 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 333,45 | 0,00 | 1 168,27 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 693 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 333,45 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | 2 848 615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 743,00 | 1 700 872,89 | 928,22 | 7 584,40 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 848 615,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 743,00 | 1 700 872,89 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | 6 213 873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 873,13 | 0,00 | 912,95 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 213 873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 873,13 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 3 986 240,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 731,38 | 2 151 509,03 | 1 295,16 | 7 584,40 | 31.12.2025 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 1 135 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 761,83 | 0,00 | 369,02 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 419 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 135,88 | 0,00 | 136,18 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | 1 153 346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 346,92 | 0,00 | 374,73 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 694 485,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 976,01 | 2 151 509,03 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 14 649 034,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 204 620,12 | 444 414,73 | 1 322,13 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | 36 309 658,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 291 047,26 | 3 018 611,27 | 12 094,35 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 50 958 693,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 495 667,38 | 3 463 026,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 1 660 608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 608,14 | 0,00 | 341,00 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | 476 937,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 937,65 | 0,00 | 97,94 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 137 545,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 545,79 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 47 | 365 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 239,00 | 0,00 | 97,43 | 120,65 | 31.12.2025 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 47 | 4 727 844,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 844,78 | 0,00 | 1 261,16 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 093 083,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 093 083,78 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 1 042 793,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 793,10 | 0,00 | 242,86 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 477 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 223,17 | 0,00 | 111,14 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 520 016,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 016,27 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | 1 404 799,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 799,55 | 0,00 | 299,82 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 404 799,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 799,55 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 1 557 650,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 650,55 | 0,00 | 260,08 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 998 087,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 087,29 | 0,00 | 166,65 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 555 737,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 737,84 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | 5 375 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 670,80 | 0,00 | 973,62 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 375 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 670,80 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 107 | 2 583 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 251,00 | 0,00 | 1 031,32 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 583 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 251,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 158 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 135,00 | 0,00 | 72,34 | 95,43 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 158 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 135,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 3 211 659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 401,99 | 614 257,22 | 517,38 | 7 584,40 | 31.12.2025 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 4 301 971,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 971,55 | 0,00 | 693,02 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 3 071 244,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 244,72 | 0,00 | 494,76 | 2 437,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 1 292 600,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 600,15 | 0,00 | 208,23 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 877 475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 263 218,41 | 614 257,22 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | 3 152 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 435,00 | 0,00 | 1 045,45 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 152 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 435,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 2 969 091,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 091,24 | 0,00 | 900,76 | 1 744,07 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 969 091,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 091,24 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 3 383 391,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 391,39 | 0,00 | 950,50 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | 14 600 992,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 523,40 | 1 668 468,77 | 13 505,68 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 984 383,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 315 914,79 | 1 668 468,77 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 4 675 974,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 974,42 | 0,00 | 954,51 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 675 974,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 974,42 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 361 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 980,00 | 0,00 | 120,22 | 183,00 | 31.12.2025 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 2 997 923,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 923,64 | 0,00 | 995,69 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 24 408 886,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 210 550,13 | 3 198 336,31 | 8 106,84 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | 7 036 882,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 305,58 | 1 056 576,59 | 8 780,08 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 34 805 672,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 550 759,35 | 4 254 912,90 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 3 366 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 212,00 | 0,00 | 1 100,50 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 23 453 028,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829 034,88 | 2 623 994,07 | 7 667,40 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | 6 232 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 868,37 | 827 371,93 | 9 041,40 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 33 051 481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600 115,25 | 3 451 366,00 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | 11 299 192,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 633 620,62 | 1 665 571,45 | 8 150,61 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 299 192,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 633 620,62 | 1 665 571,45 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | 5 378 516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 516,68 | 0,00 | 892,86 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 378 516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 516,68 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 2 993 861,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993 861,39 | 0,00 | 986,15 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | 6 044 013,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 209,97 | 997 803,32 | 7 973,63 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 037 874,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040 071,36 | 997 803,32 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9 | 299 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 570,00 | 0,00 | 80,58 | 208,75 | 31.12.2025 |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9 | 17 731 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 257 967,92 | 4 473 635,68 | 4 769,38 | 13 055,48 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 031 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 557 537,92 | 4 473 635,68 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 876 554,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 554,21 | 0,00 | 289,20 | 1 390,35 | 31.12.2025 |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 453 008,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 008,61 | 0,00 | 149,46 | 2 523,09 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 329 562,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 562,82 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 6 432 540,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 540,70 | 0,00 | 1 071,25 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 40 200 995,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 590 753,07 | 4 610 242,66 | 6 694,92 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 46 633 536,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 023 293,77 | 4 610 242,66 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 7 433 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 433 374,70 | 0,00 | 1 289,69 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | 19 699 593,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 940 138,39 | 1 759 455,20 | 12 693,04 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 132 968,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 373 513,09 | 1 759 455,20 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 11 | 1 549 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 897,00 | 0,00 | 926,97 | 1 574,05 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 549 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 897,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 2 326 865,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 865,33 | 0,00 | 967,87 | 2 589,79 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 326 865,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 865,33 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 178 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 455,00 | 0,00 | 68,15 | 82,26 | 31.12.2025 |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 2 444 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 859,00 | 0,00 | 933,69 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 623 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 314,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 2 448 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 743,00 | 0,00 | 1 001,90 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 448 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 743,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 19 | 7 237 675,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 168,57 | 798 507,27 | 9 550,91 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 237 675,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 168,57 | 798 507,27 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | 3 202 699,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 699,64 | 0,00 | 920,26 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 202 699,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 699,64 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12 | 4 698 847,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 847,61 | 0,00 | 969,49 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 698 847,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 847,61 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | 32 171 928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 439 827,04 | 3 732 101,20 | 6 649,29 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 32 171 928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 439 827,04 | 3 732 101,20 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | 3 445 379,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 379,03 | 0,00 | 1 003,37 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 445 379,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 379,03 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | 4 246 723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 723,93 | 0,00 | 867,32 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 246 723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 723,93 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 5 038 443,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 443,71 | 0,00 | 1 047,89 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 31 826 251,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 127 080,98 | 3 699 170,90 | 6 619,16 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | 12 465 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 004 996,94 | 1 460 541,23 | 11 272,87 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 49 330 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 170 521,63 | 5 159 712,13 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 7 122 881,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 881,17 | 0,00 | 1 691,13 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | 13 790 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 718 426,52 | 2 071 855,57 | 13 790,28 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 913 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 841 307,69 | 2 071 855,57 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 2 827 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 685,00 | 0,00 | 1 713,44 | 2 589,79 | 31.12.2025 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 1 887 977,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 598,26 | 520 379,33 | 1 144,02 | 9 667,58 | 31.12.2025 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 645 064,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 064,97 | 0,00 | 390,88 | 1 480,95 | 31.12.2025 |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 321 376,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 376,78 | 0,00 | 194,74 | 2 224,11 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 682 104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 161 725,01 | 520 379,33 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 2 382 123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 123,44 | 0,00 | 956,83 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 2 808 625,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 379,97 | 610 245,90 | 1 128,14 | 6 200,08 | 31.12.2025 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 743 061,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 061,74 | 0,00 | 298,47 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 436 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 502,78 | 0,00 | 175,33 | 923,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 370 313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 067,93 | 610 245,90 | X | X | X |
| 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 20 090 444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777 874,54 | 3 312 569,78 | 7 297,92 | 13 055,48 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 090 444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 777 874,54 | 3 312 569,78 | X | X | X |
| 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | 2 440 484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 484,41 | 0,00 | 811,71 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 440 484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 484,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 2 699 576,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 576,58 | 0,00 | 908,73 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | 7 980 760,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 747,64 | 912 012,69 | 11 557,94 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 680 336,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 768 324,22 | 912 012,69 | X | X | X |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 184 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 599,00 | 0,00 | 170,93 | 247,91 | 31.12.2025 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 183 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 160,00 | 0,00 | 169,59 | 209,88 | 31.12.2025 |
| 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 1 078 330,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 330,91 | 0,00 | 998,45 | 1 574,05 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 446 089,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 089,91 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 2 597 855,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 119,22 | 1 320 736,50 | 1 124,03 | 6 200,08 | 31.12.2025 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 1 094 060,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 060,15 | 0,00 | 473,37 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 529 861,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 861,42 | 0,00 | 229,26 | 923,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 221 777,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 040,79 | 1 320 736,50 | X | X | X |
| 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 18 697 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875 272,74 | 1 822 143,53 | 12 919,72 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 697 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875 272,74 | 1 822 143,53 | X | X | X |
| 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 58 | 1 726 327,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 327,86 | 0,00 | 1 148,66 | 1 744,07 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 726 327,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 327,86 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 233 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 504,00 | 0,00 | 162,98 | 201,90 | 31.12.2025 |
| 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 1 022 665,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 665,63 | 0,00 | 713,80 | 1 744,07 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 256 169,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 169,63 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67/1 | 28 341 403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 016 198,53 | 3 325 205,18 | 6 149,81 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 341 403,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 016 198,53 | 3 325 205,18 | X | X | X |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 2 229 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 158,48 | 0,00 | 741,67 | 1 390,35 | 31.12.2025 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 738 679,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 679,27 | 0,00 | 245,77 | 2 523,09 | 31.12.2025 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 276 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 564,00 | 0,00 | 92,02 | 167,24 | 31.12.2025 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 2 666 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 466,00 | 0,00 | 887,17 | 2 855,61 | 31.12.2025 |
| 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 81 | 4 091 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 630,39 | 965 955,61 | 1 361,32 | 14 323,05 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 002 453,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 498,14 | 965 955,61 | X | X | X |
| 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | 14 162 235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910 883,70 | 1 251 351,58 | 12 127,28 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 162 235,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910 883,70 | 1 251 351,58 | X | X | X |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 284 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 271,00 | 0,00 | 91,90 | 145,95 | 31.12.2025 |
| 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 9 243 829,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 086,78 | 1 040 742,81 | 10 792,56 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 528 100,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487 357,78 | 1 040 742,81 | X | X | X |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 177 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 241,00 | 0,00 | 38,62 | 75,82 | 31.12.2025 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 3 496 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 581,20 | 0,00 | 761,87 | 1 540,25 | 31.12.2025 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 6 857 595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 148 707,10 | 708 888,70 | 1 494,19 | 4 771,81 | 31.12.2025 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 2 596 741,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 741,29 | 0,00 | 565,80 | 1 400,78 | 31.12.2025 |
| 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 1 027 397,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 397,08 | 0,00 | 223,86 | 1 140,55 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 155 556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446 667,67 | 708 888,70 | X | X | X |
| 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | 3 526 800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 800,54 | 0,00 | 1 161,47 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 526 800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 800,54 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | 6 754 512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 512,84 | 0,00 | 1 101,97 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 754 512,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 512,84 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | 5 160 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 298,00 | 0,00 | 795,59 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 160 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 298,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | 3 091 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 705,20 | 0,00 | 1 016,87 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 091 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 705,20 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 5 565 512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565 512,80 | 0,00 | 816,49 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 2 159 132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 132,24 | 0,00 | 316,76 | 1 297,33 | 31.12.2025 |
| 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | 898 173,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 173,37 | 0,00 | 131,77 | 1 225,64 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 622 818,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 818,41 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | 3 841 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 830,58 | 0,00 | 813,53 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 841 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 830,58 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 2 408 238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 238,97 | 0,00 | 798,30 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | 7 131 181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221 546,59 | 909 635,34 | 10 354,55 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 539 420,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 629 785,56 | 909 635,34 | X | X | X |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 8 511 345,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 077,49 | 1 241 267,66 | 12 615,01 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 259 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 558,00 | 0,00 | 118,45 | 145,95 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 127 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 730,00 | 0,00 | 58,29 | 71,47 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 2 468 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 151,00 | 0,00 | 1 126,34 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 20 131 989,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 448,93 | 4 027 540,92 | 9 187,24 | 19 941,45 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 683 778,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 778,96 | 0,00 | 312,04 | 923,45 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 1 898 311,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 311,74 | 0,00 | 866,29 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 91 | 3 844 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 294,75 | 1 252 219,62 | 1 754,44 | 6 200,08 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 37 925 379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 404 350,87 | 6 521 028,20 | X | X | X |
| 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 48 | 17 663 378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736 997,13 | 2 926 381,00 | 10 158,37 | 19 660,26 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 663 378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736 997,13 | 2 926 381,00 | X | X | X |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 9 245 485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 228,27 | 823 257,62 | 12 998,01 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 2 295 977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 977,97 | 0,00 | 996,99 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 541 463,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 718 206,24 | 823 257,62 | X | X | X |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 2 552 300,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 300,02 | 0,00 | 857,71 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | 5 458 519,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 246,20 | 818 273,64 | 7 891,46 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 010 819,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 192 546,22 | 818 273,64 | X | X | X |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 2 196 727,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 727,66 | 0,00 | 732,63 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 18 315 027,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 154 119,46 | 2 160 907,96 | 6 108,27 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | 7 184 382,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273 822,34 | 910 559,81 | 10 421,21 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 696 137,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 624 669,46 | 3 071 467,77 | X | X | X |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 2 552 300,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 300,02 | 0,00 | 847,41 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 5 944 851,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 499,25 | 829 352,69 | 8 623,23 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | 17 486 598,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 269 291,38 | 2 217 307,19 | 5 805,84 | 11 525,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 983 750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 937 090,65 | 3 046 659,88 | X | X | X |
| 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 408 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 246,00 | 0,00 | 83,16 | 183,00 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 408 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 246,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 13 | 18 732 062,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 435 261,74 | 3 296 800,99 | 10 453,16 | 19 960,59 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 18 732 062,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 435 261,74 | 3 296 800,99 | X | X | X |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 1 892 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 641,00 | 0,00 | 729,59 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 2 208 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 520,00 | 0,00 | 851,36 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | 780 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 913,00 | 0,00 | 301,03 | 923,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 882 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882 074,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 6 362 980,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 434,78 | 1 119 546,10 | 1 278,89 | 6 200,08 | 31.12.2025 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 5 630 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630 127,00 | 0,00 | 1 131,59 | 1 866,59 | 31.12.2025 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 1 104 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 089,60 | 0,00 | 221,91 | 923,45 | 31.12.2025 |
| 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 17 | 1 848 738,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 738,13 | 0,00 | 371,58 | 1 090,82 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 945 935,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 826 389,51 | 1 119 546,10 | X | X | X |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 6 333 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 151,94 | 0,00 | 1 043,10 | 1 675,36 | 31.12.2025 |
| 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | 18 912 014,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 255 477,88 | 1 656 537,03 | 12 169,89 | 14 330,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 245 166,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 588 629,82 | 1 656 537,03 | X | X | X |
| 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 369 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 194,00 | 0,00 | 123,08 | 183,00 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 369 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 194,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 21 510 686,95 | 0,00 | 0,00 | 21 267 541,95 | 243 145,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 21 510 686,95 | 0,00 | 0,00 | 21 267 541,95 | 243 145,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 17 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 918,00 | 0,00 | 16,47 | 221,04 | 31.12.2025 |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 9 512 726,56 | 0,00 | 0,00 | 9 511 726,56 | 1 000,00 | 0,00 | 13 212,12 | 39 052,38 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 530 644,56 | 0,00 | 0,00 | 9 511 726,56 | 18 918,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 17 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 183,00 | 0,00 | 16,47 | 221,04 | 31.12.2025 |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 11 756 815,39 | 0,00 | 0,00 | 11 755 815,39 | 1 000,00 | 0,00 | 14 807,07 | 39 052,38 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 773 998,39 | 0,00 | 0,00 | 11 755 815,39 | 18 183,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 17 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 998,00 | 0,00 | 16,47 | 221,04 | 31.12.2025 |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 188 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 046,00 | 0,00 | 172,08 | 210,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 206 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 044,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильский муниципальный округу | 15 804 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 667 286,36 | 2 137 276,64 | X | X | X |
| 12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 14 214 968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335 735,73 | 1 879 232,50 | 16 882,39 | 63 990,42 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 214 968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335 735,73 | 1 879 232,50 | X | X | X |
| 12.1.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | 296 350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 710,92 | 75 639,24 | 350,54 | 1 579,23 | 31.12.2025 |
| 12.1.2 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | 1 293 244,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 839,71 | 182 404,90 | 1 529,74 | 15 187,97 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 589 594,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 550,63 | 258 044,14 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Усть-Большерецкий муниципальный округу | 42 704 267,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 647 650,30 | 4 056 617,42 | X | X | X |
| 13.1.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | 12 964 677,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 178,10 | 1 110 499,48 | 19 820,64 | 35 082,16 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 964 677,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 178,10 | 1 110 499,48 | X | X | X |
| 13.1.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | 155 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 553,00 | 0,00 | 97,65 | 150,39 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 155 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 553,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 224 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 461,00 | 0,00 | 46,55 | 126,93 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 224 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 461,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 4 489 097,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 546,77 | 1 207 551,06 | 687,65 | 2 454,03 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 489 097,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 546,77 | 1 207 551,06 | X | X | X |
| 13.1.5 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 286 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 961,73 | 711 184,20 | 802,14 | 1 910,80 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 286 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 961,73 | 711 184,20 | X | X | X |
| 13.1.6 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 246 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 670,00 | 0,00 | 154,31 | 221,49 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 246 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 670,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.7 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 7 | 246 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 856,00 | 0,00 | 153,39 | 221,49 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 246 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 856,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.8 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | 246 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 749,00 | 0,00 | 153,92 | 221,49 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 246 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 749,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.9 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | 8 771 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743 859,47 | 1 027 382,68 | 12 767,46 | 17 657,19 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 771 242,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 743 859,47 | 1 027 382,68 | X | X | X |
| 13.1.10 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 16 | 278 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 988,00 | 0,00 | 153,08 | 210,97 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 278 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 988,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.11 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | 13 591 428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 591 428,23 | 0,00 | 8 645,40 | 33 438,76 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 591 428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 591 428,23 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.12 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | 202 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 399,00 | 0,00 | 134,96 | 164,16 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 202 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 399,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатский муниципальный округу | 42 323 479,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 342 226,15 | 5 981 252,93 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 1 732 519,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 384,97 | 1 179 134,37 | 2 073,38 | 14 686,66 | 31.12.2025 |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | 128 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 887,00 | 0,00 | 154,24 | 298,45 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 861 406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 271,97 | 1 179 134,37 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 14 | 296 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 513,00 | 0,00 | 423,83 | 1 744,32 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 296 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 513,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | 4 233 208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 096,11 | 496 112,30 | 1 496,89 | 5 689,15 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 233 208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 096,11 | 496 112,30 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Пионерская, д. 10 | 5 935 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 881,54 | 708 494,46 | 11 414,18 | 23 477,69 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 935 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226 881,54 | 708 494,46 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 7 152 189,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044 856,90 | 1 107 332,32 | 16 129,24 | 25 990,29 | 31.12.2025 |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 737 509,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 509,88 | 0,00 | 1 281,73 | 1 415,23 | 31.12.2025 |
| 14.1.5 | п. Козыревск, пер. Рабочий 2-й, д. 7 | 209 686,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 686,04 | 0,00 | 364,42 | 2 462,33 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 099 385,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 992 052,82 | 1 107 332,32 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 525 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 228,99 | 139 339,91 | 1 477,15 | 4 075,94 | 31.12.2025 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 71 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 802,00 | 0,00 | 201,80 | 225,09 | 31.12.2025 |
| 14.1.6 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 887 824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 824,55 | 0,00 | 2 495,29 | 15 933,25 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 485 195,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 855,54 | 139 339,91 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 10 486 393,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 012 598,15 | 1 473 795,52 | 10 891,56 | 15 813,35 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 486 393,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 012 598,15 | 1 473 795,52 | X | X | X |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 7 664 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 787 503,95 | 877 044,05 | 1 629,68 | 1 940,86 | 31.12.2025 |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 392 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 786,00 | 0,00 | 83,52 | 171,85 | 31.12.2025 |
| 14.1.8 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 1 868 667,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 667,07 | 0,00 | 397,33 | 1 440,22 | 31.12.2025 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 926 001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048 957,02 | 877 044,05 | X | X | X |

Приложение 2

к приказу Министерства строительства

и жилищной политики Камчатского края

| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |
| --- | --- | --- | --- |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Камчатскому краю на 2023-2025 годы

| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Камчатскому краю: |  | 2 136 672,05 | 104 980 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 854 429,68 | 3 202 854 429,68 |
|  | 2023 год | 981 796,26 | 47 576 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 976 913,81 | 903 976 913,81 |
|  | 2024 год | 558 905,48 | 27 947 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 431 799,51 | 836 431 799,51 |
|  | 2025 год | 595 970,31 | 29 457 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 445 716,36 | 1 462 445 716,36 |
| 1.1 | Алеутский муниципальный округ | 2 476,60 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 244 476,77 | 26 244 476,77 |
|  | 2023 год | 2 476,60 | 99 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 26 244 476,77 | 26 244 476,77 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Быстринский муниципальный округ | 8 640,94 | 384 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 074 080,61 | 6 074 080,61 |
|  | 2023 год | 4 278,64 | 181 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 958 381,55 | 1 958 381,55 |
|  | 2024 год | 2 181,30 | 108 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 107 927,07 | 1 107 927,07 |
|  | 2025 год | 2 181,00 | 95 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 007 771,99 | 3 007 771,99 |
| 3.1 | Вилючинский городской округ | 129 455,06 | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 880 086,94 | 142 880 086,94 |
|  | 2023 год | 67 407,26 | 2 773 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 63 438 549,34 | 63 438 549,34 |
|  | 2024 год | 25 719,30 | 954 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 40 174 680,56 | 40 174 680,56 |
|  | 2025 год | 36 328,50 | 1 700 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 39 266 857,04 | 39 266 857,04 |
| 4.1 | Городской округ поселок Палана | 22 938,47 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 908 837,17 | 46 908 837,17 |
|  | 2023 год | 15 856,57 | 717 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 3 675 005,84 | 3 675 005,84 |
|  | 2024 год | 3 574,28 | 167 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 19 440 806,00 | 19 440 806,00 |
|  | 2025 год | 3 507,62 | 184 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 23 793 025,33 | 23 793 025,33 |
| 5 | Елизовский муниципальный орган | 455 287,64 | 18 181 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 127 615,87 | 496 127 615,87 |
| 5.1 | Вулканное городское поселение | 30 312,80 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 749 101,70 | 20 749 101,70 |
|  | 2023 год | 13 761,20 | 619 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 11 549 890,00 | 11 549 890,00 |
|  | 2024 год | 8 275,80 | 341 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 143 820,89 | 1 143 820,89 |
|  | 2025 год | 8 275,80 | 341 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 055 390,81 | 8 055 390,81 |
| 5.2 | Елизовское городское поселение | 308 580,04 | 12 052 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 146 228,57 | 348 146 228,57 |
|  | 2023 год | 118 216,97 | 4 252 |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  | 97 355 882,00 | 97 355 882,00 |
|  | 2024 год | 53 069,00 | 2 039 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 62 765 704,43 | 62 765 704,43 |
|  | 2025 год | 137 294,07 | 5 761 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 188 024 642,14 | 188 024 642,14 |
| 5.3 | Корякское сельское поселение | 15 952,60 | 743 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 663 839,29 | 26 663 839,29 |
|  | 2023 год | 7 603,50 | 381 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 15 411 945,18 | 15 411 945,18 |
|  | 2024 год | 8 349,10 | 362 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 11 251 894,11 | 11 251 894,11 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Начикинское сельское поселение | 13 353,40 | 585 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 390,93 | 5 247 390,93 |
|  | 2023 год | 6 796,60 | 320 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 434 694,00 | 434 694,00 |
|  | 2024 год | 3 617,30 | 149 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 876 107,22 | 3 876 107,22 |
|  | 2025 год | 2 939,50 | 116 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 936 589,71 | 936 589,71 |
| 5.5 | Николаевское сельское поселение | 5 596,30 | 273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137 344,00 | 14 137 344,00 |
|  | 2023 год | 2 394,70 | 95 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 13 517 110,00 | 13 517 110,00 |
|  | 2024 год | 3 201,60 | 178 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 620 234,00 | 620 234,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Новоавачинское сельское поселение | 7 299,30 | 330 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 675 951,41 | 13 675 951,41 |
|  | 2023 год | 4 235,80 | 175 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 447 962,72 | 8 447 962,72 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 3 063,50 | 155 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 227 988,69 | 5 227 988,69 |
| 5.7 | Новолесновское сельское поселение | 2 477,60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 435,65 | 3 919 435,65 |
|  | 2023 год | 682,70 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 799 216,00 | 3 799 216,00 |
|  | 2024 год | 1 794,90 | 71 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 120 219,65 | 120 219,65 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Паратунское сельское поселение | 19 058,70 | 687 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 157 181,84 | 14 157 181,84 |
|  | 2023 год | 3 688,30 | 121 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 265 647,00 | 5 265 647,00 |
|  | 2024 год | 4 912,40 | 127 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 429 703,00 | 1 429 703,00 |
|  | 2025 год | 10 458,00 | 439 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 461 831,84 | 7 461 831,84 |
| 5.9 | Пионерское сельское поселение | 15 118,50 | 859 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 924 580,46 | 28 924 580,46 |
|  | 2023 год | 7 059,40 | 401 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 885 157,60 | 6 885 157,60 |
|  | 2024 год | 5 360,30 | 327 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6 428 254,83 | 6 428 254,83 |
|  | 2025 год | 2 698,80 | 131 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 15 611 168,03 | 15 611 168,03 |
| 5.10 | Раздольненское сельское поселение | 37 538,40 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506 562,02 | 20 506 562,02 |
|  | 2023 год | 27 292,60 | 913 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 7 357 482,96 | 7 357 482,96 |
|  | 2024 год | 10 245,80 | 334 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 13 149 079,06 | 13 149 079,06 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Карагинский муниципальный район | 32 946,42 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 559 469,36 | 168 559 469,36 |
| 6.1 | Сельское поселение поселок Оссора | 23 394,22 | 980 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 734 650,17 | 121 734 650,17 |
|  | 2023 год | 6 941,20 | 261 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 37 966 234,38 | 37 966 234,38 |
|  | 2024 год | 7 120,10 | 297 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 26 349 627,36 | 26 349 627,36 |
|  | 2025 год | 9 332,92 | 422 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 57 418 788,43 | 57 418 788,43 |
| 6.2 | Сельское поселение село Ивашка | 3 891,00 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 325,00 | 741 325,00 |
|  | 2023 год | 1 972,10 | 66 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 319 260,00 | 319 260,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 1 918,90 | 96 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 422 065,00 | 422 065,00 |
| 6.3 | Сельское поселение село Ильпырское | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Сельское поселение село Карага | 4 004,40 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 499 121,14 | 28 499 121,14 |
|  | 2023 год | 1 131,80 | 41 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 093 283,41 | 1 093 283,41 |
|  | 2024 год | 580,40 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 392 977,48 | 11 392 977,48 |
|  | 2025 год | 2 292,20 | 95 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 16 012 860,25 | 16 012 860,25 |
| 6.5 | Сельское поселение село Тымлат | 1 656,80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 584 373,05 | 17 584 373,05 |
|  | 2023 год | 828,40 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 161 005,14 | 161 005,14 |
|  | 2024 год | 828,40 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 17 423 367,91 | 17 423 367,91 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мильковский муниципальный округ | 63 910,90 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 293 428,35 | 62 293 428,35 |
|  | 2023 год | 45 215,00 | 1 896 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 31 272 299,11 | 31 272 299,11 |
|  | 2024 год | 3 021,30 | 107 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 412 585,06 | 5 412 585,06 |
|  | 2025 год | 15 674,60 | 702 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 25 608 544,18 | 25 608 544,18 |
| 8 | Олюторский муниципальный район | 894,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 669,63 | 122 669,63 |
| 8.1 | Сельское поселение село Апука | 556,30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 435,63 | 87 435,63 |
|  | 2023 год | 556,30 | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 87 435,63 | 87 435,63 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Сельское поселение село Ачайваям | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | 337,70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 234,00 | 35 234,00 |
|  | 2023 год | 337,70 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 35 234,00 | 35 234,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Сельское поселение село Тиличики | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Сельское поселение село Хаилино | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Сельское поселение село Аянка | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Сельское поселение село Каменское | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Сельское поселение село Манилы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Сельское поселение село Слаутное | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 1 275 125,12 | 71 220 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 754 914,68 | 1 936 754 914,68 |
|  | 2023 год | 594 326,12 | 32 665 |  |  |  | 148 | 148 |  |  |  | 447 415 679,64 | 447 415 679,64 |
|  | 2024 год | 370 436,80 | 20 879 |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 540 084 038,87 | 540 084 038,87 |
|  | 2025 год | 310 362,20 | 17 676 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 949 255 196,17 | 949 255 196,17 |
| 11 | Соболевский муниципальный округ | 19 562,20 | 652 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 366 520,97 | 132 366 520,97 |
| 11.1 | Крутогоровское сельское поселение | 11 373,10 | 368 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 501 702,65 | 52 501 702,65 |
|  | 2023 год | 4 366,80 | 126 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 21 034 431,44 | 21 034 431,44 |
|  | 2024 год | 3 782,30 | 133 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9 956 584,26 | 9 956 584,26 |
|  | 2025 год | 3 224,00 | 109 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 21 510 686,95 | 21 510 686,95 |
| 11.2 | Соболевское сельское поселение | 3 238,20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 550 222,73 | 30 550 222,73 |
|  | 2023 год | 2 037,10 | 62 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 9 881 532,89 | 9 881 532,89 |
|  | 2024 год | 1 201,10 | 40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 20 668 689,84 | 20 668 689,84 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Устьевое сельское поселение | 4 950,90 | 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 314 595,59 | 49 314 595,59 |
|  | 2023 год | 2 608,60 | 86 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 48 851 191,59 | 48 851 191,59 |
|  | 2024 год | 2 342,30 | 96 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 463 404,00 | 463 404,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Тигильский муниципальный округ | 13 464,30 | 511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 021 716,97 | 49 021 716,97 |
|  | 2023 год | 6 133,70 | 232 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 13 957 654,34 | 13 957 654,34 |
|  | 2024 год | 5 643,20 | 220 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 19 259 499,63 | 19 259 499,63 |
|  | 2025 год | 1 687,40 | 59 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 15 804 563,00 | 15 804 563,00 |
| 13.1 | Усть-Большерецкий муниципальный округ | 62 152,40 | 2 057 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 793 027,87 | 69 793 027,87 |
|  | 2023 год | 14 597,80 | 459 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 13 705 730,30 | 13 705 730,30 |
|  | 2024 год | 19 998,00 | 588 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 13 383 029,85 | 13 383 029,85 |
|  | 2025 год | 27 556,60 | 1 010 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 42 704 267,72 | 42 704 267,72 |
| 14.1 | Усть-Камчатский муниципальный округ | 49 818,00 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 707 584,49 | 65 707 584,49 |
|  | 2023 год | 18 992,80 | 545 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 12 854 540,98 | 12 854 540,98 |
|  | 2024 год | 13 650,50 | 378 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 10 529 564,43 | 10 529 564,43 |
|  | 2025 год | 17 174,70 | 366 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 42 323 479,08 | 42 323 479,08 |