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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края
на 2027 год, на плановый период 2028–2029 годов
и прогнозный период 2030–2031 годов


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить инвестиционную программу Камчатского края на 2027 год, на плановый период 2028–2029 годов и прогнозный период 2030–2031 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.	Признать утратившими силу постановления Правительства Камчатского края по перечню согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.	Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.



	Председатель
Правительства
Камчатского края

	

[bookmark: SIGNERSTAMP1][горизонтальный штамп подписи 1]
	

Ю.С. Морозова





	
	
	
	
	Приложение 1 к постановлению

	
	
	
	
	Правительства Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Инвестиционная программа
Камчатского края на 2027 год, на плановый период 2028–2029 годов и прогнозный период 2030–2031 годов

	№ 
п/п
	Наименование государственной программы Камчатского края
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Наименование структурного элемента государственной программы Камчатского края
	Раздел и подраздел классификации расходов бюджетов
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Наименование муниципального образования,  на территории которого расположен объект инвестиционной программы Камчатского края

	
	
	
	
	код
	наименование
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0902
	Здравоохранение. Амбулаторная помощь
	Строительство здания для отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» (проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	2.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0901
	Здравоохранение. Стационарная медицинская помощь
	Строительство локальных очистных сооружений ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №2» (проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	3.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0902
	Здравоохранение. Амбулаторная медицинская помощь
	Строительно-монтажные работы по сейсмоусилению здания ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» по адресу улица Петра Ильичева, 58/1 (проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	4.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0902
	Здравоохранение. Амбулаторная медицинская помощь
	Строительно-монтажные работы по сейсмоусилению здания ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» по адресу улица Океанская, дом 123 (проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	5.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0901
	Здравоохранение. Стационарная медицинская помощь
	Реконструкция крыши здания патологоанатомического корпуса ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	6.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0909
	Здравоохранение.
Другие вопросы в области здравоохранения
	«Строительство Камчатской краевой больницы» 2 этап строительства (корректировка)
	Елизовский муниципальный округ

	7.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0909
	Здравоохранение.
Другие вопросы в области здравоохранения
	Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Быстринская районная больница»
	Быстринский муниципальный округ

	8.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для медицинских работников Камчатского края
	Елизовское городское поселение

	9.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для медицинских работников Камчатского края
	Усть-Большерецкий муниципальный округ

	10.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для медицинских работников Камчатского края
	Усть-Камчатский муниципальный округ,
поселок Ключи

	11.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для медицинских работников Камчатского края
	Олюторский муниципальный район,
сельское поселение «село Тиличики»

	12.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство образования Камчатского края
	Региональный проект «Поддержка семьи»
	0701
	Образование.
Дошкольное образование
	Детский сад на 200 м. в Петропавловск-Камчатском городском округе
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	13.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство образования Камчатского края
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры профессионального образования в Камчатском крае»

	0704
	Образование.
Среднее профессиональное образование
	Строительство учебного автодрома на территории КГПОБУ
«Камчатский сельскохозяйственный техникум» в с.Сосновка.
	Елизовский муниципальный округ,
село Сосновка

	14.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство образования Камчатского края
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры профессионального образования в Камчатском крае»
	0704
	Образование.
Среднее профессиональное образование
	Капитальное строительство учебного полигона для тяжелой техники КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» по адресу: г. Елизово, ул. Рабочей смены, д.1
	Елизовское городское поселение

	15.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство образования Камчатского края
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры образования в Камчатском края»
	0701
	Образование. 
Дошкольное образование
	Детский сад на 80 мест в с. Сосновка Елизовского муниципального округа
	Елизовский муниципальный округ,
село Сосновка

	16.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры образования в Камчатском крае»
	0701
	Образование. 
Дошкольное образование
	Детский сад № 55 на территории мкр. Северный в г. Петропавловске-Камчатском
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	17.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Завершение строительства ДОЛ им. Гагарина»
	0709
	Образование.
Другие вопросы в области образования
	Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход» (Завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра)
	Елизовский муниципальный округ

	18.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Создание в Камчатском крае кампуса»
	0709
	Образование.
Другие вопросы в области образования
	Создание в Камчатском крае кампуса (изъятие земельных участков и объектов недвижимости, выполнение кадастровых работ, проведение оценки имущества и убытков в целях изъятия земельных участков под создание кампуса)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	19.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»
	0801
	Культура, кинематография.
Культура
	Строительство объекта «Музей воинской славы Камчатского края»
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	20.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Создание современной площадки для развития креативных (творческих) индустрий (арт-кластер)»
	0801
	Культура, кинематография.
Культура
	 Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г.Петропавловске-Камчатском»
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	21.
	Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания»
	1002
	Социальная политика. 
Социальное обслуживание населения
	Капитальное строительство объекта «Спортивная площадка на территории КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа», по адресу Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, 8, 10»
	Елизовское городское поселение

	22.
	Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Старшее поколение»
	1006
	Социальная политика.
Другие вопросы в области социальной политики
	Дом-интернат для граждан пожилого возраста
	Елизовское городское поселение

	23.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»
	Министерство спорта Камчатского края
	Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры»
	1102
	Физическая культура и спорт. 
Массовый спорт
	Строительство здания многофункционального спортивного центра по биатлону в г. Петропавловске-Камчатском
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	24.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, получившего наибольшие повреждения в результате сейсмособытия 30.07.2025
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	25.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в Камчатском крае»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	26.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в Камчатском крае»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договору социального найма»
	Елизовское городское поселение

	27.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	28.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Елизовский муниципальный округ

	29.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Усть-Камчатский муниципальный округ

	30.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Пенжинский муниципальный район, 
сельское поселение «село Аянка»

	31.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Вилючинский городской округ

	32.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Усть-Большерецкий муниципальный округ

	33.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Быстринский муниципальный округ

	34.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Тигильский муниципальный округ

	35.
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Жилье (Камчатский край)»
	0501
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года
	Олюторский муципальный район,
сельское поселение «село Хаилино»

	36.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Реконструкция напорного коллектора Д-700
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	37.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Строительство КНС-9Е. Строительство напорного коллектора в 2 ветки через реку Авача от КНС-9Е до КОС-29
	Елизовский муниципальный округ

	38.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Строительство КНС «Фрунзе» производительностью 11500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Фрунзе» до КНС «Сероглазка»
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	39.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Строительство КНС -1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул.Береговой, Октябрьской, Мирная
	Елизовский муниципальный округ

	40.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Реконструкция КОС-29 км (район «Аэропорт»)
	Елизовский муниципальный округ

	42.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения».
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство.
Коммунальное хозяйство
	Строительство, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования (финансовое обеспечение обязательств концедента в рамках концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») (в том числе проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	43.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации»
	0402
	Национальная экономика.
Топливно-энергетический комплекс
	Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском кра
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	44.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Реконструкция: «Насосная станция второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) «Авачинского водозабора»
	Елизовский муниципальный округ

	45.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края
	Быстринский муниципальный округ

	46.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Строительство канализационных очистных сооружений объекта «Строительства Камчатской краевой больницы» 2 этап
	Елизовский муниципальный округ

	47.
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Региональный проект «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения»
	0502
	Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Коммунальное хозяйство
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	48.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	0409
	Национальная экономика.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный - туристский кластер «Три вулкана» (1‑3 этапы)
	Елизовский 
муниципальный округ

	49.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	0409
	Национальная экономика.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	50.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	0409
	Национальная экономика.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Строительство объекта «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском»
	Петропавловск Камчатский
городской округ

	51.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	0409
	Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Подъездная автомобильная дорога до территории объекта «Комплекс по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе (Экотехнопарк)» и реконструкции автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Налычево на участке км 17+600 - км 18+500 (проектные работы)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	52.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	0409
	Национальная экономика.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края
	Елизовский муниципальный округ

	53.
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
	0409
	Национальная экономика.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть‑Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции
	Усть-Большерецкий муниципальный округ

	54.
	Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере проектирования и строительства гидротехнических сооружений инженерной защиты и берегоукрепления»
	0406
	Национальная экономика.
Водное хозяйство
	Строительство объекта инженерной защиты территории села Соболево, Соболевский муниципальный район, Камчатский край, от негативного воздействия вод реки Большая Воровская (включая ее протоки)
	Соболевский муниципальный округ,
село Соболево

	55.
	Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере проектирования и строительства гидротехнических сооружений инженерной защиты и берегоукрепления»
	0406
	Национальная экономика.
Водное хозяйство
	Строительство берегоукрепительного сооружения в районе с. Долиновка Мильковского муниципального района
	Мильковский муниципальный округ,
село Долиновка

	56.
	Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в сфере проектирования и строительства гидротехнических сооружений инженерной защиты и берегоукрепления»
	0406
	Национальная экономика.
Водное хозяйство
	Реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край
	Мильковский муниципальный округ,
село Мильково

	57.
	Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»
	Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
	Региональный проект «Инвестиционные мероприятия в области пожарной безопасности»
	0310
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
	«Пожарное депо» расположенное по адресу: Камчатский край, Елизовский район, Пионерское сельское поселение, поселок Светлый, переулок Александра Кодачигова (проектирование)
	Елизовский муниципальный округ,
поселок Светлый

	58.
	Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Региональный проект «Создание и эксплуатация общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский»
	0113
	Общегосударственные вопросы.
Другие общегосударственные вопросы
	Создание и эксплуатация общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) (финансовое обеспечение обязательств концедента в рамках концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)
	Петропавловск-Камчатский городской округ

	59.
	Государственная программа Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
	Региональный проект «Современный облик сельских территорий»
	1101
	Физическая культура и спорт.
Физическая культура
	Строительство «Ледовый дворец в г. Елизово»
	Елизовское городское поселение

	60.
	Итого

	
	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»

	
	Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

	
	Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

	
	Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»

	
	Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

	
	Государственная программа Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. рублей)

	
	Всего
	2027 год

	
	
	Итого
	федеральный бюджет
	дорожный фонд за счет средств федерального бюджета
	бюджетные кредиты
	краевой бюджет
	дорожный фонд за счет средств краевого бюджета
	местные бюджеты
	Фонд развития территорий
	внебюджетные источники



	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	5 028,33333
	5 028,33333
	
	
	
	5 028,33333
	
	
	
	

	2.
	12 352,48984
	12 352,48984
	
	
	
	12 352,48984
	
	
	
	

	3.
	4 289,04300
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	22 633,33333
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	10 898,69948
	1 089,86995
	
	
	
	1 089,86995
	
	
	
	

	6.
	14 493 857,43000
	1 127 982,00000
	820 700,00000
	
	
	307 282,00000
	
	
	
	

	7.
	832 729,69000
	658 729,69000
	
	
	
	658 729,69000
	
	
	
	

	8.
	17 000,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	194 300,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	900,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	500,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	479 353,33334
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	71 338,76000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	40 905,48000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	301 000,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	2 141 262,59000
	894 528,70000
	788 200,00000
	
	
	106 328,70000
	
	
	
	

	17.
	250 500,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	10 000,00000
	10 000,00000
	
	
	
	10 000,00000
	
	
	
	

	19.
	4 400 640,40000
	159 574,50000
	150 000,00000
	
	
	9 574,50000
	
	
	
	

	20.
	385 000,00000
	140 000,00000
	
	
	140 000,00000
	
	
	
	
	

	21.
	31 782,42000
	31 782,42000
	
	
	
	31 782,42000
	
	
	
	

	22.
	3 181 446,00000
	594 199,50000
	562 199,50000
	
	
	32 000,00000
	
	
	
	

	23.
	250 000,00000
	250 000,00000
	250 000,00000
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	343 653,00000
	343 653,00000
	
	
	
	343 653,00000
	
	
	
	

	25.
	18 100,00000
	6 600,00000
	
	
	
	6 600,00000
	
	
	
	

	26.
	151 900,00000
	14 000,00000
	
	
	
	14 000,00000
	
	
	
	

	27.
	1 510 589,54938
	279 036,30586
	
	
	
	
	
	701,22321
	278 335,08265
	

	28.
	58 336,11319
	58 336,11319
	
	
	
	
	
	 116,81825
	58 219,29494
	

	29.
	24 378,86937
	24 378,86937
	
	
	
	
	
	 46,19060
	24 332,67877
	

	30.
	227 500,00000
	227 500,00000
	
	
	
	
	
	 227,50000
	227 272,50000
	

	31.
	28 746,98562
	28 746,98562
	
	
	
	
	
	 57,56593
	28 689,41969
	

	32.
	393 038,98155
	23 115,50146
	
	
	
	
	
	 46,28886
	23 069,21260
	

	33.
	40 771,20000
	40 771,20000
	
	
	
	
	
	40,77120
	40 730,42880
	

	34.
	24 752,26704
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	54 911,81741
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	532 975,38500
	532 975,38500
	215 473,90000
	
	
	317 501,48500
	
	
	
	

	37.
	0,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	139 158,76000
	139 158,76000
	
	
	139 158,76000
	
	
	
	
	

	39.
	224 882,00000
	110 733,00000
	
	
	110 733,00000
	
	
	
	
	

	40.
	2 057 300,00000
	300 933,30000
	
	
	300 933,30000
	
	
	
	
	

	42.
	2 653 110,24882
	155 556,00000
	
	
	
	140 000,00000
	
	15 556,00000
	
	

	43.
	2 905 331,35860
	2 905 331,35860
	
	
	
	2 905 331,35860
	
	
	
	

	44.
	184 856,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	50 000,00000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	389 599,42000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	565 806,80000
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	1 342 666,88404
	1 342 666,88404
	
	1 283 090,00000
	
	
	59 576,88404
	
	
	

	49.
	539 187,52334
	310 000,00000
	
	
	
	
	310 000,00000
	
	
	

	50.
	4 852 496,17386
	1 020 304,05061
	
	1 000 000,00000
	
	
	10 101,01010
	10 203,04051
	
	

	51.
	24 915,31421
	24 915,31421
	
	
	
	
	24 915,31421
	
	
	

	52.
	482 010,00000
	125 320,00000
	
	125 320,00000
	
	
	
	
	
	

	53.
	564 110,00000
	200 000,00000
	
	200 000,00000
	
	
	
	
	
	

	54.
	81 013,20000
	39 043,90000
	
	
	
	39 043,90000
	
	
	
	

	55.
	155 681,98300
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	239 723,48400
	14 700,00000
	
	
	
	14 700,00000
	
	
	
	

	57.
	27 287,76300
	11 684,40000
	
	
	
	11 684,40000
	
	
	
	

	58.
	3 707 788,13334
	1 443 024,96667
	88 987,80000
	
	
	898,86667
	
	
	
	1 353 138,30000

	59.
	222 101,69485
	222 101,69485
	217 114,80000
	
	
	2 193,07878
	
	2 793,81607
	
	

	60.
	51 956 398,91193
	13 829 854,49260
	3 092 676,00000
	2 608 410,00000
	690 825,06000
	4 969 774,09217
	404 593,20835
	29 789,21463
	680 648,61745
	1 353 138,30000

	
	15 594 489,01898
	1 805 182,38312
	820 700,00000
	0,00000
	0,00000
	984 482,38312
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	3 294 360,16334
	904 528,70000
	788 200,00000
	0,00000
	0,00000
	116 328,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	4 785 640,40000
	299 574,50000
	150 000,00000
	0,00000
	140 000,00000
	9 574,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	3 213 228,42000
	625 981,92000
	562 199,50000
	0,00000
	0,00000
	63 782,42000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	250 000,00000
	250 000,00000
	250 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2 876 678,78356
	1 046 137,97550
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	364 253,00000
	0,00000
	1 236,35805
	680 648,61745
	0,00000

	
	9 703 019,97242
	4 144 687,80360
	215 473,90000
	0,00000
	550 825,06000
	3 362 832,84360
	0,00000
	15 556,00000
	0,00000
	0,00000

	
	7 805 385,89545
	3 023 206,24886
	0,00000
	2 608 410,00000
	0,00000
	0,00000
	404 593,20835
	10 203,04051
	0,00000
	0,00000

	
	476 418,66700
	53 743,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	53 743,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	27 287,76300
	11 684,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	11 684,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	3 707 788,13334
	1 443 024,96667
	88 987,80000
	0,00000
	0,00000
	898,86667
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 353 138,30000

	
	222 101,69485
	222 101,69485
	217 114,80000
	0,00000
	0,00000
	2 193,07878
	0,00000
	2 793,81607
	0,00000
	0,00000


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. рублей)

	
	2028 год

	
	Итого
	федеральный бюджет
	дорожный фонд за счет средств федерального бюджета
	бюджетные кредиты
	краевой бюджет
	дорожный фонд за счет средств краевого бюджета
	местные бюджеты
	Фонд развития территорий
	внебюджетные источники


	1
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	9 808,82953
	
	
	
	9 808,82953
	
	
	
	

	6.
	6 620 247,40000
	6 233 180,00000
	
	
	387 067,40000
	
	
	
	

	7.
	174 000,00000
	
	
	
	174 000,00000
	
	
	
	

	8.
	8 500,00000
	
	
	
	8 500,00000
	
	
	
	

	9.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	500,00000
	
	
	
	500,00000
	
	
	
	

	12.
	479 353,33334
	474 559,80000
	
	
	4 793,53334
	
	
	
	

	13.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	258 000,00000
	
	
	
	256 710,00000
	
	1 290,00000
	
	

	16.
	696 488,28000
	
	
	
	696 488,28000
	
	
	
	

	17.
	125 250,00000
	
	
	
	125 250,00000
	
	
	
	

	18.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	403 279,60000
	375 050,00000
	
	
	28 229,60000
	
	
	
	

	20.
	122 500,00000
	
	
	122 500,00000
	
	
	
	
	

	21.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	526 596,00000
	495 000,00000
	
	
	31 596,00000
	
	
	
	

	23.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	 0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	5 750,00000
	
	
	
	5 750,00000
	
	
	
	

	26.
	37 400,00000
	
	
	
	37 400,00000
	
	
	
	

	27.
	481 656,71719
	
	
	
	
	
	875,22943
	480 781,48776
	

	28.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	122 796,41619
	
	
	
	
	
	 245,90021
	122 550,51598
	

	33.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	24 752,26704
	
	
	
	
	
	 351,88755
	24 400,37949
	

	35.
	54 911,81741
	
	
	
	
	
	 109,96109
	54 801,85632
	

	36.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	114 149,00000
	
	
	114 149,00000
	
	
	
	
	

	40.
	703 780,00000
	
	
	703 780,00000
	
	
	
	
	

	42.
	837 778,00000
	
	
	
	754 000,00000
	
	83 778,00000
	
	

	43.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	184 856,00000
	
	
	
	184 856,00000
	
	
	
	

	45.
	50 000,00000
	
	
	
	49 000,00000
	
	1 000,00000
	
	

	46.
	194 799,71000
	
	
	
	194 799,71000
	
	
	
	

	47.
	282 903,40000
	282 903,40000
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	229 187,52334
	
	
	
	
	229 187,52334
	
	
	

	50.
	1 660 108,86644
	
	1 627 072,70000
	
	
	16 435,07778
	16 601,08866
	
	

	51.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	356 690,00000
	
	356 690,00000
	
	
	
	
	
	

	53.
	169 430,00000
	
	169 430,00000
	
	
	
	
	
	

	54.
	41 969,30000
	
	
	
	41 969,30000
	
	
	
	

	55.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	78 785,67800
	56 995,90000
	
	
	21 789,77800
	
	
	
	

	57.
	15 603,36300
	
	
	
	15 603,36300
	
	
	
	

	58.
	359 546,66667
	355 951,20000
	
	
	3 595,46667
	
	
	
	

	59.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	60.
	15 431 378,16815
	8 273 640,30000
	2 153 192,70000
	940 429,00000
	3 031 707,26054
	245 622,60112
	104 252,06694
	682 534,23955
	0,00000

	
	6 813 056,22953
	6 233 180,00000
	0,00000
	0,00000
	579 876,22953
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 559 091,61334
	474 559,80000
	0,00000
	0,00000
	1 083 241,81334
	0,00000
	1 290,00000
	0,00000
	0,00000

	
	525 779,60000
	375 050,00000
	0,00000
	122 500,00000
	28 229,60000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	526 596,00000
	495 000,00000
	0,00000
	0,00000
	31 596,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	727 267,21783
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	43 150,00000
	0,00000
	1 582,97828
	682 534,23955
	0,00000

	
	2 368 266,11000
	282 903,40000
	0,00000
	817 929,00000
	1 182 655,71000
	0,00000
	84 778,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2 415 416,38978
	0,00000
	2 153 192,70000
	0,00000
	0,00000
	245 622,60112
	16 601,08866
	0,00000
	0,00000

	
	120 754,97800
	56 995,90000
	0,00000
	0,00000
	63 759,07800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	15 603,36300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	15 603,36300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	359 546,66667
	355 951,20000
	0,00000
	0,00000
	3 595,46667
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. рублей)

	
	2029 год

	
	Итого
	федеральный бюджет
	дорожный фонд за счет средств федерального бюджета
	бюджетные кредиты
	краевой бюджет
	дорожный фонд за счет средств краевого бюджета
	местные бюджеты
	Фонд развития территорий
	внебюджетные источники



	1
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	4 289,04300
	
	
	
	4 289,04300
	
	
	
	

	4.
	22 633,33333
	
	
	
	22 633,33333
	
	
	
	

	5.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	3 599 335,23000
	2 670 022,00000
	
	
	929 313,23000
	
	
	
	

	7.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8 500,00000
	
	
	
	8 500,00000
	
	
	
	

	9.
	1 400,00000
	
	
	
	1 400,00000
	
	
	
	

	10.
	900,00000
	
	
	
	900,00000
	
	
	
	

	11.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	40 905,48000
	
	
	
	40 905,48000
	
	
	
	

	15.
	43 000,00000
	
	
	
	42 785,00000
	
	215,00000
	
	

	16.
	550 245,61000
	
	
	
	550 245,61000
	
	
	
	

	17.
	125 250,00000
	
	
	
	125 250,00000
	
	
	
	

	18.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	1 392 327,20000
	400 000,00000
	
	
	992 327,20000
	
	
	
	

	20.
	122 500,00000
	
	
	122 500,00000
	
	
	
	
	

	21.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	1 075 000,00000
	
	
	
	1 075 000,00000
	
	
	
	

	23.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	 0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	5 750,00000
	
	
	
	5 750,00000
	
	
	
	

	26.
	37 400,00000
	
	
	
	37 400,00000
	
	
	
	

	27.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	 0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	703 780,00000
	
	
	703 780,00000
	
	
	
	
	

	42.
	708 379,82180
	
	
	
	354 189,91090
	
	354 189,91090
	
	

	43.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	194 799,71000
	
	
	
	194 799,71000
	
	
	
	

	47.
	282 903,40000
	282 903,40000
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.
	772 292,11305
	
	756 923,50000
	
	
	7 645,69192
	7 722,92113
	
	

	51.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	194 680,00000
	
	194 680,00000
	
	
	
	
	
	

	54.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	72 038,87100
	
	
	
	72 038,87100
	
	
	
	

	56.
	146 237,80600
	138 055,40000
	
	
	8 182,40600
	
	
	
	

	57.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	58.
	800 802,90000
	
	
	
	800 802,90000
	
	
	
	

	59.
	0,00000
	
	
	
	
	
	
	
	

	60.
	10 905 350,51818
	3 490 980,80000
	951 603,50000
	826 280,00000
	5 266 712,69423
	7 645,69192
	362 127,83203
	0,00000
	0,00000

	
	3 637 057,60633
	2 670 022,00000
	0,00000
	0,00000
	967 035,60633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	759 401,09000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	759 186,09000
	0,00000
	215,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 514 827,20000
	400 000,00000
	0,00000
	122 500,00000
	992 327,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 075 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 075 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	43 150,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	43 150,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 889 862,93180
	282 903,40000
	0,00000
	703 780,00000
	548 989,62090
	0,00000
	354 189,91090
	0,00000
	0,00000

	
	966 972,11305
	0,00000
	951 603,50000
	0,00000
	0,00000
	7 645,69192
	7 722,92113
	0,00000
	0,00000

	
	218 276,67700
	138 055,40000
	0,00000
	0,00000
	80 221,27700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	800 802,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	800 802,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. рублей)

	
	2030 год

	
	Итого
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	Фонд развития территорий
	внебюджетные источники



	1
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	1.
	0,00000
	
	
	
	
	

	2.
	0,00000
	
	
	
	
	

	3.
	0,00000
	
	
	
	
	

	4.
	0,00000
	
	
	
	
	

	5.
	0,00000
	
	
	
	
	

	6.
	3 146 292,80000
	2 670 022,00000
	476 270,80000
	
	
	

	7.
	0,00000
	
	
	
	
	

	8.
	0,00000
	
	
	
	
	

	9.
	125 700,00000
	
	125 700,00000
	
	
	

	10.
	0,00000
	
	
	
	
	

	11.
	0,00000
	
	
	
	
	

	12.
	0,00000
	
	
	
	
	

	13.
	71 338,76000
	
	71 338,76000
	
	
	

	14.
	0,00000
	
	
	
	
	

	15.
	0,00000
	
	
	
	
	

	16.
	0,00000
	
	
	
	
	

	17.
	0,00000
	
	
	
	
	

	18.
	0,00000
	
	
	
	
	

	19.
	2 445 459,10000
	700 000,00000
	1 745 459,10000
	
	
	

	20.
	 0,00000
	
	
	
	
	

	21.
	0,00000
	
	
	
	
	

	22.
	685 650,50000
	595 650,50000
	90 000,00000
	
	
	

	23.
	0,00000
	
	
	
	
	

	24.
	0,00000
	
	
	
	
	

	25.
	0,00000
	
	
	
	
	

	26.
	37 400,00000
	
	37 400,00000
	
	
	

	27.
	503 914,73023
	
	
	1 009,09082
	502 905,63941
	

	28.
	0,00000
	
	
	
	
	

	29.
	0,00000
	
	
	
	
	

	30.
	0,00000
	
	
	
	
	

	31.
	0,00000
	
	
	
	
	

	32.
	232 404,31869
	
	
	465,39037
	231 938,92832
	

	33.
	0,00000
	
	
	
	
	

	34.
	0,00000
	
	
	
	
	

	35.
	0,00000
	
	
	
	
	

	36.
	0,00000
	
	
	
	
	

	37.
	0,00000
	
	
	
	
	

	38.
	0,00000
	
	
	
	
	

	39.
	0,00000
	
	
	
	
	

	40.
	348 806,70000
	
	348 806,70000
	
	
	

	42.
	225 097,13600
	
	112 548,56800
	112 548,56800
	
	

	43.
	0,00000
	
	
	
	
	

	44.
	0,00000
	
	
	
	
	

	45.
	0,00000
	
	
	
	
	

	46.
	0,00000
	
	
	
	
	

	47.
	0,00000
	
	
	
	
	

	48.
	0,00000
	
	
	
	
	

	49.
	0,00000
	
	
	
	
	

	50.
	1 399 791,14376
	1 371 935,30000
	13 857,93232
	13 997,91144
	
	

	51.
	0,00000
	
	
	
	
	

	52.
	0,00000
	
	
	
	
	

	53.
	0,00000
	
	
	
	
	

	54.
	0,00000
	
	
	
	
	

	55.
	83 643,11200
	75 638,79300
	8 004,31900
	
	
	

	56.
	0,00000
	
	
	
	
	

	57.
	0,00000
	
	
	
	
	

	58.
	1 104 413,60000
	355 951,20000
	748 462,40000
	
	
	

	59.
	0,00000
	
	
	
	
	

	60.
	10 409 911,90068
	5 769 197,79300
	3 777 848,57932
	128 020,96063
	734 844,56773
	0,00000

	
	3 271 992,80000
	2 670 022,00000
	601 970,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	71 338,76000
	0,00000
	71 338,76000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	2 445 459,10000
	700 000,00000
	1 745 459,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	685 650,50000
	595 650,50000
	90 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	773 719,04892
	0,00000
	37 400,00000
	1 474,48119
	734 844,56773
	0,00000

	
	573 903,83600
	0,00000
	461 355,26800
	112 548,56800
	0,00000
	0,00000

	
	1 399 791,14376
	1 371 935,30000
	13 857,93232
	13 997,91144
	0,00000
	0,00000

	
	83 643,11200
	75 638,79300
	8 004,31900
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	1 104 413,60000
	355 951,20000
	748 462,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Предусмотренный объем финансирования (тыс. рублей)

	
	2031 год

	
	Итого
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местные бюджеты
	Фонд развития территорий
	внебюджетные источники



	1
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	1.
	0,00000
	
	
	
	
	

	2.
	0,00000
	
	
	
	
	

	3.
	0,00000
	
	
	
	
	

	4.
	0,00000
	
	
	
	
	

	5.
	0,00000
	
	
	
	
	

	6.
	0,00000
	
	
	
	
	

	7.
	0,00000
	
	
	
	
	

	8.
	0,00000
	
	
	
	
	

	9.
	67 200,00000
	
	67 200,00000
	
	
	

	10.
	0,00000
	
	
	
	
	

	11.
	0,00000
	
	
	
	
	

	12.
	0,00000
	
	
	
	
	

	13.
	0,00000
	
	
	
	
	

	14.
	0,00000
	
	
	
	
	

	15.
	0,00000
	
	
	
	
	

	16.
	0,00000
	
	
	
	
	

	17.
	0,00000
	
	
	
	
	

	18.
	0,00000
	
	
	
	
	

	19.
	0,00000
	
	
	
	
	

	20.
	0,00000
	
	
	
	
	

	21.
	0,00000
	
	
	
	
	

	22.
	300 000,00000
	
	300 000,00000
	
	
	

	23.
	0,00000
	
	
	
	
	

	24.
	0,00000
	
	
	
	
	

	25.
	0,00000
	
	
	
	
	

	26.
	25 700,00000
	
	25 700,00000
	
	
	

	27.
	245 981,79610
	
	
	493,87103
	245 487,92507
	

	28.
	0,00000
	
	
	
	
	

	29.
	0,00000
	
	
	
	
	

	30.
	0,00000
	
	
	
	
	

	31.
	0,00000
	
	
	
	
	

	32.
	14 722,74521
	
	
	29,55966
	14 693,18555
	

	33.
	0,00000
	
	
	
	
	

	34.
	0,00000
	
	
	
	
	

	35.
	0,00000
	
	
	
	
	

	36.
	0,00000
	
	
	
	
	

	37.
	0,00000
	
	
	
	
	

	38.
	0,00000
	
	
	
	
	

	39.
	0,00000
	
	
	
	
	

	40.
	0,00000
	
	
	
	
	

	42.
	726 299,29102
	
	363 149,64551
	363 149,64551
	
	

	43.
	0,00000
	
	
	
	
	

	44.
	0,00000
	
	
	
	
	

	45.
	0,00000
	
	
	
	
	

	46.
	0,00000
	
	
	
	
	

	47.
	
	
	
	
	
	

	48.
	0,00000
	
	
	
	
	

	49.
	0,00000
	
	
	
	
	

	50.
	0,00000
	
	
	
	
	

	51.
	0,00000
	
	
	
	
	

	52.
	0,00000
	
	
	
	
	

	53.
	0,00000
	
	
	
	
	

	54.
	0,00000
	
	
	
	
	

	55.
	0,00000
	
	
	
	
	

	56.
	0,00000
	
	
	
	
	

	57.
	0,00000
	
	
	
	
	

	58.
	0,00000
	
	
	
	
	

	59.
	0,00000
	
	
	
	
	

	60.
	1 379 903,83233
	0,00000
	756 049,64551
	363 673,07620
	260 181,11062
	0,00000

	
	67 200,00000
	0,00000
	67 200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	300 000,00000
	0,00000
	300 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	286 404,54131
	0,00000
	25 700,00000
	523,43069
	260 181,11062
	0,00000

	
	726 299,29102
	0,00000
	363 149,64551
	363 149,64551
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Год ввода в эксплуатацию или приобретения объекта
	Год получения проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы
	Способ финансового обеспечения осуществления капитальных вложений
	Мощность объекта капитального строительства (проектная, предполагаемая), приобретаемого объекта недвижимого имущества
	Наименование получателя бюджетных средств
	Наименование ответственного исполнителя 
государственной программы 
Камчатского края
	Наименование заказчика



	1
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	1.
	
	2027
	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»

	2.
	
	2027
	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»

	3.
	
	2029
	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликилиника № 2»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликилиника № 2»

	4.
	
	2029
	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2»

	5.
	2028
	
	субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	449 кв. м
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»

	6.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	2 этап — 275 коек /
150 посещений в смену
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»

	7.
	2028
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	20 койко-мест /
60 посещений в смену
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»

	8.
	2028, 2029
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	9.
	2029-2031
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	10.
	2029
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	11.
	2028
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство здравоохранения Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	12.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	200 мест
	Министерство образования Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края

	13.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	максимальная пропускная способность 2 088 машиночас / год
	КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
	Министерство образования Камчатского края
	КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

	14.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	3 места
	КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»
	Министерство образования Камчатского края
	КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»

	15.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	80 мест
	 Елизовский муниципальный округ
	Министерство образования Камчатского края
	Администрация Елизовского муниципального округа

	16.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	280 мест
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	Министерство образования Камчатского края
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»

	17.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	100 чел. / смен
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	Министерство образования Камчатского края
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»

	18.
	2027
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство образования Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	19.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	7075,2 кв. м
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	Министерство культуры Камчатского края
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»

	20.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	206,6 кв. м
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	Министерство культуры Камчатского края
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»

	21.
	2027
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	площадь покрытий 513,9 кв. м
	КГАСУ СЗ «Елизовский дом - интернат психоневрологического типа»
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	КГАСУ СЗ «Елизовский дом - интернат психоневрологического типа»

	22.
	2031
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	200 мест
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»

	23.
	2028
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
	76 чел. / смену
	КГАУДО «СШОР по зимним видам спорта»
	Министерство спорта Камчатского края
	КГАУДО «СШОР по зимним видам спорта»

	24.
	2027
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Петропавловск-Камчатский городской округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

	25.
	2029
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	26.
	2027
	
	бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
	
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

	27.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Петропавловск-Камчатский городской округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

	28.
	2027
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Елизовский муниципальный округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Елизовского муниципального округа

	29.
	2029
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Усть-Камчатский муниципальный округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Усть-Камчатского муниципального округа

	30.
	2027
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Сельское поселение «село Аянка»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация сельского поселения «село Аянка»

	31.
	2029
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Вилючинский городской округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Вилючинского городского округа

	32.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Усть-Большерецкий муниципальный округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Усть‑Большерецкого муниципального округа

	33.
	2028
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Быстринский муниципальный округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Быстринского муниципального округа

	34.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Тигильский муниципальный округ
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация Тигильского муниципального округа

	35.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	
	Олюторский муципальный район,
сельское поселение «село Хаилино»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Администрация сельского поселение «село Хаилино»

	36.
	2027
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	 Протяженность — 4 291,55 м
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	37.
	2027
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	производственная мощность — 8 000 м. куб / сут.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	38.
	2027
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	производственная мощность — 11 500 м. куб / сут.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	39.
	2028
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	производственная мощность — 280 м. куб / час
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	40.
	2030
	2027
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	42.
	
	2031
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	- Строительство новой тепловой сети от новой котельной «мкр. Северный» до котельной № 37 «Психдиспансер» (под переключение котельной № 37 «Психдиспансер» на новую котельную «мкр. Северный»), протяженность в однотрубном исчислении 2,248 км;
- Модернизация и техническое перевооружение ЦТП-14 «Моховая»: автоматизация, замена оборудования; 
- Реконструкция ЦТП «110 квартал» (под переключение котельной № 3 «Моховая» на котельную № 1) с учетом 4- трубной конфигурации распределительных тепловых сетей, замена оборудования, автоматизация; 
- Реконструкция ЦТП «110 квартал» (под переключение котельной № 3 «Моховая» на котельную № 1) с учетом 4- трубной конфигурации распределительных тепловых сетей, замена оборудования, автоматизация; 
 - Модернизация и техническое перевооружение ЦТП-11 «109 квартал»: автоматизация, замена оборудования;
- Реконструкции котельной № 1 с увеличением УТМ-73 Гкал/ч;
- Реконструкция котельной № 43 «Чубарова» с переводом на природный газ, автоматизацией и увеличением УТМ 18,0 Гкал/ч;
 - Реконструкция котельной № 52 «108 квартал» с переводом на природный газ, автоматизацией и увеличением УТМ 12,5 Гкал/ч.
	Петропавловск-Камчатский городской округ
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

	43.
	2027
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	производственная мощность - 446,247 тыс. тонн СПГ/год
	КГКУ «Дирекция по строительству комплекса СПГ»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГКУ «Дирекция по строительству комплекса СПГ»

	44.
	2028
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	производственная мощность — 5 800 м. куб / сут.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	45.
	2028
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	производственная мощность - 332,90 м. куб / сут.
	 Быстринский муниципалыный округ
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	Администрация Быстринского муниципалыного округа

	46.
	2028
	
	бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
	300 м. куб / сут.
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»

	47.
	
	
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным унитарным предприятиям
	
	КГУП «Камчатский водоканал»
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
	КГУП «Камчатский водоканал»

	48.
	2027
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Протяженность 32,063 км
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

	49.
	2028
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Протяженность 4,186 км
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

	50.
	2030
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	Протяженность 7,57632 км
	Петропавловск-Камчатский городской округ
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»

	51.
	
	2027
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	1,865 км (уточнится проектом)
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

	52.
	2028
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Длина мостового сооружения 20,724 п. м
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

	53.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Протяженность 
51,16 п.м. / 0,26051 км
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»

	54.
	2028
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Длина по гребню 5 000,0 м
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

	55.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Протяженность берегоукрепительного сооружения р. Камчатка 852,0 п. м; Протяженность берегоукрепительного сооружения р. Долиновка 58,0 п. м;
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

	56.
	2029
	
	бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Планируемая протяженность сооружения 4 463 м
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

	57.
	
	2028
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
	Площадь застройки 865,00 кв. м
	КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»
	Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
	КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»

	58.
	2030
	
	бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями (бюджетные инвестиции в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности по концессионным соглашениям)
	
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

	59.
	2027
	
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	общая площадь здания 4 512,70 кв. м
	Елизовский муниципальный округ
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
	Администрация Елизовского муниципального округа


продолжение таблицы
	№ 
п/п
	Наименование застройщика
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Форма собственности
	Направление (статус) инвестирования
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при наличии)
(дата, номер)

	
	
	1) в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта (при отсутствии проектной документации);
2) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества
	уточненная (при наличии утвержденной проектной документации)
	
	
	




	1
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	1.
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (переходящая)
	

	2.
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (переходящая)
	

	3.
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликилиника № 2»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (вновь начинаемая)
	

	4.
	ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (вновь начинаемая)
	

	5.
	ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»
	6 339,87000
	10 898,69948
	государственная собственность Камчатского края
	реконструкция (вновь начинаемая)
	от 06.04.2021
№ 41-1-1-2-0-16146-2021

	6.
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	12 029 568,63000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 14.04.2025
№ 41-1-1-3-020183-2025

	7.
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	2 188 769,05000
	1 843 172,47100
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 04.09.2025
№ 41-1-1-2-052453-2025

	8.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	9.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	10.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	11.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	12.
	Министерство образования Камчатского края
	1 107 548,65000
	
	муниципальная собственность
	строительство 
(вновь начинаемое)
	

	13.
	КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
	32 833,91000
	71 338,76000
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	 от 05.04.2021
 № 41-1-1-3-015861-2021

	14.
	КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»
	40 905,48000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	 от 11.07.2025
 № 41-1-1-2-039460-2025

	15.
	Администрация Елизовского муниципального округа
	430 000,00000
	
	муниципальная собственность
	строительство 
(вновь начинаемое)
	

	16.
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	1 849 535,37000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	От 28.05.2026
№ 41-1-1-3-024278-2026

	17.
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	510 943,51000
	497 770,00000
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(переходящее)
	от 22.04.2024
№ 41-1-1-3-018977-2024

	18.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	10 000,00000
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	19.
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	3 216 764,05000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 21.12.2023
№ 41-1-1-3-079332-2023

	20.
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	106 500,00000
	
	муниципальная собственность
	строительство 
(вновь начинаемое)
	

	21.
	КГАСУ СЗ «Елизовский дом - интернат психоневрологического типа»
	31 782,42000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 24.07.2026 
№ 41-1-1-2-035552-2026

	22.
	КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	

	23.
	КГАУДО «СШОР по зимним видам спорта»
	323 383,99000
	525 771,25031
	государственная Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 17.06.2022 
№ 41-1-1-3-038710-2022

	24.
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	25.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	26.
	Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	приобретение
	

	27.
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	28.
	Администрация Елизовского муниципального округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	29.
	Администрация Усть-Камчатского муниципального округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	30.
	Администрация сельского поселения «село Аянка»
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	31.
	Администрация Вилючинского городского округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	32.
	Администрация Усть-Большерецкого муниципального округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	33.
	Администрация Быстринского муниципального округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	34.
	Администрация Тигильского муниципального округа
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	35.
	Администрация сельского поселение «село Хаилино»
	
	
	муниципальная собственность
	приобретение
	

	36.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	885 947,08000
	1 111 282, 62200
	государственная собственность Камчатского края
	реконструкция (переходящая)
	от 07.02.2023 
№ 41-1-1-3-005073-2023

	37.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	813 263,69000
	797 763,50591
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	От 18.03.2024
№ 41-1-1-3-011418-2024

	38.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	599 545,85000
	693 367,85600
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 28.08.2023
№ 41-1-1-3-050835-2023

	39.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	527 165,01000
	565 225,50934
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 22.05.2026 
№ 41-1-1-3-022974-2026

	40.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	2 057 300,00000
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (переходящая), строительство вновь начинаемое
	

	42.
	АО «Камчатэнергосервис»
	2 653 110,24882
	
	муниципальная собственность
	подготовка проектной документации (вновь начинаемая), 
строительство (вновь начинаемое), 
реконструкция (вновь начинаемая)
	

	43.
	КГКУ «Дирекция по строительству комплекса СПГ»
	12 624 912,98000
	15 577 215,31000
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	От 23.11.2023 
№ 41-1-01-1-07-0990-23
от 13.07.2026
№ 41-1-1-3-033231-2026

	44.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	782 665,91000
	403 910,40000
	государственная собственность Камчатского края
	реконструкция (переходящая)
	 от 10.12.2020
№ 41-1-1-2-063188-2020

	45.
	Администрация Быстринского муниципалыного округа
	239 696,08000
	
	муниципальная собственность
	реконструкция (переходящая)
	от 05.07.2016
№ 2-1-6-0033-16

	46.
	КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	941 208,35000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 07.12.2023 
№ 41-1-1-3-074807-2023

	47.
	КГУП «Камчатский водоканал»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	
	

	48.
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	6 604 416,43000
	8 289 211,95979
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 17.12.2021 
№ 41-1-1-3-078735-2021

	49.
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	850 616,08000
	1 026 412,05065
	государственная собственность Камчатского края
	строительство (переходящее)
	от 26.11.2018 
№ 41-1-1-3-005550-2018,
от 10.07.2023 
№ 41-1-1-2-039300-2023

	50.
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
	4 350 652,99000
	
	муниципальная собственность
	строительство (переходящее)
	От 26.07.2022 
№ 41-1-1-1-050838-2022,
от 28.02.2023 
№ 41-1-1-2-008908-2023

	51.
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	Предполагаемая (предельная стоимость) 566 339,97500 тыс. руб. (уточнится проектом)
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации 
(вновь начинаемая)
	

	52.
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	318 822,41000
	454 525,31784
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	 от 01.04.2022
№ 41-1-1-3-019455-2022

	53.
	КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края»
	364 791,10000
	627 539,82100
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 29.04.2022 
№ 41-1-1-3-026896-2022

	54.
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	504 125,88000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 07.05.2024
№ 41-1-1-2-021842-2024

	55.
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	647 186,69000
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(вновь начинаемое)
	от 06.05.2024
№ 41-1-1-3-021605-2024

	56.
	Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
	343 860,54000
	
	муниципальная собственность
	реконструкция (вновь начинаемая)
	

	57.
	КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	подготовка проектной документации (вновь начинаемая)
	

	58.
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	
	
	государственная собственность Камчатского края
	строительство 
(переходящее)
	

	59.
	Администрация Елизовского муниципального округа
	1 087 619,06000
	1 299 338,02331
	муниципальная собственность
	строительство (переходящее)
	от 19.10.2022
№ 41-1-1-2-073750-2022
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	Правительства Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Перечень
утративших силу постановлений Правительства Камчатского края 

	1. Постановление Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	2. Постановление Правительства Камчатского края от 23.01.2026 № 14-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 No 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	3. Постановление Правительства Камчатского края от 04.02.2026 № 32-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	4. Постановление Правительства Камчатского края от 24.02.2026 № 85-П «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	5. Постановление Правительства Камчатского края от 20.03.2026 № 153-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	6. Постановление Правительства Камчатского края от 06.04.2026 № 193-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	7. Постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2026 № 223-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	8. Постановление Правительства Камчатского края от 03.06.2026 № 292-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	9. Постановление Правительства Камчатского края от 01.07.2026 № 336-П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	10. Постановление Правительства Камчатского края от 14.07.2026 № 352‑П «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	11. Постановление Правительства Камчатского края от 22.07.2026 № 367‑П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	12. Постановление Правительства Камчатского края от 11.08.2026 № 394‑П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	13. Постановление Правительства Камчатского края от 14.09.2026 № 457‑П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	14. Постановление Правительства Камчатского края от 09.10.2026 № 492‑П «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
	15. Постановление Правительства Камчатского края от 15.10.2026 № 501‑П «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 05.12.2025 № 524-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2026 год, на плановый период 2027–2028 годов и прогнозный период 2029–2030 годов».
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