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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	 Об утверждении инвестиционной программы
[bookmark: _GoBack]АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2023 № 265-П 
«Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить инвестиционную программу АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы согласно приложениям 1–5 к настоящему приказу.



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	       А.А. Питиримов
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	Приложение 1 к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Паспорт инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в 
Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы 

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Акционерное общество «Корякэнерго» (АО «Корякэнерго»)

	Местонахождение регулируемой организации
	683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2027–2041 гг.

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	ведущий экономист отдела экономики производства Ерохин Александр Николаевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
	тел. 8(4152)46-26-47 (216), e-mail: «erohin@korenergo.ru»

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович

	Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
	Телефон: +7-4152-41-24-20
E-mail: tek1@kamgov.ru

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Устьевого сельского поселения

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	684202, с. Устьевое Соболевского района Камчатского края, ул. Октябрьская, 5

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
	ВрИП главы администрации Устьевого сельского поселения Князева Алена Юрьевна

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
	Тел:  +7-415-363-60-60, +7 800 141-00-00, Эл. почта: ustevoe-99@mail.ru







	
	
	
	
	Приложение 2 к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Инвестиционная программа 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год 
начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), 
км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), 
км
	Способ прокладки
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2030
	2030

	3.2.2.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2038
	2038

	3.2.3.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2032
	2032

	3.2.4.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2039
	2039

	3.2.5.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2033
	2033

	3.2.6.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2040
	2040

	3.2.7.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 25м3 с подпиточной насосной группой 
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2028
	2028

	3.2.8.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2028
	2028

	3.2.9.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2033
	2033

	3.2.10.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Модернизация системы выпуска выхлопных газов котельной
	41:07:0010104:86
	котельная
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2033
	2033

	3.2.11.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2032
	2032

	3.2.12.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Бортовой автомобиль с КМУ ИМ-320 (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2031
	2031

	3.2.13.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Топливозаправщик (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2030
	2030

	3.2.14.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Экскаватор-погрузчик  Boulder BL30-25 (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2029
	2029

	3.2.15.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2032
	2032

	3.2.16.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог)
	 
	спецтехника
	Камчатский край, Соболевский р-н, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 23
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	1,21
	2030
	2030

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе





Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	
	Финансирование, в т.ч. по годам

	
	
	Всего:
	в том числе:
	Профинан-сировано 
к 2027 году
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034



	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	4 599,64
	 
	4 599,64
	 
	 
	 
	 
	4 599,64
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	6 491,24
	 
	6 491,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	5 013,31
	 
	5 013,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 013,31
	 
	 

	3.2.4.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	6 776,86
	 
	6 776,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	5 233,90
	 
	5 233,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 233,90
	 

	3.2.6.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	7 075,04
	 
	7 075,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.7.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 25м3 с подпиточной насосной группой 
	4 321,12
	 
	4 321,12
	 
	 
	4 321,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.8.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	1 441,48
	 
	1 441,48
	 
	 
	1 441,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.9.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	1 787,77
	 
	1 787,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 787,77
	 

	3.2.10.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Модернизация системы выпуска выхлопных газов котельной
	6 017,29
	 
	6 017,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 017,29
	 

	3.2.11.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог)
	10 067,86
	 
	10 067,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 067,86
	 
	 

	3.2.12.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Бортовой автомобиль с КМУ ИМ-320 (либо аналог)
	22 377,29
	 
	22 377,29
	 
	 
	 
	 
	 
	22 377,29
	 
	 
	 

	3.2.13.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Топливозаправщик (либо аналог)
	12 192,75
	 
	12 192,75
	 
	 
	 
	 
	12 192,75
	 
	 
	 
	 

	3.2.14.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Экскаватор-погрузчик  Boulder BL30-25 (либо аналог)
	9 851,93
	 
	9 851,93
	 
	 
	 
	9 851,93
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.15.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог)
	2 002,45
	 
	2 002,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 002,45
	 
	 

	3.2.16.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог)
	3 176,26
	 
	3 176,26
	 
	 
	 
	 
	3 176,26
	 
	 
	 
	 

	Всего по группе 3
	108 426,19
	0,00
	108 426,19
	0,00
	0,00
	5 762,60
	9 851,93
	19 968,65
	22 377,29
	17 083,62
	13 038,96
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
	108 426,19
	0,00
	108 426,19
	0,00
	0,00
	5 762,60
	9 851,93
	19 968,65
	22 377,29
	17 083,62
	13 038,96
	0,00



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования

	
	
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	



	1
	2
	10.13
	10.14
	10.15
	10.16
	10.17
	10.18
	10.19
	10.20

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

	Всего по группе 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

	Всего по группе 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	6 491,24
	 
	 
	 
	 

	3.2.3.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	 
	6 776,86
	 
	 
	 

	3.2.5.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.6.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	 
	 
	 
	 
	 
	7 075,04
	 
	 

	3.2.7.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 25м3 с подпиточной насосной группой 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.8.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.9.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.10.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Модернизация системы выпуска выхлопных газов котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.11.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.12.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Бортовой автомобиль с КМУ ИМ-320 (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.13.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Топливозаправщик (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.14.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Экскаватор-погрузчик  Boulder BL30-25 (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.15.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.16.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по группе 3
	0,00
	0,00
	0,00
	6 491,24
	6 776,86
	7 075,04
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

	Всего по группе 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

	Всего по группе 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
	0,00
	0,00
	0,00
	6 491,24
	6 776,86
	7 075,04
	0,00
	0,00





Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС 

	
	
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)

	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)
	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

	Всего по группе 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

	Всего по группе 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

	3.2.1.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	2127,83
	2 471,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 2 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	6491,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	5 013,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 1 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	4 230,63
	2 546,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	5 233,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.6.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Замена котла № 3 мощностью 1,0МВт (0,86Гкал/ч) ARCUS IGIS F-1000 (КВа-1,0ГМ) (либо замена на  аналог ЭНТРОРОС ТТ50 980 и др.)
	3 044,29
	4 030,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.7.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Установка емкости (бака) запаса сетевой воды объёмом 25м3 с подпиточной насосной группой 
	
	1 636,38
	
	2 684,7
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	
	1 441,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.9.
	Техническое перевооружение котельной № 7 -Замена насосного оборудования  
	1 787,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.10.
	Техническое перевооружение котельной № 7 - Модернизация системы выпуска выхлопных газов котельной
	3 892,02
	2 125,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.11.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Фронтальный погрузчик BoulderWL39E (либо аналог)
	3 345,44
	6 722,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.12.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Бортовой автомобиль с КМУ ИМ-320 (либо аналог)
	5161,99
	17 215,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.13.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Топливозаправщик (либо аналог)
	
	12 192,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.14.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Экскаватор-погрузчик  Boulder BL30-25 (либо аналог)
	720,41
	9 131,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.15.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Снегоход 1000 (либо аналог)
	
	2 002,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.16.
	Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов теплоснабжения - Газ 27527 Соболь (либо аналог)
	
	3176,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 3
	41 048,83
	64 692,62
	0,00
	2 684,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

	Всего по группе 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

	Всего по группе 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
	41 048,83
	64 692,62
	0,00
	2 684,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







	
	
	
	
	Приложение 3 к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения, 2025 год
	Текущее значение, 2026 год
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032



	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Удельный расход электроэнергии на отпуск с коллекторов ТЭ
	кВт·ч/Гкал
	22,77 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	кг.у.т./Гкал
	142,3 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 

	
	
	т.у.т./м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4.
	Процент износа объектов системы теплоснабжения
	%
	46,33
	49,15
	53,84
	52,21
	56,79
	54,49
	59,79
	58,44

	
	износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы 
	
	46,33
	49,15
	53,84
	52,21
	56,79
	54,49
	59,79
	58,44

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	1 594,33
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	28,67
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65

	6.
	Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ
	м3/Гкал
	0,50 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 410
	 
	 не устанавливается 
 





Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Плановые значения

	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2 
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	Удельный расход электроэнергии на отпуск с коллекторов ТЭ
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 
	22,38 

	2.
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 
	146,0 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4.
	Процент износа объектов системы теплоснабжения
	51,51
	57,71
	45,41
	51,62
	57,62
	55,67
	54,00
	52,28
	57,96

	
	износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы 
	51,51
	57,71
	45,41
	51,62
	57,62
	55,67
	54,00
	52,28
	57,96

	5.
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00

	
	
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65
	28,65

	6.
	Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 
	0,61 

	7.
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 410
	 
 не устанавливается 





	
	
	
	
	Приложение 4 к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности 

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

	
	
	Текущее значение, 2026 год
	Плановое значение

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Централизованная система теплоснабжения Устьевого сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	 
	Показатели надежности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 

	
	
	Текущее значение, 2026 год
	Плановое значение

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	1.
	Централизованная система теплоснабжения Устьевого сельского поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности 

	
	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.ут/Гкал)

	
	
	Текущее значение, 2026 год
	Плановое значение

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1.
	Централизованная система теплоснабжения Устьевого сельского поселения
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 
	146,00 



Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв.м.) 

	
	
	Текущее значение, 2026 год
	Плановое значение

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66

	1.
	Централизованная система теплоснабжения Устьевого сельского поселения
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300





Продолжение таблицы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)

	
	
	Текущее значение, 2026 год
	Плановое значение

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1
	2
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82

	1.
	Централизованная система теплоснабжения Устьевого сельского поселения
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00
	1 615,00






	
	
	
	
	Приложение 5 к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



Финансовый план 
АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в Устьевом сельском поселении на 2027–2041 годы



	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС с использованием прогнозных индексов цен)

	
	
	по видам деятельности 
(при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый 
в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная 
программа)
	Всего
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)

	
	
	Теплоснабжение
	Вид деятельности
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Собственные средства
	 
	 
	108 426,19
	0,00
	5 762,60
	9 851,93
	19 968,65
	22 377,29
	17 083,62
	13 038,96
	0,00
	0,00

	1.1.
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	 
	 
	41 048,83
	0,00
	0,00
	720,41
	2 127,83
	5 161,99
	8 358,75
	10 913,69
	0,00
	0,00

	1.2.
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	 
	 
	64 692,62
	0,00
	3 077,86
	9 131,52
	17 840,82
	17 215,30
	8 724,87
	2 125,27
	0,00
	0,00

	2.
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1.1
	 
	 
	2 684,74
	
	2 684,74
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	3.1.
	кредиты
	 
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	 
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Прочие источники финансирования 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ИТОГО по программе
	 
	 
	108 426,19
	0,00
	5 762,60
	9 851,93
	19 968,65
	22 377,29
	17 083,62
	13 038,96
	0,00
	0,00





Продолжение таблицы

	№ 
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям, согласно 
Форме 
№ 2-ИП ТС

	
	
	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
	

	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.
	Собственные средства
	0,00
	0,00
	6 491,24
	6 776,86
	7 075,04
	0,00
	 

	1.1.
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	0,00
	0,00
	6 491,24
	4 230,63
	3 044,29
	 
	3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.; 3.2.6.; 3.2.9.; 3.2.10.; 3.2.11.; 3.2.12.; 3.2.14.

	1.2.
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	0,00
	0,00
	0,00
	2 546,23
	4 030,75
	0,00
	3.2.1.; 3.2.4.; 3.2.6.; 3.2.7.; 3.2.8.; 3.2.10.; 3.2.11.; 3.2.12.; 3.2.13.; 3.2.14.; 3.2.15.; 3.2.16.

	2.
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.2.7.

	3.
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	3.1
	кредиты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Прочие источники финансирования 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	ИТОГО по программе
	0,00
	0,00
	6 491,24
	6 776,86
	7 075,04
	0,00
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