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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 47-Н
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2024–2030 годы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 47-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 
2024–2030 годы» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы»
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы согласно приложениям 1–17 к настоящему приказу»;
3) приложения 1–17 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	А.А. Питиримов
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	Приложение к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



«Приложение 1 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Паспорт 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Пионерского сельского поселения

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа
	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2024–2031

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Директор: Рыбкин Антон Яковлевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной
программы
	Телефон: 8(4152) 300-230 доб. 2112

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
	Администрация Пионерского сельского поселения

	Местонахождение органа местного, согласовавшего
инвестиционную программу
	683017, ул. Н.Коляды, 3, п. Пионерский, Елизовский муниципальный округ, Камчатский край

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную 
программу
	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную
программу
	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118

	Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу
	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края:  Лопатникова Марина Викторовна

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной
программы должностных лиц уполномоченного исполнительного
органа субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
	+7-4152-42-83-81

	Информация о концессионном соглашении и (или) о 
регуляторном соглашении
	отсутствует



Приложение 2 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 47-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	
м
	кв.м
	компл.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 
	

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Обеспечение жителей ПСП централизованным водоснабжением
	мкр. Центральный и Молодежный, ПСП
	Сети
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	Повышение качества обслуживания. Оперативность устрания аварийных ситуации производственными подразделениями
	Пионерское сельское поселение
	спецавтотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	Повышение качества обслуживания. Оперативность устрания аварийных ситуации производственными подразделениями
	Пионерское сельское поселение
	спецавтотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Сети

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	-
	6,35
	-
	-
	10008
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
 
	Профинансировано
к 01.01.2024г
	в т.ч. по годам
 
 

	
	
	
	
	
	
	Амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	2024
	2031
	31.12.2031
	972 427
	28 010
	944 417
	 
	7 598
	0
	7 598

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	972 427
	28 010
	944 417
	0
	7 598
	0
	7 598

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	2024
	2025
	03.2025
	17 111
	0
	17 111
	 
	17 111
	0
	17 111

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	2025
	2025
	31.12.2025
	13 873
	4 953
	8 919
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	30 984
	4 953
	26 030
	0
	17 111
	0
	17 111

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	 
	 
	 
	1 003 411
	32 964
	970 447
	0
	24 710
	0
	24 710





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	0
	0
	0
	85 920
	2 761
	83 159
	98 345
	5 136
	93 209
	110 045
	5 029
	105 016

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	85 920
	2 761
	83 159
	98 345
	5 136
	93 209
	110 045
	5 029
	105 016

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	4 953
	4 953
	0
	8 919
	0
	8 919
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	Всего по разделу 6
	4 953
	4 953
	0
	8 919
	0
	8 919
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	4 953
	4 953
	0
	94 839
	2 761
	92 079
	98 345
	5 136
	93 209
	110 045
	5 029
	105 016






Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	 Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)  

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
 
 
 
 

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	



	1
	2
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	175 632
	5 029
	170 603
	168 141
	5 029
	163 113
	326 747
	5 029
	321 719
	 

	Всего по разделу 1
	175 632
	5 029
	170 603
	168 141
	5 029
	163 113
	326 747
	5 029
	321 719
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	175 632
	5 029
	170 603
	168 141
	5 029
	163 113
	326 747
	5 029
	321 719
	0





Приложение 3 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	обеспечение потребителей п. Пионерский централизованной системой водоотведения
	п. Пионерский, ПСП
	Сети
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	Обеспечение потребителей п. Пионерский централизованной системой водоотведения, в соответствии со стандартами качества и безопасности. Наличие предписания надзорного органа №Н-98ОСН от 11.10.2023  о необходимости установки обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением 
	п. Пионерский, ПСП
	Оборудование
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	Обеспечение потребителей п. Пионерский централизованной системой водоотведения, в соответствии со стандартами качества и безопасности. Наличие предписания надзорного органа №Н-98ОСН от 11.10.2023  о необходимости установки обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением 
	Пионерское сельское поселение
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	Обеспечение потребителей п. Пионерский централизованной системой водоотведения, в соответствии со стандартами качества и безопасности. Наличие предписания надзорного органа №Н-98ОСН от 11.10.2023  о необходимости установки обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением 
	Пионерское сельское поселение
	Павильон
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кВт/час
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	-
	0,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 
	 31
	32 
	33 
	34

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	2024
	2029
	31.12.2029
	37 915
	549
	37 367
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 1 
	 
	 
	 
	37 915
	549
	37 367
	0
	0
	0
	0
	

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения


	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	2028
	2030
	31.12.2030
	11 036
	643
	10 393
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 2 
	 
	 
	 
	11 036
	643
	10 393
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	2030
	2031
	31.12.2031
	3 879
	3 879
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	2025
	2025
	31.12.2025
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	4 493
	3 879
	614
	0
	0
	0
	0
	

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	 
	 
	 
	53 444
	5 071
	48 373
	0
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	35
	36
	37
	38 
	 39
	40 
	41 
	42
	43
	44
	 45
	 46
	 47
	48 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 2 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 085
	192
	893
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	7 463
	163
	7 300
	0
	 0
	0
	0 
	8 380
	194
	8 186
	0
	0
	0
	 0

	Всего по разделу 1 
	7 463
	163
	7 300
	0
	0
	0
	0
	8 380
	194
	8 186
	0
	0
	0
	 0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0

	Всего по разделу 2 
	0
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0

	Всего по разделу 6
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0
	0
	0 
	0
	 0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	7 463
	163
	7 300
	0
	0
	0
	0
	8 380
	194
	8 186
	0
	0
	0
	 0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)



	1
	2
	63
	64
	65
	66 
	67 
	68 
	 69
	70
	71
	72
	73 
	 74
	 75
	76 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	10 879
	0
	10 879
	0
	0
	0
	0
	10 722
	0
	10 722
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 1 
	10 879
	0
	10 879
	0
	0
	0
	0
	10 722
	0
	10 722
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	1 033
	194
	839
	0
	0
	0
	0
	915
	194
	721
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 2 
	1 033
	194
	839
	0
	0
	0
	0
	915
	194
	721
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 

	ИТОГО по программе ПСП ВО
	11 912
	194
	11 718
	0
	0
	0
	0
	11 637
	194
	11 443
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	



	1
	2
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	9 087
	255
	8 833
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 2 
	9 087
	255
	8 833
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	1 835
	1 835
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	2 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	1 835
	1 835
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	2 044
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	10 922
	2 090
	8 833
	0
	0
	0
	 
	2 044
	2 044
	0
	0
	0
	0
	 
	0





Приложение 4 к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения
 на территории Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы

	№п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам

	
	
	

	
	
	Фактическое значение на год утверждения
инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),
	0,51
	0,51
	0,49
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,277
	0,277
	0,220
	0,229
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	
	
	0,335
	0,301
	0,301
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	50,77%
	50,77%
	60,52%
	55,86%
	52,91%
	52,80%
	52,80%
	52,80%
	52,80%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой   воды (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Приложение 5 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения на территории Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения по годам

	
	
	Фактическое значение на 
год утверждения инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	89,50
	82,20
	76,06
	74,67
	65,98
	65,60
	65,60
	65,60
	65,60

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	11,74
	17,48
	17,44
	17,36
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	1,140
	0,793
	1,774
	1,722
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	0,353
	0,341
	0,532
	0,295
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298



Приложение 6 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Пионерского сельского поселения на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	


Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	2023
	2030
	31.12.2030
	972 427
	21 731
	950 696
	4 904
	7 598
	0
	7 598
	7 540
	0
	7 540

	 
	Всего по разделу 1
	 
	
	 
	972 427
	21 731
	950 696
	4 904
	7 598
	0
	7 598
	7 540
	0
	7 540

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	 
	Всего по разделу 2
	 
	
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	Всего по разделу 3
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	2024
	2024
	31.12.2024
	17 111
	0
	17 111
	0
	17 111
	0
	17 111
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	2024
	2026
	31.12.2026
	13 873
	4 953
	8 919
	0
	0
	0
	0
	4 953
	4 953
	0

	 
	Всего по разделу 6
	 
	
	 
	30 984
	4 953
	26 030
	0
	17 111
	0
	17 111
	4 953
	4 953
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	 
	
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе ПСП ВС
	 
	
	 
	1 003 411
	26 684
	976 727
	4 904
	24 710
	0
	24 710
	12 494
	4 953
	7 540





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	85 920
	2 761
	83 159
	98 345
	4 743
	93 602
	110 045
	4 743
	105 302

	 
	Всего по разделу 1
	85 920
	2 761
	83 159
	98 345
	4 743
	93 602
	110 045
	4 743
	105 302

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	8 919
	0
	8 919
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	8 919
	0
	8 919
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе 
	94 839
	2 761
	92 079
	98 345
	4 743
	93 602
	110 045
	4 743
	105 302





Продолжение таблицы


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	
Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	331 440
	4 743
	326 697
	331 540
	4 743
	326 797
	 
	7 598
	0
	7 598
	4 904

	 
	Всего по разделу 1
	331 440
	4 743
	326 697
	331 540
	4 743
	326 797
	0
	7 598
	0
	7 598
	4 904

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 111
	0
	17 111
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 823
	4 953
	8 869
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30 934
	4 953
	25 980
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	331 440
	4 743
	326 697
	331 540
	4 743
	326 797
	0
	38 532
	4 953
	33 579
	4 904





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	7 598
	0
	7 598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	7 598
	0
	7 598
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	17 111
	0
	17 111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	13 823
	4 953
	8 869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	17 111
	0
	17 111
	13 823
	4 953
	8 869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	24 710
	0
	24 710
	13 823
	4 953
	8 869
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Продолжение таблицы
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли
	за счет прочих собственных средств

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 540
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 540
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСВ 14М2NM  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-8 869
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-8 869
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 540
	0
	-8 869
	0





Приложение 7 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения на территории Пионерского сельского поселения на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	2024
	2027
	31.12.2027
	10 938
	355
	10 583
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	10 938
	355
	10 583
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	2027
	2029
	31.12.2029
	11 036
	874
	10 162
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	
	11 036
	874
	10 162
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	2029
	2030
	31.12.2030
	3 879
	2 545
	1 334
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	2025
	2025
	31.12.2025
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	4 493
	2 545
	1 947
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	 
	 
	 
	26 466
	3 774
	22 693
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	2 969
	192
	2 778
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	2 969
	192
	2 778
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе 
	0
	0
	0
	0
	0
	3 583
	192
	3 391
	0
	0
	0


Продолжение таблицы
	
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	7 463
	163
	7 300
	0
	0
	505
	0
	505
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	7 463
	163
	7 300
	0
	0
	505
	0
	505
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	4 377
	163
	4 214
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	4 377
	163
	4 214
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе 
	7 463
	163
	7 300
	0
	0
	4 882
	163
	4 719
	0
	0



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	5 743
	710
	5 033
	0
	915
	0
	915
	0

	 
	Всего по разделу 2
	5 743
	710
	5 033
	0
	915
	0
	915
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	2 044
	710
	1 334
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	2 044
	710
	1 334
	0

	ИТОГО по программе
	5 743
	710
	5 033
	0
	2 959
	710
	2 249
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	1 835
	1 835
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	1 835
	1 835
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	1 835
	1 835
	0
	0
	1 085
	192
	893
	0
	0



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС) 2025 год

	
	
	 в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения


	1.1.1.
	Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 498
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	471
	192
	279
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 498
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	614
	0
	614
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	1 085
	192
	893
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 498
	0
	0






Приложение 8 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Пионерского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,49
	0,40

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,220
	0,219

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	0,335
	0,276

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную  сеть (%)
	60,52%
	57,87%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в  водопроводную сеть (%)
	-
	-





Приложение 9 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Пионерского сельского поселения

	№п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2 
	3
	4

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	76,06
	80,04

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100,00
	100,00

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	17,44
	14,83

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	1,77
	1,646

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,34
	0,271






Приложение 10 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 
2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоснабжение ресурсоснабжающей организации

	1.
	Необходимая валовая выручка
организации,
в том числе:
	тыс.руб.
	421 813
	736 745
	744 397
	980 757
	1 102 189
	1 273 565
	1 456 980
	1 772 708

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	3 325,28
	22 253,59
	28 882,10
	29 637,22
	34 446,79
	50 588,47
	61 564,48
	63 060,31

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе 
нормативной прибыли
	тыс.руб.
	27 182,99
	216 154,28
	283 141,11
	370 208,44
	360 040,87
	379 512,14
	356 563,82
	383 717,44

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на 
реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по
займам и кредитам, привлекаемым
на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	
	6 329,28
	70 791,04
	84 720,13
	90 144,12
	95 017,29
	89 285,78
	96 079,98

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	
	3 635,70
	3 628,70
	3 592,91
	3 561,34
	3 561,34
	3 561,34
	3 561,34

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	2 721,73
	1 793,01
	1 778,60
	1 778,60
	1 778,60
	1 778,60

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	906,98
	1 799,90
	1 782,74
	1 782,74
	1 782,74
	1 782,74

	1.3
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	
	24,45
	26,63
	34,02
	38,43
	44,40
	50,80
	61,81

	1.3.1.
	Тариф 
	руб./м3
	
	 
	24,74
	32,31
	35,74
	41,13
	47,69
	53,92

	1.3.2.
	Тариф 
	руб./м3
	
	 
	32,31
	35,74
	41,13
	47,69
	53,92
	69,73

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	
	 
	 
	128%
	113%
	116%
	114%
	122%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	
	 
	 
	111%
	115%
	116%
	113%
	129%





Приложение 11 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения


	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоотведение ресурсоснабжающей организации

	1
	Необходимая валовая выручка
организации, в том числе:
	тыс.руб.
	0,00
	18 802,66
	20 088,61
	25 654,93
	29 146,37
	33 712,30
	39 329,16
	66 958,56

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,00
	191,62
	163,30
	193,98
	193,98
	193,98
	2 089,75
	2 044,17

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	0,00
	892,90
	7 300,00
	8 186,40
	11 718,08
	11 443,02
	8 832,50
	0,00

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в 
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	 
	2 037
	1 825
	2 058
	2 317
	2 873
	2 221
	14

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	 
	151,00
	158,55
	185,39
	186,39
	186,36
	186,36
	186,36

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	 
	 
	119,03
	97,92
	98,49
	98,45
	98,45
	98,45

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	 
	 
	39,53
	87,47
	87,90
	87,91
	87,91
	87,91

	1.3.
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	 
	115,74
	126,33
	138,39
	156,37
	180,90
	211,04
	359,30

	1.3.1.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	124,53
	131,77
	145,79
	168,23
	195,09
	228,90

	1.3.2.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	131,77
	145,79
	168,23
	195,09
	228,90
	505,33

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	 
	 
	 
	109,54%
	113,00%
	115,68%
	116,66%
	170,25%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	 
	 
	 
	110,64%
	115,39%
	115,97%
	117,33%
	220,77%





Приложение 12 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Процент износа объектов в сфере холодного водоснабжения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1
	Процент износа объектов
централизованных систем водоснабжения ПСП
	82%
	90%
	-
	-





Приложение 13 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Процент износа объектов в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1
	Процент износа объектов
централизованных систем водоотведения ПСП
	53%
	20%
	-
	-





Приложение 14 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере холодного водоснабжения 
на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения


	 
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	-
	-3,09%
	-22,45%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	-0,53%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	-
	19,20%
	-7,70%
	-5,28%
	-0,21%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	-79,95%
	1814,67%
	3,70%
	11,90%
	59,60%
	-4,26%
	94,33%





Приложение 15 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы 
КГУП «Камчатский водоканал» на территории Пионерского сельского поселения

	№
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км)
	-
	-0,23%
	-0,46%
	-17,51%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	-
	-7,47%
	-1,83%
	-11,64%
	-0,58%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	-
	123,71%
	-2,93%
	-24,51%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	100,00%
	588,16%
	12,29%
	42,14%
	-2,31%
	-6,14%
	-81,28%





Приложение 16 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы


	№
п/п
	Наименование инвестиционного
мероприятия
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика 

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный
	11.2023
	11.2026
	х
	х
	12.2026
	11.2031
	12.2031

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JСХ 14М2NM  или эквивалент»
	х
	х
	11.2024
	03.2025
	х
	х
	03.2025

	6.2.
	Приобретение спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	х
	х
	11.2024
	03.2025
	х
	х
	04.2025





Приложение 17 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 47-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения на 2024–2031 годы


	№
п/п
	Наименование инвестиционного
мероприятия
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Строительства самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая,2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая, 4 (в том числе проектно-изыскательные работы: проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проекта)
	11.2024
	05.2026
	не требуется
	не требуется
	06.2026
	11.2029
	12.2029

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2.1.
	Модернизация объекта «Комплекс очистных сооружений» в п. Пионерский
	01.2028
	06.2029
	07.2029
	12.2029
	01.2030
	11.2030
	12.2030

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС «Пионерский»
	не требуется
	не требуется
	01.2030
	12.2030
	01.2031
	11.2031
	12.2031

	6.2.
	Приобретение модульного павильона санитарно-бытового назначения (на КОС «Пионерские»)
	не требуется
	не требуется
	05.2025
	08.2025
	08.2025
	11.2025
	12.2025


».
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