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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 42-Н
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024–2030 годы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 42-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024–2030 годы» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024–2031 годы»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2031 годы согласно приложениям 1–9 к настоящему приказу»;
3) приложения 1–9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	А.А. Питиримов
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	Приложение к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



«Приложение 1 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Паспорт 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Мильковского муниципального округа

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа
	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2024–2031

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Директор: Рыбкин Антон Яковлевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной
программы
	Телефон: 8(4152) 300-230 доб. 2112

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
	Администрация Мильковского муниципального округа

	Местонахождение органа местного, согласовавшего
инвестиционную программу
	684300, ул. Победы, 8, п. Мильково, Камчатский край

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную 
программу
	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную
программу
	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118

	Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу
	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края:  Лопатникова Марина Викторовна

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной
программы должностных лиц уполномоченного исполнительного
органа субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
	+7-4152-42-83-81

	Информация о концессионном соглашении и (или) о 
регуляторном соглашении
	отсутствует



Приложение 2 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 42-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	
м
	кв.м
	компл.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации)
	скв.. № 1-75инв.№ 155А с. Шаромы, Мильковский район
	Насосная станция 
	-
	-
	-
	-
	384
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации)
	скв..№ 1-67 инв.№ 154А с. Шаромы, Мильковский район
	Насосная станция 
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	Обеспечение надежность системы в соответствии с пожароохранным законодательством
	с.Мильково, Мильковский район
	Резервуар чистой воды
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	500

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации)
	скв..  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	Насосная станция 
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации)
	скв..  №КТ-106  п. Атласово
	Насосная станция 
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	Обеспечение надежности системы водоснабжения (очистка системы питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПин)
	п.Атласово, Мильковский район
	Насосная станция 
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	5. Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	Оперативная расчистка территорий и подъездных путей к производственным объектам, расположенным в черте Мильковского МО и Быстринского МР
	Мильковский район
	спецавтотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	Снижение финансовых затрат предприятия в части оплаты за выполнение данных работ в сторонних организациях и сокращения времени производства работ
	Мильковский район
	Спецоборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	ИТОГО по программе ММО ВС
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Сети

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	384
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1000

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ММО ВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
 
	Профинансировано
к 01.01.2024г
	в т.ч. по годам
 
 

	
	
	
	
	
	
	Амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	-
	869
	
	-
	
	

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	2024
	2031
	31.12.2031
	254 908
	29 683
	225 225
	
	7 032
	1 113
	5 919

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	869
	-
	
	-
	
	

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	-
	869
	
	-
	
	

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	2024
	2025
	31.12.2026
	27 804
	-
	27 804
	
	22 942
	-
	22 942

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	-
	869
	
	-
	
	

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	285 990
	30 552
	254 570
	-
	29 975
	1 113
	28 862

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	2026
	2026
	31.12.2026
	6180
	0
	6180
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	2027
	2027
	31.12.2027
	1131
	0
	1131
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	7311
	0
	7311
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ММО ВС
	 
	 
	 
	293 302
	30 552
	261 881
	-
	29 975
	1 113
	28 862








Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	0
	
	
	0
	
	
	672
	
	672
	0
	
	

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	
	
	-
	
	
	869
	-
	869
	-
	
	

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	-
	-
	-
	7 886
	3 759
	4 127
	3 763
	3 763
	-
	12 195
	5 262
	6 933

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	
	
	869
	869
	-
	-
	
	

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	
	
	869
	-
	869
	-
	
	

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	839
	-
	839
	4 023
	
	4 023
	-
	
	
	-
	
	

	Всего по разделу 2
	839
	-
	839
	11 908
	3 759
	8 149
	6 173
	4 632
	1 541
	12 195
	5 262
	6 933

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	-
	-
	-
	6 180
	
	6 180
	-
	
	
	-
	
	

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	-
	-
	-
	-
	
	
	1 131
	-
	1 131
	-
	
	

	Всего по разделу 6
	-
	-
	-
	6 180
	-
	6 180
	1 131
	-
	1 131
	-
	-
	-

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ММО ВС
	839
	-
	839
	18 089
	3 759
	14 330
	7 304
	4 632
	2 672
	12 195
	5 262
	6 933



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	 Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)  

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
 
 
 
 

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	



	1
	2
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	49 807
	5 262
	44 545
	54 765
	5 262
	49 503
	119 459
	5 262
	114 197
	

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	Всего по разделу 2
	49 807
	5 262
	44 545
	54 765
	5 262
	49 503
	119 459
	5 262
	114 197
	-

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	                         -   
	 
	 
	                         -   
	 
	 
	                -   
	 
	 
	 

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	                         -   
	 
	 
	                         -   
	 
	 
	                -   
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ММО ВС
	49 807
	5 262
	44 545
	54 765
	5 262
	49 503
	119 459
	5 262
	114 197
	-





Приложение 3 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения
 на территории Мильковского муниципального округа на 2024–2031 годы

	№п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам

	
	
	

	
	
	Фактическое значение на год утверждения
инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	7,14%
	7,14%
	7,14%
	10,71%
	10,71%
	10,71%
	10,71%
	10,71%
	10,71%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	4%
	4%
	4%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),
	0,25
	0,25
	0,25
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,044
	0,044
	0,068
	0,043
	0,034
	0,034
	0,034
	0,035
	0,035

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	0,358
	0,358
	0,298
	0,336
	0,206
	0,207
	0,207
	0,21
	0,21

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	39,16%
	44,33%
	66,06%
	65,40%
	67,07%
	67,08%
	67,06%
	67,02%
	67,02%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой   воды (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Приложение 4 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	


Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	2027
	2027
	31.12.2027
	672
	-
	672
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	-
	869
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	2024
	2030
	31.12.2030
	254 908
	22 147
	232 761
	-
	7 032
	1 113
	5 919
	28 454
	1 742
	26 712

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	869
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	2027
	2027
	31.12.2027
	869
	-
	869
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	2024
	2025
	31.12.2025
	27 804
	-
	27 804
	-
	22 942
	-
	22 942
	4 862
	-
	4 862

	 
	Всего по разделу 2
	 
	
	 
	285 990
	23 016
	262 975
	-
	29 975
	1 113
	28 862
	33 315
	1 742
	31 573

	ИТОГО по программе 
	 
	
	 
	285 990
	23 016
	262 975
	-
	29 975
	1 113
	28 862
	33 315
	1 742
	31 573





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	672
	-
	672
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	869
	-
	869
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	18 089
	3 759
	14 330
	45 089
	2 880
	42 208
	51 672
	4 217
	47 455

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	869
	869
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	869
	-
	869
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Всего по разделу 2
	18 089
	3 759
	14 330
	48 367
	3 749
	44 618
	51 672
	4 217
	47 455

	ИТОГО по программе 
	18 089
	3 759
	14 330
	48 367
	3 749
	44 618
	51 672
	4 217
	47 455





Продолжение таблицы


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	
Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	49 807
	4 217
	45 590
	54 765
	4 217
	50 548
	-
	7 032
	1 113
	5 919
	-

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23 782
	-
	23 782
	-

	 
	Всего по разделу 2
	49 807
	4 217
	45 590
	54 765
	4 217
	50 548
	-
	30 814
	1 113
	29 701
	-

	ИТОГО по программе
	49 807
	4 217
	45 590
	54 765
	4 217
	50 548
	-
	30 814
	1 113
	29 701
	-





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	7 032
	1 113
	5 919
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	22 942
	-
	22 942
	839
	-
	839
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по разделу 2
	29 975
	1 113
	28 862
	839
	-
	839
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по программе
 
	29 975
	1 113
	28 862
	839
	-
	839
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Продолжение таблицы
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли
	за счет прочих собственных средств

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	
	
	
	
	
	
	-
	28 454
	0
	0
	0

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины   №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	
	
	
	
	
	
	-
	4 023
	
	
	

	 
	Всего по разделу 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32 476
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32 476
	0
	0
	0





Приложение 5 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
Мильковского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	7,14%
	7,14%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	3,53%
	3,53%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,25
	0,10

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,068
	0,044

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	0,298
	0,358

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную  сеть (%)
	66,06%
	45,78%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в  водопроводную сеть (%)
	-
	-





Приложение 6 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 
2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Мильковского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоснабжение ресурсоснабжающей организации

	1.
	Необходимая валовая выручка
организации,
в том числе:
	тыс.руб.
	91 389,09
	91 171,97
	111 242,90
	124 614,77
	143 278,24
	165 013,53
	188 065,43
	428 726,24

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	1 113,00
	0,00
	3 759,13
	4 632,03
	5 261,94
	5 261,94
	5 261,94
	5 261,94

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе 
нормативной прибыли
	тыс.руб.
	28 861,68
	839,26
	14 329,63
	2 671,69
	6 933,13
	44 545,17
	49 503,17
	114 197,30

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на 
реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по
займам и кредитам, привлекаемым
на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	0,00
	9 177,10
	3 967,57
	935,88
	780,44
	11 191,18
	12 432,88
	21 495,28

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	552,43
	523,80
	535,61
	520,04
	519,61
	519,54
	511,49
	511,49

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	287,02
	273,53
	402,41
	260,92
	259,09
	261,49
	256,93
	256,93

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	265,41
	250,26
	133,20
	259,12
	260,53
	258,05
	254,56
	254,56

	1.3.
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	165,43
	174,06
	207,70
	239,63
	275,74
	317,62
	367,68
	838,19

	1.3.1.
	Тариф 
	руб./м3
	 
	 
	202,65
	222,94
	256,43
	294,95
	340,59
	395,02

	1.3.2.
	Тариф 
	руб./м3
	 
	 
	222,94
	256,43
	294,95
	340,59
	395,02
	1 285,47

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	 
	 
	 
	115%
	115%
	115%
	116%
	228%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	 
	 
	 
	115%
	115%
	115%
	116%
	325%





Приложение 7 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Процент износа объектов в сфере холодного водоснабжения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Мильковского муниципального округа


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1.
	Процент износа объектов
централизованных систем водоснабжения ММО
	46%
	61%
	-
	-





Приложение 8 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере холодного водоснабжения 
на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Мильковского муниципального округа


	 
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	-
	-0,75%
	-69,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	-
	49,03%
	-1,01%
	2,56%
	0,01%
	-0,03%
	-0,06%
	0,00%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	-97,20%
	2055,33%
	-59,62%
	66,97%
	308,42%
	9,95%
	118,13%





Приложение 9 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 42-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024–2031 годы


	№
п/п
	Наименование инвестиционного
мероприятия
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика 

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	01.2027
	04.2027
	05.2027
	11.2027
	12.2027

	2.2.2.
	Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит. А с. Шаромы
	-
	-
	01.2027
	04.2027
	05.2027
	11.2027
	12.2027

	2.2.3.
	Реконструкция резервуара чистой воды на территории  Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	09.2023
	10.2028
	-
	-
	01.2029
	11.2031
	12.2031

	2.2.4.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины  №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово
	-
	-
	01.2027
	04.2027
	05.2027
	11.2027
	12.2027

	2.2.5.
	Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово
	-
	-
	01.2027
	04.2027
	05.2027
	11.2027
	12.2027

	2.2.6.
	Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово
	-
	-
	07.2024
	02.2025
	02.2025
	11.2026
	12.2026

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656»
	-
	-
	11.2026
	12.2026
	-
	-
	12.2026

	6.2.
	Поставка шиномонтажного оборудования для грузовых автомобилей 
	-
	-
	01.2027
	12.2027
	-
	-
	12.2027
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