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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2030 годы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2030 годы» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы»
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы согласно приложениям 1–17 к настоящему приказу»;
3) приложения 1–17 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	А.А. Питиримов
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	Приложение к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



«Приложение 1 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа
	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2024–2031

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Директор: Рыбкин Антон Яковлевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной
программы
	Телефон: 8(4152) 300-230 доб. 2112

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

	Местонахождение органа местного, согласовавшего
инвестиционную программу
	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную 
программу
	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную
программу
	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118

	Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу
	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края:  Лопатникова Марина Викторовна

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной
программы должностных лиц уполномоченного исполнительного
органа субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
	+7-4152-42-83-81

	Информация о концессионном соглашении и (или) о 
регуляторном соглашении
	отсутствует



Приложение 2 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
 
	Протяженность (км)
 
	Материал
 
	Пропускная способность (м.куб/ч)
 
	Производительность (м.куб/сут)
 
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки «Северный» к централизованным сетям водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки «Солнечный», «Кутузовский» к централизованным сетям водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки «Солнечный», «Кутузовский» к централизованным сетям 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки «Северный» к централизованным сетям водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	Обеспечение возможности подключения ИЖС для многодетных сетей к централизованным сетям водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Водозабор/сети ХВС
	-
	0
	-
	отсутствует
	водозабор
	 
	 
	 
	отсутствует

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	Обеспечение возможности подключения ИЖС для многодетных сетей к централизованным сетям водоснабжения (в том числе бурение скважин и строительство инженерной инфраструктуры)
	г.Петропавловск-Камчатский
	Водозабор/сети ХВС
	-
	0
	-
	отсутствует
	водозабор
	 
	 
	 
	отсутствует

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.12.
	Строительство Быстринского водозабора (выделение 1 очереди (производительность до 40 тыс.м3/сут), разработка технического проекта водозабора и 2 очереди строительства, уточнение ЗСО, разработка проекта бурения скважин)
	Создание технических условий для бесперебойной подачи воды к узлам наружного пожаротушения в границах улиц частного сектора
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	Обеспечение возможности подключения ИЖС для многодетных сетей к централизованным сетям водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	отсутствует
	отсутствует
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)  

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	Переключение многоквартирных жилых домов на сети централизованной системы водоснабжения КГУП «Камчатский водоканал»
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	Обеспечение холодным водоснабжением объектов индивидуального жилого строительства, расположенных на земельных участках, выделенных для участников СВО и членов их семей
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	100
	3,2
	-
	-
	объем РЧВ
	 
	4*75
	 
	 

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	Реконструкция в связи с износом объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	700
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	Реконструкция в связи с износом объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	1000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	Реконструкция в связи с износом объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	250
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	Реконструкция в связи с износом объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	400
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	Реконструкция в связи с износом объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сети
	160
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды
	пр.Циолковского 3/1, г.Петропавловск-Камчатский 
	ВОС
	-
	-
	-
	-
	кг/сут
	144
	 
	 
	 

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	Реконструкция водопроаводных очистных сооружений в целях снижения уровня износа основных технологических элементов сооружения
	пр.Циолковского 3/1, г.Петропавловск-Камчатский 
	ВОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	 
	 
	 
	м.куб
	 
	1*3000
	 
	 

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	-
	-
	 
	м.куб
	 
	2000
	 
	 

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	 
	 
	 
	м.куб
	 
	2*2000
	 
	 

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	-
	-
	-
	м.куб
	-
	3*3000
	-
	-

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	-
	-
	-
	м.куб
	-
	2000
	-
	-

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70%
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	-
	-
	-
	м.куб
	-
	3*2000
	-
	-

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Заозерный (в том числе проектные работы)
	Обеспечение регулирующего, противопожарного и аварийного запаса воды для населенного пункта
	г.Петропавловск-Камчатский
	РЧВ
	-
	-
	-
	-
	м.куб
	-
	1*75
	-
	-

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды
	г.Петропавловск-Камчатский
	Водозабор
	-
	-
	-
	-
	м.куб (водоочистки)
	-
	0
	-
	-

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	-
	м.куб/сут
	-
	1800
	-
	-

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Существующая ВНС, согласно тех.отчету №41-45-2025-ОБСЛ от 08.12.2025, реконструкции не подлежит, требуется строительство новой ВНС
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева»
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	-
	м.куб/сут
	-
	65880
	-
	-

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1»
	Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция
	г.Петропавловск-Камчатский
	ВНС
	-
	-
	-
	-
	м.куб/сут
	-
	37440
	-
	-

	Всего по разделу 2

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	Безаварийная работа оборудования при эксплуатации систем ВС
	г.Петропавловск-Камчатский
	ДЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 3

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

	Всего по разделу 4

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	Обеспечение  подготовки инфраструктуры к плановому переходу на отечественное программное обеспечение, которое по своим техническим характеристикам предъявляет повышенные требования к аппаратной платформе.Переход от устаревшего и нестабильного оборудования к дальнейшему трансформационному и оптимизированному оборудованию 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	Отсутствует выделенная СХД. Хранение и обработка данных осуществляются на локальных дисках серверов. Исполнение в соответствие с требованиям регуляторов Подтвержденное использование оборудования и ПО из реестров Минпромторга и Минцифры; выполнение требований ФЗ № 187 и Указа № 166
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	В соответствии с требованиями ФЗ №152 «О персональных данных» и ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» данное оборудование обеспечит организации возможность исполнять требования законодательства по защите личных данных граждан и защите производственной информации в информационных системах 
	г.Петропавловск-Камчатский
	ПО и оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 5

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ Фермер  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	Обеспечение оперативного доступа к производственным объектам ВКХ Предприятия в связи с обильными снежными осадками 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	Обеспечение оперативного доступа к производственным объектам ВКХ Предприятия в связи с обильными снежными осадками 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС Расходомер жидкости ультразвуковой
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	Установка расходомера и полученная информация по объему перекачиваемой воды насосными станциями  позволит детализировать производственную программу предприятия, проводить анализ работы системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского, подобрать энергоэффективное оборудование, вести учет поданной и реализованной воды с целью сокращения коммерческих потерь 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	Упрощение и ускорение печати топографических карт, технологических и линейных схем в малых масштабах (от 1:2000). Обеспечение высокого разрешения печати (до 1200 dpi и выше), что важно для детализированных чертежей, планов и макетов.
 Поддержка различных форматов бумаги и материалов, включая влагостойкие и влагоустойчивые виды. Возможность печатать документы большого формата (A0, A1, А2 и даже больше) без необходимости склейки отдельных листов, что критично для технических чертежей. 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	Обеспечение мониторинга  величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	Обеспечение на охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждения и пресечение преступлений и административных правонарушений, охрана имущественного комплекса производственно-административных зданий, г.Петиропавловск-Камчатский, Восточное шоссе, 13
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сооружение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	Замена оборудования в связи с аварийным выходом из эксплуатации РЧВ «Мишенные-4»
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	Замена оборудования в связи с аварийным выходом из эксплуатации РЧВ «Мишенные-4»
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	Обеспечение деятельности производственного персонала при ремонтно-аварийных работах на сетях ВС и ВО
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	Обеспечение деятельности производственного персонала при ремонтно-аварийных работах на сетях ВС и ВО
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	Обеспечение деятельности  производственного персонала при ремонтно-аварийных работах на объектах ВС 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	Установка расходомера и полученная информация по объему перекачиваемой воды насосными станциями  позволит детализировать производственную программу предприятия, проводить анализ работы системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского, подобрать энергоэффективное оборудование, вести учет поданной и реализованной воды с целью сокращения коммерческих потерь 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	Установка расходомера и полученная информация по объему перекачиваемой воды насосными станциями  позволит детализировать производственную программу предприятия, проводить анализ работы системы водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского, подобрать энергоэффективное оборудование, вести учет поданной и реализованной воды с целью сокращения коммерческих потерь 
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 6

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
	г.Петропавловск-Камчатский
	КПП/ограждение
	-
	-
	-
	-
	КПП/ограждение
	-
	 
	-
	0

	Всего по разделу 7

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8

	ИТОГО по программе ПКГО ВС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	Диаметр (мм) 
 
	Протяженность (км)
 
	Материал
 
	Пропускная способность (м.куб/ч)
 
	Производительность (м.куб/сут)
 
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)»
	300
	3
	полипластик
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	600
	1,46
	полипластик
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	300
	1,6
	полипластик
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	 
	0,75
	полипластик
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	 
	 
	 
	 
	водозабор (м.куб/сут)
	 
	100
	-
	-

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	100
	2,3
	 
	 
	водозабор (м.куб/сут)/объем РЧВ м.куб
	 
	120/2*500
	-
	-

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	110
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	110
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	110
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	110
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	110
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.12.
	Строительство Быстринского водозабора (выделение 1 очереди (производительность до 40 тыс.м3/сут), разработка технического проекта водозабора и 2 очереди строительства, уточнение ЗСО, разработка проекта бурения скважин)
	110
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	100
	950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	-
	-
	-
	-
	5
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	100
	3,2
	 
	 
	объем РЧВ
	 
	2*1000
	-
	-

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	700
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	1000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	250
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	400
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	160
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	 
	 
	 
	 
	кг/сут
	150
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	-
	-
	-
	-
	проектная документация
	-
	-
	-
	1

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	 
	 
	-
	-
	м.куб
	-
	5*3000
	-
	 

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	 
	 
	 
	 
	м.куб
	 
	2000
	-
	-

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	 
	 
	 
	 
	м.куб
	 
	2*2000
	-
	-

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	-
	-
	 
	 
	м.куб
	-
	3*3000
	-
	-

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	-
	-
	 
	 
	м.куб
	-
	2000
	-
	-

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	-
	-
	 
	 
	м.куб
	-
	3*2000
	-
	-

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Заозерный (в том числе проектные работы)
	-
	-
	 
	 
	м.куб
	-
	2*200
	-
	-

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	-
	-
	 
	 
	м.куб (водоочистки)
	-
	360
	-
	-

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	-
	-
	 
	 
	м.куб/сут
	-
	1944
	-
	-

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	-
	-
	 
	 
	м.куб/сут
	-
	33600
	-
	-

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	-
	-
	 
	 
	м.куб/сут
	-
	65880
	-
	-

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1
	-
	-
	 
	 
	м.куб/сут
	-
	37440
	-
	-

	Всего по разделу 2

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	
	
	
	
	
	10
	
	
	

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ Фермер  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС Расходомер жидкости ультразвуковой
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	2

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	10

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	-
	-
	 
	 
	КПП/ограждение
	-
	 
	-
	1

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
 
 

	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС) 

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
 
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
 
 
	Прибыль
 
 
	
	2024
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аморти-
зация
 
	Прибыль
 



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	2024
	2027
	31.12.2027
	202 974
	19 521
	183 453
	 
	49 968
	18 057
	31 911

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	2025
	2028
	31.12.2028
	128 858
	17 280
	111 579
	 
	0
	 
	 

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	2025
	2028
	31.12.2028
	98 019
	8 167
	89 852
	 
	0
	 
	 

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	2024
	2025
	31.12.2025
	28 178
	0
	28 178
	 
	10 329
	 
	10 329

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	2030
	2031
	31.12.2031
	114 576
	0
	114 576
	 
	0
	 
	0

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	2026
	2030
	31.12.2030
	238 651
	157 505
	81 146
	 
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	9 483
	0
	9 483
	 
	0
	 
	0

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	9 483
	0
	9 483
	 
	0
	 
	0

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2028
	2029
	31.12.2029
	9 483
	0
	9 483
	 
	0
	 
	0

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2028
	2029
	31.12.2029
	9 483
	0
	9 483
	 
	0
	 
	0

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2030
	2031
	31.12.2031
	14 225
	0
	14 225
	 
	0
	 
	0

	1.1.12.
	Строительство Быстринского водозабора (выделение 1 очереди (производительность до 40 тыс.м3/сут), разработка технического проекта водозабора и 2 очереди строительства, уточнение ЗСО, разработка проекта бурения скважин)
	2027
	2028
	-
	31 000
	0
	31 000
	 
	0
	 
	0

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	2030
	2031
	31.12.2031
	22 532
	0
	22 532
	 
	0
	 
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)  

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	899
	0
	899
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	917 845
	202 473
	715 372
	0
	60 296
	18 057
	42 240

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	2026
	2029
	31.12.2029
	255 222
	9 273
	245 949
	 
	0
	 
	 

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	82 089
	281
	81 808
	 
	0
	 
	 

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	440 723
	223 010
	217 713
	 
	0
	 
	 

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	62 767
	0
	62 767
	 
	0
	 
	 

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	61 148
	30 574
	30 574
	 
	0
	 
	 

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	27 484
	0
	27 484
	 
	0
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	2023
	2025
	31.12.2025
	1 781
	0
	1 781
	 
	0
	 
	 

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	2029
	2031
	-
	50 000
	21 100
	28 900
	 
	0
	 
	 

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	2024
	2028
	31.12.2028
	322 388
	0
	322 388
	 
	11 300
	 
	11 300

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	2025
	2029
	31.12.2029
	148 782
	0
	148 782
	 
	0
	 
	 

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	2025
	2028
	31.12.2028
	311 803
	4 350
	307 453
	 
	0
	 
	 

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2029
	31.12.2029
	693 877
	0
	693 877
	 
	0
	 
	 

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2028
	31.12.2028
	156 796
	6 506
	150 290
	 
	0
	 
	 

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	2025
	2030
	31.12.2031
	470 388
	149 617
	320 770
	 
	0
	 
	 

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Заозерный (в том числе проектные работы)
	2027
	2029
	31.12.2029
	29 894
	0
	29 894
	 
	0
	 
	 

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	2024
	2025
	31.12.2025
	28 203
	0
	28 203
	 
	23 861
	 
	23 861

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	2024
	2028
	31.12.2028
	159 533
	0
	159 533
	 
	1 500
	 
	1 500

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	0
	-
	4 239
	4 239
	0
	 
	0
	 
	 

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	2026
	2031
	31.12.2031
	282 362
	111 664
	170 698
	 
	0
	 
	 

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	2025
	2030
	31.12.2030
	553 632
	186 369
	367 262
	 
	0
	 
	 

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1
	2025
	2029
	31.12.2029
	314 632
	163 316
	151 316
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	4 457 741
	910 299
	3 547 441
	0
	36 661
	0
	36 661

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	2027
	2027
	31.12.2027
	8 805
	0
	8 805
	
	
	
	

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	8 805
	0
	8 805
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
  

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
 

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	2027
	2027
	31.12.2027
	22 300
	0
	22 300
	 
	0
	 
	 

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	2027
	2027
	31.12.2027
	21 846
	0
	21 846
	 
	0
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	2027
	2027
	31.12.2027
	1 370
	0
	1 370
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	45 516
	0
	45 516
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	17 108
	0
	17 108
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 815
	0
	2 815
	 
	0
	 
	 

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ Фермер  
	2027
	2027
	31.12.2027
	2 445
	0
	2 445
	 
	0
	 
	 

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	2027
	2027
	31.12.2027
	3 024
	0
	3 024
	 
	0
	 
	 

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	2027
	2027
	31.12.2027
	3 369
	0
	3 369
	 
	0
	 
	 

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	50 235
	0
	50 235
	 
	0
	 
	 

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	2027
	2027
	31.12.2027
	22 489
	0
	22 489
	 
	0
	 
	 

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	2027
	2027
	31.12.2027
	1 385
	0
	1 385
	 
	0
	 
	 

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	1 385
	0
	1 385
	 
	0
	 
	 

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	2027
	2027
	31.12.2027
	89 252,46
	0
	89 252
	 
	0
	 
	 

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	2027
	2027
	31.12.2027
	14 672,13
	0
	14 672
	 
	0
	 
	 

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	16 133
	0
	16 133
	 
	0
	 
	 

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	12 973
	0
	12 973
	 
	0
	 
	 

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	2027
	2027
	31.12.2027
	562
	0
	562
	 
	0
	 
	 

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	2027
	2027
	31.12.2027
	562
	0
	562
	 
	0
	 
	 

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	376
	0
	376
	 
	0
	 
	 

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	376
	0
	376
	 
	0
	 
	 

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	2027
	2027
	31.12.2027
	132
	0
	132
	 
	0
	 
	 

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	2027
	2027
	31.12.2027
	132
	0
	132
	 
	0
	 
	 

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ»
	2025
	2025
	31.12.2025
	32 312
	2 738
	29 574
	 
	0
	 
	 

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	 
	0
	 
	 

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	 
	0
	 
	 

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 839
	0
	1 839
	 
	0
	 
	 

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 839
	0
	1 839
	 
	0
	 
	 

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	34 787
	0
	34 787
	 
	0
	 
	 

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	34 787
	0
	34 787
	 
	0
	 
	 

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 072
	452
	5 620
	 
	0
	 
	 

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 072
	0
	6 072
	 
	0
	 
	 

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	16 667
	0
	16 667
	 
	0
	 
	 

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	10 317
	2 289
	8 028
	 
	0
	 
	 

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	2026
	2027
	31.12.2027
	6 180
	0
	6 180
	 
	0
	 
	 

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	2026
	2027
	31.12.2027
	6 180
	0
	6 180
	 
	0
	 
	 

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 083
	0
	1 083
	 
	0
	 
	 

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2026
	2026
	31.12.2026
	1 083
	1 083
	0
	 
	0
	 
	 

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	3 333
	0
	3 333
	 
	0
	 
	 

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС Расходомер жидкости ультразвуковой
	2025
	2026
	31.12.2026
	2 644
	395
	2 250
	 
	0
	 
	 

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	2025
	2026
	31.12.2026
	1 375
	0
	1 375
	 
	0
	 
	 

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 221
	0
	1 221
	 
	0
	 
	 

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 448
	480
	1 968
	 
	0
	 
	 

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 040
	0
	2 040
	 
	0
	 
	 

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 504
	0
	2 504
	 
	0
	 
	 

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	448
	0
	448
	 
	0
	 
	 

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	2026
	2026
	31.12.2026
	634
	0
	634
	 
	0
	 
	 

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	2026
	2026
	31.12.2026
	2 045
	0
	2 045
	 
	0
	 
	 

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	2026
	2026
	31.12.2026
	5 840
	0
	5 840
	 
	0
	 
	 

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	2026
	2027
	31.12.2027
	1 439
	0
	1 439
	 
	0
	 
	 

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	2026
	2027
	31.12.2027
	1 439
	0
	1 439
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	444 509
	7 437
	437 072
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	2024
	2027
	31.12.2027
	62 147
	0
	62 147
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	62 147
	0
	62 147
	0
	0
	0
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВС:
	 
	 
	 
	5 936 562
	1 120 209
	4 816 353
	0
	96 957
	18 057
	78 901





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2025
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования 
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зация
	Прибыль
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зация
	Прибыль
	
	Аморти-
зация
	Прибыль
	
	Аморти-
зация
 
	Прибыль
 



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	101 603
	975
	100 628
	1 697
	245
	1 452
	49 707
	245
	49 462
	0
	0
	 

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	0
	0
	0
	31 453
	12 013
	19 441
	2 278
	0
	2 278
	95 126
	5 267
	89 860

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	6 153
	0
	6 153
	55 260
	8 167
	47 093
	31 588
	 
	31 588
	5 018
	 
	5 018

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	17 850
	0
	17 850
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	0
	0
	0
	598
	0
	598
	7 486
	0
	7 486
	14 077
	0
	14 077

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422
	8 061
	0
	8 061

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422
	8 061
	0
	8 061

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	1.1.12.
	Строительство Быстринского водозабора (выделение 1 очереди (производительность до 40 тыс.м3/сут), разработка технического проекта водозабора и 2 очереди строительства, уточнение ЗСО, разработка проекта бурения скважин)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422
	29 578
	0
	29 578

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
 

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	449
	0
	449
	449
	0
	449

	Всего по разделу 1
	125 605
	975
	124 630
	89 008
	20 424
	68 583
	95 776
	245
	95 532
	163 215
	5 267
	157 948

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	0
	0
	 
	3 856
	 
	3 856
	12 500
	4 710
	7 790
	50 224
	4 562
	45 662

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	1 781
	 
	1 781
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	45 351
	0
	45 351
	123 683
	 
	123 683
	87 691
	 
	87 691
	54 363
	 
	54 363

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	3 611
	0
	3 611
	43 155
	 
	43 155
	431
	 
	431
	36 431
	 
	36 431

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	4 350
	4 350
	0
	134 805
	 
	134 805
	949
	 
	949
	171 700
	 
	171 700

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	3 857
	0
	3 857
	112 496
	0
	112 496
	115 657
	0
	115 657
	106 287
	0
	106 287

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	3 714
	3 714
	 
	132 950
	 
	132 950
	12 932
	 
	12 932
	7 199
	2 791
	4 407

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	4 500
	0
	4 500
	79 724
	32 988
	46 736
	154 181
	 
	154 181
	94 334
	 
	94 334

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Заозерный (в том числе проектные работы)
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	3 640
	 
	3 640
	6 420
	 
	6 420

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	4 343
	0
	4 343
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	62
	0
	62
	55 200
	 
	55 200
	51 385
	 
	51 385
	51 385
	 
	51 385

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	4 239
	4 239
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	0
	0
	 
	29 130
	352
	28 778
	11 145
	0
	11 145
	78 106
	273
	77 833

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	5 927
	0
	5 927
	46 500
	 
	46 500
	10 725
	 
	10 725
	48 600
	194
	48 407

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1
	3 442
	0
	3 442
	12 420
	7 467
	4 953
	44 019
	43 902
	118
	220 056
	111 947
	108 109

	Всего по разделу 2
	85 177
	12 303
	72 874
	773 918
	40 807
	733 112
	505 257
	48 612
	456 644
	925 105
	119 768
	805 338

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	8 805
	0
	8 805
	0
	 
	 

	Всего по разделу 3
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	8 805
	0
	8 805
	0
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	22 300
	0
	22 300
	0
	 
	 

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	21 846
	0
	21 846
	0
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 370
	0
	1 370
	0
	 
	 

	Всего по разделу 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 516
	0
	45 516
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	17 108
	0
	17 108
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 815
	0
	2 815
	0
	 
	 

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ Фермер  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2 445
	0
	2 445
	0
	 
	 

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	3 024
	0
	3 024
	0
	 
	 

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	3 369
	0
	3 369
	0
	 
	 

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	50 235
	0
	50 235
	0
	 
	 

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	22 489
	0
	22 489
	0
	 
	 

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 385
	0
	1 385
	0
	 
	 

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 385
	0
	1 385
	0
	 
	 

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	89 252
	0
	89 252
	0
	 
	 

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	14 672
	0
	14 672
	0
	 
	 

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	16 133
	0
	16 133
	0
	 
	 

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	12 973
	0
	12 973
	0
	 
	 

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	562
	0
	562
	0
	 
	 

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	562
	0
	562
	0
	 
	 

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	376
	0
	376
	0
	 
	 

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	376
	0
	376
	0
	 
	 

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	132
	0
	132
	0
	 
	 

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	132
	0
	132
	0
	 
	 

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ»
	32 312
	2 738
	29 574
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2 190
	0
	2 190
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2 190
	0
	2 190
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	1 839
	0
	1 839
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер»
	1 839
	0
	1 839
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	34 787
	0
	34 787
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	34 787
	0
	34 787
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	6 072
	452
	5 620
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	6 072
	0
	6 072
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	16 667
	0
	16 667
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	10 317
	2 289
	8 028
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	6 180
	0
	6 180
	0
	 
	 

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	6 180
	0
	6 180
	0
	 
	 

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	1 083
	0
	1 083
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	1 083
	1 083
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	3 333
	0
	3 333
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС Расходомер жидкости ультразвуковой
	1 322
	395
	927
	1 322
	 
	1 322
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	0
	0
	1 375
	 
	1 375
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	1 221
	0
	1 221
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	2 448
	480
	1 968
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	2 040
	0
	2 040
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	2 504
	0
	2 504
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	448
	0
	448
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	0
	0
	0
	634
	0
	634
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	0
	0
	0
	2 045
	0
	2 045
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	0
	0
	0
	5 840
	0
	5 840
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 439
	0
	1 439
	0
	 
	 

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	1 439
	0
	1 439
	0
	 
	 

	Всего по разделу 6
	180 581
	6 354
	174 227
	12 300
	1 083
	11 216
	251 629
	0
	251 629
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	35 626
	0
	35 626
	3 521
	 
	3 521
	23 000
	 
	23 000
	0
	 
	 

	Всего по разделу 7
	35 626
	0
	35 626
	3 521
	0
	3 521
	23 000
	0
	23 000
	0
	0
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВС:
	426 989
	19 632
	407 356
	878 747
	62 314
	816 433
	929 983
	48 857
	881 126
	1 088 320
	125 035
	963 286





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	 Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)  

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
 
 
 

	
	
	2029
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
 
 
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Аморти-
зация
	Прибыль
	
	Аморти-
зация
	Прибыль
	
	Аморти-
зация
	Прибыль
	



	1
	2
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	0
	0
	0
	84 935
	0
	84 935
	29 641
	 
	29 641
	 

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	19 379
	0
	19 379
	197 111
	157 505
	39 606
	0
	0
	0
	

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	8 061
	0
	8 061
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	8 061
	0
	8 061
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	1 422
	0
	1 422
	12 802
	0
	12 802
	 

	1.1.12.
	Строительство Быстринского водозабора (выделение 1 очереди (производительность до 40 тыс.м3/сут), разработка технического проекта водозабора и 2 очереди строительства, уточнение ЗСО, разработка проекта бурения скважин)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	1 036
	0
	1 036
	21 496
	0
	21 496
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)  

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 1
	35 501
	0
	35 501
	284 505
	157 505
	127 000
	63 939
	0
	63 939
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	188 641
	0
	188 641
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2 089
	281
	1 808
	40 000
	0
	40 000
	40 000
	0
	40 000
	 

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	4 200
	4 200
	0
	83 944
	 
	83 944
	352 578
	218 810
	133 769
	 

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	6 813
	 
	6 813
	27 977
	 
	27 977
	27 977
	0
	27 977
	 

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	6 813
	 
	6 813
	23 761
	0
	23 761
	30 574
	30 574
	0
	 

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	1 258
	 
	1 258
	13 113
	 
	13 113
	13 113
	0
	13 113
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	7 800
	 
	7 800
	21 100
	 
	21 100
	21 100
	21 100
	0
	 

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	65 155
	 
	65 155
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	355 579
	0
	355 579
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	59 755
	58 140
	1 615
	77 893
	58 489
	19 404
	0
	 
	 
	 

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Заозерный (в том числе проектные работы)
	19 834
	 
	19 834
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	53 113
	171
	52 942
	42 167
	42 167
	0
	68 702
	68 702
	0
	 

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	199 932
	142 060
	57 872
	241 947
	44 116
	197 831
	0
	 
	 
	 

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1
	34 694
	0
	34 694
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 2
	1 005 675
	204 852
	800 823
	571 902
	144 772
	427 131
	554 044
	339 186
	214 859
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	

	Всего по разделу 3
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ Фермер  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС Расходомер жидкости ультразвуковой
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВС:
	1 041 176
	204 852
	836 324
	856 407
	302 277
	554 131
	617 983
	339 186
	278 798
	 










Приложение 3 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	Подключение к централизованной системе водоотведения, перенаправление стоков с КОС «Магма» на КОС «Чавыча»
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения  мик-он Солнечный, обеспечение очистки сточных вод. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда 17.01.2022 дело №2а-1313
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод «Совхозный» (перенаправление на КОС «Чавыча»). Улучшение экологической обстановки.  Решение по делу №2-3021/2020 от 04.08.2020г
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	Строительство участка трубопровода с целью переброса стоков с КНС «Мехзавод» до КНС «Фрунзе»
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки «Дальневосточный квартал»
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	Переключение многоквартирных жилых домов на сети централизованной системы водоотведения КГУП «Камчатский водоканал»
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	Подключение к централизованной системам водоотведения канализационного коллектора от зданий по ул. Арсеньева, 11, 21, 23
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	 
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2021
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 29.09.2022 дело №2-4572/2022
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 05.07. 2023 дело №2а-4516/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07. 2023 дело №2а-4566/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2022
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №23068/2020 от 05.08.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	В целях перенаправления и ликвидации выпуска неочищенных сточных вод «Судоремсервис»
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 18.07.2023 и дело №2а-4655/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод «Рассвет», возможность подключения объектов капитального строительства 
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	Ликвидация выпуска Сероглазка и Геологи/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	Ликвидация выпуска Мехзавод/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	Ликвидация выпуска Моховской/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	Ликвидация выпуска Моховской/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	Ликвидация выпуска Рыбный порт/реализация мастер плана г.ПКГО
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	Ликвидация выпуска Рыбный порт/реализация мастер плана г.ПКГО
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	Ликвидация выпуска Торговый порт/реализация мастер плана г.ПКГО
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	Ликвидация выпуска Драмтеатр/реализация мастер плана г.ПКГО
	г. Петропавловск-Камчатский
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	 Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки «Дальневосточный квартал»
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	Аварийное состояние существующего коллектора
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	Аварийное состояние существующего коллектора, износ более 70%
	г. Петропавловск-Камчатский
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2020
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ.
	г. Петропавловск-Камчатский
	КОС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	 Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	Аварийное состояние объекта
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сооружение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	 Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	Снижение капитальных затрат при проведении капитального ремонта сетей наружной канализации. Повышение качества и снижение стоимости профилактических работ за счет появляющейся возможности точного определения места возникновения засоров либо предпосылки к его возникновению и типа необходимых ресурсов для его устранения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	Снижение затрат при проведении ремонта сетей наружной канализации за счет исключения транспортировки стоков автомобильным транспортом
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	В соответствии с п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов,
транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.)
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	В соответствии с п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов,
транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.)
	г.Петропавловск-Камчатский
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения
	г.Петропавловск-Камчатский
	Автотранспорт
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 19.10.2023 дело №2а-6538/2023
	г.Петропавловск-Камчатский
	Сооружение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023
	г.Петропавловск-Камчатский
	Соружение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты).
	г.Петропавловск-Камчатский
	КПП/ограждение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кВт/час
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения


	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	-
	2236
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	-
	2200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	-
	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	1

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	-
	-
	-
	-
	800
	-
	-
	-
	-

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	Благоустройство территории объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	Благоустройство территории объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	Благоустройство территории объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	Благоустройство территории объекта
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	-
	-
	-
	-
	16500
	-
	-
	-
	-

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	-
	-
	-
	-
	1850
	-
	-
	-
	-

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	-
	-
	-
	-
	600
	-
	-
	-
	-

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	-
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	-
	-
	-
	-
	850
	-
	-
	-
	-

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации


	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 
	 31
	32 
	33 
	34

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	2027
	2028
	31.12.2028
	44 654
	1 881
	37 686
	0
	0
	5 086
	0
	 

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	2025
	2028
	31.12.2028
	45 000
	0
	45 000
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	2026
	2031
	31.12.2031
	295 837
	0
	270 651
	0
	0
	25 186
	0
	 

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	2025
	2026
	31.12.2026
	12 351
	0
	12 351
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	2024
	2025
	31.12.2025
	68 070
	10 148
	15 781
	0
	0
	42 141
	0
	 

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	2027
	2029
	31.12.2029
	14 915
	0
	14 915
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	3 655
	0
	3 655
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	2026
	2027
	31.12.2027
	14 378
	0
	4 811
	0
	9 567
	0
	0
	 

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	2026
	2028
	31.12.2028
	18 369
	0
	18 369
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	2026
	2028
	31.12.2028
	74 029
	51 417
	22 612
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	2027
	2028
	31.12.2028
	26 333
	2 633
	23 700
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	2027
	2028
	31.12.2028
	20 439
	7 364
	13 076
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	2027
	2028
	31.12.2028
	15 882
	15 882
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	2027
	2028
	31.12.2028
	16 515
	16 515
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	2027
	2028
	31.12.2028
	13 031
	13 031
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	2027
	2028
	31.12.2028
	14 660
	14 660
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	2027
	2031
	31.12.2031
	1 018 434
	344 680
	548 018
	0
	0
	125 735
	0
	 

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	2026
	2028
	31.12.2028
	39 309
	0
	39 309
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	2024
	2027
	31.12.2027
	303 655
	14 983
	280 365
	0
	0
	8 308
	0
	 

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2025
	2027
	31.12.2027
	6 861
	0
	6 861
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	2025
	2026
	31.12.2026
	6 394
	0
	6 394
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	2024
	2024
	31.12.2024
	10 662
	0
	10 662
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	2025
	2025
	31.12.2025
	10 802
	0
	10 802
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	2024
	2024
	31.12.2024
	4 495
	0
	4 495
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	8 362
	0
	8 362
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	4 870
	0
	4 870
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	6 383
	0
	6 383
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	2025
	2028
	31.12.2028
	1 031 245
	38 644
	968 665
	0
	0
	23 936
	0
	 

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 600
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	2025
	2030
	31.12.2030
	169 579
	0
	169 579
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	2026
	2027
	31.12.2027
	18 500
	0
	18 500
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	2024
	2030
	31.12.2030
	270 556
	54 983
	215 572
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	2026
	2028
	31.12.2028
	22 365
	0
	22 365
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	2026
	2028
	31.12.2028
	151 610
	0
	151 610
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	2026
	2029
	31.12.2029
	409 198
	33 196
	320 486
	0
	0
	55 516
	0
	 

	Всего по разделу 1
 
	 
	 
	 
	4 192 998
	620 019
	3 277 504
	0
	9 567
	285 908
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	2024
	2027
	31.12.2027
	81 191
	0
	59 958
	0
	0
	21 233
	0
	 

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	2025
	2027
	31.12.2027
	680 063
	0
	0
	0
	0
	0
	680 063
	 

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	2027
	2029
	31.12.2029
	248 895
	61 740
	187 155
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения


	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	2027
	2028
	31.12.2028
	21 327
	21 327
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 912
	0
	6 912
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2025
	2031
	31.12.2031
	712 593
	316 704
	356 827
	0
	0
	39 063
	0
	 

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	2024
	2024
	31.12.2024
	1 249
	0
	1 249
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 2
 
	 
	 
	 
	1 752 230
	399 771
	612 100
	0
	0
	60 296
	680 063
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
 

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	2026
	2026
	31.12.2026
	4 354
	0
	0
	0
	4 354
	0
	0
	 

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	4 354
	0
	0
	0
	4 354
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	2025
	2025
	31.12.2025
	916
	0
	916
	0
	0
	0
	0
	 

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	2025
	2027
	31.12.2027
	5 277
	2 085
	3 192
	0
	0
	0
	0
	 

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	2029
	2030
	31.12.2030
	3 286
	546
	2 739
	0
	0
	0
	0
	 

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	2026
	2027
	31.12.2027
	3 188
	3 188
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0
	 

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	2025
	2025
	31.12.2025
	13 933
	0
	13 933
	0
	0
	0
	0
	 

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	2025
	2025
	31.12.2025
	19 181
	1 918
	17 263
	0
	0
	0
	0
	 

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0
	 

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0
	 

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0
	 

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0
	 

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	9 120
	0
	9 120
	0
	0
	0
	0
	 

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	2024
	2025
	31.12.2025
	12 353
	1 235
	3 486
	0
	0
	7 632
	0
	 

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	2025
	2025
	31.12.2025
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0
	0
	 

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0
	 

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0
	 

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0
	 

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	2027
	2027
	31.12.2027
	50 235
	0
	50 235
	0
	0
	0
	0
	 

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	2026
	2028
	31.12.2028
	8 195
	0
	8 195
	0
	0
	0
	0
	 

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	2026
	2028
	31.12.2028
	8 195
	0
	8 195
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	282 509
	15 156
	259 721
	0
	0
	7 632
	0
	0,00

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	2025
	2026
	31.12.2026
	98 287
	19 128
	13 608
	18 575
	0
	46 975
	0
	4 389

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	98 287
	19 128
	13 608
	18 575
	0
	46 975
	 
	4 389

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	 
	 
	 
	6 330 378
	1 054 075
	4 162 933
	18 575
	13 921
	400 811
	680 063
	4 389



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	35
	36
	37
	38 
	 39
	40 
	41 
	42
	43
	44
	 45
	 46
	 47
	48 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	5 494
	0
	5 494
	0
	 
	0
	 

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	56 202
	10 148
	3 913
	0
	 
	42 141
	 
	11 868
	0
	11 868
	0
	 
	0
	 

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	2 566
	0
	2 566
	0
	0
	0
	 
	167 405
	0
	167 405
	0
	0
	0
	 

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	10 662
	0
	10 662
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	10 802
	0
	10 802
	0
	0
	0
	 

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	4 495
	0
	4 495
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	320 561
	38 644
	257 981
	0
	0
	23 936
	 

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 600
	0
	1 600
	0
	0
	0
	 

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	 

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	8 111
	0
	8 111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 1 
	82 036
	10 148
	29 747
	0
	0
	42 141
	0
	517 760
	38 644
	455 180
	0
	0
	23 936
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	12 500
	0
	12 500
	0
	0
	0
	 
	27 194
	0
	5 961
	0
	0
	21 233
	 

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95 315
	0
	0
	0
	0
	0
	95 315

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	6 912
	0
	6 912
	0
	0
	0
	 

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	1 249
	0
	1 249
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 2 
	13 749
	0
	13 749
	0
	0
	0
	0
	129 421
	0
	12 873
	0
	0
	21 233
	95 315

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	916
	0
	916
	0
	 
	0
	 

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	1 458
	0
	1 458
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	31 781
	0
	31 781
	 
	 
	 
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	31 781
	0
	31 781
	 
	 
	 
	 

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	13 933
	0
	13 933
	 
	 
	 
	 

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	19 181
	1 918
	17 263
	 
	 
	 
	 

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	 
	 
	 
	 
	13 913
	0
	13 913
	 
	 
	 
	 

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	 
	 
	 
	 
	13 913
	0
	13 913
	 
	 
	 
	 

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	 
	 
	 
	 
	13 913
	0
	13 913
	 
	 
	 
	 

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	 
	 
	 
	 
	13 913
	0
	13 913
	 
	 
	 
	 

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	9 120
	0
	9 120
	 
	 
	 
	 

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	1 235
	1 235
	0
	 
	 
	 
	 
	11 118
	0
	3 486
	 
	 
	7 632
	 

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	16 667
	0
	16 667
	 
	 
	 
	 

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	2 190
	0
	2 190
	 
	 
	 
	 

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	2 190
	0
	2 190
	 
	 
	 
	 

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	2 190
	0
	2 190
	 
	 
	 
	 

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	7 419
	7 419
	0
	0
	0
	0
	0
	198 174
	1 918
	188 624
	0
	0
	7 632
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0
	 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	103 203
	17 567
	43 496
	0
	0
	42 141
	0
	874 840
	40 562
	667 587
	18 575
	0
	52 801
	95 315





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	1 881
	1 881
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	9 994
	0
	9 994
	0
	 
	0
	 
	16 500
	0
	16 500
	0
	 
	0
	 

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	4 503
	0
	4 503
	0
	 
	0
	 
	4 503
	0
	4 503
	0
	 
	0
	 

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	12 351
	0
	12 351
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	2 848
	0
	2 848
	0
	 
	0
	 

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	699
	0
	699
	0
	0
	0
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	2 320
	0
	0
	0
	2 320
	0
	0
	12 058
	0
	4 811
	0
	7 247
	0
	 

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	1 227
	0
	1 227
	0
	0
	0
	 
	1 529
	0
	1 529
	0
	0
	0
	 

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	7 637
	7 637
	0
	0
	0
	0
	 
	21 827
	21 827
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	2 633
	2 633
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	2 044
	2 044
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	1 588
	1 588
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 652
	1 652
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 303
	1 303
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 466
	1 466
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	159 151
	40 255
	61 016
	0
	0
	57 881
	 

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	4 830
	0
	4 830
	0
	0
	0
	 
	16 708
	0
	16 708
	0
	0
	0
	 

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	112 560
	10 315
	93 937
	0
	0
	8 308
	 
	21 124
	4 668
	16 456
	0
	0
	0
	 

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	6 861
	0
	6 861
	0
	0
	0
	 

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	6 394
	0
	6 394
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	8 362
	0
	8 362
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	4 870
	0
	4 870
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	6 383
	0
	6 383
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	326 961
	0
	326 961
	0
	0
	0
	 
	282 745
	0
	282 745
	0
	0
	0
	 

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	1 850
	0
	1 850
	0
	0
	0
	 
	16 650
	0
	16 650
	0
	0
	0
	 

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	681
	0
	681
	0
	0
	0
	 

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	2 925
	0
	2 925
	0
	0
	0
	 
	3 120
	0
	3 120
	0
	0
	0
	 

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	45 483
	0
	45 483
	0
	0
	0
	 
	62 862
	0
	62 862
	0
	0
	0
	 

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	79 463
	33 196
	46 267
	0
	0
	0
	 
	49 584
	0
	49 584
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 1 
	638 112
	51 148
	576 336
	0
	2 320
	8 308
	0
	692 016
	79 317
	547 571
	0
	7 247
	57 881
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	39 952
	0
	39 952
	0
	0
	0
	 
	1 545
	0
	1 545
	0
	0
	0
	 

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	159 336
	0
	0
	0
	0
	0
	159 336
	425 412
	0
	0
	0
	0
	0
	425 412

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	49 672
	2 487
	47 185
	0
	0
	0
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	2 133
	2 133
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 2 
	199 288
	0
	39 952
	0
	0
	0
	159 336
	478 762
	4 619
	48 731
	0
	0
	0
	425 412

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	4 354
	0
	0
	0
	4 354
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4 
	4 354
	0
	0
	0
	4 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	2 638
	2 085
	553
	 
	 
	 
	 
	1 180
	0
	1 180
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	478
	478
	0
	 
	 
	 
	 
	2 710
	2 710
	0
	 
	 
	 
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	50 235
	0
	50 235
	 
	 
	 
	 

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	1 229
	0
	1 229
	 
	 
	 
	 
	3 483
	0
	3 483
	 
	 
	 
	 

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	715
	0
	715
	 
	 
	 
	 
	3 483
	0
	3 483
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	5 060
	2 563
	2 497
	0
	0
	0
	0
	61 090
	2 710
	58 380
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	68 802
	19 128
	2 698
	0
	0
	46 975
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 7
	68 802
	19 128
	2 698
	0
	0
	46 975
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	915 616
	72 840
	621 483
	0
	6 674
	55 283
	159 336
	1 231 868
	86 646
	654 682
	0
	7 247
	57 881
	425 412





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)



	1
	2
	63
	64
	65
	66 
	67 
	68 
	 69
	70
	71
	72
	73 
	 74
	 75
	76 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	42 772
	0
	37 686
	0
	 
	5 086
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	13 012
	0
	13 012
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	18 230
	0
	18 230
	0
	
	0
	
	159 703
	0
	159 703
	0
	
	0
	

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	6 034
	0
	6 034
	0
	
	0
	
	6 034
	0
	6 034
	0
	
	0
	 

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	2 956
	0
	2 956
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	 

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	 

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	15 614
	0
	15 614
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	44 565
	21 953
	22 612
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	23 700
	0
	23 700
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	18 395
	5 320
	13 076
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	14 294
	14 294
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	14 864
	14 864
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	11 728
	11 728
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	13 194
	13 194
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	85 877
	20 135
	56 012
	0
	0
	9 730
	 
	191 783
	135 401
	18 040
	0
	0
	38 342
	 

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	17 771
	0
	17 771
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	100 978
	0
	100 978
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	49 960
	0
	49 960
	0
	0
	0
	 
	68 625
	0
	68 625
	0
	0
	0
	 

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	57 750
	0
	57 750
	0
	0
	0
	 
	86 746
	0
	86 746
	0
	0
	0
	 

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	16 320
	0
	16 320
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	43 265
	0
	43 265
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	98 735
	0
	52 950
	0
	0
	45 785
	 
	181 416
	0
	171 686
	0
	0
	9 730
	 

	Всего по разделу 1 
	710 013
	101 488
	547 924
	0
	0
	60 601
	0
	694 307
	135 401
	510 833
	0
	0
	48 072
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	99 344
	24 281
	75 063
	0
	0
	0
	 
	99 879
	34 973
	64 906
	0
	0
	0
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	19 194
	19 194
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	137 820
	30 083
	92 360
	0
	0
	15 377
	 

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 2 
	118 539
	43 475
	75 063
	0
	0
	0
	0
	237 699
	65 056
	157 266
	0
	0
	15 377
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	Всего по разделу 4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	
	
	
	
	 

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	493
	273
	220
	0
	
	0
	 

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	3 483
	0
	3 483
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	3 997
	0
	3 997
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 

	Всего по разделу 6
	7 480
	0
	7 480
	0
	0
	0
	0
	493
	273
	220
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	836 032
	144 963
	630 468
	0
	0
	60 601
	0
	932 499
	200 730
	668 319
	0
	0
	63 450
	0


Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	



	1
	2
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	106 677
	0
	83 713
	0
	
	22 964
	
	2 222
	0
	0
	0
	0
	2 222
	
	

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.10.
	
Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	205 740
	0
	185 957
	0
	0
	19 782
	
	375 883
	148 890
	226 993
	0
	0
	0
	
	

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	50 964
	0
	50 964
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	117 268
	54 983
	62 285
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего по разделу 1 
	480 649
	54 983
	382 919
	0
	0
	42 747
	0
	378 105
	148 890
	226 993
	0
	0
	2 222
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	449 057
	179 124
	246 248
	0
	0
	23 685
	
	125 716
	107 497
	18 219
	0
	0
	0
	
	

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Всего по разделу 2 
	449 057
	179 124
	246 248
	0
	0
	23 685
	
	125 716
	107 497
	18 219
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	Всего по разделу 4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:

	Всего по разделу 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	2 793
	273
	2 520
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 6
	2 793
	273
	2 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	ИТОГО по программе ПКГО ВО
	932 499
	234 380
	631 687
	0
	0
	66 432
	0
	503 821
	256 387
	245 212
	0
	0
	2 222
	
	0





Приложение 4 к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения
 на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы

	№п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам

	
	
	

	
	
	Фактическое значение на год утверждения
инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),
	0,45
	0,45
	0,42
	0,41
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,20

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,489
	0,314
	0,074
	0,076
	0,204
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	
	
	0,453
	0,456
	0,429
	0,434
	0,434
	0,434
	0,434

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	46,31%
	48,52%
	58,67%
	58,65%
	52,31%
	51,29%
	51,20%
	51,20%
	51,00%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой   воды (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Приложение 5 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения по годам

	
	
	Фактическое значение на 
год утверждения инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	39,33
	39,41
	35,15
	27,85
	33,57
	33,48
	33,40
	33,40
	33,40

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	12,17
	12,17
	12,06
	12,03
	10,14
	10,12
	10,10
	10,05
	10,05

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очисткисточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	0,594
	0,618
	0,651
	0,607
	0,64
	0,638
	0,638
	0,638
	0,630

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,105
	0,413
	0,409
	0,209
	0,15
	0,233
	0,233
	0,233
	0,23



Приложение 6 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	


Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	2024
	2026
	31.12.2026
	202 974
	19 521
	183 453
	0
	49 968
	18 057
	31 911
	149 613
	975
	148 638

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	2025
	2027
	31.12.2027
	128 858
	25 257
	103 601
	0
	0
	0
	0
	76 477
	7 977
	68 499

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	2025
	2026
	31.12.2026
	51 030
	8 167
	42 863
	0
	0
	0
	0
	42 863
	0
	42 863

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	2024
	2025
	31.12.2025
	28 178
	0
	28 178
	0
	10 329
	0
	10 329
	17 850
	0
	17 850

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	2026
	2030
	31.12.2030
	1 189 592
	279 227
	910 365
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	 
	
	 
	1 600 633
	332 172
	1 268 461
	0
	60 296
	18 057
	42 240
	286 803
	8 952
	277 850

	
	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	
	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.2
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2029
	31.12.2029
	82 089
	0
	82 089
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2030
	31.12.2030
	440 723
	4 200
	436 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	2029
	2030
	31.12.2030
	62 767
	0
	62 767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	2029
	2030
	31.12.2030
	61 148
	0
	61 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	2029
	2030
	31.12.2030
	27 484
	0
	27 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	2023
	2025
	31.12.2025
	1 781
	0
	1 781
	0
	0
	0
	0
	1 781
	0
	1 781

	2.2.2.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	2024
	2027
	31.12.2027
	275 980
	0
	275 980
	0
	11 300
	0
	11 300
	180 801
	0
	180 801

	2.2.3.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	2027
	2027
	31.12.2027
	148 782
	0
	148 782
	0
	0
	0
	0
	3 611
	0
	3 611

	2.2.4.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	2025
	2027
	31.12.2027
	311 803
	4 350
	307 453
	0
	0
	0
	0
	4 350
	4 350
	0

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2029
	31.12.2029
	693 877
	0
	693 877
	0
	0
	0
	0
	15 238
	0
	15 238

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2027
	31.12.2027
	156 796
	6 506
	150 290
	0
	0
	0
	0
	3 714
	3 714
	0

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	2025
	2030
	31.12.2031
	470 388
	153 469
	316 919
	0
	0
	0
	0
	6 506
	0
	6 506

	2.2.8.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	2024
	2025
	31.12.2025
	28 203
	0
	28 203
	0
	23 861
	0
	23 861
	4 343
	0
	4 343

	2.2.9.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	2024
	2026
	31.12.2026
	159 533
	0
	159 533
	0
	1 500
	0
	1 500
	95 242
	0
	95 242

	2.2.10.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	2028
	2028
	31.12.2028
	282 362
	4 683
	277 679
	0
	0
	0
	0
	4 239
	4 239
	0

	2.2.11.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	2025
	2028
	31.12.2028
	553 632
	388
	553 244
	0
	0
	0
	0
	8 312
	0
	8 312

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1 
	2025
	2028
	31.12.2028
	314 632
	123 393
	191 239
	0
	0
	0
	0
	4 724
	0
	4 724

	 
	Всего по разделу 2
	 
	
	 
	4 071 978
	296 987
	3 774 990
	0
	36 661
	0
	36 661
	332 860
	12 303
	320 556

	
	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	2025
	
	31.12.2025
	17 108
	0
	17 108
	0
	0
	0
	0
	17 108
	0
	17 108

	6.2.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	32 312
	2 738
	29 574
	0
	0
	0
	0
	32 312
	2 738
	29 574

	6.3.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0
	2 190
	0
	2 190

	6.4.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0
	2 190
	0
	2 190

	6.5.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 839
	0
	1 839
	0
	0
	0
	0
	1 839
	0
	1 839

	6.6.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 839
	0
	1 839
	0
	0
	0
	0
	1 839
	0
	1 839

	6.7.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	34 787
	0
	34 787
	0
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787

	6.8.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	34 787
	0
	34 787
	0
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 072
	452
	5 620
	0
	0
	0
	0
	6 072
	452
	5 620

	6.10.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 072
	0
	6 072
	0
	0
	0
	0
	6 072
	0
	6 072

	6.11.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667

	6.12.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	10 317
	2 289
	8 028
	0
	0
	0
	0
	10 317
	2 289
	8 028

	6.13.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 083
	0
	1 083
	0
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083

	6.14.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2026
	2026
	31.12.2026
	1 083
	946
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	3 333
	0
	3 333
	0
	0
	0
	0
	3 333
	0
	3 333

	6.16.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 644
	395
	2 250
	0
	0
	0
	0
	2 644
	395
	2 250

	6.17.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 375
	0
	1 375
	0
	0
	0
	0
	1 375
	0
	1 375

	6.18.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 221
	0
	1 221
	0
	0
	0
	0
	1 221
	0
	1 221

	6.19.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 448
	480
	1 968
	0
	0
	0
	0
	2 448
	480
	1 968

	6.20.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 040
	0
	2 040
	0
	0
	0
	0
	2 040
	0
	2 040

	6.21.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 504
	0
	2 504
	0
	0
	0
	0
	2 504
	0
	2 504

	6.22.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	448
	0
	448
	0
	0
	0
	0
	448
	0
	448

	 
	Всего по разделу 6
	 
	
	 
	184 361
	7 300
	177 062
	0
	0
	0
	0
	183 278
	6 354
	176 924

	
	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	2024
	2026
	31.12.2026
	62 147
	0
	62 147
	0
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626

	 
	Всего по разделу 7
	 
	
	 
	62 147
	0
	62 147
	0
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626

	ИТОГО по программе ПКГО ВС
	 
	
	 
	5 919 118
	636 459
	5 282 660
	0
	96 957
	18 057
	78 901
	838 566
	27 610
	810 956





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	3 393
	490
	2 904
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	44 291
	12 013
	32 278
	8 090
	5 267
	2 824
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	8 167
	8 167
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	7 712
	7 712
	0
	25 000
	9 421
	15 579
	83 333
	50 926
	32 407

	 
	Всего по разделу 1
	63 563
	28 381
	35 182
	33 090
	14 688
	18 403
	83 333
	50 926
	32 407

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	78 683
	0
	78 683
	5 196
	0
	5 196
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	29 155
	0
	29 155
	116 017
	0
	116 017
	0
	0
	0

	2.2.4.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	154 805
	0
	154 805
	152 649
	0
	152 649
	0
	0
	0

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	112 537
	0
	112 537
	241 507
	0
	241 507
	106 287
	0
	106 287

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	145 883
	0
	145 883
	7 199
	2 791
	4 407
	0
	0
	0

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	94 039
	32 988
	61 051
	154 181
	0
	154 181
	95 181
	0
	95 181

	2.2.8.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.9.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	62 790
	0
	62 790
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.10.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	42 167
	0
	42 167
	79 949
	102
	79 847
	156 007
	342
	155 665

	2.2.11.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	46 500
	0
	46 500
	10 725
	0
	10 725
	488 095
	388
	487 707

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1 
	21 022
	0
	21 022
	129 470
	61 696
	67 774
	159 417
	61 696
	97 720

	 
	Всего по разделу 2
	787 579
	32 988
	754 592
	896 893
	64 590
	832 303
	1 004 987
	62 426
	942 561

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	1 083
	946
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.21.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.22.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	1 083
	946
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	26 521
	0
	26 521
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	26 521
	0
	26 521
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе 
	878 747
	62 314
	816 433
	929 983
	79 278
	850 705
	1 088 320
	113 352
	974 968





Продолжение таблицы


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	
Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	151 570
	19 032
	132 539
	0

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	6 153
	0
	6 153
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	29 064
	0
	29 064
	0

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	565 986
	92 651
	473 334
	507 561
	118 517
	389 045
	 
	0
	0
	0
	4 904

	 
	Всего по разделу 1
	565 986
	92 651
	473 334
	507 561
	118 517
	389 045
	0
	186 787
	19 032
	167 756
	4 904

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	82 089
	0
	82 089
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	88 144
	4 200
	83 944
	352 578
	0
	352 578
	 
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	13 626
	0
	13 626
	49 141
	0
	49 141
	 
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	13 626
	0
	13 626
	47 523
	0
	47 523
	 
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	1 258
	0
	1 258
	26 226
	0
	26 226
	 
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 781
	0
	1 781
	4 904

	2.2.2.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	56 651
	0
	56 651
	4 904

	2.2.3.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	3 611
	0
	3 611
	4 904

	2.2.4.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	4 350
	4 350
	0
	4 904

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	218 307
	0
	218 307
	0
	0
	0
	 
	3 857
	0
	3 857
	4 904

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	3 714
	3 714
	0
	4 904

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	58 140
	58 140
	0
	62 340
	62 340
	0
	 
	4 500
	0
	4 500
	4 904

	2.2.8.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	28 203
	0
	28 203
	4 904

	2.2.9.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 562
	0
	1 562
	4 904

	2.2.10.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	4 904

	2.2.11.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	5 927
	0
	5 927
	4 904

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	3 442
	0
	3 442
	4 904

	 
	Всего по разделу 2
	475 190
	62 340
	412 850
	537 808
	62 340
	475 467
	0
	117 599
	8 064
	109 535
	58 850

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 216
	2 738
	29 477
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 967
	0
	1 967
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 967
	0
	1 967
	0

	6.7.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787
	0

	6.8.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667
	0

	6.12.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083
	0

	6.14.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 612
	0
	3 612
	0

	6.16.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 322
	395
	927
	0

	6.17.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	858
	0
	858
	0

	6.19.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 553
	480
	2 073
	0

	6.20.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 148
	0
	2 148
	0

	6.21.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 471
	0
	2 471
	0

	6.22.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	448
	0
	448
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	141 545
	3 613
	137 932
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626
	0

	ИТОГО по программе
 
	1 041 176
	154 992
	886 184
	1 045 369
	180 857
	864 512
	0
	481 557
	30 709
	450 848
	63 754





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	49 968
	18 057
	31 911
	101 603
	975
	100 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	0
	0
	0
	6 153
	0
	6 153
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	10 329
	0
	10 329
	18 736
	0
	18 736
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	60 296
	18 057
	42 240
	126 491
	975
	125 516
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	0
	0
	0
	1 781
	0
	1 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	11 300
	0
	11 300
	45 351
	0
	45 351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	0
	0
	0
	3 611
	0
	3 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	0
	0
	0
	4 350
	4 350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	0
	0
	3 857
	0
	3 857
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	0
	0
	3 714
	3 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	0
	0
	0
	4 500
	0
	4 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.8.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	23 861
	0
	23 861
	4 343
	0
	4 343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.9.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	1 500
	0
	1 500
	62
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.10.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.11.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	0
	0
	0
	5 927
	0
	5 927
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1 
	0
	0
	0
	3 442
	0
	3 442
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	36 661
	0
	36 661
	80 938
	8 064
	72 874
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	0
	0
	0
	32 216
	2 738
	29 477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	1 967
	0
	1 967
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	1 967
	0
	1 967
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	34 787
	0
	34 787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	3 612
	0
	3 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	0
	0
	0
	1 322
	395
	927
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	0
	0
	0
	858
	0
	858
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	0
	0
	0
	2 553
	480
	2 073
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	0
	0
	0
	2 148
	0
	2 148
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.21.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	0
	0
	0
	2 471
	0
	2 471
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.22.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	0
	0
	0
	448
	0
	448
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	141 545
	3 613
	137 932
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	35 626
	0
	35 626
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	96 957
	18 057
	78 901
	384 600
	12 653
	371 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли
	за счет прочих собственных средств

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48 011
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 477
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 710
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-886
	0

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 198
	0
	-886
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	135 450
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 381
	0
	0
	0

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 006
	0
	0
	0

	2.2.8.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.9.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95 180
	0
	0
	0

	2.2.10.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 239
	0
	0
	0

	2.2.11.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 384
	0
	0
	0

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 281
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251 921
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 108
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-140
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-140
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-127
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-127
	0

	6.7.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 072
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 072
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 317
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-279
	0

	6.16.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 322
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 375
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	363
	0

	6.19.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-106
	0

	6.20.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-107
	0

	6.21.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0

	6.22.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 943
	1 322
	0
	-533
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 943
	414 441
	0
	-1 419
	0




Приложение 7 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	2027
	2028
	31.12.2028
	44 654
	1 881
	37 686
	0
	0
	5 086
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	2025
	2027
	31.12.2027
	45 000
	0
	45 000
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	2026
	2029
	31.12.2029
	295 837
	0
	270 651
	0
	0
	25 186
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	2024
	2025
	31.12.2025
	12 351
	0
	12 351
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	2024
	2025
	31.12.2025
	68 070
	10 148
	15 781
	0
	0
	42 141
	0

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	2026
	2027
	31.12.2027
	18 369
	0
	18 369
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	2026
	2028
	31.12.2028
	74 029
	51 417
	22 612
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	2027
	2028
	31.12.2028
	26 333
	2 633
	23 700
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	2027
	2028
	31.12.2028
	20 439
	7 364
	13 076
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	2027
	2028
	31.12.2028
	15 882
	15 882
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	2027
	2028
	31.12.2028
	16 515
	16 515
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	2027
	2028
	31.12.2028
	13 031
	13 031
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	2027
	2028
	31.12.2028
	14 660
	14 660
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	2028
	2030
	31.12.2030
	1 018 434
	115 863
	811 752
	0
	0
	90 819
	0

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	2024
	2027
	31.12.2027
	303 655
	47 872
	214 780
	0
	0
	41 003
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 861
	0
	6 861
	0
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 394
	0
	6 394
	0
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	2024
	2024
	31.12.2024
	10 662
	0
	10 662
	0
	0
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	2025
	2025
	31.12.2025
	10 802
	0
	10 802
	0
	0
	0
	0

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	2024
	2024
	31.12.2024
	4 495
	0
	4 495
	0
	0
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	2025
	2026
	31.12.2026
	8 362
	0
	8 362
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	2025
	2026
	31.12.2026
	4 870
	0
	4 870
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	2025
	2026
	31.12.2026
	6 383
	0
	6 383
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	2025
	2028
	31.12.2028
	1 031 245
	38 644
	968 665
	0
	0
	23 936
	0

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 600
	0
	1 600
	0
	0
	0
	0

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	2027
	2029
	31.12.2029
	169 579
	0
	169 579
	0
	0
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	2024
	2028
	31.12.2028
	270 556
	0
	270 556
	0
	0
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	2026
	2027
	31.12.2027
	104 769
	0
	104 769
	0
	0
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	2026
	2028
	31.12.2028
	409 198
	33 196
	320 486
	0
	0
	55 516
	0

	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4 033 036
	369 108
	3 380 242
	0
	0
	283 686
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	2024
	2026
	31.12.2026
	81 191
	0
	59 958
	0
	0
	21 233
	0

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	2025
	2028
	31.12.2028
	680 063
	0
	0
	0
	0
	0
	680 063

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	2027
	2028
	31.12.2028
	21 327
	21 327
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	2025
	2025
	31.12.2025
	6 912
	0
	6 912
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2029
	2030
	31.12.2030
	712 593
	204 736
	468 794
	0
	0
	39 063
	0

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	2022
	2024
	31.12.2024
	1 249
	0
	1 249
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1 503 335
	226 063
	536 913
	0
	0
	60 296
	680 063

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	2025
	2025
	31.12.2025
	916
	0
	916
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	2025
	2026
	31.12.2026
	5 277
	2 638
	2 638
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	2029
	2030
	31.12.2030
	3 286
	546
	2 739
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	2026
	2027
	31.12.2027
	3 188
	3 188
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	2025
	2025
	31.12.2025
	13 933
	0
	13 933
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	2025
	2025
	31.12.2025
	19 181
	1 918
	17 263
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	15 458
	1 546
	13 913
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	9 120
	0
	9 120
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	2024
	2025
	31.12.2025
	12 353
	1 235
	3 486
	0
	0
	7 632
	0

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	2025
	2025
	31.12.2025
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	2026
	2027
	31.12.2027
	8 195
	0
	8 195
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	2026
	2027
	31.12.2027
	8 195
	0
	8 195
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	232 274
	15 710
	208 933
	0
	0
	7 632
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	2025
	2027
	31.12.2027
	98 287
	21 273
	11 464
	18 575
	0
	46 975
	0

	 
	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	98 287
	21 273
	11 464
	18 575
	0
	46 975
	0

	ИТОГО по программе
 
	 
	 
	 
	5 866 932
	632 154
	4 137 551
	18 575
	0
	398 589
	680 063





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	12 000
	0
	12 000
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	12 351
	0
	12 351
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	56 202
	10 148
	3 913
	42 141
	11 868
	0
	11 868
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	0
	2 566
	0
	2 566
	0
	170 189
	0
	170 189
	0
	0
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	6 861
	0
	6 861
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	6 394
	0
	6 394
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	10 662
	0
	10 662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	10 802
	0
	10 802
	0
	0
	0

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	0
	4 495
	0
	4 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	0
	320 561
	38 644
	257 981
	0
	23 936
	0

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 600
	0
	1 600
	0
	0
	0

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	0
	8 111
	0
	8 111
	0
	18 219
	0
	18 219
	0
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	82 036
	10 148
	29 747
	42 141
	570 876
	38 644
	508 296
	0
	23 936
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	0
	12 500
	0
	12 500
	0
	27 194
	0
	5 961
	0
	21 233
	0

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	0
	0
	0
	0
	0
	95 315
	0
	0
	0
	0
	95 315

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	2 488
	0
	0
	0
	0
	6 912
	0
	6 912
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	1 249
	0
	1 249
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	2 488
	13 749
	0
	13 749
	0
	129 421
	0
	12 873
	0
	21 233
	95 315

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	0
	916
	0
	916
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	0
	0
	0
	0
	2 638
	0
	2 638
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	0
	13 933
	0
	13 933
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	19 181
	1 918
	17 263
	0
	0
	0

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 913
	0
	13 913
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 913
	0
	13 913
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 913
	0
	13 913
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 913
	0
	13 913
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	9 120
	0
	9 120
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	1 235
	1 235
	0
	0
	11 118
	0
	3 486
	0
	7 632
	0

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	0
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	2 190
	0
	2 190
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	7 419
	7 419
	0
	0
	199 354
	1 918
	189 804
	0
	7 632
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	4 389
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	4 389
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	6 877
	103 203
	17 567
	43 496
	42 141
	929 136
	40 562
	721 882
	18 575
	52 801
	95 315



	


Продолжение таблицы
	
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 881
	1 881
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	16 500
	0
	16 500
	0
	0
	16 500
	0
	16 500
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	9 005
	0
	9 005
	0
	0
	43 416
	0
	18 230
	25 186
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	2 755
	0
	2 755
	0
	0
	15 614
	0
	15 614
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	7 637
	7 637
	0
	0
	0
	21 827
	21 827
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	0
	2 633
	2 633
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	0
	0
	0
	0
	0
	2 044
	2 044
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 588
	1 588
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	0
	0
	0
	0
	0
	1 652
	1 652
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 303
	1 303
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	1 466
	1 466
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	29 922
	10 315
	11 299
	8 308
	0
	100 978
	37 557
	30 725
	32 695
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	8 362
	0
	8 362
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	4 870
	0
	4 870
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	6 383
	0
	6 383
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	326 961
	0
	326 961
	0
	0
	282 745
	0
	282 745
	0
	0

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	0
	50 964
	0
	50 964
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	101 781
	0
	101 781
	0
	0
	79 595
	0
	79 595
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	41 908
	0
	41 908
	0
	0
	62 862
	0
	62 862
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	80 346
	33 196
	47 150
	0
	0
	90 670
	0
	90 670
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	636 430
	51 148
	576 974
	8 308
	0
	777 738
	71 952
	647 905
	57 881
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	41 497
	0
	41 497
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	159 336
	0
	0
	0
	159 336
	425 412
	0
	0
	0
	425 412

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	2 133
	2 133
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	200 833
	0
	41 497
	0
	159 336
	427 544
	2 133
	0
	0
	425 412

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	2 638
	2 638
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	478
	478
	0
	0
	0
	2 710
	2 710
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	1 229
	0
	1 229
	0
	0
	6 966
	0
	6 966
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	1 229
	0
	1 229
	0
	0
	6 966
	0
	6 966
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	5 575
	3 117
	2 458
	0
	0
	16 641
	2 710
	13 931
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	66 104
	18 575
	554
	46 975
	0
	2 697
	2 697
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	66 104
	18 575
	554
	46 975
	0
	2 697
	2 697
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	908 942
	72 840
	621 483
	55 283
	159 336
	1 224 621
	79 492
	661 836
	57 881
	425 412



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	42 772
	0
	37 686
	5 086
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	159 703
	0
	159 703
	0
	83 713
	0
	83 713
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	44 565
	21 953
	22 612
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	23 700
	0
	23 700
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	18 395
	5 320
	13 076
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	14 294
	14 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	14 864
	14 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	11 728
	11 728
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	13 194
	13 194
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	21 653
	0
	21 653
	0
	554 188
	109 893
	411 600
	32 695

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	100 978
	0
	100 978
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	49 960
	0
	49 960
	0
	68 625
	0
	68 625
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	62 850
	0
	62 850
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	238 182
	0
	182 666
	55 516
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	816 838
	81 353
	674 883
	60 601
	706 525
	109 893
	563 938
	32 695

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	19 194
	19 194
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	225 480
	42 801
	151 925
	30 755

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	19 194
	19 194
	0
	0
	225 480
	42 801
	151 925
	30 755

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	0
	493
	273
	220
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.18.
	[bookmark: _GoBack]Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	493
	273
	220
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	836 032
	100 547
	674 883
	60 601
	932 499
	152 966
	716 083
	63 450





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	5 494
	0
	5 494
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	0
	0
	0
	0
	56 202
	10 148
	3 913
	0
	42 141

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	442 593
	5 970
	378 499
	58 124
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	169 972
	0
	169 972
	0
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	0
	0
	0
	0
	10 662
	0
	10 662
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	5 889
	0
	5 889
	0
	0

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	0
	0
	0
	0
	4 495
	0
	4 495
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	320 561
	38 644
	257 981
	0
	23 936

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	2 016
	0
	2 016
	0
	0

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	0
	0
	0
	0
	8 111
	0
	8 111
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	442 593
	5 970
	378 499
	58 124
	583 431
	48 792
	468 562
	0
	66 077

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	0
	0
	0
	0
	41 240
	0
	20 007
	0
	21 233

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	8 944
	0
	8 944
	0
	0

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	487 113
	161 936
	316 869
	8 308
	322
	0
	322
	0
	0

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	0
	0
	0
	0
	1 249
	0
	1 249
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	487 113
	161 936
	316 869
	8 308
	51 755
	0
	30 521
	0
	21 233

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	991
	0
	991
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	0
	0
	0
	1 458
	0
	1 458
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	2 793
	273
	2 520
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	13 933
	0
	13 933
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	19 146
	1 918
	17 228
	0
	0

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	15 103
	1 546
	13 557
	0
	0

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	15 103
	1 546
	13 557
	0
	0

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	15 103
	1 546
	13 557
	0
	0

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	15 103
	1 546
	13 557
	0
	0

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	11 859
	1 235
	2 991
	0
	7 632

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	2 793
	273
	2 520
	0
	195 017
	9 337
	178 048
	0
	7 632

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0

	ИТОГО по программе
 
	932 499
	168 179
	697 888
	66 432
	859 687
	58 129
	688 041
	18 575
	94 942





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС) 2025 год

	
	
	 в т.ч. по годам  
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	5 494
	0
	5 494
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 506
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 351
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	56 202
	10 148
	3 913
	42 141
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 868

	1.1.6.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	2 566
	0
	2 566
	0
	167 405
	0
	167 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 784
	0
	0

	1.2.9.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 861
	0
	0
	0

	1.2.10.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 394
	0
	0
	0

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	10 662
	0
	10 662
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	0
	0
	0
	0
	5 889
	0
	5 889
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 913

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) 
	4 495
	0
	4 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Благоустройство территории объекта 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:

Благоустройство территории объекта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.17.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	320 561
	38 644
	257 981
	0
	23 936
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.18.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	0
	0
	0
	0
	2 016
	0
	2 016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-416

	1.2.19.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.20.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» 
	8 111
	0
	8 111
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 219
	0
	0

	1.2.21.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.22.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	82 036
	10 148
	29 747
	42 141
	501 395
	38 644
	438 815
	0
	23 936
	0
	0
	0
	0
	0
	25 606
	27 509
	0
	16 365

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	12 500
	0
	12 500
	0
	28 740
	0
	7 507
	0
	21 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-1 545

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	0
	0
	0
	0
	8 944
	0
	8 944
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-2 032

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	0
	0
	0
	0
	322
	0
	322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-322

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	1 249
	0
	1 249
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	13 749
	0
	13 749
	0
	38 006
	0
	16 773
	0
	21 233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-3 900

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	991
	0
	991
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-75

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	0
	0
	0
	1 458
	0
	1 458
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 180
	0
	0

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	31 781
	0
	31 781
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления
	0
	0
	0
	0
	13 933
	0
	13 933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	0
	0
	0
	0
	19 146
	1 918
	17 228
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	6.9.
	ППриобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 557
	0
	13 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	356

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 557
	0
	13 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	356

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 557
	0
	13 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	356

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	1 546
	1 546
	0
	0
	13 557
	0
	13 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	356

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 120
	0
	0
	0

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент»
	1 235
	1 235
	0
	0
	10 624
	0
	2 991
	0
	7 632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	494

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	0
	0
	0
	0
	16 667
	0
	16 667
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-140

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-140

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи» 
	0
	0
	0
	0
	2 330
	0
	2 330
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-140

	6.19.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	7 419
	7 419
	0
	0
	187 598
	1 918
	178 048
	0
	7 632
	0
	0
	0
	0
	0
	9 120
	1 180
	0
	1 456

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	29 485
	0
	10 910
	18 575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	103 203
	17 567
	43 496
	42 141
	756 484
	40 562
	644 546
	18 575
	52 801
	0
	0
	0
	0
	0
	34 726
	28 689
	0
	13 921





Приложение 8 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа 

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	4,22%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,42
	0,22

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,074
	0,218

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	0,453
	0,421

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную  сеть (%)
	58,67%
	51,07%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в  водопроводную сеть (%)
	-
	-





Приложение 9 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа 

	№п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2 
	3
	4

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	35,15
	38,82

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100,00
	100,00

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	12,06
	10,23

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,65
	0,57

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,41
	0,11






Приложение 10 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 
2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоснабжение ресурсоснабжающей организации

	1.
	Необходимая валовая выручка
организации,
в том числе:
	тыс.руб.
	2 044 296
	3 004 006
	3 042 814
	3 490 923
	4 246 771
	4 556 538
	3 954 748
	4 284 977

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	18 056,65
	27 609,75
	62 314,02
	48 857,14
	125 034,50
	204 851,99
	302 276,84
	339 185,62

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе 
нормативной прибыли
	тыс.руб.
	78 900,69
	810 956,34
	816 432,74
	851 845,92
	956 800,49
	690 131,37
	315 706,12
	278 797,58

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на 
реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по
займам и кредитам, привлекаемым
на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	53 726
	203 305
	204 133
	217 831
	240 007
	173 372
	79 800
	70 607

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	14 297,15
	14 501,75
	14 419,63
	14 723,73
	14 439,70
	14 439,70
	14 439,70
	14 439,70

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	
	10 903,46
	7 564,28
	7 468,70
	7 468,70
	7 468,70
	7 468,70

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	
	3 516,17
	7 159,45
	6 971,01
	6 971,01
	6 971,01
	6 971,01

	1.3
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	142,99
	207,15
	211,02
	237,09
	294,10
	315,56
	273,88
	296,75

	1.3.1.
	Тариф 
	руб./м3
	
	
	207,15
	223,02
	275,78
	313,73
	273,88
	273,88

	1.3.2.
	Тариф 
	руб./м3
	
	
	223,02
	251,96
	313,73
	317,51
	273,88
	321,25

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	
	
	101,87%
	112,36%
	124,04%
	107,29%
	86,79%
	108,35%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	
	
	
	112,98%
	124,51%
	101,20%
	86,26%
	117,30%





Приложение 11 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа


	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоотведение ресурсоснабжающей организации

	1
	Необходимая валовая выручка
организации, в том числе:
	тыс.руб.
	1 008 352
	2 018 969
	1 974 998
	2 080 108
	2 383 321
	2 736 587
	3 181 792
	2 397 229

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	17 567
	40 562
	72 840
	173 293
	289 926
	401 459
	468 760
	512 774

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	43 496
	1 335 174
	621 483
	1 309 364
	1 260 935
	1 336 639
	1 263 373
	490 424

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в 
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	59 219
	180 471
	155 406
	165 073
	182 848
	191 761
	158 800
	913

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	11 752,28
	11 562,26
	11 675,27
	11 476,37
	11 472,79
	11 472,79
	11 472,79
	11 472,79

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	 
	 
	8 861,13
	5 885,66
	5 889,07
	5 889,07
	5 889,07
	5 889,07

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	 
	 
	2 814,14
	5 590,71
	5 583,72
	5 583,72
	5 583,72
	5 583,72

	1.3.
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	85,80
	168,44
	169,16
	181,25
	207,74
	238,53
	277,33
	208,95

	1.3.1.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	169,16
	169,16
	193,98
	222,25
	255,70
	208,95

	1.3.2.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	169,16
	193,98
	222,25
	255,70
	300,15
	208,95

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	 
	 
	100,43%
	107,15%
	114,61%
	114,82%
	116,27%
	75,34%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	 
	 
	 
	114,67%
	114,57%
	115,05%
	117,38%
	69,62%





Приложение 12 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Процент износа объектов в сфере холодного водоснабжения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1.
	Процент износа объектов
централизованных систем водоснабжения ПКГО
	68%
	34%
	-
	-





Приложение 13 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Процент износа объектов в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1.
	Процент износа объектов
централизованных систем водоотведения ПКГО
	28%
	26%
	-
	-





Приложение 14 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере холодного водоснабжения 
на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск‑Камчатского городского округа


	 
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	-
	-6,67%
	-2,38%
	-48,34%
	-0,69%
	-0,69%
	0,00%
	-2,17%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	-
	20,92%
	-0,03%
	-10,81%
	-1,95%
	-0,18%
	0,00%
	-0,39%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	340,39%
	105,80%
	5,83%
	17,03%
	-4,33%
	-17,75%
	-27,84%





Приложение 15 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы 
КГУП «Камчатский водоканал» на территории Петропавловск‑Камчатского городского округа

	№
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км)
	-
	-0,90%
	-0,25%
	-15,70%
	-0,18%
	-0,23%
	-0,50%
	0,00%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	-
	-10,81%
	-20,77%
	20,54%
	-0,27%
	-0,24%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	-
	5,34%
	-6,76%
	5,27%
	-0,16%
	0,00%
	0,00%
	-1,25%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	747,69%
	4,66%
	34,54%
	-32,13%
	11,54%
	0,00%
	-45,97%





Приложение 16 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика 

	
	
	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	
	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	1 этап «Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения  от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» 
	2024
	2027
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2027
	31.12.2027

	1.1.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров»
	2025
	2028
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.3.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяженность ориентировочно 1600 метров»
	2025
	2028
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.4.
	Проектирование и строительство сети водоснабжения от ул. Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)
	2024
	2025
	31.12.2025
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	01.07.2025
	30.11.2025
	31.12.2025

	1.1.5.
	Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
	2030
	2031
	31.12.2031
	01.01.2030
	30.06.2030
	-
	-
	01.10.2030
	30.11.2031
	31.12.2031

	1.1.6.
	Строительство системы водоснабжения в жилом микрорайоне «Дальний» (в районе улицы Заозерной) (в том числе  гидрологическая разведка участка, проектные работы и государственная экспертиза)
	2026
	2030
	31.12.2030
	01.10.2026
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2028
	30.11.2030
	31.12.2030

	1.1.7.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Кирова с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2027
	01.01.2028
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.8.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2027
	01.01.2028
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.9.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Читинской с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2028
	2029
	31.12.2029
	01.01.2028
	31.12.2028
	01.01.2029
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	1.1.10.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пенжинская с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2028
	2029
	31.12.2029
	01.01.2028
	31.12.2028
	01.01.2029
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	1.1.11.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Стрелковой с целью обеспечения противопожарных мер (в том числе проектные работы)
	2030
	2031
	31.12.2031
	01.01.2030
	31.12.2030
	01.01.2031
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	1.1.12.
	Освоение Восточного участка Быстринского месторождения подземных питьевых вод (в том числе проектные работы)
	2027
	2030
	31.12.2030
	01.01.2027
	31.12.2030
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.13.
	Обеспечение централизованной системой холодного водоснабжения ИЖС по ул.Кирпичная, в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)
	2030
	2031
	31.12.2031
	01.01.2030
	31.12.2030
	01.01.2031
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)  

	1.2.1.
	Строительство водопроводной насосной станции по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2027
	01.01.2028
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.1.1.
	Реконструкция системы водоснабжения в мкр.Долиновка (в том числе   проектные работы и государственная экспертиза)
	2026
	2029
	31.12.2029
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2027
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.1.2.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:1917 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	01.01.2029
	31.12.2029
	01.01.2030
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.1.3.
	Реконструкция участка водопровода  кад. №41:01:0000000:923 по ул. Рыбацкой (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	01.01.2029
	31.12.2029
	01.01.2030
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.1.4.
	Реконструкция водовода мик-он  Завойко (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	01.01.2029
	31.12.2029
	01.01.2030
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.1.5.
	Реконструкция участка водовода  кад. № 41:01:0000000:931 от заезда на ул. Красноармейскую через пл. Щедрина до ул. Радиосвязи, 26 (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	01.01.2029
	31.12.2029
	01.01.2030
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.1.6.
	Реконструкция участка водопровода  кад. № 41:01:0000000:2054 по ул.Беринга (в том числе проектные работы)
	2029
	2031
	31.12.2031
	01.01.2029
	31.12.2029
	01.01.2030
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки)
	2023
	2025
	31.12.2025
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2024
	30.06.2025
	01.07.2025
	30.11.2025
	31.12.2025

	2.2.2.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция ВОС, пр. Циолковского 3/1»
	2029
	2031
	-
	01.01.2029
	31.12.2031
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро»
	2024
	2028
	31.12.2028
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2025
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	2.2.4.
	Реконструкция объекта «Резервуар чистой воды «С. Удалого» 2 шт»
	2025
	2029
	31.12.2029
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.2.5.
	«Реконструкция объекта «Сооружение РЧВ», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1»
	2025
	2028
	31.12.2028
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	2.2.6.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные» №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2029
	31.12.2029
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.2.7.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуар чистой воды «Мишенные»№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная»
	2025
	2028
	31.12.2028
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	2.2.8.
	«Реконструкция объекта «Сооружение Резервуары чистой воды «Обручева» с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина»
	2025
	2030
	31.12.2031
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2030
	01.07.2030
	30.11.2030
	31.12.2031

	2.2.9.
	Реконструкция РЧВ Зарзерный (в том числе проектные работы)
	2027
	2029
	31.12.2029
	01.01.2027
	31.12.2027
	01.01.2028
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.2.10.
	Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки). СМР свайного поля
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	-
	01.07.2024
	30.11.2025
	31.12.2025

	2.2.11.
	Реконструкция «Сооружение «Школьная»
	2024
	2028
	31.12.2028
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2025
	30.06.2028
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	2.2.12.
	Реконструкция объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.13.
	Проектирование и строительство объекта «Водопроводная насосная станция «Кольцевая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая»
	2026
	2031
	31.12.2031
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2027
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.2.14.
	Реконструкция объекта «Здание водопроводная насосная станция «Моховая», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева
	2025
	2030
	31.12.2030
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2030
	01.07.2030
	30.11.2030
	31.12.2030

	2.2.15.
	Реконструкция объекта «Здание главной насосной станции», расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского 3/1
	2025
	2029
	31.12.2029
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2029
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	3.1.1.
	Модернизация передвижных ДЭС для эксплуатации в блок-боксах в случае аварийного отключения электроэнергии при эксплуатации систем ВС
	2027
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:

	5.1. автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды

	5.4. основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.4.1.
	Поставка комплекса серверного оборудования
	2027
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	5.4.2.
	Поставка комплекса оборудования система хранения данных (СХД)
	2027
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	2027
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Колесный погрузчик L430»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.2.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (1) 
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.3.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (2) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.4.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (3) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.5.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (4) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.6.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (5) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.7.
	Приобретение (поставка) УАЗ ПРОФИ (6) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.8.
	Приобретение (поставка) УАЗ «Фермер»  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.9.
	Приобретение (поставка) Уаз ПРОФИ повышенной проходимости с дополнительным оборудованием
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.10.
	Приобретение (поставка) Уаз Фермер повышенной проходимости с дополнительным оборудованием 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.11.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси КАМАЗ 6х6 (ВС)  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.12.
	Поставка Автобус (10-18 мест) 4х4  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.13.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (1)
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.14.
	Поставка снегоуборочной машины на гусеничном ходу (с ручным управлением) (2)  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.15.
	Поставка вакуумного погрузчика на базе шасси 6х4  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.16.
	Поставка автотопливозаправщик на базе шасси КАМАЗ 6х6
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.17.
	Поставка погрузчика фронтального   (вместимость ковша 2,5- 4,5 куб.м) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.18.
	Поставка дорожного катка (масса до 5 тонн) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.19.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (1)
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.20.
	Поставка подъемника автомобильного двухстоечного (2)
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.21.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (1) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.22.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (более 20 тн) (2) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.23.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (1)  
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.24.
	Поставка домкрата гидравлического подкатного (от 10 до 20 тн) (2) 
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.25.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.26.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.27.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.28.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.29.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «УАЗ Фермер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.30.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.31.
	Поставка автомобиль-мастерская аварийно-восстановительных работ  на шасси  КАМАЗ 43265-3035-66 4x4 Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.32.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935»  
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.33.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный  LGCE L935» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.34.
	Приобретение (поставка)спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.35.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Автомобиль -тягач SHACMAN X3000-5000 6*6 SX42586V385» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.36.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (1)
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.37.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Снегоочиститель Niigata NR-655-NR-656 (2)
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.38.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.39.
	Приобретение  (поставка) объекта ОС «Трассоискатель»
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.40.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.41.
	Приобретение (поставка) объекта ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой
	2025
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.42.
	Приобретение и поставка расходомеров на 3-ю зону Главной насосной станции
	2025
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.43.
	Приобретение и поставка графопостроителя «Струйного плоттера HP DesignJet 1700dr Postscript 44-in» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.44.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.45.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (Восточное шоссе, 13)
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.06.2025
	01.07.2025
	30.11.2025
	31.12.2025

	6.46.
	Поставка моноблочных насосов с прибором управления на ВНС «Мишенная»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.47.
	Поставка консольно-моноблочных центробежных горизонтальных нормально всасывающих насосных агрегатов на ВНС «Кирпичи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.48.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 355 ЕСО или эквивалент
	 
	 
	 
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.49.
	Поставка аппарата для стыковой сварки полимерных труб VOLZHANIN 630 Э HP (высокое давление) или эквивалент
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.50.
	Поставка комплектующих (запасных частей) бурильных машин
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	-
	-
	31.12.2026

	6.51.
	Установка узла учета холодной воды диаметром 200, мкр.Завойко
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2027
	31.12.2027

	6.52.
	Установка узла учета холодной воды 200мм (район 75 участка)
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2027
	31.12.2027

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)»
	2024
	2027
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2025
	30.06.2027
	01.07.2027
	30.11.2027
	31.12.2027

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды





Приложение 17 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика 

	
	
	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	
	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 1
	2 
	3 
	 4
	 5
	 6
	7 
	8 
	 9
	 10
	11 
	12 

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» 
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.2.
	Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы)
	2025
	2028
	31.12.2028
	01.01.2025
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы)
	2026
	2031
	31.12.2031
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2031
	31.12.2031

	1.1.4.
	Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13  до самотечного коллектора  ул. Ленинградская, 1 
	2025
	2026
	31.12.2026
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2026
	01.07.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	1.1.5.
	Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская 
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	31.12.2025

	1.1.6.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Ломоносова, 4 (в том числе проектные работы)
	2027
	2029
	31.12.2029
	01.01.2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.07.2029
	30.11.2029
	31.12.2029

	1.1.7.
	Строительство канализационного коллектора по ул. Арсеньева, 11, 21, 23 (в том числе проектные работы)
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.07.2028
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.1.8.
	Строительство сетей водоотведения  от пр.Циолковского до самотечного коллектора по ул. Ак. Курчатова, 15 (в том числе проектные работы)
	2026
	2027
	31.12.2027
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.07.2027
	30.11.2027
	31.12.2027

	1.1.9.
	Проектные работы по объекту «Перенаправление стоков от мкр. Чапаевка на КОС «Тундровый»
	2026
	2028
	31.12.2028
	01.01.2026
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.10.
	Проектирование и строительство объекта «Выпуск сточных вод в т. ч.. сбросной коллектор очищенных сточных вод и сооружения на нем от канализационных очистных сооружений ЖБФ, ЖБФ-2»
	2026
	2028
	31.12.2028
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «СРВ», расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Проектные работы  по  объекту «Строительство КНС «Океанская» со строительством напорных коллекторов»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Завойко»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.4.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Кислая яма»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.5.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «КМТС»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.6.
	Проектные работы по  объекту «Строительство канализационных очистных сооружений «Лесозавод»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб../сут. «Богородское озеро»
	2027
	2031
	31.12.2031
	01.01.2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2028
	30.11.2031
	31.12.2031

	1.2.8.
	Проектирование объекта «Строительство очистных сооружений «Богородское озеро» 2-я очередь»
	2026
	2028
	31.12.2028
	01.01.2026
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.9.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб./сут Тундровый»
	2024
	2027
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2027
	31.12.2027

	1.2.10.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Проектные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2025
	2026
	31.12.2027
	01.01.2025
	31.12.2027
	 
	-
	-
	-
	-

	1.2.11.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:

Пуско-наладочные работы по объекту
	2025
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2026
	31.12.2026

	1.2.12.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарных резервуаров)
	2024
	2024
	31.12.2024
	-
	-
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2024
	31.12.2024

	1.2.13.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта)
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	31.12.2025

	1.2.14.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб./сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара)
	2024
	2024
	31.12.2024
	-
	-
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2024
	31.12.2024

	1.2.15.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	1.2.16.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «Гериатрическая больница», производительностью 50 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	1.2.17.
	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб./сут»:
Благоустройство территории объекта
	2026
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	1.2.18.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Строительство КНС «Сероглазка» производительностью 16500 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Сероглазка» до КОС «Чавыча»
	2025
	2028
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.2.19.
	Выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта: «Реконструкция системы водоотведения Центральной части г.Петропавловск-Камчатский» Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод»
	2025
	2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.20.
	Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	2025
	2030
	31.12.2030
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2030
	31.12.2030

	1.2.21.
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева»
	2026
	2027
	31.12.2027
	01.01.2026
	31.12.2027
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.22.
	Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	2024
	2030
	31.12.2030
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	01.01.2029
	30.11.2030
	31.12.2030

	1.2.23.
	Проектные работы по объекту «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб../сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр»
	2026
	2028
	31.12.2028
	01.01.2026
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.24.
	Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС »Рыбный порт»
	2026
	2028
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2028
	31.12.2028

	1.2.25.
	Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу
	2026
	2029
	31.12.2029
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.1.1.
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская
	2024
	2027
	31.12.2027
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2025
	30.06.2027
	01.07.2027
	30.11.2027
	31.12.2027

	2.1.2.
	Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» Исключение мероприятия, переход в ИП КК/замена на КНС Сероглазка
	2025
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2027
	31.12.2027

	2.1.3.
	Реконструкция самотечного главного коллектора от 8 км (камеры на перекрестке дорог Молчанова - Кавказская) до приемной камеры очистных сооружений «Чавыча» (1 этап строительства)
	2027
	2031
	31.12.2029
	-
	-
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2029
	31.12.2029

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	2.2.1.
	Проектные работы по  объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции «Судоремсервис»
	2027
	2028
	31.12.2028
	01.01.2027
	31.12.2028
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб../сут. «Волна», в том числе учет затрат:
выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб../сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям»
	2025
	2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.06.2025
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3.
	Ликвидация выпуска сточных вод «Рассвет». Ввод в эксплуатацию объекта основных средств «Модульные канализационные очистные сооружения «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут», в том числе учет затрат:
Строительно-монтажные работы по объекту «Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений «ЖБФ 2», производительностью 500 м.куб./сут. Строительство КНС и инженерных сетей».
	2025
	2031
	31.12.2031
	-
	-
	01.01.2026
	30.06.2031
	01.07.2031
	30.11.2031
	31.12.2031

	2.2.4.
	Реконструкция очистных сооружений «Чавыча» (замена технологического оборудования: воздуходувка)
	2024
	2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	30.06.2024
	01.07.2024
	30.09.2024
	01.10.2024
	30.11.2024
	31.12.2024

	4.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	4.2.1.
	Демонтаж здания Туалеты с кадастровым номером 41:01:001012:592, расположенного по адресу: Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, город Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 17 
	2026
	2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-
	01.05.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	2025
	2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.3.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-7 
	2029
	2030
	31.12.2030
	-
	-
	01.01.2029
	30.11.2030
	-
	-
	31.12.2030

	6.4.
	Приобретение и поставка установки механической очистки для КНС-2
	2026
	2027
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.5.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.6.
	Приобретение (поставка) автомобиля-мастерская аварийно-восстановительных работ на шасси КАМАЗ 43265-3035-66 4×4  Автомобиль ПРОМАВТО 5759 BF или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.7.
	Приобретение спецавтотранспорта «Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.8.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115» или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.9.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115» или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.10.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115» или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.11.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115» или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.12.
	Приобретение спецавтотранспорта «Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115» или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.13.
	Приобретение спецавтотранспорта «Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H» или эквивалент
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.14.
	Приобретение спецавтотранспорта «Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115» или эквивалент
	2024
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2024
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.15.
	Приобретение спецавтотранспорта «Самосвал Sitrak C7H 6*6» или эквивалент 
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.16.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.17.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.18.
	Приобретение спецавтотранспорта «УАЗ Профи»
	2025
	2025
	31.12.2025
	-
	-
	01.01.2025
	30.11.2025
	-
	-
	31.12.2025

	6.19.
	Поставка автомобиля-мастерской на базе шасси  4х4 (ВО)
	 
	 
	31.12.2027
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2027
	-
	-
	31.12.2027

	6.20.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Индустриальная» 
	2026
	2028
	31.12.2028
	-
	-
	01.01.2026
	30.11.2028
	-
	-
	31.12.2028

	6.21.
	Приобретение и монтаж «Накопительных резервуаров хозяйственно-бытовых сточных вод» ул. Днепровская (в том числе проектные работы)
	2026
	2028
	31.12.2028
	01.08.2026
	31.12.2026
	-
	-
	01.01.2027
	30.11.2028
	31.12.2028

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча»
	2025
	2026
	31.12.2026
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2026
	30.06.2026
	01.07.2026
	30.11.2026
	31.12.2026

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
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