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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

	[bookmark: REGNUMDATESTAMP][Дата регистрации] № [Номер документа]

	г. Петропавловск-Камчатский

	



	О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 44-Н
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 2024–2030 годы»



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 44-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 
2024–2030 годы» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы согласно приложениям 1–17 к настоящему приказу»;
3) приложения 1–17 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.



	Министр 
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
[горизонтальный штамп подписи 1]

	А.А. Питиримов
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	Приложение к приказу

	
	
	
	
	Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

	
	
	
	
	от
	[REGDATESTAMP]
	№
	[REGNUMSTAMP]



«Приложение 1 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Паспорт 
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Елизовского городского поселения

	Наименование регулируемой организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная программа
	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2024–2031

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Директор: Рыбкин Антон Яковлевич

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной
программы
	Телефон: 8(4152) 300-230 доб. 2112

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа
субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
	Администрация Елизовского городского поселения

	Местонахождение органа местного, согласовавшего
инвестиционную программу
	684000, ул. В.Кручины,20, г. Елизово, Елизовский район, Камчатский край

	Наименование уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную 
программу
	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

	Местонахождение уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную
программу
	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118

	Должностное лицо уполномоченного исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу
	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края:  Лопатникова Марина Викторовна

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной
программы должностных лиц уполномоченного исполнительного
органа субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
	+7-4152-42-83-81

	Информация о концессионном соглашении и (или) о 
регуляторном соглашении
	отсутствует



Приложение 2 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 № 44-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	
м
	кв.м
	компл.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 
	

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения
	г. Елизово
	Сети
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения
	г. Елизово
	Сети
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения
	г. Елизово
	Сети
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения
	г. Елизово
	Сети
	-
	0,000
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения
	мкр. Заречный,             г. Елизово
	Сети
	0
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2024
	г. Елизово
	Сети
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2024
	г. Елизово
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2024
	г. Елизово
	Сети
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	 
-
	-
	-

	1.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2024, в целях подключения ИЖС в мик-не Пограничный
	п.Погранияный
	РЧВ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,360

	-
	-

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	Обеспечение надежного и качественного оказания услуг потребителям, замена оборудования
	г. Елизово
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	144
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, реконструкция ветхой конструкции 1975 года строительства, обеспечивающей до 80% ХВС Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский район
	г. Елизово
	Сооружение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	-
	-

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	5. Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	В соответствии с требованиями ФЗ №152 «О персональных данных» и ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» данное оборудование обеспечит организации возможность исполнять требования законодательства по защите личных данных граждан и защите производственной информации в информационных системах
	КГУП «Камчатский водоканал»
	комплекс ПО и оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия в целях контроля качества питьевой воды
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	В целях выполнения исследований Рабочих программ производственного контроля качества воды составлены в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», которые согласованы с Руководителем Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Камчатскому краю
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	Обеспечение мониторинга  величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики.
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия, обеспечение эффективной деятельности при аварийных и капитальных работах на сетях водоснабжения, при проведении землеройных и карьерных работ. Для уплотнения и трамбования грунтов
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия, обеспечение эффективной деятельности при аварийных и капитальных работах на сетях водоснабжения
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	Обеспечение на охраняемом объекте пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждения и пресечение преступлений и административных правонарушений, охрана имущественного комплекса производственно-административных зданий, г.Елизово, ул.Ленина 46
	Елизовское городское поселение
	оборудование
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты).
	г. Елизово
	пост КПП, система защиты, ограждение
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	 
-
	-
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	Реализация требований п. 16 Рекомендаций по оснащению объектов водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны, утвержденных Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 28.06.2017 №931/пр ДСП, категорированные объекты 3-ей категории оборудуются системой оповещения (громкоговорящей связи)
	г. Елизово
	система оповещения
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	 
-
	-
	0

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Сети

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут) (кг/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	300
	1,855
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	300
	1,800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	300
	0,400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	300
	1,800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	110-160
	7,200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	150
	4,400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	110
	0,800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	100
	0,650
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	-
	-
	-
	-
	320
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
 
	Профинансировано
к 01.01.2024г
	в т.ч. по годам
 
 

	
	
	
	
	
	
	Амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	2024
	2029
	31.12.2029
	171 667
	19 518
	152 149
	2 970
	2 473
	0
	2 473

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	2026
	2029
	31.12.2029
	59 525
	22 426
	37 098
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	2025
	2025
	31.12.2025
	8 314
	0
	8 314
	2 434
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	2025
	2028
	31.12.2028
	81 431
	0
	81 431
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	2025
	2029
	31.12.2029
	98 089
	0
	98 089
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	2025
	2031
	31.12.2031
	250 764
	75 745
	175 019
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	2025
	2028
	31.12.2028
	34 115
	4 962
	29 153
	0
	0
	0
	0

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	2028
	2030
	31.12.2030
	26 552
	12 941
	13 611
	0
	0
	0
	0

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	730 455
	135 592
	594 863
	5 403
	2 473
	0
	2 473

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	2025
	2030
	31.12.2030
	231 856
	42 317
	189 539
	 
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	2025
	2025
	03.2025
	23 747
	0
	23 747
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	255 603
	42 317
	213 286
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	2025
	2027
	31.12.2027
	26 000
	2 776
	23 224
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	26 000
	2 776
	23 224
	0
	0
	0
	0

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	2027
	2027
	31.12.2027
	757
	0
	757
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	757
	0
	757
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	2025
	2025
	23.10.2025
	1 083
	0
	1 083
	 
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	2026
	2026
	31.12.2026
	1 083
	188
	895
	 
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	2025
	2025
	17.12.2025
	3 333
	0
	3 333
	 
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	2025
	2026
	31.12.2026
	2 683
	0
	2 683
	 
	0
	0
	0

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	2025
	2025
	31.12.2025
	792
	0
	792
	 
	0
	0
	0

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	2025
	2025
	31.12.2025
	571
	0
	571
	 
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	2025
	2025
	14.11.2025
	1 959
	0
	1 959
	 
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	2025
	2025
	31.12.2025
	22 066
	0
	22 066
	 
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	2025
	2025
	30.04.2025
	13 873
	0
	13 873
	 
	0
	0
	0

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	2025
	2025
	31.12.2025
	528
	0
	528
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	47 972
	188
	47 784
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	2024
	2027
	31.12.2027
	126 521
	37 539
	[bookmark: _GoBack]88 982
	 
	3 325
	3 325
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	2025
	2027
	31.12.2027
	16 431
	0
	16 431
	 
	0
	0
	0

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	142 952
	37 539
	105 413
	0
	3 325
	3 325
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	 
	 
	 
	1 203 741
	218 413
	985 328
	5 403
	5 799
	3 325
	2 473








Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	21 515
	0
	21 515
	61 588
	19 518
	42 070
	46 065
	0
	46 065
	32 519
	0
	32 519

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	1 104
	0
	1 104
	8 704
	0
	8 704
	22 426
	22 426
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	8 314
	0
	8 314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	2 200
	0
	2 200
	3 158
	0
	3 158
	38 037
	0
	38 037
	38 037
	0
	38 037

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	12 703
	0
	12 703
	2 525
	0
	2 525
	12 749
	0
	12 749
	16 012
	0
	16 012

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	9 675
	0
	9 675
	339
	0
	339
	11 200
	0
	11 200
	6 712
	0
	6 712

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	1 500
	0
	1 500
	3 260
	0
	3 260
	14 167
	0
	14 167
	15 188
	4 962
	10 226

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 208
	134
	1 074

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	55 906
	0
	55 906
	71 973
	19 518
	52 455
	130 922
	0
	130 922
	132 102
	27 523
	104 580

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	3 810
	0
	3 810
	8 792
	0
	8 792
	46 076
	6 180
	39 896
	31 220
	0
	31 220

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	23 747
	0
	23 747
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 2
	27 557
	0
	27 557
	8 792
	0
	8 792
	46 076
	6 180
	39 896
	31 220
	0
	31 220

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	5 714
	0
	5 714
	10 000
	26
	9 974
	10 286
	2 749
	7 537
	0
	 
	 

	Всего по разделу 3
	5 714
	0
	5 714
	10 000
	26
	9 974
	10 286
	2 749
	7 537
	0
	0
	0

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	757
	0
	757
	0
	 
	 

	Всего по разделу 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	757
	0
	757
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	1 083
	0
	1 083
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	1 083
	188
	895
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	3 333
	0
	3 333
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	1 322
	0
	1 322
	1 361
	0
	1 361
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	792
	0
	792
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	571
	0
	571
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	1 959
	0
	1 959
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	22 066
	0
	22 066
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	13 873
	0
	13 873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	528
	0
	528
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	Всего по разделу 6
	45 528
	0
	45 528
	2 444
	188
	2 256
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	62 306
	15 818
	46 488
	45 852
	4 719
	41 133
	15 038
	13 677
	1 361
	0
	0
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	567
	0
	567
	15 623
	0
	15 623
	241
	0
	241
	0
	 
	 

	Всего по разделу 7
	62 873
	15 818
	47 055
	61 475
	4 719
	56 756
	15 279
	13 677
	1 602
	0
	0
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	197 578
	15 818
	181 760
	154 684
	24 452
	130 232
	203 320
	22 606
	180 714
	163 322
	27 523
	135 800






Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	 Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)  

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
 
 
 
 

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	Амортизация
	Прибыль
	



	1
	2
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	7 507
	0
	7 507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	27 290
	0
	27 290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	54 101
	0
	54 101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	33 052
	10 066
	22 986
	62 226
	14 715
	47 511
	127 558
	50 964
	76 595
	 

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	12 672
	134
	12 538
	12 672
	12 672
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 1
	134 622
	10 200
	124 422
	74 899
	27 387
	47 511
	127 558
	50 964
	76 595
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	41 515
	21 174
	20 341
	100 444
	14 963
	85 481
	0
	0
	0
	 

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 2
	41 515
	21 174
	20 341
	100 444
	14 963
	85 481
	0
	0
	0
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	176 137
	31 374
	144 763
	175 342
	42 350
	132 992
	127 558
	50 964
	76 595
	0





Приложение 3 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Место расположения
объекта 
	Вид объекта
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	
	Адрес/место расположения начала и конца объекта
	
	Характеристика объектов на дату утверждения инвестиционной программы

	
	
	
	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	
	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кв.м
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод №2 «Дивизия» г. Елизово

Решение по делу №2-2994/2020 от 29.06.2020
	г. Елизово
	КНС
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод №7 ПМК-132, №5 Хуторской г. Елизово

Решение по делу №2-2490/2020 от 27.10.2020, Решение по делу №2-2487/2020 от 27.10.2020
	г. Елизово
	КНС
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод №8 «Пограничный» г. Елизово

Решение по делу №2-2489/2020 от 27.10.2020
	г. Елизово
	КНС
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.
	г. Елизово
	КНС
	-
	0
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	Комплекс мероприятий по строительству канализационной насосной станции, новых напорных канализационных коллекторов с целью подключения инвестиционного проекта «Северный» в г.Елизово с целью обеспечения инфраструктурой для подключения новых объектов капитального строения к централизованной системе водоотведения г. Елизово.  
	г. Елизово
	КНС
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов,
транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.)
	г. Елизово
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	п. 8.2.11 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций (или перед ними) следует предусматривать: устройства для задержания крупных взвешенных компонентов,
транспортируемых сточными водами (решетки различных типов, процеживатели, сетки и т. п.)
	г. Елизово
	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	0

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Основные технические характеристики и физическое состояние

	
	
	Плановые показатели по итогам реализации мероприятия инвестиционной программы

	
	
	Сети
	Иные объекты

	
	
	Диаметр (мм) 
	Протяженность (км)
	Материал
	Пропускная способность (м.куб/ч)
	Производительность (м.куб/сут)
	Иные параметры

	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	м
	кВт/час
	компл.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	-
	400
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	-
	-
	-
	-
	3000
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	-
	0
	-
	Разработка проектной документации

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	-
	0
	-
	Разработка проектной документации

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	-
	2х2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по разделу 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	Всего по разделу 2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации


	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	1

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Плановый год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 
	 31
	32 
	33 
	34

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	2027
	2029
	31.12.2029
	33 390
	2 590
	30 799
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	2027
	2031
	31.12.2031
	65 398
	14 130
	40 994
	0
	0
	10 274
	0
	 

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	2027
	2028
	31.12.2028
	11 575
	3 357
	3 465
	0
	0
	4 753
	0
	 

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	2025
	2027
	31.12.2027
	19 426
	2 557
	10 172
	0
	0
	6 697
	0
	 

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	2026
	2031
	31.12.2031
	229 778
	26 072
	196 550
	0
	0
	7 156
	0
	 

	Всего по разделу 1
 
	 
	 
	 
	359 567
	48 706
	281 981
	0
	0
	28 880
	0
	

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения


	Всего по разделу 2
 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
 

	Всего по разделу 4 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	2029
	2029
	31.12.2029
	3 741
	0
	3 741
	0
	0
	0
	0
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	2030
	2030
	31.12.2030
	3 890
	987
	2 903
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	7 631
	987
	6 644
	0
	0
	0
	0
	

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	 
	 
	 
	367 198
	49 694
	288 625
	0
	0
	28 880
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	35
	36
	37
	38 
	 39
	40 
	41 
	42
	43
	44
	 45
	 46
	 47
	48 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2.
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по разделу 1 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	Всего по разделу 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	3 431
	0
	3 431
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	6 371
	5 856
	515
	0
	0
	0
	 

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	3 586
	0
	0
	0
	0
	3 586
	

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	5 982
	2 557
	0
	0
	0
	3 425
	 
	13 444
	0
	10 172
	0
	0
	3 272
	

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	3 225
	0
	0
	0
	0
	3 225
	 
	13 049
	1 262
	11 787
	0
	0
	0
	

	Всего по разделу 1 
	9 207
	2 557
	0
	0
	0
	6 650
	0
	39 881
	7 118
	25 905
	0
	0
	6 858
	

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	Всего по разделу 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	9 207
	2 557
	0
	0
	0
	6 650
	0
	39 881
	7 118
	25 905
	0
	0
	6 858
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)



	1
	2
	63
	64
	65
	66 
	67 
	68 
	 69
	70
	71
	72
	73 
	 74
	 75
	76 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	8 151
	0
	8 151
	0
	0
	0
	 
	21 809
	2 590
	19 218
	0
	0
	0
	 

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	3 160
	0
	820
	0
	0
	2 340
	 
	8 051
	4 137
	3 914
	0
	0
	0
	 

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	7 989
	3 357
	3 465
	0
	0
	1 167
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	59 987
	3 831
	56 156
	0
	0
	0
	 
	52 334
	461
	47 942
	0
	0
	
3 931

	 

	Всего по разделу 1 
	79 286
	7 188
	68 591
	0
	0
	3 507
	0
	82 193
	7 188
	71 074
	0
	0
	3 931
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	Всего по разделу 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу 4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	3 741
	0
	3 741
	
0

	
0

	
0

	 

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	0
	 
0

	 
0

	 
	 
	 
	 
	
0

	 
0

	 
0

	 
0

	 
0

	 
0

	 

	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 741
	0
	3 741
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	79 286
	7 188
	68 591
	0
	0
	3 507
	0
	85 934
	7 188
	74 815
	0
	0
	3 931
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	2031
	в т.ч. по источникам финансирования
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	 
Экономия
 
	 НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	



	1
	2
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	25 433
	0
	21 317
	0
	0
	4 116
	
	22 382
	4 137
	14 428
	0
	0
	3 817
	 
	 

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	47 271
	7 824
	39 446
	0
	0
	0
	
	53 913
	12 694
	41 219
	0
	0
	0
	 
	 

	Всего по разделу 1 
	72 704
	7 824
	60 763
	0
	0
	4 116
	0
	76 295
	16 831
	55 647
	0
	0
	3 817
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	Всего по разделу 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов 

	Всего по разделу 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения 

	Всего по разделу 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение:  

	Всего по разделу 5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	3 890
	987
	2 903
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по разделу 6
	3 890
	987
	2 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	8. Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды 

	Всего по разделу 8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	ИТОГО по программе ЕГП ВО
	76 594
	8 812
	63 666
	0
	0
	4 116
	0
	76 295
	16 831
	55 647
	0
	0
	3 817
	 
	0





Приложение 4 к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения
 на территории Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы

	№п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам

	
	
	

	
	
	Фактическое значение на год утверждения
инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км),
	0,51
	0,51
	0,49
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,277
	0,277
	0,220
	0,229
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	
	
	0,335
	0,301
	0,301
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	50,77%
	50,77%
	60,52%
	55,86%
	52,91%
	52,80%
	52,80%
	52,80%
	52,80%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки технической воды, на единицу объема 
транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой   воды (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Приложение 5 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения на территории Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Показатели качества, надежности и энергетической эффективности
централизованных систем водоотведения по годам

	
	
	Фактическое значение на 
год утверждения инвестиционной
программы
	Плановое значение

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	82,21
	82,21
	80,04
	76,99
	65,98
	65,60
	65,60
	65,60
	65,60

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	17,48
	17,48
	17,44
	17,29
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	0,793
	0,793
	1,774
	1,646
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	0,353
	0,341
	0,341
	0,295
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298



Приложение 6 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории Елизовского городского поселения на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	


Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	2023
	2027
	31.12.2027
	63 541
	0
	63 541
	2 970
	2 473
	0
	2 473
	21 515
	0
	21 515

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	2026
	2028
	31.12.2028
	59 525
	22 426
	37 098
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	2025
	2025
	31.12.2025
	8 314
	0
	8 314
	2 434
	0
	0
	0
	8 314
	0
	8 314

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	2025
	2028
	31.12.2028
	81 431
	0
	81 431
	0
	0
	0
	0
	2 200
	0
	2 200

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	2025
	2028
	31.12.2028
	98 089
	0
	98 089
	0
	0
	0
	0
	15 227
	0
	15 227

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	2025
	2030
	31.12.2030
	250 764
	49 562
	201 201
	0
	0
	0
	0
	10 159
	0
	10 159

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	2025
	2027
	31.12.2027
	34 115
	0
	34 115
	0
	0
	0
	0
	1 520
	0
	1 520

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	2028
	2030
	31.12.2030
	26 552
	12 941
	13 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	 
	
	 
	622 330
	84 930
	537 400
	5 403
	2 473
	0
	2 473
	58 934
	0
	58 934

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	2025
	2029
	31.12.2029
	231 856
	59 392
	172 465
	0
	0
	0
	0
	5 187
	0
	5 187

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	2024
	2025
	31.12.2025
	23 747
	0
	23 747
	0
	0
	0
	0
	23 747
	0
	23 747

	 
	Всего по разделу 2
	 
	
	 
	255 603
	59 392
	196 211
	0
	0
	0
	0
	28 934
	0
	28 934

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	2025
	2027
	31.12.2027
	26 000
	401
	25 599
	0
	0
	0
	0
	6 000
	0
	6 000

	
	Всего по разделу 3
	
	
	
	26 000
	401
	25 599
	0
	0
	0
	0
	6 000
	0
	6 000

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 083
	0
	1 083
	0
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	2026
	2026
	31.12.2026
	1 083
	188
	895
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	2025
	2025
	31.12.2025
	3 333
	0
	3 333
	0
	0
	0
	0
	3 333
	0
	3 333

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	2025
	2025
	31.12.2025
	2 683
	0
	2 683
	0
	0
	0
	0
	2 683
	0
	2 683

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	2025
	2025
	31.12.2025
	792
	0
	792
	0
	0
	0
	0
	792
	0
	792

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	2025
	2025
	31.12.2025
	571
	0
	571
	0
	0
	0
	0
	571
	0
	571

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	2025
	2025
	31.12.2025
	1 959
	0
	1 959
	0
	0
	0
	0
	1 959
	0
	1 959

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	2025
	2025
	31.12.2025
	22 066
	0
	22 066
	0
	0
	0
	0
	22 066
	0
	22 066

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	2025
	2025
	31.12.2025
	13 873
	0
	13 873
	0
	0
	0
	0
	13 873
	0
	13 873

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	2025
	2025
	31.12.2025
	528
	0
	528
	0
	0
	0
	0
	528
	0
	528

	 
	Всего по разделу 6
	 
	
	 
	47 972
	188
	47 784
	0
	0
	0
	0
	46 889
	0
	46 889

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	2024
	2026
	31.12.2026
	126 521
	43 380
	83 141
	0
	3 325
	3 325
	0
	62 306
	15 818
	46 488

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	2025
	2026
	31.12.2026
	16 431
	0
	16 431
	0
	0
	0
	0
	13 190
	0
	13 190

	 
	Всего по разделу 7
	 
	
	 
	142 952
	43 380
	99 572
	0
	3 325
	3 325
	0
	75 496
	15 818
	59 678

	ИТОГО по программе ЕГП ВС
	 
	
	 
	1 094 858
	188 291
	906 567
	5 403
	5 799
	3 325
	2 473
	216 253
	15 818
	200 435





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	8 488
	0
	8 488
	31 065
	0
	31 065
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	11 104
	0
	11 104
	8 704
	0
	8 704
	39 717
	22 426
	17 290

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	3 158
	0
	3 158
	38 037
	0
	38 037
	38 037
	0
	38 037

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	21 292
	0
	21 292
	30 785
	0
	30 785
	30 785
	0
	30 785

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	10 339
	0
	10 339
	22 356
	0
	22 356
	22 356
	10 066
	12 290

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	16 297
	0
	16 297
	16 297
	0
	16 297
	0
	0
	0

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 208
	134
	1 074

	 
	Всего по разделу 1
	70 678
	0
	70 678
	147 244
	0
	147 244
	132 102
	32 627
	99 476

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	8 792
	0
	8 792
	46 076
	28 997
	17 079
	31 220
	0
	31 220

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	8 792
	0
	8 792
	46 076
	28 997
	17 079
	31 220
	0
	31 220

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	10 000
	26
	9 974
	10 000
	374
	9 626
	0
	0
	0

	
	Всего по разделу 3
	10 000
	26
	9 974
	10 000
	374
	9 626
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	1 083
	188
	895
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	1 083
	188
	895
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	60 890
	24 237
	36 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	3 241
	0
	3 241
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	64 131
	24 237
	39 894
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе 
	154 684
	24 452
	130 232
	203 320
	29 372
	173 948
	163 322
	32 627
	130 696





Продолжение таблицы


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	
Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования
	Профинансировано
к 01.01.2024г

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	Источник 1 (амортизация)
	Прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	29 213
	0
	29 213
	2 970

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	7 984
	0
	7 984
	2 434

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	2 200
	0
	2 200
	0

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	12 703
	0
	12 703
	0

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	22 884
	10 066
	12 818
	162 670
	29 430
	133 240
	 
	9 675
	0
	9 675
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1 500
	0
	1 500
	0

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	12 672
	134
	12 538
	12 672
	12 672
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	35 556
	10 200
	25 355
	175 342
	42 103
	133 240
	0
	63 275
	0
	63 275
	5 403

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	140 581
	30 395
	110 187
	0
	0
	0
	 
	3 810
	0
	3 810
	0

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	23 747
	0
	23 747
	0

	 
	Всего по разделу 2
	140 581
	30 395
	110 187
	0
	0
	0
	0
	27 557
	0
	27 557
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 714
	0
	5 714
	0

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 714
	0
	5 714
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 612
	0
	3 612
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 322
	0
	1 322
	0

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	792
	0
	792
	0

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	352
	0
	352
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 043
	0
	2 043
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 066
	0
	22 066
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 823
	0
	13 823
	0

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	495
	0
	495
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 588
	0
	45 588
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70 271
	19 143
	51 128
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	567
	0
	567
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70 838
	19 143
	51 695
	0

	ИТОГО по программе
	176 137
	40 595
	135 542
	175 342
	42 103
	133 240
	0
	212 973
	19 143
	193 829
	5 403





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	2 473
	0
	2 473
	26 740
	0
	26 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	0
	0
	0
	7 984
	0
	7 984
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	0
	0
	0
	2 200
	0
	2 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	12 703
	0
	12 703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	9 675
	0
	9 675
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	1 500
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	2 473
	0
	2 473
	60 802
	0
	60 802
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	0
	0
	0
	3 810
	0
	3 810
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	0
	0
	0
	23 747
	0
	23 747
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	27 557
	0
	27 557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	0
	0
	0
	5 714
	0
	5 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	5 714
	0
	5 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	1 083
	0
	1 083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	3 612
	0
	3 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	0
	0
	0
	1 322
	0
	1 322
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	0
	0
	0
	792
	0
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды»
	0
	0
	0
	352
	0
	352
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	0
	0
	0
	2 043
	0
	2 043
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	0
	0
	0
	22 066
	0
	22 066
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	13 823
	0
	13 823
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	0
	0
	0
	495
	0
	495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	45 588
	0
	45 588
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	3 325
	3 325
	0
	66 946
	15 818
	51 128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	0
	0
	0
	567
	0
	567
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	3 325
	3 325
	0
	67 513
	15 818
	51 695
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	5 799
	3 325
	2 473
	207 174
	15 818
	191 356
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




Продолжение таблицы
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли
	за счет прочих собственных средств

	
	
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	
	
	

	
	
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	Источник 1 (амортизация)
	источник 2 (прибыль)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-5 225
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	329
	0

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 525
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	484
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 198
	0
	-886
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 377
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 377
	0
	0
	0

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286
	0
	0
	0

	
	Всего по разделу 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-279
	0

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 361
	0
	0
	0

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	253
	0

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-84
	0

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40 943
	1 322
	0
	-533
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-4 640
	0

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 623
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 623
	0
	-4 640
	0

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 450
	0
	-4 337
	0





Приложение 7 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Отчет о реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения на территории Елизовского городского поселения на 2024–2030 годы (за исключением мероприятий, выполняемых за счет платы за подключение)


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	Экономия
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	2027
	2028
	31.12.2028
	33 390
	3 968
	25 667
	0
	0
	3 755
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	2027
	2030
	31.12.2030
	65 398
	26 088
	31 263
	0
	0
	8 048
	0

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	2027
	2028
	31.12.2028
	11 575
	3 357
	4 632
	0
	0
	3 586
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	2025
	2027
	31.12.2027
	19 426
	5 608
	7 121
	0
	0
	6 697
	0

	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	129 789
	39 021
	68 683
	0
	0
	22 086
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов  

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	2029
	2039
	31.12.2029
	3 741
	0
	3 741
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	2030
	2030
	31.12.2030
	3 890
	0
	3 890
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	7 631
	0
	7 631
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
 
	 
	 
	 
	137 420
	39 021
	76 314
	18 575
	0
	22 086
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	Профинансировано
к 01.01.2024
	в т.ч. по годам

	
	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	6 323
	3 051
	0
	0
	3 272
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	6 323
	3 051
	0
	0
	3 272
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

	 
	Всего по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	0
	6 323
	3 051
	0
	0
	3 272
	0



	


Продолжение таблицы
	
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2026
	в т.ч. по источникам финансирования
	2027
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	Бюджетное финансирование (вкл. НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)  

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	14 530
	1 377
	13 153
	0
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	11 371
	10 856
	515
	0
	0

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	3 586
	0
	0
	3 586
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	5 982
	2 557
	0
	3 425
	0
	7 121
	0
	7 121
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	5 982
	2 557
	0
	3 425
	0
	36 609
	12 234
	20 789
	3 586
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	5 982
	2 557
	0
	3 425
	0
	36 609
	12 234
	20 789
	3 586
	0



Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам

	
	
	2028
	в т.ч. по источникам финансирования
	2029
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	18 859
	2 590
	12 514
	3 755
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	3 160
	0
	3 160
	0
	25 433
	7 429
	14 073
	3 931

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	7 989
	3 357
	4 632
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	30 008
	5 947
	20 306
	3 755
	25 433
	7 429
	14 073
	3 931

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	 
	Всего по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	3 741
	0
	3 741
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	3 741
	0
	3 741
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	26 253
	5 947
	20 306
	3 755
	29 174
	7 429
	17 814
	3 931





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Плановый объем выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	в т.ч. по годам
	Всего, в т.ч.:
	в т.ч. по источникам финансирования

	
	
	2030
	в т.ч. по источникам финансирования
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	25 433
	7 803
	13 514
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	25 433
	7 803
	13 514
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение  и поставка  системы телеинспекции канализационных коллекторов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение и поставка  дизельной насосной станции ДНС-СВ-650-25
	3 890
	0
	3 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	3 890
	0
	3 890
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	29 324
	7 803
	17 405
	4 116
	0
	0
	0
	0
	0





Продолжение таблицы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем фактического выполнения за счет источников финансирования, тыс.руб. (без НДС)
	Экономия инвестиционных расходов, тыс.руб. (без НДС) 2025 год

	
	
	 в т.ч. по годам
	Остаток финансирования по результатам 2025 года
	за счет амортизационных отчислений
	за счет капитальных вложений в составе нормативной прибыли

	
	
	2024
	в т.ч. по источникам финансирования
	2025
	в т.ч. по источникам финансирования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	НВЦСВ
	
	Амортизация
	Прибыль,
направляемая на
инвестиции
	Прочая прибыль
	НВЦСВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подлежит снятию с НВВ, в связи с невыполнением мероприятия, тыс.руб (п.17 406 ПП)
	Не подлежит снятию с НВВ, год ввода не наступил, тыс.руб
	
	



	1
	2
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.1. Строительство новых сетей водоотведения 

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г. Елизово»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 051
	0
	0

	 
	Всего по разделу 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 051
	0
	0

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения

	 
	Всего по разделу 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	6.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по разделу 6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	 
	Всего по разделу 7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по программе
 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 051
	0
	0



Приложение 8 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Елизовского городского поселения

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%

	2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
	0,00%
	0,00%

	3.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,49
	0,40

	4.
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*час/куб.м)
	0,220
	0,219

	5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	0,335
	0,276

	6.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную  сеть (%)
	60,52%
	57,87%

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)
	-
	-

	8.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в  водопроводную сеть (%)
	-
	-





Приложение 9 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Елизовского городского поселения

	№п/п
	Наименование показателя
	План 2025 года
	Факт 2025 года

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2 
	3
	4

	1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
	80,04
	80,04

	2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
	-
	-

	3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения (%)
	100,00
	100,00

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения (%)
	-
	-

	5.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	17,44
	14,83

	6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	1,77
	1,65

	7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,34
	0,27






Приложение 10 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 
2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоснабжение ресурсоснабжающей организации

	1.
	Необходимая валовая выручка
организации,
в том числе:
	тыс.руб.
	421 813
	736 745
	744 397
	980 757
	1 102 189
	1 273 565
	1 456 980
	1 772 708

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	3 325
	15 818
	44 185
	31 536
	55 046
	62 749
	84 701
	101 928

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе 
нормативной прибыли
	тыс.руб.
	4 947
	316 464
	203 708
	359 825
	271 599
	289 526
	265 984
	153 189

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на 
реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по
займам и кредитам, привлекаемым
на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	
	6 329,28
	70 791,04
	84 720,13
	90 144,12
	95 017,29
	89 285,78
	96 079,98

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	
	3 635,70
	3 628,70
	3 592,91
	3 561,34
	3 561,34
	3 561,34
	3 561,34

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	2 721,73
	1 793,01
	1 778,60
	1 778,60
	1 778,60
	1 778,60

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	906,98
	1 799,90
	1 782,74
	1 782,74
	1 782,74
	1 782,74

	1.3.
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	
	24,45
	26,63
	34,02
	38,43
	44,40
	50,80
	61,81

	1.3.1.
	Тариф 
	руб./м3
	
	 
	24,74
	32,31
	35,74
	41,13
	47,69
	53,92

	1.3.2.
	Тариф 
	руб./м3
	
	 
	32,31
	35,74
	41,13
	47,69
	53,92
	69,73

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	
	 
	 
	128%
	113%
	116%
	114%
	122%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	
	 
	 
	111%
	115%
	116%
	113%
	129%





Приложение 11 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения


	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Водоотведение ресурсоснабжающей организации

	1
	Необходимая валовая выручка
организации, в том числе:
	тыс.руб.
	0
	222 426
	186 573
	208 565
	236 128
	272 540
	320 660
	1 381 951

	1.1.1.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0
	0
	2 557
	7 118
	7 188
	7 188
	8 812
	16 831

	1.1.2.
	Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	25 905
	68 591
	74 815
	63 666
	55 647

	1.1.3.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в 
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Средства на оплату процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в
составе нормативной прибыли
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	
	0,00
	6,76
	7 459,11
	16 419,88
	18 858,04
	16 907,42
	13 248,39

	1.2.
	Объем реализации
	тыс.м3
	
	2 152,13
	2 271,66
	2 128,12
	2 104,78
	2 104,78
	2 104,78
	2 104,78

	1.2.1.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	1 713,86
	1 085,57
	1 073,99
	1 073,99
	1 073,99
	1 073,99

	1.2.2.
	Объем реализации 
	тыс.м3
	
	 
	557,80
	1 042,55
	1 030,79
	1 030,79
	1 030,79
	1 030,79

	1.3.
	Тарифы среднегодовые
	руб./м3
	
	103,35
	80,59
	98,00
	112,19
	129,49
	152,35
	656,58

	1.3.1.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	77,03
	91,52
	104,76
	119,93
	139,45
	165,79

	1.3.2.
	Тариф
	руб./м3
	 
	 
	91,52
	104,76
	119,93
	139,45
	165,79
	1 167,93

	1.4.
	Рост среднегодового тарифа
	%
	 
	 
	 
	121,6%
	114%
	115%
	118%
	431%

	1.5.
	Рост тарифа декабрь к декабрю предыдущего года
	%
	 
	 
	 
	114,5%
	114%
	116%
	119%
	704%





Приложение 12 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Процент износа объектов в сфере холодного водоснабжения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1.
	Процент износа объектов
централизованных систем водоснабжения ЕГП
	71%
	35%
	-
	-





Приложение 13 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Процент износа объектов в сфере водоотведения на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения


	№
п/п
	Наименование показателя
	Фактический процент
износа на начало
реализации инвестиционной
программы
	Плановый процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Фактический процент износа
на окончание реализации
инвестиционной программы
	Показатель достижения
планового значения

	1.
	Процент износа объектов
централизованных систем водоотведения ЕГП
	30%
	25%
	-
	-





Приложение 14 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере холодного водоснабжения 
на 2024–2031 годы КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения


	 
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	-
	-3,09%
	-22,45%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	-0,53%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	-
	19,20%
	-7,70%
	-5,28%
	-0,21%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	3916,86%
	-25,40%
	57,88%
	-16,54%
	7,85%
	-0,45%
	-27,25%





Приложение 15 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Программы в сфере водоотведения на 2024–2031 годы 
КГУП «Камчатский водоканал» на территории Елизовского городского поселения

	№
п/п
 
	Наименование показателя
	Динамика изменения, %

	
	
	План 
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025/2024
	2026/2025
	2027/2026
	2028/2027
	2029/2028
	2030/2029
	2031/2030

	1.
	Показатели надежности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед/км)
	-
	-0,23%
	-0,86%
	-17,18%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2.
	Показатели качества 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	-
	-2,64%
	-3,81%
	-14,30%
	-0,58%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м)
	-
	123,71%
	-7,22%
	-21,02%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Расходы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Расходы на реализацию Программы в период ее срока действия
	-
	100,00%
	100,00%
	333,15%
	98,81%
	8,38%
	-10,87%
	-0,39%





Приложение 16 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы


	№
п/п
	Наименование инвестиционного
мероприятия
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика 

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения

	1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной №6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	12.2023
	09.2025
	х
	х
	12.2025
	11.2029
	31.12.2029

	1.1.2.
	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)
	01.2026
	10.2027
	х
	х
	12.2027
	11.2029
	31.12.2029

	1.1.3.
	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров
	07.2021
	10.2022
	х
	х
	11.2022
	01.2025
	31.12.2025

	1.1.4.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка»
	05.2025
	08.2026
	х
	х
	10.2026
	11.2028
	31.12.2028

	1.1.5.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  в мкр-не Заречный  г. Елизово»
	09.2025
	01.2027
	х
	х
	05.2027
	11.2029
	31.12.2029

	1.1.6.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа.  г. Елизово»
	09.2025
	01.2027
	х
	х
	05.2027
	11.2031
	31.12.2031

	1.1.7.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения  ул. Речная, Чукотский пер.  г. Елизово»
	04.2025
	01.2027
	х
	х
	05.2027
	11.2028
	31.12.2028

	1.1.8.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство сетей водоснабжения по ул.Томская с кольцеванием сетей по ул.Молодежная», г.Елизово
	04.2028
	01.2029
	х
	х
	05.2029
	11.2030
	31.12.2030

	2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

	2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения

	2.2.1.
	Проектирование и реконструкция объекта «Реконструкция «Бака  аккумулятора емкостью 170 куб.м и 200 куб.м», г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края»
	08.2025
	01.2027
	х
	х
	05.2027
	11.2030
	31.12.2030

	2.2.1.
	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита  натрия
	х
	х
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	03.2025

	3. Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для:

	3.1. обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

	3.1.1.
	Проектные работы по объекту «Строительство объекта «Сооружение Акведук» (через р.Авача г.Елизово)»
	11.2025
	11.2027
	х
	х
	х
	х
	х

	5.Создание и (или) модернизация, приобретение: 

	5.5. информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	5.5.1.
	Поставка и установка ПО и оборудования VipNet Prime и HW5, UserGate в целях защиты и безопасности производства
	х
	х
	01.2027
	11.2027
	х
	х
	31.12.2027

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации 

	6.1.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	х
	х
	07.2025
	09.2025
	х
	х
	10.2025

	6.2.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Трассоискатель»
	х
	х
	01.2026
	11.2026
	х
	х
	12.2026

	6.3.
	Приобретение (поставка)  объекта ОС «Течеискатель»
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.4.
	Приобретение (поставка) ОС «Расходомер жидкости ультразвуковой»
	х
	х
	12.2025
	11.2026
	х
	х
	12.2026

	6.5.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.6.
	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ «Расходные материалы. Комплекты посуды и средств измерений для проведения анализа воды».
	х
	х
	12.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.7.
	Приобретение (поставка) специализированного оборудования «Акустический уровнемер» 
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.8.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Гусеничный экскаватор HITACHI  ZX180LCN-5G или эквивалент»
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.9.
	Приобретение (поставка) спецавтотранспорта «Экскаватор-погрузчик JCB 3DX  или эквивалент»
	х
	х
	01.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	6.10.
	Поставка и сборка комбинированного изделия из сэндвич-панелей и металлокаркаса (г.Елизово, ул. Ленина 46)
	х
	х
	09.2025
	11.2025
	х
	х
	12.2025

	7. Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	7.1.
	Проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Комплекс инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский»
	01.2023
	01.2024
	х
	х
	04.2025
	11.2027
	31.12.2027

	7.2.
	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:  «Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса  по адресу: г. Елизово, ул.Ленина,46» 
	01.2025
	06.2025
	х
	х
	12.2025
	11.2027
	31.12.2027





Приложение 17 к приказу 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
от 30.10.2023 № 44-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024–2031 годы


	№
п/п
	Наименование инвестиционного
мероприятия
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика

	
	
	Разработка проектно-сметной документации
	Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов
	Производство строительно-монтажных работ
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)
	Выполнение (план)

	
	
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	начало
(дата)
	окончание
(дата)
	окончание
(дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения

	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 

	1.2.1.
	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул.Мирная (в том числе проектные работы и гос.экспертиза проекта)
	01.2027
	04.2028
	х
	х
	06.2028
	11.2029
	12.2029

	1.2.2.
	Проектирование и строительство объекта «Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Садовый  г.Елизово»
	01.2027
	06.2028
	х
	х
	05.2028
	11.2031
	12.2031

	1.2.3.
	Проектирование  объекта «Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами  в мик-не Пограничный  г.Елизово»
	01.2027
	12.2028
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.4.
	Проектирование объекта «Перенаправление хоз.бытовых стоков от выпуска сточных вод №6 по ул. Мачтовая на КОС-29км»
	07.2025
	12.2027
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.5.
	Строительство КНС Заречный со строительством подводящих и отводящих коллекторов в г.Елизово (в том числе проектные работы)
	11.2026
	12.2027
	х
	х
	01.2028
	11.2031
	12.2031

	6. Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации

	2.1.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-2
	х
	х
	01.2029
	11.2029
	х
	х
	12.2029

	2.2.
	Приобретение (поставка) установки механической очистки для КНС-3
	х
	х
	01.2030
	11.2030
	х
	х
	12.2030
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