

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2026-2028 годы** |

В соответствии с Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1-2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

Приложение № 1

к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Камчатскому краю на 2026 - 2028 годы | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | |  |
|  |
|  |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2026 - 2028 годов | X | X | X | X | X | 645 087,68 | 567 328,69 | 198 886,31 | 31 879 | X |  |
| 2026 | | | | | | | | | | | |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2026 год | X | X | X | X | X | 286 022,70 | 251 974,55 | 87 605,42 | 14 434 | X |  |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 2 622,10 | 2 326,35 | 897,50 | 115 | X |  |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 2 622,10 | 2 326,35 | 897,50 | 115 | X |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 7 | РО | 1980 | 1980 | 11.25 | 3 | 1 061,40 | 1 060,45 | 506,50 | 53 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 061,40 | 1 060,45 | 506,50 | 53 | X |  |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | РО | 1982 | 1982 | 13.25 | 4 | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | X |  |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 71 852,70 | 60 628,20 | 24 046,41 | 3 468 | X |  |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 6 309,90 | 5 790,80 | 2 052,58 | 334 | X |  |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 | 1960 | 22.03 | 3 | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 610,20 | 1 499,80 | 674,00 | 87 | X |  |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 22.03 | 3 | 1 608,70 | 1 498,40 | 676,10 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 608,70 | 1 498,40 | 676,10 | 108 | X |  |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |  |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 40 181,30 | 33 817,10 | 14 274,63 | 2 006 | X |  |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 25.02 | 4 | 3 358,00 | 3 052,90 | 757,08 | 138 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 358,00 | 3 052,90 | 757,08 | 138 | X |  |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 15 | РО | 1978 | 1978 | 23.02 | 3 | 1 322,50 | 945,50 | 600,00 | 123 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 322,50 | 945,50 | 600,00 | 123 | X |  |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42а | РО | 1995 | 1995 | 15.02 | 5 | 2 823,30 | 2 066,50 | 569,25 | 120 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 823,30 | 2 066,50 | 569,25 | 120 | X |  |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 52 | РО | 1969 | 1969 | 21.02 | 2 | 302,80 | 279,80 | 260,19 | 18 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 302,80 | 279,80 | 260,19 | 18 | X |  |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | РО | 1967 | 1967 | 24.02 | 4 | 2 744,40 | 2 512,80 | 960,00 | 148 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 744,40 | 2 512,80 | 960,00 | 148 | X |  |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 11 | РО | 1972 | 1972 | 21.02 | 2 | 489,70 | 349,70 | 320,00 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 489,70 | 349,70 | 320,00 | 57 | X |  |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 22 | РО | 1977 | 1977 | 25.02 | 4 | 1 626,80 | 1 472,60 | 1 325,34 | 96 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 626,80 | 1 472,60 | 1 325,34 | 96 | X |  |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 53 | РО | 1975 | 2011 | 25.02 | 4 | 4 971,60 | 4 478,90 | 1 573,60 | 288 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 971,60 | 4 478,90 | 1 573,60 | 288 | X |  |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | X |  |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | X |  |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | РО | 1987 | 1987 | 13.02 | 4 | 1 894,90 | 1 643,30 | 652,62 | 96 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 894,90 | 1 643,30 | 652,62 | 96 | X |  |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 1 | РО | 1980 | 1980 | 23.02 | 3 | 1 218,60 | 1 083,70 | 625,97 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 218,60 | 1 083,70 | 625,97 | 72 | X |  |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1 206,30 | 1 072,70 | 658,87 | 47 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 206,30 | 1 072,70 | 658,87 | 47 | X |  |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | X |  |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 18 | РО | 1981 | 1981 | 24.02 | 4 | 1 437,80 | 1 291,60 | 610,73 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 437,80 | 1 291,60 | 610,73 | 72 | X |  |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | X |  |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1971 | 1971 | 24.02 | 4 | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 466,40 | 3 165,60 | 1 314,00 | 192 | X |  |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 748,50 | 645,10 | 520,00 | 36 | X |  |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 40 | РО | 1990 | 1990 | 20.06 | 2 | 748,50 | 645,10 | 520,00 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 748,50 | 645,10 | 520,00 | 36 | X |  |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 104,60 | 3 730,10 | 1 442,70 | 191 | X |  |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | РО | 1969 | 2012 | 22.04 | 3 | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | X |  |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | РО | 1979 | 1979 | 12.04 | 4 | 2 480,90 | 2 238,00 | 764,20 | 121 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 480,90 | 2 238,00 | 764,20 | 121 | X |  |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 801,30 | 6 340,70 | 2 347,80 | 326 | X |  |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | РО | 1974 | 1974 | 13.02 | 3 | 1 847,80 | 1 656,40 | 822,80 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 847,80 | 1 656,40 | 822,80 | 108 | X |  |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 |  | 13.02 | 3 | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 279,80 | 4 062,50 | 1 097,00 | 187 | X |  |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 1964 | 1964 | 21.02 | 2 | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | X |  |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 6 627,70 | 5 899,20 | 1 645,00 | 282 | X |  |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | РО | 1983 | 2002 | 25.05 | 4 | 1 819,80 | 1 651,30 | 565,00 | 48 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 819,80 | 1 651,30 | 565,00 | 48 | X |  |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | РО | 1988 | 1988 | 15.05 | 5 | 4 807,90 | 4 247,90 | 1 080,00 | 234 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 807,90 | 4 247,90 | 1 080,00 | 234 | X |  |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | X |  |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 1973 | 15.02 | 5 | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 672,70 | 2 672,70 | 684,00 | 180 | X |  |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 406,70 | 1 732,50 | 1 079,70 | 113 | X |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | X |  |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | РО | 1970 | 2004 | 20.03 | 2 | 693,00 | 637,90 | 490,00 | 41 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 693,00 | 637,90 | 490,00 | 41 | X |  |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 10 959,00 | 9 863,00 | 6 211,30 | 546 | X |  |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 6 765,50 | 6 159,80 | 2 293,10 | 372 | X |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | X |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 | 1988 | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | РО | 1988 |  | 15.22 | 5 | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 260,30 | 2 078,50 | 564,00 | 120 | X |  |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 2011 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | X |  |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 49 | РО | 1982 | 1982 | 13.22 | 4 | 1 505,10 | 1 368,00 | 476,20 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 505,10 | 1 368,00 | 476,20 | 72 | X |  |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | 1 360,50 | 1 208,40 | 1 360,00 | 60 | X |  |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 14 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 810,00 | 723,80 | 690,00 | 36 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 810,00 | 723,80 | 690,00 | 36 | X |  |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 15 | РО | 1989 | 1989 | 29.22 | 2 | 550,50 | 484,60 | 670,00 | 24 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 550,50 | 484,60 | 670,00 | 24 | X |  |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 2 833,00 | 2 494,80 | 2 558,20 | 114 | X |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 9 | РО | 1988 | 1988 | 29.22 | 2 | 867,80 | 760,10 | 800,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 867,80 | 760,10 | 800,00 | 36 | X |  |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | X |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | РО | 1981 | 1981 | 29.22 | 2 | 566,30 | 495,30 | 520,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 566,30 | 495,30 | 520,00 | 24 | X |  |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | X |  |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 2 175,40 | 1 981,30 | 1 194,20 | 132 | X |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 2018 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | РО | 1977 | 1977 | 23.08 | 3 | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 761,60 | 1 608,50 | 793,00 | 108 | X |  |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | РО | 1979 | 1979 | 21.08 | 2 | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 413,80 | 372,80 | 401,20 | 24 | X |  |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | X |  |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | X |  |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2 | РО | 1983 | 1983 | 29.21 | 2 | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | X |  |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 173 682,60 | 155 697,00 | 43 757,11 | 9 071 | X |  |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 220,90 | 2 051,90 | 745,00 | 63 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 220,90 | 2 051,90 | 745,00 | 63 | X |  |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | X |  |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | X |  |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 844,60 | 2 656,90 | 780,21 | 108 | X |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 5 839,50 | 5 052,20 | 1 579,55 | 219 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 839,50 | 5 052,20 | 1 579,55 | 219 | X |  |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | X |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 | 1985 | 15.01 | 5 | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 778,80 | 4 261,10 | 1 175,00 | 237 | X |  |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 755,90 | 4 243,30 | 1 120,30 | 237 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 755,90 | 4 243,30 | 1 120,30 | 237 | X |  |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 3 727,60 | 3 423,80 | 795,00 | 139 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 727,60 | 3 423,80 | 795,00 | 139 | X |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 059,50 | 5 386,10 | 1 456,00 | 357 | X |  |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 110,00 | 270 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 856,20 | 4 398,70 | 1 110,00 | 270 | X |  |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 293,80 | 4 293,80 | 1 170,00 | 237 | X |  |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/1 | РО | 1987 | 1987 | 15.01 | 5 | 7 249,00 | 6 361,90 | 2 126,00 | 369 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 249,00 | 6 361,90 | 2 126,00 | 369 | X |  |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 105,40 | 270 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 909,00 | 4 422,40 | 1 105,40 | 270 | X |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Разработка ПСД ремонта фундамента |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | X |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 993,40 | 5 383,80 | 1 513,00 | 360 | X |  |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | РО | 1962 | 1962 | 25.01 | 4 | 2 054,20 | 2 005,30 | 742,60 | 132 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 054,20 | 2 005,30 | 742,60 | 132 | X |  |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | X |  |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 455,90 | 5 769,20 | 1 488,00 | 354 | X |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 413,90 | 5 767,50 | 1 600,00 | 357 | X |  |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 823,10 | 4 251,90 | 1 175,00 | 237 | X |  |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 | 1979 | 15.01 | 5 | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 224,20 | 4 765,60 | 1 195,40 | 330 | X |  |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 | 1982 | 15.01 | 5 | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 702,00 | 5 702,00 | 827,00 | 162 | X |  |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 381,80 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 381,80 | 360 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 101,40 | 5 418,60 | 1 381,80 | 360 | X |  |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | РО | 1956 | 1956 | 22.01 | 3 | 1 939,70 | 1 476,00 | 0,00 | 123 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 939,70 | 1 476,00 | 0,00 | 123 | X |  |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 5 | 1 657,60 | 1 546,20 | 552,00 | 123 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 657,60 | 1 546,20 | 552,00 | 123 | X |  |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | X |  |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | X |  |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 297,50 | 1 753,70 | 545,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 297,50 | 1 753,70 | 545,00 | 72 | X |  |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | Разработка ПСД ремонта фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | X |  |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 46 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 2 165,00 | 1 937,90 | 690,80 | 84 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 165,00 | 1 937,90 | 690,80 | 84 | X |  |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | РО | 1961 | 1961 | 23.01 | 3 | 1 927,00 | 1 762,30 | 701,00 | 126 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 927,00 | 1 762,30 | 701,00 | 126 | X |  |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | РО | 1961 | 1961 | 23.01 | 3 | 1 934,70 | 1 767,00 | 710,00 | 126 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 934,70 | 1 767,00 | 710,00 | 126 | X |  |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | X |  |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | X |  |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 42 | РО | 1970 | 1970 | 13.01 | 4 | 2 645,40 | 2 374,00 | 890,00 | 156 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 645,40 | 2 374,00 | 890,00 | 156 | X |  |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 | 1968 | 25.01 | 4 | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 093,40 | 2 883,90 | 856,50 | 180 | X |  |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 13.01 | 4 | 3 221,50 | 2 473,60 | 748,00 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 221,50 | 2 473,60 | 748,00 | 108 | X |  |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | X |  |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | X |  |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | РО | 1963 | 1963 | 11.01 | 3 | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | X |  |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 | 1972 | 25.01 | 4 | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 302,90 | 2 090,80 | 711,30 | 144 | X |  |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 4 908,90 | 4 448,90 | 1 269,00 | 270 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 908,90 | 4 448,90 | 1 269,00 | 270 | X |  |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Ремонт фасада |  |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | X |  |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | X |  |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25а | РО | 1981 | 1981 | 23.01 | 3 | 1 885,00 | 1 647,80 | 822,80 | 108 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 885,00 | 1 647,80 | 822,80 | 108 | X |  |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | X |  |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 8 195,10 | 7 443,30 | 5 316,40 | 417 | X |  |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 787,20 | 3 421,20 | 3 028,00 | 123 | X |  |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 | 2012 | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 835,40 | 749,60 | 720,00 | 24 | X |  |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2012 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |  |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 | 1975 | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,30 | 946,10 | 794,00 | 33 | X |  |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 2012 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |  |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 407,90 | 4 022,10 | 2 288,40 | 294 | X |  |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2 | РО | 1976 | 2012 | 29.18 | 2 | 538,00 | 494,10 | 297,20 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,00 | 494,10 | 297,20 | 36 | X |  |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 | 2011 | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | X |  |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 22 | РО | 1969 | 2010 | 29.18 | 2 | 354,20 | 326,70 | 187,90 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,20 | 326,70 | 187,90 | 24 | X |  |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 30а | РО | 1969 | 2011 | 29.18 | 2 | 586,00 | 518,20 | 300,40 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,00 | 518,20 | 300,40 | 36 | X |  |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Советская, д. 38 | РО | 1971 | 2012 | 29.18 | 2 | 516,70 | 473,60 | 254,50 | 48 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 516,70 | 473,60 | 254,50 | 48 | X |  |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 10 | РО | 1973 | 2012 | 29.18 | 2 | 531,10 | 487,00 | 265,60 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 531,10 | 487,00 | 265,60 | 36 | X |  |
| 11.2.7 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 9 | РО | 1975 | 2012 | 29.18 | 2 | 544,10 | 498,70 | 278,10 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 544,10 | 498,70 | 278,10 | 36 | X |  |
| 11.2.8 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 37 | РО | 1974 | 2010 | 29.18 | 2 | 535,60 | 490,60 | 266,40 | 36 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 535,60 | 490,60 | 266,40 | 36 | X |  |
| 11.2.9 | с. Соболево, ул. Советская, д. 32 | РО | 1970 | 2012 | 29.18 | 2 | 360,40 | 332,70 | 193,50 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 360,40 | 332,70 | 193,50 | 24 | X |  |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 11 848,40 | 9 848,00 | 2 806,20 | 433 | X |  |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | X |  |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | РО | 1982 | 1982 | 13.14 | 4 | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 603,10 | 1 460,40 | 498,30 | 32 | X |  |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 8 687,70 | 6 964,50 | 1 811,50 | 329 | X |  |
| 13.5.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | РО | 1989 | 2011 | 15.16 | 5 | 4 822,20 | 4 279,00 | 1 119,80 | 237 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 822,20 | 4 279,00 | 1 119,80 | 237 | X |  |
| 13.5.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1983 | 2011 | 14.16 | 5 | 3 865,50 | 2 685,50 | 691,70 | 92 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 865,50 | 2 685,50 | 691,70 | 92 | X |  |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | X |  |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 13 | РО | 1987 | 2010 | 25.15 | 4 | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | X |  |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 4 342,20 | 3 882,70 | 3 171,00 | 228 | X |  |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | X |  |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | РО | 1968 | 1968 | 29.12 | 2 | 578,00 | 515,40 | 580,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 578,00 | 515,40 | 580,00 | 36 | X |  |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,20 | 514,50 | 514,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1976 | 1976 | 29.12 | 2 | 557,20 | 514,50 | 514,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 557,20 | 514,50 | 514,00 | 36 | X |  |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.12 | 2 | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.12 | 2 | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | X |  |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 29.11 | 2 | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 29.11 | 2 | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 29.11 | 2 | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | X |  |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | РО | 1964 | 1984 | 29.13 | 2 | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | РО | 1964 | 1984 | 29.13 | 2 | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | X |  |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | X |  |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | РО | 1961 | 1961 | 29.13 | 2 | 575,00 | 528,70 | 383,00 | 24 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | РО | 1961 | 1961 | 29.13 | 2 | 575,00 | 528,70 | 383,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 575,00 | 528,70 | 383,00 | 24 | X |  |
|  | 2027 | | | | | | | | | | |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2027 год | X | X | X | X | X | 206 999,83 | 181 369,06 | 63 952,50 | 9 961 | X |  |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 5 178,56 | 4 562,16 | 1 931,00 | 245 | X |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | РО | 1982 | 1982 | 13.25 | 4 | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | РО | 1982 | 1982 | 13.25 | 4 | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 560,70 | 1 265,90 | 391,00 | 62 | X |  |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | РО | 1976 | 1976 | 10.25 | 3 | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 799,55 | 1 638,75 | 750,00 | 95 | X |  |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 818,31 | 1 657,51 | 790,00 | 88 | X |  |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 53 426,47 | 46 407,00 | 17 419,10 | 2 558 | X |  |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |  |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 1981 | 27.03 | 5 | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 091,00 | 2 792,60 | 702,48 | 139 | X |  |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 27 191,87 | 22 892,30 | 9 313,45 | 1 255 | X |  |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | РО | 1984 | 1984 | 13.02 | 4 | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 479,87 | 2 258,00 | 840,00 | 105 | X |  |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | РО | 1976 | 2008 | 25.02 | 4 | 7 531,10 | 6 784,80 | 2 530,90 | 420 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | РО | 1976 | 1976 | 25.02 | 4 | 7 531,10 | 6 784,80 | 2 530,90 | 420 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 531,10 | 6 784,80 | 2 530,90 | 420 | X |  |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 574,60 | 5 991,80 | 1 600,00 | 227 | X |  |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | РО | 1966 | 1966 | 25.02 | 4 | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 859,70 | 2 004,80 | 780,80 | 144 | X |  |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 1 | РО | 1980 | 1980 | 23.02 | 3 | 1 218,60 | 1 083,70 | 625,97 | 72 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 218,60 | 1 083,70 | 625,97 | 72 | X |  |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 | 1976 | 22.02 | 3 | 1 206,30 | 1 072,70 | 658,87 | 47 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 206,30 | 1 072,70 | 658,87 | 47 | X |  |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 22.02 | 3 | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 590,60 | 1 474,90 | 666,18 | 72 | X |  |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 18 | РО | 1981 | 1981 | 24.02 | 4 | 1 437,80 | 1 291,60 | 610,73 | 72 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 437,80 | 1 291,60 | 610,73 | 72 | X |  |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | X |  |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 5 121,70 | 4 600,00 | 2 199,90 | 334 | X |  |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | РО | 1971 | 2012 | 23.04 | 3 | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | X |  |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | РО | 1976 | 1976 | 20.04 | 2 | 811,10 | 733,20 | 517,20 | 48 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 811,10 | 733,20 | 517,20 | 48 | X |  |
| 5.5.3 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | РО | 1981 | 1981 | 25.04 | 4 | 1 495,80 | 1 305,00 | 495,20 | 144 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 495,80 | 1 305,00 | 495,20 | 144 | X |  |
| 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | РО | 1969 | 2012 | 22.04 | 3 | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 623,70 | 1 492,10 | 678,50 | 70 | X |  |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 847,80 | 1 656,40 | 822,80 | 108 | X |  |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | РО | 1974 | 1974 | 13.02 | 3 | 1 847,80 | 1 656,40 | 822,80 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 847,80 | 1 656,40 | 822,80 | 108 | X |  |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | X |  |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | РО | 1980 | 2011 | 25.05 | 4 | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 505,90 | 2 263,80 | 775,00 | 79 | X |  |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 826,50 | 8 826,50 | 2 446,40 | 479 | X |  |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | РО | 1983 | 2012 | 15.02 | 5 | 4 175,70 | 4 175,70 | 1 078,80 | 237 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 175,70 | 4 175,70 | 1 078,80 | 237 | X |  |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2013 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | X |  |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | X |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | РО | 1990 | 1990 | 25.03 | 4 | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | РО | 1990 | 1990 | 25.03 | 4 | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 841,70 | 3 375,40 | 1 159,07 | 164 | X |  |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 5 762,00 | 5 146,40 | 3 356,90 | 273 | X |  |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 3 241,90 | 2 923,70 | 1 276,40 | 180 | X |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Ремонт крыши |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | РО | 1972 | 1972 | 23.22 | 3 | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 739,90 | 1 571,00 | 807,90 | 108 | X |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | X |  |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 2 520,10 | 2 222,70 | 2 080,50 | 93 | X |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | X |  |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | РО | 1981 | 1981 | 29.22 | 2 | 566,30 | 495,30 | 520,00 | 24 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 566,30 | 495,30 | 520,00 | 24 | X |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | X |  |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | X |  |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 7 974,10 | 7 025,70 | 3 543,20 | 462 | X |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 2 523,40 | 2 062,20 | 1 058,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 2 523,40 | 2 062,20 | 1 058,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 2 523,40 | 2 062,20 | 1 058,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | РО | 1988 | 1988 | 25.08 | 4 | 2 523,40 | 2 062,20 | 1 058,00 | 138 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 523,40 | 2 062,20 | 1 058,00 | 138 | X |  |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | РО | 1976 | 1976 | 23.08 | 3 | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 817,80 | 1 656,60 | 846,10 | 108 | X |  |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | РО | 1974 | 1974 | 23.08 | 3 | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 827,20 | 1 660,20 | 846,10 | 108 | X |  |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 2018 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | РО | 1979 | 1979 | 22.08 | 3 | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 805,70 | 1 646,70 | 793,00 | 108 | X |  |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 1 497,70 | 1 328,90 | 1 131,30 | 96 | X |  |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 1 497,70 | 1 328,90 | 1 131,30 | 96 | X |  |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2 | РО | 1983 | 1983 | 29.21 | 2 | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 345,20 | 304,70 | 205,30 | 24 | X |  |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 29.21 | 2 | 579,00 | 511,80 | 595,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 579,00 | 511,80 | 595,00 | 36 | X |  |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 12 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 573,50 | 512,40 | 331,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 573,50 | 512,40 | 331,00 | 36 | X |  |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 107 996,20 | 94 927,40 | 25 443,92 | 5 360 | X |  |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 992,00 | 2 685,80 | 775,80 | 177 | X |  |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 211,30 | 2 040,50 | 670,00 | 69 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 211,30 | 2 040,50 | 670,00 | 69 | X |  |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 217,90 | 2 038,90 | 676,00 | 41 | X |  |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | X |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2 | РО | 1983 | 1983 | 15.01 | 5 | 5 839,50 | 5 052,20 | 1 579,55 | 219 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 839,50 | 5 052,20 | 1 579,55 | 219 | X |  |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | X |  |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 27 | РО | 1966 | 1966 | 23.01 | 3 | 621,50 | 577,70 | 124,00 | 28 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 621,50 | 577,70 | 124,00 | 28 | X |  |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51 | РО | 1978 | 1978 | 15.01 | 5 | 3 727,60 | 3 423,80 | 795,00 | 139 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 727,60 | 3 423,80 | 795,00 | 139 | X |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Ремонт фасада |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | РО | 1962 | 1962 | 27.01 | 5 | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 872,60 | 1 508,80 | 445,85 | 144 | X |  |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 989,10 | 5 652,60 | 1 654,00 | 312 | X |  |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 | 1981 | 15.01 | 5 | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 207,60 | 5 201,50 | 1 192,80 | 495 | X |  |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 | 1973 | 27.01 | 5 | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 031,00 | 2 725,40 | 692,00 | 180 | X |  |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 004,70 | 5 406,30 | 1 500,00 | 360 | X |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 618,50 | 2 422,20 | 734,00 | 159 | X |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | РО | 1963 | 1963 | 25.01 | 4 | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 444,10 | 2 227,20 | 734,00 | 162 | X |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Ремонт фасада |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | РО | 1955 | 1955 | 22.01 | 3 | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 080,00 | 1 080,00 | 470,30 | 39 | X |  |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | X |  |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 46 | РО | 1979 | 1979 | 25.01 | 4 | 2 165,00 | 1 937,90 | 690,80 | 84 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 165,00 | 1 937,90 | 690,80 | 84 | X |  |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 16 | РО | 1983 | 1983 | 27.01 | 5 | 4 555,10 | 4 040,20 | 1 135,20 | 240 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 555,10 | 4 040,20 | 1 135,20 | 240 | X |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | РО | 1958 | 1958 | 24.01 | 4 | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 432,70 | 1 295,50 | 462,50 | 66 | X |  |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 42 | РО | 1970 | 1970 | 13.01 | 4 | 2 645,40 | 2 374,00 | 890,00 | 156 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 645,40 | 2 374,00 | 890,00 | 156 | X |  |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20 | РО | 1967 | 1967 | 13.01 | 4 | 3 221,50 | 2 473,60 | 748,00 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 221,50 | 2 473,60 | 748,00 | 108 | X |  |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 065,20 | 2 701,90 | 754,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 065,20 | 2 701,90 | 754,00 | 180 | X |  |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | X |  |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | X |  |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | РО | 1963 | 1963 | 11.01 | 3 | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | РО | 1963 | 1963 | 11.01 | 3 | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | X |  |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 699,30 | 2 209,20 | 0,00 | 150 | Разработка ПСД ремонта фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 699,30 | 2 209,20 | 0,00 | 150 | X |  |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | X |  |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | РО | 1976 | 1976 | 15.01 | 5 | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 999,60 | 2 696,80 | 796,00 | 180 | X |  |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25а | РО | 1981 | 1981 | 23.01 | 3 | 1 885,00 | 1 647,80 | 822,80 | 108 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 885,00 | 1 647,80 | 822,80 | 108 | X |  |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/1 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 148,40 | 2 124,70 | 733,00 | 12 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 148,40 | 2 124,70 | 733,00 | 12 | X |  |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 152,70 | 1 063,10 | 665,76 | 32 | X |  |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 022,50 | 3 177,80 | 0,00 | 68 | X |  |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 9 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 7 163,60 | 5 153,50 | 0,00 | 282 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 163,60 | 5 153,50 | 0,00 | 282 | X |  |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 6 256,70 | 5 666,10 | 4 250,70 | 282 | X |  |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 3 801,10 | 3 436,00 | 2 954,00 | 132 | X |  |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 | 1980 | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 087,90 | 990,70 | 720,00 | 43 | X |  |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2012 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | X |  |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 | 2012 | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 815,70 | 731,50 | 720,00 | 33 | X |  |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 1979 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Разработка ПСД ремонта фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |  |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 455,60 | 2 230,10 | 1 296,70 | 150 | X |  |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2 | РО | 1976 | 2012 | 29.18 | 2 | 538,00 | 494,10 | 297,20 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,00 | 494,10 | 297,20 | 36 | X |  |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 | 2011 | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | X |  |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 22 | РО | 1969 | 2010 | 29.18 | 2 | 354,20 | 326,70 | 187,90 | 24 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 354,20 | 326,70 | 187,90 | 24 | X |  |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 30а | РО | 1969 | 2011 | 29.18 | 2 | 586,00 | 518,20 | 300,40 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 586,00 | 518,20 | 300,40 | 36 | X |  |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 37 | РО | 1974 | 2010 | 29.18 | 2 | 535,60 | 490,60 | 266,40 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 535,60 | 490,60 | 266,40 | 36 | X |  |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 12 649,20 | 10 630,30 | 3 558,98 | 330 | X |  |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 7 936,20 | 7 195,60 | 2 193,00 | 214 | X |  |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 11 | РО | 1985 | 1985 | 13.14 | 4 | 1 613,50 | 1 484,70 | 498,10 | 72 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 613,50 | 1 484,70 | 498,10 | 72 | X |  |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 7 | РО | 1982 | 1982 | 13.14 | 4 | 1 609,30 | 1 480,20 | 500,90 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 609,30 | 1 480,20 | 500,90 | 72 | X |  |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 1987 | 15.14 | 5 | 4 713,40 | 4 230,70 | 1 194,00 | 70 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 713,40 | 4 230,70 | 1 194,00 | 70 | X |  |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 3 865,50 | 2 685,50 | 691,70 | 92 | X |  |
| 13.5.1 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1983 | 2011 | 14.16 | 5 | 3 865,50 | 2 685,50 | 691,70 | 92 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 865,50 | 2 685,50 | 691,70 | 92 | X |  |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 847,50 | 749,20 | 674,28 | 24 | X |  |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 20 | РО | 1993 | 1993 | 29.15 | 2 | 847,50 | 749,20 | 674,28 | 24 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 847,50 | 749,20 | 674,28 | 24 | X |  |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 6 258,90 | 5 675,10 | 3 317,40 | 355 | X |  |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | РО | 1972 | 1972 | 29.12 | 2 | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 538,10 | 513,50 | 512,00 | 24 | X |  |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | РО | 1968 | 1968 | 29.12 | 2 | 578,00 | 515,40 | 580,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 578,00 | 515,40 | 580,00 | 36 | X |  |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 29.12 | 2 | 539,50 | 498,70 | 500,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 539,50 | 498,70 | 500,00 | 36 | X |  |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.12 | 2 | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1988 | 1988 | 20.12 | 2 | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 704,40 | 643,40 | 369,00 | 30 | X |  |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Разработка ПСД ремонта фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | X |  |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.13 | 5 | 3 007,00 | 2 680,30 | 759,00 | 180 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 007,00 | 2 680,30 | 759,00 | 180 | X |  |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения |  |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | X |  |
|  | 2028 | | | | | | | | | | |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2028 год | X | X | X | X | X | 152 065,15 | 133 985,08 | 47 328,39 | 7 484 | X |  |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | X | X | X | X | X | 1 675,65 | 1 558,28 | 956,50 | 76 | X |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | РО | 1977 | 1977 | 11.25 | 3 | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 138,35 | 1 061,60 | 506,50 | 55 | X |  |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 | 1976 | 29.25 | 2 | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 537,30 | 496,68 | 450,00 | 21 | X |  |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 48 982,40 | 42 470,10 | 17 469,19 | 2 142 | X |  |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | X | X | X | X | X | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | X |  |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | РО | 1988 | 1988 | 15.03 | 5 | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 184,80 | 4 705,70 | 1 185,70 | 202 | X |  |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | X | X | X | X | X | 24 752,00 | 20 229,50 | 8 290,19 | 929 | X |  |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 256,10 | 2 817,40 | 1 070,00 | 113 | X |  |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 52 | РО | 1969 | 1969 | 21.02 | 2 | 302,80 | 279,80 | 260,19 | 18 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 302,80 | 279,80 | 260,19 | 18 | X |  |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 | 1992 | 15.02 | 5 | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 5 004,70 | 4 839,00 | 1 849,00 | 153 | X |  |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | РО | 1970 | 2009 | 13.02 | 4 | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 442,40 | 4 000,00 | 1 391,00 | 255 | X |  |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | РО | 1972 | 2009 | 13.02 | 4 | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 410,50 | 3 072,50 | 1 105,00 | 102 | X |  |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | РО | 1979 | 1979 | 20.02 | 2 | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 293,30 | 930,00 | 1 000,00 | 96 | X |  |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | РО | 1991 | 1991 | 15.02 | 5 | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 042,20 | 4 290,80 | 1 615,00 | 192 | X |  |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4 808,60 | 4 282,10 | 2 993,00 | 237 | X |  |
| 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | РО | 1986 | 1986 | 15.03 | 5 | 4 808,60 | 4 282,10 | 2 993,00 | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 808,60 | 4 282,10 | 2 993,00 | 237 | X |  |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 2 002,20 | 1 802,90 | 1 026,20 | 120 | X |  |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | РО | 1971 | 2012 | 23.04 | 3 | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 191,10 | 1 069,70 | 509,00 | 72 | X |  |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | РО | 1976 | 1976 | 20.04 | 2 | 811,10 | 733,20 | 517,20 | 48 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 811,10 | 733,20 | 517,20 | 48 | X |  |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | X |  |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 1964 | 1964 | 21.02 | 2 | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 673,70 | 621,80 | 428,00 | 31 | X |  |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 020,90 | 907,00 | 510,00 | 72 | X |  |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | РО | 1991 | 1991 | 22.05 | 3 | 1 020,90 | 907,00 | 510,00 | 72 | Разработка ПСД ремонта крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 020,90 | 907,00 | 510,00 | 72 | X |  |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 8 826,50 | 8 826,50 | 2 446,40 | 479 | X |  |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | РО | 1983 | 2012 | 15.02 | 5 | 4 175,70 | 4 175,70 | 1 078,80 | 237 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 175,70 | 4 175,70 | 1 078,80 | 237 | X |  |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 | 2013 | 15.02 | 5 | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 650,80 | 4 650,80 | 1 367,60 | 242 | X |  |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | X |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | РО | 1976 | 1976 | 23.03 | 3 | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 713,70 | 1 094,60 | 589,70 | 72 | X |  |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 6 221,10 | 5 590,40 | 2 950,20 | 285 | X |  |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | X | X | X | X | X | 4 267,30 | 3 863,00 | 1 389,70 | 216 | X |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Ремонт фасада |  |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | РО | 1985 | 1985 | 13.22 | 4 | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 502,00 | 1 352,70 | 468,50 | 72 | X |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 2011 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Ремонт крыши |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | РО | 1986 | 1986 | 13.22 | 4 | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 260,20 | 1 142,30 | 445,00 | 72 | X |  |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 49 | РО | 1982 | 1982 | 13.22 | 4 | 1 505,10 | 1 368,00 | 476,20 | 72 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 505,10 | 1 368,00 | 476,20 | 72 | X |  |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 1 953,80 | 1 727,40 | 1 560,50 | 69 | X |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1991 | 1991 | 29.22 | 2 | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 844,40 | 736,80 | 800,00 | 36 | X |  |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,50 | 502,60 | 438,20 | 18 | X |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | РО | 1980 | 1980 | 29.22 | 2 | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554,90 | 488,00 | 322,30 | 15 | X |  |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 2 539,20 | 2 303,40 | 1 354,00 | 156 | X |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | РО | 1977 | 1977 | 22.08 | 3 | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 776,10 | 1 608,50 | 846,10 | 108 | X |  |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 20.08 | 2 | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 763,10 | 694,90 | 507,90 | 48 | X |  |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | X | X | X | X | X | 1 152,50 | 1 024,20 | 926,00 | 72 | X |  |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | X | X | X | X | X | 1 152,50 | 1 024,20 | 926,00 | 72 | X |  |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 3 | РО | 1973 | 1973 | 29.21 | 2 | 579,00 | 511,80 | 595,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 579,00 | 511,80 | 595,00 | 36 | X |  |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 12 | РО | 1968 | 1968 | 29.21 | 2 | 573,50 | 512,40 | 331,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 573,50 | 512,40 | 331,00 | 36 | X |  |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | X | X | X | X | X | 79 196,80 | 69 966,50 | 17 889,00 | 4 102 | X |  |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 220,90 | 2 051,90 | 745,00 | 63 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 220,90 | 2 051,90 | 745,00 | 63 | X |  |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 211,30 | 2 040,50 | 670,00 | 69 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 211,30 | 2 040,50 | 670,00 | 69 | X |  |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 196,20 | 2 046,20 | 676,62 | 49 | X |  |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 069,00 | 2 762,60 | 700,20 | 180 | X |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | РО | 1971 | 1971 | 15.01 | 5 | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 008,80 | 2 683,90 | 755,20 | 116 | X |  |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 27 | РО | 1966 | 1966 | 23.01 | 3 | 621,50 | 577,70 | 124,00 | 28 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 621,50 | 577,70 | 124,00 | 28 | X |  |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 5 | 1 657,60 | 1 546,20 | 552,00 | 123 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 657,60 | 1 546,20 | 552,00 | 123 | X |  |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 157,40 | 1 807,30 | 938,00 | 138 | X |  |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | РО | 1962 | 1962 | 13.01 | 4 | 2 297,50 | 1 753,70 | 545,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 297,50 | 1 753,70 | 545,00 | 72 | X |  |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 526,40 | 2 330,00 | 921,94 | 159 | X |  |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | РО | 1961 | 1961 | 23.01 | 3 | 1 927,00 | 1 762,30 | 701,00 | 126 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 927,00 | 1 762,30 | 701,00 | 126 | X |  |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | РО | 1961 | 1961 | 23.01 | 3 | 1 934,70 | 1 767,00 | 710,00 | 126 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 934,70 | 1 767,00 | 710,00 | 126 | X |  |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 | 1970 | 15.01 | 5 | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 996,50 | 2 692,80 | 690,44 | 180 | X |  |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | РО | 1969 | 1969 | 25.01 | 4 | 4 589,50 | 4 134,70 | 677,50 | 243 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 589,50 | 4 134,70 | 677,50 | 243 | X |  |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/1 | РО | 1969 | 1969 | 15.01 | 5 | 3 065,20 | 2 701,90 | 754,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 065,20 | 2 701,90 | 754,00 | 180 | X |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | РО | 1971 | 1971 | 13.01 | 4 | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 450,70 | 3 161,10 | 510,00 | 189 | X |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | Ремонт ВДИС горячего водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 4 875,40 | 4 416,60 | 1 107,60 | 270 | X |  |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 236,40 | 2 072,80 | 532,50 | 144 | X |  |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 402,00 | 1 286,10 | 333,80 | 90 | X |  |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | РО | 1965 | 1965 | 13.01 | 4 | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 238,50 | 2 064,40 | 532,90 | 144 | X |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | РО | 1963 | 1963 | 11.01 | 3 | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | Ремонт крыши |  |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | РО | 1963 | 1963 | 11.01 | 3 | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 043,80 | 955,80 | 248,50 | 72 | X |  |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | РО | 1963 | 1963 | 13.01 | 4 | 2 699,30 | 2 209,20 | 0,00 | 150 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 699,30 | 2 209,20 | 0,00 | 150 | X |  |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 15.01 | 5 | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 026,80 | 2 720,60 | 760,00 | 180 | X |  |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 | 1980 | 15.01 | 5 | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 009,50 | 5 400,50 | 1 380,60 | 360 | X |  |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 | 1974 | 15.01 | 5 | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 6 422,90 | 5 742,50 | 1 589,20 | 357 | X |  |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/1 | РО | 1966 | 1966 | 13.01 | 4 | 2 148,40 | 2 124,70 | 733,00 | 12 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 2 148,40 | 2 124,70 | 733,00 | 12 | X |  |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 9 | РО | 1968 | 1968 | 13.01 | 4 | 7 163,60 | 5 153,50 | 0,00 | 282 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 7 163,60 | 5 153,50 | 0,00 | 282 | X |  |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 3 849,80 | 3 505,80 | 2 505,70 | 200 | X |  |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 897,50 | 1 713,80 | 1 514,00 | 56 | X |  |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 | 2012 | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 804,70 | 719,80 | 720,00 | 23 | X |  |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 | 1979 | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 092,80 | 994,00 | 794,00 | 33 | X |  |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 952,30 | 1 792,00 | 991,70 | 144 | X |  |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 38 | РО | 1971 | 2012 | 29.18 | 2 | 516,70 | 473,60 | 254,50 | 48 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 516,70 | 473,60 | 254,50 | 48 | X |  |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 10 | РО | 1973 | 2012 | 29.18 | 2 | 531,10 | 487,00 | 265,60 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 531,10 | 487,00 | 265,60 | 36 | X |  |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 9 | РО | 1975 | 2012 | 29.18 | 2 | 544,10 | 498,70 | 278,10 | 36 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 544,10 | 498,70 | 278,10 | 36 | X |  |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 32 | РО | 1970 | 2012 | 29.18 | 2 | 360,40 | 332,70 | 193,50 | 24 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 360,40 | 332,70 | 193,50 | 24 | X |  |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 3 156,10 | 2 890,80 | 991,40 | 144 | X |  |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 598,50 | 1 467,70 | 495,00 | 72 | X |  |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | РО | 1983 | 1983 | 13.14 | 4 | 1 598,50 | 1 467,70 | 495,00 | 72 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 598,50 | 1 467,70 | 495,00 | 72 | X |  |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | X |  |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 13 | РО | 1987 | 2010 | 25.15 | 4 | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1 557,60 | 1 423,10 | 496,40 | 72 | X |  |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | X | X | X | X | X | 5 291,60 | 4 675,60 | 2 286,40 | 307 | X |  |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14 | РО | 1980 | 1980 | 29.12 | 2 | 539,50 | 498,70 | 500,00 | 36 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 539,50 | 498,70 | 500,00 | 36 | X |  |
| 14.1.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | РО | 1975 | 1975 | 29.11 | 2 | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | Ремонт фасада |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 358,80 | 333,40 | 210,00 | 24 | X |  |
| 14.1.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | РО | 1967 | 1967 | 29.11 | 2 | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | Ремонт фундамента |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 355,60 | 329,40 | 214,40 | 13 | X |  |
| 14.1.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | РО | 1981 | 1981 | 15.13 | 5 | 3 007,00 | 2 680,30 | 759,00 | 180 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 3 007,00 | 2 680,30 | 759,00 | 180 | X |  |
| 14.1.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | РО | 1964 | 1984 | 29.13 | 2 | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | Ремонт ВДИС электроснабжения |  |
| 14.1.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | РО | 1964 | 1984 | 29.13 | 2 | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | Ремонт крыши |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 494,40 | 339,40 | 220,00 | 18 | X |  |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Ремонт ВДИС водоотведения |  |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | РО | 1976 | 1976 | 29.13 | 2 | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | Ремонт ВДИС холодного водоснабжения |  |
| X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 536,30 | 494,40 | 383,00 | 36 | X |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| стоимость работ | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Всего по Камчатскому краю за период 2026 - 2028 годов | 2 837 462 513,00 | 0,00 | 0,00 | 528 396 836,66 | 2 309 065 676,34 | 0,00 | X | X | X |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2026 год | 892 821 212,00 | 0,00 | 0,00 | 136 934 066,90 | 755 887 145,10 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 10 547 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 547 603,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 10 547 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 547 603,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Гиля, д. 7 | 10 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 0,00 | 20 412,64 | 33 331,54 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 208 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 603,00 | 0,00 | 133,66 | 133,66 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 208 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 603,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 228 590 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 590 542,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 6 230 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 044,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | 2 038 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 175,00 | 0,00 | 1 265,79 | 1 265,79 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 038 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 175,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 3 886 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 571,00 | 0,00 | 2 415,97 | 2 415,97 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 886 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886 571,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 305 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 298,00 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 305 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 298,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 124 030 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 030 012,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 4 | 15 863 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 863 143,00 | 0,00 | 20 953,06 | 20 953,06 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 863 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 863 143,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 15 | 12 216 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 012,00 | 0,00 | 20 360,02 | 20 360,02 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 216 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 012,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42а | 7 406 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 449,00 | 0,00 | 13 010,89 | 13 010,89 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 406 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 449,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 52 | 31 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 891,00 | 0,00 | 105,32 | 105,32 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 891,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | 244 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 224,00 | 0,00 | 88,99 | 88,99 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 244 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 224,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Мячина, д. 11 | 51 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 575,00 | 0,00 | 105,32 | 105,32 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 51 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 575,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Нагорная, д. 22 | 27 769 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769 929,00 | 0,00 | 20 953,06 | 20 953,06 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 769 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 769 929,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 53 | 32 971 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 971 735,00 | 0,00 | 20 953,06 | 20 953,06 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 32 971 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 971 735,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 659 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 293,00 | 0,00 | 87,04 | 87,04 | 31.12.2026 |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 701 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 862,00 | 0,00 | 92,66 | 92,66 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 361 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 155,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.10 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 4 514 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 723,00 | 0,00 | 1 578,74 | 1 578,74 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 514 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 723,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.11 | г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | 14 683 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 683 539,00 | 0,00 | 22 499,37 | 22 499,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 683 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 683 539,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.12 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 1 | 96 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 013,00 | 0,00 | 78,79 | 78,79 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 96 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 013,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.13 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | 223 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 745,00 | 0,00 | 185,48 | 185,48 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 223 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 745,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.14 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | 200 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 877,00 | 0,00 | 126,29 | 126,29 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 200 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 877,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.15 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 18 | 217 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 223,00 | 0,00 | 151,08 | 151,08 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 217 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 223,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 253 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 707,00 | 0,00 | 196,17 | 196,17 | 31.12.2026 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 144 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 578,00 | 0,00 | 111,79 | 111,79 | 31.12.2026 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 144 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 578,00 | 0,00 | 111,79 | 111,79 | 31.12.2026 |
| 5.2.16 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 151 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 730,00 | 0,00 | 117,32 | 117,32 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 694 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 593,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.17 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 12 | 5 483 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 186,00 | 0,00 | 1 581,81 | 1 581,81 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 483 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 186,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 11 335 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 834,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4.1 | п. Дальний, ул. Советская, д. 40 | 11 335 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 834,00 | 0,00 | 21 799,68 | 21 799,68 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 335 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 834,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 19 250 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 088,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 223 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 778,00 | 0,00 | 137,82 | 137,82 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 223 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 778,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 19 026 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 026 310,00 | 0,00 | 24 897,03 | 24 897,03 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 026 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 026 310,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 25 144 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 144 849,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | 333 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 029,00 | 0,00 | 180,23 | 180,23 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 333 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 029,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 24 681 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 681 809,00 | 0,00 | 22 499,37 | 22 499,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 681 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 681 809,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 130 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 011,00 | 0,00 | 192,98 | 192,98 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 130 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 011,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 17 689 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 689 466,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 8 | 11 947 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 947 343,00 | 0,00 | 21 145,74 | 21 145,74 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 947 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 947 343,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 5 742 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 742 123,00 | 0,00 | 1 194,31 | 1 194,31 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 742 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 742 123,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 16 543 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 543 031,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 16 543 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 543 031,00 | 0,00 | 6 189,63 | 12 993,41 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 543 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 543 031,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 8 367 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 367 218,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 170 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 873,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 31.12.2026 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 170 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 873,00 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 31.12.2026 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 225 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 472,00 | 0,00 | 131,57 | 131,57 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 567 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 218,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 15 918,37 | 21 754,97 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 55 227 446,00 | 0,00 | 0,00 | 44 764 075,90 | 10 463 370,10 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 6 748 402,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 512,90 | 4 758 889,10 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 407 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 641,00 | 0,00 | 234,29 | 234,29 | 31.12.2026 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 283 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 030,00 | 0,00 | 162,67 | 162,67 | 31.12.2026 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 202 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 629,00 | 0,00 | 116,46 | 116,46 | 31.12.2026 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 202 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 629,00 | 0,00 | 116,46 | 116,46 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 095 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 929,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 368,61 | 1 548 631,39 | 0,00 | 1 150,29 | 1 303,00 | 31.12.2026 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 68 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 938 144,29 | 1 381 855,71 | 0,00 | 1 026,41 | 4 315,54 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 512,90 | 2 930 487,10 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 146 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 763,00 | 0,00 | 116,46 | 116,46 | 31.12.2026 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 183 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 359,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 31.12.2026 |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 183 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 359,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 513 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 481,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.4 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 49 | 218 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 992,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 218 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 992,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 18 543 044,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 523,00 | 3 707 521,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 14 | 11 039 960,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832 616,00 | 2 207 344,00 | 0,00 | 13 629,58 | 13 629,58 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 039 960,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832 616,00 | 2 207 344,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Черемушки, д. 15 | 7 503 084,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 907,00 | 1 500 177,00 | 0,00 | 13 629,58 | 13 629,58 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 503 084,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 907,00 | 1 500 177,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 29 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 939 040,00 | 1 996 960,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 9 | 3 862 144,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 144,00 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 862 144,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 144,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 186 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 570,00 | 0,00 | 220,95 | 220,95 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 186 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 570,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 2 520 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 318,00 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 520 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 318,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 23 366 968,00 | 0,00 | 0,00 | 21 557 040,00 | 1 809 928,00 | 0,00 | 42 140,61 | 42 140,61 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 23 366 968,00 | 0,00 | 0,00 | 21 557 040,00 | 1 809 928,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | 14 983 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 983 941,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 7 813 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 813 100,00 | 0,00 | 4 435,23 | 6 129,14 | 31.12.2026 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 1 191 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 400,00 | 0,00 | 676,32 | 1 102,92 | 31.12.2026 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 2 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 200,00 | 0,00 | 1 193,35 | 2 846,80 | 31.12.2026 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | 1 200 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 231,00 | 0,00 | 681,33 | 681,33 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 306 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 931,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 443 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 900,00 | 0,00 | 1 072,74 | 1 475,60 | 31.12.2026 |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 458 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 660,00 | 0,00 | 1 108,41 | 1 108,41 | 31.12.2026 |
| 7.1.2 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 1 774 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 450,00 | 0,00 | 4 288,18 | 12 694,66 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 677 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 010,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 84 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 750,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 84 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 750,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2 | 84 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 750,00 | 0,00 | 245,51 | 245,51 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 84 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 750,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 459 061 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 061 582,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 271 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 271 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 883,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | 271 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 515,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 271 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 515,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 268 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 859,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 149 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 210,00 | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 418 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 069,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | 12 298 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 969,00 | 0,00 | 4 323,62 | 4 323,62 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 298 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 969,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2 | 628 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 330,00 | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 628 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 330,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 323 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 747,00 | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 323 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 747,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | 7 254 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 254 218,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 254 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 254 218,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 14 | 5 590 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 465,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 590 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 465,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51 | 401 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 090,00 | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 401 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 090,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 9 198 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 321,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 198 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 198 321,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 14 412 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 412 640,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 412 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 412 640,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 6 517 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517 988,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | 15 191 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 191 701,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 709 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 709 689,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 47/1 | 27 604 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 604 749,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 604 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 604 749,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 14 352 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 352 912,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 352 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 352 912,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 366 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 561,00 | 0,00 | 195,75 | 195,75 | 31.12.2026 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 552 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 848,00 | 0,00 | 295,23 | 295,23 | 31.12.2026 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 444 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 630,00 | 0,00 | 237,44 | 237,44 | 31.12.2026 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 197 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 728,00 | 0,00 | 105,59 | 105,59 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 561 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 767,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 9 091 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 091 454,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 091 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 091 454,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | 9 097 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 981,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 097 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 981,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бийская, д. 4 | 3 474 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 227,00 | 0,00 | 1 691,28 | 1 691,28 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 474 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 227,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 9 423 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 137,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 423 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 137,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | 9 800 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 056,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 800 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 056,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 9 736 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736 300,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 736 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736 300,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 7 321 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 466,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 321 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 321 466,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 7 930 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930 336,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 930 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930 336,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 8 655 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 636,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 655 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 636,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 9 261 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261 925,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | 17 941 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 941 789,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 203 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 203 714,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 22 102 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 102 882,00 | 0,00 | 11 395,00 | 11 395,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 22 102 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 102 882,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 202 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 923,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 202 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 923,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 264 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 109,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 146 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 574,00 | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 410 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 683,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 6 980 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980 688,00 | 0,00 | 6 463,60 | 6 463,60 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 980 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980 688,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | 281 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 260,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 281 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 260,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 470 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 870,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2026 |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 373 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 452,00 | 0,00 | 147,82 | 147,82 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 844 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 322,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 46 | 184 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 393,00 | 0,00 | 85,17 | 85,17 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 184 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 393,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | 270 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 493,00 | 0,00 | 140,37 | 140,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 270 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 493,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | 271 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 574,00 | 0,00 | 140,37 | 140,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 271 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 574,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 221 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 696,00 | 0,00 | 154,74 | 154,74 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 221 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 696,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 31 291 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 291 431,00 | 0,00 | 10 442,66 | 10 442,66 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 291 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 291 431,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 42 | 493 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 050,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 493 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 050,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | 55 893 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 893 005,00 | 0,00 | 18 068,47 | 18 068,47 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 893 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 893 005,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20 | 394 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 376,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 394 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 376,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 261 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 305,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2026 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 95 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 252,00 | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 31.12.2026 |
| 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 171 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 633,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 528 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 190,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | 417 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 212,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2026 |
| 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | 152 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 084,00 | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 569 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 296,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 151 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 163,00 | 0,00 | 144,82 | 144,82 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 151 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 163,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | 2 276 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 117,00 | 0,00 | 988,37 | 988,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 276 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 117,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 51 261 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 261 974,00 | 0,00 | 10 442,66 | 10 442,66 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 51 261 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 261 974,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 273 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 504,00 | 0,00 | 91,18 | 91,18 | 31.12.2026 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 256 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 706,00 | 0,00 | 85,58 | 85,58 | 31.12.2026 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 256 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 706,00 | 0,00 | 85,58 | 85,58 | 31.12.2026 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 31 323 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 323 803,00 | 0,00 | 10 442,66 | 10 442,66 | 31.12.2026 |
| 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 355 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 003,00 | 0,00 | 118,35 | 118,35 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 32 465 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 465 722,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 17 926 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 926 207,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2026 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 514 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 293,00 | 0,00 | 85,58 | 85,58 | 31.12.2026 |
| 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 9 122 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122 421,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 27 562 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 562 921,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25а | 264 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 597,00 | 0,00 | 140,37 | 140,37 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 264 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 597,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 6 106 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 155,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 106 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 155,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 96 722 232,00 | 0,00 | 0,00 | 92 169 991,00 | 4 552 241,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 95 886 671,00 | 0,00 | 0,00 | 92 169 991,00 | 3 716 680,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | 14 461 392,00 | 0,00 | 0,00 | 13 899 946,09 | 561 445,91 | 0,00 | 20 085,27 | 35 384,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 461 392,00 | 0,00 | 0,00 | 13 899 946,09 | 561 445,91 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 154 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 624,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 154 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 624,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | 53 175 426,00 | 0,00 | 0,00 | 51 265 578,92 | 1 909 847,08 | 0,00 | 50 968,49 | 50 968,49 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 53 175 426,00 | 0,00 | 0,00 | 51 265 578,92 | 1 909 847,08 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 28 095 229,00 | 0,00 | 0,00 | 27 004 465,99 | 1 090 763,01 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 095 229,00 | 0,00 | 0,00 | 27 004 465,99 | 1 090 763,01 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 835 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 561,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2 | 101 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 983,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 101 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 983,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | 83 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 748,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 83 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 748,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 22 | 67 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 142,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 67 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 142,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 30а | 111 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 082,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 111 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 082,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Советская, д. 38 | 97 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 946,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 97 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 946,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.6 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 10 | 100 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 675,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 100 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 675,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.7 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 9 | 103 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 140,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 103 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 140,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.8 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 37 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 528,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 528,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.9 | с. Соболево, ул. Советская, д. 32 | 68 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 317,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 68 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 317,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | 18 242 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 242 189,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | 2 775 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 495,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 | 2 775 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 495,00 | 0,00 | 1 731,33 | 1 731,33 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 775 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 495,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | 15 218 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 218 740,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 72 | 14 655 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 655 730,00 | 0,00 | 13 087,81 | 13 087,81 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 655 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 655 730,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | 563 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 010,00 | 0,00 | 145,65 | 145,65 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 563 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 010,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | 247 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 954,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 13 | 247 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 954,00 | 0,00 | 159,19 | 159,19 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 247 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 954,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 9 360 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 927,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | 100 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 872,00 | 0,00 | 187,46 | 187,46 | 31.12.2026 |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | 114 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 664,00 | 0,00 | 213,09 | 213,09 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 215 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 536,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 123 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 166,00 | 0,00 | 213,09 | 213,09 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 123 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 166,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24 | 1 702 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 296,00 | 0,00 | 3 055,09 | 3 055,09 | 31.12.2026 |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 24 | 118 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 734,00 | 0,00 | 213,09 | 213,09 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 821 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 030,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | 132 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 089,00 | 0,00 | 187,52 | 187,52 | 31.12.2026 |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | 103 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 631,00 | 0,00 | 147,12 | 147,12 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 235 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 720,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | 1 325 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 088,00 | 0,00 | 3 693,11 | 3 693,11 | 31.12.2026 |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | 72 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 463,00 | 0,00 | 201,96 | 201,96 | 31.12.2026 |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | 107 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 453,00 | 0,00 | 299,48 | 299,48 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 505 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 004,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | 91 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 756,00 | 0,00 | 185,59 | 185,59 | 31.12.2026 |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | 66 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 769,00 | 0,00 | 135,05 | 135,05 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 158 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 525,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 2 486 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 228,00 | 0,00 | 4 635,89 | 4 635,89 | 31.12.2026 |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 72 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 427,00 | 0,00 | 135,05 | 135,05 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 558 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 655,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | 77 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 654,00 | 0,00 | 135,05 | 135,05 | 31.12.2026 |
| 14.1.8 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | 2 665 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 637,00 | 0,00 | 4 635,89 | 4 635,89 | 31.12.2026 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 743 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 291,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  | 2027 | | | | | | | | |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2027 год | 915 147 249,00 | 0,00 | 0,00 | 181 603 052,78 | 733 544 196,22 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 10 653 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 653 731,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 1 899 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 960,00 | 0,00 | 1 217,38 | 1 442,62 | 31.12.2027 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | 2 081 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 615,00 | 0,00 | 1 333,77 | 1 333,77 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 981 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 575,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 | 5 141 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 292,00 | 0,00 | 2 856,99 | 6 663,66 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 141 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 292,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.3 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 5 | 1 530 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 864,00 | 0,00 | 841,92 | 1 031,82 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 530 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 864,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 162 158 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 158 776,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 8 577 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 577 432,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 4 598 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 357,00 | 0,00 | 1 487,66 | 1 487,66 | 31.12.2027 |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | 3 979 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 075,00 | 0,00 | 1 287,31 | 1 287,31 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 577 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 577 432,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 121 150 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 150 777,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, ул. Лесная, д. 10/2 | 11 512 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512 152,00 | 0,00 | 4 642,24 | 4 642,24 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 512 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512 152,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | 8 869 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 753,00 | 0,00 | 1 177,75 | 1 177,75 | 31.12.2027 |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51а | 10 261 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 261 877,00 | 0,00 | 1 362,60 | 1 362,60 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 131 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 131 630,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 8 616 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616 562,00 | 0,00 | 1 137,56 | 1 137,56 | 31.12.2027 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | 17 094 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094 888,00 | 0,00 | 2 256,87 | 2 256,87 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 711 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 711 450,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 13 421 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421 115,00 | 0,00 | 4 693,19 | 4 693,19 | 31.12.2027 |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 3 896 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 627,00 | 0,00 | 1 362,60 | 1 362,60 | 31.12.2027 |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Соловьева, д. 2 | 3 368 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 012,00 | 0,00 | 1 177,75 | 1 177,75 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 685 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 685 754,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 1 | 12 744 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 744 762,00 | 0,00 | 20 360,02 | 20 360,02 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 744 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 744 762,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | 2 410 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 175,00 | 0,00 | 1 997,99 | 1 997,99 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 410 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 175,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | 12 907 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907 730,00 | 0,00 | 19 375,74 | 19 375,74 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 907 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 907 730,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.8 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 18 | 11 833 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 833 346,00 | 0,00 | 19 375,74 | 19 375,74 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 833 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 833 346,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.9 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 4 213 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 778,00 | 0,00 | 3 258,16 | 3 258,16 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 213 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 778,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 6 329 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 671,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 156 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 153,00 | 0,00 | 131,10 | 131,10 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 156 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 153,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 110 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 861,00 | 0,00 | 136,68 | 136,68 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 110 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 861,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.3 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 2 225 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 302,00 | 0,00 | 1 487,70 | 1 487,70 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 225 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 302,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 3 837 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 355,00 | 0,00 | 2 363,34 | 2 363,34 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 837 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 355,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 2 885 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 303,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | 2 885 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 303,00 | 0,00 | 1 561,48 | 1 561,48 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 885 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 303,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 16 387 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 387 949,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 6 | 16 387 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 387 949,00 | 0,00 | 21 145,74 | 21 145,74 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 387 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 387 949,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 687 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 496,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 325 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 245,00 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 325 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 245,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 362 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 251,00 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 362 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 251,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 6 140 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 148,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 3 988 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 596,00 | 0,00 | 823,80 | 1 287,31 | 31.12.2027 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 2 151 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 552,00 | 0,00 | 444,38 | 3 393,55 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 140 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140 148,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 85 641 498,00 | 0,00 | 0,00 | 77 479 504,81 | 8 161 993,19 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 57 070 541,00 | 0,00 | 0,00 | 49 857 604,81 | 7 212 936,19 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 19 880 811,00 | 0,00 | 0,00 | 17 718 899,36 | 2 161 911,64 | 0,00 | 24 608,01 | 24 608,01 | 31.12.2027 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 2 585 491,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 335,31 | 281 155,69 | 0,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 31.12.2027 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 2 147 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 118,32 | 233 544,68 | 0,00 | 1 234,36 | 1 234,36 | 31.12.2027 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 8 451 547,00 | 0,00 | 0,00 | 7 532 495,07 | 919 051,93 | 0,00 | 4 857,49 | 4 857,49 | 31.12.2027 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 47 | 22 875 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 387 756,75 | 2 487 543,25 | 0,00 | 13 147,48 | 13 147,48 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 940 812,00 | 0,00 | 0,00 | 49 857 604,81 | 6 083 207,19 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 218 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 541,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 | 31.12.2027 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 174 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 923,00 | 0,00 | 116,46 | 116,46 | 31.12.2027 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 437 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 998,00 | 0,00 | 291,61 | 291,61 | 31.12.2027 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 298 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 267,00 | 0,00 | 198,58 | 198,58 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 129 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 729,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 28 570 957,00 | 0,00 | 0,00 | 27 621 900,00 | 949 057,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 131 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 617,00 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 31.12.2027 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 188 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 039,00 | 0,00 | 222,69 | 222,69 | 31.12.2027 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 3 758 002,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 900,00 | 102,00 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 077 658,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 900,00 | 319 758,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 23 864 227,00 | 0,00 | 0,00 | 23 864 000,00 | 227,00 | 0,00 | 42 140,61 | 42 140,61 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 23 864 227,00 | 0,00 | 0,00 | 23 864 000,00 | 227,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 123 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 482,00 | 0,00 | 222,69 | 222,69 | 31.12.2027 |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 86 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 430,00 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 209 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 912,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 86 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 492,00 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 31.12.2027 |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 122 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 605,00 | 0,00 | 220,95 | 220,95 | 31.12.2027 |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 86 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 492,00 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 31.12.2027 |
| 6.4.4 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 123 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 571,00 | 0,00 | 222,69 | 222,69 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 419 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 160,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | 23 009 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 009 430,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | 333 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 064,00 | 0,00 | 131,99 | 131,99 | 31.12.2027 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | 320 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 270,00 | 0,00 | 126,92 | 126,92 | 31.12.2027 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | 468 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 141,00 | 0,00 | 185,52 | 185,52 | 31.12.2027 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 54 | 320 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 270,00 | 0,00 | 126,92 | 126,92 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 441 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 745,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 2 342 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 550,00 | 0,00 | 1 288,67 | 681,33 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 342 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 550,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.3 | с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | 7 465 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 800,00 | 0,00 | 4 085,92 | 6 129,14 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 465 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 800,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 1 171 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 850,00 | 0,00 | 648,97 | 1 247,65 | 31.12.2027 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 1 825 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 635,00 | 0,00 | 1 011,04 | 1 011,04 | 31.12.2027 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 6 660 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 800,00 | 0,00 | 3 688,76 | 6 953,05 | 31.12.2027 |
| 7.1.4 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 2 101 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 050,00 | 0,00 | 1 163,57 | 3 620,30 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 759 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 759 335,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 7 452 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 499,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 7 452 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 499,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 2 | 7 223 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223 762,00 | 0,00 | 35 186,37 | 35 186,37 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 7 223 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223 762,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 3 | 114 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 914,00 | 0,00 | 198,47 | 198,47 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 114 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 914,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.3 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 12 | 113 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 823,00 | 0,00 | 198,47 | 198,47 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 113 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 823,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 441 742 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 742 037,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 3 517 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 036,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2027 |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | 3 322 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 676,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 839 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 712,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 412 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 142,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 412 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 142,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24 | 3 095 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 279,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 095 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 279,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 13 467 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 467 688,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 467 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 467 688,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 2 | 8 864 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864 361,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 864 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864 361,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 501 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 475,00 | 0,00 | 163,40 | 163,40 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 501 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 475,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 274 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 342,00 | 0,00 | 91,18 | 91,18 | 31.12.2027 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 4 567 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 358,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2027 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 257 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 493,00 | 0,00 | 85,58 | 85,58 | 31.12.2027 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 356 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 091,00 | 0,00 | 118,35 | 118,35 | 31.12.2027 |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 257 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 493,00 | 0,00 | 85,58 | 85,58 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 712 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 777,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 27 | 132 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 864,00 | 0,00 | 213,78 | 213,78 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 132 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 864,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 51 | 5 658 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658 497,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 658 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658 497,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 8 276 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 800,00 | 0,00 | 18 564,09 | 18 564,09 | 31.12.2027 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 33 357 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 357 916,00 | 0,00 | 17 813,69 | 17 813,69 | 31.12.2027 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 4 845 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845 165,00 | 0,00 | 2 587,40 | 2 587,40 | 31.12.2027 |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 2 | 12 734 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734 279,00 | 0,00 | 6 800,32 | 6 800,32 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 214 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 214 160,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | 21 476 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 476 131,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 476 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 476 131,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | 15 487 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 487 745,00 | 0,00 | 12 984,36 | 12 984,36 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 487 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 487 745,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 7 842 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842 409,00 | 0,00 | 2 587,40 | 2 587,40 | 31.12.2027 |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | 12 846 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 846 350,00 | 0,00 | 18 564,09 | 18 564,09 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 20 688 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 688 759,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 6 668 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 339,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2027 |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 7 058 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058 405,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 726 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 726 744,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 2 588 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 047,00 | 0,00 | 988,37 | 988,37 | 31.12.2027 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 14 710 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 710 052,00 | 0,00 | 5 617,74 | 5 617,74 | 31.12.2027 |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 2 190 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 951,00 | 0,00 | 836,72 | 836,72 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 19 489 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 489 050,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 44 161 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 161 148,00 | 0,00 | 18 068,47 | 18 068,47 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 44 161 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 161 148,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 7 597 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597 606,00 | 0,00 | 7 034,82 | 7 034,82 | 31.12.2027 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 1 603 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 044,00 | 0,00 | 1 484,30 | 1 484,30 | 31.12.2027 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 12 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 600,00 | 0,00 | 11 395,00 | 11 395,00 | 31.12.2027 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 32 | 2 116 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 519,00 | 0,00 | 1 959,74 | 1 959,74 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 23 623 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 623 769,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 14 323 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 096,00 | 0,00 | 5 669,37 | 5 669,37 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 323 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 323 096,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 46 | 3 661 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 621,00 | 0,00 | 1 691,28 | 1 691,28 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 661 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 621,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 16 | 59 115 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 115 040,00 | 0,00 | 12 977,77 | 12 977,77 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 59 115 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 115 040,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 1 689 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 067,00 | 0,00 | 1 178,94 | 1 178,94 | 31.12.2027 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 4 453 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 806,00 | 0,00 | 3 108,68 | 3 108,68 | 31.12.2027 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 6 732 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 644,00 | 0,00 | 4 699,27 | 4 699,27 | 31.12.2027 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 1 951 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 767,00 | 0,00 | 1 362,30 | 1 362,30 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 827 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 827 284,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 42 | 31 293 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 293 124,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 293 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 293 124,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20 | 4 495 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 893,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 495 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 893,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/1 | 329 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 816,00 | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 329 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 816,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 444 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 539,00 | 0,00 | 91,18 | 91,18 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 444 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 539,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | 273 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 780,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2027 |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | 151 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 941,00 | 0,00 | 67,94 | 67,94 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 425 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 721,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 3 219 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 768,00 | 0,00 | 3 084,66 | 3 084,66 | 31.12.2027 |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 219 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 177,00 | 0,00 | 209,98 | 209,98 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 438 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 945,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 399 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 011,00 | 0,00 | 147,82 | 147,82 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 399 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 011,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 494 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 579,00 | 0,00 | 163,40 | 163,40 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 494 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 579,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 3 525 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 970,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2027 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 6 624 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624 347,00 | 0,00 | 2 208,41 | 2 208,41 | 31.12.2027 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 3 331 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 116,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2027 |
| 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 8 | 20 613 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 613 371,00 | 0,00 | 6 872,04 | 6 872,04 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 34 094 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 094 804,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 25а | 4 423 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 247,00 | 0,00 | 2 346,55 | 2 346,55 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 423 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 247,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/1 | 400 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 419,00 | 0,00 | 186,38 | 186,38 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 400 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 419,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | 1 678 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 562,00 | 0,00 | 1 456,20 | 1 456,20 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 678 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 562,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3, к. Б | 4 467 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 067,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 467 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 067,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 9 | 876 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 968,00 | 0,00 | 122,42 | 122,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 876 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 968,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 127 214 011,00 | 0,00 | 0,00 | 104 123 547,97 | 23 090 463,03 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 81 331 033,00 | 0,00 | 0,00 | 80 211 904,00 | 1 119 129,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | 55 448 620,00 | 0,00 | 0,00 | 54 934 905,08 | 513 714,92 | 0,00 | 50 968,49 | 50 968,49 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 448 620,00 | 0,00 | 0,00 | 54 934 905,08 | 513 714,92 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 152 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 539,00 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 152 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 539,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | 25 476 782,00 | 0,00 | 0,00 | 25 276 998,92 | 199 783,08 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 476 782,00 | 0,00 | 0,00 | 25 276 998,92 | 199 783,08 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 253 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 092,00 | 0,00 | 231,60 | 231,60 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 253 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 092,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 45 882 978,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 643,97 | 21 971 334,03 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2 | 10 516 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 516 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | 8 662 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 662 106,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 662 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 662 106,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 22 | 6 648 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 733,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 648 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648 733,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 30а | 10 629 480,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 480,00 | 1 000,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 629 480,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 480,00 | 1 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.5 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 37 | 9 426 409,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 913,97 | 6 658 495,03 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 426 409,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 913,97 | 6 658 495,03 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | 31 763 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 763 584,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | 3 619 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 516,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 11 | 318 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 537,00 | 0,00 | 197,42 | 197,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 318 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 537,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 7 | 2 786 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 229,00 | 0,00 | 1 731,33 | 1 731,33 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 786 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 229,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.3 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | 514 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 750,00 | 0,00 | 109,21 | 109,21 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 514 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 750,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | 11 074 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074 940,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5.1 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | 11 074 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074 940,00 | 0,00 | 16 011,19 | 16 011,19 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 11 074 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074 940,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | 17 069 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 069 128,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 20 | 17 069 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 069 128,00 | 0,00 | 20 140,56 | 30 414,78 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 069 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 069 128,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 25 511 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 511 683,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | 1 643 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 944,00 | 0,00 | 3 055,09 | 3 055,09 | 31.12.2027 |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Колхозная, д. 46 | 12 705 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 705 275,00 | 0,00 | 24 814,99 | 24 814,99 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 349 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 349 219,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 1 765 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 842,00 | 0,00 | 3 055,09 | 3 055,09 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 765 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 842,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14 | 114 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 962,00 | 0,00 | 213,09 | 213,09 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 114 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 962,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | 1 819 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 874,00 | 0,00 | 2 583,58 | 2 583,58 | 31.12.2027 |
| 14.1.4 | п. Ключи, ул. Строительная, д. 6 | 6 798 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798 109,00 | 0,00 | 18 423,06 | 18 423,06 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 617 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 983,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 86 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 073,00 | 0,00 | 242,05 | 242,05 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 86 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 073,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 461 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 334,00 | 0,00 | 153,42 | 153,42 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 461 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 334,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 58 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 135,00 | 0,00 | 108,40 | 108,40 | 31.12.2027 |
| 14.1.7 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 58 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 135,00 | 0,00 | 108,40 | 108,40 | 31.12.2027 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 116 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 270,00 | 0,00 | X | X | X |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Итого по Камчатскому краю за 2028 год | 1 029 494 052,00 | 0,00 | 0,00 | 209 859 716,98 | 819 634 335,02 | 0,00 | X | X | X |
| 1.1 | Итого по Алеутскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 2.1 | Итого по Быстринскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 3.1 | Итого по Вилючинскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1 | Итого по Городскому округу поселок Палана | 7 723 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 546,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 1 005 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 700,00 | 0,00 | 883,47 | 1 031,82 | 31.12.2028 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 479 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 550,00 | 0,00 | 421,27 | 1 333,77 | 31.12.2028 |
| 4.1.1 | пгт. Палана, пер. Пролетарский, д. 10 | 3 919 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 212,00 | 0,00 | 3 442,89 | 6 663,66 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 404 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 404 462,00 | 0,00 | X | X | X |
| 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | 2 319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 084,00 | 0,00 | 4 316,18 | 13 803,81 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 084,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5 | Итого по Елизовскому муниципальному округу | 225 372 189,00 | 0,00 | 0,00 | 15 902 759,00 | 209 469 430,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | 9 057 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 057 586,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 9 057 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 057 586,00 | 0,00 | 1 746,95 | 1 746,95 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 057 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 057 586,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | 130 827 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 827 383,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.1 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7а | 15 115 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115 598,00 | 0,00 | 4 642,24 | 4 642,24 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 115 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115 598,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.2 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 52 | 4 864 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864 049,00 | 0,00 | 18 694,22 | 18 694,22 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 864 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864 049,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 5 693 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 147,00 | 0,00 | 1 137,56 | 1 137,56 | 31.12.2028 |
| 5.2.3 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | 11 294 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 294 957,00 | 0,00 | 2 256,87 | 2 256,87 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 16 988 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 988 104,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | 31 296 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 296 624,00 | 0,00 | 22 499,37 | 22 499,37 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 296 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 296 624,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.5 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | 24 861 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 861 804,00 | 0,00 | 22 499,37 | 22 499,37 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 24 861 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 861 804,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 2 609 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 815,00 | 0,00 | 2 017,95 | 2 017,95 | 31.12.2028 |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 1 859 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 597,00 | 0,00 | 1 437,87 | 1 437,87 | 31.12.2028 |
| 5.2.6 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 24 | 22 275 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 275 256,00 | 0,00 | 17 223,58 | 17 223,58 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 26 744 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 668,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.2.7 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1б | 10 956 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 956 536,00 | 0,00 | 1 555,84 | 1 555,84 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 956 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 956 536,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | 36 097 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 097 198,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 36 097 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 097 198,00 | 0,00 | 7 506,80 | 7 506,80 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 36 097 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 097 198,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | 4 177 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 466,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 2 164 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 729,00 | 0,00 | 1 817,42 | 1 817,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 164 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 729,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 2 012 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 737,00 | 0,00 | 2 481,49 | 2 481,49 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 012 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 737,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | 6 717 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717 719,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 6 717 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717 719,00 | 0,00 | 9 971,38 | 9 971,38 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 717 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717 719,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | 153 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 554,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.8.1 | п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 7 | 153 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 554,00 | 0,00 | 150,41 | 150,41 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 153 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 554,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | 31 829 841,00 | 0,00 | 0,00 | 15 902 759,00 | 15 927 082,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 14 036 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 036 148,00 | 0,00 | 13 010,89 | 13 010,89 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 036 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 036 148,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.9.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | 17 793 693,00 | 0,00 | 0,00 | 15 902 759,00 | 1 890 934,00 | 0,00 | 13 010,89 | 13 010,89 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 793 693,00 | 0,00 | 0,00 | 15 902 759,00 | 1 890 934,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | 6 511 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 442,00 | 0,00 | X | X | X |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 1 466 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 207,00 | 0,00 | 855,58 | 855,58 | 31.12.2028 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 1 918 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 264,00 | 0,00 | 1 119,37 | 1 119,37 | 31.12.2028 |
| 5.10.1 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 20 | 3 126 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 971,00 | 0,00 | 1 824,69 | 1 824,69 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 511 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 442,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | 91 516 408,00 | 0,00 | 0,00 | 83 158 052,30 | 8 358 355,70 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1 | Итого по Сельскому поселению поселок Оссора | 58 165 969,00 | 0,00 | 0,00 | 50 502 224,30 | 7 663 744,70 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 6 481 941,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627 903,12 | 854 037,88 | 0,00 | 4 315,54 | 4 315,54 | 31.12.2028 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 2 355 767,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 379,38 | 310 387,62 | 0,00 | 1 568,42 | 1 568,42 | 31.12.2028 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 20 798 239,00 | 0,00 | 0,00 | 18 057 935,75 | 2 740 303,25 | 0,00 | 13 847,03 | 13 847,03 | 31.12.2028 |
| 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 65а | 11 566 117,00 | 0,00 | 0,00 | 10 042 205,86 | 1 523 911,14 | 0,00 | 24 687,55 | 24 687,55 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 41 202 064,00 | 0,00 | 0,00 | 35 773 424,11 | 5 428 639,89 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 10 985 960,00 | 0,00 | 0,00 | 9 538 488,32 | 1 447 471,68 | 0,00 | 24 687,55 | 24 687,55 | 31.12.2028 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 1 640 793,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 607,85 | 216 185,15 | 0,00 | 1 302,01 | 1 302,01 | 31.12.2028 |
| 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 45 | 1 976 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 103,24 | 260 419,76 | 0,00 | 1 568,42 | 1 568,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 14 603 276,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 199,41 | 1 924 076,59 | 0,00 | X | X | X |
| 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 49 | 2 360 629,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 600,78 | 311 028,22 | 0,00 | 1 568,42 | 1 568,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 360 629,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 600,78 | 311 028,22 | 0,00 | X | X | X |
| 6.2 | Итого по Сельскому поселению село Ивашка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.3 | Итого по Сельскому поселению село Ильпырское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | 33 350 439,00 | 0,00 | 0,00 | 32 655 828,00 | 694 611,00 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 1 238 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 463,11 | 25 789,89 | 0,00 | 1 466,43 | 1 466,43 | 31.12.2028 |
| 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 11 | 11 608 330,00 | 0,00 | 0,00 | 11 366 555,86 | 241 774,14 | 0,00 | 13 747,43 | 13 747,43 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 846 583,00 | 0,00 | 0,00 | 12 579 018,97 | 267 564,03 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 813 135,00 | 0,00 | 0,00 | 796 199,32 | 16 935,68 | 0,00 | 1 466,43 | 1 466,43 | 31.12.2028 |
| 6.4.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 7 622 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464 181,93 | 158 768,07 | 0,00 | 13 747,43 | 13 747,43 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 436 085,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 381,25 | 175 703,75 | 0,00 | X | X | X |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 7 628 449,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469 566,40 | 158 882,60 | 0,00 | 13 747,43 | 13 747,43 | 31.12.2028 |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 1 156 018,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 940,87 | 24 077,13 | 0,00 | 2 083,29 | 2 083,29 | 31.12.2028 |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 813 722,00 | 0,00 | 0,00 | 796 774,08 | 16 947,92 | 0,00 | 1 466,43 | 1 466,43 | 31.12.2028 |
| 6.4.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 22 | 2 469 582,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 146,43 | 51 435,57 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 067 771,00 | 0,00 | 0,00 | 11 816 427,78 | 251 343,22 | 0,00 | X | X | X |
| 6.5 | Итого по Сельскому поселению село Тымлат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1 | Итого по Мильковскому муниципальному округу | 18 535 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 535 108,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 1 159 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 200,00 | 0,00 | 652,67 | 1 247,65 | 31.12.2028 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 1 795 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 708,00 | 0,00 | 1 011,04 | 1 011,04 | 31.12.2028 |
| 7.1.1 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | 7 369 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 369 200,00 | 0,00 | 4 149,09 | 6 953,05 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 324 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 108,00 | 0,00 | X | X | X |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 386,45 | 1 537,66 | 31.12.2028 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 793 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 500,00 | 0,00 | 1 039,84 | 1 474,18 | 31.12.2028 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 5 030 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 100,00 | 0,00 | 6 591,67 | 9 180,67 | 31.12.2028 |
| 7.1.2 | с. Мильково, ул. Томская, д. 3 | 1 329 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 400,00 | 0,00 | 1 742,10 | 3 939,85 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | 4 620 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 983,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.1 | Итого по Сельскому поселению село Апука | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.2 | Итого по Сельскому поселению село Ачайваям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.3 | Итого по Сельскому поселению село Средние Пахачи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4 | Итого по Сельскому поселению село Тиличики | 4 620 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 983,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.1 | с. Тиличики, ул. Советская, д. 3 | 2 321 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 518,00 | 0,00 | 4 009,53 | 4 009,53 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 321 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 518,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 12 | 2 299 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 465,00 | 0,00 | 4 009,53 | 4 009,53 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 299 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 465,00 | 0,00 | X | X | X |
| 8.5 | Итого по Сельскому поселению село Хаилино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.1 | Итого по Сельскому поселению село Аянка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.2 | Итого по Сельскому поселению село Каменское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 9.3 | Итого по Сельскому поселению село Манилы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1 | Итого по Петропавловск-Камчатский городскому округу | 512 558 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 558 709,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 3 099 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 466,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 099 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 466,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | 26 158 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 158 043,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 26 158 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 158 043,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 29 | 3 064 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 995,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 064 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 995,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | 32 048 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 048 524,00 | 0,00 | 10 442,66 | 10 442,66 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 32 048 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 048 524,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 3 341 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 333,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2028 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 20 676 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 676 594,00 | 0,00 | 6 872,04 | 6 872,04 | 31.12.2028 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 6 644 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 664,00 | 0,00 | 2 208,41 | 2 208,41 | 31.12.2028 |
| 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 36 | 3 536 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 784,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 34 199 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 199 375,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Туристический, д. 27 | 8 237 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 591,00 | 0,00 | 13 254,37 | 13 254,37 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 8 237 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 591,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 2 313 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 330,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 313 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 330,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 18 670 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 670 290,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2028 |
| 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 3 010 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 846,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 21 681 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 681 136,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | 3 206 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 368,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 3 206 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 368,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | 29 885 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 885 442,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 29 885 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 885 442,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | 4 521 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 802,00 | 0,00 | 2 346,55 | 2 346,55 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 521 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 802,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | 4 539 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 870,00 | 0,00 | 2 346,55 | 2 346,55 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 539 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 870,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 4 548 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 687,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 548 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 687,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 16 | 12 253 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 253 136,00 | 0,00 | 18 085,81 | 18 085,81 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 12 253 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 253 136,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/1 | 4 652 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 974,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 4 652 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 974,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 10 151 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 151 224,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2028 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 11 537 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 537 208,00 | 0,00 | 3 343,44 | 3 343,44 | 31.12.2028 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 3 566 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 022,00 | 0,00 | 1 033,42 | 1 033,42 | 31.12.2028 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 4 379 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 663,00 | 0,00 | 1 269,21 | 1 269,21 | 31.12.2028 |
| 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | 14 919 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 919 516,00 | 0,00 | 4 323,62 | 4 323,62 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 44 553 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 553 633,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 5 414 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 229,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2028 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 5 730 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 935,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2028 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 7 400 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 857,00 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 31.12.2028 |
| 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | 10 766 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 766 882,00 | 0,00 | 2 208,41 | 2 208,41 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 29 312 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 312 903,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | 10 599 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 072,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2028 |
| 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 39 | 3 121 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 097,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 720 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720 169,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 6 644 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 075,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2028 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 1 956 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 617,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/2 | 16 584 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 623,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 185 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 185 315,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | 10 607 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 607 033,00 | 0,00 | 19 904,36 | 19 904,36 | 31.12.2028 |
| 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/4 | 26 479 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 479 799,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 37 086 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 086 832,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 5 392 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 366,00 | 0,00 | 21 699,66 | 21 699,66 | 31.12.2028 |
| 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 19а | 22 698 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 698 005,00 | 0,00 | 21 745,55 | 21 745,55 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 28 090 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 090 371,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 15 303 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 303 330,00 | 0,00 | 5 669,37 | 5 669,37 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 15 303 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 303 330,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | 31 607 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 607 843,00 | 0,00 | 10 442,66 | 10 442,66 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 31 607 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 607 843,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 6 673 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 670,00 | 0,00 | 1 110,52 | 1 110,52 | 31.12.2028 |
| 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | 7 064 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 064 047,00 | 0,00 | 1 175,48 | 1 175,48 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 13 737 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 737 717,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 44 138 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 138 426,00 | 0,00 | 6 872,04 | 6 872,04 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 44 138 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 138 426,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 81/1 | 25 413 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413 982,00 | 0,00 | 11 829,26 | 11 829,26 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 413 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413 982,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 9 | 9 997 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 449,00 | 0,00 | 1 395,59 | 1 395,59 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 997 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 449,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11 | Итого по Соболевскому муниципальному округу | 116 265 877,00 | 0,00 | 0,00 | 110 798 905,68 | 5 466 971,32 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | 81 175 148,00 | 0,00 | 0,00 | 79 986 073,00 | 1 189 075,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 25 476 782,00 | 0,00 | 0,00 | 25 103 591,37 | 373 190,63 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 25 476 782,00 | 0,00 | 0,00 | 25 103 591,37 | 373 190,63 | 0,00 | X | X | X |
| 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | 55 698 366,00 | 0,00 | 0,00 | 54 882 481,63 | 815 884,37 | 0,00 | 50 968,49 | 50 968,49 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 55 698 366,00 | 0,00 | 0,00 | 54 882 481,63 | 815 884,37 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | 35 090 729,00 | 0,00 | 0,00 | 30 812 832,68 | 4 277 896,32 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.1 | с. Соболево, ул. Советская, д. 38 | 9 005 335,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 335,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 005 335,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 335,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.2 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 10 | 9 398 102,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 102,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 398 102,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 102,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.3 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 9 | 9 840 407,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 407,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 9 840 407,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 407,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | X | X | X |
| 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 32 | 6 846 885,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 988,68 | 977 896,32 | 0,00 | 35 384,42 | 35 384,42 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 846 885,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 988,68 | 977 896,32 | 0,00 | X | X | X |
| 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 12.1 | Итого по Тигильскому муниципальному округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному округу | 13 205 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 205 180,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | 2 767 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 531,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 2 767 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 531,00 | 0,00 | 1 731,33 | 1 731,33 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 767 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 531,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.2 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.3 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.4 | Итого по Озерновскому городскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.5 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | 10 437 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 649,00 | 0,00 | X | X | X |
| 13.6.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 13 | 10 437 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 649,00 | 0,00 | 21 026,69 | 21 026,69 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 10 437 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 649,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному округу | 39 696 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 696 052,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 14 | 1 648 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 221,00 | 0,00 | 3 055,09 | 3 055,09 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 1 648 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 221,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 7 | 17 934 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 934 313,00 | 0,00 | 49 984,15 | 49 984,15 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 17 934 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 934 313,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.3 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | 5 133 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 705,00 | 0,00 | 14 436,74 | 14 436,74 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 133 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 705,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.4 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 5 288 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288 020,00 | 0,00 | 1 758,57 | 1 758,57 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 5 288 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 288 020,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | 2 291 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 984,00 | 0,00 | 4 635,89 | 4 635,89 | 31.12.2028 |
| 14.1.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 21 | 4 497 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 986,00 | 0,00 | 20 445,39 | 20 445,39 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 6 789 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 789 970,00 | 0,00 | X | X | X |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 1 486 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 683,00 | 0,00 | 2 772,11 | 2 772,11 | 31.12.2028 |
| 14.1.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 62 | 1 415 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 140,00 | 0,00 | 2 638,71 | 2 638,71 | 31.12.2028 |
| X | Итого по многоквартирному дому | 2 901 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 823,00 | 0,00 | X | X | X |

Приложение № 2

к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2055 годы по Камчатскому краю на 2026 - 2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Камчатскому краю: | | 645 087,68 | 31 879 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 837 462 513,00 | 2 837 462 513,00 |
|  | 2026 год | 286 022,70 | 14 434 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 821 212,00 | | 892 821 212,00 |
|  | 2027 год | 206 999,83 | 9 961 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 147 249,00 | | 915 147 249,00 |
|  | 2028 год | 152 065,15 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 494 052,00 | | 1 029 494 052,00 |
| 1.1 | Алеутский муниципальный округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | Быстринский муниципальный округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 | Вилючинский городской округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1 | Городской округ поселок Палана | 9 476,31 | 436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 924 880,00 | | 28 924 880,00 |
|  | 2026 год | 2 622,10 | 115 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 10 547 603,00 | | 10 547 603,00 |
|  | 2027 год | 5 178,56 | 245 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 653 731,00 | | 10 653 731,00 |
|  | 2028 год | 1 675,65 | 76 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 7 723 546,00 | | 7 723 546,00 |
| 5 | Елизовский муниципальный округ | 174 261,57 | 8 168 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 121 507,00 | | 616 121 507,00 |
| 5.1 | Вулканное городское поселение | 14 585,70 | 675 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 865 062,00 | | 23 865 062,00 |
|  | 2026 год | 6 309,90 | 334 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 230 044,00 | | 6 230 044,00 |
|  | 2027 год | 3 091,00 | 139 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 577 432,00 | | 8 577 432,00 |
|  | 2028 год | 5 184,80 | 202 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 057 586,00 | | 9 057 586,00 |
| 5.2 | Елизовское городское поселение | 92 125,17 | 4 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 008 172,00 | | 376 008 172,00 |
|  | 2026 год | 40 181,30 | 2 006 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 124 030 012,00 | | 124 030 012,00 |
|  | 2027 год | 27 191,87 | 1 255 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 121 150 777,00 | | 121 150 777,00 |
|  | 2028 год | 24 752,00 | 929 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 130 827 383,00 | | 130 827 383,00 |
| 5.3 | Корякское сельское поселение | 4 808,60 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 097 198,00 | | 36 097 198,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 4 808,60 | 237 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 36 097 198,00 | | 36 097 198,00 |
| 5.4 | Начикинское сельское поселение | 748,50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 834,00 | | 11 335 834,00 |
|  | 2026 год | 748,50 | 36 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 335 834,00 | | 11 335 834,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 5.5 | Николаевское сельское поселение | 11 228,50 | 645 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 757 225,00 | | 29 757 225,00 |
|  | 2026 год | 4 104,60 | 191 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 19 250 088,00 | | 19 250 088,00 |
|  | 2027 год | 5 121,70 | 334 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 329 671,00 | | 6 329 671,00 |
|  | 2028 год | 2 002,20 | 120 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 177 466,00 | | 4 177 466,00 |
| 5.6 | Новоавачинское сельское поселение | 11 322,80 | 465 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 747 871,00 | | 34 747 871,00 |
|  | 2026 год | 8 801,30 | 326 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 25 144 849,00 | | 25 144 849,00 |
|  | 2027 год | 1 847,80 | 108 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 885 303,00 | | 2 885 303,00 |
|  | 2028 год | 673,70 | 31 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 717 719,00 | | 6 717 719,00 |
| 5.7 | Новолесновское сельское поселение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 5.8 | Паратунское сельское поселение | 10 154,50 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 230 969,00 | | 34 230 969,00 |
|  | 2026 год | 6 627,70 | 282 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 17 689 466,00 | | 17 689 466,00 |
|  | 2027 год | 2 505,90 | 79 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 387 949,00 | | 16 387 949,00 |
|  | 2028 год | 1 020,90 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 153 554,00 | | 153 554,00 |
| 5.9 | Пионерское сельское поселение | 20 325,70 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 060 368,00 | | 49 060 368,00 |
|  | 2026 год | 2 672,70 | 180 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 543 031,00 | | 16 543 031,00 |
|  | 2027 год | 8 826,50 | 479 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 687 496,00 | | 687 496,00 |
|  | 2028 год | 8 826,50 | 479 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 31 829 841,00 | | 31 829 841,00 |
| 5.10 | Раздольненское сельское поселение | 8 962,10 | 349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 018 808,00 | | 21 018 808,00 |
|  | 2026 год | 2 406,70 | 113 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 8 367 218,00 | | 8 367 218,00 |
|  | 2027 год | 4 841,70 | 164 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 140 148,00 | | 6 140 148,00 |
|  | 2028 год | 1 713,70 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 511 442,00 | | 6 511 442,00 |
| 6 | Карагинский муниципальный район | 22 942,10 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 385 352,00 | | 232 385 352,00 |
| 6.1 | Сельское поселение поселок Оссора | 14 274,70 | 768 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 984 912,00 | | 121 984 912,00 |
|  | 2026 год | 6 765,50 | 372 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 748 402,00 | | 6 748 402,00 |
|  | 2027 год | 3 241,90 | 180 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 57 070 541,00 | | 57 070 541,00 |
|  | 2028 год | 4 267,30 | 216 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 58 165 969,00 | | 58 165 969,00 |
| 6.2 | Сельское поселение село Ивашка | 1 360,50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 543 044,00 | | 18 543 044,00 |
|  | 2026 год | 1 360,50 | 60 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 18 543 044,00 | | 18 543 044,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3 | Сельское поселение село Ильпырское | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4 | Сельское поселение село Карага | 7 306,90 | 276 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 857 396,00 | | 91 857 396,00 |
|  | 2026 год | 2 833,00 | 114 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 29 936 000,00 | | 29 936 000,00 |
|  | 2027 год | 2 520,10 | 93 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 28 570 957,00 | | 28 570 957,00 |
|  | 2028 год | 1 953,80 | 69 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 33 350 439,00 | | 33 350 439,00 |
| 6.5 | Сельское поселение село Тымлат | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 7.1 | Мильковский муниципальный округ | 12 688,70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 528 479,00 | | 56 528 479,00 |
|  | 2026 год | 2 175,40 | 132 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 14 983 941,00 | | 14 983 941,00 |
|  | 2027 год | 7 974,10 | 462 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23 009 430,00 | | 23 009 430,00 |
|  | 2028 год | 2 539,20 | 156 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 18 535 108,00 | | 18 535 108,00 |
| 8 | Олюторский муниципальный район | 2 995,40 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 158 232,00 | | 12 158 232,00 |
| 8.1 | Сельское поселение село Апука | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 8.2 | Сельское поселение село Ачайваям | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 8.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 8.4 | Сельское поселение село Тиличики | 2 995,40 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 158 232,00 | | 12 158 232,00 |
|  | 2026 год | 345,20 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 84 750,00 | | 84 750,00 |
|  | 2027 год | 1 497,70 | 96 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 7 452 499,00 | | 7 452 499,00 |
|  | 2028 год | 1 152,50 | 72 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 620 983,00 | | 4 620 983,00 |
| 8.5 | Сельское поселение село Хаилино | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Пенжинский муниципальный район | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9.1 | Сельское поселение село Аянка | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 9.2 | Сельское поселение село Каменское | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 9.3 | Сельское поселение село Манилы | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 10.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 360 875,60 | 18 533 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 362 328,00 | | 1 413 362 328,00 |
|  | 2026 год | 173 682,60 | 9 071 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 459 061 582,00 | | 459 061 582,00 |
|  | 2027 год | 107 996,20 | 5 360 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 441 742 037,00 | | 441 742 037,00 |
|  | 2028 год | 79 196,80 | 4 102 |  |  |  | 27 | 27 |  |  |  | 512 558 709,00 | | 512 558 709,00 |
| 11 | Соболевский муниципальный округ | 18 301,60 | 899 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 202 120,00 | | 340 202 120,00 |
| 11.1 | Крутогоровское сельское поселение | 9 485,80 | 311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 392 852,00 | | 258 392 852,00 |
|  | 2026 год | 3 787,20 | 123 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 95 886 671,00 | | 95 886 671,00 |
|  | 2027 год | 3 801,10 | 132 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 81 331 033,00 | | 81 331 033,00 |
|  | 2028 год | 1 897,50 | 56 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 81 175 148,00 | | 81 175 148,00 |
| 11.2 | Соболевское сельское поселение | 8 815,80 | 588 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 809 268,00 | | 81 809 268,00 |
|  | 2026 год | 4 407,90 | 294 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 835 561,00 | | 835 561,00 |
|  | 2027 год | 2 455,60 | 150 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 45 882 978,00 | | 45 882 978,00 |
|  | 2028 год | 1 952,30 | 144 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 35 090 729,00 | | 35 090 729,00 |
| 11.3 | Устьевое сельское поселение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Тигильский муниципальный округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12.1 | Тигильский муниципальный округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Усть-Большерецкий муниципальный округ | 27 653,70 | 907 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 210 953,00 | | 63 210 953,00 |
| 13.1 | Апачинское сельское поселение | 11 137,80 | 318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 162 542,00 | | 9 162 542,00 |
|  | 2026 год | 1 603,10 | 32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 775 495,00 | | 2 775 495,00 |
|  | 2027 год | 7 936,20 | 214 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 619 516,00 | | 3 619 516,00 |
|  | 2028 год | 1 598,50 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 767 531,00 | | 2 767 531,00 |
| 13.2 | Запорожское сельское поселение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 13.3 | Кавалерское сельское поселение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 13.4 | Озерновское городское поселение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2026 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2027 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 13.5 | Октябрьское городское поселение | 12 553,20 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 293 680,00 | | 26 293 680,00 |
|  | 2026 год | 8 687,70 | 329 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 15 218 740,00 | | 15 218 740,00 |
|  | 2027 год | 3 865,50 | 92 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11 074 940,00 | | 11 074 940,00 |
|  | 2028 год | 0,00 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0,00 | | 0,00 |
| 13.6 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3 962,70 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 754 731,00 | | 27 754 731,00 |
|  | 2026 год | 1 557,60 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 247 954,00 | | 247 954,00 |
|  | 2027 год | 847,50 | 24 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 17 069 128,00 | | 17 069 128,00 |
|  | 2028 год | 1 557,60 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 437 649,00 | | 10 437 649,00 |
| 14.1 | Усть-Камчатский муниципальный округ | 15 892,70 | 890 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 568 662,00 | | 74 568 662,00 |
|  | 2026 год | 4 342,20 | 228 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 9 360 927,00 | | 9 360 927,00 |
|  | 2027 год | 6 258,90 | 355 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 25 511 683,00 | | 25 511 683,00 |
|  | 2028 год | 5 291,60 | 307 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 39 696 052,00 | | 39 696 052,00 |